
Załącznik nr 7 do SWZ



Numer postępowania: 18/SMRS/26 na wymianę dźwigu osobowego w budynku „A” Szpitala Miejskiego                                                 w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.

Projektowanie postanowienia umowy,

na wymianę dźwigu osobowego w budynku „A” Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.                                                 przy ulicy Wincentego Lipa 2
zawarta w Rudzie Śląskiej w dniu ............... r. pomiędzy:

Szpitalem Miejskim w Rudzie Śląskiej Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej 
(41-703) przy ul. Wincentego Lipa 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy KRS 0000346868, NIP: 6412490985, REGON: 241468653, o kapitale zakładowym 68 583 000,00 zł reprezentowaną przez:

..........................................................................................................................................

zwanym dalej Zamawiającym

a

......................................................................................................... z siedzibą 

w ................................ przy ul. ........................................................................ wpisaną w:

· Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej,

· Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym 

w .................................................................... pod nr ................... *

* - niepotrzebne skreślić

reprezentowanym przez:

.....................................................................................................................

......................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą

Strony zgodnie postanowiły, co następuje:

W przypadku udzielenia zamówienia wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego udzielenie, powyżej zostaną wpisane dane wszystkich tych wykonawców oraz dane ich pełnomocnika do zawarcia umowy, a powyższe zapisy zostaną uzupełnione o następujące:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, którym udzielono niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

2. Pełnomocnik Konsorcjum oświadcza, że posiada ważne pełnomocnictwo do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich wykonawców realizujących wspólnie umowę.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym            bez przeprowadzania negocjacji nr ………………… zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z późn.zm.).

§1

1. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, wiedzę i potencjał w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca oświadcza, że w dniu podpisania umowy nie podlega wykluczeniu z postępowania                             na postawie art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych                           oraz na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach                    w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 514).
3. Wykonawca oświadcza, że zajmuje się czynnościami wchodzącymi w zakres niniejszej umowy                                        w ramach zawodowego charakteru jego działalności.
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać powierzone mu zadanie z zachowaniem należytej staranności.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie zadań przewidzianych niniejszą umową oraz przepisami prawa obowiązującego w tym zakresie.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za części przedmiotu Umowy,                                     które wykonuje przy pomocy podwykonawców, odpowiadając za ich działania i zaniechania                                 jak za własne, w tym również za dotrzymanie terminów wykonania przedmiotu Umowy.
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za ewentualne straty i szkody wynikłe       w związku z wykonywanymi pracami przez podwykonawców.
8. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy.
9. Zapisy ust. 6 – 8 będą miały zastosowanie tylko i wyłącznie w przypadku realizacji części przedmiotu Umowy przez podwykonawców.
§2
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy: wymianę dźwigu osobowego w budynku „A” Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. przy ulicy Wincentego Lipa 2.

2. Szczegółowy opis przedmiotu niniejszej umowy zawarty jest w załączniku nr 4 do SWZ/ załączniku nr 2              do umowy oraz w niniejszej umowie.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z realizacją prac objętych umową.
4. Roboty obejmą wszelkie prace potrzebne do realizacji umowy oraz wszystkie prace, nawet nie wspomniane w umowie, które są konieczne dla stabilności, czy ukończenia, czy bezpiecznego                                                 i właściwego funkcjonowania budynku i działania zamontowanych urządzeń.
5. Wykonawca będzie odpowiedzialny za adekwatność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich czynności wykonywanych na terenie budowy oraz wszystkie metody budowy.
6. Strony zobowiązane są współdziałać przy wykonaniu niniejszej umowy, w celu należytej realizacji zamówienia, w szczególności strony zobowiązane do wzajemnego informowania się o przebiegu umowy,                                zgłaszaniu wątpliwości i problemów, a także winny wspólnie podejmować decyzję, niezbędną                                   dla prawidłowej realizacji zobowiązania.

§3

1. Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy: do ……… tygodni od dnia zawarcia umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że otrzymany od Zamawiającego opis przedmiotu zamówienia, umożliwia kompletne wykonanie przedmiotu umowy i Wykonawca nie wnosi do nich zastrzeżeń oraz nie składa wniosków o ich uzupełnienie przez Zamawiającego.

3. Wykonawca dokona odbioru robót przez Urząd Dozoru Technicznego i Zamawiającego.
4. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad.

5. Jeżeli w toku czynności odbiorowych stwierdzone zostaną wady przedmiotu odbioru to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia lecz mają charakter nieistotny, tzn. nie stanowią przeszkody                              w normalnym użytkowaniu windy lub jego części zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy, natomiast do protokołu odbioru końcowego sporządzi listę wad                           do usunięcia przez Wykonawcę w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, ale nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru                 zgodnie z przeznaczeniem wynagrodzenie Wykonawcy będzie odpowiednio obniżone;

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia oraz uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie                   z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistniałych wadach. W tym przypadku wynagrodzenie z tytułu wykonania niniejszej umowy zostanie odpowiednio obniżone, bądź też Zamawiający  może odmówić wypłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

6. O usunięciu wad Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie za pomocą poczty elektronicznej  najpóźniej następnego dnia po wyznaczonym przez Zamawiającego terminie ich usunięcia.

7. Nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego pod względem formalnym sprawuje                             Dział Zamówień Publicznych, pod względem merytorycznym p.o. Kierownika Działu Technicznego.
§4

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, SWZ, postanowieniami umowy, obowiązującymi przepisami, w tym przepisami bezpieczeństwa                    i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i właściwymi normami, przy użyciu najnowszych materiałów budowlanych oraz z zachowaniem należytej staranności.
2. Z uwagi na fakt, iż roboty/prace będą prowadzone przy obiekcie czynnym, wszelkie prace należy wykonywać     w sposób niestwarzający zagrożenia dla pracowników i pacjentów przebywających w obiekcie.                   Prowadzone prace nie mogą zakłócać normalnego funkcjonowania. Bezwzględnie należy zabezpieczyć teren zajęty w sposób uniemożliwiający wejście osobom postronnym.
3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić zgodne z przepisami i faktycznymi wymaganiami warunki bezpieczeństwa i higieny pracy zarówno na terenie prowadzonych robót, jak i w innych sytuacjach pozostających w związku z prowadzonymi pracami.
4. Wykonawca na własny koszt zapewni zaplecze techniczno-socjalne dla swojego personelu i zabezpieczy je, Zamawiający zobowiązany jest do nieodpłatnego udostępnienia terenu dla zaplecza.
5. Wykonawca zobowiązuje się do dozoru terenu budowy. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności                        za szkody poniesione przez Wykonawcę wynikające z braku lub niewłaściwego dozoru terenu budowy.

6. Wykonawca zobowiązuje się nie naruszać w trakcie wykonywania prac porządku i czystości miejsca prowadzenia prac (terenu budowy) i jego otoczenia, zobowiązuje się do usuwania awarii związanych                              z prowadzeniem budowy oraz do zagospodarowania powstałych w toku prac odpadów.

7. Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia i tymczasowego składowania odpadów powstałych podczas robót wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym w ramach uzgodnionego z Zamawiającym zagospodarowania placu budowy.

8. Wykonawca jest zobowiązany do wywozu odpadów na koncesjonowane składowisko na własny koszt,                   a dowód zapłaty za ich przyjęcie stanowić będzie warunek zapłaty faktur o których mowa w § 8.                    Ponadto Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokument świadczący o legalnym sposobie zagospodarowania (wywozu) odpadów – karty odpadów.

9. Wykonawca, po zakończeniu robót objętych niniejszą umową, winien uporządkować teren budowy natomiast tereny bezpośrednio przyległe, z których korzystał w trakcie prowadzenia robót, przywrócić do stanu pierwotnego lub odtworzyć do stanu co najmniej nie pogorszonego.

10. Utrzymanie czystości i porządku oraz gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą                                      z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r.                    poz. 733 ), stosowną uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości                i porządku na terenie miasta Ruda Śląska oraz ustawą z dnia 14 grudnia  2012 r. o odpadach (tekst jednolity   Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.).

11. Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany, aby wszystkie pozostałe po procesie budowy materiały także te uzyskane z demontażu lub rozbiórki zostały przetworzone, unieszkodliwione i wywiezione                      na wysypisko lub zutylizowane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, a w szczególności zgodnie                                             z ustawą z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.).

12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie wykonywanych prac                               lub w związku z tymi pracami.
13. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się z miejscem wykonywania przedmiotu umowy, warunkami technicznymi oraz wszelkimi dokumentami niezbędnymi do wykonania przedmiotu umowy, a także otrzymał od Zamawiającego wszelkie żądane wyjaśnienia i dokumenty                               i nie wnosi w tym zakresie żadnych uwag i zastrzeżeń.
14. Zastosowane materiały winny posiadać wymagane stosownymi przepisami aktualne świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia, atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z Polską Normą.
15. Wykonawca w przypadku powstania szkody ponosi odpowiedzialność za użyte przez siebie materiały                    i surowce.
§5

1. Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 277 z późn.zm.), niezależnie od tego, czy prace te będzie wykonywał Wykonawca lub podwykonawca. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy               o pracę dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób kierujących budową, robotami, osób wykonujących usługi transportowe, dostawców materiałów, sprzętu, urządzeń, obsługi geodezyjnej, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy.

2. Przed zawarciem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, że czynności o których mowa w ust. 1 będą wykonywane przez osoby zatrudnione przez niego na podstawie umowy o pracę. W przypadku wskazania w Ofercie podwykonawców, którzy w ramach realizacji swojej części będą wykonywali czynności             o których mowa w ust. 1 Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie (w formie odrębnego dokumentu lub bezpośrednio w umowie podwykonawczej) od wskazanych podwykonawców, że czynności o których mowa w ust. 1 będą wykonywane przez osoby zatrudnione przez podwykonawców na podstawie umowy o pracę. W przypadku wskazania w Ofercie części zamówienia jaka zostanie powierzona do realizacji w podwykonawstwie wówczas nie później niż z dniem zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie (w formie odrębnego dokumentu lub bezpośrednio w umowie podwykonawczej) podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, że w ramach realizacji swojej części czynności o których mowa w ust. 1, będą wykonywane przez osoby zatrudnione przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia                                    na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania                ich oceny;

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;

c) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania świadczenia,

d) zwrócenia się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie u Wykonawcy lub podwykonawcy kontroli.

4. W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w szczególności dokumenty wybrane spośród wskazanych poniżej,                   w celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności (wskazane w ust. 1), w zakresie realizacji zamówienia:

1) oświadczenie zatrudnionego pracownika,
2) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać           w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę, zakresu obowiązków pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
3) inne dokumenty zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika (niezbędne do zidentyfikowania            i weryfikacji). Kopia umowy powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady *UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), tj. w szczególności bez adresów, numerów PESEL pracowników.

5. Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia aby również podwykonawcy i dalsi podwykonawcy spełniali wszystkie wymogi zawarte w umowie w odniesieniu do zatrudniania na podstawie umowy o pracę wykonujących wskazane w ust. 1 czynności i dokumenty, o których mowa w niniejszym paragrafie.

§6

1. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania umowy do posiadania ważnej polisy ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej działalności z tytułu odpowiedzialności cywilnej deliktowej                           i odpowiedzialności cywilnej kontraktowej. Wartość polisy nie może być niższa niż wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada polisy ubezpieczeniowe o których mowa w ust. 1 i zobowiązany jest                      na każde żądanie Zamawiającego w wyznaczonym przez niego terminie dostarczyć każdorazowo kopie                 polis ubezpieczeniowych o których mowa w ust. 1 lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia.
3. Przedmiotem ubezpieczenia wymienionego w ust. 1 jest plac budowy, zakres robót budowlanych określony  w § 2 niniejszej Umowy, zaplecze budowy, jak również pracownicy zatrudnieni na budowie w całym okresie jej trwania oraz innych osób wykonujących zlecone obowiązki na rzecz Wykonawcy.
§7

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, tj.: --- ……………………… --- zakresu określonego w ofercie Wykonawcy stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a Wykonawcą.

3. Wykonawca, podwykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy                 o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz projekt jej ewentualnych zmian. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni (licząc od dnia następnego od daty otrzymania projektu umowy lub jej zmian) nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy lub jej zmian oznacza to, że akceptuje jej treść i wyraża zgodę na jej zawarcie.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo oraz ich zmian,                      których przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty ich zawarcia, przy czym podwykonawca  i dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

Zamawiający w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy, której przedmiotem są roboty budowlane zgłasza do nich w formie pisemnej sprzeciw w przypadku:

1) gdy nie spełniają wymagań określonych w dokumentach zamówienia;
2) gdy termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 14 dni;
3) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 2 niniejszego paragrafu.

Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

5. Wykonawca, podwykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność                       z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo oraz jej zmiany, której przedmiotem są dostawy              lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowiązek, o którym mowa, nie dotyczy umowy                              o podwykonawstwo na dostawy lub usługi, o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy której przedmiotem są dostawy lub usługi. W przypadku, o którym mowa podwykonawca przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.

6. W przypadku powierzenia wykonania robót budowlanych, usług lub dostaw w podwykonawstwie Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy oraz odpowiada za zapłatę wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. Fakturę obejmującą zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane, usługi lub dostawy podwykonawcze, Wykonawca może wystawić dopiero po terminie doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy tejże faktury lub rachunku, obejmujących roboty podwykonawcze. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest załączyć do faktury jej kopię.

7. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo na roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo na dostawy lub usługi.

8. Bezpośrednia zapłata dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej                        za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo na dostawy lub usługi i obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych podwykonawcy.

9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający zwróci się pisemnie do Wykonawcy o zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie             nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się                              na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy                          o podwykonawstwo.

10. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 9 w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

11. Odpowiedzialność Zamawiającego za płatności podwykonawcy ogranicza się  do wysokości kwoty ustalonej              w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

12. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. W przypadku wyższych cen jednostkowych za wykonane roboty określonych umową o podwykonawstwo od cen jednostkowych określonych umową pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, Zamawiający może uznać i wypłacić podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen jednostkowych nie wyższych niż określonych umową pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

13. Jeżeli Zamawiający ma uzasadnione podejrzenie, że podwykonawca realizując powierzony zakres                       nie gwarantuje odpowiedniej jakości lub dotrzymania terminów umownych to Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Zamawiający kieruje takie żądanie do Wykonawcy na piśmie wraz ze wskazaniem terminu wprowadzenia nowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

14. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, zrezygnować z podwykonawcy lub wprowadzić podwykonawcę w zakresie nieprzewidzianym w ofercie.

15. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełnia warunki udziału określone w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, które swoimi zasobami potwierdził poprzedni podwykonawca. Ponadto podmiot ten (inny podwykonawca) nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o przesłanki wskazane przez Zamawiającego w SWZ dla przeprowadzonego postępowania. W tym celu zobowiązany jest przedłożyć stosowne oświadczenie o ile Zamawiający tego wymagał w SWZ.
16. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania i zaniechania podwykonawcy, lub dalszego podwykonawcy z którego pomocą przedmiot umowy wykonuje, jak również podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, któremu wykonanie przedmiotu umowy powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.
§8

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną                                w postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertą Wykonawcy w łącznej kwocie brutto: ………………………zł (słownie………………..), w tym netto ………………………zł oraz podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki VAT w wysokości …….%  tj. …….. zł.
2. Wynagrodzenie za wymianę windy płatne będzie w formie ratalnej, na podstawie wystawionej faktury Zamawiającemu (wystawionej prawidłowo pod względem merytorycznym i formalnym wraz ze wskazaniem numeru umowy).
3. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie sporządzony i podpisany przez Urząd Dozoru Technicznego i Zamawiającego protokół odbioru przedmiotu zamówienia.  
4. Zapłata ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w 4 – równych miesięcznych ratach, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany przez niego na fakturze.
5. Strony Umowy postanawiają, że 4 raty miesięczne za wymianę windy będą wynosić łącznie cenę brutto uzgodnioną w załączniku nr 1 do umowy. Ostatnia rata będzie ratą wyrównującą, w przypadku gdy należna kwota niepodzielna jest na 4 równe części.
6. Raty miesięczne (4 równe raty), o których mowa w ust. 2, 4 płatne będą w okresach co miesięcznych (miesiąc kalendarzowy) na podstawie harmonogramu płatności z zawartymi comiesięcznymi datami płatności począwszy od 30-tego dnia od daty doręczenia prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, o której mowa w ust. 2.
7. Wynagrodzenie za wymianę windy obejmuje m. in. koszty odroczonej płatności, koszty transportu, uruchomienia, wykonywania obowiązków z tytułu gwarancji oraz koszt innych czynności, których strony                  nie wyspecyfikowały w umowie, a wykonanie których jest konieczne dla prawidłowej realizacji umowy.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty rat, bez ponoszenia 
z tego tytułu dodatkowych kosztów.
9. W przypadku e-faktury przesłanej za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania przy pomocy poniższych danych:
1) Rodzaj adres PEF / Typ numeru PEPPOL: NIP

2) Numer adresu PEF / Numer PEPPOL

10. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur wyłącznie za pośrednictwem Krajowego Systemu                e-Faktur (KSeF), od dnia, w którym – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – powstanie wobec niego obowiązek wystawiania ustrukturyzowanych faktur za pośrednictwem systemu (KSeF).  Od tego dnia Zamawiający nie będzie przyjmował faktur wystawionych z naruszeniem obowiązujących w tym zakresie przepisów,  z zastrzeżeniem zapisów określonych w ust. 11 poniżej.

11. W przypadku jeżeli Wykonawca nie ma prawnego obowiązku korzystania z Krajowego Systemu                               e-Faktur KSeF lub w przypadku wystąpienia awarii Krajowego Systemu e- Faktur po stronie systemu, potwierdzonej komunikatem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, uniemożliwiającej wystawienie faktury ustrukturyzowanej w KSeF, na czas trwania przeszkody, faktury będą mogły zostać wystawiane w formie papierowej, dostarczone  do siedziby Zamawiającego lub w  formie elektronicznej jako pliki PDF i przesyłane na adres e- mail: e-faktury@szpitalruda.pl lub Wykonawca będzie miał możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.).                 W przypadku wyboru możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Wykonawca będzie korzystał z platformy, o której mowa w tej ustawie (Platforma Elektronicznego Fakturowania na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl).

12. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

13. Wykonawca zobowiązuje się, że podawany na stosownej fakturze VAT numer rachunku bankowego będzie rachunkiem ujawnionym w wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (na tzw. „białej liście”). Zamawiający może odmówić zapłaty na rachunek nie ujawniony w ww. wykazie podmiotów, a Wykonawca nie będzie uprawniony do dochodzenia odsetek. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą względem Zamawiającego w przypadku: podania na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w ww. wykazie podmiotów i uiszczenia przez Zamawiającego płatności na taki rachunek.

14. Jako dzień zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
15. Jeżeli dzień zapłaty wypada w sobotę lub dni ustawowo wolne od pracy, to wymagalność przesuwa się             na najbliższy dzień roboczy.
16. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT o numerze NIP: 6412490985.
§9

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy – ………. miesięcy, licząc od dnia następującego po dniu podpisaniu przez Wykonawcę oraz Zamawiającego lub inną osobę przez niego upoważnioną protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy bez uwag.

2. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się względem Zamawiającego do nieodpłatnego usuwania wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji.

3. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy gwarancyjnej.

4. Wszystkie czynności serwisowe (czas oczekiwania na przyjazd serwisu 30 minut) i konserwacyjne                       oraz naprawy gwarancyjne będą odnotowane w rejestrze eksploatacji i napraw gwarancyjnych dźwigu. Każdorazowo pisemnie zostanie przez Zamawiającego wyznaczony termin (nie dłuższy niż 14 dni kalendarzowych liczony od dnia pisemnego powiadomienia o usterce Wykonawcy) na dokonanie wszelkich napraw w okresie obowiązywania gwarancji .

5. Ze zobowiązań gwarancyjnych Wykonawcy wyłączone są jedynie uszkodzenia powstałe z jednoznacznej winy użytkownika dźwigu.

6. Strony zgodnie ustalają, że w razie nieuzasadnionego opóźnienia w usunięciu wad lub ich nie usunięcia               w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może zlecić, na koszt i ryzyko Wykonawcy,                          z zachowaniem gwarancji wykonanie robót związanych z usunięciem stwierdzonej wady osobie trzeciej,                   w takim przypadku Wykonawca nie ma prawa kwestionować wynagrodzenia z tego tytułu.

7. Dochodzenie roszczeń przysługujących Zamawiającemu z tytułu gwarancji nie wyłączają dochodzenia roszczeń wynikających z tytułu rękojmi za wady. Wybór reżimu, z którego możliwe będzie zaspokojenie roszczeń powstałych na skutek wystąpienia wad Przedmiotu Umowy należy do Zamawiającego.
§10
1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:
1) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w przypadku:

a) działań organów państwowych - ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku VAT,

2) zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia może nastąpić w przypadku:

a) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót z przyczyn technicznych,

b) działania siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej strony umowy zobowiązane są do dołożenia wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum zwłoki w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych powstałych na skutek działania siły wyższej.

c) gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i za które on nie odpowiada, nie będzie on w stanie zrealizować zamówienia.

3) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. danych teleadresowych Wykonawcy, Zamawiającego itp.) –zmiana może nastąpić poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

4) pozostałych okoliczności stanowiących podstawę zmiany sposobu spełnienia świadczenia lub terminu,                a także innych zmian, gdy jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty.
5) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy robót lub wprowadzenie nowego podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty - jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust.1 ustawy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełnia warunki udziału określone w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, które swoimi zasobami potwierdził poprzedni podwykonawca. Ponadto podmiot ten (inny podwykonawca) nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o przesłanki wskazane przez Zamawiającego w SWZ dla przeprowadzonego postępowania. W tym celu zobowiązany jest przedłożyć stosowne oświadczenie i dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ.

2. Zmiana postanowień umowy z naruszeniem ust. 1 podlega unieważnieniu.

3. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie wtedy, gdy nie jest ona sprzeczna z ustawą Prawo zamówień publicznych i wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§11

1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę z Wykonawcą w trybie natychmiastowym w razie wystąpienia następujących okoliczności:
1) przerwy lub zwłoki w trakcie realizacji przedmiotu umowy trwających powyżej 7 dni dających podstawę do uzasadnionego przewidywania, że przedmiot umowy nie zostanie zakończony w terminie umownym, a przerwa lub zwłoka w realizacji przedmiotu umowy nastąpiły z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca,
2) realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy w sposób nienależyty, rażąco sprzeczny z postanowieniami umowy, w sposób niezgodny z przepisami prawa lub ze złożoną ofertą,
3) gdy Wykonawca nie przystąpi do usunięcia stwierdzonych wad, odmówi usunięcia wad w przedmiocie umowy w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania do ich usunięcia. W tym przypadku Zamawiający może powierzyć poprawienie lub wykonanie robót na koszt Wykonawcy innym podmiotom – na co Wykonawca wyraża zgodę,
4) stwierdzenia w toku odbioru przedmiotu umowy wad istotnych nienadających się do usunięcia. Wadą istotną jest wada uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej przeznaczeniem. W takim przypadku wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy nie będzie przysługiwało Wykonawcy.

2. W przypadku rozwiązania umowy, na podstawie ust. 1 Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swój koszt,

2) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z kosztorysem powykonawczym według stanu na dzień rozwiązania, protokół inwentaryzacji robót w toku będzie podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4.

3) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dniu kalendarzowych, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiający w razie rozwiązania umowy zobowiązany jest do:

1) dokonania odbioru robót przerwanych w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przerwania oraz                         do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

2) przyjęcia od Wykonawcy frontu robót pod swój dozór w terminie 14 dni kalendarzowych od daty rozwiązania umowy.

4. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1, 2. 3 lub 4 strony umowy dokonają jej rozliczenia w terminie 30 dni od dnia jej rozwiązania na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę inwentaryzacji oraz wyceny zaakceptowanej przez przedstawiciela Zamawiającego w terminie 30 dni                           od daty rozwiązania. Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym terminie nie przedstawi wymaganych dokumentów rozliczenie nastąpi na podstawie wyceny Zamawiającego.

5. Rozwiązanie będzie dokonane w formie pisemnej z podaniem przyczyn rozwiązania.

6. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku nierozpoczęcia lub zwłoki w rozpoczęciu wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy,                        dających podstawę do uzasadnionego przewidywania, że przedmiot umowy nie będzie realizowany zgodnie z umową, a nierozpoczęcie lub zwłoka w rozpoczęciu wykonania przedmiotu umowy nastąpiło z przyczyn,                za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca. Zaistnienie wskazanych okoliczności zwalnia Zamawiającego od obowiązku zapłaty Wykonawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia.

7. Odstąpienie od umowy będzie dokonane na piśmie z podaniem przyczyn odstąpienia i wskazaniem terminu odstąpienia – w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji o powyższych okolicznościach.
§12

1. W terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej,                      że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części przedmiotu umowy.
2. W przypadku określonym w ust. 1 postanowienia o karach umownych nie mają zastosowania i Wykonawca      nie może żądać odszkodowania.
3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego z przyczyn określonych w ust. 1 rozliczenie między stronami nastąpi na zasadach określonych w § 11 ust. 4 umowy.
§13

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych przez zapłatę kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności,                          za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy,

b) za zwłokę  w oddaniu określonego w umowie przedmiotu, w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia,

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub rękojmi, za wykonanie przedmiotu umowy, w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia następnego po dniu wyznaczonym przez Zamawiającego                     za termin usunięcia tych wad,

d) z tytułu nieterminowej zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 100,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek,

e) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem           są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 500,00 zł brutto za każdy przypadek,
f) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo                 lub jej zmiany, w wysokości 500,00 zł brutto za każdy przypadek,
g) z tytułu nieuwzględnienia zmian w umowie o podwykonawstwo (lub aneksach do umowy), której przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy, pomimo wezwania Wykonawcy do wprowadzenia zmian w tejże umowie w wyznaczonym terminie, w tym w szczególności w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, w wysokości 1 000,00 zł,
h) z tytułu nieuwzględnienia zmian w umowie o podwykonawstwo (lub aneksach do umowy) wskazanych             w zaakceptowanym przez Zamawiającego projekcie tej umowy (lub projekcie aneksu do umowy), której przedmiotem są roboty budowlane, w wysokości 1 000,00 zł,
i) z tytułu dopuszczenia do wykonywania robót budowlanych podwykonawcy niezaakceptowanego przez Zamawiającego, bez wymaganej jego zgody lub niezgodnie z postanowieniami umowy, w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,

j) za zwłokę w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 5 niniejszej umowy, w wysokości 500,00 zł    za każdy dzień zwłoki,
k) ujawnienie przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wymienione w § 5 ust. 1 umowy w trakcie realizacji zamówienia, w wysokości 1 000,00 zł brutto za każdy przypadek.
2. Zapłata kary umownej na rzecz Zamawiającego może nastąpić poprzez potrącenie naliczonej wysokości kary         z kwoty należnej do zapłaty Wykonawcy wynikającej z wystawionej przez niego faktury,                                     na co Wykonawca wyraża zgodę.

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony umowy wynosi 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy.
4. Strony mają prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych w przypadku,              gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§14

1. Mając na uwadze, że w związku z niniejszą umową nie dochodzi do powierzenia danych osobowych zgodnie             z art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. 
ul. Wincentego Lipa 2, 41-703 Ruda Śląska;
2) inspektor ochrony danych osobowych u zamawiającego, adres e-mail: iod@szpitalruda.pl;
3) inspektor ochrony danych osobowych u wykonawcy, adres e-mail:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym 
z realizacją niniejszej umowy;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, upoważnione na podstawie przepisów prawa;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia umowy, 
a następnie przez okres przedawnienia roszczeń, o ile będzie miał zastosowanie;

7) podanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia oraz realizacji umowy.

8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. Administrator nie planuje również przekazywania danych do krajów trzecich;

9) posiada Pani/Pan:

· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,                 że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

10) w okresie wskazanym w ppkt 5) nie przysługuje Pani/Panu:

· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

11) Realizacja praw o których mowa w ppkt 9) powoduje zakończenie umowy głównej.

2. Strony umowy ustalają, że każda ze stron samodzielnie wykona obowiązki informacyjne określone w art. 14 RODO wobec własnych pracowników i osób wskazanych do realizacji umowy, informując o fakcie jej zawarcia oraz przetwarzaniu danych przez drugą stronę umowy;
3. Wykonawca w szczególności oświadcza, że:
1) znane są mu wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych mające zastosowanie oraz RODO;
2) zapewni wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów 
o ochronie danych osobowych oraz RODO mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą;
3) w przypadku wystąpienia incydentu związanego z danymi osobowymi każda ze strony będą się wzajemnie informować, na podane adresy email w terminie nieprzekraczającym 24 godziny od chwili ujawnienia zdarzenia;
4) w przypadku korzystania z podwykonawców/dalszych w celu realizacji niniejszej umowy podwykonawców zapewni, aby zostały przez nich wdrożone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne,                              aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
§15

1. Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym i osobami trzecimi za szkody będące wynikiem nie wykonania            lub nienależytego wykonania niniejszej umowy.

2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy innej osobie bez zgody Zamawiającego.
§16

Cesja wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy lub przyjęcie przez Wykonawcę poręczenia, faktoringu, zastawu lub innej o podobnym skutku tych wierzytelności przez osoby trzecie – bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego – jest nieważne.
§17

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.                                  Rozwiązanie niniejszej umowy za zgodą obu stron, jak również odstąpienie od niej albo wypowiedzenie wymaga zachowania formy pisemnej.
§18

1. Wszelkie spory wynikające z realizacji zapisów niniejszej umowy będą w pierwszej kolejności rozstrzygane                 na drodze polubownej poprzez przeprowadzenie stosownego, ustawowego postępowania mediacyjnego przed organem (sądem) właściwym według miejsca siedziby Zamawiającego.

2. Spory, które nie zostaną rozstrzygnięte w drodze postępowania mediacyjnego, o którym mowa                                 w ust. 1, będą ostatecznie rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego.

§19

1. Jeśli jedno lub więcej postanowień niniejszej umowy zostanie unieważnione przez właściwy organ lub sąd,            nie będzie miało to wpływu na ważność innych postanowień. W takim przypadku nieważne postanowienia zastąpione zostaną uzgodnionymi przez strony postanowieniami odbiegającymi w najmniejszym stopniu                     od pierwotnych.

2. W przypadku unieważnienia całej umowy przez właściwy organ lub sąd, strony będą traktowały taką umowę       za rozwiązaną, ze wszystkimi skutkami i konsekwencjami dla dalszego postępowania.                                        W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§20

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego,                  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada/nie posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy   z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,                                 a niniejsze oświadczenie składane jest zgodnie z wymogiem wynikającym z art. 4 c) tej ustawy.
3. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia                   8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, a niniejsze oświadczenie składane jest zgodnie z wymogiem wynikającym z art. 4 c) tej ustawy.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
§21

Integralną część umowy stanowią:

Załącznik nr 1  – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia.
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