Załącznik nr 2 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy.

UMOWA  ZDP/RKD/.…/2026
zawarta w dniu ……………r. pomiędzy Powiatem Koneckim, ul. Stanisława Staszica 2,               26-200 Końskie, NIP 658 195 56 36  reprezentowanym przez Stanisława Mościńskiego - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Końskich na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Uchwałą Nr 69/2010 Zarządu Powiatu w Końskich z dnia 28 czerwca 2010r. 

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego –Jadwigi Czerwińskiej 
a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
REGON …………….. NIP ………………….., zwanym w dalszej części „Wykonawcą”, 


reprezentowanym przez:

1. …………………………
2. …………………………

Strony oświadczają, że umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2026 r. poz. 793 z zm.) zwanej dalej „ustawą”.

Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 112 ust. 2 ustawy oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art 108 ust. 1 , art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, Prawo zamówień publicznych oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz. U. z 2025 r. poz. 514 ) 
§1

1. Zamawiający, po wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie  podstawowym, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm. )zleca Wykonawcy, a ten przyjmuje do wykonania roboty budowlane związane z realizacją inwestycji:

Część 1* Budowy zatoki parkingowej w ciągu drogi  powiatowej  Nr 1467 T Ruda Białaczowska – Gowarczów w km 4+165 – 4+317 w m. Gowarczów

Część 2* Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1473 T  Niekłań – Stąporków w km 18+370 – 19+285 na długości 915 mb

Część 3* Budowy zatoki parkingowej w Niekłaniu Małym
2.  Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w:

- niniejszej umowie,

- przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

- specyfikacji warunków zamówienia,

- ofercie Wykonawcy.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, polskimi normami                           i zasadami wiedzy technicznej i budowlanej, na podstawie dokumentów określonych                w ust. 2 oraz z należytą starannością w ich wykonaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

4.   Zakres prac obejmuje również inne prace konieczne do wykonania zamówienia, nieujęte w dokumentacji, a niezbędne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa.
5. Zakres robót, o których mowa w ust. 1 obejmuje:
Część 1 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 

Część 2 

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 

Część 3 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
6. Szczegółowy zakres prac  określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz szczegółowe specyfikacje  techniczne, w oparciu o które należy wykonać przedmiot umowy.
§2 

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 muszą odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 
z 2021r. poz. 1213.) oraz wymaganiom określonym w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

3. Wykonawca na własny koszt i własnym staraniem przeprowadzać będzie badania laboratoryjne materiałów, opracowywać receptury i dokonywać pomiarów kontrolnych.
4. Materiały z rozbiórki nie nadające się do powtórnego użycia (np. gruz) Wykonawca jest zobowiązany usunąć poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022r. poz. 699.). 
5. Przystąpienie do realizacji prac związanych z infrastrukturą, należy zgłosić w formie pisemnej do gestorów sieci, w celu wyznaczenia nadzoru technicznego – jeśli zachodzi potrzeba.
6. O planowanym terminie wykonania wykopów należy zawiadomić Użytkowników istniejących rurociągów i kabli – jeśli zachodzi potrzeba.
7. W przypadku gdy faktycznie usytuowanie istniejącego rurociągu lub kabla koliduje               z trasą projektowanych kanałów należy zawiadomić projektanta, który wprowadzi ewentualne zmiany do projektu.
8. Obowiązkiem Wykonawcy jest zawiadomienie zainteresowanych właścicieli działek           i budynków o terminach prowadzenia robót i ograniczenia ruchu kołowego (pisma                     i tablice informacyjne) – jeśli zachodzi potrzeba.
9. W przypadku spowodowania szkód w trakcie wykonywania robót, Wykonawca zobowiązany jest do ich natychmiastowego naprawienia.
10. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji robót do zabezpieczenia punktów geodezyjnych. Wykonawca w  przypadku zniszczenia punktów geodezyjnych zobowiązany jest na własny koszt do ich odtworzenia. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenie geodety, iż wszystkie punkty geodezyjne pozostały w stanie nienaruszonym  .
§3 

1. Wykonawca może powierzyć Podwykonawcom wykonanie części przedmiotu Umowy na zasadach określonych poniżej. Wykonawca ma obowiązek przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podania nazw, danych kontaktowych oraz przedstawicieli, Podwykonawców/ dalszych Podwykonawców zaangażowanych w Roboty jeżeli są już znani.
2. Wykonawca, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem będą roboty budowlane jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy w terminie 7 dni od daty przedstawienia projektu uważa się za akceptację projektu umowy.
3. Postanowienia ust. 2 stosuje się także w przypadku, gdy Podwykonawca zamierza zawrzeć umowę z dalszym Podwykonawcą, której przedmiotem będą roboty budowlane. Wówczas projekt umowy z dalszym Podwykonawcą musi uzyskać akceptację Zamawiającego, a Podwykonawca przedstawiając projekt umowy do akceptacji Zamawiającego zobowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o treści zgodnej z projektem przedstawionym Zamawiającemu. Ta sama procedura obowiązuje, w przypadku gdy dalszy Podwykonawca zamierza zawrzeć umowę z jeszcze dalszym Podwykonawcą, której przedmiotem będą roboty budowane, przy czym dalszy Podwykonawca przedstawiając projekt umowy do akceptacji Zamawiającego zobowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy oraz Podwykonawcy na zawarcie umowy o treści zgodnej z projektem przedstawionym Zamawiającemu. Postanowienia zawarte powyżej w niniejszym ustępie, Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w umowie z Podwykonawcą, o której mowa w ust. 2.
4. Wykonawca/Podwykonawca/ dalszy Podwykonawca zobowiązany jest zawrzeć z Podwykonawcą/ dalszymi Podwykonawcami umowę, w której wynagrodzenie Podwykonawcy/ dalszym Podwykonawcom wypłacane będzie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy/ Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku. Postanowienia zawarte powyżej w niniejszym ustępie, Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w umowie z Podwykonawcą.

5. Wykonawca/Podwykonawca/ dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej sprzeciwu do umowy w terminie 7 dni od daty przedstawienia umowy uważa się za akceptację zawartej umowy. Postanowienia zawarte powyżej w niniejszym ustępie, Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w umowie z Podwykonawcą.

6. Wykonawca/Podwykonawca/ dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy. Wyłączenie, o którym mowa powyżej nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. Jeśli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. Postanowienia zawarte powyżej w niniejszym ustępie, Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w umowie z Podwykonawcą.

7. Umowy o podwykonawstwo muszą zawierać regulacje zbieżne i niesprzeczne z postanowieniami Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w szczególności nie mogą zawierać postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy. Umowy o podwykonawstwo powinny określać w szczególności:

a) zakres przedmiotu Umowy powierzony Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy;

b) termin wykonania zakresu przedmiotu Umowy powierzonego Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy;

c) zasady odbiorów części przedmiotu Umowy wykonanych przez Podwykonawcę/dalszych Podwykonawców;

d) wysokość, podstawę i termin (zgodny z ust. 4) zapłaty przez Wykonawcę / Podwykonawcę wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, przy czym wymagane jest, aby załącznikiem do faktury wystawionej przez Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę był dokument potwierdzający należyte wykonanie robót objętych fakturą;

e) kwotę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy za realizację świadczenia objętego umową o podwykonawstwo, które nie może przewyższać kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za tę samą część Przedmiotu Umowy;

f) tryb zawierania umów z dalszymi Podwykonawcami;

g) wymaganą treść umowy zawieranej z dalszymi Podwykonawcami;

h) uprawnienie Zamawiającego i Wykonawcy/Podwykonawcy do zapłaty Podwykonawcy/ dalszym Podwykonawcom wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ust. 13 - 16.

Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy dostosowania umów o podwykonawstwo do wymogów niniejszego postanowienia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
8. W razie wprowadzenia do umowy Wykonawcy z Podwykonawcą klauzuli zakazującej dalszego podwykonawstwa postanowień wymienionych w ust. 7 lit. f - g nie stosuje się, jako bezprzedmiotowych.
9. Zamawiający może wnieść zastrzeżenia do projektu umowy lub zgłosić sprzeciw do zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jeśli postanowienia projektu umowy / zawartej umowy będą sprzeczne z przedmiotową umową lub nie będą spełniały wymagań ust. 7.
10. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za spójność postanowień umowy zawartej z Podwykonawcą/ dalszym Podwykonawcą z Umową i ponosi ryzyko zaistniałych niezgodności. Strony stwierdzają, że zgoda Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą/ dalszym Podwykonawcą nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności wobec Zamawiającego z tytułu należytego wykonania przedmiotu Umowy.
11. Postanowienia ust. 2 – 10 stosuje się odpowiednio do zmiany umowy. Wykonawca zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach nazwy albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych Podwykonawców/ dalszych Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a także przekazuje informację na temat nowych Podwykonawców/ dalszych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.
12. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę części Przedmiotu Umowy upoważnia Zamawiającego do żądania od Wykonawcy odsunięcia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy od realizacji robót w sposób stały lub czasowy. Wykonawca/ Podwykonawca zobowiązany jest stosownie do zaistniałych okoliczności bezzwłocznie rozwiązać lub zmienić umowę zawartą z Podwykonawcą / dalszym Podwykonawcą. W sytuacji powyższej Wykonawca/Podwykonawca realizuje roboty samodzielnie lub powierzy je z zachowaniem trybu określonego w ust. 1 – 8 innemu Podwykonawcy. Postanowienia zawarte powyżej w niniejszym ustępie, Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w umowie z Podwykonawcą.
13. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wymagalnego wynagrodzenia przysługującego temu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę, której przedmiotem są usługi lub dostawy, w przypadku uchylania się od tego obowiązku przez Wykonawcę/Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę. Wynagrodzenie, które zapłaci Zamawiający będzie dotyczyło wyłącznie należnego wynagrodzenia bez odsetek za opóźnienie w zapłacie.
14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie, w terminie 7 dni kalendarzowych od przekazania informacji, w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w ust. 13. W przypadku zgłoszenia uwag w ww. terminie Zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,  albo 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie ww. wynagrodzenia w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy , albo 
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
17. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy lub konieczność dokonywania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości Umowy może stanowić podstawę odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego.
18. Postanowienia ust. 1-12 stosuje się odpowiednio do zawierania umów z dalszymi Podwykonawcami których przedmiotem są roboty budowlane z zastrzeżeniem, iż zgodę na zawarcie umowy z dalszym Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane wyrażają wszystkie podmioty ponoszące odpowiedzialność solidarną za zapłatę wynagrodzenia należnego dalszym Podwykonawcom.
19. Zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy biorącego udział w realizacji przedmiotu Umowy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, może nastąpić tylko w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, iż proponowany nowy Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, przedkładając stosowne dokumenty wymagane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia. Do zmiany Podwykonawcy stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego paragrafu.
20. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części przedmiotu Umowy Podwykonawcy.
21. Jeżeli Wykonawca przewidział realizację robót przy pomocy Podwykonawców, jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana, jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstaw do zmiany terminu zakończenia Robót.

§4
Terminy realizacji robót strony ustalają następująco:

1) Rozpoczęcie robót budowlanych – w ciągu 14 dni od daty protokolarnego przekazania placu budowy, z zastrzeżeniem pkt. 2.
2) Przed rozpoczęciem robót należy opracować „Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót” i przedłożyć go do zatwierdzenia przez właściwe organy administracyjne.
3) Zakończenie robót budowlanych w terminie : 
Dla Części 1* w terminie 50 dni od podpisania umowy.  

Dla Części 2* w terminie 70 dni od podpisania umowy.  

Dla Części 3* w terminie 50 dni od podpisania umowy.  
4) Zakończenie winno być stwierdzone wpisem do dziennika budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
§5
1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi niniejszą umową przez osobę posiadającą stosowne kwalifikacje zawodowe                       i uprawnienia budowlane.                
2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami personel wskazany przez Wykonawcę w ofercie złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim,                                 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona na piśmie przez Wykonawcę i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganych postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia.
3. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

4. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innej osoby niż wskazana w ofercie złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy, stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

5. Wykonawca (i Podwykonawca) jest zobowiązany do wykonywania robót budowlanych przy pomocy osób zatrudnionych przez cały okres obowiązywania umowy na podstawie umowy o pracę.

6.  W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę (i Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę osób, wykonujących czynności o których mowa w ust. 5, najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu, w szczególności jednego z wymienionych poniżej dokumentów:

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika,

b) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

d) innych dokumentów 
zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia z nim umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika. Pozostałe informacje wynikające z przedstawionych dokumentów, powinny zostać zanonimizowane.

7. W przypadku zmiany osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 4, Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dotyczących zatrudnienia nowej osoby na podstawie umowy o pracę, o których mowa w ust. 4. Obowiązek ten Wykonawca zrealizuje w terminie 3 dni roboczych liczonych od dnia zmiany pracownika.

8.  W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy (i Podwykonawcy) odnośnie spełniania przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności o których mowa w ust. 4. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 6,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robót.
§6
1. Do obowiązków Zamawiającego należy przekazanie Wykonawcy  niezbędnych dokumentów będących w posiadaniu Zamawiającego , oraz informacji niezbędnych do wykonania zamówienia najpóźniej w dacie przekazania placu budowy.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) wykonywanie czynności wymienionych w art. 21a i art. 22 ustawy Prawo budowlane;

2) protokólarne przejęcie terenu budowy. Wykonawca przejmuje na czas od przekazania placu budowy do odbioru końcowego realizacji umowy odpowiedzialność prawną za przejęty teren budowy.
3) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym                   w Szczegółowej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;

4) prowadzenie dziennika budowy;

5) kontrola jakości materiałów;

6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy odbioru końcowego wykonanych robót;

7) zgłaszanie do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, pod rygorem ich nieodebrania,

8) utrzymanie ładu i porządku na placu budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego placu budowy czystego i nadającego się do użytkowania;

9) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących negatywnie wpłynąć na jakość robót;

10) zabezpieczenie terenu wykonywania robót budowlanych przed dostępem przez osoby trzecie.
11) powiadamianie inspektora nadzoru inwestorskiego o terminach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

12) wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną.
13) zabezpieczenie punktów geodezyjnych. 
3. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas wykonywania przedmiotu umowy działaniem własnym osobom trzecim na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu budowy.
§7
1. Za wykonanie przedmiotu umowy i innych czynności niezbędnych do zrealizowania zamówienia, Wykonawca otrzyma ryczałtowe wynagrodzenie brutto, w rozumieniu art. 632 §1  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w wysokości :
Część 1* Budowy zatoki parkingowej w ciągu drogi  powiatowej  Nr 1467 T Ruda Białaczowska – Gowarczów w km 4+165 – 4+317 w m. Gowarczów
…………………………….. słownie złotych: ......................................................................), 

w tym ..............% podatku VAT w wysokości ............................... (słownie złotych: 

...........................................................................................................................................

Część 2* Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1473 T  Niekłań – Stąporków w km 18+370 – 19+285 na długości 915 mb
…………………………….. słownie złotych: ......................................................................), 

w tym ..............% podatku VAT w wysokości ............................... (słownie złotych: 

...........................................................................................................................................

Część 3* Budowy zatoki parkingowej w Niekłaniu Małym
…………………………….. słownie złotych: ......................................................................), 

w tym ..............% podatku VAT w wysokości ............................... (słownie złotych: 

...........................................................................................................................................
2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności: roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty obsługi geodezyjnej (wytyczenie obiektu), koszty utrzymania zaplecza budowy, prób, sprawdzenia, uzgodnienia, zezwolenia, dokumentację powykonawczą, inwentaryzację geodezyjną oraz koszty wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy itp.

3. Wykonawca oświadcza że zawierając niniejszą umowę i akceptując ustalone w niej należne mu wynagrodzenie ryczałtowe przyjął na siebie obowiązek wykonania także wszystkich innych robót niezbędnych do realizacji niniejszej umowy, w tym wyszczególnionych w ust. 2 oraz uwzględnił tę okoliczność w swojej wycenie przedmiotu umowy.

4. Podstawą do wystawienia faktury końcowej są odpowiednio, podpisany przez obie strony protokół odbioru końcowego w rozumieniu zapisów § 8 zawierający potwierdzenie inspektora nadzoru inwestorskiego o należytym wykonaniu robót. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć fakturę do siedziby Zamawiającego w terminie 2 dni od dnia odbioru. 
5. Wystawione przez Wykonawcę faktury  powinny wskazywać jako nabywcę Powiat Konecki, ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie, NIP 658195 56 36,                                 a jako odbiorcę  Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich, 26-200 Końskie,                        ul. Stanisława Staszica 2 .
6. W przypadku realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawcę z udziałem podwykonawcy, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy za odebrane roboty, dostawy i usługi z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą.
7. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia Zamawiającemu wraz z wystawioną fakturą  końcową:
a) pisemnego oświadczenia, że wykonał roboty siłami własnymi bez udziału podwykonawców (zarówno w zakresie robót budowlanych jak i usług lub dostaw) albo

b)  dołączy:

- wykaz wszystkich podwykonawców (w tym również dalszych podwykonawców) biorących udział w realizacji  odebranych robót (w tym również podwykonawców wykonujących na rzecz Wykonawcy usługi lub dostawy związane z realizacją odebranych robót). W wykazie podwykonawców, Wykonawca obowiązany jest wskazać: numer i datę zawarcia umowy z podwykonawcą (w tym również z dalszym podwykonawcą); zakres robót  (w tym również usług lub dostaw) wykonanych przez podwykonawcę (w tym również przez dalszego podwykonawcę);  wysokość wynagrodzenia należnego podwykonawcy (w tym również dalszemu podwykonawcy) za wykonane roboty ( w tym również za wykonane usługi lub dostawy),

- dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcom  (w tym również dalszym podwykonawcom)  biorącym udział w realizacji odebranych robót (w tym również podwykonawcom  wykonującym na rzecz Wykonawcy usługi lub dostawy związane z realizacją odebranych robót) wraz z fakturami lub rachunkami, potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wynikającymi z KRS lub innego dokumentu lub inne osoby na podstawie upoważnienia  (należy dołączyć oryginał upoważnienia),

c) pisemnego oświadczenia podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, których wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury, o otrzymaniu przez tego podwykonawcę i dalszego podwykonawcę zapłaty za wykonany zakres robót, usług i dostaw, będących częścią składową zakresu Zamówienia, za który została wystawiona faktura.

W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę powyższych oświadczeń, Zamawiający wstrzyma wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy, do czasu ich otrzymania. Od zatrzymanej kwoty odsetki nie przysługują.

8. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, dostawy i usługi. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje o zaistniałym fakcie Wykonawcę, umożliwiając mu zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty.
9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
10. Wykonawcy przysługuje prawo zgłoszenia uwag w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego informacji, o której mowa w ust. 8, dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  
11. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu   podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
13. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przy czym nie później niż 35 dni od dnia odbioru inwestycji. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
14. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacone w trakcie realizacji umowy na podstawie faktury końcowej po zakończeniu robót i odbiorze przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia.

15. Rozliczenie finansowe inwestycji nastąpi, na podstawie jednej faktury końcowej . 
16. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że rachunek wskazany przez Wykonawcę nie spełnia wymogów potrzebnych do rozliczenia płatności za pośrednictwem mechanizmu podzielonej płatności lub rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze nie znajduje się na tzw. Białej liście podatników VAT , Zamawiający wstrzyma się z dokonaniem zapłaty za prawidłową realizację przedmiotu  umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wykonawcę , który będzie umieszczony na przedmiotowej liście oraz będzie spełniał warunki potrzebne do zapłaty faktury podzieloną płatnością . W takim przypadku Wykonawca nie może żądać odsetek za opóźnienie w płatności za okres  od pierwszego dnia po upływie terminu płatności do 7-go dnia od daty powiadomienia Zamawiającego o numerze rachunku spełniającego wymogi , o których mowa w zdaniu poprzednim .
17.
Zapłata nastąpi przelewem metodą podzielonej płatności na rachunek bankowy Wykonawcy………………………………………………………………………………………..., w terminie do 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury. 
Krajowy System e-Faktur

1) Dostawca/Wykonawca oświadcza, że od dnia 01.04.2026 r. będzie wystawiał faktury VAT dokumentujące należności wynikające z niniejszej umowy w formie faktur ustrukturyzowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z art. 106ga ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)). 

2) Prawidłowo wystawiona faktura ustrukturyzowana powinna zawierać obowiązkowo wypełnione pola: 

Podmiot 2-Nabywca: 

Powiat Konecki, ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie, NIP 6581955636 

Znacznik jednostki podrzędnej JST 

„1” - w przypadku, gdy faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST. 

„2” - w przypadku, gdy faktura nie dotyczy jednostki podrzędnej JST. 

W przypadku wskazania „1” w polu JST należy wypełnić sekcję Podmiot3 (w tym NIP lub IDWew) aby fakturę w KSeF mogła również otrzymać jednostka podrzędna JST, 

Podmiot3-Płatnik: (Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie, NIP 658-17-07-358

IDWew………………………………………….……………………………. 

Podmiot3-Odbiorca: (Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich, ul. Stanisława Staszica 26-200 Końskie, NIP 658-17-07-358

 IDWew………………………………………….……………………………. 

Rola: odbiorca faktury (JST – odbiorca) 

3) Dostawca/Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych zawartych w fakturze oraz za jej skuteczne przesłanie do KSeF. W przypadku odrzucenia faktury przez system, Dostawca/Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wystawienia poprawnej faktury. 

4) Faktura ustrukturyzowana, o której mowa powyżej, jest uznana za doręczoną Zamawiającemu z chwilą nadania jej przez KSeF unikalnego numeru identyfikacyjnego, pod warunkiem spełnienia wymogów zawartych w ust. 2. W przypadku, gdyby wymogi z ust. 2 nie zostały spełnione Zamawiający uprawniony będzie do wysłania żądania korekty faktury pierwotnej „do zera” i ponownego jej wystawienia z danymi zawierającymi prawidłowo wypełnione pola zgodne z ust. 2. 

5) Dostawca/Wykonawca w określonych przypadkach prześle Zamawiającemu fakturę w postaci papierowej lub elektronicznej z adresu e-mail: Wykonawcy na adres e-mail: zdpaf@op.pl  tj. 

5.1) w przypadku awarii KSeF, o których mowa w art. 106nf i art. 106ng ustawy o podatku od towarów i usług; 

5.2) w przypadku braku obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem KSeF, co zostanie potwierdzone oświadczeniem Dostawcy/Wykonawcy złożonym w formie pisemnej. 

6) Postanowienia ust.6.1- 6.4 stosuje się odpowiednio do faktur lub faktur ustrukturyzowanych wystawianych w okresie awarii, o której mowa w art. 106ne ust. 1 lub ust. 3 ustawy o VAT, zastosowania przez Zamawiającego/Dostawcę trybu offline24, o którym mowa w art. 106nda ustawy o VAT, lub okresu niedostępności KSeF, o którym mowa w art.106ne ust. 4 ustawy o VAT, z zastrzeżeniem, że: 

6.1) w przypadku faktury wystawionej w trybie offline24 (art. 106nda ustawy o VAT) - za termin otrzymania faktury przyjmuje się datę przydzielenia numeru identyfikującego fakturę w KSeF, 

6.2) w przypadku faktury wystawionej w okresie niedostępności KSeF (art. 106nh ustawy o VAT) – za termin otrzymania faktury przyjmuje się datę przydzielenia numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF, 

6.3) w przypadku faktury wystawionej w okresie awarii KSeF (art. 106nf ust. 1 ustawy o VAT) – za termin otrzymania faktury uznaje się datę jej faktycznego otrzymania przez nabywcę. W przypadku gdy data otrzymania faktury, o której mowa powyżej jest późniejsza niż data przydzielenia numeru identyfikującego tę fakturę w Krajowym Systemie e-faktur, za datę otrzymania tej faktury przez nabywcę uznaje się datę przydzielenia tego numeru w KSeF. 

6.4) w przypadku faktury wystawionej w okresie całkowitej awarii KSeF (art. 106ng ustawy o Vat) – za termin otrzymania faktury przyjmuje się datę faktycznego otrzymania faktury przez Zamawiającego w sposób z nim uzgodniony. 

7) W przypadku faktur, o których mowa w ust. 6 za początek biegu terminu płatności Strony zgodnie uznają: 

7.1) w przypadku faktury wystawionej w trybie offline24 – termin płatności biegnie od daty przydzielenia numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF, 

7.2) w przypadku faktury wystawionej w okresie niedostępności KSeF - termin płatności biegnie od daty przydzielenia numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF, 

7.3) w przypadku faktury wystawionej w okresie awarii KSeF – termin płatności biegnie od daty jej faktycznego otrzymania przez nabywcę. W przypadku gdy data otrzymania faktury, o której mowa powyżej jest późniejsza niż data przydzielenia numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF, termin ten biegnie od daty przydzielenia tego numeru w KSeF, 

7.4) w przypadku faktury wystawionej w okresie całkowitej awarii KSeF – termin płatności biegnie od daty faktycznego otrzymania faktury przez Zamawiającego w sposób z nim uzgodniony. 

8) W przypadku gdy Dostawca/Wykonawca nie jest obowiązany do wystawienia faktury przy pomocy KSeF albo w trakcie realizacji Umowy przestanie być obowiązany do wystawienia faktur przy wykorzystaniu KSeF, termin płatności biegnie od daty przesłania Zamawiającemu faktury w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ust.5. 

9) Wykonawca przekaże informację o wystawieniu faktury w krajowym Systemie e-Faktur na adres e-mail zdpaf@op.pl
§8
1. Odbiór Inwestycji odbywać się będzie na podstawie odbioru końcowego.
2. Roboty będące przedmiotem umowy podlegają następującym etapom odbioru:
1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – bez zbędnej zwłoki, lecz nie dłużej niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia do odbioru;

2) rozpoczęcie czynności odbioru końcowego – w ciągu 14 dni od daty pisemnego powiadomienia Zamawiającego;

3) odbiór przed upływem okresu rękojmi -  na 7 dni przed upływem okresu rękojmi.

4) odbiór pogwarancyjny – w ciągu 30 dni od daty upływu okresu gwarancji.

3. Z czynności odbiorowych strony spisują protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych              w trakcie odbioru wad.

4. Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego robót, wymaga pisemnego zawiadomienia Zamawiającego oraz potwierdzenia w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru zakończenia robót .

5. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu następujące dokumenty:

1) oświadczenie kierownika (ów) robót o zgodności wykonania robót                        z  obowiązującymi przepisami prawa i normami, a także o uporządkowaniu terenu budowy i doprowadzeniu go do należytego stanu,

2) atesty wbudowanych materiałów, świadectwa jakości, wyniki badań laboratoryjnych,  gwarancje  urządzeń;

3) wyniki pomiarów kontrolnych wykonanych zgodnie z SST ;

4) dziennik budowy;

5) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą lub zgłoszenie do powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej wraz z wersją roboczą powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej oraz oświadczenie że punkty geodezyjne są w należytym stanie.
6. Konsekwencją braku jakiegokolwiek z dokumentów wymienionych w ust. 6 jest odmowa odbioru.

7. W przypadku, gdy zostaną stwierdzone wady i usterki wykonanych robót, Zamawiający ma prawo:

1) jeżeli wady, usterki nadają się do usunięcia wyznaczyć Wykonawcy termin na dokonanie poprawek. Fakt usunięcia wad i usterek zostanie stwierdzony protokolarnie przez strony umowy i inspektora nadzoru;

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, może żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia 

3) jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
8. Protokołem końcowym jest ostatni protokół, do którego Zamawiający nie wniesie   uwag odnośnie wykonanych robót budowlanych.

§9
1. Wykonawca zachowuje odpowiedzialność za wykonane roboty budowlane :

- z tytułu rękojmi przez okres ……………. 

- z tytułu gwarancji przez okres …………… 

od daty spisania protokołu końcowego, o którym mowa w § 8 ust. 8
2. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady robót wykonanych przez Wykonawcę, to Zamawiający wzywa Wykonawcę do ich usunięcia i wyznacza mu w tym celu odpowiedni termin. 

3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 2, to  Zamawiający ma prawo zlecenia naprawy innemu Wykonawcy, a koszty takiej naprawy zostaną zapłacone z kwoty zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
4. Strony ustalają, że w czasie trwania okresu gwarancji na wezwanie Zamawiającego będą przeprowadzane przeglądy gwarancyjne.
§10
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ………….. zł (5 %  ceny za przedmiot umowy określonej w § 7 ust. 1 umowy) w formie ……………………………………………………………………………………………………………
2. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:

1) 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

2) 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji – kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji , rękojmi .
§11
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary:

a) W wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 - za zwłokę w wykonaniu zamówienia  w terminie określonym w § 4  ust. 1 pkt. 3, za każdy dzień zwłoki;
b) w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 7 ust. 1 w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 5 za każdy przypadek naruszenia;
c) w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 7 ust. 1 w przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z terminu, o którym mowa w § 5 ust. 6 i/ lub 7  za każdy dzień zwłoki w przekazaniu dokumentów dotyczących zatrudnienia;
d) w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 7 ust. 1 w przypadku uniemożliwienia przez Wykonawcę przeprowadzenia czynności kontrolnych, o których mowa w § 5 ust. 8, za każdy przypadek uniemożliwienia dokonania kontroli, jeżeli po uprzednim pisemnym wezwaniu przez Zamawiającego, Wykonawca nie zrealizuje obowiązku, w terminie określonym przez Zamawiającego;
e) w wysokości 0,03% wynagrodzenia całkowitego brutto, określonego w § 7 ust. 1 – za każdy przypadek braku aktualizacji wykazu osób, o którym mowa w § 5 ust. 7;
f) w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych :

- w odbiorze końcowym;

- w okresie gwarancji i rękojmi 

za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następującego po terminie wyznaczonym na usunięcie wad.
g) W wysokości 10% wartości wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 - z tytułu nienależytego wykonania, polegającego na zaistnieniu wad nie kwalifikujących się do usunięcia, ale umożliwiających korzystanie z wykonanego przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem – stwierdzonych w ramach procedury odbioru;
h) w wysokości 30% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 7 ust. 1 - z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy;
i) w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 7 ust. 1– za każdy dzień braku zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, naliczaną od dnia następującego po terminie określonym w § 4  ust. 3 pkt. 1;
j) w wysokości 3% wartości wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 7 ust. 1 - z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przez co rozumie się sytuację, gdy brak zapłaty wynagrodzenia przekroczy 14 dni od terminu określonego w §  3  ust. 4 ;
k) w wysokości 3% wartości wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 7 ust. 1 - za nieprzedłożenie do akceptacji Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, za każdy przypadek;
l) w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 7 ust. 1 - za każdy przypadek nieprzedłożenia, w terminie 7 dni kalendarzowych od wystąpienia okoliczności skutkującymi zmianami w umowie o podwykonawstwo, do zaakceptowania projektu tych zmian do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane za każdy dzień zwłoki w nieprzedłożeniu;
ł)  w wysokości 3% wartości wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 7 ust. 1 - z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu zmian do umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane, gdy zwłoka w nieprzedłożeniu przekroczy 14 dni, za każdy przypadek;
m) w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 7 ust. 1 - za zwłokę w przedłożeniu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, oraz jej zmiany, w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 5 lub 6, za każdy dzień zwłoki;
n) w wysokości 3% wartości wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 7 ust. 1 - z tytułu nieprzedłożenia kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, oraz jej zmiany, gdy zwłoka w nieprzedłożeniu przekroczy 14 dni w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 5 lub 6, za każdy przypadek;
o) w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 7 ust. 1 – za niewprowadzenie wymaganej przez Zamawiającego zmiany do Umowy o podwykonawstwo, w tym za niewprowadzenie zmiany w zakresie terminu zapłaty, o której mowa w § 3 ust. 6 za każdy przypadek;

2. Jeśli Zamawiający na skutek zwłoki Wykonawcy w realizacji Zamówienia dozna szkody przekraczającej wartość kary umownej, ma prawo domagać się od Wykonawcy pokrycia pełnej szkody na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

3. Strony uzgadniają, że kary umowne przewidziane w niniejszej umowie, naliczane są niezależnie od siebie, a w razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, zamawiający może potrącić z wynagrodzenia kwotę stanowiącą równowartość tych kar i tak pomniejszone wynagrodzenie wypłacić wykonawcy (potrącenie umowne). Artykułu 498 § 1 w zakresie wymagalności i art. 499 Kodeksu cywilnego nie stosuje się.

4. Łączna kwota kar umownych naliczonych zgodnie z ust. 1 nie przekroczy kwoty stanowiącej 50% wynagrodzenia całkowitego brutto , o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy.
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający – 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3

2) za zwłokę w uregulowaniu faktury – odsetki w wysokości ustawowej.

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

1) Wykonawca nie przystąpił do przekazania placu budowy 

2) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w ciągu 30 dni od daty przejęcia placu budowy protokółem.

3) Wykonawca przerwał realizację zadania na dłużej niż 30 dni.

4) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w ofercie złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy;

5) czynności objęte umową wykonuje podmiot inny niż wskazany w ofercie złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót będących przedmiotem niniejszej umowy;

6) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży              w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;

7) Wykonawca realizuje roboty objęte niniejszą umową niezgodnie z przedmiarem robót  lub niniejszą umową;

8) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpić może zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części.

9) W wyniku upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy.

10) W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w § 5 ust. 4 lub zmiany sposobu zatrudnienia osób wskazanych w ofercie, Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić, 
11) Wykonawca  zaniecha wykonania przedmiotu umowy bez łącznego udziału pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów używanych do wykonania przedmiotu umowy wynosił co najmniej 10%.
7. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.
8. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy; 

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy  nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

4) w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; sporządzone dokumenty stanowić będą podstawę do wystawienia faktur przez Wykonawcę;

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 10 dni od daty sporządzenia protokołu inwentaryzacji robót, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

9. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

1) dokonania odbioru robót przerwanych w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia na zasadach określonych w niniejszej umowie;

2) odkupienia materiałów, konstrukcji i urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy, określonych w ust. 8 pkt 2 w terminie 30 dni od daty przekazania przez Wykonawcę wykazu, o którym mowa w ust. 8 pkt 4 Zamawiającemu, według cen, za które zostały nabyte;

3) przejęcia placu budowy pod swój dozór w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy.

10. W przypadku wystąpienia kar umownych należnych Zamawiającemu określonych              w niniejszym paragrafie, Zamawiający wystawia notę księgową i wzywa do zapłaty ich przez Wykonawcę. W przypadku nie wpłacenia należnych kar umownych Zamawiający potrąci je z faktury wystawionej przez Wykonawcę. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych.

§12
1. Zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności .
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:

2.1. Terminu zakończenia: 
1) wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych mających wpływ na termin realizacji zamówienia;

2) z powodu okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy,

3) z powodu wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych udokumentowanych przez Wykonawcę i potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, uniemożliwiających dochowanie wymogów technicznych i technologicznych,
4) na skutek działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,
5) wystąpią zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego,

6) wystąpią odmienne od przyjętych w dokumentacji lecz niezależne od Wykonawcy warunki terenowe, w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych niemożliwych do uwzględnienia na etapie projektowania,
7) wystąpi kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi inwestycjami.

2.2. Przedłużenie terminu określonego w § 4 pkt.4  może nastąpić na wniosek Wykonawcy złożony o przedłużenie terminu wykonania umowy. Zamawiający po rozpatrzeniu wniosku, może w ciągu 7 dni wyrazić zgodę na przedłużenie terminu wykonania umowy o czas uzgodniony przez obie strony.

3.  Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, dotyczące niezafakturowanych części zamówienia, będzie waloryzowane w trakcie obowiązywania umowy w przypadku: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego a warunkiem dokonania waloryzacji będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz szczegółowe uzasadnienie wpływu zmian na wzrost kosztów realizacji umowy. Waloryzacja będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowych stawek podatku VAT lub podatku akcyzowego i zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana; 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę a warunkiem dokonania waloryzacji będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz szczegółowe uzasadnienie wpływu zmian na wzrost kosztów realizacji umowy. Waloryzacja będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowej kwoty wynagrodzenia za pracę i zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana; 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne a warunkiem dokonania waloryzacji będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz szczegółowe uzasadnienie wpływu zmian na wzrost kosztów realizacji umowy. Waloryzacja będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowych zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu i zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.

4)zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. 2020 poz.1342 ze zm.) – jeżeli w/w zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
4. W przypadku niewykazania przez Wykonawcę wpływu zmian, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu na wzrost wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiający ma prawo odmówić waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy do czasu przedstawienia ponownego uzasadnienia oraz dokumentów potwierdzających wzrost kosztów realizacji umowy przez Wykonawcę. 
5. W przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia zgodnie z art. 439 ustawy Pzp dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy na następujących zasadach: 
6. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3 pkt. 1 Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktury wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

7.
W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3 pkt. 2 Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktury wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

8.
W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3 pkt. 3 Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, 

      o których mowa w ust. 3 pkt 3.
9.
Zamawiający po zaakceptowaniu wniosków, o których mowa w ust.6 – 8 , wyznacza datę podpisania aneksu do umowy.

10.
Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy, o którym mowa w ust. 7.

11.
Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w niniejszym paragrafie, na koszty wykonania zamówienia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego.
12. Przewiduje się możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy. W takim przypadku umowne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone z tym, że wynagrodzenie to nie może być niższe niż 80% umownego wynagrodzenia brutto.

13. Przewiduje się możliwość wprowadzenia zamiany materiałów i urządzeń pod warunkiem, że zmiany te będą wynikać z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany obowiązujących przepisów, z uwagi na niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń lub zmiany te będą konieczne ze względów technologicznych pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń.

14.  Zmiany niniejszej umowy, o której mowa w niniejszym § oraz nieistotne zmiany umowy wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i nie mogą być sprzeczne z postanowieniami ustawy z dnia 11 września 2019r. Pzp ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)
§13
1. Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego:

1) roboty drogowe ………………………………………………………………....... 
2. Osoby wskazane w ust. 1 działają w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

      Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 1.        O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy
§14

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy/ robót:

1) drogowych ……………………..
2. Osoby wskazane w ust. 1 działają w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

§15
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane, Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony zobowiązują się poddać mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy stronami przy realizowaniu przedmiotu umowy lub  z nią związane, w przypadku braku możliwości ich polubownego załatwienia, będą rozpatrywane przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§16
Strony uzgadniają, że roboty budowlane objęte niniejszą umową nie mogą stanowić przedmiotu cesji w rozumieniu art.509 §1 Kodeksu Cywilnego.
§17

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
§18
Integralną częścią Umowy są następujące Załączniki:

1.
Załącznik Nr 1 –  przedmiar/y robót
      2.
Załącznik nr 2 –   oferta Wykonawcy 

3.  Załącznik nr 3 - oświadczenie o podzielonej płatności

      4.  Załącznik nr 4 -  oświadczenie dotyczące rachunku bankowego
      5. Załącznik nr 5 - Kalkulacja ceny ofertowej
Zamawiający
   





                                 Wykonawca

* nie potrzebne skreślić 


