Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg zlokalizowanych w m. Klecza Dolna – ul. Jasna, Nad Wiaduktem, Zielona oraz Manhattan.

UMOWA nr IR.272.42.2026

w dniu …………………….. 2026 roku pomiędzy Gminą Wadowice, Urząd Miejski w Wadowicach, Plac Jana Pawła II 23 zwaną w dalszym tekście „ZAMAWIAJĄCYM” reprezentowanym przez:
1. …………………………………………..
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwaną/-ym dalej „WYKONAWCĄ” „PROJEKTANTEM”, p
wspólnie zwanymi dalej „STRONAMI”, a odrębnie „STRONĄ”

zawarta została umowa o następującej treści

Oświadczenia Stron
Strony oświadczają, że niniejsza umowa, została zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 roku (Dz. U. z 2026 roku, poz. 793 z p. zm. – tekst jednolity) zwana dalej „Prawo zamówień publicznych lub PZP”.
§ 1

Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Projektant przyjmuje do wykonania prace projektowe pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg zlokalizowanych w m. Klecza Dolna – ul. Jasna, Nad Wiaduktem, Zielona oraz Manhattan.”, polegające na sporządzeniu dokumentacji projektowej (projekt budowlany – projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno – budowlany, oraz projekt techniczny i wykonawczy), wraz z uzyskaniem wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji, które pozwolą Gminie Wadowice wykonać wszelkie niezbędne roboty budowlane polegające na przebudowie dróg zlokalizowanych w m. Klecza Dolna – ul. Jasna, Nad Wiaduktem, Zielona oraz Manhattan.”.
2. Wykonawca uzyska dla niniejszego zadania prawomocną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRiD), lub/i prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę lub/i zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych; wydane przez właściwy organ administracji architektoniczno – budowlanej, które umożliwią zrealizowanie inwestycji.
3. Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawowanie nadzoru autorskiego zgodnie z §14 niniejszej umowy, jak również zobowiązany jest uczestniczyć w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową będącą przedmiotem niniejszej umowy, a w szczególności poprzez udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień na zapytania wykonawców na etapie postępowania przetargowego oraz w trakcie wykonywania robót budowlanych, udzielania wyjaśnień w sprawie dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań. Wymienione czynności Wykonawca wykona w ramach wynagrodzenia za dokumentację projektową wykonaną w ramach niniejszej umowy. 
4. Przedmiotowa dokumentacja będzie służyć, jako opis przedmiotu zamówienia do zamówienia na roboty budowlane w oparciu o przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz na ich podstawie realizowany będzie pełny zakres robót budowlanych. Dokumentacja projektowa w swej treści powinna określać przedmiot zamówienia, w tym w szczególności: technologię robót, materiały i urządzenia a także parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń i wyposażenia w sposób nieutrudniający uczciwej konkurencji. Zgodnie z art. 99 ust. 5 i 6 ustawy prawo zamówień publicznych, przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub nie można tego opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy /lub, równoważne/ lub inne równoznaczne wyrazy. Ponadto, jeżeli przedmiot zamówienia został opisany w sposób, o którym mowa w ust. 5 art. 99 ustawy PZP Wykonawca dokumentacji projektowej jest zobowiązany do wskazania kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności.
5. Przedmiot umowy obejmuje sporządzenie kompletnego projektu budowlanego, technicznego i wykonawczego w zakresie zgodnym z wymogami prawa budowlanego i przepisów wykonawczych dla przedmiotowego projektu. Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem niniejszej umowy winna obejmować w szczególności:
1) przebudowę jezdni ulic,
2) przebudowę konstrukcji nawierzchni
3) przebudowę i/lub budowę poboczy,
4) przebudowę i/lub budowę odwodnienia drogowego
5) wykonanie odprowadzenia zebranych wód opadowych z przedmiotowego terenu, 
 wraz z terenem przyległym, w sposób będący optymalnym rozwiązaniem pod względem technicznym, finansowym oraz społecznym, 
6) budowę oświetlenia drogowego lub przebudowę już istniejącego oświetlenia. Prace projektowe należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zarządzeniu Burmistrza Wadowic nr 0050.1569.2024.IR z dnia 28 marca 2024 r. Zarządzenie stanowi załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia ,
7) budowę nowych zjazdów publicznych, indywidualnych oraz przebudowę już istniejących, 
8) budowę/przebudowę/rozbudowę przepustów (jeżeli wystąpi taka konieczność),
9) budowę/przebudowę umocnienia skarpy nasypu (jeżeli wystąpi taka konieczność),
10) inwentaryzację istniejącej sieci infrastruktury technicznej w rejonie projektowanej inwestycji wraz z uwzględnieniem jej przebudowy, rozbudowy i/lub zabezpieczeniem (urządzenia telekomunikacyjne, cieplne, gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne, elektryczne, teletechniczne itp.),
11) rozbiórkę elementów drogi, przepustów i innych,
12) wycinkę istniejącej zieleni oraz wykonanie nasadzeń,
13) budowę urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego.
14) ostateczną długość oraz kilometraż dróg, Wykonawca ustali z Zamawiającym, w trakcie realizacji opracowań projektowych w wyniku zastosowania rozwiązań projektowych. 
15) Ostateczna nazwa zadania, która będzie obowiązywała na etapie składania wniosku o pozwolenie na budowę i/lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej i/lub zgłoszenia dla całej inwestycji, Projektant uzgodni z Zamawiającym, 
16) Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej, celem uzyskania informacji, które mogą być przydatne dla przygotowania oferty oraz zawarcia umowy. Dodatkowe informacje dotyczące realizowanych zadań dostępne są w ogólnodostępnych portalach mapowych pod następującymi adresami: https://wadowice.lp-portal.pl i https://wadowicki.webewid.pl/e-uslugi/portal-mapowy.
17) uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę i/lub prawomocnego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej i/lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia, 


6. Obowiązki Wykonawcy, niezbędne do prawidłowej realizacji zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej:
1) wykonanie projektu budowlanego zawierającego projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty,
o których mowa w art. 33 ust 2 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane, 
2) wykonanie projektu technicznego wraz z niezbędnymi pozwoleniami, obliczeniami, badaniami, opiniami, uzgodnieniami oraz zaświadczeniami, o których mowa w ustawie Prawo Budowlane - jeżeli zachodzi taka konieczność, 
3) wykonanie projektu wykonawczego wraz z niezbędnymi pozwoleniami, obliczeniami, badaniami, opiniami, uzgodnieniami oraz zaświadczeniami, o których mowa w ustawie Prawo Budowlane,
4) sporządzenie pełnego opisu stanu istniejącego wraz z dokumentacją fotograficzną przed przystąpieniem do wykonywania prac projektowych, 
5) opracowanie projektu zagospodarowania terenu,
6) opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych,
7) przedstawienie mapy ewidencji gruntów z klauzulą aktualności z czytelnymi numerami wszystkich działek wchodzących w skład inwestycji drogowej,
8) uzyskanie zgód na dysponowanie nieruchomością na cel realizacji inwestycji od prywatnych właścicieli terenu - jeżeli zachodzi taka konieczność,
9) uzyskanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – jeżeli zachodzi taka konieczność,
10) wykonanie badań i opracowań geologiczno – inżynierskich i geotechnicznych, w tym ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych – jeżeli zachodzi taka konieczność, 
11) opracowanie koncepcji projektowej inwestycji wraz z granicami własności zajętych działek pod inwestycję, na mapie ewidencji gruntów, z naniesioną na czerwono, zajętością terenu pod inwestycję (tylko w przypadku, gdy inwestycja będzie wymagała zajęcia działek prywatnych nie stanowiących własności Gminy Wadowice), 
12) sporządzenie projektu branży drogowej, na podstawie zaakceptowanej koncepcji projektowej (pisemnie przez Zamawiającego), w tym rozwiązania sytuacyjne, wysokościowe, konstrukcyjne, materiałowe, przekroje poprzeczne i charakterystyczne, uzbrojenie terenu itp.,
13) sporządzenie projektu branżowego związanego z budową/przebudową/rozbudową drogi (zapewnienie właściwego odwodnienia dla projektowanego układu komunikacyjnego, w tym także przebudowa lub remont istniejących już elementów odwodnienia). W dokumentacji należy jednocześnie uporządkować - ewentualne dopływające na przedmiotową drogę wody powierzchniowe z przyległych terenów, dróg, ulic i zjazdów. Należy również opracować plany warstwicowe skrzyżowań (odwodnienie powierzchni skrzyżowań) oraz w innych lokalizacjach (zjazdy) – dla sprawdzenia poprawności odprowadzania wody z jezdni,
14) sporządzenie projektu branżowego związanego z budową/przebudową/rozbudową lub zabezpieczeniem istniejących sieci i przyłączy infrastruktury technicznej (urządzenia telekomunikacyjne, cieplne, gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne, elektryczne, teletechniczne itp.), w tym uzyskanie zgody na dysponowanie nieruchomością na cel realizacji inwestycji od prywatnych właścicieli terenu, oraz opracowanie projektu branżowego związanego z ewentualnym rozwiązaniem kolizji z urządzeniami obcej infrastruktury technicznej – jeżeli zachodzi taka konieczność,
15) uzyskanie warunków technicznych od zarządców infrastruktury technicznej występującej w rejonie planowanej inwestycji. Uzyskując warunki techniczne budowy i przebudowy infrastruktury kolidującej z inwestycją Wykonawca działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego, w związku z powyższym w jego obowiązku jest sprawdzenie poprawności wydanych warunków i uzyskanie warunków zgodnych z obowiązującymi przepisami. Uzgodnienia dokumentacji z Gestorami nie mogą zawierać żadnych uwarunkowań i zastrzeżeń, winny być „bez uwag”. Wykonawca zobowiązany jest do stałego monitorowania ważności, aktualności oraz zgodności z obowiązującymi przepisami wszystkich uzyskanych warunków technicznych, uzgodnień, opinii, porozumień, decyzji administracyjnych oraz umów zawartych z gestorami sieci i innymi podmiotami uczestniczącymi w procesie inwestycyjnym, przez cały okres realizacji dokumentacji projektowej aż do uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej umożliwiającej realizację inwestycji.
W przypadku utraty ważności, zmiany warunków technicznych, zmiany stanu prawnego lub wymagań gestorów sieci, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dokonać ich aktualizacji, ponowienia lub renegocjacji, na własny koszt i ryzyko, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
Obowiązek ten obejmuje w szczególności uzgodnienia oraz porozumienia z gestorami infrastruktury technicznej, w tym przede wszystkim z operatorem sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A., oraz TAURON Nowe Technologie,
o ile infrastruktura tego operatora występuje w obszarze objętym inwestycją.
16) sporządzenie projektu budowy oraz niezbędnej przebudowy, rozbudowy i remontów obiektów inżynierskich (przepusty, konstrukcje oporowe), jak również ogrodzenia, schody, pochylnie, bariery, w zakresie zapewniającym poprawne rozwiązanie zarówno nowoprojektowanych jak i przebudowywanych elementów inwestycji - jeżeli niniejsze elementy wystąpią w projekcie lub będą konieczne do prawidłowego funkcjonowania inwestycji, 
17) przedstawianie Zamawiającemu do akceptacji propozycji rozwiązań obiektów inżynierskich oraz uszczegółowionych rozwiązań projektowych – jeżeli niniejsze elementy wystąpią w projekcie lub będą konieczne do prawidłowego funkcjonowania inwestycji,
18) sporządzenie projektu wyburzeń (rozbiórek) istniejących obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem materiałów z rozbiórek z uwzględnieniem przepisów o ochronie środowiska oraz przepisów o odpadach,
19) sporządzenie projektu urządzeń ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko (ekrany akustyczne, indywidualna ochrona budynków, przejścia dla zwierząt, zieleń izolacyjna itp.), zgodnie z uzyskaną decyzją środowiskową – jeżeli niniejsze elementy wystąpią w projekcie lub będą konieczne do prawidłowego funkcjonowania inwestycji,
20) opracowanie wniosku wraz z materiałami o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji, a także uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów i uzgodnień wynikających z otrzymanej przez Wykonawcę decyzji - jeżeli wystąpi taka konieczność,
21) opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia wodnoprawnego, a także uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów i uzgodnień wynikające z otrzymanej przez Wykonawcę decyzji - jeżeli zachodzi taka konieczność,
22) przygotowanie niezbędnych materiałów do złożenia wniosku o zawarcie umowy z PGW Wody Polskie - jeżeli zachodzi taka konieczność,
23) sporządzenie projektu docelowej organizacji i zabezpieczenia ruchu drogowego, oraz pieszego na rozpatrywanym obszarze, z uwzględnieniem i sprawdzeniem widoczności,
24) sporządzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego oraz pieszego na rozpatrywanym obszarze, z uwzględnieniem i sprawdzeniem widoczności,
25) uzyskanie niezbędnych zezwoleń, decyzji i pozwoleń od Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie – jeżeli zachodzi taka konieczność,
26) uzyskanie niezbędnych uzgodnień, zezwoleń, decyzji, pozwoleń oraz innych dokumentów od Powiatu Wadowickiego – jeżeli zachodzi taka konieczność, 
27) uzyskanie w imieniu Inwestora wymaganych przepisami prawa decyzji, porozumień, pozwoleń, warunków, odstępstw, opinii i uzgodnień oraz wykonania obowiązków wynikających z powyższych dokumentów i pokrycia ewentualnych kosztów z nich wynikających, a także wykonanie innych, niewymienionych opracowań niezbędnych do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę lub/i prawomocnego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej lub/i zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia, których koszt należy uwzględnić w wycenie. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikające z wygaśnięcia, utraty ważności lub dezaktualizacji uzyskanych uzgodnień, warunków technicznych, decyzji, porozumień oraz umów branżowych, jeżeli nastąpiło to z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności wskutek opóźnień w realizacji prac projektowych.
28) opracowanie niezbędnych obliczeń, uzupełniających badań i pomiarów,
29) uzyskanie, w razie konieczności, zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami ustawy – Prawo budowlane oraz przepisami techniczno-budowlanymi dotyczącymi dróg publicznych, 
30) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami,
31) opracowanie przedmiarów robót dla poszczególnych zakresów i rodzajów robót (przedmiar sporządzony dla ostatecznej wersji projektu, zaakceptowanej przez organ architektoniczno –budowlany tj. zgodnie z wytycznymi podanymi w § 4 umowy ),
32) opracowanie kosztorysów inwestorskich dla każdego rodzaju i zakresu robót (kosztorys sporządzony dla ostatecznej wersji projektu, zaakceptowanej przez organ architektoniczno –budowlany tj. zgodnie z wytycznymi podanymi w § 4 umowy),
33) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdego zakresu robót STWIOR (dla ostatecznej wersji projektu, zaakceptowanej przez organ architektoniczno –budowlany tj. zgodnie z wytycznymi podanymi w § 4 umowy),
34) przygotowywanie materiałów oraz udział w spotkaniach informacyjnych (konsultacje społeczne), w tym sporządzenie oraz przedstawienie prezentacji w celu zapoznania lokalnej społeczności z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi. Materiały informacyjne powinny zawierać opis planowanych rozwiązań projektowych. Projektant ma również obowiązek analizować składane przez mieszkańców uwagi,
35) sporządzenie materiałów promocyjnych i/lub informacyjnych i/lub ankiet (materiały związane z prezentacjami dla mieszkańców).
36) Przedstawione rozwiązania przez projektanta muszą być kompleksowe, uwzględniające wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego użytkowania w przyszłości zaprojektowanych obiektów i urządzeń. Dodatkowo opracowana dokumentacja projektowa winna gwarantować osiągnięcie celu, któremu ma służyć.
37) Obiekty budowlane i związane z nimi urządzenia budowlane należy projektować w sposób zapewniający formę architektoniczną dostosowaną do krajobrazu i otaczającej zabudowy.
38) Na każdym etapie procesu projektowego fragmenty projektu, należy opiniować z Zamawiającym.
39) Gdziekolwiek w Specyfikacji Technicznej przywołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany w ww. przepisach i zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień złożenia wniosków o dokonanie odbioru opracowań projektowych.
40) Wykonawca w trakcie realizacji umowy jest zobowiązany wykonać dodatkowo opracowania nie wymienione w opisie zamówienia, a związane z wymaganiami jednostek opiniujących, nie wykraczające jednak poza przedmiot umowy, bez zapłaty dodatkowego wynagrodzenia przez Zamawiającego. Ryzyko wystąpienia takiej ewentualności należy ująć w składanej ofercie cenowej.
41) Zakres rzeczowy i ilościowy rozwiązań projektowych oraz obiektów i urządzeń związanych z przedmiotową inwestycją Wykonawca przyjmie, na podstawie wyżej wymienionego wstępnego zakresu rzeczowego przez Zamawiającego (nie ograniczając się wyłącznie do zakresu w nim wyszczególnionego), zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi w tym zakresie. Zamawiający ma prawo wydać polecenie zmian (mieszczących się w obowiązujących przepisach) w zaproponowanych przez Wykonawcę rozwiązaniach projektowych. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia poleceń Zamawiającego. Potrzebne informacje i uwarunkowania wynikające z istniejącego zagospodarowania terenu, na którym będzie zlokalizowane przedmiotowe przedsięwzięcie, Wykonawca uzyska własnym staraniem w ramach wykonania dokumentacji projektowej.




§ 2

Obowiązki Wykonawcy w ramach pełnienia nadzoru autorskiego:
1) Pełnienie nadzoru autorskiego w pełnym zakresie czynności określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz obowiązki wynikające z postanowień niniejszego OPZ, SWZ oraz Umowy, w tym w szczególności wszelkie prace analityczno-projektowe realizowane zarówno w siedzibie Wykonawcy jak i przede wszystkim w trakcie pobytów na budowie i/lub pobytów w siedzibie Zamawiającego (w okresie realizacji robót budowlanych), wykonywane na wezwanie/zapytanie Zamawiającego i/lub wezwanie/zapytanie przedstawicieli nadzoru inwestorskiego (potwierdzone przez Zamawiającego), i/lub wezwanie/zapytanie Wykonawcy robót budowlanych (potwierdzone przez Zamawiającego), w ramach których, Wykonawca zobowiązany jest w głównej mierze do:
a) pełnienia nadzoru autorskiego przy realizacji zadania objętego niniejszym opracowaniem w okresie do 5 lat od daty przekazania Zamawiającemu prawomocnego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej lub/i pozwolenia na budowę lub/i zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia, 
b) pełnienia nadzoru autorskiego oraz branie czynnego udział w spotkaniach w trakcie procedury projektowej jak i w trakcie wykonywania robót budowlanych, uważa się również za integralną część niniejszego zamówienia, bez możliwości żądania dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu, 
c) oceny w toku wykonywania robót budowlano-montażowych zgodności ich realizacji z założeniami dokumentacji projektowej, 
d) wyjaśniania Zamawiającemu lub Wykonawcy robót wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej (w terminie do 3 dni od daty ich zgłoszenia w formie telefoniczne, papierowej, poczty elektronicznej lub faxem), 
e) opiniowania projektu wykonawczego, technologicznego i zamiennego wykonywanego przez Wykonawcę robót, w zakresie ich zgodności z założeniami i wymaganiami dokumentacji projektowej (w terminie do 5 dni od daty ich zgłoszenia w formie papierowej, poczty elektronicznej lub faxem), 
f) dbania by zakres zmian projektowych wprowadzonych przez Wykonawcę robót na etapie realizacji nie spowodował istotnej zmiany w zatwierdzonym projekcie budowlanym,
g) opiniowania przedkładanych przez Wykonawcę robót dokumentów, wykazujących odmienne warunki od opisanych w Dokumentacji Projektowej oraz dostosowania dokumentacji projektowej w zakresie poszczególnych branż do warunków zastanych na budowie oraz do wyników badań i pomiarów wykonywanych i przedkładanych przez Wykonawcę robót lub Zamawiającego w trakcie realizacji robót budowlanych (w tym m.in. kontrolnych badań geologicznych podłoża gruntowego), a odbiegających od wyników badań i pomiarów, treści map oraz wszelkich opracowań i inwentaryzacji, sporządzonych z należytą starannością przez Wykonawcę na etapie realizacji dokumentacji projektowej oraz opracowań i usług towarzyszących, jeżeli te odmienne warunki wynikają z wystąpienia niezależnych okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie opracowania dokumentacji projektowej (w terminie do 5 dni roboczych od daty ich zgłoszenia w formie papierowej, poczty elektronicznej lub faxem), 
h) uzgadniania na bieżąco dokumentacji warsztatowej i montażowej opracowanej przez Wykonawcę robót (w terminie do 5 dni roboczych od daty ich zgłoszenia w formie papierowej, poczty elektronicznej lub faxem),
i) przedkładania Zamawiającemu i przedstawicielom nadzoru inwestorskiego wyjaśnienia precyzującego przyczyny wystąpienia ewentualnych rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową, a stanem faktycznym (w tym również ewentualnych przekroczeń pozycji przedmiarowych), w terminie do 3 dni roboczych od daty ich zgłoszenia w formie telefoniczne, papierowej, poczty elektronicznej lub faxem,
j) udzielania Zamawiającemu, w miarę potrzeby, wyczerpujących odpowiedzi na pytania dotyczące przyjętych rozwiązań projektowych i uzyskanych uzgodnień (w terminie do 3 dni roboczych od daty ich zgłoszenia w formie telefoniczne, papierowej, poczty elektronicznej lub faxem),
k) brania udziału w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, w odbiorach częściowych, w odbiorze końcowym robót budowlanych oraz w czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych zdolności użytkowych poszczególnych obiektów inżynierskich i/lub elementów robót budowalnych (dotyczy sieci i urządzeń infrastruktury technicznej) – jeżeli Zamawiający zawiadomi o tym Wykonawcę w formie pisemnej,
l) nieodpłatnego dokonywania dodatkowych lub zamiennych opracowań projektowych w stosunku do rozwiązań przewidzianych w dokumentacji pierwotnej w przypadku, gdy będzie to konieczne i niezbędne dla prawidłowej realizacji projektu (w terminie do 7 dni roboczych od daty ich zgłoszenia w formie papierowej, poczty elektronicznej lub faxem),
m) doradzania w innych sprawach z zakresu dokumentacji projektowej, a dotyczących przedmiotu zamówienia (budowy), w terminie do 3 dni roboczych od daty ich zgłoszenia w formie telefoniczne, papierowej, poczty elektronicznej lub faxem,
n) nieodpłatnej aktualizacji, na wniosek Zamawiającego, kosztorysu inwestorskiego przed rozpoczęciem procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych oraz przekazanie kosztorysu inwestorskiego w wersji edytowalnej z prawem do aktualizacji przez Zamawiającego,
o) nieodpłatnego naniesienia zmian w przedmiarze robót i kosztorysie inwestorskim, na wniosek Zamawiającego, wynikających z konieczności podziału robót na inne części uwarunkowane wytycznymi do uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych lub podzielenia zadania na etapy robót z uwagi na brak przez Zamawiającego środków na realizację całego zadania,
p) przestrzegania podstawowych obowiązków projektanta, określonych w Ustawie Prawo Budowlane oraz Ustawie o Samorządzie Zawodowym. 

2) Na każde pytanie Wykonawca prześle odpowiedzi w pliku Word. Jeżeli odpowiedź będzie wiązała się z korektą STWIOR oraz Kosztorysu ofertowego, to Projektant opisze zakres korekty w pliku Word oraz dokona korekty odpowiedniej STWIOR, którą prześle w całości w pliku *.pdf. Ponadto dokona korekty, o ile będzie konieczna, w Kosztorysie ofertowym, co opisze w pliku Word. Natomiast cały, poprawiony kosztorys ofertowy prześle w formacje *.xls. W przypadku gdy odpowiedź na pytania będzie związana z korektą rysunku, to Wykonawca opisze zakres korekty w pliku Word oraz dokona korekty odpowiedniego rysunku, który prześle w całości w pliku *.pdf i AutoCad,
3) W przypadku odwołań od decyzji będącej przedmiotem umowy, Wykonawca ma obowiązek czynnie uczestniczyć w postępowaniu odwoławczym udzielając wyjaśnień wraz z ewentualnym odwoływaniem się od wydanych rozstrzygnięć do czasu uprawomocnienia się przedmiotowej decyzji, bez dodatkowego wynagrodzenia,
4) Jeżeli w opracowaniach zamiennych sporządzonych w ramach Nadzoru Autorskiego lub innych dokumentach, opracowanych w ramach czynności Nadzoru Autorskiego wystąpią jakiekolwiek wady lub braki, zgłoszone przez Wykonawcę robót i potwierdzone przez przedstawiciela Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego lub wskazane przez przedstawiciela Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego, Wykonawca (Projektant) w ramach rękojmi za wady jest zobowiązany do ich niezwłocznego usunięcia lub uzupełnienia. Czas przeznaczony na wprowadzenie zmian będzie odpowiedni do ich zakresu i określony przez przedstawiciela Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego w wezwaniu do usunięcia wad lub uzupełnienia braków. Wykonawcy z tytułu usunięcia wad lub uzupełnienia braków nie będzie przysługiwało wynagrodzenie,
5) Obowiązki Wykonawcy, w ramach pełnieniu nadzoru autorskiego, dotyczą okresu trwania robót budowlanych oraz okresu trwania postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robot budowlanych.
6) Terminy określone w „Obowiązki Wykonawcy w ramach pełnieniu nadzoru autorskiego”, mogą zostać wydłużone na wniosek Wykonawcy, po akceptacji ze strony Zamawiającego
§ 3

1. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według wspólnego słownika zamówień (CPV):
1) 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne,
2) 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,
3) 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,
4) 71300000-1 - Usługi inżynieryjne,
5) 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego,
6) 71240000-2 -Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania,
7) 71248000-8 nadzór nad projektem i dokumentacją.
2. Wykonawca winien we własnym zakresie dokonać sprawdzenia zapisów miejscowego planu zagospodarowania terenu w rejonie przedmiotu zamówienia.


§ 4

Termin wykonania
Projektant zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w zakresie wymienionym w § 1 umowy w terminie do 400 dni od daty podpisania niniejszej umowy, a w zakresie § 2 wykona umowę w okresie wskazanym § 2 pkt 1, a) umowy.




§ 5

Zespół autorski
1. Projekty wykonywane będą przez zespół autorski w składzie:
1) BRANŻA DROGOWA: 
a. Pan/Pani ………………………………. posiadający uprawnienia budowlane nr ……………………………… wydane przez ………………………………..a  do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej – projektant
b. Pan/Pani ………………………………. posiadający uprawnienia budowlane nr ……………………………… wydane przez ………………………………..a  do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej – sprawdzający

2. W przypadku zaistnienia niezależnej od Projektanta konieczności powierzenia jakichkolwiek prac związanych z Umową osobom innym niż wskazane w Ofercie w formularzu „potencjał kadrowy", Projektant jest zobowiązany uzasadnić zmianę i przedstawić propozycję nowej osoby do akceptacji Zamawiającego nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem wprowadzenia zmiany. Zamawiający jest zobowiązany do odpowiedzi w terminie 7 dni od dnia otrzymania propozycji zmiany i odrzucenia propozycji zmiany tylko, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej przez Projektanta nowej osoby będą niższe od kwalifikacji i doświadczenia personelu wymaganego w SWZ. Brak odpowiedzi Zamawiającego na propozycję zmiany w ww. terminie uznaje się za wyrażenie zgody na zmianę. Powyższe ma zastosowanie do innych Ekspertów, o których mowa w ust. 5.
3. Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia z pisemnym uzasadnionym żądaniem zmiany którejkolwiek z osób personelu, jeżeli w opinii Zamawiającego osoba ta nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy. Żądanie to jest dla Projektanta wiążące, o ile Projektant nie udowodni, że skierowane zarzuty są nieprawdziwe i nie wynikają z zaniedbań obowiązków Projektanta.
4. W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany osób personelu wykonującego przedmiot Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy z winy Projektanta w terminie 60 dni od dnia przedstawienia propozycji zmiany członka personelu Projektanta.
5. Projektant, z uwzględnieniem pozostałych obowiązków określonych w Umowie, jest zobowiązany także:
1) skierować do wykonania przedmiotu Umowy personel wskazany w Ofercie oraz innych ekspertów wymaganych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia;
2) przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji w terminie 14 dni od daty podpisania umowy, wykazu innych ekspertów skierowanych do realizacji usługi.


§ 6

Odbiór dokumentacji
1. Wykonawca dokona przekazanie Zamawiającemu protokołem zdawczo – odbiorczym następujących opracowań:
	Lp.
	Nazwa opracowania
	Ilość

	1
	Prawomocne pozwolenie na budowę lub/i prawomocne zezwolenie na realizację inwestycji drogowej lub/i zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia
	1 egz. w wersji papierowej

	2
	Mapa do celów projektowych
	1 egz. w wersji papierowej

	3
	Mapa zasadnicza wraz z naniesionymi granicami nieruchomości
	1 egz. w wersji papierowej

	4
	Mapa z podziałem nieruchomości – jeżeli wystąpi taka konieczność
	2 egz. w wersji papierowej

	5
	Mapa ewidencyjna gruntów z naniesioną zajętością działek pod projektowaną budowę drogi - jeżeli wystąpi taka konieczność
	1 egz. w wersji papierowej

	6
	Analiza własnościowa
	1 egz. w wersji papierowej

	7
	Zgody na dysponowanie działkami – oryginał, jeżeli wystąpi taka konieczność
	1 egz. w wersji papierowej

	8
	Wniosek wraz z materiałami o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem decyzji – jeżeli wystąpi taka konieczność
	1 egz. w wersji papierowej

	9
	Projekt budowlany sporządzony zgodnie z ustawą Prawo Budowlane (zawierający projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny, opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w art. 33 ust 2 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane)
	5 egz. w wersji papierowej

	10
	Projekt wykonawczy 
	3 egz. w wersji papierowej

	11
	1) Projekt stałej organizacji ruchu – 1 oryginał + 2 kopie
	3 egz. w wersji papierowej,

	12
	Projekt tymczasowej organizacji ruchu – 1 oryginał + 2 kopie
	3 egz. w wersji papierowej

	13
	2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIOR)
	3 egz. w wersji papierowej

	14
	3) Przedmiar robót 
	2 egz. w wersji papierowej,

	15
	4) Kosztorys inwestorski 
	2 egz. w wersji papierowej,

	16
	5) BIOZ
	2 egz. w wersji papierowej

	17
	6) Operat wodnoprawny wraz z prawomocną decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym - oryginał i kopia, jeżeli wystąpi taka konieczność
	2 egz. w wersji papierowej

	18
	7) Opinia geotechniczna – oryginał i kopia
	2 egz. w wersji papierowej

	19
	8) Projekt nasadzeń 
	3 egz. w wersji papierowej

	20

	9) Opracowanie szczegółowej inwentaryzacji zieleni z gospodarką szaty roślinnej kolidującejz planowaną inwestycją drogową wraz z projektem wycinki i nasadzeń drzew i krzewów, która będzie zgodna z zapisami zawartymi w uzyskanej decyzji środowiskowej, jeżeli zachodzi konieczność jej wykonania
	3 egz. w wersji papierowej

	21
	Dokumenty formalne - wszelkie opinie, decyzje, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty pozyskane lub wytworzone w trakcie i/lub na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia - oryginały
	1 egz. w wersji papierowej

	23
	Opis stanu istniejącego wraz z dokumentacją fotograficzną przed przystąpieniem do wykonania prac projektowych 
	1 egz. w wersji papierowej



2. Opracowania wymienione w ust. 1 winny być dodatkowo wykonane w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym typu pendrive lub płyta DVD w formacie *.doc lub .pdf (dla części opisowej), w formacie .dwg lub .dxf (dla części graficznej), w formacie .xlsx (dla części kosztorysowej i przedmiarowej).

3. Wszystkie opracowania wymienione w ust. 1, na dzień przekazania, stanowią wersję ostateczną wraz ze wszystkimi uwagami i zmianami naniesionymi w trakcie procedowania postępowania dotyczącego wydania prawomocnego pozwolenia na budowę lub/i prawomocnego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej lub/i zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia; przez właściwy organ administracji architektoniczno – budowlanej. Jeżeli Projektant przedłoży opracowania Zamawiającemu, a w trakcie wystąpią jakiekolwiek zmiany, Projektant jest zobowiązany nanieść te zmiany na każdym egzemplarzu opracowania, tak aby dokumentacja stanowiła spójną całość oraz nie występowały jakiekolwiek rozbieżności pomiędzy zatwierdzonym przez organ administracji architektoniczno – budowlanej projektem budowlanym, a projektem wykonawczym, przedmiarem, kosztorysem, STWIOR itp. UWAGA: pliki i foldery muszą być opisane w sposób określający ich zawartość.

4. Za wykonanie przedmiotu umowy w terminie, uważa się przekazanie Zamawiającemu prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRiD), lub/i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub/i zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, oraz kompletnej dokumentacji projektowej, zgodnej z wytycznymi określonymi w umowie w tym oświadczenie Projektanta, o którym mowa w ust. 6. Protokół ten będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT. 

5. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanej dokumentacji projektowej jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany bez uwag przez obie strony umowy.

6. Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot odbioru winna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Projektanta, że:
1) dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi i wytycznymi,
2) dokumentacja projektowa oraz materiały przekazane Zamawiającemu są kompletne z punktu widzenia celu, jakiemu mają służyć i są tożsame (identyczne) w wersji elektronicznej i papierowej,
3) Projektant wykonał uzgodnienia międzybranżowe oraz nie występują kolizje pomiędzy projektowanymi i istniejącymi elementami.
7. Dokumentacja projektowa winna posiadać wszystkie wymagane zatwierdzenia i uzgodnienia niezbędne do realizacji inwestycji, bez konieczności zlecania przez Zamawiającego dodatkowych prac projektowych i uzgodnień.
8. Projektant dostarczy dokumenty wymienione w § 6 umowy, sprawdzone pod względem zgodności z przepisami i obowiązującymi normami w tym zakresie.
9. Z dniem odbioru przedmiotu umowy Zamawiający staje się właścicielem dokumentacji i nabywa do niej autorskie prawa majątkowe, w takim zakresie, że może zastosować nabytą dokumentację bez dodatkowego wynagrodzenia, bez ograniczeń i bez zgody Projektanta dla tej i każdej innej inwestycji realizowanej przez Zamawiającego w całości lub chociażby w części. Zamawiający może korzystać z niej na każdym polu eksploatacji, w szczególności publicznej prezentacji na wystawie, prezentacji w środkach masowego przekazu i sieciach komputerowych, prezentacji w publikacjach i materiałach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych przygotowanych przez Zamawiającego, utrwalania i zwielokrotniania dzieła w każdej technice w celu wykorzystania go w całości lub części, modyfikacji, zmian, przeniesienia prawa do dokumentacji na osobę trzecią, dzierżawy, najmu, wykorzystania wielokrotnego, upublicznienia w każdej znanej technice.
10. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany w zakresie przyjętych materiałów budowlanych i wykończeniowych oraz w sposobie wykonania robót na etapie projektowania i wykonawstwa i nakłada na Projektanta obowiązek przedstawiania do akceptacji Zamawiającego rozwiązań równoważnych w zakresie doboru materiałów budowlanych.
11. Przekazanie dokumentacji będącej przedmiotem umowy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, w terminie określonym w § 4.



§ 7

Wynagrodzenie 

1. Zamawiający zapłaci Projektantowi za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie w wysokości …………………………. zł netto (słownie: ………………………… złotych, 00/100) + podatek VAT 
w wys. 23 % w kwocie ………………… zł, co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości …………………………………………………. 00/100)).
2. Kwota, o której mowa w ust. 1, zawiera również wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych w zakresie określonym niniejszą umową.

3. 40% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, wypłacone zostanie Projektantowi po wszczęciu przez odpowiedni organ administracji architektoniczno-budowlanej postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę lub/i zezwolenia na realizację inwestycji drogowej lub/i uzyskania zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia. Projektant we własnym zakresie jest zobligowany dostarczyć Zamawiającemu dokument potwierdzający ww. warunek. 
4. 60% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 wypłacone zostanie Projektantowi po spełnieniu przez Projektanta łącznie wszystkich wytycznych określonych w pkt 1- 3. Projektant może złożyć fakturę we wcześniejszym terminie tylko za pisemną zgodą Zamawiającego, która jest uwarunkowana zabezpieczeniem środków finansowych na przedmiotowe zadanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wadowice. 
1) uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę lub/i prawomocnego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej lub/i zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia,
2) przekazanie protokołem zdawczo-odbiorczym pełnej dokumentacji będącej przedmiotem umowy, wymienionej szczegółowo w § 6 umowy,
3) dostarczenie Zamawiającemu oświadczenia Projektanta o kompletności przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 6 ust. 6 umowy.  
5. Projektant oświadcza, że w cenie oferty uwzględnił wszelkie koszty związane z zakresem zamówienia oraz ryzyko, wynikające z wymagań określonych w Umowie, SWZ oraz w obowiązującym na dzień składania oferty prawie, na podstawie własnych kalkulacji szacunków, a w szczególności koszty ekspertyz, warunków technicznych, opinii, uzgodnień, odstępstw, konsultacji, procedur i decyzji administracyjnych, a także na przeprowadzenie spotkań, narad i działań informacyjnych niezbędnych do poprawnego wykonania przedmiotu Umowy.  
6. Podstawą wystawienia faktur VAT będzie:
1) W przypadku określonym w ust. 3 – po wszczęciu przez odpowiedni organ administracji architektoniczno-budowlanej postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę lub/i zezwolenia na realizację inwestycji drogowej lub/i uzyskania zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia. Projektant we własnym zakresie jest zobligowany dostarczyć Zamawiającemu dokument potwierdzający ww. warunek.   
2) W przypadku określonym w ust. 4 – po otrzymaniu przez Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na budowę lub/i prawomocnego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej lub/i zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia, przekazaniu Zamawiającemu protokołem zdawczo-odbiorczym pełnej dokumentacji będącej przedmiotem umowy, wymienionej szczegółowo w § 6 umowy, oraz dostarczenie Zamawiającemu oświadczenia Projektanta o kompletności przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 6 ust. 6 umowy.  

7. Projektant jest zobowiązany wystawić fakturę w następujący sposób:
			Nabywca:	Gmina Wadowice
					Pl. Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice
					NIP: 551-10-03-597

			Odbiorca:	Urząd Miejski w Wadowicach
					Pl. Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice

8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru – wad lub usterek; zakres robót poprawkowych, termin ich wykonania oraz termin ponownego odbioru zostanie określony przez Zamawiającego.
9. Za datę zapłaty uważać się będzie datę złożenia polecenia przelewu na rachunek Projektanta.
10. Należność z tytułu faktury będzie płatna przez Zamawiającego przelewem na konto wskazane przez Projektanta, w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury VAT  w ramach Ksef z zastrzeżeniem ust. 6.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za pośrednictwem metody podzielnej płatności przewidzianej w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. 
12. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielnej płatności o którym mowa powyżej, oraz jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 roku przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług. 
13. W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 12, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w ust. 10 powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielnej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek/odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.
14. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest podatnikiem podatku VAT i posiada nr ewidencyjny 
NIP …………………….
15. Podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić jedynie w przypadku okoliczności wymienionych w § 12 -13.


§ 8


Obowiązki Wykonawcy/Projektanta 

1. Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy, a Projektant dodatkowo zobowiązuje się do działania na rzecz i w interesie Zamawiającego w całym okresie realizacji Umowy.
2. Projektant, z uwzględnieniem pozostałych obowiązków określonych w Umowie, jest zobowiązany także:
1) wykonywać przyjęte prace wg uprzednio zatwierdzonego z Zamawiającym szczegółowego harmonogramu prac, który ma zawierać wykaz poszczególnych etapów procesu projektowego z określonymi terminami ich konsultacji (w razie potrzeby) i odbioru przez Zamawiającego. Harmonogram, o którym mowa powyżej należy dostarczyć Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. Zmiana harmonogramu prac projektowych nie stanowi zmiany niniejszej umowy,
2) opracowywać i przedstawiać Zamawiającemu strategie i zmiany do harmonogramu w przypadku powzięcia lub zaistnienia sytuacji mających wpływ na zmianę przyjętego harmonogramu prac projektowych,
3) realizować objęte treścią niniejszej Umowy pisemne polecenia Zamawiającego,
4) niezwłocznie, pisemnie i wyczerpująco informować Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość, koszt lub termin zakończenia Umowy,
5) przestrzegać praw autorskich i pokrewnych, patentów i licencji,
6) organizować i brać udział, na każdym etapie Umowy, w konsultacjach społecznych lub spotkaniach i działaniach informacyjnych, a także tych prowadzonych przez właściwe organy lub Zamawiającego w celu merytorycznego i technicznego wsparcia Zamawiającego,
7) w terminach wskazanych przez Zamawiającego przygotowywać dla Zamawiającego wyczerpujące i szczegółowe odpowiedzi na pytania oraz zarzuty dotyczące przedmiotu Umowy,
8) przekazywać Zamawiającemu comiesięczne, pisemne raporty (w terminie do 10-go dnia następnego miesiąca) o postępie prac projektowych oraz do udziału w spotkaniach koordynacyjnych Zamawiającego z Projektantem, na zasadach i w terminach określonych w SWZ, a także każdorazowo na wezwanie Zamawiającego do udzielenia informacji o zadaniu w terminie do 7 dni od daty wezwania,
9) przekazać Zamawiającemu do wiadomości w drodze elektronicznej wystąpienia i wnioski o wydanie: warunków, decyzji, opinii, uzgodnień (i ich uzupełnień) oraz wszystkie decyzje i postanowienia organów administracji publicznej i samorządowej, opinii i uzgodnień innych podmiotów wydawanych w trakcie obowiązywania Umowy w terminie 2 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Wykonawcę,
10) na wniosek, w formie i w terminie ustalonym przez Zamawiającego, jednak nie dłuższym niż 5 dni roboczych, przekazać dokumentację zawierającą kompletne obliczenia, wraz z założeniami i danymi wejściowymi użytymi do obliczeń oraz wersji elektronicznej zawierającej aktywne formuły obliczeniowe umożliwiające śledzenie sposobu przeprowadzenia obliczeń i uzyskania wyników, objęte przedmiotem Umowy; dotyczy to w szczególności danych i wyników związanych z projektowaniem, urządzeń ochrony wód, założeń i obliczeń dotyczących konstrukcji obiektów inżynierskich, konstrukcji nawierzchni drogi oraz pełnej i uporządkowanej dokumentacji obliczeniowej w zakresie: obliczeń statyczno-wytrzymałościowych dla obiektów inżynierskich oraz obliczeń geotechnicznych,
11) sprawnie prowadzić proces projektowania i zapewnić właściwą koordynację międzybranżową projektu,
12) poszukiwać i proponować Zamawiającemu wariantowe rozwiązania techniczne i technologiczne mające wpływ na obniżenie kosztów utrzymania inwestycji, skrócenie czasu trwania robót, optymalizację kosztów robót budowlanych dla inwestycji,
13) obiekty budowlane i urządzenia należy projektować tak aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy, eksploatacji i konserwacji (w szczególności w zakresie obiektów inżynierskich) oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
3. Projektant zobowiązuje się do realizacji Umowy z należytą starannością (przewidzianą dla prowadzącego działalność gospodarczą) polegającą na opracowywaniu dokumentacji projektowej przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności oraz do spełnienia wymagań przewidzianych w przepisach prawnych, zarządzeniach i wytycznych Zamawiającego związanych ze zleconym zakresem obowiązków. Dokumentację projektową (projekty budowlane, techniczne i wykonawcze) oraz pozostałe opracowania wchodzące w skład przedmiotu zamówienia należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi przepisami:






§ 9

Rękojmia za wady

1. Projektant jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu niniejszej umowy na zasadach uregulowanych przepisami Kodeksu Cywilnego.
2. Strony przyjmują, że uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają z dniem końcowego bezusterkowego odbioru robót budowalnych zrealizowanych na podstawie przekazanej dokumentacji projektowej tj. realizacji zadania inwestycyjnego Gminy Wadowice pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg zlokalizowanych w m. Klecza Dolna – ul. Jasna, Nad Wiaduktem, Zielona oraz Manhattan”, zgodnej z przedmiotem umowy opisanym w § 1 umowy.
3. W razie stwierdzenia w okresie rękojmi wad nadających się do usunięcia, Zamawiający zażąda usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej (innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usunięcia wad i usterek osobie trzeciej Zamawiający powinien zawiadomić Wykonawcę, co najmniej na 5 dni wcześniej.
4. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy naprawienia szkody powstałej wskutek nieosiągnięcia, w zrealizowanej zgodnie z dokumentacją projektową inwestycji, parametrów zgodnych z normami i przepisami techniczno-budowlanymi. 
5. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady pracy projektowej, jeżeli wykaże, że wada powstała wskutek wykonania dokumentacji projektowej według wskazówek Zamawiającego, które to wskazówki Wykonawca zakwestionował i uprzedził na piśmie Zamawiającego o przewidywanych skutkach zastosowania się do tych wskazówek.
6. Zamawiający nie jest obowiązany dokonywać  sprawdzenia, jakości dokumentacji projektowej.
7. Jeżeli w toku przygotowania lub realizacji robót budowlanych ujawnione zostaną wady, braki lub niezgodności dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia, o ile odpowiedzialność za ich wystąpienie obciąża Wykonawcę. - z zastrzeżeniem ust. 2.
8. Dokonanie odbioru przedmiotu umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa do zgłoszenia zastrzeżeń i dochodzenia roszczeń z tytułu jakości przedmiotu umowy i poprawności przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań. 




§ 10

Kary umowne 
1. Strony postanawiają ustanowić kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach :
1) Projektant zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w opracowaniu i dostarczeniu przedmiotu umowy określonego w § 1 w wysokości …………… PLN za każdy dzień zwłoki,
b) za zwłokę w usunięciu wad projektu w wysokości 100,00 PLN za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia ustalonego przez strony terminu usunięcia wad,
c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Projektanta, w wysokości 20 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy,
d) jeżeli usługi objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego – w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa § 7 ust. 1 umowy,
e) za zwłokę w wyjaśnieniu wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań w wysokości 100,00 PLN za każdy dzień zwłoki, licząc od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na wyjaśnienie wątpliwości, 
f) za zwłokę w zapewnieniu sprawowania nadzoru autorskiego w stosunku do terminu określonego zawiadomieniem,– w wysokości 100,00 PLN za każdy dzień zwłoki,
g) niedotrzymania terminu uzgodnienia rozwiązań zamiennych oraz zwłoki w wydaniu opinii i uzgodnień w stosunku do terminów zapisanych w § 14 - w wysokości 100,00 PLN za każdy dzień zwłoki. 
2) Zamawiający zapłaci Projektantowi kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 20 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy.
3. Oprócz wypadków wymienionych w art. 644 KC i innych przepisach KC, w tym art. 491, art. 492, ustawie PZP oraz w innych obowiązujących w tym zakresie aktach prawnych, w szczególności w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonywania przedmiotu umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez negatywnych skutków prawnych dla Zamawiającego, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiającego, w szczególności jeżeli: 
1) zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
2) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową,
3) Wykonawca nienależycie realizuje przedmiot umowy lub pozostaje w zwłoce w jego realizacji w stosunku do terminów określonych w harmonogramie, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 1-2,
4) Wykonawca uzależnia dalsze wykonywanie przedmiotu umowy od uznania zgłoszonych roszczeń, w tym roszczeń finansowych lub terminowych, czy też wprowadzenia zmian.
4. Łączna wysokość nałożonych na gruncie niniejszej umowy kar umownych, o których mowa w ust. 2, nie przekroczy 30 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 7 ust. 1.
5. W przypadku, gdy wartość naliczonych kar umownych, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, przekroczy 30 % wynagrodzenia za przedmiot umowy określonego w § 7 ust. 1, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych - określonych w Kodeksie cywilnym - zapłaty odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, jeśli nie pokryją one poniesionej przez Zamawiającego szkody.
7. Zamawiający zapłaci Projektantowi ustawowe odsetki za zwłokę w zapłacie faktury.
8. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów.
9. Kary umowne stają się wymagalne z chwilą powstania podstawy ich naliczenia.
10. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia prac projektowych (przedmiotu umowy) lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy m.in. sprawowania nadzoru autorskiego. 




§ 11

Podwykonawcy
1. Projektant zamierza powierzyć następującą część usług podwykonawcom wskazanym w ofercie: 
1) PODWYKONAWCA: 	………………………………………………… 
Zakres: 		…………………………………………………
2) PODWYKONAWCA: 	…………………………………………………
Zakres: 		…………………………………………………
2. W pozostałym zakresie Projektant zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy własnymi siłami.
3. Zatrudnienie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez uzyskania zgody Zamawiającego stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
4. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 
5. Do zawarcia przez Projektanta umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Umowa z podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
6. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Projektanta umowy z podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
7. Zatrudnienie przez Projektanta podwykonawcy innego niż wskazany w ust. 1 musi być uzasadnione przez Projektanta na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy Projektant przedłoży oświadczenie, że wskazany nowy podwykonawca wykona określoną część zamówienia: ……………………………………………………………………………………………………........……………………………………………………………………………………………………….. oraz przedłoży odpowiednie dokumenty wymagane od wykonawców w postępowaniu o zamówienie publiczne, poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy.
8. Podwykonawca, w celu realizacji przedmiotu zamówienia lub jego części musi posiadać wymagane uprawnienia odpowiednie do powierzonej części zamówienia.
9. Projektant musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 7, nie później niż 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robót któregokolwiek podwykonawcy. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy, wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana, jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Projektanta.
10. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, o której mowa w ust. 6, Projektant przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem umowę z podwykonawcą na realizację powierzonego mu do wykonania zakresu zamówienia.
11. Zatrudnienie podwykonawcy bez uzyskania zgody Zamawiającego stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Projektanta. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone w terminie 14 dni od chwili stwierdzenia, że Projektant zatrudnił podwykonawcę bez zgody Zamawiającego.
12. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, jeżeli jej treść będzie sprzeczna lub nie będzie odpowiadać treści niniejszej umowy.
13. Zamawiający ma prawo wstrzymać wypłatę wynagrodzenia dla Projektanta, jeśli ten nie przedłoży wraz z fakturą VAT oświadczenia podwykonawcy, że wypłacono mu wynagrodzenie za wykonaną część usług.

§ 12

Zmiany umowy
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu, SWZ lub niniejszej umowie oraz określił warunki takiej zmiany.
2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 podlega unieważnieniu. 
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy mogą być dokonywane, pod rygorem nieważności, jedynie w formie pisemnych aneksów podpisanych przez obie strony.
4. Dopuszcza się zmiany Umowy jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 455 Pzp, w szczególności Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w poniżej opisanym zakresie i przypadkach: 
1) Strony przewidują możliwość zmiany (skrócenia lub wydłużenia) terminu wykonania Umowy, wyłącznie z przyczyn niezależnych od Projektanta i mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy, w następujących przypadkach:
a) niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności,
b) jeżeli terminowe wykonanie umowy nie jest możliwe z powodu okoliczności, za które Projektant odpowiedzialności nie ponosi, przez co należy rozumieć również przedłużające się ponad ustawowe terminy procedury organów administracji oraz podmiotów lub instytucji dokonujących uzgadniania lub opiniowania przedmiotu umowy, w szczególności: 
· w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnień, postanowień, odstępstw i decyzji administracyjnych, jeżeli przedłużenie to nie wynikało z winy Wykonawcy, 
· gdy pomimo wystąpienia Wykonawcy o wydanie decyzji administracyjnej, warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynności, organ administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja nie wydała stosownego dokumentu lub decyzji, 
· gdy pomimo dochowania należytej staranności Wykonawcy, pozyskiwanie stosownych uzgodnień od gestorów sieci, innych podmiotów lub osób, których opinia lub zgoda będzie wymagana przepisami prawa, przedłużyła się w czasie ponad termin zwyczajowo przyjęty dla danej czynności,

c) szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych niezbędnych dla prawidłowej realizacji poszczególnych opracowań lub Etapów Umowy,
d) konieczności uzyskania wyroku sądu lub innego orzeczenia sądu albo organu administracji publicznej, którego uzyskanie nie było przewidziane w opisie przedmiotu zamówienia (ani w żadnym innym dokumencie stanowiącym element dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego), a jest niezbędne celem wykonania obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy,
e) wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się roszczeń osób trzecich, które uniemożliwiają dalsze wykonanie przedmiotu zamówienia w tym wystąpienia sprzeciwu właścicieli terenu na prowadzenie prac przygotowawczych (pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne), 
f) wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub administracyjnego uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, w szczególności wstrzymujące możliwość uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy,
g) zmiany warunków technicznych gestorów sieci, w szczególności sieci energetycznych, gazowych, wodociągowo-kanalizacyjnych itp., co uniemożliwia realizację przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy,
h) zwłoki Zamawiającego w akceptacji dokumentacji projektowej lub jej elementów, co spowoduje opóźnienie Wykonawcy w realizacji dalszych zobowiązań wynikających Umowy,
i) zmiany opisu przedmiotu Umowy lub innych obowiązków Wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia, co nastąpiło na podstawie Umowy lub dopuszczalnej na podstawie przepisów Ustawy,
j) zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin wykonania przedmiotu Umowy, w tym w szczególności nałożenia na Wykonawcę obowiązku uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz, odstępstw lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, których uzyskanie nie było konieczne na etapie składania ofert,
k) siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, ogłoszenie stanu epidemii, pandemii, stanu nadzwyczajnego) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania zamówienia, 
l) wystąpienia niezgodności pomiędzy częścią opisową, a kartograficzną ewidencji gruntów, 
m) termin wykonania Umowy w pkt a) – l) może ulec zmianie o czas, o jaki wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania Umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu Umowy,
2) Strony przewidują możliwość zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy wraz z ograniczeniem należnego Projektantowi wynagrodzenia.
3) Strony przewidują możliwość zmiany umowy, w następujących przypadkach:
a) zmiany nazwy/adresu Wykonawcy,
b) zmiany osób będących przedstawicielami Zamawiającego/Wykonawcy wyszczególnionych w § 15 niniejszej Umowy, 
c) wystąpienia w Umowie oczywistych błędów pisarskich lub rachunkowych, a także zapisów, których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa – w zakresie, który jest niezbędny do wyeliminowania tych błędów, 
d) zmiany postanowień Umowy mogących mieć wpływ na niezakończenie lub utratę finansowania zadania. 
e) zmiany osób skierowanych do realizacji zamówienia w odniesieniu do osób wskazanych przez Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sytuacji, gdy zmiana będzie polegać na zastąpieniu dotychczasowej osoby inną osobą, która będzie posiadać doświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę, lub gdy Wykonawca otrzymałby w ramach kryterium oceny ofert „Dodatkowe doświadczenie Projektanta Drogowego” co najmniej tyle samo punktów za doświadczenie i kwalifikacje zastępującej osoby, co osoby wskazanej w ofercie oraz Zamawiający wyrazi pisemną zgodę na taką zmianę, 
f) wskazania innego podwykonawcy, rezygnacji z podwykonawców, wskazanie innego zakresu podwykonawstwa, Wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawców, pomimo niewskazania w postępowaniu żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa z zastrzeżeniem lit. g, 
g) zmiany podwykonawcy, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegał Wykonawca, ubiegając się o zawarcie Umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje już zasobami wskazanego w ofercie podmiotu – jeżeli wykaże on, że zastępujący podmiot spełnia określone w dokumentach zamówienia warunki udziału w postępowaniu,
h) zmiany szczegółowego harmonogramu wykonywania prac bez zmiany ostatecznego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy lub zmiana innych ustaleń dotyczących terminów spełniania świadczeń w ramach przedmiotu umowy,
i) zmiany terminów konsultacji i dokonywania odbiorów prac, jeżeli nie spowoduje to zwiększenia kosztów Zamawiającego.
4) zmiana wynagrodzenia umownego w przypadkach, o których mowa w art. 436 pkt 4 lit b Pzp, zgodnie z zasadami wprowadzania tych zmian określonymi w niniejszej Umowie, 
5) zmiana wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 439 ust. 1 Pzp, zgodnie z zasadami wprowadzania tych zmian określonymi w niniejszej Umowie. 
5. Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy: 
a) pominąć jakieś opracowania projektowe lub ich elementy, 
b) zmienić kolejność i termin wykonania opracowań projektowych lub ich elementów, 
c) wykonać zamienne/dodatkowe opracowania projektowe lub ich elementy. 
6. W przypadkach określonych w ust. 4 pkt 1 (skrócenia lub wydłużenia terminu wykonania Umowy) Projektant jest zobowiązany do udokumentowania zaistnienia okoliczności powodujących zmiany terminu zawartego w umowie.
7. Polecenie przez Zamawiającego dokonania zmiany określonej w ust. 5 nie czyni Umowy nieważną, ale skutki zmiany mogą stanowić podstawę do modyfikacji - na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego – wynagrodzenia lub/i terminu zakończenia opracowań projektowych lub/i innych zapisów Umownych. 
8. Wykonawca nie wprowadzi żadnej ze zmian, bez polecenia Zamawiającego. Wprowadzenie tych zmian bez polecenia Zamawiającego może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 
9. Jeżeli polecenie zmiany, wydane zgodnie z postanowieniami ust. 5, może stanowić podstawę do wydłużenia terminu wykonania lub wzrostu wynagrodzenia, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu, w ciągu 7 dni od otrzymania polecenia zmiany, propozycję zawierającą: 
1) opis działań, czynności i opracowań niezbędnych do realizacji prac projektowych objętych poleceniem zmiany,
2) zmiany harmonogramu prac projektowych i innych zobowiązań umownych,
3) dostosowanie wynagrodzenia zgodnie z zasadami określonymi w ust. 11 – jeśli zachodzi taka potrzeba.
10. Jeżeli polecenie zmiany, wydane zgodnie z postanowieniami ust. 5, może stanowić podstawę do skrócenia terminu wykonania lub/i zmniejszenia wynagrodzenia, to na wniosek Zamawiającego strony Umowy ustalą nowe terminy wykonania lub/i zmniejszenie wynagrodzenia. 
11. Na prace projektowe wynikające z polecenia zmiany Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu kalkulację indywidualną proponowanej ceny tych prac. 
12. W przypadku, gdy polecona zmiana jest wynikiem niewywiązania się ze zobowiązań Umownych przez Wykonawcę lub Zamawiającego, wszelkie dodatkowe koszty związane z taką zmianą zostaną pokryte odpowiednio przez Wykonawcę lub Zamawiającego.
13. Po otrzymaniu propozycji opisanej w ust. 11, Zamawiający sprawdzi ją w ciągu 7 dni i jeśli nie będzie miał zastrzeżeń to zaakceptuje zmianę. Jeżeli wycena przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego będzie nieuzasadniona, Zamawiający wprowadzi korektę wyceny opartą na własnych wyliczeniach. W przypadku rozbieżności stanowisk co do wysokości wyceny w ten sposób ustalonej, strony obowiązane są do polubownego załatwienia sprawy z zachowaniem formy pisemnej. 
14. Jeżeli polecenie zmiany, wydane zgodnie z postanowieniami ust. 5 będzie skutkować uniemożliwieniem realizacji tej zmiany, to Wykonawca powinien poinformować o tym Zamawiającego z uzasadnieniem jego stanowiska. W takim przypadku strony uzgodnią działania zgodne z intencją Zamawiającego, a możliwe do realizacji. 
15. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
16. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni licząc od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
17. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 15 Projektant ma prawo żądać wynagrodzenia należnego za wykonane prace do dnia odstąpienia od umowy.

§ 13

Waloryzacja wynagrodzenia

1. Stosownie do treści art. 436 pkt 4 lit b Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 7 ust 1 Umowy w następujących przypadkach: 
1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 
2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
4) w przypadku zmian zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych, 
jeżeli zmiany określone w pkt. 1, 2, 3 i 4 będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

2. Stosownie do art. 439 ust. 1 i 2 PZP wprowadza się następujące zasady wprowadzania zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy począwszy od 366 dnia wykonywania umowy (z zastrzeżeniem art. 439 ust. 3 PZP):
1) Wykonawca lub Zamawiający mogą żądać zmiany wysokości wynagrodzenia umownego,
[bookmark: bookmarkbrzeg]- o ile ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w porównaniu z analogicznym do dnia złożenia wniosku miesiącem poprzedniego roku uległ zmianie o co najmniej 7,5%.
2) Zmiana wynagrodzenia polega na zmianie (podwyższeniu lub obniżeniu) jego wysokości o wartość wynikającą z pomnożenia wynagrodzenia umownego oraz procentu wynikającego z ogłoszonego wskaźnika GUS (większego niż 7,5%). 
3) Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, w efekcie zastosowania niniejszego postanowienia wynosi 10%. 
3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług albo podatku akcyzowego. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług albo podatku akcyzowego oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy. 
4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej. 
5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu.
6. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu. 
7. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, podatku akcyzowego, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, jeszcze nie wykonano. 
8. Waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić pod warunkiem, że zmiana cen związanych z realizacją zamówienia ma rzeczywisty wpływ na koszt wykonania niniejszej Umowy. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego. 
9. Zmiana wynagrodzenia zgodnie z ust. 1 i ust. 2 może nastąpić nie częściej niż 1 raz na 6 miesięcy trwania Umowy, z uwzględnieniem ust. 10-13. 
10. W sytuacji wystąpienia okoliczności uprawniających do zmiany wynagrodzenia, strony nawzajem są względem siebie uprawnione do złożenia pisemnego wniosku o zmianę Umowy w zakresie płatności dotyczących okresu, za który waloryzacja ma nastąpić. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie odpowiedniego wskaźnika GUS, będącego podstawa takiego żądania wraz z potwierdzeniem, że nastąpiła jego zmiana uzasadniająca żądanie. Ponadto wraz z wnioskiem należy podać dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia po zmianie Umowy, w szczególności w zakresie zmian, wynikających z ust. 1, należy wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą zmiany wynagrodzenia a wpływem zmiany kosztów realizacji umowy na kalkulację wynagrodzenia. 
11. Maksymalna wartość wszystkich waloryzacji nie może przekroczyć poziomu 10% względem pierwotnie przewidzianego wynagrodzenia umownego brutto.
12. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którymi umowy zostały zawarte na okres dłuższy niż 12 miesięcy, w zakresie w jakim świadczą oni usługi w ramach niniejszej Umowy.
13. Ewentualne zmiany Umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie, zostaną dokonane w formie Aneksu do Umowy.

§ 14

Prawa autorskie/nadzór autorski 
1. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja, będąca przedmiotem niniejszej umowy będzie stanowić, w chwili przekazania, przedmiot jego wyłącznych majątkowych praw autorskich, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.).
2. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że dokumentacja, stanowiąca przedmiot niniejszej umowy, będzie wolna od jakichkolwiek praw osób trzecich, zaś prawo Wykonawcy do rozporządzania tą dokumentacją nie będzie w jakikolwiek sposób ograniczone. W razie naruszenia powyższego zobowiązania Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie poniesione przez Zamawiającego szkody.
3. W ramach wynagrodzenia, określonego w § 7 ust. 1, z chwilą przekazania Zamawiającemu dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo własności do egzemplarzy tej dokumentacji oraz całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do dokumentacji wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego na polach eksploatacji opisanych w ust. 4. 
4. Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, o których mowa w ust. 3, nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie i następuje na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji, w szczególności: 
1) używania i wykorzystywania przedmiotu umowy do realizacji inwestycji,
2) utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką i na jakimkolwiek nośniku, w tym nośniku elektronicznym, niezależnie od standardu systemu i formatu oraz dowolnego korzystania i rozporządzania kopiami,
3) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, w tym do Internetu,
4) rozpowszechniania w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego,
5) nieodpłatnego lub odpłatnego udostępniania bez zgody Wykonawcy osobom trzecim na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie,
6) rozporządzania w jakikolwiek inny sposób odpłatny lub nieodpłatny. 
5. Zamawiający, bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy może przenieść autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 na osoby trzecie lub udzielić tym osobom licencji na korzystanie z dokumentacji oraz zezwolić na wykonywanie zależnego prawa autorskiego w szczególności w zakresie modyfikacji dokumentacji projektowej.
6. Przejście autorskich praw majątkowych powoduje przeniesienie na Zamawiającego własności egzemplarzy dokumentacji w formie papierowej oraz własności dokumentacji w formie elektronicznej.
7. Zamawiający w terminie 7 dni od zawarcia umowy na realizację inwestycji, o której mowa w § 1, pisemnie poinformuje Wykonawcę niniejszej Umowy o tym fakcie i terminie rozpoczęcia robót, a Wykonawca niezwłocznie zawiadomi autorów poszczególnych opracowań celem zapewnienia właściwego sprawowania przez nich nadzoru autorskiego.
8. Nadzór pełniony będzie przez cały okres realizacji inwestycji wyłącznie na wezwanie i żądanie Zamawiającego. Podjęcie czynności nadzoru oraz jego realizacja winny każdorazowo nastąpić niezwłocznie nie później niż w terminie 3 dni od zawiadomienia przez Zamawiającego, chyba że Strony ustalą inny termin przystąpienia do jego realizacji. Strony zgodnie ustalają, iż formą zawiadomienia Wykonawcy o konieczności podjęcia czynności nadzoru autorskiego jest zawiadomienie Wykonawcy dokonane przez Zamawiającego drogą telefoniczną, elektroniczną, faksem, potwierdzone następnie w formie pisemnej przez Zamawiającego. 
9. Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawowanie nadzoru autorskiego przez Projektantów, autorów poszczególnych opracowań, celem zapewnienia ciągłości realizacji inwestycji. Nadzór autorski w rozumieniu niniejszej umowy obejmuje wszystkie czynności związane z pełnieniem nadzoru autorskiego, w tym:
1) podstawowe, określone wymogami Prawa budowlanego, m.in. art. 20 ust. 1 pkt. 3, 3a, 4,
2) dodatkowe, określone wymaganiami Zamawiającego, a polegające na wykonaniu obowiązku pełnienia nadzoru autorskiego w pełnym zakresie czynności określonych wynikających z postanowień OPZ, SWZ oraz Umowy, w tym w szczególności wszelkie prace analityczno-projektowe realizowane zarówno w siedzibie Wykonawcy jak i przede wszystkim w trakcie pobytów na budowie i/lub pobytów w siedzibie Zamawiającego (w okresie realizacji robót budowlanych), wykonywane na wezwanie/zapytanie Zamawiającego i/lub wezwanie/zapytanie przedstawicieli nadzoru inwestorskiego (potwierdzone przez Zamawiającego), i/lub wezwanie/zapytanie Wykonawcy robót budowlanych (potwierdzone przez Zamawiającego), w ramach których, Wykonawca zobowiązany jest w głównej mierze do:
a) pełnienia nadzoru autorskiego przy realizacji zadania objętego niniejszym opracowaniem w okresie do 5 lat od daty przekazania Zamawiającemu prawomocnego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej lub/i prawomocnego pozwolenia na budowę lub/i zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia, 
b) pełnienie nadzoru autorskiego oraz branie czynnego udział w spotkaniach w trakcie procedury projektowej jak i w trakcie wykonywania robót budowlanych, uważa się również za integralną część niniejszego zamówienia, bez możliwości żądania dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu, 
c) oceny w toku wykonywania robót budowlano-montażowych zgodności ich realizacji z założeniami dokumentacji projektowej, 
d) wyjaśniania Zamawiającemu lub Wykonawcy robót wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej (w terminie do 3 dni od daty ich zgłoszenia w formie telefoniczne, papierowej, poczty elektronicznej lub faxem), 
e) opiniowania projektu wykonawczego, technologicznego i zamiennego wykonywanego przez Wykonawcę robót, w zakresie ich zgodności z założeniami i wymaganiami dokumentacji projektowej (w terminie do 3 dni od daty ich zgłoszenia w formie papierowej, poczty elektronicznej lub faxem), 
f) dbania by zakres zmian projektowych wprowadzonych przez Wykonawcę robót na etapie realizacji nie spowodował istotnej zmiany w zatwierdzonym projekcie budowlanym,
g) opiniowania przedkładanych przez Wykonawcę robót dokumentów, wykazujących odmienne warunki od opisanych w Dokumentacji Projektowej oraz dostosowania dokumentacji projektowej w zakresie poszczególnych branż do warunków zastanych na budowie oraz do wyników badań i pomiarów wykonywanych i przedkładanych przez Wykonawcę robót lub Zamawiającego w trakcie realizacji robót budowlanych (w tym m.in. kontrolnych badań geologicznych podłoża gruntowego), a odbiegających od wyników badań i pomiarów, treści map oraz wszelkich opracowań i inwentaryzacji, sporządzonych z należytą starannością przez Wykonawcę na etapie realizacji dokumentacji projektowej oraz opracowań i usług towarzyszących, jeżeli te odmienne warunki wynikają z wystąpienia niezależnych okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie opracowania dokumentacji projektowej (w terminie do 5 dni roboczych od daty ich zgłoszenia w formie papierowej, poczty elektronicznej lub faxem), 
h) uzgadniania na bieżąco dokumentacji warsztatowej i montażowej opracowanej przez Wykonawcę robót (w terminie do 3 dni roboczych od daty ich zgłoszenia w formie papierowej, poczty elektronicznej lub faxem),
i) przedkładania Zamawiającemu i przedstawicielom nadzoru inwestorskiego wyjaśnienia precyzującego przyczyny wystąpienia ewentualnych rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową, a stanem faktycznym (w tym również ewentualnych przekroczeń pozycji przedmiarowych), w terminie do 3 dni roboczych od daty ich zgłoszenia w formie telefoniczne, papierowej, poczty elektronicznej lub faxem,
j) udzielania Zamawiającemu, w miarę potrzeby, wyczerpujących odpowiedzi na pytania dotyczące przyjętych rozwiązań projektowych i uzyskanych uzgodnień (w terminie do 3 dni roboczych od daty ich zgłoszenia w formie telefoniczne, papierowej, poczty elektronicznej lub faxem),
k) brania udziału w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, naradach budowy, w odbiorach częściowych, w odbiorze końcowym robót budowlanych oraz w czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych zdolności użytkowych poszczególnych obiektów inżynierskich i/lub elementów robót budowalnych – jeżeli Zamawiający zawiadomi o tym Wykonawcę w formie pisemnej,
l) nieodpłatnego dokonywania dodatkowych lub zamiennych opracowań projektowych w stosunku do rozwiązań przewidzianych w dokumentacji pierwotnej w przypadku, gdy będzie to konieczne i niezbędne dla prawidłowej realizacji projektu (w terminie do 7 dni roboczych od daty ich zgłoszenia w formie papierowej, poczty elektronicznej lub faxem),
m) doradzania w innych sprawach z zakresu dokumentacji projektowej, a dotyczących przedmiotu zamówienia (budowy), w terminie do 3 dni roboczych od daty ich zgłoszenia w formie telefoniczne, papierowej, poczty elektronicznej lub faxem,
n) nieodpłatnej aktualizacji, na wniosek Zamawiającego, kosztorysu inwestorskiego przed rozpoczęciem procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych oraz przekazanie kosztorysu inwestorskiego w wersji edytowalnej z prawem do aktualizacji przez Zamawiającego,
o) nieodpłatnego naniesienia zmian w przedmiarze robót i kosztorysie inwestorskim, na wniosek Zamawiającego, wynikających z konieczności podziału robót na inne części uwarunkowane wytycznymi do uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych lub podzielenia zadania na etapy robót z uwagi na brak przez Zamawiającego środków na realizację całego zadania,
p) przestrzegania podstawowych obowiązków projektanta, określonych w ustawie prawo budowlane oraz ustawie o samorządzie zawodowym. 

10. Na każde pytanie Wykonawca prześle odpowiedzi w pliku Word. Jeżeli odpowiedź będzie wiązała się z korektą STWIOR oraz Kosztorysu ofertowego, to Projektant opisze zakres korekty w pliku Word oraz dokona korekty odpowiedniej STWIOR, którą prześle w całości w pliku *.pdf. Ponadto dokona korekty, o ile będzie konieczna, w Kosztorysie ofertowym, co opisze w pliku Word. Natomiast cały, poprawiony kosztorys ofertowy prześle w formacie *.xls. W przypadku gdy odpowiedź na pytania będzie związana z korektą rysunku, to Wykonawca opisze zakres korekty w pliku Word oraz dokona korekty odpowiedniego rysunku, który prześle w całości w pliku *.pdf i *.dwg lub *.dxf.
11. W przypadku odwołań od decyzji będącej przedmiotem umowy, Wykonawca ma obowiązek czynnie uczestniczyć w postępowaniu odwoławczym udzielając wyjaśnień wraz z ewentualnym odwoływaniem się od wydanych rozstrzygnięć do czasu uprawomocnienia się przedmiotowej decyzji, bez dodatkowego wynagrodzenia. 
12. Jeżeli w opracowaniach zamiennych sporządzonych w ramach Nadzoru Autorskiego lub innych dokumentach, opracowanych w ramach czynności Nadzoru Autorskiego wystąpią jakiekolwiek wady lub braki, zgłoszone przez Wykonawcę robót i potwierdzone przez przedstawiciela Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego lub wskazane przez przedstawiciela Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego, Wykonawca (Projektant) w ramach rękojmi za wady jest zobowiązany do ich niezwłocznego usunięcia lub uzupełnienia. Czas przeznaczony na wprowadzenie zmian będzie odpowiedni do ich zakresu i określony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego w wezwaniu do usunięcia wad lub uzupełnienia braków. Wykonawcy z tytułu usunięcia wad lub uzupełnienia braków nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie.
13. Obowiązki Wykonawcy, w ramach pełnienia nadzoru autorskiego, dotyczą całego okresu trwania robót budowlanych oraz okresu trwania postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robot budowlanych.
14. Wszelkie czynności prawne i faktyczne, w szczególności koszty przejazdów w celu dokonania uzgodnień (w tym z Zamawiającym) obciążają Wykonawcę.
15. Terminy określone w niniejszym paragrafie mogą zostać wydłużone na wniosek Wykonawcy, po akceptacji ze strony Zamawiającego. Wniosek Wykonawcy winien zawierać uzasadnienie.
16. Wykonawca pełni nadzór autorski, bez możliwości żądania w późniejszym terminie dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.

§15

Koordynacja
1. Przedstawicielem Zamawiającego, z którym należy uzgadniać sprawy związane z realizacją Umowy będzie: Tomasz Mżyk 
adres: UM Wadowice, Plac Jana Pawła II 23, tel.: 33 873 18 11 (ww.209)
e-mail: tmzyk@wadowice.pl 
2. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiadającym za koordynację prac projektowych i nadzoru autorskiego będzie: ………………………………. 


§16

Klauzula poufności

Strony zobowiązują się do zachowania poufności i nieujawniania informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, także po zakończeniu jej realizacji, co do których mogą powziąć podejrzenie, że stanowią tajemnicę, o której mowa w art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Obowiązek ten nie dotyczy informacji, co do których na Strony jest nałożony ustawowy obowiązek publikacji, lub które stanowią informacje jawne i publiczne.


§ 17

Rozwiązanie sporów

1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego. 
2. Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Wykonawcy w ciągu 21 dni od chwili zgłoszenia roszczeń.
3. Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą rozpatrywane na drodze porozumienia, a w przypadku niemożliwości ich rozwiązania mogą być skierowane na drodze postępowania sądowego w sądzie powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.


§ 18

Postanowienia końcowe
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego, Prawa zamówień Publicznych, oraz inne obowiązujące w tym zakresie akty prawne.
2. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności, o wszczęciu postępowania układowego lub upadłościowego oraz zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogącej mieć wpływ na realizację umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutków prawnych wynikających z zaniechania, w tym do uznania za doręczoną korespondencję skierowaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę. 
3. Integralną część niniejszej Umowy stanowią: 
1) Oferta z dnia …………………………….
2) Specyfikacja warunków zamówienia oraz inne materiały przetargowe. 
4. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.






ZAMAWIAJĄCY 								PROJEKTANT
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