Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg zlokalizowanych w m. Klecza Dolna – ul. Jasna, Nad Wiaduktem, Zielona oraz Manhattan.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
dla zadania pn.:
 
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg zlokalizowanych w m. Klecza Dolna – ul. Jasna, Nad Wiaduktem, Zielona oraz Manhattan

I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest znakiem: IR.271.42.2026.
2. Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg zlokalizowanych w m. Klecza Dolna – ul. Jasna, Nad Wiaduktem, Zielona oraz Manhattan.
3. Lokalizacja inwestycji – województwo małopolskie, powiat wadowicki, gmina Wadowice, miejscowość Klecza Dolna, zgodnie z załącznikiem graficznym – szkic poglądowy.
4. Zamawiający – Gmina Wadowice, Plac Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice.
5. Nazewnictwo tożsame i stosowane naprzemiennie Wykonawca – Projektant. 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający zleca, a Projektant przyjmuje do wykonania prace projektowe polegające na sporządzeniu dokumentacji projektowej (projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno – budowlany, oraz projekt techniczny i wykonawczy), wraz z uzyskaniem wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji, które pozwolą Gminie Wadowice wykonać wszelkie niezbędne roboty budowlane polegające na przebudowie ulic Jasnej, Nad wiaduktem, Zielonej Manhattan:
2. Parametry ulic Nad Wiaduktem, Manhattan, Zielona, Jasna w m. Klecza Dolna:
a. Ul. Jasna: ok. 500,00 m	
b. ul. Nad Wiaduktem, ul. Zielona, ul. Manhattan: łącznie ok. 750,00 mb
Łączna długość dróg objętych opracowaniem wynosi ok. 1 250 mb.
3. Wykonawca uzyska dla niniejszego zadania prawomocną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRiD), lub/i prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę lub/i zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych; wydane przez właściwy organ administracji architektoniczno – budowlanej, które umożliwią zrealizowanie inwestycji.
4. Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawowanie nadzoru autorskiego zgodnie z § 2 PPU, jak również zobowiązany jest uczestniczyć w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową będącą przedmiotem niniejszej umowy, a w szczególności poprzez udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień na zapytania wykonawców na etapie postępowania przetargowego oraz w trakcie wykonywania robót budowlanych, udzielania wyjaśnień w sprawie dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań. Wymienione czynności Wykonawca wykona w ramach wynagrodzenia za dokumentację projektową wykonaną w ramach niniejszej umowy. 
5. Przedmiotowa dokumentacja będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do zamówienia na roboty budowlane w oparciu o przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz na ich podstawie realizowany będzie pełny zakres robót budowlanych. Dokumentacja projektowa w swej treści powinna określać przedmiot zamówienia, w tym w szczególności: technologię robót, materiały i urządzenia a także parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń i wyposażenia w sposób nieutrudniający uczciwej konkurencji. Zgodnie z art. 99 ust. 5 i 6 ustawy prawo zamówień publicznych, przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub nie można tego opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy /lub równoważne/ lub inne równoznaczne wyrazy. Ponadto, jeżeli przedmiot zamówienia został opisany w sposób, o którym mowa w ust. 5 art. 99 ustawy PZP Wykonawca dokumentacji projektowej jest zobowiązany do wskazania kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności.
6. Zakres zamówienia obejmuje sporządzenie kompletnego projektu budowlanego, technicznego i wykonawczego w zakresie zgodnym z wymogami prawa budowlanego i przepisów wykonawczych dla przedmiotowego projektu. Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem niniejszej umowy winna obejmować w szczególności:
1) przebudowę jezdni ulic,
2) przebudowę konstrukcji nawierzchni
3) przebudowę i/lub budowę poboczy,
4) przebudowę i/lub budowę odwodnienia drogowego
5) wykonanie odprowadzenia zebranych wód opadowych z przedmiotowego terenu, 
 wraz z terenem przyległym, w sposób będący optymalnym rozwiązaniem pod względem technicznym, finansowym oraz społecznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa wodnego, 
6) budowę oświetlenia drogowego lub przebudowę już istniejącego oświetlenia. Prace projektowe należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zarządzeniu Burmistrza Wadowic nr 0050.1569.2024.IR z dnia 28 marca 2024 r. Zarządzenie jest Załącznikiem niniejszej Specyfikacji. ,
7) budowę nowych zjazdów publicznych, indywidualnych oraz przebudowę już istniejących, 
8) budowę/przebudowę/rozbudowę przepustów (jeżeli wystąpi taka konieczność),
9) budowę/przebudowę umocnienia skarpy nasypu (jeżeli wystąpi taka konieczność),
10) inwentaryzację istniejącej sieci infrastruktury technicznej w rejonie projektowanej inwestycji wraz z uwzględnieniem jej przebudowy, rozbudowy i/lub zabezpieczeniem (urządzenia telekomunikacyjne, cieplne, gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne, elektryczne, teletechniczne itp.),
11) rozbiórkę elementów drogi, przepustów i innych,
12) wycinkę istniejącej zieleni oraz wykonanie nasadzeń,
13) budowę urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego.
14) ostateczny zakres rzeczowy inwestycji, Wykonawca ustali z Zamawiającym, w trakcie realizacji opracowań projektowych w wyniku zastosowania rozwiązań projektowych. 
15) Ostateczna nazwa zadania, która będzie obowiązywała na etapie składania wniosku o pozwolenie na budowę i/lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej i/lub zgłoszenia dla całej inwestycji, Projektant uzgodni z Zamawiającym,
16) Zamawiajacy zaleca Wykonawca dokonał wizji lokalnej, celem uzyskania informacji, które mogą być przydatne dla przygotowania oferty oraz zawarcia umowy. Dodatkowe informacje dotyczące realizowanych zadań dostępne są w ogólnodostępnych portalach mapowych pod następującymi adresami: https://wadowice.lp-portal.pl i https://wadowicki.webewid.pl/e-uslugi/portal-mapowy.
7. Obowiązki Wykonawcy, niezbędne do prawidłowej realizacji zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej:
1) uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę i/lub prawomocnego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej i/lub zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia robót budowlanych, 
2) wykonanie projektu budowlanego zawierającego projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, opinie, uzgodnienia, pozwolenia 
i inne dokumenty, o których mowa w art. 33 ust 2 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane, 
3) wykonanie projektu technicznego wraz z niezbędnymi pozwoleniami, obliczeniami, badaniami, opiniami, uzgodnieniami oraz zaświadczeniami, 
o których mowa w ustawie Prawo Budowlane - jeżeli zachodzi taka konieczność, 
4) wykonanie projektu wykonawczego wraz z niezbędnymi pozwoleniami, obliczeniami, badaniami, opiniami, uzgodnieniami oraz zaświadczeniami, 
o których mowa w ustawie Prawo Budowlane,
5) sporządzenie pełnego opisu stanu istniejącego wraz z dokumentacją fotograficzną przed przystąpieniem do wykonywania prac projektowych, 
6) opracowanie projektu zagospodarowania terenu,
7) opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych,
8) przedstawienie mapy ewidencji gruntów z klauzulą aktualności z czytelnymi numerami wszystkich działek wchodzących w skład inwestycji drogowej,
9) uzyskanie zgód na dysponowanie nieruchomością na cel realizacji inwestycji od prywatnych właścicieli terenu - jeżeli zachodzi taka konieczność,
10) uzyskanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – jeżeli zachodzi taka konieczność,
11) wykonanie badań i opracowań geologiczno – inżynierskich i geotechnicznych, w tym ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych – jeżeli zachodzi taka konieczność, 
12) opracowanie koncepcji projektowej inwestycji wraz z granicami własności zajętych działek pod inwestycję, na mapie ewidencji gruntów, z naniesioną na czerwono, zajętością terenu pod inwestycję (tylko w przypadku, gdy inwestycja będzie wymagała zajęcia działek prywatnych nie stanowiących własności Gminy Wadowice), 
13) sporządzenie projektu branży drogowej, na podstawie zaakceptowanej koncepcji projektowej (pisemnie przez Zamawiającego), w tym rozwiązania sytuacyjne, wysokościowe, konstrukcyjne, materiałowe, przekroje poprzeczne 
i charakterystyczne, uzbrojenie terenu itp.,
14) sporządzenie projektu branżowego związanego 
z budową/przebudową/rozbudową odwodnienia drogi oraz chodnika (zapewnienie właściwego odwodnienia dla projektowanego układu komunikacyjnego, w tym także przebudowa lub remont istniejących już elementów odwodnienia). W dokumentacji należy jednocześnie uporządkować - ewentualne dopływające na przedmiotową drogę wody powierzchniowe z przyległych terenów, dróg, ulic i zjazdów. Należy również opracować plany warstwicowe skrzyżowań (odwodnienie powierzchni skrzyżowań) oraz w innych lokalizacjach (zjazdy) – dla sprawdzenia poprawności odprowadzania wody 
z jezdni,
15) sporządzenie projektu branżowego związanego 
z budową/przebudową/rozbudową lub zabezpieczeniem istniejących sieci 
i przyłączy infrastruktury technicznej (urządzenia telekomunikacyjne, cieplne, gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne, elektryczne, teletechniczne itp.), w tym uzyskanie zgody na dysponowanie nieruchomością na cel realizacji inwestycji od prywatnych właścicieli terenu, oraz opracowanie projektu branżowego związanego z ewentualnym rozwiązaniem kolizji z urządzeniami obcej infrastruktury technicznej – jeżeli zachodzi taka konieczność,
16) uzyskanie warunków technicznych od zarządców infrastruktury technicznej występującej w rejonie planowanej inwestycji. Uzyskując warunki techniczne budowy i przebudowy infrastruktury kolidującej z inwestycją Wykonawca działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego, w związku z powyższym w jego obowiązku jest sprawdzenie poprawności wydanych warunków i uzyskanie warunków zgodnych z obowiązującymi przepisami. Uzgodnienia dokumentacji z Gestorami nie mogą zawierać żadnych uwarunkowań i zastrzeżeń, winny być „bez uwag”,
17) sporządzenie projektu budowy oraz niezbędnej przebudowy, rozbudowy 
i remontów obiektów inżynierskich (przepusty, konstrukcje oporowe), jak również ogrodzenia, schody, pochylnie, bariery, w zakresie zapewniającym poprawne rozwiązanie zarówno nowoprojektowanych jak i przebudowywanych elementów inwestycji - jeżeli niniejsze elementy wystąpią w projekcie lub będą konieczne do prawidłowego funkcjonowania inwestycji, 
18) przedstawianie Zamawiającemu do akceptacji propozycji rozwiązań obiektów inżynierskich oraz uszczegółowionych rozwiązań projektowych – jeżeli niniejsze elementy wystąpią w projekcie lub będą konieczne do prawidłowego funkcjonowania inwestycji,
19) sporządzenie projektu wyburzeń (rozbiórek) istniejących obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem materiałów z rozbiórek z uwzględnieniem przepisów o ochronie środowiska oraz przepisów o odpadach,
20) sporządzenie projektu urządzeń ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko (ekrany akustyczne, indywidualna ochrona budynków, przejścia dla zwierząt, zieleń izolacyjna itp.), zgodnie z uzyskaną decyzją środowiskową – jeżeli niniejsze elementy wystąpią w projekcie lub będą konieczne do prawidłowego funkcjonowania inwestycji,
21) opracowanie wniosku wraz z materiałami o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji, a także uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów i uzgodnień wynikających z otrzymanej przez Wykonawcę decyzji - jeżeli wystąpi taka konieczność,
22) opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia wodnoprawnego, a także uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów i uzgodnień wynikające z otrzymanej przez Wykonawcę decyzji - jeżeli zachodzi taka konieczność,
23) przygotowanie niezbędnych materiałów do złożenia wniosku o zawarcie umowy z PGW Wody Polskie - jeżeli zachodzi taka konieczność,
24) sporządzenie projektu docelowej organizacji i zabezpieczenia ruchu drogowego, oraz pieszego na rozpatrywanym obszarze, z uwzględnieniem i sprawdzeniem widoczności,
25) sporządzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego oraz pieszego na rozpatrywanym obszarze, z uwzględnieniem i sprawdzeniem widoczności,
26) uzyskanie niezbędnych zezwoleń, decyzji i pozwoleń od Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie – jeżeli zachodzi taka konieczność,
27) uzyskanie niezbędnych uzgodnień, zezwoleń, decyzji, pozwoleń oraz innych dokumentów od Powiatu Wadowickiego – jeżeli zachodzi taka konieczność, 
28) uzyskanie w imieniu Inwestora wymaganych przepisami prawa decyzji, porozumień, pozwoleń, warunków, odstępstw, opinii i uzgodnień oraz wykonania obowiązków wynikających z powyższych dokumentów i pokrycia ewentualnych kosztów z nich wynikających, a także wykonanie innych, niewymienionych opracowań niezbędnych do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę lub/i prawomocnego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej lub/i zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia, których koszt należy uwzględnić w wycenie. Wykonawca zobowiązany jest monitorować okres obowiązywania wydanych decyzji, uzgodnień i warunków technicznych do dnia przekazania kompletnej dokumentacji Zamawiającemu
29) opracowanie niezbędnych obliczeń, uzupełniających badań i pomiarów,
30) uzyskanie, w razie konieczności, zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. Przepisy techniczno-budowlane dotyczące dróg publicznych lub innych odstępstw, 
31) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami,
32) opracowanie przedmiarów robót dla poszczególnych zakresów i rodzajów robót (przedmiar sporządzony dla ostatecznej wersji projektu, zaakceptowanej przez organ architektoniczno –budowlany tj. zgodnie z wytycznymi podanymi w § 4 umowy),
33) opracowanie kosztorysów inwestorskich dla każdego rodzaju i zakresu robót (kosztorys sporządzony dla ostatecznej wersji projektu, zaakceptowanej przez organ architektoniczno –budowlany tj. zgodnie z wytycznymi podanymi w § 4 umowy),
34) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdego zakresu robót STWIORB (dla ostatecznej wersji projektu, zaakceptowanej przez organ architektoniczno –budowlany tj. zgodnie z wytycznymi podanymi w § 4 umowy),
35) przygotowywanie materiałów oraz udział w spotkaniach informacyjnych (konsultacje społeczne), w tym sporządzenie oraz przedstawienie prezentacji w celu zapoznania lokalnej społeczności z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi. Materiały informacyjne powinny zawierać opis planowanych rozwiązań projektowych. Projektant ma również obowiązek analizować składane przez mieszkańców uwagi,
36) sporządzenie materiałów promocyjnych i/lub informacyjnych i/lub ankiet (materiały związane z prezentacjami dla mieszkańców).
37) Przedstawione rozwiązania przez projektanta muszą być kompleksowe, uwzględniające wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego użytkowania w przyszłości zaprojektowanych obiektów i urządzeń. Dodatkowo opracowana dokumentacja projektowa winna gwarantować osiągnięcie celu, któremu ma służyć.
38) Obiekty budowlane i związane z nimi urządzenia budowlane należy projektować w sposób zapewniający formę architektoniczną dostosowaną do krajobrazu i otaczającej zabudowy.
39) Na każdym etapie procesu projektowego fragmenty projektu, należy opiniować z Zamawiającym.
40) Gdziekolwiek w Specyfikacji Technicznej przywołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany w ww. przepisach i zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień złożenia wniosków o dokonanie odbioru opracowań projektowych.
41) Wykonawca w trakcie realizacji umowy jest zobowiązany wykonać dodatkowo opracowania nie wymienione w opisie zamówienia, a związane z wymaganiami jednostek opiniujących, nie wykraczające jednak poza przedmiot umowy, bez zapłaty dodatkowego wynagrodzenia przez Zamawiającego. Ryzyko wystąpienia takiej ewentualności należy ująć w składanej ofercie cenowej.
42) Zakres rzeczowy i ilościowy rozwiązań projektowych oraz obiektów i urządzeń związanych z przedmiotową inwestycją Wykonawca przyjmie, na podstawie wyżej wymienionego wstępnego zakresu rzeczowego przez Zamawiającego (nie ograniczając się wyłącznie do zakresu w nim wyszczególnionego), zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi w tym zakresie. Zamawiający ma prawo wydać polecenie zmian (mieszczących się w obowiązujących przepisach) w zaproponowanych przez Wykonawcę rozwiązaniach projektowych. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia poleceń Zamawiającego. Potrzebne informacje i uwarunkowania wynikające z istniejącego zagospodarowania terenu, na którym będzie zlokalizowane przedmiotowe przedsięwzięcie, Wykonawca uzyska własnym staraniem w ramach wykonania dokumentacji projektowej.
8. Obowiązki Wykonawcy w ramach pełnienia nadzoru autorskiego:
1) Pełnienie nadzoru autorskiego w pełnym zakresie czynności określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz obowiązki wynikające z postanowień niniejszego OPZ, SWZ oraz Umowy, w tym w szczególności wszelkie prace analityczno-projektowe realizowane zarówno w siedzibie Wykonawcy jak i przede wszystkim w trakcie pobytów na budowie i/lub pobytów w siedzibie Zamawiającego (w okresie realizacji robót budowlanych), wykonywane na wezwanie/zapytanie Zamawiającego i/lub wezwanie/zapytanie przedstawicieli nadzoru inwestorskiego (potwierdzone przez Zamawiającego), i/lub wezwanie/zapytanie Wykonawcy robót budowlanych (potwierdzone przez Zamawiającego), w ramach których, Wykonawca zobowiązany jest w głównej mierze do:
a. pełnienia nadzoru autorskiego przy realizacji zadania objętego niniejszym opracowaniem w okresie do 5 lat od daty przekazania Zamawiającemu prawomocnego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej lub/i pozwolenia na budowę lub/i zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia, 
b. pełnienia nadzoru autorskiego oraz branie czynnego udziału w spotkaniach w trakcie procedury projektowej jak i w trakcie wykonywania robót budowlanych, uważa się również za integralną część niniejszego zamówienia, bez możliwości żądania dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu, 
c. oceny w toku wykonywania robót budowlano-montażowych zgodności ich realizacji z założeniami dokumentacji projektowej, 
d. wyjaśniania Zamawiającemu lub Wykonawcy robót wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej (w terminie do 3 dni od daty ich zgłoszenia w formie telefoniczne, papierowej, poczty elektronicznej lub faxem), 
e. opiniowania projektu wykonawczego, technologicznego i zamiennego wykonywanego przez Wykonawcę robót, w zakresie ich zgodności z założeniami i wymaganiami dokumentacji projektowej (w terminie do 5 dni od daty ich zgłoszenia w formie papierowej, poczty elektronicznej lub faxem), 
f. dbania o to, aby zakres zmian projektowych wprowadzonych przez Wykonawcę robót na etapie realizacji nie spowodował istotnej zmiany w zatwierdzonym projekcie budowlanym,
g. opiniowania przedkładanych przez Wykonawcę robót dokumentów, wykazujących odmienne warunki od opisanych w Dokumentacji Projektowej oraz dostosowania dokumentacji projektowej w zakresie poszczególnych branż do warunków zastanych na budowie oraz do wyników badań i pomiarów wykonywanych i przedkładanych przez Wykonawcę robót lub Zamawiającego w trakcie realizacji robót budowlanych (w tym m.in. kontrolnych badań geologicznych podłoża gruntowego), a odbiegających od wyników badań i pomiarów, treści map oraz wszelkich opracowań i inwentaryzacji, sporządzonych z należytą starannością przez Wykonawcę na etapie realizacji dokumentacji projektowej oraz opracowań i usług towarzyszących, jeżeli te odmienne warunki wynikają z wystąpienia niezależnych okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie opracowania dokumentacji projektowej (w terminie do 5 dni roboczych od daty ich zgłoszenia w formie papierowej, poczty elektronicznej lub faxem), 
h. uzgadniania na bieżąco dokumentacji warsztatowej i montażowej opracowanej przez Wykonawcę robót (w terminie do 5 dni roboczych od daty ich zgłoszenia w formie papierowej, poczty elektronicznej lub faxem),
i. przedkładania Zamawiającemu i przedstawicielom nadzoru inwestorskiego wyjaśnienia precyzującego przyczyny wystąpienia ewentualnych rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową, a stanem faktycznym (w tym również ewentualnych przekroczeń pozycji przedmiarowych), w terminie do 3 dni roboczych od daty ich zgłoszenia w formie telefoniczne, papierowej, poczty elektronicznej lub faxem,
j. udzielania Zamawiającemu, w miarę potrzeby, wyczerpujących odpowiedzi na pytania dotyczące przyjętych rozwiązań projektowych i uzyskanych uzgodnień (w terminie do 3 dni roboczych od daty ich zgłoszenia w formie telefoniczne, papierowej, poczty elektronicznej lub faxem),
k. brania udziału w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, w odbiorach częściowych, w odbiorze końcowym robót budowlanych oraz w czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych zdolności użytkowych poszczególnych obiektów inżynierskich i/lub elementów robót budowalnych (dotyczy sieci i urządzeń infrastruktury technicznej) – jeżeli Zamawiający zawiadomi o tym Wykonawcę w formie pisemnej,
l. nieodpłatnego dokonywania dodatkowych lub zamiennych opracowań projektowych w stosunku do rozwiązań przewidzianych w dokumentacji pierwotnej w przypadku, gdy będzie to konieczne i niezbędne dla prawidłowej realizacji projektu (w terminie do 7 dni roboczych od daty ich zgłoszenia w formie papierowej, poczty elektronicznej lub faxem),
m. doradzania w innych sprawach z zakresu dokumentacji projektowej, a dotyczących przedmiotu zamówienia (budowy), w terminie do 3 dni roboczych od daty ich zgłoszenia w formie telefoniczne, papierowej, poczty elektronicznej lub faxem,
n. nieodpłatnej aktualizacji, na wniosek Zamawiającego, kosztorysu inwestorskiego przed rozpoczęciem procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych oraz przekazanie kosztorysu inwestorskiego w wersji edytowalnej z prawem do aktualizacji przez Zamawiającego,
o. nieodpłatnego naniesienia zmian w przedmiarze robót i kosztorysie inwestorskim, na wniosek Zamawiającego, wynikających z konieczności podziału robót na inne części uwarunkowane wytycznymi do uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych lub podzielenia zadania na etapy robót z uwagi na brak przez Zamawiającego środków na realizację całego zadania,
p. przestrzegania podstawowych obowiązków projektanta, określonych w Ustawie Prawo Budowlane oraz Ustawie o Samorządzie Zawodowym. 

2) Na każde pytanie Wykonawca prześle odpowiedzi w pliku Word. Jeżeli odpowiedź będzie wiązała się z korektą STWIOR oraz Kosztorysu ofertowego, to Projektant opisze zakres korekty w pliku Word oraz dokona korekty odpowiedniej STWIOR, którą prześle w całości w pliku *.pdf. Ponadto dokona korekty, o ile będzie konieczna, w Kosztorysie ofertowym, co opisze w pliku Word. Natomiast cały, poprawiony kosztorys ofertowy prześle w formacje *.xls. W przypadku gdy odpowiedź na pytania będzie związana z korektą rysunku, to Wykonawca opisze zakres korekty w pliku Word oraz dokona korekty odpowiedniego rysunku, który prześle w całości w pliku *.pdf i AutoCad,
3) W przypadku odwołań od decyzji będącej przedmiotem umowy, Wykonawca ma obowiązek czynnie uczestniczyć w postępowaniu odwoławczym udzielając wyjaśnień wraz z ewentualnym odwoływaniem się od wydanych rozstrzygnięć do czasu uprawomocnienia się przedmiotowej decyzji, bez dodatkowego wynagrodzenia,
4) Jeżeli w opracowaniach zamiennych sporządzonych w ramach Nadzoru Autorskiego lub innych dokumentach, opracowanych w ramach czynności Nadzoru Autorskiego wystąpią jakiekolwiek wady lub braki, zgłoszone przez Wykonawcę robót i potwierdzone przez przedstawiciela Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego lub wskazane przez przedstawiciela Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego, Wykonawca (Projektant) w ramach rękojmi za wady jest zobowiązany do ich niezwłocznego usunięcia lub uzupełnienia. Czas przeznaczony na wprowadzenie zmian będzie odpowiedni do ich zakresu i określony przez przedstawiciela Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego w wezwaniu do usunięcia wad lub uzupełnienia braków. Wykonawcy z tytułu usunięcia wad lub uzupełnienia braków nie będzie przysługiwało wynagrodzenie,
5) Obowiązki Wykonawcy, w ramach pełnieniu nadzoru autorskiego, dotyczą okresu trwania robót budowlanych oraz okresu trwania postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robot budowlanych.
6) Terminy określone w „Obowiązki Wykonawcy w ramach pełnieniu nadzoru autorskiego”, mogą zostać wydłużone na wniosek Wykonawcy, po akceptacji ze strony Zamawiającego.
9. Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem niniejszej umowy obejmuje w szczególności wykonanie oraz przekazanie Zamawiającemu protokołem zdawczo – odbiorczym następujących opracowań:
	Lp.
	Nazwa opracowania
	Ilość

	1
	Prawomocne pozwolenie na budowę lub/i prawomocne zezwolenie na realizację inwestycji drogowej lub/i zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia
	1 egz. w wersji papierowej

	2
	Mapa do celów projektowych
	1 egz. w wersji papierowej

	3
	Mapa zasadnicza wraz z naniesionymi granicami nieruchomości
	1 egz. w wersji papierowej

	4
	Mapa z podziałem nieruchomości – jeżeli wystąpi taka konieczność
	2 egz. w wersji papierowej

	5
	Mapa ewidencyjna gruntów z naniesioną zajętością działek pod projektowaną budowę odwodnienia - jeżeli wystąpi taka konieczność
	1 egz. w wersji papierowej

	6
	Analiza własnościowa
	1 egz. w wersji papierowej

	7
	Zgody na dysponowanie działkami – oryginał, jeżeli wystąpi taka konieczność
	1 egz. w wersji papierowej

	8
	Wniosek wraz z materiałami o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem decyzji – jeżeli wystąpi taka konieczność
	1 egz. w wersji papierowej

	9
	Projekt budowlany sporządzony zgodnie z ustawą Prawo Budowlane (zawierający projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny, opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w art. 33 ust 2 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane)
	5 egz. w wersji papierowej

	10
	Projekt wykonawczy 
	3 egz. w wersji papierowej

	11
	1) Projekt stałej organizacji ruchu – 1 oryginał + 2 kopie
	3 egz. w wersji papierowej,

	12
	Projekt tymczasowej organizacji ruchu – 1 oryginał + 2 kopie
	3 egz. w wersji papierowej

	13
	2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIOR)
	3 egz. w wersji papierowej

	14
	3) Przedmiar robót 
	2 egz. w wersji papierowej,

	15
	4) Kosztorys inwestorski 
	2 egz. w wersji papierowej,

	16
	5) BIOZ
	2 egz. w wersji papierowej

	18
	6) Operat wodnoprawny wraz z prawomocną decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym - oryginał i kopia, jeżeli wystąpi taka konieczność
	2 egz. w wersji papierowej

	18
	7) Opinia geotechniczna – oryginał i kopia
	2 egz. w wersji papierowej

	19
	8) Projekt nasadzeń - jeżeli zajdzie taka konieczność
	3 egz. w wersji papierowej

	20
	9) Opracowanie szczegółowej inwentaryzacji zieleni z gospodarką szaty roślinnej kolidującej z planowaną inwestycją drogową wraz z projektem wycinki i nasadzeń drzew i krzewów, która będzie zgodna z zapisami zawartymi w uzyskanej decyzji środowiskowej, jeżeli zachodzi konieczność jej wykonania
	3 egz. w wersji papierowej

	21
	Dokumenty formalne - wszelkie opinie, decyzje, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty pozyskane lub wytworzone w trakcie i/lub na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia - oryginały
	1 egz. w wersji papierowej

	22

	Opis stanu istniejącego wraz z dokumentacją fotograficzną przed przystąpieniem do wykonania prac projektowych 
	1 egz. w wersji papierowej


Wszystkie opracowania wymienione w pkt. 7 winny być dodatkowo wykonana w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym typu pendrive lub płyta DVD w formacie *.doc lub .pdf (dla części opisowej), w formacie .dwg lub .dxf (dla części graficznej), w formacie .xlsx (dla części kosztorysowej i przedmiarowej)

	Wszystkie opracowania wymienione w pkt. 7 stanowią wersję ostateczną wraz ze wszystkimi uwagami i zmianami naniesionymi w trakcie procedowania postępowania dotyczącego wydania prawomocnego pozwolenia na budowę lub/i zezwolenia na realizację inwestycji drogowej lub/i zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia; przez właściwy organ administracji architektoniczno – budowlanej.
	Jeżeli Projektant przedłoży opracowania Zamawiającemu, a w trakcie wystąpią jakiekolwiek zmiany, Projektant jest zobowiązany nanieść te zmiany na każdym egzemplarzu opracowania, tak aby dokumentacja stanowiła spójną całość oraz nie występowały jakiekolwiek rozbieżności pomiędzy zatwierdzonym przez organ administracji architektoniczno – budowlanej projektem budowlanym, a projektem wykonawczym, przedmiarem, kosztorysem, STWIORB itp.
UWAGA: pliki i foldery muszą być opisane w sposób określający ich zawartość.
III. Dokumentację projektową (projekty budowlane, techniczne i wykonawcze) oraz pozostałe opracowania wchodzące w skład przedmiotu zamówienia należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi przepisami:
1. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1935),
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1129),
3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1333 z późn. zm.),
4. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 624 z późn. zm.),
5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1643 z późn zm.),
6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 roku, nr 63 poz. 735 z późn. zm.),
7. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 z późn. zm.),
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 roku, nr 130 poz. 1389),
9. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1363 ze zm.),
10. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2020 r. poz. 470 z późn. zm.),
11. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 poz.463 z późn. zm.),
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, nr 120, poz. 1126 z późn. zm.),
13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. z 2018, poz. 963 z późn. zm.),
14. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 215 z późn zm.),
15. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. 2020 r., poz. 2052 z późn. zm.),
16. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.),
17. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. 2020 r., nr 1219 z późn. zm.),
18. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r., nr 55 z późn. zm.)
19. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 1463 z późn. zm.),
20. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1161 z późn. zm.),
21. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. 2021 r., poz. 779 z późn. zm.),
22. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1789 z późn. zmianami),
23. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. 2021 r., poz. 450 z późn. zm.),
24. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784 z późn. zm.),
25. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2310 ze zm.),
26. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2311 ze zm.),
27. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2010 r., nr 65, poz. 412),
28. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2021 r., poz. 735 z późn. zm.),
29. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1483 z późn. zm.),
30. [bookmark: _Ref224618002]Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1064 z późniejszymi zmianami),
31. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 1231 z późn. zm.),
32. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usługi i sieci telekomunikacyjnych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 777 z późn. zm.),
33. oraz zgodnie z innymi obowiązującymi normami i przepisami.
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