



 
                            
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
(SWZ) 
  
 
„Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej budowy budynku mieszkalnego na działce nr 683 obr. 3 przy ul. Biskupiej w Chełmnie”



ID postępowania: 

 
Link do postępowania na ezamówieniach:  


 
Wartość szacunkowa zamówienia: przekracza równowartości kwoty 
216 000 euro 
 
 
Tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji - art. 275 pkt 1 ustawy  
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) 
 
           
 
 
   Zatwierdzam                     
 
	  	Jolanta Padzik 
     Prezeska CHSIM Sp. z o.o. 
         (podpis na oryginale) 
                     
 
 
 
 


 
 
 
 
Chełmno, lipiec 2026 r. 


ROZDZIAŁ I - NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 
 
Zamawiający – Chełmińska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Sp. z o.o.
Adres: ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno 
NIP 8751565221, Regon 389602973 
Telefon: (56) 47 56 054  
Konto bankowe: Bank Millenium w Chełmnie nr 78 1160 2202 0000 0004 9393 8823
Adres strony internetowej:    www.chsim.pl
 
Godziny urzędowania:      poniedziałek, wtorek, czwartek 7:30-15:30, 
       środa 7:30-16:30,   
      piątek 7:30–14:30                                                       
 
ROZDZIAŁ II – ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIONE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 
 
Ilekroć w dalszej części Specyfikacji Warunków Zamówienia jest mowa o: „Platformie zakupowej” – należy przez to rozumieć narzędzie umożliwiające realizację procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych w formie elektronicznej służące szczególności do przekazywania ofert, oświadczeń, zwane dalej „Platformą” lub „Systemem”, i znajdującą się pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: 

https://ezamowienia.gov.pl/

ROZDZIAŁ III  - TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) bez możliwości przeprowadzenia negocjacji złożonych ofert na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, w procedurze właściwej dla zamówień publicznych o wartości szacunkowej mniejszej niż progi unijne. 
2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z póź. zm.), Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415), Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, 2337, 2339, z 2023 r. poz. 326 ze zm.). 
3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 ustawy Pzp. 
5. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z możliwością przeprowadzenia negocjacji. 
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Uzasadnienie dla braku podziału na części zamieszczono w załączniku nr 10 do SWZ.  
7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia w ramach prawa opcji. 
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych. 
9. Zamawiający nie przewiduje możliwości unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane (zgodnie z art. 310 ustawy Pzp).  
 
ROZDZIAŁ IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Nazwa postępowania: 
„Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej budowy budynku mieszkalnego na działce nr 683 obr. 3 przy ul. Biskupiej w Chełmnie”
 

Zakres prac obejmuje: 
· Uzyskanie map do celów projektowych, 
· Opracowanie koncepcji projektu zagospodarowania terenu (m.in. przyłącza mediów do budynków, oświetlenie zewnętrzne), przy uwzględnieniu oczekiwań Zamawiającego, z uwzględnieniem działek przez które prowadzone będą wszelkie przyłącza i sieci,
· Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowalanej- wizualizacja, przy uwzględnieniu oczekiwań Zamawiającego,
· Opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego,  
· Opracowanie projektów technicznych wielobranżowych,  
· Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu w przypadku takiej konieczności, 
· Opracowanie projektów rozwiązania kolizji sieci w przypadku takiej konieczności,  
· Opracowanie dokumentacji geologicznej w przypadku takiej konieczności,  
· Uzgodnienie wytycznych i decyzji z WKZ w przedmiocie projektowanych prac, 
· Opracowanie kosztorysów inwestorskich oraz ich aktualizowanie w przypadku takiej potrzeby,
· Opracowanie kosztorysów w pliku ath. oraz pdf, uwzgledniających koszt:
-  budowy budynku z parkingiem podziemnym pełniącym funkcję miejsa schronienia U1 
-  innej potrzebnej dokumentacji dot. budowy miejsca schronienia w zakresie jego rozliczenia.
· Opracowanie przedmiarów robót, w pliku ath. oraz pdf, 
· Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót,
· Opracowanie innej dokumentacji wymaganej w przypadku takiej konieczności, 
· Pełnienie nadzoru autorskiego,
· Niezwłoczne odpowiadanie na zapytania wykonawcy w trakcje realizacji inwestycji i przetargu na wykonastwo (nie póżniej niż w terminie 5 dni od wpłynięcia zapytania),
· Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.

W budynku objętym przedmiotem zamówienia należy zaprojektować ogrzewanie niezależne, optymalnym źródłem. 
 
Całość dokumentacji powinna zawierać niezbędne uzgodnienia oświadczenia wymagane do uzyskania decyzji prawomocnego pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.
 
Dokumentacja winna być opracowana w: 
· 8 egz. w wersji papierowej  
· 1 egz. w wersji elektronicznej (PDF) w celu wykorzystania do postępowania prze-targowego na wykonanie robót 
· 1 egz. wersji elektronicznej edytowalnej (*.ath, *.doc, *.dwg). 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że planowanym źródłem dofinansowania przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest program “Bezzwrotne wsparcie budownictwa z Funduszu Dopłat”
https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/bezzwrotne-wsparcie-budownictwa-z-funduszu-doplat/

Ponadto Wykonawca w ramach realizacji niniejszego zamówienia publicznego odnosząc się do dokumentów pt. Kryteria wyboru projektów, zobowiązany będzie do uwzględnienia lub alternatywnie pisemnego odniesienia się do poszczególnych kryteriów (typu wykazanie braku sprzeczności przedmiotu zamówienia z danym kryterium względnie stwierdzenie, że dane kryterium jest neutralne wobec przedmiotu zamówienia). Wykonawca będzie również zobowiązany do składania ewentualnych wyjaśnień w omawianym zakresie etc. na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym przez niego terminie (np. na etapie opracowywania Wniosku o dofinansowanie, Studium wykonalności dla projektów oraz ewentualnych zapytań z Banku Gospodarstwa Krajowego.
 
Wytyczne do projektowania:
· Budynek o 5 kondygnacjach naziemnych o pow. użytkowej ok 8500m2,
· W kondygnacji parterowej zaplanować rozmieszczenie pomieszczeń użytkowych dla lokali usługowych,
· W budynku zaplanować windę przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie standardów przestrzennego kształtowania budynku i jego otoczenia, technologii wykonania i wyposażenia technicznego budynku oraz lokalizacji przedsięwzięć realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat,
· Zaplanować 4 mieszkania przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
· Mieszkania 2,3 pokojowe z osobną kuchnią, lub aneksem kuchennym, mieszkania 1 pokojowe z odrębną kuchnią,
· Mieszkania o powierzchni od ~ 30 m² do ~ 65 m²,
· Przewidziana ilość ok 100 lokali mieszkalnych,
· W części podziemnej parking na tyle stanowisk postojowych ile mieszkań,
· W części podziemnej zapalnować komórki lokatorskie,
· Część podziemna przewidziana do ukrycia ludności cywilnej typ. U1.




· Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych,
· Ustawa z dnia 29 września 2022 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowch,
· Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni, tymczasowych ...
· Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie standardów dotyczących przestrzennego kształtowania budynku i jego otoczenia, technologii wykonania i wyposażenia technicznego budynku oraz lokalizacji przedsięwzięć realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat,
· Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 września 2022 r. w sprawie finansowego wsparcia udzielanego na realizację niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych
· Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
· Ustawa z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej.

Podstawa do projektowania MPZP - UCHWAŁA Nr XLVII/333/2022 RADY MIASTA CHEŁMNA z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 10 terenów położonych na terenie Gminy Miasta Chełmno   
https://bip.chelmno.pl/artykul/106/8669/plan-zagospodarowania-przestrzennego-xlvii333-2022 
 

1. Oznaczenie przedmiotu zamówienia za pomocą nazw i kodów ze Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
  71000000-8 – Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne, 
  71250000-5 – Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe, 
  71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania. 
2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 8 do SWZ, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy. 
3. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
4. Zamawiający, na podstawie art. 462 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) ewentualnych podwykonawców - jeżeli są już znani na tym etapie.   
5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia (art. 462 ust 8 ustawy Pzp). 
6. Zamawiający wyznaczył termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do zapoznania się przez Wykonawców z informacjami koniecznymi do przygotowania oferty i termin ten jest dłuższy od minimalnego terminu składania ofert określonego  w ustawie. 
7. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ (art. 285 ust. 1 Pzp). Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści SWZ bez wskazywania źródeł zapytania. Stosowną informację zamieści na stronie internetowej, zgodnie z treścią art. 285 ust.2. 
8. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania prac projektowych zgodnie z prawem polskim, a w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie, w tym  w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967 ze zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, 2337, 2339, z 2023 r. poz. 326 ze zm.) i ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.)
9. Na przedmiot zamówienia wykonawca udzieli minimum 24 miesięcy gwarancji. 
 
ROZDZIAŁ V - WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH  MOWA W ART. 95 
 
Zamawiający nie stawia wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w okolicznościach, o których mowa  w art. 95 
 
ROZDZIAŁ VI - INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH ZADAŃ, W ZWIĄZKU Z TREŚCIĄ ART. 60 i 241 USTAWY PZP 
 
Zamawiający nie zastrzega osobistego obowiązku wykonania przez Wykonawcę zadania. 

ROZDZIAŁ VII - TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
1. Termin wykonania zamówienia:  
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 105 dni od dnia podpisania umowy. W przypadku, gdy ostatni dzień terminu wykonania zamówienia przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub sobotę, termin upływa w pierwszym kolejnym dniu roboczym. 

  
ROZDZIAŁ VIII  - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 112 ust. 2  ustawy PZP dotyczące: 
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 
Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie.  
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 
Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie.  
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie.  
4) zdolności technicznej lub zawodowej: 
	 	 	Wykonawca spełni warunek jeżeli:       
a. wykaże (w formie wykazu), że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie należycie przynajmniej 3 realizacje dokumentacji budowlano – kosztorysowej, zbieżną przedmiotowi zamówienia o powierzchni minimum 6000m2, mającą w swoim zakresie uniwersalne projektowanie i OZE, wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie. Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej; 
b. Wykonawcy, również dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału, muszą wykazać osoby (w formie wykazu), skierowane przez nich do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami w czasie realizacji przedmiotu zamówienia w składzie: 
· osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej (Art. 14. 1. 1), 
· osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (Art. 14. 1. 2), 
· osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (Art. 14. 1. 4b), 
· osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych (Art. 14. 1. 4c)  

2.  Podmioty udostępniające zasoby 
1) Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w SWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych (art. 118 ust. 1 ustawy Pzp). 
2) Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w ust. 2 niniejszej SWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 
a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (art. 118 ust. 3 ustawy Pzp). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ; 
b) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy (art. 119 ustawy Pzp). 
3) jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 
  −  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo 
    −  wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 122 ustawy Pzp). 
 
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) 
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa złożonego wraz z ofertą w oryginale lub w formie notarialnie potwierdzonego odpisu. 
2) Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać w szczególności wskazanie: 
− postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy; 
−   wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby; 
−   ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. Zakres umocowania musi obejmować przede wszystkim: reprezentowanie Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zaciąganie w ich imieniu zobowiązań, złożenie oferty wspólnie, prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne. 
Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawcy. 
3) Wykonawcy działający w ramach spółki cywilnej zamiast pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 1 SWZ mogą załączyć do oferty odpis aktualnej umowy spółki, jeżeli będzie z niej wynikać zakres umocowania wspólników. 
4) wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem. 
5) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie wstępne składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 
6) oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. 
8) w przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 
 
ROZDZIAŁ IX - PODSTAWY WYKLUCZENIA 
 
1. Z postępowania o udzielnie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych  w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp; 
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawców w stosunku, do  których  zachodzi  którakolwiek  z  okoliczności wskazanych  w  art.  109  ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy  Pzp. 
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp i art. 109 ust. 1 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp. 
4. Zamawiający, na podstawie art. 110 ust. 3, oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę. 
5. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp i może nastąpić na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 
6. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się:  
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014  (zwane dalej rozporządzeniem Rady (WE) 765/2006 i rozporządzeniem Rady (UE) 269/2014) albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;  
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124. ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w ww. rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;  
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295. ze zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3. 
 
Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 129, 185. ze zm.). 
 
 
ROZDZIAŁ X  - INFORMACJE O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 
 
1. Zamawiający, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.: 
1) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,  o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ; 
2) wykazu projektów wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te prace projektowe zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy prace projektowe zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz, którego prace były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ; 
3) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za projektowanie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ; 
4) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 
2. Złożone oświadczenia i dokumenty muszą być aktualne na dzień ich złożenia (art. 128 ust 2 ustawy Pzp). 
3. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,  w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków; 
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. 
4. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada tylko wówczas, gdy wskaże te środki Zamawiającemu oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność w formularzu ofertowym (art. 127 ust. 2 ustawy Pzp). 
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument” poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 5), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 5), zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć; 
7. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń (Dz. U. 2020 poz. 2415), jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie  (Dz. U. 2020 poz. 2452). 
8. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym niezwłocznie po złożeniu ofert, wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia (art. 274 ust 2 ustawy Pzp). 
 
ROZDZIAŁ XI - INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 
 
Zamawiający na etapie postępowania nie żąda przedmiotowych środków dowodowych.  
 
ROZDZIAŁ XII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY 
 
1. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa ryczałtowa, której treść stanowi – załącznik nr 8 do SWZ. 
2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 8 do SWZ. 
3. Zamawiający zawrze umowę ryczałtową z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp), jeżeli zawiadomienie zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 
4. Przesłanki umożliwiające dokonanie zmian postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą zawierają projektowane postanowienia umowy. 
5. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. 
 
ROZDZIAŁ XIII -  INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 
 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim.  
2. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).  
3. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności 
w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt . Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale VII ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym .  
4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.  
5. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.  
6. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).  
7. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.  
8. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.  
9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.  
10. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. 
11. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:  
1) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub  
2) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).  
12. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).  
13. W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).  
14. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. Konta uproszczonego na Platformie eZamówienia.  
15. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”. 
16. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych, jako załączniki do jednego formularza).  
17. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.  
18. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy eZamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 22 458 77 99 (lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.  
19. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@chsim.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).  
20. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 
21. Zalecenia dotyczące składania ofert:  
1) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf  
2) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: a. .zip b. .7Z  
3) Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbrs .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.  
4) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PadES.  
5) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XadES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.  
6) Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email.  
7) Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.  
8) Ofertę należy przygotować z należytą starannością i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert.  
9) Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.  
10) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.  
11) Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować brakiem integralności plików 
 
ROZDZIAŁ XIV - INFORMACJA O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI OKREŚLONYCH W ART. 65 UST. 1, ART. 66  i ART. 69 USTAWY PZP 
 
Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

ROZDZIAŁ XV - WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ  Z WYKONAWCAMI 
 
1. Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnione są następujące osoby po stronie Zamawiającego: 
1) Krystian Dziedzic (email: krystian.dziedzic@chsim.pl) 
Uwaga: komunikacja poprzez email – tylko w wyjątkowych sytuacjach (np.; awaria platformy) 
2. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami – niż wskazany w SWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub i osobisty w swojej siedzibie. 
 
ROZDZIAŁ XVI - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 
2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 
3. Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa w ust. 2 wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia (wyrażonego przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, które można odczytać i powielić) o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania oferta. 
 
ROZDZIAŁ XVII  - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 
1. Na przedmiotowe zamówienie Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Oferta ma być sporządzona w języku polskim. 
3. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 
4. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 
6. Dokumenty, które wykonawcy są zobowiązani złożyć wraz z ofertą: 
1) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego wzoru – załącznik nr 1 do SWZ); 
2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ; 
3) zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia zasobów (wg załączonego wzoru – załącznik nr 3 do SWZ) – jeżeli dotyczy; 
4) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wg załączonego wzoru –  załącznik nr 4 do SWZ) -  jeżeli dotyczy; 
5) oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje) – jeżeli dotyczy; 
6) pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą (jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika z dokumentów rejestrowych KRS/CEIDG); 
7) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy – jeżeli dotyczy; 
7. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. 
8. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp. 
9. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1799),które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 
 
ROZDZIAŁ XVIII - WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ 
 
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ (art. 284 ust. 1 ustawy Pzp). 
2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. 
3. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.   
4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 
5. W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie wskazanym w pkt 1, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. 
Uwaga: 
Pytania Wykonawców powinny być przesłane pocztą elektroniczną na adres:  
https://ezamowienia.gov.pl/
za pomocą dedykowanych formularzy dostępnych na stronie prowadzonego postępowania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczana na stronie internetowej: https://ezamowienia.gov.pl, w zakładce postępowania, bez ujawniania źródła zapytania. 
 
ROZDZIAŁ XIX - MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 
1. Forma złożenia oferty. Ofertę należy umieścić na Platformie e-zamówienia na stronie dotyczącej postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/
Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Ze względów technicznych rozmiar przesyłanych plików nie może przekraczać 250 MB.  
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  
3. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w formie skanu dokumentu pierwotnie wytworzonego i wypełnionego w postaci papierowej, pod warunkiem opatrzenia powstałego w ten sposób dokumentu elektronicznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Powstały w ten sposób dokument elektroniczny zamawiający traktował będzie jako ofertę złożoną w postaci elektronicznej niezależnie od tego, czy jej postać elektroniczna powstała wyłącznie przy użyciu programu komputerowego, czy też na skutek przekształcenia postaci papierowej do postaci elektronicznej, jeżeli tylko dokument ten zostanie opatrzony prawidłowym podpisem.  
4. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1233.. ze zm.), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.  
5. Do oferty należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X pkt 1 ppkt 1) niniejszej specyfikacji (składa wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) oraz pozostałe, wymagane specyfikacją dokumenty, oświadczenia jeżeli dotyczą one wykonawcy (składa wykonawca w sytuacjach i na zasadach określonych w specyfikacji), w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.  
6. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.   
7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty 
8. Zamawiający najpóźniej przed upływem terminu otwarcia ofert udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowanie informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
9. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 18.08.2026. do godz. 14:00 
10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.08.2026. o godz. 14:30. 
11. Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu Platformy Zakupowej poprzez odszyfrowanie  i otwarcie ofert. 
12. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, przy użyciu którego następuję otwarcie, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym w pkt 4, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 
13. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje dotyczące: 
· nazw albo imion i nazwisk oraz siedzib lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej bądź miejsca zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte; 
· cen zawartych w ofertach. 
14. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 
15. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty. 
 
ROZDZIAŁ XX  - SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 
 
1. Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego. 
2. Wysokość wynagrodzenia brutto musi uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem, wiedzą techniczną, opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy określonymi w SWZ. 
3. Łączna cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Cena musi  być podana liczbowo i słownie w kwocie brutto w złotych polskich (PLN), być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku – złote i grosze. 
4. W cenie oferty uwzględnia się zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT.  
5. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT/podatku akcyzowego, zgodnej z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług/podatku akcyzowym, należy do Wykonawcy. 
7. Cenę oferty należy obliczyć metodą kalkulacji szczegółowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389. 
8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku i stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy będzie miała zastosowanie (art. 225 ust 1 i 2 ustawy Pzp). 
 
ROZDZIAŁ XXI  - OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
 
1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrzenia, jeżeli: 
1) oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją; 
2) została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie; 
3) Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego. 
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: 
	KRYTERIUM 
	RANGA (%) 

	Cena oferty 
	70 % 

	Termin wykonania zamówienia 
	30 % 

	 
	RAZEM 
	               100 % 


 
Sposób oceny oferty: 
Kryterium cena – waga 70 pkt
Pco = (Pcn /Pc) x waga kryterium 70 =  [ilość punktów] 
gdzie: 
Pco - uzyskana liczba punktów za cenę 
Pcn - najniższa ze wszystkich ofert cena ofertowa brutto; Pc - proponowana w danej ofercie cena ofertowa brutto. 
 
Termin wykonania zamówienia – waga 30 pkt 
Kryterium to zostanie obliczone w następujący sposób: 
· wykonanie zamówienia w terminie 90 dni – 20 punktów, 
· wykonanie zamówienia w terminie od 91-105 dni – 10 punktów, 
· wykonanie zamówienia w terminie powyżej 105 dni – 0 punktów, 
W kryterium „termin wykonania zadania” można uzyskać maksymalnie 30 punktów. 
Wykonawca jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym termin wykonania zadania w dniach. Jeżeli Wykonawca poda termin wykonania zadania w miesiącach, zamawiający przeliczy go na dni.

Zamawiający określa termin wykonania zadania do 105 dni od podpisania umowy jako nieprzekraczalny.
 
Punkty przyznane za kryterium „Termin wykonania zamówienia” – zgodnie z deklaracją Wykonawcy określoną w Formularzu ofertowym.  
 
1) W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach. 
2) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
3) Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 9, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 
 
ROZDZIAŁ XXII  - WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 
1) Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

ROZDZIAŁ XXIII - WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 
1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny, podanej w ofercie wybranego Wykonawcy. 
2. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy z jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. 
3. Zamawiający, na podstawie art. 450 ust. 2 ustawy Pzp, nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego oraz przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na  rachunek bankowy zamawiającego. Na poleceniu przelewu należy zamieścić tytuł wpłaty. 
5. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy. 
6. Przed złożeniem poręczenia lub gwarancji Wykonawca winien przedstawić projekt dokumentu Zamawiającemu w celu uzyskania akceptacji jego treści. Zabezpieczenie wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania: 
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy (w tym pokryciu naliczonych kar umownych), bez potwierdzania tych okoliczności; 
2) wszelkie zmiany, uzupełnienia lub modyfikacje warunków umowy lub przedmiotu zamówienia nie mogą zwalniać gwaranta z odpowiedzialności wynikającej z poręczenia lub gwarancji; 
3) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty całej kwoty zabezpieczenia; 
4) powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie; 
5) musi jednoznacznie określać termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji; 
6) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa przedmiotowego postępowania; 
7) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Gmina Miasto Chełmno; 
8) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum). 
 
ROZDZIAŁ XXIV - INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERT W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców o wyniku przetargu zgodnie z przepisami ustawy Pzp (art. 253 ust 1). 
2. Zamawiający zawrze, z wybranym Wykonawcą, umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp w terminie określonym w art. 308 ust. 2 ustawy Pzp tj. nie krótszym niż̇ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 
3. Zamawiający może zawrzeć́ umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę̨ . 
4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 2, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 8 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty. 
5. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana, Zamawiający określi termin zawarcia umowy (art. 308 ust 2 i ust 3 pkt 1 lit. a ustawy Pzp). 
6. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia odwołania przez któregoś z wykonawców. O nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego.                                                    
7. Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, w terminie wyznaczonym przez Zmawiającego  zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu: 
1) kopie stosownych i aktualnych uprawnień budowlanych osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za prace projektowe wraz z zaświadczeniami lub decyzjami o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla osób z uprawnieniami budowlanymi wydanymi po 14.02.1995 r. oraz aktualnymi wpisami na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wraz z wymaganym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej – w przypadku podmiotów krajowych, dla podmiotów zagranicznych dokumenty równoważne; 
2) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
3) Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, przedłoży Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnianiu osób, na podstawie umowy o pracę, w zakresie czynności wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia (SWZ). 
4) w przypadku, gdy zabezpieczenie będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji ww. dokumentu; 
5) złożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 
6) umowy spółki cywilnej, (jeśli dotyczy i w przypadku, gdy Wykonawca nie dołączył tego dokumentu do oferty). 
 
ROZDZIAŁ XXV - POUCZENIE PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY O ŚRODKACH 	OCHRONY PRAWNEJ  
1. Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 
3. Odwołanie przysługuje na: 
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu  o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej. 
6. Odwołanie wnosi się w terminie: 
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1. 
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych". 
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 
13. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp. 
 
ROZDZIAŁ XXVI  - RODO 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Chełmińska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Sp. z o.o. przy  ul. Dworcowej 1, 86 – 200 Chełmno  
2) Inspektorem ochrony danych osobowych w ChSim przy  ul. Dworcowej 1, 86 – 200 Chełmno jest osoba o adresie e-mail – rodo@chsim.pl 
3) Pani/Pana dane osobowe (w tym wszelkie dane osobowe osób zgłoszonych w ofercie oraz w trakcie realizacji umowy) przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego realizacją jak również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z koniecznością przekazania danych niezbędnych do stworzenia i weryfikacji dokumentów upoważniających do wejścia na teren wojskowy, 
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp oraz osoby lub podmioty współpracujące lub wykonujące działania nadzorcze w związku z realizacją umowy o udzielenie zamówienia publicznego; 
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym  
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników, 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
b) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
c) nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
  
ROZDZIAŁ XXVII - ZAŁĄCZNIKI (stanowiące integralną część SWZ) 
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	oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 
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Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

1.Dane dotyczące wykonawcy
Nazwa:			...................................................................		
Siedziba:			...................................................................		
Adres poczty elektronicznej: 	...................................................................	
Strona internetowa:		...................................................................	
Numer telefonu:		0 ( … ) ............................tel. kom.   .........................................*	
Numer REGON:		...................................................................
Numer NIP:			...................................................................
Nr rachunku do rozliczenia:	...................................................................
Godziny urzędowania            	...................................................................

Jestem: 
- osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą/ osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej/ mikro przedsiębiorstwem/ małym przedsiębiorstwem/ średnim przedsiębiorstwem/ dużym  przedsiębiorstwem / inny rodzaj (zaznaczyć  właściwe)

2.Dane dotyczące Zamawiającego

Chełmińska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa sp. z o.o. 
ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno 
tel. 56 47 56 054; biuro@chsim.pl; www.chsim.pl

3. Zobowiązania wykonawcy
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym pn.: „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej budowy budynku mieszkalnego na działce nr 683 obr. 3 przy ul. Biskupiej w Chełmnie”
”. Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Warunków Zamówienia za cenę:

Cena ryczałtowa oferty

	Cena netto (zł.)
	Podatek VAT (zł.)
	Stawka VAT (%)
	Cena brutto (zł)

	

	
	
	



Termin wykonania zamówienia ……………………………………………………..
4.Oświadczam, że:
1) Wykonam zamówienie publiczne w wymaganym w SWZ 
2) Akceptuje termin płatności faktur określony w projekcie umowy
3) Sposób zgłaszania problemów i reklamacji pisemnie/mailowo -  tel. kontaktowy i mail ……………………………………………………………………………………………………………….

5. Osoby do kontaktów z Zamawiającym
Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za przygotowanie niniejszej oferty:
................................................................... tel. kontaktowy……………….. mail: ………………………….
Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:
.................................................................. tel. kontaktowy………………... mail: ………………………….

6. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej*  (skreślić jeśli nie dotyczy)
Nazwisko, imię ....................................................................................................
Stanowisko ...........................................................................................................
Telefon................................................... mail .........................................................
Zakres: do reprezentowania w postępowaniu; do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; do zawarcia umowy

7. Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji  warunków zamówienia.
1) Oświadczamy, że zapoznałem/zapoznaliśmy się ze specyfikacją  warunków zamówienia, nie wnoszę/ nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz posiadam(y) niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2) Oświadczamy, że uważam(y) się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia.
3) Oświadczamy, że załączone do specyfikacji warunków zamówienia wymagania stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
4) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu, oraz że spełniam warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu.
5) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
6) Oświadczam/y, że wybór mojej/naszej oferty*:(zaznaczyć  właściwe)
· nie będzie prowadził do powstania u  zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
· będzie prowadził do powstania u  zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.	
Jeśli wybór oferty wykonawcy będzie prowadził do obowiązku podatkowego u Zamawiającego wówczas należy: wskazać nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego (wskazując jednocześnie nazwę, która znajdzie się później na fakturze), wskazać wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku, wskazać stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie	 ………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………............
8. Dokumenty
Informujemy, że :  
· dokumenty, oświadczenia (wymienić jakie jeśli dotyczy):	…………………………………………..
dostępne są na stronie (podać adres strony internetowej):………………………………………………
· dokumenty, oświadczenia (wymienić jakie jeśli dotyczy):…………………………………………….
dostępne są w dokumentacji przechowywanej przez  Zamawiającego w postępowaniu nr (podać identyfikator postępowania):………….…………………………………………………………………………….

9. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam nw. dokumenty i oświadczenia:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........

10.  Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione*:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11.Inne informacje wykonawcy: 
………………………………………………………………………………………………………………………

12. Oferta zawiera,  łącznie  z załącznikami  ..............stron.

13. Wykonam zamówienie z udziałem / bez udziału* nw. podwykonawców:(zaznaczyć  właściwe)
Nazwa i adres podwykonawcy oraz zakres zamówienia powierzony podwykonawcy (jeśli dotyczy) ...................................................................................................................................................................




___________________________    				 
Imiona i nazwiska osób 						
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy	
		

miejscowość i data .............................................	


* zaznaczyć właściwe, dotyczy lub nie dotyczy - odpowiednio itp.
 
 
 


Załącznik nr 2 do SWZ 
Wykonawca: 
…………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez: 
……………………………………………
…………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
                                            …………………, dnia …………… 
  Oświadczenia wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia 
		 
UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

 
Przystępując do postępowania na: „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej budowy budynku mieszkalnego na działce nr 683 obr. 3 przy ul. Biskupiej w Chełmnie”

 
Ja (my) niżej podpisany(ni)……………………………………………………………………………………………… 
Działając w imieniu i na rzecz:……………………………………….………………….oświadczam co następuje : 
 (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 
 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW  WYKLUCZENIA   

1. /* Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 
2. /* Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 109 ust. 1 ustawy Pzp. 
3. /* Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze i zapobiegawcze: …………………………………………………………………………………….. 
4. /* Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 129, 185. ze zm)[footnoteRef:1].   [1:  Por. zapisy Rozdziału IX PODSTAWY WYKLUCZENIA pkt 6 niniejszego SWZ. ] 

/* - niepotrzebne skreślić.  
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE  WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 
Oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam/ nie spełniam* warunki udziału  w postępowaniu określone przez Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia  i ogłoszeniu o zamówieniu. 
 
/* - niepotrzebne skreślić.  
 
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTÓW UDOSTEPNIAJĄCYCH ZASOBY:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego/ych podmiotu/ów udostępniających zasoby: (wskazać nazwę/y 
podmiotu/ów)………………… ………………………..……………………………………………… w następującym zakresie: ……………………………………………………………………. 
(określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu).  
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
 OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI
 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków: 
1) ...................................................................................................................................................... 
(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji) 
2) ....................................................................................................................................................... 
(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)  



 

Załącznik nr 3 do SWZ 
 

 
ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW  NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 
 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 
 
„Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej budowy budynku mieszkalnego na działce nr 683 obr. 3 przy ul. Biskupiej w Chełmnie”
…………………………………………………………………………………………..……… 
(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 
zobowiązuję się do oddania na rzecz: 
 
……………………………………………………………………………………………….… 
(nazwa i adres Wykonawcy, któremu inny podmiot oddaje do dyspozycji zasoby) 
 niezbędny zasób (udostępnione zasoby) zaznaczyć właściwe: 
·  wiedza, 
· doświadczenie, 
· potencjał techniczny 
· osoby zdolne do wykonania zamówienia, 
· zdolności finansowe na okres 

forma, w jakiej podmiot udostępniający zasób będzie uczestniczył w realizacji zamówienia: 
 
……………………………………………………………………………………………..……………….. 
(wskazać formę, np. podwykonawstwo, doradztwo lub wymienić inne formy) 
 
stosunek łączący Wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasób: 
 
…………………………………………………………………………………..………………………… 
(wskazać charakter stosunku, np. umowa zlecenie, umowa o współpracę, kontrakt) 
 
Oświadczam, że jako podmiot udostępniający zasoby nie weźmiemy/weźmiemy (niepotrzebne skreślić) udział w realizacji niniejszego zamówienia. 


	…………………… 
	…………………………………………………………….………….. 

	              Miejscowość / Data 
	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania oświadczenia w imieniu podmiotu udostępniającego. 
Oświadczenie powinno być  podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym) 
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Załącznik nr 4 do SWZ  
	Wykonawca: 										
…………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez: 
……………………………………………
…………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
 						……………....................., dnia ………………………………..
 
Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych
 
DOTYCZĄCE PRAC PROJEKTOWYCH, KTÓRE WYKONAJĄ POSZCZEGÓLNI WYKONAWCY 
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  
„Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej budowy budynku mieszkalnego na działce nr 683 obr. 3 przy ul. Biskupiej w Chełmnie”

oświadczam, że: 
 
· Wykonawca …………………… (nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje następujące prace projektowe: ………………………………………………….… 
· Wykonawca …………………… (nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje następujące prace projektowe: ………………………………………………….… 
 
 
	……………………… 
	…………………………………………………………….………….. 

	Miejscowość / Data 
	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy(ów). 
Oświadczenie powinno być  podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym) 


 										


Załącznik  nr 5 do SWZ 

 					………………………, dnia …………….
	Wykonawca: 										
…………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez: 
……………………………………………
…………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa  w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
Jako Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego pn.  
„Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej budowy budynku mieszkalnego na działce nr 683 obr. 3 przy ul. Biskupiej w Chełmnie”

oświadczam, że: informacje zawarte w oświadczeniu, składane w rozumieniu art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, są aktualne na dzień złożenia niniejszego oświadczenia, w szczególności: 
· nie przynależę/ymy do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia  16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów – Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową  w przedmiotowym postępowaniu; 
· przynależę/ymy (*) do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia  16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów – t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275, z 2022 r. poz. 2581, 2640, z 2023 r. poz. 852. ze zm.) z innym wykonawcą ………………… (podać nazwę Wykonawcy), który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową w przedmiotowym postępowaniu i jednocześnie składam/y informacje lub dokumenty potwierdzające przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. 
	 
	

	……………………… 
	…………………………………………………………….………….. 

	Miejscowość / Data 
	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy(ów). 
Oświadczenie powinno być  podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym) 


 
 
(*) wypełnić wyłącznie wtedy, gdy wykonawca złożył odrębna ofertę lub ofertę częściową z innym wykonawcą      należącym do tej samej grupy kapitałowej. 
  
 
Załącznik nr 6 do SWZ 
 
  
Wykonawca: 
…………………………………………
………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez: 
…………………………………………
………………………… 
(imię,                       nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
WYKAZ   
wykonanych projektów  w postępowaniu, którego przedmiotem jest:
„Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej budowy budynku mieszkalnego na działce nr 683 obr. 3 przy ul. Biskupiej w Chełmnie”

 
Oświadczam/y, że prace projektowe wykonałem (wykonaliśmy) należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyłem (ukończyliśmy), co potwierdzam (potwierdzamy) załączonymi dokumentami 
 
 
	Lp. 
	 (zakres rzeczowy) 
	Odbiorca 
(Zamawiający, adres, telefon, email) 
	Czas realizacji  zamówienia 
	Wartość brutto zrealizowanych prac w PLN 

	
	
	
	Rozpoczęcia: 
dzień/miesiąc
/rok 
	 
Zakończenia: dzień/ 
miesiąc/rok 
 
	

	1. 	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. 	 
	 
	 
	 
	 
	 



UWAGA 
 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunku opisano w SWZ. 
  
	……………………… 
	…………………………………………………………….………….. 

	Miejscowość / Data 
	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy(ów). 
Oświadczenie powinno być  podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym) 


Sprawa nr TI.271.6.2023.PD
Sprawa nr TI.271.6.2023.PD
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Wykonawca:                                                                                                           	 	 	 	 	                                 Załącznik nr 7 do SWZ 
                                                                                               
………………………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez: 
…………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 
WYKAZ OSÓB  
które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia i spełniających wymagania w postępowaniu, którego przedmiotem jest: 
 
„Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej budowy budynku mieszkalnego na działce nr 683 obr. 3 przy ul. Biskupiej w Chełmnie”

 w niniejszym wykazie wykazujemy  osoby, skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 
 
	L.p. 
	Imię i Nazwisko 
	Zakres wykonywanych czynności 
	Informacje na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia (opis kwalifikacji musi zawierać informacje pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu) 
	Informacja o podstawie  do dysponowania osobą 

	
	
	
	
	dysponuje 
	będzie dysponował 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 

	 
	 
	 
	 
	 
	 



	……………………….. 
	  …………………………………………………………….……………… 

	Miejscowość / Data 
	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy(ów). 
Oświadczenie powinno być  podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym) 









 
 	 	 	 	 	      Załącznik nr 8 do SWZ 
 
Projektowane postanowienia umowy 
 
 
UMOWA NR ………………………O USŁUGI PROJEKTOWE 
 
Niniejsza umowa, zwana dalej „Umową” została zawarta w dniu ……..2024 r. w Chełmnie, pomiędzy 
 
Chełmińską Społeczną Inicjatywą Mieszkaniową Sp. z .o.o. w Chełmnie, ul. Dworcowa 1, 
86-200 Chełmno, reprezentowaną przez: Prezeskę Zarządu – Jolantę Padzik zwaną dalej Zamawiającym, 
a 
……………………………………………………………………………………………………… reprezentowaną przez: 
…………………………. ……………………….zwanym dalej Wykonawcą, 
 			 
§ 1 
Przedmiotem umowy jest:
„Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej budowy budynku mieszkalnego na działce nr 683 obr. 3 przy ul. Biskupiej w Chełmnie”
 
Budynek położony jest w Chełmnie, przy ul. Biskupiej 24, na działce 420/51, obręb ewidencyjny 3. 

 					            § 2 
1.Opracowanie dokumentacji obejmuje: 
· Uzyskanie map do celów projektowych, 
· Opracowanie koncepcji projektu zagospodarowania terenu (m.in. przyłącza mediów do budynków, oświetlenie zewnętrzne), przy uwzględnieniu oczekiwań Zamawiającego,
· Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowalanej- wizualizacja, przy uwzględnieniu oczekiwań Zamawiającego,
· Opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego,  
· Opracowanie projektów technicznych wielobranżowych,  
· Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu w przypadku takiej konieczności, 
· Opracowanie projektów rozwiązania kolizji sieci w przypadku takiej konieczności,  
· Opracowanie dokumentacji geologicznej w przypadku takiej konieczności,  
· Uzgodnienie wytycznych i decyzji z WKZ w przedmiocie projektowanych prac, 
· Opracowanie kosztorysów inwestorskich oraz ich aktualizowanie w przypadku takiej potrzeby,
· Opracowanie kosztorysów uwzgledniających koszt:
-  budowy budynku z parkingiem podziemnym, 
- budowy budynku z miejscem schronienia U1 
-  innej potrzebnej dokumentacji dot. budowy schronienia w zakresie jego rozliczenia.
· Opracowanie przedmiarów robót, 
· Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót,
· Opracowanie innej dokumentacji wymaganej w przypadku takiej konieczności, 
· Pełnienie nadzoru autorskiego,
· Niezwłoczne odpowiadanie na zapytania wykonawcy w trakcje realizacji inwestycji (nie póżniej niż w terminie 5 dni od wpłynięcia zapytania),
· Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.

2. W budynku objętym przedmiotem zamówienia należy zaprojektować ogrzewanie źródłem niezależnym optymalnym

3.Wytyczne do projektowania:
· Budynek o 5 kondygnacjach naziemnych o pow. użytkowej ok 8500m2
· W kondygnacji parterowej zaplanować rozmieszczenie pomieszczeń użytkowych dla dwóch lokali usługowych
· W budynku zaplanować windę przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych
· Zaplanować 4 mieszkania przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
· Mieszkania 1,2,3 pokojowe z osobną kuchnią, lub aneksem kuchennym.
· Mieszkania o powierzchni od 30-55m2
· Przewidziana ilość ok 100 lokali mieszkalnych
· W części podziemnej parking na tyle stanowisk postojowych ile mieszkań
· W części podziemnej zapalnować komórki lokatorskie
· Część podziemna przewidziana do ukrycia ludności cywilnej typ. U1

· Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych,
· Ustawa z dnia 29 września 2022 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowch,
· Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni, tymczasowych ...
· Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie standardów dotyczących przestrzennego kształtowania budynku i jego otoczenia, technologii wykonania i wyposażenia technicznego budynku oraz lokalizacji przedsięwzięć realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat,
· Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 września 2022 r. w sprawie finansowego wsparcia udzielanego na realizację niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych
· Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
· Ustawa z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej.

4.Podstawa do projektowania MPZP - UCHWAŁA Nr XLVII/333/2022 RADY MIASTA CHEŁMNA z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 10 terenów położonych na terenie Gminy Miasta Chełmno   
https://bip.chelmno.pl/artykul/106/8669/plan-zagospodarowania-przestrzennego-xlvii333-2022 

5.Całość dokumentacji powinna zawierać niezbędne uzgodnienia oświadczenia wymagane do uzyskania decyzji prawomocnego pozwolenia na budowę wraz z prawomocną decyzją o powoleniu na budowę.

6.Jednocześnie Zamawiający informuje, że planowanym źródłem dofinansowania przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest program “Bezzwrotne wsparcie budownictwa z Funduszu Dopłat”
https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/bezzwrotne-wsparcie-budownictwa-z-funduszu-doplat/
  

7.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy z należytą starannością. 
8. W ramach wykonania przedmiotu umowy oraz wynagrodzenia określonego w § 9 Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w procesie budowlanym poprzez udzielania odpowiedzi na zapytania 
Zamawiającego i/lub Wykonawcy robot budowlnych
(tj.robót wykonywanych na podstawie opracowanego przez Wykonawcę projektu) nie później niż w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia przesłania zapytania przez Zamawiającego lub Wykonawce robót. 

 
§ 3 
1. Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji jakości na przedmiot Umowy. Okres gwarancji jakości wynosi 24 miesiące licząc od daty zakończenia prac projektowych. W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do usuwania w wyznaczonym przez Inwestora terminie wszelkich braków i niedopracowań.Warunkiem wykonania uprawnień z tytułu gwarancji jakości jest złożenie przez Inwestora pisemnej reklamacji. 
2. Na pisemny wniosek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do dokonania aktualizacji dokumentacji projektowej i kosztorysów inwestorskich przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru. 
§ 4 
Termin rozpoczęcia wykonania zamówienia ustala się na dzień ………...2026 r. 
Umowa jest zawarta na czas określony na …….. dni od terminu rozpoczęcia wykonania zamówienia. 
 
§ 5 
Zamówienie uznaje się za należycie wykonane, gdy: 
· dokumentacja zostanie opracowana w całym zakresie objętym niniejszą umową, 
· dokumentacja uzyska wymagane uzgodnienia i warunki niezbędne uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę. 
§ 6 
Osobą odpowiedzialna za bieżące kontakty z Wykonawcą po stronie Zamawiającego jest: Krystian Dziedzic tel. 570 690 924
Osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty z Zamawiającym po stronie Wykonawcy jest: ……………………….. tel. ……………………….. 
 
§ 7 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób/podmiotów, którym powierzy wykonanie części zamówienia lub określonych czynności związanych z wykonywanym zamówieniem. 
 
§ 8 
Wykonawca jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszelkie informacje, w których posiadanie wszedł wykonując zamówienie. 

§ 9 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………….. zł brutto (słownie: ………………złotych i ………….. /100) obejmujące: 
· kwotę netto wynoszącą …………. zł 
· kwotę należnego podatku VAT wg stawki 23% wynoszącą …………… zł 
2. Wynagrodzenie określone zostało w ofercie sporządzonej przez Wykonawcę  z dnia ………… 2026 r. 
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. 
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, płatne będzie na podstawie Faktury Końcowej, wystawionej po podpisaniu przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego. 
5. Termin płatności faktury końcowej będzie wynosi do 30 dni od dnia dostarczenia faktury do zamawiającego. 
6. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany  w fakturze. 
7. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
8. Wprowadza się następujące zasady dotyczące płatności wynagrodzenia należnego wykonawcy z tytułu realizacji Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za pośrednictwem mechanizmu podzielonej płatności przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. 
9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w umowie i na fakturach: 
a) Jest rachunkiem umożliwiającym płatność, w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o której mowa powyżej, 
b) Jest rachunkiem znajdującym się elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r., przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów I usług. 
10.W przypadku gdy rachunek bankowy nie spełnia warunków określonych w niniejszej umowie, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe w skutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia, z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności, bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, że nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego, jakichkolwiek odsetek/odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.” 
					 		   § 10 

1. Jeżeli zamówienie nie zostanie wykonane w terminie wskazanym w § 4 Umowy  z winy Wykonawcy będzie on zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 1,0 % wartości wynagrodzenia określonego w § 9 (kwoty ………. zł brutto), za każdy dzień zwłoki. 
2. Jeżeli zamówienie zostanie wykonane w w sposób nienależyty i/lub będzie zawierać błędy, braki itp. w dokuemntacji projektowej lub zostanie poprawione lub uzupełnione, Wykonawca będzie on zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia określonego w § 9 (kwoty ………. zł brutto),
3. Jeżeli nastąpi rozwiązanie umowy ze Strony Wykonawcy, Wykonawca będzie on zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia określonego w § 9 (kwoty ………. zł brutto)
4. Jeżeli niewykonanie zamówienia będzie spowodowane przyczynami niezależnymi od Wykonawcy, a określonymi w ofercie Zamawiający wyznaczy w porozumieniu z Wykonawcą dodatkowy termin wykonania zamówienia. 
5. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w szczególności:
1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Rozwiązanie od umowy, 
w tym wypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W wymienionym wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części usługi;
2) prowadzenia przez Wykonawcę działalności niezgodnej z zasadami i wymaganiami niniejszej umowy,
3) powtarzającej się nieuzasadnionej odmowy udostępnienia dokumentacji, udzielania informacji bądź wyjaśnień wszelkich okoliczności istotnych dla realizacji niniejszej umowy,
4) jeżeli zostanie przeprowadzona likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy, a także jeżeli w inny sposób przedsiębiorstwo Wykonawcy zakończyło swój byt prawny,
5) jeżeli zostanie zajęty majątek Wykonawcy.
6. W przypadkach określonych w ust. 5 pkt. 2-5 Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania zwrotu poniesionych kosztów.
7. Rozwiązanie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
8. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000,00 zł za każdy dzień opóźnienia 
w udzieleniu odpowiedzi na pytania Zamawiajacego i/lub Wykonawcy robót budowlnych lub podwykonawców, o których mowa w § 2 ust. 8 niniejszej umowy. 

§ 11 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo jednoczesnego naliczania kar umownych z różnych tytułów oraz ich potrącania z wynagrodzenia Wykonawcy.
2. Jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego w wyniku nienależytego wykonania zamówienia przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 
 
§ 12 
W przypadku stwierdzenia rażących naruszeń Umowy Zamawiający może odstąpić od Umowy za pisemnym natychmiastowym jej wypowiedzeniem. 
 
§ 13 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 
 
§ 14 
1. Dokonanie istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy jest możliwe w następujących przypadkach: 
1) zmiany terminu wykonania Umowy, jeżeli jej wykonanie w terminie określonym § 4 Umowy jest niemożliwe z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym w szczególności: 
a. konieczności synchronizacji terminów realizacji innych umów, zadań (projektów),  w tym realizowanych, prowadzonych lub planowanych przez Zamawiającego,  a powiązanych z realizacją przedmiotu Umowy lub mających wpływ na realizacje przedmiotu Umowy, 
b. ustalenia przez Strony zmiany sposobu realizacji przedmiotu Umowy w postaci konieczności wykonania prac dodatkowych, zamiennych, w szczególności w oparciu o protokół konieczności zatwierdzony przez Zamawiającego, 
c. wywołanych treścią decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych; 
2) termin wykonania Przedmiotu Zamówienia określony w § 4 może ulec zmianie, niezależnie od innych postanowień Umowy, w przypadku wystąpienia opóźnień w realizacji prac wynikających z: 
a. działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, pandemia itp.) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót lub wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, a w szczególności zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniu szkody w znacznych rozmiarach. 
b. zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy, spowodowanej m. in., choć niewyłącznie: 
· okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy (w tym siły wyższej), 
· zmianą obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich norm branżowych, 
· treścią decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych, 
3) zmiany wynagrodzenia: 
a. w przypadkach zmian Umowy dokonywanych na podstawie pkt. 1) lub 2) powyżej 
– jako bezpośredni skutek tych zmian, lub 
b. w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT): 
· jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez wykonawcę, 
· jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez wykonawcę, 
2. Zmiana niniejszej umowy wymaga zgody obojga stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
§ 15
1. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy ustalono w wysokości 10% ceny całkowitej za realizację przedmiotu Umowy podanej w Ofercie Wykonawcy, tj. …………… zł (słownie: ………….. złote i 00/100). Do określenia wysokości zabezpieczenia uwzględnia się cenę zawierającą podatek VAT. 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy (dalej także „Zabezpieczenie”) zostało wniesione w formie: o których mowa w art. 451 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1605 ze zm.).   
3. Część kwoty Zabezpieczenia, w wysokości 70% (słownie: siedemdziesięciu procent) kwoty Zabezpieczenia, zostanie zwolniona przez Zamawiającego w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni po Odbiorze Końcowym przedmiotu Umowy. Pozostała część kwoty Zabezpieczenia, pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji, w wysokości 30 % (słownie: trzydziestu procent) kwoty Zabezpieczenia, zostanie zwolniona nie później niż w 15. (słownie: piętnastym) dniu po upływie okresu gwarancji. 
4. W przypadku przesunięcia terminu wykonania Umowy lub przedłużenia okresu gwarancji Zabezpieczenie będzie odpowiednio przedłużone i przedłożone Zamawiającemu, niezależnie od podpisania lub nie stosownego aneksu do Umowy w tym terminie, nie później niż na 30 dni przed upływem dotychczasowego terminu realizacji przedmiotu Umowy lub upływu okresu gwarancji. 
5. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. W zakresie prawnie dopuszczalnym Zamawiający jest upoważniony do potrącania z Zabezpieczenia, jak również z innych kwot należnych Wykonawcy, wszelkich należności z tytułu kar umownych, lub innych odszkodowań należnych Zamawiającemu na podstawie Umowy oraz kwot wynagrodzenia zapłaconych przez Zamawiającego osobom trzecim z tytułu wykonania zastępczego. 
6. O potrąceniu jakichkolwiek kwot z Zabezpieczenia Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę. 
7. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia tytułem Zabezpieczenia następujących po sobie nieodwołalnych i bezwarunkowych gwarancji bankowych/ubezpieczeniowych z okresem ważności nie krótszym niż 1 (jeden) rok, pod warunkiem złożenia kolejnego zabezpieczenia najpóźniej 60 dni przed upływem terminu ważności poprzedniego zabezpieczenia. 
8. Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) utrzymywania Zabezpieczenia przez okres do 30-go dnia włącznie po Odbiorze Końcowym przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem, że jakiekolwiek opóźnienie w terminie Odbioru Końcowego powoduje obowiązek przedłużenia terminu obowiązywania Zabezpieczenia o przewidywany okres opóźnienia, 
2) utrzymywania części Zabezpieczenia zgodnie z ust. 4 zdanie 2 niniejszego paragrafu przez okres od 31-go dnia włącznie po Odbiorze Końcowym przedmiotu Umowy do 15-go dnia włącznie po upływie okresu gwarancji, z zastrzeżeniem, że Wykonawca nie jest zobowiązany do uzupełnienia kwoty Zabezpieczenia o kwoty należności, w tym odszkodowań i kar umownych oraz innych przewidzianych przez Umowę sum, potrącanych przez Zamawiającego z Zabezpieczenia.   
9. Uchybienie jakimkolwiek obowiązkom wymienionym w niniejszym paragrafie stanowi istotne naruszenie Umowy i uprawnia Zamawiającego do: 
a) zaliczenia istniejących wierzytelności pieniężnych wynikających z Umowy należnych 
Wykonawcy od Zamawiającego na poczet zabezpieczenia, 
b) dopóki Wykonawca nie zaoferuje innej formy zabezpieczenia, wstrzymania płatności wynikających z Umowy do czasu wniesienia, uzupełnienia lub odnowienia zabezpieczenia, 
c) wystąpienia z żądaniem zapłaty z zabezpieczenia wniesionego w formie innej niż środki pieniężne celem zapewnienia zabezpieczenia dalszej realizacji Umowy, 
d) odstąpienia od Umowy w trybie §12 Umowy i naliczenia kary umownej na podstawie §10 Umowy. 
11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 
 
§ 16 
1. Zamawiajacy działając na podstawie art. 4 ust. 3 w zw. z ust. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019r o zapewnieniu dostępmności osobom ze szczególnymi potrzebami [tj. Dz. U. z 2022r poz. 2240] określa, iż Wykonawca dokumentacji projektowej jest zobowiązany do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, normami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej, w szczególności z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego, w ten sposób, iż projekt architektoniczno – budowlany będzie uwzględniać niezbędne warunki do korzystania z obiektu przez osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom  ze szczególnymi potrzebami. 
2. Wykonawca zobowiązuje się, że przygotowana dokumentacja w szczególności spełni wymagania, o których mowa w art. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019r o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, tj.: 
· Zostaną zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne, 
· Zostanie zapewniony dostęp do wszytskich pomieszczeń, w wyłączeniem pomieszczeń technicznych, 
· Zostanie zapewniona wizualna i głosowa informacja na temat rozkładu pomieszczeń, 
· Zostaną przewidziane rozwiązania umożliwiające osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania. 
3. Wykonawca oświadcza Zamawiajacemu, iż dysponuje wiedzą i doswiadczeniem w zakresie projektowania uniwersalnego oraz wykona przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i normami technicznobudowlanymi, w szczgólności z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego, w ten sposób, że projekt architektoniczno – budowlany będzie określać niezbędne warunki do korzystania z obiektu przez osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019r o zapewnieniu dostepności osobom ze szczególnymi potrzebami. 
 
§ 17 
 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 









	Zamawiający:  	 	 	 	 	 	Wykonawca: 
 
 
 
 
 
 






















	 	 	 	 	      Załącznik nr 9 do SWZ 
  
Uzasadnienie dla braku podziału na części 
 
Zgodnie z PZP przyczyny niedokonania podziału na części należy wskazać w dokumentach zamówienia. Zgodnie z art. 7 pkt 3 Pzp dokumenty zamówienia to dokumenty sporządzone przez zamawiającego lub dokumenty, do których zamawiający odwołuje się, inne niż ogłoszenie, służące do określenia lub opisania warunków zamówienia, w tym specyfikacja warunków zamówienia oraz opis potrzeb i wymagań.  
W opinii Urzędu Zamówień Publicznych; „Decyzja co do podziału zamówienia na określoną ilość części należy do zamawiającego. Zamawiający podejmuje ją w zależności od swoich potrzeb, jednakże jego swoboda jest ograniczona zasadą zachowania uczciwej konkurencji”. Zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (dalej pzp) zamawiający może podzielić zamówienie na części, określając zakres i przedmiot tych części. Tym samym, to od zamawiającego zależy, czy zamówienie zostanie podzielone na części, czy będzie procedowane jako jedna całość. Przepis art. 91 ust. 1 pzp wskazuje, że zamawiający może udzielić zamówienia w częściach - nie stanowi więc źródła obowiązku dla zamawiającego i na jego podstawie nie można sformułować zarzutu wobec zamawiającego, który takiego podziału nie dokona. Natomiast art. 91 ust. 2 pzp tworzy obowiązek zawarcia w dokumentach postępowania uzasadnienia w przypadku zaniechania podziału zamówienia. Jest to obowiązek informacyjny, którego realizacja może być weryfikowana. Dyspozycja art. 91 ust. 1 ustawy Pzp wskazuje, że – co do zasady – zamówienia udziela się całościowo. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach związanych ze specyfiką danego zamówienia ustawodawca dał zamawiającemu prawo podziału zamówienia na części. 
W przedmiotowej sprawie, podobnie jak w powyżej wskazanym postępowaniu następują okoliczności, które uniemożliwiają podział zamówienia. Są to przede wszystkim: 
1. Duże prawdopodobieństwo wystąpienia wyższych kosztów po stronie zamawiającego w przypadku podziału zamówienia. 
2. Nadmierne trudności techniczne. 
3. Potrzeba skoordynowania działań w przypadku podziału na części zagrażałaby prawidłowej realizacji całości zamówienia. 
Brak podziału zamówienia na części jest korzystny dla zamawiającego także z punktu widzenia odpowiedzialności kontraktowej wykonawcy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zastrzega na rzecz zamawiającego szereg kar umownych na wypadek opóźnienia w realizacji poszczególnych obowiązków wykonawcy. Kary dotyczą wynagrodzenia brutto wykonawcy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Jak wynika z powyższego, wysokość kary umownej relacjonowana jest do całego należnego wykonawcy na podstawie umowy wynagrodzenia. W razie podziału zamówienia na części kary umowne zastrzeżone od wykonawcy liczone będą jako procent od wynagrodzenia tego wykonawcy, które to będzie istotnie niższe niż wynagrodzenie wykonawcy realizującego całe, niepodzielone zamówienie. W efekcie w razie podzielenia zamówienia na części w przypadku opóźnienia przez wykonawcę w realizacji obowiązków umownych, zamawiający otrzyma zryczałtowane odszkodowanie (karę umowną) w wysokości niższej niż w sytuacji, gdy zamówienie zostanie przeprowadzone jako niepodzielna całość. Oczywiste jest przy tym, że zmniejszanie poziomu kar umownych za opóźnienie jest wprost proporcjonalne do zwiększania się opóźnień realizacyjnych po stronie wykonawców. Łatwość w dochodzeniu ewentualnych roszczeń od jednego wykonawcy. 
Należy wskazać, że przy założeniu podziału zamówienia na części, nadal każdy z wykonawców będzie musiał dysponować zasobami pozwalającymi na realizację zamówienia. Zamawiający w ramach realizacji obowiązków wynikających z Umowy dopuszcza korzystanie ze świadczeń osób trzecich, jako swoich podwykonawców. Możliwym jest również wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców. 
Preambuła obowiązującej dyrektywy klasycznej 2014/24/UE, w motywie 78 dopuszcza ograniczenie podzielenia zamówienia na części jeżeli uzasadnione to jest albo nadmiernymi trudnościami technicznymi lub nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia, lub też potrzebą skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia, co mogłoby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. 
 
Załącznik nr 10 do SWZ 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej budowy budynku mieszkalnego na działce nr 683 obr. 3 przy ul. Biskupiej w Chełmnie”

Wytyczne do projektu budynku mieszkalno-usługowego na działce nr 683 obręb 3 w Chełmnie.


[image: ]
Wytyczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 683
[image: ]
Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 1.15.MW/U. 
1. Przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej. 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
1) dopuszcza się wyłącznie usługi nieuciążliwe; 
2) dopuszcza się maksymalnie dwa budynki wolnostojące o funkcji mieszkaniowej lub mieszkaniowo usługowej w granicach terenu; 
3) w przypadku łączenia funkcji mieszkaniowo-usługowej w budynku, funkcja usługowa może występować tylko w parterze; 
4) dopuszcza się garaże w poziomie piwnic. 
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej - teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej „B”, dla której ustala się następujące zasady ochrony: 
1) wszelkie prace remontowo-budowlane oraz związane z zagospodarowaniem terenu należy prowadzić zgodnie z wymogami przepisów odrębnych; 
2) nakaz stosowania piaskowej kolorystyki tynkowanych części elewacji; 
3) zakaz stosowania blachodachówki i blachy trapezowej; 
4) w granicach terenu dopuszcza się nową zabudowę, jednak musi ona charakteryzować się wysokimi walorami estetycznymi i dostosowywać się do obiektów historycznych pod względem usytuowania (bezkonfliktowo włączać się w przestrzeń i nie zniekształcać historycznego układu urbanistycznego), skali, Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego– 14 Poz. 1093 bryły, kształtu dachu, typu zabudowy oraz kolorystyki elewacji i dachu zgodnie z zasadą dobrego sąsiedztwa. 
4. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 
1) maksymalny udział powierzchni zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki 40%; 
2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej 30%; 
3) intensywność zabudowy 1,0-2,4; 4) ustala się obowiązującą linię zabudowy oraz maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem zmiany planu; 
5) dopuszcza się lokalizację nowej zabudowy bezpośrednio przy granicy działki budowlanej; 
6) wysokość zabudowy od 10,0m do 17,0 m, od 3 do 5 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe; 
7) geometria i kolorystyka dachu: 
a) dach wielospadowy o spadku połaci od 40o do 45o, 
b) nakaz budowy dachu o jednakowym spadku głównych połaci dachowych, 
c) nakaz pokrycia dachu dachówką w kolorze ceglanym matowym.

Planuje się budowę budynku mieszkalno-usługowego na działce nr 683 ob. 3 zgodnie z wytycznymi MPZP.

· Jeden budynek o 5 kondygnacjach naziemnych o powierzchni użytkowej budynku ok 8500m2. W części parterowej dwa lokale usługowe-biurowce. Na pozostałych kondygnacjach lokale mieszkalne. 4 lokale przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek 2 lub 3 klatkowy wyposażony w windę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Mieszkania o powierzchni od ok 30-65m2, 2 lub 3 pokojowe z odrębną kuchnią bądź aneksem kuchennym, mieszkania 1 pokojowe z odrębną kuchnią. Przewiduje się, że w budynku jest możliwość zaprojektowania ok 100 lokali mieszkalnych. Część podziemna parking  wychodzący poza obrys budynku na część działki zgodnie z linią zabudowy. Przewidziany na tyle stanowisk co lokali mieszkalnych. Rozplanować w części podziemnej także komórki lokatorskie. Jednocześnie część podziemna przewidziana do ukrycia ludności cywilnej typ U1. Ogrzewania całego budynku źródłem niezależnym optymalnym. 
· Uwzględnić należy działki przez, które prowadzone będą wszelkie przyłącza i sieci.
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