Zamawiający:

Gmina Miasta Gdańsk

Gdański Zarząd Dróg

ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk

tel. (58)-341-20-41;

NIP 583-00-11-969

e-mail: gzd-przetargi@gdansk.gda.pl

Strona internetowa prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/pl/  - służy również do składania ofert i komunikacji

Sygn. postępowania: 29/B/ZI/2026

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

### Dostawa i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

### CPV: 	45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

Specyfikacja Warunków Zamówienia (dalej SWZ) zawiera następujące załączniki:

- Formularz ofertowy	- zał. nr 1 do SWZ

- Wzór umowy wraz z załącznikami	- zał. nr 2 do SWZ

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2026r. poz. 793 ze zm.) – dalej p.z.p.

- Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym z możliwością negocjacji.

- Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https:// ezamowienia.gov.pl/pl/

WAŻNE! Do przygotowania oferty niezbędne jest posiadanie przez Wykonawcę uprawnienia „Przygotowanie ofert/wniosków/prac konkursowych”.

- Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.

- Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

      - Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z zatwierdzonymi projektami docelowej organizacji ruchu zatwierdzonymi przez Organ Zarządzający Ruchem. Zakup i dostawa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, z dostarczeniem do magazynu Zamawiającego (w granicach administracyjnych miasta Gdańska).

      - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się we „Wzorze umowy” wraz z załącznikami stanowiącym zał. nr 2 do SWZ.

- Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Uzasadnienie: Zamówienie dotyczy wdrożenia projektów organizacji ruchu drogowego zawierających elementy prefabrykowane i stanowi jedną funkcjonalną całość. Z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz kompleksowego wdrożenia projektów organizacji ruchu drogowego zatwierdzonych przez organ zarządzający ruchem nie ma możliwości podziału zamówienia. Podział zadania jest ekonomicznie i organizacyjnie nieuzasadniony.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8.

- Wymagania w zakresie zatrudnienia osób

Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm. ) obejmują następujące rodzaje czynności: prace montażowe oznakowania.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.

- Prawo opcji: nie dotyczy.

7. Podwykonawstwo

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).

- Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

- Termin realizacji zamówienia wynosi: 8 tygodni od dnia zawarcia umowy.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

1. Warunki udziału w postępowaniu:

1) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:

Nie dotyczy.

2) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Nie dotyczy.

3) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:

Nie dotyczy.

4) Zdolność techniczna lub zawodowa:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego z elementów prefabrykowanych w postaci progów zwalniających, azyli, minirond itp. oraz montaż oznakowania pionowego na drogach publicznych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych o  łącznej wartości minimum 150.000 zł brutto

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia oraz wykonawcy korzystający z użyczenia zasobów mogą spełnić ten warunek w sposób następujący: przynajmniej jeden z wykonawców musi spełnić ten warunek.

2. Podstawy wykluczenia z postępowania.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z wskazanych okoliczności:

- obligatoryjne podstawy wykluczenia art. 108 ust. 1 p.z.p.,

- fakultatywne podstawy wykluczenia art. 109 ust. 1 pkt. 8 i 10 p.z.p.

- który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych

- który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3) wykonawca wskazany jest w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r.o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy p.z.p.

3. Podmiotowe środki dowodowe.

Oświadczenia i dokumenty wymagane od wykonawców na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postepowaniu

1) Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy).

2) Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie wykonawcy znajduje się w treści formularza ofertowego, nie należy go składać na osobnym formularzu.

- Wykonawca może – zamiast podmiotowych środków dowodowych – złożyć certyfikat Wykonawcy zamówień publicznych albo wskazać dane umożliwiające Zamawiającemu samodzielne uzyskanie lub weryfikację certyfikatu, o ile certyfikat potwierdza okoliczności wymagane w niniejszym postępowaniu.

- Wykonawca, który zamierza posługiwać się certyfikatem Wykonawcy zamówień publicznych, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia lub spełnienia warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy) powinien wskazać informację o certyfikacie w formularzu ofertowym.

W przypadku posługiwania się certyfikatem Wykonawca powinien podać dane umożliwiające:

1. Identyfikację certyfikatu,

2. Ustalenie podmiotu certyfikującego,

3. Okres ważności certyfikacji

4. Zakres w jakim zamierza posługiwać się certyfikatem w niniejszym postępowaniu.

Uwaga:

Certyfikat zastępuje odpowiednie podmiotowe środki dowodowe wyłącznie w zakresie, w jakim z jego treści albo z danych ujawnionych w bazie certyfikacji wynika potwierdzenie okoliczności wymaganych przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału (jeżeli dotyczy).

Jeżeli certyfikat obejmuje wyłącznie część wymaganych podstaw wykluczenia albo część warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa certyfikat – w zakresie objętym certyfikacją i uzupełniająco wymagane podmiotowe środki dowodowe – w zakresie nieobjętym certyfikacją.

Uwaga: W przypadku podwykonawcy lub podmiotu użyczającego potencjał należy do oferty dołączyć dodatkowe oświadczenia o analogicznej treści.

- Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy:

1) wykaz wykonanych zamówień wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane.

2) dowody określające czy te zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie, np. referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane, 
a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy.

5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p dane umożliwiające dostęp do tych środków;

6. W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p. lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

7. Inne dokumenty stanowiące ofertę:

- Formularz ofertowy

- Dowód wniesienia wadium (jeżeli dotyczy)

- Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)

- Zobowiązanie innego podmiotu (jeżeli dotyczy)

- Informacja z KRS lub CEIDG.

8. Poleganie na zasobach innych podmiotów.

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

- W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie, do realizacji którego te zdolności są wymagane.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

- Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

- Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

9. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja).

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków (jeżeli dotyczy) składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, którą część zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy.

- Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ.

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  (Dz. U. z 2024 r. poz. 1513).

2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Zamawiający dopuszcza inne formaty, jeżeli będzie posiadał narzędzia do ich odczytania, ryzyko braku narzędzi i nie odczytania dokumentów obciąża wykonawcę.

Zaleca się przesyłanie dokumentów w formacie pdf.

3. Ofertę, a także oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy wynosi 150MB.

5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:

Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą elektroniczną przy użyciu:

- https://ezamowienia.gov.pl

- poczty elektronicznej: gzd-przetargi@gdansk.gda.pl

- Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy    e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

- Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami i składania wyjaśnień na piśmie jest:

Sławomir Piotrowski od poniedziałku do piątku, w godz. 800 - 1400 tel.: (58) 52-44-625.

- W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się sygnaturą postępowania lub jego tytułem.

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

- Wyjaśnienia SWZ

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

- Zaleca się, aby Wykonawca wnioskujący o wyjaśnienie zapisów SWZ przesłał pytania w formie elektronicznej w wersji edytowalnej (word).

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

- W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania wraz z ofertą należy złożyć odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, o którym mowa powyżej jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów np. nr NIP, REGON, KRS, w przypadku podmiotów zagranicznych równoważne dane oraz link dostępowy do rejestru kraju wykonawcy.

- Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.

- Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY.

- Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami Formularza Ofertowego z uwzględnieniem właściwej stawki podatku VAT.

- Cenę ofertową brutto należy wyliczyć na podstawie przedmiaru robót z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ.

- Wskazana w Formularzu ofertowym cena ma charakter ryczałtowy.

- Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.

- Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. poz. 361), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, wykonawca ma obowiązek:

- poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;

- wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

- wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;

- wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

7. Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

- Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 2.500 zł.

- Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

        - pieniądzu;

        - gwarancjach bankowych;

        - gwarancjach ubezpieczeniowych;

        - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2024 r. poz. 419).

- Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku PeKaO S.A. nr 13 1240 1268 1111 0010 3860 2860 - podany termin wniesienia wadium jest dniem potwierdzenia przez bank wpływu kwoty wadium na konto GZD z dopiskiem "Wadium –nr lub nazwa postępowania".

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

- Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:

        - musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.;

        - z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;

        - powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;

        - termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);

        - w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;

        - beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Miasto Gdańsk / Gdański Zarząd Dróg;

        - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

- Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni , tj. do dnia   18.09.2026r.

- Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

- Ofertę należy złożyć poprzez Platformę e-Zamówienia do dnia   20.08.2026r do godziny 10:00.

- Zamawiający nie posługuje się interaktywnym formularzem oferty przewidzianym przez Platformę e-Zamówienia.

- Ofertę należy złożyć na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

- Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików. W polu „Wypełniony formularz oferty” wykonawca dodaje Formularz Ofertowy Zamawiającego (stanowiący załącznik nr 1 do SWZ). W polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawiane w ofercie przez Wykonawcę” wykonawca dodaje pozostałe dokumenty składane wraz z ofertą. Pliki muszą być opatrzone podpisem elektronicznym.

- Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jaki uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.

- O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.

- Otwarcie ofert planowane jest w dniu   20.08.2026r. o godzinie 10:30.

- Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na platformie informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach,

- innych istotnych elementach oferty podlegających ocenie (jeżeli dotyczy).

KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT.

- Przy ocenie ofert złożonych Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

1. Cena ofertowa brutto – 90%

2. Gwarancja na wykonane prace - 10%

- dot. 1. Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia:

C(1)=COF minCOF n×90   C(1)      - uzyskana ilość punktów

COF min  - najniższa oferowana cena

COF n     - cena badanej oferty

- dot. 2. Gwarancja na wykonane prace – :

24 miesiące - 0 pkt

36 miesięcy - 10 pkt

Brak podania informacji na temat okresu gwarancji oznaczać będzie nie przyznanie żadnego punktu ofercie w tym kryterium.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą uzyskując największą liczbę punktów jako suma wszystkich kryteriów.

- Jeżeli zamawiający nie będzie prowadził negocjacji, dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert.

- XII._NEGOCJACJE TREŚCI OFERT W CELU ICH ULEPSZENIA

Zamawiający może, ale nie musi, przeprowadzić negocjacje w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert. W przypadku, gdy Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji, dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.

W przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu negocjacji w celu ulepszenia treści ofert, do negocjacji Zamawiający zaprosi wszystkich Wykonawców, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu.

PROWADZENIE PROCEDURY WRAZ Z NEGOCJACJAMI

- Zamawiający nie ogranicza liczby wykonawców zaproszonych do ewentualnych negocjacji.

- W przypadku podjęcia decyzji o prowadzeniu negocjacji w pierwszym kroku zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty, o wykonawcach:

- których oferty nie zostały odrzucone, oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji,

- których oferty zostały odrzucone,

-podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskaże miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji oraz kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu ulepszenia treści ofert.

- Prowadzone negocjacje mają poufny charakter. Żadna ze stron nie może, bez zgody drugiej strony, ujawniać informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami. Zgoda jest udzielana w odniesieniu do konkretnych informacji i przed ich ujawnieniem.

- Po zakończeniu negocjacji z wszystkimi wykonawcami, zamawiający informuje o tym fakcie uczestników negocjacji oraz zaprasza ich do składania ofert ostatecznych.

- Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji.

- Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

- Zamawiający nie może zawierać umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, za wyjątkiem przypadków przewidzianych w ustawie.

- Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy złożenia dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC oraz kosztorysu szczegółowego (jeżeli dotyczy).

- W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia rozliczenia będą prowadzone wyłącznie z liderem konsorcjum, chyba że strony postanowią inaczej.

- Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Nie dotyczy.

- INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY.

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik do SWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy.

3. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.

      - Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP.

      - W postępowaniu odwołanie przysługuje na:

  - niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

  - zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

      - Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie:

    - 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

    - 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- KLAUZULA INFORMACYJNA RODO.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie Gdańskiego Zarządu Dróg.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Zarząd Dróg, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk, z którym można się kontaktować pisemnie na adres siedziby lub poprzez adres e-mail: gzd@gdansk.gda.pl, lub telefonicznie pod nr (58) 52 44 509;

- Zamawiający zapewnia kontakt z inspektorem danych osobowych, pisemnie na adres siedziby lub poprzez adres e mail: iod.gzd@gdansk.gda.pl ;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, na który Wykonawca składa ofertę;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 6 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

−  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 1 [1] ;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2 [2];

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

[1] - Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmiana wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności oraz jego załączników;

[2] - Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Zatwierdzam:

Sygn. 29/B/ZI/2026								Załącznik nr 1 do SWZ

Formularz ofertowy

Dostawa i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

Pełna nazwa wykonawcy:

………………………….…………………………………………………………………….

adres…………………………………………………………………………………………

tel.: ……………………………………….……………….…………………………………

e-mail: …………….…………………………………………………………………………

NIP…………………………Regon……….………….…………KRS……………………

  - Oświadczam, iż zapoznałem się z warunkami i postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia i przyjmuję te warunki i postanowienia bez zastrzeżeń.

  - Cena ofertowa za wykonanie całego przedmiotu zamówienia wynosi:

| Lp. | Nazwa pozycji | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | kol. 4 * kol. 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Dostawa i montaż elementu narożnego progu liniowego (445x940x70 mm) | szt. | 4 |  |  |
| 2. | Dostawa i montaż elementu środkowego progu liniowego (495x940x70 mm) | szt. | 12 |  |  |
| 3. | Dostawa i montaż progu wyspowego 1,8m x 3,0m (z umieszczonym znakiem P-25 na progu) | szt. | 1 |  |  |
| 4. | Dostawa i montaż progu wyspowego 1,8m x 2,0m (z umieszczonym znakiem P-25 na progu) | szt. | 7 |  |  |
| 5. | Dostawa i montaż ocynkowanego słupka do oznakowania pionowego | szt. | 17 |  |  |
| 6. | Dostawa i montaż tarczy znaku do słupka | szt. | 28 |  |  |
| 7. | Usunięcie znaków pionowych ze słupkiem [komplet] | komplet | 4 |  |  |
| 8. | Wykonanie oznakowania poziomego - w technice grubowarstwowej strukturalnej [m2] | m2 | 127 |  |  |
| 9. | Wykonanie oznakowania poziomego - w technice cienkowarstwowej [m2] | m2 | 647,6 |  |  |
| 10. | Likwidacja oznakowania poziomego w sposób trwały (chemicznie, wodą, przez piaskowanie lub poprzez frezowanie) [m2] | m2 | 85,14 |  |  |
| 11. | Dostawa i montaż azylu segmentowego - el. narożny (500x500x100 mm) | szt. | 24 |  |  |
| 12. | Dostawa i montaż azylu segmentowego - el. skrajny (500x500x100 mm) | szt. | 82 |  |  |
| 13. | Dostawa i montaż azylu segmentowego - el. wewnętrzny (500x500x100 mm) | szt. | 65 |  |  |
| 14. | Dostawa i montaż azylu segmentowego MINI - el. narożny (500x500x120 mm) | szt. | 14 |  |  |
| 15. | Dostawa i montaż azylu segmentowego MINI - el. wewnętrzny (500x500x120 mm) | szt. | 7 |  |  |
| 16. | Dostawa i montaż separatora w kolorze czerwonym (150x700x45 mm) | szt. | 8 |  |  |
| 17. | Dostawa i montaż słupka elastycznego pomarańczowego (wys. 75 - 80 cm) | szt. | 17 |  |  |
| 18. | Dostawa i montaż słupka blokującego czarnego z elementem odblaskowym | szt. | 2 |  |  |
| 19. | Dostawa i montaż el. prefabrykowanego ronda o śr. 3000 mm [komplet] | komplet | 1 |  |  |
| 20. | Dostawa i montaż bariery typu ucho (dł. 2,0m; kolor grafitowy RAL 7016) wg wzoru - Załącznik nr 1 do OPZ | szt. | 7 |  |  |
| 21. | Dostawa i montaż znaku C-11 na słupku z U-5a | komplet | 1 |  |  |
| 22. | Dostawa i montaż znaku C-9 (mini) na słupku z U-5a | komplet | 3 |  |  |
| 23. | Demontaż i utylizacja słupka blokującego | szt. | 8 |  |  |
| 24. | Dostawa, montaż i demontaż tymczasowego oznakowania informacyjnego- D-48 lub A-30 z tabliczką | komplet | 1 |  |  |
| 25. | Dostawa i montaż separatora punktowego w kolorze czarnym (240x1000x80 mm) z elementami odblaskowymi, połączonego ze słupkiem elastycznym w kolorze pomarańczowym (wys. 70-85 cm) | komplet | 2 |  |  |
| 26. | Dostawa i montaż separatora parkingowego w kolorze czarnym (1820x152x102 mm) | szt. | 21 |  |  |
| 27. | Dostawa i montaż słupka elastycznego stylizowanego wg wzoru - Załącznik nr 2 do OPZ | szt. | 13 |  |  |
| 28. | Dostawa słupka elastycznego stylizowanego wg wzoru - Załącznik nr 2 do OPZ | szt. | 10 |  |  |
| 29. | Dostawa słupka stylizowanego (PP-SŁ-02-RAL7016) wg wzoru - Załącznik nr 3 do OPZ | szt. | 50 |  |  |
| 30. | Dostawa słupka stylizowanego (PP-SŁ-01-RAL7016) z nakładką niemalowaną ze stali kwasoodpornej AISI 316 wg wzoru - Załącznik nr 4 do OPZ | szt. | 50 |  |  |
| 31. | Dostawa separatora punktowego w kolorze czarnym (240x1000x80 mm) z elementami odblaskowymi, połączonego ze słupkiem elastycznym w kolorze pomarańczowym (wys. 70-85 cm) | komplet | 15 |  |  |
| Łączne wynagrodzenie umowy netto (zł) |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT % |  |  |  |  |  |
| Łączne wynagrodzenie umowy brutto (zł) |  |  |  |  |  |

Okres gwarancji na wykonane prace: 24/36  miesięcy* (*skreślić niewłaściwe).

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz spełniam warunki udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy).

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

- Będę / nie będę*  posługiwać się certyfikatem wykonawcy składając dokumenty podmiotowe.

Informacje o certyfikacie : ………………………………………….

- Zakres czynności jaki zamierzamy zlecić podwykonawcy lub realizowanych przez konsorcjanta:

| L.p. | Zakres czynności powierzonych podwykonawcom | Nazwa podwykonawcy(jeżeli dotyczy) |
| --- | --- | --- |

| L.p. | Zakres zamówienia realizowany przez członka konsorcjum (jeżeli dotyczy) | Nazwa konsorcjanta (jeżeli dotyczy) |
| --- | --- | --- |

........................................................................................

Imię i nazwisko osoby składającej podpis na dokumencie elektronicznym

Załącznik:

- Dowód wniesienia wadium (jeżeli dotyczy)

- Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)

- Zobowiązania (jeżeli dotyczy)

- Informacja z KRS lub CEIDG

Zał. nr 2 do SWZ

Sygn. akt GZD/2/B/ZI/2026

UMOWA  NR…………………

zawarta w dniu …………….. r. w Gdańsku

pomiędzy Stronami

Gminą Miasta Gdańska - Gdański Zarząd Dróg, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk, NIP 583-00-11-969 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Annę Bobrowską – Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

stosownie do sytuacji – w zależności od podstawy prowadzenia działalności gospodarczej:

* (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub wspólników spółki cywilnej):

Panią / Panem ......................................imię i nazwisko..............................................

prowadzącą / prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą:

................................................................................................ z siedzibą w ...........................................,

pod adresem: …………………………………………………………………………………………...,

posiadającym: NIP: ......................................................., REGON:…….................................................

* (w przypadku spółki prawa handlowego):

Spółką ................................. firma (nazwa) .............................. z siedzibą w  ......................................,

adres: ……………...…………………………………………………………………………………...,

zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS: ................,

prowadzonym przez Sąd Rejonowy ……………. w ……. (nr Wydziału) Wydział Gospodarczy KRS,

posiadającą: NIP ................................................................., REGON: ………………………………, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości  ………….…………... złotych, zapłacony w całości / w części, w kwocie ……………………………. złotych,

reprezentowaną przez:

- ........................................................... – Prezesa Zarządu

- ........................................................... - ………………………………..................

zwaną / zwanym dalej „Wykonawcą”

zwanymi łącznie „Stronami”

o następującej treści:

Podstawę do zawarcia niniejszej umowy, zwanej dalej „Umową” stanowi wynik postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji (sygn. akt: GZD/2/B/ZI/2026), przeprowadzonego przez Zamawiającego z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (T.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 793 ze zm.), dokonanego wyboru oferty Wykonawcy, na realizację zadania „Dostawa i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2026 roku”.

§ 1

Przedmiot Umowy

- Na podstawie rozstrzygniętego przez Zamawiającego przetargu w trybie podstawowym z możliwością negocjacji (Sygn. akt GZD/2//B/ZI/2026) i dokonanego wyboru oferty Wykonawcy, zgodnie 
z warunkami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanymi dalej „SWZ”), Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakupu, dostawy i montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Miasta Gdańska, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (zwanym dalej „OPZ”).

- Specyfikacja Warunków Zamówienia w zakresie opisu zamówienia wraz z załącznikami sygn. akt GZD/2/B/ZI/2026 i oferta Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej Umowy.

§ 2

Zakres przedmiotu Umowy

- Przedmiot zamówienia w zakresie § 1 ust. 1 obejmuje:

  - zakup, dostawę i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdańsk zgodnie z zatwierdzonymi projektami docelowej organizacji ruchu, stanowiącymi zał. 2 do Umowy;

  - zakup, dostawę i montaż elastycznych słupków wygrodzeniowych w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego w zał. nr 2 do Umowy;

  - wdrożenie docelowej organizacji ruchu, w tym projektowanych znaków pionowych i poziomych, w lokalizacjach wskazanych w zał. nr 2 do Umowy;

  - zakup i dostawę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, z dostarczeniem do magazynu Zamawiającego (w granicach administracyjnych miasta Gdańska).

- Zakres rzeczowy zamówienia:

| Lp. | Nazwa pozycji | Jm. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dostawa i montaż elementu narożnego progu liniowego (445x940x70 mm) | szt. | 4 |
| 2. | Dostawa i montaż elementu środkowego progu liniowego (495x940x70 mm) | szt. | 12 |
| 3. | Dostawa i montaż progu wyspowego 1,8m x 3,0m (z umieszczonym znakiem P-25 na progu) | szt. | 1 |
| 4. | Dostawa i montaż progu wyspowego 1,8m x 2,0m (z umieszczonym znakiem P-25 na progu) | szt. | 7 |
| 5. | Dostawa i montaż ocynkowanego słupka do oznakowania pionowego | szt. | 17 |
| 6. | Dostawa i montaż tarczy znaku do słupka | szt. | 28 |
| 7. | Usunięcie znaków pionowych ze słupkiem [komplet] | komplet | 4 |
| 8. | Wykonanie oznakowania poziomego - w technice grubowarstwowej strukturalnej [m2] | m2 | 127 |
| 9. | Wykonanie oznakowania poziomego - w technice cienkowarstwowej [m2] | m2 | 647,6 |
| 10. | Likwidacja oznakowania poziomego w sposób trwały (chemicznie, wodą, przez piaskowanie lub poprzez frezowanie) [m2] | m2 | 85,14 |
| 11. | Dostawa i montaż azylu segmentowego - el. narożny (500x500x100 mm) | szt. | 24 |
| 12. | Dostawa i montaż azylu segmentowego - el. skrajny (500x500x100 mm) | szt. | 82 |
| 13. | Dostawa i montaż azylu segmentowego - el. wewnętrzny (500x500x100 mm) | szt. | 65 |
| 14. | Dostawa i montaż azylu segmentowego MINI - el. narożny (500x500x120 mm) | szt. | 14 |
| 15. | Dostawa i montaż azylu segmentowego MINI - el. wewnętrzny (500x500x120 mm) | szt. | 7 |
| 16. | Dostawa i montaż separatora w kolorze czerwonym (150x700x45 mm) | szt. | 8 |
| 17. | Dostawa i montaż słupka elastycznego pomarańczowego (wys. 75 - 80 cm) | szt. | 17 |
| 18. | Dostawa i montaż słupka blokującego czarnego z elementem odblaskowym | szt. | 2 |
| 19. | Dostawa i montaż el. prefabrykowanego ronda o śr. 3000 mm [komplet] | komplet | 1 |
| 20. | Dostawa i montaż bariery typu ucho (dł. 2,0m; kolor grafitowy RAL 7016) wg wzoru - Załącznik nr 1 do OPZ | szt. | 7 |
| 21. | Dostawa i montaż znaku C-11 na słupku z U-5a | komplet | 1 |
| 22. | Dostawa i montaż znaku C-9 (mini) na słupku z U-5a | komplet | 3 |
| 23. | Demontaż i utylizacja słupka blokującego | szt. | 8 |
| 24. | Dostawa, montaż i demontaż tymczasowego oznakowania informacyjnego- D-48 lub A-30 z tabliczką | komplet | 1 |
| 25. | Dostawa i montaż separatora punktowego w kolorze czarnym (240x1000x80 mm) z elementami odblaskowymi, połączonego ze słupkiem elastycznym w kolorze pomarańczowym (wys. 70-85 cm) | komplet | 2 |
| 26. | Dostawa i montaż separatora parkingowego w kolorze czarnym (1820x152x102 mm) | szt. | 21 |
| 27. | Dostawa i montaż słupka elastycznego stylizowanego wg wzoru - Załącznik nr 2 do OPZ | szt. | 13 |
| 28. | Dostawa słupka elastycznego stylizowanego wg wzoru - Załącznik nr 2 do OPZ | szt. | 10 |
| 29. | Dostawa słupka stylizowanego (PP-SŁ-02-RAL7016) wg wzoru - Załącznik nr 3 do OPZ | szt. | 50 |
| 30. | Dostawa słupka stylizowanego (PP-SŁ-01-RAL7016) z nakładką niemalowaną ze stali kwasoodpornej AISI 316 wg wzoru - Załącznik nr 4 do OPZ | szt. | 50 |
| 31. | Dostawa separatora punktowego w kolorze czarnym (240x1000x80 mm) z elementami odblaskowymi, połączonego ze słupkiem elastycznym w kolorze pomarańczowym (wys. 70-85 cm) | komplet | 15 |

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią nw. załączniki do niniejszej Umowy:

- Zestawienie projektów organizacji ruchu wraz z uwagami, tj. zał. nr 1 do Umowy;

- Dokumentacja projektowa, tj. zał. nr 2 do Umowy;

- Opis przedmiotu zamówienia, tj. zał. nr 3 do Umowy;

- Szczegółowe specyfikacje techniczne, tj. zał. nr 4 do Umowy;

- Warunki techniczne wykonania zamówienia, tj. zał. nr 5 do Umowy;

- Standardy ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym, tj. zał. nr 6 do Umowy;

- Schematy tymczasowych organizacji ruchu drogowego, tj. zał. nr 7 do Umowy;

- Wykaz osób wykonujących przedmiot Umowy, tj. zał. nr 8 do Umowy;

- Zawiadomienie o wprowadzeniu zmiany w organizacji ruchu, tj. zał. nr 9 do Umowy;

- Wzór karty gwarancyjnej, tj. zał. nr 10 do Umowy;

- Klauzula informacyjna RODO, tj. zał. nr 11 do Umowy;

- Certyfikaty i atesty przedłożone przez Wykonawcę w zakresie stosowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, tj. zał. nr 12 do Umowy.

- Wszystkie odpady pochodzące z realizacji zamówienia Wykonawca przekaże podmiotowi/podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie odbioru, zbierania bądź przetwarzania odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (T.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.).

§ 3

Czas trwania Umowy

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1 i 2 w terminie: 
8 tygodni od dnia zawarcia Umowy, tj. od……………………..r. do………………….r. ;

- Wykonawca ustali z Zamawiającym szczegółowy harmonogram i termin wykonania przedmiotu Umowy (z uwzględnieniem poszczególnych lokalizacji).

§ 4

Oświadczenia Wykonawcy

- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne, wymagane przepisami prawa uprawnienia i doświadczenie do wykonania przedmiotu Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że posiada potencjał techniczny niezbędny do wykonania przedmiotu Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje niezbędną ilością sprzętu oraz pojazdów do realizacji przedmiotu Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że posiada potencjał osobowy oraz wyposażenie dla osób realizujących usługę, niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że nie został względem Niego orzeczony prawomocny zakaz wykonywania działalności gospodarczej i zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o zmianach powyższego statusu.

§ 5

Odpowiedzialność Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – w tym, z postanowieniami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (T.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1251.) - z zachowaniem należytej staranności wymaganej od profesjonalisty, a także należytego wykonywania wszystkich obowiązków wynikających z Umowy.

- Wykonawca na własny koszt zapewnia niezbędny sprzęt, transport oraz personel do wykonania przedmiotu Umowy.

- Wykonawca musi liczyć się z trudnymi warunkami wykonania prac z uwagi na konieczność realizacji ich w pasie drogowym przy ruchu kołowym i pieszym. Wykonawca we własnym zakresie przeszkoli zespół pracowników realizujących prace w zakresie BHP dotyczącym przebywania i prowadzenia prac w pasie drogowym.

- Zakres odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy wobec osób fizycznych i prawnych obejmuje wszelkie działania i zaniechania (zaniedbania) pozostające w związku z realizacją obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność i wszelkie koszty za szkody powstałe w związku z nieprawidłowym zabezpieczeniem mienia skutkującym jego utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem (w zakresie prac wykonywanych na rzecz Zamawiającego) na skutek zaistnienia nagłego, przypadkowego i nieprzewidzianego zdarzenia losowego, w szczególności powodzi, ulewnego deszczu i pożaru.

- Niezależnie od odpowiedzialności wobec Zamawiającego określonej szczegółowymi postanowieniami niniejszej Umowy, Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody osobowe i majątkowe wobec Zamawiającego oraz osób  trzecich, spowodowane działaniem lub zaniechaniem, powstałe w związku z wykonaniem, niewykonaniem oraz nienależytym wykonaniem Umowy, w tym za wszelkie szkody spowodowane niezgodnym z obowiązującymi przepisami zabezpieczeniem i oznakowaniem terenu prac (również stanem technicznym i utrzymaniem oznakowania) w czasie przygotowania i wykonywania prac, jak również w czasie przerw w prowadzonych pracach.

- Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu prowadzonych prac.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłową organizację i zabezpieczenie ruchu drogowego w czasie trwania prac. Wartość tych prac jest ujęta w kwocie wynagrodzenia Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić zarządzającego ruchem, zarządcę drogi oraz Policję o wdrożeniu docelowej organizacji ruchu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

- Wykonawca powiadomi Zamawiającego o gotowości przekazania zrealizowanego zamówienia, nie później, niż 7 dni przed terminem odbioru przedmiotu Umowy.

§ 6

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi:

netto					- ………………………… zł

podatek VAT  …….. %			- …..…………….….…… zł

brutto					- …………………….…... zł

(słownie brutto: …………………………………………………………………….. złotych)

- Na całkowite wynagrodzenie Wykonawcy składają się następujące wartości poszczególnych elementów przedmiotu Umowy:

| Lp. | Nazwa pozycji | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | kol. 4 * kol. 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Dostawa i montaż elementu narożnego progu liniowego (445x940x70 mm) | szt. | 4 |  |  |
| 2. | Dostawa i montaż elementu środkowego progu liniowego (495x940x70 mm) | szt. | 12 |  |  |
| 3. | Dostawa i montaż progu wyspowego 1,8m x 3,0m (z umieszczonym znakiem P-25 na progu) | szt. | 1 |  |  |
| 4. | Dostawa i montaż progu wyspowego 1,8m x 2,0m (z umieszczonym znakiem P-25 na progu) | szt. | 7 |  |  |
| 5. | Dostawa i montaż ocynkowanego słupka do oznakowania pionowego | szt. | 17 |  |  |
| 6. | Dostawa i montaż tarczy znaku do słupka | szt. | 28 |  |  |
| 7. | Usunięcie znaków pionowych ze słupkiem [komplet] | komplet | 4 |  |  |
| 8. | Wykonanie oznakowania poziomego - w technice grubowarstwowej strukturalnej [m2] | m2 | 127 |  |  |
| 9. | Wykonanie oznakowania poziomego - w technice cienkowarstwowej [m2] | m2 | 647,6 |  |  |
| 10. | Likwidacja oznakowania poziomego w sposób trwały (chemicznie, wodą, przez piaskowanie lub poprzez frezowanie) [m2] | m2 | 85,14 |  |  |
| 11. | Dostawa i montaż azylu segmentowego - el. narożny (500x500x100 mm) | szt. | 24 |  |  |
| 12. | Dostawa i montaż azylu segmentowego - el. skrajny (500x500x100 mm) | szt. | 82 |  |  |
| 13. | Dostawa i montaż azylu segmentowego - el. wewnętrzny (500x500x100 mm) | szt. | 65 |  |  |
| 14. | Dostawa i montaż azylu segmentowego MINI - el. narożny (500x500x120 mm) | szt. | 14 |  |  |
| 15. | Dostawa i montaż azylu segmentowego MINI - el. wewnętrzny (500x500x120 mm) | szt. | 7 |  |  |
| 16. | Dostawa i montaż separatora w kolorze czerwonym (150x700x45 mm) | szt. | 8 |  |  |
| 17. | Dostawa i montaż słupka elastycznego pomarańczowego (wys. 75 - 80 cm) | szt. | 17 |  |  |
| 18. | Dostawa i montaż słupka blokującego czarnego z elementem odblaskowym | szt. | 2 |  |  |
| 19. | Dostawa i montaż el. prefabrykowanego ronda o śr. 3000 mm [komplet] | komplet | 1 |  |  |
| 20. | Dostawa i montaż bariery typu ucho (dł. 2,0m; kolor grafitowy RAL 7016) wg wzoru - Załącznik nr 1 do OPZ | szt. | 7 |  |  |
| 21. | Dostawa i montaż znaku C-11 na słupku z U-5a | komplet | 1 |  |  |
| 22. | Dostawa i montaż znaku C-9 (mini) na słupku z U-5a | komplet | 3 |  |  |
| 23. | Demontaż i utylizacja słupka blokującego | szt. | 8 |  |  |
| 24. | Dostawa, montaż i demontaż tymczasowego oznakowania informacyjnego- D-48 lub A-30 z tabliczką | komplet | 1 |  |  |
| 25. | Dostawa i montaż separatora punktowego w kolorze czarnym (240x1000x80 mm) z elementami odblaskowymi, połączonego ze słupkiem elastycznym w kolorze pomarańczowym (wys. 70-85 cm) | komplet | 2 |  |  |
| 26. | Dostawa i montaż separatora parkingowego w kolorze czarnym (1820x152x102 mm) | szt. | 21 |  |  |
| 27. | Dostawa i montaż słupka elastycznego stylizowanego wg wzoru - Załącznik nr 2 do OPZ | szt. | 13 |  |  |
| 28. | Dostawa słupka elastycznego stylizowanego wg wzoru - Załącznik nr 2 do OPZ | szt. | 10 |  |  |
| 29. | Dostawa słupka stylizowanego (PP-SŁ-02-RAL7016) wg wzoru - Załącznik nr 3 do OPZ | szt. | 50 |  |  |
| 30. | Dostawa słupka stylizowanego (PP-SŁ-01-RAL7016) z nakładką niemalowaną ze stali kwasoodpornej AISI 316 wg wzoru - Załącznik nr 4 do OPZ | szt. | 50 |  |  |
| 31. | Dostawa separatora punktowego w kolorze czarnym (240x1000x80 mm) z elementami odblaskowymi, połączonego ze słupkiem elastycznym w kolorze pomarańczowym (wys. 70-85 cm) | komplet | 15 |  |  |
| Łączne wynagrodzenie umowy netto (zł) |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT % |  |  |  |  |  |
| Łączne wynagrodzenie umowy brutto (zł) |  |  |  |  |  |

- Wynagrodzenie umowne uwzględnia przewidywany zakres prac, czynności podstawowe, prace towarzyszące i pomocnicze oraz wszelkie inne elementy (prace, czynności i uzgodnienia) niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy, w tym m.in. związane z dojazdami, zorganizowaniem 
i zabezpieczeniem terenu prac, transportem i utylizacją materiałów nieużytkowych, uporządkowaniem terenu po zakończeniu prac, które nie stanowią prac dodatkowych.

- Wynagrodzenie umowne określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym koszty: robocizny, sprzętu, transportu wraz z narzutami (koszty pośrednie), koszty materiałów (wraz z kosztami zakupu), koszty niezbędnych uzgodnień i opinii dokumentacji projektowej, decyzji administracyjnych i wszelkich wymaganych prawem pozwoleń i uprawnień, umożliwiających realizację zadania.

- Wynagrodzenie umowne uwzględnia wszystkie czynności niezbędne do realizacji prac, wynikających z dokumentów wskazanych w § 2 ust. 3.

- W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towaru i usług VAT, dotyczącej przedmiotu Umowy, Stronom będzie przysługiwało prawo zmiany wysokości wynagrodzenia umownego, odpowiednio do ustalonej przez ustawodawcę zmiany.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia umownego Wymaga zachowania pod rygorem nieważności formy pisemnej, w formie aneksu do Umowy.

- Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na zasadach określonych w § 7 niniejszej Umowy.

§ 7

Odbiór prac oraz warunki płatności wynagrodzenia Wykonawcy

- Podstawą płatności wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy będzie faktura wystawiona na podstawie protokołu odbioru prac podpisanego przez Przedstawiciela Zamawiającego, potwierdzającego należyte wykonanie prac.

- Odbiór przedmiotu Umowy, jego zakresu i jakości zostanie przeprowadzony w terenie przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. Z przeprowadzonego odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru, potwierdzający należyte wykonanie prac.

- Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady przedmiotu Umowy, Zamawiający wyznaczy   Wykonawcy dodatkowy termin, nie dłuższy niż 7 dni do ich usunięcia oraz wstrzyma dokonanie odbioru do czasu usunięcia wad.

- Fakturę Wykonawca złoży Zamawiającemu w bieżącym roku kalendarzowym w ciągu 15 dni kalendarzowych od wydania protokołu odbioru prac, lecz nie później niż do dnia 1 grudnia 2026 roku.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni, licząc od daty złożenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury wraz z kompletem sprawdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego dokumentów (w tym oryginału protokołu odbioru).

- Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Na fakturze należy obowiązkowo wskazać nr PKWiU towaru lub wykonanej usługi.

- Faktury należy wystawić w następujący sposób:

Nabywca:

Gmina Miasta Gdańska, 80-803 Gdańsk ul. Nowe Ogrody 8/12 NIP: 5830011969

Odbiorca (płatnik):

Gdański Zarząd Dróg, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36

przy czym od dnia, w którym Wykonawca  zgodnie z ustawą z dnia  5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2025 r. poz. 1203) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (Dz. U. z 2021 r. poz. 2481) ze zmianami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2667 oraz Dz. U. z 2023 r. poz. 1760), zostanie objęty obowiązkiem wdrożenia KSeF, Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur w systemie KSeF na następujące dane:

„Nabywca –sekcja Podmiot2 wg struktury KSeF, pole znacznikowe JST należy wpisać „1”

Gmina Miasta Gdańska

80-803 Gdańsk ul. Nowe Ogrody 8/12

NIP: 5830011969

Odbiorca– sekcja Podmiot3 wg struktury KSeF, należy określić rolę jako „8”

Gdański Zarząd Dróg

Gańsk ul. Partyzantów 36

NIP: 5840900085”.

- Za prawidłowo wystawioną fakturę ustrukturyzowaną, zgodną pod względem merytorycznym 
i formalnym, uznaje się fakturę przesłaną do KSeF, która zawiera w szczególności kompletne i poprawne dane identyfikujące Podmiot3 oraz rolę Odbiorcy, w tym jego numer, nazwę, adres oraz numer umowy, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Faktura ustrukturyzowana, która nie spełnia powyższych wymogów, nie będzie uznawana za prawidłową i nie stanowi podstawy do dokonania zapłaty. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego uzupełnienia brakujących danych i wystawienia faktury korygującej w systemie KSeF. Wyjątkiem od powyższej zasady są tryby awarii oraz niedostępności KSeF, o których mowa w art. 106nda, 106nh, 106nf oraz 106ng ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej „ustawa o VAT”). Jednak, w takich przypadkach Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury zgodnie z aktualnym wzorem (za wyjątkiem awarii całkowitej, o której mowa w art. 106ng ustawy o VAT), opatrzenia jej odpowiednim kodem QR (lub kodami). Do czasu dostarczenia Podmiotowi3 (Odbiorcy) prawidłowo wystawionej faktury ustrukturyzowanej w systemie KSeF bieg terminu wymagalności należności z tej faktury nie rozpoczyna się.

- Wykonawca oświadcza /stosownie do sytuacji – w zależności od podstawy prowadzenia działalności gospodarczej/:

*oświadczam, że jako osoba prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą …………………. , NIP ……………, REGON………….. jestem/ nie jestem zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

Jednocześnie oświadczam , że nie zawiesiłem/łam  i nie zaprzestałem/łam wykonywania  działalności gospodarczej oraz zobowiązuję się  do niezwłocznego  pisemnego  powiadomienia  o zmianach  powyższego statusu

*oświadczam, że jako osoba upoważniona do reprezentowania spółki ………..  NIP, ……., REGON …………….., oświadczam, że Spółka jest/nie jest  zarejestrowana czynnym podatnikiem podatku VAT.

Jednocześnie oświadczam, że Spółka nie zawiesiła i nie zaprzestała wykonywania działalności gospodarczej oraz zobowiązuję się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyższego statusu.

*niewłaściwe skreślić

- Wykonawca zobowiązany jest, w przypadku wykreślenia go z rejestru podatników VAT czynnych, niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego i z tytułu świadczonych usług będzie wystawiał rachunki. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego z należnego mu wynagrodzenia kwoty stanowiącej równowartość podatku VAT, w stosunku do której Zamawiający utracił prawo do odliczenia, powiększonej o odsetki zapłacone do Urzędu Skarbowego.

- Wykonawca może wystąpić o zapłacenie ustawowych odsetek za zwłokę w realizacji faktur.

- Należność dla zaakceptowanego przez Zamawiającego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy płatna będzie do zaakceptowanej przez Zamawiającego kwoty bezpośrednio na jego rachunek bankowy/rachunki bankowe podany/e w fakturze lub rachunku wystawionej/ym przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę . Do faktury lub rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, sprawdzonej/go 
i zaakceptowanej/go przez Wykonawcę, Wykonawca dołączy protokół wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę prac potwierdzony przez inspektora Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiającego. Zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w w/w trybie zwalnia Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy z zobowiązania o zapłatę wynagrodzenia za wykonane prace w wysokości zapłaconej kwoty.

- Zamawiający będzie dokonywał płatności z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności zgodnie 
z art. 108a-108b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług na rachunki bankowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz wskazane na tzw. „Białej liście podatników VAT” chyba, że Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie dotyczy obowiązek ujawnienia na tzw. „Białej liście podatników VAT”.

- Brak Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na tzw. „Białej liście podatników VAT”, wskazanie przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę rachunku bankowego innego, niż związany z prowadzoną działalnością gospodarczą lub niewskazanego na tzw. „Białej liście podatników VAT” uprawnia Zamawiającego do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia lub zapłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wskazany na tzw. „Białej liście podatników VAT”. Taka okoliczność nie jest okolicznością, za którą ponosi odpowiedzialność Zamawiający, i w takim przypadku Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek za opóźnienie w płatności.

- Zapłata przez Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany na tzw. „Białej liście podatników VAT” zwalnia Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy z zobowiązania o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty/prace w wysokości zapłaconej kwoty.

- Należność za wykonane roboty będzie płatna przelewem na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę w zgłoszeniu indentyfikacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji 
i identyfikacji podatników (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 375).

§ 8

Kontrola realizacji usług

- Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli realizacji usług świadczonych przez Wykonawcę na podstawie Umowy oraz innych elementów, których zakres podlega ocenie na podstawie obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz z Umowy.

- Prawo kontroli przysługuje pracownikom Zamawiającego oraz osobom pisemnie upoważnionym przez Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego uchybienia w sposobie realizacji Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający pisemnie (w tym: mailowo) powiadomi przedstawiciela Wykonawcy 
o stwierdzonym uchybieniu i naliczonej karze umownej. Niezależnie od nałożenia kary umownej, Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego usunięcia stwierdzonych uchybień i wad. Po usunięciu uchybień i wad, Wykonawca ma obowiązek natychmiast powiadomić Zamawiającego o zrealizowaniu usługi, przesyłając wiadomość e-mail.

- Zamawiający naliczy kary umowne adekwatne do skali i rodzaju popełnionych uchybień i wad, które szczegółowo zostały określone w § 12 Umowy.

§ 9

Kanały komunikacji i przedstawiciele Stron

- Ze strony Zamawiającego nadzór nad prowadzonymi robotami pełnić będzie:

p. …………………………  tel. ............................. e-mail: gzd-zi@gdansk.gda.pl

p. …………………………  tel. ............................. e-mail: gzd-zi@gdansk.gda.pl

- Ze strony Wykonawcy robotami kierować będzie:

p. …………………………  tel. kom. ………………….. e-mail ……………………

p. …………………………  tel. kom. ………………….. e-mail ……………………

- Wszelkie zmiany osobowe przedstawicielstwa Stron będą wymagały zawiadomienia na piśmie, bez konieczności wprowadzania ich na drodze aneksu do Umowy.

- Każda ze Stron zobowiązuje się dokonać obowiązku informacyjnego wobec swoich przedstawicieli zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), w tym poinformowania, że ich dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, nr tel., adres e-mail, adres miejsca pracy, uprawnienia zawodowe, zostały  przekazane drugiej Stronie. Niezależnie od powyższego, każda ze Stron zobowiązana jest zapewnić, by powierzone jej dane zostały zabezpieczone poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o którym mowa w art. 32 RODO

§ 10

Rażące naruszenie postanowień Umowy

- W przypadku rażącego naruszenia postanowień Umowy, Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, bez okresu wypowiedzenia, niezależnie od nałożonych kar umownych. Dla oceny czy naruszenie jest rażące, Zamawiający przyjmuje kryterium skutków naruszenia. Rażące naruszenie, to wada o dużym ciężarze gatunkowym. Kwalifikowanie naruszenia jako rażące będzie wynikało z powtarzalności działań bądź zaniechań właściwego zachowania Wykonawcy oraz wagi tych naruszeń.

§ 11

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady na okres 24 miesięcy, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego usług i dostaw będących przedmiotem Umowy.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na usługi na okres 24/36 (w zależności od deklaracji) miesięcy, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego usług i dostaw będących przedmiotem Umowy.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji także po ww. terminie, jeżeli wadę reklamował przed upływem tego terminu.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 30 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić zastępcze ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- W ww. przypadku koszty usunięcia wad będą pokrywane przez potrącenie w pierwszej kolejności z kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania Umowy.

- Okres gwarancji jakości oraz rękojmi ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas od zgłoszenia wady przez Zamawiającego do jej usunięcia.

- Prawo wyboru dochodzenia roszczeń z rękojmi za wady i gwarancji jakości należy do Zamawiającego. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na ich koszt.

- Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji obejmuje wszelkie wady i usterki przedmiotu Umowy.

- Wzór dokumentu gwarancyjnego stanowi zał. nr 10 do Umowy.

§ 12

Kary umowne i odszkodowanie uzupełniające

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach 
i wysokościach:

- za każdorazowe niewykonanie elementów przedmiotu Umowy w terminach umownych ustalonych w § 3, w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w §6 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, w stosunku do terminów umownych określonych w § 3 Umowy;

- za nieterminowe usunięcie wad i usterek w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzeń umownych brutto ustalonego w § 6 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od daty terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie;

- za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 
w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 6 ust. 1 Umowy.

- W przypadku realizacji robót niezgodnie z Umową, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia wad, niezależnie od zapłaty kar umownych przewidzianych w ust. 1.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wystąpienia wad trwałych w wykonanym przedmiocie Umowy, w tym usterek o charakterze technologicznym i estetycznym, kara umowna wyniesie 30% wartości brutto zakwestionowanego elementu lub jego części.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

- Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

- Suma kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 ust. 1 Umowy.

- Za każdy stwierdzony przypadek nieprzestrzegania przez Wykonawcę zapisów opracowania pn. Standardy ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym, stanowiącym załącznik nr 6 do Umowy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 1000 zł,

- Za każdy stwierdzony przypadek nieprzestrzegania przez Wykonawcę zapisów § 10 ust. 1 Zarządzenia  Nr 279/25 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 lutego 2025 r. w sprawie wprowadzenia „Gdańskiej Kart Drzew”, stanowiącego załącznik nr 6 do Umowy, za pogorszenie siedliska drzew, uszkodzenie lub zniszczenie zieleni i gleby oraz naruszenie zakazów obowiązujących w strefach ochrony drzew i na terenach przeznaczonych do zagospodarowania w formie zieleni, określonych w standardach - 
w wysokości określonej w Zarządzeniu stosownie do występującego przypadku,

§ 13

Zatrudnienie osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia

- Na podstawie art. 95 ust. 1 oraz art. 438 PZP, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ, że pracownicy świadczący usługi będą w okresie realizacji Umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy lub właściwych przepisów państwa członkowskiego UE lub europejskiego Obszaru gospodarczego, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub w ramach zatrudnienia socjalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2241 z późn. zm.) (np. zatrudnienie wspierane, w tym w ramach spółdzielni socjalnej lub Indywidualne Programy Zatrudnienia Socjalnego) lub odpowiadających programów lub form zatrudnienia określonych w przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

- Wykaz osób, które będą bezpośrednio wykonywały usługi i dostawy wchodzące w przedmiot Umowy stanowi zał. nr 8 do Umowy.

- Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudniania osób, o których mowa w ust. 1 i 2.

- Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 5 dni roboczych udokumentować fakt zatrudniania osób, o których mowa w ust. 1 i 2, w sposób wskazany w ust. 5.

- Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w SWZ czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, (tj. w szczególności nie powinny zawierać widocznych adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, dotyczące osób bezpośrednio wykonujących prace stanowiące przedmiot Umowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji.

- oświadczenie zatrudnionego pracownika.

- Jeżeli z przyczyn o charakterze obiektywnym, osoby wymienione w wykazie osób, stanowiącym zał. nr 8 do Umowy nie będą w stanie bezpośrednio wykonywać Umowy, Wykonawca w ramach zastępstwa i po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiającego, będzie uprawniony do powierzenia wykonywania prac innym osobom spełniającym wymagania określone w SWZ.

- W przypadku niezatrudniania przez Wykonawcę w sposób nieprzerwany przy realizacji Umowy wymaganej liczby wskazanych osób, Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia oraz naliczenia kar umownych, wskazanych w § 12.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 5, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę.

§ 14

Zmiany postanowień Umowy

- Wszystkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu do Umowy, za wyjątkiem zmiany przedstawicieli Stron, określonych w § 9 Umowy, o których zmianie Strony poinformują się pisemnie.

- Strony przewidują możliwość zmian niniejszej Umowy w rozumieniu art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w zakresie terminu wykonania Umowy i poszczególnych usług / robót będących przedmiotem Umowy, sposobu i zakresu wykonania Umowy i poszczególnych usług będących przedmiotem Umowy oraz wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w razie zaistnienia co najmniej jednej z poniższych okoliczności:

- nadzwyczajnej zmiany stosunków społecznych, gospodarczych i prawnych, w rozumieniu art. 357¹ Kodeksu cywilnego,

- wystąpienia niezależnych od Stron, nadzwyczajnych zdarzeń, mających wpływ na ograniczenie lub brak możliwości świadczenia usług i dostaw będących przedmiotem Umowy - w tym: siły wyższej, bardzo trudnych warunków atmosferycznych, kataklizmów i klęsk żywiołowych, strajków powszechnych, niepokoi i zamieszek społecznych, zagrożenia terrorystycznego, ograniczenia praw i wolności obywatelskich, wprowadzenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemicznego lub epidemii albo stanu wyjątkowego (w tym: związanych z wystąpieniem skutków COVID-19, mających wpływ na należyte wykonanie Umowy), a także innych zdarzeń uniemożliwiających lub ograniczających wykonanie Umowy przez którąkolwiek ze Stron, powszechnie znanych Stronom lub udokumentowanych przez Wykonawcę i potwierdzonych przez Zamawiającego,

- zmiany obowiązujących przepisów prawa (w tym aktów prawa miejscowego), w szczególności zmiany stawek celnych i podatkowych (w tym podatku VAT), która nastąpiła po podpisaniu niniejszej Umowy, mającej wpływ na wykonanie Umowy, zmianę przedmiotu Umowy lub wysokości wynagrodzenia Wykonawcy,

- trwających lub przedłużających się procedur i postępowań administracyjnych i innych postępowań przed organami administracji publicznej, prowadzonych wskutek skorzystania przez wykonawców ze środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych, a także innych procedur i postępowań związanych z wykonaniem Umowy,

- inne zmiany:

  - zmiana Umowy możliwa jest w sytuacji koniecznych zmian wykonawczych, gwarantujących prawidłową realizację Umowy, w tym zapewnienia optymalnych parametrów technicznych i jakościowych elementów wskazanych w § 1 i 2 Umowy,

  - zmiana w zakresie kluczowego personelu Wykonawcy na osobę o równoważnych uprawnieniach jak określone w SWZ,

  - gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy.

- Umowa może ulec zmianie tylko w zakresie, w jakim okoliczności określone w ust. 2 będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowo - skutkowym z terminem wykonania Umowy i poszczególnych usług i dostaw będących przedmiotem Umowy, sposobem i zakresem wykonania Umowy i poszczególnych usług i dostaw będących przedmiotem Umowy.

- Postanowienia ust. 2 nie nakładają na Strony obowiązku zmiany Umowy, a każda zmiana Umowy (z zachowaniem postanowień ust. 1) wymaga zgody drugiej Strony.

- Wykonawca mający zamiar dokonania zmiany Umowy w związku z zaistnieniem okoliczności wskazanych w ust. 2, zobowiązany jest do złożenia pisemnego wniosku o zmianę. Wniosek Wykonawcy musi zawierać:

- podstawę faktyczną i prawną żądania z przywołaniem właściwych postanowień Umowy,

- precyzyjnie określony zakres żądania zmiany Umowy,

- stosowne kalkulacje i obliczenia niezbędne do oceny przez Zamawiającego zasadności żądania Wykonawcy, w tym wyszczególnienie kosztów wykonania zamówienia przed i po zmianie,

- uzasadnienie wniosku;

- W terminie 7 dni od otrzymania wniosku o zmianę Umowy, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający może żądać dodatkowych wyjaśnień i dowodów potwierdzających zasadność wniosku Wykonawcy o zmianę umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę wyjaśnień lub dowodów żądanych przez Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym, nie krótszym niż 7 dni, może być poczytane przez Zamawiającego jako niewykazanie zasadności żądania zmian Umowy.

- W przypadku zmiany stawki podatku VAT, która nastąpiła w toku realizacji umowy, wynagrodzenie Wykonawcy netto pozostaje bez zmian, a Strony w drodze aneksu wprowadzą do Umowy zmienioną stawkę podatku VAT i nową wartość brutto wynagrodzenia Wykonawcy.

- W przypadkach wskazanych w ust. 2 pkt 1), 2) i 4)termin wykonania przedmiotu Umowy lub poszczególnych usług i dostaw wchodzących w zakres przedmiotu Umowy może ulec odpowiedniemu przesunięciu lub przedłużeniu o czas niezbędny do wykonywania usług i dostaw w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 1), 2) i 4).

- Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 454 i 455 ustawy Prawo zamówień publicznych: zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), zmiana danych teleadresowych Stron, zmiana danych osób wskazanych do kontaktów między Stronami.

- Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmian nieistotnych postanowień Umowy które nie mają wpływu na treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

§ 15

Odstąpienie od Umowy

      - W każdym czasie przez cały okres trwania Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w następujących przypadkach:

- W przypadku pozostawania przez Wykonawcę w zwłoce z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji poszczególnych robót tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał ich ukończyć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający może bez wyznaczania terminu dodatkowego odstąpić od Umowy jeszcze przed upływem terminu jego wykonania;

- W przypadku wykonywania przez Wykonawcę robót w sposób wadliwy, sprzeczny z Umową, dokumentacją techniczną i normami technicznymi, po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego terminu przez Zamawiającego do zmiany sposoby wykonywania Umowy;

- W przypadku innego rażącego naruszenia postanowień Umowy. Dla oceny czy naruszenie jest rażące Zamawiający przyjmuje kryterium skutków naruszenia. Rażące naruszenie to wada o szczególnie dużym ciężarze gatunkowym. Kwalifikowanie naruszenia jako rażące będzie wynikało z powtarzalności działań bądź zaniechań właściwego zachowania Wykonawcy oraz wagi tych naruszeń;

- Zaistnienia choćby jednej z następujących okoliczności:

- zawieszenia lub zakończenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę,

- zajęcia lub obciążenia majątku Wykonawcy, gdy takie zajęcie lub obciążenie uniemożliwia wykonanie Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

- prawomocnego orzeczenia względem Wykonawcy zakazu wykonywania działalności gospodarczej.

      - W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanych należycie usług i dostaw.

      - Niezależnie od możliwości odstąpienia od Umowy w sytuacjach przewidzianych w Kodeksie cywilnym, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, w rozumieniu art. 454 ust. 1 pkt 1)ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

      - Odstąpienie od Umowy lub zakończenie jej realizacji nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia kar umownych ustalonych zgodnie z jej postanowieniami.

§ 16

Postanowienia RODO

- Strony udostępniają sobie wzajemnie dane osobowe swoich pracowników wskazanych do kontaktu w związku z przygotowaniem i realizacją Umowy, w zakresie imienia, nazwiska, zajmowanego stanowiska i danych kontaktowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Strony jest podjęcie działań w celu zawarcia i wykonywania Umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, wypełnianie obowiązków prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO związanych m.in. z przepisami podatkowymi i przepisami o rachunkowości oraz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO związany z realizacją postanowień Umowy, jej obsługą oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczeń z niej wynikających.

- Jako administratorzy danych osobowych wskazanych w ust. 1 Strony zobowiązują się do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności zobowiązują się do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjęcie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

- Każda ze Stron zobowiązuje się dokonać obowiązku informacyjnego wobec swoich przedstawicieli  zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w tym poinformowania, że ich dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, nr tel., adres e-mail, adres miejsca pracy, uprawnienia zawodowe, zostały przekazane drugiej stronie.

- Strony oświadczają, że osoby wskazane w ust. 1 zostały przeszkolone w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności w zakresie swoich praw jako osób, których dane dotyczą, oraz dysponują informacjami wskazanymi w art. 14 ust. 1-3 RODO.

- Niezależnie od powyższego, każda ze Stron zobowiązana jest zapewnić, by powierzone jej dane zostały zabezpieczone poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o którym mowa w art. 32 RODO.

- Klauzula GZDiZ odnosząca się do obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 i 14 RODO stanowi załącznik nr 11 do niniejszej Umowy.

§ 17

Postanowienia końcowe

- Wszelkie oświadczenia – z zastrzeżeniem § 9 – Strony składają w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na adresy Stron wskazane w komparycji niniejszej Umowy. Strony dopuszczają możliwość składania oświadczeń w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy e-mail wskazane w § 9, zaś w sprawach bieżących – także kontakt telefoniczny pod nr tel. wskazany w § 9 Umowy.

- Wszelkie zmiany adresów do doręczeń wskazane w komparycji oraz dane do kontaktu wskazane w § 9, winny być niezwłocznie wskazane drugiej Stronie, pod rygorem skutecznego doręczenia oświadczenia na ostatni znany Stronie adres.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Ustawy o drogach publicznych, ustawy Prawo o ruchu drogowym wraz z wydanymi na ich podstawie aktami wykonawczymi, a także odpowiednie postanowienia Kodeksu cywilnego.

- Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

- Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:

- Załącznik nr 1-	Zestawienie projektów organizacji ruchu wraz z uwagami

- Załącznik nr 2-	Dokumentacja projektowa

- Załącznik nr 3- 	Opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 4-	Szczegółowe specyfikacje techniczne

- Załącznik nr 5- 	Warunki techniczne wykonania zamówienia

- Załącznik nr 6 -	Standardy ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym

- Załącznik nr 7	-	Schematy tymczasowych organizacji ruchu drogowego

- Załącznik nr 8 - 	Wykaz osób wykonujących przedmiot Umowy

- Załącznik nr 9 - 	Zawiadomienie o wprowadzeniu zmiany w organizacji ruchu

- Załącznik nr 10 -	Wzór karty gwarancyjnej

- Załącznik nr 11 - 	Klauzula informacyjna RODO

- Załącznik nr 12 - 	Certyfikaty i atesty przedłożone przez Wykonawcę w zakresie stosowanych

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

Wykonawca                                                                 Zamawiający

Sygn. Akt GZD/2/B/ZI/2026							Zał. nr 1 do Umowy

Zestawienie projektów organizacji ruchu wraz z uwagami do realizacji w ramach Umowy:

| Numer zatwierdzenia | Data zatwierdzenia | Lokalizacja | Uwagi: |
| --- | --- | --- | --- |
| 506/ZRD/DOR/25 | 03.09.2025 | ul. Warszawska | Całkowita realizacja projektu. Wykonanie oznakowania poziomego - w technice cienkowarstwowej [m2]. Oznakowanie A-30 z tabliczką należy ustawić na 7 dni przed wdrożeniem i zdemontować 14 dni po wdrożeniu. |
| 602/ZRD/DOR/25 | 16.10.2025 | ul. Stolema - ul. Damroki | Całkowita realizacja projektu. Wykonanie oznakowania poziomego - w technice cienkowarstwowej [m2] |
| 205/ZRD/DOR/26 | 02.04.2026 | ul. Uczniowska | Całkowita realizacja projektu. |
| 683/ZRD/DOR/25 | 27.11.2025 | ul. Goplańska | Całkowita realizacja projektu. |
| 682/ZRD/DOR/25 | 27.11.2025 | ul. Kartuska - droga serwisowa | Całkowita realizacja projektu. |
| 58/ZRD/DOR/26 | 22.01.2026 | ul. Telewizyjna | Całkowita realizacja projektu. |
| 229/ZRD/DOR/26 | 23.04.2026 | ul. Trakt Konny, al. Zwycięstwa | Całkowita realizacja projektu. Wykonanie oznakowania poziomego - w technice cienkowarstwowej [m2]. Sygnalizacja świetlna poza zakresem. |
| 223/ZRD/DOR/26 | 16.04.2026 | ul.Cygańska Góra | Całkowita realizacja projektu. |
| 236/ZRD/DOR/26 | 23.04.2026 | ul. Powstańców Warszawskich | Całkowita realizacja projektu. |
| 238/ZRD/DOR/26 | 23.04.2026 | ul. Rogaczewskiego, ul. 3 Maja | Realizacja opracowania wyłącznie w zakresie separatorów parkingowych. Bez realizacji separatorów rowerowych. |
| 182/ZRD/DOR/26 | 19.03.2026 | ul. Na Ostrowiu | Całkowita realizacja projektu. Wykonanie oznakowania poziomego - w technice grubowarstwowej [m2] |
| 421/ZRD/DOR/25 | 07.08.2025 | Wajdeloty 12 | Całkowita realizacja projektu. Montaż słupków bezpośrednio w fundamencie. |
| Dostawa na magazyn | - | Adres wskazany przez Zamawiającego | - |

Sygn. akt GZD/2/B/ZI/2026						Zał. nr 2 do Umowy

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

# Sygn. akt GZD/2/B/ZI/2026						Zał. nr 3 do Umowy

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia

Dostawa i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Gdańska, obejmuje dostawę i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Miasta Gdańska wraz z wdrożeniem projektu organizacji ruchu, zgodnie z uwagami zamieszczonymi w pkt. 3 OPZ.

- Zakres rzeczowy:

| Lp. | Nazwa pozycji | Jm. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dostawa i montaż elementu narożnego progu liniowego (445x940x70 mm) | szt. | 4 |
| 2. | Dostawa i montaż elementu środkowego progu liniowego (495x940x70 mm) | szt. | 12 |
| 3. | Dostawa i montaż progu wyspowego 1,8m x 3,0m (z umieszczonym znakiem P-25 na progu) | szt. | 1 |
| 4. | Dostawa i montaż progu wyspowego 1,8m x 2,0m (z umieszczonym znakiem P-25 na progu) | szt. | 7 |
| 5. | Dostawa i montaż ocynkowanego słupka do oznakowania pionowego | szt. | 17 |
| 6. | Dostawa i montaż tarczy znaku do słupka | szt. | 28 |
| 7. | Usunięcie znaków pionowych ze słupkiem [komplet] | komplet | 4 |
| 8. | Wykonanie oznakowania poziomego - w technice grubowarstwowej strukturalnej [m2] | m2 | 127 |
| 9. | Wykonanie oznakowania poziomego - w technice cienkowarstwowej [m2] | m2 | 647,6 |
| 10. | Likwidacja oznakowania poziomego w sposób trwały (chemicznie, wodą, przez piaskowanie lub poprzez frezowanie) [m2] | m2 | 85,14 |
| 11. | Dostawa i montaż azylu segmentowego - el. narożny (500x500x100 mm) | szt. | 24 |
| 12. | Dostawa i montaż azylu segmentowego - el. skrajny (500x500x100 mm) | szt. | 82 |
| 13. | Dostawa i montaż azylu segmentowego - el. wewnętrzny (500x500x100 mm) | szt. | 65 |
| 14. | Dostawa i montaż azylu segmentowego MINI - el. narożny (500x500x120 mm) | szt. | 14 |
| 15. | Dostawa i montaż azylu segmentowego MINI - el. wewnętrzny (500x500x120 mm) | szt. | 7 |
| 16. | Dostawa i montaż separatora w kolorze czerwonym (150x700x45 mm) | szt. | 8 |
| 17. | Dostawa i montaż słupka elastycznego pomarańczowego (wys. 75 - 80 cm) | szt. | 17 |
| 18. | Dostawa i montaż słupka blokującego czarnego z elementem odblaskowym | szt. | 2 |
| 19. | Dostawa i montaż el. prefabrykowanego ronda o śr. 3000 mm [komplet] | komplet | 1 |
| 20. | Dostawa i montaż bariery typu ucho (dł. 2,0m; kolor grafitowy RAL 7016) wg wzoru - Załącznik nr 1 do OPZ | szt. | 7 |
| 21. | Dostawa i montaż znaku C-11 na słupku z U-5a | komplet | 1 |
| 22. | Dostawa i montaż znaku C-9 (mini) na słupku z U-5a | komplet | 3 |
| 23. | Demontaż i utylizacja słupka blokującego | szt. | 8 |
| 24. | Dostawa, montaż i demontaż tymczasowego oznakowania informacyjnego- D-48 lub A-30 z tabliczką | komplet | 1 |
| 25. | Dostawa i montaż separatora punktowego w kolorze czarnym (240x1000x80 mm) z elementami odblaskowymi, połączonego ze słupkiem elastycznym w kolorze pomarańczowym (wys. 70-85 cm) | komplet | 2 |
| 26. | Dostawa i montaż separatora parkingowego w kolorze czarnym (1820x152x102 mm) | szt. | 21 |
| 27. | Dostawa i montaż słupka elastycznego stylizowanego wg wzoru - Załącznik nr 2 do OPZ | szt. | 13 |
| 28. | Dostawa słupka elastycznego stylizowanego wg wzoru - Załącznik nr 2 do OPZ | szt. | 10 |
| 29. | Dostawa słupka stylizowanego (PP-SŁ-02-RAL7016) wg wzoru - Załącznik nr 3 do OPZ | szt. | 50 |
| 30. | Dostawa słupka stylizowanego (PP-SŁ-01-RAL7016) z nakładką niemalowaną ze stali kwasoodpornej AISI 316 wg wzoru - Załącznik nr 4 do OPZ | szt. | 50 |
| 31. | Dostawa separatora punktowego w kolorze czarnym (240x1000x80 mm) z elementami odblaskowymi, połączonego ze słupkiem elastycznym w kolorze pomarańczowym (wys. 70-85 cm) | komplet | 15 |

- Zestawienie projektów organizacji ruchu wraz z uwagami do realizacji w ramach Umowy:

| Numer zatwierdzenia | Data zatwierdzenia | Lokalizacja | Uwagi: |
| --- | --- | --- | --- |
| 506/ZRD/DOR/25 | 03.09.2025 | ul. Warszawska | Całkowita realizacja projektu. Wykonanie oznakowania poziomego - w technice cienkowarstwowej [m2]. Oznakowanie A-30 z tabliczką należy ustawić na 7 dni przed wdrożeniem i zdemontować 14 dni po wdrożeniu. |
| 602/ZRD/DOR/25 | 16.10.2025 | ul. Stolema - ul. Damroki | Całkowita realizacja projektu. Wykonanie oznakowania poziomego - w technice cienkowarstwowej [m2] |
| 205/ZRD/DOR/26 | 02.04.2026 | ul. Uczniowska | Całkowita realizacja projektu. |
| 683/ZRD/DOR/25 | 27.11.2025 | ul. Goplańska | Całkowita realizacja projektu. |
| 682/ZRD/DOR/25 | 27.11.2025 | ul. Kartuska - droga serwisowa | Całkowita realizacja projektu. |
| 58/ZRD/DOR/26 | 22.01.2026 | ul. Telewizyjna | Całkowita realizacja projektu. |
| 229/ZRD/DOR/26 | 23.04.2026 | ul. Trakt Konny, al. Zwycięstwa | Całkowita realizacja projektu. Wykonanie oznakowania poziomego - w technice cienkowarstwowej [m2]. Sygnalizacja świetlna poza zakresem. |
| 223/ZRD/DOR/26 | 16.04.2026 | ul.Cygańska Góra | Całkowita realizacja projektu. |
| 236/ZRD/DOR/26 | 23.04.2026 | ul. Powstańców Warszawskich | Całkowita realizacja projektu. |
| 238/ZRD/DOR/26 | 23.04.2026 | ul. Rogaczewskiego, ul. 3 Maja | Realizacja opracowania wyłącznie w zakresie separatorów parkingowych. Bez realizacji separatorów rowerowych. |
| 182/ZRD/DOR/26 | 19.03.2026 | ul. Na Ostrowiu | Całkowita realizacja projektu. Wykonanie oznakowania poziomego - w technice grubowarstwowej [m2] |
| 421/ZRD/DOR/25 | 07.08.2025 | Wajdeloty 12 | Całkowita realizacja projektu. Montaż słupków bezpośrednio w fundamencie. |
| Dostawa na magazyn | - | Adres wskazany przez Zamawiającego | - |

# Załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ):

Załącznik nr 1 do OPZ: Bariera typu ucho (dł. 2,0m; kolor grafitowy RAL 7016, w wykończeniu mat struktura) według załączonego wzoru:

PORĘCZ OCHRONNA SZTYWNA

Załącznik nr 2 do OPZ: Słupek elastyczny stylizowany według wzoru:

- Wymiar:

- wysokość nad gruntem – 970 mm

- wysokość całkowita – 1155 mm

- średnica (B) – 150 mm

- Materiał: Słupek wytworzony z elastomerycznego polimeru z pamięcią kształtu, zapewniający stateczność w warunkach eksploatacji oraz zdolność do sprężystego odkształcenia i powrotu do położenia pierwotnego po obciążeniu.

- Kolorystyka (całość): czarny RAL 9005 mat struktura

- Montaż: Bezpośrednio w podłożu poprzez fundamentowanie.

Załącznik nr 3 do OPZ: Słupek wygrodzeniowy stylizowany (PP-SŁ-02-RAL7016) według wzoru:

Załącznik nr 4 do OPZ: Słupek wygrodzeniowy stylizowany (PP-SŁ-01-RAL7016) z nakładką niemalowaną ze stali kwasoodpornej AISI 316 - według wzoru:

# Sygn. akt GZD/2/B/ZI/2026							Zał. nr 4 do Umowy

# Szczegółowe specyfikacje techniczne

# Sygn. akt GZD/2/B/ZI/2026							Zał. nr 5 do Umowy

Warunki techniczne wykonania zamówienia

- Przedmiot zamówienia

Dostawa i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Gdańska, obejmuje zakup, dostawę 
i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Miasta Gdańska wraz z wdrożeniem projektu organizacji ruchu, zgodnie z uwagami zamieszczonymi w pkt. 3 OPZ. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany będzie zakupić wskazane urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dostarczyć je do magazynu Zamawiającego (w granicach administracyjnych miasta Gdańska).

- Instrukcja dla Wykonawcy

  - Wykonawca będzie zobowiązany do kompleksowego wykonania prac stanowiących przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

  - Realizacja przedmiotu Umowy przez Wykonawcę odbywać się będzie na podstawie projektów organizacji ruchu stanowiących załącznik nr 2 do Umowy. Projekty organizacji ruchu określają lokalizację i sposób umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, znaków pionowych oraz dokładny sposób wymalowania oznakowania poziomego.

  - Zamawiający zastrzega możliwość zmiany w trakcie realizacji niniejszej Umowy miejsca montażu elementów uspokojenia ruchu na inne, nie mniejsze zakresem, pozostające w granicach administracyjnych Miasta Gdańska.

  - Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci progów zwalniających wyspowych i elementów azyli odbywać się będzie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

  - Montaż progów i azyli na jezdni należy wykonać kołkami o długości 16 cm. Dodatkowo do każdego kołka mocującego elementy urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego należy zastosować odpowiednią kotwę chemiczną.

  - Za organizację robót i tymczasową organizację ruchu podczas realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy oraz bezpieczeństwo pracujących ludzi i sprzętu odpowiada Wykonawca. W razie konieczności Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania robót i ich zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami, w oparciu 
o obowiązujące schematy tymczasowej organizacji ruchu, stanowiące załącznik nr 7 do Umowy. W przypadku realizacji robót wymagających wprowadzenia innej niż dostępne schematy tymczasowej organizacji ruchu drogowego Zamawiający zobowiązuje się do opracowania, uzgodnienia i wprowadzenia indywidualnej, tymczasowej organizacji ruchu drogowego, funkcjonującej na czas realizacji robót. Za utrzymanie wprowadzonej indywidualnej organizacji ruchu odpowiada Wykonawca, bez dodatkowego wynagrodzenia.

  - Wykonawca na własny koszt zapewnia niezbędny sprzęt, transport, personel do wykonania przedmiotu zamówienia.

  - Wykonawca wskaże osobę kierującą pracami ze strony Wykonawcy.

  - Wykonawca we własnym zakresie zapewnia projekt organizacji ruchu drogowego na czas trwania prac oraz zobowiązany jest we własnym zakresie do oznakowania miejsca prac i ich zabezpieczenia przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie wynikające z niewłaściwego oznakowania (i jego utrzymania) oraz zabezpieczenia prac w czasie ich realizacji, w okresie przerw w prowadzonych pracach wobec Zamawiającego, jak również wobec osób trzecich.

  - Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt przeszkoli zespół pracowników realizujących zadanie w zakresie BHP dotyczącym m.in. przebywania w sąsiedztwie ruchu drogowego i tramwajowego.

  - W przypadku uszkodzenia przez Wykonawcę jakiegokolwiek urządzenia infrastruktury technicznej nadziemnej lub podziemnej zobowiązany jest on bezzwłocznie powiadomić Właściciela tego urządzenia o jego uszkodzeniu, zabezpieczenia miejsca awarii oraz udzielenia pomocy przy usuwaniu awarii. O zdarzeniu należy również powiadomić Zamawiającego. Koszty naprawy obciążają Wykonawcę prac.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w miejscu prowadzonych prac należytego ładu, porządku, przestrzegania przepisów BHP i p.poż., ochrony znajdujących się w pobliżu obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu., zabezpieczenia mienia przed kradzieżą oraz uporządkowanie terenu po wykonaniu prac.

  - Wykonawca będzie  ponosił  wszelkie  konsekwencje  spowodowane  niewłaściwym oznakowaniem  / i  jego utrzymaniem / oraz  zabezpieczeniem  miejsca  robót  w czasie  ich  realizacji jak również  w  okresie przerw  w  prowadzonych  pracach wobec  Zamawiającego, jak również  wobec osób  trzecich.

  - Wykonawca prac będzie ponosił odpowiedzialność  cywilną  wobec  osób trzecich za  wszelkie zdarzenia wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu  zamówienia.

  - Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco w czasie wykonywania przedmiotu zamówienia na żądanie Zamawiającego udzielić wyjaśnień dotyczących postępu i przebiegu prac.

  - Zorganizowanie  oraz  znalezienie miejsca zaplecza dla prowadzonych prac w danej lokalizacji projektowej należy do Wykonawcy  bez   dodatkowego wynagrodzenia.

  - Zamawiający wymaga, aby prace prowadzić w sposób zapewniający bezwzględnie utrzymanie ruchu samochodowego na całej długości prowadzonych prac oraz  zapewnienie  dojazdu do posesji.

  - Wszystkie urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego muszą posiadać Aprobaty Techniczne i Certyfikaty Zgodności wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 873). Stosowne dokumenty potwierdzające posiadane certyfikaty i atesty Wykonawca przedłoży Zamawiającemu jako załącznik nr 12 do Umowy.

  - Materiały użyte do wykonania prac winny być wysokiej jakości i trwałości - odpowiadać wymaganiom Polskich Norm.

  - Wykonawca zobowiązuje się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r., w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784 z późn. zm.), jako jednostka wprowadzająca organizację ruchu do zawiadomienia: organ zarządzający ruchem, zarząd drogi, właściwego komendanta Policji co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu – zgodnie z załącznikiem nr 9 do Umowy.

  - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i zamontowania pionowych znaków drogowych wraz z tabliczkami, wymalowania oznakowania poziomego, bądź zmiany lokalizacji znaków drogowych, zgodnie z projektami organizacji ruchu stanowiący załącznik nr 2 do Umowy z uwzględnieniem Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 3 do Umowy.

- Sposób odbioru wykonanych prac

  - Zamawiający przy udziale Wykonawcy dokona kontroli zakresu i jakości wykonanych prac w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego po uprzednim pisemnym zgłoszeniu ich wykonania przez Wykonawcę.

  - Końcowy odbiór prac nastąpi w przypadku bezusterkowego potwierdzenia wykonania przedmiotu zamówienia przez organ Zarządzający Ruchem.

  - Z przeprowadzonego odbioru prac zostanie sporządzony protokół odbioru przez Zamawiającego zgodnie z paragrafem 7 pkt. 2 Umowy.

# Sygn. akt GZD/2/B/ZI/2026							Zał. nr 6 do Umowy

Standardy ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym

Sygn. akt GZD/2/B/ZI/2026							Zał. nr 7 do Umowy

Schematy tymczasowych organizacji ruchu drogowego

Sygn. akt GZD/2/B/ZI/2026							Zał. nr 8 do Umowy

Wykaz osób wykonujących przedmiot Umowy

| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |

# Sygn. akt GZD/2/B/ZI/2026							Zał. nr 9 do Umowy

ZAWIADOMIENIE O WPROWADZENIU ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU

Wnioskodawca/Wykonawca 				   	Gdańsk, dnia …............................

…............................................................

…............................................................

…............................................................ 		Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym

Urząd Miejski w Gdańsku

e-mail: bzrd-zawiadomienia@gdansk.gda.pl

Gdański Zarząd Dróg

e-mail: gzd-zawiadomienia@gdansk.gda.pl

Komenda Miejska Policji w Gdańsku

e-mail: wrd.gdansk@gd.policja.gov.pl

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

e-mail: kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl

Informacja dla jednostek pomocniczych w Gdańsku:

Przedstawiciele Rad Dzielnic w Gdańsku

e-mail: or@gdansk.gda.pl

W przypadku adnotacji na projekcie TOR (min. 10 dni wcześniej):

Zarząd Transportu Miejskiego

e-mail: ztm@gdansk.gda.pl

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem, na podstawie zatwierdzonego projektu stałej/tymczasowej* organizacji ruchu drogowego na ulicy:

..........................................................................................................................................................................

nr uzgodnienia projektu: ………………………………………………, z dnia ............................................................

etap**: ………………………………..

informuję, że zmiana organizacji ruchu zostanie wprowadzona w dniu:..........................................

…………………………….						………………………………………………………

(Miejscowość, data) 						(podpis Wnioskodawcy/Wykonawcy)

2. Przewidywany termin przywrócenia stałej organizacji ruchu**: ........................................................

………………………………………….. 				           …….……………………………………………………

(Miejscowość, data)					            (podpis Wnioskodawcy/Wykonawcy)

3. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za oznakowanie ***:

….................................................................................................. tel. * …........................................................

POUCZENIE

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r., w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia: organ zarządzający ruchem, zarząd drogi, właściwego komendanta Policji co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu, lub w przypadku robót wynikających z §5.2 ww. rozporządzenia co najmniej na 24 godziny przed ich rozpoczęciem.

……………………………………………………….

(podpis Wnioskodawcy/Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

** wypełnić w przypadku zawiadamiania o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu drogowego

*** podanie tych danych jest dobrowolne, ale może ułatwić kontakt, np. w przypadku stwierdzenia niezgodności złożonego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Gdański Zarząd Dróg informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Zarząd Dróg,

- kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): Gdański Zarząd Dróg, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk, e-mail: iod.gzd@gdansk.gda.pl,

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań GZD (wynikających z przepisów ustaw i aktów prawa miejscowego, w tym Statutu GZD wprowadzonego Uchwałą Nr XVI/330/25 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 maja 2025 roku, oraz przepisów wykonawczych), w związku z potrzebami wynikającymi z koniecznością załatwienia sprawy, której dotyczy niniejszy dokument,

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

- Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i archiwalną obowiązującą w GZD,

- posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody (jeśli została udzielona na przetwarzanie danych osobowych w zakresie większym, niż dane, których podanie jest niezbędne do załatwienia sprawy w oparciu o przepisy prawa) w dowolnym momencie; w celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub IOD, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych; przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce,

- podanie danych osobowych w zakresie określonym w przepisach jest niezbędne do załatwienia sprawy, której dotyczy niniejszy dokument, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

# Sygn. akt GZD/2/B/ZI/2026							Zał. nr 10 do Umowy

KARTA GWARANCYJNA

do wykonanego przedmiotu zamówienia w ramach Umowy nr GZD/…/B/ZI/2026 z dnia ……………………… związanego z Dostawą i montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gdańsku w 2026 r.

§ 1

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot Umowy, a także zapewnia, że roboty zostały wykonane zgodnie z Umową, warunkami wykonania prac, specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową oraz z najlepszą wiedzą Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa.

§ 2

Niniejsza gwarancja jakości obowiązuje przez okres 24 / 36 miesięcy (w zależności od zadeklarowanego okresu w formularzu ofertowym)  od daty odbioru technicznego wykonanych prac. Okres obowiązywania gwarancji jakości ulega przedłużeniu o czas, w którym wskutek istnienia wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem było niemożliwe lub w sposób istotny utrudnione.

§ 3

Odpowiedzialność Wykonawcy za wady obejmuje wady, które ujawniły się po dokonaniu odbioru technicznego przedmiotu Umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji jakości ma obowiązek usunąć również wady po upływie okresu gwarancji jakości, jeżeli zostały one ujawnione i zgłoszone Wykonawcy przed upływem okresu gwarancji jakości.

§ 4

Jeżeli warunki gwarancji jakości udzielonej przez producenta/dostawcę urządzeń lub materiałów, z których Wykonawca korzystał realizując przedmiot umowy przewiduje dłuższy okres gwarancji jakości niż wskazany w § 2, to przyjmuje się, ze Wykonawca udziela gwarancji jakości na te urządzenia lub materiały na okres nie krótszy, niż okres gwarancji jakości udzielonej przez producenta/dostawcę.

§ 5

Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę o stwierdzonej wadzie pisemnie, (w tym: listem poleconym, faksem, lub przez pocztę elektroniczną) bądź telefonicznie, przy czym zgłoszenie telefoniczne winno być niezwłocznie potwierdzone w/w zgłoszeniem pisemnym.

§ 6

W przypadku, gdy Wykonawca kwestionuje zasadność powiadomienia o wadach, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o dniu i miejscu oględzin miejsca ujawnionych wad. Z oględzin Zamawiający sporządzi protokół zawierający poczynione ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego będzie równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę wad zgłoszonych przez Zamawiającego.

§ 7

Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego usunięcia na swój koszt wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Jeżeli usunięcie wady nie będzie możliwe w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie Wykonawca wystąpi z wnioskiem o jego przedłużenie z podaniem przyczyn zmiany tego terminu, przy czym Wykonawca dołoży najwyższej staranności, aby usunąć wady w możliwie najkrótszym terminie. Okres gwarancji jakości zostaje przedłużony o okres od daty zgłoszenia wady do daty jej usunięcia, a w przypadkach wymiany urządzeń lub elementów na wolne od wad, okres gwarancji jakości dla tych usuniętych wad biegnie od nowa od daty usunięcia wady.

§ 8

Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad powołując się na nadmierne koszty lub trudności. 
W przypadku odmowy usunięcia wad lub nieusunięcia ich w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie Zamawiający ma prawo zlecić zastępcze usunięcie wad na koszt Wykonawcy. Koszty usunięcia wad będą pokrywane w pierwszej kolejności przez potrącenie należności z kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania Umowy.

§ 9

W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy.

§ 10

Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokołem.

§ 11

W ramach niniejszej gwarancji jakości Zamawiający może domagać się usunięcia szkód, które wady spowodowały, a także szkód powstałych w trakcie usuwania wad.

Wykonawca:		 ……………………………………………

…………………………………………….

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

# Sygn. akt GZD/2//B/ZI/2026								Zał. nr 11 do Umowy

Klauzula informacyjna dla pracownika Wykonawcy wynikająca z art. 13 i 14 RODO

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, Gdański Zarząd Dróg informuje, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych Gdański Zarząd Dróg z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 36, jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańsk działająca na podstawie statutu przyjętego uchwałą Nr XVI/330/25 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 maja 2025 roku w sprawie zmiany nazwy Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni - jednostki budżetowej i uchwalenia Statutu Gdańskiego Zarządu Dróg - jednostki budżetowej (z późniejszymi zmianami);

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych w Gdańskim Zarządzie Dróg, z którym można kontaktować się drogą elektroniczną poprzez e-mail: iod.gzd@gdansk.gda.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) podjęcia działań przed zawarciem umowy, do której załączona jest niniejsza klauzula i której stroną jest osoba, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO;

b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121 poz. 591 z późn. zm.), ustawą z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.), ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. 
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 1983 Nr 38 poz. 173 z późn. zm.) dla celów podatkowych 
i rachunkowych, kontrolnych, archiwalnych;

c) realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora w celu dochodzenia roszczeń administratora i obrony przed roszczeniami wobec administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tylko w przypadkach, kiedy administrator nie występuje w roli organu publicznego realizującego swoje zadania).

4) Kategorie danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe osób reprezentujących będą przetwarzane w następującym zakresie: dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, zajmowane stanowisko, uprawnienia zawodowe i charakter czynności wchodzących w zakres obowiązków służbowych.

5) Źródło danych (w przypadku pozyskiwania danych przez administratora z innego źródła niż bezpośrednio 
od Pani/Pana):

a) Pani/Pana danie w celu zapewnienia integralności (aktualności, weryfikacji, poprawności i kompletności danych) mogą być pozyskiwane z publiczno-dostępnych ewidencji i rejestrów np. CEiDG, KRS, Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT;

b) Pani/Pana dane jako przedstawiciela/pracownika/osoby do kontaktu w umowie zostały pozyskane od Pani/Pana pracodawcy.

6) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą organy publiczne lub inne osoby bądź podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi techniczne, informatyczne oraz doradcze, w tym usługi prawne i konsultingowe, firmy archiwizujące dokumenty, operator pocztowy.

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do obsługi dochodzenia ewentualnych roszczeń, wypełnienia obowiązku prawnego administratora danych (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub o rachunkowości) w zależności, który z tych okresów będzie dłuższy.

8) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem umownym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia umowy lub realizacji zapisów umowy.

9) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany 
(w tym poddawane profilowaniu), stosowanie do art. 22 RODO;

10) Posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

11) Nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c i b RODO, z wyjątkiem przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, w wypadku określonym w pkt 3 c) niniejszej klauzuli.

# Sygn. akt GZD/2//B/ZI/2026								Zał. nr 12 do Umowy

Certyfikaty i atesty przedłożone przez Wykonawcę w zakresie stosowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego