
 





Załącznik nr 5 do SWZ – projekt umowy

UMOWA Nr RPR.272.1. … 
zawarta w dniu …………...
w Żelechlinku pomiędzy Gminą Żelechlinek z siedzibą przy ul. Plac Tysiąclecia 1, 97-226 Żelechlinek NIP 7732223370 REGON 590647836, w imieniu której działa: 
Bogdan Kaczmarek – Wójt Gminy Żelechlinek
zwaną dalej „Zamawiającym”
a  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”
o następującej treści:

§ 1

1.  W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: „Przebudowa budynku gospodarczego na Centrum Kultury Ludowej w ramach zadania: Przebudowa budynków na Centrum Kultury Ludowej”. 
W zakres zadania wchodzą m.in. następujące roboty:

Roboty budowlane: 

1)
Roboty ziemne i fundamentowe (roboty rozbiórkowe, roboty ziemne koparkami z transportem urobku; podkłady, betonowe na podłożu gruntowym; stopy fundamentowe żelbetowe; ławy fundamentowe betonowe; ściany fundamentowe i piwniczne z bloczków; zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli; zasypywanie wykopów spycharkami)

2)
Izolacja fundamentów (izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne; izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych; izolacje pionowe ścian fundamentowych)

3)
Elementy drewniane (słupy o długości ponad 2 m; miecze i zastrzały)

4)
Konstrukcja dachu wraz z pokryciem (więźby dachowe o układzie jętkowym; strzecha trzcinowa)

5)
Podłoga na gruncie (podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka; podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek; podkłady, betonowe na podłożu gruntowym; izolacja z folii PE; warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej; warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości; wykonanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu)

6)
Stolarka i ślusarka (okna aluminiowe; okna, drzwi i ścianki aluminiowe; drzwi i wrota drewniane rozwierane)

7)
Elewacja (konstrukcje rusztów z listew drewnianych pod okładziny z płyt gipsowych; układanie paneli na gotowym ruszcie; 

Roboty elektryczne:

1)
Rozdzielnica RG2 (Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach: rozłącznik, ogranicznik przepiec, wyłącznik, sygnalizacja obecności napięcia, wyłącznik różnicowoprądowy; montaż elementów rozdzielnic modułowych; montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych; montaż elementów rozdzielnic modułowych; przewody izolowane jednożyłowe) 

2)
Oświetlenie (oprawy oświetleniowe zawieszane; montaż opraw stylowych na ścianach budynków; oprawy oświetleniowe przykręcane; wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle; przewody kabelkowe; zaprawianie bruzd, przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny; puszki instalacyjne podtynkowe; łączniki krzyżowe; montaż czujki ruchu)

3)
Gniazda i wypusty (przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny; puszki instalacyjne podtynkowe; gniazda instalacyjne wtyczkowe;  montaż puszek podłogowych; montaż gniazd w puszkach podłogowych; wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle; przewody kabelkowe, zaprawianie bruzd)

4)
Połączenia wyrównawcze (aparaty elektryczne, przewody izolowane jednożyłowe; mostki bocznikujące na rurach; montaż końcówek kablowych)

5)
Uziemienie i instalacja odgromowa (montaż uziomów poziomych; łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki; wykucie bruzd dla rur; rury winidurowe; zaprawianie bruzd; przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe i poziome; złącza kontrolne połączenie pręt- płaskownik; puszki z tworzywa sztucznego; złącza kontrolne połączenie pręt- pręt.

6)
Pomiary (sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego; sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania; badania i pomiary instalacji uziemiającej- pierwszy pomiar; badania i pomiary instalacji uziemiającej- każdy następny pomiar; pomiar natężenia oświetlenia wnętrz).

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych dotyczących budynku nr B3, wchodzącego w skład większego zamierzenia inwestycyjnego, zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.
Zamawiający przewiduje, iż zamówienie realizowane będzie z udziałem środków z  Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027
2. Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się: 
- do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy
3. Wykonawca zobowiązany jest do:

1) organizacji i zagospodarowania zaplecza budowy;
2) zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej;
3) zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu;
4) wykonania dokumentacji powykonawczej, łącznie z dokumentacją geodezyjną wszystkich prac, zatwierdzoną przez odpowiedni, z uwagi na lokalizację robót, ośrodek geodezji i kartografii 
– w przypadku gdy jest wymagana przepisami prawa.
4. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać 
o prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji przedmiotu umowy.

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy.

6. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany na warunkach określonych w niniejszej umowie
oraz w:

1) Specyfikacji Warunków Zamówienia;
2) złożonej ofercie wraz z kosztorysami ofertowymi; 
3) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót;
4) dokumentacji technicznej;
· stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.

7. Zastosowane przez Wykonawcę materiały muszą być zgodne z wymaganiami dokumentacji oraz normami branżowymi lub polskimi normami. 
8. Wykonawca potwierdza spełnienie wymogu w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, zgodnie z art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych, osób wykonujących czynności związane z pracami budowlanymi związanymi z wykonaniem elewacji na terenie budowy. Obowiązek ten nie obejmuje osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Zamawiający określa następujące wymagania w tym zakresie:

1) w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 
i dokonywania ich oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zamówienia;

2) w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w opisie przedmiotu zamówienia czynności:
a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, zakresu obowiązków pracowników oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy, 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności: bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu, zakres obowiązków pracownika (jeżeli został sporządzony) powinny być możliwe do zidentyfikowania, 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji;
3)  z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w opisie przedmiotu zamówienia czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę karę 
w wysokości określonej w niniejszej umowie. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 
w zakresie zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę; 
4) w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
§ 2

1. Łączne wynagrodzenie za przedmiot umowy określony w § 1 ustala się na kwotę ……………… zł netto, od którego Wykonawca naliczy podatek VAT w wysokości ……………… zł. Łącznie do zapłaty ……………… zł brutto (słownie zł ………………………………………….. gr…../100).

2. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o fakturę wystawioną na podstawie protokołu odbioru oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, płatną w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem warunku określonego w ust. 3.
3. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy uwarunkowana jest załączeniem do faktury dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom (oświadczenia Wykonawcy oraz podwykonawców o tym, że wszelkie wzajemne zobowiązania finansowe związane z wykonanymi robotami dotyczącymi przedmiotu zamówienia zostały uregulowane), z zastrzeżeniem art. 465 ustawy Pzp.
4. Bank i numer rachunku, na który Zamawiający przekaże wynagrodzenie:
...................................................................................................................................................................
5. Przeniesienie wierzytelności przez Wykonawcę na osobę trzecią może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie.

6. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca ma prawo żądać odsetek 
w wysokości ustawowej.
7. Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji. 

8. Dane do wystawienia rachunku/faktury:

NABYWCA: Gmina Żelechlinek, ul. Plac Tysiąclecia Państwa Polskiego 1, 97-226 Żelechlinek, 

NIP: 773 22 23 370 

ODBIORCA: Urząd Gminy w Żelechlinku, ul. Plac Tysiąclecia Państwa Polskiego 1, 97‑226 Żelechlinek, 

Identyfikator KSEF: 7732223370-28446

§ 3

1. Wykonawca przed zawarciem umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
w wysokości: 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy, w celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w kwocie ………. złotych (słownie: ………….. złotych) w formie………………………………………….
2.  Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi w niżej podanych wysokościach i terminach:

1) 70 % wartości wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia obustronnego podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy;
2) 30 % wartości wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty wygaśnięcia rękojmi 
za wady lub upływu okresu gwarancji, przy czym w przypadku różnego okresu rękojmi i gwarancji zwrot nastąpi po upływie dłuższego z tych okresów.
§ 4

1. Z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego, Wykonawca udziela Zamawiającemu: ….…… miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane materiały i zamontowane urządzenia. 
2. Strony ustalają 60-cio miesięczny okres rękojmi za wady liczony od dnia obustronnego podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub wymiany elementów objętych gwarancją w celu przywrócenia wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy. 

4. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca udziela rękojmi za wady fizyczne na wykonane prace budowlane i montażowe oraz zamontowane materiały i urządzenia. 
5.  Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne (prawne), jeżeli wada fizyczna (prawna) wystąpi przed upływem 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego. 
7. Termin udzielonej rękojmi za wady fizyczne (prawne) oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

8. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne (prawne), niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

9. W przypadku wystąpienia wad fizycznych lub prawnych (objętych rękojmią za wady fizyczne lub prawne) lub wad jakościowych (objętych gwarancją) Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy. 

10. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 9 ze względów technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie wady powinno być wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, w szczególności przedstawiając stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, że usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 9. 

11. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 9 i 10, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

12. Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa w ust. 11. Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu całość kosztów wykonania zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty, z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. 

13. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub grozi szkodą o bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 

14. Termin gwarancji (rękojmi) ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji (rękojmi).  

§ 5

1. Przedstawicielami Zamawiającego na budowie są: 

……………………………………………………………
2. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie są: 

……………………………………………………………
§ 6

1. Zamawiający zobowiązany jest do protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z:

1) dokumentacją techniczną;
2) obowiązującymi przepisami prawa budowlanego;
3) złożoną ofertą, w tym z kosztorysami ofertowymi; 
4) zasadami sztuki budowlanej.

§ 7

1. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru przedmiotu umowy powiadamiając o powyższym na piśmie Zamawiającego i inspektora nadzoru.
2. Zamawiający wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

3. Zamawiający sporządza protokół odbioru, który określa wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. Protokół podpisują strony umowy lub upoważnione przez nie osoby.

4. Wykonawca do protokołu odbioru dołączy, o ile są wymagane przepisami prawa:


1) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;
2) protokoły odbiorów technicznych;
3) dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru;
4) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami.
§ 8

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 
w postaci kar umownych:

1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
a) za zwłokę w wyznaczeniu odbioru końcowego w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki po terminie, w którym odbiór powinien być wyznaczony,
b) za odstąpienie lub rozwiązanie umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy 
w wysokości 5% wynagrodzenia umownego netto;
2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy lub usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze 
w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie,

b) za odstąpienie lub rozwiązanie umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 
w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego netto;
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych;
4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:

a) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub  dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5 % umownego wynagrodzenia netto,

b) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub  dalszym podwykonawcom w wysokości 0,2 % umownego wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki w terminie wynikającym z zawartej umowy z podwykonawcą,
b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysokości 0,2% umownego wynagrodzenia netto,
c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, o których mowa w §  9 ust. 4, ust. 5 niniejszej umowy, w wysokości 0,2% umownego wynagrodzenia netto,
d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 3% umownego wynagrodzenia netto;
5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w opisie przedmiotu zamówienia czynności w wysokości 0,5% umownego wynagrodzenia netto.
6) Kary umowne mogą podlegać sumowaniu, jeżeli podstawą ich naliczania jest to samo zdarzenie.

7) Łączna wysokość naliczonych kar nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego netto.
§ 9

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Powierzenie tych robót nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
3. Zamawiający może zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 dni od ich otrzymania, w przypadku gdy: nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia, przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6, zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.  Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń uważa się za akceptację projektu umowy lub jej zmian przez Zamawiającego.
4. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także kopię jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Zamawiający może zgłosić w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmiany, w terminie 14 dni od ich otrzymania w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy  podwykonawca  jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, a także kopię jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Nie dotyczy to umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust.1. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł. 
6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
7. Do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami będą miały zastosowanie przepisy ustalone dla podwykonawców.

8. Do zawierania umów o podwykonawstwo mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności art. 462, art. 463, art. 464, art. 465.        
§ 10

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11
1.   Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadkach, gdy:

1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia np. zmiana wysokości stawek podatku VAT, w takim przypadku umowa ulegnie zmianie w zakresie wysokości ceny brutto; 
2) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony;
3) zaistnieje konieczność wykonania robót zamiennych, których nie można było przewidzieć 
w chwili zawierania umowy, a których zakres będzie odpowiadał przedmiotowi zamówienia;
4) dany zakres robót nie został uwzględniony w przedmiarze robót stanowiącym podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego, został natomiast przewidziany w dokumentacji projektowo – budowlanej; w takiej sytuacji Zamawiający przewiduje możliwość rozszerzenia zakresu zamówienia;
5) dany zakres robót został uwzględniony w przedmiarze robót stanowiącym podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego, natomiast jego wykonanie jest niezasadne; w takiej sytuacji Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia zakresu zamówienia;
6) zaistnieją okoliczności nieznane dotąd Zamawiającemu np. w czasie prowadzenia robót okaże się, że na terenie budowy występują niezinwentaryzowane urządzenia; w takiej sytuacji zakres zamówienia ulegnie zmianie stosownie do konieczności dostosowania prowadzonych robót do stanu faktycznego;
7) brak jest możliwości wykonywania robót z przyczyn nie leżących po żadnej ze stron umowy, 
w szczególności:
a) zmiana stanu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

b) zmiana terminu wykonania umowy z uwagi na konieczność usunięcia błędów
lub wprowadzenia zmian w dokumentacji mających wpływ na realizację robót,
czy konieczność wykonania robót dodatkowych na warunkach określonych
w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
c) zmiana terminu wykonania umowy i terminu płatności spowodowana brakiem potwierdzenia informacji o wysokości zabezpieczonych środków w budżecie Gminy wystarczającej do zrealizowania  zadania,
d) brak jest możliwości niezwłocznego przekazania placu budowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

e) wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze: zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne 
i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej i inne zdarzenia, których przyczyny nie leżą po żadnej ze stron umowy, takie jak: klęski żywiołowe, niekorzystne warunki atmosferyczne (w szczególności: wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych tj. powyżej 30 m/s, gwałtowne opady deszczu, w tym oberwanie chmury tj. trwające nieprzerwanie, dłużej niż 3 dni lub opady intensywne w wielkości powyżej 30 l/m2, gradobicie, burze, wysoki stan wód), zdarzenia wywołane przez człowieka, np. działania wojenne czy gwałtowne rozruchy a także inne niemożliwe do przewidzenia przyczyny techniczne; Wykonawca jest zobowiązany w terminie 14 dni poinformować Zamawiającego o fakcie zaistnienia siły wyższej oraz wskazać zakres i wpływ jakie zdarzenie miało na przebieg realizacji przedmiotu umowy, pod rygorem utraty prawa powoływania się na klauzulę siły wyższej,

w takiej sytuacji strony wydłużą termin realizacji przedmiotu umowy o czas niezbędny do jego wykonania;
8) nastąpi zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych
od przyjętych w ofercie na przykład w przypadku wycofania z rynku materiału lub urządzenia oferowanego;

9) nastąpi przyjęcie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzeniu kosztów wykonania robót lub eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
10) wystąpi konieczność ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii;

11) zaistnieje konieczność uzyskania stosownych zezwoleń, czego nie można było przewidzieć 
w momencie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy;

12) wystąpią okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą staranności, nie mógł przewidzieć a wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości określonej pierwotnie 
w umowie;

13) Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy w przypadku wystąpienia innych okoliczności określonych w art. 455 ustawy Pzp.
2. Podstawą określenia wynagrodzenia za roboty wynikające ze zmian wprowadzonych do umowy będzie protokół konieczności uzgodniony przez Strony oraz kosztorysy sporządzone przez Wykonawcę, zatwierdzone przez ustanowionych inspektorów nadzoru inwestorskiego.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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