                                                                                                                                                Załącznik nr 3 do SWZ
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy
UMOWA
zawarta w dniu……………r. pomiędzy Powiatem Wągrowieckim ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec,
NIP 7661963101, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez mgr Różę Spychałę, dyrektora Zespołu Szkół im. Karola Libelta w Gołańczy, ul. Walki Młodych 35, 62-130, NIP: 7661437499
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM
a
…………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej WYKONAWCĄ.
§ 1
PRZEDMIOT UMOWY

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie 
art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.) Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje
się na warunkach określonych w niniejszej umowie, dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia do wykonania zadania pn. BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ - ETAP I - ROZBIÓRKA WIATY GOSPODARCZEJ.
2. Wykonawca zrealizuje roboty rozbiórkowe zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia,
oraz ofertą z dnia ……………… r. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z przepisami, w tym do segregacji, ewidencji i przekazania odpadów uprawnionym podmiotom. W przypadku stosowania materiałów zabezpieczających lub tymczasowych, Wykonawca zapewni ich zgodność 
z przepisami i przedstawi je Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
3. Strony oświadczają, że są należycie umocowane do zawarcia niniejszej umowy oraz, że dane zawarte 
w dokumentach przedłożonych są aktualne.
4. Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, zaplecze technologiczne, dysponuje zasobami ludzkimi niezbędnymi do prawidłowego, terminowego wykonania zobowiązań wynikających 
z niniejszej umowy.
§ 2
TERMIN REALIZACJI

1. Termin wykonania zamówienia: do …………dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, zgodnie 
ze złożoną ofertą, tj do dnia …………..….r. Termin ten nie podlega zmianie, z wyjątkiem przypadków określonych w § 12 ust. 4 pkt 1.
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2. Wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu fakt zakończenia prac zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane i wymogami § 7 pkt 14 umowy.
3. Podpisanie przez strony Końcowego Protokołu Odbioru uważa się za termin wykonania robót. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną ujawnione wady lub usterki przedmiotu odbioru dające się usunąć, strony wpiszą je do Końcowego Protokołu Odbioru i wyznaczą termin do ich usunięcia. W takiej sytuacji płatność za fakturę końcową będzie wstrzymana do dnia usunięcia tych wad lub usterek.
§ 3
WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wyraża się kwotą (łącznie
z podatkiem	VAT):	………………………………………………. złotych brutto	(słownie:………………….…………..złotych).
3. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za roboty nie ujęte w szczegółowym kosztorysie przygotowanym przez Wykonawcę, a mające odzwierciedlenie w dokumentacji projektowej, opisie przedmiotu zamówienia oraz wynikające z obowiązujących przepisów i sztuki budowlanej.
4. Kwota, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu jest kwotą ryczałtową zawiera również koszty ewentualnych badań, sprawdzeń wytyczenia geodezyjnego i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, prac przygotowawczych, ewentualnych opinii specjalistycznych lub ekspertyz, koszty zabezpieczenia obiektów, ubezpieczenia placu budowy i budynków niepodlegających budowie oraz ewentualnych kar za uszkodzenie drzew lub zniszczenie drzewostanu, jak również sporządzenie dokumentacji powykonawczej, zgodnie 
z § 7 pkt 16) niniejszej umowy.
5. Jeżeli zajdzie potrzeba wykonania dodatkowych bądź zamiennych robót budowlanych, to będą
one rozliczane zgodnie ze złożonym przez Wykonawcę szczegółowym kosztorysem, chyba 
że szczegółowy kosztorys tych robót nie obejmuje, wówczas roboty zostaną rozliczone
na podstawie parametrów cenotwórczych w stawkach średnich aktualnych dla kwartału, w których prowadzone 
były roboty dodatkowe. Jeśli w trakcie realizacji umowy zajdzie potrzeba rezygnacji
z jakichkolwiek elementów wchodzących w skład zadania, to kwota za roboty niewykonane zostanie odjęta z wynagrodzenia wykonawcy na takich samych zasadach jak w wypadku rozliczenia za roboty dodatkowe bądź zamienne.
§ 4
WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Płatność za przedmiot umowy realizowana będzie jednorazowo.
2. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie protokół odbioru robót końcowy, podpisany 
przez Nadzór Inwestorski oraz przez przedstawiciela Zamawiającego.
3. Jeśli zadanie będzie realizowane także przez podwykonawców protokół robót końcowy musi zawierać informację o zakresie jaki został w tym czasie wykonany przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.
4. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest przedstawienie przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Dowodem takiego udokumentowania może być: pisemne oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, że otrzymał należną mu kwotę, dokument bankowy potwierdzający przelew środków na konto podwykonawcy i inne tego typu dokumenty.
Brak oświadczeń będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy bez żadnych konsekwencji 
dla Zamawiającego wynikających z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
5. Ustala się termin płatności:
1) w przypadku faktury wystawianej w Krajowym Systemie e‑Faktur (KSeF) termin płatności wynosi 
30 dni od daty nadania fakturze numeru identyfikującego w KSeF, będącej datą jej wystawienia i doręczenia w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług,
2) w przypadku faktury wystawianej poza KSeF termin płatności wynosi 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu. Za datę doręczenia uznaje się: datę wpływu faktury do Zamawiającego:  sekretariatu w Zespole Szkół im. Karola Libelta w Gołańczy, ul. Walki Młodych 35, 62-130 Gołańcz, lub datę w pływu na adres poczty elektronicznej Zamawiającego: zsp_golancz@onet.pl,
3) w przypadku awarii KSeF uniemożliwiającej wystawienie faktury w systemie, Wykonawca 
wystawia fakturę poza KSeF zgodnie z obowiązującymi przepisami, a termin płatności ustala 
się zgodnie z pkt 2.
6. Za datę zapłaty należności wynikającej z faktury, uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
Fakturę należy wystawić na dane: 
Nabywca: Powiat Wągrowiecki, ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec, NIP: 7661963101
Odbiorca: Zespół Szkół im. Karola Libelta w Gołańczy, ul. Walki Młodych 35, 62-130 Gołańcz, NIP: 7661437499.
7. Jeżeli podczas odbioru końcowego, w protokole zostaną wpisane wady, dające się usunąć i zostanie wyznaczony termin ich usunięcia, to termin płatności za fakturę rozpocznie swój bieg od dnia podpisania protokołu odbioru usunięcia wad.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielania Wykonawcy zaliczki ani zadatku.
9. Należność za wykonane prace płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 
w fakturze.
10. Wykonawca oświadcza, że rachunek wskazany na fakturze należy do Wykonawcy i został/nie został 
dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej.
11. Wykonawca oświadcza, że:
1) wskazany rachunek bankowy otwarty jest w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
2) wskazany rachunek bankowy jest wpisany na tzw. białą listę podatników VAT.

§ 5
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca wykona roboty samodzielnie siłami swojego przedsiębiorstwa /* z udziałem podwykonawców w następujących zakresach 	(zgodnie z oświadczeniem w ofercie). Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za prace, które wykonuje 
przy pomocy podwykonawców, odpowiadając za ich działania i za zaniechania jak za własne.
2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców zaangażowanych w roboty budowlane 
lub usługi, jeżeli są już znani.
3. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa 
w ust. 2, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych 
lub usług.
4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.
5. Zamawiający zastrzega, iż roboty wykonywane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, mogą rozpocząć się dopiero w momencie zaakceptowania przez Zamawiającego umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo. W wypadku zgłoszenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w momencie zakończenia robót przez tego podwykonawcę Zamawiający nie ponosi solidarnej odpowiedzialności z Wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy bądź dalszemu podwykonawcy.
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
7. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
8. Zamawiający w terminie do 5 dni zgłosi w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia 
do projektu umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku, gdy:
1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia;
2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 7 niniejszego paragrafu;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 4 niniejszego paragrafu.
9. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 8 powyżej, do przedłożonego projektu umowy 
lub zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 
do 5 dni uważa się za akceptację projektu umowy lub zmiany umowy przez Zamawiającego.
10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, a także jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia 
jej zawarcia.
11. Zamawiający w terminie do 5 dni, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane,
w przypadkach, o których mowa w ust. 8 powyżej. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa
w niniejszym ustępie do przedłożonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem
są roboty budowlane, w terminie do 5 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną
za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy
lub usługi lub jej zmiany - w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, 
o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej 
niż  50 000 złotych.
13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 powyżej, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.
14. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż określony w ust. 7 powyżej, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
15. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego
mowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.
16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15 powyżej dotyczy wyłącznie należności powstałych
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty na warunkach określonych w ust. 15 powyżej Zamawiający
jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje 
o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.
18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17 powyżej, w terminie wskazanym
przez Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
19. Bezpośrednia zapłata wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu do zgłaszania przez Wykonawcę pisemnych uwag, o którym mowa w ust. 17 powyżej, a w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę pisemnych uwag, 
o których mowa w ust. 18 powyżej – w terminie nie dłuższym niż 30 dni
od ich zgłoszenia.
20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
21. Zapisy niniejszego paragrafu stosuje się również do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami.

§ 6
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni roboczych od daty podpisania umowy.
2. Potwierdzenie przekazania placu budowy protokołem. 
3. Przedstawicielem Zamawiającego jest Róża Spychała – dyrektor Zespołu Szkół im. Karola Libelta 
w Gołańczy.
4. Nadzór Inwestorski jest upoważniony do przeprowadzania kontroli realizacji robót, dokonywania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i wydawania poleceń w tym zakresie, wynikających 
z ustawy Prawo Budowlane oraz kontrolowania rozliczeń robót (upoważniony również
do podpisywania protokołu).
5. Dokonanie odbioru robót. Zamawiający wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbiór wykonanych robót 
w ciągu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru. Z czynności odbiorowych będzie spisany protokół.
§ 7
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
Wykonawca zobowiązany jest do:
1) Sporządzenia i przedłożenia Zamawiającemu w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy szczegółowego kosztorysu ofertowego, na podstawie którego Wykonawca dokonał wyliczenia ceny ofertowej, obejmującego swym zakresem wszystkie rodzaje robót występujące 
w dokumentacji projektowej, oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.
Za termin dostarczenia ww. dokumentu uznaje się datę podpisania jego uzgodnionej wersji 
przez Zamawiającego. Do obowiązków wykonawcy  należy również prowadzenie dziennika budowy.
2) Wykonania prac przygotowawczych określonych w art. 41 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.                                     
3) Wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z dostarczonym przez Zamawiającego opisem przedmiotu zamówienia, warunkami postępowania, na podstawie którego dokonano wyboru Wykonawcy, złożoną ofertą, protokołem wprowadzenia na budowę, postanowieniami niniejszej umowy
oraz Prawem budowlanym i obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca zobowiązany 
jest do prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z przepisami,  w tym do segregacji, ewidencji 
i przekazania odpadów uprawnionym podmiotom. W przypadku stosowania materiałów zabezpieczających 
lub tymczasowych, Wykonawca zapewni ich zgodność z przepisami i przedstawi je Inspektorowi nadzoru 
do akceptacji.
4) Wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami
i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie. 
5) Zabezpieczenia terenu robót, mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego 
i własne, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć zdemontowane urządzenia, sprzęt oraz materiały.
6) Ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą 
niż kwota złożonej oferty. W przypadku, gdy okres aktualnie posiadanego ubezpieczenia kończy 
się w trakcie trwania realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany
jest do przedłużenia ubezpieczenia OC na warunkach nie gorszych, niż warunki dotychczasowego.
7) Zapewnienia na placu budowy należytego ładu, porządku, przestrzeganie przepisów B.H.P. i p.poż. Zamawiający nakłada na Wykonawcę obowiązek wyznaczenia pracownika odpowiedzialnego za utrzymanie porządku 
i B.H.P. na terenie budowy.
8) Pisemnego powiadomienia Zamawiającego o konieczności dokonania zmian w przedmiocie umowy
i uzgodnienie ich wprowadzenia z Zamawiającym i Nadzorem Inwestorskim.
9) Zapewnienia we własnym zakresie wywozu i utylizacji odpadów budowlanych (np. śmieci, gruz, płyty azbestowe
i inne) i udokumentowania tego faktu (może być, np. oświadczenie).
10) Ewentualną dostawę mediów na potrzeby budowy wykonawca zapewni we własnym zakresie.
11) Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym.
12) Pisemnego zawiadomienia przedstawiciela Zamawiającego o robotach zanikających w terminie 3 dni przed 
ich zakryciem.
13) Zapewnienia Kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, który upoważniony jest również
do podpisania protokołu odbioru.
14) Zgłoszenia Zamawiającemu i Nadzorowi Inwestorskiemu pisemnie gotowości do odbioru.
15) Przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy wraz z niezbędną dokumentacją określoną 
w pkt. 16 (dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach. Pomiar geodezyjny powykonawczy musi 
być sporządzony w 2 egzemplarzach, zgodnie z obowiązującymi przepisami).
16) Wykonawca w celu potwierdzenia prawidłowości wykonania zadania przekaże Zamawiającemu
w szczególności niżej wymienione dokumenty:
a) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy zgodnie
z dokumentacją rozbiórki, przepisami i normami,
b) oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu technicznego terenu budowy i terenów przyległych,
c) oryginał dziennika budowy,
d) mapę geodezyjną powykonawczą ze zgłoszeniem do właściwego organu lub oświadczenie geodety 
o złożeniu tych dokumentów,
e) potwierdzenie utylizacji odpadów.
17) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wpisanej do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej mapy inwentaryzacji powykonawczej, niezwłocznie po jej otrzymaniu, nie później jednak, 
niż 2 m-ce od dnia wykonania zamówienia. Termin ten nie wpływa na termin wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy.
18) Spełnienia następujących wymagań wynikających z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp:
a) Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane
przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
· Kodeks pracy (Dz.U. z 2025 r. poz. 277 z późn. zm.). Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, tj.:
−  pracownicy fizyczni;
− osoby obsługujące maszyny i urządzenia.
Wymóg ten nie dotyczy: osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie.
b) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający lub Nadzór Inwestorski uprawnieni
będą do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 
w ppkt. a) czynności. Zamawiający lub Nadzór Inwestorski uprawnieni będą w szczególności do:
· żądania raportu stanu i sposobu zatrudnienia osób w celu potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
· żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów,
· przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
c) W związku z powyższym, Wykonawca w odniesieniu do swoich pracowników za zobowiązany będzie
do dostarczenia Zamawiającemu w terminie do 10 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy, jednego z niżej wymienionych dokumentów, tj. w szczególności:
· oświadczenia zatrudnionego pracownika,
· oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
· poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
· innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.
d) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w SWZ czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, w wysokości określonej w § 10 ust. 7 pkt 8). Niezłożenie przez Wykonawcę 
w wyznaczonym przez Zamawiającego lub Nadzór Inwestorski terminie żądanych przez Zamawiającego 
lub Nadzór Inwestorski dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie 
przez Wykonawcę  lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności.
e) W przypadku stwierdzenia braku spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób wykonujących określone przez Zamawiającego czynności na podstawie umowy o pracę lub w przypadku braku wykazania lub przedłożenia Zamawiającemu lub Nadzorowi Inwestorskiemu dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane czynności w trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający lub Nadzór Inwestorski wezwie Wykonawcę, w wyznaczonym przez siebie terminie, do usunięcia stwierdzonych naruszeń. 
Nie narusza to uprawnień Zamawiającego do naliczania kar umownych.
19) Zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2024 r. poz. 1411 z późn. zm.). Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach niniejszej umowy następuje, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania. Brak zapewnienia dostępności, stanowi nienależyte wykonanie umowy.
20) Sporządzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej (minimum 10 fotografii)
dla wszystkich robót (w tym zanikających) obejmującej etap przed realizacją, w trakcie
i po zakończeniu realizacji zadania (nośnik pendrive).
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§ 8
ODBIORY

1. Wykonawca zgłasza roboty podlegające zakryciu i roboty zanikające. Nadzór Inwestorski w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia dokonuje ich odbioru. Jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku zgłoszenia robót zanikających zobowiązany jest odkryć roboty niezbędne do oceny wykonanych robót, a następnie przywrócić 
je do stanu poprzedniego na własny koszt.
2. Wykonawca zgłasza do Nadzoru Inwestorskiego oraz do Zamawiającego zgodnie z zapisem § 7 pkt 14) umowy, pisemnie gotowość do odbioru. Najpóźniej na dzień zgłoszenia gotowości odbiorowej Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą, potwierdzającą prawidłowość wykonanych robót. Zamawiający może odmówić odbioru końcowego w przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji odbiorowej.
3. Nadzór Inwestorski w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbiorowej podejmie decyzję, co do prawidłowości wykonania robót oraz kompletności dokumentacji odbiorowej 
i zgłosi ją Zamawiającemu na piśmie.
4. Zamawiający po potwierdzeniu przez Nadzór Inwestorski w ciągu 7 dni przystąpi do czynności odbiorowych, z których sporządzi protokół. Czynności odbioru nie mogą trwać dłużej niż 5 dni roboczych.
5. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki dające się usunąć Zamawiający
wpisze je do protokołu odbioru i wyznaczy termin ich usunięcia.
6. Po usunięciu na koszt Wykonawcy wad i usterek i zgłoszeniu tego faktu Zamawiającemu pisemnie bądź 
za pomocą poczty elektronicznej, Zamawiający po stwierdzeniu prawidłowości usunięcia 
wad  lub usterek przez Nadzór Inwestorski, dokona ich odbioru.
7. Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzone zostanie, że zamówienie wykonano niezgodnie z dokumentacją projektową 
lub zasadami wiedzy technicznej bądź wady i usterki są na tyle istotne, że obiekt nie będzie nadawał 
się do użytkowania to Zamawiający odmówi odbioru robót. W takim wypadku Zamawiający według swego wyboru może odstąpić od umowy lub zażądać ponownego wykonania przedmiotu umowy, w granicach ujawnionych nieprawidłowości w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
8. Po usunięciu przez Wykonawcę nieprawidłowości opisanych w ust. 7 powyżej, Wykonawca ponownie przeprowadzi procedurę zgłoszenia zadania do odbioru na podstawie zapisów niniejszej umowy.
9. W okresie rękojmi Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy termin przeglądu terenu
po wykonanych robotach rozbiórkowych, wyłącznie w zakresie objętym rękojmią, tj. w celu stwierdzenia ewentualnych wad polegających na nieusunięciu elementów przeznaczonych do rozbiórki, niewłaściwym uporządkowaniu terenu (w tym niewłaściwej utylizacji odpadów) lub wykonaniu robót niezgodnie z dokumentacją rozbiórkową.
10. W przypadku stwierdzenia wad w okresie rękojmi Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin
ich usunięcia. Po usunięciu wad Zamawiający dokona odbioru czynności naprawczych.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do usunięcia wad w okresie rękojmi na koszt Wykonawcy, jeżeli
ten nie przystąpi do ich usunięcia pomimo pisemnego wezwania.

§ 9
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY, RĘKOJMIA I GWARANCJA

1. Strony nie przewidują udzielenia przez Wykonawcę gwarancji jakości na roboty rozbiórkowe, ponieważ efekt robót nie stanowi obiektu budowlanego ani elementu użytkowego podlegającego eksploatacji.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z wykonywaniem 
robót, w szczególności za:
1) uszkodzenia infrastruktury technicznej,
2) uszkodzenia sąsiednich obiektów,
3) szkody wyrządzone osobom trzecim,
4) szkody wynikłe z nienależytego zabezpieczenia terenu robót Odpowiedzialność  ta obowiązuje do dnia odbioru końcowego robót.
3. Wykonawca udziela rękojmi za wady w zakresie należytego wykonania robót rozbiórkowych, obejmującej wyłącznie wady polegające na:
1) nieusunięciu elementów obiektu przewidzianych do rozbiórki,
2) niewłaściwym uporządkowaniu terenu po zakończeniu robót (w tym niewłaściwe zagospodarowanie odpadów),
3) wykonaniu robót niezgodnie z dokumentacją rozbiórkową lub przepisami.
Rękojmia nie obejmuje jakichkolwiek elementów, które nie istnieją po wykonaniu rozbiórki.
4. Okres rękojmi wynosi 12 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót.
5. Wykonawca w okresie rękojmi zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia stwierdzonych wad ujawnionych w okresie rękojmi w terminie uzgodnionym przez strony. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wystąpieniu wad na piśmie.
6. Przy ustaleniu terminu do usunięcia wad strony będą kierowały się dobrze pojętym interesem użytkownika oraz rozmiarami wad oraz możliwościami ich likwidacji. W przypadku braku wspólnych ustaleń stron, termin 
do usunięcia wad zostanie jednostronnie ustalony przez Zamawiającego i będzie wiążący dla Wykonawcy.
7. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym lub jednostronnie ustalonym 
przez Zamawiającego zgodnie z ust. 5 i 6 powyżej, Zamawiający bez powiadomienia Wykonawcy ma prawo do usunięcia wad we własnym zakresie, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
8. W przypadku obciążenia Wykonawcy kosztami, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia z wynagrodzenia niezapłaconego, a należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy. W przypadku, gdy wynagrodzenie zostało zapłacone Wykonawcy, Zamawiający wystawi notę obciążeniową/rachunek/fakturę Wykonawcy, w terminie 7 dni od dnia usunięcia wad przez Zamawiającego.
9. Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi obciążając dodatkowo Wykonawcę karami umownymi, o których mowa w § 10 umowy.
10. W przypadku wykrycia wady Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę o jej powstaniu 
na piśmie w terminie 14 dni liczonych od jej ujawnienia.
11. Fakt usunięcia wady, strony stwierdzą w protokole odbioru.

§ 10
KARY UMOWNE

1. Za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne 
w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 2 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Kara umowna zostanie potrącona z faktury.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych 
w okresie rękojmi za wady, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 2 umowy, 
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego 
na usunięcie wad.
3. Niezależnie od kar umownych określonych w ustępach powyżej Zamawiający uprawniony
jest do dochodzenia szkód kary te przewyższających, a wynikających z nieterminowego wykonania umowy lub usunięcia wad.
4. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci
on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego 
w § 3 ust. 2 umowy.
5. Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci
on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego 
w § 3 ust. 2 umowy.
6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po jego stronie 
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 2 umowy. Wykonawca nie ma prawa dokonać obciążenia Zamawiającego karą w przypadku jeśli odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt 3).
7.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego określonego 
w § 3 ust. 2 umowy za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;
2) za nieprzedłożenie w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo poświadczonej
za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 2 umowy za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany;
3) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego określonego  w § 3 ust. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie płatności wynagrodzenia do dnia zapłaty;
4) za brak zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
– w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 2 umowy, za taki przypadek;
5) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia we wskazanym przez Zamawiającego terminie, zgodnie z art. 464 ust.10 ustawy Pzp - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 2 umowy za każdy przypadek stwierdzony przez Zamawiającego;
6) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niż Wykonawca
lub zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca lub dalszy podwykonawca - w wysokości 
1 % wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 2 umowy za każdy przypadek stwierdzony
przez Zamawiającego;
7) w przypadku nieprzedstawienia w terminie jednego z dokumentów, o których mowa w § 7 pkt. 18) lit. c) umowy 
lub raportu stanu i sposobu zatrudnienia, o którym mowa w § 7 pkt. 18) lit. b) umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 zł za każdy przypadek nieprzedstawienia dokumentu;
8) w przypadku niedopełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności 
w zakresie realizacji zamówienia, w wysokości 1.000,00 zł, za każdą z osób oddzielnie, po upływie wyznaczonego terminu na zatrudnienie osoby.
9) w przypadku nieprzedłożenia w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy szczegółowego kosztorysu ofertowego, o którym mowa w § 7 pkt 1) niniejszej umowy – w wysokości 1.000,00 zł 
za każdy dzień zwłoki,
10) w przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w § 7 pkt 20) niniejszej umowy – w wysokości 1.000,00 złotych.
7. Kary określone w niniejszym paragrafie nalicza się niezależnie i podlegają one zsumowaniu.
8. Maksymalna łączna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 10% maksymalnego wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy.
9. Kary będą potrącane automatycznie z faktury bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.
10. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone powyżej kary umowne.
§ 11
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
1) gdy Zamawiający odmówi bez uzasadnionej przyczyny odbioru wykonanych robót,
2) gdy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie wywiązać się z obowiązków wynikających z umowy w zakresie płatności.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
1) gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem przedmiotu zamówienia tak dalece,
że nie jest prawdopodobne, że zdoła go ukończyć w terminie umownym, bez wyznaczania terminu dodatkowego,
2) gdy Wykonawca nie będzie realizował postanowień i ustaleń wskazanych w § 7 umowy,
3) zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający odstąpi 
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części umowy.
4) gdy Zamawiający będzie dokonywał wielokrotnej bezpośredniej zapłaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy lub gdy wystąpi konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą 
niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Zamawiający może również odstąpić od umowy w następujących przypadkach, tj.:
1) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych,
2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp.
4. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona odstępująca od umowy powinna uzasadnić swoją decyzję.
5. W przypadku odstąpienia od umowy strony zobowiązane są do sporządzenia protokołu inwentaryzacji robót w toku. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za rozpoczęte, a nie ukończone roboty stanowiące wydzielony element przedmiotu zamówienia. Protokół stanowić będzie podstawę do rozliczeń finansowych 
za wykonane roboty.
6. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca zobowiązany jest:
1) zabezpieczyć przerwane roboty rozbiórkowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób trzecich,
2) usunąć z terenu budowy materiały, urządzenia, zaplecze stanowiące jego własność,
3) udzielić Zamawiającemu rękojmi na wykonane do dnia odstąpienia i odebrane przez Zamawiającego roboty, której zakres i warunki są tożsame z określonymi w § 9 niniejszej umowy.
7. Zamawiający jest zobowiązany do odbioru wykonanych robót i zapłaty wynagrodzenia
do dnia odstąpienia od umowy. Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy, Zamawiający zastosuje wszelkie kary umowne i odszkodowania z tytułu poniesionej szkody.
§ 12
ZMIANY UMOWY

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, w tym zmiany o charakterze nieistotnym, wymagają
pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci aneksu.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń w umowie bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli konieczność zmiany umowy, w tym w szczególności zmiany wysokości ceny spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, 
nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.
3. Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość zmian umowy jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa 
niż 10% wartości pierwotnej umowy, w przypadku zamówień na usługi lub dostawy, albo 15%, w przypadku zamówień na roboty budowlane, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.
4. Zamawiający dopuszcza również możliwość zmiany ustaleń w umowie w następujących przypadkach:
1) przedłużenia terminu wykonania umowy wyłącznie w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, tj. w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych:
a) warunków geologicznych odmiennych od projektowych (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.) pierwotny termin ulega przedłużeniu maksymalnie o 5 dni roboczych,
b) wykopalisk archeologicznych - strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania wykopalisk uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,
c) niewybuchów, niewypałów – pierwotny termin ulega przedłużeniu o czas niezbędny na usunięcie niewybuchów, niewypałów przez odpowiednie służby,
d) [bookmark: _GoBack]wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych (opady gradu, śniegu, deszczu, wiatry, ujemne temperatury poniżej minus 5o C i wysokie temperatury powyżej 30oC) uniemożliwiających prawidłowe 
wykonanie robót tj. zgodnie z technologią ich wykonania, trwających nieprzerwanie przez okres 5 dni - wydłużają termin o okres, w którym Wykonawca nie mógł prowadzić robót,
e) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) – wydłużają termin o okres max. 10 dni roboczych,
f) awarii lub katastrofy budowlanej, nie wynikającej z działania lub nieprawidłowego zachowania
Wykonawcy - wydłużają termin o okres, w którym Wykonawca nie mógł prowadzić robót,
g) wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę - wydłużają termin o okres, w którym Wykonawca nie mógł prowadzić robót,
h) zmian w dokumentacji projektowej – wydłużają termin o czas niezbędny dla dostosowania
się Wykonawcy do takiej zmiany,
i) siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
− wszystkie zdarzenia (wstrzymanie robót oraz ich wznowienie) muszą być potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz udokumentowane; Wykonawca o zaistniałych zdarzeniach musi także poinformować pisemnie Zamawiającego,
- brak wpisu w dzienniku budowy oraz brak pisemnego powiadomienia Zamawiającego powoduje utratę możliwości zmiany terminu umowy,
− liczba dni w których nastąpiła przerwa zostanie zsumowana i umowa przedłużona o sumę dni roboczych w których nastąpiła przerwa w pracach licząc od pierwotnego terminu zakończenia robót; bieg terminu aneksu zaczyna się następnego dnia po dniu pierwotnego terminu ustalonego w umowie.
2) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy brutto w przypadku:
a) ustawowej zmiany kwoty podatku VAT,
b) odstąpienia od realizacji części robót i związanej z tym zmiany wynagrodzenia na wniosek Zamawiającego.
5. Zmiany, o których mowa w ust. 4, mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzą niżej wymienione okoliczności 
(lub zachodzi co najmniej jedna) i są one uzasadnione:
1) koniecznością dokonania zmian dokumentacji projektowej wynikającą z sytuacji zaistnienia obiektywnej niemożności wykonania robót, w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą integralną część 
do umowy, spowodowaną warunkami terenowymi, geologicznymi, hydrogeologicznymi, istniejącymi 
na placu budowy, bądź innymi wadami dokumentacji projektowej,
2) koniecznością uzyskania niezbędnych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk itp. w celu kontynuowania prawidłowej realizacji robót,
3) zaistnieniem nieprzewidzianych warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie robót,
4) zmianą obowiązujących przepisów prawa,
5) śmiercią, chorobą lub innym zdarzeniem losowym,
6) siłą wyższą.
6. Zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia w przypadku zmian (rezygnacja z części zamówienia
 oraz roboty dodatkowe) nastąpi po sporządzeniu stosownej kalkulacji w oparciu o szczegółowy kosztorys ofertowy, a w przypadku braku pozycji wówczas roboty zostaną rozliczone na podstawie parametrów cenotwórczych w stawkach średnich aktualnych dla kwartału, w których prowadzone były roboty dodatkowe.
7. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 4, wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z informacją o konieczności (lub nie), zmiany przedmiarów robót i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru inwestorskiego i zatwierdzenia do realizacji 
przez Zamawiającego
8. [bookmark: _bookmark4]Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 4, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego:
1) opis propozycji zmian,
2) uzasadnienie zmiany,
3) obliczenie kosztów zmiany,
4) opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy.
9. Zamawiający nie przedłuży terminu wykonania umowy, jeżeli zmiana będzie wymuszona uchybieniem 
lub naruszeniem umowy oraz obowiązujących przepisów przez Wykonawcę.
§ 13
Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią:
1) oferta Wykonawcy wraz z dokumentami wymaganymi przez Zamawiającego, potwierdzającymi niepodleganie wykluczeniu,
2) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ).

§ 14
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę.
2. Dla rozstrzygnięcia ewentualnych sporów właściwy jest Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Wykonawca nie jest upoważniony do dokonywania cesji uprawnień wynikających z niniejszej umowy 
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a 2 Zamawiający.
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