Gdańsk, 03.08.2026 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z realizacją zamówienia pn.:

„Wykonanie uzupełnienia narzutu kamiennego na Falochronie Zachodnim w Gdańsku”.

2. Kod CPV: 452413200-4 Roboty budowlane w zakresie falochronów.

3. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Miasta Gdańska – Falochron Zachodni Nowy Port, część działki nr 142/6, obręb 034 (dostęp od strony Parku Brzeźnieńskiego).

4. Zakres remontu obejmuje w szczególności:

- prace związane z zabezpieczeniem terenu robót,

- prace związane z przygotowaniem zaplecza remontu,

- prace geodezyjne (obmiar przed i po wykonaniu),

- prace związane z odzyskaniem części osuniętego materiału,

- prace związane z ułożeniem warstwy ochronnej żwiru,

- prace związane z uzupełnieniem warstwy kamienia łamanego (w dwóch warstwach w miejscach ubytków od strony zewnętrznej),

- prace związane z zasypaniem widocznych wykopów piaskiem plażowym z odkładu,

- prace związane z naprawą zniszczeń w nawierzchni na falochronie przy obszarze remontu,

- prace związane z ewentualną naprawą zniszczeń powstałych w trakcie prowadzonych robót,

- prace końcowe i odbiorowe,

- wykonanie atestu czystości dna.

5. Przedmiot zamówienia opisuje dokumentacja opracowana przez Portprojekt Sp. z o.o. ul.

Szafarnia 11 lok. F8, 80-701 Gdańsk:

- dokumentacja wykonania napraw uzupełnienia narzutu kamiennego (dokumentacja opisowo-rysunkowo - kosztorysowa),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,

- przedmiar robót.

Zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub  szczególnego procesu, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub  wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli, pomimo tego, okaże się, że w jakimkolwiek miejscu Opisu przedmiotu zamówienia oraz w załącznikach do niego występują takie wskazania, nie należy ich traktować jako wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym (niewiążących dla Wykonawców). Wszędzie tam gdzie w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

6. Termin realizacji Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę:

a) rozpoczęcie – z dniem przekazania terenu realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawcy;

b) zakończenie – w terminie 35 dni od przekazania terenu realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawcy.

Przekazanie terenu realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie protokołu.

Przekazanie terenu nastąpi w ciągu 5 dni od dnia zawarcia Umowy.

7. Gwarancja i rękojmia:

Minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 24 miesiące.

8. Zamawiający nie wymaga dokonania wizji lokalnej. Wizja lokalna nie jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu.

9. Wykonawca winien uwzględnić wszystkie koszty i ryzyka, jakie Wykonawca ponosi z tytułu  realizacji Przedmiotu zamówienia, w tym koszty wykonania wszystkich czynności niezbędnych do wykonania Robót, w szczególności robót tymczasowych i prac towarzyszących. Brak wizji lokalnej w terenie nie jest czynnikiem zwalniającym z rzetelnego określenia wielkości kosztów.

10. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o  których mowa w art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych: Zamawiający określa  wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

- Kodeks pracy:

1) Rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania  zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- obsługa urządzeń, maszyn i sprzętu budowlanego,

- wykonanie pozostałych prac budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przez cały okres wykonywania tych czynności w ramach zamówienia.

2) Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w umowie. Powyższy wymóg nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą i członków ich rodzin zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego jako osoby z nimi współpracujące, wspólników spółek osobowych i członków organów zarządzających osób prawnych.

11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dokonuje podziału niniejszego zamówienia na części z następujących powodów:

Wykonywanie robót objętych zamówieniem jest od siebie wzajemnie uzależnione technologicznie i czasowo (wykonanie jednych robót budowlanych warunkuje wykonanie kolejnych). W takim przypadku podział zamówienia na części jest nieuzasadniony; komplikowałby realizację zamówienia zwiększając koszty jego wykonania i wydłużając okres realizacji. W przypadku podziału na części odpowiedzialność za ewentualne błędy w wykonaniu poszczególnych elementów zamówienia byłaby niejasna i trudno byłoby jednoznacznie określić po stronie którego podmiotu, uczestniczącego w wykonaniu zamówienia leży błędna realizacja zamówienia. Brak podziału obecnie udzielanego zamówienia na części nie narusza konkurencji poprzez ograniczenie możliwości ubiegania się o zamówienie mniejszym podmiotom, w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom, co jest zgodne z pkt 78 preambuły Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.3.2014r., z późn. zm.).

12. Wykonawca zobowiązany jest wystąpić i uzyskać niezbędne do prowadzenia robót zgody i pozwolenia od Gdańskiego Zarządu Dróg oraz Urzędu Morskiego w Gdyni na wjazd sprzętu mechanicznego i transportowego na pas nadmorski.

13. Zamawiający ustala następującą hierarchię dokumentów przy realizacji inwestycji:

- Umowa,

- Dokumentacja techniczna po uwzględnieniu uwag z niniejszego OPZ,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

- Przedmiar (jako dokument poglądowy).

Przedmiar robót (załącznik do opisu przedmiotu zamówienia) nie stanowi podstawy do określenia przedmiotu zamówienia, stanowi jedynie materiał pomocniczy przy kalkulowaniu ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia.

14. Wykaz załączników szczegółowo opisujących przedmiot zamówienia:

| Lp. | Nazwa załącznika |
| --- | --- |
| Załącznik nr 1a | Dokumentacja wykonania napraw uzupełnienia narzutu kamiennego (dokumentacja opisowo- rysunkowo - kosztorysowa) |
| Załącznik nr 1b | Specyfikacja techniczna ogólna i szczegółowa wykonania i odbioru robót budowlanych |
| Załącznik nr 1c | Przedmiar |

15. Część graficzna opisu przedmiotu zamówienia - lokalizacja obiektu (mapa poniżej)

– Gdańsk, Park Brzeźnieński, część działki nr 142/6, obręb 034

Źródło: googlemaps