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Rozdział I –  Informacje dla wykonawców
1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Chrobry Głogów S.A.
reprezentowana przez Dariusza Kubiaka – Prezesa Zarządu
siedziba Chrobry Głogów S.A.
ul. Rudnowska 17B
67-200 Głogów

tel. 76 835 61 93

sekretariat@chrobry-glogow.pl  

województwo dolnośląskie
2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania 
https://ezamowienia.gov.pl 
3. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia  https://ezamowienia.gov.pl 
4. Do kontaktów z wykonawcami upoważnieni są:
- Marcin Gaworski tel. 504 273 567
5. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformie e-Zamówienia pod adresem : https://ezamowienia.gov.pl lub opcjonalnie sytuacjach awaryjnych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@chrobry-glogow.pl. 
6. Oferty mają być składane wyłącznie w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej podpisane podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na platformie. 
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej – SWZ), kierując swoje zapytania                       w formie podanej w pkt. 5.
8. Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ można składać do Zamawiającego nie później niż na 
4 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający udzieli odpowiedzi nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie jak w pkt. 8, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiedzi.
10. Treść wyjaśnienia zostanie zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania.
11. Jeżeli Zamawiający nie udzieli odpowiedzi w terminie, o którym mowa w pkt. 8, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich wykonawców 
z wyjaśnieniami niezbędnymi do przygotowania i złożenia oferty.
12. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść SWZ.
13. Jeżeli zmiany, o których mowa w pkt. 12 będą istotne, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia tych zmian. O zmianie terminu Zamawiający poinformuje wykonawców poprzez zamieszczenie zmiany na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
14. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 
o wyjaśnienie treści  SWZ. 
15. Wymaga się przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej. Wizja lokalna odbędzie się w dniu 17.08.2026 r. o godz. 13:00 (miejsce spotkania siedziba Chrobry Głogów S.A., ul. Rudnowska 17B, 67-200 Głogów). Oferta wykonawcy, który nie odbył wizji podlega odrzuceniu zgodnie z ustawą Pzp.
16. Nie przewiduje się rozliczenia w walutach obcych.
17. Nie przewiduje się  zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
18. Nie zastrzega się obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców, o ile są już znane.
19. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
1) wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego,
2) wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
20. Nie dokonuje się podziału zamówienia na części. 
Uzasadnienie:
Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części ze względów organizacyjnych oraz w związku z celami realizowanego projektu zawartymi w umowie o dofinansowanie.

Brak ofert na którejkolwiek z części oraz konieczność ponownego wszczęcia postępowania mógłby spowodować zagrożenie nie wykonaniem zamówienia w terminie i utratę dofinansowania. Unieważnienie jednej z części postępowania zagroziłoby terminowemu i prawidłowemu rozliczeniu zadania, ponieważ nawet realizacja pozostałych części nie zapewniłaby osiągnięcia zamierzonego efektu, tj. zakończenia zadania. Potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby zagrozić właściwemu i terminowemu wykonaniu zamówienia. Niedokonanie podziału zamówienia podyktowane jest zatem względami, organizacyjnymi, terminowymi oraz charakterem przedmiotu zamówienia. Realizacja zadania przez jednego wykonawcę pozwoli na sprawne skoordynowanie i rozliczenie przedsięwzięcia w ramach umowy o dofinansowanie całego projektu i wykonanie go w całości w terminie określonym w umowie o dofinansowanie. Zadanie jest jednorodne branżowo (roboty budowlane) a wartość i zakres zadania pozwala na udział w postępowaniu zarówno małym jak i średnim przedsiębiorcom.
21. Zamawiający nie dopuszcza możliwości oraz nie wymaga złożenia oferty wariantowej, 
o której mowa w art. 92 ustawy Pzp tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w niniejszej SWZ.
22. Nie wymaga się  złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.
23. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o  której mowa w art. 311–315 ustawy Pzp.
24. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o  której mowa w art. 308 ust. 1 ustawy Pzp.
25. Zamawiający nie przewiduje zatrudniania osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2.
26. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o zamówienie wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94.
27. Zamawiający  przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7. do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego. Przewiduje się możliwość wykorzystania wszystkich rodzajów robót określonych w dokumentacji.
Rozdział II – Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
I. Informacje ogólne
1) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia pod adresem https://ezamowienia.gov.pl 

2) Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Centrum Pomocy” na stronie https://ezamowienia.gov.pl 

3) Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. 

4) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać dostęp do konta na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia zawierają instrukcje interaktywne zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. 

5) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Centrum Pomocy Platformy pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/. 

6) Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, jest możliwa drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze”. Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań, zawiadomień i zadawanie pytań. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).

7) Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”. 

8) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

9) W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 22 458  77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”. 

10) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
11) Niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie tj.:

 stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;

b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0 lub Google Chrome wersji 71.0.3 lub Firefox od wersji 65.0.1 lub Safari od wersji 12.0.2,

d) włączona obsługa JavaScript;
e) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki
w formacie .pdf.

12) Za datę przekazania oferty, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę.
II. Złożenie oferty.
1) Składanie ofert odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.
2) Jeżeli Zamawiający nie udostępnił interaktywnego formularza ofertowego generowanego z Platformy e-Zamówienia, pojawi się komunikat o treści: „Postępowanie nie posiada opublikowanego formularza do tego etapu postępowania. Plik nie jest poprawnym formularzem interaktywnym wygenerowanym na Platformie.” Należy wybrać opcję: „Tak, chcę kontynuować” i przejść do dalszego etapu składania oferty.

3) Przed złożeniem oferty formularz powinien zostać podpisany cyfrowo. Dokument można podpisać podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym, podpisem osobistym.

4) Załączniki i formularz można podpisać podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W przypadku dokumentów spakowanych należy użyć podpisu zewnętrznego.

5) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików. 

6) Składanie ofert dostępne jest tylko dla użytkowników będących wykonawcami, posiadającymi uprawnienie do Składania ofert/wniosków/prac konkursowych
(po wykonaniu pełnej rejestracji).

7) Istotne jest, aby ofertę złożyć przed terminem składania ofert – oferta złożona po terminie nie zostanie przyjęta. Dokumentów nie należy składać w ostatniej chwili. Czas trwania wgrywania i przetwarzania dokumentów jest zależny od ich ilości i rozmiaru oraz obciążenia Platformy;

8) Po podpisaniu nie należy modyfikować pliku. 

9) W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

10) System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym wykonawcę. 

11) Jeśli proces zakończył się pozytywnie można pobrać potwierdzenia przyjęcia i odbioru dokumentu, tzw. Elektroniczne Potwierdzenie Przyjęcia (EPP) i Elektroniczne Potwierdzenie Otrzymania (EPO). Aby pobrać dokumenty EPP i EPO należy przejść do szczegółów postępowania wybrać zakładkę oferty/wnioski, następnie przycisk pobierz EPP lub pobierz EPO.

12) Wycofanie oferty jest możliwe do upłynięcia terminu składania ofert.

13) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej lub postaci elektronicznej w formacie danych doc, docx, pdf. Nie dopuszcza się składania ofert w formacie xml.
14) Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. 

15) Zamawiający zaleca, aby wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.

16) Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert.

17) Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1. 

18) Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików. 

19) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

20) W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.

21) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant spółki czy konsorcjum. Złożenie więcej niż jednej oferty przez jednego wykonawcę spowoduje odrzucenie wszystkich jego ofert.

22) Formularz oferty oraz wszystkie załączniki powinny być podpisane przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z ustawy albo z innych dokumentów załączonych do oferty. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, może dokonać również notariusz.

23) W przypadku załączania do oferty dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w języku obcym, należy je złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

24) Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy załączonych do SWZ. Dopuszcza się złożenie załączników opracowanych przez wykonawców pod warunkiem, że będą one zgodne co do treści z formularzami określonymi przez Zamawiającego. 

25) Zgodnie z § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452), określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:

1. dokumenty w formacie „pdf" - zaleca się podpisywać formatem PAdES,

2. dopuszcza się podpisanie dokumentów innych niż "pdf", wtedy będzie wymagany w zależności od sposobu podpisu plik zwierający dokument
i podpis lub dwa pliki jeden zawierający dokument, drugi zawierający podpis.
26) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
27) Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę e-Zamówienia.

28) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z https://ezamowienia.gov.pl/.
29) Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz
z ofertą to 250 MB. 
Rozdział III - Tryb udzielenia zamówienia

1. Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 793 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz w sprawach nieuregulowanych tą ustawą przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp.

3. Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, a po zakończeniu negocjacji   zaprosi wykonawców do składania ofert dodatkowych. Nie przewiduje się ograniczenia liczby wykonawców zaproszonych do negocjacji.

Rozdział IV - Opis przedmiotu zamówienia

1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45212221-1 – Budowa boisk 
45236119-7 – Naprawa boisk sportowych
45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne 
45232121-6 – Roboty budowlane w zakresie rurociągów nawadniających
45212200-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów rekreacyjnych, sportowych
2. Przedmiot zamówienia
Budowa i rozbudowa infrastruktury treningowej dla Akademii Piłki Nożnej Chrobry Głogów S.A. w formule zaprojektuj i w wybuduj.
Zakres zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie (wykonanie kompleksowej,

pełnobranżowej dokumentacji projektowej i uzyskanie na jej podstawie pozwolenia na

budowę dla przedmiotu zamówienia) i wykonanie robot budowlanych wraz z uzyskaniem

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla niżej wymienionych zadań na podstawie PFU.
Program funkcjonalno-użytkowy dotyczy inwestycji do zrealizowania na terenie

Spółki Chrobry Głogów S.A. w obrębie działek gruntu położonych w Głogowie o numerach

ewidencyjnych 652 i 80 obręb Żarków.
Zamawiający wyszczególnił do realizacji następujące etapy:

ETAP projektowanie – wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia (maksymalnie 4% wartości zamówienia)
ETAP 1 - remont płyty treningowej z nawierzchnią naturalną (budowa nowych drenaży z wpięciem do kanalizacji deszczowej, nowe warstwy boiska, trawa z rolki, nowa instalacja zraszająca 15 zraszaczy system Perrot, wymiana bramek, wiat zawodników),

ETAP 2 - remont oświetlenia dwóch boisk treningowych (wymiana starych lamp na

technologię LED na istniejących masztach – wymagany poziom natężenia 400lx),

ETAP 3 - budowa dwóch pełnowymiarowych boisk typu Orlik ze sztuczną nawierzchnią wraz z oświetleniem LED,

ETAP 4 - budowa zespołu szatniowego przy Orlikach (szatnie dla 4 grup trenujących – tylko przebieralnie wraz z sanitariatami),

ETAP 5 - budowa zespołu szatniowego przy budynku piłkarskim – teren plaży basenu (szatnie pełen węzeł sanitarny dla 2 zespołów i sędziów, magazyny, sala odpraw,

pom. techniczne) oraz rozbudowa miejsc parkingowych przylegających do zespołu

szatniowego

Obiekt należy zaprojektować i wykonać w taki sposób, aby uzyskać założone parametry techniczno-użytkowe określone w SWZ i dokumentach zamówienia w szczególności
w programie funkcjonalno-użytkowym. 

Zamówienie w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmuje:

1) Opracowanie wielobranżowej/pełnobranżowej kompletnej dokumentacji projektowej
i technicznej zapewniającej uzyskanie efektu użytkowego określonego w Programie funkcjonalno – użytkowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami 
i parametrami przy uwzględnieniu wytycznych zawartych w SWZ i dokumentach zamówienia. Opracowana kompletna dokumentacja projektowa winna zawierać projekty budowlane, wykonawcze i techniczne, wszelkie wymagane przepisami prawa uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne niezbędne do rozpoczęcia budowy (pozwolenia/zgłoszenia), STWiORB, przedmiary i kosztorysy obejmujące pełny zakres robót budowlanych objętych opracowaną dokumentacją projektową, prac przygotowawczych i czynności oraz wyposażenia, których suma zamknie się kwotą ryczałtowego wynagrodzenia netto, 
z pominięciem ryczałtowego kosztu netto opracowania dokumentacji projektowej. Kosztorysy winny być opracowane metodą szczegółową. Do kosztorysów należy załączyć zestawienie założeń wyjściowych do kosztorysowania tj. cen jednostkowych materiałów, czynników produkcji tj. stawka rbh, kosztów pośrednich, kosztów zaopatrzenia i zysku oraz stawki jednostkowej pracy podstawowego sprzętu i urządzeń, które wykonawca będzie używał do wykonania przedmiotu zamówienia wraz z tabelą elementów scalonych. 

Dodatkowo poza zakresem określonym w programie funkcjonalno-użytkowym należy zaprojektować (usytuowanie na projekcie zagospodarowania terenu) i zamontować tablicę informacyjną dla inwestycji objętej dofinansowaniem, zgodną z wytycznymi instytucji dotującej w uzgodnieniu z Zamawiającym.
2) Wykonawca jest zobowiązany opracować kompletną dokumentację projektowo– kosztorysową dla zadania wraz ze wszelkimi mapami, uzgodnieniami/ opiniami/ zgodami/ badaniami/ ZUDP/ warunkami/ zatwierdzeniami i decyzjami umożliwiającymi rozpoczęcie i wykonanie robót budowlanych, w tym uzyskania pozwolenia na budowę dla przedmiotowego zamierzenia. Wszystkie decyzje winny być ostateczne. Powyższe obejmuje również usunięcie wszelkich ewentualnych kolizji. W przypadku braku możliwości wykonania zakresu zgodnie z warunkami technicznymi należy uzyskać odstępstwa.
     Zamawiający dopuszcza uzyskanie więcej niż jednego pozwolenia na budowę jeżeli, zdaniem Wykonawcy, przyczyni się to do sprawniejszego procesu realizacji i wykonania zadania. 

     Dokumentację projektowo-kosztorysową należy opracować w ilościach po 4 egz. Dodatkowo wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do opracowania projektu technicznego w ilości 2 egzemplarzy.  Wykonawca zobowiązany jest zatem przekazać Zamawiającemu 4 egz. dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym min. 1 egz. opieczętowanego przez  organ wydający pozwolenie na budowę, po 2 egz. projektu technicznego oraz oryginał prawomocnej decyzji administracyjnej niezbędnej do rozpoczęcia budowy i oryginały innych uzyskanych decyzji/zaświadczeń niezbędnych do rozpoczęcia budowy. Wszystkie opracowania jw. Wykonawca przekaże również w wersji edytowalnej z rozszerzeniem dla  plików graficznych *.dwg lub *.dxf (wersja 2000), dla plików tekstowych *.doc, dla mapy *.jpg lub *.tif, oraz wszystkie zakresy w wersji nieedytowalnej *.pdf; wszystkie uzgodnienia (pisma z załącznikami graficznymi – opieczętowane) w wersji *.pdf – nośnik elektroniczny w ilości 2 szt.
W szczególności w zakresie opracowania dokumentacji uwzględnić należy:

- uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do poszczególnych gestorów danej sieci 
m.in. elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej 
i 
deszczowej,  ciepłowniczej, usunięcie wszelkich ewentualnych kolizji (jeżeli będą wymagane).

Przez decyzje administracyjne niezbędne do rozpoczęcia budowy (dalej w treści SWZ – pozwolenie na budowę) Zamawiający rozumie: decyzje o udzieleniu pozwolenia na budowę, zgłoszenie robót budowlanych lub budowy wraz z uzyskaniem zaświadczenia, że organ administracji architektoniczno-budowlanej przyjął powyższe zgłoszenie bez uwag 
i sprzeciwu. 
3) Opracowanie Projektu Organizacji i Zabezpieczenia Robót. 

4) Wykonanie wszystkich robót budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego oraz inne organy dokumentacji projektowej oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej a także przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy. Powyższe obejmuje również usunięcie ewentualnych kolizji, a także montaż i instalację urządzeń.

5) Pełnienie nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robót budowlanych na podstawie              opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej i wykonawczej.  

6) Dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej.

  7) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie i/lub zaświadczenie, że organ nadzoru budowlanego przyjął zgłoszenie/zawiadomienie o zakończeniu robót/ budowy bez uwag dla całego zamierzenia inwestycyjnego (dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach tzw. milczącą zgodę – po upływie określonego w przepisach terminu) w terminie wyznaczonym na zrealizowanie całego przedmiotu zamówienia. 
8) Dokonywanie przeglądów w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanych robót
i zamontowanych urządzeń na zasadach i warunkach określonych w załączonym do niniejszej umowy wzorze karty gwarancyjnej.

9) Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszelkich obowiązków wynikających
 z dokumentów zamówienia.

Uwaga:

a) Szczegółowy opis i zakres wykonania przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy opracowany przez ERMS SP. Z O.O. (Zał. Nr 10). Podane rozwiązania architektoniczne, konstrukcyjne i instalacyjne należy traktować jako propozycje, które nie ograniczają możliwości innych rozwiązań po uprzednim uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do projektowanego zakresu, jeżeli powyższe zmiany wynikają z zaleceń i/lub braku zgody podmiotów trzecich na przyjęte
w dokumentach zamówienia rozwiązania, w tym materiałowe. 

b) Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się wykonać zamówienie opisane w SWZ i dokumentach zamówienia. Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia (w tym załączniki do SWZ) należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności Wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności przy wykonaniu swoich zobowiązań wynikających  z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
c) Zamawiający w wykazie osób do projektowania i kierowania robotami wymaga konieczności dysponowania zasobami ludzkimi o określonych kwalifikacjach, doświadczeniu i uprawnieniach (rozdział VI pkt 1 ppkt 2 lit. b), Zamawiający zastrzega, że na wypadek konieczności opracowania dokumentacji i/lub kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadające inne uprawnienia Wykonawca zapewni te osoby w ramach wynagrodzenia ryczałtowego (cena oferty).
W niniejszym postępowaniu pod pojęciem OBIEKT należy rozumieć całość prac przewidzianych do wykonania w przedmiotowym postępowaniu.
Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju infrastruktury akademii piłkarskich – edycja 2024
3. Wyroby, materiały, urządzenia

1)  Poprzez „materiały” rozumie się materiały użyte do wykonania robót budowlanych oraz zamontowane urządzenia techniczne, 

2)  Wykonawca będzie każdorazowo zobowiązany do złożenia wniosku o zatwierdzenie materiałów lub urządzeń, jakie będą użyte do wykonania przedmiotu zamówienia. Nie dotyczy to materiałów powszechnie używanych, pomocniczych, tymczasowych. Wniosek podlegać będzie zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Użycie materiałów lub urządzeń bez zatwierdzonego wniosku jest niedopuszczalne.

3)   Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom obowiązujących Norm oraz o innych parametrach niż zaproponowane w dokumentach zamówienia/projekcie, a także stosowania materiałów niewiadomego pochodzenia.

4)   Wykonawca zabezpieczy na własny koszt i ryzyko składowane tymczasowo na terenie budowy wyroby, materiały, urządzenia do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości lub parametrów oraz umożliwi przeprowadzenie kontroli w tym zakresie przez Zamawiającego.
5)   Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego wyrobów, materiałów i urządzeń planowanych do dostarczenia/ wbudowania. 
6)   Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów, wyposażenia i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie. Dokumentami mogą być certyfikaty wydane przez jednostkę oceniającą zgodność (akredytowaną zgodnie z rozporządzeniem PE i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 09.07.2008 r.) lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, jako dowody potwierdzające zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi 
w projekcie albo deklaracje zgodności CE lub deklaracje właściwości użytkowych wystawione przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub określoną normą.

7)  Zmiana materiałów przewidzianych do wykonania prac będących przedmiotem zamówienia w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, wymagań określonych w SWZ i STWiORB, będzie możliwa – w uzasadnionych przypadkach w szczególności:
a)   zaprzestania produkcji materiałów przewidzianych do wbudowania zgodnie 
z dokumentacją projektową,

b) pojawienia się na rynku materiałów nowszych, trwalszych i korzystniejszych cenowo,

c)   pojawienia się na rynku materiałów znacznie polepszających trwałość i żywotność 
w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej,

pod warunkiem uzyskania na to uprzednio pisemnej zgody Zamawiającego.

8)  Zamawiający w kwestii zmiany materiałów jest zobowiązany zająć na piśmie stanowisko w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku z uzasadnieniem. Brak odpowiedzi nie upoważnia Wykonawcy do zmiany materiałów. 

9)   Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawę i montaż materiałów, urządzeń fabrycznie nowych i nieużywanych, posiadających wymagane certyfikaty B lub deklaracje właściwości użytkowych lub deklaracje zgodności CE lub aprobaty techniczne. Wykonawca zobowiązany jest stosować podczas prac wyłącznie nowe wyroby, materiały i urządzenia dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie 
z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 
10)  Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę prac, wyrobów, materiałów 
i urządzeń.

11) Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli prac, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobrania próbek i badań materiałów.

12) W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Zamawiającego ekspertyza potwierdzi zastosowanie przez wykonawcę materiałów lub urządzeń nieodpowiadających wymogom określonym w SWZ i dokumentacji projektowej – wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt zdemontować je i wymienić wadliwe lub nieodpowiednie wyroby na nowe odpowiadające wymaganiom oraz ponieść koszt przeprowadzonej ekspertyzy. 
4. Rozwiązania równoważne

1) Jeżeli w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia znajdują się nazwy materiałów, urządzeń czy wyposażenia lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów, to służą one jedynie i wyłącznie określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów techniczno-użytkowych założonych w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwiązań, nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. 

     Nie są one wiążące dla przyszłego Wykonawcy do ich stosowania. 

2) Wykonawca może zastosować materiały, wyposażenie czy urządzenia równoważne                                o parametrach techniczno–użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w dokumentacji projektowej i STWiORB. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany udowodnić, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
3) Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do materiałów, wyposażenia czy urządzeń równoważnych dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/ wbudowanie (certyfikaty B albo deklaracje zgodności CE lub aprobaty techniczne lub deklaracje właściwości użytkowych) oraz dokumentację techniczno–ruchową (DTR).

5. Warunki gwarancji jakości i rękojmi.
1) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, w tym wbudowane materiały i zamontowane urządzenia, przez okres co najmniej 60 miesięcy oraz przez okres 120 miesięcy na oświetlenie LED licząc od daty podpisania protokołu odbioru częściowego każdego z etapów lub odbioru końcowego przedmiotu umowy.

2) Bieg okresu gwarancji jakości i rękojmi dla robót objętych odbiorem częściowym rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru częściowego danego etapu i nie ulega ponownemu rozpoczęciu ani wydłużeniu z chwilą dokonania odbioru końcowego całego przedmiotu umowy.
3) Warunki odpowiedzialności wykonawcy z tytułu gwarancji jakości zawarte są w załączniku do umowy.
4) Wzór umowy stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej SWZ.
5.1. Warunki rękojmi.

1) Zamawiający wymaga od wykonawcy, że odpowiedzialność za wady przedmiotu zamówienia zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej rękojmi.

2) Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi za wady wykonanego przedmiotu zamówienia, w tym za wykonane roboty budowlane, zamontowane urządzenia, wbudowane materiały na okres tożsamy co udzielona przez Wykonawcę gwarancja jakości licząc od podpisania protokołu odbioru częściowego każdego z etapów lub odbioru końcowego przedmiotu umowy, tj. na co najmniej 60 miesięcy oraz przez okres 120 miesięcy na oświetlenie LED licząc od daty podpisania protokołu odbioru częściowego każdego z etapów lub odbioru końcowego przedmiotu umowy.

3) Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo żądania odszkodowania za wady wykonanych robót niezależnie od odpowiedzialności wykonawcy z tytułu gwarancji jakości.
6. Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia.

1) Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa z wynagrodzeniem ryczałtowym.                    W ramach wynagrodzenia wykonawca wykona zakres rzeczowy wynikający z SWZ i dokumentów zamówienia oraz wskazań i wytycznych zawartych we wzorze umowy wraz z załącznikiem tj. Kartą gwarancyjną.  Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę, który musi przewidzieć wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę zamówienia.
2)  Zamawiający przewiduje zapłatę za wykonanie przedmiotu zamówienia w częściach jak niżej:
a) płatność częściowa (I transza) po  wykonaniu dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę (etap projektowanie) - nie więcej niż 4% wartości zamówienia,
b) płatność częściowa (II transza) po wykonaniu oświetlenia II i III płyty boiska (etap 2) oraz wykonaniu II płyty boiska (etap 1) po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenie na użytkowanie/ skutecznego zawiadomienia/ zgłoszenia zakończenia robót/ budowy dla wskazanego zakresu,
c) płatność częściowa (III transza) po wykonaniu zespołu szatniowego przy budynku piłkarskim (etap 5) oraz po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenie na użytkowanie/ skutecznego zawiadomienia/ zgłoszenia zakończenia robót/ budowy dla wskazanego zakresu,
d) płatność końcowa (IV transza) po wykonaniu Orlików (etap 3) oraz zespołu szatniowego przy Orlikach (etap 4), tj. po całkowitym zakończeniu robót przewidzianych do wykonania i uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenie na użytkowanie/ skutecznego zawiadomienia/ zgłoszenia zakończenia robót/ budowy dla zakresu przedmiotu umowy, tj. po podpisaniu protokołu końcowego odbioru  przedmiotu umowy. 
3) Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktur VAT wystawionych przez  Wykonawcę w oparciu o:

      a) zatwierdzony przez Zamawiającego protokół zdawczo – odbiorczy kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskanymi prawomocnymi/ostatecznymi decyzjami administracyjnymi. 

           Protokołem zdawczo-odbiorczym dokumentacji projektowo-kosztorysowej Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu 4 egz. dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym min. 1 egz. opieczętowanego przez  organ wydający pozwolenie na budowę, po 2 projekty techniczne oraz oryginał/y prawomocnej/ostatecznej decyzji administracyjnej niezbędnej do rozpoczęcia budowy i oryginały innych uzyskanych decyzji niezbędnych do rozpoczęcia budowy. 

         Uwaga:

          Zamawiający może dokonać odbioru części dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi stanowiącymi podstawę rozpoczęcia robót budowlanych możliwych do wykonywania, lecz nie będzie to stanowić podstawy do wypłaty części wynagrodzenia za opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy.

          Zamawiający rozumie przez ten zapis, ze Wykonawca może uzyskiwać więcej niż jedno pozwolenie na budowę, natomiast wynagrodzenie za wykonaną dokumentację techniczną/projektową otrzyma po uzyskaniu wszystkich decyzji i przekazaniu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym projektów technicznych. 

     b) zaakceptowane przez Nadzór Inwestorski  i zatwierdzone przez  Zamawiającego protokoły odbioru częściowego robót (bez wad), 

     c) zaakceptowany przez Nadzór Inwestorski i zatwierdzony przez Zamawiającego protokół  końcowego odbioru przedmiotu umowy (bez wad).

4) Zapłata należnego wynagrodzenia dla Wykonawcy nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni (za częściowe wykonanie przedmiotu zamówienia - faktury częściowe i po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia – faktura końcowa) 
od dnia dostarczenia do Zamawiającego sprawdzonej i zaakceptowanej przez  Nadzór Inwestorski faktury VAT. Fakturę końcową Wykonawca jest zobowiązany wystawić 
i przekazać Zamawiającemu w dacie odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

5)  Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.

6) Rozliczenia za wykonanie przedmiotu zamówienia będą realizowane w walucie polskiej,
7) W przypadku wykonania przez wykonawcę przedmiotu zamówienia przy udziale zatwierdzonych zgodnie z warunkami umowy przez Zamawiającego podwykonawców lub dalszych podwykonawców, Wykonawca do faktury ma obowiązek każdorazowo przedstawić dowody zapłaty faktur podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Zamawiający jest uprawniony do żądania dowodów dokonania zapłaty w postaci potwierdzenia dokonania przelewu, polecenia zapłaty i innych,

8) W przypadku wykonawców wspólnie składających ofertę (konsorcjum) – rozliczenie będzie dokonywane na podstawie faktury wystawianej przez Pełnomocnika konsorcjum. Zamawiający nie wyraża zgody na oddzielne płatności dla poszczególnych partnerów konsorcjum. Partnerzy konsorcjum powinni ustalić zasady wzajemnego rozliczania się za wykonane roboty, w taki sposób, aby nie powstawała konieczność odrębnej zapłaty dla poszczególnych partnerów,
9) Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności cesji, przekazu, sprzedaży, jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
10) Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki wymagają pisemnej zgody Zamawiającego, a dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne.

11) Cesja, przelew wierzytelności na inną instytucję finansową niż bank jest niedopuszczalne, a w przypadku wykonania takiej czynności, Zamawiający uzna ją za bezskuteczną.

12) Szczegółowe warunki rozliczeń, w tym zasady dotyczące rozliczania robót zamiennych i rozliczeń w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, określone zostały we wzorze umowy - załącznik nr 6 do SWZ.
13) Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych liczonych od dnia przekazania opracowanej dokumentacji projektowej wraz z dokumentami administracyjnymi zezwalającymi na rozpoczęcie robót, przekazać Zamawiającemu  opracowane w układzie miesięcznym harmonogramy: rzeczowo-finansowy realizacji robót. 
14) Zamawiający i Wykonawca zobowiązani są do dołożenia i udokumentowania wszelkich starań w celu wspólnego uzgodnienia harmonogramów.

16) Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz harmonogramu płatności w trakcie realizacji przedmiotu umowy, za zgodą Zamawiającego.  

17) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramów, wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag.
18) Odbiór częściowy poszczególnych etapów nie oznacza automatycznie powstania prawa do wystawienia faktury. Prawo do wystawienia faktury powstaje wyłącznie po wykonaniu zakresu robót przypisanego do danej transzy.
19) Wartość transz II–IV wynika z harmonogramu rzeczowo-finansowego, a podstawą wystawienia faktury jest podpisanie protokołu odbioru wszystkich etapów przypisanych do danej transzy.
7. Obowiązki wykonawcy i wymagania Zamawiającego w zakresie wykonywania przedmiotu zamówienia.
1) wykonanie kompletnej pełnobranżowej/wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi niezbędnymi opracowaniami, uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i opinii itp.,
2) uzyskanie wszystkich niezbędnych zatwierdzeń dokumentacji projektowej w drodze niezbędnej zgody administracyjnej / zgód administracyjnych (przyjęte bez uwag 
i sprzeciwu zgłoszenie budowy/robót budowlanych i/lub pozwolenie na budowę),

3) przestrzeganie praw autorskich i pokrewnych, patentów i licencji,

4) udział w spotkaniach koordynacyjnych Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego, a także każdorazowo na wezwanie Zamawiającego lub Nadzoru Inwestorskiego do udzielania informacji przez Wykonawcę w terminie 3 dni od daty wezwania,

5) przekazywanie Zamawiającemu kserokopii wszystkich decyzji, orzeczeń organów administracji publicznej oraz opinii i uzgodnień innych podmiotów wydanych                         w trakcie obowiązywania Umowy w terminie 2 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Wykonawcę, prowadzenie raportu z wykonanych prac i czynności względem przedmiotowego zadania. Raport należy przedkładać Zamawiającemu w formie elektronicznej, z częstotliwością co miesiąc w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca na adres e-mail wskazany w umowie. Raport z wykonanych czynności winien zawierać m.in. wyszczególnienie podjętych działań (w tym w szczególności dat złożonych dokumentów do instytucji i/lub urzędów) przeprowadzonych w okresie raportowania narastająco,
6) przejęcie terenu budowy w całości lub w części w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, po zgłoszeniu przez wykonawcę gotowości przejęcia budowy po uzyskaniu decyzji administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych lub na żądanie Wykonawcy lub na podstawie decyzji Zamawiającego,

7) przygotowanie i złożenie w dniu przekazania terenu budowy oświadczeń i dokumentów osób na stanowiskach kierowniczych budowy,

8) wykonanie czynności określonych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,

9) zapewnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych objętych zamówieniem oraz w okresie rękojmi i gwarancji,

10) uzyskanie decyzji, porozumień, uzgodnień niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli takie będą wymagane,

11) wykonanie zaprojektowanego zakresu rzeczowego objętego niniejszym zamówieniem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz uzyskaniem na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie / skuteczne zawiadomienie/ zgłoszenie zakończenia robót/budowy dla całego zamierzenia inwestycyjnego,
12) Roboty budowlane i montaż urządzeń należy wykonać z należytą starannością oraz 
z wiedzą techniczną, przepisami BHP, ppoż., zgodnie z dokumentacją zamówienia/projektową, STWiORB, wytycznymi określonymi w niniejszej SWZ, a także zgodnie z poleceniami Zamawiającego/Nadzoru Inwestorskiego. Wykonanie prac stanowiących przedmiot Umowy z zachowaniem należytej staranności, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż., dobrej jakości, właściwej organizacji, zasad wiedzy technicznej, obowiązujących norm, oraz przepisów prawa, w szczególności Prawa budowlanego zgodnie z warunkami Umowy,
13) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu w terminie 5 dni od daty przejęcia terenu budowy w części lub całości, własnym staraniem i na własny koszt z uwzględnieniem wytycznych Zamawiającego, jeżeli poniższe plany i projekty Wykonawca nie przekaże 
w dniu przekazania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskanymi decyzjami administracyjnym:

a) Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,

b) Projektu tymczasowej Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót wraz                               z uzyskaniem zatwierdzenia oraz wprowadzenie go na drodze (jeżeli będzie wymagane).

       c)  Projektu Organizacji i Zabezpieczenia Robót i uzgodnienie go z Zamawiającym.

         Wszystkie wyżej wymienione dokumenty muszą uzyskać akceptację Zamawiającego. 
W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do któregokolwiek z ww. dokumentów, Wykonawca będzie zobowiązany do ich uwzględnienia w terminie 3 dni od ich otrzymania, a następnie będzie zobowiązany do ponownego przekazania dokumentu do akceptacji.

14)  zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy, w tym wykonanie ogrodzeń 
i zabudowań prowizorycznych. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone prace oraz dbać o ich stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji umowy, 

15) urządzenie zaplecza budowy (w ramach doboru odpowiedniego miejsca uwzględniając w pierwszej kolejności lokalizację proponowaną przez Zamawiającego) wraz 
z przyłączeniem własnym staraniem mediów oraz ponoszenia wszelkich opłat z tym związanych. Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest zlikwidować zaplecze budowy (łącznie z rozbiórką wszystkich zabudowań prowizorycznych, oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich elementów i urządzeń), odłączyć media wykorzystywane na czas budowy i przywrócić teren do stanu pierwotnego na własny koszt,

16) niezwłoczne informowanie pisemnie Zamawiającego o zaistniałych przeszkodach                     i trudnościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanych prac albo opóźnienie terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy, 

17) ponoszenie pełnej odpowiedzialności na zasadach ogólnych za szkody powstałe na terenie budowy od chwili jego przekazania, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody, wynikające z jego własnych działań i zaniechań, jak również 
z działań i zaniechań jego pracowników oraz osób trzecich, którym realizację przedmiotu umowy powierza, lub którymi przy realizacji przedmiotu umowy się posługuje. 

18) zapewnienie dozoru mienia znajdującego się na terenie budowy, w tym też pod względem przeciwpożarowym, 

19) utrzymanie porządku na terenie budowy oraz ponoszenie kosztów wywozu odpadów, 
a po zakończeniu realizacji zamówienia, przekazanie Zamawiającemu uporządkowanego terenu budowy, 

20) stosowanie w czasie prowadzenia prac wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Ponoszenie opłat i kar za przekroczenie w trakcie prac norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy. Na Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów o odpadach,

21) pisemne zgłaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami określonymi w umowie, 

22) usunięcia wszelkich wad i/lub usterek zgłoszonych przez Zamawiającego w trakcie trwania prac w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony, niezbędny do ich usunięcia,

23) zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej prac oraz prowadzenie na bieżąco dokumentacji geodezyjnej, a po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia przekazanie jej Zamawiającemu. Wykonawca potwierdzi w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK) czy na terenie budowy znajdują się znaki geodezyjne będące pod ochroną i przedstawi ich wykaz Zamawiającemu. 
W razie uszkodzenia tych znaków będzie zmuszony do ich odtworzenia w uzgodnieniu 
z właściwym PODGiK,

24) nanoszenie na bieżąco w dokumentacji zmian, wprowadzanych w uzgodnieniu                         z Zamawiającym w przypadku odstępstw od opracowanej uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji projektowej przyjętej jako podstawa realizacji przedmiotu zamówienia, 

25) ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej na zasadach i warunkach określonych w SWZ

26) niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego o wszelkich dostrzeżonych ewentualnych niezgodnościach w dokumentacji projektowej mogących zagrażać prawidłowemu wykonaniu przedmiotu umowy,
27) wykonanie robót z materiałów własnych, które powinny odpowiadać jakościowo wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. W przypadku wątpliwej jakości materiałów użytych do wbudowania, Zamawiający ma prawo wykonania badań tych materiałów zgodnie z obowiązującymi normami w celu stwierdzenia ich jakości. Jeśli badania wykażą, że jakość zastosowanych materiałów nie spełnia wymogów, o których mowa, wówczas Wykonawca zostanie obciążony kosztem badań i na własny koszt dokona ich wymiany,

28) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynności objętych przedmiotem umowy posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia                                     i uprawnienia wymagane przepisami prawa,

29) umożliwienie Zamawiającemu lub osobom przez niego wyznaczonym przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu budowy w każdym terminie,

30) bieżące sprzątanie i wywożenie materiałów z rozbiórki. Uporządkowanie terenu robót  po zakończeniu robót zajętych na czas ich wykonywania. W przypadku niewywiązywania się z tego obowiązku Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami sprzątania 
i wywiezienia materiałów z budowy,

31) poddanie odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest to niemożliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych – przekazanie powstałych odpadów do utylizacji (Wykonawca jest wytwórcą odpadów 
w rozumieniu przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach), w tym odpadów niebezpiecznych
32) udział w przeglądach gwarancyjnych zgodnie z Kartą Gwarancyjną,

33) Wykonawca zobowiązany jest do ochrony terenów zielonych sąsiadujących z terenem  budowy. Drzewa i krzewy należy trwale zabezpieczyć na czas budowy przed uszkodzeniami Tereny zielone po zakończeniu budowy należy przywrócić do stanu pierwotnego,
34) w przypadku gdy Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków nałoży obowiązek  przeprowadzenia badań archeologicznych polegających na zapewnieniu nadzoru archeologicznego, wykonanie ratowniczych badań archeologicznych podczas robót ziemnych wykonywanych w ramach realizacji zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków, Wykonawca poniesie wszelkie koszty z tym związane (w tym m.in. za prowadzenie prac wykopaliskowych, archeologicznych, odpłatność dla kierownika badań, koszty konserwacji pozyskanych zabytków i inne opłaty) w całości. Wynagrodzenie z tego tytułu należy ująć w koszcie ogólnym.  

35) badania archeologiczne – jeżeli będą wymagane – powinny być prowadzone 
z zachowaniem wszystkich warunków określonych w uzyskanej decyzji pozwolenia na przeprowadzenie tych badań u Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Legnicy - jeżeli będą wymagane. Zamawiający wymaga aby pozyskane w trakcie ewentualnych badań archeologicznych zabytki przekazane zostały w depozyt dla Muzeum Archeologiczno Historycznego w Głogowie ul. Brzostowska 1, 67-200 Głogów.
 36) Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia dokumentacji z wykonanych badań archeologicznych i przekazania jej dla Zamawiającego i Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Legnicy w terminie zakończenia przedmiotu umowy (jeżeli będą wymagane). Wynagrodzenie z tego tytułu należy ująć w koszcie ogólnym.

37) Wykonawca organizując teren budowy zapewni możliwość bezpiecznego dojazdu, dojścia i dostępu do obiektów sąsiadujących z terenem budowy,

38) Wykonawca realizował będzie zmówienie na obiekcie czynnym, zobowiązany będzie do zapewnienia wszelkich warunków bezpieczeństwa dla osób przebywających na terenie placówki.

39) Wykonawca zobowiązany będzie do uzgodnienia organizacji robót z Zamawiającym,

40) Wykonawca po zakończeniu realizacji robót sporządzi rozliczenie rzeczowe i finansowe wykonanych prac, które będzie stanowiło podstawę  sporządzenia  przez  Zamawiającego dowodów PT/OT,

 41)  Wykonawca zobowiązuje się prowadzić  na bieżąco i przechowywać na terenie budowy dziennik budowy. Podczas prowadzenia prac na terenie budowy muszą znajdować się 
i być do dyspozycji, co najmniej następujące dokumenty: pozwolenie na budowę, projekt budowlany, STWiORB, protokół przekazania terenu budowy, notatki ze spotkań organizacyjnych i koordynacyjnych, protokoły oraz inne dokumenty, zgodnie 
z wymaganiami Zamawiającego,

42)   Wykonawca ma obowiązek spełnić wymagania zawarte w dokumentach zamówienia,  pozwoleniu na budowę i zapewnić wydającym je organom pełną możliwość inspekcji 
i sprawdzenia prac, jak również uczestnictwo w próbach i badaniach wykonywanych prac,

43) Wykonawca będzie każdorazowo zobowiązany do złożenia wniosku o zatwierdzenie materiałów lub urządzeń, jakie będą użyte do wykonania przedmiotu zamówienia. Nie dotyczy to materiałów uważanych za powszechne, pomocnicze, tymczasowe. Wniosek podlegać będzie zatwierdzeniu przez Inżyniera i/lub przez autora projektu, a także przez Zamawiającego lub jego upoważnionego przedstawiciela. Użycie materiałów lub urządzeń bez zatwierdzonego wniosku jest niedopuszczalne,

44) Teren wykonywania robót musi być  odpowiednio oznakowany i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich,
45) Wykonawca uzyska odpowiednie zezwolenia i warunki na wykonanie przyłączy mediów, tj. wody, energii elektrycznej i innych od odpowiednich gestorów, zamontuje liczniki poboru tych mediów i będzie ponosił koszty ich zużycia,
46) Wykonawca dokona odtworzenia ogrodzeń prywatnych posesji i innych uszkodzonych urządzeń terenowych, 

47) Wykonanie zamówienia będzie się uważać za zakończone – odbiór końcowy przedmiotu umowy, jeżeli odbiór nastąpi bez wad istotnych i usterek, obiekt będzie spełniał wymagania wynikające z dokumentacji projektowej,
48) Po stronie wykonawcy leży poniesienie kosztów o ile zostały pominięte 
w dokumentacji projektowej, a ich poniesienie będzie niezbędne do należytego wykonania umowy. W kosztach ogólnych należy uwzględnić między innymi:

a) uregulowanie opłat i kosztów dozoru budowy i odbioru elementów przedmiotu zamówienia,

b) poniesienie kosztów odszkodowań za szkody wyrządzone podczas prowadzenia robót budowlanych itp.,

c) czasowe zajęcie gruntów nie należących do Zamawiającego oraz koszty, opłaty 
(jeżeli takie wystąpią) i odszkodowania z tym związane (jeżeli wystąpi),
49) Wykonawca, działając z upoważnienia w imieniu i na rzecz Zamawiającego uzyska ostateczną decyzję pozwolenia na użytkowanie / skuteczne zawiadomienie/zgłoszenie zakończenia robót/budowy  Obiektu, tj. zaświadczenie, że organ nadzoru budowlanego przyjął zgłoszenie/zawiadomienie bez uwag i sprzeciwu,
50) w obszarze objętym projektem mogą występować istniejące nieujawnione na mapach sieci uzbrojenia podziemnego terenu tj. sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociągowe, kanalizacyjne. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy upewnić się czy na terenie inwestycji nie występują urządzenia podziemne (kable, rurociągi itp.) mogące ulec uszkodzeniu w czasie robót,

51) przed rozpoczęciem wykonywania robót w pasie drogowym wykonawca uzyska zezwolenie od zarządcy drogi na prowadzenie prac w pasie drogowym (jeżeli będzie wymagane),
52) prace w rejonie kolizji i zbliżeń do sieci i/lub instalacji wewnętrznych elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych teleinformatycznych, gazowych, sanitarnych i innych należy prowadzić po wcześniejszym zawiadomieniu, pod nadzorem pracowników oraz zgodnie z wytycznymi/warunkami Operatorów tych sieci,

53) Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść praw i zobowiązań, długów i wierzytelności wynikających z umowy na osobę trzecią, 

54) Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do uzyskania i przekazania Zamawiającemu świadectwa charakterystyki energetycznej budynku (dotyczy Etapu IV i V),
Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się wykonać zamówienie opisane w ww. dokumentach. Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności Wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności przy wykonaniu swoich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego
8. Wymagania Zamawiającego w zakresie dokumentacji odbiorowej
1) Wykonawca po zakończeniu robót przygotuje i złoży w formie papierowej trwale spiętej oraz na nośniku cyfrowym operat kolaudacyjny, w skład którego wchodzić będą:

a) protokoły przekazania terenu budowy, protokoły odbioru robót oraz protokoły 
z narad i ustaleń, 

      b) Dziennik budowy z wpisem: 

· kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych i zgłoszeniem do odbioru końcowego całego przedmiotu Umowy,

· uprawnionego geodety potwierdzającym wykonanie pomiarów inwentaryzacyjnych, sporządzenie dokumentacji powykonawczej, szkiców itp., zarejestrowanie map w ośrodku dokumentacji geodezyjnej,

· Nadzoru Inwestorskiego potwierdzającym gotowość całego przedmiotu Umowy do odbioru końcowego,
      c) oświadczenia kierownika budowy i dokumenty zgodne z Prawem budowlanym                            z wyszczególnieniem ewentualnych zmian do rozwiązań projektu,
      d) oświadczenie kierownika budowy o wbudowaniu materiałów i urządzeń zgodnie                        z dokumentacją projektową, STWiOR i ofertą Wykonawcy, posiadających odpowiednie dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
i spełniające zakładane projektowe i użytkowe warunki wytrzymałościowe, jakościowe, techniczne, bhp, p.poż.,
   e) w razie powstania zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego, dokonanych podczas wykonywania robót - kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby, także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie, powinno być potwierdzone przez projektanta i Zamawiającego;
f)
dokumentację powykonawczą z naniesieniem nieistotnych zmian w trakcie budowy, sporządzoną przez kierownika budowy i zaakceptowaną projektanta i Nadzór Inwestorski. Dokumentację powykonawczą wykonać należy na kserokopiach projektu budowlanego, wykonawczego/technicznego lub wykonać nową wersję, 

g) dokumentację geodezyjną obejmującą:

- mapy inwentaryzacji powykonawczej z naniesionymi wybudowanymi obiektami                     z klauzulą zgodności wykonania z projektem i zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej; mapy muszą być potwierdzone w zasobach geodezyjnych Starostwa Powiatowego – przekazane Zamawiającemu łącznie w 4 egzemplarzach (papierowa + cyfrowa), 

- wypis z mapy inwentaryzacji powykonawczej zawierający zbiorcze zestawienia zinwentaryzowanych obiektów liniowych o jednakowych charakterystykach                             z podaniem ich miar i sumy łącznej. Wypis powinien być potwierdzony przez uprawnionego geodetę, 
- operaty geodezyjne (szkice z wytyczeń i pomiarów powykonawczych) - potwierdzone przez uprawnionego geodetę,
h)  wyniki   przeprowadzonych   ekspertyz   i   badań   technicznych  (w tym m.in. protokoły z badań, prób i inspekcji) oraz dokumentacji fotograficznej z przebiegu wykonywania przedmiotu zamówienia, 

i)  dokumenty potwierdzające wbudowanie materiałów i urządzeń dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie tj. certyfikaty B albo deklaracje zgodności CE  lub aprobaty techniczne lub deklaracje właściwości użytkowych, dopuszczające do stosowania w realizowanym przedmiocie zamówienia i jego eksploatacji na podstawie Umowy, obowiązujących przepisów, norm i warunków technicznych, 
a także zestawienie materiałów,
     j) zestawienie faktur zapłaconych przez Wykonawcę Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) z podaniem ich wartości wg stanu na dzień odbioru,
k) kartę gwarancyjną obejmującą odpowiedzialność gwarancyjną za wykonane roboty i zamontowane urządzenia na całość przedmiotu zamówienia wystawioną przez Wykonawcę zgodnie z załączonym do Umowy wzorem Karty Gwarancyjnej oraz kopie kart gwarancyjnych wraz z warunkami gwarancji na poszczególne urządzenia odpowiednio wystawione przez producenta, 

l) wykaz urządzeń podlegających serwisowi wraz z podaniem punktów serwisowych,

       m) ostateczną decyzję o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie i/lub zaświadczenie, że organ nadzoru budowlanego przyjął zgłoszenie/zawiadomienie o zakończeniu robót/budowy bez uwag,


n) wszelkie inne dokumenty uzyskane w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
2) Dokumenty, o którym mowa powyżej należy przygotować w następujący sposób:

a) powinny być przygotowane w dwóch kompletach (oryginał i kopia) z podziałem na branże,

b)  każda teczka winna posiadać spis wpiętych i ponumerowanych dokumentów; teczki należy wpiąć w segregatory.

 
3) Dokumentacja powykonawcza podlega akceptacji przez Zamawiającego.
Przekazanie kompletnej dokumentacji odbiorowej /operatu kolaudacyjnego jest podstawą do dokonania końcowego odbioru przedmiotu umowy
9. Wymagania w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp:

1) rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osoby wykonujące czynności w trakcie realizacji zamówienia – dotyczy osób wykonujących następujące czynności: roboty ogólnobudowlane, elektryczne, hydrauliczne, montażowe i innych pracowników niezbędnych do wykonania zakresu rzeczowego zamówienia
2) sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób:
a)   w terminie 5 dni od daty przekazaniu placu budowy wykonawca lub podwykonawca złoży oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę ww. osób, zawierające w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, zakresu obowiązków oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
b) w trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie zamawiającego, w wyznaczonym 
w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży:

· poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji,

· informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,

· zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,

· poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO;

3) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:
· żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
· żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
· przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia,
· z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości minimalnego wynagrodzenia za każdy potwierdzony przypadek naruszenia zasady zatrudnienia na umowę o pracę,

· w  przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
10. Przesyłanie faktur elektronicznych

1. Do przesyłania między wykonawcami a zamawiającymi ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 
9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym 
(t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 276 ze zm.).
2. Elektroniczne fakturowanie (KSeF):

1) Faktury dokumentujące realizację umowy będą wystawiane i doręczane za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami właściwymi dla jednostek samorządu terytorialnego.

2) Nabywcą jest Chrobry Głogów S.A., NIP 693-20-61-552.
3) Podstawą dokonania płatności jest wyłącznie faktura prawidłowo wystawiona i udostępniona w KSeF.

4) Fakturę wystawioną w KSeF uznaje się za doręczoną z chwilą nadania jej numeru identyfikacyjnego w KSeF, przy czym za dzień doręczenia uznaje się dzień jej udostępnienia w systemie.

5) W przypadku wystawienia faktury w trybie offline lub poza KSeF z przyczyn technicznych, faktura ta zostanie przekazana do KSeF nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia jej wystawienia albo od dnia ustania przyczyn technicznych; termin płatności biegnie od dnia jej doręczenia w KSeF.

6) Termin płatności należności wynikających z faktury liczony jest od dnia jej doręczenia w KSeF, o ile Strony nie postanowią inaczej.

7) Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o zmianach danych mających wpływ na prawidłową obsługę faktur w KSeF.

8) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wystawionej fakturze, w szczególności w przypadku  braku lub nieprawidłowego określenia Podmiotu 3, Zamawiający nie dokona zapłaty należności wynikającej z takiej faktury do czasu wystawienia i doręczenia prawidłowej faktury lub korekty faktury w KSeF. Z tytułu wstrzymania płatności z tej przyczyny, Wykonawcy nie przysługują odsetki ani inne roszczenia.

Rozdział V - Termin wykonania zamówienia

Wykonanie całego przedmiotu zamówienia – w terminie do dnia 31.05.2028 r., w tym wykonanie poszczególnych etapów w terminach:
- do 31.03.2027 - wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę (etap projektowanie)
- do 31.07.2027 – wykonanie oświetlenia II i III płyty boiska (etap 2) oraz wykonanie II płyty boiska (etap 1) wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie/ skutecznego zawiadomienia/zgłoszenia zakończenia robót/budowy,  

- do 31.12.2027 – wykonanie zespołu szatniowego przy budynku piłkarskim (etap 5) wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie/ skutecznego zawiadomienia/zgłoszenia zakończenia robót/budowy
- do 31.05.2028 – wykonanie orlików (etap 3) oraz zespołu szatniowego przy Orlikach (etap 4) wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie/ skutecznego zawiadomienia/zgłoszenia zakończenia robót/budowy.
Rozdział VI - Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

1) sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

a) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100), co potwierdzą poprzez złożenie aktualnej informacji banku,

b) posiadają ubezpieczenie od OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 8 000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych 00/100).

2) zdolności technicznej lub zawodowej, tj. 
a) posiadają doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia tzn. w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

· wykonali należycie prace projektowe w zakresie opracowania co najmniej 2 dokumentacji projektowych na budowę/ rozbudowę/ przebudowę/ boiska sportowego, pełnowymiarowego dla piłki nożnej z zapleczem sportowym wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie wskazanego zakresu robót (tj. pozwolenie na budowę i/lub zaświadczenie, że organ architektoniczno-budowlany przyjął zgłoszenie bez uwag i/lub tzw. udokumentowana milcząca zgoda) – obiekt ten na dzień składania oferty winien być obiektem funkcjonującym, co potwierdzą w wykazie wykonanych robót (Zał. Nr 4) i referencjami;
oraz
· wykonali należycie co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie/ przebudowie/ rozbudowie:
· boiska sportowego, pełnowymiarowego dla piłki nożnej na szczeblu rozgrywek Ekstraklasy, I lub II Ligi z nawierzchnią naturalną (trawiastą)
· boiska treningowego typu orlik
· budynku szatniowego,
· wykonanie oświetlenia LED boiska piłkarskiego,
· wykonanie systemu nawodnienia boiska piłkarskiego,
· wykonanie systemu odwodnienia (drenaż) boiska piłkarskiego,
o wartości łącznej nie mniejszej niż 8 000 000,00 zł brutto każda z wymaganych robót, co potwierdzą w wykazie wykonanych robót (Zał. Nr 4)  i referencjami;

Zamawiający dopuszcza wykazanie poszczególnych zakresów w różnych zadaniach.
    b) dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
- kierownikiem budowy (1 osoba) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na  podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie  funkcji kierownika dla budowy będącej przedmiotem zamówienia oraz co najmniej 2 letnie  doświadczenie  w kierowaniu budową w zakresie robót  ogólnobudowlanych;

- kierownikiem robót elektrycznych i elektroenergetycznych (1 osoba) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami instalacyjnymi  w specjalności sieci,  instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji  kierownika dla budowy będącej przedmiotem zamówienia oraz co najmniej 2 letnie  doświadczenie w kierowaniu budową w zakresie robót elektrycznych;

- kierownik robót  telekomunikacyjnych (1 osoba) posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w  specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót dla budowy będącej przedmiotem zamówienia oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie w kierowaniu budową w zakresie robót teletechnicznych;
- kierownik robót o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych (1 osoba) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na  podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie  funkcji kierownika dla budowy będącej przedmiotem zamówienia oraz co najmniej 2 letnie  doświadczenie  w kierowaniu budową w zakresie robót sanitarnych;

- kierownik robót o specjalności drogowej (1 osoba) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika dla budowy będącej przedmiotem zamówienia oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie w kierowaniu budową w zakresie robót  drogowych;
W zakresie osób wchodzących w skład Zespołu projektowego:

- projektant - architekt, będący jednocześnie koordynatorem zespołu wykonującego dokumentację projektową, z uprawnieniami do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń  lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia z min. 3 letnią praktyką zawodową, liczoną od dnia uzyskania uprawnień zawodowych oraz posiadający doświadczenie w zaprojektowaniu co najmniej jednego zadania jakie zostało wskazane w Rozdz. VI pkt 1 ppkt 2 lit. a) tiret drugi– obiekt ten na dzień składania oferty winien być obiektem funkcjonującym, 
- projektant z uprawnieniami do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia z min. 3 letnią praktyką zawodową, liczoną od dnia uzyskania uprawnień zawodowych,
- projektant z uprawnieniami do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia z min. 2 letnią praktyką zawodową, liczoną od dnia uzyskania uprawnień zawodowych,

- projektant z uprawnieniami do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia z min. 2 letnią praktyką zawodową, liczoną od dnia uzyskania uprawnień zawodowych,

- projektant z  uprawnieniami do projektowania  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia z min. 2 letnią praktyką zawodową, liczoną od dnia uzyskania uprawnień zawodowych,

- projektant z uprawnieniami do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń  lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia z min. 2 letnią praktyką zawodową, liczoną od dnia uzyskania uprawnień zawodowych.
Wykonawca winien także wykazać osoby sprawdzające poszczególne branże. Projektant sprawdzający musi posiadać uprawnienia oraz doświadczenie nie gorsze niż wymagane dla projektanta. 

co potwierdzą w wykazie osób zdolnych do realizacji zamówienia (Załącznik nr 5 do SWZ), uprawnieniami, zaświadczeniem o wpisie do PIIB i opłaceniu składek.
UWAGA:

Ww. osoby powinny posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia poszczególnych funkcji, pod warunkiem posiadania wymaganych uprawnień i doświadczenia.
Osoby sprawujące opisane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie muszą, także w okresie realizacji zamówienia, należeć do właściwej izby samorządu zawodowego.
2.Korzystanie z zasobów podmiotu trzeciego.

1) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca może polegać na potencjale podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach opisanych w art. 118–123 ustawy Pzp. Podmiot, na potencjał którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz. U. z 2025 r. poz. 514 ).
2) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania  ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

4) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie                          z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

5) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby musi potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności: 
·  zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

·  sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

·  czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
3.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia :
1)  wspólnie muszą wykazać, że razem spełniają warunki udziału w postępowaniu,

2)  w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia 
z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz. U. z 2025 r. poz. 514 ),
3)  ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,

4)  muszą ustanowić pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną lub kopię potwierdzona przez notariusza,

5)  przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana  jako najkorzystniejsza, Zamawiający wezwie do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców,

6) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek dołączyć do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikać, jakie usługi lub roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy,

7) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane,
8) przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
9) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą posługiwać się wspólnym certyfikatem w zakresie certyfikacji zdolności wykonawców. 
10) Wspólny certyfikat zdolności wykonawcy może zostać wykorzystany wyłącznie przez wykonawców, którym wspólnie udzielono certyfikacji, i wyłącznie w przypadku, gdy ci sami wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. 
11) Wspólny certyfikat zdolności wykonawcy potwierdza spełnianie warunku udziału w postępowaniu wyłącznie w zakresie zdolności objętych certyfikacją. 
12) Jeżeli wspólny certyfikat zdolności wykonawcy nie obejmuje całości warunku udziału w postępowaniu wymaganego w SWZ, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykażą spełnianie warunku w pozostałym zakresie przez złożenie odpowiednich podmiotowych środków dowodowych na wezwanie Zamawiającego. 
13) W zakresie niepodlegania wykluczeniu każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykazuje brak podstaw wykluczenia odrębnie, przez powołanie się na własny certyfikat niepodlegania wykluczeniu albo przez złożenie podmiotowych środków dowodowych wymaganych w SWZ. 
14) Oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niezależnie od posługiwania się certyfikatem. 
4.Wykonawcy pochodzący z państw trzecich.

1) Zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 9 lipca 2025 r.  o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi ( Dz. U. z 2025 r. poz. 1165 ), w zakresie objętym Porozumieniem Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych lub innymi umowami międzynarodowymi gwarantującymi na zasadzie wzajemności i równości dostęp do rynku zamówień publicznych, których stroną jest Unia Europejska, zamawiający zapewnia wykonawcom pochodzącym z państw trzecich będących stronami tego porozumienia lub tych umów międzynarodowych oraz robotom budowlanym, dostawom i usługom pochodzącym z tych państw takie samo traktowanie jak traktowanie wykonawców pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz robót budowlanych, dostaw i usług pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej.
2) Zamawiający informuje, że:
· o udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się wykonawcy z „państw trzecich niebędących stronami umów międzynarodowych”;

·  o udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się wykonawcy wspólnie z wykonawcami pochodzącymi z „państw trzecich niebędących stronami umów międzynarodowych”;

· wykonawcy nie mogą polegać na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, o których mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, pochodzących z „państw trzecich niebędących stronami umów międzynarodowych”;

· wykonawcy nie mogą powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcom pochodzącym z „państw trzecich niebędących stronami umów międzynarodowych”;

· podwykonawcy nie mogą powierzyć wykonania części zamówienia dalszym podwykonawcom pochodzącym z „państw trzecich niebędących stronami umów międzynarodowych”.

Rozdział VII – Podstawy wykluczenia

1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 4.

2. Przesłanki wykluczenia, o których mowa w art.108 ust. 1 ustawy Pzp:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a)  udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c)  o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, lub w art.54 ust.1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, 
o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e)  o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. 2025 poz. 621), 

g)  przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. 
o skutkach  powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

 6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3. Przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury
4. W okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

1)  naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne,
2)  wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania lub zamawiającym,
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a)  zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

b) zreorganizował personel,

c)  wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

e)  wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

4) Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wykluczy wykonawcę.
5. Zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U 2025 poz. 514) zwanej dalej „ustawą” w związku z art. 1 pkt. 3) ustawy:

5.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy: 

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 644) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2026 poz. 522 ze zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 

5.2 Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1 ustawy.

5.3 W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie ust. 1 ustawy, zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy, nie zaprasza go do złożenia oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji, a także nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

5.4 Kontrola udzielania zamówień publicznych w zakresie zgodności z ust. 1 ustawy jest wykonywana zgodnie z art. 596 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. 

5.5. Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie rozumie się odpowiednio złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, złożenie oferty, przystąpienie do negocjacji lub złożenie pracy konkursowej

5.6. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie ust. 1 ustawy, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podlegają karze pieniężnej. 

5.7. Karę pieniężną, o której mowa w art. 7 ust. 6 ustawy, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.

5.8. Wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w ust. 6, stanowią dochód budżetu państwa.

5.9. Przepisy ust. 1–8 stosuje się do postępowania zmierzającego do udzielenia zamówienia publicznego oraz konkursów o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych lub z wyłączeniem stosowania tej ustawy.”
Rozdział VIII – Wykaz podmiotowych środków dowodowych 

oraz wykaz dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą
11. Podmiotowe środki dowodowe (aktualne na dzień złożenia) składane na wezwanie Zamawiającego (zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp ) przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,   w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni.

1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych :

a)  odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
b) oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej (wg załącznika Nr 3 do SWZ).

Zamawiający żąda od wykonawcy, który na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych 
w pkt 1 ppkt 1 lit. a) i b),

c)  oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, 
o którym mowa w art. 125 ustawy Prawo zamówień publicznych  (wzór stanowi  załącznik Nr 8 do SWZ ).

2)  W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, sytuacji finansowej, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:

a)  wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz 
z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (wg załącznika Nr 4 do SWZ),
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg załącznika Nr 5 do SWZ),
c)  informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
d) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej ubezpieczenia.
1.1 Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

1.2 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

1.3 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1 ppkt 1 lit. a), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. 

1.4 Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 ppkt 1 lit. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

12. Dokumenty składane wraz z ofertą

1) Formularz ofertowy (wzór określa załącznik Nr 1 do SWZ). Formularz musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale VI i VII SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w pkt. 1.

Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub 
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.

Wzór oświadczenia określa załącznik Nr 2 do SWZ.
Oświadczenie składają odrębnie:

·  wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu,
·  podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy.
3)  Pełnomocnictwo - gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 
z którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia; powinno zawierać: nazwę postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie 
o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.
Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. 
4)  Zobowiązanie podmiotu (jeżeli dotyczy) udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a)  zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
c)  czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących   kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje  usługi, których wskazane zdolności dotyczą,
Wzór zobowiązania określa załącznik Nr 7 do SWZ.

Zobowiązanie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

5)  Wadium - w poręczeniach lub gwarancjach powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie, w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, 
tj. oryginału dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez jego wystawcę. Zamawiający zaleca załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego .
6)  Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy) – w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 85). Dokument musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikać, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy  (wzór stanowi załącznik Nr 9 do SWZ).
8) kosztorys ofertowy uproszczony zał. w wersji PDF, który będzie zawierał:

a) stronę tytułową zawierającą: narzuty, wartość roboczogodziny w ujęciu brutto, wartość kosztorysu (netto i/lub brutto),

b) liczbę porządkową,

c) opis (obliczenia) pozycji kosztorysowanych robót,

d)  wartość za pozycję,

e) podsumowanie kosztorysu,

f) cenę jednostkową pozycji oraz ilość.

Kosztorys winien być wykonany na podstawie szacunkowej ilości robót.

13. Uzupełnienia lub wyjaśnienia podmiotowych środków dowodowych.

1)  Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:

·  oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na jej złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub
·  zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

2)  Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.

3)  Jeżeli złożone przez wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2, lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
14. Certyfikacja

Wykonawca może, zamiast odpowiednich podmiotowych środków dowodowych wskazanych w niniejszej SWZ, złożyć albo powołać się na certyfikat ( o którym mowa w art. 124 ust. 2 ustawy Pzp ) w zakresie certyfikacji niepodlegania wykluczeniu lub certyfikacji zdolności wykonawcy. 
Certyfikat wywołuje skutek wyłącznie w zakresie, w jakim potwierdza brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu wymaganych przez Zamawiającego w niniejszej SWZ. 
W zakresie objętym ważnym certyfikatem Zamawiający nie będzie żądał od wykonawcy innych podmiotowych środków dowodowych, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w ustawie Pzp oraz ustawie o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych, w szczególności: 
· okoliczności nieobjętych certyfikatem; 
· obowiązku złożenia oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; 
· zawieszenia albo utraty ważności certyfikacji; 
· konieczności udostępnienia danych niejawnych lub nieogólnodostępnych w bazie certyfikacji (art. 31 ust. 6 uoc). 
2) Jeżeli Wykonawca wskaże, że posługuje się certyfikatem, Zamawiający w pierwszej kolejności zweryfikuje ważność i zakres certyfikatu w bazie certyfikacji wykonawców zamówień publicznych. 

3) Jeżeli certyfikat nie obejmuje wszystkich podstaw wykluczenia lub warunków udziału w postępowaniu wymaganych w SWZ, wykonawca wykazuje pozostałe okoliczności przez złożenie odpowiednich podmiotowych środków dowodowych na wezwanie Zamawiającego. 

4) Jeżeli wykonawca wskazał, że będzie posługiwał się certyfikatem, ale nie podał danych umożliwiających jego jednoznaczną identyfikację, Zamawiający wezwie wykonawcę do złożenia podmiotowych środków dowodowych na zasadach ogólnych. Po wezwaniu wykonawca może powołać się na certyfikat, podając dane jednoznacznie identyfikujące certyfikat. 

5) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jednoznaczne wskazanie zakresu, w jakim posługuje się certyfikatem. Jeżeli z oświadczenia wykonawcy, certyfikatu albo danych ujawnionych w bazie certyfikacji nie wynika, że certyfikat obejmuje daną podstawę wykluczenia lub dany warunek udziału w postępowaniu, Zamawiający wezwie w tym zakresie do złożenia podmiotowych środków dowodowych. 

Rozdział IX – Wymagania dotyczące wadium

1. Wykonawca przystępujący do postępowania  jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert,  wnieść wadium w kwocie: 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). 
2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 22.09.2026 r.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:
Chrobry Głogów S.A. 

Erste Bank Polska
Nr konta: 46 1090 2112 0000 0001 6060 0277
Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).

5. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:

·  nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym 
w gwarancji lub poręczeniu musi być Gmina Miejska Gogów.
· określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,

· kwotę gwarancji/poręczenia,

· termin ważności gwarancji/poręczenia,

· zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6. W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.

7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.

8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
9. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 2 ustawy Pzp, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX.

Rozdział X – Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim, złożona w postaci elektronicznej oraz podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym pod rygorem nieważności. Złożenie oferty wymaga od wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania na Platformie w sposób opisany w rozdziale II część II SWZ.
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostaną odrzucone.

3. Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, wskazanymi w rozdziale  VIII SWZ.

4. Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę.
5. Wraz z przekazaniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest zastrzec w ofercie, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny zostać załączone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Dokument zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa".

Rozdział XI – Sposób oraz termin składania ofert, termin otwarcia ofert, termin związania ofertą

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24.08.2026 r. do godz. 10.00
2.  Sposób składania ofert: za pośrednictwem platformy.  
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.08.2026r. o godz. 11.00 poprzez odszyfrowanie ofert wczytanych na platformie.
4. Zamawiający:
1) udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (najpóźniej przed otwarciem ofert),
2) udostępni niezwłocznie po otwarciu ofert, na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej bądź miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach;
5. Wykonawca pozostaje związany ofertą do 22.09.2026r.; bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
6. W przypadku awarii platformy, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym w pkt. 3, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
7. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
8. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 5, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
9. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 8, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
10. W przypadku, gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
Rozdział XII – Badanie ofert

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz 
z uwzględnieniem pkt. 2 dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści (wyłączeniem negocjacji, o których mowa w rozdziale III pkt 3 SWZ ).
2. Zamawiający poprawi w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

‒
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 2 ppkt 3, Zamawiający wyznaczy wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie sposobu jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.
4. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie 
w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi 
w SWZ lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub ich istotnych części składowych.
5. W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od:
1)  wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, 
o których mowa w pkt. 4, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia,
2)  wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 4.

6. Wyjaśnienia, o których mowa w pkt. 5, mogą dotyczyć w szczególności:

1)  zarządzania procesem produkcji, świadczonych usług lub metody budowy,
2)  wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych warunków dostaw, usług albo związanych z realizacją robót budowlanych,
3)  oryginalności dostaw, usług lub robót budowlanych oferowanych przez wykonawcę,
4)  zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę pracę (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1733) lub przepisów odrębnych właściwych dla spraw, z którymi związane jest realizowane zamówienie,
5)  zgodności z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
6)  zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, obowiązującymi w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie,
7)  zgodności z przepisami dotyczącymi z zakresu ochrony środowiska,
8)  wypełniania obowiązków związanych z powierzeniem wykonania części zamówienia podwykonawcy.
7. W przypadku zamówień na roboty budowlane Zamawiający jest obowiązany żądać wyjaśnień, o których mowa w pkt. 4, co najmniej w zakresie określonym w pkt 6 ppkt 4 
i 6.
8. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy.
9. Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną, podlega oferta wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają rażąco niskiej ceny lub kosztu tej oferty.
Rozdział XIII – Sposób obliczenia ceny
1. W celu obliczenia ceny oferty wykonawca wypełnia formularz ofertowy, stanowiący załącznik Nr 1 do SWZ
2. Cenę oferty należy obliczyć jako ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniając zakres zamówienia określony w dokumentacji zamówienia a także wszystkie przewidywane koszty kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia, wymagania SWZ oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej 
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę, który musi przewidzieć wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę zamówienia.
3. Cena oferty (ryczałt) musi obejmować koszty wykonania robót bezpośrednio wynikających z dokumentów, jak w pkt. 2, opisane w Rozdziale IV SWZ dla każdego z etapów oraz wszelkie inne koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym m.in.:
1) koszty składowania i utylizacji materiałów pochodzących z robót,

2) organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy, zabezpieczenie terenu prowadzonych prac zgodnie z odnośnymi przepisami bhp i p.poż., tymczasowe obiekty i urządzenia związane z terenem prowadzonych robót i terenem budowy, które uzna za konieczne przy realizacji Przedmiotu Umowy oraz ponosił będzie koszty ich utrzymania i konserwacji,
3) koszty wykonania przyłączy i liczników mediów wykorzystywanych do budowy, tj. m.in. doprowadzenia energii elektrycznej dla potrzeb socjalnych i budowy, według uzyskanych własnym staraniem warunków z Rejonu Dystrybucji Energii Elektrycznej lub będzie korzystał (w przypadku takiej możliwości) z energii elektrycznej z instalacji Zamawiającego zlokalizowanej na terenie obiektu/robót, a także będzie ponosił koszty jej zużycia, zaopatrzenia w wodę dla celów budowy i socjalnych lub będzie korzystał 
z wody na terenie obiektu oraz będzie ponosił koszty jej zużycia,
4) wszelkie koszty związane z likwidacją ewentualnych kolizji elektroenergetycznych 
i innych, w tym także m.in. koszty wyłączeń sieci energii elektrycznej, koszty nadzorów prowadzonych przez uprawnionych pracowników właścicieli sieci, a także innych ewentualnych kolizji,
5) koszty doprowadzenia terenu do stanu poprzedniego, likwidacji zaplecza budowy, 
a także koszty przeprowadzenia wszelkich pomiarów i badań,

6) koszty przywrócenia terenu/dróg do stanu pierwotnego, 
7) koszty wykonania dokumentacji powykonawczej i powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie/skutecznego zawiadomienia/zgłoszenia zakończenia robót/budowy w PINB,
8) koszty opracowania operatu kolaudacyjnego,
9) uregulowanie opłat i kosztów nadzoru budowy i odbioru elementów przedmiotu zamówienia,

10) koszty odszkodowań za szkody wyrządzone podczas prowadzonych robót budowlanych,

11) koszty wszystkich innych następujących po sobie czynności, niezbędnych dla zapewnienia zgodności wykonania tych robót z dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w szczególności w STWiORB oraz we wszelkich innych częściach SWZ z dokumentami zamówienia, a także z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną. Jeżeli w opisie pozycji  robót nie uwzględniono pewnych czynności czy robót tymczasowych związanych z wykonaniem danej roboty budowlanej (np. roboty przygotowawcze, porządkowe, w tym uporządkowanie terenu budowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy), a w szczególności kosztów związanych z oznakowaniem terenu prowadzonych robót, wykonaniem 
i utrzymaniem oświetlenia i ogrodzenia terenu budowy oraz zapewnieniem ochrony znajdującego się na nim mienia oraz warunków bezpieczeństwa,  koszty zajęcia pasa drogowego (jeżeli będą wymagane), wykonywania obiektów prowizorycznych, odwodnienia terenu i wszelkich innych prac pomocniczych na terenu budowy i na stanowiskach roboczych, Zamawiający uzna, że koszty te są zawarte w kosztach pośrednich.

12) koszty czasowego zajęcia gruntów nienależących do Zamawiającego oraz koszty, opłaty i odszkodowania z tym związane,

13) Koszty zapewnienia nadzoru archeologicznego i konserwatorskiego oraz wykonania czynności, prac i warunków wynikających z decyzji i pozwoleń wydanych przez DWKZ w tym w szczególności pozwolenia na wykonanie badań i pozwolenia na prowadzenie robót oraz innych decyzji, porozumień, uzgodnień niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia (jeżeli będą wymagane),
14) Koszty usuwania niewybuchów, niewypałów lub innych materiałów, urządzeń, instalacji itp. znalezionych na terenie budowy podczas prowadzenia robót,
15) Wszelkie koszty i opłaty wynikające z opracowania dokumentacji projektowej, w tym 
w szczególności pozyskania materiałów, w tym mapy do celów projektowych, opinii, uzgodnień, dojazdów, opłat itp. oraz wypełnienie warunków zawartych 
w uzgodnieniach będących w składzie projektu budowlanego/ wykonawczego/ technicznego.
4. Rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Jeden grosz jest najmniejszą jednostką monetarną w systemie pieniężnym RP 
i nie jest możliwe wyliczenie ceny końcowej, jeśli komponenty ceny (ceny jednostkowe) są określone za pomocą wielkości mniejszych niż 1 grosz.  Wartości kwotowe ujęte jako wielkości matematyczne znajdujące się na trzecim i kolejnym miejscu po przecinku, w odniesieniu do nieistniejącej wielkości w polskim systemie monetarnym powodują, że tak wyrażona cena usługi dla powszechnego obrotu gospodarczego jest niemożliwa do wypłacenia. Ceny jednostkowe, stanowiące podstawę do obliczenia ceny oferty, muszą być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli oferta będzie zawierała ceny jednostkowe wyrażone, jako wielkości matematyczne znajdujące się na trzecim 
i kolejnym miejscu po przecinku, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy Pzp.
5. Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę podatku VAT zgodnie z obowiązującymi na dzień składania ofert przepisami.
6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7.  Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp, jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025r. poz. 775 ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 
W takiej sytuacji wykonawca ma obowiązek:

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania 
u zamawiającego obowiązku podatkowego,
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego,
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku,
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
Rozdział XIV – Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert, wybór oferty najkorzystniejszej
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów.
1.1 Cena wykonania robót ( C ) – 80 %  
C = [C min / C bad] x 80
gdzie:

C - liczba punktów za cenę 
C min - najniższa cena ofertowa

C bad - cena oferty badanej

    1.2 Okres gwarancji i rękojmi ( G ) – 20%

gdzie:

Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego nie może być krótszy niż 60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu częściowego każdego z etapów lub końcowego odbioru przedmiotu umowy (za wyjątkiem wymaganej 120 miesięcznej gwarancji na oświetlenie LED). Za zaoferowanie tego okresu Wykonawca otrzyma 0 punktów w tym kryterium. 

Maksymalny okres gwarancji wynosi 72 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu częściowego każdego z etapów lub końcowego odbioru przedmiotu umowy. Za zaoferowanie tego okresu Wykonawca otrzyma 20 punktów w tym kryterium. Zaoferowanie dłuższego okresu gwarancji niż 72 miesiące liczone będzie, jak dla 72 miesięcy.

W przypadku, kiedy wykonawca zaoferuje okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia krótszy niż 60 miesięcy, Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy jako niezgodną z treścią SWZ.
Oceną oferty będzie suma punktów uzyskana za wszystkie kryteria:

P = C + G 
Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

2. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.
1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty  Zamawiający informuje równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

a)  wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone

–
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

2) Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 1, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
3) Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt 1, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.
4) Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym 
w dokumentach zamówienia.
5) Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
6) W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt 5, Zamawiający zwróci się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
7) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
8) Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
9) Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru oferty, w sposób o którym mowa w pkt 6 lub 7, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

Rozdział XV - Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający poinformuje wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu i terminie zawarcia umowy.

2. Wykonawca  w terminie nie krótszym niż 5 dni od daty otrzymania informacji o ofercie najwyżej ocenionej:

1) poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na wezwanie Zamawiającego,

2) przedstawi aktualne dokumenty potwierdzające, że wymienione w wykazie  osoby posiadają wymagane uprawnienia budowlane oraz zaświadczenie o przynależności do izby.

3. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga, aby umowa konsorcjum:
1) określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała jednego 
z członków konsorcjum – głównego partnera (Lidera) do koordynowania czynności związanych z realizacją umowy,

2) stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej partnerów konsorcjum, za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia,

3) oznaczała czas trwania konsorcjum obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, 

4) określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia, 

5) wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek 
z jego członków do czasu wykonania zamówienia,

6) określała sposób współdziałania podmiotów,

7) określała szczegółowy podział czynności do wykonania przez poszczególnych partnerów konsorcjum,
8) określała szczegółowe zasady rozliczania się pomiędzy partnerami konsorcjum za wykonywanie przedmiotu zamówienia (wyklucza się płatności przez Zamawiającego dla każdego z partnerów z osobna – wystawcą faktury ma być pełnomocnik konsorcjum ).
Rozdział XVI – Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

2. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto. Należną kwotę zabezpieczenia wykonawca zobowiązany będzie wnieść w całości przed zawarciem umowy.

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach SKOK, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach określonych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, jeżeli oferta została złożona przez wykonawcę lub wspólnie przez kilku wykonawców, gwarancja musi być złożona w oryginale oraz zawierać następujące informacje:

1) nazwę i adres Zamawiającego (Beneficjenta),

2) nazwę zadania objętego zabezpieczeniem z tytułu niewykonania lub należytego wykonania umowy,

3) nazwę i adres wykonawcy, a w przypadku złożenia oferty wspólnej wykaz wszystkich wykonawców wspólnie składających ofertę;

4) że gwarant zapłaci nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze wezwanie Zamawiającego kwotę zabezpieczenia, 
5) dokonanie zapłaty w terminie maks. 30 dni kalendarzowych,  od otrzymania pierwszego pisemnego żądania zapłaty, właściwie podpisanego pisemnego oświadczenia, że wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał swoje zobowiązania wynikające z umowy,
6) terminy ważności gwarancji i kwoty, jak to wynika z treści pkt 10 i 11 niniejszego rozdziału, na okres odpowiedzialności za wykonanie zamówienia oraz na okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi,

7) spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień gwarancji rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego (preferowane),

8) gwarancja jest nieprzenośna.

6. Niedopuszczalnym jest w gwarancji żądanie pisemnego potwierdzenia przez zobowiązanego (wykonawcę) bezsporności roszczeń.

7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

8. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, to Zamawiający przechowa je na rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

9. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 3.

10. Zamawiający zwróci 70% wniesionego zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego wszystkich robót za należycie wykonane.

11. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi wynosić będzie 30% wysokości zabezpieczenia. 

12. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w formie niepieniężnej, wymaganym jest aby wykonawca ustanowił zabezpieczenie w jednym dokumencie gwarancyjnym następująco (zabezpieczenie redukowalne):

1) kwota zabezpieczenia ma być podzielona na dwie części:

a) pierwsza część w wysokości 70 % kwoty wymienionej w pkt 2 na okres od dnia zawarcia umowy do zakończenia robót, protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy,
b) druga część w wysokości 30 %  kwoty wymienionej w pkt 2 na okres od dnia zawarcia umowy do końca okresu odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót tj. odbioru ostatecznego,

c) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy podlega częściowemu zwrotowi po odbiorze poszczególnych etapów zamówienia. Zwrot następuje proporcjonalnie do wartości prawidłowo wykonanych i odebranych etapów, przy czym Zamawiający pozostawia zabezpieczenie odpowiadające wartości robót niewykonanych oraz część pozostawianą na okres rękojmi.

2) w przypadku dokonania zmiany terminu wykonania zamówienia, wykonawca będzie zobowiązany do przedłużenia ważności odpowiednich części zabezpieczenia o okres, o jaki przedłużono termin wykonania zamówienia,

3) w przypadku nie wykonania czynności przewidzianych w ppkt 2 Zamawiający będzie uprawniony do zatrzymania należnego wykonawcy wynagrodzenia do czasu wykonania uzupełnienia ważności jak w ppkt 2.

13. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego 
w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający samodzielnie bez konieczności powiadomienia wykonawcy zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 
14. Wypłata, o której mowa w pkt 13 następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
Rozdział XVII – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy

1. Projektowane postanowienia umowy określa załącznik Nr 6 do SWZ. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy.
2. Zamawiający przewiduje zmiany umowy. Zmiany zostały zawarte we wzorze umowy Zał. 
Nr 6 do SWZ.
Rozdział XVIII - Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).

Rozdział XIX -  Ochrona danych osobowych zebranych przez zamawiającego 
w toku postępowania

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119   z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

· administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Chrobry Głogów S.A. z siedzibą przy ul. Rudnowskiej 17 b, 67 – 200 Głogów, adres e-mail: sekretariat@chrobry-glogow.pl, tel. +48 76 835 61 93; 
· W jest Chrobry Głogów S.A. został wyznaczony inspektor ochrony danych osobowych   tel. +48 509 737 586, e-mail: iod@chrobry-glogow.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP-1/2026 w trybie podstawowym ;
· odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

·  osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 793), dalej „ustawa Pzp”;

· osoby upoważnione przez Chrobry Głogów S.A., które muszą mieć dostęp do danych,

· podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych (np. Instytucja Zarządzająca, Instytucja Wdrażająca)

· podmioty, które przetwarzają Pani/ Pana dane osobowe w imieniu Zamawiającego na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) jak i dostawcy usług wspierających działania Zamawiającego:

· organy administracji publicznej (jeżeli wynika to z przepisu prawa, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego);

· Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

· obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  
· w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
· posiada Pani/Pan:

· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  

· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
· nie przysługuje Pani/Panu:
· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 
ust. 1 lit. c RODO. 
· W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art.15 ust.1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postepowania 
o udzielenie zamówienia publicznego.

· Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art.18 ust.1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
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