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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
	Nazwa zamówienia:
	Budowa kładki na rz. Raba wraz z budową i rozbudową ścieżek rowerowych w m. Myślenice

	Numer referencyjny:
	BZP/271/80/2026



	WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ


Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026r. poz. 793), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
1. W dokumentacji zamieszczonej na stronie znajduje się jedynie strona tytułowa załącznika 10 do PFU - WER I PRZEDMIAR . Prosimy o uzupełnienie całości dokumentu.
Odp. Załączniki nr 10 do PFU - WER I PRZEDMIAR stanowią elementy określenia i kalkulacji wartości zamówienia i nie podlegają udostępnieniu na tym etapie postępowania.
2. W SWZ pkt 7 7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA znajduje się informacja: "Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 30 listopada 2028r. Zamawiający określił termin wykonania zamówienia do dnia 15 grudnia 2026 r. z uwagi na rygorystyczne warunki finansowania inwestycji". Prosimy o sprostowanie daty 15 grudnia 2026 r na 15 grudnia 2028 r.
Odp. Termin wykonania to zgodnie z SWZ 30.11.2028 r. ponieważ inwestycja musi być rozliczona do 31.12.2028 r.
W imieniu Zamawiającego Bogdan Pacek 
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