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NIP: 536-17-58-264, REGON: 013270577
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[bookmark: _Hlk226619107]„Przebudowa i modernizacja dróg na terenie gminy Wieliszew w podziale na 10 części”
Nr postępowania: ZZP.271.1.28.2026.AZ


Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych
na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.)


Zatwierdził:

Z up. Wójta
Z-ca Wójta Gminy
Dariusz Stanisław Kokoszka

WIELISZEW, sierpień 2026 r.
Specyfikacja Warunków Zamówienia zwana jest dalej „SWZ” lub „Specyfikacją” zawiera: 

Tom I:	INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI
Rozdział 1	Instrukcja dla Wykonawców (IDW):
Rozdział 2	Formularze dotyczące Oferty:
[bookmark: _Hlk107469923]Formularz 2.1. Formularz „Oferta” 
Formularz 2.2. Wykaz płatności – tabela wartości elementów zryczałtowanych dla Części 1-10
Rozdział 3	Formularze dotyczące wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania /spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
Formularz 3.1.	Wzór oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 
Formularz 3.1a.	Wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
Formularz 3.2. 	Propozycja treści zobowiązania podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia;
Formularz 3.3.	Propozycja treści oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp;
Formularz 3.4.	Propozycja treści oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego;
Formularz 3.5.	Wzór - Wykaz robót budowlanych.

Tom II	PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
Rozdział 1	Projektowane postanowienia umowy (PPU)

[bookmark: _Hlk70343800]Tom III 	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
[bookmark: _Hlk137190833]	Dokumentacja projektowa, przedmiary robót - oddzielny plik

Tom I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
Rozdział 1
Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

1.	ZAMAWIAJĄCY
	Gmina Wieliszew
· adres: ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 1, 05-135 Wieliszew
· TEL.+48 22 782 27 32, FAX. +48 22 782 27 22
· REGON:013270577, NIP:536-17-58-264
· e-mail: gmina@wieliszew.pl
· adres strony internetowej: www.wieliszew.pl

2. 	STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA
2.1.	Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
 https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a4958be3-5002-4b28-b508-b809a06b496a 
– na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
Adres poczty elektronicznej: zzp@wieliszew.pl

3. 	OZNACZENIE POSTĘPOWANIA
3.1.	Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 
ZZP.271.1.28.2026.AZ
We wszelkich kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy winni powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

4. 	TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
4.1.	Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji przewidzianym w art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych[footnoteRef:2] zwanej dalej „ustawą Pzp”.  [2:  Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.)] 

4.2.	Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji.
5. 	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Zamówienie jest przewidziane do finansowania ze środków będących w dyspozycji Gminy Wieliszew.
6. 	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
6.1.	Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i modernizacja dróg na terenie gminy Wieliszew w podziale na 10 części:
[bookmark: _Hlk103944940]
Część 1 - Modernizacja ulicy Sosnowej w Poddębiu;

Część 2 - Modernizacja ul. Długiej w Michałowie-Reginowie na odcinku od ul. Głównej do ulicy bez nazwy;

Część 3 - Modernizacja drogi gminnej ul Spokojnej i w części ul. Rozwojowej wraz z modernizacją oświetlenia na ul. Spokojnej;

Część 4 - Modernizacja chodnika na ul. Polnej w Olszewnicy Starej;

Część 5 - Modernizacja ul. Szkolnej na odcinku od ul. Spokojnej do ulicy Kościelnej w Skrzeszewie;

Część 6 - Modernizacja ul. Długiej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Jasnej;

Część 7 - Modernizacja ul. Leśnej w Wieliszewie;

Część 8 - Przebudowa chodników na dwóch osiedlach w Wieliszewie przy ul. Modlińskiej i osiedlu 600-lecia;

Część 9 - Modernizacja ul. Kolejowej w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Leśnej do Kościelnej;

Część 10 - Modernizacja ul. Słowackiego w zakresie przebudowy nawierzchni na odcinku od posesji nr 5 do połączenia z ul. Janiny.

Zakres zamówienia dla Części 1-10 został szczegółowo opisany w Tomie III SWZ.
6.1.1.	CPV (Wspólny Słownik Zamówień):
Główny przedmiot:
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
Dodatkowe przedmioty:
45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg
45233160-8 Ścieżki i drogi piesze
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

Zakres został szczegółowo opisany w przedmiarze robót będącym załącznikiem do SWZ.
6.1.2.	Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie Prawo budowlane[footnoteRef:3], ustawie Kodeks cywilny[footnoteRef:4], ustawie Prawo zamówień publicznych[footnoteRef:5]. [3:  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.)]  [4:  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 z późn. zm.)]  [5:  Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.)] 

6.2.	Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Tomie II-III SWZ. 
6.3. 	Zamawiający nie przewiduje:
1) odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub
2) sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego. 
6.4.	Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań. 
6.5.	Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.
6.6. 	Wymagania w zakresie zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy.
6.6.1. Wykonawca zobowiązany jest zatrudniać na podstawie umowy o pracę przez cały okres realizacji przedmiotu umowy osoby wykonujące bezpośrednio roboty przy realizacji przedmiotu zamówienia obejmujące roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, brukarskie, budowlane, drogowe, wykonanie elementów stałej organizacji ruchu oraz prace porządkowe, a także elektryczne – dotyczy cz. III jeżeli wykonywane przez nie czynności polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2025 r. poz. 277 z późn. zm.).
6.6.2. Szczegółowe wymagania w zakresie zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy, w tym: sposobu weryfikacji zatrudnienia tych osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy (Tom II SWZ)
7. 	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
w zakresie Części 1,2 i 9 – 3 miesiące od dnia podpisania umowy;
w zakresie Części 3 i 8 - 9 miesięcy od podpisania umowy;
w zakresie Części 4,5,6,7 i 10 – 6 miesięcy od podpisania umowy.
8. 	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
8.1.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
8.2.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) 	zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
  Nie dotyczy
2)	uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
  Nie dotyczy		
3)	sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
	Nie dotyczy
4)	zdolności technicznej lub zawodowej:
a)	dotyczącej Wykonawcy:

w zakresie Części 1-10 

[bookmark: _Hlk201063810][bookmark: _Hlk70335420][bookmark: _Hlk204676449]Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem polegającym na wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwa zadania, których przedmiotem była budowa/ przebudowa drogi o wartości nie mniejszej niż:
- 150 000,00 zł brutto każda – w przypadku realizacji Części IX zamówienia;
- 200 000,00 zł brutto każda – w przypadku realizacji Części I, V, VI, VII, VIII, i X zamówienia;
- 500 000,00 zł brutto każda – w przypadku realizacji Części II zamówienia;
- 800 000,00 zł brutto każda – w przypadku realizacji Części III i IV zamówienia, przy czym w przypadku realizacji Części III wykazana robota musi obejmować również budowę oświetlenia drogowego.

b) 	dotyczącej osób:
	
w zakresie Części 1 - 10

  Nie dotyczy

8.2.1.	W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunków, o których mowa w pkt 8.2.4.a) IDW, Wykonawcy wykazują łącznie.

8.3.	W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
8.4.	Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
8.5.    Zamawiający określając warunki udziału w postępowaniu w zakresie, o którym mowa w pkt. 8.2. ppkt. 4) lit a i b IDW, nie zastosował poziomów zdolności określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2025 r. o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1235), ponieważ nie zostały one określone dla przedmiotu zamówienia.”
9. 	PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW
9.1.	Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa:
1) w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;
2) w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego[footnoteRef:6]. [6:  Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 514)] 

9.2.	Wykluczenie Wykonawcy następuje na odpowiedni okres wskazany w  art. 111 ustawy Pzp.
9.3.	Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawiania szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania lub Zamawiającym;
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy,
b) zreorganizował personel,
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
9.4.	Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 9.3. IDW, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 9.3. IDW, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.
9.5.	Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
10. 	PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE
10.1.	Zamawiający będzie żądał podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
10.2.	Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp nie jest podmiotowym środkiem dowodowym i stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
10.3.	Oświadczenie, o którym mowa w pkt 10.2. IDW Wykonawca zobowiązany jest złożyć, zgodnie ze wzorem, który stanowi Formularz 3.1 na zasadach określonych w pkt. 14 IDW. 
10.4.	Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.
10.5.	Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
10.6.	Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
10.7. 	W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca składa: oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
10.8. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu Wykonawca składa: 
1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,
1. dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty,
10.9. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w pkt. 10.7. IDW lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów. 
10.10. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli  może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 10.2. IDW, dane umożliwiające dostęp do tych środków. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych.
10.11. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki (poprzez podanie numeru referencyjnego postępowania lub nazwy postępowania) oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 
10.12.  Wykonawca zamiast odpowiednich podmiotowych środków dowodowych może złożyć certyfikat, potwierdzający udzielenie certyfikacji wykonawców zamówień publicznych odpowiednio w zakresie, o którym mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 11 września 2025 r. o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1235)”
11. 	UDOSTĘPNIENIE ZASOBÓW
11.1.	Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, w zakresie zastrzeżonym w pkt. 6.4. IDW.
11.2. 	W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
11.3. 	Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 
11.4. 	Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 11.3 IDW, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
11.5. 	Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostepniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziany względem wykonawcy. 
11.6. 	Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
11.7.	Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a)	zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo
b)	wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
11.8.	Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składnia ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 
11.9.	Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia oświadczenie, o którym mowa w pkt. 10.2. IDW podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby zgodnie ze wzorem, który stanowi 
Formularz 3.1a.   
Oświadczenia podmiotów udostępniających zasoby powinny być złożone w formie elektronicznej, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym  w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 273 ust. 1 ustawy Pzp. Należy je przesłać zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 14 IDW.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunki udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 10.2. IDW.

12. 	PODWYKONAWSTWO 
12.1. 	Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę nazw ewentualnych podwykonawców.
12.1. Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w Tomie II SWZ.

13. 	INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
13.1.	Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
13.2.	W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie:
1) art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;
2) art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
 	natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 8.2.1. IDW.
13.3.	W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 10.2 IDW składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.	
13.4.	W przypadku, gdy spełnienie warunku opisanego:
w pkt. 8.2.4)a) IDW wykonawcy wykazują poprzez poleganie na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane
· wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia  oświadczają, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
13.5. 	W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 10 IDW, przy czym:
1) podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 10.8. IDW składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 8.2 IDW.
2) podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 10.7. IDW składa każdy z nich.

14. 	SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
14.1. 	W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl 
14.2. 	Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
14.3.	Zamawiający wyznacza następującą osobę do kontaktu z Wykonawcami: Pan Piotr Roze, tel. 22 782 18 80, e-mail: zzp@wieliszew.pl 
14.4.	Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a4958be3-5002-4b28-b508-b809a06b496a 
Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
14.5.	Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-a4958be3-5002-4b28-b508-b809a06b496a 
14.6.	Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. 
14.7.	Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania. 
14.8.	Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych. 
14.9.	Dokumenty elektroniczne[footnoteRef:7], o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. [7:  Wykaz poszczególnych dokumentów i oświadczeń składanych w postępowaniu oraz ich forma, sposób sporządzania i przekazywania zostały określone przez Zamawiającego w pkt. 16.13. i 16.15. SWZ.] 

W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania. 
14.10.	Informacje, oświadczenia lub dokumenty[footnoteRef:8], inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:  [8:  Wykaz poszczególnych informacji, dokumentów i oświadczeń składanych w postępowaniu oraz ich forma, sposób sporządzania i przekazywania zostały określone przez Zamawiającego w pkt 16.13. i 16.15. SWZ.] 

1. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub 
1. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”). 
14.11.	Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji[footnoteRef:9] Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.  [9:  Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655)] 

14.12.	Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym[footnoteRef:10] lub podpisem osobistym[footnoteRef:11], mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). [10:  Opatrzenie podpisem zaufanym dopuszczalne jest w postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne.]  [11:  Opatrzenie podpisem osobistym dopuszczalne jest w postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne.] 

14.13.	Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia  oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia[footnoteRef:12] wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.  [12:  Dotyczy w szczególności SWZ.] 

14.14.Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”. 
14.15.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). 
14.16.Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. 
14.17.W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”. 
14.18.W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zzp@wieliszew.pl (nie dotyczy składania ofert). 

15.	UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ 
15.1.	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
Zamawiający prosi o przekazanie pytań również w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas na udzielenie wyjaśnień.
15.2.  Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
15.3. 	Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt. 15.2. przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
15.4. 	Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 15.2.
15.5. 	W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt 15.2, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 
15.6.	Treść zapytań, bez ujawniania źródła zapytania, wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postepowania.
15.7.	W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę SWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 
15.8. W przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 
15.9.	W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ a treścią udzielonych wyjaśnień lub zmian SWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść późniejszego oświadczenia Zamawiającego.
15.10. W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie.
15.11. Zamawiający informuje wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz zamieszcza w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia. 
0. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ.


16. 	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
16.1.	Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w zakresie każdej z Części. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość Części.
16.2.	Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych zgodnie z podziałem przewidzianym w pkt 6.1.
16.3.	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych / nie wymaga składania ofert wariantowych.
16.4.	Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” oraz niżej wymienione dokumenty:
1) Formularz 2.2. Wykaz płatności – tabela wartości elementów zryczałtowanych w zakresie Części, na które Wykonawca składa ofertę.
[bookmark: _Hlk110508147]16.5.	Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy Formularza „Oferta”, który stanowi załącznik do SWZ (Formularz 2.1) oraz podpisuje go odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego, zgodnie z pkt 16.9.
16.6.	Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików. 
16.7.	Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany Formularz „Oferty” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą[footnoteRef:13].  [13:  Wykaz poszczególnych dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą, ich forma, sposób sporządzania i przekazywania zostały określone przez Zamawiającego w pkt. 16.14 i 16.16. SWZ.] 

16.8.	Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”. 
[bookmark: _Hlk110508858]16.9.	Formularz „Oferta” podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym[footnoteRef:14] lub podpisem osobistym[footnoteRef:15].  [14:  Opatrzenie podpisem zaufanym dopuszczalne jest w postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne.]  [15:  Opatrzenie podpisem osobistym dopuszczalne jest w postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne.] 

	Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być zgodnie z wyborem Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). 
W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
16.10.	System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”. 
16.11.Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 
16.12.Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.
Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty (załączników).
16.13.Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB. 
16.14.	Wraz z Ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) 	odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a Wykonawca w Formularzu Oferty wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie, jak również w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby; w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności ww. dokumentów pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
2) 	pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby chyba, że umocowanie do reprezentacji wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 16.6. ppkt 1) IDW; 
3) 	pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  (np. umowa o współdziałaniu). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; 
4)	zobowiązania wymagane postanowieniami pkt. 11.3. IDW,  w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w 
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wraz z pełnomocnictwami, jeżeli prawo do podpisania danego zobowiązania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 16.14. ppkt 1) IDW; 
5) 	oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp; 
6)		oświadczenie wymagane postanowieniami pkt. 10.2., 11.9. i 13.3. IDW;
7)		oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, gdy jest wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach.
16.15.	Zamawiający nie żąda złożenia wraz z Ofertą przedmiotowych środków dowodowych.
16.16.	Wymagania formalne dotyczące składanych w postępowaniu podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń:
16.16.1.	Ofertę oraz oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dokumenty te powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.	
16.16.2.	W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania zostały wystawione przez upoważnione podmioty:
1) jako dokument elektroniczny – Wykonawca przekazuje ten dokument;
2) jako dokument w postaci papierowej – Wykonawca przekazuje cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej;
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ppkt. 2) powyżej, dokonuje notariusz lub:
a) w przypadku podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, każdy w zakresie dokumentu, który go dotyczy;
b) w przypadku innych dokumentów– odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, każdy w zakresie dokumentu, który go dotyczy.
16.16.3.	Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w pkt. 16.14. ppkt 6) IDW, zobowiązanie/-nia podmiotu udostępniającego zasoby, które nie zostały wystawione przez upoważnione podmioty, oraz wymagane pełnomocnictwa:
1)	Wykonawca przekazuje w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
2)	gdy zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, Wykonawca przekazuje cyfrowe odwzorowanie tych dokumentów opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ppkt. 2) powyżej, dokonuje notariusz lub:
a) w przypadku podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;
b) w przypadku oświadczenia, o którym mowa w pkt 16.14. ppkt 6) IDW, zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
c) w przypadku pełnomocnictwa – mocodawca.
16.16.4.	Zobowiązanie, o którym mowa w pkt. 11.3. IDW powinno być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby.
16.16.5. 	Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
16.16.6.	Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym Wykonawca przekazuje wraz z tłumaczeniem na język polski.
16.16.7.	Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziale 2 i w Rozdziale 3 Tomu I SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
17. 	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 
17.1.	Cena Oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Formularz 2.2. Wykaz płatności –tabela wartości elementów zryczałtowanych dla Części, na które Wykonawca składa ofertę, którego wzór załączono do SWZ (Tom II).
17.2. 	Wykonawca obliczając Cenę oferty musi uwzględnić w Wykazie płatności wszystkie podane i opisane tam pozycje. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać zmian do Wykazu płatności.
17.3.	Wykonawca w Wykazie płatności określi wartości netto dla podanych i opisanych tam pozycji, a następnie wyliczy podatek VAT oraz wartość brutto. Wartość brutto wyliczoną w Wykazie płatności Wykonawca przeniesie do Formularza „Oferta”.
17.4.	W razie jakichkolwiek wątpliwości wynikających np. z błędów w sumowaniu poszczególnych elementów rozliczeniowych, przy ocenie ofert brana będzie pod uwagę Cena Oferty po poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych zgodnie z art. 223 ustawy Pzp.
17.5.	Wykonawca powinien wyliczyć cenę oferty brutto, tj. wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości przewidzianej ustawowo.
17.6.	Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia.
17.7.	Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w Tomach II-III niniejszej SWZ. Koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia, których nie ujęto, Wykonawca powinien ująć w cenach pozycji opisanych w Formularzu cenowym.
17.8. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług[footnoteRef:16], Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, wskazując ich wartość bez kwoty podatku oraz wskazując stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie. [16:  Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106)] 


18.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
18.1.	Wykonawca przystępujący do postępowania dla Części II, III, IV i X jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium dla:
Części II w kwocie 6 000zł (słownie: część tysięcy złotych)
Części III w kwocie 14 000 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych)
Części IV w kwocie 14 000 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych)
Części X w kwocie 6 000 zł (słownie: część tysięcy złotych)
18.2.	Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.
18.3.	Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
18.4.	Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 85 1020 1042 0000 8702 0372 0406;
18.5.	Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).
18.6.	Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
· nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Gmina Wieliszew,
· określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
· kwotę gwarancji/poręczenia,
· termin ważności gwarancji/poręczenia,
· [bookmark: _Toc42045495]zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
18.7.	W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
[bookmark: _Toc42045496]18.8.	Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.
18.9.	Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

19.	MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
19.1 [bookmark: _Hlk69908171]Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26.08.2026 r. do godz. 10:30.
19.2. Sposób składania ofert: za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
19.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.08.2026 r. o godz. 11:00 poprzez odszyfrowanie wczytanych ofert. 
19.4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
19.5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej bądź miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

20.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
20.1.	Wykonawca jest związany ofertą od dnia terminu składania ofert do dnia 
24.09.2026 r. 
20.2.	W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w pkt 20.1., Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 
20.3. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.


21.	KRYTERIA OCENY OFERT
21.1.	Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
a)	Cena (C) – 60%
b)	Okres gwarancji i rękojmi (G) – 40%
21.1.1. Opis kryterium „Cena” w zakresie Części 1- 10:
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w pkt. 3 Formularza Oferty, którego wzór załączono do SIWZ – Formularz 2.1. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Liczba punktów w kryterium „Cena” (C) zostanie obliczona według następującego wzoru:

	C =	C min	x 60 pkt
		C o	
gdzie:
C min - cena (cena ofertowa brutto) oferty najtańszej
C o – cena (cena ofertowa brutto) oferty ocenianej

21.1.2. Opis kryterium „Okres gwarancji i rękojmi” w zakresie Części 1 - 10:

Kryterium „Okres gwarancji i rękojmi” będzie rozpatrywany na podstawie długości okresu gwarancji i rękojmi zaoferowanego przez Wykonawcę w Formularzu Oferta. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

21.1.3. UWAGA:
         Najkrótszy możliwy okres gwarancji i rękojmi wymagany przez Zamawiającego: 48 m-cy.
         Najdłuższy możliwy okres gwarancji i rękojmi uwzględniony do oceny ofert: 72 m-ce.
         Wykonawca może zaproponować jeden z następujących okresów gwarancji i rękojmi:
 - 48 miesięcy
 - 60 miesięcy
 - 72 miesiące
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania okresów pośrednich.
[bookmark: _Hlk509994820]Zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji i rękojmi stanowi zobowiązanie Wykonawcy i zostanie uwzględniony w umowie z Wykonawcą.
- Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszy okres gwarancji i rękojmi (72 m-ce) – otrzymuje 40,00 pkt. - maksymalną liczbę punktów,
- Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji i rękojmi 60 m-cy – otrzymuje 20,00 pkt.,
- Wykonawca, który zaoferuje najmniej korzystny okres gwarancji i rękojmi (48 m-cy) – otrzymuje 0,00 pkt.

W sytuacji, w której Wykonawca wskaże w Formularzu oferta okres gwarancji i rękojmi dłuższy niż 72 miesiące, Zamawiający do oceny oferty, przyjmie najdłuższy możliwy okres gwarancji i rękojmi , tj. 72 miesiące, a w kryterium Okres gwarancji i rękojmi zostanie przyznane 40,00 pkt., natomiast do Umowy zostanie zapisany termin wskazany przez Wykonawcę w Ofercie.

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w sytuacji, w której Wykonawca w Formularzu Oferta (pkt. 4) nie wskaże długości okresu gwarancji i rękojmi lub wskaże okres gwarancji i rękojmi krótszy niż minimalny wymagany przez Zamawiającego tj. krótszy niż 48 m-cy.

21.2.	Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszej SWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P = C + G
gdzie: 	 
P –	łączna liczba punktów ocenianej oferty;
C –	liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”;
G –	liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi”.
21.3.	Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
21.4.	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, 
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
21.5.	Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 21.4. ppkt. 1) IDW, na stronie internetowej prowadzonego postepowania.
21.6. 	Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzania negocjacji.

22.	INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
22.1.	W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami. 

23.	ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
23.1.	Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane będzie wniesienie, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
23.2.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:
-	pieniądzu;
-	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
-	gwarancjach bankowych;
-	gwarancjach ubezpieczeniowych;
-	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
23.3.	Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.
23.4.	Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo wykonane świadczenia. W takim przypadku, w dniu zawarcia umowy wykonawca jest zobowiązany wnieść co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia, a wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa. Zamawiający wpłaca kwoty potrącane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym dokonuje zapłaty faktury (tylko gdy okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok i przewidziano płatności częściowe).
23.5.	Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451
ustawy Pzp.
23.6.	Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach:
· 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, tj. od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane;
· 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w którym upływa okres gwarancji lub rękojmi, liczony zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.
23.7.	Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy zamawiającego Nr 90 1020 1042 0000 8502 0372 0414.
23.8.	Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż w pieniądzu powinno być dostarczone w formie oryginału, przez wykonawcę do siedziby zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania umowy – do chwili jej podpisania.
23.9.	Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać zaakceptowana przez zamawiającego przed podpisaniem umowy.
23.10.	Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
23.11.	W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
23.12.	Wypłata, o której mowa w pkt 23.11., następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.  
23.13.	Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednocześnie wynikać:
· nazwa zleceniodawcy (wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia) oraz adresy ich siedzib, 
· określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem,
· kwota gwarancji lub poręczenia,
· termin ważności gwarancji lub poręczenia, obejmujący cały okres wykonania zamówienia, począwszy co najmniej od dnia wyznaczonego na dzień zawarcia umowy, z zastrzeżeniem pkt 10 powyżej,
· bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia lub do wypłat łącznie do pełnej kwoty zabezpieczenia w przypadku realizacji zamówienia w sposób niezgodny z umową,
· bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia w przypadku, o którym mowa w pkt 10 i 11 tj. w przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, jeżeli wykonawca skorzystał z możliwości wniesienia zabezpieczenia na okres nie krótszy niż 5 lat, a okres, na jaki miało zostać wniesione zabezpieczenie, jest dłuższy od tego okresu.

24.	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
24.1. 	Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
24.2. 	Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp;
24.3.	Odwołanie zawiera:
1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej Odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);
2) nazwę i siedzibę Zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej Zamawiającego;
3) numer PESEL lub NIP odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania albo posiada go nie mając takiego obowiązku;
4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP Odwołującego nie będącą osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania;
5) określenie przedmiotu zamówienia;
6) wskazanie numeru publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych;
7) wskazanie czynności lub zaniechania czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy;
8) zwięzłe przedstawienie zarzutów;
9) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;
10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności; 
11) podpis Odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;
12) wykaz załączników.
24.4.	Do odwołania dołącza się:
1) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości;
2) dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii Zamawiającemu;
3) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Odwołującego.
24.5.	Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym. 
24.6. 	Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 
24.7.	Terminy wniesienia odwołania:
24.7.1. 	Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
24.7.2.	Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
24.7.3.	Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 24.7.1. i 24.7.2. IDW wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
24.7.4.	Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 15	 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania 
2) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił 
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania.
24.8.	Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu IX ustawy Pzp.
24.9.	Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
24.10.	Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe[footnoteRef:17] jest równoznaczne z jej wniesieniem. [17:  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041.)] 

24.11.	Na zasadach określonych w art. 590 ustawy Pzp od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

25.	OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
25.1.	Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Wójt Gminy Wieliszew, ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 1, 05-135 Wieliszew; 

25.2. 	W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@wieliszew.pl.
25.3.	Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie   zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.
25.4.	Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych, wydane na jej podstawie akty wykonawcze, a także ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
25.5.	Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym 
z uwzględnieniem przepisów w zakresie zamówień publicznych, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.
25.6.	Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a  5 lat, albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).
25.7.	Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:
· dostępu do danych. W przypadku, gdy wykonanie obowiązku związanego 
z prawem dostępu do danych wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
· sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Żądanie sprostowania danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z przepisami. Żądanie sprostowania danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z przepisami. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 
· wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
25.8. 	Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.  
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Rozdział 2

Formularze dotyczące Oferty


Formularz 2.1.
	OFERTA



Gmina Wieliszew
ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 1
05-135 Wieliszew

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 
[bookmark: _Hlk70341273]
,,Przebudowa i modernizacja dróg na terenie gminy Wieliszew
 w podziale na 10 części”

Znak postępowania: ZZP.271.1.28.2026.AZ

imię: ___________________________________________________________

nazwisko: _______________________________________________________

podstawa do reprezentacji: _________________________________________

działając w imieniu i na rzecz WYKONAWCY

Uwaga:
w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać poniższe dane dla wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum

nazwa (firma): _________________________________________________________

adres siedziby: _________________________________________________________

numer KRS: __________________________________

REGON: _____________________________________

NIP: ________________________________________

będącego mikroprzedsiębiorstwem **
będącego małym przedsiębiorstwem **
będącego średnim przedsiębiorstwem **
prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą **
będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej **
inny rodzaj **

** należy zaznaczyć/wskazać właściwe 
Definicja mikro, małego i średniego przedsiębiorcy znajduje się w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 236).

1. SKŁADAMY OFERTĘ w zakresie Części _______________ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia dla niniejszego postępowania (SWZ).
2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz wyjaśnieniami i zmianami SWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.
3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto w zakresie:
- Części 1* _______________________ zł 
(słownie złotych:_______________________________________________) 
zgodnie z załączonym do oferty Wykazem płatności.
- Części 2* _______________________ zł 
(słownie złotych:_______________________________________________)
zgodnie z załączonym do oferty Wykazem płatności.
- Części 3* _______________________ zł 
(słownie złotych:_______________________________________________)
zgodnie z załączonym do oferty Wykazem płatności.
- Części 4* _______________________ zł 
(słownie złotych:_______________________________________________)
zgodnie z załączonym do oferty Wykazem płatności.
- Części 5* _______________________ zł 
(słownie złotych:_______________________________________________)
zgodnie z załączonym do oferty Wykazem płatności.
- Części 6* _______________________ zł 
(słownie złotych:_______________________________________________)
zgodnie z załączonym do oferty Wykazem płatności.
- Części 7* _______________________ zł 
(słownie złotych:_______________________________________________)
zgodnie z załączonym do oferty Wykazem płatności.
- Części 8* _______________________ zł 
(słownie złotych:_______________________________________________)
zgodnie z załączonym do oferty Wykazem płatności.
- Części 9* _______________________ zł 
(słownie złotych:_______________________________________________)
zgodnie z załączonym do oferty Wykazem płatności.
- Części 10* _______________________ zł 
(słownie złotych:_______________________________________________)
zgodnie z załączonym do oferty Wykazem płatności.


4. OFERUJEMY okres gwarancji i rękojmi w zakresie:

- Części 1*_________ m-cy.
(Kryterium oceny ofert. Powyższy termin Wykonawca może określić jako: 48, 60 lub 72 m-ce).

- Części 2*_________ m-cy.
(Kryterium oceny ofert. Powyższy termin Wykonawca może określić jako: 48, 60 lub 72 m-ce).

- Części 3*_________ m-cy.
(Kryterium oceny ofert. Powyższy termin Wykonawca może określić jako: 48, 60 lub 72 m-ce).

- Części 4*_________ m-cy.
(Kryterium oceny ofert. Powyższy termin Wykonawca może określić jako: 48, 60 lub 72 m-ce).

- Części 5*_________ m-cy.
(Kryterium oceny ofert. Powyższy termin Wykonawca może określić jako: 48, 60 lub 72 m-ce).

- Części 6*_________ m-cy.
(Kryterium oceny ofert. Powyższy termin Wykonawca może określić jako: 48, 60 lub 72 m-ce).

- Części 7*_________ m-cy.
(Kryterium oceny ofert. Powyższy termin Wykonawca może określić jako: 48, 60 lub 72 m-ce).

- Części 8*_________ m-cy.
(Kryterium oceny ofert. Powyższy termin Wykonawca może określić jako: 48, 60 lub 72 m-ce).

- Części 9*_________ m-cy.
(Kryterium oceny ofert. Powyższy termin Wykonawca może określić jako: 48, 60 lub 72 m-ce).

- Części 10*_________ m-cy.
(Kryterium oceny ofert. Powyższy termin Wykonawca może określić jako: 48, 60 lub 72 m-ce).

5. INFORMUJEMY, że[footnoteRef:18]: [18:  dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.
] 

· wybór oferty nie  będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
· wybór oferty będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): ____________________________________________. 
Wartość towaru/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ___________ zł netto.
Zgodnie z wiedzą Wykonawcy, zastosowanie będzie miała następująca stawka podatku od towarów i usług ___________ %.
6. ZAMIERZAMY powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia: ……………………………………………………………………………………………………………………. .
7. ZAMIERZAMY powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom (podać nazwy podwykonawców, jeżeli są już znani): …………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
8. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie określonym w SWZ. 
9. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w SWZ.
10. JESTEŚMY związani ofertą przez okres wskazany w SWZ.
11. OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte w odrębnym, stosownie oznaczonym i nazwanym załączniku ____ (należy podać nazwę załącznika) stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co wykazaliśmy w załączniku do Oferty  ____ (należy podać nazwę załącznika) i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.
12. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Projektowanymi Postanowieniami Umowy, określonymi w SWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
13. OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[footnoteRef:19] wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, i których dane zostały przekazane Zamawiającemu w ramach zamówienia[footnoteRef:20]. [19:  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).]  [20:  W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).] 

14. UPOWAŻNIONYM DO KONTAKTU w sprawie przedmiotowego postępowania jest:
Imię i nazwisko: ______________________________________________________
tel. _______________ e-mail: ________________________
15. SPIS dołączonych oświadczeń i dokumentów: (należy wymienić wszystkie złożone oświadczenia i dokumenty itp.):
______________________________________________________________________
* niepotrzebne skreślić
Formularz 2.2.
	



(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)
	Wykaz płatności
–tabela wartości elementów zryczałtowanych
w zakresie Części 1



,,Przebudowa i modernizacja dróg na terenie gminy Wieliszew
 w podziale na 10 części”

Część 1 - Modernizacja ulicy Sosnowej w Poddębiu


	Poz.
	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 
Nazwa (opis)
	Forma rozliczenia za kompletnie wykonany element 
	Wartość 
[PLN NETTO]

	1.
	Modernizacja ulicy Sosnowej w Poddębiu
	ryczałt
	

	podatek VAT (23%)
	

	OGÓŁEM brutto 
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(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)
	Wykaz płatności
–tabela wartości elementów zryczałtowanych
w zakresie Części 2



,,Przebudowa i modernizacja dróg na terenie gminy Wieliszew
 w podziale na 10 części”


Część 2 - Modernizacja ul. Długiej w Michałowie-Reginowie na odcinku od ul. Głównej do ulicy bez nazwy


	Poz.
	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 
Nazwa (opis)
	Forma rozliczenia za kompletnie wykonany element 
	Wartość 
[PLN NETTO]

	1.
	Modernizacja ul. Długiej w Michałowie-Reginowie na odcinku od ul. Głównej do ulicy bez nazwy
	ryczałt
	

	podatek VAT (23%)
	

	OGÓŁEM brutto 
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(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)
	Wykaz płatności
–tabela wartości elementów zryczałtowanych
w zakresie Części 3



,,Przebudowa i modernizacja dróg na terenie gminy Wieliszew
 w podziale na 10 części”


Część 3 - Modernizacja drogi gminnej ul Spokojnej i w części ul. Rozwojowej wraz 
z modernizacją oświetlenia na ul. Spokojnej


	Poz.
	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 
Nazwa (opis)
	Forma rozliczenia za kompletnie wykonany element 
	Wartość 
[PLN NETTO]

	1.
	Modernizacja drogi gminnej ul Spokojnej i w części ul. Rozwojowej wraz z modernizacją oświetlenia na ul. Spokojnej
	ryczałt
	

	podatek VAT (23%)
	

	OGÓŁEM brutto 
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(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)
	Wykaz płatności
–tabela wartości elementów zryczałtowanych
w zakresie Części 4



,,Przebudowa i modernizacja dróg na terenie gminy Wieliszew
 w podziale na 10 części”


Część 4 - Modernizacja chodnika na ul. Polnej w Olszewnicy Starej


	Poz.
	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 
Nazwa (opis)
	Forma rozliczenia za kompletnie wykonany element 
	Wartość 
[PLN NETTO]

	1.
	Modernizacja chodnika na ul. Polnej w Olszewnicy Starej
	ryczałt
	

	podatek VAT (23%)
	

	OGÓŁEM brutto 
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(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)
	Wykaz płatności
–tabela wartości elementów zryczałtowanych
w zakresie Części 5



,,Przebudowa i modernizacja dróg na terenie gminy Wieliszew
 w podziale na 10 części”


Część 5 - Modernizacja ul. Szkolnej na odcinku od ul. Spokojnej do ulicy Kościelnej w Skrzeszewie


	Poz.
	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 
Nazwa (opis)
	Forma rozliczenia za kompletnie wykonany element 
	Wartość 
[PLN NETTO]

	1.
	Modernizacja ul. Szkolnej na odcinku od ul. Spokojnej do ulicy Kościelnej w Skrzeszewie
	ryczałt
	

	podatek VAT (23%)
	

	OGÓŁEM brutto 
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(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)
	Wykaz płatności
–tabela wartości elementów zryczałtowanych
w zakresie Części 6



,,Przebudowa i modernizacja dróg na terenie gminy Wieliszew
 w podziale na 10 części”


Część 6 - Modernizacja ul. Długiej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Jasnej


	Poz.
	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 
Nazwa (opis)
	Forma rozliczenia za kompletnie wykonany element 
	Wartość 
[PLN NETTO]

	1.
	Modernizacja ul. Długiej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Jasnej
	ryczałt
	

	podatek VAT (23%)
	

	OGÓŁEM brutto 
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(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)
	Wykaz płatności
–tabela wartości elementów zryczałtowanych
w zakresie Części 7



,,Przebudowa i modernizacja dróg na terenie gminy Wieliszew
 w podziale na 10 części”


Część 7 - Modernizacja ul. Leśnej w Wieliszewie


	Poz.
	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 
Nazwa (opis)
	Forma rozliczenia za kompletnie wykonany element 
	Wartość 
[PLN NETTO]

	1.
	Modernizacja ul. Leśnej w Wieliszewie
	ryczałt
	

	podatek VAT (23%)
	

	OGÓŁEM brutto 
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(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)
	Wykaz płatności
–tabela wartości elementów zryczałtowanych
w zakresie Części 8



,,Przebudowa i modernizacja dróg na terenie gminy Wieliszew
 w podziale na 10 części”


Część 8 - Przebudowa chodników na dwóch osiedlach w Wieliszewie przy ul. Modlińskiej i osiedlu 600-lecia


	Poz.
	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 
Nazwa (opis)
	Forma rozliczenia za kompletnie wykonany element 
	Wartość 
[PLN NETTO]

	1.
	Przebudowa chodników na dwóch osiedlach w Wieliszewie przy ul. Modlińskiej i osiedlu 600-lecia
	ryczałt
	

	podatek VAT (23%)
	

	OGÓŁEM brutto 
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(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)
	Wykaz płatności
–tabela wartości elementów zryczałtowanych
w zakresie Części 9



,,Przebudowa i modernizacja dróg na terenie gminy Wieliszew
 w podziale na 10 części”


Część 9 - Modernizacja ul. Kolejowej w zakresie budowy chodnika na odcinku 
od ul. Leśnej do Kościelnej


	Poz.
	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 
Nazwa (opis)
	Forma rozliczenia za kompletnie wykonany element 
	Wartość 
[PLN NETTO]

	1.
	Modernizacja ul. Kolejowej w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Leśnej do Kościelnej
	ryczałt
	

	podatek VAT (23%)
	

	OGÓŁEM brutto 
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(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)
	Wykaz płatności
–tabela wartości elementów zryczałtowanych
w zakresie Części 10


[bookmark: _Hlk236661341]
,,Przebudowa i modernizacja dróg na terenie gminy Wieliszew
 w podziale na 10 części”


Część 10 - Modernizacja ul. Słowackiego w zakresie przebudowy nawierzchni na odcinku od posesji nr 5 do połączenia z ul. Janiny


	Poz.
	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 
Nazwa (opis)
	Forma rozliczenia za kompletnie wykonany element 
	Wartość 
[PLN NETTO]

	1.
	Modernizacja ul. Słowackiego w zakresie przebudowy nawierzchni na odcinku od posesji nr 5 do połączenia z ul. Janiny
	ryczałt
	

	podatek VAT (23%)
	

	OGÓŁEM brutto 
	
















































Rozdział 3

Formularze dotyczące wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania /spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu

Rozdział 3. Formularz 3.1.
	



(nazwa Wykonawcy)
	OŚWIADCZENIE[footnoteRef:21] [21:  w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia niniejsze „Oświadczenie” powinno być złożone przez każdego z Wykonawców w zakresie, w którym każdy z tych Wykonawców wykazuje brak podstaw do wykluczenia] 

o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp 


[bookmark: _Hlk70341543]Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Przebudowa i modernizacja dróg na terenie gminy Wieliszew w podziale na 10 części”
w zakresie Części ______
1) oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniam warunki udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego;
2) oświadczam, że zachodzą wobec do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp[footnoteRef:22]. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………………;* [22:  podać podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ustawy Pzp] 

3) oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
4) oświadczam, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych przez Zamawiającego, polegam na zdolnościach następujących podmiotów udostepniających zasoby ……………………………..[footnoteRef:23], w następującym zakresie[footnoteRef:24]: ……………………………………;* [23:  podać nazwę/y podmiotu/ów]  [24:  podać zakres udostępnianych zasobów] 

5) oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
6) oświadczam/-my, że będziemy* / nie będziemy* posługiwać się certyfikatem, o którym mowa w art. 124 ust. 2 Pzp:

	Numer i oznaczenie certyfikatu
	Nazwę podmiotu certyfikującego, który wydał certyfikat
	Okres ważności certyfikacji Wykonawcy 
	Zakres podstaw wykluczenia lub warunków udziału w postępowaniu certyfikatu

	

	
	
	



































Rozdział 3. Formularz 3.1a.
	



(nazwa podmiotu udostępniającego zasoby)
	OŚWIADCZENIE 
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp podmiotu udostępniającego zasoby



Udostępniając zasoby w następującym zakresie ………………………………………………………… Wykonawcy …………………………………………………. składającemu ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Przebudowa i modernizacja dróg na terenie gminy Wieliszew w podziale na 10 części’’
w zakresie Części ______
1) oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ustawy Pzp oraz spełniam warunki udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim udostępniam zasoby;
2) oświadczam, że zachodzą wobec do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp[footnoteRef:25]. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………;* [25:  podać podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ustawy Pzp
* niepotrzebne skreślić] 

3) oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
4) oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w przedmiotowym postępowaniu w zakresie, w jakim udostępniam zasoby;
5) oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
6) oświadczam/-my, że będziemy* / nie będziemy* posługiwać się certyfikatem, o którym mowa w art. 124 ust. 2 Pzp:

	Numer i oznaczenie certyfikatu
	Nazwę podmiotu certyfikującego, który wydał certyfikat
	Okres ważności certyfikacji Wykonawcy 
	Zakres podstaw wykluczenia lub warunków udziału w postępowaniu certyfikatu

	
	
	
	



Rozdział 3. Formularz 3.2.
          PROPOZYCJA TREŚCI ZOBOWIĄZANIA PODMIOTU
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

UWAGA: 
Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności:
1. zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 118 ust. 4 ustawy Pzp sporządzone 
w oparciu o własny wzór.
2. inne dokumenty stanowiące dowód, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami będzie gwarantował rzeczywisty dostęp do ich zasobów, określające 
w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia, 
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostepniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowalne* lub usługi*, których wskazane zdolności dotyczą.
Ja/My:
_______________________________________________________________________
(imię i nazwisko osoby/-ób upoważnionej/-ch do reprezentowania Podmiotu, stanowisko (właściciel, prezes zarządu, członek zarządu, prokurent, upełnomocniony reprezentant itp.))

Działając w imieniu i na rzecz:
_______________________________________________________________________
(nazwa Podmiotu)

Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów:
_______________________________________________________________________
(określenie zasobu)

do dyspozycji Wykonawcy:
_______________________________________________________________________
(nazwa Wykonawcy)

na potrzeby realizacji zamówienia pod nazwą: ,,Przebudowa i modernizacja dróg na terenie gminy Wieliszew w podziale na 10 części’’
w zakresie Części ______

Oświadczam/-my, iż:

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

c) zrealizuję/nie zrealizuję* roboty budowalne / usługi, których ww. zasoby (zdolności) dotyczą, w zakresie:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(Pkt c) odnosi się do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia.)

Zobowiązując się do udostępnienia zasobów, odpowiadam solidarnie z ww. Wykonawcą, który polega na mojej sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponoszę winy. 



* niepotrzebne skreślić
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	OŚWIADCZENIE
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp





W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Przebudowa i modernizacja dróg na terenie gminy Wieliszew w podziale na 10 części’’
w zakresie Części ______

JA/MY:
_________________________________________________________________________
(imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/-ych do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

w imieniu Wykonawcy:
_______________________________________________________________
(wpisać nazwy (firmy) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)


OŚWIADCZAM/-MY, iż następujące roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

Wykonawca (nazwa): _______________ wykona: __________________________**


Wykonawca (nazwa): _______________ wykona: __________________________**





* dostosować odpowiednio 
** należy dostosować do ilości Wykonawców w konsorcjum
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(nazwa Wykonawcy)
	OŚWIADCZENIE 
o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp



W odpowiedzi na wezwanie do złożenia dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Przebudowa i modernizacja dróg na terenie gminy Wieliszew w podziale na 10 części’’

w zakresie Części ______

oświadczam, że są aktualne informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w pkt. 10.7. SWZ.
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(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)


Wzór - Wykaz robót budowlanych


W odpowiedzi na wezwanie do złożenia dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
,,Przebudowa i modernizacja dróg na terenie gminy Wieliszew w podziale na 10 części’’
w zakresie Części ……………
Przedkładamy wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane.
	Lp.
	Dane podmiotu na rzecz, którego roboty budowlane zostały wykonane
	Przedmiot zamówienia 
wykonany zakres rzeczowy – zakres musi potwierdzać spełnianie warunku postawionego przez Zamawiającego
	Zakończenie realizacji 
Dzień/miesiąc/rok
	Doświadczenie zawodowe
(w przypadku udostępnienia podać nazwę podmiotu)

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	
	Nazwa/zakres rzeczowy zamówienia:
……………………………………………………………………………………………………………………
Robota budowlana, której przedmiotem była budowa* / przebudowa* drogi.
TAK*            NIE*
Wartość roboty budowlanej …………………………… zł brutto

	
	
· własne Wykonawcy
· Innego podmiotu udostępniającego zasoby, 
tj. ………………………………, którego zasoby zostaną nam oddane do dyspozycji na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp

	2.
	
	Nazwa/zakres rzeczowy zamówienia:
……………………………………………………………………………………………………………………
Robota budowlana, której przedmiotem była budowa* / przebudowa*drogi
TAK*            NIE*
Wartość roboty budowlanej …………………………… zł brutto

	
	
· własne Wykonawcy
· Innego podmiotu udostępniającego zasoby, 
tj. ………………………………, którego zasoby zostaną nam oddane do dyspozycji na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp
















Tom II	PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY


Rozdział 1	Projektowane postanowienia umowy (PPU)


































UMOWA Nr ……………/DRO/I/2026

zawarta w Wieliszewie w dniu ………………...2026 r. lub w dacie złożenia ostatniego podpisu elektronicznego pomiędzy:
Gminą Wieliszew z siedzibą w Wieliszewie, ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 1, 
05-135 Wieliszew, NIP: 536-175-82-64, REGON 013270577,
reprezentowaną przez:
Pawła Andrzeja Kownackiego – Wójta Gminy Wieliszew,
przy kontrasygnacie Aleksandry Joanny Maruszewskiej – Skarbnika Gminy Wieliszew,
zwaną dalej „Zamawiającym”,	
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”,

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793), Przebudowa i modernizacja dróg na terenie gminy Wieliszew
w zakresie części I*/ II*/ III*/ IV*/ V*/ VI*/ VII*/ VIII*/ IX*/ X* została zawarta umowa (dalej: „Umowa”) o następującej treści: 

§ 1. Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (dalej: „OPZ”) oraz pozostałą dokumentacją postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie:

Część I*pn.: Modernizacja ulicy Sosnowej w Poddębiu w ramach zadania inwestycyjnego 
pt.: „Przebudowa i modernizacja ul. Sosnowej w Poddębiu - poprawa bezpieczeństwa”;

Część II*pn.: Modernizacja ul. Długiej w Michałowie-Reginowie na odcinku od ul. Głównej do ulicy bez nazwy w ramach zadania inwestycyjnego pt.: „Modernizacja ul. Długiej w Michałowie-Reginowie na odcinku od ul. Głównej do ul. Wczasowej - poprawa bezpieczeństwa”;

Część III*pn.: Modernizacja drogi gminnej ul Spokojnej i w części ul. Rozwojowej wraz 
z modernizacją oświetlenia na ul. Spokojnej w ramach zadań inwestycyjnych pt.: „Przebudowa i modernizacja ul. Spokojnej/Rozwojowej w Skrzeszewie - poprawa bezpieczeństwa” oraz „Budowa oświetlenia na ul. Spokojnej w Skrzeszewie”.

Część IV*pn.: Modernizacja chodnika na ul. Polnej w Olszewnicy Starej w ramach zadania inwestycyjnego pt.: „Przebudowa chodnika i ulicy Polnej w Olszewnicy Starej - poprawa bezpieczeństwa”;

Część V*pn.: Modernizacja ul. Szkolnej na odcinku od ul. Spokojnej do ulicy Kościelnej 
w Skrzeszewie w ramach zadania inwestycyjnego pt.: „Przebudowa i modernizacja 
ul. Szkolnej w Skrzeszewie - poprawa bezpieczeństwa”;

Część VI*pn.: Modernizacja ul. Długiej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Jasnej w ramach zadania inwestycyjnego pt.: „Przebudowa i modernizacja ul. Długiej w Olszewnicy Starej 
- poprawa bezpieczeństwa”;

Część VII*pn.: Modernizacja ul. Leśnej w Wieliszewie w ramach zadania inwestycyjnego 
pt.: „Modernizacja ul. Leśnej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa”;

Część VIII*pn.: Przebudowa chodników na dwóch osiedlach w Wieliszewie przy ul. Modlińskiej 
i osiedlu 600-lecia w ramach zadania inwestycyjnego pt.: „Modernizacja chodnika na osiedlu Modlińska oraz osiedlu 600-lecia w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa”;

Część IX*pn.: Modernizacja ul. Kolejowej w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Leśnej do Kościelnej w ramach zadania inwestycyjnego pt.: „Przebudowa i modernizacja ul. Kolejowej 
w Łajskach - poprawa bezpieczeństwa”.

Część X*pn.: Modernizacja ul. Słowackiego w zakresie przebudowy nawierzchni na odcinku od posesji nr 5 do połączenia z ul. Janiny w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa 
i modernizacja ul. Słowackiego w Kałuszynie – poprawa bezpieczeństwa”

2. Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty:
1) Specyfikacja Warunków Zamówienia (dalej: „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami i zmianami;
2) OPZ;
3) dokumentacja projektowa oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej: „STWiORB”);
4) oferta Wykonawcy;
5) harmonogram rzeczowo-finansowy;
6) kosztorys ofertowy Wykonawcy.
3. W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentami, o których mowa w ust. 2, decydujące znaczenie ma dokument wskazany w ust. 2 o wyższej pozycji w kolejności ich wymienienia.
4. Dokumenty wskazane w ust. 2 stanowią wiążące elementy Umowy.
5. Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz kosztorys ofertowy mają charakter pomocniczy 
i służą odpowiednio do kontroli postępu robót oraz celów związanych z realizacją i rozliczeniem Umowy. W przypadku realizacji Części III*, IV*, V*, VI*, VII*, VIII* i X* zamówienia, 
w zakresie, w jakim Umowa przewiduje rozliczenia częściowe, obmiar robót służy wyłącznie ustaleniu zakresu robót faktycznie wykonanych i odebranych oraz ustaleniu części wynagrodzenia ryczałtowego należnego za wykonany i odebrany zakres robót. Rozliczenia częściowe nie zmieniają charakteru wynagrodzenia określonego w Umowie jako wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie całego Przedmiotu Umowy i nie stanowią podstawy do zwiększenia wynagrodzenia poza przypadkami przewidzianymi w Umowie lub przepisach prawa.
6. Pozostałe dokumenty, o których mowa w ust. 2, w szczególności SWZ, dokumentacja projektowa oraz STWiORB, stanowią element dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i są dostępne na stronie prowadzonego postępowania lub w sposób wskazany w SWZ.
7. Roboty budowlane należy wykonać w pełnym zakresie wynikającym z dokumentów, o których mowa w ust. 2, oraz w sposób zapewniający osiągnięcie celu inwestycji, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa oraz Polskimi Normami.
8. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem Umowy dokonał wizji lokalnej terenu budowy oraz zapoznał się z jego stanem faktycznym, a także z OPZ, dokumentacją projektową oraz STWiORB, nie wnosi do nich zastrzeżeń, uwzględnił w wynagrodzeniu wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego, kompletnego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy, niezależnie od ich wyraźnego wskazania w dokumentach, oraz ponosi ryzyko prawidłowego skalkulowania zakresu robót.



[bookmark: _Hlk85011163]§ 2. Termin wykonania Umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy w terminie:
1) 3 miesięcy od dnia zawarcia Umowy – dla Części I*, II*, IX*; 
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy – dla Części IV*, V*, VI*, VII*; X*
3) 9 miesięcy od dnia zawarcia Umowy – dla Części III*, VIII*.
2. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w zakresie niezbędnym do wykonania robót budowlanych, instalacyjnych oraz prac montażowych nastąpi na podstawie protokołu wprowadzenia na budowę w terminie 5 dni roboczych od podpisania Umowy. Wraz 
z przekazaniem terenu Zamawiający przekaże Wykonawcy kompletną dokumentację projektową niezbędną do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy. Od chwili protokolarnego przejęcia terenu Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe na tym terenie, a także za ochronę mienia i przestrzeganie przepisów BHP, aż do dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego robót.
3. Rozpoczęcie realizacji robót nastąpi w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o planowanym rozpoczęciu robót co najmniej na 1 dzień roboczy przed ich rozpoczęciem, na adres poczty elektronicznej: drogi@wieliszew.pl.
5. Realizacja Przedmiotu Umowy będzie prowadzona zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym.
6. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do realizacji robót w terminie, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający wzywa Wykonawcę do rozpoczęcia realizacji robót 
w wyznaczonym dodatkowym terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze. 
7. W przypadku bezskutecznego upływu dodatkowego terminu, o którym mowa w ust. 6, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych na zasadach określonych 
w § 18 Umowy oraz do odstąpienia od Umowy na zasadach określonych w § 23 Umowy, jeżeli zostały spełnione przesłanki przewidziane w tych postanowieniach.
8. Termin rozpoczęcia robót może ulec zmianie wyłącznie w przypadkach siły wyższej lub innych obiektywnych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, pod warunkiem ich niezwłocznego zgłoszenia Zamawiającemu w formie dokumentowej na adres e-mail: drogi@wieliszew.pl, przy czym zmiana wymaga akceptacji Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej lub dokumentowej (e-mail).
9. Za termin zakończenia robót budowlanych uznaje się dzień podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego robót bez uwag i zastrzeżeń, potwierdzającego wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

§ 3. Harmonogram rzeczowo-finansowy
1. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót przed zawarciem Umowy oraz do jego przedłożenia Zamawiającemu w celu akceptacji. 
2. Zatwierdzony przez Zamawiającego Harmonogram rzeczowo-finansowy jest integralną częścią Umowy.
3. Harmonogram, o którym mowa w ust. 2, określa w szczególności: 
1) kolejność i terminy realizacji robót;
2) podział robót na etapy;
3) wartość poszczególnych etapów robót;
4) planowane terminy odbiorów częściowych. 
4. Zmiana Harmonogramu wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie dokumentowej, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail). 
5. Zmiana Harmonogramu nie może prowadzić do zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 Umowy, chyba że Strony dokonają zmiany Umowy w trybie przewidzianym przepisami prawa i postanowieniami Umowy.


§ 4. Materiały i jakość robót
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z materiałów własnych. Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiały, urządzenia oraz elementy niezbędne do prawidłowej realizacji robót, określone co do rodzaju, standardu i ilości w dokumentacji projektowej, OPZ oraz pozostałej dokumentacji stanowiącej integralną część Umowy, oraz ponosi za nie pełną odpowiedzialność.
2. Wszystkie materiały, urządzenia i wyroby budowlane zastosowane przy realizacji Przedmiotu Umowy muszą być nowe, dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych, oraz odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej, OPZ 
i STWiORB.
3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów, urządzeń i wyrobów budowlanych do akceptacji w terminie 
do 14 dni od dnia zawarcia Umowy, jednak każdorazowo nie później niż na 7 dni roboczych przed planowanym terminem ich wbudowania lub montażu. Brak akceptacji materiałów, urządzeń lub wyrobów przez Zamawiającego lub zastosowanie materiałów, urządzeń albo wyrobów niezgodnych z dokumentacją projektową, OPZ lub STWiORB uprawnia Zamawiającego do nakazania ich usunięcia, rozbiórki, demontażu lub wymiany na koszt Wykonawcy, bez prawa do przedłużenia terminu realizacji Umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie Zamawiającego okazać dokumenty potwierdzające wymagane właściwości, jakość oraz dopuszczenie do stosowania zastosowanych materiałów, urządzeń i wyrobów, w szczególności certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowych, deklaracje zgodności, świadectwa badań, aprobaty, oceny techniczne lub inne dokumenty wymagane przepisami prawa.
5. Zamawiający ma prawo żądać wykonania badań jakości materiałów, urządzeń, wyrobów oraz wykonanych robót. Koszty tych badań ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku badania, jeżeli badania zostały zlecone w związku z uzasadnionymi wątpliwościami Zamawiającego co do jakości lub zgodności wykonanych robót.
6. W przypadku stwierdzenia zastosowania materiałów, urządzeń lub wyrobów niezgodnych 
z Umową, OPZ, dokumentacją projektową, STWiORB lub obowiązującymi przepisami prawa, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia, wymiany lub doprowadzenia wykonanych robót do stanu zgodnego z wymaganiami Umowy na własny koszt.
7. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu, Inspektorowi Nadzoru oraz właściwym organom nadzoru budowlanego pełny dostęp do terenu robót, materiałów, urządzeń, dokumentacji technicznej oraz dokumentów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy.

§ 5. Ogólne obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający i Wykonawca zobowiązani są do współdziałania przy wykonywaniu niniejszej Umowy w celu zapewnienia należytej, terminowej i zgodnej z Umową realizacji Przedmiotu Umowy.
2. Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do: 
1) przekazania Wykonawcy terenu budowy na zasadach określonych w § 2 ust. 2 Umowy; 
2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją Przedmiotu Umowy; 
3) dokonywania odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, w szczególności po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę oraz – w razie potrzeby – na podstawie dokumentacji fotograficznej przedstawionej przez Wykonawcę; 
4) dokonania odbioru końcowego Przedmiotu Umowy na zasadach określonych w § 7 Umowy, o ile roboty zostały wykonane zgodnie z postanowieniami Umowy; 
5) dokonania zapłaty wynagrodzenia za prawidłowo wykonany i odebrany Przedmiot Umowy na zasadach określonych w Umowie.

§ 6. Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązany jest przed zawarciem Umowy przedłożyć Zamawiającemu szczegółowy kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie złożonej oferty, zgodny 
z dokumentami postępowania o udzielenie zamówienia oraz ceną ofertową. Szczegółowy kosztorys ofertowy ma charakter wyłącznie pomocniczy i uszczegóławiający, nie stanowi podstawy ustalenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy, a jego treść nie może prowadzić do zmiany zakresu Przedmiotu Umowy, wysokości wynagrodzenia ryczałtowego ani zobowiązań Wykonawcy wynikających z dokumentów postępowania o udzielenie zamówienia oraz złożonej oferty.
2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z poleceniami 
i wytycznymi Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wydawanymi 
w granicach ich umocowania wynikającego z Umowy i obowiązujących przepisów prawa.
3. Wykonawca zobowiązany jest realizować Przedmiot Umowy przy użyciu osób posiadających kwalifikacje, doświadczenie i uprawnienia wymagane przepisami prawa oraz zapewnić Kierownika Budowy, a w przypadku robót branżowych również kierowników robót posiadających wymagane uprawnienia.
4. W przypadku realizacji Części III zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, niezbędne do wykonania robót związanych z modernizacją oświetlenia drogowego.
5. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
1) wykonania robót z należytą starannością, zgodnie z Umową oraz dokumentami stanowiącymi jej integralną część;
2) zapewnienia materiałów, urządzeń i wyrobów budowlanych niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy, fabrycznie nowych, nieużywanych oraz dopuszczonych do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
3) protokolarnego przejęcia terenu budowy oraz jego zabezpieczenia, oznakowania 
i utrzymania przez cały okres realizacji robót;
4) zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie budowy oraz przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;
5) wykonania, utrzymania oraz likwidacji zaplecza budowy;
6) opracowania, uzgodnienia, zatwierdzenia (w przypadkach wymaganych przepisami prawa) oraz wprowadzenia czasowej organizacji ruchu dla robót realizowanych 
w ramach Części I*, II*, V*, VI*, IX* i X* zamówienia;
7) zapewnienia dojazdu i dojścia do nieruchomości, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu;
8) zgłaszania robót zanikających i ulegających zakryciu przed ich zakryciem;
9) wykonania wymaganych prób, badań i pomiarów oraz przekazania Zamawiającemu stosownych protokołów, w tym – w przypadku realizacji Części III zamówienia 
– pomiarów instalacji elektrycznych, prób funkcjonalnych oświetlenia oraz innych badań i pomiarów wymaganych przepisami prawa i dokumentacją projektową dla robót branży elektroenergetycznej;
10) prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
11) niezwłocznego informowania Zamawiającego o okolicznościach mogących mieć wpływ na termin lub sposób realizacji Umowy;
12) utrzymania porządku na terenie budowy;
13) naprawienia na własny koszt szkód powstałych w związku z realizacją robót 
w infrastrukturze drogowej, sieciach uzbrojenia terenu, urządzeniach, zieleni oraz innych elementach otoczenia;
14) uporządkowania terenu budowy oraz terenów przyległych przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego;
15) przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji odbiorowej i powykonawczej, 
w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jeżeli obowiązek jej wykonania wynika 
z obowiązujących przepisów prawa, najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego;
16) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych oraz stawiania się na wezwanie Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją Umowy.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania swoich pracowników, podwykonawców oraz dalszych podwykonawców jak za działania i zaniechania własne.
7. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym oraz innymi wykonawcami realizującymi roboty na terenie inwestycji, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy.
8. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), jeżeli obowiązek jego sporządzenia wynika z obowiązujących przepisów prawa.

§ 7. Odbiór Przedmiotu Umowy
1. Wyłącznie w odniesieniu do Części III*, IV*, V*, VI*, VII*, VIII* i X* zamówienia stosuje się postanowienia ust. 2–4 niniejszego paragrafu dotyczące odbiorów częściowych wykonanych robót, stanowiących podstawę częściowego rozliczenia wynagrodzenia. W odniesieniu do pozostałych części zamówienia rozliczenie wynagrodzenia następuje wyłącznie na podstawie protokołu odbioru końcowego.
2. Odbiór częściowy następuje na wniosek Wykonawcy złożony w formie pisemnej lub elektronicznej, po wykonaniu zakresu robót przewidzianego do rozliczenia zgodnie 
z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Podstawą przeprowadzenia odbioru częściowego jest obmiar robót sporządzony przez Wykonawcę, podlegający weryfikacji przez Zamawiającego, służący ustaleniu zakresu robót faktycznie wykonanych i odebranych oraz wysokości części wynagrodzenia ryczałtowego należnego Wykonawcy za ten zakres. Za prawidłowość, kompletność oraz zgodność obmiaru ze stanem faktycznym odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
3. Zamawiający dokona weryfikacji wykonanych robót oraz przedłożonego obmiaru. 
W przypadku stwierdzenia zgodności wykonanych robót z Umową Strony podpiszą protokół odbioru częściowego bez uwag i zastrzeżeń. Protokół odbioru częściowego stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury częściowej zgodnie z postanowieniami Umowy.
4. W przypadku stwierdzenia wad, usterek, braków, niezgodności obmiaru ze stanem faktycznym lub innych nieprawidłowości Zamawiający odmówi podpisania protokołu odbioru częściowego do czasu ich usunięcia lub skorygowania przez Wykonawcę.
5. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego w formie pisemnej lub elektronicznej na adres e-mail: ……………………… . Zgłoszenie gotowości do odbioru może nastąpić wyłącznie po wykonaniu wszystkich robót objętych Przedmiotem Umowy oraz przygotowaniu kompletnej dokumentacji odbiorowej i powykonawczej wymaganej Umową.
6. Dokumentacja odbiorowa i powykonawcza przekazana przez Wykonawcę musi zawierać 
w szczególności:
1) 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji robót w stosunku do dokumentacji projektowej;
2) dziennik budowy, jeżeli jest wymagany przepisami prawa;
3) oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu robót i ich zgodności z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem, przepisami prawa oraz 
o doprowadzeniu terenu budowy do należytego stanu i porządku, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa;
4) protokoły z wykonanych prób, badań i pomiarów wymaganych dokumentacją projektową, STWiORB oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym – w przypadku realizacji Części III zamówienia – protokoły z pomiarów instalacji elektrycznych oraz pomiarów natężenia oświetlenia;
5) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego zakresu robót, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w 2 egzemplarzach;
6) dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów, urządzeń i wyrobów budowlanych, 
w szczególności deklaracje właściwości użytkowych, deklaracje zgodności, certyfikaty, oznakowanie CE, dokumenty potwierdzające zgodność z Polskimi Normami lub innymi wymaganiami technicznymi, dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokumentacje techniczno-ruchowe, dokumenty gwarancyjne producentów, instrukcje obsługi i konserwacji oraz inne dokumenty wymagane dokumentacją projektową, STWiORB lub przepisami prawa, sporządzone 
w języku polskim, a w przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym – wraz 
z tłumaczeniem na język polski.
7. Zamawiający przystąpi do czynności odbioru końcowego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania prawidłowego i kompletnego zgłoszenia gotowości do odbioru, o którym mowa w ust. 5.
8. W czynnościach odbioru uczestniczą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, 
w szczególności Kierownik Budowy oraz w razie potrzeby, osoby odpowiedzialne 
za poszczególne branże.
9. Z czynności odbioru końcowego sporządza się protokół odbioru końcowego podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron. Podpisanie protokołu odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń potwierdza wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową oraz stanowi podstawę do rozliczenia wynagrodzenia na zasadach określonych w Umowie.
10. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że Wykonawca nie wykonał wszystkich robót objętych Przedmiotem Umowy, nie usunął stwierdzonych wad lub nie przekazał kompletnej dokumentacji odbiorowej i powykonawczej, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru końcowego, a zgłoszenie gotowości do odbioru uznaje się za bezskuteczne. Wykonawca zobowiązany jest do ponownego zgłoszenia gotowości po usunięciu wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości.
11. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad, usterek lub braków w dokumentacji odbiorowej i powykonawczej Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru końcowego i wyznaczyć Wykonawcy termin na ich usunięcie. Po ich usunięciu Wykonawca ponownie zgłasza gotowość do odbioru zgodnie z ust. 5.
12. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad ujawnionych po odbiorze końcowym 
w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu Zamawiający, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy, jest uprawniony do wykonania zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 8. Korespondencja i Reprezentacja Stron
1. Wykonawca odpowiedzialny jest osobiście za współpracę z Zamawiającym oraz realizację Przedmiotu Umowy. Wykonawca może wyznaczyć przedstawiciela odpowiedzialnego za bieżącą współpracę z Zamawiającym i koordynację realizacji Przedmiotu Umowy, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego.
2. Przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za współpracę z Wykonawcą, koordynację realizacji Przedmiotu Umowy oraz reprezentowanie Zamawiającego w zakresie bieżących spraw związanych z realizacją robót jest:
Pan/Pani ………………………………………, tel. ……………………………, e-mail: …………………………… .
3. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za bieżącą współpracę z Zamawiającym oraz koordynację realizacji Przedmiotu Umowy jest:
Pan/Pani ………………………………………, tel. ……………………………, e-mail: …………………………… .
4. Osoba wskazana w ust. 2 jest uprawniona do dokonywania ustaleń organizacyjnych 
i technicznych związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, wymiany informacji oraz udziału w czynnościach odbiorowych, w tym podpisania protokołu odbioru końcowego, 
z zastrzeżeniem, że nie jest uprawniona do zlecania robót dodatkowych, zmiany zakresu Umowy ani podejmowania decyzji powodujących zobowiązania finansowe po stronie Zamawiającego.
5. Korespondencja związana z realizacją niniejszej Umowy prowadzona będzie w języku polskim w formie pisemnej lub drogą elektroniczną (e-mail) na adresy wskazane przez Strony.
6. Zmiana osób wskazanych w ust. 2 i 3 nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu. Zmiana następuje poprzez pisemne lub elektroniczne powiadomienie drugiej Strony.
7. Strony zobowiązują się do wzajemnego niezwłocznego informowania, nie później niż 
w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany, o zmianie swoich danych, w szczególności adresu, formy organizacyjno-prawnej, danych kontaktowych oraz numeru rachunku bankowego, z zastrzeżeniem, że oświadczenie złożone na ostatni znany drugiej Stronie adres pozostaje skuteczne.

§ 9. Kierownik Budowy oraz Kierownicy Robót
1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić realizację Przedmiotu Umowy przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnościach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia. 
2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: …..…………………, posiadającego uprawnienia budowlane nr ewidencyjny ………………………………… wydane przez …………………………., będącego członkiem ………………… o numerze ewidencyjnym: ………………… . 
3. W przypadku realizacji Części III zamówienia, obejmującej roboty związane z modernizacją oświetlenia drogowego, Wykonawca ustanawia Kierownika Robót branży elektrycznej 
w osobie: ………………………………………, posiadającego uprawnienia budowlane nr ewidencyjny ………………………………… wydane przez …………………………………, będącego członkiem ………………………………… o numerze ewidencyjnym: ………………………………… . Kierownik Robót branży elektrycznej będzie odpowiedzialny za prawidłową realizację robót w zakresie swojej specjalności zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami prawa oraz wymaganiami Umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłość pełnienia funkcji Kierownika Budowy przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy. Przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Kierownika Budowy będzie traktowana jako okoliczność obciążająca Wykonawcę i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy. 
5. Kierownik Budowy zobowiązany jest do osobistego wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz zapewnienia prawidłowego kierowania robotami przez cały okres realizacji robót. 
6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obecność Kierownika Budowy, a jeżeli dotyczy 
– również Kierownika Robót wskazanego w ust. 3, na każde wezwanie Zamawiającego na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od otrzymania wezwania.
7. Zmiana Kierownika Budowy lub jeżeli dotyczy, Kierownika Robót wskazanego w ust. 3 wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić osobę zastępującą, posiadającą kwalifikacje, doświadczenie oraz uprawnienia nie niższe niż wymagane w dokumentach zamówienia oraz przepisach prawa.
8. Jeżeli Kierownik Budowy lub jeżeli dotyczy, Kierownik Robót wykonuje swoje obowiązki 
w sposób nienależyty lub nie zapewnia prawidłowej realizacji robót, Zamawiający może wystąpić z żądaniem jego zmiany. Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmiany w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
9. Wykonawca zapewni udział osób posiadających kwalifikacje i uprawnienia wymagane przepisami prawa przez cały okres realizacji robót. 
10. Wszystkie osoby wykonujące czynności wskazane w dokumentach zamówienia jako wymagające zatrudnienia na podstawie umowy o pracę muszą pozostawać zatrudnione zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ. 
11. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży dokumenty potwierdzające spełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 10, w zakresie dopuszczalnym obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 10. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
1. Zamawiający ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie: …………………,
posiadającego uprawnienia budowlane ………………………………… wydane przez ………………., będącego członkiem ………………………………… . 
2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego działa w granicach uprawnień i obowiązków wynikających z przepisów prawa, dokumentacji zamówienia oraz niniejszej Umowy. 
3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest w szczególności do kontroli zgodności realizacji robót z Umową, dokumentacją projektową, STWiORB, zasadami wiedzy technicznej oraz do uczestniczenia w czynnościach odbiorowych.

§ 11. Odpowiedzialność i ubezpieczenie

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie zdarzenia i szkody powstałe na terenie budowy oraz w związku z prowadzonymi robotami wobec osób trzecich oraz Zamawiającego, powstałe w związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, od chwili protokolarnego przejęcia terenu budowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z realizacją Przedmiotu Umowy, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:
1) 100 000,00 zł – w przypadku realizacji Części IX* zamówienia;
2) 200 000,00 zł – w przypadku realizacji Części I*, V*, VI*, VII* i VIII* i X* zamówienia;
3) 500 000,00 zł – w przypadku realizacji Części II* zamówienia;
4) 800 000,00 zł – w przypadku realizacji Części III* i IV* zamówienia.
3. Ubezpieczenie musi obejmować szkody wyrządzone przez Wykonawcę w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności:
1) szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa;
2) szkody w mieniu znajdującym się pod pieczą, kontrolą lub w dbałości Wykonawcy, powstałe w trakcie i w związku z wykonywaniem robót.
4. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ważnego ubezpieczenia OC przez cały okres obowiązywania Umowy oraz do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wszelkich zmianach mających wpływ na zakres lub obowiązywanie ubezpieczenia.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez swoich pracowników, podwykonawców oraz inne osoby działające w jego imieniu, w szczególności wynikające z nieprzestrzegania przepisów BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.
6. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem skierowanym bezpośrednio do Zamawiającego w związku z realizacją Przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przejęcia pełnej odpowiedzialności za takie roszczenie, jego samodzielnego zaspokojenia oraz przeprowadzenia procesu likwidacji szkody z posiadanego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lub ze środków własnych, zwalniając Zamawiającego z obowiązku spełnienia jakiegokolwiek świadczenia wobec osoby trzeciej.
7. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopię aktualnej polisy OC wraz 
z potwierdzeniem jej obowiązywania na każde wezwanie Zamawiającego.


§ 12. Wynagrodzenie 
1. Za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy, określonego w § 1, Wykonawcy przysługuje łączne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto ……………. zł (słownie: ………………. złotych 00/100), zawierające podatek VAT w stawce:….%, tj. ………… zł, netto ……… zł (słownie: …………………. złotych 00/100) w tym:
a) Część I* w wysokości brutto …………………zł (słownie złotych: …………)
b) Część II* w wysokości brutto …………………zł (słownie złotych: …………)
c) Część III* w wysokości brutto …………………zł (słownie złotych: …………)
d) [bookmark: _Hlk200017886]Część IV* w wysokości brutto …………………zł (słownie złotych: …………)
e) Część V* w wysokości brutto …………………zł (słownie złotych: …………)
f) Część VI* w wysokości brutto …………………zł (słownie złotych: …………)
g) Część VII* w wysokości brutto …………………zł (słownie złotych: …………)
h) Część VIII* w wysokości brutto …………………zł (słownie złotych: …………)
i) Część IX* w wysokości brutto …………………zł (słownie złotych: …………)
j) Część X* w wysokości brutto …………………zł (słownie złotych: …………)

2. W odniesieniu do Części III*, IV*, V*, VI*, VII*, VIII* i X* zamówienia rozliczenie wynagrodzenia następować będzie częściowo, na podstawie podpisanego przez Strony protokołu częściowego odbioru robót bez uwag i zastrzeżeń, sporządzonego na podstawie obmiaru robót przygotowanego przez Wykonawcę i zweryfikowanego przez Zamawiającego. Za prawidłowość, kompletność oraz zgodność obmiaru ze stanem faktycznym odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Zamawiający zastrzega, że łączna wysokość wynagrodzenia wypłaconego Wykonawcy w roku budżetowym 2026 z tytułu realizacji Części III* zamówienia nie przekroczy kwoty 450 000,00 zł brutto (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), Części IV* zamówienia nie przekroczy kwoty 430 000,00 zł brutto (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy złotych 00/100), Części V* zamówienia nie przekroczy kwoty 150 000,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), Części VI* zamówienia nie przekroczy kwoty 150 000,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), Części VII* zamówienia nie przekroczy kwoty 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), Części VIII* zamówienia nie przekroczy kwoty 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych 00/100),  Części X* zamówienia nie przekroczy kwoty 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).
3.  W przypadku gdy wartość robót wykonanych i odebranych w 2026 roku przekroczy wskazaną kwotę, pozostała część wynagrodzenia zostanie wypłacona w roku budżetowym 2027, zgodnie z planem finansowym Zamawiającego. Wykonawca uwzględnił powyższe ograniczenie przy sporządzaniu oferty oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego.
4. W przypadku, gdy po podpisaniu Umowy zmianie ulegnie stawka podatku VAT, wynagrodzenie netto określone w Umowie pozostaje bez zmian, natomiast do rozliczeń zastosowanie będzie miała stawka podatku VAT obowiązująca w dniu wystawienia faktury. Zmiana wysokości wynagrodzenia brutto wynikająca wyłącznie ze zmiany stawki podatku VAT nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej Umowy.
5. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty niezbędne do pełnej realizacji inwestycji i oddania jej do użytkowania.

§ 13. Zapłata wynagrodzenia 

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu Przedmiotu Umowy na podstawie podpisanego przez obie Strony protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń, stanowiącego podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury ustrukturyzowanej. 
2. W odniesieniu do Części III*, IV*, V*, VI*, VII*, VIII* i X* zamówienia zapłata wynagrodzenia następować będzie częściami, na podstawie faktur ustrukturyzowanych wystawianych przez Wykonawcę po podpisaniu przez Strony protokołów częściowego odbioru robót bez uwag i zastrzeżeń. Podstawę do wystawienia każdej faktury częściowej stanowi podpisany przez Strony protokół częściowego odbioru robót.
3. Zamawiający dokona płatności na rzecz Wykonawcy w terminie do 21 dni od daty doręczenia faktury ustrukturyzowanej Zamawiającemu, rozumianej jako data przydzielenia fakturze unikalnego numeru KSeF, z zastrzeżeniem postanowień § 14 niniejszej Umowy.
4. Faktury ustrukturyzowane należy wystawiać na: Gminę Wieliszew ul. K.K. Baczyńskiego 1, 05-135 Wieliszew, NIP: 536-17-58-264. Na fakturze uwzględnić zapis: numer Umowy, datę Umowy i nazwę zadania inwestycyjnego.
5. Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury ustrukturyzowanej, na rachunek bankowy Wykonawcy nr: ……………………………. .
6. Jako datę zapłaty faktury ustrukturyzowanej uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Wykonawca oświadcza, iż jest czynnym podatnikiem VAT.
8. W sytuacji, gdy rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w Umowie nie figuruje 
w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o którym mowa 
w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanym dalej: Wykazem: (tzw. biała lista podatników VAT), Zamawiający informuje właściwe organy podatkowe.
9. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie figuruje w Wykazie, o którym mowa w ust. 8, Zamawiający ma prawo wstrzymać się z płatnością do czasu ujawnienia tego rachunku w Wykazie, a zwłoka w zapłacie powstała z tego tytułu nie stanowi podstawy do żądania odsetek ustawowych.
10. Nieujawnienie rachunku bankowego przez Wykonawcę w Wykazie stanowi nienależyte wykonanie Umowy i rodzi odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego za szkodę powstałą z tego tytułu. 
11. Strony ustalają, że wierzytelności przysługujące Wykonawcy z tytułu uiszczenia należności za wykonane prace nie mogą być przeniesione na osoby trzecie w formie przelewu wierzytelności lub jakiejkolwiek innej formie.
12. Zamawiający ma prawo do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy (z dowolnej faktury częściowej lub końcowej) wszelkich należności pieniężnych przysługujących Zamawiającemu na podstawie niniejszej Umowy, w szczególności naliczonych kar umownych oraz poniesionych kosztów wykonawstwa zastępczego, na co Wykonawca wyraża zgodę.
13. W przypadku, gdy należności, o których mowa w ust. 12, nie zostaną potrącone 
z wynagrodzenia, w szczególności gdy zostaną naliczone po dokonaniu zapłaty wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany jest do ich zapłaty na podstawie noty obciążeniowej w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, na rachunek bankowy wskazany 
w nocie.


§ 14. Rozliczenia i fakturowanie (KSeF)

1. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Strony zgodnie ustalają, że fakturę uznaje się za doręczoną Zamawiającemu w dniu przydzielenia jej przez system KSeF unikalnego numeru identyfikującego (numeru KSeF).
3. W przypadku awarii systemu KSeF lub wystąpienia sytuacji niedostępności systemu po stronie Ministerstwa Finansów, Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury w trybie awaryjnym (w formacie zgodnym ze wzorem faktury ustrukturyzowanej). Faktura taka zostanie doręczona Zamawiającemu w sposób tradycyjny a po usunięciu awarii Wykonawca niezwłocznie wprowadzi ją do systemu KSeF. W takim przypadku termin płatności biegnie od dnia fizycznego doręczenia faktury Zamawiającemu poza systemem KSeF.
4. Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego przesyłania Zamawiającemu (na adres 
e-mail: gmina@wieliszew.pl) wizualizacji wystawionej faktury ustrukturyzowanej 
w formacie PDF, opatrzonej kodem QR umożliwiającym jej weryfikację w KSeF, w terminie 
3 dni od jej wystawienia w systemie. Przesłanie wizualizacji ma charakter wyłącznie informacyjny i nie wpływa na moment doręczenia faktury określony w ust. 2.
5. Wszelkie zmiany wartości lub danych na fakturze wymagają wystawienia przez Wykonawcę faktury korygującej ustrukturyzowanej w systemie KSeF.

§ 15. Waloryzacja wynagrodzenia

1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie wyłącznie do Umów zawartych na realizację Części III i Części VIII zamówienia. W przypadku zawarcia Umowy na realizację którejkolwiek z pozostałych części zamówienia niniejszy paragraf nie ma zastosowania 
i podlega wykreśleniu z treści Umowy.
2. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
w następujących przypadkach:
1) zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, zgodnie z art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych;
2) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) lub podatku akcyzowego;
3) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
4) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawek składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne;
5) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (PPK), o których mowa w przepisach o pracowniczych planach kapitałowych.
3. Zmiana wynagrodzenia w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2–5, może nastąpić wyłącznie w zakresie, w jakim zmiany te mają rzeczywisty i udokumentowany wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
4. Zmiana wynagrodzenia z tytułu zmiany cen materiałów lub kosztów, o której mowa w ust. 2 pkt 1:
1) może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy;
2) następuje na pisemny wniosek jednej ze Stron;
3) może być dokonywana nie częściej niż raz na 6 miesięcy obowiązywania Umowy;
4) następuje w przypadku, gdy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wzrośnie lub spadnie o co najmniej 3% w stosunku do wskaźnika obowiązującego w miesiącu zawarcia Umowy;
5) obejmuje zarówno wzrost, jak i obniżenie cen materiałów lub kosztów przyjętych do kalkulacji wynagrodzenia Wykonawcy.
5. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2 pkt 1, następuje z zastosowaniem wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zmiana wynagrodzenia odpowiada rzeczywistemu wpływowi zmiany cen materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia, wykazanemu przez Stronę występującą z wnioskiem o waloryzację.
6. Strona występująca z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia na podstawie ust. 2 pkt 1 zobowiązana jest przedłożyć:
1) pisemny, należycie uzasadniony wniosek;
2) kalkulację wykazującą wpływ zmiany cen materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia;
3) dokumenty potwierdzające zasadność żądania, w szczególności zestawienia kosztów, faktury, cenniki, oferty dostawców lub inne dokumenty potwierdzające zmianę kosztów realizacji Umowy.
7. Odmowa uwzględnienia wniosku o zmianę wynagrodzenia wymaga sporządzenia pisemnego uzasadnienia.
8. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust. 2 pkt 2–5 Wykonawca zobowiązany jest wykazać wpływ zmian na koszty wykonania Umowy oraz przedłożyć dokumenty potwierdzające zasadność żądania, w szczególności:
1) szczegółową kalkulację kosztów;
2) zanonimizowane umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne;
3) dokumenty zgłoszeniowe do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
4) dokumenty potwierdzające wysokość składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
5) dokumenty dotyczące obowiązkowych wpłat do pracowniczych planów kapitałowych;
6) inne dokumenty potwierdzające wpływ zmian przepisów prawa na koszty wykonania zamówienia.
9. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) lub podatku akcyzowego wynagrodzenie brutto ulega odpowiedniej zmianie od dnia wejścia w życie przepisów zmieniających wysokość tych podatków, przy czym zmianie ulega wyłącznie ta część wynagrodzenia, która odpowiada świadczeniom wykonywanym po dniu wejścia w życie nowych przepisów.
10. Maksymalna łączna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia dokonanych na podstawie niniejszego paragrafu nie może przekroczyć 15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa 
w § 12 ust. 1 Umowy, przy czym łączna wartość zmian wynagrodzenia wynikających 
z waloryzacji, o której mowa w ust. 2 pkt 1, nie może przekroczyć 5% tego wynagrodzenia.
11. W przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie ust. 2 pkt 1 Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, 
z którym zawarł umowę, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
1) przedmiotem umowy z podwykonawcą są roboty budowlane, dostawy lub usługi pozostające w związku z realizacją niniejszej Umowy;
2) okres obowiązywania umowy z podwykonawcą przekracza 6 miesięcy;
3) zmiana wynagrodzenia odpowiada zmianie cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.
12. Każda zmiana wynagrodzenia wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy pod rygorem nieważności.

§ 16. Rękojmia za wady i gwarancja jakości

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany Przedmiot Umowy, 
w tym na wykonane roboty budowlane oraz zastosowane materiały i urządzenia, na okres …. miesięcy. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń.
2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy obejmuje okres ….. miesięcy od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń.
3. Wykonawca zobowiązuje się w ramach gwarancji do bezpłatnego usunięcia wszelkich wad 
i usterek ujawnionych w okresie gwarancji oraz do wymiany wadliwych elementów na wolne od wad.
4. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usuwania zgłoszonej wady w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, a zakończyć jej usunięcie w terminie 14 dni roboczych, chyba że ze względu na charakter lub technologię naprawy Strony uzgodnią inny termin.
5. Zgłoszenie wad może nastąpić w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy: ……………………………………… .
6. Za datę zgłoszenia wady uznaje się dzień wysłania zgłoszenia przez Zamawiającego na wskazany przez Wykonawcę adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej.
7. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zgłoszenia w terminie 24 godzin od jego otrzymania. Brak potwierdzenia otrzymania zgłoszenia nie wpływa na bieg terminów określonych w niniejszym paragrafie.
8. Upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego do zgłaszania wad jest:
Pan/Pani ………………………………………, tel. ……………………………, e-mail: …………………………… .
9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający jest uprawniony do zlecenia jej usunięcia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji. Zwrot kosztów wykonania zastępczego nastąpi na zasadach określonych w § 13 ust. 13 Umowy.
10. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym Zamawiający nie mógł korzystać 
z elementu objętego naprawą z powodu jego wady. W przypadku wymiany elementu na nowy okres gwarancji dla tego elementu rozpoczyna swój bieg od dnia jego wymiany.

§ 17. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania Umowy najpóźniej w dniu zawarcia Umowy. Wniesienie zabezpieczenia stanowi warunek zawarcia Umowy. Zabezpieczenie zostaje wniesione w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1 Umowy, co stanowi kwotę ………………… zł (słownie: ……………………………………… złotych 00/100), w formie ……………………………………… .
2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy powinno obowiązywać przez okres obejmujący cały okres realizacji Przedmiotu Umowy oraz okres niezbędny do zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń Zamawiającego wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy oraz roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady.
4. Strony ustalają, że:
1) 70% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy stanowi zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy;
2) 30% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy stanowi zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady.
5. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w następujących terminach:
1) część zabezpieczenia stanowiącą 70% jego wartości – w terminie 30 dni od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń, potwierdzającego należyte wykonanie Przedmiotu Umowy;
2) pozostałą część zabezpieczenia stanowiącą 30% jego wartości – w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizję bankową za przelew środków na rachunek Wykonawcy.
7. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
w zakresie zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady, przekracza 5 lat, zastosowanie mają zasady określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wnoszonego na okres dłuższy niż 5 lat.
8. W przypadku, gdy w związku ze zmianą terminu realizacji Umowy lub innymi okolicznościami powodującymi konieczność zachowania ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy okres obowiązywania wniesionego zabezpieczenia okaże się niewystarczający, Wykonawca zobowiązany jest do jego odpowiedniego przedłużenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia, w terminie zapewniającym zachowanie ciągłości zabezpieczenia.
[bookmark: _Hlk226963116]
§ 18. Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za odstąpienie od Umowy albo jej rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1 Umowy;
2) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 Umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki;
3) za zwłokę w rozpoczęciu realizacji robót w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 3 Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki;
4) za nieuzasadniony przestój w prowadzonych robotach przez okres dłuższy niż 4 dni robocze w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 12 ust. 1 Umowy, za każdy dzień przestoju;
5) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek ujawnionych w toku odbioru robót - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 12 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek;
6) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek w okresie rękojmi oraz w okresie gwarancji, 
w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 12 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;
7) 500,00 zł za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, za każdy dzień po upływie terminu płatności;
8) 1000,00 zł za nieprzedłożenie przez Wykonawcę do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, za każdorazowy taki przypadek;
9) 1000,00 zł za nieprzedłożenie przez Wykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za każdorazowy taki przypadek;
10) 500,00 zł za niedokonanie przez Wykonawcę w określonym przez Zamawiającego terminie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;
11) za niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę albo za stwierdzenie niespełnienia wymogu zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane w dokumentach zamówienia na podstawie umowy o pracę – w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.
2. Kary umowne określone w niniejszej Umowie mogą być naliczane i dochodzone niezależnie z różnych tytułów.
3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1 Umowy.
4. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia naliczonych kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach określonych w § 13 ust. 12 Umowy. W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia zastosowanie mają postanowienia § 13 ust. 13 Umowy.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych 
z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia brutto. W przypadku braku możliwości potrącenia kar z wynagrodzenia, Zamawiający jest uprawniony do zaspokojenia należności z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na zasadach określonych w Umowie. Jeżeli kwota kar umownych przewyższy pozostałe do wypłacenia wynagrodzenie i/lub zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, Wykonawca zapłaci kwotę przewyższającą 
w terminie 7 dni od otrzymania stosownego wezwania do zapłaty. Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie o fakcie pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy i/lub kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w związku powstaniem obowiązku zapłaty kwoty kar umownych.
6. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Przedmiotu Umowy ani z realizacji pozostałych obowiązków wynikających z Umowy.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, jeżeli wysokość poniesionej szkody przekracza wysokość naliczonych kar umownych.
8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z Umowy, jeżeli jest ono bezpośrednim następstwem działania siły wyższej, której wystąpienia nie mógł przewidzieć ani uniknąć przy zachowaniu należytej staranności.
9. Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne, niezależne od Stron, niemożliwe do przewidzenia oraz którego skutkom nie można było zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności klęski żywiołowe, działania wojenne, stany nadzwyczajne lub inne gwałtowne i nadzwyczajne zdarzenia atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z technologią.
10. Strona powołująca się na wystąpienie siły wyższej zobowiązana jest zawiadomić drugą Stronę o jej wystąpieniu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od dnia powzięcia informacji o wystąpieniu zdarzenia, oraz przedstawić informacje i dokumenty potwierdzające wystąpienie siły wyższej i jej wpływ na realizację Przedmiotu Umowy.
11. W przypadku niedochowania obowiązku, o którym mowa w ust. 10, Strona powołująca się na wystąpienie siły wyższej traci uprawnienie do powoływania się na jej wystąpienie 
w zakresie, w jakim brak zawiadomienia uniemożliwił drugiej Stronie ocenę wpływu tego zdarzenia na realizację Przedmiotu Umowy lub podjęcie działań ograniczających jego skutki.

§ 19. Podwykonawcy
1. Zamawiający dopuszcza zlecenie robót podwykonawcom.
2. Zatrudnienie podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego do wykonania tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.
3. Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom do realizacji następujące części zamówienia: 
1) …………………………… – ………………………………………;
2) ………….……………..… – ………………………………………;
3) …………………………… – ………………………………………; etc.
4. W przypadku zatrudnienia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z fakturą oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzającego dokonanie zapłaty należnego mu wynagrodzenia oraz dokumentu potwierdzającego dokonanie tej zapłaty. Oświadczenie powinno zawierać zestawienie kwot należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu robót, dostaw lub usług objętych rozliczeniem. W przypadku niedostarczenia wymaganych dokumentów Zamawiający wstrzyma wypłatę części wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
w wysokości odpowiadającej należności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do czasu ich otrzymania.

§ 20. Dalsze postanowienia dotyczące podwykonawców

1. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie – zamówienie wykona sam, za wyjątkiem ……………………, które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
o których mowa w art. 112 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 112 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest obowiązany, 
w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
4. Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy:
1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;
2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 2 ust.1;
3) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego;
4) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisania tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;
5) umowa zawiera ceny jednostkowe wyższe niż zawarte w ofercie Wykonawcy;
6) umowa nie zawiera cen (również jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający oraz osoby przez niego uprawnione;
7) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamówień publicznych;
8) nie spełnia ona innych wymagań określonych w dokumentach zamówienia.
5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 4 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
7. Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 4.
8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy netto wskazanej w § 12 ust. 1 niniejszej umowy jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenia, o których mowa w zdaniach poprzednich, nie dotyczą umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł brutto.
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4 pkt 1, zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
11. Przepisy ust. 2 – 10 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.
12. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie 
z Podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty, wraz z fakturą obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę, należy przekazać Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego mu wymagalnego wynagrodzenia oraz dokumentu zapłaty.
13. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
19. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczenia kar umownych.
20. [bookmark: _Hlk227587026]Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

§ 21. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
1. Stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, w szczególności osoby wykonujące bezpośrednio roboty związane z realizacją przedmiotu zamówienia obejmujące roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, brukarskie, budowlane, drogowe, wykonanie elementów stałej organizacji ruchu oraz prace porządkowe, a także elektryczne – dotyczy cz. III.
2. Wymóg, o którym mowa w ust. 1, dotyczy w szczególności osób wykonujących czynności związane z bezpośrednią realizacją robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy, 
z wyłączeniem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, w szczególności Kierownika Budowy, Kierowników Robót oraz innych osób wykonujących czynności wymagające posiadania uprawnień budowlanych.
3. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający jest uprawniony do kontroli spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawców wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, w szczególności poprzez:
1) żądanie złożenia oświadczeń dotyczących zatrudnienia osób wykonujących wskazane czynności;
2) żądanie przedłożenia dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy 
o pracę;
3) żądanie wyjaśnień w przypadku powzięcia wątpliwości dotyczących spełniania wymogu zatrudnienia;
4) przeprowadzenie kontroli na miejscu wykonywania robót.
4. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć, w terminie 
5 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania przekazanego drogą elektroniczną, dowody potwierdzające spełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 
w szczególności:
1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy potwierdzające zatrudnienie osób wykonujących czynności objęte wezwaniem na podstawie umowy o pracę, zawierające 
w szczególności liczbę osób, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu;
2) zanonimizowane kopie umów o pracę lub innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie, z zachowaniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych;
3) dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń społecznych, 
w zakresie dopuszczalnym przepisami prawa.
5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4, powinny być przekazane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy czym informacje niezbędne do weryfikacji spełnienia wymogu zatrudnienia, w szczególności imię 
i nazwisko pracownika, rodzaj umowy oraz wymiar etatu, powinny pozostać możliwe do ustalenia.
6. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa 
w ust. 4, albo stwierdzenie niespełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w ust. 1, stanowi naruszenie obowiązków wynikających z Umowy i uprawnia Zamawiającego do naliczenia kary umownej, o której mowa w § 18 ust. 1 pkt 11 Umowy.
7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących przestrzegania przepisów prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli.

§ 22. Zmiany treści Umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy 
w stosunku do treści oferty. Zmiana możliwa jest w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności, o których mowa w ust. 2-9.
2. Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót:
1) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi lub innymi warunkami niezależnymi od Stron Umowy, w szczególności:
a) siła wyższa, za którą uważa się zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć, ani im zapobiec. Za siłę wyższą uważa się także skutki nowych lub trwających konfliktów zbrojnych, o ile wystąpienie tych skutków ma wpływ na wykonanie Umowy i było obiektywnie nieprzewidywalne,
b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów lub wykonywanie innych czynności,
c) zdarzenia epidemiologiczne lub inne wyjątkowe okoliczności skutkujące koniecznością zmian Umowy,
2) Zmiany będące następstwem okoliczności niezależnych od Stron lub okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:
a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego,
b) zmiany będące następstwem działań lub zaniechań właściwych organów administracji publicznej lub innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji, w przypadku gdy dla prawidłowej realizacji robót budowlanych niezbędne jest uzyskanie decyzji, uzgodnień, opinii, zezwoleń lub innych aktów administracyjnych, a opóźnienie 
w ich wydaniu, konieczność ich zmiany lub wydania dodatkowych rozstrzygnięć powoduje brak możliwości prowadzenia robót zgodnie z harmonogramem, o ile okoliczności te nie wynikają z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
c) ujawnienie w trakcie realizacji zamówienia błędów, braków lub rozbieżności w opisie przedmiotu zamówienia bądź innych dokumentach przekazanych przez Zamawiającego,
3) Inne przyczyny niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, 
w szczególności na skutek zlecenia Wykonawcy wykonania robót dodatkowych lub zamiennych;
4) Błędy w dokumentacji technicznej, których usunięcie spowoduje konieczność naniesienia poprawek lub zmian;
5) Konieczność wykonania dodatkowych badań i ekspertyz;
6) Realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej Umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, mających wpływ na uzgodnione terminy;
7) Wydłużony (udokumentowany) czas oczekiwania na dostawę materiałów budowlanych.
3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2, termin przewidziany na ukończenie robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
4. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:
1) Zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca i Zamawiający realizuje Przedmiot Umowy na inne spełniające warunki określone w SWZ np. osób z uprawnieniami budowlanymi 
- zmiana kierownika budowy nie wymaga aneksu do Umowy (zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi SWZ, a dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę);
2) Zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357 Kodeksu Cywilnego;
3) Gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy zgodnie z SWZ;
4) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami: niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów i urządzeń lub pojawienie się na rynku materiałów i urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;
5) Zmiana sposobu wykonania zamówienia, materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, postępem technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie, wydłużeniem okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu, skróceniem terminu wykonania umowy lub podwyższeniem jakości wykonanych robót;
6) Zmiana zakresu robót budowlanych przewidzianych w dokumentach zamówienia 
w przypadku:
a) konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, których wykonanie ma na celu prawidłowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia,
b) zmiany dokumentacji technicznej wykonane z inicjatywy Zamawiającego ze względu na stwierdzone wady, co spowoduje konieczność wykonania robót zamiennych,
c) zmiany spowodowane koniecznością skoordynowania prac w związku z prowadzeniem równolegle przebudowy linii energetycznej,
7) Dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbiorów częściowych, odbioru końcowego, prób lub testów w sytuacji, gdy taka zmiana okaże się konieczna do prawidłowej oceny należytego wykonania przedmiotu zamówienia w szczególności, gdy zmianie ulegnie technologia wykonania poszczególnych robót lub zostaną wykonane roboty dodatkowe;
8) Dopuszcza się zmianę terminu lub sposobu realizacji robót w przypadku wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji w stosunku do danych wynikających z dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego, co spowodowało wstrzymanie wykonania robót budowlanych, zmianę dokumentacji technicznej lub wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych;
9) Zamawiający przewiduje możliwość przesunięcia terminu wprowadzenia na teren budowy, tymczasowego wstrzymania robót, zmian kolejności wykonywania robót oraz dokonywania innych ustaleń organizacyjnych związanych z koniecznością skoordynowania prac.
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 zmiany mogą dotyczyć zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji, terminów pośrednich i końcowych i wynagrodzenia umownego.
6. Dopuszcza się zmiany Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców na zasadach określonych w § 20 Umowy.
7. Dopuszcza się dokonywanie innych zmian w zawartej Umowie, w przypadku, gdy konieczność zmian wynika ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego.
8. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
9. Nie stanowią podstawy do zmiany Umowy w szczególności:
1) okoliczności, które Wykonawca mógł przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności przed zawarciem Umowy;
2) brak odpowiedniej organizacji pracy, zasobów kadrowych, sprzętowych lub materiałowych po stronie Wykonawcy;
3) opóźnienia wynikające z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
4) wzrost kosztów realizacji Umowy, z wyjątkiem przypadków wyraźnie przewidzianych 
w Umowie lub wynikających z przepisów prawa.
10. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności mogących stanowić podstawę zmiany Umowy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od dnia powzięcia informacji o ich wystąpieniu. Brak terminowego zawiadomienia może skutkować odmową uwzględnienia wniosku o zmianę Umowy, jeżeli opóźnienie w zgłoszeniu uniemożliwiło Zamawiającemu ocenę wpływu tych okoliczności na realizację Umowy.
11. Wniosek o zmianę Umowy może zostać uwzględniony wyłącznie po wykazaniu przez Wykonawcę:
1) przyczyny uzasadniającej zmianę;
2) wpływu tej przyczyny na realizację Przedmiotu Umowy;
3) zakresu proponowanej zmiany;
4) braku możliwości uniknięcia skutków tej okoliczności przy zachowaniu należytej staranności.
12. Zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy może nastąpić wyłącznie w zakresie rzeczywistego okresu, w którym realizacja robót była obiektywnie niemożliwa z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
13. Wszelkie zmiany Umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu do umowy, chyba że Umowa stanowi inaczej.

§ 23. Odstąpienie od Umowy
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Odstąpienie w takim przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o wystąpieniu tych okoliczności. 
W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie należne za prawidłowo wykonane i odebrane roboty do dnia odstąpienia od Umowy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności w przypadku, gdy:
1) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiającego, nie rozpoczął realizacji robót w terminie określonym w § 2 Umowy;
2) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał realizację robót, a przerwa trwa dłużej niż 7 dni;
3) Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy w sposób sprzeczny z Umową, dokumentacją projektową, OPZ, STWiORB lub obowiązującymi przepisami prawa i pomimo wezwania Zamawiającego nie zmieni sposobu wykonywania robót w wyznaczonym terminie;
4) opóźnienie Wykonawcy w realizacji robót jest tak znaczne, że zachodzi uzasadnione prawdopodobieństwo, iż Przedmiot Umowy nie zostanie wykonany w terminie określonym w § 2 Umowy;
5) wobec Wykonawcy wszczęto postępowanie egzekucyjne, którego skutkiem jest zajęcie majątku w zakresie uniemożliwiającym prawidłową realizację Umowy, ogłoszono upadłość Wykonawcy lub Wykonawca rozpoczął likwidację działalności, z wyjątkiem przypadków związanych z przekształceniem lub restrukturyzacją.
3. W przypadku częściowego niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy Zamawiający może odstąpić od Umowy w części dotyczącej niewykonanych lub nienależycie wykonanych robót.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy w części Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za roboty wykonane prawidłowo i odebrane przez Zamawiającego do dnia odstąpienia od Umowy. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający jest uprawniony do powierzenia wykonania niewykonanej części Przedmiotu Umowy innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest pokryć uzasadnione koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z wykonaniem zastępczym, w zakresie, w jakim przewyższają one wynagrodzenie należne Wykonawcy za niewykonaną część Umowy.
6. Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy również w przypadku, gdy łączna wysokość naliczonych kar umownych osiągnie maksymalny limit określony w § 18 ust. 3 Umowy.
7. Odstąpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej oraz wskazania przyczyny odstąpienia. Uprawnienie do odstąpienia może zostać wykonane w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o wystąpieniu okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia, chyba że przepisy prawa przewidują inny termin.
8. Odstąpienie od Umowy nie wpływa na obowiązywanie postanowień dotyczących kar umownych, odpowiedzialności za szkody, gwarancji, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz innych postanowień, które ze względu na swój charakter powinny obowiązywać również po odstąpieniu od Umowy.
9. W przypadku odstąpienia od Umowy Strony zobowiązują się do:
1) sporządzenia w terminie 7 dni od dnia odstąpienia protokołu inwentaryzacji robót wykonanych oraz robót pozostających w toku, według stanu na dzień odstąpienia;
2) zabezpieczenia przez Wykonawcę przerwanych robót w zakresie niezbędnym do ochrony wykonanych prac. Koszty zabezpieczenia robót ponosi Wykonawca, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn leżących po jego stronie;
3) przekazania Zamawiającemu terenu budowy oraz dokumentacji związanej z realizacją robót w zakresie umożliwiającym dalszą realizację inwestycji.

§24. Rozstrzyganie sytuacji spornych 

1. W przypadku zaistnienia ewentualnych sporów między Stronami dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy, Strony zobowiązują, się do ich rozwiązywania w drodze negocjacji. 
2. W przypadku, gdy postępowanie w drodze negocjacji nie przyniesie ugody, w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia negocjacji, spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu miejscowo właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
3. Wszelkiego rodzaju informacje przekazywane przez Strony, a związane z wynikłym sporem, dla zachowania swej ważności wymagają formy pisemnej. 

§ 25. Zachowanie poufności 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych 
w związku z realizacją niniejszej Umowy, które nie są publicznie dostępne, w szczególności informacji organizacyjnych, technicznych, handlowych oraz innych informacji posiadających wartość gospodarczą dla drugiej Strony.
2. Obowiązek zachowania poufności obejmuje w szczególności informacje dotyczące realizacji Przedmiotu Umowy, dokumentacji, rozwiązań technicznych, ustaleń organizacyjnych oraz innych informacji przekazanych drugiej Stronie w związku z wykonywaniem Umowy.
3. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji:
1) które są powszechnie dostępne lub stały się publicznie dostępne bez naruszenia obowiązku poufności;
2) których ujawnienie jest wymagane przepisami prawa lub żądaniem uprawnionych organów.
4. Strony zobowiązują się wykorzystywać uzyskane informacje wyłącznie w celu prawidłowej realizacji niniejszej Umowy.

§ 26. Ochrona danych osobowych

1. Strony zobowiązują się przetwarzać dane osobowe udostępnione w związku z realizacją niniejszej Umowy zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
2. Strony zobowiązują się stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w szczególności środki wymagane art. 32 RODO, oraz zapewnić dostęp do danych osobowych wyłącznie osobom upoważnionym.
3. Administratorem danych osobowych osób reprezentujących Wykonawcę oraz osób wskazanych przez Wykonawcę do kontaktu lub realizacji Umowy jest Zamawiający – Gmina Wieliszew, reprezentowana przez Wójta Gminy Wieliszew, z siedzibą przy ul. K.K. Baczyńskiego 1, 05-135 Wieliszew.
4. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Zamawiającego możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wieliszew.pl.
5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji i rozliczenia niniejszej Umowy oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zamawiającym.
6. Wykonawca zobowiązuje się poinformować osoby, których dane osobowe przekazuje Zamawiającemu w związku z realizacją niniejszej Umowy, o zasadach przetwarzania tych danych przez Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

§ 27. Centralny Rejestr Umów

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w związku z wejściem w życie przepisów wprowadzających Centralny Rejestr Umów, niniejsza Umowa podlega obowiązkowi wpisu do Centralnego Rejestru Umów (dalej: „CRU”), prowadzonego przez Ministra Finansów, stosownie do wymogów art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
2. Strony zgodnie potwierdzają, że w CRU mogą zostać zamieszczone w szczególności następujące informacje: 
1) numer Umowy oraz data i miejsce jej zawarcia,
2) imię i nazwisko (nazwa) Wykonawcy oraz jego numer NIP (lub PESEL),
3) określenie przedmiotu Umowy,
4) wartość przedmiotu Umowy,
5) okres obowiązywania Umowy,
6) informacje o źródłach i kwotach współfinansowania przedmiotu Umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że informacje zawarte w Umowie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i wyraża zgodę na udostępnienie w CRU pełnych danych wynikających z Umowy.
4. Zamawiający informuje, że przetwarzanie danych osobowych (w tym ich udostępnienie 
w CRU) odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

§ 28. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, 
z zastrzeżeniem przypadków, w których Umowa lub przepisy prawa przewidują odmienny sposób dokonania zmiany.
3. Umowę sporządzono:
1) w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w formie pisemnej (tradycyjnej), po jednym dla każdej ze Stron, albo
2) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi Stron.
4. W przypadku zawarcia umowy w postaci elektronicznej (o której mowa w ust. 3 pkt 2), za datę zawarcia umowy przyjmuje się datę złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez ostatnią ze Stron.
5. Integralną część Umowy stanowią:
1) oferta Wykonawcy;
2) harmonogram rzeczowo-finansowy;
3) kosztorys ofertowy Wykonawcy;
4) opis przedmiotu zamówienia (OPZ).
5. Dokumenty stanowiące element dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie w jakim określają wymagania dotyczące realizacji Przedmiotu Umowy, wiążą Strony na zasadach określonych w Umowie oraz przepisach prawa.


Wykonawca									Zamawiający

































Tom III: 	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dokumentacja projektowa, przedmiary robót dla części 1- 10 (oddzielny plik)





















OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Modernizacja ulicy Sosnowej w Poddębiu w ramach zadania inwestycyjnego pt.: „Przebudowa i modernizacja ul. Sosnowej w Poddębiu - poprawa bezpieczeństwa”.
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Zakres prac: 
1) Profilowanie poboczy - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 
o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km;
2) Remonty cząstkowe nawierzchni z klinkieru drogowego na płask na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem; 
3) Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki
4) Skropienie podbudowy asfaltem pod nawierzchnie bitumiczne;
5) Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień
6) Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm

2. Modernizacja ul. Długiej w Michałowie-Reginowie na odcinku od ul. Głównej do ulicy bez nazwy w ramach zadania inwestycyjnego pt.: „Modernizacja ul. Długiej w Michałowie-Reginowie na odcinku od ul. Głównej do ul. Wczasowej - poprawa bezpieczeństwa”
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Zakres prac: 
1) regulacja wysokościowa włazów kanałowych, wpustów ulicznych oraz studzienek infrastruktury podziemnej;
2) frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej;
3) wykonanie warstwy podbudowy z destruktu asfaltowego
4) wykonanie skropienia między warstwowego emulsją asfaltową;
5) wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dla kategorii ruchu KR2 o grubości 6 cm
6) wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dla kategorii ruchu KR2 o grubości 5 cm;
7) wykonanie poboczy utwardzonych z kruszywa łamanego frakcji 4–31,5 mm 
o grubości 10 cm po zagęszczeniu;
8) odtworzenie progów zwalniających z kostki betonowej zgodnie z istniejącą geometrią.


3. Modernizacja drogi gminnej ul Spokojnej i w części ul. Rozwojowej wraz 
z modernizacją oświetlenia na ul. Spokojnej w ramach zadań inwestycyjnych pt.: „Przebudowa i modernizacja ul. Spokojnej/Rozwojowej w Skrzeszewie - poprawa bezpieczeństwa” oraz „Budowa oświetlenia na ul. Spokojnej w Skrzeszewie”. 

Zakres budowy drogi 
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1) Roboty przygotowawcze i pomiarowe.
2) Usunięcie zakrzaczeń oraz wykonanie robót ziemnych.
3) Regulację wysokościową urządzeń infrastruktury podziemnej.
4) Profilowanie i zagęszczenie podłoża oraz wykonanie podbudów.
5) Wykonanie nawierzchni bitumicznych wraz z niezbędnym skropieniem międzywarstwowym.
6) Wykonanie i umocnienie poboczy.
7) Wykonanie oznakowania oraz wprowadzenie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.
8) Wykonanie robót wykończeniowych, w tym związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych.

Zakres budowy oświetlenia 
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Budowę oświetlenia drogowego obejmującą w szczególności:

1) wykonanie robót ziemnych pod infrastrukturę elektroenergetyczną,
2) budowę kablowych linii zasilających,
3) wykonanie przepustów i zabezpieczeń kabli w miejscach kolizji oraz skrzyżowań 
z istniejącym uzbrojeniem terenu,
4) montaż fundamentów prefabrykowanych,
5) montaż słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami,
6) montaż energooszczędnych opraw oświetlenia drogowego LED,
7) wykonanie połączeń elektrycznych i uziemień,
8) budowę układu zasilania i sterowania oświetleniem,
9) wykonanie pomiarów elektrycznych, prób eksploatacyjnych oraz uruchomienie instalacji,
10) opracowanie dokumentacji powykonawczej i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.



4. Modernizacja chodnika na ul. Polnej w Olszewnicy Starej w ramach zadania inwestycyjnego pt.: „Przebudowa chodnika i ulicy Polnej w Olszewnicy Starej - poprawa bezpieczeństwa”.
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Zakres prac: 
1) Roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym wytyczenie robót. 
2) Roboty rozbiórkowe i ziemne obejmujące usunięcie warstwy humusu, wykonanie wykopów i nasypów, rozbiórkę elementów kolidujących z inwestycją, rozbiórkę istniejących nawierzchni, krawężników oraz innych elementów pasa drogowego niezbędnych do realizacji zadania.
3) Regulację wysokościową urządzeń infrastruktury podziemnej znajdujących się w obszarze prowadzonych robót.
4) Wykonanie robót związanych z przygotowaniem podłoża oraz wykonaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni, w tym podbudów z kruszywa oraz poszerzeń jezdni.
5) Wykonanie nawierzchni bitumicznych wraz z niezbędnym oczyszczeniem i skropieniem między warstwowym.
6) Budowę chodnika wraz z wykonaniem podbudowy oraz nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
7) Przebudowę i odtworzenie zjazdów do nieruchomości wraz z wykonaniem konstrukcji i nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
8) Wykonanie elementów ulicznych, w tym montaż krawężników, obrzeży, oporników drogowych, palisad oraz elementów odwodnienia powierzchniowego.
9) Wykonanie oznakowania oraz wdrożenie czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, a także wykonanie docelowej organizacji ruchu.
10) Wykonanie robót wykończeniowych i porządkowych, w tym plantowanie terenu, humusowanie oraz obsianie terenów zielonych., wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

5. Modernizacja ul. Szkolnej na odcinku od ul. Spokojnej do ulicy Kościelnej 
w Skrzeszewie w ramach zadania inwestycyjnego pt.: „Przebudowa 
i modernizacja ul. Szkolnej w Skrzeszewie-poprawa bezpieczeństwa”
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Zakres prac:
1) wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji ul. Szkolnej 
w Skrzeszewie na odcinku od ul. Nowodworskiej, od ul. Spokojnej do ul. Kościelnej, 
2) wykonanie robót przygotowawczych oraz profilowanie poboczy, 
3) przełożenie istniejących zjazdów z kostki betonowej, 
4) frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z wywozem materiału 
z rozbiórki, 
5) skropienie istniejącej podbudowy emulsją asfaltową, 
6) wykonanie nowej warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, 
7) wykonanie i utwardzenie poboczy z kruszywa łamanego, 
8) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót oraz wykonanie wszystkich prac niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania


6. Modernizacja ul. Długiej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Jasnej 
w ramach zadania inwestycyjnego pt.: „Przebudowa i modernizacja ul. Długiej w Olszewnicy Starej -poprawa bezpieczeństwa”.
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Zakres prac:
1) wykonanie robót przygotowawczych oraz profilowanie poboczy, 
2) przełożenie istniejących zjazdów z kostki betonowej, 
3) frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z wywozem materiału z rozbiórki, 
4) skropienie istniejącej podbudowy emulsją asfaltową, 
5) wykonanie nowej warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, 
6) wykonanie i utwardzenie poboczy z kruszywa łamanego, 
7) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót oraz wykonanie wszystkich prac niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania

7. Modernizacja ul. Leśnej w Wieliszewie w ramach zadania inwestycyjnego pt.: „Modernizacja ul. Leśnej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa”
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Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji ul. Leśnej w Wieliszewie na dwóch odcinkach: 
1) rozbiórka istniejących płyt drogowych wraz z wywozem materiału z rozbiórki, 
2) wykonanie robót ziemnych, w tym korytowania i przygotowania podłoża (odcinek B), 
3) regulacja wysokościowa studzienek kanalizacyjnych (odcinek A), 
4) wyrównanie istniejącej podbudowy destruktem asfaltowym wraz z zagęszczeniem, 
5) skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, 
6) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, 
7) wykonanie i utwardzenie poboczy z kruszywa łamanego, 
uporządkowanie terenu po zakończeniu robót oraz wykonanie wszystkich prac niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania.

8. Przebudowa chodników na dwóch osiedlach w Wieliszewie przy ul. Modlińskiej i osiedlu 600-lecia w ramach zadania inwestycyjnego pt.: „Modernizacja chodnika na osiedlu Modlińska oraz na osiedlu 600-lecia w Wieliszewie-poprawa bezpieczeństwa” - inwestycja obejmuje łącznie modernizację 900m2 chodników na najbardziej zniszczonych odcinkach. 

Osiedle przy ul. Modlińskiej 
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Osiedle przy ul. 600-lecia
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Zakres robót:
1) rozbiórka istniejącej nawierzchni chodników z kostki betonowej, 
2) rozbiórka istniejących obrzeży betonowych, 
3) wykonanie nowych obrzeży betonowych na podsypce piaskowej, 
4) wykonanie nowej nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, 
5) modernizacja około 900 m² nawierzchni chodników oraz 900 mb obrzeży

9. Modernizacja ul. Kolejowej w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Leśnej do Kościelnej w ramach zadania inwestycyjnego pt.: „Przebudowa i modernizacja ul. Kolejowej w Łajskach -poprawa bezpieczeństwa” 
[image: ]

Zakres prac:
1) Wykonanie robót pomiarowych oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
2) Wykonanie robót przygotowawczych, w tym usunięcie warstwy humusu, 
3) Budowa ciągu pieszo-rowerowego z kostki brukowej betonowej wraz z podbudową, 
4) Wykonanie krawężników i obrzeży betonowych, 
5) budowa zjazdów z kostki brukowej betonowej, 
6) wykonanie poboczy z pospółki, 
7) odtworzenie terenów zielonych, 
8) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, 
uporządkowanie terenu po zakończeniu robót oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10. Modernizacja ul. Słowackiego w zakresie przebudowy nawierzchni na odcinku od posesji nr 5 do połączenia z ul. Janiny w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i modernizacja ul. Słowackiego w Kałuszynie – poprawa bezpieczeństwa”
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Zakres robót podzielony na dwa etapy: 
I – od posesji nr 5 do ul. Reja 

II – od ul. Reja do ul. Janiny 

1) profilowanie i przygotowanie poboczy wraz z wykonaniem niezbędnych robót ziemnych, 
2) frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z wywozem materiału z rozbiórki, 
3) wykonanie lokalnych napraw nawierzchni z klinkieru drogowego, 
4) skropienie podbudowy emulsją asfaltową, 
5) wykonanie nowej warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości 4 cm, 
6) wykonanie i utwardzenie poboczy z kruszywa łamanego, 
7) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót oraz wykonanie wszystkich prac niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania.
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