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ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Pułtuski

Jednostka Organizacyjna: Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku
ul. 3 Maja 20, 06-100 Pułtusk
tel./fax (0-23) 692 85 77
www.zdppultusk.bip.gov.pl 
e-mail: sekretariat@zdppultusk.com.pl 
NIP 568-14-14-690
REGON: 130382268
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA 
„Budowa mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr

1821W w miejscowości Winnica”
W POSTĘPOWANIU O UDZIELNIE ZAMÓWIENIA PROWADZONYM

W TRYBIE PODSTAWOWYM NA PODSTAWIE ART. 275 PKT 1
USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

(Dz. U. z 2026r. poz. 793) 



ZWANEJ DALEJ "USTAWĄ"
Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych, o których mowa w Obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2023r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych lub konkursów 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026r. poz. 793) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2026r. poz. 795.) jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

Miejsce ogłoszenia o postępowania: 

1. Portal e-zamówienia 

SPIS TREŚCI

· § 1 Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania

· § 2 Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia

· § 3 Tryb udzielenia zamówienia. Informacja, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji oraz czy zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia liczby wykonawców, których zaprosi do negocjacji, stosując kryteria oceny ofert

· § 4 Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp

· § 5 Termin wykonania zamówienia

· § 6 Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy

· § 7 Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

· § 8 Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy Pzp

· § 9 Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami

· § 10 Termin związania ofertą

· § 11 Opis sposobu przygotowania oferty

· § 12 Sposób oraz termin składania ofert

· § 13 Termin otwarcia ofert

· § 14 Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1, w art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp oraz w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (UOBN)

· § 15 Sposób obliczenia ceny

· § 16 Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert

· § 17 Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

· § 18 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy

· § 19 Informacja o warunkach udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający je przewiduje

· § 20 Informacja o podmiotowych środkach dowodowych, jeżeli zamawiający będzie wymagał ich złożenia

· § 21 Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

· § 22 Informacje dotyczące ofert wariantowych

· § 23 Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp

· § 24 Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez określonych wykonawców

· § 25 Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwota

· § 26 Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp

· § 27 Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej

· § 28 Informacje dotyczące walut obcych w rozliczeniach

· § 29 Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

· § 30 Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań

· § 31 Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową

· § 32 Informacja o przewidywanym wyborze oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

· § 33 Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych

· § 34 Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

· § 35 Wykaz załączników do SWZ

§ 1. Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania
Powiat Pułtuski
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11, 06-100 Pułtusk
Jednostka Organizacyjna prowadząca postępowanie:
Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku
ul. 3 Maja 20, 06-100 Pułtusk
tel. (23) 692 85 77
strona internetowa: www.zdppultusk.bip.gov.pl
e-mail: sekretariat@zdppultusk.com.pl
NIP: 568-14-14-690, REGON: 130382268

§ 2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia
Wszelkie zmiany, wyjaśnienia treści SWZ, odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania na Platformie e-Zamówienia pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b6994ad3-c479-40c7-819d-2620fd23ba98
§ 3. Tryb udzielenia zamówienia. Informacja, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji oraz czy zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia liczby wykonawców, których zaprosi do negocjacji, stosując kryteria oceny ofert
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez możliwości przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793 – zwanej dalej „ustawą Pzp”) wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy.

2. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ, do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy:

1. Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415, ze zm.),

2. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452, ze zm.).

§ 4. Opis przedmiotu zamówienia, wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1821W w miejscowości Winnica”. Zadanie polega na wykonaniu kompleksowych robót budowlanych zmierzających do osiągnięcia właściwych parametrów technicznych obiektu mostowego i drogi, umożliwiających zapewnienie pełnego bezpieczeństwa w ruchu drogowym i komfortu użytkowania oraz zmniejszenia oddziaływania drogi na otoczenie. Jezdnia zostanie poszerzona do szerokości 6,00 m, z dodatkowym jednostronnym poboczem o szerokości 1,50 m, a na odcinku od początku opracowania do końca obiektu mostowego – z jednostronnym chodnikiem o szerokości 1,80 m.

2. Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części i nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca musi zaoferować pełen zakres rzeczowy inwestycji.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakres rzeczowy, technologia wykonania) został zawarty w załącznikach do SWZ stanowiących dokumentację projektową oraz Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). Zamówienie obejmuje również opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas robót, utrzymanie na własny koszt oznakowania tymczasowego przez cały okres realizacji inwestycji oraz jego demontaż po zakończeniu prac, wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych, prób technologicznych i pomiarów geodezyjnych, a także ostateczne uporządkowanie terenu budowy. Wartość tych prac musi być wliczona w cenę ofertową.

4. Stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy (umowy o pracę) osób wykonujących kluczowe czynności fizyczne i operacyjne w trakcie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy:

1. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy osób wykonujących bezpośrednie czynności w zakresie wykonania konstrukcji i nawierzchni mostu oraz powiązanych robót drogowych,

2. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący ww. czynności będą zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy – Kodeks pracy przez cały okres realizacji tych czynności,

3. Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo (oraz dalsze podwykonawstwo) tożsame zapisy obligujące podwykonawców do zatrudniania osób wykonujących ww. czynności na podstawie umowy o pracę,

4. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia kontrolne Zamawiającego oraz sankcje (kary umowne) z tytułu niespełnienia tego wymogu zostały szczegółowo opisane w Projektowanych Postanowieniach Umowy (wzór umowy stanowiący załącznik do SWZ).

5. Wszędzie tam, gdzie w dokumentacji technicznej, projektowej lub STWiORB mogły pojawić się odniesienia do znaków towarowych, patentów, producentów lub pochodzenia materiałów, Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych. Wykonawca może zaoferować materiały budowlane i urządzenia dowolnego producenta, o ile posiadają one parametry techniczne, funkcjonalne i jakościowe nie gorsze niż opisane w dokumentacji. Rozwiązania równoważne muszą być zgodne w szczególności pod względem gabarytów, funkcji, wytrzymałości konstrukcyjnej, standardów bezpieczeństwa oraz izolacyjności.

6. Z uwagi na ryczałtową formę wynagrodzenia, podstawą wyceny oferty jest dokumentacja projektowa. Przedmiary robót mają charakter wyłącznie pomocniczy. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek różnice pomiędzy rysunkami i opisami projektowymi a przedmiarami robót, Wykonawca zobowiązany jest przyjąć do wyceny wielkości i technologie wynikające z projektu budowlanego.

7. Na roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia Zamawiający wymaga udzielenia rękojmi za wady na okres 60 miesięcy. Okres gwarancji jakości stanowi jedno z kryteriów oceny ofert – minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 60 miesięcy, natomiast maksymalny oceniany okres gwarancji wynosi 72 miesiące, liczony od dnia następującego po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

8. Zgodnie z art. 100 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia w zakresie infrastruktury pieszej i drogowej był w pełni dostosowany do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami oraz osób z niepełnosprawnościami.

9. Klasyfikacja zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (kody CPV):
· Główny kod CPV (Przedmiot nadrzędny):
45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

· Dodatkowe kody CPV (Przedmioty uzupełniające):
45233140-2 Roboty drogowe
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45221110-6 Roboty budowlane w zakresie mostów

10. Przetwarzanie danych osobowych względem osób fizycznych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Zamawiającym. Wykonawca ma obowiązek zapoznania się z poniższą klauzulą informacyjną: zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, ze zm. – dalej „RODO”), informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku, ul. 3 Maja 20, 06-100 Pułtusk. Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@zdppultusk.com.pl, telefonicznie: 23 692 85 77 lub pisemnie na adres korespondencyjny wskazany powyżej.

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: sekretariat@zdppultusk.com.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.

3) Jako Administrator będziemy przetrawiać Pani/Pana dane osobowe w celach związanych z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, zawarciem umowy oraz dochodzeniem ewentualnych roszczeń związanych z postępowaniem.

4)Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w trybie:
a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych),
b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy lub w celu realizacji kontraktu).

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Ponadto, z uwagi na dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, dokumentacja będzie archiwizowana przez okres wymagany przepisami dotyczącymi kontroli i trwałości projektów strukturalnych.

6) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa, w tym z zasady jawności postępowania (art. 18 ustawy Pzp). Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. dostawcy usług informatycznych, hostingu, usług pocztowych czy archiwizacyjnych).

7) Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (art. 16 RODO – o ile nie narusza to wyniku przetargu),
c) prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO – z zastrzeżeniem art. 19 ust. 4 ustawy Pzp),
d) prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO – w sytuacjach, gdy dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane).

8) W celu skorzystania z uprawnień wskazanych w pkt 7 prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (pkt 2) lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora (pkt 1). Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

10) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy Pzp. Brak podania danych uniemożliwi dokonanie oceny i weryfikacji oferty.

§ 5. Termin wykonania zamówienia
1. Termin rozpoczęcia robót: Nie później niż w terminie 3 dni od daty protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiającego.

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: Maksymalnie do 3 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie później niż do dnia 30.11.2026 r. (wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego).

§ 6. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, zostały szczegółowo określone we wzorze umowy stanowiącym integralny Załącznik nr 2 do niniejszej SWZ (Wzór umowy).

§ 7. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.

2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia przez Wykonawców jest całkowicie bezpłatne.

3. Przedmiotowe postępowanie można wyszukać bezpośrednio na stronie głównej Platformy e-Zamówienia, korzystając z przycisku „Przeglądaj postępowania/konkursy”.

4. Wykonawcy identyfikują postępowanie za pomocą unikalnego numeru – Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-b6994ad3-c479-40c7-819d-2620fd23ba98
5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać aktywne konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

6. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.

7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub cyfrowych odwzorowań musi być w pełni zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych.

8. Dokumenty elektroniczne sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności i przekazuje się jako załączniki.

9. Informacje, oświadczenia lub dokumenty inne niż podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:

1. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub

2. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej za pośrednictwem dedykowanego „Formularza do komunikacji”.

10. Jeżeli dokumenty elektroniczne zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2026 r. poz. 85), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku zwrotu: „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wykonawca zobowiązany jest wraz z plikiem wykazać i udowodnić spełnienie przesłanek zastrzeżenia tajemnicy.

11. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem momentu składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy dostępnych w zakładce „Komunikacja” -> „Formularze do komunikacji”. Dokumenty opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mogą być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, jako podpis zewnętrzny lub wewnętrzny.

12. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się.

13. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości i wezwania widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.

14. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy łącznej sumy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

15. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu komputerowego oraz parametry połączenia sieciowego używanego w celu korzystania z usług platformy określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

16. W przypadku wystąpienia problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia, użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego pod numerem telefonu: (22) 266 22 22 lub drogą elektroniczną poprzez formularz w zakładce „Zgłoś problem”.

17. W szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych, uniemożliwiających komunikację za pośrednictwem platformy, Zamawiający dopuszcza komunikację awaryjną za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@zdppultusk.com.pl (nie dotyczy procedury składania ofert, które muszą być bezwzględnie złożone na Platformie).

§ 8. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami v inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69
Nie dotyczy. Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikacji niż za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia na zasadach określonych w § 7 niniejszej SWZ.

§ 9. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami
Osobami uprawnionymi do bezpośredniego porozumiewania się z Wykonawcami są:

1. w sprawach formalno-proceduralnych: Joanna Wolniak, e-mail: sekretariat@zdppultusk.com.pl,

2. w sprawach merytorycznych (przedmiot zamówienia): Marek Kamiński, e-mail: sekretariat@zdppultusk.com.pl.
Wszelka korespondencja musi być kierowana wyłącznie za pośrednictwem Formularzy do komunikacji na Platformie e-Zamówienia.
§ 10. Termin związania ofertą
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 23.09.2026 r. (włącznie), zgodnie z art. 307 ust. 1 ustawy Pzp.

2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający przed upływem tego terminu zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie pisemnej zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

3. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pod rygorem odrzucenia oferty pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, wraz z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium (lub wniesieniem nowego wadium) na przedłużony okres związania ofertą.

§ 11. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca składa formularz ofertowy pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód), za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.

2. Oferta oraz wszystkie oświadczenia i dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

3. Do formularza ofertowego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a także inne dokumenty i oświadczenia wymagane zgodnie z zapisami niniejszej SWZ.

4. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie wzoru Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku przygotowania własnego wzoru, Wykonawca zobowiązany jest zamieścić wszystkie informacje i dane wymagane w strukturze oryginalnego formularza.

5. Wszystkie dokumenty elektroniczne składane w postępowaniu muszą zostać podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym (KRS, CEIDG) lub we właściwym pełnomocnictwie. Pełnomocnictwo musi być złożone w postaci elektronicznej i opatrzone podpisem mocodawcy.

6. Jeżeli Wykonawca nie złożył podmiotowych lub przedmiotowych środków dowodowych, albo składane środki dowodowe są niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

7. Postanowień ust. 6 w zakresie przedmiotowych środków dowodowych nie stosuje się, jeżeli dany środek służy wyłącznie potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert.

8. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych oraz specyfikacja połączenia teleinformatycznego są w pełni zgodne z wymaganiami technicznymi określonymi w § 7 niniejszej SWZ.

9. W przypadku przekazywania dokumentów elektronicznych w formacie poddającym dane kompresji (np. pliki .zip), opatrzenie całego skompresowanego pliku właściwym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku.

10. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2026 r. poz. 85), które Wykonawca pragnie zastrzec, muszą zostać złożone w wydzielonym pliku, z jednoznacznym oznaczeniem: „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać i udowodnić spełnienie przesłanek prawnych. Zastrzeżenie informacji bez jednoczesnego dołączenia uzasadnienia i wykazania spełnienia przesłanek będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne, a dokumenty te zostaną odtajnione zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp.

§ 12. Sposób oraz termin składania ofert
1. Ofertę wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami i oświadczeniami należy złożyć w terminie do dnia 25.08.2026 r. do godz. 09:00.

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu. Złożenie przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich złożonych przez niego ofert.

3. Oferta złożona po terminie składania ofert podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 20 ustawy Pzp. [Platforma e-Zamówienia automatycznie blokuje możliwość transmisji plików po upływie terminu określonego w ust. 1].
4. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy Załącznika nr 1 do SWZ („Formularz Ofertowy”) udostępnionego przez Zamawiającego w sekcji dokumentów zamówienia na Platformie e-Zamówienia.

5. Wykonawca powinien pobrać dokumenty zamówienia, zapisać je na dysku komputera, uzupełnić wszystkimi danymi wymaganymi przez Zamawiającego, ponownie zapisać pliki na dysku oraz opatrzyć je odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego zgodnie z wymaganiami określonymi w ust. 9.

6. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie przedmiotowego postępowania po uprzednim zalogowaniu się na konto Wykonawcy na platformie. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów, w którym znajdują się dwa pola typu drag&drop („przeciągnij i upuść”) służące do dodawania plików.

7. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany elektronicznie „Formularz Ofertowy” w pierwszym dedykowanym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) Wykonawca zobowiązany jest umieścić pozostałe pliki i oświadczenia składane wraz z ofertą.

8. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku zwrotu: „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno plik zawierający utajnione informacje, jak i dokument zawierający uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.

9. Formularz Ofertowy musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności oferty. Rekomendowanym przez Zamawiającego wariantem podpisu jest typ wewnętrzny (podpis zaszyty w strukturze pliku). Podpisanie formularza ofertowego warianten podpisu w typie zewnętrznym również jest dopuszczalne – w takim przypadku powstały oddzielny plik podpisu należy załączyć w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”. Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być, zgodnie z wyborem Wykonawcy, opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W przypadku stosowania formatów skompresowanych (np. .zip), opatrzenie całego skompresowanego archiwum odpowiednim podpisem elektronicznym jest równoznaczne z prawnym podpisaniem wszystkich dokumentów zawartych wewnątrz tego pliku.

10. System e-Zamówienia automatycznie weryfikuje, czy przesyłane pliki zostały prawidłowo podpisane elektronicznie i dokonuje ich natychmiastowego zaszyfrowania. Potwierdzenie czasu przekazania oraz odebrania oferty przez serwer zawarte jest w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) oraz Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO), które są widoczne i dostępne do pobrania dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”.

11. Oferta może być skutecznie przesłana i zarejestrowana przez system wyłącznie do momentu upływu terminu składania ofert określonego w ust. 1.

12. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać złożoną ofertę. Procedura wycofania oferty realizowana jest w zakładce „Oferty/wnioski” poprzez użycie dedykowanego przycisku „Wycofaj ofertę”. Po upływie terminu składania ofert wycofanie oferty jest niedopuszczalne.

13. Maksymalny łączny rozmiar wszystkich plików elektronicznych stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą za pośrednictwem Formularza składania oferty wynosi 250 MB.

§ 13. Termin otwarcia ofert
1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 25.08.2026 r. o godzinie 10:00.

2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania (na Platformie e-Zamówienia) informacje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2. cenach lub kosztach zawartych w tych ofertach.

4. Otwarcie ofert odbywa się poprzez odszyfrowanie plików na Platformie e-Zamówienia. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego platformy, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii przez Operatora systemu.

5. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Taka zmiana nie wpływa na upływ terminu składania ofert.

§ 14. Podstawy wykluczenia Wykonawców z postępowania (art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp oraz ustawy UOBN)
1. Z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności o charakterze obligatoryjnym, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (z uwzględnieniem przepisów o procedurze samooczyszczenia – art. 110 ust. 2 ustawy Pzp).

2. Działając na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie następujących fakultatywnych przesłanek:

1. art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp – tj. Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

2. art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp – tj. Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

3. Ponadto, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 514).

4. Wykluczenie Wykonawcy z postępowania następuje z uwzględnieniem terminów i okresów wskazanych w art. 111 ustawy Pzp.

5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 15. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca zobowiązany jest podać cenę oferty w Formularzu Ofertowym, sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ. W treści formularza należy wskazać cenę ryczałtową netto, kwotę podatku od towarów i usług (VAT) oraz ostateczną cenę ryczałtową brutto.

2. W przypadku, gdy na poszczególne elementy rozliczeniowe zadania (np. roboty mostowe i roboty drogowe) mają zastosowanie różne stawki podatku VAT, Wykonawca ma obowiązek wyszczególnić odrębne stawki i odpowiadające im kwoty podatku w strukturze Formularza Ofertowego.

3. Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego. Cena ta jest stała i musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do kompleksowego, terminowego i prawidłowego wykonania całości przedmiotu zamówienia, w tym koszty robót przygotowawczych, porządkowych, ubezpieczenia budowy, organizacji, utrzymania i demontażu czasowej organizacji ruchu, a także wszelkie opłaty i podatki.

4. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5. Wykonawca podaje w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 11 ustawy Pzp, o ile nie zaistnieją ustawowe przesłanki do poprawienia omyłki na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.

6. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą w toku realizacji kontraktu będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN).

7. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty w kryterium ceny doliczy do przedstawionej w niej ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek samodzielnie rozliczyć. Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, ich wartość netto oraz właściwą stawkę podatku VAT.

§ 16. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

1. Cena oferty (C) – waga: 60%
2. Okres gwarancji jakości (G) – waga: 40%
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu i uzyska łącznie najwyższy procentowy wynik oceny (P) wyliczony według wzoru: P = C + G. Maksymalny łączny wynik wynosi 100%.

3. Ocena ofert w poszczególnych kryteriach będzie dokonywana według następujących wzorów matematycznych:
   A) Ocena w kryterium „Cena oferty” (C):
  Procentowy wynik w tym kryterium zostanie wyliczony według następującego wzoru matematycznego:

     Cmin

C = ------ x 60% x 100

        Co

gdzie:

· Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert,

· Co – cena brutto badanej (ocenianej) oferty,

· C – procentowy wynik przyznany ocenianej ofercie w kryterium ceny.

B) Ocena w kryterium „Okres gwarancji jakości” (G):
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane na okres minimum 60 miesięcy, a maksymalnie 72 miesiące, liczony od dnia następującego po podpisaniu protokołu odbioru końcowego.
Procentowy wynik w tym kryterium zostanie wyliczony według następującego wzoru matematycznego:

     Go

G = ------ x 40% x 100

    Gmax

gdzie:

· Go – okres gwarancji w miesiącach podany w badanej (ocenianej) ofercie,

· Gmax – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji w miesiącach spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert (nie większy jednak niż 72 miesiące),

· G – procentowy wynik przyznany ocenianej ofercie w kryterium gwarancji jakości.

Uwaga: Liczba procentowa w obu kryteriach zostanie wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia należy określić w Formularzu Oferty w miesiącach, w liczbach całkowitych.

4. W przypadku niewpisywania przez Wykonawcę w Formularzu Oferty pola określającego długość okresu gwarancji jakości, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny wymagany okres gwarancji, tj. 60 miesięcy. Oferta z niewypełnionym polem będzie traktowana jako ważna, niepodlegająca odrzuceniu i zostanie poddana ocenie na podstawie powyższego wzoru.

5. Zaoferowanie okresu gwarancji jakości krótszego niż 60 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 72 miesiące, do oceny oferty w kryterium oraz do treści umowy zostanie przyjęta wartość maksymalna, tj. 72 miesiące.

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń (na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy Pzp). Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

7. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w terminie związania ofertą określonym w niniejszej SWZ.

8. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający przed wyborem tej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do wyrażenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie pisemnej zgody na wybór jego oferty (zgodnie z art. 252 ust. 2 ustawy Pzp).

9. W przypadku braku wyrażenia pisemnej zgody, o której mowa w ust. 8, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą ustawowe przesłanki do unieważnienia postępowania.

§ 17. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty v celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 308 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę (zgodnie z art. 308 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy Pzp).

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie niezwłocznie poinformowany przez Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia o dokładnym miejscu i terminie podpisania umowy.

4. Wykonawca ma bezwzględny obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Projektowanych Postanowieniach Umowy, które stanowią integralny Załącznik do niniejszej SWZ. Treść umowy zostanie uzupełniona wyłącznie o dane i zapisy wynikające bezpośrednio ze złożonej oferty.

5. Przed podpisaniem umowy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum / spółka cywilna) – w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej – mają obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców (umowę konsorcjum lub umowę spółki).

6. Przed podpisaniem umowy wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:

1. dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości i formie określonej w Projektowanych Postanowieniach Umowy (jeżeli zabezpieczenie wnoszone jest w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu gwarancji lub poręczenia),

2. kosztorys ofertowy o charakterze rozliczeniowo-pomocniczym wraz z uzgodnionym z Zamawiającym harmonogramem rzeczowo-finansowym,

3. dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień budowlanych oraz aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego dla osób wskazanych przez Wykonawcę do pełnienia funkcji Kierownika Budowy.
Niedostarczenie któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów w wyznaczonym terminie będzie traktowane jako uchylanie się Wykonawcy od zawarcia umowy z przyczyn leżących po jego stronie.
7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie na podstawie przepisów ustawy Pzp.

§ 18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia (w tym niniejszej SWZ) przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Szczegółowe informacje dotyczące zasad, terminów oraz procedury wnoszenia środków ochrony prawnej (odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarg do Sądu Okręgowego) zostały szczegółowo określone w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” (art. 505–590) ustawy Pzp.

§ 19. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu
1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w § 14 niniejszej SWZ oraz spełniają określone poniżej warunki udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający określa następujące, proporcjonalne do przedmiotu zamówienia, minimalne warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie formułuje szczególnych wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wstępnego oświadczenia Wykonawcy składanego na formularzu oferty;

2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej: Zamawiający nie formułuje szczególnych wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wstępnego oświadczenia Wykonawcy składanego na formularzu oferty;

3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną wynoszącą co najmniej 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100);

4. zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe gwarantujące należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykaże, że:
a) posiada doświadczenie: tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 roboty budowlane, z których każda polegała na budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektu mostowego (mostu, wiaduktu lub estakady) o wartości każdej z tych robót nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto,
b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi wymagane prawem uprawnienia budowlane oraz doświadczenie zawodowe, wyznaczonymi do realizacji zamówienia, tj.:

· Wariant I (jedna osoba łącząca funkcje): 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika Budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami zarówno w specjalności mostowej, jak i drogowej, posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (liczone do dnia upływu terminu składania ofert) w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalnościach oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, LUB
· Wariant II (dwie osobne osoby): 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika Budowy (specjalność drogowa), posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej, z minimum 5-letnim doświadczeniem zawodowym oraz ważną przynależnością do izby, ORAZ 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika Robót (specjalność mostowa), posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności mostowej, z minimum 5-letnim doświadczeniem zawodowym w kierowaniu robotami mostowymi oraz ważną przynależnością do izby.

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego (konsorcjum, spółka cywilna).

4. W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie, są oni zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej należy dołączyć do oferty.

5. W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum):

1. warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 3 (sytuacja finansowa) oraz ust. 2 pkt 4 lit. a (doświadczenie), Wykonawcy mogą spełniać i dokumentować łącznie,

2. warunek, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 lit. b (kierownik budowy), zostanie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykaże samodzielne dysponowanie wymaganą osobą,

3. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (zgodnie z § 14 SWZ) składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie samodzielnie.

6. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów w inne przedsięwzięcia, może mieć negatywny wpływ na realizację niniejszego zamówienia.

7. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: „spełnia / nie spełnia”, w oparciu o oświadczenia wstępne oraz podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w § 20 niniejszej SWZ.

§ 20. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych, jeżeli zamawiający będzie wymagał ich złożenia
1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą, za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, następujących dokumentów i oświadczeń (wypełnionych ściśle według wzorów druków załączonych przez Zamawiającego):

1. Formularz Ofertowy („Oferta”) – sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ,

2. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 1 do OFERTY),

3. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 2 do OFERTY),

4. Oświadczenie Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia (Załącznik nr 3 do OFERTY – o ile dotyczy),

5. Pełnomocnictwo/a (o ile dotyczy) – w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym mocodawcy.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni) następujących podmiotowych środków dowodowych:

1. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające aktualność informacji zawartych w oświadczeniu o braku podstaw wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 4 do OFERTY),

2. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 5 do OFERTY),

3. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem,

4. Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem,

5. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 3, 4 oraz 5, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków/składek oraz nie otwarto jego likwidacji/upadłości – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

4. Jeżeli w danym kraju nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je oświadczeniem złożonym pod przysięgą lub przed właściwym organem sądowym, administracyjnym lub notariuszem.

5. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia wobec tych podmiotów podmiotowych środków dowodowych wymienionych w ust. 2 pkt 1, 2, 3, 4 oraz 5.

6. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, mających siedzibę poza terytorium RP, przepisy ust. 3, 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

7. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej (w zakresie określonym w § 19 ust. 2 pkt 3 SWZ), Zamawiający żąda dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną co najmniej 1 500 000,00 zł wraz z dowodem opłacenia składki.

8. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 7, Wykonawca może złożyć inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie warunku finansowego.

9. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej (w zakresie określonym w § 19 ust. 2 pkt 4 SWZ), Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:

1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, zawierający wykaz co najmniej 2 robót budowlanych, z których każda polegała na budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektu mostowego (mostu, wiaduktu lub estakady) o wartości każdej z tych robót nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto, wraz z załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane należycie – sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do OFERTY (Wykaz robót),

2. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, zawierający informacje o ich uprawnieniach budowlanych (w specjalności mostowej i/lub drogowej, zgodnie z wymaganiami określonymi w § 19 ust. 2 pkt 4 lit. b SWZ), informacje o ich co najmniej 5-letnim doświadczeniu zawodowym w kierowaniu robotami w danej specjalności, a także informację o podstawie dysponowania tymi osobami – sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do OFERTY (Wykaz osób).

10. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia składa się pod rygorem nieważności wyłącznie w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, w sposób określony w § 7 SWZ. Zamawiający nie dopuszcza składania podmiotowych środków dowodowych w tradycyjnej formie pisemnej (papierowej) ani w formie dokumentowej.

11. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia.

12. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana przez Komisję Przetargową według jednolitej formuły „spełnia / nie spełnia”.

§ 21. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalną liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części
Zamawiający nie podzielił zamówienia na części i nie dopuszcza składania ofert częściowych. Każdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na pełen zakres rzeczowo-finansowy przedmiotu zamówienia.

§ 22. Informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie
Zamawiający nie wymaga oraz nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

§ 23. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa v art. 96 ust. 2 pkt 2, jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania
Nie dotyczy. Zamawiający nie formułuje wymagań w zakresie zatrudnienia osób zatrudnionych w warunkach szczególnych lub społecznych, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

§ 24. Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94, jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania
Nie dotyczy. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o zamówienie wyłącznie dla zakładów pracy chronionej oraz innych wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.

§ 25. Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwotę, jeżeli zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium
1. Przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć złożoną ofertę wadium w wysokości: 75 000,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100). Kwota ta mieści się w granicach limitu ustawowego określonego w art. 275 pkt 1 w zw. z art. 97 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp.

2. Wykonawca może wnieść wadium, zgodnie z art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, w jednej lub kilku następujących formach:

1. pieniądzu;

2. gwarancjach bankowych;

3. gwarancjach ubezpieczeniowych;

4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w pełnej kwocie przed upływem terminu składania ofert określonego w § 12 ust. 1 niniejszej SWZ.

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem bankowym na rachunek depozytowy Zamawiającego: 50 1020 3541 0000 5102 0398 6999, wpisując w tytule przelewu: „Wadium ZDP2312182026”.

5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, za termin wniesienia wadium przyjmuje się moment faktycznego uznania (zaksięgowania) pełnej kwoty środków na rachunku bankowym Zamawiającego, a nie moment zlecenia przelewu przez Wykonawcę.

6. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą określony w § 10 ust. 1 niniejszej SWZ (tj. do dnia 23.09.2026 r. włącznie).

7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dokument gwarancji lub poręczenia sporządzony w postaci elektronicznej (opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawcy/gwaranta), za pośrednictwem zakładki dokumentów na Platformie e-Zamówienia, wraz ze składaną ofertą. Beneficjentem wadium wnoszonego w formie niepieniężnej musi być: Powiat Pułtuski – Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku.

8. Treść wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia musi zawierać bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zobowiązanie gwaranta do wypłaty pełnej kwoty wadium w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Gwarancja musi zabezpieczać ofertę od momentu otwarcia ofert przez cały okres związania ofertą.

9. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom na bezwzględnych zasadach i w terminach szczegółowo określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie przepisów art. 98 ust. 6 ustawy Pzp, w szczególności, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówi podpisania umowy, nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie.

§ 26. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa v art. 214 ust. 1 pkt 7, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

§ 27. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa v art. 131 ust. 2, jeżeli zamawiający przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów
Nie dotyczy. Zamawiający nie wymaga ani nie wprowadza jako warunku koniecznego przeprowadzenia przez Wykonawcę uprzedniej wizji lokalnej na miejscu budowy mostu w Winnicy w celu złożenia oferty.

§ 28. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych
Nie dotyczy. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia jakichkolwiek rozliczeń finansowych z Wykonawcą w walutach obcych.

§ 29. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału v postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot
Nie dotyczy. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu dla żadnego z Wykonawców ubiegających się o zamówienie.

§ 30. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zadań. Żąda jedynie wskazania części powierzanych podwykonawcom.

§ 31. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową
Nie dotyczy.

§ 32. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

§ 33. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych
Nie dotyczy.

§ 34. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli zamawiający je przewiduje
1. Ustanawia się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto, wnoszone przed zawarciem umowy w formach określonych w art. 442 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Zamawiający zwraca 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, a pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi zwracane jest nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 35. Wykaz załączników do SWZ
1. Formularz Ofertowy („Oferta”)
2. Załącznik nr 1 do OFERTY – Oświadczenie wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu

3. Załącznik nr 2 do OFERTY – Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

4. Załącznik nr 3 do OFERTY – Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

5. Załącznik nr 4 do OFERTY – Oświadczenie wykonawcy (potwierdzenie aktualności informacji)

6. Załącznik nr 5 do OFERTY – Oświadczenie wykonawcy w zakresie grupy kapitałowej

7. Załącznik nr 6 do OFERTY – Wykaz robót budowlanych

8. Załącznik nr 7 do OFERTY – Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia

9. Wzór umowy (Projektowane postanowienia umowy)

10. Dokumentacja techniczna (Projekt budowlany, STWiORB, Przedmiary robót)

Załącznik nr 1 do SWZ

ZDP.2312.1.9.2026

FORMULARZ OFERTOWY

1. DANE WYKONAWCY:
· Pełna nazwa (firma): ..............................................................................................................................

· Adres siedziby: ul. .................................................... miejscowość ..........................................................

· Kod pocztowy: ......-.......... Województwo: ..........................................................................................

· NIP: ............................................................... REGON: .......................................................................

· KRS / CEIDG: .......................................................................................................................................

· Numer telefonu: .................................................. Adres e-mail: ........................................................

· Adres strony internetowej: http:// ..........................................................................................................

· Imię i nazwisko osoby/osób reprezentującej Wykonawcę: ………………………………………………………………

2. OŚWIADCZENIE CENOWE:
Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1821W w miejscowości Winnica”, oferujemy wykonanie pełnego zakresu rzeczowego zamówienia za cenę ryczałtową:

· Cena ryczałtowa NETTO: ............................................................. zł

· Należny podatek VAT (........ %): ................................................... zł

· Cena ryczałtowa BRUTTO: ............................................................. zł
(słownie cena brutto: .................................................................................................................................. zł)
3. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY:
Składając niniejszą ofertę, oświadczamy, że:

1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ) wraz ze wszystkimi załącznikami (w tym z dokumentacją projektową, STWiORB oraz wzorem umowy) i akceptujemy je w całości bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

2. Uzyskaliśmy wszelkie informacje i wyjaśnienia niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty oraz kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia na własną odpowiedzialność i ryzyko.

3. Zaoferowana cena ryczałtowa brutto zawiera wszystkie koszty niezbędne do terminowej, bezpiecznej i pełnej realizacji zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, w tym koszty czasowej organizacji ruchu.

4. Przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie określonym w SWZ, tj. maksymalnie w ciągu 3 miesięcy od daty podpisania umowy, nie później jednak niż do dnia 30.11.2026 r. (wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego).

5. Udzielamy Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane na okres: ........ miesięcy (wpisać liczbę miesięcy w liczbach całkowitych – min. 60 miesięcy, max. 72 miesiące), licząc od dnia następującego po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, na warunkach określonych we wzorze umowy. Ponosimy pełną odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady na tożsamy okres.

6. Jesteśmy czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i jesteśmy w pełni uprawnieni do wystawiania faktur ustrukturyzowanych. Akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy, tj. jednorazową płatność końcową w całości w roku budżetowym 2026, po całkowitym i należytym zakończeniu realizacji całej inwestycji i podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

7. Płatność faktury końcowej nastąpi w terminie do 30 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu, pod warunkiem posiadania na koncie Zamawiającego środków finansowych z dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W sytuacji opóźnienia w przekazaniu środków przez dysponenta dotacji, płatność nastąpi w ciągu 14 dni od dnia ich faktycznego wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego, co akceptujemy bez zastrzeżeń.

8. Należność z tytułu realizacji umowy płatna będzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment). W przypadku wskazania niewłaściwego rachunku bankowego w fakturze skutkującego zwrotem płatności, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie.

9. Wybór naszej oferty (zaznaczyć właściwe poprzez postawienie znaku X):

· NIE BĘDZIE prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT).

· BĘDZIE prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (tzw. mechanizm odwrotnego obciążenia) w odniesieniu do następujących towarów/usług: .............................................................., o wartości netto: .................................... zł, dla których właściwa stawka podatku VAT wynosi: ........ %.

10. Wymagane wadium w wysokości 75 000,00 zł zostało wniesione w dniu ........................... w formie: ............................................................. Zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu należy dokonać na rachunek bankowy nr: .............................................................................................................................

11. Wypełniliśmy w pełnym zakresie obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

12. Oświadczamy, że akceptujemy przyjęty w SWZ okres związania ofertą (tj. do dnia 23.09.2026 r. włącznie) i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

4. PODWYKONAWSTWO (zgodnie z § 30 SWZ):
· Przedmiot zamówienia wykonamy w całości samodzielnie (własnymi siłami).

· Część zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom w następującym zakresie:

1. Zakres prac: ....................................................... Nazwa podwykonawcy (o ile jest znany): ............................................

2. Zakres prac: ....................................................... Nazwa podwykonawcy (o ile jest znany): ............................................

5. POLEGANIE NA ZASOBACH PODMIOTÓW TRZECICH (zgodnie z art. 118 ustawy Pzp):
· W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu NIE POLEGAMY na zdolnościach innych podmiotów.

· W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu POLEGAMY na zdolnościach podmiotów trzecich:

· Nazwa i adres podmiotu udostępniającego zasoby: .......................................................................................................

· Zakres udostępnianych zasobów i charakterystyka zaangażowania: ...................................................................................

6. STATUS PRZEDSIĘBIORCY:
Oświadczamy, że według kryteriów unijnych jesteśmy (zaznaczyć właściwe znakiem X):
[ ] mikroprzedsiębiorstwem, [ ] małym przedsiębiorstwem, [ ] średnim przedsiębiorstwem, [ ] jednoosobową działalnością gospodarczą, [ ] innym podmiotem: .............................................................

7. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA (o ile dotyczy):
Informacje i dokumenty zawarte w pliku/załączniku nr ............. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane publicznie. Stosowne uzasadnienie spełnienia przesłanek prawnych dołączamy w wydzielonym pliku.

8. OSOBY UPOWAŻNIONE DO PODPISANIA UMOWY:
1. Imię i nazwisko: ................................................................. Stanowisko: ................................................................

2. Imię i nazwisko: ................................................................. Stanowisko: ................................................................

..................................................., dnia ........................ 2026 r.
(miejscowość)
Dokument musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
Załącznik nr 1 do OFERTY

ZDP.2312.1.9.2026
OŚWIADCZENIE WSTĘPNE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

(składane wraz z ofertą)
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1821W w miejscowości Winnica”, prowadzonym przez Powiat Pułtuski, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku, oświadczam, co następuje:

Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu określone przez Zamawiającego w § 19 Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

..................................................., dnia ........................ 2026 r.
(miejscowość)
Dokument należy sporządzić i złożyć pod rygorem nieważności wyłącznie w postaci elektronicznej (plik cyfrowy) i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
Załącznik nr 2 do OFERTY

ZDP.2312.1.9.2026
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

(składane wraz z ofertą)
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na „Budowa mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1821W w miejscowości Winnica” prowadzonym przez Powiat Pułtuski, jednostka organizacyjna: Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku, oświadczam, co następuje:

CZĘŚĆ I – OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie:

1. przesłanek obligatoryjnych określonych w art. 108 ust. 1 oraz przesłanek fakultatywnych określonych przez Zamawiającego w § 14 SWZ (zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026r. poz. 793),

2. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025r. poz. 514) 
..................................................., dnia ........................ 2026 r.
(miejscowość)
Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.
Załącznik nr 3 do OFERTY

ZDP.2312.1.9.2026
OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(składają wyłącznie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – np. konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej – wraz z ofertą)
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na „Budowa mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1821W w miejscowości Winnica”, prowadzonym przez Powiat Pułtuski, jednostka organizacyjna: Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku, oświadczamy, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy:
	Lp.
	Nazwa (firma) Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie
	Zakres robót budowlanych przewidziany do samodzielnego wykonania przez tego Wykonawcę

	1.
	
	

	2.
	
	

	3.
	
	


Uwaga: Zgodnie z art. 117 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca, który polega na doświadczeniu konsorcjanta w celu spełnienia warunków udziału określonych w § 19 ust. 2 pkt 4 lit. a SWZ, musi bezwzględnie zrealizować roboty budowlane, do których te zdolności są wymagane (np. konstrukcję lub nawierzchnię obiektu mostowego).
..................................................., dnia ........................ 2026 r.
(miejscowość)
Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawców (oświadczenie może zostać podpisane przez Pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania konsorcjum w postępowaniu).
Załącznik nr 4 do OFERTY

ZDP.2312.1.9.2026
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na „Budowa mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1821W w miejscowości Winnica” prowadzonego przez Powiat Pułtuski, jednostka organizacyjna: Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku niniejszym potwierdzam aktualność informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w § 19 SWZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.

..................................................., dnia ........................ 2026 r.
(miejscowość)
Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.
Załącznik nr 5 do OFERTY

ZDP.2312.1.9.2026
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

W ZAKRESIE ART. 108 UST. 1 PKT 5 USTAWY PZP (GRUPA KAPITAŁOWA)

CZĘŚĆ I – OŚWIADCZENIE O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na „Budowa mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1821W w miejscowości Winnica”, prowadzonego przez Powiat Pułtuski, jednostka organizacyjna: Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku, oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w niniejszym postępowaniu.

..................................................., dnia ........................ 2026 r.
(miejscowość)
Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.
CZĘŚĆ II – OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ WRAZ Z DOWODAMI
(Wypełnić i podpisać wyłącznie w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym wykonawcą, który złożył ofertę w tym przetargu)
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na „Budowa mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1821W w miejscowości Winnica”, prowadzonego przez Powiat Pułtuski, jednostka organizacyjna: Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku, oświadczam, że przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w niniejszym postępowaniu.

W załączeniu przedkładam dokumenty / informacje potwierdzające, że przygotowałem ofertę w sposób samodzielny i niezależny od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

..................................................., dnia ........................ 2026 r.
(miejscowość)
Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.
Załącznik nr 6 do OFERTY
ZDP.2312.1.9.2026
WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na „Budowa mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1821W w miejscowości Winnica”, prowadzonego przez Powiat Pułtuski, jednostka organizacyjna: Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku, oświadczam, że wykonaliśmy niżej wymienione roboty budowlane w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, spełniające wymogi określone przez Zamawiającego w § 19 ust. 2 pkt 4 lit. a SWZ:
	Lp.
	Nazwa i rodzaj roboty budowlanej (w tym parametry obiektu)
	Wartość robót (PLN brutto)
	Data wykonania (równoznaczna z zakończeniem zadania)
	Miejsce wykonania
	Nazwa i adres podmiotu, na rzecz którego roboty zostały wykonane

	1.
	
	
	Rozpoczęcie: 

Zakończenie:
	
	

	2.
	
	
	Rozpoczęcie: 

Zakończenie:
	
	


Do niniejszego wykazu dołączam dowody określające, czy wyżej wymienione roboty budowlane zostały wykonane należycie (w szczególności referencje, protokoły odbioru końcowego bez uwag lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane).
Uwaga (Zgodnie z § 19 ust. 2 pkt 4 lit. a oraz § 20 ust. 9 pkt 1 SWZ):
Przez robotę budowlaną niezbędną do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia należy rozumieć robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektu mostowego (mostu, wiaduktu lub estakady) o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto każda. Przez zamówienia wykonane należy rozumieć zamówienia zakończone (odebrane końcowo) w wyżej wymienionym okresie 5 lat.

..................................................., dnia ........................ 2026 r.
(miejscowość)
Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.
Załącznik nr 7 do OFERTY

ZDP.2312.1.9.2026
WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na „Budowa mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1821W w miejscowości Winnica”, prowadzonego przez Powiat Pułtuski, jednostka organizacyjna: Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku, oświadczam, że do realizacji niniejszego zamówienia skierujemy następujące osoby, spełniające wymogi określone w § 19 ust. 2 pkt 4 lit. b oraz § 20 ust. 9 pkt 2 SWZ:
	Lp.
	Imię i nazwisko
	Kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane 
(podać specjalność, numer i datę wydania uprawnień oraz numer izby inżynierów)
	Posiadane doświadczenie zawodowe 
(podać wykaz zrealizowanych zadań/okresy pełnienia funkcji potwierdzające min. 5 lat stażu)
	Zakres wykonywanych czynności na budowie 
(np. Kierownik Budowy / Kierownik Robót Mostowych / Kierownik Robót Drogowych)
	Informacja o podstawie dysponowania osobą 
(np. dysponowanie bezpośrednie – umowa o pracę, lub pośrednie – zobowiązanie podmiotu trzeciego)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	


Uwaga (Zgodnie z wymaganiami § 19 ust. 2 pkt 4 lit. B oraz § 20 ust. 9 pkt 2 SWZ):
Wykonawca ma prawo wykazać spełnianie warunku kadrowego poprzez wskazanie osób w jednym z dwóch poniższych układów:

1. Wariant I (jedna osoba łącząca funkcje): 1 osoba pełniąca funkcję Kierownika Budowy, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej oraz mostowej, zrzeszona w izbie samorządu zawodowego, posiadająca minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami w ww. specjalnościach.

2. Wariant II (dwie osobne osoby):
· 1 osoba pełniąca funkcję Kierownika Budowy (specjalność drogowa) z minimum 5-letnim doświadczeniem zawodowym w kierowaniu robotami drogowymi, ORAZ
· 1 osoba pełniąca funkcję Kierownika Robót (specjalność mostowa) z minimum 5-letnim doświadczeniem zawodowym w kierowaniu robotami mostowymi.

(Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów).
..................................................., dnia ........................ 2026 r.
(miejscowość)
Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.
   Załącznik nr 2 do SWZ
ZDP.2312.1.9.2026
UMOWA Nr …../2026
zawarta w dniu  ……………….2026r. pomiędzy:
Powiatem Pułtuskim ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11, 06-100 Pułtusk, NIP: 568-16-18-062,
w imieniu i na rzecz, którego działa:
Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku, ul. 3 Maja 20, 06-100 Pułtusk, 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”
w imieniu którego działa:
[image: image1.emf]Marek Kamiński  –   Dyrektor,  działający na podstawie upoważnienia nr 4/2021 z dnia 16.12.2021r.                      w sprawie zawierania umów  z zakresu zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych                       w Pułtusku oraz podpisywania wystawionych i otrzymanych faktur VAT   zwanym w dalszej części umowy  „Zamawiającym”  

a 
……………….. prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą  …………………………………..
z siedzibą: ……………………………
NIP …………………………….
REGON …………………………………..

wpisaną do CEIDG

reprezentowaną przez:  ……………………………………
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”.
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2026r. poz. 793), o następującej treści: 
§ 1. Przedmiot umowy i warunki płatności
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: „Budowa mostu wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1821W w miejscowości Winnica” zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ), projektem budowlanym wraz z załącznikami oraz ofertą Wykonawcy z dnia ...........

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę ryczałtową w wysokości: ………………….. zł netto, podatek VAT: ………………….. zł, co daje kwotę brutto: ……...zł (słownie: …………………………………………………….……). 
3. Zadanie jest dofinansowane z Ministerstwa Infrastruktury - rezerwa subwencji ogólnej budżetu państwa w 2026r. 
4. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie roboty, do których realizacji zobowiązał się Wykonawca w niniejszej umowie, włącznie z opłatami wszystkich świadczeń na rzecz usługodawców (w tym: opłaty za wodę, energię, wywóz ziemi itp.), koszt ubezpieczenia inwestycji, należne podatki oraz elementy niezbędne do wykonania robót, a nie pozostające trwale po zakończeniu budowy.

5. Wykonawca dokonał całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na własną odpowiedzialność i ryzyko, w oparciu o projekt technologiczno-kosztorysowy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru prac oraz SWZ.

6. Strony ustalają następujący sposób dokonywania rozliczeń z tytułu wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę:
1) Zamawiający nie dopuszcza odbiorów częściowych ani płatności częściowych. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2, zostanie wypłacone przez Zamawiającego jednorazowo, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury końcowej, w oparciu o podpisany przez obie Strony bezusterkowy protokół odbioru końcowego robót.
2) Wypłata całości wynagrodzenia umownego nastąpi w jednej transzy po całkowitym i należytym zakończeniu realizacji całej inwestycji oraz po protokolarnym odbiorze końcowym zadania bez uwag.
3) Płatność faktury końcowej nastąpi w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury końcowej, pod warunkiem posiadania na koncie Zamawiającego środków finansowych z udzielonego dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej. W sytuacji opóźnienia w przekazaniu środków przez dysponenta dotacji, płatność nastąpi w ciągu 14 dni od dnia ich faktycznego wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego.
4) Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i jest uprawniony do wystawienia faktury. Płatność nastąpi z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment). W przypadku korzystania z Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF), Wykonawca zobowiązany jest do poprawnego wypełnienia pól oznaczonych „numer umowy” oraz „referencje kupującego”. W przypadku wskazania przez Wykonawcę niewłaściwego rachunku bankowego, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w płatności.

5) W przypadku, gdy faktury nie będą wystawiane w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF), rozliczenie nastąpi w oparciu o fakturę wystawioną według poniższych danych:
Nabywca: Powiat Pułtuski, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11, 06-100 Pułtusk, NIP 568 16 18 062
Odbiorca: Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku, ul. 3 Maja 20, 06-100 Pułtusk

6) W przypadku, gdy Wykonawca będzie wystawiał faktury w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF), fakturę należy wystawić na rzecz:
Nabywca: Powiat Pułtuski, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11, 06-100 Pułtusk, NIP 568 16 18 062
Odbiorca/Podmiot inny: Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku, ul. 3 Maja 20, 06-100 Pułtusk

7) W przypadku, o którym mowa w pkt 6), faktury będą wystawiane i odbierane za pośrednictwem KSeF, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Za dzień doręczenia faktury uznaje się dzień przydzielenia jej numeru w KSeF, z zastrzeżeniem pkt 8).

8) W przypadku awarii KSeF, faktury będą tymczasowo przesyłane w formie elektronicznej w formacie pliku PDF na adres e-mail: sekretariat@zdppultusk.com.pl. Za dzień doręczenia faktury uznaje się dzień wpływu wiadomości PDF na wskazany adres e-mail albo dzień przydzielenia numeru w KSeF (w zależności, które ze zdarzeń nastąpiło wcześniej). Doręczenie w KSeF faktury wystawionej w czasie awarii nie skutkuje ponownym rozpoczęciem biegu terminu płatności.

9) W przypadku niedostępności KSeF po stronie Operatora, za dzień doręczenia faktury uznaje się dzień przydzielenia jej numeru w KSeF. Przez tryb niedostępności KSeF lub tryb offline rozumie się stany opisane w art. 106nd oraz art. 106ne ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

10) Wykonawca może wystawić i przesłać fakturę elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) na zasadach określonych w ustawie o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych. Bieg terminu płatności takiej faktury rozpoczyna się od dnia jej prawidłowego wpłynięcia do skrzynki PEF Zamawiającego.

7. Zamawiający zastrzega, że płatność nastąpi wyłącznie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. Za prawidłowo wystawioną uznaje się fakturę, która:

1) precyzyjnie wskazuje podmioty określone w ust. 5 pkt 5 lub 6,

2) zawiera w swojej treści numer niniejszej umowy oraz numer zamówienia,

3) jest prawidłowa pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym.
W przypadku wystawienia faktury w sposób niezgodny z powyższymi wymogami, Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania zapłaty do czasu otrzymania faktury poprawnej, co nie stanowi opóźnienia w płatności.

8. Załączniki i dokumenty rozliczeniowe, które z przyczyn technicznych lub prawnych nie mogą stanowić integralnej części faktury, Wykonawca zobowiązany jest przesłać w formacie PDF na adres e-mail: sekretariat@zdppultusk.com.pl w terminie do 3 dni roboczych od dnia wystawienia faktury.

§ 2. Terminy realizacji
1. Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć roboty budowlane nie później niż w terminie 3 dni od daty protokolarnego przekazania terenu budowy przez Zamawiającego.

2. Przedmiot umowy Wykonawca zobowiązuje się zrealizować i zgłosić do odbioru końcowego w terminie do 3 miesięcy od daty podpisania umowy, jednakże nie później niż do dnia 30.11.2026 r.
§ 3. Obowiązki i oświadczenia Wykonawcy
1. Teren budowy Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy po zatwierdzeniu czasowej organizacji ruchu.

2. Wykonawca zobowiązuje się do:

1. wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ustalonym niniejszą umową zakresem, SWZ, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, właściwymi normami i odpowiednimi przepisami prawa, w tym ustawy Prawo budowlane, w sposób zapewniający dostępność dla wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

2. składowania urządzeń i materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i wymogami wynikającymi z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej (p.poż.) oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp),

3. zapewnienia warunków bezpieczeństwa na terenie budowy zgodnie z odpowiednimi wymogami prawa,

4. prowadzenia robót w należytym porządku, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych i w stanie zgodnym z przepisami bhp i p.poż., z uwzględnieniem zaleceń udzielonych przez Inspektorów Nadzoru lub Zamawiającego, a po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy przed dokonaniem odbioru technicznego do uprzątnięcia terenu budowy wraz z przyległym otoczeniem; w przypadku niewykonania tych obowiązków, Zamawiający po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy odpowiedniego dodatkowego terminu i jego bezskutecznym upływie może nakazać osobie trzeciej wykonanie tych czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy,

5. usuwania na bieżąco na własny koszt odpadów i śmieci powstających w trakcie realizacji prac,

6. zapewnienia wykonania przedmiotu umowy przez osoby, których kwalifikacje i stan zdrowia pozwalają na wykonanie robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującym prawem i przepisami, a w szczególności zapewnienie wykonania przedmiotu umowy przez osoby posiadające wymagane przez prawo uprawnienia budowlane,

7. koordynacji robót poszczególnych branż oraz działań wszystkich podwykonawców,

8. zapewnienia kierownictwa technicznego niezbędnego do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,

9. użycia materiałów posiadających odpowiednie atesty, deklaracje właściwości użytkowych i dopuszczonych do obrotu oraz stosowania w budownictwie na rynku polskim,

10. zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej inwestycji oraz wykonania inwentaryzacji powykonawczej prowadzonych robót przez uprawnionego geodetę,

11. zawiadomienia Zamawiającego o zamiarze wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z tego obowiązku, zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego na własny koszt odkryć roboty bądź wykonać otwory niezbędne do zbadania robót w celu ich prawidłowego odbioru, a następnie przywrócić je do stanu pierwotnego,

12. przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz pełnego zabezpieczenia wykonanych robot przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem,

13. zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez niego upoważnionym, a także pracownikom organów Nadzoru Budowlanego lub Państwowej Inspekcji Pracy, swobodnego dostępu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane związane z realizacją przedmiotu umowy,

14. niezwłocznego przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru,

15. zgłoszenia Zamawiającemu przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienia terminowego usunięcia stwierdzonych wad lub usterek.

3. Wykonawca oświadcza i przyjmuje do wiadomości, że:

1. ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za roboty i usługi wykonane przez jego podwykonawców oraz dalszych podwykonawców. Najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy Wykonawca jest zobowiązany do podania nazw/imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego niezwłocznie o wszelkich zmianach tych danych w trakcie realizacji zamówienia,

2. ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie szkody i straty powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy,

3. ponosi pełne ryzyko finansowe za uszkodzenia, zniszczenia lub zawalenia się obiektu budowlanego oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiałów, urządzeń i wyposażenia znajdujących się na terenie budowy oraz sąsiedztwa terenu budowy; wystąpienie takich szkód nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku terminowego i należytego wykonania przedmiotu umowy,

4. wynagrodzenie ryczałtowe określone w § 1 ust. 2 zawiera wszystkie koszty niezbędne do kompleksowego wykonania zamówienia, w tym: wszelkie prace przygotowawcze, porządkowe, projekt organizacji placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją, koszty utrzymania zaplecza budowy, ubezpieczenie budowy, koszty związane z przeprowadzeniem prób, badań, ekspertyz i opinii wymaganych podczas odbioru końcowego oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy.

§ 4. Zasady podwykonawstwa
1. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian.

2. W terminie 5 dni roboczych od przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1, Zamawiający może zgłosić w formie pisemnej uzasadnione zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciw do zawartej umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

4. Przelew (cesja) wierzytelności lub przejęcie długu z tytułu niniejszej umowy przez podmioty trzecie wymaga uprzedniej, bezwzględnej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę podwykonawców lub dalszych podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do wystawionej faktury:

1. zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców zaangażowanych w realizację danego etapu prac wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur,

2. dowody potwierdzające dokonanie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz tych podwykonawców (np. potwierdzenia przelewów bankowych),

3. pisemne oświadczenia każdego z podwykonawców, złożone nie wcześniej niż w dniu wystawienia faktury przez Wykonawcę, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z żadnymi płatnościami wynikającymi z zawartych umów o podwykonawstwo.

6. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy w części odpowiadającej wartości prac podwykonawców do czasu przedstawienia kompletnych dokumentów. Wstrzymanie to nie rodzi skutków w postaci prawa Wykonawcy do żądania odsetek.

7. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę. Direct zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie zasadnicze, bez odsetek.

8. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwia Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag w terminie nie krótszym niż 7 dni. W przypadku zgłoszenia uwag, Zamawiający może nie dokonać zapłaty (gdy Wykonawca wykaże jej niezasadność), złożyć kwotę do depozytu sądowego lub dokonać zapłaty (gdy podwykonawca wykaże jej zasadność). Kwotę bezpośredniej zapłaty Zamawiający potrąca z wynagrodzenia Wykonawcy.

9. Konieczność wielokrotnego (co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na łączną sumę większą niż 5% wartości umowy brutto, uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy.

10. Zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami:

1. przedmiot umowy powierzony do wykonania dalszemu podwykonawcy musi zawierać się w zakresie rzeczowym zamówienia powierzonego Wykonawcy przez Zamawiającego,

2. przedmiot umowy musi być zrealizowany zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi normami technicznymi,

3. wysokość wynagrodzenia dalszego podwykonawcy należna od Wykonawcy nie ogranicza odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu bezpośredniej zapłaty, która zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych limitowana jest do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za dany zakres robót budowlanych wynikający z oferty Wykonawcy,

4. zapłata wynagrodzenia dla dalszego podwykonawcy następować będzie po wykonaniu przedmiotu umowy, podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru robót i wystawieniu na jego podstawie faktury.

§ 5. Procedura odbiorów robót
1. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie robót, zapewnienie bezpiecznych warunków pracy, zgodność z SWZ, jakość materiałów oraz metody organizacyjno-techniczne stosowane na placu budowy.
2. Strony nie przewidują dokonywania odbiorów częściowych. Odbiór końcowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiającemu gotowego przedmiotu umowy do eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania oraz przeprowadzeniu wszystkich przewidzianych przepisami prób i sprawdzeń.
3. Wraz ze zgłoszeniem pełnej gotowości do odbioru końcowego, Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu oraz Inspektorowi Nadzoru kompletną tabelę elementów rozliczeniowych lub kosztorys strukturalny potwierdzający wykonanie pełnego zakresu rzeczowo-finansowego robót ryczałtowych.
4. Wykonawca (Kierownik Budowy) zgłasza Zamawiającemu oraz Inspektorowi Nadzoru gotowość do odbioru końcowego wpisem w Dzienniku Budowy, potwierdzonym równoległym pisemnym zawiadomieniem skierowanym bezpośrednio do Zamawiającego.
5. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie czynności odbioru końcowego w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowego i kompletnego zawiadomienia o osiągnięciu pełnej gotowości do odbioru, powiadamiając o tym Wykonawcę.
6. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady lub usterki, Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru końcowego i wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie.
7. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i ponownego żądania wyznaczenia terminu odbioru. W takim przypadku procedurę zawiadomienia i terminy z ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.
8. Najpóźniej w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną, uporządkowaną dokumentację powykonawczą, w tym wszelkie wymagane przepisami prawa budowlanego atesty, deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty, protokoły badań i sprawdzeń, książkę obiektu (o ile dotyczy) oraz pełną powykonawczą inwentaryzację geodezyjną.
9. Z czynności odbioru końcowego sporządza się protokół odbioru końcowego podpisany przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy na ewentualne usunięcie ujawnionych usterek.
10. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot lub zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa w niniejszej umowie.
§ 6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz rękojmia
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej przed dniem podpisania niniejszej umowy.

2. Ustanawia się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitej ceny brutto oferty, tj. kwotę: …………….…. zł (słownie: ………………………………………………).

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach określonych w art. 442 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1. pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy: 50 1020 3541 0000 5102 0398 6999,

2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

3. gwarancjach bankowych,

4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu PARP.

4. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zwrot tego zabezpieczenia nastąpi wraz z odsetkami, pomniejszonym o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 3. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem pełnej ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

6. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w formie innej niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez żądanie wypłaty kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

7. Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane (tj. od daty podpisanego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego).

8. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady Zamawiający pozostawia 30% kwoty zabezpieczenia, tj. kwotę: ……………….. zł.

9. Kwota zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi, o której mowa w ust. 8, zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

10. Na roboty budowlane będące przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca udziela rękojmi za wady na okres ……… miesięcy oraz gwarancji jakości na okres ……… miesięcy. Bieg okresów rękojmi i gwarancji rozpoczyna się od dnia następującego po dniu podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

§ 7. Odpowiedzialność Wykonawcy i organizacja ruchu
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i straty w robotach budowlanych, materiałach i sprzęcie spowodowane przez niego lub podmioty, którymi się posługuje, przy wypełnianiu zobowiązań umownych w trakcie realizacji robót oraz przy usuwaniu wad w okresie rękojmi i gwarancji.

2. Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu prowadzonych robót i ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności przez cały okres trwania umowy.

3. Wykonawca na koszt własny sporządzi, uzyska wymagane prawem zatwierdzenia oraz wdroży projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót objętych niniejszą umową. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe utrzymanie i zabezpieczenie ruchu w czasie trwania robót. Koszt tych czynności zawiera się w wynagrodzeniu ryczałtowym Wykonawcy.

4. Wykonawca na koszt własny zorganizuje zaplecze budowy, zapewni miejsca legalnego składowania oraz utylizacji odpadów i poniesie wszelkie koszty z tym związane.

5. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać teren budowy w stanie uporządkowanym, wolnym od przeszkód komunikacyjnych i przeznaczyć go wyłącznie na cele związane z realizacją umowy. Koszty dozoru terenu budowy ponosi w całości Wykonawca.

§ 8. Nadzór i kierownictwo robót
1. Zamawiający wyznaczy Pana/Panią: ……………………….. do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz kontroli jakości wykonania robót.

2. Wykonawca wyznacza Pana/Panią: ......................................... posiadającego/ą uprawnienia budowlane nr .................... do pełnienia funkcji Kierownika Budowy.

3. Zamawiający ma prawo żądać zmiany Kierownika Budowy, pracowników Wykonawcy lub zmiany czynników produkcji (sprzętu, organizacji robót), o ile będzie to uzasadnione potrzebą zapewnienia prawidłowej i terminowej realizacji umowy. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji tego żądania w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Niezastosowanie się do tego żądania stanowi rażące naruszenie umowy z winy Wykonawcy i uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy na zasadach określonych w § 13.
4. Wykonawca może dokonać zmiany Kierownika Budowy wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą Zamawiającego, przedstawiając nowego kandydata o kwalifikacjach nie niższych niż wymagane w dokumentach zamówienia (SWZ).

5. Dokonanie zmiany Kierownika Budowy bez pisemnej zgody Zamawiającego bądź brak stałego, wymaganego nadzoru bezpośrednio na placu budowy stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy na zasadach określonych w § 13.
§ 9. Zasady dokonywania odbiorów technicznych
1. Odbiory dokonywane będą w oparciu o wymagania SWZ, dokumentację projektową, obowiązujące Polskie Normy oraz przepisy ustawy Prawo budowlane.

2. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszystkich wymaganych szczegółowymi przepisami prób technicznych, badań laboratoryjnych oraz ekspertyz na koszt własny. Obowiązkiem Wykonawcy jest udokumentowanie i przekazanie Inspektorowi Nadzoru wyników tych badań przed zgłoszeniem gotowości do odbioru.

3. Zamawiający po zakończeniu czynności odbiorowych sporządza protokół odbioru końcowy, w którym wskazuje sposób i termin usunięcia ewentualnie stwierdzonych wad lub usterek jakościowych i ilościowych. Protokół podpisują upoważnieni przedstawiciele obu Stron.

4. Koszty usunięcia wad stwierdzonych w trakcie odbiorów lub w okresie rękojmi i gwarancji ponosi w całości Wykonawca, a czas ich usuwania nie przedłuża umownego terminu zakończenia robót określonego w § 2 ust. 2.

§ 10. Kary umowne
1. W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w rozpoczęciu robót (w stosunku do terminu z § 2 ust. 1) oraz za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy (w stosunku do terminu z § 2 ust. 2).

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

1. 0,2% łącznego wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu lub należytym usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi i gwarancji – liczony od dnia następującego po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie,

2. 5% łącznego wynagrodzenia umownego brutto za niezachowanie terminu wskazanego przez Zamawiającego (nie krótszego niż 5 dni roboczych) na udokumentowanie zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, o których mowa w § 12.

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

1. braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zapłacie,

2. nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 1% łącznego wynagrodzenia umownego brutto za każdy stwierdzony przypadek,

3. nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 1% łącznego wynagrodzenia umownego brutto za każdy stwierdzony przypadek,

4. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wymaganego terminu zapłaty – w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, od dnia wskazanego przez Zamawiającego w wezwaniu do dokonania zmiany.

5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

6. W przypadku naliczenia kar umownych, Zamawiający ma prawo potrącić kwotę naliczonych kar z wynagrodzenia objętego fakturą Wykonawcy, po uprzednim wystawieniu noty obciążeniowej i doręczeniu Wykonawcy pisemnego oświadczenia o potrąceniu wierzytelności, na co Wykonawca wyraża bezwarunkową zgodę. Zapłata lub potrącenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót ani innych zobowiązań wynikających z umowy.

7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć 30% łącznego wynagrodzenia umownego brutto.

§ 11. Zasady dokonywania zmian w umowie i waloryzacja
1. Strony ustalają, że z uwagi na przewidziany okres realizacji umowy wynoszący poniżej 6 miesięcy, wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie ma charakter ryczałtowy i nie podlega waloryzacji na podstawie art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych (zmiana cen materiałów lub kosztów).

2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian do postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

1. Ograniczenia przedmiotu zamówienia – w przypadku wystąpienia uzasadnionych okoliczności, w których zbędne stanie się wykonanie określonej części zamówienia. W takim przypadku przewiduje się obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie cen jednostkowych wskazanych w kosztorysie ofertowym, proporcjonalnie do ograniczonego zakresu robót. Ograniczenie zakresu zamówienia przez Zamawiającego nie będzie większe niż 10% wartości brutto umowy. W razie częściowego zaniechania robót, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze z tytułu niewykonania całego zakresu umowy,

2. Zmiany terminu realizacji umowy (określonego w § 2 ust. 2) w przypadku:
a) wystąpienia niekorzystnych i nadzwyczajnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających technologicznie prowadzenie robót budowlanych, co zostało potwierdzone wpisem w Dzienniku Budowy przez Inspektora Nadzoru,
b) zaistnienia okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. W razie wstrzymania realizacji inwestycji wynagrodzenie zostanie wypłacone wyłącznie za faktycznie wykonany i odebrany zakres robót,
c) działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują niezależne od Wykonawcy przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia,
d) konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, których wcześniejsze wykonanie jest technologicznie niezbędne do prawidłowego zakończenia robót objętych umową podstawową,
e) konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz lub opinii technicznych.

3. Zmiany warunków oraz terminów płatności – w przypadku konieczności uwzględnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, jak również w przypadku, gdy ze względu na uzasadniony interes Zamawiającego lub wymogi dysponenta środków dofinansowania zmiana taka jest konieczna,

4. Zmiany rozwiązań technicznych i projektowych – w uzasadnionych przypadkach spowodowanych ujawnionymi wadami dokumentacji projektowej, gdy realizacja zadania według pierwotnego projektu powodowałaby wadliwe wykonanie obiektu lub była technologicznie niemożliwa.

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą wprowadzane w drodze stosownego aneksu do umowy.

§ 12. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
1. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących kluczowe czynności fizyczne i operacyjne w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, tj. pracowników wykonujących bezpośrednie czynności w zakresie wykonania konstrukcji i nawierzchni mostu oraz robót drogowych.

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spełniania wymogu, o którym mowa w ust. 1.

3. Na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w wezwaniu terminie (nie krótszym niż 5 dni roboczych), Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu następujące dowody:

1. pisemne oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o spełnianiu wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, zawierające liczbę osób, ich imiona i nazwiska oraz rodzaj etatu,

2. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umów o pracę osób wykonujących zadanie (dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska nie podlegają anonimizacji),

3. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię deklaracji rozliczeniowych ZUS (np. ZUS DRA / ZUS RCA) wraz z dowodem ich transmisji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzających opłacanie składek za ostatni okres rozliczeniowy,

4. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń (ZUS ZUA).

4. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie żądanych dowodów traktowane będzie jako niespełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i będzie podstawą do naliczenia kar umownych określonych w § 10 ust. 3 pkt 2.

5. Dopuszcza się zmianę osób, o których mowa w ust. 1. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z osobą biorącą udział w realizacji zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych.

6. Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia, o którym mowa w ust. 5, jest zobowiązany zaangażować do realizacji prac inną osobę spełniającą wymogi zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
§ 13. Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (z winy Wykonawcy), w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu którejkolwiek z następujących okoliczności:

1. Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy lub przerwał ich realizację bez uzasadnionej przyczyny, a przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni roboczych;

2. Wykonawca realizuje roboty budowlane w sposób wadliwy, niezgodny z dokumentacją projektową, SWZ lub wskazówkami Inspektora Nadzoru i pomimo pisemnego wezwania do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu dodatkowego terminu, nie stosuje się do zaleceń Zamawiającego;

3. Wykonawca dokonał zmiany Kierownika Budowy lub Kierownika Robót bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, o której mowa w § 8 ust. 4 umowy, bądź nie zapewnia stałego i wymaganego nadzoru bezpośrednio na placu budowy;

4. Wykonawca nie zastosował się do uzasadnionego żądania Zamawiającego dotyczącego zmiany Kierownika Budowy lub personelu, w terminie wskazanym na podstawie § 8 ust. 3 umowy;

5. Zaistniała konieczność wielokrotnego (co najmniej dwukrotnego) dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców, bądź konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na łączną sumę większą niż 5% wartości umowy brutto, zgodnie z § 7 niniejszej umowy;

6. Wykonawca opóźnia się z realizacją robót budowlanych tak dalece, że stało się jasne, iż nie ukończy przedmiotu umowy w ostatecznym terminie określonym w § 2 ust. 2, tj. do dnia 30 listopada 2026 r.

2. Zamawiającemu przysługuje również prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (wystąpienie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym) – w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania udokumentowanej części umowy.

3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i musi zawierać szczegółowe uzasadnienie faktyczne oraz prawne.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru sporządzi w terminie 7 dni szczegółowy protokół inwentaryzacji robót budowlanych według stanu na dzień odstąpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie.

§ 14. Ochrona danych osobowych (RODO)
1. Wykonawca oświadcza, że w pełnym zakresie wypełnił obowiązek informacyjny względem osób fizycznych skierowanych do realizacji niniejszego zamówienia oraz względem podwykonawców, przewidziany w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO). Wykonawca poinformował te osoby, że ich dane osobowe zostaną udostępnione Zamawiającemu w celu związanym z realizacją, rozliczeniem i kontrolą prawidłowości wykonania niniejszej umowy.

2. Wykonawca zapewnia bezwzględne przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie przepisami krajowymi.

3. Obowiązek informacyjny Zamawiającego skierowany do Wykonawcy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

4. Obowiązek informacyjny Wykonawcy skierowany do osób fizycznych zaangażowanych w realizację zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

§ 15. Postanowienia końcowe i rozwiązywanie sporów
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

2. Ewentualne spory mogące wyniknąć w toku realizacji lub na tle interpretacji niniejszej umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu powszechnego właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o każdej zmianie adresu siedziby, nazwy firmy, formy prawnej lub numerów rachunków bankowych, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tej zmiany, pod rygorem uznania korespondencji wysłanej na dotychczasowy adres za skutecznie doręczoną.

4. Zamawiający zastrzega, że pisma kierowane do Wykonawcy na ostatni znany adres siedziby uważa się za skutecznie doręczone z dniem powtórnego awizowania przesyłki przez operatora pocztowego lub z dniem zwrotu przesyłki z adnotacją o niemożliwości jej doręczenia.

§ 16. Wejście w życie i egzemplarze umowy
1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron.

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy (lub: w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi obu Stron).

3. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Obowiązek informacyjny Zamawiającego (RODO)

2. Załącznik nr 2 – Obowiązek informacyjny Wykonawcy (RODO),.
3. Załącznik nr 3 – Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) – wgląd w dokumentację.
4. Załącznik nr 4 – Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                  WYKONAWCA

Załącznik nr 1 do Umowy

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i reprezentantów osób prawnych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, z późn. zm.), informujemy, iż:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku, ul. 3 Maja 20, 06-100 Pułtusk. Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@zdppultusk.com.pl, telefonicznie: 23 692 85 77 lub pisemnie na adres korespondencyjny wskazany powyżej. 

2. Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: sekretariat@zdppultusk.com.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.  

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania

Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zawarcie i realizacja umowy oraz spełnienie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego w tym  przepisów podatkowych i  rachunkowości, a także przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora np.: ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, lit. c oraz lit. f RODO. 

4. Okres przetwarzania danych 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy oraz okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych Administratora w zakresie archiwizacji dokumentów, oraz przepisów o rachunkowości, a także przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego tj. 6 lat.

5. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa.

Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, np. podmioty świadczące usługi informatyczne, usługi dostarczania oprogramowania księgowego, usługi hostingowe, usługi archiwizacji, niszczenia i przewożenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu np.: Poczta Polska.

6. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, zgodnie z art. 15 RODO;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, zgodne z art.16 RODO;

c) prawo do usunięcia danych, zgodnie z art. 17 RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 18 RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu określonym w pkt. 3 z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO.

Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, który został wskazany w ust. 2 lub pisemnie na adres korespondencyjny, wskazany w ust. 1.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Panu danych osobowych. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Pani/ Pana danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy.

Załącznik nr 2 do Umowy

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych osób wskazanych do kontaktu i realizacji umowy 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, z późn. zm.), informujemy, iż:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku, ul. 3 Maja 20, 06-100 Pułtusk. Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@zdppultusk.com.pl, telefonicznie: 23 692 85 77 lub pisemnie na adres korespondencyjny wskazany powyżej. 

2. Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: sekretariat@zdppultusk.com.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.  

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu bieżącego kontaktu w związku z realizacją zawartej umowy. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora, co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Okres przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy oraz okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych administratora w zakresie archiwizacji dokumentów, oraz przepisów o rachunkowości, a także przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi i w stosunku do niego tj. 6 lat.

5. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa.

Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora, np. podmioty świadczące usługi informatyczne, usługi dostarczania oprogramowania księgowego, usługi hostingowe, usługi archiwizacji, niszczenia i przewożenia dokumentów jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu np.: Poczta Polska.

6. Źródło pochodzenia danych oraz kategorie danych osobowych

Pani/Pana dane pozyskaliśmy w związku z zawarciem umowy. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imienia, nazwiska, nr telefonu, adresu email.

7. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, zgodnie z art. 15 RODO;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, zgodne z art. 16 RODO;

c) prawo do usunięcia danych, zgodnie z art. 17 RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art.  18 RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu określonym w pkt. 3 z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO.

Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, który został wskazany w ust. 2 lub pisemnie na adres korespondencyjny, wskazany w ust. 1.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Panu danych osobowych. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
DYREKTOR


/-/ Marek Kamiński








Zatwierdził


data, 07.08.2026r. 











