UMOWA
SP216.W…2026.
o wykonanie robót remontowo-budowlanych

zawarta ….……….. r. w Warszawie pomiędzy:

Miastem Stołecznym Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481 
– reprezentowanym przez Prezydenta m. st. Warszawy, w imieniu którego działa Pani Olga Bernadzka – Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 216 im. Klonowego Liścia w Warszawie, ul. Wolna 36/38, 04-908 Warszawa, działającego na podstawie pełnomocnictwa 
GP-OR.0052.2402.2923 zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a 
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………

reprezentowanym przez ....................................,
zwanym dalej Wykonawcą.
Zamawiający i Wykonawca, na potrzeby niniejszej umowy, zwani są w dalszej jej części indywidualnie „Stroną”, a łącznie „Stronami”.

Umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
[bookmark: _Toc506889239]§ 1.Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlano-remontowych o nazwie Remont 
podłogi w sali 77 oraz montaż drzwi przeciwpożarowych i technicznych w szatni w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 216 „Klonowego Liścia” w Warszawie przy ul. Wolnej 36/38 obejmujących zadanie nr 1 i zadanie nr 2:
1) Zadanie nr 1
Remont podłogi w sali 77
Zakres prac obejmuje w szczególności:
a) zabezpieczenie miejsca wykonywania robót,
b) demontaż istniejącej podłogi,
c) przygotowanie i naprawę podłoża,
d) wyrównanie powierzchni podłoża,
e) dostawę i montaż nowej podłogi PVC z wywinięciem na ściany na wysokość 10 cm zgodnie z dokumentacją zamówienia,
f) montaż listew przypodłogowych,
g) uporządkowanie terenu po zakończeniu prac,
h) wywóz i utylizację odpadów powstałych podczas realizacji robót.
Powierzchnia podłogi: 61,020 m².
Zadanie nr 2
Dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych oraz technicznych w szatni
Zakres prac w szczególności obejmuje:
a) demontaż istniejących drzwi wraz z ościeżnicami,
b) przygotowanie otworów drzwiowych,
c) dostawę i montaż drzwi przeciwpożarowych EI30,
d) dostawę i montaż drzwi technicznych zgodnych z wymaganiami Zamawiającego,
e) wykonanie niezbędnych obróbek budowlanych,
f) wywóz i utylizację odpadów powstałych podczas realizacji robót 
g) montaż samozamykaczy, okuć, zamków i pozostałego wyposażenia,
h) wykonanie oznakowania przeciwpożarowego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
i) przekazanie deklaracji właściwości użytkowych, certyfikatów oraz kart technicznych.
Liczba drzwi przeciwpożarowych: 1 szt.
Liczba drzwi technicznych: 2 szt.
2. Szczegółowy zakres robót określa Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do Umowy.
3. Załączony do Opisu przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do Umowy) przedmiar robót stanowi wyłącznie dokument pomocniczy i nie określa ani nie opisuje przedmiotu Umowy oraz zakresu obowiązków Wykonawcy.
§ 2. Termin realizacji
1. Realizacja całego przedmiotu Umowy nastąpi w terminie nie później niż do dnia 10.09.2026 r.
2. Termin wykonania: 
a) Zadanie nr 1: do dnia 10.09.2026 r. 
b) Zadanie nr 2: do dnia 10.09.2026 r. 
3. Termin protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy ustala się do 3 dni od podpisania Umowy.
4. Osobami uprawnionymi do odbioru robót ze strony zamawiającego są: Pani Olga Bernadzka -dyrektor szkoły, Pani Izabella Stanaszek - kierownik gospodarczy oraz inspektor nadzoru .….……….
5. Osobą/osobami uprawnionymi  do odbioru robót ze strony wykonawcy jest/są ………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu szczegółowego harmonogramu realizacji każdego zadania w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Harmonogram powinien określać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów robót oraz osoby odpowiedzialne za ich realizację. Opóźnienie realizacji któregokolwiek zadania przekraczające 7 dni wymaga pisemnego poinformowania Zamawiającego wraz z przedstawieniem planu działań naprawczych.
§ 3. Wynagrodzenie
1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe:
Zadanie nr 1
Remont podłogi w sali 77
Kwota netto: .......................... zł
Podatek VAT: ......................... zł
Kwota brutto: ......................... zł
Zadanie nr 2
Dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych oraz technicznych w szatni
Kwota netto: ........................ zł
Podatek VAT: ......................... zł
Kwota brutto: ....................... zł

2. Łączne wynagrodzenie netto/brutto za wykonanie umowy wynosi:
………………………………………. zł netto (słownie: ……………………………………………………………………….)
....................................... zł brutto (słownie: .....................................................................).
3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Zapłata wynagrodzenia będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie płatności będą dokonywane w walucie polskiej.
5. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT.
6. Jeżeli po stronie Wykonawcy występuje więcej niż jeden podmiot (wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) Wykonawcy są solidarnie uprawnieni do wynagrodzenia wskazanego w ust. 1, tj. Zamawiający może zapłacić wynagrodzenie, według swego wyboru, do rąk któregokolwiek z Wykonawców, a przez zapłatę wynagrodzenia na rzecz któregokolwiek z Wykonawców dług z tytułu wynagrodzenia wygasa względem wszystkich Wykonawców.
7. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu Umowy, zostanie wypłacone jednorazowo po zakończeniu poszczególnych zadań i po podpisaniu protokołu odbioru końcowego.
8. Obowiązkiem Wykonawcy jest finansowanie prac objętych przedmiotem Umowy do czasu otrzymania płatności wynagrodzenia od Zamawiającego, w tym dokonywanie terminowych płatności wynagrodzeń należnych podwykonawcom za wykonane przez nich prace przed uzyskaniem płatności wynagrodzenia za te prace od Zamawiającego. Wykonawca nie może uzależniać płatności wynagrodzenia na rzecz podwykonawców od uprzedniego uzyskania wynagrodzenia za te prace od Zamawiającego.
9. Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać:
a) Nabywcę (podmiot 2): Miasto Stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5,00-950 Warszawa, 
NIP 5252248481
b) Odbiorcę (inny podmiot/podmiot 3): Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 216 „Klonowego Liścia”, ul. Wolna 36/38, 04 - 908 Warszawa, NIP 9521830602 – rola 8 JST-odbiorca
c) Numer umowy: ………………………………………………………………………………………………………..……………
10. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 
w prawidłowo wystawionej fakturze w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury.
11. W przypadku awarii albo niedostępności KSeF za dzień doręczenia faktury uznaje się dzień potwierdzenia otrzymania przez Zamawiającego wiadomości zawierającej fakturę w formacie pliku PDF albo dzień przydzielenia jej numeru w KSeF, w zależności, które z tych zdarzeń nastąpiło wcześniej.
12. Za datę zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§ 4. Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
a) wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, normami technicznymi oraz wymaganiami Zamawiającego;
b) stosowania materiałów fabrycznie nowych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie;
c) zapewnienia osób posiadających odpowiednie kwalifikacje;
d) przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ.;
e) utrzymania porządku na terenie prowadzonych robót;
f) zabezpieczenia mienia Zamawiającego;
g) usunięcia wszelkich szkód powstałych z winy Wykonawcy.
2. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania Umowy, nie później niż do dnia poprzed(załącznikień zawarcia niniejszej Umowy, umowę lub umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej związanej z realizacją Umowy oraz do terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych, w zakresie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującego swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż wartość umowy na wszystkie zdarzenia ( załącznik nr 3 do Umowy)
§ 5. Obowiązki Zamawiającego
Zamawiający zobowiązuje się do:
a) przekazania miejsca realizacji robót,
b) zapewnienia dostępu do pomieszczeń objętych remontem,
c) dokonania odbioru wykonanych prac,
d) terminowej zapłaty wynagrodzenia.
§ 6. Podwykonawcy
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy podwykonawcom wyłącznie w zakresie wskazanym w ofercie lub za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców, dalszych podwykonawców oraz osób, którymi posługują się oni przy realizacji umowy, jak za własne działania i zaniechania.
3. Powierzenie wykonania części robót podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, na jego żądanie:
a) wykaz podwykonawców uczestniczących w realizacji umowy,
b) zakres powierzonych im prac,
c) dane osób wyznaczonych do kontaktu ze strony podwykonawców.
5. W przypadku zmiany podwykonawcy lub zakresu prac powierzonych podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego przed wprowadzeniem zmiany.
6. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, aby podwykonawcy przestrzegali wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w szczególności dotyczących:
a) poufności,
b) ochrony danych osobowych (RODO),
c) bezpieczeństwa i higieny pracy,
d) ochrony przeciwpożarowej,
e) zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie Zamawiającego.
7. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży dokumenty potwierdzające uprawnienia, kwalifikacje lub ubezpieczenie podwykonawców, jeżeli są wymagane dla wykonywanego zakresu robót.
8. Zamawiający ma prawo żądać odsunięcia od realizacji umowy podwykonawcy, który narusza przepisy prawa, postanowienia niniejszej umowy lub zasady obowiązujące na terenie Zamawiającego.
9. Jeżeli do umowy mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji obowiązków dotyczących podwykonawstwa wynikających z tej ustawy.
§ 7. Odbiory robót
1. Odbiory będą przeprowadzane odrębnie dla każdego zadania na podstawie protokołu odbioru.
2. Po zakończeniu robót w terminie 3 dni Wykonawca zgłosi w formie pisemnej gotowość odbioru.
3. Z czynności odbiorowych zostanie sporządzony protokół końcowy odbioru.
4. W przypadku stwierdzenia wad Zamawiający może: 
a) odmówić odbioru do czasu ich usunięcia,
b) dokonać odbioru warunkowego z wyznaczeniem terminu ich usunięcia.
§ 8. Gwarancja i rękojmia
1. Wykonawca udziela gwarancji: 
a) na wykonanie remontu podłogi w sali 77: 48 miesięcy,
b) na zamontowane drzwi przeciwpożarowe i techniczne w szatni: 48 miesięcy
2. Bieg gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania protokołu odbioru końcowego dla danego zadania.
3. Zgłoszone wady będą usuwane przez Wykonawcę na własny koszt w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia.
§ 9. Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu Zadania nr 1 lub Zadania nr 2 w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto danego zadania za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
b) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych podczas odbioru lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto danego zadania za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na ich usunięcie;
c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego
 w umowie;
d) za naruszenie obowiązku zachowania poufności określonego w § 11 w wysokości
 5 000,00 zł za każde stwierdzone naruszenie;
e) za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych lub postanowień 
§ 12 w wysokości 5 000,00 zł za każde stwierdzone naruszenie, niezależnie od odpowiedzialności wynikającej z obowiązujących przepisów prawa;
f) za powierzenie wykonania robót podwykonawcy bez wymaganej zgody Zamawiającego w wysokości 2 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;
g) za nieprzedłożenie dokumentów wymaganych umową, w szczególności certyfikatów, deklaracji właściwości użytkowych, atestów, kart technicznych lub dokumentów gwarancyjnych, w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto umowy,
 z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa lub niniejszą umową.
3. Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy nie może przekroczyć 20% wartości brutto umowy.
4. Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
5. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość naliczonych kar, jeżeli poniesiona szkoda przekracza ich wartość.
6. Kary umowne stają się wymagalne z dniem doręczenia Wykonawcy pisemnego wezwania do ich zapłaty lub noty obciążeniowej.
§ 10. Siła wyższa
1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy, jeżeli jest ono spowodowane wystąpieniem siły wyższej.
2. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie:
a) zewnętrzne wobec Stron,
b) niemożliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,
c) którego skutkom nie można było zapobiec przy zachowaniu należytej staranności.
3. Za przypadki siły wyższej uznaje się w szczególności:
a) klęski żywiołowe, w tym powódź, pożar, huragan, trzęsienie ziemi, intensywne opady śniegu lub deszczu uniemożliwiające prowadzenie robót,
b) stany nadzwyczajne, stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej,
c) działania wojenne, akty terroru, sabotażu, zamieszki lub strajki powszechne,
d) epidemie, pandemie i związane z nimi ograniczenia ustanowione przez właściwe organy administracji publicznej,
e) decyzje organów administracji publicznej uniemożliwiające lub istotnie utrudniające realizację przedmiotu umowy,
f) awarie sieci energetycznych, wodociągowych lub innych sieci infrastrukturalnych, niezawinione przez Strony.
4. Strona powołująca się na wystąpienie siły wyższej jest zobowiązana niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia powzięcia informacji o jej wystąpieniu, poinformować drugą Stronę na piśmie lub drogą elektroniczną o:
a) rodzaju zdarzenia,
b) przewidywanym czasie jego trwania,
c) wpływie zdarzenia na realizację umowy.
5. Strona dotknięta działaniem siły wyższej zobowiązana jest do podjęcia wszelkich racjonalnych działań mających na celu ograniczenie skutków zdarzenia oraz wznowienie realizacji umowy niezwłocznie po ustaniu przeszkody.
6. W przypadku wystąpienia siły wyższej terminy realizacji umowy ulegają przedłużeniu o okres odpowiadający czasowi trwania przeszkody oraz okresowi niezbędnemu do wznowienia realizacji robót.
7. Jeżeli działanie siły wyższej trwa dłużej niż 60 dni i uniemożliwia dalszą realizację umowy, każda ze Stron może rozwiązać umowę w całości lub w części dotyczącej niewykonanego zakresu robót, bez prawa do dochodzenia kar umownych z tego tytułu.
8. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn określonych w ust. 7, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za roboty wykonane i odebrane przez Zamawiającego do dnia rozwiązania umowy.
§ 11. Poufność
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy, niezależnie od formy ich przekazania, które nie są publicznie dostępne.
2. Za informacje poufne uważa się w szczególności:
a) informacje organizacyjne, techniczne i finansowe dotyczące Zamawiającego;
b) dane osobowe pracowników, współpracowników lub klientów Zamawiającego;
c) dokumentację techniczną, projekty, plany pomieszczeń i zabezpieczeń;
d) informacje dotyczące infrastruktury, systemów bezpieczeństwa oraz ochrony przeciwpożarowej obiektu;
e) wszelkie inne informacje oznaczone przez Zamawiającego jako poufne lub których poufny charakter wynika z okoliczności ich udostępnienia.
3. Wykonawca zobowiązuje się:
a) wykorzystywać informacje poufne wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy;
b) nie ujawniać informacji poufnych osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego;
c) zapewnić zachowanie poufności przez swoich pracowników, podwykonawców oraz osoby działające na jego rzecz;
d) zabezpieczyć informacje poufne przed dostępem osób nieuprawnionych.
4. Po zakończeniu realizacji umowy Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, zwróci lub zniszczy wszelkie materiały zawierające informacje poufne, z wyjątkiem dokumentów, których przechowywanie jest wymagane przez przepisy prawa.
5. Obowiązek zachowania poufności obowiązuje w trakcie realizacji umowy oraz przez okres 5 lat od dnia jej zakończenia lub rozwiązania.
6. Naruszenie obowiązku poufności uprawnia Zamawiającego do naliczenia kary umownej w wysokości 5 000,00 zł za każde stwierdzone naruszenie, niezależnie od prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary na zasadach ogólnych.
7. Postanowienia niniejszego paragrafu nie dotyczą informacji:
a) powszechnie dostępnych;
b) ujawnianych na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub prawomocnego orzeczenia właściwego organu;
c) których ujawnienie jest niezbędne do prawidłowej realizacji umowy, pod warunkiem zachowania odpowiedniego poziomu ochrony informacji przez osoby, którym zostały udostępnione.
§ 12. Ochrona danych osobowych (RODO)
1. Strony zobowiązują się do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz przepisów krajowych wydanych w związku z jego stosowaniem.
2. Każda ze Stron jest odrębnym administratorem danych osobowych osób reprezentujących drugą Stronę, osób wskazanych do kontaktu oraz osób uczestniczących w realizacji niniejszej umowy.
3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu:
a) zawarcia i realizacji niniejszej umowy;
b) wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa;
c) dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z realizacją umowy.
4. Strony zobowiązują się do:
a) stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych;
b) dopuszczania do przetwarzania danych wyłącznie osób posiadających stosowne upoważnienia;
c) zachowania poufności danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.
5. W przypadku uzyskania przez Wykonawcę dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez Zamawiającego w zakresie wykraczającym poza dane niezbędne do realizacji umowy, Strony zobowiązują się przed rozpoczęciem przetwarzania zawrzeć odrębną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodną z art. 28 RODO.
6. Wykonawca zobowiązuje się nie kopiować, nie utrwalać ani nie wykorzystywać danych osobowych, do których uzyska dostęp podczas wykonywania robót, w celach innych niż realizacja niniejszej umowy.
7. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych przez jedną ze Stron, Strona ta niezwłocznie poinformuje o tym drugą Stronę oraz podejmie wszelkie działania wymagane przepisami prawa.
8. Wykonawca oświadcza, że osoby skierowane do realizacji umowy zostały przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych oraz zostały zobowiązane do zachowania poufności informacji, do których mogą uzyskać dostęp podczas wykonywania prac na terenie Zamawiającego.
9. Obowiązki określone w niniejszym paragrafie pozostają w mocy również po zakończeniu realizacji umowy.
§ 13. Procedura zgłaszania naruszeń
1. Każda ze Stron jest zobowiązana do niezwłocznego zgłaszania drugiej Stronie wszelkich stwierdzonych lub podejrzewanych naruszeń związanych z realizacją niniejszej umowy.
2. Za naruszenie uznaje się w szczególności:
a) naruszenie zasad poufności określonych w umowie;
b) naruszenie ochrony danych osobowych;
c) naruszenie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
d) naruszenie zasad ochrony przeciwpożarowej;
e) wykonywanie robót niezgodnie z dokumentacją, normami lub warunkami umowy;
f) działania podwykonawców niezgodne z postanowieniami umowy;
g) inne zdarzenia mogące powodować szkodę dla Zamawiającego, Wykonawcy lub osób trzecich.
3. Zgłoszenie naruszenia powinno zostać dokonane niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od momentu jego stwierdzenia, w formie:
a) pisemnej,
b) pocztą elektroniczną,
c) za pośrednictwem osoby wyznaczonej do nadzoru nad realizacją umowy.
4. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej:
a) datę i miejsce zdarzenia,
b) opis naruszenia,
c) wskazanie osób lub podmiotów uczestniczących w zdarzeniu, jeśli są znane,
d) opis podjętych działań zabezpieczających,
e) propozycję działań naprawczych, o ile jest możliwa do określenia.
5. Strona, która otrzymała zgłoszenie, jest zobowiązana do jego analizy oraz podjęcia działań wyjaśniających bez zbędnej zwłoki.
6. W przypadku naruszeń dotyczących danych osobowych Wykonawca jest zobowiązany do:
a) niezwłocznego zabezpieczenia danych i ograniczenia skutków naruszenia;
b) przekazania Zamawiającemu wszelkich informacji niezbędnych do wykonania obowiązków wynikających z przepisów RODO;
c) współpracy z Zamawiającym przy wyjaśnianiu okoliczności naruszenia i wdrażaniu działań naprawczych.
7. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić rejestr zgłoszonych naruszeń związanych z realizacją umowy oraz udostępniać go Zamawiającemu na jego uzasadnione żądanie.
8. Zgłoszenie naruszenia przez pracownika, przedstawiciela lub podwykonawcę działającego w dobrej wierze nie może stanowić podstawy do stosowania wobec niego działań odwetowych.
9. Nieprzekazanie informacji o naruszeniu w terminie określonym w ust. 3 może zostać uznane za naruszenie warunków umowy i skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości 
1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, niezależnie od prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
§ 14. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Porozumiewanie się Stron w sprawach związanych z realizacją niniejszej Umowy oraz dotyczących interpretowania Umowy odbywać się będzie w drodze korespondencji pisemnej lub elektronicznej doręczanej adresatom za potwierdzeniem odbioru.
· Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 216 Klonowego Liścia, ul. Wolna 36/38, 04-908 Warszawa, tel. 22-277-11-38, e-mail: klonowylisc.sp216@eduwarszawa.pl 
· Wszelkie pisma skierowane do Wykonawcy należy wysyłać na adres: 
…………………………………………………………………………………………………………………..………………………..
(dane wykonawcy)
3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Ustawy Prawo Budowlane, jeżeli mają zastosowanie.
4. Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. W zakresie praw i obowiązków Stron niniejszej Umowy integralną część stanowią SWZ
 i oferta wykonawcy (załącznik nr 2 umowy) z dnia …..
6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron oraz jeden dla DBFO-Wawer m.st. Warszawy.
ZAMAWIAJĄCY                                                                                                                 WYKONAWCA
   ....................................                                                                                                           ....................................

Załączniki do Umowy:
1. załącznik nr 1- Opis Przedmiotu Zamówienia.
2. załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy.
3. załącznik nr 3 – Polisa OC Wykonawcy
4. załącznik nr 4 – Karta Gwarancyjna (wzór)
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