Załącznik nr 3 do SWZ
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA nr ………………..
zawarta w dniu ………………….. pomiędzy:
Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego  w Poznaniu, ul. Szwajcarska 5, 
61-285 Poznań, NIP: 778-13-97-526, REGON: 634283139, 

reprezentowanym przez

Tomasza Tańskiego, Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego, 

zwanym dalej „Zamawiającym”,
a

………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”,

reprezentowanym przez ………………………………

zwanych dalej łącznie „Stronami” lub z osobna „Stroną”,
w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”.
§1.

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest ułożenie wewnętrznej instalacji zasilającej wraz z montażem nowej rozdzielnicy głównej niskiego napięcia, montażem wewnętrznego złącza kablowo-pomiarowego oraz pełną inwentaryzacją istniejących obwodów elektrycznych w budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu.
2. Szczegółowy zakres robót objęty przedmiotem umowy został określony w: opisie przedmiotu zamówienia, przedmiarze oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które znajdują się w posiadaniu Stron.
3. W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentami, strony wiąże następująca hierarchia: 1) Umowa, 2) SWZ, 3) Dokumentacja projektowa, 4) Oferta. Przedmiar robót pełni funkcję wyłącznie pomocniczą. Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej, a dokumentacja jest wystarczająca do wykonania przedmiotu umowy za umówione wynagrodzenie ryczałtowe.

W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji powykonawczej z chwilą podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ustalonego przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia, ofertą Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, opisem przedmiotu zamówienia, przedmiarem, oraz specyfikacją techniczną i oddania go Zamawiającemu w terminach i na zasadach określonych w umowie.
5. Prace będą wykonywane w obiekcie czynnym, w związku z powyższym Wykonawca winien zapewnić dojścia do pomieszczeń biurowych. Zamawiający umożliwi Wykonawcy realizację prac do godziny 18.00 w dni robocze oraz w soboty. Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby prace uciążliwe wykonywane były po godzinach pracy inspektoratu, tj. po 15.15 oraz w soboty. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania codziennej czystości i porządku po zakończeniu prac.
§2.

Terminy, przekazanie

1. Przekazanie Wykonawcy terenu robót nastąpi protokolarnie w ciągu 2 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. 

2. Termin przystąpienia Wykonawcy do robót ustala się na pierwszy dzień roboczy przypadający po dniu przekazania terenu robót zgodnie z ust. 1.
3. Wykonawca wykona przedmiot umowy do …..(data wskazana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym).
4. Potwierdzeniem wykonania umowy jest podpisanie protokołu odbioru, o którym mowa w §9 ust. 3.
§3.

Nadzór inwestorski, kierownictwo budowy

1. Nadzór inwestorski ze strony Zamawiającego będzie sprawował:
· ………………………………., tel. ………………
2. Osobą do kontaktów ze strony Zamawiającego jest:

- …………………………………, tel. ………………
3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy, w osobie: 

· ………………………………., tel. ………………, posiadającego uprawnienia w specjalności elektrycznej.
4. Osobą do kontaktów ze strony Wykonawcy jest:

· ………………………………., tel. …………., e-mail …….., faks ……….
5. O zmianie osób określonych w ust. 1-4 każda ze Stron poinformuje pisemnie drugą Stronę w terminie 2 dni roboczych od zaistnienia zmiany. Powyższa zmiana nie wymaga aneksu do umowy.
§4.

Organizacja procesu budowlanego

1. Zamawiający wskaże Wykonawcy: 

1) punkt poboru wody,

2) punkt poboru energii elektrycznej.
2. Przekazany teren robót podlega ochronie przez Wykonawcę od kradzieży, pożaru i innych zdarzeń w zakresie zachowania pierwotnego stanu technicznego.

3. Jeżeli dostarczona przez Zamawiającego dokumentacja lub teren robót nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu i terminowemu wykonaniu robót, Wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego.

4. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt:

1) wywieźć i zutylizować gruz, materiały z demontażu, śmieci i inne materiały pozostałe po przeprowadzonych robotach,
2) przekazać Zamawiającemu uporządkowany teren robót najpóźniej do dnia odbioru.
5. Roboty będą uważane za zakończone i odebrane po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru końcowego.

6. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się z miejscem wykonywania przedmiotu umowy, warunkami technicznymi oraz wszelkimi dokumentami niezbędnymi do wykonania przedmiotu umowy, a także otrzymał od Zamawiającego wszelkie żądane wyjaśnienia i dokumenty i nie wnosi w tym zakresie żadnych uwag i zastrzeżeń.

7. Wykonawca oświadcza, że otrzymane od Zamawiającego opis przedmiotu zamówienia i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, umożliwiają kompletne wykonanie przedmiotu umowy i Wykonawca nie wnosi do nich zastrzeżeń oraz nie składa wniosków o ich uzupełnienie przez Zamawiającego.

8. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres obowiązywania umowy ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej za szkody mogące powstać w trakcie realizacji umowy, na kwotę minimum 100 000,00 zł. 

9. Poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię ww. polisy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy. Na każde żądanie Zamawiającego, w trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oryginał polisy.
§5.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

1. W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 21a ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418) Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia przed przystąpieniem do realizacji prac Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz umieszczenia na budowie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej.
2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić zgodne z przepisami i faktycznymi wymaganiami warunki bezpieczeństwa i higieny pracy zarówno na budowie (terenie prowadzonych prac), jak i w innych sytuacjach pozostających w związku z prowadzonymi pracami, a w szczególności zobowiązuje się do odpowiedniego zabezpieczenia terenu robót, aby nie stanowił zagrożenia dla pracowników i klientów inspektoratu.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie wykonywanych prac i/lub w związku z tymi pracami.
4. W przypadku powstania jakichkolwiek uszkodzeń z winy Wykonawcy, jest on zobowiązany do poinformowania Zamawiającego i naprawienia szkody na własny koszt i na własną odpowiedzialność.

§6.

Materiały budowlane
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów zgodnych z kosztorysem ofertowym i obowiązującymi Polskimi Normami.

2. Wykonawca zrealizuje roboty z materiałów własnych (zakupionych przez siebie).
3. Zastosowane materiały winny posiadać wymagane stosownymi przepisami aktualne świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia, atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z Polską Normą. Na każde żądanie Zamawiającego materiały te zostaną poddane badaniom w miejscu produkcji, na terenie budowy lub też w miejscu określonym przez Zamawiającego.

4. Wykonawca w przypadku powstania szkody ponosi odpowiedzialność za użyte przez siebie materiały i surowce.
§7.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Strony stwierdzają, że Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie przewidzianej w Specyfikacji Warunków Zamówienia to jest w formie ………. w celu zapewnienia właściwej jakości dostawy w wysokości 3 % wartości, o której mowa w § 9 ust. 1, tj……………..zł /słownie: ………/

2. Zabezpieczenie należytego wykonania służy zabezpieczeniu wszelkich roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności o wykonanie umowy o naprawienie szkody na skutek jej niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także roszczenia o zapłatę kar umownych.

3. Uprawnienie do korzystania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający realizuje w szczególności w przypadkach:

1) braku zapłaty przez Wykonawcę jakiejkolwiek kwoty należnej Zamawiającemu,

2) nienaprawienia przez Wykonawcę jakiegokolwiek uchybienia we wskazanym przez Zamawiającego terminie, liczonym od otrzymania wezwania do naprawy uchybienia,

3) odstąpienia od umowy,

4) wypowiedzenia umowy.

4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawcy na zasadach przewidzianych przepisami prawa i SWZ, przy czym za dzień uznania umowy za należycie wykonaną Strony uznają dzień złożenia protokołu końcowego odbioru zadania objętego niniejszą umową, i Zamawiający nie wnosi zastrzeżeń do realizacji zamówienia.
5. Zabezpieczanie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej: 

1) 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru ostatecznego wykonania przedmiotu umowy albo od daty podpisania dokumentu potwierdzającego usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, 

2) 30% kwoty zabezpieczenia nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady

i gwarancji, wynoszącego.........miesięcy.
§8.
Podwykonawcy
1. Zgodnie z ofertą złożoną w przetargu, Wykonawca zleci podwykonawcom wykonanie w zakresie, tj.:…………………………………………………………
2. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy.

3. Jeżeli Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje w takiej sytuacji prawo szczegółowego zbadania wywiązywania się Wykonawcy z warunków umowy z podwykonawcą, oględzin przedmiotu umowy, a także domagania się od podwykonawcy złożenia stosownych oświadczeń oraz udostępnienia dokumentów umownych, a Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wyjaśnień w tej sprawie. Jeżeli podwykonawca udokumentuje zasadność takiego żądania m.in. dokumentami potwierdzającymi dostaw wykonanych przez podwykonawcę, Zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania. Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z płatności przysługującej Wykonawcy.

4. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom, Zamawiający opłaci faktury Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o których mowa § 1 niniejszej umowy, pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających uregulowanie zobowiązań Wykonawcy wobec podwykonawcy, w szczególności pisemnego oświadczenia podwykonawcy.

5. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane/dostawy/usługi, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

§9.
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 ust. 1, Strony ustalają wynagrodzenie zryczałtowane w kwocie brutto: ………. zł (słownie: …….), w tym podatek VAT w wysokości 23%.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie wykonanych i odebranych przez Zamawiającego robót na podstawie protokołu odbioru końcowego oraz po uregulowaniu należności wobec podwykonawców.
3. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę jest podpisany przez obie Strony (komisję Zamawiającego) bez uwag protokół odbioru, o którym mowa w dokumentacji (STWiORB).
4. Zamawiający nie będzie przyjmować na żądanie Wykonawcy wykonanych robót częściowo, w miarę ich ukończenia, za zapłatą odpowiedniej części wynagrodzenia.
5. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i jest niezmienne (art. 632 § 1 KC). Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury wyłącznie po podpisaniu przez obie Strony bezusterkowego protokołu odbioru. Rozliczenie nastąpi z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (Split Payment). Rachunek bankowy Wykonawcy musi widnieć na tzw. Białej Liście Podatników VAT pod rygorem wstrzymania płatności bez odsetek.

§10.

Odbiór

1. Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania pisemnie Zamawiającemu zakończenia robót zanikających lub ulegających zakryciu w ciągu 2 dni roboczych od ich zakończenia.
2. Inspektor nadzoru dokona odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu w ciągu 3 dni roboczych od wpływu pisemnego zgłoszenia.

3. Komisja powołana przez Zamawiającego, sporządzi protokół odbioru końcowego, który będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury na kwotę określoną w §8 ust.1. 
4. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru pisemnie w terminie minimum 2 dni roboczych przed terminem określonym w §2 ust. 3. Brak ustosunkowania się przedstawicieli Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania zgłoszenia oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dniu jego zgłoszenia.
5. Zamawiający w ciągu 2 dni roboczych od chwili otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4, dokona odbioru końcowego albo przekaże Wykonawcy pisemną decyzję  ustalającą, jakie warunku muszą być spełnione, aby odbiór mógł być dokonany zgodnie z umową. 

6. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu najpóźniej na 2 dni robocze przed dniem odbioru komplet dokumentów wymaganych przepisami prawa budowlanego, w szczególności: świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia, atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności z Polską Normą, dokumentację powykonawczą oraz dokument gwarancyjny.
7. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki  – Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady – usterki nadają się do usunięcia, może on odmówić odbioru końcowego przedmiotu umowy do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę; 
2) jeżeli wady – usterki nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają, zgodnie z opinią Zamawiającego, użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to może on żądać ponownego wykonania przez Wykonawcę części przedmiotu umowy dotkniętej wadami – usterkami.
8. Na usunięcie wad – usterek stwierdzonych podczas odbioru zostanie każdorazowo wyznaczony przez Zamawiającego termin ich usunięcia, nie dłuższy jednak niż 5 dni kalendarzowych.
§11.

Rozliczenie
1. Rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastąpi poprzez fakturę wystawioną po podpisaniu przez komisję Zamawiającego protokołu odbioru końcowego. 
2. Od dnia powstania obowiązku wystawiania przez Wykonawcę faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), strony umowy obowiązują następujące zasady wystawiania faktur:
1) Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zobowiązany jest wskazać następujące dane identyfikacyjne: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu,  NIP: 7781397526, 61-285 Poznań
2) strony zgodnie postanawiają, że wystawienie faktury zawierającej jakiekolwiek błędne dane uniemożliwi jej uregulowanie w terminie wskazanym w umowie.
3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury przelewem w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
4. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wykonywania danego zakresu umowy przy pomocy podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w szczególności: oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o opłaceniu faktur za roboty/dostawy/usługi wykonane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 
5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, musi zawierać informację o terminowej zapłacie wynagrodzenia lub o opóźnieniu w zapłacie wynagrodzenia.

6. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie z konta Zamawiającego przelewem na konto bankowe Wykonawcy. 
7. Za datę uregulowania należności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Przelew wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy nie może nastąpić bez zgody Zamawiającego.
§12.

Kary umowne

1. Strony ustalają kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w przypadku: 
1) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia następnego po upływie terminu określonego w §2 ust. 3;
2) 20% wartości przedmiotu Umowy brutto, określonego w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy – za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca
3) opóźnienia przy usuwaniu wad – usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu gwarancji) w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia następnego po upływie terminów określonych w §9 ust. 8 oraz §12 ust. 2;
4) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, wymienionych w §13 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 – w wysokości 25 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 1;
5) nieprzedłożenia Zamawiającemu kopii lub oryginału polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w §4 ust. 8, w wysokości 100,00 zł, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po upływie terminu, o którym mowa w §4 ust. 9; 
6) nieposiadania ważnej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w okresie trwania umowy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 1, za każdy dzień, w którym wymieniona umowa ubezpieczenia nie była ważna lub nie istniała;
7) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 1, za każdy dzień braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom; 

8) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, w wysokości 500,00 zł;
9) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po upływie terminu określonego w §7 ust. 6, 8;
10) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 500,00 zł;
11) nieprzedłożenia Zamawiającemu oświadczenia, o którym mowa w §1 ust. 6 pkt 3, w wysokości 100,00 zł, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po upływie terminu, o którym mowa w §1 ust. 6 pkt 3,

12) nieprzedłożenia Zamawiającemu harmonogramu wykonania prac, o którym mowa w §1 ust. 7, w wysokości 50,00 zł za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po upływie terminu, o którym mowa w §1 ust. 7.
3. Zapłata kary umownej określonej w ust. 2 może nastąpić również poprzez potrącenie kary z wynagrodzenia umownego Wykonawcy dokonane przez Zamawiającego, w formie pisemnego oświadczenia o potrąceniu.
4. Suma kar umownych należnych Zamawiającemu od Wykonawcy nie może przekroczyć 25 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w ofercie Wykonawcy.
5. Jeżeli kary umowne nie pokrywają szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.
§12.
Gwarancja, rękojmia za wady
1. Wykonawca na użyte podczas realizacji prac materiały oraz na wykonane przez siebie roboty udziela Zamawiającemu …….. - miesięcznej gwarancji, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego (zgodnie ze złożoną ofertą, nie mniej niż 60 miesięcy)
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz wady prawne przedmiotu umowy w terminie i na zasadach określonych w kodeksie cywilnym oraz niniejszej umowie, licząc od podpisania protokołu odbioru.
3. Strony ustalają, że Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady przez okres równy okresowi udzielonej w ust. 1 gwarancji, licząc od daty ostatecznego (końcowego) odbioru wszystkich robót objętych umową

4. Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego usterek na własny koszt i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jednak nie dłuższym niż 5 dni kalendarzowych, od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego usterek (pisemnie, e-mailem, faksem). 
5. Czas reakcji serwisu: do 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii (przyjazd i diagnoza).
6. W przypadku gdy Wykonawca nie przystąpi do usuwania zgłoszonych usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć je we własnym zakresie, a poniesionymi kosztami obciążyć Wykonawcę, przy jednoczesnym zachowaniu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji. W takim przypadku Wykonawca nie ma prawa kwestionować wysokości poniesionych przez Zamawiającego kosztów.
7. Obciążenie Wykonawcy kosztami, o których mowa w ust. 3, nie wyłącza obowiązku zapłaty kary umownej, o której mowa w §11 ust. 2 pkt 2. 
8. W przypadku naprawy trwającej powyżej założonego czasu, Wykonawca na własny koszt dostarcza i podłącza agregat zastępczy o nie gorszych parametrach pod rygorem kar umownych.
9. Wszelkie koszty związane z realizacją obowiązków gwarancyjnych (w tym dojazd, robocizna, diagnoza) oraz wszystkie wymagane przez producenta przeglądy gwarancyjne w okresie … miesięcy ponosi Wykonawca.
§13.

Odstąpienie

1. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie przekaże terenu robót w ciągu 10 dni kalendarzowych po upływie wyznaczonego terminu.

2. Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli:

1) Wykonawca nie rozpoczął prac ze swojej winy w terminie 5 dni kalendarzowych od daty określonej w §2 ust. 2;
2) Wykonawca z nieuzasadnionych powodów przerwie realizację robót i nie przystąpi do niej w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia wezwania Wykonawcy do kontynuowania robót.;
3) zaistnieje sytuacja przewidziana w art. 456 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
4) zaistnieje sytuacja przewidziana w art. 465 ustawy Pzp.

3. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§14.

Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszą być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy zgodnie z przesłankami art. 455 ust. 1 pkt 2– 5 ustawy.
3. W szczególności dopuszczalna będzie zmiana umowy dotycząca:

1) zmiany świadczenia Wykonawcy polegającej na lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu świadczenia,

2) zmiany w zakresie robót zleconych podwykonawcom,

3) wydłużenia terminu wykonania zamówienia z powodu działania siły wyższej - przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności, niezależnych od stron, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań danej strony wynikających z umowy, a których dana strona nie mogła przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności. W przypadku zaistnienia siły wyższej strona, której dotyczy działanie siły wyższej, zobowiązana jest poinformować drugą stronę na piśmie o wystąpieniu siły wyższej, ze wskazaniem przewidywanego czasu trwania przeszkody w realizacji wynikających z umowy obowiązków z powodu działania siły wyższej.

4) niemożliwości prowadzenia prac z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
4. Zmiana umowy, o której mowa w ust. 2 i 3, następuje na pisemny wniosek Strony, zawierający wykazanie okoliczności umożliwiających dokonanie zmiany, to jest wskazanie przedmiotu i zakresu zmiany, uzasadnienie zmiany, wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.
5. Strony mają prawo do przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 Umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których konieczne będzie ich przedłużenie, w następujących sytuacjach:

1) w przypadku braku możliwości uzyskania przez Wykonawcę wymaganych uzgodnień, decyzji w terminie umownym z przyczyn niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez Wykonawcę należytej staranności,

2) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację Przedmiotu umowy,

3) gdy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne do wykonania Przedmiotu umowy,

4) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej lub samorządowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

5) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

6) w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, przy czym przez „siłę wyższą" Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Stron, którego skutki są niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiające czasowe lub trwałe wykonanie Umowy w całości lub części, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. W szczególności za siłę wyższą uznaje się pożar, powódź, epidemię, trzęsienia ziemi, awarię zasilania lub naturalnych źródeł energii, huragany i inne katastrofy naturalne, a także stany nadzwyczajne i wyjątkowe, w tym stan wojny, stan wojenny, stan klęski żywiołowej, stan epidemii, stan zagrożenia epidemicznego, a także strajki, bojkoty, zamachy terrorystyczne, blokady komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, a także przypadki wydawania przez władze krajowe i lokalne aktów prawnych wprowadzających ograniczenia, nakazy lub zakazy określonego zachowania się, niezależnie od formy takiego aktu,

7) lokalnych zmian warunków geologicznych podłoża w stosunku do opracowanego projektu,

8) wprowadzenia przez zarządców lub właścicieli nieruchomości sąsiadujących elementów urządzeń uzbrojenia terenu zlokalizowanych w obszarze prowadzenia robót, skutkujących zmianą zakresu prowadzonych robót.
§15.

Postanowienia końcowe

1. Porozumiewanie się Stron w sprawach związanych z wykonywaniem robót oraz dotyczących interpretowania umowy odbywać się będzie w drodze korespondencji pisemnej.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego i prawa budowlanego.

3. W przypadku powstania sporów w związku z realizacją niniejszej umowy będą one rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału każdy, po jednym dla każdej ze Stron.
Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami,

2) Oferta Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY
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