UMOWA Nr ___/2026

zawarta w dniu ………… r., pomiędzy:

Sądem Okręgowym w Krośnie  z siedzibą w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12, 38-400 Krosno, NIP: 684-20-14-862, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: Pana Wojciecha Guzika – Dyrektora Sądu Okręgowego w Krośnie,

a

……………………………….

zwanym/ną dalej „Wykonawcą” zwanymi dalej każda z osobna Stroną lub łącznie Stronami

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem niniejszej umowy jest:  _______________

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie, o którym mowa w ust. 1.

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy stanowi Załącznik nr 1 do umowy - zgodny z Załącznikiem nr 1 
do SWZ.

- Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane przez Wykonawcę do realizacji robót będą fabrycznie nowe i nieużywane, sprawne technicznie, bez wad fizycznych i prawnych oraz będą posiadały wszelkie wymagane przepisami prawa dokumenty dopuszczające je do obrotu na terenie UE.

- Zamawiający wymaga przy realizacji przedmiotowego zamówienia stosowanie do art. 95 ust. 1 i 2 ustawy Pzp (ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej ustawa Pzp lub Pzp) zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę pracowników według poniższych zasad:

- zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności bezpośrednio związanych 
z wykonywaniem wszystkich robót budowlanych, tj.:

- ogólne roboty budowlane wymienione w przedmiarze robót budowlanych

- prace wykończeniowe

- Wymóg nie dotyczy osób, pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, tj. kierownika budowy. Wymagania w zakresie zatrudnienia, nie dotyczą faktu zatrudniania określonych grup pracowników w ogóle, ale zatrudnienia ich do realizacji przedmiotowego zamówienia. Nie może stanowić spełnienie warunku określonego w pkt. 1) samo tylko zatrudnienie osób z pkt. 1), którzy następnie nie będą uczestniczyli w wykonaniu przedmiotowego zamówienia. W związku z tym Wykonawca lub Podwykonawca obowiązany jest ewidencjonować czas pracy tych osób ze wskazaniem tożsamości danej osoby oraz czynności, które były wykonywane przez te osoby w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia.

- Najpóźniej w dniu przystąpienia do realizacji zamówienia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz pracowników, skierowanych do realizacji zamówienia przez Wykonawcę i Podwykonawców (jeżeli dotyczy), oraz oświadczenia podpisane przez Wykonawcę i każdego pracownika, o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę. Każda zmiana pracownika oraz skierowanie do realizacji zamówienia dodatkowego pracownika wymaga przedstawienia Zamawiającemu oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie i wskazanym zakresie odnoszącym się do rodzaju wymienionych poniżej dowodów, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 1) czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,

- poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje w zanonimizowanych kopiach umów takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu czy okres zatrudnienia powinny być możliwe do zidentyfikowania,

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie danego pracownika wykonującego w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

- Zamawiający może wezwać o wszystkie lub wybrane dokumenty wskazane w ust. 5.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 5 pkt. 1) czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w umowie. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 5 pkt. 1) czynności.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- Dopuszcza się także możliwość rezygnacji z wykonania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są robotami zaniechanymi. Z powyższego Strony sporządzą protokół różnicowy, określający wysokość zmniejszenia wynagrodzenia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu przedmiotu umowy poprzez jego zmniejszenie, przez złożenie jednostronnego oświadczenia, przy czym Zamawiający gwarantuje realizację przedmiotu umowy na poziomie nie niższym niż 80 % wielkości przedmiotu umowy (zakresu rzeczowego). W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie należne mu wyłącznie z tytułu wykonanej części przedmiotu umowy w zmniejszonym zakresie. Z powyższego Strony sporządzą protokół różnicowy, określający zakres rzeczowy oraz wysokość zmniejszenia wynagrodzenia.

TERMINY REALIZACJI, ODBIORY ROBÓT

- Udostępnienie budynku przez Zamawiającego w celu realizacji robót oraz rozpoczęcie robót przez Wykonawcę: do 7 dni od daty podpisania umowy.

- Wymagany termin zakończenia robót: Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie w terminie ______ podpisania umowy.

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

- odbiory przejściowe,

- odbiór końcowy.

- Przejściowy odbiór etapu robót budowlanych odbywać się będzie w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, jednak nie częściej niż raz w miesiącu kalendarzowym. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół przejściowego odbioru robót, podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego. Przedmiotem odbioru częściowego, może być etap prac który technologicznie można uznać za jedną całość, który został już zakończony. Przy czym odbiór przejściowy nie jest pokwitowaniem wykonania umowy w części i nie wyłącza zakresu robót objętych odbiorem przejściowym od końcowego odbioru robót.  W jednym miesiącu kalendarzowym może, zostać dokonany zarówno jeden z odbiorów przejściowych jak i odbiór końcowy. W protokole przejściowych odbioru robót, należy wskazać jaki zakres robót czy też usług lub dostaw został zrealizowany przez podwykonawców. Do protokołu odbioru końcowego należy zaś dołączyć całościowe zestawienie robót oraz ewentualnych dostaw i usług wykonanych przez podwykonawców. Ponadto Wykonawca powinien zgłaszać na co najmniej 2 dni przed planowanym odbiorem, roboty zanikające lub ulegające zakryciu. W przypadku, gdy Wykonawca nie dopełni tego obowiązku, będzie na własny koszt zobowiązany od odkrycia zakrytych prac lub pobrania próbek i późniejsze ponowne wykonanie niezbędnych prac w ramach wynagrodzenia podstawowego.

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. Po wykonaniu wszystkich robót objętych Umową Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy robót w ciągu 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. Z czynności odbioru końcowego robót zostanie spisany przez Strony stosowny protokół odbioru końcowego robót, zawierający wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru istotnych wad lub usterek nadających się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia i:

- wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej,

- wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający odmówi dokonania odbioru końcowego i zażąda rozebrania elementów z wadami, na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiający w przypadku odmowy przez Wykonawcę dokonania rozebrania elementów z wadami, może dokonać bez dodatkowej zgody Sądu i Wykonawcy zlecić wykonanie niezbędnych prac rozbiórkowych i prac pozwalających na prawidłową realizację przedmiotu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie umowne brutto (tj. wynagrodzenie ryczałtowe brutto) zgodnie z ceną ofertową brutto zawartą w Formularzu ofertowym (Załącznik Nr 2 do umowy) w wysokości: …………. zł (słownie:  ………………………..), w tym wartość netto w wysokości: ………….. oraz podatek VAT ( 23 % ) w wysokości …………….. zł.

- Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie umowne brutto obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

- Dopuszcza się wypłatę wynagrodzenia za wykonane i odebrane protokolarnie roboty na podstawie faktur przejściowych wystawianych nie częściej niż raz w miesiącu oraz jednej faktury końcowej. Wartość faktur częściowych wyniesie nie więcej niż 80 % wynagrodzenia umownego brutto należnego Wykonawcy.

- Podstawą do wystawienia faktur będą Protokoły odbiorów (częściowe i końcowy), podpisane przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- Zapłata faktury nastąpi w terminie do 30 dni kalendarzowych licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej i podpisanej faktury wraz z protokołem odbioru, przelewem na wskazane na fakturze konto Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 6 – 14.

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, biorącemu udział w realizacji odebranych robót – zgodnie z zapisami § 8 niniejszej umowy.

- Począwszy od wystawienia pierwszej faktury częściowej za odebrane roboty budowlane, w których wykonaniu uczestniczyli Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w terminie płatności faktury oryginał oświadczenia każdego z Podwykonawców i dalszych Podwykonawców - zgodnie ze wzorem oświadczenia, stanowiącym Załącznik Nr 4 do Umowy - potwierdzającego zapłatę należnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, którzy zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest również do przedstawienia potwierdzenia dokonania przelewu na konto Podwykonawcy za zrealizowany przez niego fragment robót budowlanych dotyczących odebranych robót budowlanych, dostaw i usług.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 7, wstrzymuje się odpowiednio wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Do czasu przedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 7, nie biegną terminy określone w postanowieniach niniejszej umowy dotyczące warunków płatności w stosunku do Wykonawcy, a Wykonawcy nie przysługują za ten okres odsetki ustawowe.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty należnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 9, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w  ust. 9. Termin zgłaszania uwag – 7 dni od daty doręczenia tej informacji do Wykonawcy. W uwagach Wykonawca nie może powoływać się na potrącanie roszczeń z wynagrodzenia Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.

- W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa  ust. 12, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać	bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 9, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 9 lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

- Do solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

OŚWIADCZENIA STRON

- Zamawiający oświadcza, że:

  - posiada prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

- Wykonawca oświadcza, że:

  - zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 1 do umowy) i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz, że jest on wystarczający do należytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy,

  - posiada odpowiedni potencjał ekonomiczny i techniczny oraz dysponuje odpowiednim personelem i doświadczeniem dla wykonania przedmiotu umowy,

  - ma wystarczającą wiedzę dotyczącą obiektu, na którym ma być wykonywany przedmiot umowy i uznaje, że istnieją warunki pozwalające na prawidłowe wykonanie robót wchodzących w zakres przedmiotu umowy za wynagrodzeniem i w terminie ustalonym w umowie.

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający zobowiązany jest do:

- udostępnienia budynku, w zakresie niezbędnym i koniecznym do realizacji robót, na czas wykonywania robót,

- dokonania odbioru prawidłowo wykonanych robót,

- zapłaty umówionego wynagrodzenia na zasadach określonych w § 3 umowy.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

Wykonawca:

- zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 1 do umowy), niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami prawa,

- podejmuje się wykonać przedmiot umowy bez zakłócania normalnej pracy Sądu Okręgowego w Krośnie w tym po godzinach pracy Sądu po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym,

- odpowiada za jakość i terminowość wykonania przedmiotu umowy,

- zapewni stały nadzór nad robotami budowlanymi w osobie:

Pan ………………………… kierownik budowy  posiadający stosowne uprawnienia budowlane,

- zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym, w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, w tym o wszczęciu wobec niego postępowania: egzekucyjnego, komorniczego, naprawczego, likwidacyjnego, upadłościowego lub innego, w terminie 5 dni od dnia powzięcia wiadomości, pod rygorem braku późniejszego powoływania się na przedmiotowe okoliczności,

- zobowiązuje się po zakończeniu robót uporządkować teren robót i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego robót,

- poniesie koszty wywozu i utylizacji odpadów,

- zobowiązuje się, na każde żądanie Zamawiającego, okazać w stosunku do wskazanych materiałów użytych do wykonania przedmiotu umowy: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą,

- ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków bhp i p.poż. w czasie wykonywania prac,

- ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe podczas realizacji umowy,

- nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikającej dla Wykonawcy z umowy, bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem bezskuteczności,

- zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. protokoły z prób i badań, dokumenty jakościowe na wbudowane materiały i urządzenia, karty gwarancyjne, wraz z protokołem końcowym odbioru robót budowlanych,

- przekaże Zamawiającemu w dniu rozpoczęcia robót budowlanych - oświadczenie w zakresie BHP, stanowiące załącznik nr 5 do niniejszej umowy,

- zobowiązuje się do zapoznania się ze sposobem wykonania obowiązku informacyjnego wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE.L.2016.119.1) zwanego w skrócie „RODO”, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.

RĘKOJMIA ZA WADY I GWARANCJA JAKOŚCI

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność w przypadku gdy zrealizowane roboty budowlane mają wady zmniejszające ich wartość lub użyteczność. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi i gwarancji zarówno za wady fizyczne robót budowlanych istniejące w czasie odbioru, jak i za wady fizyczne robót budowlanych powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn istniejących w chwili odbioru.

- Wykonawca niniejszym udziela Zamawiającemu gwarancji w zakresie zastosowanych materiałów, produktów oraz wykonanych robót budowlanych na okres ___miesięcy (zgodnie z ofertą wykonawcy) od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych. Ponadto strony ustalają ,że okres rękojmi na wykonane roboty wynosi ___miesiące.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad, które ujawnią się w okresie gwarancji jakości i/lub rękojmi za wady. W przypadku materiałów i produktów, gdy usunięcie wady nie jest możliwe , w ramach gwarancji Wykonawca dostarczy w miejsce wadliwych materiałów i produktów – materiały i produkty wolne od wad.

- W zakresie udzielonej gwarancji jakości lub rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usuwania wad, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia o ich wystąpieniu. Zawiadomienie to może zostać złożone telefonicznie na nr 602769908 lub pod adres e-mail: …………………….. Usunięcie wady winno nastąpić w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie później niż do 14 dni, od dnia zgłoszenia. W przypadku skomplikowanego charakteru awarii Wykonawca zobowiązuję się usunąć wadę w terminie wzajemnie uzgodnionym.

- Jeżeli w wykonaniu obowiązków określonych w ust. 1 - 2 powyżej Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast materiałów i produktów wadliwych – materiał lub produkty wolne od wad albo dokonał istotnych napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia materiałów lub produktów wolnych od wad lub dokonania naprawy, co zostanie potwierdzone stosownym protokołem sporządzonym przez strony.

- W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający, niezależnie od uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi i gwarancji, jest uprawniony do powierzenia wykonania usunięcia wad osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez potrzeby uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych do zastępczego usunięcia wad, z zachowaniem prawa do kary umownej określonej w §9 niniejszej umowy. Obowiązek usunięcia wady lub poniesienia kosztów wykonania zastępczego obciąża Wykonawcę niezależnie od wysokości związanych z tym kosztów.

- W przypadku ujawnienia wad w trakcie realizacji robót budowlanych, Zamawiający ma prawo żądania ich usunięcia w określonym terminie, na koszt Wykonawcy, przy czym jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz itp., to Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt. W przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady w robotach budowlanych oraz z zastosowanych materiałach i wyrobach nie wystąpiły, Wykonawca będzie miał prawo żądać od Zamawiającego zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów.

PODWYKONAWSTWO

- Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy i każdą zmianę projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub jego zmian, uważa się za akceptację projektu umowy.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo ( która powinna być zgodna z zaakceptowanym projektem), której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak również zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgłosi w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian. Zamawiający zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności  przypadku gdy:

- nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia;

- przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia faktury;

- zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

- Przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

- Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami musi zawierać w szczególności:

- zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z zestawieniem ilości tych robót i ich wyceną np. w formie kosztorysu, z podziałem na robociznę, materiały, sprzęt;

- kwotę wynagrodzenia – kwota ta nie może być wyższa, niż wartość tego zakresu robót wynikająca z kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik do Umowy; wynagrodzenie

musi być tego samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczałtowe);

- informację zgodną z art. 6471 Kodeksu Cywilnego, iż granicą solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy jest wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane;

- terminy odbioru robót – muszą być krótsze lub muszą przypadać na ten sam dzień, co terminy odbiorów wskazane w umowie z Wykonawcą;

- termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi;

- obowiązek, o którym mowa w § 1 ust. 5 niniejszej umowy.

- Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami nie może zawierać postanowień:

- uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;

- dopuszczających zabezpieczenie lub rozliczenie roszczeń Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w formie zatrzymania lub potrącenia z wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo;

- dopuszczających potrącanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z faktur (należności) Podwykonawców lub odpowiednio dalszych Podwykonawców kosztów utrzymania placu budowy, opłat za media, zabezpieczeń, itp. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą lub Podwykonawcą a Podwykonawcą lub odpowiednio dalszym Podwykonawcą za w/w koszty musi odbywać się na podstawie odrębnych faktur (należności).

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu, kopie zawartych umów poświadczonych za zgodność z oryginałem, których przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 5 000 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 5 pkt 5 niniejszego paragrafu, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać postanowienia określone w ust. 5 niniejszego paragrafu, jak również nie może zawierać postanowień określonych w ust. 6. Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.

- Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, dostawy i usługi, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego Podwykonawcy, tak jakby były one działaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

- Niezależnie od postanowień ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót określonego w ofercie, Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy może być uznane za nienależyte wykonanie umowy.

- Suma zobowiązań brutto Wykonawcy wobec podwykonawcy/ podwykonawców i dalszego podwykonawcy/ podwykonawców z tytułu zawartych umów o podwykonawstwo nie może przewyższać wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego niniejszą umową. Umowa o podwykonawstwo nie może również przewidywać wynagrodzenia dla podwykonawcy większego niż za dany zakres robót powinien otrzymać Wykonawca.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez Wykonawcę wobec zatrudnionych a niezgłoszonych bądź niezaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez Wykonawcę wobec dostawców czy usługodawców, których umowy nie zostały przedłożone Zamawiającemu zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu.

- Projekty umów, jak również potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów, które Wykonawca jest zobowiązany przedkładać Zamawiającemu, zgodnie z procedurą opisaną w § 8 niniejszej umowy, należy przedkładać w formie i postaci pisemnej do siedziby Zamawiającego.

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIE

Wysokości kar umownych:

- W przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto pozostałego do zafakturowania w zakresie robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy (określonego w z § 3 ust. 1 umowy) za każdy dzień zwłoki.

- Za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji jakości i rękojmi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia w którym minął termin wyznaczony przez Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek.

- W przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, lub nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług, Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 2 000,00 zł za każde zdarzenie.

- Z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 2 000,00 zł za każde zdarzenie.

- Z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmiany Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 1 000,00 zł za każde zdarzenie.

- Z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 1 000,00 zł za każde zdarzenie.

- Za niespełnienie wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w § 1 ust. 5 umowy, w związku z realizacją zamówienia Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1 000 zł za każdy taki przypadek.

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto pozostałego do zafakturowania na dzień odstąpienia od Umowy. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

- W przypadku poniesienia szkody przewyższającej jakąkolwiek karę umowną, określoną w umowie, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego

- Suma kar umownych dochodzonych przez Strony nie może przekroczyć 20 % całkowitej kwoty umownej brutto.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego wraz z notą księgową zawierającą informację o przyczynach naliczenia kary oraz wskazującą termin zapłaty.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie w/w kar umownych z przysługującego mu od Zamawiającego wynagrodzenia umownego z tytułu wykonania przedmiotu umowy, nawet jeśli potrącane wierzytelności nie są jeszcze wymagalne.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za:

- odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto pozostałego do zafakturowania na dzień odstąpienia od Umowy.

- Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki ustalonego za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje się wymagalne:

- za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki- w tym dniu;

- za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki- odpowiednio w każdym z tych dni.

- Kary umowne podlegają kumulacji, co oznacza, że naliczenie kary umownej z jednego tytułu nie wyłącza możliwości naliczenia kary umownej z innego tytułu, jeżeli istnieją ku temu podstawy. Kumulowaniu kar umownych nie podlegają przewidziane kary za nienależyte wykonanie zobowiązania (np. kara umowna za zwłokę) i jednocześnie kara umowna za niewykonanie zobowiązania (np. odstąpienie od umowy).

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§10

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od niniejszej umowy z powodu okoliczności, o których mowa w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy (art. 456 ust. 1 ustawy Pzp),

- jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 ustawy Pzp i art. 455 ustawy Pzp,

- Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,

- Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej,

- Wykonawca dokonał cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego,

- suma kar umownych, które może dochodzić Zamawiający od Wykonawcy przekroczy 20 % wartości niniejszej umowy,

- Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, przez okres trwania okoliczności określonych w tym przepisie.

- Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej i następuje z chwilą skutecznego doręczenia drugiej stronie pisemnego oświadczenia wskazującego przyczynę odstąpienia od umowy wymienionych w poniższych pkt, chyba że zastrzeżono inny termin.

- W przypadku odstąpienia z powodu dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 pzp. i art. 455 pzp., Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Odstąpienie od umowy może nastąpić także gdy:

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni kalendarzowych - Zamawiający może odstąpić od umowy w tym przypadku bez wyznaczania dodatkowego terminu w okresie 30 dni od ujawnienia przyczyny odstąpienia ,

- Wykonawca zawarł z Podwykonawcą umowę, której przedmiotem są roboty budowlane, lub dokonał zmiany takiej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- Zamawiający dokonał na zasadach określonych w niniejszej umowie wielokrotnej (więcej niż 1 krotnie) bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub dokonał bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości brutto niniejszej umowy -  odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- Wykonawca utraci możliwość realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - jeżeli w terminie do 14 dni od dnia, w którym Wykonawca utracił możliwość realizacji zamówienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaże, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób nienależyty, wadliwy albo sprzeczny z umową, pomimo wcześniejszego pisemnego wezwania Zamawiającego - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od upływu dodatkowego terminu wskazanego w wezwaniu.

- Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury wystawionej zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej umowy, mimo dodatkowego wezwania do zapłaty i wyznaczenia terminu dodatkowego, nie krótszego niż 1 miesiąc. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od bezskutecznego upływu terminu dodatkowego,

- Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu końcowego odbioru - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności.

- Odstąpienie od umowy może zostać wykonane przez Zamawiającego lub Wykonawcę tylko w zakresie jeszcze nie zrealizowanego przedmiotu umowy.

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia.

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczonych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, zobowiązany jest w terminie 30 dni do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,

- odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ustępie 5 pkt 3, po cenach ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawcę stosownymi fakturami,

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń.

- Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy nastąpi na podstawie sporządzonego protokołu inwentaryzacji robót, po dokonaniu protokolarnego ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę zakresu robót wykonanych przez Wykonawcę. W przypadku braku przystąpienia przez Wykonawcę do sporządzenia protokołu inwentaryzacji robót w terminie do 3 dni kalendarzowych od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Zamawiający może dokonać jednostronnej inwentaryzacji robót.

EWENTUALNA ZMIANA UMOWY

§ 11

- Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający na podstawie art. 455 ustawy Pzp przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do niniejszej umowy polegających na:

- Zmianie wynagrodzenia umownego

a) Wynagrodzenie określone w § 3, ust. 1 niniejszej umowy może zostać zmienione w przypadku jeśli okaże się, że zachodzi konieczność wykonania prac nieobjętych umową a niezbędnych do jej prawidłowego wykonania, i których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia oraz zostały one zaakceptowane przez Zamawiającego w protokole konieczności. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia, jeśli wykonał roboty dodatkowe, bez pisemnej zmiany niniejszej umowy.

- Zmianie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy wskutek:

- działania siły wyższej, klęski żywiołowej,

- wystąpienia nadzwyczajnych , niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót remontowych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. W takiej sytuacji termin zakończenia robót może być przedłużony o czas trwania przyczyny powodującej konieczność takiej zmiany. Fakt wystąpienia takich warunków musi być udokumentowane stosownymi dokumentami podpisanymi przez kierownika budowy i zaakceptowanymi przez Zamawiającego,

- wynikających z przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

- zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy mających wpływ na realizację

Umowy,

- konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy,

- jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. W takiej sytuacji termin zakończenia robót może być przedłużony o czas trwania przyczyny powodującej konieczność takiej zmiany,

W przedstawionych powyżej przypadkach, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.

- Zmianie sposobu spełnienia świadczenia:

a) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów przedstawionych w opisie

przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, przykładowo, okoliczności:

- powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy,

- powodujące poprawienie parametrów technicznych,

- wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów,

- braku dostępności na rynku materiałów oferowanych w dniu składania ofert w postępowaniu przetargowym przez Wykonawcę. Zmiana ta jest możliwa po właściwym udokumentowaniu przez Wykonawcę takiego faktu i akceptacji ze strony Zamawiającego.

- Zmianie osób odpowiedzialnych za należyte kierowanie robotami:

a) Zamawiający może żądać od Wykonawcy natychmiastowej lub w określonym terminie zmiany Kierownika budowy, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy. W przypadku zmiany Kierownika budowy, nowy Kierownik budowy musi posiadać stosowne uprawnienia budowlane oraz należeć do właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa.

- Jeżeli w trakcie realizacji umowy będą występować Podwykonawcy, na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 112 i art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może w trakcie realizacji umowy zmienić takiego Podwykonawcę lub zrezygnować z niego pod warunkiem wykazania - przez Wykonawcę - Zamawiającemu, iż nowy Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniana warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Zmiany postanowień umowy można dokonać również w przypadku:

- zmian teleadresowych Stron umowy określonych w umowie;

- w przypadku wystąpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla Zamawiającego;

- wystąpienia robót dodatkowych (o których mowa w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp), lub innych zamówień powiązanych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na realizację niniejszego zamówienia.

- W przypadku konieczności zrealizowania robót dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp), Wykonawca wykona wycenę ww. robót w formie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu nośników cenotwórczych zawartych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej Umowy. W przypadku braku informacji w kosztorysie ofertowym Wykonawca w tym zakresie zastosuje publikacje dostępne na rynku aktualne na dzień sporządzenia kosztorysu (wybór publikacji przez Wykonawcę wymaga akceptacji Zamawiającego przed sporządzeniem kosztorysu):

- stawka roboczogodziny „R” – średnia dla województwa podkarpackiego,

- koszty pośrednie „Kp” (R+S) – średnie dla województwa podkarpackiego,

- zysk „Z” (R+S+Kp) – średni dla województwa podkarpackiego,

- ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według średnich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

- nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR.

W przypadku robót, dla których brak nakładów w KNR, będzie zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiającego.

- wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją przetargową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. W przypadku konieczności zrealizowania robót zamiennych sporządzony przez strony zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy, protokół różnicowy.

- Zmiany do umowy może inicjować Zamawiający lub Wykonawca składając pisemny wniosek do drugiej strony.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

OCHRONA i PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

- Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej z zastrzeżeniem tajemnicy przedsiębiorstwa.

- Strony oświadczają, że dane osobowe udostępnione podczas i w związku z realizacją niniejszej umowy będą przetwarzane przez Strony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 tj.) w celu realizacji niniejszej umowy.

- W załączniku nr 6 do niniejszej umowy została zamieszczona KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca danych osobowych przetwarzanych w związku z udzielaniem zamówień publicznych.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 14

1.	Wykonawca wniósł w formie pieniężnej Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania Umowy (dalej jako „Zabezpieczenie”) na pokrycie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy w tym w zakresie kar umownych, a także roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady  w wysokości 5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

2.	Zabezpieczenie może być wnoszone lub zmieniane na inną formę, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach:

1)	pieniądzu;

2)	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3)	gwarancjach bankowych;

4)	gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

3.    Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w terminach:

a)      I część (zabezpieczenie należytego wykonania Umowy): 70% kwoty Zabezpieczenia-  w ciągu 30 dni od daty podpisania przez Wykonawcę i Inwestora/Zamawiającego  protokołu odbioru końcowego Inwestycji, przy czym Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem zabezpieczenia, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie wad stwierdzonych w trakcie  tego odbioru  lub jest w trakcie usuwania tych wad,

b)      II część (zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady): 30% kwoty Zabezpieczenia- w ciągu 15 dni po upływie rękojmi i gwarancji za wady, pod warunkiem usunięcia wszystkich stwierdzonych w okresie gwarancji i jakości i rękojmi wad.

4.    W przypadku przedłużenia terminu wykonywania przedmiotu umowy  lub terminu zakończenia inwestycji ponad termin ważności gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej stanowiącej zabezpieczenie lub ponad termin ważności innego zabezpieczenia, albo w przypadku opóźnienia w wykonywaniu umowy przez Wykonawcę, wskazującego, że dochowanie terminu realizacji umowy może okazać się niemożliwe bądź znacznie utrudnione, Wykonawca, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu dokumentu zawierającego przedłużenie terminu ważności Zabezpieczenia na okres do planowanego terminu zakończenia wykonywania przedmiotu umowy lub jest zobowiązany do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres do planowanego terminu zakończenia wykonywania przedmiotu umowy, zgodnego z określonymi w umowie wymaganiami dotyczącymi zabezpieczenia. Nowe zabezpieczenie powinno być przedłożone Zamawiającemu najpóźniej na 15 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. Wykonawca poniesie koszty uzyskania zabezpieczenia.

5.   Zamawiający ma prawo do potrącania z wniesionego zabezpieczenia wszelkich przysługujących mu od Wykonawcy wierzytelności, w tym niewymagalnych, jakie powstały w wyniku realizacji umowy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym naliczonych kar umownych na co Wykonawca wyraża zgodę.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

- Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy, jak również wszystkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się lub wynikające z wykonania przedmiotu umowy, wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Strony umowy będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowy.

- W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo Zamawiającemu.

- Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Integralną część umowy stanowią ZAŁĄCZNIKI :

Załącznik Nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia,

Załącznik Nr 2 - Formularz ofertowy,

Załącznik Nr 3 - Kosztorys ofertowy,

Załącznik Nr 4 - Wzór oświadczenia Podwykonawcy,

Załącznik Nr 5 - Oświadczenie BHP,

Załącznik Nr 6 - Klauzula informacyjna.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                WYKONAWCA:

Załącznik Nr 4 do Umowy Nr …………….. 2026 r.

WZÓR

Oświadczenie Zaakceptowanego przez Zamawiającego

Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy robót budowlanych/usług/dostaw

w zakresie wykonania zadania pn.: ___________________

W związku z wystawieniem przez Wykonawcę faktury nr …..………………..…. z dnia …………….….. oświadczam, iż:

- zgodnie z zawartą umową o podwykonawstwo otrzymałem od Wykonawcy w dniu ……………… wynagrodzenie w kwocie ……………………………….. zł słownie: …………………….…………… …………………………………………	 zł brutto za wykonanie wszystkich robót budowlanych / usług / dostaw wykonanych przez naszą firmę i objętych w/w fakturą i wobec powyższego zrzekam się wszelkich roszczeń względem Wykonawcy i Zamawiającego, tj. Sądu Okręgowego w Krośnie, związanych z w/w wynagrodzeniem za przedmiotowe prace*

- nie wykonywałem robót budowlanych / usług / dostaw objętych powyższą fakturą*

- niepotrzebne skreślić

miejscowość, data

Podpis upoważnionego przedstawiciela

Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy

Pieczęć Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy

Załącznik nr 5 do umowy

Umowy Nr ………………. 2026 r.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Jako Wykonawca prac na terenie Sądu Okręgowego w Krośnie  w zakresie robót pn.: ________________

wynikających z zawartej umowy ____________z dnia ________ 2026 r. oświadczam, że:

- znane są mi, moim pracownikom i pracownikom moich Podwykonawców wszystkie warunki, ograniczenia i wymagane zabezpieczenia podczas prowadzenia prac;

- przeprowadziłem szkolenie ze wszystkimi pracownikami w tym zakresie;

- akceptuję bezwarunkowo stosowanie tych wymagań przez moich pracowników oraz pracowników moich Podwykonawców;

- biorę odpowiedzialność za odpowiednie zabezpieczenie pod względem bhp i ochrony przeciwpożarowej prowadzonych prac.

Jednocześnie oświadczam, że pracownicy biorący udział w realizacji umowy 23/2026 posiadają aktualne szkolenie bhp, orzeczenie lekarskie o zdolności do wykonywania zleconych prac oraz posiadają wymagane uprawnienia do obsługi maszyn i urządzeń podczas wykonywanych prac.

Krosno, dnia ……………. 2026 r.

Podpis Wykonawcy