


Załącznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy  
(Znak postępowania: RIFZ.271.1.6.2026)

Umowa Nr …… 
na roboty budowlane

zawarta dnia ............................... 2026 r. w Kijewie Królewskim, 
pomiędzy: 
Gminą Kijewo Królewskie z siedzibą przy ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie
NIP: 875-148-47-58, REGON: 871118508
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
którą reprezentuje:
………………………………………………………..
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Kijewo Królewskie – ……………………………………….
a
*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego: 
spółką pod firmą „……………” z siedzibą w ..........................., 
ul. ……….………………., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..........., NIP ……………….., REGON …………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez ..........[footnoteRef:1]/reprezentowaną przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy[footnoteRef:2],  [1: 	 Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki.]  [2: 	 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki.] 


*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: 
Panią/Panem ………., prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „……………” zamieszkałym w ………..…, ul. ……………….., NIP ……………, REGON …………., zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez …………. działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy[footnoteRef:3],  [3: 	 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby.
] 

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”.
Oświadczenia Stron
1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta 
w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 ust. 1 ustawy Pzp), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej „ustawy Pzp”.
2. Zamawiający informuje, iż zamówienie dofinansowane jest ze środków Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026.

§ 1 Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku magazynowego wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 172/8 obręb Brzozowo, gmina Kijewo Królewskie, zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Warunków Zamówienia, Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz niniejszą umową. 
2. Zakres przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiot zamówienia obejmuje budowę parterowego budynku magazynowego wykonanego w technologii konstrukcji stalowej, o rzucie na planie kwadratu. Budynek posiada dach płaski o nachyleniu połaci 6°, pokryty płytą warstwową. Elewację stanowią płyty warstwowe w kolorystyce szarości (antracyt), z zastosowaniem nie więcej niż dwóch odcieni. Stolarka okienna i bramy przewidziane są w kolorze antracytowym lub brązowym. 
2) Podstawowe parametry projektowanego obiektu: 
- kubatura – 430,00 m³; 
- powierzchnia zabudowy – 100,00 m²; 
- powierzchnia użytkowa – 96,04 m²; 
- wysokość budynku – 4,73 m; 
- wymiary budynku – 10,00 m / 10,00 m; 
- liczba kondygnacji – 1.
3) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
- wykonanie wewnętrznej linii zasilającej (WLZ); 
- wykonanie ogrodzenia terenu; 
- wykonanie nawierzchni utwardzonych wraz z obrzeżami; 
- wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego; 
- wykonanie budynku magazynowego o konstrukcji stalowej wraz z obudową ścian i dachu; 
- wykonanie stolarki budowlanej; 
- wykonanie obróbek blacharskich oraz systemu odprowadzenia wód opadowych; 
- wykonanie robót towarzyszących i wykończeniowych niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia; 
-  wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z przekazaniem jej Zamawiającemu; 
[bookmark: _Hlk236906835]- wykonanie wszelkich robót przygotowawczych, zabezpieczających, porządkowych i odtworzeniowych niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy;
- przekazanie kompletnej dokumentacji odbiorowej, w tym dokumentów potwierdzających dopuszczenie zastosowanych wyrobów do stosowania, deklaracji właściwości użytkowych, kart gwarancyjnych, instrukcji użytkowania, protokołów badań i pomiarów oraz pozostałych dokumentów wymaganych przepisami prawa; 
-  wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do skutecznego zakończenia procesu budowlanego zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane, w tym przygotowanie kompletnej dokumentacji oraz dokumentów wymaganych do dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy albo uzyskania pozwolenia na użytkowanie, jeżeli jest ono wymagane przepisami prawa.
3. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określają:
1) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ), 
2) Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do SWZ, 
3) Oferta Wykonawcy, 
4)   Harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 3 ust. 7 umowy, stanowiący załącznik  do umowy.
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentami, o których mowa w ust. 3, obowiązuje następująca hierarchia:
1) Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do SWZ, w tym dokumentacja projektowa, 
2) SWZ,
3) niniejsza umowa,
4) Oferta Wykonawcy,
5) Przedmiar robót.
Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, Wykonawca przy wycenie oferty powinien uwzględnić cały zakres robót wynikający z dokumentacji projektowej, o której mowa w Rozdziale IV pkt 3 SWZ.
Przedmiar robót ma charakter pomocniczy i informacyjny. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie stanowiło podstawy do zmiany wynagrodzenia, o ile roboty te wynikają z dokumentacji projektowej oraz były możliwe do przewidzenia przez Wykonawcę działającego z należytą starannością na etapie przygotowania oferty oraz nie stanowią podstaw do zmiany umowy zgodnie z art. 455 ustawy Pzp. Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania ceny ofertowej na podstawie całej dokumentacji projektowej. Powyższe postanowienia nie wyłączają możliwości zmiany umowy w przypadkach przewidzianych w art. 455 ustawy Pzp.
Wykonawca potwierdza, że przed złożeniem oferty miał możliwość zapoznania się z dokumentacją projektową i uwzględnił wszystkie roboty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.
5. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
CPV - 45000000-7 Roboty budowlane
CPV - 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
CPV - 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
CPV - 45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
CPV - 45421131-1 Instalowanie drzwi.
6. Rozwiązania równoważne.
Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych zgodnie z art. 99–101 ustawy Pzp. Wszelkie odniesienia do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji, znaków towarowych lub etykiet należy rozumieć jako „lub równoważne”, przy zachowaniu parametrów technicznych i jakościowych nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Ciężar wykazania równoważności oferowanych materiałów, urządzeń lub rozwiązań spoczywa na Wykonawcy. 
7. W przypadku stwierdzenia błędów, braków lub rozbieżności w dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego. Wprowadzenie zmian lub poprawek następuje po uzgodnieniu z projektantem oraz po akceptacji Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
8. Wykonawca oświadcza, że: 
1) zapoznał się z SWZ, dokumentacją projektową oraz warunkami realizacji robót i uwzględnił wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy,
2) dokonał analizy dokumentacji w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia, 
3) nie zgłasza zastrzeżeń co do możliwości wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 
9. Wykonawca odpowiedzialny jest za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 
10. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem zamówienia. 
11. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić osoby posiadające kwalifikacje, doświadczenie i – w przypadkach wymaganych przepisami prawa – odpowiednie uprawnienia budowlane, niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy, jak za własne działania i zaniechania.
12. Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp i ppoż oraz zasadami wiedzy technicznej. 
13. Użyte materiały i urządzenia powinny być fabrycznie nowe, pełnowartościowe, dopuszczone do stosowania w budownictwie, spełniać wymagania określone w dokumentacji projektowej oraz posiadać wymagane deklaracje właściwości użytkowych, krajowe deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty lub inne dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa.
14. Postanowienia umowy nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności Zamawiającego za okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności odpowiedzialności za wady dokumentacji projektowej oraz przekazanych dokumentów.
§ 2 Nadzór nad wykonaniem
1. Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji robót będzie:
……………………………………………… - Kierownik budowy
2. Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji zamówienia będzie:
………………………………… - Przedstawiciel Zamawiającego
3. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jeżeli nie wykonuje należycie swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa.
4. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik musi spełniać wymagania określone dla dotychczasowego kierownika budowy.
5. Wykonawca powinien skierować do realizacji zamówienia personel wskazany w wykazie osób złożonym w postępowaniu. Zmiana osoby wskazanej w ust. 1, w trakcie realizacji umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego.
6. Wykonawca jest obowiązany z własnej inicjatywy zaproponować nowy skład personelu w następujących przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwającego dłużej niż 14 dni śmierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzeń losowych.
7. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia propozycji, wyłącznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniały wymagania określone w SWZ, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie zaś obowiązek Zamawiającego do akceptacji takiej zmiany. 
8. Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego może wystąpić z wnioskiem uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z osób personelu, jeżeli osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z umowy. Obowiązkiem wykonawcy jest wówczas zastąpienie tej osoby w ciągu 14 dni inną osobą spełniającą wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.
9. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

§ 3 Termin wykonania zamówienia
1. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy w terminie 3 dni od  podpisania umowy.
2. Rozpoczęcie robót budowlanych związanych z realizacją zadania musi nastąpić 
nie później niż 3 dni od daty przekazania terenu budowy.
3. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie do 50 dni od dnia podpisania umowy tj. do dnia …………………………………
4. Termin wykonania poszczególnych elementów składających się na przedmiot zamówienia wskazany w § 1 Wykonawca określi w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w ust. 7.
5. Za termin końcowy wykonania całości zamówienia uznaje się dzień zgłoszenia przez Wykonawcę osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego, o ile w toku czynności odbiorowych nie zostaną stwierdzone wady istotne uzasadniające odmowę odbioru końcowego zgodnie z § 11 umowy oraz, że całość prac stanowiąca przedmiot umowy została wykonana.
6. Termin wykonania może ulec zmianie wyłącznie w przypadkach przewidzianych w § 16 niniejszej umowy oraz zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawia Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo – finansowy – zwany dalej „harmonogramem”.
8. Harmonogram, o którym mowa w ust. 7 musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Zamawiający dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu przez Wykonawcę. Wykonawca jest związany uwagami i zastrzeżeniami Zamawiającego. 
9. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i zastrzeżeń, o których mowa w ust. 8 do dostosowania harmonogramu do wskazań Zamawiającego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawcę harmonogramu do uwag Zamawiającego strony uzgadniają niniejszym, że obowiązującym Wykonawcę harmonogramem będzie harmonogram uwzględniający uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego, o których mowa w ust. 8. 
10. Harmonogram powinien obejmować:
1) terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych etapów, 
2) wartość robót przewidzianych w każdym etapie,
3) daty rozpoczęcia i zakończenia robót na realizowanej inwestycji.
11. Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 10 na etapie realizacji umowy jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy. Wniosek o zmianę harmonogramu wraz z uzasadnieniem składa Zamawiający lub Wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy wyrażonej na piśmie.  

§ 4  Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia, określonego w § 1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości :        

   Cena netto:…………………………………………………………..zł.
   Cena brutto: …………………………………………………zł;  w tym podatek VAT …… %
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z należytą starannością wszelkich robót budowlanych, dostaw i czynności przewidzianych do realizacji w ramach przedmiotu umowy. 
3. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił ryzyko wynagrodzenia ryczałtowego w swojej ofercie oraz wszelkie koszty wynikające z wymagań określonych w umowie na podstawie własnych kalkulacji i szacunków niezbędnych do poprawnego wykonania przedmiotu umowy.  
4. Strony, działając na podstawie art. 433 pkt 4 ustawy Pzp, określają minimalną wartość świadczenia Zamawiającego na poziomie 80% wynagrodzenia umownego brutto, z zastrzeżeniem, że ograniczenie zakresu świadczenia może nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie oraz zgodnie z art. 454–455 ustawy Pzp.
5. W przypadku konieczności wykonania robót nieobjętych przedmiotem zamówienia, ich realizacja może nastąpić wyłącznie po spełnieniu przesłanek określonych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz po uprzednim zawarciu aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Wykonawca nie może wykonywać prac nieobjętych przedmiotem zamówienia, o którym mowa w § 1 umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiającego. Roboty wykonane bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie stanowią podstawy do żądania dodatkowego wynagrodzenia.
7. Wykonawca przed podpisaniem umowy złoży Zamawiającemu kosztorys wskazujący sposób wyliczenia ceny ofertowej z podziałem na branże i zakres rzeczowy zamówienia z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym składników cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp - koszty pośrednie w % od R i S; Kz – koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp) /jeżeli dotyczy/.
8. Kosztorys, o którym mowa w ust. 7 służy do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w szczególności w przypadku:
1) odstąpienia od umowy, 
2) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 4, 
3) zlecenia robót nieujętych przedmiotem zamówienia, o którym mowa w § 1 umowy - zgodnie z ust. 5; 
4) robót zamiennych (wystąpienia równolegle sytuacji określonej w ust. 4 i 5),
5) rozliczania wykonanych etapów.
9. Kosztorys, o którym mowa w ust. 7, wskazuje sposób kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego (uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia branże oraz zadania).
10. Kosztorys, o którym mowa w ust. 7, należy wykonać jako kosztorys szczegółowy lub uproszczony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458).
11. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 8 pkt 3) nie były objęte kosztorysem, o którym mowa w ust. 7 przy rozliczeniu obowiązywać będą następujące zasady:
1) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez Wykonawcę metodą szczegółową lub uproszczoną, sporządzone na podstawie obmiaru robót oraz według danych wyjściowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiałów (Kz), Koszty pośrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o którym mowa w ust. 9;
2) ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż średnie ceny publikowane w aktualnym wydawnictwie Sekocenbud, chyba że strony uzgodnią inaczej; 
3) ceny pracy sprzętu będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż średnie ceny publikowane w aktualnym wydawnictwie Sekocenbud, chyba że strony uzgodnią inaczej; 
4)  w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o którym mowa w ust. 7 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena własna wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez wykonawcę, że wycena ta jest wyceną nie wyższą od średnich cen rynkowych na podstawie minimum trzech wycen wykonawców/dostawców/producentów.

§ 5 Rozliczenie finansowe
1. Strony postanawiają, że rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej umowy nastąpi w jednej płatności końcowej, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, po wykonaniu i odbiorze całego przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego.
2. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowi protokół odbioru końcowego, sporządzony i podpisany przez Zamawiającego oraz Wykonawcę zgodnie z postanowieniami § 11 umowy. Warunkiem wystawienia faktury końcowej jest również przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji odbiorowej oraz dokumentów wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane do dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy albo uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli jest ona wymagana.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, którego definicję określa art. 632 kodeksu cywilnego i obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z należytą starannością wszelkich robót budowlanych i czynności przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz niniejszej umowie. 
4. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją robót budowlanych, w tym w szczególności koszty robót podstawowych, robót przygotowawczych i towarzyszących, robót uzupełniających, materiałów, urządzeń, transportu, sprzętu, robocizny, ubezpieczeń, zabezpieczenia terenu budowy oraz inne koszty niezbędne do prawidłowego i zgodnego z przepisami prawa, dokumentacją projektową, SWZ oraz zasadami wiedzy technicznej wykonania robót.
5. Jeżeli w trakcie realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót towarzyszących lub uzupełniających, wynikających z technologii wykonywania robót lub koniecznych do wykonania zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną, Wykonawca zobowiązany jest wykonać je w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
6. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z § 18, Zamawiający potrąca należności z tytułu kar umownych, rękojmi i gwarancji przed dokonaniem płatności końcowej, o ile wierzytelności są wymagalne. Potrącenie następuje z należności bezspornych lub stwierdzonych prawomocnie. 
7. Faktury dokumentujące realizację niniejszej umowy będą wystawiane zgodnie z obowiązującymi przepisami – faktura ustrukturyzowana za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). 
8. Zmiana formy fakturowania wynikająca z wejścia w życie obowiązku KSeF nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
9. Faktury dokumentujące realizację niniejszej umowy będą wystawiane wg następujących danych:
1) Nabywca: Gmina Kijewo Królewskie, ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie, NIP 875-148-47-58;
2) Odbiorca: Urząd Gminy Kijewo Królewskie, ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie.
10. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia wynikającego z prawidłowo wystawionej faktury końcowej, w terminie 30 dni od dnia doręczenia tej faktury wraz z dokumentami wymaganymi niniejszą umową, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
[bookmark: _Hlk98950268][bookmark: _Hlk63065414]11. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze znajduje się w wykazie podmiotów VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zgodnie z  art. 96b  ustawy o podatku od towarów i usług. 
12. Zamawiający przy realizacji płatności za faktury za wykonanie zamówienia, w których kwota należności ogółem będzie równa lub większa od kwoty, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy Prawo przedsiębiorców, stosował będzie mechanizm podzielonej płatności (MPP). 
13. Wykonawca oświadcza, że posiada rachunek bankowy umożliwiający dokonanie płatności w ramach mechanizmu podzielonej płatności, ujawniony w wykazie, o którym mowa w ust. 11.
14. Zamawiający ma prawo odmówić zapłaty faktury wyłącznie w przypadku jej niezgodności z umową lub przepisami prawa albo w przypadku braku wymaganych dokumentów odbiorowych. Odmowa wymaga uzasadnienia w formie pisemnej. 
15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, termin płatności biegnie od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. Postanowienia niniejszego ustępu nie wyłączają stosowania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 
16. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą na zasadach określonych w § 9 niniejszej umowy, zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu:
1) prawidłowo wystawionej faktury,
2) oświadczeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców o braku zaległości płatniczych wobec nich,
3) kopii faktur wystawionych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,
4) dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, o których mowa w art. 464 ust. 1 ustawy Pzp.
Dowodem zapłaty jest w szczególności potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia przelewu.
17. Wykonawca jest zobowiązany do zawierania umów podwykonawczych w sposób umożliwiający rozliczenie robót wykonanych przez podwykonawców. 
18. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.
19. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 18, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
20. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 18, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie (należność główna), bez odsetek lub innych wierzytelności wynikających z umowy, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
21. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego w formie pisemnej o:
1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,
2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
22. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 21 pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 21 pkt 1 i 2, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
23. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 22 pkt 3, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
24. Termin zapłaty Podwykonawcy w przypadku wypełnienia dyspozycji z art. 465 ustawy Pzp nastąpi 
w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przedłożenia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę dokumentów potwierdzających zapłatę wynagrodzenia. 
25. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty należnego Podwykonawcom wynagrodzenia, Zamawiający wstrzyma zapłatę wynagrodzenia w części równej sumie kwocie wynikającej z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

§ 6 Zaliczki
1. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  

§ 7 Obowiązki Stron
1. Do obowiązków Zamawiającego w związku z realizacją przedmiotu umowy należy :
1) Przekazanie dokumentacji projektowej oraz dziennika budowy, 
2) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót, w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy;
3) Sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia;
4) Zamawiający jest uprawniony do bieżącej kontroli realizacji zobowiązań Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy, a Wykonawca jest zobowiązany do współpracy umożliwiającej przeprowadzenie kontroli;
5) Uczestniczenie w naradach zwołanych przez Wykonawcę;
6) Odebranie w terminie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;
7) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace;
2. Do obowiązków Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu umowy należy:
1) Protokolarne przejęcie terenu budowy od Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy;
2) Ochrona mienia zaplecza i terenu budowy od dnia przejęcia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1; 
3) Wykonanie robót zgodnie z Umową, dokumentacją techniczną, warunkami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, właściwymi normami oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
4) Dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4, materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy; 
5) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili jego przyjęcia;
6) Zorganizowanie placu terenu wraz z zapewnieniem we własnym zakresie dostępu do wszystkich niezbędnych mediów związanych z realizacją robót budowlanych;
7) Odpowiedniego zabezpieczenia terenu robót, uwzględniającego specyfikę obiektu oraz jego otoczenie, a także sprawowanie pieczy nad tym terenem;
8) Zapewnienie stałego kierownictwa budowy w czasie prowadzenia robót przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane oraz bieżącego, terminowego i rzetelnego prowadzenia dokumentacji budowy;
9) Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów i wyrobów budowlanych spełniających wymagania określone w dokumentacji projektowej oraz obowiązujących przepisach prawa, z obowiązkiem okazywania na każde żądanie Zamawiającego dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do stosowania;
10) Wykonawca zobowiązuje się stosować jedynie materiały posiadające atesty, krajowe oceny techniczne, deklaracje właściwości użytkowych lub inne dokumenty wymagane przepisami prawa. Wybrane przez Wykonawcę materiały, wyroby lub urządzenia do zastosowania przy realizacji zamówienia muszą posiadać, co najmniej taką wartość techniczną, użytkową i estetyczną jakiej wymagał Zamawiający w dokumentacji projektowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość materiałów zastosowanych do wykonania przedmiotu zamówienia;
11) Wykonawca  zapewni wywóz i utylizację odpadów powstałych podczas robót i  uporządkowania terenu oraz w trakcie realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym m.in. ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54).
12) Każdorazowe zawiadomienie Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu;
13) Terminowe wykonanie i przekazanie przedmiotu umowy do odbioru końcowego oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;
14) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku;
15) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;
16) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach i wszelkich zagrożeniach, które mogą wpłynąć na jakość [image: ]robót lub termin zakończenia robót;
17) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia istniejących sieci, urządzeń i elementów zagospodarowania terenu przed uszkodzeniem oraz do ich odtworzenia w przypadku uszkodzenia z przyczyn leżących po jego stronie.
18) Jeżeli w trakcie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót wykraczających poza przedmiot umowy  - Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Zamawiającego. Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania tych robót bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz zawarcia aneksu, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy Pzp;
19) Umożliwienie Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu budowy w każdym terminie;
20) Prowadzenie na bieżąco dziennika budowy zgodnie z ustawą Prawo budowlane.
21) Wykonywanie robót oraz innych czynności objętych przedmiotem umowy zgodnie z właściwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym w szczególności odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, zapewniające podczas wykonywania robót budowlanych całkowite bezpieczeństwo osób przebywających na terenie robót i w jego pobliżu, zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy;
22) Pełnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom;
23) Przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmian, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian; 
24) Przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian; 
25) Teren po zakończeniu prac budowlano-montażowych należy przywrócić do stanu pierwotnego;
26) Przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji odbiorowej, obejmującej w szczególności protokoły badań i pomiarów, deklaracje właściwości użytkowych, karty gwarancyjne, instrukcje użytkowania, dokumentację powykonawczą oraz dokumenty wymagane do dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy albo uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli jest ona wymagana przepisami prawa.
[bookmark: _Hlk187220390]3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:
1) Przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mające związek z prowadzonymi robotami,
2) Bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy,
3) Szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, 
4) Wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości,
5) Uszkodzenia lub zniszczenia z winy wykonawcy obiektów, dróg i terenu, a także urządzeń i aparatury znajdujących się na terenie robót.
4. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, z zastrzeżeniem ust. 6, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Koszt zagospodarowania odpadów wliczony jest do ceny ryczałtowej. 
5. Odpady budowlane, które mogą zostać poddane odzyskowi, w szczególności gruz, beton, stal, elementy metalowe, itp., Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, chyba że Zamawiający postanowi inaczej.
6. W sytuacji określonej w ust. 5, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć odpady w miejsce wskazane przez Zamawiającego, oddalone o nie więcej niż 50 km od miejsca realizacji inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia.  
7. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia i dokumenty te powinien przedstawić Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego, chyba że obowiązek ich wcześniejszego przedstawienia uzasadniony będzie obowiązującymi przepisami. 
8. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robót, wymagające wywozu, nienadające się do ponownego wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych, będą w posiadaniu Wykonawcy.
9. Wytworzone podczas prac rozbiórkowych odpady Wykonawca zobowiązany jest segregować w miejscu ich wytworzenia i magazynować selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki. 
10. Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac 
z przedstawicielami Zamawiającego.
11. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający osób trzecich na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności.
12. Do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót, plac budowy pozostaje w posiadaniu Wykonawcy.
13. Zamawiający nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza terenem planowanej inwestycji.
14. Do obowiązków Wykonawcy należy także:
1) zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej o ile wymaga tego charakter wykonywanych robót,
2) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne do wykonania robót podstawowych,
3) pozyskanie - własnym staraniem - składowiska (miejsc zwałki) przeznaczonego do wywozu materiałów pochodzących z rozbiórek, wykopów i przekazanie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przejęcie ww. odpadów. Opłaty za składowisko należy ująć w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania,
4) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: protokołów badań i sprawdzeń, protokołów pomiarów, protokołów odbiorów technicznych, dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej najpóźniej wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego. 
5) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wszelkich uzgodnień pozwoleń, zezwoleń, decyzji i zgód niezbędnych dla wykonania umowy w zakresie w jakim obowiązki te obciążają wykonawcę zgodnie z dokumentacją projektową.
6) każdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiającego nie później niż na 5 dni roboczych przed ich podjęciem - o działaniach, których podjęcie może spowodować utrudnienia dla społeczności lokalnej, takich jak: przekładanie, odcięcie lub zamknięcie dróg, wodociągów, kanalizacji, elektryczności, gazu lub innych mediów użyteczności publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne.

§ 8 Zatrudnianie pracowników na podstawie umowy o pracę
1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu robót przygotowawczych i ziemnych, robót fundamentowych, robót konstrukcyjnych, robót dekarskich, robót elewacyjnych, robót instalacyjnych sanitarnych, robót instalacyjnych elektrycznych, robót wykończeniowych, robót związanych z zagospodarowaniem terenu, w tym wykonywaniem nawierzchni, dojść i dojazdów, oraz obsługi maszyn, urządzeń i sprzętu budowlanego, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na świadczeniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo budowlane, w szczególności kierownika budowy oraz kierowników robót.
3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania następujących oświadczeń i dokumentów: 
- oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
- oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 
- innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
4. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku zmiany sposobu zatrudnienia osób wykonujących ww. czynności nie później niż w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu aktualne dokumenty wskazane w ust. 3.
7. W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust. 1-4 lub 6, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty właściwej kary umownej wskazanej w § 15 umowy. 

§ 9 Podwykonawstwo
1. Wykonawca realizując zamówienie może powierzyć Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom wykonanie części zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym paragrafie oraz zgodnie z art. 462-465 ustawy Pzp.
2. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z  odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 
3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile 
są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób 
do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach danych o  których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, 
że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia, przy akceptacji Zamawiającego może:
   1) wskazać Podwykonawcę,
   2) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawił w ofercie, jeżeli jest to uzasadnione względami organizacyjnymi, technicznymi należytego wykonania zamówienia;
   3) zrezygnować z Podwykonawstwa;
   4) zmienić Podwykonawcę.
6. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie nie później niż 7 dni, przed planowaną zmianą o której mowa w ust. 4 i 5, powiadomić Zamawiającego.
7. Umowa Wykonawcy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą zamówienia na roboty budowlane, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, powinna zawierać 
w szczególności:
1) szczegółowy zakres, który składa się na przedmiot zamówienia powierzony Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;
2) termin wykonania zamówienia;
3) wysokość wynagrodzenia oraz termin i warunki uregulowania wynagrodzenia.
Terminy płatności dla Podwykonawców i dalszych Podwykonawców określone w tych umowach, nie mogą być dłuższe niż terminy płatności dla Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy. 
8. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany 
w umowie o Podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi.
9. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo na roboty budowlane, jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu projekt tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca do projektu umowy obowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, a Zamawiający w terminie 14 dni od przekazania projektu umowy może zgłosić pisemne zastrzeżenia w przypadku gdy:
1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamówienia, wskazany w § 3 ust. 3 umowy,
3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego,
4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,
5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym również cen jednostkowych, z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający 
6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zakresu odpowiedzialności za wady, przy czym zastrzega się, aby okres tej odpowiedzialności, nie był krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy za wady wobec Zamawiającego,
7) załączony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa § 3 umowy,
8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 8.
9) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.
10. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust 9, do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 
11. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych, postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia mniej korzystnych niż prawa i obowiązki wykonawcy określone w zawartej umowie z Zamawiającym.
12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia. 
13. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej po rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach, o których mowa w ust. 9.
14. Niezgłoszenie sprzeciwu o którym mowa w ust. 13 uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od jej zawarcia, 
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów o wartości większej niż 50.000,00 zł. 
16. W przypadku, o którym mowa w ust. 15, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.
17. W przypadku, o którym mowa w ust. 15, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 8, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
18. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.
19. Przepisy ust. 7-18 stosuje się odpowiednio do aneksów wprowadzających zmiany do zawartych 
o Podwykonawstwo.  
20. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca w wyznaczonym terminie dostarczy Zamawiającemu informacje dotyczące wszystkich Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców biorących udział 
w realizacji zamówienia, z określeniem postępu realizacji zamówienia, wystawionych przez nich faktur, potwierdzenia dokonanej płatności na ich rzecz do dnia sporządzenia takiej informacji. 
21. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy, w tym również Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.
22. Odbiór końcowy robót wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo 
lub dalsze podwykonawstwo, winien być wcześniejszy niż zgłoszenie do odbioru końcowego robót przez Wykonawcę. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu, potwierdzone za zgodność z oryginałem, kopie protokołów odbioru końcowego prac od Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 
23. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności oraz faktury z potwierdzeniem zapłaty wynagrodzenia dotyczące tych należności których termin upłynął. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z załączonymi do niej dokumentami stanowi załącznik do Umowy.
24. W przypadku nie dostarczenia oświadczeń wszystkich Podwykonawców (w tym dalszych  Podwykonawców) realizujących w przedmiotowym zamówieniu roboty budowlane, dostawy lub usługi  lub dostarczenia oświadczeń, z których wynika, że Wykonawca zalega wobec nich z płatnościami -  Zamawiający może wstrzymać wypłatę części wynagrodzenia odpowiadającej kwocie należnej Podwykonawcom do czasu wyjaśnienia sytuacji. Wstrzymanie płatności następuje na podstawie art. 465 ustawy Pzp i nie stanowi opóźnienia w zapłacie w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.    
25. W przypadku uchylania się Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zamówienia 
na roboty budowlane od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, powstałe po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub zapłaty wynagrodzenia  zgodnie z przedłożoną Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są  dostawy lub usługi -  Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na zasadach ustalonych w art. 465 ustawy Pzp i niniejszej umowie.
26. Powyższe ustalenia nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy 
i dalszego Podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
§ 10  Gwarancja Wykonawcy
[bookmark: _Hlk58909145]1. Z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego, Wykonawca udziela Zamawiającemu: ……………….. [footnoteRef:4] miesięcznej gwarancji jakości na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia. [4: Zgodnie z deklaracją w ofercie.] 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub wymiany elementów objętych gwarancją w celu przywrócenia wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy. 
3. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne na wykonane prace budowlane i montażowe oraz zamontowane materiały i urządzenia i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego rękojmią (poprzez ich naprawę lub wymianę).
4. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego, w formie pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad fizycznych oraz wad jakościowych.
5. Termin udzielonej rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 3 umowy.
6. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
7. W przypadku wystąpienia wad fizycznych (objętych rękojmią za wady fizyczne) lub wad jakościowych (objętych gwarancją) Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
8. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wyznaczonym zgodnie wskazanym w ust. 7 ze względów technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie wady powinno być wykonane w innym terminie, wyznaczonym przez Zamawiającego na wniosek Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, w szczególności przedstawiając stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, że usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.
9. Jeżeli Wykonawca z przyczyn od niego zależnych nie usunie wad w terminie określonym w ust. 7 albo ust. 8, Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 
10. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa w ust. 9 Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.  
11. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub szkodą bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody.
12. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o ujawnionej wadzie bez zbędnej zwłoki.
13. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji.
14. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego. 
15. W okresie rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) wszczęciu postępowania upadłościowego,
3) ogłoszeniu swojej likwidacji,
4) zawieszeniu działalności.

§ 11 Odbiory robót
1. Strony ustalają, że odbiory robót wykonywanych w ramach niniejszej Umowy będą dokonywane jako:
1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,
2) odbiór końcowy.
2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą na bieżąco w toku realizacji robót, na zgłoszenie Wykonawcy, i dokumentowane protokołem odbioru robót zanikających. Odbiory te nie stanowią podstawy do wystawienia faktury.
3. Odbiór końcowy następuje po zakończeniu całości robót objętych przedmiotem zamówienia i stanowi podstawę do wystawienia faktury końcowej, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu.
4. Podstawą zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego jest faktyczne wykonanie zakresu robót, potwierdzone wpisem kierownika budowy do Dziennika budowy, jeżeli jego prowadzenie jest wymagane.
5. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego w formie pisemnej. 
6. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.
7. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie do 7 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru.
8. Czynności odbiorowe polegają na ocenie zgodności wykonanych robót z Umową, dokumentacją projektową, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, a także na ocenie jakości i kompletności wykonanych robót.
9. Przed zgłoszeniem odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich wymaganych prób, badań i sprawdzeń oraz do skompletowania dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru. Nieprzekazanie dokumentów, o których mowa w ust. 10, traktuje się jako brak gotowości do odbioru końcowego.
10. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty wymagane przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, oraz dokumenty wymagane niniejszą umową, w szczególności:
1) Dziennik budowy – jeżeli dotyczy,
2) dokumentację powykonawczą w formie papierowej i elektronicznej,
3) wymagane atesty, certyfikaty i oświadczenia dotyczące wbudowanych wyrobów budowlanych,
4) protokoły z przeprowadzonych prób, badań i sprawdzeń,
5) karty gwarancyjne, instrukcje eksploatacji i użytkowania zamontowanych urządzeń oraz inne dokumenty wymagane dokumentacją projektową lub przepisami prawa – jeżeli dotyczą przedmiotu zamówienia,
6) Oświadczenie kierownika budowy, a w przypadku ustanowienia również kierowników robót, o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej,
7) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą – jeżeli jest wymagana,
8) dokumenty potwierdzające sposób zagospodarowania odpadów – jeżeli dotyczy.
11. Z czynności odbioru końcowego sporządza się protokół odbioru końcowego. Protokół sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
12. W protokole odbioru Strony określą w szczególności zakres i datę wykonania robót, ich jakość, ewentualne wady lub usterki oraz termin ich usunięcia – jeżeli zostaną stwierdzone.
13. Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzi się, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru, w szczególności z powodu niewykonania robót, wykonania ich niezgodnie z Umową lub nieprzeprowadzenia wymaganych prób i badań, albo nieprzekazania dokumentów wymaganych zgodnie z ust. 10, Zamawiający odmówi dokonania odbioru końcowego.
14. W przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru końcowego Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1) jeżeli stwierdzone zostaną wady istotne, uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem lub świadczące o niewykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, Zamawiający odmówi dokonania odbioru końcowego i wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie;
2) jeżeli stwierdzone zostaną wady nieistotne, które nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający dokona odbioru końcowego z zastrzeżeniami, wyznaczając Wykonawcy termin na ich usunięcie;
3) jeżeli stwierdzone wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może, według swojego wyboru, obniżyć wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartości użytkowej przedmiotu umowy, żądać ponownego wykonania wadliwie wykonanej części robót, jeżeli jest to możliwe, albo odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa i postanowieniami umowy.
15. Wykonawca zobowiązany jest usunąć stwierdzone wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w protokole odbioru, uwzględniającym charakter i technologię ich usunięcia, oraz pisemnie powiadomić Zamawiającego o ich usunięciu. Usunięcie wad zostanie potwierdzone protokołem.
16. W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający jest uprawniony do zlecenia ich usunięcia w ramach wykonawstwa zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wad i bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu. Koszt wykonawstwa zastępczego może zostać potrącony z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub z innych należności przysługujących Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
17. Jeżeli w toku czynności odbiorowych nie zostaną stwierdzone wady istotne uzasadniające odmowę odbioru zgodnie z ust. 14 pkt 1, za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego.
18. W przypadku odmowy odbioru z powodu wad istotnych, terminem wykonania przedmiotu zamówienia jest data ponownego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru po usunięciu tych wad.
19. Podpisanie protokołu odbioru końcowego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania Umowy.
§ 12 Procedura zapewnienia jakości
1. Zamawiający ma prawo zwołania rady budowy z udziałem przedstawiciela Wykonawcy w celu omówienia postępu prac i robót oraz omówienia problemów związanych z realizacją prac i robót objętych Umową. Wykaz problemów stanowiących zagrożenie dla prawidłowej, zgodnej z zakładanymi terminami realizacji inwestycji, każdorazowo, w terminie najpóźniej na 2 dni roboczych przed planowanym zebraniem rady budowy, zostanie przez Wykonawcę dostarczony Zamawiającemu. W zebraniach rady budowy, według własnego uznania może brać udział przedstawiciel Zamawiającego a także inne osoby, których udział będzie konieczny lub pożądany.
2. Zamawiający lub Wykonawca mogą zażądać zwołania dodatkowego spotkania w celu omówienia problemów związanych z realizacją prac i robót objętych Umową. Powiadomienie o terminie spotkania powinno być na piśmie dostarczone zainteresowanym z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem i powinno zawierać uzasadnienie zwołania spotkania.

§ 13  Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia placu budowy, mienia i robót budowlanych, z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej (OC), na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wynagrodzenie umowne brutto wynikające z niniejszej umowy.
2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi obowiązywać przez cały okres realizacji umowy. Jeżeli Wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy niż okres realizacji zamówienia, będzie zobowiązany na 7 dni przed utratą jej ważności przedłożyć nową polisę na okres kolejny pod rygorem zapłaty kar umownych w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki. 
3. Przed przekazaniem placu budowy, o którym mowa w § 3 ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o której mowa w ust. 1.
4. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 3, Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy.
5. Ewentualne opóźnienie w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust. 4, będzie obciążać w całości Wykonawcę.

§ 14 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % łącznej całkowitej ceny podanej w ofercie, o której mowa w § 4 ust. 1, tj……………….…. (słownie: ………………………………………) w formie …………………………………………….…...
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji powstałych w okresie udzielonej gwarancji od dnia odbioru końcowego.
3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.
4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.
6. Kwota w wysokości ………………… złotych (słownie: ……………………..), stanowiąca 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wynosząca ………………… złotych (słownie: ……………………..), zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi tj. po okresie ………. miesięcy od dnia odbioru końcowego. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie.
9. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 6 i 7.
10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
11. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań finansowych Wykonawcy wobec Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokości naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu  7 dniowego terminu zapłaty tej kary. Jeśli kwota uzyskana z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczeń Zamawiającego w całości, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia pozostałej części od Wykonawcy.
12. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 3 ust. 3 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do umowy.
13. Zamawiający wyraża zgodę na wniesienie zabezpieczenia:
a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,
b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

§ 15 Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, których wysokość będzie liczona od wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy, z tytułu:
1. za zwłokę Wykonawcy w stosunku do terminu zakończenia robót w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy terminem zakończenia robót a faktycznym dniem zakończenia robót, 
1. za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek;
1. za nierozpoczęcie robót w wymaganym terminie w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki,
1. odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy;
1. za nieprzedstawienie w terminie, zgodnie z umową dokumentów dot. zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z zapisami niniejszej umowy i SWZ w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, za każdy stwierdzony przypadek;
1. braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w umowie o podwykonawstwo lub umowie o dalsze podwykonawstwo, której dotyczy bezpośrednia płatność dokonana przez Zamawiającego, za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
1. za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w umowie o podwykonawstwo lub umowie o dalsze podwykonawstwo, którego dotyczy opóźnienie w zapłacie, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia upływu terminu zapłaty do dnia dokonania zapłaty;  
1. nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany, 
1. nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany; 
1. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia do dnia przedstawienia Zamawiającemu umowy zawierającej ww. zmianę;
1. za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, za każdy stwierdzony przypadek;
1. z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w  § 8 ust. 1 umowy czynności - Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, za każdy dzień pracy każdej osoby niezatrudnionej na podstawie umowy o pracę;
1. jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy lub kierownika robót, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, za każdy stwierdzony taki przypadek;
14)  za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo–finansowego – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu, o którym mowa w § 3 ust. 7 lub 9 umowy;
15) za dopuszczenie do wykonywania robót osób nieuprawnionych lub niewskazanych zgodnie z postanowieniami umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, za dany przypadek;
16)  za zwłokę w poinformowaniu Zamawiającego o zmianie, o której mowa w § 8 ust. 4 umowy – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa w § 8 ust. 4 umowy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne, których wysokość będzie liczona od wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1, umowy z tytułu:
1) za zwłokę w przystąpieniu do odbioru końcowego w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki;
2) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy;
3. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, jeżeli wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych.
4. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia Stronie wezwania  
do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia;
5. Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary umowne oraz inne wymagalne należności przysługujące mu od Wykonawcy z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokości naliczonej kary oraz wyznaczeniu 5-dniowego terminu do jej dobrowolnej zapłaty.
6. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.
7. Kary umowne mają charakter gwarancyjny i mogą być naliczone z każdego tytułu odrębnie. Naliczenie lub zapłata jednej kary nie wyłącza możliwości naliczenia innych kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie, w tym także w przypadku naliczenia kary z tytułu 
odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem ust. 8.
8.  Łączna wysokość wszystkich kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy, niezależnie od tytułu ich naliczenia oraz momentu ich naliczenia, w tym również po odstąpieniu od umowy, nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
10. Zastrzeżony w ust. 8 limit dotyczy wyłącznie kar umownych i nie ogranicza prawa Stron do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.  

§ 16 Zmiana umowy 
1. Z zastrzeżeniem art. 454 i 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian Umowy w zakresie terminu wykonania, zakresu świadczenia, sposobu realizacji, wynagrodzenia oraz pozostałych postanowień Umowy, wyłącznie w przypadkach i na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
2. Zmiana terminu wykonania Umowy może nastąpić wyłącznie w zakresie niezbędnym i proporcjonalnym do okresu występowania okoliczności uzasadniających zmianę, w szczególności w przypadku:
1) wystąpienia siły wyższej, przez którą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, niezależne od Stron, które nastąpiły po zawarciu Umowy, w szczególności klęski żywiołowe, strajki, akty władzy publicznej lub inne zdarzenia o podobnym charakterze,
2) czasowego wstrzymania robót przez Zamawiającego lub właściwy organ, o ile nie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
3) wystąpienia kolizji z niezinwentaryzowanymi sieciami, instalacjami lub innymi obiektami, nieujawnionymi w dokumentacji projektowej,
4) konieczności dokonania zmian dokumentacji projektowej, uzyskania decyzji, uzgodnień lub opinii niezbędnych do dalszej realizacji robót,
5) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych,
6) wystąpienia niewybuchów, niewypałów, znalezisk archeologicznych lub innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót,
7) opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji, uzgodnień lub innych aktów administracyjnych, nie z winy Wykonawcy,
8) opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego obowiązków wynikających z Umowy,
9) konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub innych zmian dopuszczalnych na podstawie art. 455 ustawy Pzp, jeżeli mają wpływ na termin realizacji,
10) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na sposób lub termin wykonania Umowy,
11) wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
3. Przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 3, może nastąpić również w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadnionych ważnym interesem Zamawiającego, w szczególności gdy zmiana terminu jest niezbędna dla zapewnienia prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, dotrzymania terminów wynikających z umowy o dofinansowanie, wydatkowania, rozliczenia lub wypłaty środków zewnętrznych otrzymanych przez Zamawiającego albo wynika z przyczyn organizacyjnych, finansowych lub technicznych leżących po stronie Zamawiającego, których nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy, przy czym przedłużenie terminu realizacji nie może przekroczyć okresu trwania przeszkody oraz musi pozostawać w bezpośrednim związku przyczynowym z zaistniała okolicznością.  
Konieczność dotrzymania terminów wynikających z umowy o dofinansowanie może stanowić przesłankę zmiany terminu realizacji Umowy.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu lub sposobu wykonania robót w przypadku:
1) konieczności wykonania robót zamiennych,
2) konieczności usunięcia błędów lub niezgodności dokumentacji projektowej,
3) zmiany technologii wykonania robót lub zastosowania innych materiałów lub urządzeń, jeżeli:
a) zapewnią wyższą jakość lub trwałość,
b) obniżą koszty wykonania lub eksploatacji,
c) skrócą termin realizacji,
d) dotychczas przewidziane materiały lub urządzenia zostały wycofane z produkcji albo są niedostępne na rynku,
4) konieczności dostosowania przedmiotu Umowy do zmienionych przepisów prawa lub decyzji administracyjnych,
5) ograniczenia zakresu robót, jeżeli ich wykonanie okaże się zbędne lub nie leży w interesie publicznym albo Zamawiającego.
5. W przypadku robót zamiennych rozliczenie nastąpi kosztorysem różnicowym sporządzonym na zasadach określonych w Umowie. 
6.  Zamawiający dopuszcza zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego lub zasad rozliczeń, w szczególności w zakresie: 
1) kolejności wykonywania robót; 
2) etapów realizacji; 
3) liczby faktur; 
4) terminów płatności; 
5) wysokości poszczególnych płatności,
jeżeli jest to uzasadnione:
a) zmianą technologii wykonania robót,
b) zmianą sposobu finansowania inwestycji,
c) zmianą zasad rozliczania środków pochodzących z dofinansowania,
d) zmianami organizacyjnymi lub finansowymi po stronie Zamawiającego.
7. Przedłużenie terminu wykonania Umowy na podstawie niniejszego paragrafu nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ile Strony nie postanowią inaczej.
8. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wyłącznie w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług VAT lub podatku akcyzowego,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnym albo wysokości składek na te ubezpieczenia,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,
o ile zmiany te mają bezpośredni wpływ na koszty realizacji Umowy przez Wykonawcę.
9. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 8, może nastąpić wyłącznie na pisemny, należycie uzasadniony wniosek Wykonawcy, po wykazaniu przez niego, że zmiana przepisów prawa powoduje rzeczywisty wzrost kosztów realizacji robót budowlanych oraz po przedłożeniu szczegółowej kalkulacji kosztów i dokumentów potwierdzających zasadność żądania.
10. Ciężar dowodu w zakresie wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 8, na wysokość wynagrodzenia spoczywa na Wykonawcy.
11. Dopuszcza się zmianę osób pełniących funkcje kierownika budowy lub kierowników robót pod warunkiem, że osoby zastępujące spełniają wymagania określone w SWZ oraz Umowie. 
12.  Dopuszcza się zmianę lub rezygnację z podwykonawcy oraz powierzenie części zamówienia podwykonawcy na zasadach określonych w ustawie Pzp oraz Umowie.
13. Nie stanowią istotnej zmiany Umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamówień publicznych zmiany danych teleadresowych Stron oraz dane związane z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy.
14. Z wnioskiem o zmianę Umowy może wystąpić każda ze Stron. Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu, podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności.
15. Postanowienia niniejszego paragrafu stanowią katalog dopuszczalnych zmian Umowy, które mogą zostać wprowadzone za zgodą Zamawiającego i nie stanowią zobowiązania do ich dokonania.

§ 17 Okoliczności siły wyższej
1. Uważa się, że żadna ze Stron nie jest w zwłoce i nie narusza postanowień umowy 
z tytułu niewykonania swoich zobowiązań, jeżeli wykonywanie tych zobowiązań uniemożliwiają okoliczności siły wyższej.
[bookmark: _Hlk97890645]2. Wyrażenie „siła wyższa” oznacza w niniejszej umowie niezależne od woli stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania najwyższej należytej staranności, w szczególności takie działania jak: wojna, atak terrorystyczny, stan klęski żywiołowej, zamieszki, strajki, pożar, trzęsienie ziemi, pioruny, powodzie, wybuchy i tym podobne zdarzenia, które utrudniają lub uniemożliwiają całkowicie lub częściowo realizację zadania, zmieniają w sposób istotny warunki jego realizacji.

				§ 18 Odstąpienie od umowy
[bookmark: _Hlk66438551]1. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy również w przypadkach określonych w art. 456 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
2. Niezależnie od postanowień ust. 1, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
1) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 3 ust. 1 umowy; 
2) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczął robót w terminie 10 dni od dnia przekazania terenu budowy i nie podjął ich pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu przez Zamawiającego;
3) Wykonawca realizuje roboty w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, opisem przedmiotu zamówienia, wskazaniami Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego albo postanowieniami umowy i pomimo dwukrotnego wezwania nie zaprzestał naruszeń w wyznaczonym terminie;
4) Wykonawca pozostaje w zwłoce z wykonaniem przedmiotu umowy przez okres przekraczający 30 dni;
5) Wykonawca bez zgody Zamawiającego przerwał realizację robót, a przerwa trwa dłużej niż 10 dni;
6) Wykonawca skierował do kierowania robotami osoby inne niż wskazane w ofercie lub zaakceptowane przez Zamawiającego bez wymaganej zgody;
7) Wykonawca rażąco narusza obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy prawa budowlanego lub przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy;
8)  Wykonawca nie przekazał w wyznaczonym terminie dokumentów potwierdzających zawarcie wymaganej umowy ubezpieczenia lub nie zapewnił jej ciągłości przez cały okres realizacji umowy;
9) Wystąpiła konieczność dokonania przez Zamawiającego co najmniej trzykrotnej bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;
10) Zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 635 Kodeksu cywilnego;
11) Wykonawca co najmniej dwukrotnie naruszył obowiązki dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub pomimo ponownego wezwania nie złożył wymaganych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych obowiązków;
12) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części w zakresie uniemożliwiającym należyte wykonanie Umowy;
13) Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, otwarto jego likwidację albo ogłoszono jego upadłość, z wyjątkiem przypadków, w których dopuszczalne jest dalsze wykonywanie umowy zgodnie z przepisami prawa.
3. Prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w ust. 2 może zostać wykonane w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.
4. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli:
1)  Zamawiający pozostaje w zwłoce z przekazaniem terenu budowy przez okres dłuższy niż 14 dni;
2) Wystąpiły okoliczności uniemożliwiające realizację umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego;
3) Zamawiający pozostaje w zwłoce z zapłatą wymagalnego wynagrodzenia przez okres przekraczający 30 dni, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania do zapłaty i wyznaczenia dodatkowego co najmniej 14-dniowego terminu.
5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga zachowania formy pisemnej albo elektronicznej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.
6. W przypadku odstąpienia od umowy Strony są zobowiązane do wykonania następujących czynności:
1) Wykonawca niezwłocznie wstrzyma wykonywanie robót, z wyjątkiem robót niezbędnych dla ochrony życia, zdrowia, mienia oraz zabezpieczenia wykonanych robót;
2) W terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia Strony sporządzą szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, obejmujący w szczególności określenie stopnia zaawansowania robót oraz zestawienie wartości robót wykonanych do dnia odstąpienia;
3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z Zamawiającym/inspektorem nadzoru inwestorskiego; koszty zabezpieczenia ponosi Strona, z której przyczyn nastąpiło odstąpienie od umowy;
4) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty wykonane oraz roboty zabezpieczające;
5) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń zakupionych na potrzeby realizacji umowy, które nie mogą zostać wykorzystane przy innych robotach;
6) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty, materiały oraz opracowania dotyczące realizacji umowy, znajdujące się w jego posiadaniu;
7) Wykonawca usunie z terenu budowy sprzęt, urządzenia zaplecza, materiały oraz inne elementy przez niego wniesione w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia odstąpienia, chyba że Zamawiający wyznaczy krótszy termin.
7. Zamawiający w przypadku odstąpienia od umowy jest zobowiązany do:
1) dokonania odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia;
2)  przejęcia terenu budowy;
3) zapłaty wynagrodzenia należnego za roboty wykonane do dnia odstąpienia, ustalonego na podstawie protokołu inwentaryzacji, z zastrzeżeniem ust. 8, zgodnie z postanowieniami § 4 i § 5 umowy.
8. Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega pomniejszeniu o:
1) naliczone kary umowne;
2) należności wynikające z dokonanych przez Zamawiającego płatności bezpośrednich na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców;
3) roszczenia odszkodowawcze oraz inne należności przysługujące Zamawiającemu zgodnie z umową lub przepisami prawa.
9. Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązków określonych w ust. 6, Zamawiający może wykonać je samodzielnie lub zlecić ich wykonanie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
10.  Odstąpienie od umowy nie wpływa na możliwość dochodzenia przez Strony kar umownych należnych z tytułu naruszeń, które nastąpiły przed dniem odstąpienia od umowy, ani odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 19 Roboty zamienne oraz roboty nieobjęte zamówieniem podstawowym
1.  Wprowadzenie robót zamiennych lub robót nieobjętych zamówieniem podstawowym może nastąpić wyłącznie w przypadkach oraz na zasadach określonych w § 16 Umowy oraz art. 454 i 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. 
2. Konieczność wykonania robót zamiennych lub robót nieobjętych zamówieniem podstawowym wymaga każdorazowo sporządzenia przez Strony protokołu konieczności, zawierającego w szczególności: 
1) opis okoliczności uzasadniających zmianę, 
2) wskazanie zakresu robót podlegających zmianie, 
3) uzasadnienie techniczne i ekonomiczne, 
4) ocenę wpływu zmiany na termin wykonania Umowy, 
5) ocenę wpływu zmiany na wysokość wynagrodzenia, 
6) wskazanie podstawy prawnej dopuszczalności zmiany zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
3. Wprowadzenie robót zamiennych lub robót nieobjętych zamówieniem podstawowym wymaga uprzedniego zawarcia aneksu do Umowy w formie pisemnej albo elektronicznej pod rygorem nieważności. 
4. Jeżeli wprowadzenie robót zamiennych lub robót nieobjętych zamówieniem podstawowym powoduje zmianę wynagrodzenia, rozliczenie nastąpi na podstawie kosztorysu różnicowego sporządzonego zgodnie z zasadami określonymi w § 4 Umowy, z zastosowaniem: 
1) cen jednostkowych i wskaźników cenotwórczych wynikających z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, 
2) a w przypadku ich braku – średnich cen publikowanych w aktualnych wydawnictwach Sekocenbud, z uwzględnieniem cen materiałów, sprzętu oraz robocizny obowiązujących w okresie wykonywania robót. 
5. Jeżeli wprowadzenie robót zamiennych lub robót nieobjętych zamówieniem podstawowym ma wpływ na termin wykonania Umowy, termin ten może zostać odpowiednio zmieniony zgodnie z zasadami określonymi w § 16 Umowy. 
6. Wykonawca nie jest uprawniony do rozpoczęcia wykonywania robót zamiennych lub robót nieobjętych zamówieniem podstawowym przed zawarciem aneksu do Umowy, chyba że obowiązek ich niezwłocznego wykonania wynika z przepisów prawa lub jest niezbędny dla zapobieżenia bezpośredniemu zagrożeniu życia, zdrowia ludzi albo mienia, o czym Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego.

§ 20 Ochrona danych
	Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego jako ,,RODO" udostępniam klauzulę informacyjną.

	Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Gminy Kijewo Królewskie 
Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: 
- listownie na adres siedziby: Urząd Gminy Kijewo Królewskie, 86-253 Kijewo Królewskie ul. Toruńska 2, 
- e-mailowo: urzadgminy@kijewo.pl, 
- telefonicznie: 56 686-70-56
	Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, 
z którym możesz się kontaktować, wysyłając e-mail na adres: iod@jumi2012.pl


1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
1) art. 6 ust. 1 lit b) i c), art. 9 ust. 2 lit. g) i art. 10 RODO, w związku z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. udzielenia zamówienia publicznego, jak również w celu zawarcia umowy między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem jest usługa, dostawa lub robota budowlana oraz jej realizacji (też umowa o podwykonawstwo), a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji;
2) art. 6 ust. 1 lit a) RODO na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, a przekażesz administratorowi z własnej inicjatywy więcej danych niż jest to konieczne dla załatwienia Twojej sprawy (tzw. działanie wyraźnie potwierdzające) 
2. Twoje dane osobowe możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi m.in. osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja zamówienia publicznego w oparciu o art. 18 oraz 74 ustawy Prawo zamówień publicznych, właściciele platformy zakupowej, na której prowadzone będzie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, podmioty świadczące usługi bankowe, telekomunikacyjne oraz inne podmioty, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną  podstawę prawną. Pracownikom oraz współpracownikom administratora.
3. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi m.in. podmioty świadczące usługi informatyczne i inne jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.
4. Twoje dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji, i tak:
1) przez okres 5 lat dla dokumentacji zamówień publicznych. Okres przechowywania liczony jest od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy;
2) przez okres 10 lat dla umów cywilno-prawnych wraz z dokumentacją dotyczącą ich realizacji, niezależnie od trybu w jakim zostały zawarte. Okres przechowywania liczony jest od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy;
3) w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcie zgody, nie dłużej jednak  niż do czasu wskazanego w pkt 1.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora masz prawo do:
1) dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem dostępu wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
2) sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych na podstawie art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
3) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, jeżeli:
a) wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
b) dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub dla których były przetwarzane,
c) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
W związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych nie przysługuje;
4) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; 
5) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez administratora  przed jej cofnięciem.
6. Podanie Twoich danych:
1) jest wymogiem ustawy na podstawie, której działa administrator związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli odmówisz podania Twoich danych lub podasz nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do jakiego zobowiązują go przepisy prawa - konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych;
2) jest wymogiem umownym. Jeżeli nie podasz nam swoich danych osobowych nie będziemy mogli podpisać i realizować z Tobą umowy;
3) jest dobrowolne w zakresie zgody, która może być cofnięta w dowolnym momencie.
7. Przysługuje Ci także skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.
9. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

§ 21 Wierzytelności
Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wyrażonej pod rygorem nieważności, przenieść w całości ani w części wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.

§ 22 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających do wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z realizacją umowy. 
3. Wszelkie zamiany umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z jej wykonywaniem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
6. Ustępu poprzedzającego nie stosuje się w przypadku zawarcia Umowy w formie elektronicznej (z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi). W takim przypadku za datę zawarcia Umowy Strony rozumieją dzień złożenia przez ostatnią z nich podpisu na Umowie.
7. Załącznikami do umowy są:
1) Oferta Wykonawcy,
2) Harmonogram rzeczowo-finansowy.
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