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Nr ZP.271.16.2026

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
Roboty budowlane o wartości poniżej progów unijnych w rozumieniu art. 3 ustawy Pzp
na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(j.t. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.)

Zamawiający: 

Gmina Brusy, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy

tel. 52 39 69 301, fax. 52 39 69 303 

 e-mail: um@brusy.pl, www.brusy.pl 
Zamawiający zaprasza

do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na „Realizację robót budowlanych polegających na budowie dróg gminnych w miejscowościach Męcikał i Lendy”
Brusy, 2026-08-13






Zatwierdzam:
Z up. Burmistrza

/-/ mgr inż. Ewa Słomińska

Specjalista ds. zamówień publicznych 

Urzędu Miejskiego w Brusach

Rozdział I. Nazwa oraz adres Zamawiającego,  numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania 

GMINA BRUSY 

ul. Na Zaborach 1 

89-632 Brusy

Tel.: 52 39 69 300 
Adres poczty elektronicznej: um@brusy.pl 

Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl.            
Rozdział II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: 
tj. https://ezamowienia.gov.pl.
Rozdział III. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz aktów wykonawczych do ustawy.

2. Wartość zamówienia poniżej progów unijnych w rozumieniu art. 3 ustawy Pzp.
3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
5. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości ograniczenia liczby Wykonawców, których zaprosi do negocjacji, stosując kryteria oceny ofert.
7. Negocjacje treści ofert będą dotyczyć wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryterium oceny ofert.
Rozdział IV. Informacja, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty 
z możliwością prowadzenia negocjacji.
Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
Rozdział V. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegających na budowie dróg gminnych w miejscowościach Męcikał i Lendy.

2. Zakres zamówienia obejmuje:

Część I: Budowa ulicy Dąbek  w Męcikale

1) budowa jezdni o nawierzchni z płyt betonowych JOMB 75x100x12,5 na podbudowie 
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz warstwie podbudowy z kruszywa związanego C3/4;
2) budowa jezdni o nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz na warstwie podbudowy z kruszywa związanego C3/4 na odc. od km 0+000,00 do km 0+010,60 (zjazdu na drogę powiatową nr 2618G);
3) budowa zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz na warstwie podbudowy z kruszywa związanego C3/4; 

4) budowa poboczy z kruszywa łamanego; 
5) budowa nowego układu oświetlenia drogowego – trzy odcinki oświetleniowe linii kablowej 0,4 kV wraz z latarniami

Uwagi: 

1) kruszywo z korytowania należy przewieźć i wbudować w miejsce wskazane przez zamawiającego na odległość do 1 km
2) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 1 tablicy informacyjnej o wym. 140x100 cm, na stelażu stalowym w kolorze grafitowym lub czarnym wraz z  ich montażem. Treść tablic i miejsce montażu do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie prowadzenia robót budowlanych

3) w trakcie realizacji inwestycji oraz po jej zakończeniu należy zapewnić ciągły dostęp 
do sąsiednich nieruchomości. Inwestycja nie może pogorszyć warunków użytkowania sąsiednich nieruchomości.
Część II: Budowa drogi gminnej w miejscowości Lendy
1) budowa jezdni o nawierzchni z płyt betonowych JOMB 75x100x12,5 na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na odc. od 0+10.60 do 0+633.47 

2) budowa jezdni o nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz na warstwie podbudowy z kruszywa związanego C3/4 na odc. od km 0+000,00 do km 0+010,60 (zjazdu na drogę powiatową nr 2618G) 

3) budowa zjazdów o nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

4) budowa poboczy z kruszywa łamanego 
Uwagi: 

1) kruszywo z korytowania należy przewieźć i wbudować w miejsce wskazane przez zamawiającego na odległość do 1 km
2) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 1 tablicy informacyjnej o wym. 140x100 cm, na stelażu stalowym w kolorze grafitowym lub czarnym wraz z  ich montażem. Treść tablic i miejsce montażu do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie prowadzenia robót budowlanych

1) w trakcie realizacji inwestycji oraz po jej zakończeniu należy zapewnić ciągły dostęp 
do sąsiednich nieruchomości. Inwestycja nie może pogorszyć warunków użytkowania sąsiednich nieruchomości.
3. Szczegółowy opis, wielkość i zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - Załącznik Nr 6 do SWZ, 
w Projektach - Załącznik Nr 5 do SWZ oraz w Przedmiarach robót (stanowiących materiał pomocniczy przy przygotowywaniu oferty) – Załącznik Nr 7 do SWZ.

4. Wspólny słownik zamówień:

kod CPV 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg  
5. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt:

· zorganizuje zaplecze robót,

· uporządkuje teren robót po zakończeniu realizacji zamówienia.

6. Ww. roboty budowlane należy wykonać z zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie ze sztuką budowlaną, technologią systemową oraz zgodnie z:

· umową,

· pozwoleniem na budowę/zgłoszeniem robót,

· projektami budowlano - wykonawczymi,

· specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
· Polskimi Normami Budowlanymi,

7. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia 
w wymiarze 5 lat licząc od dnia ich odbioru.

8. Wymagania stawiane Wykonawcy:

· Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi 
i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

· Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

· Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

· Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

· Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia

9. Przy wykonywaniu robót WYKONAWCA zobowiązuje się stosować wyroby budowlane 
i urządzenia o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym 
i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania 
w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (j. t. Dz. U. Dz.U. z 2026 r. poz. 524 z późn. zm.) wraz z obowiązującymi zarządzeniami i rozporządzeniami.

10. Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać aktualne świadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie na terenie RP. Odpowiednie atesty, certyfikaty, gwarancje i aprobaty techniczne dotyczące zastosowanych materiałów  i urządzeń należy przedłożyć inspektorowi nadzoru przed ich zastosowaniem.

11. Do wykonania zamówienia Wykonawcy zobowiązani są użyć materiałów i urządzeń nowych, 
w gatunku I, zakupionych u renomowanych producentów, gwarantujących najwyższą jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej. 
12. O ile w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych, przedmiarach robót, wyjaśnieniach do przetargu Zamawiający wskazuje nazwy producentów materiałów, urządzeń, wyrobów itp., oznacza to, że Wykonawca może przyjąć rozwiązania wskazane przez Zamawiającego lub równoważne. Wykonawca musi jednak wykazać, że zastosowane materiały, urządzenia itp. są równoważne. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art.101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 
13. Wszystkie określenia i nazwy materiałów służą jedynie do określenia parametrów jakościowych użytych materiałów. Brak określenia szczególnych wymogów przez Zamawiającego w przedmiocie standardu wykonania (jakości materiałów, sprzętu, urządzeń, itp.) oznacza, że Wykonawca wywiąże się ze swoich obowiązków, kiedy zachowa średni standard wykonania, po jego akceptacji przez Zamawiającego.
14. Zamawiający uzna, że oferta jest równoważna, jeżeli przedstawia przedmiot zamówienia 
o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub lepszych od tych, które zostały określone w SWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry.
15. Podczas realizacji robót wymagane jest przestrzeganie przez Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych terenu budowy oraz przechowywanych materiałów budowlanych.

16. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

17. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

18. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, 
o których mowa w art. 95 ustawy Pzp. 
Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, 
o których mowa w art. 95 ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w § 6 Załącznika Nr 2a i 2b do SWZ Projektowane postanowienia umowy.

19. Zamawiający nie przewiduje zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

20. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
21. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

22. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej ani sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp.

23. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

24. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
25. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań przez Wykonawcę.

26. Wymagania stawiane Wykonawcy:

· Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi 
i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

· Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

· Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

· Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

27. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

· administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Brusy, którą reprezentuje Burmistrz Brus, z siedzibą przy ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy;
· inspektorem ochrony danych osobowych u Administratora jest Andrzej Strycharz, z którym można kontaktować się e-mailem: iod@brusy.pl; pod numerem telefonu 693168756 lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy;

· Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Realizację robót budowlanych polegających na budowie dróg gminnych w miejscowościach Męcikał i Lendy”,  prowadzonym w trybie podstawowym;
· odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.) dalej „ustawa Pzp”;  

· Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

· obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  

· w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

· posiada Pani/Pan:

· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);  

· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

· nie przysługuje Pani/Panu:

· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Rozdział VI. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: 
· Część I: do 31.10.2026 r.
· Część II: do 31.10.2026 r.

Rozdział VII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy

Projektowane postanowienia umowy stanowią Załącznik nr 2a i 2b do SWZ.

Rozdział VIII. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej pod adresem: um@brusy.pl.

2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

3. Postępowanie można wyszukać ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

5. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.

6. Sposób sporządzenia i przekazywania dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (zw. dalej „Rozporządzeniem w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych).

7. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (zw. dalej „Rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności”), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.

8. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:

1) w formatach danych określonych w przepisach Rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub

2) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści „Formularza do komunikacji”).

9. Zamawiający przekazuje link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania oraz Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia w Załączniku Nr 8 do SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

10. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.

11. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań, zawiadomień i zadawanie pytań. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”) lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e- mail: um@brusy.pl.

12. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.

13. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.

14. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

15. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

16. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

17. Zamawiający dopuszcza również komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: um@brusy.pl (nie dotyczy składania ofert). 

Rozdział IX. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej 
z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy Pzp

Nie dotyczy.

Rozdział X. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Ewa Słomińska – Specjalista ds. zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Brusach w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00, faks: 52 39 69 303, adres poczty elektronicznej: um@brusy.pl.

Rozdział XI. Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przez okres 30 dni tj. do dnia 26.09.2026 r. 

Rozdział XII. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą część.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
3. Ofertę składa się na formularzu ofertowym, zgodnym ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SWZ;

4. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) Dowód wniesienia wadium

2) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, którego propozycję stanowi Załącznik Nr 3 do SWZ,
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, składa każdy z wykonawców oddzielnie.
3) pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę do występowania w imieniu wykonawcy, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentów rejestrowych lub w przypadku o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (propozycja - Załącznik Nr 4 do SWZ).
Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego  poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14.02.1991r. – Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 2), składa każdy 
z wykonawców oddzielnie.
6. Oferta, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej podpisane podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
8. Oferta powinna być:

1) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,

2) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

3) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

9. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.

10. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim. 
W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.

11. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ust. 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne 
z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.

12. Na podstawie §8 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, w przypadku przekazywania 
w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym jest równoznaczne 
z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca jednak w przypadku gdy wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip  - wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików. 

Rozdział XIII Sposób oraz termin składania ofert

1. Złożenie oferty 
1) Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl na formularzu ofertowym, zgodnym z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SWZ.

2) Zamawiający nie posługuje się interaktywnym formularzem oferty przewidzianym przez Platformę e-Zamówienia. Uwaga: W przypadku pojawienia się podczas składania oferty komunikatu o błędzie należy kontynuować.

3) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików. W polu „Wypełniony formularz oferty” wykonawca dodaje wypełniony Załącznik nr 1 do SWZ. W polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawiane w ofercie przez Wykonawcę” wykonawca dodaje dokumenty składane wraz z ofertą. WAŻNE! Do złożenia oferty niezbędne jest posiadanie przez użytkownika Wykonawcy uprawnienia „Składanie ofert/wniosków/prac konkursowych”. UWAGA – Jeśli Wykonawca do podpisania formularza oferty wykorzystuje podpis zewnętrzny, wykonawca dodaje plik podpisu w polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”).

4) Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

5) Ofertę, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Rekomendowanym wariantem podpisu wypełnionego Formularza oferty jest podpisanie go podpisem wewnętrznym (w formacie PAsES typ wewnętrzny). Jednakże, w przypadku podpisania wypełnionego Formularza oferty innym wariantem podpisu, tj. podpisem zewnętrznym, Platforma również przyjmie taki Formularz i przetworzy go prawidłowo w zakresie weryfikacji podpisu pod warunkiem, że w przypadku tego wariantu podpisywania Formularza, oddzielny plik z podpisem oferty należy załączyć w sekcji poniżej „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”. Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, mogą być zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). 

6) W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

7) Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany plik oferty/„Formularz oferty” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) Wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą, a w przypadku podpisania pliku oferty podpisem typu zewnętrznego, również plik z podpisem oferty. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym Wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”. 

8) Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), zaleca się, aby Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazał je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności - art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

9) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 ze zm.), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. 

10) Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

11) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.

12) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

13) Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB

2. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert. 

3. Termin składania ofert: 28.08.2026 r. godz. 09:00. 
4. Zalecenia Zamawiającego:
1) Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne 
z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych” (KRI).

2) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf.

3) W celu ewentualnej kompresji danych zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń: zip lub 7Z.
4) Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.

5) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB.
6) W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

a) ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES. 

b) pliki w innych formatach niż pdf zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES 
o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

c) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

7) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym 
i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików. 

8) Zamawiający zaleca, aby wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.

9) Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert.

10) Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików. 

11) Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty.

Rozdział XIV Termin otwarcia ofert 
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.08.2026 r., o godzinie 09:30. 

2. Otwarcie ofert następuje po odszyfrowaniu ofert na platformie e-Zamówienia. 

3. Otwarcie ofert odbywa się bez udziału Wykonawców. 

4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

2) cenach zawartych w ofertach. 

6. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

7. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

8. Oferta złożona po terminie podlega odrzuceniu 

Rozdział XV. Podstawy wykluczenia 

1. Zgodnie z przepisem art. 57 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. 

2. Z postępowania wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek 
z okoliczności, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp. 

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie warunki, o których mowa art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.

4. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawców na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.

5. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych 
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (j.t. Dz. U. z 2025 r. poz. 644 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2026 r. poz. 522 z późn. zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

6. Wykluczenie, o którym mowa w ust. 5 następuje na okres trwania okoliczności, o których mowa w ust. 5.

7. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy.

Rozdział XVI. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu, 

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp.

Rozdział XVII. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych.

1. Do oferty Wykonawca dołącza, aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie 
o niepodleganiu wykluczeniu, o którym mowa w art. 108 ustawy Pzp. Propozycję treści oświadczenia stanowi Załącznik Nr 3 do SWZ.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców przedmiotowe oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z przedmiotowym oświadczeniem także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu. 

Rozdział XVIII. Wymagania dotyczące wadium

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości:

· Część I: 20.000,00 zł (Słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)
· Część II: 10.000,00 zł (Słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)
2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach, 
o których mowa w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.

3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brusach: Bank Spółdzielczy w Koronowie Oddz. w Brusach 59 8144 0005 2005 0500 1267 0002 z adnotacją: „Wadium nr sprawy ZP.271.16.2026 Część: ….” (decyduje data uznania wpłaty na koncie zamawiającego). Dowód wpłaty należy dołączyć do oferty.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 
ust. 7 pkt 2–4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, 
w postaci elektronicznej.

6. Wadium w przypadku wykonawców działających wspólnie może być wniesione przez  jednego z wykonawców – pełnomocnika, z zaznaczeniem, że jest przez niego wnoszone w imieniu wykonawcy.
7. Wadium wnoszone w formie gwarancji winno zawierać:

1) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie się do zapłaty kwoty wadium na wypadek gdyby:


a) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; 

b) wykonawca, którego oferta została wybrana: 

· odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 

· nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

· zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana;

2) dokładne określenie przedmiotu postępowania,

3) kwotę zobowiązania,

4) termin ważności.

8. Pozostałe formy wniesienia wadium winny zawierać wszystkie elementy wynikające z odnośnych i obowiązujących przepisów.

Rozdział XIX.  Opis sposobu obliczenia ceny

1. Obowiązującym rodzajem wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe (art. 632 KC).

2. Wykonawca określi jedną cenę ryczałtową netto, VAT i brutto podaną w złotych polskich (PLN) za poszczególne części przedmiotu zamówienia.

3. W przypadku błędów rachunkowych w obliczaniu netto, VAT i brutto Zamawiający przyjmie jako prawidłową cenę netto.

4. Podana cena ryczałtowa powinna uwzględniać ewentualny upust oferowany przez Wykonawcę.

5. Podana przez Wykonawcę cena ryczałtowa zostanie ustalona na cały okres realizacji zamówienia i nie będzie podlegała zmianie.

6. Cena ryczałtowa musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową i terminową realizacją zadania objętego przedłożoną ofertą. 

7. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.  

8. Wykonawca nie może podać ceny rażąco niskiej w stosunku do przedmiotu zamówienia, pod rygorem odrzucenia oferty. 

9. Podstawą przygotowania oferty jest SWZ. 

10. Zamawiający przyjmuje do kalkulacji i rozliczeń wynikających z zawarcia umowy o zamówienie publiczne: PLN.

11. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

Rozdział XX. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert

Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny:

A - Cena - 60%

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przy kryterium „Cena” wynosi 60.

Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium cena zostanie obliczona wg wzoru:

                      cena najniższa

A =   -------------------------- x 100 x 60% 

                  cena oferty badanej

Wyniki będą zaokrąglane do 2 miejsc po przecinku (od 5 w górę).

B – Doświadczenie Kierownika budowy branży drogowej - 40%

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przy kryterium „Doświadczenie Kierownika budowy branży drogowej” wynosi 40. 

Gdy Wykonawca wykaże, że Kierownik budowy branży drogowej wskazany w ofercie posiada doświadczenie jako kierownik budowy na: 
· żadnym lub jednym zadaniu dot. robót budowlanych drogowych - otrzyma 0 punktów 

· dwóch zadaniach dot. robót budowlanych drogowych - otrzyma 20 punktów 

· trzech lub więcej zadaniach dot. robót budowlanych drogowych - otrzyma 40 punktów

 Ocena łączna X= A + B 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższa liczbę punktów.

Rozdział XXI. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego    

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed zawarciem umowy zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu 

a) Polisy OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 50.000,0 zł  
i do zachowania ubezpieczenia w takiej wysokości do końca realizacji inwestycji;

b) Kosztorysu ofertowego dla poszczególnych części, którego wartość musi być zgodna z ceną oferty wpisaną w formularzu ofertowym.

Kosztorys ofertowy musi uwzględniać wymagania SWZ. Kosztorys ofertowy pełni funkcję informacyjną i kontrolną oraz będzie wykorzystany między innymi:

· do rozliczeń, określania zaawansowania robót wyrażonego rzeczowo i wartościowo,

· jako dokument źródłowy do wyceny robót zamiennych i  robót zaniechanych,

· do ustalenia wartości powstałych obiektów lub ich elementów,

· jako dokument kontrolny umożliwiający śledzenie, kontrolę i weryfikowanie przebiegu realizacji w porównaniu do założeń projektu (w celu oceny efektów w toku realizacji oraz wyliczenia kosztów i rozliczenia inwestycji). 

2. Zamawiający wymagać będzie od wybranego Wykonawcy podpisania umowy zgodnej 
z Projektowanymi postanowieniami umowy stanowiącymi Załącznik Nr 2a i 2b do SWZ.

Rozdział XXII. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 4% ceny całkowitej zawartej w ofercie brutto dla poszczególnych części będzie wniesione przed podpisaniem umowy.

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu nie​wykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

3. Po upływie terminów ustalonych na usunięcie usterek, reklamacji i ponow​nym jednokrotnym wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, zamawiający zleci ich realizację ze środków wniesionych na zabezpiecze​nie należytego wykonania umowy. W przypadku gdy koszt ten przekroczy wysokość zabezpiecze​nia należytego wykonania umowy, zamawiający będzie dochodzić kwot uzupełniających.

4. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wy​boru wykonawcy, w jednej lub w kilku formach, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

5. Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz należy wnieść w formie oryginału. Dokumenty zostaną wystawione na Gminę Brusy, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy.
6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz Wykonawca złoży zabezpieczenia należytego wykonania umowy z uwzględnieniem zapisów:

· 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznaczonego na zabezpieczenie roszczenia z tytułu wykonania zamówienia niezgodnie z umową, zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót, 

· 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznaczonego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie rękojmi za wady. 

7.  Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

8.  W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

9. Wypłata, o której mowa w ust. 8, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

10. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,  ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

11. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy winny zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty kwot z tytułu nienależytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela.

7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wyko​nawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy: Urzędu Miejskiego w Brusach:  Bank Spółdzielczy w Koronowie Oddz. w Brusach 59 8144 0005 2005 0500 1267 0002 z adnotacją: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr ….”
Rozdział XXIII. Pouczenie o środkach prawnych przysługujących Wykonawcy 

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Zgodnie z art. 513 ustawy Pzp odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy,

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy,

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

4. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

Załącznik Nr 1
                   ………………….. dnia …………….     
                                                   Miejscowość/data.

…………………………






       
/Nazwa Wykonawcy/
Zamawiający 
Gmina Brusy
OFERTA

na  „Realizację robót budowlanych polegających na budowie dróg gminnych w miejscowościach Męcikał i Lendy”
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w trybie podstawowym, a także po zapoznaniu się z:
> Specyfikacją Warunków Zamówienia,

> opisem przedmiotu zamówienia,

> projektowanymi postanowieniami umowy,

> innymi dokumentami dotyczącymi realizacji przedmiotowego zamówienia,

My niżej podpisani, reprezentujący:

1. Nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................

2. Adres Wykonawcy: ......................................................................................................................

3. Telefon: ........................................................................................................................................

4. e-mail:............................................................................................................................................

5. adres skrzynki ePUAP: .................................................................................................................

6. NIP: ……………...........................................................................................................................

7. REGON: ........................................................................................................................................

8. KRS: ..............................................................................................................................................

9. Nr konta bankowego .....................................................................................................................

10. Osoba do kontaktu w sprawie niniejszego postępowania:

Imię i nazwisko:    ……………………………………………………………………………….

Tel. ………………. E-mail: ………………………………………………

11. Wykonawca jest (właściwe zaznaczyć):

 FORMCHECKBOX 
 Mikroprzedsiębiorstwem

 FORMCHECKBOX 
 Małym przedsiębiorstwem

 FORMCHECKBOX 
 Średnim przedsiębiorstwem

 FORMCHECKBOX 
 Prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą

 FORMCHECKBOX 
 Osobą fizyczną nieprowadząca działalności gospodarczej

 FORMCHECKBOX 
 inne (jakie) ……………………….

12. Wykonawca pochodzi z innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej (właściwe zaznaczyć):

 FORMCHECKBOX 
 TAK    Skrót literowy Państwa: …………………….

 FORMCHECKBOX 
 NIE

13. Wykonawca pochodzi z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej:

 FORMCHECKBOX 
 TAK    Skrót literowy Państwa: …………………….

 FORMCHECKBOX 
 NIE

oświadczamy, że:
1. Uzyskaliśmy informacje konieczne do przygotowania i złożenia oferty.

2. Specyfikację Warunków Zamówienia i wszystkie inne otrzymane od Zamawiającego informacje przyjmujemy bez zastrzeżeń i oferujemy gotowość zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami określonymi w SWZ:
A. Cena

	Nr Części
	Cena [zł]

	
	Netto
	VAT
	Brutto

	I
	
	
	

	II
	
	
	


B. Doświadczenie kierownika budowy branży drogowej
	Nr Części
	Imię i nazwisko 

kierownika budowy 
branży drogowej
	Przedmiot kierowania budową

[nazwa zadania]

	I
	
	1.

	
	
	2.

	
	
	3.

	II
	
	1.

	
	
	2.

	
	
	3.


3. Informujemy, że wybór oferty: (*niepotrzebne skreślić)                                                                            
 FORMCHECKBOX 
 nie będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,

 FORMCHECKBOX 
 będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów i usług: 


…………………………………….…………………………………………………………


              (nazwa (rodzaj) towaru, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania)

Wartość towarów lub usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to .…. zł netto.
4. W razie wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych w SWZ z uwzględnieniem zapisów zawartych w projektowanych postanowieniach umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

5. Zamówienie wykonamy samodzielnie/część zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom (niepotrzebne skreślić):
	Nr Części
	Zakres powierzonych prac
	Nazwa oraz adres Podwykonawcy

	
	
	


6. Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobie przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych 
i prawie ich poprawiania.

7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

8. Na niniejszą ofertę składa się ............ kolejno ponumerowanych stron.

UWAGA. Plik należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby uprawnioną/-ne do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Wykaz załączników:

1. ...............................................................

2. ...............................................................
n.  ...............................................................

Załącznik Nr 2a
Projektowane postanowienia umowy 

Część I
Przedmiot umowy

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest realizacja inwestycji pn. „Budowa ulicy Dąbek – droga gminna 206054G (odcinek od km 0+000,00 do km 0+958,2) wraz z budową oświetlenia drogowego 
na terenie działek nr 65/64/8, 78/15, 80/24, 81/4, 105/15 położonych w miejscowości Męcikał Gmina Brusy” dofinansowanej ze środków  funduszu leśnego w ramach zadania „Budowa ulicy Dąbek w Męcikale w ciągu drogi gminnej nr 206054G” w zakresie objętym SWZ z dnia …….2026 r. i ofertą z dnia  ……… r. nr  …….., 

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w:

a) postanowieniach niniejszej umowy,

b) dokumentacji projektowej,

c) pozwoleniu na budowę,

d) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

e) złożonej ofercie,

f) kosztorysie ofertowym.
3. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, bezpieczeństwa, zaleceniami nadzoru inwestorskiego a także zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem Wykonawcy oraz z zachowaniem najwyższej staranności.

Termin wykonania zamówienia

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do 31 października 2026 r.

2. Po przekroczeniu terminu umownego wykonania przedmiotu umowy Wykonawcy 
nie przysługuje prawo do odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy. 

3. Przez wykonanie przedmiotu umowy rozumie się ukończenie wszystkich robót 
budowlanych wraz z wpisem do dziennika budowy o zakończeniu budowy oraz złożenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji odbiorowej.
Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

§ 3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §1 niniejszej umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 

netto: ………………. zł (słownie złotych: ……………..…………….. .)
VAT: …………………. zł (słownie złotych: …………..………………..)
brutto: ………………… zł (słownie złotych: ………..…………………),

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zadania, w tym m. in. wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, urządzenia placu budowy, koszt obsługi geodezyjnej, obsługi geologicznej,  projektu organizacji robót, koszty utrzymania zaplecza budowy, w tym koszt mediów (woda, energia elektryczna), robót tymczasowych i prac towarzyszących, organizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, badań, odbiorów, naprawy uszkodzonych w trakcie realizacji robót urządzeń uzbrojenia podziemnego i innych oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

3. Rozliczenie finansowe pomiędzy stronami za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi 
na podstawie jednej faktury końcowej.

4. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany protokół końcowy odbioru robót budowlanych. 

5. Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz

· oświadczeń wszystkich podwykonawców o tym, że uregulował on wobec nich należności 
z tytułu realizacji zleconych robót i w związku z tym zrzekają się z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego lub 

· oświadczenia Wykonawcy, że uregulował on swoje zobowiązania wobec wszystkich podwykonawców, przy których udziale wykonywał przedmiot umowy i przedłożenia dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom lub

· oświadczenia Wykonawcy potwierdzające, że odebrane i zafakturowane roboty nie zostały wykonane przy udziale podwykonawców.

6. Kwota odpowiadająca sumie zobowiązań Wykonawcy wobec podwykonawców, w odniesieniu, do których Wykonawca nie przedłożył dokumentów świadczących o dokonaniu zapłaty, zostanie uregulowana przez Zamawiającego poprzez przekazanie jej bezpośrednio na rachunek podwykonawców w terminie 30 dni od stwierdzenia, że Wykonawca nie zapłacił wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom.

7. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty podwykonawcy Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

8. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 8, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy, 
w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy.

9. Kwota złożona do depozytu sądowego albo kwota wypłacona przez Zamawiającego podwykonawcom zostanie potrącona z należności Wykonawcy. 

10. Za dzień zapłaty wynagrodzenia strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

11. Faktury wystawione będą na:


NABYWCA: Gmina Brusy, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy, NIP 5551921230


ODBIORCA: Urząd Miejski w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy

12. Dane do wystawienia faktury ustrukturyzowanej przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF):

NABYWCA (Podmiot2, pole JST: ”1”): Gmina Brusy, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy, NIP 5551921230

ODBIORCA (Podmiot3, pole Rola: „8”): Urząd Miejski w Brusach, , ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy, NIP 5551146009

13. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, 
NIP 5551921230.

14. Wykonawca oświadcza, że jest/ nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług,
 NIP XXXXXXXXXX.

15. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do niezwłocznego poinformowania drugiej strony 
o utracie albo nabyciu statusu czynnego podatnika podatku od towarów i usług. 

16. Zamawiający będzie dokonywał płatności kwoty należności wynikającej z otrzymanej faktury (otrzymanych faktur) z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment) 
na rachunek bankowy Wykonawcy zawarty w wykazie podatników, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tzw. biała lista podatników VAT) – j.t. Dz. U. z 2025 r. poz. 775 ze zm.

17. Zamawiający przewiduje możliwość odbioru od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesyłanych za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania dostępnej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl. Rodzaj i numer adresu PEF Zamawiającego: NIP 5551921230.

18. Zamawiający i Wykonawca wyrażają zgodę na wysyłanie i odbieranie za pośrednictwem Platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów, o których mowa w ustawie 
z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2026 poz. 276). Rodzaj i numer adresu PEF Wykonawcy: NIP/GLN XXXXXXXX (w przypadku, gdy Wykonawca posiada konto na platformie). 

Cesja

§ 4

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie.

2. Płatności z tytułu niniejszej umowy Zamawiający dokona po spełnieniu wszystkich wymogów dla płatności tych z umowy wynikających, a w szczególności po przedstawieniu przez Cedentów przed otrzymaniem płatności dowodów uiszczenia należnego podwykonawcom wynagrodzenia.

3. Cesja nie narusza praw Zamawiającego związanych z rozliczeniem niniejszej umowy, 
w szczególności praw do potrąceń oraz pomniejszeń rzeczywistych płatności, 
jak i do monitorowania rozliczeń Wykonawcy z podwykonawcami.

Sposób realizacji przedmiotu zamówienia

§ 5

1. Koordynację bieżących uzgodnień w zakresie realizacji przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego prowadzi Zbigniew Żabiński – Dyrektor IFZ lub zastępująca go osoba.

2. Przedstawicielem Wykonawcy, działającym w jego imieniu i na jego rzecz, koordynującym wykonywanie robót jest: ………………………………..……

3. Przedstawiciel Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2, zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu lub Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowości do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, przynajmniej na 3 dni przed dokonaniem ich odbioru. Prace w zakresie robót zanikających i ulegających zakryciu nie mogą być kontynuowane przed dokonaniem odbioru w obecności Koordynatora lub Inspektora Nadzoru.

§ 6

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia, których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t.  Dz. U. z 2025 r. poz. 1071 ze zm.).

2. Rodzaje czynności niezbędnych do realizacji zamówienia do wykonania, dla których Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę:

1) roboty związane z budową podbudów oraz nawierzchni drogowych itp.,

2) roboty związane z porządkowaniem terenu budowy oraz terenów przyległych i dróg dojazdowych po zakończeniu prac.

3.  W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów 
i dokonania ich oceny,

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania czynności.

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

1) oświadczenie zatrudnionych Pracowników na podstawie stosunku pracy wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: datę złożenia oświadczenia, imię i nazwisko, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonuje osoba składające oświadczenie, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz podpis osoby składającego oświadczenie,

2) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej „RODO" (tj. w szczególności  bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia 
na podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy, jeżeli dotyczy,

5) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej „RODO". Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności, Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0,02% całości kwoty wynagrodzenia brutto określonej §3 ust. 1 za każdy dzień przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na złożenie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę powyższego wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 2.

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 
przez Państwową Inspekcję Pracy.

Obowiązki stron

§ 7

1. Zamawiający:

a) przekaże Wykonawcy teren robót w terminie do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy,

b) zapewni nadzór inwestorski,

c) dokona odbiorów wykonanych robót w terminach i na zasadach określonych w umowie.

2. Wykonawca:

a) przed przystąpieniem do wykonywania robót opracuje plan BIOZ (jeśli przepisy tego wymagają),

b) protokolarnie przejmie teren budowy,

c) wykona i zagospodaruje plac budowy, w tym zabezpieczy i oznakuje teren budowy,

d) zapewni na własny koszt obsługę geodezyjną i wykona inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 
e) zapewni na własny koszt wodę i energię elektryczną na teren prowadzonych robót, 

f) ubezpieczy budowę i roboty z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku 
z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym z ruchem pojazdów mechanicznych,

g) będzie koordynował roboty wykonywane przez podwykonawców

h) w przypadku wykrycia wad dokumentacji projektowej niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o ich wystąpieniu,

i) uzgodni wszelkie szczegóły techniczne dotyczące wykonywanych prac, a nie wyjaśnione 
w dokumentacji projektowej z przedstawicielem Zamawiającego, a gdy zajdzie taka potrzeba również z Projektantem,

j) będzie informował przedstawiciela Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego 
o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość lub/i termin zakończenia robót, niezwłocznie po ich wystąpieniu,

k) zapewni prowadzenie robót zgodnie z prawem budowlanym i pod nadzorem kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia oraz innych uprawnionych osób. Kopie dokumentów potwierdzających stosowne uprawnienia należy dostarczyć Zamawiającemu, 
w ciągu 5 dni roboczych od zawarcia umowy.

l) zgłosi do odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu. Odbiory robót zanikających 
i ulegających zakryciu dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

m)  zgłosi przedmiot umowy do odbiorów częściowych i odbioru końcowego, uczestniczy 
w czynnościach odbioru i zapewni usunięcie stwierdzonych wad, uczestniczy w czynnościach przekazania przedmiotu umowy do użytkowania,

n) będzie dbał o należyty stan i porządek na terenie budowy oraz terenie przyległym 
do budowy, 

o) będzie prowadził roboty oraz zapewni dowóz materiałów na plac budowy w sposób nie powodujący zabrudzenia i uszkodzenia terenów sąsiednich oraz ciągów komunikacyjnych,

p) zapewni bezpieczny dostęp do sąsiednich nieruchomości w trakcie trwania robót budowlanych oraz będzie informował o bieżących zamierzeniach i mogących występować utrudnieniach mieszkańców i podmioty zlokalizowane w sąsiedztwie prowadzonych robót. Jeżeli zajdzie taka potrzeba należy przewidzieć objazdy i dojazdy tymczasowe.

q) po zakończeniu robót uporządkuje teren budowy oraz teren przyległy oraz drogi dojazdowe 
i ciągi komunikacyjne wykorzystywane przez pojazdy budowy i doprowadzi je do stanu nie gorszego od pierwotnego, najpóźniej do dnia odbioru końcowego,

r) sporządzi kosztorys powykonawczy odrębny dla każdego etapu,

s) przygotuje dokumentację odbiorową

3. Wyliczenie obowiązków wykonawcy ma jedynie charakter przykładowy i nie wyczerpuje całego zakresu zobowiązań Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy, a także nie może stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności niewymienionych wprost w niniejszej Umowie, a niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy.

Podwykonawstwo

§ 8

1. Wykonawca może wykonywać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców i dalszych podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

5. Zamawiający, zgłosi w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo oraz dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia przedłożenia Zamawiającemu tych dokumentów, w przypadku gdy:

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia;

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust 2.

6. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5, do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust 5, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

8. Zamawiający, w terminie określonym w ust 5, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 5.

9. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym 
w ust. 5, uważa się za akceptację umowy.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów 
o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów 
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych.

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy.

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

13. Przepisy ust. 3-12 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14. Wykonawca zrealizuje przy pomocy podwykonawców następujący zakres robót (podać nazwę podwykonawcy wraz z adresem, zakres robót i ich wartość):……………………………….


Pozostały zakres robót Wykonawca wykona siłami własnymi.

15. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.

16. Podzlecenia robót przez Wykonawcę podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom niewymienionym w ust. 14 w trakcie realizacji przedmiotu umowy może nastąpić za zgodą Zamawiającego i o ile nie zmieni to warunków SIWZ, z zachowaniem procedury określonej 
w ust. 3-12, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć 
do przedstawionego projektu umowy zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedstawionym projektem umowy.

17. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia..

18. Wykonawca jest zobowiązany do kontroli swych podwykonawców w zakresie umowy o pracę.

Odbiór końcowy

§ 9

1. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 10 dni roboczych od daty zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru.

2. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich nieukończenia lub z powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót 
lub usunięcia wad, uwzględniających ich złożoność techniczną, a po jego upływie wrócić 
do wykonywania czynności odbioru końcowego.

3. W przypadku określonym w ust. 2, Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne zgodnie z §10.

4. Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót. Podpisany protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń.

5. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad 
w terminie lub w sposób ustalony w protokole odbioru, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. W przypadku określonym w ust. 5 Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne zgodnie z §10 ust. 2 lit. b).

Kary umowne

§ 10

1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe i nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

2. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonywaniu przedmiotu umowy z winy Wykonawcy 0,1% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc 
od terminu określonego w §2 ust. 1 niniejszej umowy.

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach, o których mowa w § 9 umowy oraz przy przeglądach gwarancyjnych w  wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki licząc od terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

c) za odstąpienie od umowy Wykonawcy lub Zamawiającego z przyczyn zależnych
od Wykonawcy w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1

d) za zmianę lub wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez zgody Zamawiającego w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1,

e) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,01% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,

f) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany  w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1,

g) za nieprzedłożenie w terminie określonym w §8 ust. 7 poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1,

h) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, jeśli zawarta umowa określała termin zapłaty dłuższy niż określony w §8 ust. 4 w wysokości 0,05% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1.,

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę 
lub Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, 
w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust.1.

4. Kary umowne określone w ust. 2 zostaną potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy 
na co Wykonawca wyraża zgodę.

5. Łączna wysokość naliczonych kar nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia umownego brutto.

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

§ 11

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 5 lat rękojmi oraz 5 lat gwarancji na przedmiot umowy.

2. Za termin początkowy gwarancji oraz rękojmi uznaje się datę odbioru końcowego całości przedmiotu umowy.

3. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego lub jego kopię wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych w nim wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie.

4. Zamawiający wyznaczy terminy przeglądu gwarancyjnego:

· niezwłocznie po wykryciu wady przedmiotu umowy,

· nie później niż na miesiąc przed upływem okresu rękojmi i gwarancji.

5. Okres gwarancji i rękojmi ulega przedłużeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych.

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi w określonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy ma prawo do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§ 12

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 4% ceny całkowitej zawartej w ofercie brutto tj. ………………  zł.

2. Strony postanawiają, że: 

1) 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. …………….. zł, przeznaczonego 
na zabezpieczenie roszczenia z tytułu wykonania zamówienia niezgodnie z umową, zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót, 

2) 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznaczonego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie rękojmi za wady.

Zmiany umowy

§ 13
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach określonych w art.455 ustawy PZP oraz: 

1) konieczności wykonania aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny, 

2) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, 

3) wystąpienia siły wyższej, tj. wyjątkowego wydarzenia lub okoliczności
a) na którą Strony nie miały wpływu,

b) przeciw której Strony nie mogły się zabezpieczyć przed zawarciem umowy,

c) której nie można było w racjonalny sposób uniknąć lub przezwyciężyć,

d) której nie można uznać za wywołaną w znaczącym stopniu przez żadną ze Stron.

4) sądowej waloryzacji zamówienia, 

5) zmiany osób reprezentujących Zamawiającego/Wykonawcę w przypadku zmian organizacyjnych lub wynikłych z przyczyn losowych (powyższa zmiana nie wymaga aneksu do umowy), 

6) zmiany osób pełniących funkcję kierownika budowy lub kierowników robót w danej branży - 
w takim przypadku nowa osoba musi spełniać wymagania określone w siwz (powyższa zmiana nie wymaga aneksu do umowy). Przed dokonaniem ww. zmiany Wykonawca musi uzyskać pisemną akceptacje Zamawiającego.

2. Istotne zmiany w umowie, na skutek wystąpienia poniższych okoliczności mogą dotyczyć następujących elementów umowy

1) zmiany podwykonawców, w przypadku:

a) wprowadzenia podwykonawcy, 

b) zmiany podwykonawcy, 

c) rezygnacji podwykonawcy, 

d) zmiany wartości lub zakresu dostaw lub robót wykonywanych przez podwykonawców. 

2) zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku: 

a) gdy przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, 
w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej, w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 

b) wprowadzenia zmian w dokumentacji techniczno – projektowej, co może powodować brak możliwości dotrzymania pierwotnego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy,

c) wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, skutkujących koniecznością uzyskania zmiany pozwolenia na budowę,

d) przedłużania się terminu uzgodnień i pozwoleń osób trzecich,

e) przerw w realizacji robót budowlanych powstałych z przyczyn nie leżących po stronie wykonawcy, w tym przerw w realizacji robót wynikających z oczekiwania na decyzję lub uzgodnienie  Zamawiającego przekraczających 7 dni roboczych,

f) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne tj. opady ciągłe oraz temperatura poniżej 0oC trwające powyżej 3 dni, uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

g) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych 
do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, zwiększenie lub zmniejszenie zakresu zamówienia,  wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy 
lub w przypadku zmniejszenia zakresu zamówienia skracają czas realizacji inwestycji,

h) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

i) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

j) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

k) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,

l) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

m) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności wystąpienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów,

n) w przypadku zmiany zakresu przedmiotu  zamówienia,

o) w przypadku kolizji  z prowadzonymi przez podmioty trzecie inwestycjami, które mogą powodować przerwy prowadzeniu robót lub  zmianę harmonogramu prowadzenia robót skutkujące niemożnością dotrzymania prze Wykonawcę terminu umownego.

p) zmiany warunków dofinansowania przedmiotu zamówienia przez instytucje zewnętrzne,

q) w przypadku wprowadzenia zmian w umowie na podstawie art. 455 PZP.

3) zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: 

a) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej niezależnych od Wykonawcy, 

b) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

c) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

d) w przypadku wprowadzenia zmian w umowie na podstawie art. 455 PZP,

4) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, w przypadku:

a) rezygnacji Zamawiającego z wykonania części zamówienia (zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy), 

b) zwiększenia ilości robót budowlanych/zakresu prac projektowych, np. wydłużenie realizowanego odcinka, wykonanie dodatkowych odcinków sieci itp. (zwiększenie zakresu umowy),

c) zmian wymagań Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia, które nie były przewidziane w pierwotnym opisie przedmiotu zamówienia, a ich wprowadzenie jest zasadne ze względów funkcjonalnych obiektu

5) zmiany wynagrodzenia, w przypadku

a) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy lub jej części,

b) w przypadkach określonych w pkt. 3), jeżeli mają wpływ na wysokość wynagrodzenia, Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia w zakresie, w jakim zmiany te mają wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że zmiana wynagrodzenia nie przekroczy 20% pierwotnej wartości zamówienia.

c) wprowadzenia zmian określonych w pkt. 4), jeżeli mają wpływ na wysokość wynagrodzenia. Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia w zakresie, w jakim zmiany te mają wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że zmiana wynagrodzenia nie przekroczy 30% pierwotnej wartości zamówienia,

d) w przypadku wprowadzenia zmian w umowie na podstawie art. 455PZP, jeżeli mają wpływ na wysokość wynagrodzenia.
3. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do żądania wprowadzenia zmian w umowie, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmian umowy 
wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3. powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, 
lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3, wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym propozycji rozliczenia i informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy. 

7. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 3. Zamawiający jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w ust. 6 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany. 

8. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 

9. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego 
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem nieważności,. 

10. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany: 

a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 

b) danych teleadresowych, 

c) danych rejestrowych, 

d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy. 

11. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie 
w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

12. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może Wyrazić zgodę. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie. 

13. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmian postanowień umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, poinformowania o tym fakcie Zamawiającego 
i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie. 

14. Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę jako stanowiące podstawę do zmiany umowy nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie 
z warunkami zawartymi w umowie. Każda zmiana umowy musi nastąpić w formie pisemnej, 
w formie aneksu pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

Postanowienia końcowe

§ 14

1. Wykonawca posiada polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 50.000,00 zł i zobowiązuje się do zachowania ubezpieczenia w takiej wysokości do końca realizacji inwestycji.

2. Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje obowiązku wynikającego z ust. 2 Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo odstąpienia od umowy. W takim przypadku Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia kary zgodnie z § 10 ust. 2 lit. c). 

§ 15

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy 
wg siedziby Zamawiającego.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego 
oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załącznik Nr 2b
Projektowane postanowienia umowy 

Część II
Przedmiot umowy

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest realizacja robót budowlanych polegających na budowie drogi gminnej w miejscowości Lendy zgodnie z dokumentacją projektową „ Budowa drogi gminnej wewnętrznej w Lendach-sołectwo Przymuszewo na dz.  145/1, 145/2, obręb Przymuszewo, w tym:
1) w ramach zadania „Budowa drogi transportu rolnego w m. Lendy” dofinansowanego 
ze środków  budżetu Województwa Pomorskiego związanych z wyłączaniem z produkcji gruntów rolnych  - wykonanie nawierzchni drogi gminnej z płyt betonowych wraz z poboczami i zjazdami indywidualnymi,
2) w ramach zadania „Budowa drogi gminnej w Lendach – sołectwo Przymuszewo” - wykonanie zjazdu z drogi gminnej na drogę powiatową (nawierzchnia z kostki betonowej wraz z podbudową i poboczami) 

w zakresie objętym SWZ z dnia …….2026 r. i ofertą z dnia  ……… r. nr  …….., 

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w:

g) postanowieniach niniejszej umowy,

h) dokumentacji projektowej,

i) pozwoleniu na budowę,

j) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

k) złożonej ofercie,

l) kosztorysie ofertowym,

4. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, bezpieczeństwa, zaleceniami nadzoru inwestorskiego a także zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem Wykonawcy oraz z zachowaniem najwyższej staranności.

Termin wykonania zamówienia

§ 2

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do 31 października 2026 r.

5. Po przekroczeniu terminu umownego wykonania przedmiotu umowy Wykonawcy 
nie przysługuje prawo do odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy. 

6. Przez wykonanie przedmiotu umowy rozumie się ukończenie wszystkich robót 
budowlanych wraz z wpisem do dziennika budowy o zakończeniu budowy oraz złożenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji odbiorowej.
Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

§ 3
19. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §1 niniejszej umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 

netto: ………………. zł (słownie złotych: ……………..…………….. .)
VAT: …………………. zł (słownie złotych: …………..………………..)
brutto: ………………… zł (słownie złotych: ………..…………………),

w tym:

1)
zdanie „Budowa drogi transportu rolnego w m. Lendy” dofinansowane ze środków  budżetu Województwa Pomorskiego związanych z wyłączaniem z produkcji gruntów rolnych  

netto: ………………. zł (słownie złotych: ……………..…………….. .)

VAT: …………………. zł (słownie złotych: …………..………………..)

brutto: ………………… zł (słownie złotych: ………..…………………),

2)
w ramach zadania „Budowa drogi gminnej w Lendach – sołectwo Przymuszewo” 

netto: ………………. zł (słownie złotych: ……………..…………….. .)

VAT: …………………. zł (słownie złotych: …………..………………..)

brutto: ………………… zł (słownie złotych: ………..…………………),

20. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zadania, w tym m. in. wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, urządzenia placu budowy, koszt obsługi geodezyjnej, obsługi geologicznej,  projektu organizacji robót, koszty utrzymania zaplecza budowy, w tym koszt mediów (woda, energia elektryczna), robót tymczasowych i prac towarzyszących, organizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, badań, odbiorów, naprawy uszkodzonych w trakcie realizacji robót urządzeń uzbrojenia podziemnego i innych oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

21. Rozliczenie finansowe pomiędzy stronami za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi 
na podstawie dwóch faktur końcowych (odrębnych dla każdego zadania).

22. Podstawą wystawienia faktury będą podpisane protokoły końcowe odbioru robót budowlanych (odrębne dla każdego zadania). 

23. Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz

· oświadczeń wszystkich podwykonawców o tym, że uregulował on wobec nich należności 
z tytułu realizacji zleconych robót i w związku z tym zrzekają się z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego lub 

· oświadczenia Wykonawcy, że uregulował on swoje zobowiązania wobec wszystkich podwykonawców, przy których udziale wykonywał przedmiot umowy i przedłożenia dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom lub

· oświadczenia Wykonawcy potwierdzające, że odebrane i zafakturowane roboty nie zostały wykonane przy udziale podwykonawców.

24. Kwota odpowiadająca sumie zobowiązań Wykonawcy wobec podwykonawców, w odniesieniu, do których Wykonawca nie przedłożył dokumentów świadczących o dokonaniu zapłaty, zostanie uregulowana przez Zamawiającego poprzez przekazanie jej bezpośrednio na rachunek podwykonawców w terminie 30 dni od stwierdzenia, że Wykonawca nie zapłacił wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom.

25. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty podwykonawcy Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

26. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 8, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

d) nie dokonać bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

e) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy, 
w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo

f) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy.

27. Kwota złożona do depozytu sądowego albo kwota wypłacona przez Zamawiającego podwykonawcom zostanie potrącona z należności Wykonawcy. 

28. Za dzień zapłaty wynagrodzenia strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

29. Faktury wystawione będą na:


NABYWCA: Gmina Brusy, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy, NIP 5551921230


ODBIORCA: Urząd Miejski w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy

30. Dane do wystawienia faktury ustrukturyzowanej przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF):

NABYWCA (Podmiot2, pole JST: ”1”): Gmina Brusy, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy, NIP 5551921230

ODBIORCA (Podmiot3, pole Rola: „8”): Urząd Miejski w Brusach, , ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy, NIP 5551146009

31. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, 
NIP 5551921230.

32. Wykonawca oświadcza, że jest/ nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług,
 NIP XXXXXXXXXX.

33. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do niezwłocznego poinformowania drugiej strony 
o utracie albo nabyciu statusu czynnego podatnika podatku od towarów i usług. 
34. Zamawiający będzie dokonywał płatności kwoty należności wynikającej z otrzymanej faktury (otrzymanych faktur) z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment) 
na rachunek bankowy Wykonawcy zawarty w wykazie podatników, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tzw. biała lista podatników VAT) – j.t. Dz. U. z 2025 r. poz. 775 ze zm.

35. Zamawiający przewiduje możliwość odbioru od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesyłanych za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania dostępnej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl. Rodzaj i numer adresu PEF Zamawiającego: NIP 5551921230.

36. Zamawiający i Wykonawca wyrażają zgodę na wysyłanie i odbieranie za pośrednictwem Platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów, o których mowa w ustawie 
z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2026 poz. 276). Rodzaj i numer adresu PEF Wykonawcy: NIP/GLN XXXXXXXX (w przypadku, gdy Wykonawca posiada konto na platformie). 

Cesja

§ 4

4. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie.

5. Płatności z tytułu niniejszej umowy Zamawiający dokona po spełnieniu wszystkich wymogów dla płatności tych z umowy wynikających, a w szczególności po przedstawieniu przez Cedentów przed otrzymaniem płatności dowodów uiszczenia należnego podwykonawcom wynagrodzenia.

6. Cesja nie narusza praw Zamawiającego związanych z rozliczeniem niniejszej umowy, 
w szczególności praw do potrąceń oraz pomniejszeń rzeczywistych płatności, 
jak i do monitorowania rozliczeń Wykonawcy z podwykonawcami.

Sposób realizacji przedmiotu zamówienia

§ 5

4. Koordynację bieżących uzgodnień w zakresie realizacji przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego prowadzi Zbigniew Żabiński – Dyrektor IFZ lub zastępująca go osoba.

5. Przedstawicielem Wykonawcy, działającym w jego imieniu i na jego rzecz, koordynującym wykonywanie robót jest: ………………………………..……

6. Przedstawiciel Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2, zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu lub Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowości do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, przynajmniej na 3 dni przed dokonaniem ich odbioru. Prace w zakresie robót zanikających i ulegających zakryciu nie mogą być kontynuowane przed dokonaniem odbioru w obecności Koordynatora lub Inspektora Nadzoru.

§ 6

7. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia, których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t.  Dz. U. z Dz. U. z 2025 r. poz. 1071 ze zm.).

8. Rodzaje czynności niezbędnych do realizacji zamówienia do wykonania, dla których Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę:

1) roboty związane z budową podbudów oraz nawierzchni drogowych itp.,

2) roboty związane z porządkowaniem terenu budowy oraz terenów przyległych i dróg dojazdowych po zakończeniu prac.

9.  W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów 
i dokonania ich oceny,

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania czynności.

10. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

1) oświadczenie zatrudnionych Pracowników na podstawie stosunku pracy wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: datę złożenia oświadczenia, imię i nazwisko, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonuje osoba składające oświadczenie, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz podpis osoby składającego oświadczenie,

2) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej „RODO" (tj. w szczególności  bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia 
na podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy, jeżeli dotyczy,

5) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej „RODO". Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

11. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności, Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0,02% całości kwoty wynagrodzenia brutto określonej §3 ust. 1 za każdy dzień przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na złożenie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę powyższego wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 2.

12. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 
przez Państwową Inspekcję Pracy.

Obowiązki stron

§ 7

4. Zamawiający:

d) przekaże Wykonawcy teren robót w terminie do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy,

e) zapewni nadzór inwestorski,

f) dokona odbiorów wykonanych robót w terminach i na zasadach określonych w umowie.

5. Wykonawca:

a) przed przystąpieniem do wykonywania robót opracuje plan BIOZ (jeśli przepisy tego wymagają),

b) protokolarnie przejmie teren budowy,

c) wykona i zagospodaruje plac budowy, w tym zabezpieczy i oznakuje teren budowy,

d) zapewni na własny koszt obsługę geodezyjną i wykona inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 
e) zapewni na własny koszt wodę i energię elektryczną na teren prowadzonych robót, 

f) ubezpieczy budowę i roboty z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku 
z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym z ruchem pojazdów mechanicznych,

g) będzie koordynował roboty wykonywane przez podwykonawców

h) w przypadku wykrycia wad dokumentacji projektowej niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o ich wystąpieniu,

i) uzgodni wszelkie szczegóły techniczne dotyczące wykonywanych prac, a nie wyjaśnione 
w dokumentacji projektowej z przedstawicielem Zamawiającego, a gdy zajdzie taka potrzeba również z Projektantem,

j) będzie informował przedstawiciela Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego 
o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość lub/i termin zakończenia robót, niezwłocznie po ich wystąpieniu,

k) zapewni prowadzenie robót zgodnie z prawem budowlanym i pod nadzorem kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia oraz innych uprawnionych osób. Kopie dokumentów potwierdzających stosowne uprawnienia należy dostarczyć Zamawiającemu, 
w ciągu 5 dni roboczych od zawarcia umowy.

l) zgłosi do odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu. Odbiory robót zanikających 
i ulegających zakryciu dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

m)  zgłosi przedmiot umowy do odbiorów częściowych i odbioru końcowego, uczestniczy 
w czynnościach odbioru i zapewni usunięcie stwierdzonych wad, uczestniczy w czynnościach przekazania przedmiotu umowy do użytkowania,

n) będzie dbał o należyty stan i porządek na terenie budowy oraz terenie przyległym 
do budowy, 

o) będzie prowadził roboty oraz zapewni dowóz materiałów na plac budowy w sposób nie powodujący zabrudzenia i uszkodzenia terenów sąsiednich oraz ciągów komunikacyjnych,

p) zapewni bezpieczny dostęp do sąsiednich nieruchomości w trakcie trwania robót budowlanych oraz będzie informował o bieżących zamierzeniach i mogących występować utrudnieniach mieszkańców i podmioty zlokalizowane w sąsiedztwie prowadzonych robót. Jeżeli zajdzie taka potrzeba należy przewidzieć objazdy i dojazdy tymczasowe.

q) po zakończeniu robót uporządkuje teren budowy oraz teren przyległy oraz drogi dojazdowe 
i ciągi komunikacyjne wykorzystywane przez pojazdy budowy i doprowadzi je do stanu nie gorszego od pierwotnego, najpóźniej do dnia odbioru końcowego,

r) sporządzi kosztorys powykonawczy odrębny dla każdego etapu,

s) przygotuje dokumentację odbiorową

6. Wyliczenie obowiązków wykonawcy ma jedynie charakter przykładowy i nie wyczerpuje całego zakresu zobowiązań Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy, a także nie może stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności niewymienionych wprost w niniejszej Umowie, a niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy.

Podwykonawstwo

§ 8

19. Wykonawca może wykonywać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców i dalszych podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

20. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

21. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

22. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

23. Zamawiający, zgłosi w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo oraz dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia przedłożenia Zamawiającemu tych dokumentów, w przypadku gdy:

4) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia;
5) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4;
6) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust 2.
24. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5, do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust 5, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

25. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

26. Zamawiający, w terminie określonym w ust 5, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 5.

27. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym 
w ust. 5, uważa się za akceptację umowy.

28. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów 
o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów 
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych.

29. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy.

30. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

31. Przepisy ust. 3-12 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

32. Wykonawca zrealizuje przy pomocy podwykonawców następujący zakres robót (podać nazwę podwykonawcy wraz z adresem, zakres robót i ich wartość): ……………………………….


Pozostały zakres robót Wykonawca wykona siłami własnymi.

33. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.

34. Podzlecenia robót przez Wykonawcę podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom niewymienionym w ust. 14 w trakcie realizacji przedmiotu umowy może nastąpić za zgodą Zamawiającego i o ile nie zmieni to warunków SIWZ, z zachowaniem procedury określonej 
w ust. 3-12, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć 
do przedstawionego projektu umowy zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedstawionym projektem umowy.

35. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia..

36. Wykonawca jest zobowiązany do kontroli swych podwykonawców w zakresie umowy o pracę.

Odbiór końcowy

§ 9

7. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 10 dni roboczych od daty zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru.

8. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich nieukończenia lub z powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót 
lub usunięcia wad, uwzględniających ich złożoność techniczną, a po jego upływie wrócić 
do wykonywania czynności odbioru końcowego.

9. W przypadku określonym w ust. 2, Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne zgodnie z §10.

10. Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót. Podpisany protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń.

11. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad 
w terminie lub w sposób ustalony w protokole odbioru, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

12. W przypadku określonym w ust. 5 Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne zgodnie z §10 ust. 2 lit. b).

Kary umowne 
§ 10

3. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe i nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

4. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

i) za zwłokę w wykonywaniu przedmiotu umowy z winy Wykonawcy 0,1% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc 
od terminu określonego w §2 ust. 1 niniejszej umowy / do zadania

j) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach, o których mowa w § 9 umowy oraz przy przeglądach gwarancyjnych w  wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki licząc od terminu wyznaczonego na usunięcie wad/ do zadania

k) za odstąpienie od umowy Wykonawcy lub Zamawiającego z przyczyn zależnych
od Wykonawcy w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1,

l) za zmianę lub wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez zgody Zamawiającego w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1, 

m) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,01% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 

n) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany  w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1, 

o) za nieprzedłożenie w terminie określonym w §8 ust. 7 poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1,

p) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, jeśli zawarta umowa określała termin zapłaty dłuższy niż określony w §8 ust. 4 w wysokości 0,05% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1.,

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę 
lub Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, 
w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust.1.

7. Kary umowne określone w ust. 2 zostaną potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy 
na co Wykonawca wyraża zgodę.

8. Łączna wysokość naliczonych kar nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia umownego brutto.

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

§ 11

7. Wykonawca udziela Zamawiającemu 5 lat rękojmi oraz 5 lat gwarancji na przedmiot umowy.

8. Za termin początkowy gwarancji oraz rękojmi uznaje się datę odbioru końcowego całości przedmiotu umowy.

9. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego lub jego kopię wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych w nim wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie.

10. Zamawiający wyznaczy terminy przeglądu gwarancyjnego:

· niezwłocznie po wykryciu wady przedmiotu umowy,

· nie później niż na miesiąc przed upływem okresu rękojmi i gwarancji.

11. Okres gwarancji i rękojmi ulega przedłużeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych.

12. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi w określonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy ma prawo do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§ 12

3. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 4% ceny całkowitej zawartej w ofercie brutto tj. ………………  zł.
4. Strony postanawiają, że: 

1) 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. …………….. zł, przeznaczonego 
na zabezpieczenie roszczenia z tytułu wykonania zamówienia niezgodnie z umową, zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót, 

2) 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznaczonego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie rękojmi za wady.

Zmiany umowy

§ 13
15. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach określonych w art.455 ustawy PZP oraz: 

7) konieczności wykonania aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny, 

8) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, 

9) wystąpienia siły wyższej, tj. wyjątkowego wydarzenia lub okoliczności
e) na którą Strony nie miały wpływu,

f) przeciw której Strony nie mogły się zabezpieczyć przed zawarciem umowy,

g) której nie można było w racjonalny sposób uniknąć lub przezwyciężyć,

h) której nie można uznać za wywołaną w znaczącym stopniu przez żadną ze Stron.

10) sądowej waloryzacji zamówienia, 

11) zmiany osób reprezentujących Zamawiającego/Wykonawcę w przypadku zmian organizacyjnych lub wynikłych z przyczyn losowych (powyższa zmiana nie wymaga aneksu do umowy), 

12) zmiany osób pełniących funkcję kierownika budowy lub kierowników robót w danej branży - 
w takim przypadku nowa osoba musi spełniać wymagania określone w siwz (powyższa zmiana nie wymaga aneksu do umowy). Przed dokonaniem ww. zmiany Wykonawca musi uzyskać pisemną akceptacje Zamawiającego.

16. Istotne zmiany w umowie, na skutek wystąpienia poniższych okoliczności mogą dotyczyć następujących elementów umowy

1) zmiany podwykonawców, w przypadku:

e) wprowadzenia podwykonawcy, 

f) zmiany podwykonawcy, 

g) rezygnacji podwykonawcy, 

h) zmiany wartości lub zakresu dostaw lub robót wykonywanych przez podwykonawców. 

2) zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku: 

r) gdy przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, 
w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej, w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 

s) wprowadzenia zmian w dokumentacji techniczno – projektowej, co może powodować brak możliwości dotrzymania pierwotnego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy,

t) wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, skutkujących koniecznością uzyskania zmiany pozwolenia na budowę,

u) przedłużania się terminu uzgodnień i pozwoleń osób trzecich,

v) przerw w realizacji robót budowlanych powstałych z przyczyn nie leżących po stronie wykonawcy, w tym przerw w realizacji robót wynikających z oczekiwania na decyzję lub uzgodnienie  Zamawiającego przekraczających 7 dni roboczych,

w) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne tj. opady ciągłe oraz temperatura poniżej 0oC trwające powyżej 3 dni, uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

x) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych 
do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, zwiększenie lub zmniejszenie zakresu zamówienia,  wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy 
lub w przypadku zmniejszenia zakresu zamówienia skracają czas realizacji inwestycji,

y) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

z) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

aa) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

ab) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,

ac) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

ad) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności wystąpienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów,

ae) w przypadku zmiany zakresu przedmiotu  zamówienia,

af) w przypadku kolizji  z prowadzonymi przez podmioty trzecie inwestycjami, które mogą powodować przerwy prowadzeniu robót lub  zmianę harmonogramu prowadzenia robót skutkujące niemożnością dotrzymania prze Wykonawcę terminu umownego.

ag) zmiany warunków dofinansowania przedmiotu zamówienia przez instytucje zewnętrzne,

ah) w przypadku wprowadzenia zmian w umowie na podstawie art. 455 PZP.

3) zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: 

e) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej niezależnych od Wykonawcy, 

f) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

g) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

h) w przypadku wprowadzenia zmian w umowie na podstawie art. 455 PZP,

4) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, w przypadku:

d) rezygnacji Zamawiającego z wykonania części zamówienia (zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy), 

e) zwiększenia ilości robót budowlanych/zakresu prac projektowych, np. wydłużenie realizowanego odcinka, wykonanie dodatkowych odcinków sieci itp. (zwiększenie zakresu umowy),

f) zmian wymagań Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia, które nie były przewidziane w pierwotnym opisie przedmiotu zamówienia, a ich wprowadzenie jest zasadne ze względów funkcjonalnych obiektu

5) zmiany wynagrodzenia, w przypadku
e) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy lub jej części,

f) w przypadkach określonych w pkt. 3), jeżeli mają wpływ na wysokość wynagrodzenia, Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia w zakresie, w jakim zmiany te mają wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że zmiana wynagrodzenia nie przekroczy 20% pierwotnej wartości zamówienia.

g) wprowadzenia zmian określonych w pkt. 4), jeżeli mają wpływ na wysokość wynagrodzenia. Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia w zakresie, w jakim zmiany te mają wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że zmiana wynagrodzenia nie przekroczy 30% pierwotnej wartości zamówienia,

h) w przypadku wprowadzenia zmian w umowie na podstawie art. 455PZP, jeżeli mają wpływ na wysokość wynagrodzenia,

17. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do żądania wprowadzenia zmian w umowie, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmian umowy 
wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 

18. Wniosek, o którym mowa w ust. 3. powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, 
lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 

19. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3, wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym propozycji rozliczenia i informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 

20. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy. 

21. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 3. Zamawiający jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w ust. 6 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany. 

22. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 

23. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego 
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem nieważności,. 

24. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany: 

a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 

b) danych teleadresowych, 

c) danych rejestrowych, 

d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy. 

25. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie 
w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

26. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może Wyrazić zgodę. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie. 

27. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmian postanowień umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, poinformowania o tym fakcie Zamawiającego 
i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie. 

28. Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę jako stanowiące podstawę do zmiany umowy nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie 
z warunkami zawartymi w umowie. Każda zmiana umowy musi nastąpić w formie pisemnej, 
w formie aneksu pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

Postanowienia końcowe

§ 14

1. Wykonawca posiada polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 50.000,00 zł i zobowiązuje się do zachowania ubezpieczenia w takiej wysokości do końca realizacji inwestycji.

3. Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje obowiązku wynikającego z ust. 2 Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo odstąpienia od umowy. W takim przypadku Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia kary zgodnie z § 10 ust. 2 lit. c). 

§ 15

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy 
wg siedziby Zamawiającego.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego 
oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

 Załącznik Nr 3
ZAMAWIAJĄCY

Gmina Brusy

ul. Na Zaborach 1

89-632 Brusy
WYKONAWCA

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………
/nazwa albo imię i nazwisko, siedziba  albo miejsce 

zamieszkania i adres wykonawcy/

reprezentowany przez:

…………………………………………………

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia 
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  
Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.) 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Realizację robót budowlanych polegających na budowie dróg gminnych w miejscowościach Męcikał i Lendy”
Ja, niżej podpisany:

1st Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2nd Oświadczam, że zachodzą wobec mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp.* 
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………..
3rd Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
4th Oświadczam, że wszystkie informacje podane powyżej są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego 
w błąd przy przedstawianiu informacji.

* Wypełnić tylko wówczas gdy w stosunku do wykonawcy występują takie podstawy. W przeciwnym przypadku przekreślić.
UWAGA. Plik należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby uprawnioną/-ne do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
Załącznik Nr 4
Uwaga: załącznik dotyczy tylko wykonawcy reprezentowanego przez pełnomocnika lub 

       w sytuacji określonej w art. 58 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

     W razie potrzeby załącznik należy powielić.

                   ………………….. dnia …………….     
                                                   Miejscowość/data.

…………………………






       
      /Nazwa Wykonawcy/

Pełnomocnictwo

Zarejestrowana nazwa firmy:

................................................................................................................................ 

Siedziba firmy: .....................................................................................................

w imieniu której działa/-ją/

.................................................................................................................................

Do reprezentowania wykonawcy w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Realizację robót budowlanych polegających na budowie dróg gminnych w miejscowościach Męcikał i Lendy”
w tym:

· do podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych z przetargiem(
· zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego(
upoważnia się:

................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

UWAGA. Plik należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby uprawnioną/-ne do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

*niepotrzebne skreślić
Załącznik Nr 5
Projekty 

Załączono w oddzielnym pliku

Załącznik Nr 6
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Załączono w oddzielnym pliku 
Załącznik Nr 7
Przedmiary robót
Załączono w oddzielnym pliku 

Załącznik Nr 8
Link do postępowania oraz ID postępowania
Link do postępowania: 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f36970a8-b6cd-437e-b27d-debe06970035      

Identyfikator  postępowania:

ocds-148610-f36970a8-b6cd-437e-b27d-debe06970035
Załącznik Nr 9
Wymagana zawartość dokumentacji odbiorowej
Załączono w oddzielnym pliku 

50
Gmina Brusy, SWZ – tryb podstawowy 

