Nr sprawy: ZP.271.99.2026                                                                                          Załącznik nr 1

FORMULARZ  OFERTOWY

Nazwa wykonawcy ..................................................................................

Siedziba wykonawcy ...............................................................................

Województwo ..........................................................................................

NIP .................................................... REGON........................................

Numer telefonu ..................................

e-mail: ____________@__________

- Odpowiadając na ogłoszenie dotyczące postępowania pn.: Wymiana dźwigu osobowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 w Suwałkach oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym specyfikacją warunków zamówienia w następujący sposób:

| Lp | Opis robót | Jm | Ilość | Cena jed netto /zł/ | Wartość netto /zł/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prace przygotowawcze i rozbiórkowe |  |  |  |  |
| 1 | Zabezpieczenie prowadzony prac na poszczególnych przystankach wewnątrz budynku przed dostępem osób trzecich oraz ich odpowiednie oznakowanie | kpl | 1,00 |  |  |
| 2 | Demontaż drzwi szybowych wraz z usunięciem z budynku, odwiezieniem i utylizacją | kpl | 5,00 |  |  |
| 3 | Demontaż belek szybu wraz z usunięciem z budynku, odwiezieniem i utylizacją | kpl | 1,00 |  |  |
| 4 | Demontaż windy wewnątrz budynku wraz z usunięciem z budynku, odwiezieniem i utylizacją | kpl | 1,00 |  |  |
|  | Dostawa i montaż dźwigu osobowego |  |  |  |  |
| 5 | Dostawa windy wraz ze wszystkimi niezbędnymi akcesoriami | kpl | 1,00 |  |  |
| 6 | Montaż prowadnic windy | kpl | 1,00 |  |  |
| 7 | Montaż windy osobowej | kpl | 1,00 |  |  |
| 8 | Montaż drzwi windy | kpl | 5,00 |  |  |
| 9 | Uzupełnianie tynków, szpachlowanie, malowanie ścian na korytarzach po montażu drzwi windy | m2 | 50,00 |  |  |
| 10 | Remont posadzek w obrębie drzwi windy polegający na uzupełnieniu posadzek gresowych | m2 | 10,00 |  |  |
| 11 | Testy, odbiór końcowy, przygotowanie dokumentacji i uzyskanie decyzji pozytywnej na użytkowanie UDT | kpl | 1,00 |  |  |
| Ogółem netto |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT 23% |  |  |  |  |  |
| Ogółem brutto |  |  |  |  |  |

- Udzielam …… letniej gwarancji i rękojmi (co najmniej 5 letniej) na przedmiot zamówienia.

- Termin wykonania zamówienia: do 100 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia (podpisania) umowy.

- Wyrażam zgodę na opłacenie faktury w terminie do 30 dni od daty dostarczenia jej Zamawiającemu wraz z niezbędnymi dokumentami sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją warunków zamówienia, nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty.

- Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia.

- Oświadczam, ze akceptuję wzór umowy i jeśli moja oferta zostanie wybrana, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Zamierzam powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom (podać firmy podwykonawców, o ile już są znani) …………………………………

- Rodzaj Wykonawcy:

- mikroprzedsiębiorstwo,

- małe przedsiębiorstwo,

- średnie przedsiębiorstwo,

- jednoosobowa działalność gospodarcza,

- osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,

- inny rodzaj.

- Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu ubiegania się o zamówienie publiczne w niniejszym postępowaniu.

- Oświadczam, że na dzień składania oferty zapoznałem się z załączoną klauzulą informacyjną, o której mowa w Rozdziale 27 SWZ  oraz wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Osobą/osobami do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialną/odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań umowy jest/są: ……………………… ………………………… tel. kontaktowy, e-mail: …………………….

/podpisano elektronicznie/

UWAGA: należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

* niepotrzebne skreślić

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).