 Załącznik nr 10a do SWZ
Projektowane postanowienia umowne

UMOWA NR  IZP.272/ … /2026
zawarta w dniu ………………..…………..….… r. w Olsztynie, pomiędzy:

Miastem i Gminą Olsztyn, z siedzibą przy ulicy Plac Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn,                     NIP 9492190518 REGON 151398132
reprezentowaną przez: Tomasza Kucharskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a

……………………………………………………….
NIP …………………..,    REGON ………….……..

reprezentowaną przez:

………………. – ………………………………..…….

zwaną dalej „Wykonawcą”,

 …………………………. 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia                11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych  
o następującej treści: 
§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać Część I postępowania pn. „Zagospodarowanie terenu gminnego w sołectwie Bukowno, ul. Malownicza” 
w ramach realizacji zadania „Dostawa i montaż elementów małej architektury 
w sołectwie Bukowno oraz słupów ogłoszeniowych w Olsztynie”.
2. Przedmiot umowy  obejmuje:
a) dostawę i montaż :
· urządzeń placu zabaw,
· garażu blaszanego,
· drewnianej altany,
· elementów małej architektury.
b) wykonanie:
·  wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z dostawą i montażem piłkochwytów,
· nawierzchni mineralnych,
· ogrodzenia terenu stanowiącego kontynuację istniejącego ogrodzenia,
· nasadzeń zieleni,
· wycinki, robót towarzyszących i porządkowych 
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem zadania, rozpoznał zakres robót konieczny do wykonania w ramach przedsięwzięcia, które wycenił w swojej ofercie. Wykonawca oświadcza ponadto, że prace objęte umową należą do zakresu jego działalności, dysponuje wykwalifikowanym personelem oraz sprzętem niezbędnym do należytego wykonania przedmiotu umowy. 
§ 2

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
1. Strony ustalają, iż Wykonawca zobowiązuje się wykonać cały przedmiot zadania, o którym mowa w §1 ust. 2 niniejszej umowy w terminie ……… miesiące od daty podpisania.
2. Za termin wykonania zadania uznaje się datę podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego wraz z przekazaniem kompletnej dokumentacji.
3. Terminy wykonania poszczególnych etapów realizacji przedmiotu umowy, które stanowić będą zamknięty element (odbiór częściowy) zostaną określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 
§ 3

OBOWIĄZKI STRON

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) Należyte wykonanie przedmiotu umowy z urządzeń fabrycznie nowych, kompletnych, nieużywanych, sprawnych technicznie, nie posiadających wad fizycznych i prawnych. Wszystkie urządzenia, których montaż stanowi przedmiot umowy powinny pochodzić 
z bieżącej produkcji, z legalnego źródła dystrybucji oraz posiadać gwarancję producenta umożliwiającą realizację uprawnień z tytułu gwarancji na terytorium Polski.

2) Należyte wykonanie przedmiotu umowy z zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 
i sztuki budowlanej, Polskimi Normami, standardami bezpieczeństwa p.poż i bhp oraz przepisami prawa.
3) Należyte wykonanie przedmiotu umowy wg przepisów obowiązujących na dzień ich realizacji.

4) Dostarczenie na swój koszt i własną odpowiedzialność przedmiotu umowy na miejsce dostawy i ustawienie w wyznaczonych przez Zamawiającego miejscach w terminie realizacji;
5) Wszelkie połączenia elementów urządzeń winny być ukryte pod zaślepkami lub gładko wykończone. Elementy metalowe winny być zabezpieczone przed korozją lub wykonane z metalu odpornego na korozję. 

6) Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów bezpiecznych, trwałych i odpornych na zniszczenia w trakcie użytkowania, jak również odpornych na działanie warunków atmosferycznych;
7) Zastosowanie materiałów budowlanych oraz urządzeń posiadających: certyfikaty 
na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności, atesty, świadectwa pochodzenia dopuszczające do stosowania na terenie RP;
8) Przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji urządzeń przed ich zamontowaniem oraz ich montaż zgodnie z przepisami, zaleceniami producenta z uwzględnieniem wymaganych stref bezpieczeństwa, odległości między urządzeniami itp. W przypadku stwierdzenia montażu urządzenia bez uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie do demontażu tego urządzenia oraz zamontowania  urządzenia zaakceptowanego przez Zamawiającego.

9) Przedstawienie Zamawiającemu przed wbudowaniem materiałów odpowiednich dokumentów potwierdzających ich jakość oraz dopuszczenie do stosowania. Przedstawienie przez Wykonawcę certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów lub wykonanie badań jakościowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za niewłaściwą jakość materiałów i nienależyte wykonanie dostaw. 

10) Protokolarne przejęcie terenu realizacji dostaw;
11) Zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych prac oraz dbałość o stan techniczny 
i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. 

12) Pełna odpowiedzialność za teren realizacji zadań z chwilą przejęcia oraz za zdarzenia spowodowane prowadzeniem prac; 

13) Udział w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego, 

14) Stosowanie się do poleceń Zamawiającego. Jeżeli wykonawca zignoruje uzasadnione żądania Zamawiającego dotyczące wykonania dostaw Zamawiający ma prawo zawieszenia realizacji zadania do czasu spełnienia odpowiednich wymagań przez Wykonawcę, wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego zawieszenia obciążają wyłącznie Wykonawcę, 

15) Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania 
lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji, 

16) Umożliwienie podmiotom trzecim wykonania na terenie realizacji dostaw prac zleconych w okresie obowiązywania umowy,

17) Zorganizowanie własnym kosztem i staraniem oraz na własną odpowiedzialność koniecznego do wykonania przedmiotu umowy zaplecza magazynowego i socjalnego dla osób wykonujących bezpośrednio prace związane z realizacją zamówienia

18) Ochrona mienia znajdującego się na terenie realizacji dostaw. 

19) Natychmiastowe usunięcie wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji prac montażowych;  

20) Uporządkowanie terenu realizacji dostaw po zakończeniu prac montażowych, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzenia prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji; 

21) Pełnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców;
22) Zapewnienie obsługi geodezyjnej przedmiotu umowy, łącznie z inwentaryzacją geodezyjną,
23) Sporządzenie dokumentacji fotograficznej wykonanych montaży urządzeń i małej architektury;
24) Zapewnienie pracowników, materiałów, sprzętu oraz innych urządzeń  niezbędnych do wykonania robót oraz usunięcia wad;
25) wykonanie przed realizacją zadania inwentaryzacji audiowizualnej terenu objętego realizacją zadania w wersji cyfrowej przy użyciu dostępnych technologii audiowizualnych (kamera – film, zdjęcia … itp.);
2. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) Przekazanie terenu realizacji dostaw 

2) Odbiór przedmiotu umowy;

3) Współdziałanie z Wykonawcą w celu zapewnienia należytego wykonania przedmiotu umowy,

4) Organizowanie w razie potrzeby narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy oraz innych zaproszonych osób.
§ 4

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
1. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia oraz przedłożenia Zamawiającemu do sprawdzenia i zatwierdzenia w terminie 5 dni licząc od dnia podpisania umowy projektu harmonogramu rzeczowo – finansowego;
2. Harmonogram rzeczowo finansowy może podlegać aktualizacji w trakcie wykonywanych prac w celu prawidłowej organizacji i koordynacji prac budowlanych przedmiotu umowy;
3. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie uwzględniał w szczególności: 

a) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza wykonywać przedmiot zamówienia 
a także  zakres czasowy wyszczególnionych robót,

b) szacowanie przerobu i płatności (brutto) za wykonane prace budowlane,

c) inne pozycje, elementy, które Wykonawca uzna za niezbędne dla przejrzystości jego prowadzenia.

Złożenie harmonogramu jest równoznaczne ze zobowiązaniem do jego przestrzegania.

4. Zamawiający zastrzega konieczność uwzględnienia w harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji zakresu robót do wysokości zapewnionych w budżecie gminy środków finansowych (z podziałem na poszczególne etapy realizacji), jak również zasad wynikających z programów dofinansowujących realizację zadania;
5. W przypadku zaistnienia uzasadnionych uwag Zamawiającego do przedłożonego harmonogramu Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia  oraz naniesienia wynikających z nich poprawek a następnie złożenie harmonogramu Zamawiającemu. Z dniem zatwierdzenia przez Zamawiającego harmonogramu stanowić on będzie podstawę organizacji i koordynacji prac budowlanych; 
6. Harmonogram rzeczowo - finansowy może podlegać aktualizacji w trakcie wykonywanych robót w celu prawidłowej organizacji i koordynacji prac budowlanych przedmiotu umowy;
7. Zmiana harmonogramu nie wymaga wprowadzenia aneksu do umowy o ile zmiana ta nie spowoduje niezgodności harmonogramu z zapisami umowy (przede wszystkim terminem realizacji zadania wskazanym w § 2 ust. 1 niniejszej umowy);

8. Nie przedłożenie harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie o którym mowa 
w pkt 1) powyżej podlega karze w wysokości wskazanej w § 13 niniejszej umowy.
§ 5
PODWYKONAWSTWO
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie obowiązków umownych podwykonawcy/om. 

Podwykonawcy wykonywać będą następujące części zamówienia (wskazanie podmiotu 
i części zamówienia, którą wykona ten podmiot):  …………………………………………………………………………………………………..  .

Wykonawca wykona zamówienie bez udziału podwykonawców.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie podwykonawcy
jak za działanie lub zaniechanie własne oraz odpowiada za zapłatę wynagrodzenia 
za zakres prac wykonany przez podwykonawcę/ów. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez podwykonawców zobowiązań związanych z realizacją przedmiotu umowy będzie traktowane jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań związanych z realizacją umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

2. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy                  z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia – art. 462 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

3. W przypadku, gdy Wykonawca składając ofertę w postępowaniu, polegał będzie 
na zdolności technicznej i/lub zawodowej innych podmiotów na zasadach określonych 
w art. 118 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia z udziałem tych podmiotów. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w celu wykazania spełnienia warunków udziału 
w postepowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu,
 że proponowany inny  podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je
 w stopniu nie mniejszym, niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w takcie postępowania o udzielenie zamówienia. – art. 462 ust. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
5. W przypadku powierzenia części zadania podwykonawcom umowa o podwykonawstwo winna zawierać:
a. zakres prac przekazanych podwykonawcom do wykonania;

b. termin wykonania tych prac;

c. wysokość wynagrodzenia należnego podwykonawcy za wykonane prace a także sposób rozliczenia tych prac;

d. termin płatności wynagrodzenia należnego podwykonawcy;

e. wysokość kar umownych za nienależyte oraz nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy.

6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa 
i obowiązki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących wypłaty wynagrodzenia w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym 
a Wykonawcą – art. 463 ustawy p. z .p

7. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku – art. 464 ust. 2 p. z. p

8. W przypadku, gdy Wykonawca zatrudni Podwykonawcę, zobowiązany jest dołączyć do wystawionej faktury dowód potwierdzający dokonanie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy za zrealizowane przez niego części przedmiotu umowy wraz ze wskazaniem kwoty tego wynagrodzenia oraz zakresu za jaki się ono należy. W przypadku braku przedstawienia przez Wykonawcę dowodu zapłaty, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dostarczenia przez Wykonawcę wymaganego dokumentu – art. 437 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
§ 6
ODBIORY CZĘŚCIOWE 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu zamówienia etapami zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym.

2. Po wykonaniu etapu realizacji przedmiotu umowy wynikającego z harmonogramu rzeczowo-finansowego przedstawiciel Wykonawcy (koordynator prac) zawiadomi Zamawiającego o wykonaniu prac celem dokonania odbioru częściowego

3. Wykonawca do odbioru częściowego załącza następujące dokumenty:

· mapę powykonawczą wykonanego zadania

· protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, instrukcje (jeśli dotyczy) 

· protokoły badań i sprawdzeń (jeśli dotyczy)

wszystkie dokumenty należy przedstawić w języku polskim.

4. Zamawiający wyznacza datę i powiadamia uczestników odbioru o czynności odbioru częściowego robót stanowiących przedmiot umowy.  

5. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu oraz wykonanie prób i badań  

6. W przypadku wykonywania robót zanikowych oraz ulegających zakryciu Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z wyprzedzeniem, co najmniej 3 dni roboczych, celem umożliwienia przez Zamawiającego  odbioru tych robót. 

7. W przypadku nie powiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, Wykonawca na żądanie Zamawiającego jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni. 

§7
ODBIÓR KOŃCOWY PRZEDMIOTU UMOWY

1. Strony ustalają, iż przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową. Podpisany przez strony protokół odbioru końcowego stanowi podstawę do wystawienia przez wykonawcę faktury końcowej. 

2. Odbiór końcowy nastąpi w terminie do 10 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia całości robót montażowo-instalacyjnych oraz złożenia przez Wykonawcę kompletnych dokumentów odbiorowych tj.:

· dokumentacji powykonawczej przedmiotu umowy;
· instrukcji użytkowania i konserwacji elementów wchodzących w zakres przedmiotu umowy;
· mapy powykonawczej z naniesionymi elementami stanowiącymi przedmiot umowy;
· protokołów badań i sprawdzeń, 

· wymaganych certyfikatów, aprobat i atestów, 
· karty gwarancyjne zawierające informacje na temat terminu i warunków utrzymania ważności gwarancji,

· wymaganych dokumentów, protokołów i zaświadczeń z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń i badań, 

· oświadczenia Wykonawcy o zgodności wykonania prac związanych z montażem urządzeń zabawowych zgodnie z dokumentacją, przepisami i obowiązującymi 
w tym zakresie normami.

3. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kompletnych dokumentów odbiorowych. 
4. Zakończenie robót montażowych i kompletność dokumentów odbiorowych zostanie stwierdzona w protokole odbioru końcowego, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron.  

5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że prace związane z posadowieniem nie zostały zakończone lub będzie miał zastrzeżenia co do kompletności i prawidłowości dokumentacji, wyznaczy nowy termin złożenia wniosku o dokonanie odbioru końcowego.

6. W przypadku wykonywania robót zanikowych oraz ulegających zakryciu Wykonawca zgłasza ich wykonanie Zamawiającemu, celem ich odbioru. 

7. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może wstrzymać dokonanie odbioru do czasu usunięcia wad;

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie określone 
w § 8 ust. 1 umowy,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 
z przeznaczeniem  Zamawiający może odstąpić od umowy lub powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, 

8.  Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad,

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad stwierdzonych lub ujawnionych przy odbiorze w terminie ustalonym w porozumieniu z Zamawiającym, przy czym termin ten będzie wynikał z wymogów technologicznych niezbędnych do prawidłowego wykonania prac, 

10. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

11. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

12. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców, Wykonawca  ma obowiązek poinformować Podwykonawców, przy udziale których wykonał przedmiot umowy  o terminie odbioru. 

13. Dokonanie odbioru końcowego i sporządzenie protokołu odbioru końcowego stanowią niezbędny warunek do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej.

14. Strony ustalają, że dniem wykonania przedmiotu umowy  jest dzień podpisania przez strony protokoły odbioru końcowego zadania.
§ 8
WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości  ……………………………..zł netto (słownie: ………………)  plus podatek VAT według stawki …………… w kwocie ……………………………… zł co daje wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości ……………………….. zł (słownie: ………………………….
2. Określona w ust. 1 powyżej kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowi zapłatę za kompletne wykonanie przedmiotu umowy w sposób zapewniający oczekiwany rezultat zgodnie z przedłożoną dokumentacją oraz opisem technicznym. Różnice pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę w ofercie przetargowej ilościami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilościami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowią ryzyko Wykonawcy i obciążają go w całości.
3. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest  czynnym podatnikiem podatku od towarów 
i usług VAT (niepotrzebne skreślić).
4. W sytuacji, gdyby którakolwiek ze Stron przestała być czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), ma ona obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym drugiej Strony pod rygorem poniesienia odpowiedzialności odszkodowawczej. 

5. Wykonawca będący czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług zobowiązany jest utrzymać niniejszy status przez cały okres obowiązywania umowy. 

6. W przypadku utraty statusu czynnego podatnika podatku od towarów i usług, wykonawca zobowiązany jest poinformować zamawiającego w terminie do 2 dni roboczych licząc od dnia utraty statusu czynnego podatnika podatku od towarów i usług. 

7. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w przypadku gdyby oświadczenie zawarte w ust. 3 okazało się niezgodne z prawdą lub w przypadku utraty statusu czynnego podatnika podatku od towarów i usług w trakcie obowiązywania umowy. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie obciążenia nałożone z tego tytułu na Zamawiającego przez organy administracji skarbowej oraz zrekompensować szkodę, jaka powstała 
u Zamawiającego, wynikającą w szczególności, ale nie wyłącznie, z zakwestionowania przez organy administracji skarbowej prawidłowości odliczeń podatku VAT na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur dokumentujących realizację Przedmiotu Umowy, jak również braku możliwości zaliczenia przez Zamawiającego wydatków poniesionych 
z realizacją Przedmiotu Umowy w koszty uzyskania przychodu.

8. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy należy  przekazać na wskazany poniżej rachunek bankowy 
……………………………………………………………………………………………………….
9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, wskazany w pkt. 8 powyżej jako właściwy do uregulowania należności wynikającej z przedmiotowej umowy, służy do rozliczeń finansowych w ramach wykonywanej przez niego działalności gospodarczej
 i jest dla niego prowadzony rachunek VAT, o którym mowa w art. 2 pkt. 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Rachunek jest zgłoszony
do (wskazać Urząd Skarbowy) ………………………………………………………………………..

i widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT ( niepotrzebne skreślić). 
10. Mając na uwadze przepisy ustawy o podatku od towarów i usług związane 
z wprowadzeniem obligatoryjnego wystawiania faktur za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)  od dnia, w którym stosowanie faktur ustrukturyzowanych stanie się dla Wykonawcy obowiązkowe, faktury będą wystawiane i doręczane przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu umowy.

11. Zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy będzie następować na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury ustrukturyzowanej. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wyłącznie faktury ustrukturyzowane wystawione w sposób uwzględniający postanowieniami niniejszego paragrafu będą uznawane za doręczone Zamawiającemu i będą stanowić podstawę dokonania zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego.

12. Zamawiający oświadcza, że jest jednostką samorządu terytorialnego, a Wykonawca okoliczność tę przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się wystawiać faktury ustrukturyzowane z uwzględnieniem specyfiki dotyczącej wystawiania faktur dla jednostki samorządu terytorialnego. Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę ustrukturyzowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami – pole „Podmiot 2” z danymi Miasta i Gminy Olsztyn, Plac Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, NIP: 949-219-05-18.

13. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury ustrukturyzowanej. Na gruncie niniejszej umowy za dzień doręczenia faktury ustrukturyzowanej Zamawiającemu uznawać się będzie dzień przydzielenia w Krajowym Systemie e-Faktur numeru identyfikującego tę fakturę (tzw. numer KSeF).

14. W przypadku konieczności udostępnienia faktury w sposób uzgodniony (tryb awaryjny KSeF) – faktury będą przekazywane poza KSeF i będą płatne w terminie 30 dni od daty otrzymania wizualizacji faktury, oznaczonej dwoma kodami QR, tj. kodem QR z napisem „OFFLINE” oraz kodem QR z napisem „CERTYFIKAT”. W takich przypadkach wizualizacje faktur przekazywanych poza KSeF Wykonawca będzie przesyłał na adres 
e-mail: faktury@olsztyn-jurajski.pl

15. W przypadku awarii całkowitej KSeF Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiającego faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku 
o podatku od towarów i usług. Faktury elektroniczne będą wystawiane w formacie pdf oraz doręczane Zamawiającemu na adres e-mail: faktury@olsztyn-jurajski.pl. Pomimo wyrażenia przez Zamawiającego zgody na otrzymanie faktur elektronicznych 
w przypadku awarii całkowitej KSeF, Wykonawca może wystawiać faktury w formie papierowej np. w razie pojawienia się przejściowych problemów technicznych i doręczać je na adres Odbiorcy faktury.

16. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować  płatność za faktury z zastosowaniem  mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment. 
17. Dniem zapłaty, w każdym przypadku jest dzień obciążenia kwotą wynagrodzenia rachunku Zamawiającego.
§ 9
ROZLICZENIA
1. Rozliczenie za wykonane prace odbywać się będzie fakturami przejściowymi za zakończone, zamknięte elementy robót określone w harmonogramie rzeczowo – finansowym. Wysokość wszystkich wystawionych faktur przejściowych nie może być wyższa niż 80% wynagrodzenia o którym mowa w § 8 ust. 1. Pozostała część wynagrodzenia zostanie uregulowana na podstawie faktury końcowej;
2. Wykonawca sporządzając harmonogram rzeczowo-finansowy zobowiązany jest do uwzględnienia płatności w wysokości 21 000,00 zł brutto do końca 2026 r.  
3. Podstawę do wystawienia faktury częściowej za wykonane elementy stanowić będzie protokół odbioru częściowego podpisany przez strony;
4. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowić będzie protokół odbioru końcowego, podpisany przez strony; 
5. Należne wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur VAT, przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane w § 8 ust. 8 niniejszej umowy, w terminie 30 dni licząc od daty doręczenia Zamawiającemu faktury ustrukturyzowanej lub w przypadku awarii systemu KSeF zgodnie z pkt 15 § 8 niniejszej umowy.

6. Przez prawidłowo wystawioną fakturę rozumie się fakturę VAT zgodną z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, do której załączony będzie protokół odbioru częściowego robót, a dla ostatniej faktury protokół odbioru końcowego, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej. 

7. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty Wykonawcy jest przedstawienie Zamawiającemu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, biorącym udział 
w realizacji odebranych robót budowlanych, przy pomocy następujących dokumentów:

a) protokół odbioru robót podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, Wykonawcę, podwykonawcę(ów), wskazujący wydzielone elementy robót wykonane przez podwykonawcę(ów),

b) kopia faktury wystawionej przez podwykonawcę(ów) za wykonane przez niego roboty wraz z protokołem finansowym odbioru robót o tym samym stopniu zaawansowania prac, które są przedmiotem odbioru przez Zamawiającego, potwierdzonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, łącznie z kopią przelewu bankowego płatności faktury, 

c) oświadczenie podwykonawcy(ów) o otrzymaniu wynagrodzenia za wykonany zakres robót. (art. 437 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych)
§ 10
WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI
1. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot umowy gwarancji obejmującej całość prac wykonanych w ramach przedmiotu zamówienia, w tym także za prace realizowane przez podwykonawców. 
2. Termin gwarancji i rękojmi na dostarczone i zamontowane elementy małej architektury wynosi …………… miesięcy.
3. Jeżeli gwarancja udzielona przez producenta na dostarczone i zamontowane w ramach realizacji umowy urządzenia jest dłuższa niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę obowiązuje gwarancja producenta.

4. Wykonawca po upływie udzielonej przez siebie gwarancji, zobowiązany jest do przeniesienia na Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji udzielonych przez dostawcę lub producenta w przypadku gdy będzie on dłuższy od gwarancji i rękojmi udzielonych przez Wykonawcę.

5. Wykonawca w okresie gwarancji jest odpowiedzialny za naprawienie wszelkich wad 
i usterek oraz szkód, które powstały w wyniku użytkowania uszkodzonych urządzeń lub materiałów oraz wadliwie wykonanych prac.

6. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu odbioru końcowego bez uwag.
7. Gwarancja udzielana na sprzęt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów prawa o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Zamawiający uprawniony jest do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

8. W przypadku wystąpienia wad materiałów lub wykonanych prac montażowych, które będą się powtarzać lub których nie da się usunąć, nastąpi ich wymiana na koszt Wykonawcy. Na czas wymiany Wykonawca jest zobligowany do montażu urządzenia zastępczego o nie gorszych parametrach.
9. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek 
w terminie ustalonym z Zamawiającym, przy czym termin ten będzie wynikał 
z wymogów technologicznych niezbędnych do prawidłowego wykonania prac.
10. W przypadku zgłoszenia wady elementu/ów stanowiącego/ych przedmiot zamówienia, której/ych usunięcie nie jest możliwe w miejscu, w którym zamontowane zostało urządzenie Wykonawca zobowiązuje się do odbioru wadliwego przedmiotu na swój koszt i własnym staraniem, jego naprawy i zwrotu w terminie ustalonym z Zamawiającym. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia od dnia jego protokolarnego wydania Wykonawcy do dnia jego protokolarnego zwrotu Zamawiającego ponosi Wykonawca.
11. W przypadku 2 - krotnego nieskutecznego usunięcia wady elementu/ów składających się na przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązuje do nieodpłatnej wymiany wadliwego przedmiotu na wolny od wad. Wymienione urządzenie winno być o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niż opisane w dokumentacji oraz opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik do SWZ nr 1a ). 

12. Przed upływem terminu gwarancji i rękojmi przeprowadzony zostanie przegląd gwarancyjny z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego, którego celem jest sprawdzenie stanu technicznego obiektu przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za wady. W przypadku wykrycia wad powstałych w czasie eksploatacji przedmiotu zamówienia, będących skutkiem nieprawidłowego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia tych wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub wynikającym z wymogów technologicznych.
13. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązków, o których mowa w ustępie 
8-11 powyżej Zamawiający zastrzega sobie prawo do powierzenia wykonania tego obowiązku przez inną firmę na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.
14. Umowa w części określającej obowiązki Wykonawcy z tytułu gwarancji, po odbiorze przedmiotu umowy, będzie stanowić dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
§ 11
POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE REALIZACJI UMOWY
1. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdym opóźnieniu robót podając powody niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków umownych.
2. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 2 powinno nastąpić w terminie do 2 dni od daty wystąpienia przyczyny opóźnienia  lub nienależytego wykonania obowiązków umownych.

§ 12
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Oprócz wypadków wymienionych w kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – odstąpienie od umowy
 w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach. W tym przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. (art. 456 ust. 1, 456 ust. 3) ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie, który uniemożliwia wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy,

3) gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca nienależycie wykonuje umowę, 

4) Wykonawca nie rozpoczął realizacji zadania w terminie 30 dni od upływu terminów wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym bez uzasadnionej przyczyny oraz nie reaguje na złożone na piśmie wezwanie Zamawiającego do rozpoczęcia prac;
5) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie zadania oraz nie kontynuuje prac pomimo otrzymania pisemnego wezwania Zamawiającego wyznaczającego termin na kontynuację wykonywania zadania a zwłoka spowodowana przerwą jest tak duża, że wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia prac;
6) Wykonawca nie wykonuje prac zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne. Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może odstąpić od umowy;
7) gdy Wykonawca/Podwykonawca /dalszy Podwykonawca realizuje dostawy w sposób  niezgodny z niniejszą umową czy dołączoną dokumentacją, Opisem przedmiotu zamówienia lub pisemnymi wskazaniami Zamawiającego;
8) gdy Wykonawca wprowadzi Podwykonawcę /dalszego Podwykonawcę na teren budowy z naruszeniem  warunków określonych w umowie, 

9) gdy Wykonawca nie realizuje obowiązku określonego w § 16 ust. 1 i ust. 2 niniejszej umowy, 

10) gdy Wykonawca nie płaci swojemu Podwykonawcy/Podwykonawcom realizującym roboty objęte przedmiotem umowy lub opóźnia się z płatnościami na ich rzecz powyżej 30 dni w stosunku do terminu płatności wynikającego z faktury lub faktur wystawionych przez Podwykonawców na rzecz Wykonawcy

11) gdy zachodzą okoliczności określone w art. 456 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. : 

Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli zachodzi co najmniej jedna 
z następujących okoliczności:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych przy czym odstąpienie odnosi skutek wyłącznie
 do części umowy, której zmiana dotyczy (art. 456  ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych),

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108, 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art.258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
że  Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. W przypadku, o którym mowa w art. 456 ust.1 pkt. 2 
lit. a, Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.
12) gdy zachodzi okoliczność określona w art. 465 ust. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  tj. :

a. gdy Zamawiający z powodu konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat, dokonał zapłaty na sumę większą niż 5% wartości umowy.

2. Wykonawcy przysługuje  prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

a) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty  wynagrodzenia mimo dodatkowego wezwania w terminie 30 dni od upływu terminu zapłaty, określonego w umowie, 

b) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy lub podpisania protokołu odbioru. 

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie z przyczyn, o których mowa ust. 1 w pkt. 2-12) oraz ust. 2 może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają  następujące obowiązki szczegółowe:

a) Wykonawca w terminie 14 dni sporządzi i przekaże Zamawiającemu protokół inwentaryzacji dostaw w toku, według stanu na dzień odstąpienia,
b) Wykonawca w terminie 14 dni sporządzi i przekaże Zamawiającemu wykaz materiałów lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych dostaw nie objętych niniejszą umową,
c) Zamawiający w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu inwentaryzacji dokona jego sprawdzenia, 

d) Wykonawca zabezpieczy przerwane dostawy w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,

e) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

f) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy zobowiązany jest do:

a) dokonania odbioru dostaw przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ust. 3 lit. b), po cenach przedstawionych w kosztorysie/kalkulacji,
c) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
§ 13
KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE
Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych przez zapłatę kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokości 15% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy;

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki. Za zwłokę uznaje się przekroczenie terminu określonego w § 2 umowy. 

2) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn niezależnych 
 od Zamawiającego w wysokości 15% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1,

3) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy w wysokości 15% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1,

4) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów na usuniecie wad i usterek wskazanych w treści niniejszej umowy bądź uzgodniony przez strony

5) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy w wysokości 1 000,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek, 

6) z tytułu braku powiadomienia Zamawiającego o utracie statusu czynnego podatnika podatku od towarów i usług w terminie o którym mowa w § 8 ust. 6 w wysokości 2 000,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek. 

7) za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu harmonogramu o którym mowa w § 4 w terminie wskazanym w § 4ust. 1  niniejszej umowy w wysokości 300 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki

8) za wykonywanie prac oraz fakturowanie niezgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek

9) za montaż urządzenia bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego w wysokości 2 000,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek

3. Kary mają charakter gwarancyjny i mogą być naliczane z każdego tytułu odrębnie.  Naliczenie lub zaplata jednej kary nie konsumuje innych kar, nawet w przypadku naliczenia lub zapłaty za odstąpienie od umowy. Uprawnienia Zamawiającego do naliczenia wszelkich kar umownych w oparciu o postanowienia niniejszej umowy obowiązują bez ograniczeń pomimo odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron. 

4. Łączna suma naliczonych na podstawie niniejszej umowy kar umownych nie przekroczy 30% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1.

5. Wykonawca nie będzie obciążany karami, jeżeli do niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy doszło z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający lub z powodu działania tzw. siły wyższej. 

6. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy wysokość szkody przewyższy należne kary umowne.

7. Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności Wykonawcy. 

8. Kary umowne będą potrącane automatycznie, bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

§ 14
ZMIANA  UMOWY
1. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przewiduje również możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:
1.1. Terminu zakończenia przedmiotu umowy o czas trwania przeszkody 
w następujących przypadkach: 
a) działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć 
w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w sposób należyty. Pod pojęciem siły wyższej, Strony rozumieją okoliczności związane m.in.: z ogłoszeniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego, stanu epidemii, stanu pandemii, stanu nadzwyczajnego, stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej, które uniemożliwiają lub utrudniają należyte wykonywanie zamówienia. Przy czym, Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest uprawdopodobnić tę okoliczność wraz ze szczegółowym wskazaniem ilości i rodzaju trudności / ograniczeń w odniesieniu do konkretnych elementów / branż / etapów dostaw oraz przedstawić informacje dotyczące okresu w jakim w/w prace nie mogły być prowadzone. Zamawiający zastrzega sobie prawo wniesienia uwag do danych przedstawionych przez Wykonawcę.

b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, o ile konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

c) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonania dostaw i prac montażowych z powodu nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.  

d) zmiana będąca następstwem przedłużającej się procedury wybory oferty 

e) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy  skutkujące brakiem możliwości prowadzenia prac montażowych lub wykonania innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawonione 
i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie 

1.2. Zmiany podwykonawcy 
a) dopuszczalna jest zmiana podwykonawcy, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegał Wykonawca ubiegający się o zawarcie Umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje już zasobami wskazanego w ofercie podmiotu – jeżeli wskaże on, że zastępujący podmiot spełnia określone w dokumentach zamówienia warunki udziału w postępowaniu. 

1.3. Strony są uprawnione do żądania zmiany umowy w zakresie wyrobów, parametrów technicznych, technologii wykonania prac, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:

a) niezależnych od wykonawcy przeszkód uniemożliwiających terminową dostawę wskazanych w ofercie produktów w szczególności w przypadku zakończenia ich produkcji lub ich niedostępności na rynku i w momencie realizowania dostaw  - pod warunkiem, że wykonawca dochował należytej staranności i w momencie uzyskania zamówienia wykonał odpowiednie czynności w celu ich zamówienia. W przypadku opisanym powyżej Wykonawca może dostarczyć i zmontować inne urządzenia, które spełniają wymogi opisane w SWZ i załącznikach pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę zgodności tych urządzeń z wymogami Zamawiającego oraz przedstawienia dla tych urządzeń wszystkich dokumentów wymaganych 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i niniejszej umowie. 

b) Wystąpienia warunków na terenie budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji zamówienia, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych.

1.4. Nie stanowią zmiany umowy w rozumienie art. 454 ust. 1 p. z. p:

1. zmiana danych teleadresowych Wykonawcy, Zamawiającego, 

2. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,

3. zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego, która nie wpływa na końcowy termin wykonania umowy.  

1.5 Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: 

a) zmiana zakresu przedmiotu umowy w zakresie zmniejszenia wartości wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu zaniechania części prac. 

b) gdy zaistnieją inne aniżeli te wskazane w pkt. od 1.1 do 1.4 okoliczności prawne, ekonomiczne lub techniczne skutkujące niemożliwością wykonania lub nienależytego wykonania umowy zgodnie z SWZ

2. Dopuszcza się zastąpienie Wykonawcy nowym Wykonawcą (art. 455 ust.1 pkt.2 lit. b ustawy Prawo Zamówień Publicznych), jeżeli nowy Wykonawca jest następcą prawnym Wykonawcy lub przejął zobowiązania Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu umowy lub odpowiada osobiście lub majątkowo za wykonanie umowy. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy 
w przypadku zmiany zakresu dostaw poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie niektórych dostaw okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane 
z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczególnych dostaw nie leży w interesie publicznym. Zmiana nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
4. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień umowy, które nie dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp w sytuacji gdy łączna wartość zmian ceny ofertowej nie przekroczy 10%, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy. 

6.  W przypadku wystąpienia okoliczności dających podstawę do zmiany umowy, każda ze stron występuje w formie pisemnej z wnioskiem w sprawie możliwości dokonania takiej zmiany, zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszej umowie. Wniosek 
o dokonanie wskazanej zmiany winien zawierać: zakres proponowanej zmiany, opis okoliczności uprawniających do zmiany, uzasadnienie zmiany, podstawę dokonania zmiany oraz winien być poparty stosownymi dokumentami potwierdzającymi konieczność dokonania zmiany.

7. Przypadku wnioskowania zmiany terminu realizacji umowy strony ustalają nowe terminy, 
z tym że okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy 
lub postoju.

8. Wniosek, o którym mowa w ust. 6 powinien zostać przekazany Zamawiającemu niezwłocznie wraz z wszelkimi innymi dokumentami, w tym informacjami uzasadniającymi żądanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.

9.  Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 6 Zamawiający uprawniony jest do oceny jego zasadności oraz kontroli dokumentacji uzasadniającej proponowane zmiany umowy.

10.  Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji proponowanej zmiany umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

11. Wszelkie zmiany treści umowy dokonywane są pisemnie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
12. Zamiany umowy nie mogą wykraczać poza zakres świadczenia określonego niniejszą umową. 
§ 15
ZMIANA WYNAGRODZENIA

1.Strony ustalają  uzasadnione zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego – w takim przypadku wartość wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo zmiany wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. 
o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę niniejszej umowy. 
Zmiana ta będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku ze zmianą określoną w pkt 1a, 1b, 1c, 1d. W przypadku zaistnienia tej okoliczności, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. We wniosku Wykonawca zobowiązany jest wskazać kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierającym szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie. Wykonawca zobowiązany jest również do wskazania daty od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Ciężar dowodu w tym zakresie obciąża Wykonawcę.
2. Zamawiający na podstawie art. 439 p. z. p. przewiduje możliwość zmiany wysokości Wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiałów i kosztów zawiązanych 
z realizacją zamówienia innych niż te wskazane w ust. 1. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić według następujących zasad:

1) Strony umowy będą uprawnione do wystąpienia o zmianę wynagrodzenia, o ile poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów według wskaźnika GUS, o którym mowa w pkt 3 wyniesie minimum 5%. 

2) Jako początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się dzień zawarcia umowy.
3) Ustalanie zmiany wynagrodzenia nastąpi z użyciem odesłania do adekwatnego wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów, ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dotyczącym cen robót budowlano-montażowych.
4) Sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia nastąpi na podstawie pisemnego wniosku strony wnioskującej o zmianę oraz dokumentów dołączonych do tego wniosku potwierdzających m.in. rzeczywiste zastosowanie poszczególnych materiałów /poniesienie poszczególnych kosztów 
w ramach niniejszego zamówienia a także na podstawie komunikatów Prezesa GUS. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. 
5) Z żądaniem zmiany wynagrodzenia Wykonawca może nastąpić tylko raz po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 
6) Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia może wynieść do 5% wynagrodzenia Wykonawcy (na dzień zawarcia umowy).
7) Waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przed datą złożenia wniosku lub które zgodnie z umową miały być wykonane w ciągu 6 miesięcy od zawarcia Umowy, chyba, że opóźnienie wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

8) Jeżeli zawarcie Umowy nastąpiło po 180 dniach od upływu terminu składania ofert, terminem zmiany wysokości wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert.

9) Strona zainteresowana waloryzacją składa drugiej Stronie wniosek o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazującym wysokość wskaźnika oraz przedmiot i wartość robót podlegających waloryzacji (niewykonanych do dnia złożenia wniosku).
10) Wniosek o zmianę powinien przedstawić w szczególności:

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

b) dowody na to, że wliczona do wniosku wartość materiałów i innych kosztów nie obejmuje kosztów materiałów i usług zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objętym wnioskiem, w szczególności kopie umów i faktur          z dowodem ich opłacenia;

c) dowody na to, że zmiana cen materiałów lub kosztów miała wpływ na koszt realizacji zamówienia;

11) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z pkt.1-7 zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, 
z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi,
2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy
12) Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielnie zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 455 ust. 1 pkt 2) do 4) oraz ust. 2. 





§ 16
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania umowy do posiadania ważnej polisy ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej działalności z tytułu odpowiedzialności cywilnej.  

2. Wykonawca na żądanie przedłoży Zamawiającemu ważną polisę ubezpieczeniową w wymaganym zakresie wraz z potwierdzeniem jej opłacenia. W przypadku opłaty rozłożonej na raty Wykonawca w toku obowiązywania umowy zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu potwierdzenia płatności kolejnych rat. W przypadku utraty ważności polisy w trakcie realizacji umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu nową polisę wraz z dowodem jej opłacenia.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za szkody powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w trakcie trwania umowy, w okresie gwarancji i rękojmi, oraz w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i sprzętu na terenie budowy i w strefie jej oddziaływania a w szczególności:

1) za śmierć lub kalectwo spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy w stosunku do osób upoważnionych do przebywania na terenie budowy i osób trzecich, które nie są upoważnione do przebywania na terenie budowy,

2) za uszkodzenie wszelkiej własności Zamawiającego i osób trzecich, a w szczególności: uszkodzenia budynków, ich wyposażenia i urządzeń stanowiących własność użytkownika lub Zamawiającego spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy oraz powstałymi wadami i usterkami w wykonanych robotach.

4. Polisa ubezpieczeniowa, o której mowa w ust.1 winna obejmować ubezpieczenie od szkód wywołanych zarówno działaniami ludzkimi jak i działaniem sił natury.

§ 17
PRZEDSTAWICIELE STRON NA BUDOWIE
1. Wykonawca wyznacza jako koordynatora prac Pana/Panią ……………………………..., telefon służbowy  nr .......................................... adres - email …………………………… .

2. Zamawiający wyznacza jako koordynatora Pana/Panią: …………………………..……… tel. służbowy  nr …….……………….…... adres e-mail ………………………………………..

3. Strony ustalają, że w przypadku konieczności zmiany upoważnionych przedstawicieli, nie jest wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie.

§ 18
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim 
w związku z prowadzonymi pracami.

2. Wykonawca odpowiada za wszystkie sprawy związane z bezpieczeństwem, higieną pracy i ochroną przeciwpożarową, w związku z prowadzonymi robotami 
i zabezpieczeniem miejsca robót.

3. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

4. Wykonawcy, o których mowa w art. 58 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

5. Wszelkie spory związane z wykonaniem umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

6. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Umowy jest z mocy prawa nieważne lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność, skuteczność lub możliwość wyegzekwowania pozostałych postanowień, chyba że 
z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, że bez postanowień nieważnych lub bezskutecznych, Umowa nie zostałaby zawarta. Wówczas Strony zobowiązują się zawrzeć aneks do Umowy, w którym sformułują postanowienia zastępcze, których cel gospodarczy i ekonomiczny będzie równoważny lub maksymalnie zbliżony do celu postanowień nieważnych lub bezskutecznych. Jeżeli z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, że bez postanowień nieważnych lub bezskutecznych Umowa nie zostałaby zawarta, Strony zobowiązują się niezwłocznie przystąpić do negocjacji zmierzających do zawarcia nowej umowy, której cel gospodarczy i ekonomiczny będzie równoważny lub maksymalnie zbliżony do celu Umowy. Do czasu zakończenia negocjacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, Strony zobowiązane będą do realizacji obowiązków przewidzianych w Umowie w takim zakresie, w jakim nie będzie to sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz słusznymi interesami Stron.
7. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Prawa Zamówień Publicznych, Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi.

8. Umowa została sporządzona w 2 (dwóch) egzemplarzach, po 1 (jednym) dla każdej ze stron.
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