Załącznik nr 3 do umowy nr ………………… z dnia ……………….

Instrukcja sporządzania i zalecenia dotyczące zawartości

operatu kolaudacyjnego

# INSTRUKCJA SPORZĄDZENIA OPERATU:

- Dokumentacja powinna być opisana w sposób czytelny oraz posiadać spis treści. Wszystkie strony powinny być ponumerowane według kolejności.

- Tomy: I, II, III, IV, V należy złożyć do segregatorów w jednym kolorze. Wszystkie tomy mogą być złożone w jednym segregatorze – jeżeli będą się mieścić.

- Segregatory muszą być opisane pismem drukowanym. Opis na grzbiecie powinien zawierać numer i nazwę umowy oraz nr tomu wraz z jego tytułem.

- Grubość wpiętego do segregatora zestawu dokumentów nie może ograniczać prawidłowego działania mechanizmu spinającego.

- Jeżeli jeden tom będzie się mieścił w kilku segregatorach, należy do numeru tomu dopisać numer jego części – np. „TOM IV - cz.1/3”.

- Wszystkie dokumenty znajdujące się w tomach, za wyjątkiem Dokumentacji powykonawczej (TOM V), powinny być wpięte do segregatorów luzem, bez stosowania „koszulek foliowych” i zszywek. Każda strona dokumentacji powykonawczej powinna posiadać stempel „Dokumentacja powykonawcza” oraz być podpisana przez kierownika budowy.

- Wszystkie części każdego tomu powinny być oddzielone przekładką z grubego papieru z widocznym numerem i tytułem danego tomu.

- Wszystkie dokumenty muszą być opieczętowane i podpisane (kolorem niebieskim) przez Kierownika Budowa oraz odpowiednich Inspektorów Nadzoru z odpowiednią adnotacją.

- Każdy dokument odnoszący się do wbudowanego materiału należy opatrzyć opisem „Potwierdzam wbudowanie materiału. Realizacja umowy nr … z dnia ….” (data i podpis kierownika budowy)

- Wszystkie rysunki należy złożyć do formatu A4 pozostawiając margines do wpięcia.

Określona niniejszą instrukcją zawartość operatu kolaudacyjnego może ulec zmianie. Przedmiotowe zmiany zawartości operatu kolaudacyjnego mogą być wprowadzone po uzgodnieniu 
z zamawiającym.

# ZALECENIA DOTYCZĄCE ZAWARTOŚCI OPERATU:

## TOM I - Dane kontraktowe:

- Strona tytułowa operatu zawierająca numer nazwę umowy oraz numer i nazwę tomu.

- Spis zawartości zawierający ilość tomów oraz ich skład.

- Dane kontraktowe:

  - Zamawiający,

  - Nadzór Inwestorski,

  - Projektant,

  - Wykonawca – (Kierownik Budowy, Kierownicy Robót),

  - Podwykonawcy,

- Umowy:

  - kopia umowy z Wykonawcą wraz z zawartymi aneksami,

  - kopia harmonogramu robót,

  - kopie umów z Podwykonawcami wraz z zawartymi aneksami.

- Kopie decyzji i uzgodnień dotyczących realizowanego zadania.

## TOM II – Dokumenty odbiorowe:

- Strona tytułowa operatu zawierająca numer i nazwę umowy oraz numer i nazwę tomu.

- Spis zawartości Tomu II.

- Kopia pozwolenia na budowę.

- Kopia zawiadomienia o rozpoczęciu robót.

- Oświadczenia:

  - Oświadczenie Inspektorów nadzoru inwestorskiego potwierdzające prawidłowe wykonanie operatu;

  - Oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami (zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego) – w przypadku zmian dokonanych w trakcie wykonywania robót, nieodbiegających istotnie od projektu budowlanego, przedmiotowe oświadczenie powinno być potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Projektanta i zawierać spis przedmiotowych zmian;

  - Oświadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,  a także, w razie korzystania, drogi, ulicy, nieruchomości, budynku lub lokalu (zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego);

  - Oświadczenie o  właściwym  zagospodarowaniu  terenów  przyległych  (zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego);

  - Oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wbudowanych materiałów ze Specyfikacjami Technicznymi oraz o posiadaniu przez materiały odpowiednich aprobat, atestów i deklaracji zgodności.

- Protokoły, zgłoszenia i oświadczenia:

  - Protokół przekazania terenu budowy;

  - Protokół przekazania dokumentacji;

  - Protokoły pomiarów branży elektrycznej,

  - Protokoły odbioru robót branżowych (kanalizacja, elektryka, itp.);

  - Protokoły, szczelności,

  - Protokół pomiaru natężenia oświetlenia,

  - Wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu (przekazany po złożeniu do PINB);

  - Pozwolenie na użytkowanie obiektu (przekazana po uzyskaniu pozwolenia);

  - inne protokoły powstałe podczas realizacji zadania.

- Dokumentacja materiałowa:

- Tabelaryczne zestawienie wszystkich wbudowanych materiałów zawierające co najmniej:

| Lp. | Nazwa materiału | Odpowiednio: certyfikat, aprobata, atesty, deklaracja zgodności | Nr strony/stron na której znajduje się dokumentacja opisana w kolumnie nr 3 | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |

- odpowiednie certyfikaty, aprobaty, atesty i deklaracje zgodności;

- zestawienie musi zawierać stwierdzenie „Zestawienie zawiera wszystkie materiały wbudowane przy realizacji zadania pn.: „Remont stołówki i zaplecza gastronomicznego w Szkole Podstawowej w Strzegowie”   i być podpisane przez kierownika budowy,

- Dokumentacja urządzeń oraz osprzętu:

- Tabelaryczne zestawienie wszystkich wbudowanych urządzeń oraz osprzętu zawierające co najmniej:

| Lp. | Nazwa urządzenia/osprzętu | Odpowiednio: 1/ certyfikat, aprobata, atesty, deklaracja zgodności, 2/ dokumentacja techniczno-ruchowa, 3/ warunki gwarancji, 4/ instrukcje obsługi i eksploatacji, 5/ informacja o czasookresie przeglądów serwisowych | Nr strony/stron na której znajduje się dokumentacja opisana w kolumnie nr 3 | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |

- certyfikaty, aprobaty, atesty i deklaracje zgodności

- instrukcje obsługi i eksploatacji – (jeżeli dotyczy)

- informacja o czasookresie przeglądów serwisowych – (jeżeli dotyczy)

- zestawienie musi zawierać stwierdzenie „Zestawienie zawiera wszystkie urządzenia i osprzęt wbudowane przy realizacji zadania pn.: „Remont stołówki i zaplecza gastronomicznego w Szkole Podstawowej w Strzegowie”   
i być podpisane przez kierownika budowy,

- Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku,

- Karta gwarancyjna dla całego przedmiotu zamówienia (może być przekazana w dniu    odbioru końcowego).

## TOM III – Dokumenty budowy:

- Strona tytułowa operatu zawierająca numer i nazwę umowy oraz numer i nazwę tomu.

- Spis zawartości Tomu III.

- Protokoły z Rad Budowy oraz Notatki techniczne sporządzane w trakcie realizacji zadania.

- Wykaz wprowadzonych w trakcie realizacji zmian projektowych wraz z ich uzasadnieniem (w odniesieniu do protokołów konieczności).

- Protokoły konieczności wraz z wszystkimi załącznikami – jeżeli wystąpią.

## TOM IV – Rozliczenie finansowe umowy:

- Strona tytułowa operatu zawierająca numer nazwę umowy oraz numer i nazwę tomu.

- Spis zawartości Tomu IV.

- Kosztorys zamienny – jeżeli wystąpi

- Kopie faktur Wykonawcy wraz z:

  - protokołami odbioru,

## TOM V – Dokumentacja powykonawcza:

- Dzienniki budowy.

- Zatwierdzona kopia mapy zasadniczej powstała w wyniku geodezyjnego pomiaru powykonawczego.

- Program funkcjonalno-użytkowy.

- Projekt budowlany ( projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno – budowlany, na podstawie którego uzyskano pozwolenie na budowę z widocznie naniesionymi wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie realizacji robót.

- projekt techniczny (konstrukcja, instalacje sanitarne) i projekt techniczny (instalacja elektryczna wewnętrzna) z widocznie naniesionymi wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie realizacji robót.