 Załącznik nr 1
Zamawiający:

Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku, ul. Kolonia 1, 19-300 Ełk
Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………….
                                       (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez: …………………………………………………………………………..................................
…………………………………………..……………………………………………..……………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r.

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 1320 ze zm.)
dotyczące

PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA,
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  
Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1678N na odcinku Dybówko - Marchewki

 prowadzonego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku, ul. Kolonia 1, 19-300 Ełk oświadczam, co następuje:
                                                                                OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam,   że   nie    podlegam    wykluczeniu    z    postępowania    na    podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 1320 ze zm.),
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainne oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022r., poz. 835);
3. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w pkt X 1. 4)a, X 1.4)b Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………………………… ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam,   że   w   związku   z   ww.   okolicznością,   na   podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………
…………………………………………………………………………………………..………………………………………………….
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w pkt X 1. 4)a, X 1.4)b Specyfikacji Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

..……………………………………………………………………………………………………………….……………………….………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..
..……………………………………………………………………………………………………………….……………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………………………………….
                 ………………………………………………..........................
              (miejscowość, data)
                                                (należy opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub 
                                                                                                 podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej lub 
                                                                                                                osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF. 
*niepotrzebne skreślić
W   przypadku    Wykonawców    wspólnie    ubiegających    się    o    zamówienia    niniejsze
„Oświadczenie” powinno być złożone przez każdego z Wykonawców w zakresie, w którym każdy z tych Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 2
Zamawiający:

Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku, ul. Kolonia 1, 19-300 Ełk
Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez: …………………………………………………………………………..................................
…………………………………………..……………………………………………..……………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r.

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 1320 ze zm.)
dotyczące

PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA,
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  
Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1678N na odcinku Dybówko - Marchewki

prowadzonego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku, ul. Kolonia 1, 19-300 Ełk oświadczam, co następuje:
                                                                                          OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam,   że   nie    podlegam    wykluczeniu    z    postępowania    na    podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 1320 ze zm.)
2. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na te zasoby.
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………………………… ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………......................…
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.................................                                   ..........................................................................
              (miejscowość, data)
                                                           (należy opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub 
                                                                                                                                                   podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej lub         
            osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF. 
*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3
ZOBOWIĄZANIE

DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONANIU ZAMÓWIENIA
dla zamówienia publicznego pn. Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1678N na odcinku Dybówko - Marchewki

Zamawiający:

Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku, ul. Kolonia 1, 19-300 Ełk
Ja (my)* niżej podpisani …………………………………………………………….…………………………………………

(imiona i nazwiska osób składających zobowiązanie)
będąc upoważnionym (mi)* do reprezentowania …………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)
oświadczam (my)*, że oddaję (emy)* do dyspozycji Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………
………………………………………………………............................................................................................
…………………………………………………………………………………………………............................................... (nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)
1) niezbędne zasoby w zakresie: …………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
· należy wskazać zakres zasobów, które zostają oddane (udostępnione) Wykonawcy np. sytuacja ekonomiczna i finansowa, zdolność techniczna i zawodowa
· należy podać informacje   umożliwiające   ocenę   spełnienia   warunków,   określonych w pkt X 1. 4)a i/lub  X 1.4)b SWZ, przez udostępniane zasoby
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia, będzie następujący:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
...................................................
.................................................................................
(miejscowość, data)
(podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych do reprezentowania                   podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF. 
*niepotrzebne skreślić
             Uwaga:
Zamiast niniejszego formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności: dokumenty, które określają:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Załącznik nr 4
OŚWIADCZENIE

WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA            W ZAKRESIE ART. 117 UST. 4 USTAWY PZP
dla zamówienia publicznego pn.  Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1678N na odcinku Dybówko - Marchewki

Zamawiający:

Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku, ul. Kolonia 1, 19-300 Ełk
Ja (my)* niżej podpisani …………………………………………………………….…………………………………………

(imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)
będąc upoważnionym (mi)* do reprezentowania:

1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(wpisać nazwy (firmy) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)
OŚWIADCZAM/MY,
iż
następujące
roboty
budowlane/usługi
wykonają
poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawca (nazwa):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. wykona: ……………………………………………………………………………………………………………………………..**
2) Wykonawca (nazwa):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. wykona: ………………………………………………………………………………………………………………………………**
……………………………………….
……………………………………………….......................... (miejscowość, data)
                 (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych
      reprezentowania Wykonawców wspólnie                   
            ubiegających się o udzielenie zamówienia)
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF. 
*niepotrzebne skreślić
** należy dostosować do ilości Wykonawców

Załącznik nr 5
OŚWIADCZENIE

O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU, O KTÓRYM MOWA  W ART. 125 UST. 1 USTAWY PZP
dla zamówienia publicznego pn.  Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1678N na odcinku Dybówko - Marchewki

Zamawiający:

Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku, ul. Kolonia 1, 19-300 Ełk
Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez: …………………………………………………………………………..................................
…………………………………………..……………………………………………..……………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  
Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1678N na odcinku Dybówko - Marchewki
prowadzonego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku, ul. Kolonia 1, 19-300 Ełk oświadczam, co następuje:
Oświadczam/my*, że   informacje   zawarte   w złożonym oświadczeniu, o   którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień   publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1320 ze zm.) w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego są aktualne.

……………………………………….
……………………………………………….......................... (miejscowość, data)
             
(podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych
                         do reprezentowania Wykonawcy)
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF. 
*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 6
WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

dla zamówienia publicznego pn.  Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1678N na odcinku Dybówko - Marchewki

Zamawiający:

Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku, ul. Kolonia 1, 19-300 Ełk
Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez: …………………………………………………………………………..................................
…………………………………………..……………………………………………..……………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
oświadczamy, że w okresie ostatnich 5 lat wykonaliśmy następujące roboty budowlane zgodnie z warunkiem pkt. X 1. 4)a SWZ

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Wartość zamówienia brutto
	Data wykonania

	
	
	
	Początek
	Zakończ.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Uwaga: Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dowody określające, czy roboty budowlane zostały wykonane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty,
…………………………………
………………………………………………............................
(miejscowość, data)
                      (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  do 
                                                                                                                                                                             reprezentowania Wykonawcy)
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF. 
*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 7
WYKAZ OSÓB

dla zamówienia publicznego pn.  Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1678N na odcinku Dybówko - Marchewki

Zamawiający:

Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku, ul. Kolonia 1, 19-300 Ełk
Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez: …………………………………………………………………………..................................
…………………………………………..……………………………………………..……………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby:

	Lp.
	Imię i nazwisko
	Rola
w realizacji zamówienia
	Kwalifikacje zawodowe,
doświadczenie, pełna nazwa
i nr uprawnień budowlanych
	Informacja o podstawie
Dysponowania 
 A lub B

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Uwaga: W/w wykaz winien potwierdzać uczestnictwo w realizacji zamówienia osoby odpowiedzialnej 
za   kierowanie   robotami   budowlanymi   oraz   projektowanie   zgodnie z warunkiem pkt. X 1.4)b  SWZ.
A - osoba którą Wykonawca dysponuje (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło itp.),
B - osoba udostępniona Wykonawcy przez inne podmioty.
…………………………………
………………………………………………............................
(miejscowość, data)
                        (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych      
                      do reprezentowania Wykonawcy)
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF. 
*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 8
PROJEKT UMOWY 
UMOWA Nr ...............

zawarta w dniu .............2026r. w Ełku, pomiędzy:

Powiatem Ełckim, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk, NIP 848 18 27 319, REGON 790671053, reprezentowanym przez:

1. Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Ełku - Pana Jana Wielgata, ul. Kolonia 1, 19-300 Ełk  

zwanym dalej w umowie „Zamawiającym”, a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………...............................................................................................…………………………
reprezentowaną przez:

1. …………………………………………………..

2. ………………………………………………….. zwaną dalej w umowie „Wykonawcą”

w wyniku wyboru oferty w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 1320 ze zm.)

§ 1
                                                   PRZEDMIOT UMOWY

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego    zadania    pn. Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1678N na odcinku Dybówko - Marchewki, obejmującego wykonanie robót budowlanych, zwanego dalej przedmiotem umowy.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określają: Specyfikacja Warunków Zamówienia, Przedmiar robót, Mapa poglądowa oraz Oferta Wykonawcy, stanowiące integralną część umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich prac niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1, niezależnie czy wynikają one z dokumentów wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu.
4. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany przy zachowaniu należytej staranności zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z całością dokumentacji, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
§ 2
TERMIN REALIZACJI

Przedmiot umowy winien zostać zrealizowany w terminie 40 dni od daty podpisania umowy, 
§ 3
                                                   OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca oświadcza, że przez cały okres obowiązywania ważności umowy będzie posiadał umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności będącej przedmiotem niniejszej umowy o wysokości sumy ubezpieczenia nie mniejszej niż 100.000,0 zł, (słownie: sto tysięcy 00/100 złotych). Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ważnej polisy, o której mowa w zdaniu poprzednim oraz do nie zmniejszania wysokości sumy gwarancyjnej i zakresu ubezpieczenia.
2. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego.
3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia budowlane, wpisanych na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzone aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tą Izbę.
4. Wykonawca    skieruje    do     wykonania    zamówienia    osoby     wskazane     imiennie                                               w przedłożonym przez Wykonawcę do oferty wykazie osób, skierowanych do realizacji zamówienia   publicznego.   Wykonawca   jest   zobowiązany   pisemnie   uzasadnić   zmianę i przedstawić propozycję osoby do akceptacji Zamawiającego. Zaproponowany kandydat winien spełniać wymagania zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający jest uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania tej propozycji, jeżeli zaproponowany kandydat nie spełnia w/w wymagań. Zaakceptowana zmiana którejkolwiek osób winna być potwierdzona pisemnie ale nie wymaga aneksu do umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych   (Dz.   U.   z   2020r.,   poz.   215),   specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego przeprowadzania pomiarów i badania materiałów oraz   robót   zgodnie    z   zasadami    kontroli    jakości    materiałów   i    robót   określonymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. 
6. Wykonawca, w ramach   niniejszej   umowy   i   wynagrodzenia,   zobowiązany   jest w szczególności do:
1) protokólarnego przejęcia od Zamawiającego terenu robót,
2) prowadzenia i oznakowania robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy wykonanym przez Wykonawcę,

3) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,
4) zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
5) zapewnienie obsługi geodezyjnej,
6) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
7) wykonania czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,
8) kontroli jakości materiałów i robót,
9) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania,
10) informowania Zamawiającego (inspektora nadzoru) o terminie wykonania (odbioru) robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających,
11) informowania Zamawiającego (inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,
12) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych, materiałów odpadów i śmieci,
13) wykonania     na    własny    koszt     prac    utrzymaniowych     na    czynnych    drogach i chodnikach przechodzących przez teren placu budowy,
14) zorganizowania bezpiecznego lokalnego ruchu pieszych przez teren budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdność i bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego przebiegającego po terenie placu budowy, zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu,
15) ponoszenia   pełnej   odpowiedzialności   za   wszelkie   szkody   powstałe w   związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w szczególności koszty z tytułu strat materialnych będących   skutkiem   zaistnienia   zdarzeń   powstałych   w   związku z działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy,
16) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników   i   osób   trzecich   oraz   mienia,   powstałe w związku z prowadzonymi robotami w tym także ruchem pojazdów mechanicznych,
17) zagospodarowania odpadów powstałych podczas prowadzenia robót. Utylizację  należy przeprowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.).
18) wykonania przyłączeń wodociągowych i energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztów ich zużycia,
19) poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej,
20) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,
21) zabezpieczenie przed zniszczeniem punktów osnowy geodezyjnej znajdującej się na terenie budowy, a w przypadku zniszczenia odtworzy je na własny koszt,
22) Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, pracowników oraz materiały wymagane do zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości robót wykonywanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, 
23) Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejsza umowa i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić te badania; jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonane roboty, są niezgodne z Umowa, to koszty tych badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, w przypadku zgodności koszty pokrywa Zamawiający.
24) Skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru końcowego robót.
25) Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru robót.
§ 4
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy w ciągu 5  dni roboczych po podpisaniu umowy i po przekazaniu Zamawiającemu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas przebudowy,
2) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego,
3) przystąpienie do odbioru końcowego robót w ciągu do 30 dni od złożenia pisemnego  zawiadomienia Wykonawcy o gotowości do odbioru,
4) przeprowadzenie odbioru końcowego robót.
5) Po zakończeniu robót wykonywanie corocznych przeglądów gwarancyjnych w okresie na jaki została udzielona gwarancja wraz z uczestnictwem przedstawiciela Wykonawcy, po otrzymaniu wcześniejszego zawiadomienia z wyznaczonym terminem przeglądu.
§ 5 
WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:
     netto …………. PLN (słownie ………) + podatek VAT … % na kwotę ……. PLN co daje brutto ……….

     PLN (słownie
), zgodnie z „Ofertą” Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do umowy,

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem obejmującym wszystkie świadczenia konieczne do wykonania przedmiotu umowy, zgodnego ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, umową, przepisami techniczno – budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną.
3. Przyjęte wynagrodzenie ryczałtowe nie podlega zmianie bez względu na jakiekolwiek okoliczności, z wyłączeniem przypadków przewidzianych Umową lub ustawą. Wykonawca potwierdza niniejszym, że powyższe wynagrodzenie pokryje wszelkie koszty i wydatki związane z wykonywaniem przedmiotu umowy, a Wykonawca nie jest uprawniony do żądania od Zamawiającego podwyższenia wynagrodzenia nawet, gdyby okazało się podczas realizacji, że są konieczne do wykonania przedmiotu umowy roboty, które nie wynikają wyraźnie z opisu robót oraz postanowień umowy. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy, także z tytułu niewłaściwej oceny nakładów pracy niezbędnych dla należytego wykonania przedmiotu umowy, błędnego oszacowania jakichkolwiek kosztów związanych z realizacją prac objętych przedmiotem umowy, czy oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na te koszty. Żadne nieoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania, doprecyzowania zakresu prac i rozwiązań projektowych, nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w Umowie.
4. Zamawiający przewiduje możliwość rozliczenia za wykonane roboty w oparciu o fakturę częściową (po wykonaniu powierzchniowego utrwalenia) i końcową (po wykonaniu oznakowania poziomego), wystawione na podstawie protokołów odbioru częściowego i końcowego odbioru robót wraz z rozliczeniem rzeczowo - finansowym, potwierdzonym przez inspektora nadzoru. 
5. Faktura będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.
6. Faktura będzie opłacona przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
7. Zamawiający oświadcza, że płatności należności wynikających z niniejszej umowy dokonywać będzie w systemie podzielonej płatności tzw. split payment.
8. Od dnia wejścia w życie prawnego obowiązku stosowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), faktura będzie uznana za prawidłowo doręczoną Zamawiającemu wyłącznie po jej wystawieniu i przesłaniu Zamawiającemu przy użyciu KSeF. Wykonawca na fakturze umieści następujące dane:
Nabywca: Powiat Ełcki

ul. Piłsudskiego 4

19-300 Ełk

NIP : 848 18 27 319

Odbiorca/Adresat: Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku

PODMIOT 3

Rola: Jednostka Samorządu Terytorialnego - odbiorca

ul. Kolonia 1

19-300 Ełk

NIP 848 15 70 808

9. Nieprawidłowość w zakresie wystawienia faktury powoduje brak płatności do czasu prawidłowego wystawienia.

10. Strony zastrzegają możliwość wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów o podatku od towarów i usług, stosownie do zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług.
11. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji umowy na osoby trzecie.
12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
13. Warunkiem zapłaty należnego wynagrodzenia Wykonawcy jest otrzymanie od Podwykonawców oświadczenia o uregulowaniu przez Wykonawcę należności wobec Podwykonawców.
14. Do faktury końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dołączy dodatkowo oświadczenie Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu robót budowlanych, dostaw i usług, wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.
15. W przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia należnego Wykonawcy
§ 6
                                               NADZÓR
1. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie: …………………………….
2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: …………………………………………………….

§ 7
ODBIÓR ROBOTY BUDOWLANEJ

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

1) odbiór częściowy,

2) odbiór końcowy.

2. Odbiór częściowy:
1) odbiór częściowy robót budowlanych polega na ocenie ilości i jakości wykonanych elementów robót, budowlanych i ustaleniu wynagrodzenia należytego Wykonawcy za ich wykonanie, w danym okresie rozliczeniowym,

2) Zamawiający na podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia, przystąpi do odbioru tych robót,

3) Wykonawca wraz z dokonaniem pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru częściowego jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu Operat kolaudacyjny wraz z rozliczeniem rzeczowo - finansowym wykonanych elementów robót budowlanych, sprawdzonym i zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego,

4) z czynności odbiorowych spisany zostanie protokół odbioru częściowego.
3. Po zakończeniu robót Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu zakończenie robót oraz gotowość do odbioru.
4. Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia zakończenia robót określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy i powiadomi uczestników odbioru.
5. Na co najmniej dwa dni przed wyznaczonym przez zamawiającego terminem odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże zamawiającemu sprawdzone i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego dokumenty tj.:
1) atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności, itp. na wbudowane materiały,
2) wyniki
pomiarów,
sprawdzeń
i badań
 kontrolnych,
3) rozliczenie końcowe budowy (zestawienie wartości wykonanych robót) z podaniem wykonanych     elementów ich ilości i wartości,
4) inne dokumenty wymagane prawem.
6. Nie dostarczenie w/w dokumentów w wyznaczonym terminie uniemożliwi dokonanie odbioru końcowego robót.
7. Komisja zostanie powołana przez Zamawiającego i musi być w niej obecny przedstawiciel Wykonawcy.
8. Protokoły odbioru częściowego i końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez  Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru, który następnie zostanie podpisany przez przedstawicieli stron.
9. Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia przedmiotu umowy.
10. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy termin na usunięcie wad,
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, a umożliwiają używanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie,
3) jeżeli       wady       uniemożliwiają       używanie       przedmiotu       umowy       zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może od umowy odstąpić bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu na wykonanie przedmiotu umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy od początku wolnego od wad,
11. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.
12. W razie nie usunięcia wad w terminie, o którym mowa w ust. 9 pkt 1 Zamawiający uprawniony będzie do powierzenia na koszt Wykonawcy osobom trzecim realizacji usunięcia ujawnionych wad.
§ 8
GWARANCJA I RĘKOJMIA

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ............. miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy, liczony od dnia dokonania odbioru końcowego bez zastrzeżeń Zamawiającego.
2. Strony ustalają okres rękojmi na równy okresowi gwarancji.
3. Dokonanie protokólarnego bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy jest jednoznaczne z udzieleniem Zamawiającemu pisemnej gwarancji na całość robót objętych przedmiotem umowy.
4. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 14 dni od dnia ich ujawnienia.
5. Wykonawca    obowiązany    jest    do    usunięcia    usterek    w    terminie    uzgodnionym z Zamawiającym.
6. Usuwanie usterek w przedmiocie umowy, w szczególności wszelkich uszczerbków, strat czy szkód jakie wystąpiły w efekcie realizowanej umowy skutkiem nienależytego jej wykonania czy w związku z jakością materiałów zastosowanych do robót, w okresie gwarancji i rękojmi, wykonawca zobowiązuje się dokonać z zachowaniem należytej staranności, na własny koszt.
7. Zamawiający uprawniony jest do wykonania przeglądu technicznego przedmiotu umowy przed upływem terminu gwarancji ustalonego w umowie.
8. Zamawiający minimum raz w roku będzie dokonywała przeglądu gwarancyjnego o czym będzie powiadamiał Wykonawcę w celu uczestnictwa przedstawiciela w przeglądzie.  Z dokonanej czynności będzie spisany protokół przeglądu gwarancyjnego, a przed upływem gwarancji (nie później niż w dniu jej upływu) protokół pogwarancyjny.
§ 9
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY Z TYTUŁU 

NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu niniejszej umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postepowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę przy wykonaniu przedmiotu umowy.
§ 10
KARY UMOWNE
1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.
2. Wykonawca   zapłaci   Zamawiającemu   kary   umowne   w   następujących   przypadkach i wysokości:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji czy rękojmi w wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki. Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia po terminie ustalonym na usunięcie wad,
3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy,
4) za wykonywanie robót objętych niniejszą umową przez podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż Podwykonawca skierowany do wykonania robót zgodnie z procedurą określoną w § 15 niniejszej umowy w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy,
5) za brak lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości 0,1 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty,
6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,1 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień nie przedłożenia projektu umowy lub projektu jej zmiany,
7) za    nieprzedłożenie   poświadczonej   za    zgodność   z    oryginałem   kopii    umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,1 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień nie przedłożenia umowy lub jej zmiany,
8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo zgodnie z art. 464 ust. 10 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024r., poz. 1320 ze zm.) w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,1 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień braku zmiany umowy. Termin braku zmiany umowy liczony będzie od następnego dnia po terminie ustalonym przez Zamawiającego na zmianę umowy w zakresie terminu płatności.
9) za niedotrzymanie wskazanego przez Zamawiającego terminu przedłożenia przez Wykonawcę wykazu, o którym mowa w § 14 ust. 2 pkt 1, w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
10) za niedotrzymanie wskazanego przez zamawiającego terminu przedłożenia przez wykonawcę kopii wszystkich umów, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt. 2, w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
11) za niedopełnienie wymogu, o którym mowa w § 14 ust. 1 zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących roboty budowlane pod nadzorem kierownika budowy – za każdy pełny dzień w wysokości 100 zł; powyższa kara będzie naliczana oddzielnie za każdą osobę świadczącą roboty budowlane, a nie zatrudnioną przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na postawie umowy o pracę.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach i wysokości:
1) za opóźnienie w przeprowadzeniu odbioru końcowego z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 0,1 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po terminie w którym odbiór miał być rozpoczęty,
2) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy,
4. Maksymalna wysokość kar umownych nie przekroczy 20% wartości zamówienia.
5. Kara umowna zostanie zapłacona przez Wykonawcę, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty. W przypadku niedotrzymania powyższego terminu przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kwoty kary umownej z należności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego. Zapłata kary przez Wykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.
§ 11
ZMIANY WYNAGRODZENIA WYNIKŁE NA PODSTAWIE ART. 436 PKT.4 PPKT. B USTAWY PZP.
1. W przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki   godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020r. poz. 2207),
3) zasad podleganiu ubezpieczeniom społecznym  lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych , o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2024r. poz. 427),
- Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia do umowy zmian wysokości wynagrodzenia, jeżeli zmiany wymienione w pkt 1-4 będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę.
2.  Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki określonej w ust. 1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy realizowanego po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku VAT, oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku VAT, przy czym wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
3. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki określonej odpowiednio w ust. 1 pkt 2, 3 lub 4, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy w związku z wejściem w życie przepisów zmieniających odpowiednio: wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej albo dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na te ubezpieczenia albo w związku ze zmianą zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.
4. W przypadku zmiany określonej odpowiednio w ust. 1 pkt 2 lub 4 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztów Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników skierowanych do realizacji umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, lub też w związku z wpłatami do pracowniczych planów kapitałowych dokonywanymi przez Wykonawcę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty tego wzrostu. Kwota odpowiadająca zmianie kosztów Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu pierwszym, w zakresie w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.
5. W przypadku zmiany określonej w ust. 1 pkt 3 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztów Wykonawcy ponoszonych w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom skierowanym do realizacji umowy. Kwota odpowiadająca zmianie kosztów Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu pierwszym, w zakresie w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.
6. W celu zawarcia aneksu do umowy z przyczyn określonych w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła albo ma nastąpić zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do udowodnienia , że osoby których będzie dotyczyć zmiana wynagrodzenia są bezpośrednio zaangażowane w realizacje projektu.
7. W przypadku zmian określonych w ust. 1 pkt 2, 3 i 4, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności:
1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników skierowanych do realizacji umowy, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi — w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, lub
2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników skierowanych do realizacji umowy, wraz z kwotami składek uiszczanych odpowiednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub do pracowniczych planów kapitałowych w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi w przypadku zmiany, 
o której mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 3 lub 4.
8. W terminie 15 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 6, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie albo informację o nie zatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
9. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o nie zatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6. W takim przypadku postanowienia ust. 6-8 oraz ust. 10 stosuje się odpowiednio.
10. Zawarcie aneksu, o którym mowa w ust. 6,  nastąpi nie później niż w terminie 15 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.    
§ 12
ZMIANY WYNAGRODZENIA WYNIKŁE NA PODSTAWIE ART. 439 USTAWY PZP.
1. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy zmiana cen materiałów lub kosztów związanych z wykonywaniem usług objętych umową osiągnie poziom 10% lub wyższy w stosunku do stawek przyjętych przez wykonawcę w wycenie i utrzyma się przez okres 6-ciu miesięcy, Zamawiający i Wykonawca są uprawnieni do wprowadzenia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach określonych w ust. 2 – 9.
2. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost, odpowiednio cen materiałów lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.
3. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia może nastąpić po okresie 6-ciu miesięcy od daty zawarcia umowy. 
4. Waloryzacja wynagrodzenia następuje na pisemny wniosek złożony drugiej Stronie. 
W przypadku, gdy z takim wnioskiem występuje Wykonawca jest on zobowiązany wykazać, że zmiana określona w ust. 1, ma wpływ na koszt wykonywania usług, robót objętych umową. W tym celu Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do wniosku stosowne wyliczenia 
i dokumenty.
5. Przy ustalaniu zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy Strony będą stosować średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym, ogłoszony w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, 
o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504 z późn. zm.).
6. Zmiana cen materiałów lub kosztów zostanie uwzględniona przy ustalaniu zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w ten sposób, że kwota określająca zmianę wynagrodzenia (zwiększenie albo zmniejszenie - odpowiednio do wskaźnika ogłoszonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego) zostanie obliczona jako iloczyn kwoty wynagrodzenia pozostałego do zapłaty i stawki odpowiadającej wartości wskaźnika.
7. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 1, może nastąpić wyłącznie 
w zakresie wynagrodzenia jeszcze niezapłaconego.
8. Zmiana wynagrodzenia zostanie wprowadzona aneksem oraz będzie dotyczyć usług wykonanych po rozpoczęciu obowiązywania tego aneksu (aneks wejście w życie z dniem podpisania).
9. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia zawartych w art. 439 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, nie może przekroczyć 1% wartości wynagrodzenia brutto ustalonego na podstawie cen zawartych w ofercie Wykonawcy.
10. Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w ust. 9.
11. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w umowach z podwykonawcami zmiany wynagrodzenia wprowadzone zgodnie z art. 439 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych - Wykonawca zapłaci karę w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście zł. 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zapłacie tego wynagrodzenia.
§ 13
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości …......……… zł (słownie:   ………… 00/100 złotych), co stanowi 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie Wykonawca zobowiązuje się wnieść na rzecz Zamawiającego najpóźniej w dniu zawarcia umowy, w pełnej wysokości, w formie ……………………
2. Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujący sposób:
1) 70% zabezpieczenia zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,
2) pozostałe 30% stanowić będzie zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
3. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia Zamawiający zatrzyma zabezpieczenie wraz z odsetkami w celu przeznaczenia tego zabezpieczenia do doprowadzenia robót do stanu zgodnego z umową, bądź też do wykonania robót, jakie są niezbędne w związku z udzieloną przez Wykonawcę gwaracją ich jakości. 
§ 14
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ I PODWYKONAWCĘ                                                                                                                                               OSÓB 
NA UMOWĘ O PRACĘ.
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących roboty budowlane pod nadzorem kierownika budowy, o ile mieszczą się one w zakresie art. 22 § 1 kodeksu Pracy, który brzmi: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem”.
2. W trakcie realizacji zamówienia na wezwanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty budowlane pod nadzorem kierownika budowy.  Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu  składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte oświadczeniem czynności wykonują lub będą wykonywać osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia   imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,
Po każdej zmianie ilości w/w osób Wykonawca zobowiązany jest do złożenia nowego oświadczenia wraz z dokumentami wskazanymi w pkt 2),

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna być zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
3. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 10 ust. 2 pkt 9-11 niniejszej umowy.
4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
5. Postanowienia ust. 2 stosuje się do podwykonawców z zastrzeżeniem, że świadczenia wynikające z tych postanowień obciążają Wykonawcę, który jest zobowiązany zawrzeć w umowach z Podwykonawcami stosowne postanowienia umożliwiające realizację tych obowiązków. W przypadku niewykonania tych obowiązków do Wykonawcy stosuje się postanowienia ust. 3.
§15
PODWYKONAWSTWO

1. Dopuszcza się wykonanie zamówienia przy udziale podwykonawców. Wykonawca powierza do wykonania przez Podwykonawców następujące części (zakresy) przedmiotu umowy:
- …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.
3. Wykonanie robót w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie, uchybienie lub zaniechanie.
4. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców. 
5. Wykonawca przed skierowaniem Podwykonawcy do wykonania części robót budowlanych, przedłoży Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgodą podwykonawcy na zawarcie umowy zgodnie z treścią przedłożonego projektu umowy. Powyższy obowiązek dotyczy również projektu zmiany umowy z Podwykonawcą.
6. Zamawiający   w    terminie    do    7    dni    od    dnia    otrzymania    projektu    umowy o podwykonawstwo, zgłosi zastrzeżenia do projektu umowy, której przedmiotem są roboty budowlane gdy:
1) umowa podwykonawcza nie określa stron pomiędzy którymi zostanie zawarta,
2) w umowie podwykonawczej brak jest osoby odpowiedzialnej za realizację umowy o podwykonawstwie,
3) umowa podwykonawcza nie wskazuje dokładnego zakresu robót budowlanych podwykonawczych oraz wartości wynagrodzenia z tytułu wykonania robót budowlanych,
4) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin realizacji niniejszej umowy,
5) umowa podwykonawcza nie zawiera wymogu zatrudnienia przez Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty budowlane pod nadzorem kierownika budowy i kierownika robót w zakresie sieci,
6) umowa podwykonawcza nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane z dalszymi Podwykonawcami,
7) umowa podwykonawcza uzależnia zapłatę przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy od otrzymania zapłaty za wykonane roboty budowlane od Zamawiającego,
8) termin   zapłaty    wynagrodzenia    Podwykonawcy    przewidziany    w    umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty budowlanej,
9) innych uzasadnionych powodów.
7. Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o akceptacji bądź odmowie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwie. W przypadku odmowy akceptacji projektu umowy podwykonawczej, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu zmieniony projekt umowy uwzględniający uwagi Zamawiającego będące podstawą odmowy akceptacji projektu umowy podwykonawczej. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy w terminie 7 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
8. W przypadku akceptacji przez Zamawiającego przedłożonego przez Wykonawcę projektu umowy podwykonawczej, Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy podwykonawczej przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy podwykonawczej. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w przypadkach, o których mowa w ust. 5 powyżej, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
9. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy oraz obowiązują odpowiednio takie same zasady zawierania umowy jakie obowiązują pomiędzy Wykonawcą a pierwszym Podwykonawcą wynikające z ust. 2-7 niniejszego paragrafu.
10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca umowy na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo (oraz jej zmianę), której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy.
11. W przypadku, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo za dostawy lub usługi jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub usługi Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa do doprowadzenia do zmiany pod rygorem zapłaty kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 2 pkt 8.
12. Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane i odebrane roboty budowlane, dostawy lub usługi z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą.
13. W przypadku gdy Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca uchyla się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane i odebrane roboty budowlane, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na zasadach opisanych w art. 465 ustawy Prawo zamówień Publicznych wyłącznie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu i zaakceptowaną przez niego umowę o podwykonawstwo.
§16
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:
a) Wykonawca realizuje roboty w sposób niezgodny z niniejszą umową oraz wskazaniami Zamawiającego,
b) została ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
c) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową przy udziale Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bez uzyskania akceptacji Zamawiającego zgodnie z § 15 niniejszej umowy,
d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zwarcia umowy.
2. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
3. W przypadkach odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na skutek okoliczności za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca obowiązany jest do:
1) odpowiedniego zabezpieczenia przerwanych robót,
2) usunięcia z terenu budowy urządzeń oraz zaplecza przez niego dostarczonego,
4. Zamawiający, w przypadkach odstąpienia od umowy za które nie odpowiada Wykonawca, obowiązany jest do:
1) dokonania odbioru robót w terminie uzgodnionym przez strony oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym w § 5 ust. 5 niniejszej umowy. Podstawą dokonania odbioru w/w robót będzie sporządzony przez Wykonawcę przy udziale Zamawiającego protokółu inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia,
2) odkupienia materiałów zakupionych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte, zgodnie ze sporządzonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego wykazem,
3) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy.
5. W przypadkach odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które odpowiada Wykonawca, Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie.
§ 17
                                                 ZMIANY UMOWY

1. W przypadkach przewidzianych w poniższych ustępach niniejszego paragrafu dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian w umowie, jednakże wyłącznie za zgodą Zamawiającego.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, mogą dotyczyć choćby jednej z niżej wymienionych okoliczności:
1) zmiana kierownika budowy i/lub kierownika robót (wyłącznie z powodu zdarzeń losowych). 
W przypadku zmiany kierownika budowy i/lub kierownika robót nowy kierownik budowy i/lub kierownika robót musi spełniać wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia dla kierownika budowy,
2) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy wskazanego w ofercie lub wprowadzenie podwykonawcy niezadeklarowanego w ofercie w trakcie realizacji zamówienia za zgodą zamawiającego, na zasadach określonych w pkt. XVI.4. Specyfikacji Warunków Zamówienia, 
3) zmiana terminu wykonania umowy na skutek:
a) przypadki losowe (kataklizmy lub inne czynniki zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia wydarzenia, którym nie można zapobiec), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji usługi i robót, termin zostanie przedłużony o czas trwania każdego przypadku losowego;
b) wystąpienia warunków atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury oraz inne, uniemożliwiające wykonywanie przedmiotu umowy,
c) wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy którejkolwiek ze stron umowy, 
d) wystąpienia zagrożenia epidemicznego Covid-19 uniemożliwiającego wykonywanie przedmiotu umowy,

e) w przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót dodatkowych lub zamiennych, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy, wprowadzonych na wniosek Zamawiającego,
f) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac,
4) wynagrodzenia na skutek:
a) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach określonych w § 11 
i § 12,
b) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT, o ile okoliczności te  
    powodują konieczność zmiany ceny, przy czy cena netto jest stała,
5) Pozostałe zmiany: 
a) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia);
b) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy;
       c) przypadki losowe (kataklizmy lub inne czynniki zewnętrzne, zgony i niemożliwe do   
          przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin 
           realizacji.
6) Zamawiający i Wykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie niniejszej umowy, uzgadniają odpowiednią zmianę tej umowy, w szczególności mogą zmienić termin wykonania umowy lub czasowo zawiesić wykonywanie umowy, zmienić sposób odbioru przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający nie będzie zobowiązany do przedłużenia terminu wykonania umowy, jeżeli propozycja zmian umowy jest wymuszona uchybieniami czy naruszeniem postanowień umowy przez wykonawcę.
4. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy, do czasu koniecznego na wykonanie przedmiotu umowy.
5. Dokonanie zmian w umowie wymaga formy pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności.
§ 18
                                                         POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 
z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (t.j.: Dz. U. z 2025r., poz. 1071 z późn. zm.), ustawy 
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2025r. poz. 418 z późn. zm.) oraz ustawy 
z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r.   poz.   1320 ze zm.)   oraz postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.
2. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę niniejszą sporządza się w  trzech egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
4. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki:
1) Oferta Wykonawcy,
2)  SWZ,
3) Mapa poglądowa.
Zamawiający:
Wykonawca:

