Załącznik nr 1 do SWZ


Budowa drogi dla pieszych i rowerów wraz z oświetleniem – Etap 01 
w ramach zadania pn.: Budowa drogi – Al. Matki Bożej Różańcowej 
(połączenie os. Długosza i Ziemowita z os. Centrum)
Opis przedmiotu zamówienia:
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej o łącznej długości 455,47m w zakresie: budowy drogi dla pieszych i rowerów oraz budowy oświetlenia wraz z wycinką drzew i nasadzeniami.
Zakres zamówienia obejmuje m.in.:

- wycinkę drzew,
- roboty rozbiórkowe  istniejącej nawierzchni wraz z obrzeżami i ławami,
- wywóz gruzu,

- roboty ziemne i pomiarowe,

- zabezpieczenia z rur ochronnych,

- zabudowa krawężników i obrzeży,

- wykonanie podbudowy i nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej,

- wykonanie odtworzeni nawierzchni z kostki betonowej,

- wykonanie poboczy,

- zakup, dostawa i montaż małej architektury,

- nasadzenia,

- oznakowanie pionowe i poziome

- budowa linii kablowej,
- montaż słupów oświetlenia ulicznego wraz z oprawami,

- geodezja,

- aktualizacja decyzji zezwalającej usunięcie drzew.
Gmina uzyskała decyzję zezwalającą usunięcie 63 drzew, niemniej zamawiający chciałby zmniejszyć liczbę wycinanych drzew do niezbędnego minimum. Po wytyczeniu przebiegu ścieżki pieszo-rowerowej zostanie podjęta decyzja które z drzew, objętych decyzją, zostaną wycięte a które pozostaną. Po ustaleniach niezbędna będzie aktualizacja decyzji w starostwie powiatowym oraz protokół robót zaniechanych.
Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlany oraz przedmiary robót.

Termin realizacji: 60 dni o daty przekazania placu budowy, zakończenie robót nie później niż 15 grudnia 2026r.
