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Załącznik nr 5

UMOWA Nr_CKiB-271.1.2026
zawarta dnia ……………………... pomiędzy 
Centrum Kultury i Biblioteką Gminy Augustów w Żarnowie z siedzibą w Żarnowie Drugim 16, 16-300 Augustów , zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Panią Elżbietę Sierzputowską



- Dyrektora Centrum Kultury i Biblioteki 

Gminy Augustów w Żarnowie
Panią Emilię Rukścińską



- Główną Księgową
a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

……………………………………………………..
–   …………………………………

o następującej treści: 

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY
1. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn. „Innowacyjne OZE dla CKiB w Żarnowie”, 
zwane dalej „Przedmiotem Umowy”.
2. Zakres i sposób wykonania robót określają:

a) Niniejsza Umowa,

b) Dokumentacja przetargowa,
c) Dokumentacja techniczna, 
Wykonawca oświadcza, że nie zgłasza żadnych zastrzeżeń do dokumentów wymienionych 
w ust. 2 Umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do należytego wykonania Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z należytą starannością, zgodnie z niniejszą Umową, SWZ, dokumentacją projektową i techniczną, Załącznikiem nr 6 do SWZ – „Minimalne wymagania techniczne”, złożoną ofertą i przedmiotowymi środkami dowodowymi, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz wymaganiami właściwymi dla zastosowanych urządzeń, instalacji i systemów.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłową, kompletną i zgodną z Umową realizację Przedmiotu Umowy oraz za szkody powstałe w związku z wykonywaniem robót, w tym szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim. Wykonawca zobowiązany jest stosować wyłącznie materiały, urządzenia i rozwiązania spełniające wymagania określone w dokumentach zamówienia, w szczególności w Załączniku nr 6 do SWZ – „Minimalne wymagania techniczne”, oraz zgodne z ofertą Wykonawcy i złożonymi przedmiotowymi środkami dowodowymi.

§ 2
TERMIN REALIZACJI
1. 
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 
30.04.2027
§ 3
	


	PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY


1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy do 3 dni od zawarciu niniejszej umowy.
2. W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Przedmiotu Umowy, określający co najmniej zakres rzeczowy poszczególnych etapów realizacji, planowane terminy ich wykonania oraz wartość wynagrodzenia netto i brutto przypadającą na poszczególne etapy. Łączna wartość wszystkich etapów wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym musi odpowiadać wynagrodzeniu Wykonawcy określonemu w § 6 ust. 1 Umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
§ 4
	


	PODWYKONAWSTWO

	


1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części Przedmiotu Umowy Podwykonawcy lub Podwykonawcom, na zasadach określonych w ustawie Pzp, niniejszej Umowie oraz SWZ. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca, zgodnie ze złożoną ofertą, zamierza powierzyć Podwykonawcy/Podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:
..............................................................................................................................................
Nazwa/firma Podwykonawcy – o ile jest znana:
..............................................................................................................................................

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców, którymi posługuje się przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy, jak za działania i zaniechania własne.

4. Wykonawca jest uprawniony do zmiany Podwykonawcy, rezygnacji z Podwykonawcy lub powierzenia Podwykonawcy części zamówienia, której wykonanie nie zostało wskazane w ofercie, z zachowaniem zasad określonych w ustawie Pzp oraz niniejszej Umowie. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o takiej zmianie w zakresie wymaganym przepisami ustawy Pzp.

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach Wykonawca polegał na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż podmiot udostępniający zasoby, na którego zdolnościach Wykonawca polegał w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

6. Umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo powinna określać w szczególności zakres powierzonych prac, wysokość wynagrodzenia, zasady odbioru oraz termin zapłaty, przy czym:

1. termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

2. zakres robót, dostaw lub usług powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy powinien być określony w sposób jednoznaczny, umożliwiający jego identyfikację w ramach Przedmiotu Umowy; 

3. zasady odbioru robót, dostaw lub usług wykonywanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę nie mogą pozostawać w sprzeczności z zasadami odbioru Przedmiotu Umowy określonymi w niniejszej Umowie. 

7. Umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

1. uzależniających zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy od uprzedniej zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego; 

2. uzależniających zwrot Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwot stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania umowy od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego; 

3. kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy ukształtowane postanowieniami niniejszej Umowy, zgodnie z art. 463 ustawy Pzp. 

8. W przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, a także projekt jej zmiany, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Pzp. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada projekt umowy wraz ze zgodą Wykonawcy na jej zawarcie o treści zgodnej z projektem umowy.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, przed jej zawarciem. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada projekt umowy wraz ze zgodą Wykonawcy na jej zawarcie o treści zgodnej z projektem umowy.

10. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu, jeżeli:

1. nie spełnia on wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 

2. przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni; 

3. zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z niniejszej Umowy. 

11. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 14 dni zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany uważa się za akceptację projektu przez Zamawiającego.

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowiązek ten dotyczy również zmian tej umowy.

13. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub jej zmiany, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, sprzeciw do tej umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 10. Niezgłoszenie sprzeciwu w tym terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej Umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia jako niepodlegający temu obowiązkowi. Wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł.

15. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia określony w umowie, o której mowa w ust. 14, jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem naliczenia kary umownej określonej w niniejszej Umowie.

16. Wykonawca jest zobowiązany do terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom oraz dalszym Podwykonawcom, zgodnie z warunkami i terminami określonymi w zawartych umowach o podwykonawstwo, z uwzględnieniem wymagań wynikających z ustawy Pzp oraz niniejszej Umowy.

17. Do zmian umów o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio zasady i wymagania określone w niniejszym paragrafie dla zawierania umów o podwykonawstwo.

18. W przypadku realizacji Przedmiotu Umowy przy udziale Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wypłaty należnego mu wynagrodzenia dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, których należności stały się wymagalne w danym okresie rozliczeniowym. Dowodami mogą być w szczególności potwierdzenia dokonania przelewu wraz z dokumentem, z którego wynika tytuł płatności, lub oświadczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców potwierdzające otrzymanie należnego im wymagalnego wynagrodzenia.

19. W przypadku uchylenia się przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia odpowiednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na zasadach określonych w art. 465 ustawy Pzp. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

20. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie, w formie pisemnej, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na zgłoszenie uwag nie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia informacji o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty.

21. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty;

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy;

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

22. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli zostanie wykazana zasadność takiej zapłaty, zgodnie z zasadami określonymi w art. 465 ustawy Pzp oraz niniejszej Umowie. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

23. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dokonywana jest w złotych polskich (PLN), na rachunek bankowy wskazany przez uprawnionego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.

24. Kwotę zapłaconą bezpośrednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy albo kwotę złożoną do depozytu sądowego Zamawiający potrąca z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

25. Zamawiający może żądać od Wykonawcy podjęcia odpowiednich działań w stosunku do Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jeżeli sposób wykonywania powierzonych mu robót, dostaw lub usług jest niezgodny z Umową, dokumentami zamówienia, obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami wiedzy technicznej albo stwarza zagrożenie dla prawidłowej lub terminowej realizacji Przedmiotu Umowy. Przed wystąpieniem z żądaniem zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy Zamawiający, z wyjątkiem przypadków wymagających niezwłocznego działania ze względów bezpieczeństwa, wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

26. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczące Podwykonawców stosuje się odpowiednio do dalszych Podwykonawców, z uwzględnieniem przepisów ustawy Pzp.

27. Jeżeli Wykonawcy przysługują wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy uprawnienia z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi dotyczące urządzeń, materiałów lub robót wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy, których okres obowiązywania wykracza poza okres gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, przeniesie na Zamawiającego przysługujące mu w tym zakresie uprawnienia, o ile ich przeniesienie jest prawnie i faktycznie możliwe.

28. Odpowiedzialność Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy za zapłatę wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanych robót budowlanych określają właściwe przepisy ustawy Pzp oraz Kodeksu cywilnego.

29. Postanowienia umów o podwykonawstwo sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa nie wywołują skutków prawnych w zakresie wynikającym z tych przepisów.

§ 5
ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY
1. Odbiór Przedmiotu Umowy zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, SWZ, dokumentacją projektową i techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, Załącznikiem nr 6 do SWZ – „Minimalne wymagania techniczne”, ofertą Wykonawcy, złożonymi przedmiotowymi środkami dowodowymi oraz obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej.

2. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad lub usterek, które nie uniemożliwiają prawidłowego i bezpiecznego użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający dokona odbioru z zastrzeżeniami, wskazując w protokole stwierdzone wady lub usterki oraz uzgadniając z Wykonawcą odpowiedni termin ich usunięcia. W przypadku braku uzgodnienia terminu Zamawiający wyznaczy termin odpowiedni do rodzaju i zakresu stwierdzonych wad lub usterek.

3. W przypadku stwierdzenia wad istotnych, uniemożliwiających prawidłowe lub bezpieczne użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru do czasu ich usunięcia. Przyczyny odmowy odbioru zostaną wskazane w protokole.

4. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego po wykonaniu całości Przedmiotu Umowy. Do zgłoszenia Wykonawca dołącza kompletną dokumentację wymaganą Umową i dokumentami zamówienia, w szczególności dokumentację powykonawczą, protokoły prób, badań i pomiarów, dokumenty dotyczące zastosowanych urządzeń i materiałów, instrukcje obsługi i eksploatacji oraz dokumenty gwarancyjne.

5. Zamawiający przystąpi do czynności odbioru końcowego w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania prawidłowego zgłoszenia gotowości do odbioru wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

6. Z czynności odbioru Strony sporządzą protokół odbioru, zawierający w szczególności ustalenia dotyczące prawidłowości wykonania Przedmiotu Umowy, stwierdzonych wad lub usterek oraz terminów ich usunięcia, jeżeli zostały stwierdzone.

7. Zamawiający nie może odmówić dokonania odbioru wyłącznie z powodu wystąpienia wad lub usterek o charakterze nieistotnym, które nie uniemożliwiają prawidłowego i bezpiecznego użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

§ 6
WYNAGRODZENIE
1. Za należyte wykonanie całości Przedmiotu Umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, zgodne z ceną wskazaną w ofercie Wykonawcy, w wysokości:
netto: ………………………………… zł
podatek VAT: ………… %, tj. ………………………………… zł
brutto: ………………………………… zł
słownie brutto: ………………………………………………………………………………………………………

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego, kompletnego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy, wynikające z dokumentów zamówienia, w szczególności SWZ wraz z załącznikami, dokumentacji projektowej i technicznej, Załącznika nr 6 do SWZ – „Minimalne wymagania techniczne”, oferty Wykonawcy oraz złożonych przedmiotowych środków dowodowych. 

3. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie roboty, dostawy, usługi i czynności objęte Przedmiotem Umowy, które wynikają z dokumentów zamówienia i są niezbędne do osiągnięcia rezultatu określonego w Umowie. 

4. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się z dokumentami zamówienia oraz odbył wymaganą przez Zamawiającego wizję lokalną, a przy ustalaniu ceny oferty uwzględnił możliwe do przewidzenia, przy zachowaniu należytej staranności, warunki realizacji Przedmiotu Umowy.

5. Wynagrodzenie ryczałtowe nie obejmuje robót, dostaw lub usług nieobjętych zakresem Przedmiotu Umowy, których konieczności wykonania Wykonawca nie mógł racjonalnie przewidzieć na podstawie dokumentów zamówienia, przeprowadzonej wizji lokalnej oraz informacji dostępnych na etapie przygotowania oferty. Wykonanie takiego zakresu wymaga uprzedniego uzgodnienia przez Strony oraz, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub postanowienia Umowy, odpowiedniej zmiany Umowy.

6. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy Pzp oraz postanowieniami niniejszej Umowy.

§ 7
ZASADY ROZLICZEŃ I PŁATNOŚCI
3. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy następować będzie częściowo, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego Harmonogramem rzeczowo-finansowym. Podstawą wystawienia faktury częściowej będzie wykonanie i odbiór przez Zamawiającego zakresu rzeczowego danego etapu określonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, potwierdzony protokołem odbioru częściowego podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Wartość faktury częściowej nie może przekraczać wartości wynagrodzenia przypisanego do danego etapu w zatwierdzonym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.
4. Rozliczenie końcowe nastąpi po wykonaniu całości Przedmiotu Umowy i dokonaniu odbioru końcowego. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokół odbioru końcowego. Faktura końcowa obejmować będzie pozostałą do zapłaty część wynagrodzenia Wykonawcy.
5. Zapłata faktur częściowych oraz faktury końcowej nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi Umową dokumentami.
6. Faktura wystawiona przez Wykonawcę powinna zawierać następujące dane:
Nabywca: Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie, Żarnowo Drugie 16, 16-300 Augustów, NIP: 846-166-39-32.
7. W przypadku realizacji Przedmiotu Umowy przy udziale Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, których należności dotyczą zakresu objętego rozliczeniem. Dowodami mogą być w szczególności potwierdzenia przelewów wraz z dokumentami pozwalającymi na identyfikację płatności lub oświadczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców potwierdzające otrzymanie należnego im wymagalnego wynagrodzenia.
8. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 5, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty części wynagrodzenia Wykonawcy odpowiadającej kwocie wymagalnego i nieudokumentowanego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, do czasu wyjaśnienia sprawy lub przedstawienia dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty. Wstrzymanie tej części wynagrodzenia z powyższej przyczyny nie stanowi opóźnienia Zamawiającego w zapłacie.
9. W przypadku uchylenia się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty na zasadach określonych w § 4 Umowy oraz w art. 465 ustawy Pzp.
10. Kwoty wypłacone przez Zamawiającego bezpośrednio Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom albo złożone do depozytu sądowego pomniejszają odpowiednio wynagrodzenie należne Wykonawcy.
11. W przypadku gdy w okresie objętym daną fakturą Wykonawcy nie wystąpiły wymagalne należności wobec Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, Wykonawca składa wraz z fakturą stosowne oświadczenie w tym zakresie.
12. Za dzień zapłaty wynagrodzenia Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
13. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków w fakturze albo w dokumentach wymaganych do jej rozliczenia, Zamawiający niezwłocznie poinformuje o tym Wykonawcę, wskazując stwierdzone błędy lub braki. Termin płatności biegnie od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury lub uzupełnienia wymaganych dokumentów, w zależności od rodzaju stwierdzonej nieprawidłowości.
14. Do faktur za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dołączy dodatkowo oświadczenia Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu robót wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo.
15. Zmiana Harmonogramu rzeczowo-finansowego wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiającego. Zmiana Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie stanowi zmiany Umowy, o ile nie powoduje zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy, wysokości wynagrodzenia Wykonawcy ani innych istotnych postanowień Umowy.

§ 8
	


	KARY UMOWNE


1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy; 

2. w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy; 

3. za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 Umowy – w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

4. za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze albo ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia następującego po upływie uzgodnionego lub wyznaczonego terminu ich usunięcia; 

5. z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy – w wysokości 200,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

6. z tytułu nieprzedłożenia do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 200,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

7. z tytułu nieprzedłożenia w wymaganym terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 200,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

8. z tytułu braku wymaganej zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 200,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

9. za nieprzedłożenie w terminie dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w celu potwierdzenia spełnienia obowiązku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności wskazane w SWZ i Umowie – w wysokości 200,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do przedłożenia wymaganych dokumentów w dodatkowym terminie nie krótszym niż 3 dni robocze. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

1. w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy; 

2. w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy. 

3. Kar umownych, o których mowa w ust. 2, nie nalicza się w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego na podstawie uprawnienia wynikającego z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.

4. Kary umowne z tytułu zwłoki naliczane są wyłącznie za okres zwłoki, za który odpowiedzialność ponosi Strona zobowiązana. Kary umowne nie będą naliczane w zakresie, w jakim niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek okoliczności, za które Strona zobowiązana nie ponosi odpowiedzialności.

5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy, nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których Wykonawca może dochodzić od Zamawiającego, również nie może przekroczyć 10% tego wynagrodzenia.

6. Zapłata kary umownej nie zwalnia Strony z obowiązku należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, chyba że dalsze wykonanie danego zobowiązania stało się bezprzedmiotowe, w szczególności wskutek odstąpienia od Umowy.

7. Strona naliczająca karę umowną zobowiązana jest poinformować drugą Stronę o podstawie jej naliczenia oraz wysokości kary.

8. Jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Stronę przewyższa wysokość należnych jej kar umownych, Strona może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 9
	


	ODSTĄPIENIE OD UMOWY


1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach i na zasadach określonych w art. 456 ustawy Pzp oraz w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa i niniejszą Umową.

2. Wykonawca może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz niniejszą Umową, w szczególności w przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego realizacja Przedmiotu Umowy stała się niemożliwa albo Zamawiający, pomimo pisemnego wezwania i wyznaczenia odpowiedniego dodatkowego terminu, nie wykonuje obowiązków wynikających z Umowy, uniemożliwiając Wykonawcy jej prawidłową realizację.

3. Odstąpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz powinno zawierać wskazanie przyczyny odstąpienia.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy Strony sporządzą protokół określający stan i zakres robót, dostaw i usług wykonanych do dnia odstąpienia. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za należycie wykonany i możliwy do wykorzystania przez Zamawiającego zakres Przedmiotu Umowy wykonany do dnia odstąpienia.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca zabezpieczy wykonany zakres Przedmiotu Umowy oraz przekaże Zamawiającemu dokumentację dotyczącą robót, dostaw i usług wykonanych do dnia odstąpienia.

6. Uprawnienie do naliczenia kar umownych w związku z odstąpieniem od Umowy określa § 8 Umowy.

7. Umowa podlega unieważnieniu w przypadkach i na zasadach określonych w art. 457 ustawy Pzp.

§ 10
	


	GWARANCJA I RĘKOJMIA


1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany Przedmiot Umowy na okres ………… miesięcy, zgodnie z okresem gwarancji zaoferowanym przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

2. Gwarancją objęty jest cały Przedmiot Umowy, w tym wykonane roboty, zamontowane urządzenia, instalacje, materiały oraz pozostałe elementy wykonane lub dostarczone przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy.

3. Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad i usterek Przedmiotu Umowy, za które ponosi odpowiedzialność.

4. Uprawnienia Zamawiającego wynikające z gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

5. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wady lub usterki Zamawiający zawiadomi o niej Wykonawcę, wskazując, w miarę możliwości, jej charakter i zakres. Wykonawca przystąpi do usunięcia wady lub usterki w terminie odpowiednim do jej charakteru, uzgodnionym przez Strony, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania Przedmiotu Umowy.

6. W przypadku awarii powodującej brak możliwości prawidłowego lub bezpiecznego użytkowania istotnej części Przedmiotu Umowy Wykonawca podejmie działania diagnostyczne lub zabezpieczające bez zbędnej zwłoki od otrzymania zgłoszenia.

7. Jeżeli Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania, nie usunie wady lub usterki w uzgodnionym albo wyznaczonym odpowiednim terminie, Zamawiający może, po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy, zlecić jej usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez utraty uprawnień wynikających z gwarancji w pozostałym zakresie. Zamawiający może również naliczyć karę umowną na zasadach określonych w § 8 ust. 1 pkt 4 Umowy.

8. Jeżeli w ramach wykonywania obowiązków gwarancyjnych dokonano wymiany urządzenia lub elementu Przedmiotu Umowy na nowy, okres gwarancji dla wymienionego urządzenia lub elementu biegnie na nowo od dnia jego prawidłowego zamontowania i uruchomienia. W przypadku dokonania naprawy okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym korzystanie z naprawianego elementu Przedmiotu Umowy było niemożliwe lub istotnie ograniczone.

9. Gwarancja nie obejmuje wad lub uszkodzeń powstałych wyłącznie wskutek niewłaściwego użytkowania Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, użytkowania niezgodnego z przekazanymi instrukcjami, uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez osoby trzecie lub innych okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

10. Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej przy odbiorze końcowym dokumenty gwarancyjne, instrukcje obsługi i eksploatacji oraz inne dokumenty wymagane dla prawidłowego korzystania z zamontowanych urządzeń i instalacji.

§ 11
	


	ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY I ORGANIZACJA ROBÓT


1. Od dnia protokolarnego przejęcia terenu realizacji robót do dnia odbioru końcowego Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwą organizację i zabezpieczenie prowadzonych robót, ich odpowiednie oznakowanie oraz przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim w związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, w zakresie, w jakim szkody te powstały z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, jego pracownicy, Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy.

2. W przypadku uszkodzenia podczas realizacji Przedmiotu Umowy istniejących urządzeń, instalacji, elementów budynku lub infrastruktury technicznej Wykonawca zobowiązany jest, na własny koszt, do ich naprawy lub odtworzenia do stanu nie gorszego niż przed powstaniem uszkodzenia, o ile uszkodzenie nastąpiło z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z wad lub okoliczności istniejących przed przejęciem terenu realizacji robót, których przy zachowaniu należytej staranności nie mógł stwierdzić lub przewidzieć.

3. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić gospodarkę odpadami powstałymi w związku z realizacją Przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Odpady powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi, jeżeli jest to możliwe i zgodne z obowiązującymi przepisami, a odpady nienadające się do odzysku powinny zostać przekazane uprawnionym podmiotom w celu ich właściwego zagospodarowania.

4. W zakresie wymaganym przepisami prawa Wykonawca zobowiązany jest posiadać wymagane dokumenty, wpisy, zezwolenia lub inne uprawnienia związane z gospodarowaniem odpadami oraz, na uzasadnione żądanie Zamawiającego, przedstawić dokumenty potwierdzające prawidłowe zagospodarowanie odpadów powstałych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać teren prowadzonych robót, drogi transportowe oraz wykorzystywane przez niego zaplecze w należytym porządku i czystości oraz na bieżąco usuwać powstałe w związku z wykonywaniem robót odpady i zanieczyszczenia. Zabrania się zakopywania, spalania lub pozostawiania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

6. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren objęty prowadzonymi pracami oraz usunąć własne zaplecze, materiały, odpady i pozostałości po wykonanych robotach, najpóźniej do dnia odbioru końcowego, chyba że Strony uzgodnią inny termin.

7. W przypadku powstania zanieczyszczenia lub uszkodzenia Wykonawca ponosi koszty jego usunięcia wyłącznie w zakresie, w jakim można je przypisać działaniu lub zaniechaniu Wykonawcy, jego pracowników, Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.

§ 12
	


	PRZEDSTAWICIELE STRON I NADZÓR NAD REALIZACJĄ


Funkcje Inspektora Nadzoru (odbierającego) pełnił będzie – ………………….………………………..
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy  – ……………………………………………….…………

Funkcję Koordynatora projektu pełnił będzie – …………………………………………………………

§ 13
	


	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA


1. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy czynności, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, będą zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy.

2. Wymóg, o którym mowa w ust. 1, dotyczy w szczególności osób wykonujących czynności fizyczne związane z realizacją robót objętych Przedmiotem Umowy, w tym prace instalacyjne, montażowe, elektryczne, konstrukcyjne oraz prace związane z montażem urządzeń i instalacji OZE, o ile czynności te polegają na wykonywaniu pracy w warunkach określonych w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które wykonują objęte zamówieniem czynności osobiście i samodzielnie jako przedsiębiorcy, o ile charakter wykonywanych przez nie czynności nie odpowiada warunkom wykonywania pracy określonym w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

4. Na żądanie Zamawiającego, w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć, w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze, wskazane przez Zamawiającego dokumenty służące weryfikacji zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1, w szczególności:

1. oświadczenie zatrudnionego pracownika; 

2. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie stosunku pracy; 

3. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę; 

4. inne dokumenty zawierające informacje niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w tym w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. 

5. Dokumenty przekazywane Zamawiającemu powinny zostać sporządzone lub zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych, z zachowaniem informacji niezbędnych do zweryfikowania spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy.

6. Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu Umowy w zakresie przestrzegania wymagań, o których mowa w niniejszym paragrafie, a także do żądania od Wykonawcy wyjaśnień w przypadku powzięcia wątpliwości dotyczących sposobu zatrudnienia osób wykonujących wskazane czynności.

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących przestrzegania przepisów prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

8. Wykonawca odpowiada za zapewnienie przestrzegania wymagań określonych w niniejszym paragrafie również przez Podwykonawców uczestniczących w realizacji Przedmiotu Umowy.

9. Nieprzedłożenie dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w celu weryfikacji spełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, może skutkować naliczeniem kary umownej na zasadach określonych w § 8 ust. 1 pkt 9 Umowy.

§ 14
ZMIANY UMOWY
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w przypadkach określonych w art. 455 ustawy Pzp oraz na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

2. Dopuszcza się zmianę terminu realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności w przypadku:

1. wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających lub istotnie utrudniających prawidłowe wykonywanie robót zgodnie z wymaganiami technologicznymi, zasadami wiedzy technicznej lub wymaganiami producentów urządzeń i materiałów; 

2. wystąpienia siły wyższej lub innych zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym, niezależnych od Stron, których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności; 

3. wstrzymania robót przez właściwy organ administracji publicznej, sąd lub inny uprawniony podmiot, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

4. odkrycia podczas prowadzenia robót niewybuchów, niewypałów, znalezisk archeologicznych, szczątków ludzkich lub innych okoliczności powodujących konieczność wstrzymania robót; 

5. wystąpienia niezinwentaryzowanych lub odmiennych od wskazanych w dokumentacji elementów infrastruktury, instalacji, urządzeń lub innych przeszkód mających wpływ na możliwość prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy; 

6. wystąpienia wad, braków lub konieczności dokonania zmian dokumentacji projektowej lub technicznej, jeżeli mają one wpływ na termin realizacji Przedmiotu Umowy; 

7. wystąpienia konieczności wykonania robót, dostaw lub usług dodatkowych albo zamiennych, jeżeli mają one wpływ na termin realizacji Przedmiotu Umowy; 

8. przedłużających się procedur administracyjnych, uzgodnień, opinii, decyzji, warunków przyłączenia, odbiorów lub innych czynności właściwych organów, gestorów sieci albo operatorów, jeżeli opóźnienie nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 

9. opóźnień lub zmian po stronie operatora systemu dystrybucyjnego, w szczególności dotyczących przyłączenia, wymiany lub konfiguracji układu pomiarowego albo innych czynności niezbędnych do prawidłowego uruchomienia instalacji OZE, jeżeli pozostają one niezależne od Wykonawcy; 

10. wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego z przyczyn organizacyjnych, technicznych, administracyjnych lub innych niezależnych od Wykonawcy; 

11. nieterminowego przekazania przez Zamawiającego terenu realizacji robót, dokumentacji, informacji lub innych elementów niezbędnych do realizacji Umowy; 

12. wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Stron, których nie można było racjonalnie przewidzieć na dzień zawarcia Umowy, a które mają bezpośredni wpływ na możliwość dotrzymania terminu realizacji. 

3. W przypadkach określonych w ust. 2 termin realizacji może zostać przedłużony o okres odpowiadający rzeczywistemu wpływowi danej okoliczności na realizację Przedmiotu Umowy, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wznowienia i prawidłowej organizacji robót.

4. Dopuszcza się zmianę osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu Umowy, w tym osób pełniących samodzielne funkcje techniczne, pod warunkiem że osoby zastępujące będą posiadały kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie co najmniej odpowiadające wymaganiom określonym w dokumentach zamówienia.

5. Dopuszcza się zmianę rozwiązań technicznych, technologicznych, materiałów lub urządzeń przewidzianych do zastosowania przy realizacji Przedmiotu Umowy, jeżeli:

1. zastosowanie pierwotnie przewidzianego rozwiązania stało się niemożliwe albo nadmiernie utrudnione z przyczyn niezależnych od Stron; 

2. określony materiał lub urządzenie zostało wycofane z produkcji lub dystrybucji albo wystąpiła jego obiektywna niedostępność; 

3. zastosowanie rozwiązania zamiennego będzie korzystne dla Zamawiającego pod względem technicznym, eksploatacyjnym, energetycznym lub funkcjonalnym; 

4. konieczność zmiany wynika z przepisów prawa, wymagań właściwych organów, operatora systemu dystrybucyjnego lub innych uprawnionych podmiotów. 

6. Rozwiązania, materiały lub urządzenia zamienne, o których mowa w ust. 5, muszą spełniać wymagania określone w dokumentach zamówienia, w tym w Załączniku nr 6 do SWZ – „Minimalne wymagania techniczne”, oraz nie mogą powodować obniżenia wymaganych parametrów technicznych, użytkowych, jakościowych ani funkcjonalnych Przedmiotu Umowy.

7. Dopuszcza się odpowiednią zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli jest ona następstwem dopuszczalnej zmiany zakresu, sposobu lub warunków realizacji Przedmiotu Umowy, a także w przypadkach przewidzianych przepisami prawa i niniejszą Umową. Zmiana wynagrodzenia powinna odpowiadać rzeczywistemu i uzasadnionemu wpływowi danej okoliczności na koszt realizacji Umowy.

8. Dopuszcza się zmianę wynagrodzenia wynikającą ze zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT), w zakresie odpowiadającym wpływowi tej zmiany na wynagrodzenie należne za część Przedmiotu Umowy pozostającą do wykonania po wejściu w życie zmienionej stawki.

9. Dopuszcza się ponadto zmiany Umowy dotyczące:

1. nazwy, siedziby, adresu, formy organizacyjno-prawnej lub innych danych identyfikacyjnych Strony; 

2. rachunku bankowego; 

3. przedstawicieli Stron oraz danych kontaktowych; 

4. Podwykonawców, na zasadach określonych w Umowie i ustawie Pzp; 

5. dostosowania Umowy do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na jej realizację; 

6. poprawienia oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych lub innych oczywistych omyłek; 

7. innych zmian, które nie mają charakteru istotnego w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp. 

10. Z wnioskiem o zmianę Umowy może wystąpić zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca. Strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest wskazać proponowany zakres zmiany oraz okoliczności uzasadniające jej dokonanie, a w razie potrzeby przedstawić dokumenty potwierdzające zasadność wnioskowanej zmiany.

11. Strony zobowiązują się współdziałać przy ocenie okoliczności stanowiących podstawę zmiany Umowy, z uwzględnieniem ich rzeczywistego wpływu na termin, zakres, sposób lub koszt realizacji Przedmiotu Umowy.

12. Zmiana postanowień Umowy wymaga zachowania formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności, z wyjątkiem zmian, które zgodnie z Umową lub obowiązującymi przepisami nie wymagają zawarcia aneksu.

§ 15
	


	WALORYZACJA WYNAGRODZENIA

	1.Stosownie do art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

2.Podstawą ustalenia zmiany wynagrodzenia będzie wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej ogółem, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zwany dalej „wskaźnikiem GUS”.

3.Poziom zmiany cen materiałów lub kosztów uprawniający Strony do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na poziomie co najmniej 5% w stosunku do wskaźnika GUS właściwego dla miesiąca, w którym upłynął termin składania ofert.

4.Początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest miesiąc, w którym upłynął termin składania ofert, z zastrzeżeniem, że jeżeli Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert, chyba że przepisy prawa przewidują termin wcześniejszy.

5.Pierwsza zmiana wynagrodzenia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

6.Zmiana wynagrodzenia może polegać zarówno na jego zwiększeniu, jak i zmniejszeniu, odpowiednio do wzrostu albo obniżenia cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy.

7.W przypadku gdy zmiana wskaźnika GUS, o którym mowa w ust. 2, osiągnie poziom określony w ust. 3, każda ze Stron może wystąpić z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia.

8.Zmiana wynagrodzenia będzie obliczana według następującego wzoru:

KZ = W × Z × 50%

gdzie:

KZ – kwota zmiany wynagrodzenia netto,

W – wartość netto niewykonanej i nieodebranej części przedmiotu Umowy, której dotyczy waloryzacja,

Z – procentowa zmiana wskaźnika GUS, ustalona poprzez porównanie wskaźnika właściwego dla miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia ze wskaźnikiem właściwym dla początkowego terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 4.

9.Przy ustalaniu zmiany wynagrodzenia uwzględnia się 50% wartości zmiany wskaźnika GUS, co oznacza, że ryzyko związane ze zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy ponoszone jest przez Zamawiającego i Wykonawcę w równych częściach.

10.Waloryzacji podlega wyłącznie wynagrodzenie należne za tę część przedmiotu Umowy, która na dzień złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia nie została wykonana i odebrana przez Zamawiającego. Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie dotyczące robót, dostaw lub usług wykonanych przed dniem, od którego zmiana wynagrodzenia staje się skuteczna.

11.Wniosek o zmianę wynagrodzenia powinien zawierać:

· wskazanie podstawy żądania zmiany wynagrodzenia;

· wskazanie właściwych wartości wskaźnika GUS;

· wyliczenie procentowej zmiany wskaźnika;

· wskazanie wartości niewykonanej części przedmiotu Umowy podlegającej waloryzacji;

· wyliczenie kwoty zmiany wynagrodzenia zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym paragrafie.

12.Strona, która otrzymała wniosek o zmianę wynagrodzenia, dokona jego weryfikacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku. W przypadku stwierdzenia braków lub konieczności przedstawienia dodatkowych wyjaśnień termin ten biegnie od dnia ich uzupełnienia lub przedstawienia.

13. Kolejna zmiana wynagrodzenia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia dokonania poprzedniej waloryzacji.

14. Maksymalna łączna wartość zmian wynagrodzenia dokonanych na podstawie niniejszego paragrafu nie może przekroczyć 10% pierwotnego wynagrodzenia netto Wykonawcy określonego w Umowie, przy czym ograniczenie to dotyczy zarówno zwiększenia, jak i zmniejszenia wynagrodzenia.

15. Do kwoty zwiększenia albo zmniejszenia wynagrodzenia netto wynikającej z zastosowania niniejszego paragrafu zostanie odpowiednio doliczony albo odliczony podatek VAT według stawki właściwej dla danego świadczenia.

16. W przypadku zaprzestania publikowania wskaźnika, o którym mowa w ust. 2, zastosowanie znajdzie wskaźnik najbardziej zbliżony pod względem przedmiotu i sposobu ustalania, publikowany przez Główny Urząd Statystyczny, a w przypadku jego braku – inny obiektywny i powszechnie dostępny wskaźnik odpowiadający charakterowi przedmiotu Umowy.

17. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym paragrafem, zobowiązany jest do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

· przedmiotem umowy o podwykonawstwo są roboty budowlane, dostawy lub usługi;

· okres obowiązywania umowy o podwykonawstwo przekracza 6 miesięcy.

18. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu, na jego żądanie, dokumenty potwierdzające dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy, o której mowa w ust.17 

19. Postanowienia dotyczące waloryzacji nie wyłączają innych przewidzianych w Umowie lub obowiązujących przepisach prawa podstaw zmiany wynagrodzenia.

20. Zmiana wysokości wynagrodzenia dokonana na podstawie niniejszego paragrafu wymaga zawarcia przez Strony aneksu do Umowy w formie właściwej dla zmiany Umowy.




§ 16

	


	PRZEPISY WŁAŚCIWE


W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
§ 17
	


	ROZSTRZYGANIE SPORÓW


Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy  będzie rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 18
	


	INTEGRALNE CZĘŚCI UMOWY


Integralną częścią umowy stanowią załączniki:

1) oferta wykonawcy,
2) dokumentacja projektowa,

3) SWZ,
§ 19
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej 
ze stron.
	W imieniu Zamawiającego:

	
	W imieniu Wykonawcy:

	…………………………………….

(Imię i Nazwisko, funkcja)
	
	…………………..……………….

(Imię i Nazwisko, funkcja)



                  …………………..……………….

                     (Imię i Nazwisko, funkcja)
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