Numer postępowania: ZP.271.17.2026

Załącznik Nr 2.2 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

NA ROBOTY BUDOWLANE

NR UMOWY: ……………………

zawarta dnia ………………..r. w Rudniku pomiędzy:

Gminą Rudnik, z siedzibą w Rudniku przy ul. Kozielskiej 1, NIP 6392003366 zwaną w dalszej części umowy

„Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Piotra Rybkę - Wójta Gminy Rudnik

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Danuty Biczysko

a

firmą

NIP …………………. , REGON………………………

.zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

………………………………………

Oświadczenia Stron

- Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2026 r. poz.793 ), zwanej dalej ustawą Pzp.

- Zamawiający oświadcza, że przedmiot zamówienia tj. Budowa Placów Zabaw na terenie Gminy Rudnik w zakresie części nr 2 tj. Budowa Placu Zabaw oraz Siłowni Zewnętrznej w miejscowości Grzegorzowice realizowane jest ze środków własnych Gminy Rudnik

§ 1

Przedmiot umowy

  - Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie publiczne polegające na wykonaniu zadania pod nazwą: Budowa Placów Zabaw na terenie Gminy Rudnik w zakresie części nr 2 tj. Budowa Placu Zabaw oraz Siłowni Zewnętrznej
w miejscowości Grzegorzowice dalej jako „Przedmiot umowy” lub „Przedmiot zamówienia”.

  - Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej przy boisku piłkarskim na działce nr 676 w Grzegorzowicach przy ul. Powstańców Śląskich.

  - Zakres robót obejmuje:

- budowę placu zabaw dla dzieci na terenie o powierzchni 285 m²w miejscowości Grzegorzowice (gmina Rudnik), w tym:

- montaż nowych, certyfikowanych urządzeń zabawowych (zestaw zabawowy, huśtawka, podwójna, karuzela krzyżowa z kierownicą),

- ponowny montaż na nowych kotwach fundamentowych urządzeń stanowiących własność Zamawiającego (bujak sprężynowy „Konik” BS/1S/KO — 2 szt., huśtawka ważka pojedyncza WTR-01— 1 szt.),

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mat gumowych przerostowych (63 m²)pod zestawem zabawowym i huśtawką,

- montaż elementów małej architektury  (3 ławki, tablica informacyjna z regulaminem oraz tabliczkę z zakazem palenia tytoniui papierosów elektronicznych – (Znak BHP)),

- wykonanie ogrodzenia panelowego z furtkami oraz założenia nowego trawnika (222 m²).

  - Zakres robót i opis będący przedmiotem zamówienia zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia – zwanym dalej OPZ (załącznik nr 1A) do Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwaną dalej „SWZ”, która stanowi integralną część niniejszej umowy.

  - Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych, z zastrzeżeniem ust. 6.2, określa:

- Specyfikacja Warunków Zamówienia (dalej: SWZ), stanowiąca załącznik nr 1 do umowy.

- Dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 2 do umowy.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB), stanowiąca załącznik nr 3 do umowy (z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy postanowienia niniejszej umowy określają sposób prowadzenia robót oraz rozliczenia, o których mowa w § 4 i § 5 Umowy lub odbiory, o których mowa w § 6 Umowy w sposób odmienny od STWiORB, wiążące są postanowienia umowy).

- Przedmiar robót stanowiące załącznik nr 4 do umowy ( z zastrzeżeniem ust.6.2 i ust.7)

- Złożona oferta stanowiąca - załącznik nr 5 do umowy.

- Harmonogram rzeczowo – finansowy, o którym mowa w § 2 ust. 9 umowy stanowiący, załącznik	nr 6 do umowy.

  - W przypadku rozbieżności dokumentacji projektowej wiążące są zapisy wg następującej hierarchii dokumentów:

- Projekt budowlany o którym mowa w ust. 4 pkt 2) z uwzględnieniem wyjaśnień udzielonych podczas postępowania o udzielenie zamówienia publicznego- wyłącznie w zakresie objętym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB).

- Przedmiar robót ma charakter pomocniczy.

  - Z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej oraz STWiORB. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub w przypadku wystąpienia robót w większej ilości niż w jakiejkolwiek pozycji przedmiaru nie będzie uprawniało Wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia, a Wykonawca wykona roboty w ramach standardowego ryzyka kontraktowego – jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej lub STWiORB.

    - Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową wskazaną w ust.4 pkt 2).Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej o której mowa w ust.4 pkt 2 i STWiORB w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

  - Przedmiar robót ma charakter pomocniczy, co oznacza, że w przypadku, gdy dany rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres został ujęty w dokumentacji projektowej lub w STWIORB. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wskazany tam rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacją projektową lub STWIORB w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, nawet jeżeli dany rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres nie został ujęty w przedmiarze robót. W/w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robot większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia.

    - Zamawiający zastrzega, że ewentualne braki w przedmiarze robót, robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej wskazany w ust.4 pkt2) lub STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania w cenie umownej.

    - Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót (STWiORB).W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość robót budowlanych , to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu błędów w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

  - Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową oraz obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedza techniczną, zawartą z Zamawiającym umową, uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

  - Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ, dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarem robót zapoznał się z warunkami prowadzenia robót oraz obiektami i nie zgłasza zastrzeżeń dot. przedmiotu umowy i warunków realizacji umowy.

  - Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami lokalizacyjno – terenowymi terenu budowy i innymi możliwymi do przewidzenia warunkami i uwzględnił je w wynagrodzeniu.

  - W związku z wymaganiami ustawy Prawo ochrony środowiska oraz zapisami „Programu Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego”, Zamawiający informuje, że w trakcie prowadzenia prac budowlanych będzie wymagał:

- używania do realizacji zamówienia maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach (tj. maszyn budowlanych – koparek, ładowarek, spycharek, itp.) o mocy powyżej 18 kW1 wyposażonych w filtr cząstek stałych;

- czyszczenia na mokro ulic i terenu wokół budowy, które są zanieczyszczone na skutek budowy;

- zraszania w okresie bezdeszczowym składowisk materiałów sypkich;

- stosowania stanowisk do usuwania gruntu lub błota z kół sprzętu ciężkiego opuszczających plac budowy;

- stosowania stanowisk do usuwania gruntu lub błota z kół sprzętu ciężkiego opuszczających plac budowy;

- stosowania przykrycia przy przewożeniu materiałów pylących.

- W przypadku stwierdzenia uchybień, które zagrażają środowisku naturalnemu i są niezgodne z przepisami polskiego prawa i powyższymi zapisami, Zamawiający wstrzyma prowadzenie robót.

- W zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz zaprojektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Pzp w ramach zadania zostaną wykonane prace uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych. Ulepszony zostanie stan nawierzchni dróg poprzez wykonanie nowej nawierzchni jezdni.

  - Wykonawca oświadcza, że dokumentacja projektowa dot. przedmiotu umowy jest w jego ocenie kompletna i wystarczająca do realizacji umowy.

§ 2

Termin realizacji

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu umowy w terminie 40 dni od dnia podpisania umowy.

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy jest dniem podpisania umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy plac budowy w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

4.	Za termin wykonania całości zamówienia przez Wykonawcę uznaje się, termin zgłoszenia do odbioru końcowego przez Wykonawcę kompletnego i pozbawionego wad przedmiotu umowy z zastrzeżeniem § 6 ust. 8 pkt 3) g umowy.

5.	Realizacja robót będzie odbywała się zgodnie z opracowanym i przedłożonym przez Wykonawcę, a zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-finansowym robót.

6.	Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych do dnia podpisania umowy przedstawia Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo finansowy zwany dalej „harmonogramem”.

7.	Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga wprowadzenia aneksu do umowy o ile zmiana ta nie spowoduje niezgodności harmono- gramu z zapisami umowy między innymi w zakresie płatności o którym mowa w § 5 ust.1 umowy i terminu realizacji zgodnie z § 2 ust.1.

8.		Termin wykonania całości zamówienia wskazany w ust.1 może ulec zmianie z przyczyn stanowiących podstawę zmiany umowy zgodnie z art 454-455 ustawy prawo zamówień publicznych oraz w przypadkach wskazanych w § 18 Umowy. W przypadku dokonania zmiany umowy wpływającej na treść harmonogramu strony dostosowują harmonogram do zmienionych zapisów umowy. Zmieniony harmonogram stanowi załącznik do aneksu do umowy.

§ 3

Wynagrodzenie

- Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie: ………………….złbrutto w tym należny podatek VAT 23 % w wysokości ………………… zł. Słownie………………………………..

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z należytą starannością wszelkich robót budowlanych, dostaw i czynności przewidzianych w Dokumentacji Projektowej i STWiORB z zastrzeżeniem § 1 ust. 6.2 .

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1.

- W przypadku konieczności zaniechania lub niewykonania części zakresu przedmiotu umowy objętego Dokumentacją projektową wskazaną w § 1 ust.4 pkt 2) oraz STWiORB , strony prze- widują, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartość prac niewykonanych. Zgodnie z wymaganiami art.433 pkt 4) ustawy Pzp Zamawiający wskazuje, że minimalna wielkość świadczenia będzie nie mniejsza niż 80 % wynagrodzenia umownego o którym mowa w ust.1 umowy,

- Strony przewidują możliwość zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjętych dokumentacją projektową na zasadach określonych w art 454-455 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w przypadkach wskazanych w § 18 Umowy za dodatkowym wynagrodzeniem. Roboty ujęte w dokumentacji Projektowej i STWIORB a nieujęte w przedmiarze, Wykonawca wykona bez dodatkowego wynagrodzenia. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy, w szczególności, jeżeli w przedmiarze robót nie ujęto prac wynikających z dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust.4 pkt 2 oraz STWIORB , strony przyjmą, że Wykonawca wykona roboty w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Wykonawca nie może wykonywać prac nieobjętych Dokumentacją projektową bez uprzedniej zgody zamawiającego wyrażonej na piśmie przez osoby umocowane do reprezentowania za- mawiającego- pod rygorem odmowy zapłaty za wykonane prace.

- Wykonawca przed podpisaniem umowy złoży Zamawiającemu kosztorys (sporządzony metodą szczegółową) wskazujący sposób wyliczenia ceny ofertowej robót budowlanych, dostaw i usług z podziałem na branże i zakres rzeczowy zamówienia , z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym składników cenotwórczych ( stawka r-g w zł; Kp- koszty pośrednie w % od R i S, Kz- koszty zakupu w % od M; Z-zysk w % od R,S,Kp).

- Kosztorys o którym mowa w ust. 6 będzie służył do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy, w szczególności w przypadku:

  - odstąpienia od umowy,

  - rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy, -zgodnie z ust.3

  - zlecenia robót nieujętych w Dokumentacji Projektowej i STWIORB

  - robót zamiennych (wystąpienia równolegle sytuacji określonej w ust. 3 i ust. 4)

  - rozliczenia wykonanych zadań.

- Kosztorys, o którym mowa w ust.6 wskazuje sposób kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego (uwzględniające wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia branże)

- W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust.7 pkt 3) nie były objęte kosztorysem, o którym mowa w ust.6, przy rozliczeniu obowiązywać będą następujące zasady:

  - roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez Wykonawcę wykonanymi metodą szczegółową lub uproszczoną, sporządzonymi na podstawie potwierdzonego przez Inspektora nadzoru przedmiaru robót oraz według danych wyjściowych do kosztorysowania (stawka roboczogodziny, koszty zakupu materiałów (Kz), Koszty pośrednie od R + S (Kp) ,Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie o którym mowa w ust.6.

  - ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 80% średniej ceny z aktual- nego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud,

  - ceny sprzętu będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu ( cena po upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 80% średniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud,

  - do wyceny robót metodą szczegółową lub uproszczoną należy stosować zachowując kolejność jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje własne wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora Nadzoru i wykazaniu przez wykonawcę, że wycena ta jest wyceną nie wyż- szą od średnich cen rynkowych na podstawie minimum trzech wycen wykonawców/dostawców /producentów.

- Ewentualne roboty dodatkowe, tj, nieobjęte Dokumentacją Projektową, realizowane będą w wyniku zmiany umowy o których mowa w art. 455 ust.1 pkt 1,3 i 4 oraz ust .2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Rozpoczęcie wykonywania robót o których mowa w ust.10, może nastąpić jedynie na podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru i samego Zamawiającego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zamawiającego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy, Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót dodatkowych.

- Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

- Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, stanowić będzie pod- stawę do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujęte w protokole konieczności nie podlegają zapłacie.

- Wszelkie składniki dotyczące ustalenia cen, przyjęte przez Wykonawcę do wyceny oferty stanowiącej przedmiot umowy są stałe i nie podlegają zmianom w trakcie obowiązywania umowy oraz będą stosowane do wyceny zamówień dodatkowych, które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych

§ 4

Obowiązki stron

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - przekazanie dokumentacji projektowej

  - protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu zamówienia - w terminie do 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy,

  - zapewnienie nadzoru inwestorskiego do dnia końcowego odbioru robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia,

  - dokonywanie odbiorów przedmiotu umowy i zapłata umówionego wynagrodzenia.

  - uczestniczenie w radach budowy zwoływanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę,

  - dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy i zapłata umówionego wynagrodzenia,

  - Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na placu budowy w trakcie realizacji zamówienia.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia, dokumentacją projektową, STWIORB, ofertą Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną oraz dysponowaniem na etapie realizacji robót odpowiednim personelem posiadającym stosowne kwalifikacje i doświadczenie zapewniające wymagany poziom świadczonych usług i robót w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;

  - protokolarne przejęcie placu budowy od Zamawiającego;

  - ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o którym mowa w ust. 1pkt2,

  - użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego placu budowy i prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robót budowlanych z podaniem rodzaju zagrożenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania,

  - prowadzenie robót budowlanych w zakresie umożliwiającym mieszkańcom dojazd do posesji zlokalizowanych w bezpośrednim obrębie inwestycji oraz dojazd wszelkim pojazdom uprzywilejowanym;

  - każdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiającego nie później niż na 5 dni roboczych przed ich podjęciem - o działaniach, których podjęcie może spowodować utrudnienia dla społeczności lokalnej, takich jak: przekładanie, odcięcie lub zamknięcie dróg, elektryczności, lub innych mediów użyteczności publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne.

  - nadzór i przestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych;

  - dostarczenie do dnia przekazania przez Zamawiającego terenu budowy oświadczenia kierownika robót stwierdzającego sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, planu zapewnienia jakości oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową, a także przejęcie terenu budowy od Zamawiającego (o ile dotyczy);

  - niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o:

    - wykrytych wadach dokumentacji projektowej,

    - wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku robót, które mogą mieć wpływ na terminową i zgodną z dokumentacją projektową oraz wiedzą techniczną realizację przedmiotu zamówienia,

  - bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót o których mowa w

§ 3 ust. 4 w terminie do 7 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

  - pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb budowy,

  - naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca ,

  - uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwoływanych przez Zamawiającego, dotyczących realizacji przedmiotu umowy,

  - prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robót,

  - uporządkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego wykonanych robót,

  - doprowadzenie przez Wykonawcę, po zakończeniu robót budowlanych, elementów nieobjętych zakresem przedmiotu zamówienia do stanu sprzed rozpoczęcia robót budowlanych,

  - składowanie zdemontowanych urządzeń i materiałów w miejscu wskazanym przez Zamawiające go lub Inspektora Nadzoru,

  - zabezpieczenie zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu pracowników i osób trzecich,

  - zgłoszenie wykonania robót do odbioru –należy złożyć zamawiającemu w formie pisemnej lub mailowej,

  - wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiałów i urządzeń, przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie będzie wymagało uzgodnienia z Zamawiającym i/lub z Projektantem.

  - wykonywanie dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwości Inspektora Nadzoru i Zamawiającego co do ich jakości.

  - na żądanie Zamawiającego przeprowadzenie badania w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania przez Zamawiającego w jednostce niezależnej, certyfikowanej, które nie były przewidziane niniejszą umową - jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego;

  - umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów Państwowego Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane, oraz udostępnienie im danych i informacji wymaganych tą ustawą;

  - dostarczenie świadectw, aprobat technicznych, certyfikatów i atestów na materiały i urządzenia wbudowane przez Wykonawcę,

  - zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej na etapie budowy (np. wytyczenie, bieżąca obsługa geodezyjna, inwentaryzacja, dodatkowe badanie gruntu o ile będą konieczne itp.) w tym wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej

  - przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego,w tym przekazania danych do protokołów przekazania środków trwałych użytkownika zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami,

  - usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji,

  - prowadzenie prac budowlanych ze szczególną ostrożnością, zachowaniem przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego

  - uporządkowanie placu budowy każdego dnia po zakończeniu robót,

  - utrzymanie w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a także w trakcie prowadzenia robót – zabezpieczenie i uniemożliwienie dostępu na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrożenia,

  - przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian,

  - przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian,

  - uwzględnianie wytycznych Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru,

  - dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy,

  - dokonanie – przed rozpoczęciem robót – inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektów budowlanych na terenach przyległych oraz dróg, tras dostępu i urządzeń obcych na placu budowy, jak i w jego otoczeniu , których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych . O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru. Z czynności inwentaryzacji sporządza się protokół. Inspektor nadzoru dokona weryfikacji protokołu, a w przypadku braku zastrzeżeń co do jej treści zatwierdzi taką inwentaryzację.

  - wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, przy jednoczesnym zachowaniu najlepszych standardów z zakresu fachowości , jakich wymaga realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu umowy oraz wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa i normami, w sposób zgodny z wymaganiami stanu prawnego obowiązującego w trakcie realizacji umowy tj. w szczególności

- ustawy z dnia 7 lipca 1994r.Prawo budowlane,

- innych obowiązujących przepisów prawa dotyczących przedmiotowej inwestycji

  - uzyskanie warunków zasilania terenu budowy w energię elektryczną i wodę, zainstalowanie na własny koszt liczników zużycia wody i energii;

  - ponoszenia kosztów eksploatacji terenu budowy [kosztów zużycia energii, wody i odprowadzenia ścieków), kosztów segregowania i zagospodarowania wszelkich odpadów zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska i dostarczania Zamawiającemu odpowiednich dokumentów (kart odpadów) potwierdzających spełnianie tych wymogów;

  - usuwanie na koszt własny Wykonawcy wynikłe na etapie prowadzenia robót ziemnych kolizje z zinwentaryzowanymi urządzeniami infrastruktury podziemnej. W zakres usunięcia kolizji wchodzą również uzgodnienia z gestorem danego urządzenia warunków na jakich dana kolizja ma zostać usunięta (o ile dotyczy);

  - w zakresie robót zabezpieczających wykonanie wszelkich czynności, nadzorów branżowych, środków zabezpieczających mienie i wyposażenie w przypadku gdyby mogły one ulec naruszeniu bądź uszkodzeniu na skutek działania Wykonawcy robót;

  - w zakresie robót odtworzeniowych i naprawczych, wykonanie wszelkich robót związanych z naprawami po wykonywanych pracach i przywrócenie stanu sprzed realizacji prac;

  - zlecenie i poniesienie kosztów nadzoru technicznego ze strony w szczególności dysponentów, gestorów, właścicieli istniejącego uzbrojenia i infrastruktury;

  - Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, z zastrzeżeniem ust. 4, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Koszt zagospodarowania odpadów wliczony jest do ceny ryczałtowej.

  - Odpady budowlane, które mogą zostać poddane odzyskowi, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, chyba że Zamawiający postanowi inaczej.

  - W sytuacji określonej w ust. 4, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć odpady w miejsce wskazane przez Zamawiającego, oddalone o nie więcej niż 50 km od miejsca realizacji inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia.

  - Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia i dokumenty te powinien przedstawić Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego, chyba że obowiązek ich wcześniejszego przedstawienia uzasadniony będzie obowiązującymi przepisami.

  - Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robót, wymagające wywozu, nienadające się do ponownego wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych, będą w posiadaniu Wykonawcy, który powinien je zagospodarować zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi bez dodatkowego wynagrodzenia.

  - Wytworzone podczas prac rozbiórkowych odpady Wykonawca zobowiązany jest segregować w miejscu ich wytworzenia i magazynować selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki.

  - Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac z przedstawicielami Zamawiającego.

  - Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający osób trzecich na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności.

  - Do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, plac budowy pozostaje w posiadaniu Wykonawcy.

  - Wykonawca jest zobowiązany w okresie obowiązywania gwarancji lub rękojmi do prze- prowadzania przeglądów rocznych przeglądów technicznych placów zabaw, które należy wykonać do miesiąca czerwca danego roku kalendarzowego potwierdzonych protokołem oraz dokonywać bezpłatnych napraw serwisowych na każde wezwanie Zamawiającego.

  - Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia, aby wszystkie montowane urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw posiadały atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o obowiązujące normy w tym zakresie oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziećmi. Montażu urządzeń mogą dokonywać firmy przeszkolone w tym celu przez producentów urządzeń oraz w oparciu o instrukcje montażu, zalecenia i wskazówki oraz pod nadzorem dostawcy lub instytucji dozoru technicznego. Należy zastosować elementy typowe, równoważne z wydanymi w kartach katalogowych, dostępne na rynku, posiadające aprobaty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania na placach zabaw dla dzieci. Urządzenia należy osadzać w gruncie na fundamentach zgodnych z wytycznymi producenta. Malowanie elementów metalowych i drewnianych musi być wykonane farbami posiadającymi certyfikaty i atesty dopuszczające do malowania urządzeń placów zabaw. Elementy drewniane powinny być wodoodporne, zabezpieczone przed działaniem grzybów i czynników atmosferycznych oraz powinny być odporne na uszkodzenia. Dla urządzeń zabawowych wymagany jest certyfikat na zgodność z aktualną normą oraz atest PZH. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji.

  - Urządzenia muszą być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów, zgodnych z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa. Plac zabaw oraz nawierzchnia amortyzująca powinny spełniać wymagania norm PN-EN 1176:2009, PN-EN 16630:2015 oraz PN-EN 1177 (lub norm równoważnych) dotyczących bezpieczeństwa urządzeń nawierzchni amortyzujących upadki.

  - Do obowiązków Wykonawcy należy także:

- skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: dokumentacji powykonawczej, protokołów badań i sprawdzeń, protokołów pomiarów, inwentaryzacji powykonawczej w terminie umożliwiającym wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy;

- sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu w dniu zgłoszenia zakończenia robót dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego. Dokumentacja powykonawcza w myśl przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane musi obejmować dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, a także inne dokumenty jakościowe, w szczególności:

  - kopię projektu budowlanego z naniesionymi zmianami dokonanymi na rysunkach i w opisach wraz z załączonymi do niego rysunkami zamiennymi (podpisany i opieczętowany przez kierownika budowy);

  - instrukcje techniczne;

  - atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności wraz z ich spisem przyporządkowują- cym ww. dokumenty do określonych wyrobów budowlanych (w przypadku dokumentu przedstawionego w kopii poświadczone za zgodność z oryginałem przez kierownika bu-dowy);

  - protokoły z prób, sprawdzeńi pomiarów, protokoły odbiorów technicznych - koszty związane z tymi czynnościami obciążają Wykonawcę;

  - oświadczenie kierownika budowy, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SWZ, obowiązującymi przepisami i normami oraz, że teren budowy został doprowadzony do należytego stanu i porządku, po zakończonych robotach budowlanych;

  - oświadczenie kierownika budowy, że dokumentacja powykonawcza została wykonana zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz z wymogami Zamawiającego zawartymi w umowie;

  - dokumentację fotograficzną realizacji inwestycji na każdym jej etapie.

- Wszystkie dokumenty winny być sporządzone w języku polskim lub posiadać odpowiednie tłumaczenia przez uprawnionego tłumacza przysięgłego.

- uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji rękojmi, oraz w przeglądzie pogwarancyjnym;

- wykonywanie innych czynności wyżej niewyszczególnionych związanych z pełnieniem funkcji Wykonawcy w celu właściwego wykonania przedmiotu umowy.

- poniesienia kosztów przeprowadzonych badań kontrolnych sprawdzających jakość i ilość wykonanych robót, w ilościach i zakresie wskazanym w STWiOR – o ile są tam wskazane. Badania kontrolne sprawdzające przeprowadzi niezależne laboratorium wskazane przez Inspektora Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiającym.

§ 5

Rozliczenie przedmiotu umowy

- Rozliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonane roboty budowlane następować będzie w oparciu o wystawioną jedną fakturę końcową, po dokonanym odbiorze końcowym robót.

UWAGA:

Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia i doręczenia faktury Zamawiającemu w terminie do 5 dni licząc od dnia dokonania odbioru końcowego robót.

- Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedłożenie Zamawiającemu wraz z fakturą dokumentów wskazanych w ust. 6.

- Łączne wynagrodzenie nie może przekroczyć kwoty brutto wskazanej w § 3 ust.1 umowy.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie stanowić podpisany przez strony protokół końcowy odbioru robót.

- Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w terminie do 30 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego kompletnych i prawidłowo wystawionych dokumentów rozliczeniowych o których mowa § 6 ust 5 umowy wraz z dołączonym zatwierdzonym protokołem odbioru robót. Data zapłaty jest dniem obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Do faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie kwot umówionych wynagrodzeń wszystkich zgłoszonych podwykonawców lub dalszych podwykonawców w przypadku, których Zamawiający ponosi odpowiedzialność solidarną na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych wraz z dowodami zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/usługi odebrane przez Zamawiającego. Dowodem zapłaty będzie potwierdzona za zgodność kopia przelewu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem fakturą stanowiącą podstawę zapłaty.

W przypadku braku podwykonawcy, Wykonawca do faktury dołącza stosowne oświadczenie o którym mowa w § 6 ust.5 pkt 4)

- Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedłożenie Zamawiającemu wraz z fakturą dokumentów wskazanych w ust.6.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego w formie pisemnej o:

  - zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługują- cego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,

  - możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w pkt 1), pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 10 pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 10 pkt 1 i 2, Zamawiający może:

1)	nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

2)	złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,j eżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 11 pkt 2, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zasady wystawiania faktur:

1)	Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur na:

Gminę Rudnik ul. Kozielska 1

47 – 411 Rudnik

NIP 6392003366

2)	Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym	fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z

późn. zm.).

  - Zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1a ustawy o podatku od towarów i usług.

  - Wykonawca jest zobowiązany podać na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej płatności”.

  - Strony zgodnie postanawiają, że warunkiem zapłaty w umówionym terminie za fakturę wystawioną przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawcę dla potrzeb dokonania zapłaty rachunku bankowego zawartego na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, najpóźniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem płatności,

6) W przypadku, w którym Wykonawca, dla potrzeb płatności, wskaże rachunek bankowy

Zawarty w powyższym Wykazie w terminie późniejszym, ustalony pierwotnie termin

płatności ulega wydłużeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku

ujawnionego w/w Wykazie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania zaoferowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, że jest	ona niezgodna	z umową lub przepisami powszechnie obowiązującymi.

- W przypadku o którym mowa w ust.14 Wykonawca przedłoży fakturę korygującą.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia:

1)	kar umownych określonych w niniejszej umowie;

2)	płatności na rzecz podwykonawców oraz dalszych podwykonawców;

3)	wszelkich płatności wskazanych w umowie, których Zamawiający może dokonać z wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztów wynikających z opłacenia za Wykonawcę składki za polisę ubezpieczeniową, oraz kosztów za wykonawstwo zastępcze z wynagrodzenia wynikającego z faktury końcowej oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 6

Odbiory

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:

  - odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu potwierdzone wpisem Inspektora nadzoru do dziennika budowy lub odpowiednią notatką (w przypadku braku obowiązku prowadzenia dziennika budowy dla danego obiektu) – nie stanowią podstawy do wystawienia faktury;

  - odbiór końcowy - dokonywany po całkowitym zakończeniu wszystkich robót objętych zakresem umowy;

  - odbiór pogwarancyjny polegający na ocenie wykonania robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi.

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego będzie faktyczne wykonanie robót zgodnie z harmonogramem.

- O zakończeniu robót objętych przedmiotem umowy Kierownik robót powiadamia Inspektora nadzoru, który w terminie do 2 dni roboczych potwierdza ten fakt wpisem w dzienniku budowy lub odpowiednią notatką (o ile będzie wymagany przepisami prawa). Potwierdzenie ze strony Inspektora nadzoru nie stanowi czynności odbioru.

- Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu gotowość do przeprowadzenia odbioru po zakończeniu robót objętych przedmiotem umowy. Do pisemnego zgłoszenia Wykonawca załącza kopię wpisów w dzienniku budowy lub notatki o zakończeniu robót budowlanych wraz z potwierdzeniem tego faktu przez Inspektora nadzoru wraz z dokumentami rozliczeniowymi o których mowa w ust. 5 pkt. 3 ÷ 4 poniżej. Nie przekazanie wskazanych dokumentów upoważnia Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu odbioru.

- Przez dokumenty rozliczeniowe Zamawiający rozumie:

  - fakturę Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT oraz wpisanym numerem NIP Zamawiającego;

  - zatwierdzony przez Strony protokół odbioru końcowego wraz z dokumentacją powykonawczą;

  - oświadczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców o uregulowaniu wszystkich należności wynikających z realizacji umowy o podwykonawstwo zawierające dodatkowo:

    - informację, czy należności te zostały zapłacone w umówionym terminie, a w przypadku opóźnienia płatności, wskazujące ilość dni tego opóźnienia,

    - oświadczenia, że nie wnoszą oni do Wykonawcy żadnych roszczeń z tytułu tych umów;

  - w przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowę bez udziału Podwykonawców – warunkiem dokonania zapłaty jest dołączenie do faktury oświadczenia Wykonawcy o następującej treści: „Oświadczam, że przedmiot umowy, objęty fakturą nr…, został wykonany siłami własnymi bez udziału Podwykonawców”.

- Brak potwierdzenia faktu zakończenia robót przez Inspektora nadzoru stanowi o bezskuteczności zawiadomienia Wykonawcy o gotowości do odbioru do czasu uzyskania potwierdzenia przez Inspektora nadzoru faktu zakończenia robót budowlanych. Termin, o którym mowa w ust. 7 poniżej, rozpoczyna bieg w dniu następnym po prawidłowym powiadomieniu Zamawiającego o gotowości Wykonawcy do odbioru.

- Wykonawca w dniu zgłoszenia gotowości do przeprowadzenia odbioru końcowego przedmiotu umowy zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu poza dokumentami o których mowa w ust. 4 i 5 powyżej, kompletną dokumentację związaną z realizacją przedmiotu umowy, dokumentację powykonawczą oraz inne dokumenty dotyczące przedmiotu umowy (o ile dotyczy). Nie przekazanie wymaganych dokumentów upoważnia Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu odbioru końcowego.

8.	Zamawiający będzie dokonywał odbiorów robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy z uwzględnieniem następujących postanowień:

- Obiór częściowy robót: (nie dotyczy )

- W odniesieniu do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu:

- podlegają odbiorowi roboty ulegające zakryciu, których gotowość do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy- (o ile dotyczy ), powiadamiając o tym inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego – właściwego dla danej branży; (roboty zanikające lub zakrywane mogą zostać wpisane do dziennika budowy (o ile dotyczy) przez kierownika budowy po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru i na tę okoliczność będzie sporządzony protokół odbioru robót zanikających)- nie stanowią podstawy do wystawienia faktury.

- w przypadku wykonania przez Wykonawcę robót ulegających zakryciu lub robót zanikających, Zamawiający przystąpi do ich odbioru w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia ich wykonania,

- Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez Zamawiającego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu.

- W odniesieniu do odbioru końcowego:

- Odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu wszystkich robót budowlanych, będących podstawą do wystawienia faktury końcowej.

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktycznie wykonanie całości robót potwierdzone przez kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

- Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego Przedmiotu umowy, jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie stwierdzone, że Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich wymaganych prób (o ile dotyczy)

- Wraz ze zgłoszeniem do końcowego odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty wynikające z art. 57 ustawy Prawo budowlane

- dokumentację powykonawczą opisaną i skompletowaną w formie papierowej i elektronicznej w formie doc i pdf .

Wykonawca ma obowiązek złożyć do dokumentacji powykonawczej oświadczenie zgłoszenia prac geodezyjnych, które składa uprawniony geodeta do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK) (lub innej właściwej jednostki) po zakończeniu budowy. W zgłoszeniu tym geodeta informuje o gotowości do sporządzenia i przekazania dokumentacji inwentaryzacji powykonawczej, której celem jest aktualizacja mapy zasadniczej i zasobów geodezyjnych o rzeczywiste położenie wybudowanych obiektów.

- dokumenty(atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art.10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru).

- protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, sprawdzeń i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

- oświadczenie kierownika budowy oraz kierownika robót o zakończeniu robót budowlanych oraz wykonaniu robót zgodnie ze sztuką budowlaną obowiązującymi przepisami i normami

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w terminie do 7 dni roboczych od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego w terminie do 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

- W protokole odbioru końcowego strony wskażą w szczególności zakres wykonanych prac, datę ich zakończenia, uwagi dotyczące jakości wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.

- Wyznaczenie terminu usunięcia wad nie oznacza przedłużenia terminu zakończenia robót przez Wykonawcę .

  - Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

    - jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa /wady istotne/ Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad istotnych i wyznaczy termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni

    - jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w użytkowaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa /wady nieistotne/ Zamawiający odbierze przedmiot zamówienia wyznaczając termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni.

    - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może:

      - obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

      - odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem.

  - W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte w ramach wykonawstwa zastępczego na jego koszt.

  - W przypadku odmowy odbioru o którym mowa w ust.3.1pkt 1) terminem wykonania zamówienia będzie data ponownego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia z usuniętymi wadami istotnymi (nie będzie nim data pierwotnego zgłoszenia gotowości odbioru)

  - Komisja dokonująca odbioru końcowego sporządza protokół odbioru końcowego robót. Odbiór końcowy potwierdza wykonanie i zakończenie realizacji całego przedmiotu umowy.

- W odniesieniu do odbiorów gwarancyjnych:

- Odbiory gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości,

- Zamawiający wyznacza termin odbioru gwarancyjnego w ostatnim miesiącu gwarancji. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie odbioru gwarancyjnego odrębnym pismem z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem;

- Wykonawca zobowiązuje się do udziału w odbiorze gwarancyjnym. W przypadku nie stawienia się przedstawiciela Wykonawcy w wyznaczonym terminie na odbiorze gwarancyjnym Wykonawca przyjmie odpowiednio do wiadomości lub wykonania (jeżeli zostaną stwierdzone wady) protokół z odbioru gwarancyjnego sporządzony przez Zamawiającego.

- W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

- Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest po upływie okresu rękojmi i gwarancji i służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w okresie rękojmi i gwarancji,

- Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporządza się protokół odbioru pogwarancyjnego, który jest podpisywany po usunięciu wszystkich wad. Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokołu odbioru pogwarancyjnego zwalnia Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z umowy dotyczących usuwania wad.

§ 7

Obowiązki Kierownika budowy

- Kierownik budowy dziłą w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

- Kierownik budowy zobowiązany jest do wykonywania obowiązków określonych w Prawie budowlanym oraz innych przepisach, w szczególności:

  - złożenia Zamawiającemu w dniu przekazania placu budowy oświadczenia o przyjęciu obowiązków,

  - prowadzenia dziennika budowy, (jeżeli dotyczy)

  - przed wbudowaniem, przedkładanie Inspektorowi Nadzoru wniosków o zatwierdzenie do wbudowania materiałów,

  - zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegające zakryciu bądź zanikające oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prób i badań przed zgłoszeniem ich do odbioru,

  - informowanie Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających (jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Zamawiającego zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego);

  - koordynowania wszystkich prac na budowie pomiędzy podwykonawcami,

  - uczestniczenia w Radach Budowy (o ile dotyczy) i odbiorach,

  - pisemnie (wpis do dziennika budowy – jeżeli dotyczy) oraz drogą elektroniczną informuje Zamawiającego  o terminach odbioru;-

  - uczestniczenia w odbiorze końcowym zadania, w tym kontroli organów uprawnionych,

  - niezwłocznego informowania pisemnie i drogą elektroniczną Zamawiającego o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia zadania,

  - Informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie do 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

§ 8

Podwykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia siłami własnymi za wyjątkiem robót w zakresie:………………………które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców)

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociażby jednego z opisanych poniżej przypadków:

  - termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wy- konanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

  - termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamówienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

  - w każdym przypadku, gdy umowa kształtuje prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy wynikające z niniejszej umowy;

  - Kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawców przewyższają kwotę wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z niniejszej umowy;

- Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, będzie uważane za jego akceptację.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przed- miotem są dostawy materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz usługi transportowe.

- Wyłączenia, o których mowa w ust. 5, nie dotyczą również umów o podwykonawstwo o war- tości większej niż 50 000,00 złotych brutto.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 3 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do dopro- wadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej.

- Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

- Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

- Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót budowlanych, realizowanych przez podwykonawców.

- Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwy- konawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy pod- wykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o podwyko- nawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy.

- Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwy- konawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wyko- nawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawia- jącego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania podwy- konawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.

§ 9

Personel realizujący zadanie

- Do bieżących kontaktów w kwestiach dotyczących realizacji przedmiotu umowy, każda ze stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:

  - ze strony Zamawiającego:

KOORDYNATOR w zakresie obowiązków umownych:

Imię i nazwisko:

e-mail:

tel:

  - ze strony Wykonawcy:

KOORDYNATOR w zakresie obowiązków umownych:

Imię i nazwisko:

e-mail:

tel.:

- Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do podejmowania decyzji powodujących zmianę postanowień umowy, w szczególności zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynności i prac objętych umową.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru inwestorskiego

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi Umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

- Wykonawca ustanawia; Kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane w osobie: …………………….. nr tel: ……………… upr. bud. ………………….. z dnia ………………………, e mail ……………………………………….

6. Wykonawca powinien skierować do realizacji zamówienia personel wskazany w wykazie osób złożonym w postępowaniu. Zmiana osoby wskazanej w ust. 5, w trakcie realizacji umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego.

7.	Wykonawca jest obowiązany z własnej inicjatywy zaproponować nową osobę w następujących przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwającego dłużej niż 14 dni śmierci, choroby	lub innych przyczyn i zdarzeń losowych w terminie 5 dni od daty powzięcia przez Wykonawcę	wiadomości o zaistnieniu powyższych zdarzeń.

8.	Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 5 dni od daty przedłożenia propozycji, wyłącznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniały wymagania określone w SWZ, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie zaś obowiązek Zamawiającego do akceptacji takiej zmiany.

9.	Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego może wystąpić z wnioskiem uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z osób personelu, jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z umowy. Obowiązkiem wykonawcy jest wówczas zastąpienie tej osoby w ciągu 5 dni od daty doręczenia	wniosku inną osobą spełniająca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.

10.	 We wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, za  wyjątkiem czynności wymagającej zachowania lub przekazania dokumentów w formie pisemnej  strony ustalają, że formą kontaktu pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą,

Kierownikiem budowy,  Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego będzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny możliwy jest jedynie w wypadkach nie cierpiących zwłoki, jednak wymaga niezwłocznego potwierdzenia w formie elektronicznej.

§ 10

Procedura zapewnienia jakości

- Raport o wykonaniu robót – co najmniej jeden  raz w trakcie realizacji przedmiotu umowy:   - o stanie zaawansowania prac zostanie przedłożony Zamawiającemu w formie e-maile lub w formie pisemnej

- Zamawiający ma prawo zwołania rady budowy z udziałem, inspektora nadzoru i przedstawiciela Wykonawcy w celu omówienia postępu prac oraz omówienia problemów związanych z ich realizacją. Wykaz problemów stanowiących zagrożenie dla prawidłowej, zgodnej z zakładanymi terminami realizacji inwestycji, każdorazowo, w terminie najpóźniej na 3 dni przed planowanym zebraniem Rady Budowy, zostanie przez Wykonawcę do- starczony inspektowi nadzoru oraz Zamawiającemu. W zebraniach Rady Budowy, według własnego uznania może brać udział przedstawiciel Zamawiającego a także inne osoby, których udział będzie konieczny lub pożądany w opiii Zamawiającego

- W ciągu 3 dni od dnia, w którym odbyło się zebranie Rady Budowy inspektor nadzoru przekaże Przedstawicielowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protokół z odbytego zebrania Rady.

- Inspektor nadzoru ma obowiązek zorganizowania i poinformowania zaproszonych osób o terminie i miejscu zebrania Rady Budowy.

- Zamawiający, inspektor nadzoru lub Wykonawca mogą zażądać zwołania dodatkowego spotkania w celu omówienia problemów związanych z realizacją robót. Powiadomienie o terminie spotkania powinno być na piśmie dostarczone zainteresowanym z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem i powinno zawierać uzasadnienie zwołania spotkania.

§ 11

Ubezpieczenie

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia placu budowy, mienia i robót budowlanych, z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej (OC) na sumę ubezpieczeniową, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 3 ust.1.

- Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, musi obowiązywać co najmniej od dnia przekazania placu budowy do zakończenia terminu realizacji umowy. Jeżeli wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy niż okres realizacji zamówienia, będzie zobowiązany na 7 dni przed utratą jej ważności przedłożyć nową polisę na okres kolejny pod rygorem zapłaty kar umownych w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki.

- Przed przekazaniem placu budowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o których mowa w ust. 1.

- W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 3, Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy.

- Ewentualne opóźnienie w zakończeniu wykonywania robót z powodu, o którym mowa w ust. 4, będzie traktowane jako zawinione przez Wykonawcę.

- Zakres oraz warunki ubezpieczenia o którym mowa w ust.1 podlegają akceptacji Zamawia- jącego.

§ 12

Gwarancja i rękojmia.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na warunkach określonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego. W razie rozbieżności postanowień gwarancyjnych, stosuje się warunki gwarancyjne bardziej korzystne dla Zamawiającego. Wykonawca, zgodnie z ofertą udziela Zamawiającemu …………………… miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i zamontowane/wbudowane materiały i urządzenia – licząc termin obowiązywania gwarancji od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego.

2.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub wymiany elementów objętych gwarancją w celu przywrócenia wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.

3.	Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca udziela rękojmi za wady fizyczne nawykonane prace budowlane i montażowe oraz zamontowane materiały i urządzenia i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego rękojmią (poprzez ich naprawę lub wymianę).

4.	Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego, w formie pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad fizycznych oraz wad jakościowych.

5.	Termin udzielonej rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisana protokołu odbioru końcowego.

6.	Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

7.	W przypadku wystąpienia wad fizycznych (objętych rękojmią za wady fizyczne) lub wad jakościowych (objętych gwarancją) Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, nie krótszym niż 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1

umowy .

8.	W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze  względów technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie wady powinno być wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na wniosek wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, w szczególności przedstawiając stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, że usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

9.	Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 7 lub 8 Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

10.	Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa w ust. 9 Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie z transakcjach handlowych.

- W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub grozi szkodą bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody.

- Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy elektronicznie, na adres e-mail: ………………………………………………..

- Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania powiadomienia; w przypadku braku potwierdza uznaje się, iż powiadomienie zostało dostarczone Wykonawcy najpóźniej w kolejnym dniu roboczym.

13 W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji.

- Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem ………………… miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych urządzeniach i materiałach, które powstały w wyniku użytkowania uszkodzonych urządzeń lub materiałów oraz wadliwie wykonanych robót.

- Niezależnie od terminów i czynności przeglądów gwarancyjnych, Wykonawca wykona bez dodatkowego wynagrodzenia wszystkie wymagane czynności serwisowe i inne niezbędne do utrzymania gwarancji oraz bezpiecznego użytkowania Przedmiotu zamówienia przez cały okres obowiązywania gwarancji.

- W okresie rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o:

  - zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

  - wszczęciu postępowania upadłościowego,

  - ogłoszeniu swojej likwidacji,

  - zawieszeniu działalności.

§ 13

Klauzula zatrudnienia

- Zamawiający stosownie do art. 95 ust.1 ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujący czynności polegające na bezpośrednim wykonaniu robót budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa Placu Zabaw oraz Siłowni Zewnętrznej w miejscowości Grzegorzowice w następującym zakresie:

  - roboty przygotowawcze,

  - roboty rozbiórkowe,

  - roboty ziemne,

  - roboty związane z wykonaniem podbudowy,

  - roboty związane z wykonaniem nawierzchni,

  - roboty wykończeniowe i porządkowe,

(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy).

- Wykonawca, w terminie do 7 roboczych dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiającemu oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wymienionych w ust.1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wymienione w ust.1 wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę i zakresu obowiązków pracownika.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku zmiany sposobu zatrudnienia osób wykonujących ww. czynności nie później niż w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.

- W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania następujących oświadczeń i dokumentów:

- oświadczenie zatrudnionego pracownia,

- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

- innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko za- trudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu aktualne dokumenty wskazane w ust. 2.

- Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności wymienione w ust. 1 oraz umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku.

§ 14

Kary umowne

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących przypadkach:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy,

  - za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamówienia– w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek

  - za zwłokę w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i usterek

  - w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom którego skutkiem będzie bezpośrednia zapłata, o której mowa w § 5 ust. 9 umowy – w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1,

  - w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,2 % kwoty, z której zapłatą w zwłoce pozostaje Wykonawca, za każdy dzień zwłoki,

  - w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy stwierdzony przypadek,

  - w każdym przypadku nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy stwierdzony przypadek,

  - w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki od upływu terminu, o którym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

  - w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 13 ust. 1 umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień roboczy, w którym osoba niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wykonywała czynności wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

  - za zwłokę w dostarczeniu oświadczenia, o którym mowa w § 13 ust. 2 lub 6 umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa w § 13 ust. 2 umowy,

  - za zwłokę w poinformowaniu Zamawiającego o zmianie, o której mowa w § 13 ust. 3 umowy  - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w

§ 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa w § 13 ust. 3 umowy.

  - za nie złożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC) o których mowa w §11 ust.2 w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

- Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań finansowych Wykonawcy wobec Zamawiającego z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokości naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zapłaty tej kary. Jeśli kwota uzyskana z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczeń Zamawiającego w całości, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia pozostałej części od Wykonawcy.

- Kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z winy strony określa § 16.

- Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków ukończenia robót lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

- Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów do maksymalnej wysokości 30 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1umowy.

- Powiadomienie, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający może przekazać wedle własnego uznania:

- w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres: ……………………

- w formie elektronicznej, o której mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty elektronicznej: ………………………….

- Terminem otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 7 jest:

  - w przypadku powiadomienia złożonego w formie pisemnej – dzień jego odbioru wskazany na potwierdzeniu odbioru,

  - w przypadku powiadomienia złożonego w formie elektronicznej - dzień wysłania wiadomości zawierającej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2).

§ 15

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

  - wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, STWiORB, wskazaniami Zamawiającego, wskazaniami inspektora/inspektorów nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do zaniechania naruszeń i bezskutecznego upływu terminu wskazanego w tych wezwaniach

  - gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie 14 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjął ich w terminie wyznaczonym przez zamawiającego,

  - gdy zwłoka w wykonaniu przedmiotu zamówienia przekroczy14 dni,

  - gdy Wykonawca bez zgody Zamawiającego przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 14 dni,

  - gdy Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, dowodów ubezpieczenia, o którym mowa w § 11 lub nie zapewnił jego ciągłości w okresach wynikających z umowy

  - wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

  - w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 635 kodeksu cywilnego.

  - w przypadku co najmniej trzykrotnego uchybienia obowiązkowi określonemu w § 13 ust.1

  - w przypadku co najmniej dwukrotnego niezłożenia oświadczeń, o których mowa w § 13 ust.2 lub 5 pomimo powtórnego wezwania.

- W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie wspólnie uzgodnionym przez strony, ale nie dłuższym niż 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia.

  - Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od dnia odstąpienia od umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy.

  - Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy sporządzi wykaz materiałów	według stanu na dzień odstąpienia od umowy, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych umową,

  - Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy, zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające.

  - Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

  - Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życiai własności, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

  - Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące do Zama- wiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację projektową, najpóź- niej w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia według cen wynikających z kosztorysu aktualnego na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

- W terminie 7 dni od daty odstąpienia od uUmowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających.

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia odbioru, zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót.

- W terminie 7 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca przy udziale Za mawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury lub rachunku.

- W przypadku zaistnienia okoliczności wyszczególnionych ust. 1 pkt 1 i zastosowania procedury przez Zamawiającego, o której mowa w ust. 2 i 3 Zamawiający zobowiązany jest do odbioru wykonanych zgodnie z umową robót budowlanych oraz zapłaty wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o którym mowa w § 3 i § 5 niniejszej Umowy stosuje się odpowiednio.

- Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest winna odstąpienia od Umowy.

- W przypadku braku współdziałania ze strony wykonawcy i nie wykonywania przez niego obowiązków wynikających z ust. 4-10 czynności te przeprowadzi lub zorganizuje zamawiający i obciąży ich kosztami wykonawcę.

§ 16

Kary umowne z tytułu odstąpienia

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu odstąpienia

od umowy w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 15 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o których mowa w § 3 ust. 1 umowy, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionych w art.456 ust.1 w zw. z art.456 ust.3 ustawy Pzp.

- Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od zamawiającego – w wysokości 15 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3ust.1umowy, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionych w art.456 ust.1 w zw. z art.456 ust.3 ustawy Pzp.

§ 17

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie: gwarancji w wysokości 5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę ……………………….. zł(słownie ……………….. )

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji powstałych w okresie udzielonej gwarancji od dnia odbioru końcowego.

- Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.

- Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne i gwarancji.Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zama- wiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.

- Kwota w wysokości …………………… złotych (słownie ………………………………, stanowiąca 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia pod- pisania protoko³u odbioru końcowego robót.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wynosząca: …………………….. złotych (słownie …………………………….. zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji . W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i za- chowuje swoją ważność na czas określony w umowie.

- Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 6 i 7.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań finansowych Wykonawcy wobec Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokości naliczonej kary umownej i wyznaczeniamu 14 dniowego terminu zapłaty tej kary. Jeśli kwota uzyskana z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczeń Zamawiającego w całości, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia pozostałej części od Wykonawcy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunko- wego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, gdy wykonawca nie wy- konał przedmiotu zamówienia lub wykonał go z nienależycie lub nie wykonał obowiązków wynikających z rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji lub wykonał je nienależycie (w szcze- gólności nie usunął stwierdzonych wad lub usterek).

- W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy, o którym mowaw § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do umowy.

§ 18

Zmiany umowy

  - Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych, strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:

- przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej (w tym działania lub zaniechania orga- nów administracji publicznej, w pełni niezależne od stron, mające wpływ na możliwość realizacji prac) przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej uniemożliwiającej wykona- nie zamówienia w terminie umownym,

- przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzy- mania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowa- dzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej lub eksploatorów infrastruktury, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych.

- przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z instalacjami wewnętrznymi lub zewnętrznymi nieujawnio- nymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego wyko- nawcę, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w dokumen- tacji projektowej lub o liczbę dni niezbędnych do wykonania robót przez innego wykonawcę – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji;

- przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot za- mówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni nie- zbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawar- tego w ofercie, stanowiącej załącznik nr 3 do umowy oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wy- konawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1,

- przedłużenia terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia warunków geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od za łożonych w dokumentacji projektowej i powodujących konieczność wstrzymania robót lub konieczność ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwią- zań technicznych, lub w przypadku istnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji wa- runków terenowych związanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, in- stalacji, urządzeń lub obiektów budowlanych skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wy- eliminowania utrudnień związanych z ich wystąpieniem,

- przedłużenia terminu wykonania zamówienia , o którym mowa w § 2 ust. 1 może nastąpić w zakresie niezbędnym do wykonania robót zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu wykonywania zamówienia może nastąpić w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących prze- pisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy lub sposób jej wykonywania,

- zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu wykonywania zamówienia może nastąpić o ile będą konieczne do zagwarantowania zgodności umowy z wchodzącymi w życie po terminie składania ofert lub po zawarciu umowy przepi- sami prawa w szczegoělnosěci przepisami o podatku od towaroěw i usług w zakresie wynikają- cym z tych przepisów,

- zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu wykonywania zamówienia może nastąpić w przypadku konieczności wykonania robót nie ujętych w dokumentacji projektowej ,o okres wykonania dokumentacji projektowej i tychże robót,

- zmiana terminu wykonania zamówienia jest możliwa również w sytuacji, gdy wystąpią niemożliwe do przewidzenia warunki atmosferyczne powodujące brak możliwości kontynuowania robót ( tj. konieczność wstrzymania prac) .

Poprzez niemożliwe do przewidzenia warunki atmosferyczne należy rozumieć utrzymujące się przez okres co najmniej 5 dni długotrwałych i intensywnych opadów atmosferycznych (śnieg, deszcz), uniemożliwiających prowadzenie robót - o ile czas wstrzymania robót i zakres będzie skutkował wydłużeniem terminu zamówienia,

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu umowy ponadto w przypadkach:

  - działania organów administracji lub gestorów sieci skutkujących przekroczeniem określo- nych przez prawo terminów wydawania wymaganych w związku z realizacją przedmioto- wego zamówienia decyzji, zezwoleń uzgodnień itp.,

  - wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych,

  - wystąpienia wad lub braków dokumentacji projektowej konieczności wprowadzenia w niej zmian,

  - konieczność usunięcia niewypałów i niewybuchów.

- Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań technicznych , technologicznych, in- nych materiałów i urządzeń niż przewidziane w dokumentacji pod warunkiem że:

  - wynikać będzie z konieczności usunięcia błędów w dokumentacji lub realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż przewidziane w dokumentacji lub realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu równoważnych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych do przewidzianych w dokumentacji, co zostanie potwierdzone pisemnie przez Inspektora Nadzoru,

  - przyjęte w dokumentacji materiały lub urządzenia są niedostępne na rynku ,zostały wycofane z produkcji,

  - wykonanie elementów jednostkowych – indywidualnych proponowanych przez Wykonawcę będzie zapewniać wyższą trwałość i lepsze warunki eksploatacyjne, Rozliczanie ewentual- nych robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych , a kosztorysem robót zamiennych. Kosztorys zamienny należy opracować na zasadach określonych dla kosztorysu robót zamiennych. O konieczności wykonani robót zamiennych zamawiający pisemnie powiadomi wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporządza kosztorys różnicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu różnicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez zamawiającego strony dokonują zmiany umowy. Kosztorys zamienny oparty będzie na następujących założeniach:

- ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z kosztorysu, o którym mowa w §3 ust.6

- w przypadku , gdy nie będzie możliwe rozliczenie danych robót w oparciu o pozycje z koszto- rysu , brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte wg zasad wskazanych w § 3 ust.9

- zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy oraz skrócenie terminu realizacji zadania w przypadku stwierdzenia ,że roboty ujęte w projekcie nie są niezbędne do wykonania umowy.

  - Zamawiający nadto przewiduje zmiany umowy w następujących okolicznościach:

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi w tym zmiany kierownika budowy, przy czym osoby zastępujące muszą spełniać warunki jakie były określone dla tej osoby w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

- W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidział korzystania z podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą powierzenia przez wykonawcę wykony- wania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jeżeli wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej,

- W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidział korzystanie z podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą samodzielnego wykonania przedmiotu zamówienia lub zwiększenia bądź zmniejszenia liczby podwykonawców, jeżeli wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wy- kazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca po- woływał się w takcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zgoda na zmianę, rezygnację z podwykonawcy może nastąpić pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę oświad- czeń podwykonawców i dalszych podwykonawców, którzy byli związani umową z dotych- czasowym podwykonawcą, potwierdzających zapłatę przez niego należnego wynagrodzenia za wykonaną część zamówienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie,

  - Strony przewidują zmianę umowy w przypadku zmiany:

    - stawki podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i kwota podatku VATi podatku akcyzowego oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia i zwiększenia wynagrodzenia brutto o kwotę równą różnicy wynikającej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego jeszcze nie wykonano;

    - Zamawiający zastrzega możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w szczególności gdy: na etapie wykonania robót wystąpi inna sytuacja uniemożliwiająca jej wykonanie w oparciu o przyjęte założenia w dokumentacji projektowej, przy czym Zamawiający gwarantuje wykonanie zamówienia w zakresie co najmniej 80% zakresu prac objętego przedmiotem umowy.

  - Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamówień publicznych:

- zmiana danych teleadresowych;

- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);

  - Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.

  - Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog	zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Wszelkie	zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

  - wszelkie	zmiany	umowy	wymagają	pod	rygorem	nieważności	formy	pisemnej i podpisania przez obydwie strony umowy.

  - Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może

Wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

§ 19

Ochrona danych osobowych

- Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych nie- zbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

- Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się:

  - przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą,

  - do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia,

  - dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

  - do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

  - zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.

- Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

- Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.

- Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

- Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

- Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie dłuższym niż 7 dni

- Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

- Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Wykonawcę.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie podwyko- nawcy w zakresie obowiązku ochrony danych.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).

- Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

- W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

- Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 20

Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t. j. Dz. U. z 2020r. poz.1062 z późń. zm.) w szczególności art.4 i art.6 przy równoczesnym uwzględnieniu charakterystycznych cech przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia.

§ 21

Wierzytelności

Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 22

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających do wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z realizacją umowy,

- Wykonawca oświadcza, iż nie istnieją przeciwwskazania prawne do zawarcia niniejszej umowy o których mowa w art.7 ust.1 i ust.5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. jedn. Dz. U. z 2023 r., poz.129 ze zm.).

- W przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia w drodze polubownej, spory będą rozstrzy- gane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: po 1 egzemplarzu dla Zamawiającego i dla Wykonawcy.

- Integralną część ą umowy stanowią załączniki:

  - Załącznik nr 1 - Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ);

  - Załącznik nr 2 - Dokumentacja projektowa;

  - Załącznik nr 3 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB);

  - Załącznik nr 4 – Przedmiar robót;

  - Załącznik nr 5 – Oferta Wykonawcy ;

  - Załącznik nr 6 – Harmonogram rzeczowo – finansowy ;

  - Załącznik nr 7 – Polisa ubezpieczeniowa;

  - Załącznik nr 8 – Oświadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy o zatrudnieniu osób na pod- stawie umowy o pracę wykonujących czynności w zakresie realizacji umowy zgodnie z §13

# Zamawiający:	Wykonawca:

Załącznik nr 8 do umowy

pieczęć firmy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY:

……………………………………………………………………………

pełna nazwa i adres Wykonawcy/Podwykonawcy*

dotyczy : Budowy Placów Zabaw na terenie Gminy Rudnik, w zakresie części:

      - nr 2 tj. Budowa Placu Zabaw oraz Siłowni Zewnętrznej w miejscowości Grzegorzowice

# zgodnie z § 13 ust.1,2 umowy na realizację zamówienia publicznego niniejszym oświadczam, że zatrudniam na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia.

WYKAZ OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZY REALIZACJI ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

| L.p | Imię i nazwisko | Podpis osoby poświadczającej swoje zatrudnienie na umowę o pracę przy realizacji zamówienia pn.: Budowq Placów Zabaw na terenie Gminy Rudnik, w zakresie części: nr 2 tj. Budowa Placu Zabaw oraz Siłowni Zewnętrznej w miejscowości Grzegorzowice |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.

…………………………………….	……………………………………………

miejscowość, data                                                         czytelny podpis lub podpis z pieczątką osoby(ób)

upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy