
[bookmark: _Hlk140228676]Załącznik nr 7 do SWZ – wzór umowy

UMOWA nr  ……
na usługi projektowe

zawarta w dniu …………. roku w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy:

Gminą - Miasto Tomaszów Mazowiecki, ul. POW 10/16,  97-200 Tomaszów Mazowiecki, posiadającą NIP: 773-16-56-546, REGON 590648310 zwaną dalej „Zamawiającym”, 
w imieniu której działa
Pełnomocnik Zamawiającego: Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Majowa 15,  97-200 Tomaszów Mazowiecki– zarejestrowana w KRS nr 0000095675 przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS, NIP: 7732120641, kapitał zakładowy: 42.347.760,00 PLN, reprezentowana przez …………………………….
a ………………………………………………
NIP ……………………….
reprezentowanym przez:
………………………………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą", zaś łącznie zwanymi w dalszej części Umowy „Stronami".

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy po przeprowadzeniu przez Zamawiającego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2026 r. poz. 793).
[bookmark: _Hlk65668206][bookmark: _Hlk44675969]dalej „ustawa” lub „Pzp”, pn.: 
Prace polegające na wykonaniu kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Grunwaldzkiej 7.
Ilekroć w niniejszej umowie używa się określenia „Zamawiający”, to należy przez to rozumieć zarówno Zamawiającego, jak i Pełnomocnika Zamawiającego, który posiada status Inwestora Zastępczego, i których interesy są zbieżne, co do celu realizacji zamówienia publicznego.

PRZEDMIOT UMOWY
§ 1.
0. [bookmark: _Hlk41899181][bookmark: _Hlk65669834][bookmark: _Hlk65828406][bookmark: _Hlk166676978][bookmark: _Toc108499776][bookmark: _Toc176243901]Przedmiotem zamówienia jest  opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z koniecznością uzyskania  niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień i pozwoleń, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie z poniższymi założeniami do projektowania.
0. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności zgodnie z: 
1) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 ze zm.),
2) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1679 ze zm.),
3) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 poz. 2458),
4) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 poz. 2454),
5) Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie standardów dotyczących przestrzennego kształtowania budynku i jego otoczenia, technologii wykonania i wyposażenia technicznego budynku oraz lokalizacji przedsięwzięć realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat (Dz.U. z 2019 poz. 457),
6) Rozwiązania dokumentacji projektowej zamiennej muszą być zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego dla rejonu Placu Kościuszki i Alei Marszałka Piłsudskiego w Tomaszowie Mazowieckim – UCHWAŁA NR IX/72/2015 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum – rejonu Placu Kościuszki i Alei Marszałka Piłsudskiego w Tomaszowie Mazowieckim.
3.	W zakres opracowania dokumentacji projektowej wchodzi: 
1) uzyskanie mapy do celów projektowych, 
2) ekspertyza i inwentaryzacja budynku wraz z wykazem uszkodzeń, usterek i sposobem ich naprawy,
3) koncepcja układu mieszkań – 2 egzemplarze – dostarczona i uzgodniona 
z Zamawiającym,
4) projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny, opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne niezbędne dokumenty) - 4 egz. dla każdej branży (architektura, konstrukcja, wod.-kan., c.o., gaz,  elektryka, teletechnika), 
5) projekt wykonawczy - 4 egz. dla każdej branży, 
6) przedmiar i kosztorys inwestorski - 2 egz. dla każdej branży, 
7) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz,
8) inne opracowania niezbędne do wykonania ww. zakresu prac,
9) Wykonawca przekaże Zamawiającemu całą ww. dokumentację techniczną również 
w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD w plikach PDF oraz
 w wersji edytowalnej (.doc, .ath, .dwg),
10) wszelkie koszty związane z wykonaniem ww. zakresu prac są po stronie wykonawcy.
4.	Sposób wykonywania projektu:
1) Zamawiający posiada aktualną ekspertyzę techniczną uszkodzonej ściany szczytowej  budynku, która zostanie udostępniona podmiotowi, któremu zostanie powierzone zadanie. Należy przedmiotową ekspertyzę traktować jako element pomocniczy,
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania własnym kosztem i staraniem wszelkich niezbędnych dla prawidłowej realizacji zamówienia - materiałów i uzgodnień do wykonania poszczególnych projektów z jednostkami zewnętrznymi oraz materiałów wyjściowych,
2) Należy przy przeprojektowaniu budynku uwzględnić, że przegrody muszą spełniać (o ile inne przepisy i wymogi na to pozwolą) wymogi izolacyjności termicznej obowiązującej od 31 grudnia 2020 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 poz. 1225),
3) na przebudowywanym budynku wygląd elewacji frontowej i tylnej powinien pozostać w kolorystyce dotychczas zaprojektowanej z uwagi iż budynek należy do całego kompleksu budynków współzależnych ze sobą (Grunwaldzka 7 , Piłsudskiego 1/3 oraz PL. Kościuszki 14/15),
4) należy zaprojektować montaż dźwigu osobowego w klatce schodowej od poziomu parteru do II piętra,
5) należy przewidzieć wymianę wszystkich stropów  na żelbetowe lub stalowo żelbetowe,
6) należy przy projektowaniu przewidzieć remont piwnic w części użytkowanej przez prywatnego właściciela  jak również w części komunalnej, gdzie znajdują się komórki lokatorskie,
7) należy w projekcie uwzględnić remont całego strychu tj. tynki, instalacja elektryczna, stolarka okienna i drzwiowa i inne,
8) należy zaprojektować montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku od strony zachodniej; instalacja powinna zasilać części wspólne budynku, tj. oświetlenie klatek schodowych i terenu zewnętrznego, monitoring, działanie dźwigu osobowego, kotłowni, itp.; na wykonanie instalacji należy uzyskać wszelkie potrzebne zgody, uzgodnienia (m.in. z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Straż Pożarna); w ramach dokumentacji, należy również wykonać opinię techniczną o stanie konstrukcji dachu pozwalającą na montaż na nim instalacji fotowoltaicznej,
9) wokół głównego wejścia do budynku należy zapewnić swobodę poruszania się osobom niepełnosprawnym, tzn. miejsce na pole manewru przed i po wejściu musi mieć wymiary co najmniej 150 x 150 cm, poza polem otwierania skrzydła drzwi. Nawierzchnia przed wejściem głównym do budynku powinna być utwardzona i wypłaszczona, a jej nachylenie podłużne nie powinno być większe niż 5%;
10) detale drzwi wejściowych do budynku:
a) górna krawędź klamki, zamka oraz dzwonka nie może znajdować się wyżej niż 110 cm nad poziomem podłogi,
b) szklane drzwi (zewnętrzne i wewnętrzne) muszą być oznaczone kontrastowym elementem;
11) aranżacja przestrzeni wspólnych wewnątrz budynku powinna ułatwiać samodzielną orientację, poruszanie się w przestrzeni oraz znalezienie drogi do celu np. przez kontrastową kolorystykę ścian w stosunku do podłóg, system identyfikacji wizualnej (oznaczenia, piktogramy), umieszczenie oznaczenia kierunkowego we wszystkich punktach węzłowych;
12) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, m.in. w tym ppoż, sanepid i Wojewódzki Konserwator Zabytków;
13) uzyskanie uzgodnień i warunków przyłączeniowych z ZGWiK, PGNiG/PSG, PGE, zarządcy drogi i innych;
14) zgłoszenie wykonania przyłączy,
15) pełnienie nadzoru autorskiego,
16) wykonanie innych opracowań niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, 
17) wykonanie ekspertyzy ppoż wraz z ewentualnym  uzyskaniem niezbędnych odstępstw celem optymalizacji kosztów wykonawczych (m.in. uzyskanie odporności pożarowej stropów, dostosowanie klatek schodowych, wydzielenie stref p-poż. pomiędzy budynkiem Grunwaldzką 7 a Piłsudskiego1/3), 
18) należy przeprojektować układ mieszkalny, aby uzyskać ok. 10 sztuk mieszkań o powierzchni ok. 40-70 m2,
19) Zamawiający wyraża chęć, aby trzecia klatka zlokalizowana w narożniku wewnętrznym pomiędzy budynkiem Grunwaldzka 7 a Piłsudskiego 1/3 została zlikwidowana pod warunkiem, że zostanie zapewniony dostęp do wszystkich lokali mieszkalnych, które dotychczas korzystały z tej klatki celem wejścia do mieszkania. Dostęp może być zapewniony przez połączenie lokali do których jest wejście z klatki do której wchodzi się  z elewacji frontowej,
20) powierzchnia pozostała po korytarzu z klatki zlikwidowanej należy zagospodarować w pow. mieszkań,
21) Zamawiający wyraża chęć, aby klatka zlokalizowana w narożniku ściany szczytowej południowej została zlikwidowana, a powierzchnia po tej klatce została zagospodarowana w powierzchnie mieszkalną, zaś dostęp do tych mieszkań zapewnić z klatki środkowej.
5.	Ponadto, dokumentacja powinna zawierać m.in.:
1) Wykonanie prac przygotowawczych i rozbiórkowych niezbędnych do wykonania zadania w tym rozbiórki pionów komunikacyjnych (klatki schodowe),
2) Wykonanie robót konstrukcyjno-budowlanych, wykończeniowych i instalacyjnych 
w budynku, w tym m.in.:
a) Wykonanie i wzmocnienie fundamentów,
b) Wykonanie szybu windowego osobowego wraz z montażem dźwigu osobowego łączącego kondygnację parteru z I i II piętrem,
c) Wykonanie ścian wewnętrznych między lokalami,
d) Wykonanie ścian działowych w lokalach,
e) Wykonanie pokrycia dachu na budynku z paneli blaszanych,
f) Wykonanie odwodnienia dachu w systemie rur i rynien stalowych,
g) Wykonanie nowej lub wzmocnienie istniejącej konstrukcji dachu,
h) Wykonanie docieplenia ścian fundamentowych wszystkich ścian fundamentowych zewnętrznych,
i) Wykonanie poziomej przepony izolacyjnej ścian zew. i wew. (iniekcja),
j) Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych – ściany od podwórka i ściany szczytowej docieplone od zewnątrz, zaś ściany frontowe docieplone od środka; przegroda musi być zaprojektowana prawidłowo pod kątem uniknięcia rozwoju pleśni i kondensacji pary wodnej,
k) Wykonanie obróbek blacharskich,
l) Wykonanie tynków wewnętrznych gipsowych wraz z malowaniem na biało farbą emulsyjną w lokalach mieszkalnych i technicznych,
m) Wykonanie tynków wewnętrznych gipsowych wraz z malowaniem na kolory pastelowe i zmywalne  w częściach wspólnych,
n) Wykonanie tynków zewnętrznych,
o) Wykonanie instalacji sanitarnych, 
p) Wykonanie instalacji wentylacyjnej grawitacyjnej:
- w lokalach mieszkalnych należy zapewnić trzy indywidualne kanały wentylacyjne – dwa dla kuchni i jeden dla łazienki; 
-  w przypadku, gdy w lokalu wydzielone jest pomieszczenie kotłowni to należy w tym pomieszczeniu zapewnić indywidulany kanał wentylacyjny, 
- w lokalach usługowych należy zapewnić indywidualną wentylacje w pomieszczeniu wc, pomieszczeniu socjalnym oraz jeden indywidualny kanał na 
na pozostałą część lokalu,
r) Wykonanie instalacji elektrycznych,
s) Wykonanie instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych – do kuchenek gazowych oraz do indywidualnych lokalowych dwufunkcyjnych kotłów gazowych służących do ogrzania lokalu jak również do przygotowania ciepłej wody użytkowej, 
t) Wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. wraz z cyrkulacją w lokalach mieszkalnych, 
u) Montaż stolarki drzwiowej i okiennej wyposażonej w nawietrzaki higroskopijne spełniające obecne przepisy przenikalności cieplnej, 
v) Wykonanie posadzek na parterze, strychu i miedzy kondygnacyjne spełniające obecne normy cieplne, 
w) Wykonanie instalacji telewizyjnej, internetowej, telefonicznej, domofonowej oraz instalacji monitoringu wewnętrznego części wspólnych w klatkach oraz zewnętrznego terenu przy budynku,
x) Wydzielenie w przestrzeni strychowej  klimatyzowanego pomieszczenia teletechnicznego do obsługi tv, internetu, fotowoltaiki itp.
y) Zaprojektowanie bramy wjazdowej od strony ul. Grunwaldzkiej o szer. ok 4,5 m z furtką o szer. 1,0 m wraz z zasilaniem do niej i napędem elektrycznym do intensywnej pracy oraz wyposażonym w system SOS i podtrzymaniem energii w przypadku jej zaniku,
z) Dostarczenie odpowiedniej ilości pilotów do bramy (wszystkie lokale mieszkalne i usługowe oraz dodatkowo dla administracji),
aa) Zaprojektowanie nowego ogrodzenia od strony ul. Grunwaldzkiej 
w technologii murowanej z prefabrykowanych elementów ogrodzeniowych zalewanych betonem i o wys. ok 2,50 m od poziomu chodnika,
ab) Zaprojektowanie utwardzenia wjazdu z kostki brukowej pomiędzy utwardzonym zjazdem z ul. Grunwaldzkiej w kierunku bramy wjazdowej,
ac) Zaprojektowanie utwardzenia betonowego pod miejsce gromadzenia odpadów wraz z jego zadaszeniem,
ad) Zaprojektowanie utwardzenia terenu tłuczniem gr. 15 cm wraz z korytowaniem 
i profilowaniem terenu celem zlikwidowania zastoin z wodą opadową.
ae)  Zaprojektowanie wykonania wymiany całej kanalizacji sanitarnej zewnętrznej na terenie działki 132 obręb 12  wraz ze studniami w istniejących śladach,
af) W pracach kosztorysowych należy przedmiotową kanalizację zew. oszacować dzieląc ją na odcinki zależnie od ilości użytkujących dany odcinek współwłaścicieli,
ag) W pracach kosztorysowych należy studnie kanalizacyjne zew. oszacować w sposób umożliwiający oszacowanie kosztu poszczególnej pojedynczej studni,
3) Zaprojektowanie wymiany niezbędnych przyłączy do budynku (prąd, woda, kanalizacja sanitarna i deszczowa) wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń, uzgodnień i warunków  przyłączeniowych,
4) Należy wykonać rozdział przyłącza wodnego na cześć Gminy Miasto i część prywatną, rozdział ten należy wykonać w studni wodomierzowej zlokalizowanej w chodniku w ul. Grunwaldzkiej,
5) Wykonanie zagospodarowania terenu w postaci opaski z kostki betonowej prostokątnej gr. 6 cm przy budynku, utwardzeń przed wejściem do budynku,
6) Lokale mieszkalne muszą być wyposażone i wykończone w:
a) osprzęt sanitarny tzw. biały montaż (baterie, umywalki, zlewozmywaki, ustępy, brodziki lub wanny, kuchnie gazowe).
b) w pomieszczeniach mokrych łazienki, wc i kuchniach wykonać hydroizolację podłóg i ścian po całej szerokości na wysokość min. 2,0m,
c) drzwi wejściowe i wewnątrzlokalowe fabrycznie wykończone wraz z futrynami również fabrycznie wykończonymi,
d) wykonanie na ścianach murowanych tynków gipsowych w kategorii III wykończonych przez pomalowanie farbami wewnętrznymi w kolorze białym,
e) w pomieszczeniach mokrych ściany i posadzki wykończone przez ułożenie glazury, terakoty lub innych okładzin wodoodpornych na całej wysokości,
f) w pozostałych pomieszczeniach w lokalach mieszkalnych posadzki wykończone przez ułożenie paneli o klasie min. AC4,
g) w częściach wspólnych posadzki wykończone przez ułożenie terakoty lub innych okładzin wodoodpornych antypoślizgowych,
h) wszystkie urządzenia pomiarowe przynależne do lokali mieszkalnych typu wodomierze wody zimnej, gazomierze, liczniki energii elektrycznej i inne należy zlokalizować w przestrzeniach wspólnych np. w szachtach, aby inwestor miał możliwość dostępu bez konieczności wchodzenia do przedmiotowego lokalu,
i) wszystkie wodomierze wody zimnej wyposażyć w nakładkę do zdalnego odczytu.
6.	Dane techniczne budynku:
1) Szerokość budynku - 13,2 m
2) Długość budynku - 25,25 m
3) Ilość kondygnacji – 4 szt. 
4) Wysokość ok. 14,5 m
5) Ilość wejść do budynku – 3 szt.
6) Powierzchnia zabudowy - 310,0 m2
7) Powierzchnia użytkowa - 900,50 m2
8) kubatura – 3823 m2
9) Budynek posiada piwnice,
10) Budynek zlokalizowany jest w historycznym układzie przestrzennym Gminy Miasto Tomaszowa Mazowieckiego.
7.	Przewidywany zakres prac do wykonania:
1) aktualizacja lub uzyskanie nowych warunków przyłączeniowych dla mediów (woda, kanalizacja sanitarna i deszczowa, energia elektryczna, gaz, telekomunikacja) wraz z projektem tych przyłączy i uzyskaniem wszelkich uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń i opinii;
2) remont i zmiana układu wszystkich lokali z uwzględnieniem wymiany/montażu instalacji elektroenergetycznych i piorunochronnych, instalacji wody zimnej i ciepłej instalacji centralnego ogrzewania z indywidualnym dwufunkcyjnym kotłem gazowym, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wentylacji grawitacyjnej, wspomaganej i mechanicznej, instalacji telekomunikacyjnej (domofony, telewizja naziemna i satelitarna, internet, telefonia, itp.), instalacji ochrony przeciwpożarowej (w razie konieczności),
3) doprowadzenie budynku i lokali do standardu: wykończone części wspólne i wykończone pow. mieszkalne,
4) remont (termomodernizacja) elewacji, wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian fundamentowych, wykonanie izolacji termicznej ścian nadziemia zgodnie z wytycznymi od konserwatora zabytków,
5) remont dachu (wymiana pokrycia wraz z wymianą konstrukcji, jeśli takie zalecenie będzie wynikało z wykonanej inwentaryzacji), wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
6) remont klatki schodowej i korytarzy,
7) remont kapitalny stropów drewnianych poprzez wymianę na żelbetowe lub stalowo żelbetowe,
8) montaż dźwigu osobowego wewnątrz budynku,
9) roboty na zewnątrz – chodniki, utwardzenie terenu, ogrodzenie, oświetlenie, pomieszczenia składowania odpadów stałych,
10) wszystkie uzgodnienia z instytucjami i warunki przyłączeniowe (ZGWiK, straż pożarna, PGE, PSG, zarządca drogi i inne)
11) inne niezbędne prace towarzyszące,
12) nadzór autorski,
13) wszelkie koszty związane z wykonaniem ww. zakresu prac po stronie wykonawcy,
14) jednorazowa aktualizacja kosztorysu inwestorskiego w przypadku takiej potrzeby.
7.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa nie może zawierać żadnych materiałów reklamowych producentów materiałów budowlanych itp. oraz żadnych innych reklam.
8.	Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa w celu pozyskiwania wszelkich dokumentów, uzgodnień, decyzji, występowania przed wszystkimi instytucjami, urzędami w imieniu mocodawcy w sprawach dotyczących i związanych z opracowaniem projektów.
9. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji projektowej  w sposób, który  nie będzie utrudniał uczciwej konkurencji.
10. Wykonawca zobowiązany jest do opisywania przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami prawa, w tym zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, tzn. przedmiot zamówienia (urządzenia, materiały, rozwiązania techniczne itp.) należy opisać w sposób wyczerpujący i jednoznaczny, jedynie za pomocą parametrów i cech technicznych bez używania i wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dokładnych określeń, a jednocześnie wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”  i określone są warunki równoważności zgodnie z poniższym.
11. Wykonawca określa warunki równoważności w dokumentacji projektowej (projekt budowlany, kosztorys/ przedmiar) oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, tj. opisuje/ podaje  je dla wszystkich lub niektórych/wybranych (tj. najważniejszych z punktu widzenia celu zamówienia i oczekiwań zamawiającego, co do oczekiwanego efektu) parametrów produktu (albo norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 12 pkt 2 i ust. 13, których dotyczą.
12. Wykonawca opisuje przedmiot zamówienia w jeden z następujących sposobów, z uwzględnieniem odrębnych przepisów technicznych:
1)	przez określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, w tym wymagań środowiskowych, pod warunkiem że podane parametry są dostatecznie precyzyjne, aby umożliwić wykonawcom (podmiotom realizującym) ustalenie przedmiotu zamówienia, a zamawiającemu udzielenie zamówienia;
2)	przez odniesienie się w kolejności preferencji do:
	a)	Polskich Norm przenoszących normy europejskie,
	b)	norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie,
	c) 	europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny działania wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  nr 305/2011  z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.),
	d)	wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady,87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady  nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12, z późn. zm.),
	e)	norm międzynarodowych,
	f)	innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne,
	3)		przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w pkt 2, oraz przez odniesienie do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w pkt 1, w zakresie wybranych cech;
	4)		przez odniesienie do kategorii wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w pkt 1, i przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w pkt 2, stanowiących środek domniemania zgodności z tego rodzaju wymaganiami dotyczącymi wydajności lub funkcjonalności.
13.	W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 5  pkt 2, przy opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia się w kolejności:
	1)	Polskie Normy; 
	2)	krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych; 
	3)	polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw; 
	4)	krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.
14.	 Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 12 pkt 2 i ust. 13, wykonawca jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne" i określone są warunki równoważności zgodnie z ust. 11.
15.		W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 2, wykonawca winien uwzględnić i określić w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy materiału, produktu lub usługi, odpowiadające przeznaczeniu zamierzonemu przez zamawiającego, które mogą dotyczyć w szczególności: 
1) 		określonych poziomów oddziaływania na środowisko i klimat; 
2)		wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych;
3)		określonej wydajności, bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym procedur dotyczących zapewnienia jakości; 
4)		określonej terminologii, symboli, testów i metod testowania; 
5)		określonego opakowania i oznakowania;
6)		określonej etykiety; 
7) 		instrukcji użytkowania; 
8)		procesów i metod produkcji na każdym etapie cyklu życia obiektów budowlanych;
9)	 	dodatkowych badań i testów przeprowadzanych przez jednostki autoryzowane w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku,
10)	określonych zasad dotyczących projektowania i kosztorysowania;
11)	warunków testowania, kontroli i odbioru obiektów budowlanych;
12)	metod i technik budowy; 
13)	wszelkich pozostałych warunków technicznych.

16. 	Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień. 
17.	Wykonawca (projektant) określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy wyrobu budowlanego, materiału, produktu lub usługi, odpowiadające przeznaczeniu zamierzonemu przez zamawiającego, w szczególności: wymaga się, adekwatnie do przedmiotu zamówienia, dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych.
18.	Wykonawca powinien zwrócić w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) szczególną uwagę na opis sposobu realizacji robot objętych projektem, warunków odbioru i innych istotnych elementów oraz wymagań mających wpływ na jakość prac i planowany do osiągnięcia efekt. Zamawiający nie dopuszcza w tym zakresie sformułowań lakonicznych czy też ogólnikowych i wymaga w tym zakresie określeń precyzyjnych.
19.	Naruszenie przez Wykonawcę postanowień zawartych w §1 może spowodować odmowę odbioru dokumentacji projektowej z winy Wykonawcy do momentu jej poprawienia zgodnie z tymi wymaganiami. Nie wyłącza to odpowiedzialności Wykonawcy na dalszym etapie, tj. przetargu na wybór oferty najkorzystniejszej Wykonawcy robót i realizacji robót budowanych na jej podstawie.
20. W przypadku zmiany przepisów regulujących problematykę przedmiotu zamówienia w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie dostosować projekt do tych zmian.
21. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu autorskich praw majątkowych, w tym praw zależnych do wykonanej dokumentacji . Szczegółowe postanowienia w tym zakresie zawiera § 7 wzoru umowy.

22. Wykonawca oświadcza, że, nie podlega wykluczeniu na podstawie:
1) art. 108 ust. 1 Pzp,
2) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.  o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

23. Wykonawca oświadcza, iż jako podmiot zawodowo działający na rynku:
1. zapoznał się z należytą starannością z dokumentami zamówienia;
1. posiadł znajomość ogólnych i szczególnych warunków związanych z terenem i obiektami objętymi zamówieniem i trudnościami, jakie mogą wynikać z charakterystyki tego terenu i obiektów;
1. szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił 
w swojej ofercie i dokonał należytej wyceny zamówienia;
1. rozważył warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności niezbędne do należytego zrealizowania powierzonego zadania;
1. dysponuje wymaganymi obowiązującymi przepisami kwalifikacjami zawodowymi niezbędnymi do wykonania projektu budowlanego, jak również dysponuje niezbędnym zapleczem organizacyjnym i osobowym do jego zrealizowania.

24. Uznaje się, że stosunek prawny między stronami ukształtowany jest przez następujące dokumenty:
1. umowę wraz z załącznikami,
1. ofertę Wykonawcy,
1. dokumentację postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, w tym 
w szczególności SWZ.
25. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ofertą złożoną Zamawiającemu w postępowaniu o udzielenie zamówienia, poprzedzającym zawarcie umowy. Oferta stanowi integralną część niniejszej umowy.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA
§ 2.
1.	Wykonawca do pełnienia funkcji Kluczowych Specjalistów ustanawia:
1)	Głównego projektanta – architekta i koordynatora prac projektowych pana/panią ………………………………………………………………………………………….……..
nr telefonu: ……………………….., e mail: …………………………,
2)	Projektanta konstrukcji pana/panią ………………………………………………………………………………………….……..
3)	Projektanta instalacji sanitarnych /panią ………………………………………………………………………………………….……..
4)	Projektanta instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych pana/panią ………………………………………………………………………………………….……..
2.	Wykonawca wyznacza przedstawiciela odpowiedzialnego za realizację Umowy 
i osobę, z którą zamawiający będzie się kontaktował pana/ panią …………………. 
nr telefonu: ……………………….., e mail: …………………………, adres do doręczeń: ……………………………...
3.	Zamawiający wyznacza przedstawiciela odpowiedzialnego za realizację Umowy, 
z którym wykonawca będzie się kontaktował w osobie pana/ pani …………………. 
nr telefonu: ………………………., e mail: ………………………………., adres do doręczeń: …………………………………………
4.	Każda ze Stron ma prawo do zmiany w każdym czasie osoby odpowiedzialnej za realizację Umowy po jej stronie, wskazanej w ust. 3 i 4. Zmiana taka nie wymaga zmiany Umowy, wymaga jednak uprzedniego poinformowania pisemnie o tym drugiej strony, pod rygorem nieważności ustaleń poczynionych między dotychczasowymi osobami. Osoby odpowiedzialne mają prawo do składania wszelkich oświadczeń związanych z realizacją umowy za wyjątkiem składania oświadczeń woli.
5.	Wszelkie informacje, oświadczenia, wezwania, polecenia, uzgodnienia, potwierdzenia 
w sprawach dotyczących realizacji umowy (bieżąca korespondencja robocza) będą podpisane przez osoby posiadające odpowiednie upoważnienia i będą przekazywane pomiędzy stronami pisemnie lub drogą elektroniczną, na następujące adresy:
1)	dla Zamawiającego:…………………………………………, e mail: ………………
2)	dla Wykonawcy:  ………………………………………….. , e mail: ………………..
6.	O każdej zmianie adresu każda ze Stron jest zobowiązana powiadomić drugą Stronę – po rygorem uznania korespondencji za skutecznie doręczoną.
7.	Zmiana telefonu lub adresu nie stanowi zmiany umowy.

TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
§ 3.
1.	Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 
do 18.12.2026 r., z tym że koncepcja układu mieszkań (2 egzemplarze) – musi być dostarczona i uzgodniona Zamawiającym do 30 dni od dnia zawarcia umowy.
2.	Ponadto Wykonawca udziela na przedmiot zamówienia  gwarancji i rękojmi należytego wykonania na okres 5 lat od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Uprawnienia Zamawiającego wynikające z udzielonej gwarancji i rękojmi zawiera §5 umowy.

WYNAGRODZENIE
§ 4.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe zgodne z ofertą 
w kwocie całkowitej ………………………… (słownie: …………………………………..……..) brutto, czyli wraz z podatkiem od towarów i usług,
1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 umowy obejmuje koszty wszystkich elementów usług pomocniczych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, w tym wynagrodzenie należne z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych w tym praw zależnych do przedmiotu umowy na zasadach określonych w §7 umowy oraz koszty nadzoru autorskiego. 
1. Wykonawca oświadcza, że nie będzie wnosił żadnych roszczeń finansowych wynikających z błędnego lub niedostatecznego zapoznania się z przedmiotem umowy.
1. Strony ustalają jedną płatność za realizację przedmiotu zamówienia. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez Strony umowy protokół zdawczo – odbiorczy.
1. Wypłata należności za wykonane roboty dokonana zostanie bezpośrednio na rachunek wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury na Gminę. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia i doręczenia Zamawiającemu faktury ustrukturyzowanej przy użyciu Krajowego Systemu e‑Faktur (dalej: KSeF), jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do korzystania z tego systemu. Faktury ustrukturyzowane płatne są w terminie 30 dni od daty przesłania ich do KSeF. W przypadku konieczności udostępnienia faktury ustrukturyzowanej w sposób uzgodniony (tryb awaryjny) – faktury przekazane poza KSeF płatne są w terminie 30 dni od daty faktycznego otrzymania wizualizacji faktury. W takich przypadkach wizualizacje faktur ustrukturyzowanych przekazywanych poza KSeF Wykonawca będzie przesyłał na adres: malgorzata.bartos@tomaszow-maz.pl  i techniczny@ttbs.com.pl 
	Datą otrzymania będzie wówczas data przesłania wiadomości e‑mail. Wykonawca może również przekazywać wizualizacje faktur w formie papierowej (np. w razie pojawienia się przejściowych problemów technicznych) i doręczać je na adres siedziby Gminy. Powyższe znajdzie zastosowanie odpowiednio w przypadku awarii całkowitej KSeF.

1) Na fakturach jako Nabywcę należy wskazywać:
	Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki
	Adres: ul. POW 10/16, 97‑200 Tomaszów Mazowiecki
	NIP: 7731656546
2) Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wskazania dodatkowo Odbiorcy faktury, podmiotu innego niż nabywca (Podmiot 3 w aktualnej schemie FA).
	Nazwa jednostki: Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
	Adres: POW 10/16, 97‑200 Tomaszów Mazowiecki
	Id wewnętrzny: 7731656546‑10197
3)	Wykonawca zobowiązany jest również do umieszczenia w fakturze ustrukturyzowanej dodatkowych danych – informacji identyfikujących, czego dana faktura będzie dotyczyć, w szczególności:
	- numeru lub symbolu umowy / zamówienia w formacie: „Umowa/Zamówienie nr ………………….………..”
	- informacji o metodzie podzielonej płatności lub metodzie kasowej.
1. Pełnomocnik Zamawiającego niezwłocznie przekazuje Gminie fakturę wraz z oryginałem protokołu odbioru i kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem pozostałej dokumentacji odbiorowej (np. certyfikaty, zgłoszenia itp.).
1. Załączniki do faktur (protokoły odbiorów, listy podwykonawców itp.) wymagane zapisami umowy, opatrzone podpisem kwalifikowanym, należy przesłać na adres e‑mail: malgorzata.bartos@tomaszow-maz.pl i techniczny@ttbs.com.pl 

1. Zamawiający wypłaci wykonawcy wynagrodzenie za prace zrealizowane przez podwykonawców (o ile zakres przewidziany do realizacji przez podwykonawców, został wskazany w niniejszej umowie),  po uzyskaniu oświadczenia podwykonawców, iż wykonawca dokonał płatności na ich rzecz. Oświadczenie musi posiadać formę pisemną i być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podwykonawców. Oświadczenie musi być złożone wraz z daną fakturą i doręczone do zamawiającego. W przypadku niedostarczenia oświadczenia, zamawiający zwróci fakturę  i wstrzyma płatności.
1. Wykonawca oświadcza, że na moment zawarcia umowy jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wykreślenia go z rejestru podatników VAT czynnych zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego w terminie 3 dni i z tytułu realizacji przedmiotu umowy będzie wystawiał rachunki na kwotę netto. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku ponownego wpisania do rejestru podatników VAT czynnych, zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego w terminie 3 dni, pod rygorem odpowiedzialności za szkody (utracone korzyści) powstałe w wyniku zaniechania tego obowiązku.
lub
Wykonawca oświadcza, że na moment zawarcia umowy nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wpisania go do rejestru podatników VAT czynnych zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego w terminie 3 dni, pod rygorem odpowiedzialności za szkody (utracone korzyści) powstałe w wyniku zaniedbania tego obowiązku. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wykreślenia go z rejestru podatników VAT czynnych, zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego w terminie 3 dni i z tytułu świadczonych usług wystawi rachunek na kwotę netto.




ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY FIZYCZNE I PRAWNE
§ 5.
1.	Wykonawca odpowiada wobec zamawiającego za wady fizyczne i prawne wszelkich materialnych rezultatów usług zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
2.	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi na wykonany przedmiot umowy na okres 5 lat liczony od dnia wskazanego jako dzień odbioru końcowego. 
3. Okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji.
4. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad przedmiotu umowy ujawnionych po jego odbiorze końcowym.
5. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych wadach w terminie 14 dni od dnia ich ujawnienia. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Zamawiający przy wyznaczaniu terminu usunięcia wady uwzględni obiektywne czynniki mające wpływ na termin jej usunięcia. Okres gwarancji i rękojmi zostanie przedłużony o czas usuwania wad.
7. Usunięcie wady powinno być potwierdzone protokolarnie przez Strony umowy.
8. W razie nieusunięcia wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego lub nieprzystąpienia do usunięcia wad, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
9. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY
§ 6.
1. Odbiór dokumentacji projektowej będzie miał miejsce w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego.
2. Wykonawca zgłosi pisemnie zakończenie przedmiotu umowy Pełnomocnikowi Zamawiającego przekazując dokumentację i załączając wykaz dokumentacji.
3. Wykaz przekazanej dokumentacji należy sporządzić odpowiednio do § 1  ust.3.
4. Dokumentem potwierdzającym przekazanie przedmiotu umowy dotyczącego danego zakresu jest protokół zdawczo-odbiorczy przygotowany i podpisany przez Wykonawcę, ewentualnie uzupełniony o niezbędne informacje przez Pełnomocnika Zamawiającego i podpisany przez przedstawicieli Pełnomocnika Zamawiającego.
5. Protokół zdawczo-odbiorczy powinien zawierać w szczególności: 
1) informację o czasie i sposobie/miejscu przekazania przedmiotu umowy,
2)  wykaz przekazanej dokumentacji,
3)  oświadczenie Wykonawcy, że dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, w tym techniczno -budowalnymi, oraz normami i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a także że dokumentacja ta jest wolna od wad,
4) pisemne oświadczenie Wykonawcy przenoszące bezwarunkowo i nieodwołalnie autorskie prawa majątkowe, w tym prawa zależne, do wykonanej dokumentacji projektowej,
5) w przypadku wykonania przedmiotu umowy w zakresie dokumentacji projektowej przez Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć pisemne oświadczenie o dysponowaniu prawami autorskimi, w tym prawami zależnymi, do wykonanego przedmiotu umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie,
6) oświadczenie, że zawartość wersji elektronicznej dokumentacji projektowej jest identyczna z wersją papierową dokumentacji projektowej, 
6. Pełnomocnik nie jest obowiązany dokonywać sprawdzenia jakości przekazanej dokumentacji projektowej.
7. Pełnomocnik weryfikuje przekazaną dokumentację w terminie 10 dni roboczych od dnia jej przekazania, w zakresie kryteriów:
1) kompletności, 
2) zgodności z postanowieniami umowy, wskazówkami Pełnomocnika przekazanymi do Projektanta/Wykonawcy, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej standardami projektowania,
3) zgodności z prawem, warunkami technicznymi i normami, 
przy czym bezskuteczny upływ ww. terminu nie oznacza, że dokumentacja została przyjęta bez zastrzeżeń. 
8. W wyniku dokonania weryfikacji Pełnomocnik może:
1) podpisać protokół zdawczo-odbiorczy,
2) odmówić podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego i wezwać Wykonawcę do usunięcia wad lub przedstawienia kompletnej dokumentacji projektowej wyznaczając Wykonawcy  w tym celu odpowiedni termin. 
9. W przypadku gdy postać elektroniczna i papierowa nie będą jednakowe, może to być podstawą do odmowy podpisania protokołu odbioru do czasu usunięcia rozbieżności.
10.  W przypadku nienależnego wykonania umowy, a w szczególności bezskutecznego upływu terminu usunięcia wad, Pełnomocnik Zamawiającego, niezależnie od pozostałych uprawnień przyznanych niniejszą umową, ma prawo usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania upoważnienia Sądu, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.
11.  Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wad wskazanych przez Pełnomocnika w toku przygotowywania lub podczas odbioru dokumentacji projektowej w terminach wskazanych w umowie, a gdy nie są one przewidziane umową, to w terminach wskazanych przez Pełnomocnika oraz do ponownego dostarczenia danego opracowania projektowego do odbioru. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu usunięcia wad stwierdzonych przez Pełnomocnika w przedstawianych opracowaniach.
12.  Strony postanawiają, że podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za jego wady. Odbiór dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy  z odpowiedzialności za wady dokumentacji projektowej oraz nie stanowi jej przyjęcia bez zastrzeżeń, w rozumieniu art. 55 ust. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz nie pozbawia Pełnomocnika/Zamawiającego uprawnień wynikających z rękojmi  i gwarancji.
13. Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych zostaną ujawnione wady  w dokumentacji projektowej, a Wykonawca składa oświadczenie, że dokumentacja jest wolna od wad, to Pełnomocnik ma prawo przeprowadzić odpowiednie postępowanie wyjaśniające, w szczególności powołać niezależnego eksperta. W przypadku stwierdzenia w toku postępowania wyjaśniającego, że dokumentacja projektowa ma wady, to Wykonawca zwróci Pełnomocnikowi koszty postępowania wyjaśniającego. Wykonawca pokryje także Pełnomocnikowi wszelkie szkody, które ten poniósł  w związku z wadami dokumentacji, w szczególności koszt robót budowlanych wykonanych w wyniku tych wad. 
PRAWA AUTORSKIE
§ 7.
1. W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca/Projektant zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe, w tym prawa zależne do dokumentacji projektowej bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności na następujących polach eksploatacji:
1) Prawa do utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji w dowolnej formie i technice na dowolnym nośniku.
2) Prawa do dokonania samodzielnej lub w drodze zlecenia osobom trzecim dowolnej zmiany, modyfikacji treści dokumentacji projektowej oraz wykonywanie praw zależnych do dokumentacji projektowej.
3) Prawa do rozpowszechniania utworu poprzez publiczne wystawienie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie, formacie lub zapisie oraz w ramach usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem dowolnych systemów i urządzeń oraz przekazów z wykorzystaniem dostępnych technologii, 
a także publiczne udostępnianie utworu  w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
4) Wprowadzenie do pamięci komputera lub innego urządzenia, udostępnianie 
za pośrednictwem sieci multimedialnej i informatycznej, w tym Internetu, uploading, downloading, digitalizacja, użycie w utworze multimedialnym.
2. Niezależnie od postanowień ust. 1 Wykonawca/Projektant przenosi na Zamawiającego uprawnienie i zezwala nieodwołalnie Zamawiającemu na wykonywanie praw zależnych z dniem zapłaty za tę dokumentację. Uprawnienie to obejmuje 
w szczególności: prawo modyfikowania przedmiotu umowy w tym prawo do korekty, dokonywania przeróbek i zmian jego elementów.
3. Wykonawca/Projektant upoważnia Pełnomocnika Zamawiającego/Zamawiającego do decydowania o sposobie oraz formie wykorzystania i rozporządzania projektem.
4. Wykonawca/Projektant ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia przez niego cudzych praw autorskich, zarówno majątkowych, jak i osobistych, w związku z realizacją przedmiotu umowy. Projektant oświadcza, że korzystanie przez Zamawiającego z dokumentacji projektowej, w zakresie opisanym 
w niniejszym paragrafie, nie będzie stanowiło naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i nie będą z tego tytułu podnoszone jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Zamawiającego ani w stosunku do działających na jego rzecz i w jego imieniu osób trzecich, w tym w szczególności korzystanie 
z dokumentacji projektowej w sposób wskazany w niniejszym paragrafie nie narusza praw nienaruszalności formy i treści utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania.
5. Wykonawca/Projektant oświadcza i gwarantuje, że przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje w stanie wolnym od obciążeń i prawa osób trzecich i obejmuje także wszelkie późniejsze zmiany w dokumentacji projektowej dokonywane przez Projektanta. Wykonawca/ Projektant zobowiązuje się naprawić każdą szkodę, w tym pokryć wszelkie koszty, wydatki, w szczególności zasadne koszty obsługi prawnej, którą Zamawiający może ponieść lub za którą Zamawiający może stać się odpowiedzialny lub do której naprawienia może zostać zobowiązany, w związku z jakimkolwiek roszczeniem lub postępowaniem skierowanym przeciwko niemu, a wynikającym z wad, a w tym wad prawnych dokumentacji projektowej. Zamawiający zawiadomi Projektanta o jakimkolwiek roszczeniu, w związku z którym Projektant będzie miał zobowiązanie do naprawienia szkody poniesionej przez Zamawiającego, a wówczas Projektant będzie zobowiązany do podjęcia wszelkich czynności prawem przewidzianych w celu obrony przed takim roszczeniem. Jeżeli odpowiednie czynności nie zostaną podjęte przez Wykonawcę/ Projektanta w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia, lub w terminie krótszym jeśli krótszy termin wynika z przepisów, orzeczenia lub zarządzenia sądu lub decyzji innego organu, przed którym toczy się postępowanie, Zamawiający będzie mógł sam podjąć obronę przed takim roszczeniem z pomocą wybranego przez siebie doradcy prawnego lub kancelarii prawnej na koszt i ryzyko Wykonawcy/Projektanta. W takim przypadku Pełnomocnik Zamawiającego/ Zamawiający wystawi fakturę VAT opiewającą na wykonanie czynności, a Wykonawca/Projektant będzie zobowiązany do wniesienia opłaty z 30 dniowym terminem płatności, oraz zapłaty odszkodowania.
6. Z momentem przeniesienia autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej lub jej części zgodnie z ust. 1 powyżej, Zamawiający udziela projektantowi bezpłatnej licencji niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie. Uprawnienie do udzielania sublicencji uzależnione jest od uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Udzielenie licencji obejmuje następujące pola eksploatacji:
1) Prawo do utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji w dowolnej formie i technice na dowolnym nośniku.
2) Prawo do dokonywania zmiany lub modyfikacji treści dokumentacji projektowej lub jej poszczególnych części, wskazanych w określonym trybie przez Zamawiającego, 
w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji umowy.
3) Prawo do wykorzystywania i modyfikowania przekazanej części dokumentacji projektowej.
4) Prawo do wykonywania praw zależnych do przekazanej części dokumentacji.
7. Z momentem przeniesienia autorskich praw majątkowych, określonych w ust. 1 Projektant przenosi na Zamawiającego własność i wydaje Zamawiającemu dokumentację projektową w ramach wynagrodzenia umownego.
8. Ilekroć mowa jest o dokumentacji projektowej dotyczy to zarówno całości, jak i każdej jej części.
9. Przejście autorskich praw majątkowych w tym praw zależnych wymienionych w niniejszej umowie z Wykonawcy/Projektanta na Zamawiającego nastąpi z momentem zapłaty za całość dokumentacji projektowej.
10. W przypadkach opisanych powyżej (ustęp 1 i 2), kiedy zaistnieje potrzeba wprowadzenia modyfikacji itp., Zamawiający zwróci się w pierwszej kolejności do autora o realizację tych prac. W sytuacji gdyby autor nie był gotowy do ich realizacji w terminie oczekiwanym przez Zamawiającego i po cenach rynkowych akceptowanych przez Zamawiającego, Zamawiający powierza wykonanie tych prac innemu projektantowi.

ZMIANY UMOWY
§ 8.
1. W przypadkach przewidzianych w umowie, ustawie Prawo zamówień publicznych lub innych właściwych przepisach dopuszcza się możliwość zmian umowy za zgodą Zamawiającego.
1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 
1. przedłużenie terminu wykonania zamówienia może nastąpić w przypadku skierowania przez Pełnomocnika Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania prac projektowych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia prac projektowych, stanowiących przedmiot zamówienia przez inny organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu jest uzasadnione interesem zamawiającego i nie nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie prac projektowych, 
1. przedłużenie terminu wykonania zamówienia może nastąpić w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzędowe i władz samorządowych, jeżeli ich wydanie trwa dłużej niż termin maksymalny wynikający 
z właściwych przepisów, przy czym przedłużenie terminu wykonania zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi wydłużenia czasu oczekiwania na wydanie decyzji w porównaniu do terminu podstawowego na wydanie decyzji wynikającego  z właściwych przepisów,
1. przedłużenie terminu wykonania zamówienia może nastąpić w przypadku zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin wykonania przedmiotu umowy, w tym w szczególności nałożenia na Wykonawcę obowiązku uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, których uzyskanie nie było konieczne na etapie składania ofert,
1. zmiana terminu realizacji może nastąpić w przypadku zaistnienia działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których strony umowy nie były w stanie przewidzieć 
w momencie  jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie umowy zgodnie z jej treścią w szczególności: powódź, akty wandalizmu, awarie, katastrofy, zgony, poważna choroba (długotrwałe zwolnienie lekarskie), działania militarne itp.,
1. zmiana terminu realizacji może nastąpić w przypadku zaistnienia konieczności realizacji dodatkowych, zamiennych lub zaniechania realizacji części prac projektowych (np. w przypadku sprzedaży nieruchomości itp.),
1. zmiana terminu realizacji może nastąpić w przypadku zaistnienia istotnego ograniczenia w dostępie do terenu/obiektu lub do dokumentów niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy,
1. inne okoliczności nieokreślone w ust. 2, wynikłe niezależnie od wykonawcy lub zamawiającego, a skutecznie uniemożliwiające wykonanie w terminie przedmiotu umowy.
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób kluczowych dla realizacji umowy, w szczególności projektantów. W przypadku zmian proponowanych przez wykonawcę wraz z odpowiednim wnioskiem przekazywane są odpowiednie dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje zawodowe 
z zastrzeżeniem,  iż muszą być one co najmniej takie same jak wymagane na etapie postępowania o zamówienie publiczne.
1. Wykonawca wnioskując o zmianę umowy zobowiązany jest do przekazania Pełnomocnikowi Zamawiającego pisemnego wniosku wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania. Każdorazowa zmiana umowy wymaga zgody lub akceptacji zamawiającego.
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.
1. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak 
i Zamawiający. 
1. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania 
do wyrażenia takiej zgody.


PODWYKONAWCY
§ 9.
1.	Zakres przedmiotu zamówienia, który wykonawca będzie realizował przy pomocy podwykonawców (jeżeli dotyczy): ………………………………
2.	W pozostałym zakresie wykonawca będzie realizował usługę samodzielnie.
3.	Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia projektu umowy lub umowy z podwykonawcą, o ile nie złożył go przed zawarciem niniejszej umowy. Do zawarcia umowy z podwykonawcą wymagana jest pisemna zgoda zamawiającego. Jeśli zamawiający w terminie do 7 dni od dnia przekazania projektu umowy lub umowy nie zgłosi zastrzeżeń lub sprzeciwu uważa się,  że wyraził zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą.
4.	W trakcie realizacji zamówienia publicznego zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawców w zakresie określonym w ofercie lub wprowadzenie nowych podwykonawców.
5.	Propozycja dotycząca zmiany zakresu przedmiotu zamówienia powierzonego podwykonawcy, zmiany podwykonawcy lub wprowadzenia nowego  musi być przekazana zamawiającemu na piśmie. 
6.	Wraz z propozycją wykonawca zobowiązany jest przedstawić projekt umowy lub umowę                                z podwykonawcą / podwykonawcami albo projekt zmiany do umowy o podwykonawstwo.
7.	Do dokonania zmian, o których mowa powyżej wymagana jest zgoda zamawiającego na warunkach określonych w ust. 3.
8.	Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy                                         z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
9.	Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.

UBEZPIECZENIE WYKONAWCY
§ 10.
1. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności zawodowej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą od ceny brutto oferty. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia przez cały okres wykonywania umowy, w tym do zapłacenia wszystkich należnych składek. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymania warunków ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek. 

KARY UMOWNE
§ 11.
1. Zamawiający może dochodzić zapłaty kar umownych w przypadkach:
1) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 
w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 
w § 4 ust. 1;
2) [bookmark: _Hlk167267502]w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 
w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem że za zwłokę w przekazaniu koncepcji kara wyniesie 0,03% za dzień,
3) w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 
w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy,
4) [bookmark: _Hlk167268143]w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 
w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi;
5) w wysokości 2% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 
w § 4 ust. 1, w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom za każdy przypadek,
6) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy lub umowy o podwykonawstwo, w wysokości 1% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1,
7) w wysokości 1% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 
w § 4 ust. 1, za każdy przypadek nieprzedłożenia na wezwanie Zamawiającego polisy OC lub potwierdzenia opłacenia,
8) w wysokości 1 000,00 zł za każde użycie znaku towarowego, nazwy własnej lub innego określenia wskazującego na określony produkt/urządzenie, o ile nie zostały opisane zasady oceny równoważnych produktów – (po upływie terminu wskazanego na usunięcie niezgodności),
9) w wysokości 2 000,00 zł za brak jednokrotnej nieodpłatnej aktualizacji cenowej kosztorysów inwestorskich,
10) w wysokości 3 000,00 zł za brak nadzoru autorskiego,
11) w wysokości 1 000,00 zł za brak przekazywania propozycji odpowiedzi na zadane pytania,
12) nie wykonania obowiązku o którym mowa w §4 ust. 7, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości stanowiącej równowartość podatku VAT w stosunku do której Zamawiający utracił prawo do odliczenia, powiększonej o odsetki zapłacone do Urzędu Skarbowego przez Zamawiającego.
2. Pełnomocnik Zamawiającego zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego i przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody w wyniku działań i zaniechań ze strony Wykonawcy lub podmiotów działających w imieniu Wykonawcy.
3. Pełnomocnik Zamawiającego zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych oraz odszkodowań z wynagrodzenia wynikającego z faktur wystawianych przez Wykonawcę. W pozostałych przypadkach kara umowna płatna przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty wezwania do zapłaty.
4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 20% wartości przedmiotu umowy wskazanej w § 4 ust. 1.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§ 12.
1. [bookmark: _Hlk44672246]Zamawiający ma prawo w okresie 36 miesięcy do dnia zawarcia niniejszej Umowy odstąpić od umowy lub jej części, jeżeli Wykonawca narusza w sposób istotny postanowienia umowy. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynach stanowiących podstawę odstąpienia.
2. Istotne naruszenia Umowy, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności przypadki:
1) nierozpoczęcie wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny pomimo jednokrotnego wezwania Zamawiającego,
2) zwłoka w realizacji przedmiotu umowy lub zwłoka w realizacji etapów  wynosząca co najmniej 14 dni w stosunku do ustalonego terminu,
3) wykonywanie umowy w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami, zaleceniami i wskazaniami Zamawiającego oraz w sposób sprzeczny  
z elementami zawartymi w dokumentach zamówienia,
4) nie stosowanie się do poleceń Pełnomocnika Zamawiającego, chyba, że są one bezzasadne lub sprzeczne z prawem,
5) Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy pomocy podwykonawców w zakresie, jaki zastrzegł do swojej  wyłącznej kompetencji,
6) Wykonawca nie wskazał osób, do realizacji zamówienia albo osoby wskazane nie spełniają minimalnych warunków określonych w dokumentach zamówienia lub 
w ofercie,
7) wystąpienie wad w dokumentacji projektowej. 
[bookmark: _Hlk148451724]3.		Zamawiający może odstąpić od umowy zgodnie z art. 456 ust. 1 pzp w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć.
4.	Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić na piśmie oraz zawierać uzasadnienie. Odstąpienie od Umowy wywiera skutek ex nunc (na przyszłość).
5.	W przypadku odstąpienia od Umowy przez Pełnomocnik/Zamawiającego Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
6.	W przypadku odstąpienia przez Pełnomocnika/ Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji przedmiotu umowy  w trybie natychmiastowym,  przekazania zamawiającemu wszystkich uzyskanych dokumentów, pozwoleń, zgód i pełnomocnictw, przekazania opracowanej dokumentacji oraz do dokonania inwentaryzacji wykonanego zakresu. Inwentaryzację akceptują i zatwierdzają pracownicy/ kierownicy merytoryczni.
7.	 Na podstawie dokonanej inwentaryzacji zostanie wystawione świadectwo płatności obejmujące wartość wykonanego przedmiotu umowy. Ustalone wynagrodzenie zostanie pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych.

DANE OSOBOWE
§ 13.
1. Zamawiający, działając na mocy art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej RODO, informuje Pana/Panią, że:
1) Administratorem Danych Osobowych jest …………………………………;
2) w strukturze Zamawiającego funkcjonuje adres e-mail: ……………………………., udostępniony osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego;
3) dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji Umowy;
b) przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;
c) przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia do archiwum, 
a następnie jej zbrakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia);
d) w zakresie: dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a także w przypadku złożenia pełnomocnictwa, oświadczeń i innych dokumentów – dane osobowe w nim zawarte;
4) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego jest art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Zamawiającego wskazuje się konieczność zawarcia Umowy i jej właściwą realizację zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
5) dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa, 
w szczególności podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów;
6) dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostępnienia na mocy przepisów prawa, przy czym zawsze przy spełnieniu jednego z warunków:
a) Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO,
b) państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia i obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,
c) zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, przy czym dane te zostaną wówczas w sposób odpowiedni zabezpieczone, a Pani/Pan ma prawo do uzyskania dostępu do kopii tych zabezpieczeń pod wskazanym w pkt 2 powyżej adresem e-mail;
7) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji Umowy oraz przez okres, w którym Zamawiający będzie realizował cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, które są związane przedmiotowo z Umową lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
8) ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
9) w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana żądania do dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania;
10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
11) Zamawiający nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie podanych danych osobowych.
2. Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie osoby fizyczne kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które zostaną wskazane przez Wykonawcę jako podwykonawca, a których dane osobowe będą przekazywane podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy, o:
1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu;
2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się, powołując się na art. 14 RODO, wykonać w imieniu Zamawiającego obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 2, przekazując im treść klauzuli informacyjnej, o której mowa w ust. 1, wskazując jednocześnie tym osobom Wykonawcę jako źródło pochodzenia danych osobowych, którymi dysponował będzie Zamawiający.
4. Każda zmiana w zakresie osób fizycznych, których dane osobowe będą przekazywane podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga również spełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 2 i 3.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 14.
1. Wykonawca nie może przelać praw przysługujących mu z tytułu wykonania praw Umowy bez uzyskania uprzedniej zgody Pełnomocnika/ Zamawiającego udzielonego na piśmie.
2. Każda ze Stron jest zobowiązana niezwłocznie informować pisemnie druga Stronę 
o zmianie adresów bądź numerów telefonów kontaktowych czy też adresów elektronicznych. Wszelka korespondencja na wskazane w umowie adresy do dnia otrzymania przez Stronę informacji o zmianie, zostanie uznana za wysłaną prawidłowo.
3. Wszelkie informacje uzyskane przy okazji lub w związku z wykonywaniem Umowy,
a dotyczące Zamawiającego stanowią informacje poufne, za wyjątkiem informacji powszechnie znanych lub udostępnionych przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do ich nieudostępniania osobom trzecim, bezpośrednio i pośrednio, ze względu na formę, bez uprzedniej, wyrażonej zgody Zamawiającego – przez czas trwania Umowy oraz po jej ustaniu. W przypadku udostępnienia informacji, na żądanie organu państwowego, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o tym fakcie, zakresie i formie udostępnienia.
4. Zmiana, wypowiedzenie, odstąpienie lub rozwiązanie Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej, pod rygorem nieważności i mogą być zastosowane tylko 
w warunkach przewidzianych w Umowie oraz ustawie Pzp.
5. Sądem wyłącznie właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy Prawo budowlane i innych właściwych aktów.
7. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Pełnomocnika Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
8. Integralną część umowy stanowią:
1. Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz 
ze zmianami;
1. Oferta Wykonawcy;
1. Wpis do Rejestru Przedsiębiorców: CEIDG/ KRS.

Wykonawca:					Pełnomocnik Zamawiającego:
………………..…………				………………………………….
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