[image: ]

	

	Powiat Wieluński
Pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń
tel. +48 43 843 42 80, fax. +48 43 843 42 63
e-mail: zam_pub@powiat.wielun.pl, www. bip.powiat.wielun.pl



IR.272.56.2026

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

[bookmark: _Hlk214368693]Modernizacja pomieszczeń wraz z budową windy dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu

Zatwierdzam:

Maciej Bryś
Starosta



Wieluń, 18.08.2026 r.


1. Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania
Powiat Wieluński
Pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń
tel. 043 843 42 80
e-mail: zam_pub@powiat.wielun.pl
Postępowanie prowadzone jest na Platformie e-Zamówienia udostępnianej przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/.
Identyfikator postępowania: ocds-148610-75ec5e53-79fd-4cb7-9662-791de70ae6f2.
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-75ec5e53-79fd-4cb7-9662-791de70ae6f2.
2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia
Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia Zamawiający będzie udostępniał na Platformie e-Zamówienia udostępnianej przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/.
3. Tryb udzielenia zamówienia
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 ze zm.).
4. Informacja czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
5. Opis przedmiotu zamówienia
1. [bookmark: _Hlk215059073]Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowo-budowlanych i instalacyjnych wewnątrz budynku PCPR wraz z wymianą balustrad oraz budową windy dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji pomieszczeń PCPR oraz montaż budek dla ptaków. Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 w ramach projektu Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Wieluńskim – FELD.09.02-IZ.00-0049/25.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do SWZ:
· ARCHITEKTURA:
· A-01 Rzut piwnicy,
· A-02 Rzut parteru,
· A-03 Rzut piętra I,
· A-04 Rzut piętra II,
· A-05 Rzut dachu,
· A-06 Przekrój A-A,
· A-07 Elewacje,
· Opis PZT i PAB Śląska 23,
· Specyfikacja Śląska 23,
· Z-01 Projekt zagospodarowania terenu,
· ELEKTRYKA:
· PT winda Śląska 23a,
· KONSTRUKCJA:
· K_01_RZUT FUNDAMENTÓW_37x42,
· K_02_RZUT KONSTRUKCJI PARTERU_37x42,
· K_03_RZUT KONSTRUKCJI 1 PIĘTRA_37x42,
· K_04_RZUT KONSTRUKCJI 2 PIĘTRA_37x42,
· K_05_PŁYTA PF-1_29,7x42,
· K_06_PŁYTA PZ-1_29,7x42,
· K_07_DETAL NADPROŻA STALOWEGO_29,7x42,
· OPIS PT,
· Przedmiar PCPR 2026,
· Opis techniczny,
· OPIS PT – IS,	Comment by Kinga Lipińska-Olczak: Do opisania : projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót, STWiOR . Nie musisz wskazywać branży, trzeba wymienić dokumenty. 
· Decyzja nr 672/2025 z dnia 13.11.2025 r. zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę.
[bookmark: _Hlk215224515]Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia przedmiar robót stanowi jedynie dokument pomocniczy.
3. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania robót budowlanych zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie.
4. Winda musi spełniać wymogi windy dla niepełnosprawnych oraz wymogi określone w dokumentacji projektowej.
5. Winda oraz szyb windowy mają odpowiadać przepisom określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1225 z późn. zm.).
6. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać w imieniu Zamawiającego odpowiednich opinii, pozwoleń, decyzji administracyjnych, w tym odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) i uzyskania decyzji UDT zezwalającej na eksploatację windy oraz pozwolenia na użytkowanie.
7. Zamawiający informuje, że prace stanowiące przedmiot zamówienia będą wykonywane na czynnym obiekcie – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, dlatego też roboty należy prowadzić w sposób nieutrudniający korzystania z obiektu i nieuciążliwy dla użytkowników.
8. Przedmiotem zamówienia nie jest montaż modułów fotowoltaicznych, punktu ładowania pojazdów elektrycznych i magazyn energii.
9. Budki lęgowe dla ptaków – 20 szt.: drewno iglaste naturalne wlot min. 25mm, dach wysunięty poza obrys podstawy budki, otwierana ściana boczna.
10. Zaleca się, aby każdy z Wykonawców dokonał oględzin miejsca budowy celem sprawdzenia warunków panujących w terenie. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia Wykonawcy w ofercie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
11. Wykonawca udzieli co najmniej 60 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. Gwarancja jest udzielana na warunkach określonych we wzorze umowy.
12. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób gwarantujący realizację działań na rzecz maksymalizacji wskaźnika (wagowo) odpadów budowlanych i rozbiórkowych innych niż niebezpieczne (z wyłączeniem naturalnie występujących materiałów, o których mowa w kategorii 17 05 04 w europejskim wykazie odpadów, ustanowionym decyzją 2000/532/WE) wytworzonych na placu budowy, możliwych do ponownego użycia, recyklingu i innego odzysku materiałów, uwzględniając lokalne możliwości w tym zakresie jak również rodzaj i charakter danego projektu oraz aby odpowiednio dobrano technologie, materiały i urządzenia mające na celu zachowanie zasady DNSH.
13. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadą „Do No Significant Harm” (DNSH), o której mowa w Rozporządzeniu (UE) 2021/241, w szczególności poprzez:
· stosowanie materiałów i technologii zgodnych z obowiązującymi przepisami środowiskowymi,
· prawidłową gospodarkę odpadami,
· unikanie rozwiązań powodujących znaczące szkody dla środowiska,
· umożliwienie Zamawiającemu wykazania zgodności realizacji inwestycji z zasadą DNSH na potrzeby rozliczenia projektu.
14. Wykonawca zobowiązany jest:
· prowadzić selektywną zbiórkę odpadów powstających podczas realizacji zamówienia oraz minimalizować ich ilość; odpady muszą być zagospodarowane zgodnie z ustawą o odpadach oraz przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym, Zamawiający wymaga przedstawienia przy odbiorze końcowym Karty przekazania odpadów.
· realizować przedmiot zamówienia w sposób energooszczędny, w tym stosować sprzęty i materiały ograniczające zużycie energii, wyłączać urządzenia elektryczne po zakończeniu pracy oraz minimalizować zużycie materiałów eksploatacyjnych,
· wykorzystywać materiały i środki posiadające atesty bezpieczeństwa, przyjazne środowisku i nietoksyczne, o ile ich zastosowanie nie wpływa negatywnie na jakość realizacji zamówienia,
· przy planowaniu dojazdów i logistyki, minimalizować emisje CO₂, w miarę możliwości stosując transport zbiorowy, ograniczając liczbę przejazdów i optymalizując logistykę dostaw,
· nie stosowania rozwiązań lub technologii zwiększających negatywny wpływ na klimat, w szczególności zwiększających emisje gazów cieplarnianych lub obniżających efektywność energetyczną obiektu.
15. Podwykonawcy
1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2) Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca oraz podać firmę podwykonawcy (z zastrzeżeniem pkt 3). Należy w tym celu wypełnić odpowiedni punkt formularza ofertowego, stanowiącego załącznik do SWZ. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony (puste pole) Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, tj. bez udziału podwykonawców.
3) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia. 
4) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca je spełnia. 
5) Zamawiający może badać czy nie zachodzą wobec podwykonawcy niebędącym podmiotem udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące podwykonawcy.
6) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
16. Rozwiązania równoważne
1) Opis przedmiotu zamówienia został sporządzony zgodnie z art. 99 ustawy Prawo zamówień publicznych, w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, z uwzględnieniem wszystkich wymagań technicznych, funkcjonalnych, jakościowych, środowiskowych oraz okoliczności mających wpływ na sporządzenie oferty. 
2) Jeżeli w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarze robót lub innych dokumentach stanowiących opis przedmiotu zamówienia wskazano znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces charakteryzujący produkty, materiały, urządzenia lub usługi dostarczane przez konkretnego producenta, należy je traktować wyłącznie jako określenie minimalnego wymaganego standardu jakościowego, technicznego i funkcjonalnego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych.
3) Ilekroć opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych lub systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ustawy Pzp, każdemu takiemu odniesieniu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych spełniających wymagania określone w dokumentacji projektowej oraz STWiORB. 
4) Za rozwiązanie równoważne uznaje się materiał, wyrób, urządzenie lub technologię, które zapewniają co najmniej równorzędny poziom:
· parametrów technicznych,
· jakości i trwałości,
· bezpieczeństwa użytkowania,
· funkcjonalności i wydajności,
· właściwości użytkowych oraz estetycznych,
· zgodności z wymaganiami środowiskowymi i obowiązującymi przepisami prawa.
5) Wykonawca, który oferuje rozwiązanie równoważne, jest zobowiązany wykazać jego równoważność poprzez przedstawienie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego, w szczególności kart technicznych, deklaracji właściwości użytkowych, certyfikatów, aprobat, krajowych lub europejskich ocen technicznych, wyników badań lub innych dokumentów potwierdzających równoważność. 
6) Zamawiający ocenia równoważność wyłącznie w odniesieniu do wymagań określonych w dokumentacji zamówienia. Zastosowanie rozwiązania równoważnego nie może powodować konieczności zmiany przyjętych rozwiązań projektowych ani pogorszenia parametrów technicznych, funkcjonalnych lub użytkowych obiektu.
7) W przypadku robót budowlanych wymagania dotyczące cech materiałów, wyrobów, urządzeń oraz sposobu wykonania robót należy interpretować zgodnie z art. 102 ustawy Pzp oraz dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.
17. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, lub podwykonawcę osób wykonujących czynności bezpośrednio związane w realizacją robót budowlanych - pracowników fizycznych, na podstawie umowy o pracę. Wymóg nie dotyczy w szczególności osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. W związku z powyższym Wykonawca lub podwykonawca w odniesieniu do swoich pracowników musi najpóźniej przed zawarciem umowy przedstawić Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę, wykonujących te czynności. Wykaz powinien zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. 
18. Informacja na temat możliwości składania oferty wspólnej (przez dwa lub więcej podmiotów):
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
2) Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie / pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę.
3) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia (żaden z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania co oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną; oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów). 
5) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę.
19. Wspólny Słownik zamówień CPV
45313100-5 Instalowanie wind
42416100-6 Windy
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne
20. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Podział zamówienia na części groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi, a przede wszystkim nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia, w sytuacji gdyby roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia wykonywałoby kilku wykonawców na podstawie odrębnych umów. Należy wskazać, że podział zamówienia o takim zakresie na mniejsze części nie ogranicza konkurencyjności (dostęp do zamówienia MŚP), gdyż poszczególne etapy podzielonego zamówienia może wykonywać ten sam krąg wykonawców jak do zamówienia realizowanego w całości niepodzielonego. Brak podziału na części nie powoduje więc zagrożenia ograniczeniem konkurencji, gdyż na rynku funkcjonuje bardzo wielu wykonawców zainteresowanych kontraktami o takim zakresie, którzy spełniają wymagane warunki udziału w postępowaniu. W przypadku, kiedy poszczególne części zamówienia będą wyceniane (indywidualnie fragment) przez ten sam krąg wykonawców co całość zamówienia, wówczas wycena mniejszej części może się okazać droższa niż wycena robót w ramach całej inwestycji. Taka sytuacja naraziłaby Zamawiającego na większe koszty inwestycji, czyli zamówienie okazałoby się droższe, a podział nieopłacalny. Dodatkowo taki stan rzeczy mógłby spowodować potrzebę podjęcia dodatkowych czynności przez Zamawiającego celem skoordynowania działań różnych wykonawców np. różne terminy: przekazania, odbiorów itp., a przede wszystkim ustalenia harmonogramu prac w czynnym obiekcie, gdzie wykonawca musi realizować roboty tak aby nie zakłócać funkcjonowania szkoły. Brak kompleksowej realizacji zamówienia, mógłby zagrozić zatem właściwemu jej wykonaniu. Z kolei brak jednej gwarancji może nie zagwarantować wyegzekwowania odpowiedzialności dla całej inwestycji, gdyż każdy wykonawca dla swojej części udzieliłby odrębnie gwarancji jakości. Ponadto zamówienie stanowi część zamówienia, kolejnym postępowaniem objęte zostaną roboty budowlane polegające na montażu instalacji fotowoltaicznej.
21. Zamawiający nie wymaga ani nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
22. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a przyszłymi Wykonawcami zamówienia odbywać się będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
23. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówienia na podstawie art. 214 ust.1 pkt 7 Pzp.
24. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
25. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
26. Zamawiający nie wymaga ani nie przewiduje możliwości złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
27. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane.
6. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia: 10 miesięcy od daty zawarcia umowy nie dłużej niż do 30.09.2027 r.
7. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy
Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
8. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
0. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej:
0. platformy e-Zamówienia udostępnianej przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/,
0. poczty elektronicznej Zamawiającego: zam_pub@powiat.wielun.pl.
0. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
0. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
0. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji interaktywnej korzystania z platformy e-zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/instrukcje/.
0. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
0. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
0. Składanie ofert/wniosków/prac konkursowych dostępne jest tylko dla użytkowników będących Wykonawcami, posiadającymi uprawnienie do składania ofert/wniosków/prac konkursowych. W celu złożenia oferty należy przejść do szczegółów postępowania, wybrać zakładkę oferty/wnioski, następnie przycisk złóż ofertę.
0. Ofertę należy złożyć na właściwym formularzu (aktualnym formularzu ofertowym pobranym z platformy do tego postępowania) – jeśli formularz będzie nieprawidłowy system poinformuje o tym w trakcie składania oferty.
0. W celu pobrania wzorców formularza (ofertowego, wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursowego) oraz pozostałych dokumentów postępowania należy przejść do szczegółów postępowania.
0. Funkcjonalność wypełnienia formularza dostępna jest tylko dla użytkowników będących Wykonawcami posiadającymi uprawnienie do przygotowania ofert/wniosków/prac konkursowych.
0. Ofertę należy złożyć przed terminem składania ofert – oferta złożona po terminie nie zostanie przyjęta.
0. Formularz ofertowy i załączniki należy podpisać cyfrowo. Dokumenty można podpisać podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym, podpisem osobistym lub pieczęcią elektroniczną. Wypełniony formularz oferty należy podpisać podpisem wewnętrznym. Załączniki można podpisać podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. Dokumenty spakowane należy podpisać podpisem zewnętrznym. Jeśli będzie brakowało podpisu system poinformuje o tym w trakcie składania dokumentów, zostaną one przyjęte przez Platformę mimo braku podpisu.
0. Szczegółowa instrukcja dotycząca składania ofert dostępna jest pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl/instrukcje/.
0. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z SWZ, przedmiotem zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty.
0. Zamawiający udzieli wyjaśnień zgodnie z art. 284 ustawy Pzp.
0. Zamawiający umieści wyjaśnienia bez ujawnienia źródeł zapytania.
0. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.
0. Zamawiający nie udziela ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
0. Zamawiający nie organizuje zebrania uczestników postępowania.
9. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69
Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż wskazany w rozdziale 8.
10. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami
Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiającego do komunikowania się z Wykonawcami są:
· Emilia Jędrzejewska – Starostwo Powiatowe w Wieluniu, tel. 43 843 79 06,
· Karolina Nowakowska – Starostwo Powiatowe w Wieluniu, tel. 43 843 79 06.
11. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą do upływu 01.10.2026 r.
12. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
4. Wraz z ofertą (dotyczy oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu) należy złożyć:
a. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w punkcie 20 SWZ – zgodnie z załącznikiem nr 1a do SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełniania przez niego warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, wskazane w SWZ. Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym wyżej mowa, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (załącznik nr 1b do SWZ).
b. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać mocodawca (osoba/osoby wystawiające pełnomocnictwo) lub notariusz.
c. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy). Zobowiązanie lub inny podmiotowy środek dowodowy w opisywanym zakresie, przekazuje się w postaci elektronicznej, i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy zobowiązanie (inny podmiotowy środek dowodowy) zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,
d. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, jeżeli oferta składana jest wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców.
e. Przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniana kryteriów oceny ofert:
· wykaz doświadczenia kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ,
· wykaz pojazdów wykorzystywanych przy realizacji przedmiotu zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ.
UWAGA! Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty dokumentów wymienionych w punkcie e. Zamawiający nie będzie wzywał do ich uzupełnienia.
5. Informacje dotyczące składania pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy:
1) Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy.
2) Jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
3) Przepis pkt. 2 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
4) Przepisy pkt. 1-2 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.
6. Forma i postać składanych oświadczeń i dokumentów oraz oferty:
1) Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
2) Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Pzp, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
13. Sposób oraz termin składania ofert
0. [bookmark: _Hlk62644249]Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy www.ezamowienia.gov.pl do dnia 02.09.2026 r., do godz. 10:00.
0. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
0. Oferta powinna być złożona za pośrednictwem platformy e-zamówienia na formularzu ofertowym dostępnym w systemie, sekcja ogłoszenia i dokumenty postępowania zamieszczonej w szczegółach postępowania.
0. Zalogowany wykonawca używając przycisku „Wypełnij” widocznego pod „Formularzem ofertowym” zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności danych automatycznie pobranych przez system z jego konta i uzupełnienia pozostałych informacji dotyczących wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
0. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
0. Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
0. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
0. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-zamówienia. W celu złożenia oferty należy przejść do szczegółów postępowania, wybrać zakładkę oferty/wnioski, następnie przycisk złóż ofertę. Składanie ofert dostępne jest tylko dla użytkowników będących Wykonawcami, posiadającymi uprawnienie do składania ofert/wniosków/prac konkursowych.
0. Na formularzu do składania ofert należy załączyć wypełniony formularz ofertowy w sekcji „Wypełniony formularz ofertowy oraz załączniki i inne dokumenty w sekcji „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę. Po wprowadzeniu plików należy wcisnąć przycisk „Wyślij pliki i złóż ofertę” a następnie potwierdzić że chce się złożyć ofertę. UWAGA! Nie można zmieniać nazwy formularza ofertowego. Zmiana nazwy pliku formularza ofertowego skutkuje wyświetleniem przez system komunikatu o błędzie.
0. Następnie system rozpoczyna proces walidacji składanych plików, ich automatyczne szyfrowanie, pakowanie i składanie na platformie.
0. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
0. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
0. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji interaktywnej”, dostępnej na stronie: https://ezamowienia.gov.pl/pl/instrukcje/.
0. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru wniosku znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”. 
0. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1233), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część załącza w sekcji „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.
0. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz pozostałe dokumenty wymagane przez Zamawiającego wskazane w SWZ w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym w sekcji „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.
0. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
0. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę. W celu wycofania złożonej oferty należy przejść do szczegółów postępowania, wybrać zakładkę oferty/wnioski, następnie przycisk wycofaj ofertę. Po potwierdzeniu oferta zostanie wycofana i będzie można pobrać dokument potwierdzający wycofanie oferty, tzw. Elektroniczne Potwierdzenie Wycofania (EPW).
0. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
14. Termin otwarcia ofert
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 02.09.2026 r. o godz. 10:15 za pośrednictwem platformy www.ezamowienia.gov.pl.
15. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2023 r. poz. 2048 oraz z 2024 r. poz. 1166) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 930),
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 514). Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy.
16. Sposób obliczania ceny
1. Wykonawca określi wartość realizacji zamówienia zgodnie z Formularzem oferty, który stanowi załącznik do SWZ.
2. Cena oferty zawarta w Formularzu oferty, o którym mowa powyżej musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Wykonawca oblicza wartość brutto według stawki VAT obowiązującej w dniu składania oferty.
4. Cena winna obejmować wszystkie zobowiązania, składniki i koszty związane z wykonaniem zamówienia. Cena obejmuje wszystkie roboty niezbędne do osiągnięcia efektu określonego w dokumentach zamówienia.
5. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
17. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
· cena – 60%,
· doświadczenie kierownika budowy – 30%,
· udział pojazdów elektrycznych – 10%.
Każdy z Wykonawców w ww. kryteriach otrzyma odpowiednią ilość punktów.
2. W kryterium cena (C) zastosowany zostanie wzór:
C = Cmin / Cb x 60 pkt
gdzie:
C – wartość punktowa w kryterium cena
Cmin – najniższa cena spośród oferowanych
Cb – cena badanej oferty
3. Kryterium doświadczenie kierownika budowy (D) posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadającego doświadczenie na stanowisku kierownika robót budowlanych lub kierownika budowy lub inspektora nadzoru specjalności konstrukcyjno-budowlanej wyznaczonego do realizacji zamówienia, będzie oceniane następująco: ilość pełnionych funkcji kierownika robót lub kierownika budowy lub inspektora nadzoru na budowach, przebudowach, rozbudowach lub remontach obejmujących roboty związane z wykonaniem windy o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto, przez osobę wyznaczoną w ofercie Wykonawcy do pełnienia funkcji kierownika budowy:
1 – 0 pkt.,
2 – 10 pkt.,
3 – 20 pkt.,
4 – 30 pkt.
Za wykazanie większej ilości zadań (ponad 4) Zamawiający nie będzie przyznawał punktów. Wykonawca może wskazać tylko jedną osobę jako kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
UWAGA! Wykonawca na potwierdzenie spełniania kryterium do oferty załączy dokumenty wskazane w rozdz. 12 – Przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania kryteriów oceny ofert. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty tych dokumentów Zamawiający nie będzie wzywał do ich uzupełnienia a w kryterium zostanie przyznane 0 pkt.
4. Kryterium udziału pojazdów elektrycznych lub napędzanych wodorem lub napędzanych gazem ziemnym (P), według definicji w ustawie z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1289 ze zm.) w całej flocie pojazdów skierowanych do realizacji zamówienia będzie rozpatrywany wg poniższego schematu:
· jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że przy realizacji zamówienia nie będzie wykorzystywał pojazdów elektrycznych lub napędzanych wodorem lub napędzanych gazem ziemnym w stosunku do ogólnej liczby pojazdów używanych do realizacji robót budowlanych lub udział zadeklarowanych pojazdów elektrycznych lub napędzanych wodorem lub napędzanych gazem ziemnym w stosunku do ogólnej liczby pojazdów używanych do realizacji robót budowlanych będzie mniejszy niż 10% – 0 p.
· jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że przy realizacji zamówienia będzie wykorzystywał co najmniej 10% pojazdów elektrycznych lub napędzanych wodorem lub napędzanych gazem ziemnym w stosunku do ogólnej liczby pojazdów używanych do realizacji robót budowlanych – 5 pkt.,
· jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że przy realizacji zamówienia będzie wykorzystywał co najmniej 20% pojazdów elektrycznych lub napędzanych wodorem lub napędzanych gazem ziemnym w stosunku do ogólnej liczby pojazdów używanych do realizacji robót budowlanych – 10 pkt.
UWAGA! Wykonawca na potwierdzenie spełniania kryterium do oferty załączy dokumenty wskazane w pkt 12 – Przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania kryteriów oceny ofert. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty tych dokumentów Zamawiający nie będzie wzywał do ich uzupełnienia a w kryterium zostanie przyznane 0 pkt.
5. Ocena końcowa oferty jest to suma punktów przyznanych we wszystkich kryteriach; Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
6. Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
7. Zamawiający dokona obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
18. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o zamówienie publiczne o jego wynikach.
2. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana o terminie i miejscu zawarcia umowy.
3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy, na podstawie którego dokonał wyliczenia ceny oferty z wyszczególnieniem zadań:
· budowa windy zewnętrznej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych,
· modernizacja pomieszczeń,
· montaż budek dla ptaków.
4. Najpóźniej w dacie zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę, o których mowa w rozdz. 5 pkt 17 SWZ.
5. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie wymagał przed zawarciem umowy przedłożenia kopii umowy regulującej współpracę Wykonawców.
19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
1. Odwołanie przysługuje na:
1. niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym na projektowane postanowienia umowy;
1. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp;
1. Odwołanie zawiera:
1. imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej Odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);
1. nazwę i siedzibę Zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej Zamawiającego;
1. numer PESEL lub NIP odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania albo posiada go nie mając takiego obowiązku;
1. numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego nie będącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania;
1. określenie przedmiotu zamówienia;
1. wskazanie numeru publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych;
1. wskazanie czynności lub zaniechania czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy;
1. zwięzłe przedstawienie zarzutów;
1. żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;
1. wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności; 
1. podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;
1. wykaz załączników.
1. Do odwołania dołącza się:
1. dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości;
1. dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii Zamawiającemu;
1. dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego.
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym. 
1. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
1. Terminy wniesienia odwołania:
1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;  albo w terminie 10 dni – jeżeli została przesłana w inny sposób.
1. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
1. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1) i 2) wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
1. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
· 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania 
· miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania.
1. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu IX ustawy Pzp.
1. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
1. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
1. Na zasadach określonych w art. 590 ustawy Pzp od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.
20. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej jeżeli wykaże, że:
1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie budynku obejmujące wykonanie windy w ramach jednej umowy.
UWAGA! Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, warunki o których wyżej mowa muszą zostać spełnione w całości przynajmniej przez jednego z Wykonawców lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca.
UWAGA! Wykonawca, który nabył doświadczenie będąc członkiem konsorcjum w uprzednio wykonanym zamówieniu, może posłużyć się nabytym doświadczeniem tylko i włącznie w przypadku, kiedy dane usługi wykonał osobiście.
2) dysponuje albo będzie dysponować na potrzeby realizacji zamówienia co najmniej:
· jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadającą doświadczenie na budowach, przebudowach, rozbudowach lub remontach obejmujących wykonanie windy,
· jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
· jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
UWAGA! Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spełnienie powyższego warunku wykazują łącznie.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 
4. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
21. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych
1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw (przesłanek) wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1714), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
b) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w załączonym do oferty oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej (określonych przez Zamawiającego w punkcie 20 SWZ), na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; okres 5 lat, o którym mowa liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert,
b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
3. Wykonawca może korzystać z zasobów innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
5. Wykonawca może, zamiast odpowiednich podmiotowych środków dowodowych wymaganych przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu, posłużyć  się certyfikatem Wykonawcy zamówień publicznych, jeżeli certyfikat ten potwierdza okoliczności wymagane przez Zamawiającego w zakresie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
Złożenie albo wskazanie certyfikatu jest uprawnieniem Wykonawcy. Zamawiający nie wymaga posiadania certyfikatu jako warunku udziału w postępowaniu i nie uzależnia możliwości ubiegania się o zamówienie od posiadania certyfikacji. 
Certyfikat zastępuje odpowiednie podmiotowe środki dowodowe wyłącznie w zakresie, w jakim z jego treści albo z danych ujawnionych w bazie certyfikacji wynika potwierdzenie okoliczności wymaganych przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.
Jeżeli certyfikat obejmuje wyłącznie część wymaganych podstaw wykluczenia  albo część warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa: 
· certyfikat – w zakresie objętym certyfikacją; 
· pozostałe wymagane podmiotowe środki dowodowe – w zakresie nieobjętym certyfikacją.
Certyfikat nie zastępuje dokumentów, które nie są podmiotowymi środkami dowodowymi. Certyfikat nie zastępuje dokumentów, oświadczeń ani informacji, które nie stanowią podmiotowych środków dowodowych, w szczególności: 
· Formularza ofertowego; 
· pełnomocnictwa; 
· dokumentów lub oświadczeń dotyczących treści oferty.
Zamawiający dokona weryfikacji certyfikatu w szczególności w zakresie: 
· zgodności danych Wykonawcy z danymi wskazanymi w certyfikacie;
· ważności certyfikacji; 
· braku zawieszenia ważności certyfikacji;
· zakresu certyfikacji; 
· zgodności zakresu certyfikacji z podstawami wykluczenia określonymi w SWZ; 
· zgodności zakresu certyfikacji z warunkami udziału w postępowaniu określonymi w SWZ. 
Zamawiający może dokonać weryfikacji certyfikatu przy wykorzystaniu bazy certyfikacji Wykonawców zamówień publicznych. Jeżeli Zamawiający może samodzielnie uzyskać albo zweryfikować certyfikat  na podstawie danych podanych przez Wykonawcę, nie będzie żądać od Wykonawcy dokumentu, który może sprawdzić sam.
22. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
23. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca musi wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie może być wnoszone w formach określonych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wnieść na konto bankowe Zamawiającego:
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie Oddział Wieluń
Plac Legionów 2, 98-300 Wieluń
75 9256 0004 0070 2340 2000 0460
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w innej formie niż pieniądz (oryginał dokumentu) należy zdeponować w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie.
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji wynosić będzie 30% wysokości zabezpieczenia.
24. Ochrona danych osobowych osób fizycznych i klauzula informacyjna z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „rozporządzeniem 2016/679”
1. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia 2016/679, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX, do upływu terminu na ich wniesienie.
2. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. 
3. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
4. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679. 
5. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w ust. 3 i art. 18 ust. 3-6 Pzp, stosuje się odpowiednio. 
6. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 
7. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
8. W postępowaniu są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz rozporządzenia 2016/679. Dane te mogą dotyczyć w szczególności samego Wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby fizycznej), jak też informacji o osobach, które w swojej ofercie Wykonawca przedkłada celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postępowania, jak i potwierdzenia wymogów Zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia.
9. W postępowaniu i po zakończeniu postępowania do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz rozporządzenia 2016/679.
10. Zgodnie z art. z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 
1) [bookmark: _Hlk139365121]Administrator danych osobowych 
Starostwo Powiatowe w Wieluniu reprezentowane przez Starostę Wieluńskiego, Plac Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń, e-mail: starostwo@powiat.wielun.pl, tel. 43 843 42 80.
2) Inspektor ochrony danych
Sławomir Mazur – kontakt: numer telefonu: 727931623 lub adres e-mail: iod@powiat.wielun.pl.
3) Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane niezbędne do udziału w postępowaniu będą przetwarzane w celu związanym z realizacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz działanie przez administratora w interesie publicznym [PZP], zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO.
4) Odbiorcy danych osobowych 
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa lub umowy, w tym: podwykonawcom, firmom zapewniającym niszczenie dokumentów i nośników danych, biurom obsługi prawnej, itp. Ze względu na jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wszystkie zainteresowane osoby lub podmioty. Ograniczenie dostępu do danych może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności, interesem publicznym lub informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa.
5) Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Pani/a dane mogą być także przekazywane do państw trzecich.
6) Okres przechowywania danych osobowych
Podane przez Panią/a dane będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania. Jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekroczy 4 lata, administrator przechowuje dane przez cały okres obowiązywania tej umowy.
7) Zakres przysługujących uprawnień 
Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Administrator informuje, że przepisy PZP ograniczają prawo do skorzystania:
· ze sprostowania lub uzupełnienia danych (art. 16 RODO), jeżeli zrealizowanie tego prawa mogłoby skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia lub zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z PZP;
· z ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), które nie może zostać zrealizowane do czasu zakończenia tego postępowania.
8) Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego
W razie powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9) Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przepisami PZP do wzięcia udziału w postępowaniu.
10) Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
Pani/a dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
11. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu, w tym również obowiązków wynikających z rozporządzenia 2016/679, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia 2016/679 nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4 rozporządzenia 2016/679).
12. Wykonawca jest obowiązany wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 rozporządzenia 2016/679.
13. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne wynikające z rozporządzenia 2016/679 oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z ubieganiem się Wykonawcy o udzielenie zamówienia w postępowaniu, Wykonawca składa w postępowaniu oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 2016/679. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym wykonawca składa w ofercie.
14. 
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Powiat Wieluński
Pl. Kazimierza Wielkiego 2
98-300 Wieluń

Wykonawca:
………………………………………………………………………………………………………..
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:
………………………………………………………………………………………………………..
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja pomieszczeń wraz z budową windy dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu, prowadzonego przez Powiat Wieluński, oświadczam, co następuje:

1. Mając na uwadze przesłanki wykluczenia zawarte w art. 108 ust. 1 pkt 1)-6) tj.:
„Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2023 r. poz. 2048 oraz z 2024 r. poz. 1166) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 930),
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.”

· oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 pkt 1-6.
· oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ……………… ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze (procedura sanacyjna – samooczyszczenie):
…………………………………………………………………………….........................
…………………………………………………………………………….........................
…………………………………………………………………………….........................
Na potwierdzenie powyższego przedkładam następujące środki dowodowe:
1) ………………………………………………..
2) ………………………………………………..

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 514).

3. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w punkcie 20 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w punkcie 20 Specyfikacji Warunków Zamówienia
	polegam na zasobach innego/ych podmiotu/ów*
	nie polegam na zasobach innego/ych podmiotu/ów*
*zaznaczyć właściwe 

Nazwa i adres podmiotu:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Udostępniane zasoby:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu, w przypadku zaznaczenia, iż Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu).

5. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.



Załącznik nr 1b do SWZ – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
[image: ]

Powiat Wieluński
Pl. Kazimierza Wielkiego 2
98-300 Wieluń

Wykonawca:
…………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY
O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja pomieszczeń wraz z budową windy dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu, prowadzonego przez Powiat Wieluński, oświadczam, co następuje:

1. Mając na uwadze przesłanki wykluczenia zawarte w art. 108 ust. 1 pkt 1)-6) tj.:
„Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1488, 1166, z 2025 r,, poz. 28) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 930, z 2023 r., poz. 1938, z 2025 r., poz. 129),
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1745),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności, jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.”

· oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 pkt 1-6.
· oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ……………… ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze (procedura sanacyjna – samooczyszczenie):
…………………………………………………………………………….........................
…………………………………………………………………………….........................
…………………………………………………………………………….........................
Na potwierdzenie powyższego przedkładam następujące środki dowodowe:
1) ………………………………………………..
2) ………………………………………………..

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 514).

3. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w punkcie 20 Specyfikacji Warunków Zamówienia udostępniam następujące zasoby:
Udostępniane zasoby:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
 (należy wskazać zakres w jakim podmiot trzeci udostępnia zasoby).

4. Oświadczam, iż spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określone w punkcie 20 Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie których udostępniam swoje zasoby Wykonawcy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.

5. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.



Załącznik nr 2 do SWZ – Wykaz robót
[image: ]

(nazwa wykonawcy)
Modernizacja pomieszczeń wraz z budową windy dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu
	Nazwa zadania i rodzaj wykonanych robót
	Wartość robót
	Termin realizacji
	Miejsce wykonania robót
	Zamawiający, na rzecz którego roboty zostały wykonane

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Należy załączyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.


Załącznik nr 3 do SWZ – Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
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(nazwa wykonawcy)

Modernizacja pomieszczeń wraz z budową windy dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu
	Imię i nazwisko
	Informacje na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia 
	Informacja o podstawie dysponowania osobą*

	
	
	

	
	
	

	
	
	



*Należy podać stosunek prawny łączący wykonawcę z daną osobą (umowa o pracę, zlecenie, itp.). W przypadku osób, które będą udostępnione wykonawcy przez podmioty trzecie w kolumnie 3 tabeli należy wpisać „zobowiązanie podmiotu trzeciego” oraz załączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.


Załącznik nr 4 do SWZ – Umowa … – Projekt
[bookmark: _Hlk192493650_kopia_1][image: ]
Zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2026 r. poz. 793)
w dniu ………... r. w Wieluniu / w formie elektronicznej * pomiędzy:
* niewłaściwe wykreślić
Powiatem Wieluńskim, Pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń, NIP: 832-17-93-787 reprezentowanym przy niniejszej czynności przez Zarząd Powiatu w Wieluniu w osobach:
1. ……………………………………………
2. ……………………………………………, 
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu
zwanym dalej Zamawiającym,
a …………………………………… z siedzibą w ……………………………………….…, prowadzącym działalność gospodarczą ……………, reprezentowanym przez:
1. ……………………………………………
2. ……………………………………………, 
zwanym dalej Wykonawcą.

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowo-budowlanych i instalacyjnych wewnątrz budynku PCPR wraz z wymianą balustrad oraz budową windy dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji pomieszczeń PCPR oraz montaż budek dla ptaków. Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 w ramach projektu Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Wieluńskim – FELD.09.02-IZ.00-0049/25.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do SWZ:
· ARCHITEKTURA:
· A-01 Rzut piwnicy,
· A-02 Rzut parteru,
· A-03 Rzut piętra I,
· A-04 Rzut piętra II,
· A-05 Rzut dachu,
· A-06 Przekrój A-A,
· A-07 Elewacje,
· Opis PZT i PAB Śląska 23,
· Specyfikacja Śląska 23,
· Z-01 Projekt zagospodarowania terenu,
· ELEKTRYKA:
· PT winda Śląska 23a,
· KONSTRUKCJA:
· K_01_RZUT FUNDAMENTÓW_37x42,
· K_02_RZUT KONSTRUKCJI PARTERU_37x42,
· K_03_RZUT KONSTRUKCJI 1 PIĘTRA_37x42,
· K_04_RZUT KONSTRUKCJI 2 PIĘTRA_37x42,
· K_05_PŁYTA PF-1_29,7x42,
· K_06_PŁYTA PZ-1_29,7x42,
· K_07_DETAL NADPROŻA STALOWEGO_29,7x42,
· OPIS PT,
· Przedmiar PCPR 2026,
· Opis techniczny,
· OPIS PT – IS,	Comment by Kinga Lipińska-Olczak: Do opisania : projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót, STWiOR . Nie musisz wskazywać branży, trzeba wymienić dokumenty. 
· Decyzja nr 672/2025 z dnia 13.11.2025 r. zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę.
Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia przedmiar robót stanowi jedynie dokument pomocniczy.
3. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania robót budowlanych zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie.
4. Winda musi spełniać wymogi windy dla niepełnosprawnych oraz wymogi określone w dokumentacji projektowej.
5. Winda oraz szyb windowy muszą odpowiadać przepisom określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1225 z późn. zm.) 
6. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać w imieniu Zamawiającego odpowiednich opinii, pozwoleń, decyzji administracyjnych, w tym odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) i uzyskania decyzji UDT zezwalającej na eksploatację windy oraz pozwolenia na użytkowanie.
7. Wykonawca uznaje, że dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 2 jest kompletna do realizacji przedmiotu umowy.
8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób gwarantujący realizację działań na rzecz maksymalizacji wskaźnika (wagowo) odpadów budowlanych i rozbiórkowych innych niż niebezpieczne (z wyłączeniem naturalnie występujących materiałów, o których mowa w kategorii 17 05 04 w europejskim wykazie odpadów, ustanowionym decyzją 2000/532/WE) wytworzonych na placu budowy, możliwych do ponownego użycia, recyklingu i innego odzysku materiałów, uwzględniając lokalne możliwości w tym zakresie jak również rodzaj i charakter danego projektu oraz aby odpowiednio dobrano technologie, materiały i urządzenia mające na celu zachowanie zasady DNSH.
9. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadą „Do No Significant Harm” (DNSH), o której mowa w Rozporządzeniu (UE) 2021/241, w szczególności poprzez:
· stosowanie materiałów i technologii zgodnych z obowiązującymi przepisami środowiskowymi,
· prawidłową gospodarkę odpadami,
· unikanie rozwiązań powodujących znaczące szkody dla środowiska,
· umożliwienie Zamawiającemu wykazania zgodności realizacji inwestycji z zasadą DNSH na potrzeby rozliczenia projektu.
10. Zamawiający informuje, że prace stanowiące przedmiot zamówienia będą wykonywane na czynnym obiekcie – Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, dlatego też roboty należy prowadzić w sposób nieutrudniający korzystania z obiektu i nieuciążliwy dla użytkowników.

§2
Obowiązki stron
1. Obowiązki Zamawiającego:
1) przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,
2) dokonanie odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, odbioru ostatecznego oraz odbioru przed upływem okresu rękojmi i gwarancji,
3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
4) udzielenie Wykonawcy stosownych pełnomocnictw do reprezentowania Zamawiającego w postępowaniach objętych przedmiotem umowy,
5) dokonanie zapłaty za wykonane i odebrane roboty.
2. Obowiązki Wykonawcy:
1) prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z  dokumentacją projektową, warunkami wykonania oraz z aktualnie obowiązującymi normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami;
2) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego;
3) zorganizowanie placu budowy i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy;
4) współpraca ze służbami Zamawiającego, w tym realizacja zaleceń inspektora nadzoru Zamawiającego;
5) prowadzenie Dziennika budowy i udostępnianie go Zamawiającemu celem dokonywania wpisów i potwierdzeń;
6) umieszczenie na budowie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia;
7) przygotowanie obiektu i wymaganych dokumentów łącznie z dokumentacją powykonawczą do dokonania odbioru przez Zamawiającego;
8) zgłaszanie robót podlegających zakryciu do odbioru;
9) przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.;
10) zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami;
11) zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych;
12) utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac;
13) likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu prac, lecz nie później niż do dnia odbioru końcowego.
14) wywiezienie i utylizację gruzu, złomu, zdemontowanych materiałów i urządzeń oraz przedstawienie Zamawiającemu poświadczenia przekazania odpadów na składowisko lub firmie posiadającej uprawnienia do utylizacji zagospodarowania przekazywanych odpadów,
15) dokonanie wszystkich niezbędnych badań i odbiorów, uzyskanie wszelkich wymaganych opinii i pozwoleń, w tym decyzji UDT o zezwoleniu na eksploatacje windy oraz pozwolenia na użytkowanie.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Przy wykonaniu robót Wykonawca obowiązany jest użyć materiałów odpowiadających Polskim Normom, posiadających aprobaty techniczne oraz niezbędne certyfikaty i atesty.
4. Materiały, o których mowa w ust. 3, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 418 ze zm.), w ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 ze zm.), wymaganiom Zamawiającego określonym w SWZ oraz niniejszej umowie, wykonanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.
5. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów dane potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 3 i 4.
6. Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów, o których mowa w ust. 3 i 4 uzyskać od Zamawiającego (inspektora nadzoru) zatwierdzenie zastosowania tych materiałów przedkładając próbki oraz okazując dokumenty wymagane ustawą Prawo budowlane i dokumentacją projektową.
3. Przedstawiciele stron:
1) Wykonawca wyznacza zespół osób do realizacji przedmiotu zamówienia:
· ……………………. jako kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
· ……………………. jako kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
· ……………………. jako kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
7. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy przy udziale kierownika budowy wskazanego w ofercie, którego doświadczenie podlegało ocenie w ramach kryterium „doświadczenie kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej”.
8. Zmiana osoby pełniącej funkcję kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej jest dopuszczalna wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. 
9. W przypadku zamiaru zmiany kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że proponowana osoba: 
· posiada uprawnienia budowlane wymagane dla realizacji przedmiotu umowy, 
· spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ, 
· posiada doświadczenie co najmniej równoważne doświadczeniu osoby wskazanej w ofercie, stanowiącemu podstawę przyznania punktów w kryterium oceny ofert. 
10. Zmiana kierownika budowy nie może prowadzić do obniżenia poziomu doświadczenia w stosunku do tego, który był podstawą oceny oferty Wykonawcy. W szczególności nowa osoba musi legitymować się liczbą realizacji nie mniejszą niż wskazana w ofercie. 
11. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań, o których mowa w ust. 10, w szczególności wykaz doświadczenia wraz z dowodami. 
12. Do czasu wyrażenia zgody przez Zamawiającego zmiana kierownika budowy nie wywołuje skutków prawnych, a Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonywanie obowiązków przez osobę wskazaną w ofercie. 
13. W przypadku dokonania zmiany bez wymaganej zgody Zamawiającego lub powierzenia funkcji osobie niespełniającej wymagań określonych w niniejszym paragrafie, Zamawiający ma prawo: 
· żądać niezwłocznego przywrócenia stanu zgodnego z umową, 
· naliczyć karę umowną w wysokości określonej w §11 ust. 1 pkt. 11) i 12) umowy.
4. Umowa została zawarta z Wykonawcami występującymi wspólnie: dotyczy sytuacji zawarcia umowy z wykonawcami występującymi wspólnie
1) Zgodnie z oświadczeniem złożonym na etapie postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca …………………., który posiada zdolności do realizacji zamówienia, tj. wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zrealizuje zamówienie w zakresie ………………………., do wykonania którego niezbędne są te zdolności.
2) Jeżeli Wykonawca wskazany w punkcie 1) nie będzie realizował zamówienia w zakresie wskazanym w punkcie 1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§3
Termin wykonania
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
2. Wykonawca potwierdza, że termin, o którym mowa w ust. 1 jest obiektywnie prawidłowo określony i jest wystarczający dla wykonania i zakończenia całości przedmiotu umowy.

§4
Odbiory
1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego przedmiotu umowy będzie wykonanie całości prac objętych niniejszą umową. Zamawiający dokona odbioru końcowego robót w terminie 14 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę.
2. Odbiorom częściowym będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu, z tym, że odbiór tych robót przez Zamawiającego nastąpi w terminie bezzwłocznym po zgłoszeniu przez Wykonawcę, nie dłuższym jednak niż 3 dni robocze.
3. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje czynności odbioru. Wykonawca traci jednak prawo do zgłoszenia swoich zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do wyniku odbioru.
4. Na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: 
1) kompletną dokumentację powykonawczą w wersji papierowej i elektronicznej w formacie uzgodnionym z Zamawiającym,
2) oświadczenie kierownika budowy wraz z kopią uprawnień, i zaświadczeniem o przynależności do izby zawodowej:
· o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami,
· o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,
· o ewentualnych zmianach dokonanych w toku wykonywania robót, potwierdzonych przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,
3) oświadczenia uprawnionych osób (kierowników robót), wraz z kopiami uprawnień i zaświadczeniami o przynależności do izby zawodowej, 
4) dziennik budowy,
5) protokoły odbiorów technicznych (jeżeli dotyczy), 
6) kopie atestów na wbudowane materiały i urządzenia, oraz oryginały kart gwarancyjnych i instrukcje w języku polskim, dokumenty na wbudowane urządzania i okablowanie (zakres ppoż.) potwierdzających dopuszczenie do stosowania w ochronie ppoż.,
7) karty katalogowe i instrukcje obsługi i eksploatacji zainstalowanych urządzeń i przyrządów, oraz wymagane certyfikaty i dopuszczenia w języku polskim oraz elektroniczne wersje instrukcji obsługi w języku polskim,
8) karty odpadów.
9) decyzję UDT zezwalającą na eksploatację windy,
10) uzgodnienia z innymi organami niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie,
11) decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.
5. Wraz z odbiorem dokumentacji powykonawczej w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, Wykonawca (autor projektu) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji wykonanej w ramach Umowy na wszystkich polach eksploatacji. W szczególności, w ramach przejętych praw majątkowych Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy (autora projektu) oraz bez żadnych ograniczeń czasowych, terytorialnych ilościowych: 
a) użytkować i utrwalać opracowanie projektowe na własny użytek, w tym w szczególności przekazać dokumentacje powykonawczą lub dowolną jej część, także jej kopie: 
· innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych,
· innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych,
· stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym,
b) wykorzystywać opracowanie projektowe lub jego dowolną część do prezentacji,
c) wprowadzać opracowanie projektowe lub jego części do pamięci komputera na dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podległych,
d) zwielokrotniać opracowanie projektowe lub jego części dowolną techniką,
6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.
7. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady:
1) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin, fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad;
2) nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w terminie 60 dni od daty stwierdzenia wad.
8. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§5
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie prac określonych w niniejszej umowie Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy łączne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………... PLN brutto (słownie: …………..) w tym 23% podatku VAT w wysokości …………………, cena netto: ………………………...
2. Wynagrodzenie, określone w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w ofercie Wykonawcy i jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy, związane z wykonaniem przedmiotu umowy, zgodnie z wymogami określonymi w SWZ i niniejszej umowie, w tym w szczególności:
1) koszty dostaw materiałów budowlanych, 
2) koszty robót rozbiórkowych i przygotowawczych,
3) koszty robót elektrycznych, instalacyjnych,
4) koszty utylizacji,
5) koszty związane z uzyskaniem wszystkich pozwoleń i decyzji związanych z przygotowaniem, realizacją i przekazaniem do użytkowania wykonanego przedmiotu umowy,
6) koszty związane z realizacją uprawnień wynikających z rękojmi lub gwarancji,
7) koszty materiałów pomocniczych,
8) koszty ewentualnej współpracy z innymi podmiotami w niezbędnym zakresie, 
9) koszty dojazdów, pobytu, noclegów itp.

§6
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. W celu zabezpieczenia wszelkich roszczeń służących Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy wynikających bądź z treści umowy bądź z przepisów prawa, w tym także roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz w celu zabezpieczenia roszczeń służących Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy z tytułu udzielonej Zamawiającemu gwarancji jakości, Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy (zwane dalej: „zabezpieczeniem”) w kwocie stanowiącej 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 umowy, w wysokości ……………………. PLN (słownie: ………………………..………..).
2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ………………………………………..
3. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu dokonanie niniejszej zmiany na piśmie. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 
4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniężna, Wykonawca będzie samodzielnie, bez odrębnego wezwania przez Zamawiającego przedłużał ważność zabezpieczenia należytego wykonania umowy, aż do czasu usunięcia wszelkich wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym. Jeżeli Wykonawca nie przedłuży ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 14 dni przed upływem ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wówczas Zamawiający jest uprawniony do dokonania wypłaty kwot z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Uzyskana kwota zostanie zatrzymana tytułem przedłużonego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej: 
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia przez Zamawiającego usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,
2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji.
6. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 5 pkt 1 i pkt 2, w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązków wskazanych przez komisję odbiorową w protokole odbioru tj.:
1) nie usunął wady w określonym terminie,
2) usunął wady w sposób budzący zastrzeżenia Zamawiającego.
Wypłata zabezpieczenia może nastąpić po ustaniu przyczyn będących powodem wstrzymania.
7. W przypadku nie przystąpienia Wykonawcy do usunięcia stwierdzonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający zleci jej usunięcie stronie trzeciej bez konieczności uzyskania upoważnienia sądowego, a koszty pokryje z zatrzymanego zabezpieczenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.
§7
Warunki płatności
1. Wypłata wynagrodzenia nastąpi jednorazowo w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po dokonaniu odbioru końcowego, przelewem na konto wymienione w fakturze. Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
2. Wykonawca jest / nie jest * zobowiązany do wystawiania faktur za pomocą systemu KSeF.
* niewłaściwe wykreślić
3. Wykonawca wystawi fakturę wg wzoru:
Nabywca:
Powiat Wieluński
Pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń
NIP: 832-17-93-787
Odbiorca i płatnik:
Starostwo Powiatowe w Wieluniu
Pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń
NIP 832-18-07-874
4. Wykonawca oświadcza, że zapewnia finansowanie i dysponuje środkami własnymi wystarczającymi do przeprowadzenia inwestycji przed otrzymaniem zapłaty wynagrodzenia.

§8
Gwarancja i rękojmia
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcy gwarancji i rękojmi na całość przedmiotu umowy.
2. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się:
1) z dniem dokonania odbioru końcowego, 
2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany.
3. Warunki gwarancji jakości:
1) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót.
2) W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym, zgłoszonych Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnie lub mailowo na adres: …………………….. w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o ujawnieniu wady.
3) Ustala się poniższe terminy usunięcia wad:
a) jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie obiektu lub korzystanie z windy – niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia,
b) jeśli wada nie uniemożliwia użytkowania obiektu lub korzystania z windy – w terminie 21 dni od daty zgłoszenia,
przy czym w każdym przypadku inspektor nadzoru, w porozumieniu z Zamawiającym, wyznaczy termin usunięcia wad dla robót, których realizacja uzależniona jest od warunków atmosferycznych.
4) Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.
5) W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady lub wykonania wadliwej części robót na nowo, termin gwarancji, w zakresie usuniętej wady lub wykonania wadliwej części robót na nowo, biegnie na nowo od chwili usunięcia istotnej wady lub wykonania wadliwej części robót na nowo.
6) W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający nie mógł z niego korzystać.
7) Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek:
a) siły wyższej, przez pojęcie której strony rozumieją: stan wojny, stan klęski żywiołowej i strajk generalny,
b) normalnego zużycia przedmiotu gwarancji lub jego części.
8) W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowywania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej, protokołu odbioru końcowego i protokołu przekazania przedmiotu gwarancji do użytkowania.
9) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac przy usuwaniu wad.
10) Zamawiający może zlecić innej firmie, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, usunięcie wad lub usterek nieusuniętych w wyznaczonym terminie, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy. Kosztami związanymi z zastępczym usunięciem wad Zamawiający obciąży Wykonawcę.
4. Wykonawca niezależnie od udzielonej gwarancji jakości ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych.

§9
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) [bookmark: _Hlk192493650]za zwłokę w wykonaniu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,
2) [bookmark: _Hlk192493886]za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji, w wysokości 0,05% wynagrodzenia netto, o którym w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,
3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia  netto, o którym mowa w §5 ust. 1 umowy,
4) w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto, o którym mowa w §5 ust. 1 umowy,
5) [bookmark: _Hlk192494033]w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,01% wynagrodzenia netto, o którym mowa w §5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,
6) w przypadku ujawnienia na placu budowy niezgłoszonego podwykonawcy lub w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 5  % wynagrodzenia netto, o którym mowa w §5 ust. 1 umowy, za każdy przypadek, 
7) [bookmark: _Hlk192494096]w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany (z wyłączeniem przypadku naliczenia kary umownej na podstawie pkt 6) powyżej) , w wysokości  4 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w §5 ust. 1 umowy, za każdy przypadek.
8) za niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób, wykonujących czynności objęte przedmiotem umowy, na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w §13 ust. 1 umowy – w wysokości 4000 zł za każdy stwierdzony przypadek;
9) za nieprzestrzeganie przepisów BHP na placu budowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto, o którym mowa w §5 ust. 1 umowy, za każde naruszenie;
10) za zmianę kierownika budowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego – w wysokości 5 000 zł za każdy przypadek,
11) za powierzenie funkcji kierownika budowy osobie niespełniającej wymagań określonych w SWZ lub umowie, w tym w zakresie doświadczenia stanowiącego podstawę przyznania punktów w kryterium oceny ofert – w wysokości 10 000 zł za każdy przypadek.
12) w przypadku niewywiązywania się przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy z obowiązku posiadania i wykorzystywania deklarowanego w ofercie udziału pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym, stanowiącego podstawę przyznania punktów w kryterium oceny ofert – w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto, o którym mowa w §5 ust. 1 umowy, za każdy stwierdzony przypadek niewywiązywania się z tego obowiązku,

2. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w §5 ust. 1 umowy.
§10
Zmiana umowy
1. Poza przypadkami określonymi w innych paragrafach umowy Strony przewidują możliwość skrócenia lub wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy lub jej poszczególnych elementów w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 2.
2. Strony przewidują możliwość zmiany (skrócenia lub wydłużenia) terminu wykonania umowy lub jej poszczególnych elementów, określonych w §3 umowy, wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy lub jej elementów, w następujących przypadkach:
1) działania osób trzecich uniemożliwiających lub utrudniających realizację umowy – w zakresie koniecznym, w szczególności terminu realizacji umowy,
2) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z przyjętą technologią powyżej 5 dni,
3) zmiany przepisów prawa istotnie wpływających na zakres lub termin realizacji niniejszej umowy,
4) udzielenie przez Zamawiającego innego zamówienia istotnie wpływającego na zakres lub termin realizacji niniejszej umowy,
5) zwiększenie zakresu zamówienia istotnie wpływające na termin realizacji niniejszej umowy,
6) w przypadku przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, które nie zostały przewidziane w ustępach poprzedzających, a z przyczyn obiektywnych uniemożliwiło wykonanie zamówienia w przewidzianym pierwotnie terminie.
3. Zmiany te będą dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, w jakim ukończenie zamówienia jest lub przewiduje się że będzie opóźnione na skutek tych działań.

§11
Cesja wierzytelności
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji umowy, na osoby trzecie.

§12
Podwykonawcy
1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców.
2. Zakres prac do podzlecenia nie może wykraczać poza zakres przewidziany w SWZ i ofercie Wykonawcy, zaakceptowany przez Zamawiającego.
3. Podwykonawca, na zasoby którego Wykonawca powoływał się celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w odniesieniu do kwalifikacji zawodowych, uprawnień lub doświadczenia Wykonawcy lub osób skierowanych do realizacji zamówienia, będzie realizował przedmiot umowy w zakresie w jakim udostępniany potencjał podwykonawcy był deklarowany do wykonania przedmiotu umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
4. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca może dokonać powierzenia, w zakresie określonym umową, wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcy, zmiany podwykonawcy lub rezygnacji z wykonania części zamówienia przez podwykonawcę.
5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczyć będzie podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie je spełnia. W przypadku niewykazania okoliczności określonych w zdaniu poprzednim, Zamawiający nie zaakceptuje takiej zmiany lub rezygnacji. 
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
7. Zamawiający w ciągu 14 dni zgłosi w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy: 
1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 
2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w §3; 
3) umowa zawiera postanowienia uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego; 
4) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności postanowień warunkujących podpisanie tych umów od: 
a) akceptacji przez Zamawiającego projektów umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane,
b) uzyskania i przekazania Zamawiającemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wraz z jej projektem,
c) dostarczenia Zamawiającemu poświadczonych (przez przedkładającego) za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
d) obowiązku przekazywania Zamawiającemu poświadczonych (przez przedkładającego) za zgodność z oryginałem kopii umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, o których mowa w ust. 12.
5) brak jest zastrzeżenia, że Zamawiający ponosi odpowiedzialność względem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wykonanie roboty do wysokości cen ofertowych Wykonawcy,
6) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia,
7) umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczące warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy.
8) umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia, które prowadziłyby do potrącenia kaucji gwarancyjnej/zabezpieczenia należytego wykonania umowy podwykonawcy/dalszego podwykonawcy na rzecz Wykonawcy z wynagrodzenia należnego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy.
8. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 7, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną (przez przedkładającego) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
10. Zamawiający w ciągu 14 dni zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 7.
11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 10, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy netto wskazanej w §5ust. 1 niniejszej umowy, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 PLN brutto. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.
13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 7 pkt. 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
14. Przepisy ust. 6-13 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.
15. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.
16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.
19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 15, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
21. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia za zrealizowany przedmiot umowy jest przedstawienie dowodów zapłaty wynagrodzeń wszystkich podwykonawców, biorących udział w realizacji przedmiotu umowy. 
22. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodu zapłaty, o którym mowa wyżej Zamawiający wstrzymuje kwotę należnego wynagrodzenia za odebrany przedmiot umowy w części równej kwocie wynikającej z nieprzedstawionego dowodu zapłaty. Płatność będzie wstrzymana do czasu przedłożenia dowodu zapłaty. W takim przypadku nie biegnie termin określony na zapłatę należnego wynagrodzenia, a Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu odsetek za opóźnienie w uregulowaniu faktury.
23. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne.

§13
Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia
1. Strony dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w §7 ust. 1 (zwiększenia lub zmniejszenia) w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.
2. Wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu o miesięczny wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej liczony do poprzedniego miesiąca, zwany dalej wskaźnikiem GUS.
3. W sytuacji, gdy suma opublikowanych wskaźników GUS za pełne miesiące w okresie między zawarciem umowy, a podpisaniem protokołu odbioru końcowego, przekroczy poziom 8%, strony mogą złożyć wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, przy czym zmiana wysokości wynagrodzenia zostanie obliczona jako połowa wartości sumy wskaźników GUS za powyższy okres
4. Strona po spełnieniu przesłanek wskazanych w pkt 2 i 3 może złożyć wniosek o zmianę wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wyliczenia: 
A x (B% : 2) = C
gdzie: 
A – wartość wynagrodzenia umownego,
B – suma opublikowanych wskaźników GUS za pełne miesiące w okresie między zawarciem umowy, a podpisaniem protokołu odbioru końcowego,
C – wartość zmiany. 
5. Strona składając wniosek o zmianę powinna przedstawić w szczególności: 
a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
b) dowody na to, że wzrost kosztów materiałów lub usług miał wpływ na koszt realizacji zamówienia.
6. Łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie postanowień niniejszego paragrafu nie może być wyższa niż 20% w stosunku do pierwotnej wartości umowy.
7. Zmiana wynagrodzenia wymaga zgodnej woli obu stron wyrażonej aneksem do umowy.
8. W sytuacji dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego jego podwykonawcom, pod rygorem zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,02 % wynagrodzenia.

§14
Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności
1. Wykonawca zobowiązuje się, że czynności bezpośrednio związane w realizacją robót budowlanych przez pracowników fizycznych będą wykonywane przez cały okres ich trwania, przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2025 r., poz. 277 ze zm.).
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3. Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu: 
1) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 1781) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania. 
4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 2-3 w terminie określonym w umowie, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w ust. 1.

§15
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:
1) Wykonawca nie przystąpił do realizacji umowy w ciągu 10 dni od dnia przekazania placu budowy lub zaniechał jej realizacji przez okres 10 dni z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego,
2) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inną osobę niż wskazana na etapie postępowania przetargowego, bez akceptacji Zamawiającego;
3) Czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż Wykonawca lub podwykonawca zgłoszony zgodnie z postanowieniami umowy;
4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową;
5) Wykonawca powierzył podwykonawcy realizację umowy bez dokonania czynności, o których mowa w §12;
6) gdy przedmiot umowy, w zakresie, o którym mowa w §12 ust. 3, nie będzie realizowany przez podmiot zobowiązany do jego realizacji zgodnie z §12 ust. 3 lub podmiot uprawniony zgodnie z §12 ust. 5;
7) w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 7 pkt 2) umowy,
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę odstąpienia. 
3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót,
2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,
3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
4) w terminie 20 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 3 Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia. Protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę, 
5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.
4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:
1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym w §7 ust. 1 niniejszej umowy,
2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy, określonych w ust. 3 pkt. 2), w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia według cen, za które zostały nabyte,
3) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

§16
Ochrona danych osobowych
1. Przetwarzanie przez strony danych osobowych będzie wykonywane z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz aktualnie obowiązujących przepisów krajowych dotyczących ochrony danych osobowych. 
2. Strony umowy jako administratorzy danych osobowych swoich reprezentantów i pracowników lub innych osób, którymi posługują się przy wykonywaniu umowy, udostępnią sobie wzajemnie dane osobowe swoich reprezentantów i pracowników lub innych osób, którymi posługują się przy wykonywaniu umowy w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej umowy. 
3. Strony umowy oświadczają, że w stosunku do osób, których dane zostały udostępnione na podstawie niniejszej Umowy, wykonają obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 lub 14 RODO. 
4. W związku z tym, iż w ramach świadczenia usługi może zajść konieczność powierzenia danych osobowych strony zawrą odrębną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców, Wykonawca oświadcza, że dalsze powierzenie realizacji robót może wiązać się z dostępem do danych osobowych przetwarzanych przez Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o zamiarze powierzenia realizacji części robót podwykonawcy, jeżeli w ramach tych robót podwykonawca będzie miał dostęp do danych osobowych, nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed planowanym rozpoczęciem robót przez podwykonawcę.
7. Zamawiający jest uprawniony do weryfikacji zgłoszonego podwykonawstwa w zakresie zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych oraz do zgłoszenia zastrzeżeń, w tym do uzależnienia dopuszczenia podwykonawcy do realizacji robót od zawarcia przez Wykonawcę umowy podpowierzenia przetwarzania danych osobowych, na zasadach określonych w odrębnej umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§17
Postanowienia końcowe
1. Ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze polubownej, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane i ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. / Umowę sporządzono w formie elektronicznej. *
* niewłaściwe wykreślić

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA



Załącznik nr 5 do SWZ – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
[image: ]
Ja/my niżej podpisani: …………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
działając w imieniu i na rzecz: ................................................................................
(pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:
Modernizacja pomieszczeń wraz z budową windy dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu
1. oświadczamy, że należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2025 r., poz. 1714) *, co podmioty wymienione poniżej (należy podać nazwy i adresy siedzib) *:
	Lp.
	Nazwa podmiotu
	Adres podmiotu

	1.
	
	

	2.
	
	

	3.
	
	


2. oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2025 r., poz. 1714) *
* - skreślić niewłaściwe (pkt. 1 lub pkt. 2)

Załącznik nr 6 do SWZ – Oświadczenie Wykonawcy o aktualności złożonego oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
[image: ]
Ja/my niżej podpisani:
…………………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

działając w imieniu i na rzecz: 
................................................................................................................................
................................................................................................................................
(pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:
Modernizacja pomieszczeń wraz z budową windy dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu
Oświadczam, że informacje zawarte w załączonym do oferty oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego (oświadczenie złożone zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ) są aktualne.

UWAGA. Niniejsze oświadczenie Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia na wezwanie Zamawiającego, a nie wraz z ofertą.



Załącznik nr 7 do SWZ – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
[image: ]
Ja/my niżej podpisani:
…………………………………………………………………………………………………
 (imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/-ych do reprezentowania Podmiotu, stanowisko)

działając w imieniu i na rzecz: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(nazwa Podmiotu udostępniającego zasoby)

zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby realizacji zamówienia:
…………………………………………………………………………………………………
 (określenie zasobu – doświadczenie, osoby skierowane do realizacji zamówienia, zdolności techniczne, zdolności finansowe lub ekonomiczne)

do dyspozycji Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………
 (nazwa Wykonawcy)

przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą:
Modernizacja pomieszczeń wraz z budową windy dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu
oświadczam/-y, że:

1) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby w następującym zakresie:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

2) sposób i okres udostępnienia oraz wykorzystania ww. zasobów będzie następujący:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

3) zrealizuję roboty budowlane, których ww. zasoby (zdolności) dotyczą w zakresie:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
(pkt. 3) odnosi się do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia)

Zobowiązując się do udostępnienia zasobów odpowiadam solidarnie z Wykonawcą, który polega na mojej sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponoszę winy.


Załącznik nr 8 do SWZ – Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp
[image: ]
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:
Modernizacja pomieszczeń wraz z budową windy dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu
Ja/my niżej podpisani:
…………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/-ych do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

w imieniu Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………
(wpisać nazwy (firmy) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

oświadczam/-y, że następujące roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (należy dostosować do liczby Wykonawców w konsorcjum):
	Wykonawca (nazwa):
	
	wykona:
	

	Wykonawca (nazwa):
	
	wykona:
	





Załącznik nr 9 do SWZ – Wykaz doświadczenia kierownika budowy
[image: ]
Niniejszy załącznik składany jest w celu oceny oferty w kryterium „Doświadczenie kierownika budowy”

(nazwa wykonawcy)

Modernizacja pomieszczeń wraz z budową windy dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu
Dane osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji kierownika budowy:
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………
Funkcja przy realizacji zamówienia: Kierownik budowy - specjalność uprawnień budowlanych: konstrukcyjno-budowlana
Numer uprawnień budowlanych: ……………………………………………………………
Organ wydający / rok wydania uprawnień: ………………………………………………..
Przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego (nazwa izby, nr ewidencyjny): ……….

Wykaz robót budowlanych potwierdzających doświadczenie kierownika budowy

	Lp.
	Nazwa zadania (budowa / przebudowa / remont)
	Zakres robót i pełniona funkcja (kierownik budowy / kierownik robót / inspektor nadzoru)
	Wartość robót brutto (zł)
	Termin realizacji (od – do)
	Nazwa i adres Zamawiającego / Inwestora

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	



Oświadczenie Wykonawcy
Oświadczam, że:
· osoba wskazana powyżej posiada wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
· wykazane zadania zostały zrealizowane należycie,
· wszystkie informacje podane w niniejszym wykazie są zgodne z prawdą i stanem faktycznym,
· jestem świadomy(-a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.



Załącznik nr 10 do SWZ - Wykaz pojazdów wykorzystywanych przy realizacji przedmiotu zamówienia
[image: ]
Niniejszy załącznik składany jest w celu oceny oferty w kryterium „Udział pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym”

(nazwa wykonawcy)

Modernizacja pomieszczeń wraz z budową windy dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu

Wykaz pojazdów przewidzianych do realizacji zamówienia
	Lp.
	Marka i model pojazdu
	Rodzaj pojazdu (osobowy / dostawczy / ciężarowy / inny)
	Rodzaj napędu (elektryczny / wodór / CNG / LNG / spalinowy)
	Przeznaczenie pojazdu przy realizacji zamówienia
	Nr rejestracyjny pojazdu

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	



Podsumowanie udziału pojazdów elektrycznych / napędzanych gazem ziemnym
· Łączna liczba pojazdów przewidzianych do realizacji zamówienia: …………. szt.
· Liczba pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym (CNG/LNG) lub napędzanych wodorem: …………. szt.
· Procentowy udział pojazdów elektrycznych / napędzanych gazem ziemnym/wodorem w całej flocie: ………… %

Oświadczenie Wykonawcy
Oświadczam, że:
· wskazane powyżej pojazdy będą faktycznie wykorzystywane przy realizacji zamówienia,
· udział pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym lub napędzanych wodorem spełnia wymagania określone w SWZ dla kryterium oceny ofert,
· wszystkie informacje zawarte w niniejszym wykazie są zgodne z prawdą i stanem faktycznym.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w przypadku braku faktycznego wykorzystania zadeklarowanych pojazdów Zamawiający może wyciągnąć konsekwencje przewidziane w przepisach prawa oraz postanowieniach umowy.
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