ZP.271.42.2026


UMOWA – wzór                                                            zał. nr 2

zawarta w dniu ………………….. 2026 r. w Skarżysku - Kamiennej pomiędzy:

Gmina Skarżysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna
reprezentowaną przez 

Prezydenta Miasta – Arkadiusza Boguckiego
NIP: ………………………………………. 

zwaną dalej Zamawiającym, 
a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… reprezentowaną przez:
………………………… - ………………………

NIP: ………………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą.
Rozdział I. Postanowienia umowne podstawowe

§ 1.
 /Przedmiot Zamówienia/
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 ze zm.), zwanej dalej „Pzp”, na roboty budowlane polegające na zakupie i montażu windy zewnętrznej do budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Sportowej 30, położonej na działce                  nr ew. 21/2 (obręb ew. 09 Zachodnie, jednostka ew. Skarżysko-Kamienna), w ramach zadania pn.: „Dostawa i montaż windy do budynku szkoły przy ul. Sportowej w Skarżysku -Kamiennej”. Inwestycja zostanie dofinansowana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach obszaru B programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” .
2. Zamówienie realizowane jest na podstawie kompletnego projektu budowlanego wraz                                     z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę.
3. Integralne części niniejszej Umowy określa § 23.
4. Zakres rzeczowy zamówienia, zwany dalej „Przedmiotem Umowy”, obejmuje w szczególności wykonanie robót budowlanych na podstawie projektu budowlanego i wykonawczego, zwanego dalej „Dokumentacją Projektową”. Wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi z materiałów, sprzętu i wyposażenia dostarczonego przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko.

5. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu lub dokonania skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy do właściwego organu nadzoru budowlanego, a także do uzyskania decyzji Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) zezwalającej na eksploatację windy.

6. Przedmiot Umowy musi być wykonany zgodnie z warunkami Umowy, dokumentami wskazanymi w §1 ust 3 oraz obowiązującymi przepisami prawa (w tym w szczególności Prawa budowlanego), a także zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem Wykonawcy, z zachowaniem najwyższej zawodowej staranności, normami technicznymi oraz zasadami sztuki budowlanej.

7. Protokolarne przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.

8. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiającego:

1. W terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy – harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robót (zwany dalej „Harmonogramem”), określający kolejność wykonywania czynności w trakcie realizacji inwestycji, podział robót na etapy wraz ze wskazaniem terminów rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów oraz podaniem ich zakresu i wartości brutto (zgodnych z ofertą Wykonawcy);

2. Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania Harmonogramu przyjmie go bez zastrzeżeń albo wniesie do niego uwagi, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić i przedstawić poprawiony Harmonogram w terminie 3 dni. Postęp robót winien odpowiadać zatwierdzonemu Harmonogramowi, a zachowanie uzgodnionych terminów jest podstawowym obowiązkiem Wykonawcy;

3. Warunkiem przystąpienia przez Wykonawcę do wykonania kolejnego, określonego w Harmonogramie etapu robót budowlanych jest uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla etapów go poprzedzających, potwierdzonej częściowym protokołem odbioru.

9. Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniałe w trakcie wykonywania prac, niespowodowane działalnością Zamawiającego, a mające zdaniem Wykonawcy wpływ na Harmonogram i zachowanie wynikających z nich terminów, muszą być zgłaszane Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności w terminie do 2 dni od dnia zaistnienia zdarzenia. Wraz ze zgłoszeniem Wykonawca zobowiązany jest złożyć uzasadniony wniosek o modyfikację terminu realizacji danego etapu prac, zawierający wskazanie nowego proponowanego terminu oraz dokumentację potwierdzającą wpływ zdarzenia na opóźnienie. Niedotrzymanie przez Wykonawcę 2-dniowego terminu na zgłoszenie skutkuje wygaśnięciem jego uprawnienia do żądania zmiany terminów umownych. Zamawiający, po konsultacji z Inspektorem Nadzoru, oceni zaistniałą sytuację i ustosunkuje się do wniosku Wykonawcy w terminie 7 dni od jego otrzymania.

10. Wykonawca, wyłącznie na pisemny wniosek Zamawiającego, w przypadkach opóźnień w realizacji etapów inwestycji, opracuje w terminie 3 dni nowy, aktualny Harmonogram, zachowujący umowny termin zakończenia robót i przedłoży go do zatwierdzenia Zamawiającemu.

11. W przypadku zmiany terminu końcowego robót, dokonanej w oparciu o dopuszczalne zmiany wskazane w umowie lub SWZ, Wykonawca opracuje w terminie 3 dni nowy, aktualny Harmonogram uwzględniający te zmiany, który wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. Nowy Harmonogram zawierał będzie roboty i wartości robót już wykonanych oraz pozostałe do wykonania.

12. Każda zmiana Harmonogramu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 2.
/ Terminy wykonania przedmiotu Umowy/
1. Strony ustalają następujące terminy realizacji Przedmiotu Umowy:

1. Termin rozpoczęcia realizacji prac: z dniem podpisania umowy .
2. Termin zakończenia realizacji robót i zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego:  5 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy.

2. Za termin zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy uważa się dzień, w którym Wykonawca pisemnie zgłosi Zamawiającemu pełną gotowość do odbioru końcowego, pod warunkiem skumulowanego spełnienia następujących przesłanek:

1. Kierownik budowy dokona odpowiedniego wpisu w Dzienniku Budowy, potwierdzonego podpisem przez Inspektora Nadzoru;

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu;

3. Wykonawca uzyska i przekaże Zamawiającemu ostateczną decyzję właściwego organu nadzoru budowlanego o pozwoleniu na użytkowanie (lub potwierdzenie braku sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy) oraz decyzję Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) zezwalającą na eksploatację windy.

3. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w 3 (trzech) egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 (jednym) egzemplarzu w wersji elektronicznej (na nośniku danych w formacie PDF) kompletną dokumentację powykonawczą, obejmującą w szczególności:

1. oryginał Dziennika Budowy;

2. oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami oraz obowiązującymi normami;

3. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne i świadectwa jakości dla wszystkich wbudowanych materiałów, urządzeń (w tym windy) oraz wyrobów budowlanych;

4. instrukcje obsługi, konserwacji i eksploatacji windy w języku polskim wraz z dokumentami gwarancyjnymi producenta;

5. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, przyjętą do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

4. Jeżeli w toku czynności odbiorowych Zamawiający stwierdzi wady Przedmiotu Umowy lub braki w dokumentacji powykonawczej, o której mowa w ust. 3, uniemożliwiające bezpieczne i zgodne z przeznaczeniem użytkowanie windy, Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru końcowego. W takim przypadku uważa się, że Wykonawca pozostaje w zwłoce w wykonaniu Przedmiotu Umowy od dnia upływu terminu określonego w ust. 1 pkt 2 do dnia ponownego, skutecznego i potwierdzonego protokołem zgłoszenia gotowości do odbioru, po uprzednim usunięciu wszystkich wad i uzupełnieniu dokumentacji.

Rozdział II. Obowiązki stron

§ 3.
/Wymagania dotyczące formy zatrudnienia przy wykonywaniu umowy/
1. Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, polegające na wykonywaniu fizycznych robót budowlano-montażowych, ogólnobudowlanych, murarskich oraz instalacyjnych, były zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które osobiście wykonują ww. czynności na rzecz Wykonawcy lub podwykonawcy, oraz osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (w tym w szczególności Kierownika Budowy).

3. W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, a także każdorazowo przed dopuszczeniem do pracy nowego pracownika, przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu tych osób na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności określone w ust. 1 wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz z podaniem ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy lub podwykonawcy.

4. Na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w wezwaniu terminie nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do wglądu lub złożyć w kopii następujące dowody:

1. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1;

2. dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników przez pracodawcę do ubezpieczeń społecznych (np. formularze ZUS DRA, ZUS RCA wraz z potwierdzeniem transmisji do ZUS);

3. dowody potwierdzające opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne.

5. Dowody, o których mowa w ust. 4, Wykonawca przedkłada w formie zanonimizowanej, w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Anonimizacji podlegają w szczególności: adresy zamieszkania, numery PESEL oraz wysokość wynagrodzenia pracowników. Dane takie jak imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu nie podlegają anonimizacji.

6. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie niniejszego paragrafu następuje w celu i zakresie niezbędnym do wykonania obowiązków kontrolnych wynikających z art. 95 ustawy Pzp. Zamawiający jest administratorem tych danych i do realizacji tych czynności nie jest wymagane zawieranie odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

7. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę oświadczeń lub dowodów, o których mowa w niniejszym paragrafie, w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo niedopuszczenia danych osób do wykonywania prac na placu budowy lub nakazania ich natychmiastowego odsunięcia od prac, co będzie traktowane jako zwłoka Wykonawcy w realizacji Przedmiotu Umowy.

§ 4.
/ Obowiązki Wykonawcy przy zgłaszaniu podwykonawców/
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie realizacji Przedmiotu Umowy wobec Zamawiającego i osób trzecich – także przez swoich podwykonawców i inne osoby działające na jego zlecenie.

2. Wykonywanie robót przez Wykonawcę przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców może się odbywać wyłącznie na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz art. 647¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny .
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a w przypadku zmian w zawartej umowie – projektu jej zmian, wraz z pisemną zgodą Wykonawcy na jej zawarcie .
4. Zamawiający jest uprawniony w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian do zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń do tego projektu w przypadkach określonych w art. 464 ust. 3 ustawy Pzp .Niezgłoszenie zastrzeżeń w tym terminie uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego .
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (oraz jej zmian), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia .
6. Zamawiający jest uprawniony w terminie 14 dni od dnia przedłożenia kopii zawartej umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub jej zmian do zgłoszenia na piśmie sprzeciwu do niej w przypadkach określonych w art. 464 ust. 6 ustawy Pzp .Niezgłoszenie sprzeciwu w tym terminie uważa się za akceptację umowy .
7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby umowy z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami spełniały następujące wymagania:

1. termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku .
2. zakres i wielkość kar umownych oraz warunki zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie mogą być bardziej rygorystyczne dla podwykonawcy niż te wynikające z umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą .
3. termin realizacji i warunki zmiany umowy muszą być spójne z wymogami określonymi w niniejszej Umowie oraz SWZ .
4. umowa nie może zawierać zapisów wyłączających lub ograniczających odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego za roboty wykonane przez podwykonawcę .
8. Obowiązek przedkładania kopii zawartych umów dotyczy również umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, jeżeli ich wartość przekracza 50 000,00 zł lub 0,5% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w umowie .
9. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania, zgodnie z art. 462 ust. 7 ustawy Pzp .
10. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców tak, jakby to były działania jego własne .
11. Zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy, Przedmiot Umowy zostanie wykonany:

· przy udziale następujących podwykonawców: ........................................... w zakresie: ........................................../

· osobiście przez Wykonawcę, bez udziału podwykonawców.

§ 5.
/ Nadzór nad wykonaniem robót/
1. Zamawiający wyznacza Pana/Panią ................................................... jako swojego przedstawiciela do reprezentowania Zamawiającego na budowie i prowadzenia bieżącej obsługi zadania inwestycyjnego.

2. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi stanowiącymi Przedmiot Umowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

3. Wykonawca ustanawia do kierowania robotami budowlanymi następujące osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane:

1. Kierownik Budowy (branża konstrukcyjno-budowlana): Pan/Pani ................................................................., posiadający/a uprawnienia nr ........................................ wydane przez ........................................;

2. Kierownik robót elektrycznych: Pan/Pani ................................................................., posiadający/a uprawnienia nr ........................................ wydane przez ........................................;

3. Kierownik robót sanitarnych: Pan/Pani ................................................................., posiadający/a uprawnienia nr ........................................ wydane przez .........................................

4. Osoby wymienione w ust. 3 zobowiązane są do osobistego wykonywania swoich obowiązków na placu budowy.

5. Zmiana którejkolwiek z osób wymienionych w ust. 3 w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy jest dopuszczalna wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić wniosek o zmianę osoby na piśmie, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, przedstawiając dokumenty potwierdzające, że proponowana nowa osoba posiada uprawnienia budowlane i kwalifikacje zawodowe nie gorsze niż wymagane przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

6. Zmiana osób, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie wymaga zawierania aneksu do Umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony.
§ 6.
/ Procedury bezpieczeństwa/
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na placu budowy oraz w jego bezpośrednim otoczeniu. Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) oraz przepisów przeciwpożarowych (PPOŻ).

2. Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z pisemnym, uzasadnionym żądaniem usunięcia określonej osoby, która należy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest spowodować, że osoba ta:

1. w trybie natychmiastowym opuści teren budowy i szkoły – w przypadku rażącego naruszenia przepisów BHP, przepisów ppoż., uzasadnionego podejrzenia stanu po użyciu alkoholu i/lub środków odurzających, bądź zachowania zagrażającego bezpieczeństwu uczniów i personelu szkoły;

2. w terminie 2 dni od zgłoszenia żądania – w pozostałych przypadkach uzasadnionych przez Zamawiającego (w tym w przypadku niewłaściwego prowadzenia dokumentacji budowy lub wykonywania robót niezgodnie z Dokumentacją Projektową).
Osoba usunięta nie będzie miała żadnego dalszego wpływu na czynności związane z wykonywaniem Przedmiotu Umowy.

3. Ze względu na lokalizację inwestycji na terenie czynnej placówki oświatowej, Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

1. należytego, trwałego i bezpiecznego ogrodzenia oraz oznakowania placu budowy oraz stref niebezpiecznych w sposób uniemożliwiający dostęp osobom trzecim, w szczególności uczniom szkoły;

2. prowadzenia prac uciążliwych akustycznie lub stwarzających szczególne zagrożenie w sposób i w godzinach uzgodnionych uprzednio z Dyrekcją Szkoły, tak aby minimalizować zakłócenia w pracy placówki;

3. bezwzględnego przestrzegania przez cały personel zakazu palenia wyrobów tytoniowych (w tym papierosów elektronicznych) oraz zakazu znajdowania się pod wpływem alkoholu , w tym spożywania alkoholu na całym terenie należącym do Szkoły.

4. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu, Inspektorowi Nadzoru oraz wszystkim osobom upoważnionym przez Zamawiającego, bezpiecznego dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z Umową są lub były wykonywane.

5. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać dokumentację związaną z realizacją inwestycji, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy – Prawo budowlane.

6. Od daty protokolarnego przejęcia placu budowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody i straty powstałe na terenie placu budowy oraz szkody w mieniu Szkoły spowodowane realizacją prac.
§ 7.
/Zakres obowiązków dodatkowych Wykonawcy/
1. Wykonawca w ramach przysługującego mu wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 10 ust. 1, zobowiązany jest do wykonania następujących obowiązków dodatkowych:

1. przygotowania i likwidacji zaplecza budowy, w tym zapewnienia odpowiedniego pomieszczenia magazynowego na składowanie materiałów i narzędzi oraz pomieszczeń socjalnych dla swoich pracowników;

2. wykonania na własny koszt bezpiecznego ogrodzenia i oznakowania placu budowy                   (w tym tablicy informacyjnej) zgodnie z wymogami § 6 niniejszej Umowy;

3. zakupu, montażu i demontażu na własny koszt podliczników poboru energii elektrycznej i wody oraz ponoszenia pełnych kosztów ich zużycia (na podstawie wskazań podliczników i stawek operatorów) w okresie realizacji robót aż do dnia odbioru końcowego;

4. sporządzenia dokumentacji fotograficznej i opisowej inwentaryzacji stanu technicznego terenu budowy oraz obiektów przyległych przed rozpoczęciem robót oraz po ich zakończeniu;

5. zapewnienia całodobowego dozoru terenu budowy oraz ochrony znajdującego się na nim mienia, materiałów i urządzeń;

6. przeprowadzenia wszelkich wymaganych przepisami prawa oraz specyfikacją techniczną branżowych prób, badań, sprawdzeń i odbiorów technicznych oraz technologicznych (w tym zgłoszenia windy do odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego);

7. wykonania pełnej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, zgodnie z wymogami § 2 niniejszej Umowy;

8. zagospodarowania, wywozu i utylizacji na własny koszt wszelkiego gruzu, śmieci, opakowań oraz innych odpadów powstałych w trakcie realizacji prac, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach;

9. przywrócenia na własny koszt do stanu pierwotnego wszelkich uszkodzonych lub naruszonych w toku prac wjazdów, chodników, ogrodzeń, trawników oraz innych miejsc i elementów infrastruktury szkoły;

10. opracowania, uzgodnienia i wdrożenia projektu organizacji ruchu (jeśli jest wymagany) na czas wykonywania robót budowlanych;

11. załadunku, transportu i rozładunku na własny koszt materiałów z rozbiórki nawierzchni asfaltowej (destruktu) oraz przekazania ich Zamawiającemu pod adres wskazany na terenie miasta Skarżysko-Kamienna.

§ 8.
/Wymagania materiałowe/
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy z materiałów własnych. Wybór materiałów wykończeniowych oraz kolorystyka windy i jej otoczenia wymagają uprzedniego, pisemnego uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiającego.

2. Wszystkie wbudowane materiały, wyroby i urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy o wyrobach budowlanych, art. 10 ustawy – Prawo budowlane oraz Dokumentacją Projektową.

3. Materiały i urządzenia muszą posiadać dokumenty potwierdzające ich jakość i dopuszczenie do stosowania, w szczególności: certyfikaty zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, deklaracje zgodności z Polską Normą lub właściwą Krajową bądź Europejską Oceną Techniczną.

4. Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru przedstawić ww. dokumenty jakościowe dla materiałów dostarczonych na plac budowy. Wbudowanie materiałów lub montaż urządzeń może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej akceptacji Inspektora Nadzoru.

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jakość wbudowanych materiałów, Zamawiający ma prawo zażądać przeprowadzenia dodatkowych badań laboratoryjnych lub ekspertyz. Koszty tych badań ponosi Wykonawca, jeżeli badania potwierdzą niezgodność materiału z umową, normami lub projektem. W przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiający.
6. Wraz z protokołem odbioru etapu obejmującego montaż windy lub jej elementów mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu po 1 egzemplarzu instrukcji eksploatacji, obsługi i konserwacji tych urządzeń w języku polskim oraz kopie kart gwarancyjnych producenta. Dokonanie tej czynności jest warunkiem podpisania protokołu odbioru danego etapu robót.
§ 9.
/Ubezpieczenie Wykonawcy/
1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy – od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń – ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, w tym od wszelkich ryzyk budowlano-montażowych, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wartość brutto wynagrodzenia ryczałtowego określonego w niniejszej Umowie.

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, musi obejmować w szczególności odpowiedzialność cywilną za szkody w mieniu i na osobie (w tym następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników oraz osób trzecich) wyrządzone przez Wykonawcę, podwykonawców lub dalszych podwykonawców w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi.

3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia najpóźniej w dniu protokolarnego przekazania placu budowy, wraz z dowodem opłacenia należnej składki lub jej pierwszej raty.

4. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia wygasa w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do jej przedłużenia na niezmienionych warunkach i dostarczenia Zamawiającemu dowodu kontynuacji ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia składki najpóźniej na 7 dni przed dniem wygaśnięcia poprzedniej polisy.

5. Nieprzedłożenie polisy lub dowodu opłacenia składki w terminach określonych w niniejszym paragrafie uprawnia Zamawiającego do wstrzymania przekazania placu budowy lub nakazania natychmiastowego wstrzymania robót. Okres ten będzie traktowany jako zwłoka z winy Wykonawcy, uprawniająca Zamawiającego do naliczania kar umownych. Ponadto, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego 3-dniowego terminu, Zamawiający ma prawo ubezpieczyć budowę we własnym zakresie na koszt Wykonawcy, a kwotę wydatkowanej składki potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy.

Rozdział III. Wynagrodzenie

§ 10.
/Wysokość wynagrodzenia, podstawy zapłaty/
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie …................……… zł (słownie: ................................................................) brutto (w tym podatek VAT 23%). W ustalonej kwocie wynagrodzenia umownego ujęte zostały wszelkie koszty związane z wykonaniem pełnego zakresu robót budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy co do niedoszacowania rozmiaru lub kosztów prac.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w pełnym zakresie, zgodnie z projektem budowlanym, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy robót. Przedmiar robót ma charakter wyłącznie pomocniczy.

3. Strony dopuszczają możliwość rozliczania przedmiotu umowy fakturami częściowymi, z zastrzeżeniem że:

1. Podstawą do wystawienia faktury częściowej jest zakończenie i odebranie bez zastrzeżeń określonego etapu (elementu) robót, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym;

2. Warunkiem wystawienia faktury częściowej jest podpisanie przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego częściowego protokołu odbioru robót;

3. Suma wynagrodzeń wypłaconych na podstawie faktur częściowych nie może przekroczyć 80% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w ust. 1;

4. Pozostałe 20% wynagrodzenia ryczałtowego zostanie rozliczone fakturą końcową po podpisaniu końcowego protokołu odbioru całego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń oraz usunięciu ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

4. Wprowadza się następujące zasady dotyczące płatności wynagrodzenia należnego dla Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności:

1.  Płatności wynikające z umowy będą rozliczane  za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment) przewidzianej w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług;

2. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy na który będą dokonywane płatności to nr ………………………………………………………………………………………………………………………………….. i:
a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa powyżej,

b) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. Biała Lista);

3. W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spełnia warunków określonych w pkt 2, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.

5. Strony postanawiają, że nie jest dopuszczalny bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przelew wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za zrealizowany przedmiot umowy na osobę trzecią.

6. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy określone w ust. 1 może ulec zmianie w przypadku udowodnienia nadzwyczajnej zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy na następujących zasadach:

1. Wniosek o waloryzację może być złożony przez Wykonawcę nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy i może dotyczyć wyłącznie tej części zamówienia, która do momentu złożenia wniosku nie została wykonana;

2. Warunkiem uruchomienia procedury waloryzacyjnej jest zmiana wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (Wskaźnik GUS) o co najmniej 10% w stosunku do poziomu z dnia zawarcia umowy;

3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z wnioskiem dowody określające wysokość zmiany cen lub kosztów w postaci faktur zakupowych lub cenników swoich dostawców, a także wykaz pozostałych do wbudowania materiałów. Wpływ zmiany cen na wynagrodzenie ustala się w oparciu o ilość materiałów faktycznie pozostałych do wbudowania na potrzeby realizacji zamówienia;

4. Zmiana wynagrodzenia nie może być większa niż wartość wynikająca ze Wskaźnika GUS, a łączna wysokość waloryzacji w całym okresie realizacji umowy nie może przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1;

5. Kolejny wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia może być złożony przez Wykonawcę nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wpływu poprzedniego wniosku.

7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego.

§ 11.
 /Zasady fakturowania i KSeF/
1. Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczania Przedmiotu Umowy fakturami częściowymi.

2. Wykonawca jest uprawniony do wystawiania faktur częściowych do łącznej kwoty nieprzekraczającej 80% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1. Faktura końcowa obejmować będzie pozostałe, co najmniej 20% wartości wynagrodzenia elementy robót, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Podstawą wystawienia każdej faktury częściowej jest częściowy protokół odbioru robót, podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przedstawiciela Zamawiającego oraz Kierownika Budowy.

3. Faktury częściowe, faktura końcowa oraz załączniki do nich muszą być bezwzględnie zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót.

4. W przypadku obowiązkowego wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), Wykonawca zobligowany jest do udokumentowania transakcji za pomocą faktury ustrukturyzowanej w rozumieniu art. 2 pkt 32a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, która zostanie przesłana Zamawiającemu za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur.

5. Począwszy od dnia wejścia w życie obowiązku korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur, Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury w KSeF z uwzględnieniem następujących danych:

1. Nabywca: Gmina Skarżysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna, NIP 6630008207 (w części „Podmiot 2");

2. Odbiorca: Urząd Miasta w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna, NIP 6631823843 (w części „Podmiot 3" z jednoczesnym wskazaniem „Roli 8").

§ 12.
/Wymagania ogólne dotyczące zapłaty wynagrodzenia i ochrony podwykonawców/
1. Zapłata wynagrodzenia (zarówno z faktur częściowych, jak i faktury końcowej) nastąpi w terminie do 30 dni, licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo i zasadnie wystawionej faktury wraz z podpisanym bez zastrzeżeń odpowiednim protokołem odbioru oraz kompletem wymaganych dokumentów odbiorowych.

2. Zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem reguł mechanizmu podzielonej płatności określonych w § 10.

3. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4. W przypadku realizacji umowy z udziałem podwykonawców lub dalszych podwykonawców, warunkiem zapłaty przez Zamawiającego jakiejkolwiek należności z tytułu faktury częściowej oraz faktury końcowej jest przedstawienie wraz z fakturą dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom ( oświadczeń podwykonawców o braku zaległości płatniczych oraz potwierdzeń przelewów bankowych).

5. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 4, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego Wykonawcy wynagrodzenia w części odpowiadającej wartości wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ustalonego w oparciu o ich umowę podwykonawczą. Wstrzymanie to nie rodzi po stronie Wykonawcy prawa do żądania odsetek ani odszkodowań za nieterminową płatność.

6. Zamawiający ma prawo dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek) na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną uprzednio przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, potrącając tę kwotę z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

7. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 6, oraz przed ewentualnym wstrzymaniem płatności, o którym mowa w ust. 5, wezwie Wykonawcę do zgłoszenia w terminie 7 dni pisemnych wyjaśnień dotyczących zasadności roszczeń podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Wykonawca w wyjaśnieniach nie może powołać się na potrącenie swoich roszczeń względem podwykonawcy, jeśli nie zostały one uprzednio uznane lub stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu.

8. Po uzyskaniu i analizie wyjaśnień Wykonawcy, Zamawiający może:

1. odmówić bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jeżeli Wykonawca jednoznacznie wykaże na piśmie niezasadność takiej zapłaty;

2. złożyć kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do depozytu sądowego, jeżeli istnieje uzasadniona wątpliwość Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy;

3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jeśli roszczenie jest w pełni zasadne.

§ 13.
 /Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy/
1. Wykonawca wniósł przed podpisaniem Umowy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, co stanowi kwotę: ………………….. zł (słownie: ………………………… zł 00/100).

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu wszelkich  roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym roszczeń z tytułu rękojmi za wady i kar umownych .
3. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie: ........................................................................ zgodnie z art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby gwarancja ta zachowywała pełną ważność przez cały okres realizowania robót oraz w okresie rękojmi i była płatna bezwarunkowo , oraz na pierwsze żądanie Zamawiającego . Jeżeli termin realizacji Przedmiotu Umowy ulegnie przedłużeniu z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca zobowiązany jest, najpóźniej na 7 dni przed wygaśnięciem dotychczasowego zabezpieczenia, przedłużyć jego ważność lub wnieść nowe zabezpieczenie na rozszerzony okres i przedstawić na to dowód Zamawiającemu.

5. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający ma prawo potrącić kwotę zabezpieczenia z należnego Wykonawcy wynagrodzenia (z faktur częściowych lub końcowej) lub dokonać wypłaty pełnej kwoty z dotychczasowej gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej. Tak uzyskana kwota zostanie zatrzymana przez Zamawiającego w formie kaucji pieniężnej na koncie Zamawiającego.

6. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone w następujących terminach:

1. 70% kwoty zabezpieczenia – zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane, co zostanie potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu (lub potwierdzeniem braku sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy) i decyzji UDT;

2. 30% kwoty zabezpieczenia – przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zostanie zwrócone nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady i podpisaniu protokołu odbioru pogwarancyjnego .
Rozdział IV. Odbiory

§ 14.
 /Procedura odbioru końcowego/
1. Po wykonaniu robót objętych Umową, Wykonawca przygotuje Przedmiot Umowy do odbioru końcowego i zawiadomi o tym pisemnie Zamawiającego.

2. Do zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego Wykonawca ma obowiązek załączyć kompletną dokumentację powykonawczą (operat) w liczbie egzemplarzy i formie określonej w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy, obejmującą w szczególności:

1. oryginał Dziennika Budowy z wpisem Kierownika Budowy potwierdzającym zakończenie robót i gotowość do odbioru, zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru;

2. oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, pozwoleniem na budowę, przepisami prawa i normami, a w przypadku dokonania nieistotnych zmian w ramach realizacji Umowy – potwierdzenie, że zmiany te zostały zaakceptowane przez projektanta i Inspektora Nadzoru;

3. oświadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu terenu budowy i otoczenia szkoły do stanu pierwotnego oraz o właściwym zagospodarowaniu odpadów;

4. atesty, certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowych i zgodności na wszystkie użyte materiały i urządzenia;

5. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą przyjętą do państwowego zasobu geodezyjnego;

6. decyzję Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) zezwalającą na eksploatację windy oraz instrukcje obsługi i konserwacji w języku polskim wraz z kartami gwarancyjnymi.

3. Odbiór końcowy rozpocznie się w ciągu 14 dni od daty prawidłowego, pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru oraz dostarczenia kompletnego operatu powykonawczego, o którym mowa w ust. 2.

4. Zamawiający zakończy czynności odbioru najpóźniej w ciągu 14 dni, licząc od daty rozpoczęcia odbioru, o ile nie nastąpi przerwanie czynności odbiorowych z przyczyn wskazanych w ust. 5.

5. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, Zamawiający uprawniony jest do podjęcia następujących decyzji:

1. wady istotne, nadające się do usunięcia – Zamawiający przerywa odbiór, odmawiając jego dokonania do czasu usunięcia wad. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na usunięcie wad. W takim przypadku uważa się, że Wykonawca pozostaje w zwłoce w wykonaniu Przedmiotu Umowy, co uprawnia Zamawiającego do naliczania kar umownych zgodnie z umową;

2. wady istotne, nienadające się do usunięcia – Zamawiający przerywa odbiór i żąda ponownego wykonania robót (lub ich wadliwej części) na koszt Wykonawcy, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Bezskuteczny upływ tego terminu uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy ze skutkiem ex nunc w terminie kolejnych 21 dni oraz naliczenia kar umownych;

3. wady nieistotne, nadające się do usunięcia – Zamawiający dokonuje odbioru końcowego, podpisując protokół z zastrzeżeniami, w którym wyznacza Wykonawcy termin na usunięcie tych wad. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający będzie naliczał kary umowne za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze;

4. wady nieistotne, nienadające się do usunięcia – Zamawiający dokonuje odbioru końcowego, jednak zastrzega sobie prawo do jednostronnego obniżenia wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy proporcjonalnie do utraconej wartości użytkowej lub estetycznej obiektu.

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że Przedmiot Umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nieukończenia prac, braku wymaganych prób technicznych lub braku decyzji UDT z winy Wykonawcy, Zamawiający ma prawo odmówić rozpoczęcia lub kontynuowania odbioru. Sytuacja taka traktowana jest jako niewykonanie Przedmiotu Umowy w terminie i stanowi podstawę do naliczania kar umownych za zwłokę.

§ 15.
/ Uporządkowanie i zwrot placu budowy/
1. Wykonawca zobowiązany jest, najpóźniej do dnia zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, w pełni uporządkować teren budowy oraz zaplecze budowy na własny koszt.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu wokół budynku szkoły, dróg dojazdowych, chodników, ogrodzeń oraz wszelkich innych elementów infrastruktury szkolnej naruszonych lub uszkodzonych w toku realizacji prac.

3. Protokolarne przekazanie uporządkowanego terenu budowy na rzecz Zamawiającego nastąpi w terminie i na zasadach ustalonych dla odbioru końcowego robót.

§ 16.
 /Odstąpienie od Umowy z powodu złej  jakości prac/
1. W przypadku złej jakości prac, tj. wykonania ich z niedochowaniem należytej staranności, w sposób niezgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi lub Dokumentacją Projektową, stwierdzonych dwukrotnie poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy lub pisemne powiadomienie Wykonawcy, Zamawiający może odstąpić ze skutkiem ex nunc od Umowy z winy Wykonawcy.

2. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu pod warunkiem, że uprzednio bezskutecznie wezwał Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad lub zmiany sposobu wykonywania prac w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni.

3. Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia od Umowy w terminie 21 dni od dnia bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na usunięcie złej jakości prac po jego drugim stwierdzeniu . 
4. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i musi zawierać uzasadnienie.

Rozdział V. Odpowiedzialność za wykonanie Przedmiotu Umowy

§ 17.
/Rękojmia i Gwarancja/
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne oraz z tytułu gwarancji jakości za wykonany Przedmiot Umowy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, ustawie Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej Umowie.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi na cały Przedmiot Umowy (w tym na konstrukcję szybu, urządzenie dźwigowe wraz z całościowym osprzętem oraz wykonane roboty budowlano-montażowe i instalacyjne) na okres ................... miesięcy zgodnie z ofertą wykonania.
3. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania przez Strony końcowego protokołu odbioru całego Przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń. Okres rękojmi za wady kończy się równocześnie z upływem okresu udzielonej gwarancji jakości.

4. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania wszelkich wad w tym usterek i awarii Przedmiotu Umowy, w tym do ponoszenia pełnych kosztów części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych, transportu, dojazdów oraz robocizny personelu serwisowego.

5. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o ujawnionej wadze, usterce lub awarii drogą elektroniczną (na adres e-mail: .......................................) lub pisemnie, niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania następujących terminów serwisowych w okresie trwania gwarancji:

1. Czas reakcji serwisu (rozumiany jako podjęcie działań naprawczych na miejscu): do 24 godzin od momentu dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego;

2. Termin usunięcia wady w tym usterek i awarii: do 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia, chyba że ze względów technologicznych lub z uwagi na udokumentowany czas oczekiwania na specjalistyczne podzespoły windy Strony pisemnie uzgodnią inny, niezbędny termin.

7. Istnienie wady oraz fakt jej skutecznego usunięcia stwierdza się protokolarnie. O dacie i godzinie oględzin mających na celu stwierdzenie wady Zamawiający poinformuje Wykonawcę z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Niestawiennictwo Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia oględzin i uprawnia Zamawiającego do jednostronnego sporządzenia protokołu, który staje się w pełni wiążący dla Stron.

8. W razie nieusunięcia przez Wykonawcę ujawnionych wad lub awarii w terminach określonych w ust. 6 pkt 2 lub wyznaczonych na podstawie ust. 7, Zamawiający – bez utraty przysługujących mu praw do dalszej gwarancji i rękojmi – może zlecić usunięcie tych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), bez konieczności uzyskiwania upoważnienia sądowego. Zamawiający jest uprawniony do pokrycia kosztów wykonania zastępczego w pierwszej kolejności z zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 13.

§ 18.
/Kary Umowne/
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy następujące kary umowne:

1. za zwłokę w zakończeniu Przedmiotu Umowy (w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt 2) – w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 10 ust. 1, za każdy dzień zwłoki;

2. za zwłokę w realizacji poszczególnych etapów robót wynikających z zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo-finansowego – w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 10 ust. 1, za każdy dzień zwłoki;

3. za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo (lub projektu jej zmian), której przedmiotem są roboty budowlane – w wysokości 1 000 zł za każdy stwierdzony przypadek;

4. za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopi zawartej umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian) na roboty budowlane, dostawy lub usługi – w wysokości 1 000 zł za każdy stwierdzony przypadek;

5. za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,3% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 10 ust. 1, za każdy stwierdzony przypadek;

6. za niewprowadzenie zmiany w umowie o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, jeżeli wskazany w niej termin jest dłuższy niż 21 dni – w wysokości 1 500 zł za każdy stwierdzony przypadek;

7. za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji – w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 10 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia następującego po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad;

8. za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 10 ust. 1;

9. za dopuszczenie do wykonywania robót podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez wymaganej zgody lub akceptacji Zamawiającego – w wysokości 10 000 zł za każdy stwierdzony przypadek;

10. za niedopełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w § 3 – w wysokości 2 000 zł za każdą osobę niezatrudnioną na podstawie umowy o pracę, za każdy roboczo-dzień wykonywania prac przez tę osobę.

2. Kary umowne stają się wymagalne z dniem zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę do ich naliczenia i będą nakładane na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego.

3. Wykonawca wyraża bezwarunkową zgodę na potrącanie naliczonych kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia (w tym z faktur częściowych oraz faktury końcowej) bez konieczności składania odrębnych oświadczeń woli i bez uprzedniego wezwania do zapłaty.

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy na podstawie wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 30% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 10 ust. 1.

5. W przypadku utraty lub konieczności zwrotu przez Zamawiającego dofinansowania przedmiotowej inwestycji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (w szczególności z powodu zwłoki w realizacji prac), Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu odszkodowania w pełnej wysokości utraconych lub zwróconych środków finansowych wraz z należnymi odsetkami.

6. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego w sytuacji, gdy wyrządzona przez Wykonawcę szkoda przewyższy wysokość naliczonych kar umownych.

§ 19.
/ Odstąpienie od Umowy/
1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej Umowie. W każdym przypadku odstąpienia Wykonawca zobowiązany jest natychmiast wstrzymać i zabezpieczyć niezakończone roboty oraz plac budowy.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych poniżej, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2027 r.:

1. gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót budowlanych w terminie 14 dni od dnia przekazania placu budowy i pomimo pisemnego wezwania i wyznaczenia mu dodatkowego 3-dniowego terminu, prac nie rozpoczął;

2. gdy Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni, a Wykonawca bezskutecznie zignorował pisemne wezwanie Zamawiającego do powrotu na budowę w terminie 7 dni;

3. gdy zwłoka Wykonawcy w realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do zatwierdzonego Harmonogramu przekracza 14 dni, co zagraża terminowemu zakończeniu całej inwestycji;

4. gdy konieczne stało się dokonanie przez Zamawiającego bezpośrednich zapłat na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców na łączną sumę większą niż 5% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 10 ust. 1.
3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli Zamawiający z przyczyn leżących wyłącznie po jego stronie, pomimo prawidłowego i kompletnego zgłoszenia gotowości do odbioru zgodnie z § 14, odmawia rozpoczęcia czynności odbiorowych przez okres dłuższy niż 30 dni od zgłoszenia. Prawo to Wykonawca może wykonać w terminie 14 dni od bezskutecznego upływu ww. terminu, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2027 r.
Rozdział VI. Zmiany umowy

§ 20.
/Warunki zmian treści Umowy /
1. Wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu podpisanego przez obie Strony, z zastrzeżeniem wyjątków wprost wskazanych w Umowie.

2. Zamawiający, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach i na określonych poniżej warunkach:

1. Zmiany technologiczne i materiałowe (Roboty zamienne):
a) Dopuszcza się zmianę technologii wykonania elementów robót lub zmianę wbudowywanych materiałów i urządzeń na wniosek Wykonawcy, za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, wyłącznie w przypadku, gdy proponowane rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze pod względem funkcjonalnym, jakościowym, eksploatacyjnym lub estetycznym od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej i ofercie Wykonawcy.
b) Zmiana, o której mowa w lit. a, nie może prowadzić do podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 10 ust. 1.
c) Jeżeli zmiana materiałów lub urządzeń (np. z powodu wycofania ich z rynku przez producenta lub postępu technologicznego) skutkuje obniżeniem kosztów, wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy zostanie proporcjonalnie obniżone w oparciu o kalkulację różnicy cen rynkowych zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru;

2. Ograniczenie zakresu robót (Roboty zaniechane):
a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykonania części robót (zaniechania prac) do maksymalnie 20% łącznej wartości brutto Umowy, jeżeli ich wykonanie stanie się zbędne do prawidłowego funkcjonowania Przedmiotu Umowy.
b) W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z części robót, wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość robót niewykonanych, skalkulowaną na podstawie cen z kosztorysu ofertowego Wykonawcy lub, w przypadku braku takich pozycji, w oparciu o średnie ceny z systemu SEKOCENBUD dla województwa świętokrzyskiego z kwartału poprzedzającego zmianę;
3. Zmiana terminu realizacji Umowy:
Przedłużenie terminu zakończenia Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, z jednoczesną korektą Harmonogramu rzeczowo-finansowego, może nastąpić wyłącznie o czas trwania przeszkody, w następujących przypadkach:
a) wystąpienia działania Siły Wyższej (np. klęska żywiołowa, ogłoszony stan epidemii), uniemożliwiającej bezpośrednie prowadzenie prac budowlano-montażowych na terenie szkoły,
b) wystąpienia skrajnie niekorzystnych warunków atmosferycznych, udokumentowanych wpisem w Dzienniku Budowy i potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, które ze względów technologicznych (np. ujemne temperatury uniemożliwiające wiązanie betonu pod fundament szybu) bezwzględnie uniemożliwiają       prowadzenie robót,
c) przestojów i opóźnień w przekazaniu frontu robót lub placu budowy wynikających wyłącznie z winy Zamawiającego,

d) uzasadnionego wydłużenia procedur administracyjnych przed organami państwowymi (np. PINB, Urząd Dozoru Technicznego) o czas przekraczający terminy ustawowe, pod warunkiem, że Wykonawca złożył kompletne i bezbłędne wnioski w wymaganym czasie.

3. Strona wnioskująca o dokonanie zmiany zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem i dokumentami potwierdzającymi zaistnienie okoliczności stanowiących podstawę zmiany, w terminie do 5 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

4. Zmiana osób wymienionych w § 5 (Kierownik Budowy, Inspektor Nadzoru) oraz pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na zasadach określonych w § 3, odbywa się w trybie tam opisanym i nie wymaga zawierania aneksu do Umowy.

Rozdział VII. Postanowienia końcowe

§ 21.
 /Postanowienia końcowe/
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą  Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo budowlane.

2. W razie zaistnienia sporu na tle realizacji niniejszej Umowy, Strony zobowiązują się w pierwszej kolejności podjąć próbę jego polubownego rozwiązania w drodze bezpośrednich negocjacji.
3.  W przypadku braku polubownego rozwiązania sporu w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia doręczenia pisemnego wezwania do ich podjęcia, sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 22.
/Egzemplarze Umowy/
Umowa została sporządzona w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 3 (trzy) egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a 1 (jeden) egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

§ 23.
/Załączniki do Umowy/
Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy ;

2. Załącznik nr 2 – Zatwierdzony Harmonogram rzeczowo-finansowy robót;

3. Załącznik nr 3 – Dokumentacja Projektowa.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                             WYKONAWCA:                                                                                                                                
                                                                             KARTA GWARANCYJNA
Wykonanych robót w okresie gwarancji

„Dostawa i montaż windy do budynku szkoły przy ul. Sportowej w Skarżysku -Kamiennej”.
§ 1

Przedmiot i termin gwarancji
1. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej za cały Przedmiot umowy, w tym także za części realizowane przez podwykonawców.

2. W okresie gwarancji Gwarant obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym.

3. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań powstałych w wyniku wykonanej umowy.

4. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę fizyczną, o której mowa w Art. 556¹ § 1 Kodeksu cywilnego
5. Okres gwarancji wynosi ……………. miesięcy , licząc od dnia odbioru końcowego.

§ 2

Obowiązki i uprawnienia stron
1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiający jest uprawniony do:

a) żądania usunięcia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku gdy dana rzecz wchodząca w zakres Przedmiotu umowy była już dwukrotnie naprawiana – do żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad;

b) wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad;

c) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wad na zasadach określonych umową;

d) żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunięcia wad lub wymiany rzeczy na wolną od wad  w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o której mowa w § 18 ust.1  pkt. 7 umowy

2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Gwarant jest zobowiązany do terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres Przedmiotu umowy na wolną od wad;

3. Nie podlegają z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek:

a) siły wyższej, pod pojęciem, których strony utrzymują: stan wojny, klęski żywiołowej, strajk generalny,

b) normalnego zużycia budowli lub jego części 

c) szkód wynikłych z winy Użytkownika.

4. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokołu końcowego odbioru robót.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad.
§ 3

Przeglądy gwarancyjne
1. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą w połowie okresu gwarancji i na koniec ostatniego miesiąca obowiązywania niniejszej gwarancji.

2. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

3. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły osoby wyznaczone przez Zamawiającego oraz co najmniej 1 osoba wyznaczone przez Gwaranta.

4. Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową.

5. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół Przeglądu Gwarancyjnego, w co najmniej trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawiciela Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie przesyła Gwarantowi egzemplarz Protokołu Przeglądu.

§ 4

Wezwanie do usunięcia wady i tryby usuwania wad

1. W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od daty ujawnienia wady, zawiadomi na piśmie Gwaranta o stwierdzonych wadach i usterkach.

2. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obciążającej Gwaranta, Zamawiający wyznacza Gwarantowi odpowiedni termin na jej usunięcie. Usunięcie wady stwierdza się protokolarnie

3. W razie nie usunięcia, przez Gwaranta , w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie ujawnionych wad wykonanych robót, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Gwaranta.
4. Jeżeli w ramach gwarancji Gwarant dostarczył Zamawiającemu rzecz wolną od wad, albo dokonał naprawy, gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia zaistnienia wady do chwili usunięcia wady stwierdzonego protokolarnie. 

5. Terminy do wykonania napraw gwarancyjnych lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad mogą zostać wydłużone w szczególnie uzasadnionych przypadkach po wyrażeniu pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 5

Komunikacja
1. Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej.

2. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres: [adres Wykonawcy]

3. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres: Gmina Skarżysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 18. 26-110 Skarżysko-Kamienna.
4. O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 2 i 3 strony obowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.

5. Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

§ 6

Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego

2. Integralną częścią niniejszej Karty Gwarancyjnej jest Umowa oraz inne dokumenty będące jej integralną częścią

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Niniejszą Kartę Gwarancyjną sporządzono w czterech egzemplarzach na prawach oryginału, trzy egzemplarze dla Zamawiającego , jeden dla Gwaranta.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielający gwarancji






 Przyjmujący gwarancję 

Przedstawiciel Wykonawcy/Gwarant:

                                        Przedstawiciel Zamawiającego:
UMOWA O PODWYKONAWSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH (WZÓR)
zawarta w dniu ......................... r. w ………………………………………………… pomiędzy:
.......................................................... z siedzibą w ...................................., ul. ...................................., 

NIP:..........................................................REGON:………………………………………

reprezentowaną przez:………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”
a

.......................................................... z siedzibą w ...................................., ul. ...................................., 

NIP:…………………………………………REGON:………………………………………………. 
reprezentowaną przez:………………………………………………………………………...
zwanym dalej „Podwykonawcą”
Wykonawca i Podwykonawca będą zwani dalej łącznie „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”.

Strony oświadczają, że niniejsza umowa zostaje zawarta w celu realizacji zamówienia publicznego na rzecz Zamawiającego: Gminy Skarżysko-Kamienna , na podstawie umowy głównej nr .................... z dnia .................... r. zwanej dalej „Umową Główną” której treść w niezbędnym zakresie jest znana Podwykonawcy. 
§ 1.
/Przedmiot Umowy/
1. Wykonawca powierza, a Podwykonawca zobowiązuje się do wykonania części robót budowlano-montażowych w ramach zadania pn.: „Dostawa i montaż windy do budynku szkoły przy ul. Sportowej w Skarżysku- Kamiennej”, obejmujących następujący zakres rzeczowy:
.......................................................................................................................................................................................................... Inwestycja zostanie dofinansowana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach obszaru B programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” .
Podwykonawca oświadcza, że zapoznał się z Dokumentacją Projektową, Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz terenem budowy i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń.
2. Roboty zostaną wykonane z materiałów i urządzeń dostarczonych przez Podwykonawcę na jego koszt i ryzyko, zgodnie z wymogami jakościowymi opisanymi w § 8 Umowy Głównej.
§ 2.
/Terminy realizacji/
1. Strony ustalają następujące terminy realizacji prac:

1. Rozpoczęcie robót: ………………………………………… r.

2. Zakończenie robót i zgłoszenie gotowości do odbioru: ………………………… r.
2. Terminy cząstkowe określa harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, w pełni spójny z harmonogramem Umowy Głównej.
§ 3.
 /Obowiązki Podwykonawcy i Bezpieczeństwo (BHP)/
1. Podwykonawca zobowiązuje się prowadzić roboty zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami Prawa budowlanego oraz wymogami BHP i PPOŻ.

2. Ze względu na lokalizację prac na terenie czynnej placówki oświatowej, Podwykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania procedur bezpieczeństwa określonych w § 6 Umowy Głównej, w tym:

1. trwałego i bezpiecznego ogrodzenia oraz oznakowania swojego frontu robót przed dostępem osób trzecich w szczególności uczniów ;

2. przestrzegania przez swój personel całkowitego zakazu palenia wyrobów tytoniowych oraz obowiązku zachowania trzeźwości tj. niespożywania alkoholu przed rozpoczęciem pracy, oraz w jej trakcie lub po zakończeniu na terenie placówki 
3. natychmiastowego odsunięcia od prac pracownika, wobec którego Zamawiający zgłosi takie żądanie.
3. Podwykonawca nie jest uprawniony do powierzania wykonania jakichkolwiek prac objętych Umową dalszym podwykonawcom bez uprzedniej, pisemnej zgody Wykonawcy pod rygorem nieważności.

4. W przypadku uzyskania zgody, o której mowa w ust. 3, Podwykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania, zaniechania oraz przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ przez dalszych podwykonawców jak za własne działania lub zaniechania.

§ 4.
/Wymagania dotyczące formy zatrudnienia/
1. Podwykonawca gwarantuje, że wszystkie osoby wykonujące czynności fizyczne na placu budowy (roboty ogólnobudowlane, murarskie, instalacyjne) będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy.

2. Podwykonawca zobowiązany jest, na każde żądanie Wykonawcy lub Zamawiającego  przedstawić w terminie 2 dni roboczych zanonimizowane kopie umów o pracę oraz dokumenty ZUS potwierdzające legalne zatrudnienie i opłacanie składek za te osoby, pod rygorem niedopuszczenia ich do pracy.

§ 5.
/Wynagrodzenie i zasady płatności/
1. Za wykonanie pełnego zakresu rzeczowego określonego w § 1, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: Netto:   ......................... ………………………………………….zł 

Podatek VAT (23 %):  ..................................................................................................... zł

Brutto: ............................................................ zł (słownie: ................................................................................).

2. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty, jakie Podwykonawca poniesie w celu prawidłowego wykonania umowy. Kwota ta jest niezmienna.

3. Strony dopuszczają możliwość rozliczania robót fakturami częściowymi na podstawie odebranych bez zastrzeżeń elementów z harmonogramu rzeczowo-finansowego, potwierdzonych protokołem odbioru częściowego podpisanym przez Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru.

4. Wynagrodzenie Podwykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy o numerze: ............................................................ (znajdujący się na tzw. Białej Liście KAS), w terminie do 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru .
5. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawcy jest złożenie przez Podwykonawcę pisemnego oświadczenia o braku zaległości płatniczych wobec jego pracowników oraz ewentualnych dalszych podwykonawców.
§ 6.
/ Odpowiedzialność i Zakaz Cesji/
1. Podwykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość swoich prac oraz za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu  lub osobom trzecim w toku realizacji umowy.

2. Podwykonawcy nie przysługuje prawo do przelania (cesji) wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Wykonawcy oraz Zamawiającego pod rygorem nieważności.
§ 7.
/ Gwarancja i Rękojmia/
1. Podwykonawca udziela Wykonawcy oraz Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi na wykonane przez siebie roboty na okres…………………………miesięcy .
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego Umowy Głównej przez Szkołę.

3. Podwykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usuwania wady w ciągu 24 godzin od zgłoszenia oraz jej usunięcia w terminie do 5 dni roboczych.

4. W przypadku bezskutecznego upływu terminów na usunięcie wad, Wykonawca lub Zamawiający  są uprawnieni do zlecenia naprawy podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Podwykonawcy (wykonanie zastępcze).

§ 8.
/ Kary Umowne/
1. Podwykonawca zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach:

1. za zwłokę w zakończeniu robót w terminie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 – w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki;

2. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji – w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki;

3. za niedopełnienie obowiązku zatrudnienia osób na umowę o pracę – w wysokości 2 000 zł za każdą osobę, za każdy dzień pracy bez etatu.

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych Podwykonawcy nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 5 ust. 1.
§ 9.
/Warunki wejścia umowy w życie/
Niniejsza umowa zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym, polegającym na braku zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń do jej projektu bądź treści przez Zamawiającego  w ustawowym terminie 14 dni od jej przedłożenia Zamawiającemu, zgodnie z art. 464 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 647¹ Kodeksu cywilnego .
§ 10.
/Postanowienia końcowe/
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy, jeden dla Podwykonawcy oraz jeden przeznaczony do przedłożenia Zamawiającemu .
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