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Załącznik nr 3 do SWZ

(projekt)

UMOWA nr BPN-T.262.     .2026/BPNT

zawarta w dniu        .      .2026 r. w Białymstoku, pomiędzy:


1. Miastem Białystok - Białostockim Parkiem Naukowo-Technologicznym

z siedzibą: 15-540 Białystok, ul. Żurawia 71; NIP: 9662117220, zwanym dalej „Zamawiającym”, które reprezentuje:

- Anna Daszuta-Zalewska - Dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego

a  

2. ____________________________________
z siedzibą: _____________________; KRS: __________________/CEIDG, NIP: ________________, REGON: ________________, zwanym dalej „Wykonawcą”, którego reprezentuje:

- _________________________ - ________________

na podstawie wyboru oferty Wykonawcy, w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.), BPN-T.261.8.2026, pn.: „Rozwój infrastruktury i potencjału instytucjonalnego Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego na rzecz wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw – Nadzór inwestorski”. Przedmiotowe zadanie inwestycyjne realizowane jest w ramach projektu nr FEDP.01.05-IZ.00-0059/25 pn. Rozwój infrastruktury i potencjału instytucjonalnego Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego na rzecz wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytetu I Badania i innowacje, Działanie 1.5 Wzrost konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw, Typ Wzmocnienie potencjału i podnoszenie jakości usług funkcjonujących w regionie instytucji otoczenia biznesu i ośrodków innowacji realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr FEDP.01.05-IZ.00-0059/25-00 z dnia 17.06.2026 r.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest kompleksowa usługa wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn.: „Rozwój infrastruktury i potencjału instytucjonalnego Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego na rzecz wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw”.
2. Zakres zadania inwestycyjnego składa się z pięciu części: 
1) budowa hali (wraz z rampą CT i wszystkimi instalacjami, klapami p.poż., instalacją fotowoltaiczną, pompami ciepła i zagospodarowaniem terenu):

a) szacunkowa wartość netto: 14 598 602,37 zł netto,
b) okres realizacji zamówienia: 15 miesięcy;
2) wykonanie systemu Building Management System (BMS):

a) szacunkowa wartość netto: 1 503 722,23 zł,
b) okres realizacji 14 miesięcy;
3) dodatkowe pomieszczenia w budynku CT, dodatkowe pom. biurowe:

a) szacunkowa wartość netto: 311 687,05 zł, 
b) okres realizacji 8 miesięcy;
4) studio podcastowe oraz pozostałe modernizowane i adaptowane pomieszczenia w budynku ITiA: siłownia, biuro, zaplecze sali konferencyjnej:

a) szacunkowa wartość netto: 1 262 677,06 zł, 
b) okres realizacji 8 miesięcy;
5) stacje ładowania pojazdów elektrycznych:

a) szacunkowa wartość netto 80 246,56 zł, 
b) okres realizacji 8 miesięcy.
Zakresy powyższych zadań są dostępne pod adresem pod adresem: https://bpnt.bialystok.pl/link/fne4z
3. Zamawiający wymaga stałego, rozumianego jako bieżącego i zapewniającego ciągłość procesu budowlanego, sprawowania nadzoru inwestorskiego, o którym mowa w art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 524 z późn. zm.), nad realizacją zadania inwestycyjnego. Stałe sprawowanie nadzoru nie oznacza obowiązku ciągłej obecności wszystkich inspektorów na terenie budowy, lecz obowiązek zapewnienia obecności właściwego inspektora w czasie wykonywania robót wymagających jego udziału, zgodnie z § 2 ust. 10.

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, w szczególności ustawą Prawo budowlane i  Kodeksem cywilnym, aktualnymi normami, najwyższymi standardami, zasadami sztuki w tym współczesną, powszechnie uznaną techniką i technologią oraz wysoką etyką zawodową, a także zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia (SWZ), złożoną ofertą na ustalonych niniejszą umową warunkach, a także uzgodnionymi z Zamawiającym zmianami podjętymi w trakcie jej realizacji.
5. Umowy na roboty budowlane, dotyczące zadania inwestycyjnego, o którym mowa w ust. 1, zawarte między Zamawiającym a poszczególnymi wykonawcami robót budowlanych, zwanymi dalej „umowami na roboty budowlane” i „wykonawcami robót”, będą przekazywane Wykonawcy niezwłocznie po ich zawarciu (w terminie do 2 dni roboczych od zawarcia).
6. Wykonawca oświadcza, że jest mu znany i wiążący dla realizacji niniejszej umowy termin zakończenia projektu, o którym mowa w preambule, określony we wniosku o dofinansowanie na dzień 31.12.2027 r. Termin ten dotyczy realizacji projektu przez Zamawiającego i nie zastępuje ani nie modyfikuje terminu wykonania niniejszej umowy, określonego w § 3.
REALIZACJA PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ OBOWIĄZKI STRON

1. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy poza prawami i obowiązkami, wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa i aktualnych norm oraz zasad dobrej praktyki budowlanej należy:

1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie, poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania inwestycyjnego z projektem, przepisami oraz uznanymi zasadami wiedzy technicznej, aktualnymi normami przy zachowaniu najwyższej możliwej do uzyskania jakości, funkcjonalności i estetyki wykonywanych robót,
2) prowadzenie, w zakresie powierzonych czynności nadzoru inwestorskiego, spraw technicznych i formalnych związanych z wykonywaniem robót, ich odbiorami oraz zakończeniem procesu budowlanego, bez przejmowania ustawowych obowiązków Zamawiającego, kierownika budowy, projektanta, kierownika robót lub organów administracji publicznej,
3) organizowanie wszelkich prac, związanych z nadzorem inwestorskim w sposób niepowodujący zbędnych przerw w realizacji robót budowlanych, oraz w sposób nie powodujący uciążliwości dla Zamawiającego,
4) przygotowanie, na żądanie Zamawiającego, wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją zamówienia w wyznaczonym przez niego terminie,

5) kontrola nad właściwą i terminową realizacją zadania inwestycyjnego; Wykonawca zobowiązuje się do formalnego informowania Zamawiającego w formie pisemnej o wszystkich zagrożeniach terminów realizacji robót budowlanych i zadania inwestycyjnego,
6) reprezentowanie wszelkich interesów Zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych 
i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy na roboty budowlane - bez umocowania do składania w imieniu Zamawiającego oświadczeń woli, zaciągania zobowiązań, zawierania lub zmiany umów, uznawania roszczeń albo podejmowania decyzji powodujących skutki finansowe dla Zamawiającego,
7) bieżące i stałe monitorowanie postępu prac, włącznie ze składaniem okresowych raportów je określających, w których będą wzięte pod uwagę zarówno wskaźniki fizyczne, jak i finansowe; przygotowanie i składanie raportów miesięcznych z realizacji inwestycji oraz dokumentacji fotograficznej obrazującej postęp wykonywanych robót budowlanych (min. 15 zdjęć), przekazywanie ww. Zamawiającemu w terminie do 7-ego dnia każdego miesiąca kalendarzowego w formie papierowej i elektronicznej; po zakończeniu robót, sporządzenie raportu końcowego i dostarczenie Zamawiającemu przed odbiorem końcowym,
8) sprawdzanie prawidłowości wystawienia kart materiałowych i ich zatwierdzenia podpisem przez kierownika budowy i/lub kierowników robót oraz projektanta jak również dołączenia do nich odpowiednich załączników, przy czym wszystkie strony załączników powinny być ponumerowane i zaparafowane przez kierownika budowy i/lub kierowników robót,

9) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, przy czym z każdej takiej czynności powinien być sporządzony częściowy/przejściowy protokół odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających, uzupełniony o dokumentację fotograficzną oraz sprawozdania z wykonanych prób i badań,

10) uczestnictwo w wewnętrznych odbiorach technicznych, kontrola przeprowadzanych badań, prób, testów, kontrola uruchomienia, rozruchu i ruchu próbnego sieci, instalacji i urządzeń oraz kontrola ewentualnych regulacji i zmian w ich działaniu, jak również kontrola czy wykonawca robót dokonał zgłoszenia, wpisu bądź rejestracji wszystkich wymagających tego sieci, instalacji i urządzeń oraz dopełnił wszelkich pozostałych czynności formalno-prawnych niezbędnych do prawidłowego użytkowania wykonanej substancji budowlanej w ramach prowadzonych robót budowlanych,

11) organizacja, prowadzenie i uczestnictwo w naradach koordynacyjnych, wyznaczanie w porozumieniu z Zamawiającym terminu przeprowadzenia następnej narady, sporządzanie listy obecności, protokołowanie przebiegu narady, spisywanie bieżących uwag i wniosków, rozliczenie uwag i wniosków z poprzedniego protokołu oraz każdorazowe przekazanie oryginału protokołu Zamawiającemu,

12) kontrolowanie rozliczeń budowy i wystawianie przejściowych świadectw płatności, będących podstawą do wystawienia częściowych/przejściowych faktur VAT,

13) kontrolowanie harmonogramu realizacji robót i terminowości ich wykonania, jak również bieżące monitorowanie stopnia zaawansowania robót i ocena możliwości dotrzymania terminu realizacji zadania inwestycyjnego,

14) sprawdzenie oraz protokolarne potwierdzenie kompletności i prawidłowości sporządzenia oraz weryfikacja dokumentacji powykonawczej, zgodnie z umową wiążącą wykonawcę/wykonawców robót budowlanych,

15) współpraca z Jednostką Projektową tj. przedsiębiorstwem Atelier ZETTA Zenon Zabagło z siedzibą w Białymstoku przy ul. Suraska 2/11, telefon: +48 601 299 011, +48 786 866 436, e-mail: zetta@zetta.com.pl. 

16) koordynacja prac komisji odbioru końcowego i udział w końcowym odbiorze oraz sporządzenie końcowego protokołu odbioru ze wskazaniem charakteru ewentualnych wad i ich wyszczególnieniem,
17) zapewnienie zgodności wykonanych robót z technicznymi i umownymi uwarunkowaniami ich wykonania, współczesną i uznaną technologią i techniką wykonania oraz obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami,
18) rzeczowe i finansowe rozliczenie wszystkich działań wykonawców, wynikających z zawartych umów,

19) uczestniczenie w procesie udzielania ewentualnych wyjaśnień i odpowiedzi na potrzeby kontroli, przeprowadzanych przez takie instytucje jak m.in. NIK, RIO, PIP i inne jednostki uprawnione do kontrolowania Zamawiającego, w zakresie prowadzenia budowy,
20) weryfikacja i kontrola wpisów do dziennika budowy przez osoby uprawnione i zaakceptowane przez Zamawiającego,
21) zachowanie poufności informacji.
2. Podczas realizacji zadania inwestycyjnego Wykonawca poza prawami i obowiązkami, wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa i aktualnych norm oraz zasad dobrej praktyki budowlanej ma prawo do:

1) kontroli warunków bhp i ochrony p.poż., wydawania wiążących poleceń w tym zakresie oraz wstrzymania realizacji robót do czasu przywrócenia należytych warunków bhp i p.poż. na budowie,
2) kontroli ładu i porządku na terenie prowadzenia robót, właściwego ogrodzenia i zabezpieczenia prowadzonych robót oraz stosowania właściwych i sprawnych maszyn, urządzeń i narzędzi,
3) zgłaszania Zamawiającemu gotowości robót do odbioru, przedstawiania opinii w przedmiocie zasadności dokonania odbioru oraz wskazywania wad i braków; decyzję o dokonaniu odbioru, odmowie odbioru lub wyznaczeniu dodatkowego terminu podejmuje Zamawiający, z uwzględnieniem opinii Wykonawcy.

3. Podczas realizacji zadania inwestycyjnego Wykonawca zobowiązany jest ponadto do:
1) bieżącej łączności między wszystkimi uczestnikami zadania inwestecyjnego i sprawozdawczości,
2) sprawdzenia dokumentacji projektowej, a w razie potrzeby wnioskowania do Zamawiającego o dokonanie w niej korzystnych zmian i uzupełnień,  
3) kontroli realizacji zadania inwestycyjnego zgodnie z dokumentacją oraz zgodnie z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
4) współpracy z nadzorem autorskim w okresie realizacji robót oraz z wykonawcą robót budowlanych,
5) zatwierdzania i kontrolowania jakości wykonywanych robót, rodzaju wbudowanych materiałów i ich zgodności z obowiązującymi normami, przepisami, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i odpowiedziami Zamawiającego udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawców robót,
6) sprawdzania odpowiedniości, autentyczności i ważności obowiązywania wszystkich atestów certyfikatów, ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji, praw własności, itp., za które wykonawca robót jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane,
7) zatwierdzania, w uzgodnieniu z Zamawiającym, proponowanych metod i technologii wykonywania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez wykonawcę robót,
8) kontrolowania zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, umową, zmianami zadysponowanymi przez Zamawiającego i obowiązującym w trakcie realizacji harmonogramem robót,
9) rozstrzygania, w uzgodnieniu z Zamawiającym, wątpliwości natury technicznej, powstałych w toku wykonywania robót,
10) rekomendowania Zamawiającemu zmian rozwiązań projektowych i specyfikacji technicznych, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane albo korzystne podczas lub w następstwie wykonywania robót budowlanych,
11) pisemne rekomendowanie Zamawiającemu, na bieżąco, wszystkich robót budowlanych nieobjętych umową,

12) sporządzania protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, z uzasadnieniem potrzeby wykonywania tych prac oraz wnioskowanie do Zamawiającego o ich wykonanie,
13) sporządzania protokołów konieczności w przypadku uzasadnionego zaniechania wykonania niektórych robót, 

14) sporządzania protokołów konieczności w przypadku istotnej zmiany materiałów/urządzeń,
15) sprawdzania wykonania robót zanikowych i ulegających zakryciu,
16) uczestniczenia w odbiorach i próbach technicznych, 
17) potwierdzania gotowości do odbioru robót i urządzeń,
18) uczestniczenia w czynnościach odbioru robót i przekazania do użytkowania,
19) informowania Zamawiającego na bieżąco o postępach w realizacji robót, stwierdzonych nieprawidłowościach lub zagrożeniach w realizacji robót wynikających z zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu robót oraz informowanie o sposobach ich rozwiązywania i/lub działaniach korygujących, mających na celu usuwanie tych problemów,
20) ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczeń, związanych z realizacją przedmiotu umowy, problemów powstałych podczas robót oraz zapobieganie sporom i opóźnieniom, gdy jest to możliwe i wykonalne.
21) analizowanie, w zakresie technicznym i rzeczowym, roszczeń zgłaszanych przez wykonawców robót lub Zamawiającego, przygotowywanie opinii i rekomendacji dotyczących ich zasadności oraz wskazywanie skutków technicznych, terminowych i finansowych, przy czym Wykonawca nie jest uprawniony do prawnego rozstrzygania roszczeń, uznawania ich ani składania w imieniu Zamawiającego oświadczeń wywołujących skutki finansowe. 
4. Zatwierdzenia, akceptacje, opinie, potwierdzenia i rekomendacje Wykonawcy mają charakter techniczny i kontrolny. Nie stanowią zgody Zamawiającego na zmianę wynagrodzenia wykonawcy robót, zmianę zakresu zamówienia, zaciągnięcie zobowiązania, uznanie roszczenia ani dokonanie zmiany umowy, chyba że Zamawiający udzieli odrębnego, wyraźnego umocowania w formie wymaganej przepisami prawa. 
5. W okresie gwarancji udzielonej przez wykonawców robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) udziału w przeglądach gwarancyjnych, jeżeli Zamawiający uzna jego udział za konieczny; 

2) udziału w odbiorach robót wykonanych w ramach usuwania wad; 

3) analizy technicznej zgłoszonych wad i przedstawienia Zamawiającemu pisemnego stanowiska w terminie 5 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia; 

4) oceny, czy zgłoszona wada podlega usunięciu w ramach gwarancji lub rękojmi wykonawcy robót; 

5) sporządzania opinii technicznych dotyczących zasadności roszczeń Zamawiającego wobec wykonawcy robót; 

6) udziału w czynnościach związanych z odmową usunięcia wad lub opóźnieniem w ich usunięciu. 

Obowiązki określone w niniejszym ustępie nie obejmują stałego, całodobowego nadzoru nad obiektem po zakończeniu robót.

6. Wykonawca nie jest upoważniony do podpisywania, w imieniu Zamawiającego, jakichkolwiek umów, dokonywania w nich zmian, składania oświadczeń woli, czy też uznawania roszczeń.
7. Wykonawca zobowiązuje się nie udzielać, bez zgody Zamawiającego, jakichkolwiek informacji związanych z realizacją zamówienia.

8. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością oraz wykonywaniem czynności zawodowych objętych przedmiotem umowy, na sumę gwarancyjną nie niższą niż cena brutto wskazana w § 4 ust. 1 umowy. Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu w związku z błędami, zaniechaniami lub nienależytym wykonaniem czynności nadzoru inwestorskiego. Kopia polisy stanowi załącznik nr 3 do umowy. Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać ubezpieczenie przez cały okres realizacji umowy oraz przez okres, w którym mogą powstać roszczenia związane z jej wykonaniem.
9. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokument potwierdzający przedłużenie ubezpieczenia nie później niż 7 dni przed upływem ważności dotychczasowej polisy. Brak przedłożenia dokumentu uprawnia Zamawiającego do wezwania Wykonawcy do jego przedłożenia w terminie 3 dni roboczych.
10. Obecność na budowie i dyspozycyjność.
1) Inspektor w specjalności konstrukcyjno-budowlanej/koordynator: minimum 2 wizyty w tygodniu,
2) Inspektor w specjalności sanitarnej i elektrycznej – obecność co najmniej 1 raz w tygodniu,
3) Inspektor specjalności teletechnicznej – min. 2 razy w miesiącu.
11. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) dostarczenie Wykonawcy 1 egz. kompletnej dokumentacji projektowej inwestycji objętej nadzorem inwestorskim,
2) przekazanie kopii umów na roboty budowlane i aneksów do nich,
3) informowanie Wykonawcy o wprowadzonych zmianach w dokumentacji projektowej oraz w umowach o roboty budowlane zawartej z wykonawcami robót,

4) zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. 2026 poz. 524 - tekst jednolity) Zamawiający wyznacza jako koordynatora czynności wykonywanych przez zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego na budowie, inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą/ego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawca będzie świadczył usługę od dnia zawarcia umowy do upływu 15 miesięcy od tego dnia. Okres 15 miesięcy stanowi podstawowy okres realizacji zamówienia wskazany przez Zamawiającego w dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać czynności objęte umową również po upływie podstawowego okresu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli jest to niezbędne do: 

1) zakończenia robót budowlanych objętych nadzorem; 

2) przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych; 
3) usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze; 

4) wykonania lub rozliczenia robót zamiennych, dodatkowych albo uzupełniających; 

5) wykonania czynności związanych z przedłużeniem terminu realizacji robót budowlanych, w tym na podstawie aneksu do umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych. 

3. Okres wykonywania czynności, o których mowa w ust. 2, może zostać przedłużony maksymalnie o 2 miesiące ponad podstawowy okres 15 miesięcy, o którym mowa w ust. 1. 

4. Wykonawca oświadcza, że przy kalkulacji ceny ofertowej uwzględnił ryzyko konieczności wykonywania czynności objętych umową przez okres dodatkowych 2 miesięcy, o którym mowa w ust. 3. 

5. Wynagrodzenie określone w § 4 obejmuje wszystkie czynności wykonywane przez Wykonawcę w podstawowym okresie 15 miesięcy oraz w okresie jego przedłużenia, o którym mowa w ust. 3. Przedłużenie okresu wykonywania czynności w granicach określonych w ust. 3 nie stanowi podstawy do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

6. Jeżeli wykonywanie czynności objętych umową będzie konieczne przez okres dłuższy niż 2 miesiące ponad podstawowy okres 15 miesięcy, zmiana terminu wykonywania umowy oraz ewentualna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy mogą nastąpić wyłącznie w przypadkach i na zasadach określonych w § 11 umowy oraz zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

7. Niezależnie od podstawowego okresu realizacji zamówienia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest wykonywać czynności określone w § 2 ust. 5 w okresie gwarancji udzielonej przez wykonawców robót budowlanych, wynoszącym do 7 lat od dnia dokonania ostatniego odbioru końcowego robót budowlanych. 
8. Czynności wykonywane przez Wykonawcę w okresie gwarancji obejmują wyłącznie zakres określony w § 2 ust. 5 i są wykonywane w terminach oraz na zasadach określonych w tym postanowieniu. Okres gwarancji nie oznacza obowiązku stałego pełnienia nadzoru inwestorskiego. 
9. Wszelkie czynności i świadczenia Wykonawcy wykonywane w okresie gwarancji, w zakresie określonym w § 2 ust. 5, przez cały okres do 7 lat, zostały uwzględnione i wkalkulowane przez Wykonawcę w cenę ofertową. Z tytułu wykonywania tych czynności Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ani odrębna płatność. 

10. Wypłata części wynagrodzenia, o której mowa w § 4 ust. 7, nie jest uzależniona od upływu ani zakończenia okresu gwarancji. Czynności wykonywane w okresie gwarancji pozostają jednak objęte wynagrodzeniem ryczałtowym określonym w § 4 ust. 1.
WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY
1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy, ustalone na podstawie złożonej oferty wynosi: cena brutto …………… zł (słownie ............. ), w tym: cena netto ……… zł i podatek VAT …….. %, co stanowi kwotę …………………….. zł.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wykonanie wszystkich czynności objętych umową, w tym czynności wykonywanych:

1) w podstawowym okresie realizacji zamówienia wynoszącym 15 miesięcy;

2) w okresie ewentualnego przedłużenia wykonywania czynności, o którym mowa w § 3 ust. 2–6;

3) w okresie gwarancji udzielonej przez wykonawców robót budowlanych, w zakresie określonym w § 2 ust. 5.

3. Wynagrodzenie będzie rozliczane częściowo, w okresach miesięcznych, z dołu, na podstawie faktur wystawianych po zakończeniu każdego miesiąca świadczenia usługi, z zastrzeżeniem ust. 7.

4. Wykonawcy przysługuje za każdy z pierwszych 14 miesięcy realizacji umowy miesięczne wynagrodzenie w wysokości stanowiącej 1/14 kwoty odpowiadającej 80% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1, tj.: netto: ………………… zł; podatek VAT w wysokości ………%: ………………… zł; brutto: ………………… zł.

5. Faktura za dany miesiąc może zostać wystawiona po zakończeniu tego miesiąca oraz po: 

1) wykonaniu przez Wykonawcę czynności objętych umową w danym miesiącu; 

2) przekazaniu Zamawiającemu raportu miesięcznego obejmującego ten miesiąc; 

3) zaakceptowaniu raportu miesięcznego przez Zamawiającego.

6. Raport miesięczny Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego raport dotyczy. Zamawiający zaakceptuje raport albo zgłosi do niego uwagi w terminie 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zgłoszone uwagi i przekazać poprawiony raport w terminie 2 dni roboczych.
7. Pozostałe 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1, zostanie wypłacone po: 

1) zakończeniu wszystkich robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim; 

2) dokonaniu odbioru końcowego wszystkich tych robót przez Zamawiającego; 

3) wykonaniu przez Wykonawcę wszystkich czynności związanych z odbiorem końcowym i końcowym rozliczeniem robót budowlanych, przy czym wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym ustępie, obejmuje również czynności nadzoru wykonywane w piętnastym miesiącu realizacji umowy, za które nie wystawia się odrębnej faktury miesięcznej;
4) przekazaniu Zamawiającemu wymaganej dokumentacji; 

5) podpisaniu przez Strony protokołu odbioru końcowego czynności objętych niniejszą umową.

8. Kwota, o której mowa w ust. 7, wynosi: netto: ………………… zł; podatek VAT w wysokości ………%: ………………… zł; brutto: ………………… zł. 
9. Czynności wykonywane przez Wykonawcę w okresie gwarancji, określone w § 2 ust. 5, muszą zostać uwzględnione i wkalkulowane w cenę ofertową. Z tytułu wykonywania tych czynności Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ani odrębna płatność.
10. Wynagrodzenie określone w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania umowy, niezależnie od rzeczywistego czasu trwania czynności, liczby odbiorów, liczby zgłoszonych wad oraz liczby czynności wykonywanych w okresie gwarancji, w zakresie określonym umową.

11. Płatność faktury dla Wykonawcy nastąpi po dostarczeniu oświadczenia Podwykonawcy/podmiotu udostępniającego osoby zdolne do wykonania zamówienia, o uregulowaniu zobowiązań finansowych między Podwykonawcą/ podmiotem udostępniającym osoby zdolne do wykonania zamówienia i Wykonawcą w zakresie usług rozliczeniowych objętych niniejszą umową, na dzień złożenia oświadczenia.
12. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na jego, zgłoszony do Naczelnika Urzędu Skarbowego, rachunek nr ……………………………………………………………… w banku, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
13. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 12 rachunek bankowy jest jego rachunkiem rozliczeniowym, służącym do celów prowadzonej działalności gospodarczej, dla którego bank prowadzący ten rachunek utworzył powiązany z nim rachunek VAT.

14. Zamawiający oświadcza, że płatności za faktury wystawione przez Wykonawcę będą dokonywane na wskazany w ust. 12 rachunek Wykonawcy, z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
15. Podstawą do wypłacenia wynagrodzenia jest prawidłowo wystawiona faktura VAT: 
NABYWCA: MIASTO BIAŁYSTOK

ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, NIP: 9662117220

ODBIORCA: Białostocki Park Naukowo-Technologiczny

ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok NIP: 9662068473

16. W celu prawidłowego uzupełniania danych, co umożliwi terminowe regulowanie należności, od dnia rozpoczęcia wystawiania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) Wykonawca zobowiązuje się do wskazywania w fakturach ustrukturyzowanych nazwy i adresu, numeru NIP, roli zarówno Nabywcy jak i Odbiorcy (Podmiot3):
1) w pozycji (węźle) Podmiot2 danych Nabywcy (MIASTO BIAŁYSTOK, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, NIP: 9662117220) oraz wartość „1” w polu JST,
2) w pozycji (węźle Podmiot3) danych Odbiorcy (Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok, NIP: 9662068473) oraz wartość „8”- JST - odbiorca w polu Rola,
3) w pozycji Warunki transakcji w sekcji Umowa - nr i datę umowy, a w przypadku Zamówienia - w sekcji Zamówienie – nr i datę zamówienia;

4) w pozycji Pozostałe informacje na fakturze w sekcji Pozostałe informacje w Stopce faktury - pełną lub skróconą nazwę Odbiorcy faktury/nazwę komórki wewnętrznej plus ewentualnie inicjały pracownika dokonującego zakupu.

17. Zasady doręczania faktur: 
1) Za dzień doręczenia faktury ustrukturyzowanej przyjmuje się datę nadania fakturze unikatowego numeru KSeF w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF).

2) W przypadku stwierdzenia błędów lub braków w fakturze ustrukturyzowanej wystawionej w Krajowym Systemem e-Faktur (KSEF), w szczególności w numerach identyfikacyjnych NIP Nabywcy i Odbiorcy, termin płatności faktury będzie liczony od dnia doręczenia poprawnie wystawionej faktury.

3) Załączniki (m. in. takie jak protokoły odbioru, dodatkowe zestawienia) do faktur ustrukturyzowanych wystawianych za pośrednictwem KSeF Wykonawca zobowiązuje się przekazywać na adres e-mail bpnt@bpnt.bialystok.pl lub w inny uzgodniony z Odbiorcą sposób (np. poprzez link do strony, z której będą pobierane; istnieje możliwość dodania takiego linku w KSeF) i oznaczać w sposób umożliwiający jednoznacznie powiązanie ich z daną fakturą.
4) W przypadku awarii systemu KSeF, o której mowa w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług (ogłaszanej na stronach BIP MF), Wykonawca wystawia w trybie awaryjnym, poza KSeF, fakturę w postaci elektronicznej opatrzoną dwoma kodami QR (jeden z oznaczeniem „OFFLINE”, drugi z opisem „CERTYFIKAT”), stosując obowiązujący wzór struktury logicznej FA(3) i udostępnia ją Odbiorcy w wersji elektronicznej na adres e-mail: bpnt@bpnt.bialystok.pl, lub w inny uzgodniony z Odbiorcą sposób, po czym - nie później niż w ciągu siedmiu dni roboczych od dnia zakończenia awarii - przesyła ją do KSeF w celu nadania fakturze numeru KSeF.

5) Za dzień doręczenia faktury wystawionej w trybie awaryjnym i doręczonej w formie elektronicznej przyjmuje się dzień faktycznego otrzymania jej przez Nabywcę.

WALORYZACJA WYNAGRODZENIA

1. Zamawiający dopuszcza odpowiednią zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku VAT, wprowadzonej powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, z tym, że cena netto nie może ulec podwyższeniu;

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dn. 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez wykonawcę zamówienia publicznego. Zmiana umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych może nastąpić po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji.

2. W razie zmiany, o której mowa w ust. 10 pkt 2), przez pojęcie „odpowiedniej zmiany wynagrodzenia” należy rozumieć sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego wynikających z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego albo minimalnej stawki godzinowej obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat.

3. W razie zmiany wskazanej w ust. 10 pkt 3), przez pojęcie „odpowiedniej zmiany wynagrodzenia” należy rozumieć sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej wykonawcę zamówienia publicznego z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób.

4. W razie zmiany wskazanej w ust. 10 pkt 4), przez pojęcie „odpowiedniej zmiany wynagrodzenia” należy rozumieć sumę wzrostu kosztów realizacji zamówienia publicznego wynikającą z wpłat do PPK przez podmioty zatrudniające, uczestniczące w realizacji zamówienia publicznego.

5. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 10 pkt 1), jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę wraz z opisem okoliczności stanowiących podstawę do dokonania takiej zmiany w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie okoliczności stanowiącej przesłankę zmiany lecz nie później niż w dniu skutecznego zgłoszenia zakończenia robót budowlanych.

6. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 10 pkt 2 - 4), jest złożenie uzasadnionego wniosku przez Wykonawcę wraz z opisem okoliczności stanowiących podstawę do dokonania takiej zmiany w terminie 30 dni od dnia wejście w życie okoliczności stanowiącej przesłankę zmiany lecz nie później niż w dniu skutecznego zgłoszenia zakończenia robót budowlanych.

7. Zmiana wynagrodzenia może dotyczyć wyłącznie niewykonanej, do czasu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 10, części przedmiotu umowy.

8. Wniosek, o którym mowa w ust. 15 musi zawierać:

1) podstawę prawną wnioskowanej zmiany,

2) wysokość proponowanego podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy z podaniem szczegółowych wyliczeń będących podstawą tego wzrostu wraz z opisem i objaśnieniem dokonanych obliczeń oraz inne, uznane przez Wykonawcę za zasadne elementy, które udowodnią Zamawiającemu, że zmiana przepisów prawa rzeczywiście wywołała wzrost kosztów wykonania przedmiotu umowy i wysokość tego wzrostu.

9. Do wniosku, o którym mowa w ust. 15, w zakresie zmiany, o której mowa w ust. 10 pkt 2-4) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dowody świadczące o wpływie zmian przepisów prawa na zwiększony koszt realizacji umowy, w tym w szczególności, odpowiednio do podstawy wnioskowanej zmiany: 

1) zestawienie wynagrodzeń pracowników Wykonawcy z określeniem wymiaru etatu w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy i przyporządkowaniem części wynagrodzenia odpowiadającego podanemu wymiarowi etatu - wg stanu sprzed i po zmianie przepisów,

2) zestawienie, o którym mowa w pkt 1), wraz z kwotami składek uiszczanych do ZUS/KRUS w części finansowanej przez Wykonawcę w szczegółowości takiej jak dla wynagrodzeń.

10. Wniosek, o którym mowa w ust. 15 złożony niezgodnie z zapisami ust. 17 i 18 uznany będzie przez Zamawiającego za nieskutecznie złożony, chyba że Wykonawca uzupełni go stosownie do wezwania Zamawiającego i w terminie przez niego wyznaczonym.         

KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1)  za nieuzasadnione, nieprzerwane zaprzestanie wykonywania czynności objętych umową przez okres co najmniej 3 dni roboczych – w wysokości 0,9 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień roboczy trwania naruszenia, nie więcej jednak niż 10 % tego wynagrodzenia; 
2) za dokonanie zmiany osoby wskazanej w § 8 ust. 1 bez uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego – w wysokości 5.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, z wyjątkiem sytuacji nagłej niedostępności tej osoby, jeżeli Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego i zapewni osobę zastępującą posiadającą wymagane kwalifikacje; 
3) za nieobecność właściwego inspektora na wymaganej Umową wizycie na budowie albo podczas wykonywania robót wymagających jego obecności – w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 
4) za nieobecność właściwego członka zespołu inspektorów na naradzie koordynacyjnej, o której Wykonawca został prawidłowo zawiadomiony, bez zapewnienia zaakceptowanego zastępstwa albo udziału zdalnego – w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 
5) za brak udziału właściwego członka zespołu inspektorów w przeglądzie gwarancyjnym, odbiorze gwarancyjnym albo odbiorze robót wykonanych w celu usunięcia wad, pomimo prawidłowego zawiadomienia Wykonawcy – w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 
6) za nieprzekazanie raportu miesięcznego w terminie określonym w § 4 ust. 6 albo nieprzekazanie poprawionego raportu w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego – w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia; 
7) za nieprzekazanie Zamawiającemu w wymaganym terminie pisemnego stanowiska dotyczącego zgłoszonej wady, o którym mowa w § 2 ust. 5 pkt 3 – w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia; 
8) za brak przekazania Zamawiającemu informacji o stwierdzonej nieprawidłowości, zagrożeniu dla terminu lub jakości robót albo konieczności podjęcia działania, w terminie umożliwiającym podjęcie odpowiednich czynności – w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 
9) za brak udziału w realizacji przedmiotu Umowy podmiotu udostępniającego zasoby, jeżeli zgodnie z ofertą i zobowiązaniem tego podmiotu był on zobowiązany do rzeczywistego wykonania części zamówienia wymagającej udostępnionych zasobów – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1; 
10) za brak zapłaty albo nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp – w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 
11) za nieprzedłożenie dokumentu potwierdzającego przedłużenie ubezpieczenia OC w terminie określonym w § 2 ust. 9, pomimo bezskutecznego upływu dodatkowego terminu wyznaczonego przez Zamawiającego – w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia; 
12) za naruszenie obowiązku poufności, o którym mowa w § 2 ust. 7, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 5.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;
13) za nieprzekazanie dokumentu, stanowiska, informacji, zestawienia lub innego materiału, którego obowiązek przekazania wynika wprost z niniejszej umowy, w terminie określonym w umowie lub wyznaczonym zgodnie z jej postanowieniami – w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wykonawcy robót udokumentowanych i rzeczywiście poniesionych kosztów wstrzymania robót, jeżeli wstrzymanie to nastąpiło bezpośrednio wskutek zawinionego przez Wykonawcę braku obecności właściwego inspektora nadzoru w terminie, w którym jego obecność była wymagana postanowieniami niniejszej umowy. Zwrot kosztów następuje na podstawie uzasadnionego wniosku wykonawcy robót, zaakceptowanego przez Zamawiającego, po umożliwieniu Wykonawcy przedstawienia stanowiska w sprawie zasadności i wysokości tych kosztów.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w § 7 ust. 3.

5. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający wystawi odpowiednią notę obciążeniową.

6. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej, o ile Zamawiający nie skorzysta z uprawnień określonych w ust. 7.

7. Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, mogą być potrącane z płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża bezwarunkową zgodę.

8. Podstawą obliczenia kary umownej określonej procentowo, jest wartość wynagrodzenia brutto określona w dniu podpisania umowy.

9. Łączna wysokość kar umownych, których Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy, nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy. Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w ust. 10.
10. Niezależnie od powyższego, jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa wysokości poniesionej szkody, Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody rzeczywiście poniesionej.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

1) Wykonawca nie rozpoczął prac objętych umową bez uzasadnionej przyczyny lub przerwał je i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego;
2) Wykonawca, pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania, wykonuje czynności objęte umową niezgodnie z jej postanowieniami albo w sposób rażąco nienależyty, lub nie wykonuje innych zobowiązań umownych;
3) suma kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z powodów określonych w § 6 ust. 1 przekroczy wartość 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1;
4) Wykonawca dokona, z naruszeniem postanowień § 8 umowy, zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w § 8 ust. 1 bez uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego.

2. Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o wystąpieniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie.
3. Odstąpienie od umowy wywołuje skutek na przyszłość, tj. z dniem doręczenia Wykonawcy oświadczenia o odstąpieniu, z zastrzeżeniem skutków przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. Strony dokonają rozliczenia czynności wykonanych prawidłowo do dnia odstąpienia.
4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne za prawidłowo wykonane czynności do dnia odstąpienia. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie ani wynagrodzenie za niewykonaną część umowy.
6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

ZESPÓŁ INSPEKTORÓW NADZORU
1.     Do wykonania usługi, stanowiącej przedmiot umowy, Wykonawca wyznacza zespół inspektorów nadzoru:
1) ……………………………………………………… (imię i nazwisko) – inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej/koordynatora, posiadającą/ego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (koordynator w rozumieniu art. 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane),

2) …………………………………...(imię i nazwisko) - inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności sanitarnej posiadającą/ego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, 

3) …………………………………...(imię i nazwisko) - inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności elektrycznej posiadającą/ego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  i elektroenergetycznych, bez ograniczeń, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, 

4) …………………………………...(imię i nazwisko)  - inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności teletechnicznej posiadającą/ego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, bez ograniczeń, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, 

5) …………………………………...(imię i nazwisko) - inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej posiadającą/ego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej, bez ograniczeń, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane,

6) …………………………………...(imię i nazwisko) - inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności architektonicznej posiadającą/ego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej, bez ograniczeń, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

1. Wykonawca może dokonywać zmiany osób wskazanych w ust. 1, jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego. Zmiana osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotowej umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Nowe osoby muszą posiadać uprawnienia zgodne z uprawnieniami wymaganymi powyżej.
2. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób wymienionych w ust. 1, jeżeli uzna, że nie wykonują one swoich obowiązków wynikających z umowy. 

3. Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Raczej Aneks do umowy jest wymagany wyłącznie w przypadku zmiany danych wpływających na treść umowy albo zmiany osoby, której udział był elementem oceny oferty, jeżeli obowiązek taki wynika z art. 455 PZP. W pozostałych przypadkach wystarczająca jest pisemna akceptacja Zamawiającego. 
4. Zmiana tymczasowa wynikająca w szczególności z choroby, urlopu, czasowej utraty możliwości wykonywania czynności lub innej przeszkody dotyczącej osoby wskazanej w ust. 1 może nastąpić po uprzednim pisemnym zaakceptowaniu przez Zamawiającego osoby zastępującej. Osoba zastępująca musi posiadać kwalifikacje i uprawnienia nie niższe niż osoba zastępowana.

5. Koordynatorem wykonywania obowiązków umownych przez Wykonawcę będzie: ……………………………………………………
6. Jako koordynatora w zakresie wykonywania obowiązków umownych Zamawiający wyznacza: …………………………………………………… 

7. Wykonawca oświadcza, że będzie realizować umowę za pomocą podmiotów, na których zasoby zdolności technicznej lub zawodowej (w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia) powoływał się w ofercie:

nazwa podmiotu udostepniającego zasoby:  ………….. w zakresie: ……….. w formie: ……………
8. Wykonawca zobowiązuje się do udokumentowania udziału w realizacji przedmiotu umowy podmiotów o których mowa w ust. 8 umowy najpóźniej w dacie wystawienia faktury, o której mowa w § 4 ust. 8 pkt 1) umowy.

9. Wykonawca zobowiązuje się udokumentować rzeczywisty udział podmiotu, o którym mowa w ust. 8, w realizacji części zamówienia, dla której udostępniono zasoby, nie później niż wraz z fakturą obejmującą tę część świadczenia. Dokumentowanie może nastąpić w szczególności przez wskazanie osoby wykonującej czynności, zakresu wykonanych czynności oraz okresu ich wykonania.
10. W przypadku zmiany osoby, o której mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszego zamówienia.  

KOORDYNACJA PRAC ORAZ KOMUNIKACJA

1. Korespondencja w formie elektronicznej pomiędzy Stronami odbywać się będzie wyłącznie poprzez nw. adresy:

1) Zamawiający - budowa@bpnt.bialystok.pl;

2) Wykonawca -  ………………………………………………..…………

2. Dokumenty/oświadczenia woli przekazane na/z ww. adresy(ów) uważa się za wiążące Strony.

3. Korespondencja robocza, zawiadomienia, wezwania, raporty i wyjaśnienia przekazane z adresów wskazanych w ust. 1 są skuteczne z chwilą ich doręczenia na właściwy adres poczty elektronicznej, o ile umowa lub przepisy prawa nie wymagają formy pisemnej albo formy elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności. Zwykła wiadomość e-mail nie zastępuje formy wymaganej dla zmiany umowy, odstąpienia od umowy, wypowiedzenia, zrzeczenia się roszczeń ani innych czynności, dla których przepisy prawa lub umowa przewidują szczególną formę.

4. Korespondencję przekazaną na adresy inne niż wskazane w pkt 1) i 2) uważa się za nieskutecznie doręczoną. 

KONFLIKT INTERESÓW, BEZSTRONNOŚĆ I POUFNOŚĆ

1. Wykonawca oświadcza, że nie pozostaje w jakimkolwiek konflikcie interesów z Wykonawcą robót, projektantem ani innymi podmiotami zaangażowanymi w Inwestycję oraz zapewnia bezstronność personelu.
2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania części przedmiotu umowy podmiotowi, który jest wykonawcą robót budowlanych, projektantem albo podmiotem pozostającym z nimi w takim stosunku osobowym lub kapitałowym, który może powodować konflikt interesów lub podważać bezstronność Wykonawcy.

3. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego o każdej okoliczności mogącej powodować konflikt interesów.

4. Wykonawca oraz jego personel są zobowiązani do zachowania poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizacją umowy; obowiązek trwa także po wygaśnięciu umowy

ZMIANA UMOWY

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 455 ustawy Pzp.

2. Zmiana umowy, w zakresie zakresu przedmiotu umowy, terminu jego wykonania i należnego Wykonawcy wynagrodzenia, może nastąpić w przypadku:

1) zmiany terminu zakończenia robót budowlanych, nad którymi sprawowany jest nadzór inwestorski - w zakresie zmiany terminu określonego w § 3 ust. 1 umowy,

2) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu umowy – w zakresie zmiany terminu określonego w § 6 ust. 1 umowy,

3) siły wyższej - w zakresie w jakim siła wyższa ma wpływ na wykonanie umowy,

3. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 1 i 2, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę i sporządzenie przez strony stosownego protokołu. Wniosek/protokół winien wskazywać okoliczność będącą podstawą zmiany umowy oraz jej wpływ na dalszą realizację umowy.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie czynności objętych umową, w szczególności za błędy, zaniechania, brak wymaganej staranności zawodowej oraz naruszenie obowiązków wynikających z ustawy – Prawo budowlane i niniejszej umowy. 

2. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje szkody pozostające w normalnym związku przyczynowym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest naprawić szkodę na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 
4. Postanowienia dotyczące odpowiedzialności za wady rzeczy nie mają zastosowania do czynności nadzoru inwestorskiego, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. 

5. Okres odpowiedzialności Wykonawcy rozpoczyna się od dnia wykonania danej czynności i trwa przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania z tytułu następstw błędów w nadzorze inwestorskim do wysokości szkody rzeczywiście poniesionej przez Zamawiającego.

PODWYKONAWSTWO
1st Wykonawca zleca podwykonawcom następujący zakres prac:

1) ............................................................. - ....................................................................................;

2) ............................................................. - ......................................................................................

    (zakres powierzonych podwykonawcy prac                  nazwa, dane kontaktowe oraz przedstawiciel podwykonawcy)

2nd Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania Podwykonawców, co oznacza, że Wykonawca nie może powołać się na jakiekolwiek okoliczności wynikające z faktu podzlecenia części prac, dla usprawiedliwienia się z niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy.

3rd Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za część zamówienia wykonaną przez Podwykonawcę.

4th Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest przed zmianą albo rezygnacją wykazać Zamawiającemu, że samodzielnie lub za pomocą proponowanego podmiotu nadal spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w SWZ oraz że wobec proponowanego podmiotu nie zachodzą podstawy wykluczenia.

5th Jeżeli udostępnione zasoby dotyczą wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, podmiot udostępniający zasoby wykonuje czynności, dla których te zasoby są wymagane, zgodnie z art. 118 ust. 2 PZP. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzednim wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
ZACHOWANIE TAJEMNICY I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

1. Strony umowy zobowiązują się do:

1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych i uzyskanych w związku z wykonywaniem zobowiązań wynikających z realizacji niniejszej umowy, w szczególności informacji o stosowanych technicznych i organizacyjnych środkach bezpieczeństwa;

2) wykorzystywania informacji jedynie w celach określonych ustaleniami dokonanymi przez Strony niniejszej umowy;

3) podejmowania wszelkich kroków i działań w celu zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących informacje w myśl postanowień pkt 1 nie ujawni tych informacji, ani ich źródła, zarówno w całości jak i w części stronom trzecim bez uzyskania uprzedniej, wyrażonej na piśmie zgody strony umowy, od której pochodzą informacje;

4) tego, iż w razie wątpliwości w przedmiocie kwalifikacji określonych informacji na potrzeby niniejszej umowy, kwalifikowania tych informacji jako informacji chronionych zapisami niniejszej umowy;

5) nie sporządzania kopii, ani jakiegokolwiek innego powielania, poza uzasadnionymi w prawie przypadkami, informacji otrzymanych i uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy;

6) tego, iż przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji otrzymanych przez Wykonawcę od Zamawiającego będących przedmiotem niniejszej umowy nastąpić może wobec podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa i w zakresie określonym umową;

7) przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w trakcie czynności wykonywanych u strony umowy, o których strona ta poinformowała;

8) stosowania własnych środków technicznych i organizacyjnych, wobec pracowników własnych 
i podwykonawców, dopuszczonych do realizacji niniejszej umowy, w celu dochowania tajemnicy informacji.

2. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 nie ma zastosowania do:

1) informacji ogólnie dostępnych i powszechnie znanych;

2) informacji, na których ujawnienie strona umowy, od której pochodzą informacje, wyraziła wyraźną zgodę na piśmie, pod rygorem nieważności;

3) informacji uzyskanych przez stronę umowy od osób trzecich, o ile takie ujawnienie przez osobę trzecią nie stanowi naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zobowiązań zaciągniętych przez te osoby. Strony umowy zobowiązane są do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych od osób trzecich, które zostały mu udostępnione z naruszeniem wymogów określonych w zdaniu poprzednim;

4) udostępniania informacji na rzecz podmiotów uprawnionych, o ile obowiązek udostępniania tych informacji na rzecz tych podmiotów wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Strony umowy oświadczają, że są świadome faktu, iż dane osobowe objęte są ochroną wynikającą z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., sprost. Dz. Urz. UE L127, str. 2 z 2018 r., sprost. Dz. Urz. UE L74, str. 35 z 2021 r.), zwanego dalej RODO.
4. Strony zobowiązują się każdorazowo ocenić, czy w związku z realizacją umowy dochodzi do powierzenia przetwarzania danych osobowych w rozumieniu art. 28 RODO. Jeżeli wykonywanie umowy będzie wiązało się z przetwarzaniem danych osobowych w imieniu Zamawiającego, przed rozpoczęciem takiego przetwarzania Strony zawrą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych albo wprowadzą do niniejszej umowy postanowienia spełniające wymagania art. 28 ust. 3 RODO.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany treści umowy dla swej ważności wymagają sporządzenia aneksu w formie pisemnej.

2. W przypadku rozbieżności interpretacyjnych pomiędzy postanowieniami umowy, a treścią załączników i innych dokumentów stanowiących integralną część umowy lub wytworzonych przez Strony, pierwszeństwo mają postanowienia umowne.

3. Nieważność któregokolwiek postanowienia umowy nie powoduje nieważności całej umowy. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień umowy zostanie prawomocnie uznane za nieważne lub bezskuteczne, w jego miejsce stosuje się odpowiedni przepis prawa powszechnie obowiązującego. Strony zobowiązane będą zawrzeć aneks do umowy, w którym sformułują postanowienia zastępcze, których cel gospodarczy i ekonomiczny będzie równoważny lub maksymalnie zbliżony do celu postanowień nieważnych lub bezskutecznych.

4. Podpisanie niniejszej umowy nie rodzi po żadnej ze stron odpowiedzialności za jakiekolwiek zobowiązania majątkowe wobec osób trzecich, w tym także mające charakter podatkowy dotyczący drugiej strony umowy.

5. Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wierzytelności finansowych związanych z realizacją przedmiotu umowy na rzecz osób trzecich. 

6. Ilekroć w umowie lub jej załącznikach wskazano termin z użyciem „dni robocze”, należy przez to rozumieć, okres obejmujący godziny od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. Ilekroć w umowie termin podawany jest w dniach, bez użycia określenia „dni robocze”, Strony rozumieją przez to dni kalendarzowe.

7. Strony oświadczają, że zostały poinformowane, iż niektóre dane zawarte w treści umowy, jak również przedmiot umowy mogą stanowić informację publiczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

8. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 
1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu jest Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, 15-540 Białystok, ul. Żurawia 71;
2) Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym: Paweł Pogorzelski, iodo@bpnt.bialystok.pl, +48 534 653 001;
3) Dane będą przetwarzane w celu realizacji umowy z Wykonawcą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO oraz ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora; 

4) Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż organom publicznym prowadzącym konkretne postępowania zgodnie z prawem oraz podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych w trybie art. 28 RODO.


5) pozyskane dane będą przechowywane przez okres 5 lat, a w przypadku danych zawartych w umowach o zamówienie publiczne przez okres 10 lat;

6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
7) Wykonawca posiada:
· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;

· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;

· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO;
8) Wykonawcy nie przysługuje:
· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi.

10. Strony zawierają umowę w dobrej wierze. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać we własnym zakresie w trybie polubownym. Spory niemożliwe do rozstrzygnięcia we własnym zakresie a powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy dla siedziby Zamawiającego Sąd Powszechny w Białymstoku, co jednak Strony zgodnie uznają za rozwiązanie ostateczne.

11. Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w treści niniejszej umowy dla potrzeb udostępnienia informacji publicznej, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
12. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy./Umowę zawarto w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi przez osoby reprezentujące każdą ze Stron. Za datę zawarcia umowy uznaje się datę złożenia ostatniego kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez osobę reprezentującą.
13. Integralnymi częściami umowy jest:

1) raport miesięczny - załącznik nr 1,
2) kopia polisy – załącznik nr 2,

3) oferta Wykonawcy
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