## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania: „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic Chojnickiej, Poznańskiej, Sikorskiego i Czaplineckiej w Szczecinku”

            - Nazwa zadania

Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ulic Chojnickiej, Poznańskiej, Sikorskiego i Czaplineckiej na terenie działek nr 350/1, 423/2, 515/1, 515/2, 539/2, 539/5, 539/6, 592, 600 i 603, obręb 0020, w miejscowości Szczecinek.

- Podstawowe dane inwestycji

Zakres obejmuje budowę lub przebudowę odcinków ulic Sikorskiego, Chojnickiej, Poznańskiej i Czaplineckiej, zgodnie z planem sytuacyjnym i dokumentami zamówienia. Teren inwestycji znajduje się na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Szczecińska”. Łączna długość projektowanych dróg wynosi około 1 450 m, tj.:

Ulica Chojnicka – długość około 400,00 m

Ulica Czaplinecka - długość około 490,00 m

Ulica Sikorskiego – długość około 140,00 m

Ulica Poznańska – długość około 420,00 m

Zakres dokumentacji projektowej uwzględnia przebudowę odcinka ulicy Sikorskiego, ulicy Chojnickiej, Poznańskiej oraz ulicy Czaplineckiej (zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym). Drogi winny odpowiadać parametrami drodze klasy D o nawierzchni z masy bitumicznej. Przewiduje się wykonanie ulic w istniejących liniach rozgraniczających. Projektowane ulice będą funkcjonowały jako ulice jednojezdniowa z obustronnym lub jednostronnym chodnikiem w zależności od warunków terenowych. Projekt powinien uwzględniać powiązanie z istniejącym układem komunikacyjnym, zjazdy do posesji oraz rozwiązania dla pieszych.

Odwodnienie dróg należy przewidzieć za pomocą projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, a w przypadku braku możliwości odprowadzenia – do projektowanego zbiornika retencyjnego lub poprzez rozsączenie wód opadowych w gruncie. Należy również przewidzieć wszystkie niezbędne elementy systemu odwodnienia (wpusty, przykanaliki, studnie). W załącznikach znajdują się warunki PWiK Szczecinek na zagospodarowanie wód opadowych lub ich odprowadzenie.

Oświetlenie znajduje się w zarządzaniu Energa Oświetlenie (Oddział Sopot). W zakresie prac projektowych należy uwzględnić istniejącą infrastrukturę oświetleniową oraz jej uwarunkowania techniczne. W trakcie realizacji inwestycji może zaistnieć konieczność przestawienia słupów oświetleniowych, co należy przewidzieć i odpowiednio uwzględnić w dokumentacji projektowej.

Ponadto w przypadku wystąpienia kolizji istniejących słupów oświetleniowych z projektowaną infrastrukturą drogową lub innymi elementami zagospodarowania terenu, należy przewidzieć ich przebudowę, usunięcie lub relokację oraz uwzględnić te działania w opracowaniu projektowym wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień.

Dokumentacja powinna być kompletna, spójna międzybranżowo, skoordynowana pod względem kolizji oraz przygotowana w formie umożliwiającej wykorzystanie jej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane i realizacji inwestycji. Dokumentację należy przekazać także w wersji elektronicznej (PDF oraz pliki edytowalne właściwe dla rodzaju opracowania).

- Podstawowy zakres dokumentacji

        - projekt zagospodarowania terenu; - 5 egz.;

        - projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny, a także projekty wykonawcze w wymaganych specjalnościach; - 5 egz.;

        - projekty branżowe, w szczególności drogowe oraz instalacyjne w zakresie sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych i elektroenergetycznych; - 5 egz.

        - projekt przebudowy lub zabezpieczenia istniejącej infrastruktury technicznej pozostającej w kolizji z projektowaną inwestycją; - 5 egz.;

        - projekt stałej organizacji ruchu; - 2 egz.;

        - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; - 3 egz.;

        - przedmiary robót według KNR;- 2 egz.;

        - szczegółowy kosztorys inwestorski; - 3 egz.;

        - informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli jest wymagana; - 5 egz.;

        - komplet materiałów do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji ZRID oraz uzyskanie tej decyzji w imieniu Zamawiającego.

- Obowiązki dodatkowe Wykonawcy

        - pozyskanie aktualnych materiałów geodezyjnych i kartograficznych niezbędnych do projektowania;

        - wykonanie badań geotechnicznych, geologiczno-inżynierskich i innych badań wymaganych dla prawidłowego zaprojektowania inwestycji;

        - uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozwolenia lub zgłoszenia wodnoprawnego, jeżeli będą wymagane;

        - opracowanie wstępnej koncepcji projektowej i uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla wersji ostatecznej, wraz z szacunkowymi kosztami realizacji inwestycji;

        - uzgadnianie z Zamawiającym kluczowych rozwiązań funkcjonalnych, technicznych i materiałowych;

        - uzyskanie warunków technicznych, opinii, uzgodnień, zgód, decyzji i innych dokumentów wymaganych przepisami lub niezbędnych do realizacji inwestycji;

        - maksymalnie dwukrotna aktualizacja kosztorysu inwestorskiego, na pisemne wezwanie Zamawiającego, w terminie 5 dni roboczych;

        - udzielanie wyjaśnień dotyczących dokumentacji w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane, w terminie do 2 dni roboczych;

        - usuwanie wad dokumentacji ujawnionych zarówno przed odbiorem, jak i w toku realizacji robót budowlanych;

        - sprawowanie nadzoru autorskiego na zasadach określonych w Umowie.

- Forma przekazania

Dokumentację należy przekazać w formie papierowej w liczbie egzemplarzy wskazanej w dokumentach zamówienia, nie mniej niż 5 egzemplarzy projektu budowlanego i projektów wykonawczych, oraz w 1 egzemplarzu elektronicznym na nośniku danych. Pliki należy przekazać w wersji edytowalnej i nieedytowalnej, odpowiednio w formatach *.doc, *.pdf, *.dwg, *.ath, *.tif lub *.jpg.

- Wymagania prawne

Dokumentacja musi być zgodna w szczególności z ustawą – Prawo budowlane, ustawą – Prawo zamówień publicznych, przepisami dotyczącymi dróg publicznych i szczególnych zasad przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, a także właściwymi rozporządzeniami dotyczącymi zakresu i formy projektu budowlanego, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, kosztorysu inwestorskiego i geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.

- Dostępność

Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wymagania dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami, w zakresie mającym zastosowanie do Przedmiotu Umowy.

Załączniki:

- Warunki na zagospodarowanie wód opadowych lub ich odprowadzenie

- Zakres budowy dróg - Plan sytuacyjny

- Wypis i wyrys z Miejscowego Plany Zagospodarowania Przestrzennego