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[bookmark: Bookmark]UMOWA Nr GN/ZO/…………./2026
zawarta w Warszawie dniu złożenia podpisu elektronicznego przez ostatnią ze stron

pomiędzy:
Miastem Stołecznym Warszawa, z siedzibą: pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 5252248481, Regon 015259640, reprezentowanym przez Prezydenta m.st. Warszawy, w ramach którego działa Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Marii Kazimiery 1, 01-641 Warszawa, NIP 107-000-12-87, REGON 011104337, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowany przez:
Pana dr Andrzeja Gorczyńskiego – p.o. Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, na podstawie pełnomocnictwa nr GP-OR.0052.407.2026 z dnia 11.02.2026 r.
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”
a
[bookmark: Bookmark1]……………………………………………………….…….., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ………………………………………………………………………… z siedzibą: …………………………………………………………., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: …………………., REGON: ………………….., reprezentowanym przez:
……………………………………… – właściciela,

[……… z siedzibą … wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS … , NIP … REGON … , reprezentowaną przez …………]


zwanym dalej „Wykonawcą”
zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, o następującej treści:

Strony oświadczają, że Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo Zamówień Publicznych, zwanej dalej „Ustawą Pzp”.
Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 514.).

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest dostawa i wymiana wodomierzy mieszkaniowych w ramach legalizacji na nowe zabezpieczone przed działaniem pola magnetycznego, z odczytem radiowym oraz dostawa i wymiana lokalowych ciepłomierzy ultradźwiękowych z odczytem radiowym w lokalach mieszkalnych i użytkowych będących w zasobie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w zakresie zadania nr …., zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 2.
2. Wykonawca oświadcza, iż Przedmiot Umowy zostanie wykonany w zakresie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie oraz zgodnie z: 
1) opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy,
2) ofertą Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym stanowiącymi załącznik nr 2 do Umowy.
3. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest zrealizować:
1) wymianę wodomierzy wody zimnej na nowe z nakładką radiową do zdalnego odczytu wraz z zaworami odcinającymi w ilości 297 szt. w lokalach mieszkalnych, użytkowych oraz pomieszczeniach administracyjnych;
2) wymianę wodomierzy wody ciepłej na nowe z nakładką radiową do zdalnego odczytu wraz z zaworami odcinającymi w ilości 238 szt. w lokalach mieszkalnych, użytkowych oraz pomieszczeniach administracyjnych;
3) wymianę lokalowych ciepłomierzy ultradźwiękowych na nowe z nakładką radiową do zdalnego odczytu w ilości 242 szt. w lokalach mieszkalnych, użytkowych oraz pomieszczeniach administracyjnych, przeznaczonych do pomiaru zużycia energii cieplnej dla centralnego ogrzewania.

4. Wykaz adresowy budynków mieszkalnych z wyszczególnieniem ilości lokali, wodomierzy wody zimnej i ciepłej do wymiany, poszczególnych budynkach stanowi załącznik nr … do umowy.
5. Przyrządy pomiarowe wymienione w ust. 1-3 muszą spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2063) i w rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. ww. sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych /tj. Dz. U. z 2026 r., poz. 551/.

§ 2
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. Do obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy należą w szczególności:
1) przygotowania i prowadzenia prac zgodnie z przepisami technicznymi, bhp, p.poż. i zakresem prac opisanym w załączniku nr 1 do umowy,
2) zakupu i dostarczenia wodomierzy/ciepłomierzy z nakładką radiową oraz sprzętu i materiałów potrzebnych do wykonania przedmiotu umowy,
3) wywieszenia w budynkach mieszkalnych zawiadomień o terminach wymiany urządzeń pomiarowych z 7-dniowym wyprzedzeniem oraz do zdjęcia tych zawiadomień po wykonaniu prac,
4) prowadzenia prac z zachowaniem należytej staranności w sposób nie powodujący żadnych uszkodzeń na klatkach schodowych, w lokalach mieszkalnych, pomieszczeniach gospodarczych, w pomieszczeniach kotłowni,
5) ponoszenia odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją prac oraz usunięcie powstałej szkody lub pokrycie roszczenia z tytułu powstałej szkody.
6) po zakończeniu prac na klatce schodowej, w lokalu mieszkalnym, pomieszczeniu gospodarczym, kotłowni, do uporządkowana miejsca ich wykonywania oraz do zabrania zdemontowanych urządzeń
7) przeprowadzenie dla wskazanych pracowników Zamawiającego szkolenie z zakresu obsługi systemu zdalnego odczytu, importu danych oraz podstawowej diagnostyki systemu. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego
8) przekazanie instrukcji użytkowania urządzeń.
2. Wykonawca zobowiązuje się sporządzić odrębny dla każdego lokalu mieszkalnego protokół wymiany wodomierzy/ciepłomierzy zawierający:
1) adres lokalu mieszkalnego,
2) numer i stan zdemontowanego wodomierza wody zimnej i wody ciepłej lub ciepłomierza oraz numer i stan nowego wodomierza wody zimnej i wody ciepłej lub ciepłomierza, numer plomby nowego wodomierza zimnej i ciepłej wody lub ciepłomierza
3) datę wymiany wodomierzy lub ciepłomierzy
4) podpis osoby, która dokonała wymiany wodomierzy lub ciepłomierzy.
3. Wzór protokołu wymiany wodomierzy lub ciepłomierzy stanowi załącznik nr 5 do umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się w ramach umowy, wykonać druki protokołów, o których mowa w ust. 2 w odpowiedniej ilości wynikającej z liczby wymienianych urządzeń pomiarowych i wymaganej liczby egzemplarzy dla stron.
5. Po dokonaniu wymiany urządzeń pomiarowych w poszczególnych budynkach, Wykonawca zobowiązuje się skompletować protokoły wymiany urządzeń pomiarowych, o których mowa w ust. 2 i przekazać je Zamawiającemu. 
6. Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze, zawiadamiać na piśmie Zamawiającego o każdym przypadku nieudostępnienia lokalu przez najemcę w celu wykonania wymiany wodomierzy mieszkaniowych oraz o innych trudnościach w realizacji umowy.

§ 3
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający zobowiązuje się do:
1) udostępnienia Wykonawcy wejścia do budynków mieszkalnych oraz części wspólnych w celu wykonania wymiany urządzeń pomiarowych, 
2) przekazania Wykonawcy wzoru zawiadomień o planowanym terminie wymiany urządzeń pomiarowych,
3) protokolarnego odbioru od Wykonawcy przedmiotu umowy,
4) przekazania Wykowany zdemontowanych wodomierzy/ciepłomierzy.

§ 4
WYNAGRODZENIE
1. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całego przedmiotu umowy, na podstawie oferty Wykonawcy wybranej wynosi, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu, brutto  ……………………………………………….. zł.
(słownie złotych: …………………………………………………………………………………………………) tj. …  zł (słownie … ) netto plus podatek VAT 23%, zgodnie z Formularzem ofertowym Wykonawcy złożonym w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
2. Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za wymianę urządzeń pomiarowych w liczbie określonej w protokole odbioru przedmiotu umowy. Wynagrodzenie ustalone zostanie jako iloczyn cen jednostkowych określonych w Formularzu wodomierzy w kotłowniach. W ramach wynagrodzenia wskazanego jako cena jednostkowa za wymianę urządzenia pomiarowego Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty odbioru, dostawy i montażu jak również koszty zawiadomień mieszkańców o realizowanych pracach. Ponadto wynagrodzenie wykonawcy uwzględnia odbiór zdemontowanych wodomierzy/ciepłomierzy Wykonawcy.
3. Oferta Wykonawcy wraz z Formularzem cenowym stanowi załącznik nr 2 do umowy.

§ 5
PŁATNOŚCI
1. Rozliczenie umowy nastąpi fakturą końcową za wykonane i odebrane przez Zamawiającego zakresy robót oraz po przedłożeniu, w ciągu 21 dni od daty złożenia faktury Zamawiającemu, dowodu zapłaty przez Wykonawcę wymaganego wynagrodzenia Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy, potwierdzające rozliczenie się Wykonawcy z Podwykonawcą w zakresie wszelkich zobowiązań wynikających z udziału Podwykonawcy w realizacji robót w zakresie objętym fakturą. Za dowód zapłaty należy rozumieć potwierdzoną za zgodność oryginałem kopię przelewu płatności na konto Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 
2. Podstawę rozliczenia Wykonawcy fakturą końcową z wykonania przedmiotu Umowy stanowić będzie protokół odbioru końcowego robót określony w § 9 Umowy. 
3. W przypadku nierozliczenia się Wykonawcy z Podwykonawcami za wykonane przez nich roboty odebrane przez Zamawiającego protokołem odbioru przejściowego lub końcowego w terminie do 14 dni od daty przekazania Zamawiającemu faktury, Zamawiający zmniejszy wartość wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę wynagrodzenia należnego podwykonawcom, które może zostać im wypłacone po przedłożeniu przez nich Zamawiającemu stosownych faktur. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy.
4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji Wykonawcy.
5. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się (po bezskutecznym dwukrotnym wezwaniu przez Zamawiającego do przedstawienia dowodów zapłaty) od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie, o którym mowa, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo
6. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
7. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Zamawiający pomniejsza kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę wynagrodzenia wypłaconego podwykonawcy.
8. Za termin zapłaty faktury uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił skutecznie swojemu bankowi przelać określoną w fakturze kwotę na wskazany w niej rachunek bankowy. Za nieterminową realizację prawidłowo wystawionej faktury, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie z zastrzeżeniem, że Wykonawcy nie przysługują odsetki od kwot zatrzymanych przez Zamawiającego w celu dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
9. Należności Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy płatne będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, który jest rachunkiem wykorzystywanym wyłącznie w celu prowadzenia działalności gospodarczej.
10. Na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.
11. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i jest uprawniony do wystawienia faktury. 
12. Wykonawca oświadcza, że wystawia faktury w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). 
13. Rozliczenie wynagrodzenia nastąpi fakturą, w której: 
a) Nabywcą (podmiot2) będzie Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481 
b) Odbiorcą (podmiot inny/podmiot3) będzie Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawa, ul. Marii Kazimiery 1, 01-641 Warszawa. 
14. Strony zgodnie oświadczają, że faktury będą wystawiane i odbierane za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Za dzień doręczenia faktury uznaje się dzień przydzielenia jej numeru w KSeF. 
15. W przypadku awarii KSeF, faktury będą tymczasowo przesyłane w formie elektronicznej w formacie pliku PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: zgnzoliborz@zgnzoliborz.waw.pl 
16. Za dzień doręczenia faktury wystawionej w czasie trwania awarii KSeF uznaje się dzień potwierdzenia otrzymania wiadomości zawierającej fakturę w formacie pliku PDF na adres e-mail: zgnzoliborz@zgnzoliborz.waw.pl, albo dzień przydzielenia jej numeru w KSeF, w zależności, które z tych zdarzeń nastąpiło wcześniej". Doręczenie w KSeF faktury wystawionej w czasie trwania awarii nie skutkuje rozpoczęciem biegu terminu płatności. 
17. W przypadku niedostępności KSeF po stronie Wykonawcy za dzień doręczenia faktury uznaje się dzień przydzielenia jej numeru w KSeF. Przez tryb niedostępności KSeF należy rozumieć niedostępność, o której stanowi przepis art. 106ne ust 4 ustawy o podatku od towarów i usług, a także tryb offline24, o którym stanowią przepisy art. 106nda ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług. 
18. Zaplata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie 21 dni liczonym od pierwszego dnia roboczego po dniu jej doręczenia, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. 
19. W przypadku faktury wystawionej w czasie trwania awarii KSeF zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie 21 dni liczonym od pierwszego dnia roboczego po dniu potwierdzenia otrzymania wiadomości zawierającej fakturę w formacie pliku PDF na adres e-mail: zgnzoliborz@zgnzoliborz.waw.pl, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. 
20. Wykonawca zobowiązany jest przesłać skan faktury na adres e-mail: zgnzoliborz@zgnzoliborz.waw.pl, w terminie 3 dni od daty wystawienia faktury w KSeF. 
21. Zamawiający zastrzega, że płatność nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. Za prawidłowo wystawioną uznaje się fakturę: 
- wystawioną w KSeF (z wyjątkiem przypadków, kiedy faktura wystawiana jest w czasie awarii KSeF), gdzie w zakresie prawidłowego określenia nabywcy w polu „Podmiot2" w pozycji ,,JST" wpisano „111, oraz w polu „Podmiot inny/Podmiot3" wpisano NIP jednostki oraz w polu „Rola" wpisano „811 JST odbiorca, zawierającą w swojej treści nr umowy, której dotyczy, 
- wystawioną zgodnie z przepisami prawa oraz prawidłową pod względem formalnym i rachunkowym. 
22. W przypadku wystawienia faktury w sposób niezgodny z powyższym, Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania zapłaty do czasu otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 
23. Załączniki, które nie mogą zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowić załącznika do faktury wystawionej w KSeF, należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pliku PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: zgnzoliborz@zgnzoliborz.waw.pl w terminie do 3 dni roboczych od wystawienia faktury. 
24. W przypadku wskazania przez Wykonawcę niewłaściwego rachunku bankowego 
w fakturze skutkującego zwrotem dokonanej płatności na rachunek Zamawiającego, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki z tego wynikające w tym skutki odsetkowe z tytułu nieterminowej płatności faktur. 
25. Za termin zapłaty faktury uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił skutecznie swojemu bankowi przelać określoną w fakturze kwotę na wskazany w niej rachunek bankowy. 
26. Za nieterminową realizację prawidłowo wystawionej faktury, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie. 
27. Wykonawca może również wystawić fakturę w formie elektronicznej i przedłożyć ją Zamawiającemu przez Platformę Elektronicznego Fakturowania {PEF) znajdującą się na stronie https://efaktura.gov.pll, poprzez Konto Podmiotu {Wykonawcy). Taka faktura elektroniczna uważana jest za fakturę ustrukturyzowaną po przydzieleniu jej numeru identyfikującego w KSeF. Dopiero z momentem przydzielenia fakturze elektronicznej numeru identyfikującego w KSeF faktura uważana jest za odebraną, wcześniejsze pobranie faktury elektronicznej z PEF nie skutkuje rozpoczęciem biegu terminu płatności należności w tytułu świadczenia nią dokumentowanego. 
28. Pozostałe postanowienia umowne dot. faktur ustrukturyzowanych, w tym dotyczące prawidłowo wystawionej faktury, awarii i niedostępności KSeF, rozpoczęcia biegu terminu płatności stosuje się do faktur elektronicznych, o których mowa w ustawie o elektronicznym fakturowaniu, którym przydziela się numer KSeF. 
29. Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia obowiązków wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

§ 6
TERMIN REALIZACJI
1. Termin wykonania przedmiotu Umowy nie później niż do dnia 30 listopada 2026 roku.
2. Zamawiający jest uprawniony do zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy w przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac dodatkowych, zamiennych lub konieczności wstrzymania robót przez Zamawiającego. 

§ 7
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy własnymi siłami (*) lub przy pomocy Podwykonawców.
2. (*) Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy zobowiązuje się do zawarcia umowy z Podwykonawcami:
1) ……………………………………..w zakresie ………………………………..
2) ……………………………………..w zakresie ………………………………..
3. (*) Do zawarcia umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
4. (*) Umowa, o której mowa w ust.3 powinna zawierać przepisy zobowiązujące Podwykonawcę do powiadomienia Zamawiającego o dokonaniu przez Wykonawcę zapłaty za prace wykonane przez Podwykonawcę, stanowiące przedmiot tej umowy, w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania należności na rachunek bankowy Podwykonawcy.
(*) zapisy mające zastosowanie w przypadku realizacji umowy przy pomocy Podwykonawców.
5. Wykonawca i Podwykonawca, któremu Wykonawca zlecił wykonanie części prac objętych zakresem niniejszej umowy, zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy, osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności w zakresie wymiany urządzeń pomiarowych objętych przedmiotem umowy.
6. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
7. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy / umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy / umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
8. Niezłożenie przez Wykonawcę, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, żądanych dowodów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 8
ZMIANA ZAKRESU ROBÓT
1. Przedmiot umowy nie obejmuje prac dodatkowych. Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego mogą być wykonane jedynie prace, których natychmiastowe wykonanie jest konieczne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia poważnej awarii, a w szczególności takie, których zaniechanie mogłoby zagrozić utratą zdrowia, życia lub katastrofą budowlaną. 
2. Koszty związane z wykonywaniem prac awaryjnych wynikających z winy bądź zaniechania Wykonawcy obciążają Wykonawcę.

§ 9
ODBIÓR 
1. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi po wykonaniu całości prac stanowiących przedmiot umowy.
2. Wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się zgłosić na piśmie Zamawiającemu.
3. Do zgłoszenia wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się dołączyć protokoły wymiany urządzeń pomiarowych, o których mowa w § 2 wraz z zestawieniem zbiorczym wymienionych urządzeń pomiarowych, zawierających dane wynikające z protokołów wymiany urządzeń pomiarowych. Wykonawca sporządzi zestawienie zbiorcze w formie tabel w wersji papierowej i elektronicznej (z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel).
4. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o jej wykonaniu. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że przedmiot umowy nie został wykonany, Zamawiający sporządzi protokół odmowy odbioru przedmiotu umowy.
5. O wyznaczonym terminie odbioru przedmiotu umowy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę drogą mailową.
6. Niezwłocznie po wyznaczeniu terminu odbioru przedmiotu umowy Zamawiający powoła komisję ds. odbioru przedmiotu umowy.
7. W czynnościach odbioru przedmiotu umowy uczestniczyć będą również przedstawiciele Wykonawcy.
8. Wykonawca jest obowiązany skompletować i przekazać Zamawiającemu podczas odbioru karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń pomiarowych i nakładek radiowych.
9. Z odbioru przedmiotu umowy zostanie spisany protokół odbioru przedmiotu umowy w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, podpisany przez członków komisji, o której mowa w ust. 6 oraz przedstawiciela Wykonawcy.
10. W protokole odbioru przedmiotu umowy podane zostanie wyszczególnienie i liczba zamontowanych urządzeń pomiarowych z nakładkami radiowymi w miejsce istniejących urządzeń pomiarowych w budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych. Integralną częścią protokołu odbioru przedmiotu umowy będą zestawienia zbiorcze wymienionych urządzeń pomiarowych, sporządzone formie tabelarycznej.

§ 10
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca (przed podpisaniem Umowy) wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia brutto tj. …..................................... zł (słownie: …..........................................................................................................), w formie przelewu. Wpłata przelewem na rachunek bankowy: 43 1030 1508 0000 0005 5087 4032 z dopiskiem „Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy – ZP.260.6.2026.KB”.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy do pokrycia wszelkich roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, a także z tytułu rękojmi i gwarancji, w tym kar umownych.
3. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na rachunku bankowym. 
4. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% całości zabezpieczenia w ciągu 30 dni po końcowym odbiorze przedmiotu zamówienia.
5. Pozostałe 30% zabezpieczenia służące do pokrycia roszczeń w ramach rękojmi zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresów rękojmi i gwarancji.
6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, gwarancja musi zawierać deklarację o nieodwołalnej i bezwarunkowej zapłacie na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego kwoty zabezpieczenia w wysokości zgodnej z ust. 1 niniejszego paragrafu.
7. Warunki obowiązywania gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych powinny być następujące:
1) dla sumy gwarancyjnej stanowiącej 100% zabezpieczenia wskazanego w ust. 1 okres objęty gwarancją: od dnia zawarcia umowy do dnia przypadającego 30 dni od terminu wykonania umowy wskazanego w § 6 ust. 1;
2) dla sumy gwarancyjnej stanowiącej 30% zabezpieczenia wskazanego w ust. 1 okres objęty gwarancją: od dnia następującego po terminie wykonania umowy wskazanego w § 6 ust. 1 do dnia przypadającego 15 dni po upływie okresu rękojmi i gwarancji.
8.  Brak wymaganego zabezpieczenia może być wystarczającym powodem do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy. 
9.  Jeżeli w toku realizacji Umowy, wysokość zabezpieczenia uległa zmniejszeniu, Wykonawca jest zobowiązany je uzupełnić w terminie 7 dni od wezwania Zamawiającego pod rygorem odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy. 
10. Z zatrzymanego zabezpieczenia umownego, Zamawiający może potrącać kary umowne i inne roszczenia odszkodowawcze, w tym związane z wykonaniem uprawnień z tytułu rękojmi oraz koszty wykonania zastępczego. 

§ 11
KARY UMOWNE, ODSZKODOWANIE
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
1) 1% całkowitej wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 z tytułu nieterminowego zrealizowania przedmiotu Umowy liczonej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od terminu określonego w § 6 ust. 1,
2) 1% całkowitej wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 z tytułu nieterminowego usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru i w okresie rękojmi – liczonej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od terminu określonego w protokole usterkowym;
3) 500 zł z tytułu nieprzedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie Umowy o pracę pracowników wykonujących czynności montażowe;
4) 200,00 zł brutto za każdy przypadek naruszenia obowiązku, o którym mowa w § 1 ust. 3 Wykonawca
5) 5000 zł za brak szkolenia pracowników Zamawiającego w terminie 7 dni od zakończenia wymiany wodomierzy/ciepłomierzy
6) 5000 zł za brak przekazania instrukcji w języku polskim w terminie 7 dni od zakończenia wymiany wodomierzy/ciepłomierzy
7) .
2.  Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty przyjmującego formę noty księgowej. Po upływie tego terminu Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzeniem Wykonawcy.
3. Za nieterminowe realizowanie faktur, Wykonawcy będą przysługiwały odsetki ustawowe za opóźnienie.
4.  W razie odstąpienia od Umowy/rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca:
1) zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% całkowitej wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto Umowy określonej w § 4 ust. 1,
2) sporządzi na swój koszt, przy udziale Zamawiającego, protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia oraz zabezpieczy na swój koszt przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony.
5. Łączna wartość kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć 30 % Wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 4 ust. 1. Kary umowne ulegają sumowaniu. 
6. W razie, gdy kary umowne nie pokryją szkody poniesionej przez Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny. W szczególności Wykonawca pokryje różnicę między wynagrodzeniem wynikającym z niniejszej Umowy a wynagrodzeniem z tytułu wykonania zastępczego.

§ 12
WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego, stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach:
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
2) Wykonawca nienależycie wykonuje przedmiot Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od powzięcia informacji o zaistnieniu zdarzenia.
3) w razie, gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy do czasu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia informacji o zaistnieniu zdarzenia.
2. Poza przypadkami wskazanymi w ust.1, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, w terminie 30 dni od powzięcia informacji, jeśli Wykonawca:
1) nie podjął obowiązków wynikających z niniejszej Umowy w terminie 5 dni, 
2) przerwał wykonywanie przedmiotu umowy, zaś przerwa trwa dłużej niż 5 dni, 
3) będzie wykonywał przedmiot umowy niezgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i nie dokona ich naprawy w ciągu 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego, 
4) w przypadku zgłoszenia zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby powołał się Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu i nie wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
5) niedopełnienia obowiązku posiadania polisy, o którym mowa w § 2 ust. 6.
3. Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo odstąpienia od Umowy w przypadku dokonania co najmniej trzykrotnej bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy na sumę większą niż 5 % wartości Umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od powzięcia informacji o zaistnieniu zdarzenia.
4. W razie odstąpienia od Umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia oraz:
1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, która spowodowała odstąpienie od Umowy,
2) wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.
5. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający jest obowiązany do dokonania odbioru częściowego oraz zapłaty wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy.
6. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. Umowa ulega rozwiązaniu na skutek odstąpienia z dniem złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
7. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi w zakresie opisanym w § 14 Umowy, na część przedmiotu Umowy wykonaną przed odstąpieniem od Umowy przez którąkolwiek ze Stron.
8. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji i rękojmi za roboty wykonane do dnia odstąpienia od Umowy. Zabezpieczeniem Zamawiającego ewentualnych roszczeń z tego tytułu pozostaje zabezpieczenie należytego wykonania Umowy udzielone przez Wykonawcę na zasadach określonych w § 10.

§ 13
ZMIANA UMOWY
1. Zamawiający, poza możliwością zmiany niniejszej umowy w przypadkach określonych w art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 793 z późniejszymi zmianami), (zgodnie z warunkami określonymi w postanowieniach przepisu art. 455 tej ustawy) – przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień umowy także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności:
1) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu zamówienia,
2) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych,
3) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć,
4) wprowadzenia zmian w stosunku do Opisu Przedmiotu Zamówienia w zakresie wykonywania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji konieczności zwiększenia usprawnienia procesu realizacji zamówienia,
5) odstąpienia od części umowy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w szczególności braku dostępu do miejsca lokalizacji wodomierza, pomimo dwukrotnej próby uzyskania dostępu do lokalu 
6) możliwości przedłużenia terminu realizacji umowy w związku z wprowadzeniem przez władze RP stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii, stanu wyjątkowego lub zaistnienia siły wyższej w postaci np. stanu klęski żywiołowej, pandemii, strajków, okupacji budowy przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy,
7) możliwość odstąpienia od kar umownych za opóźnienie w realizacji zamówienia publicznego związanego z wystąpieniem stanów nadzwyczajnych, jak np. epidemia, stan klęski żywiołowej, stan wyjątkowy.
2.  Zmiany postanowień zawartej umowy będą dokonane za zgodą stron, wyłącznie w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
3. Strony umowy akceptują wysłanie pism za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) 
na poniższe adresy:
	Zamawiający: zgnzoliborz@zgnzoliborz.waw.pl 
        Wykonawca: ……………………… 

§ 14
ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU RĘKOJMI I GWARANCJI
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady zmniejszające wartość lub użyteczność wykonanego przedmiotu Umowy ze względu na jego cel określony w umowie.
2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi Wykonawca ponosi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
3. Zamawiający może wykonać uprawnienia z tytułu rękojmi po upływie jej terminu, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 
4. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy;
1) na zamontowane wodomierze/ciepłomierze na okres 5 lat, licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy,
2) na zamontowane nakładki do odczytu radiowego wraz z bateriami na okres 10 lat licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy.
5. Umowa w części określającej obowiązki Wykonawcy z tytułu gwarancji, po odbiorze przedmiotu umowy będzie stanowić dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
6. Wykonawca jest obowiązany usunąć wady fizyczne wykonanego przedmiotu umowy ujawnione w okresie rękojmi lub gwarancji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o stwierdzeniu wady przez Zamawiającego.
7. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wady fizycznej wykonanego przedmiotu umowy w terminie określonym w ust. 6 Zamawiający dokona usunięcia wady na koszt Wykonawcy.
8. Usunięcie przez Zamawiającego wady fizycznej wykonanego przedmiotu umowy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłacenia Zamawiającemu kary umownej, o której mowa w §11.
9. W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o:
 1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,
 2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,
 3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,
 4) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca,
 5) likwidacji firmy Wykonawcy.
10. Niepowiadomienie o zmianach wymienionych w ust. 9 spowoduje przepadek na rzecz Zamawiającego wpłaconego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

§15
KOORDYNATORZY
1. Do koordynacji wykonania robót Wykonawca wyznacza ………………………………….………. tel.  ………………….
2. Jako koordynatora w zakresie wykonania obowiązków umownych Zamawiający wyznacza: …………………………… tel. ………………………………….
3. Koordynatorzy nie mogą podejmować decyzji skutkujących zwiększeniem zobowiązań finansowych Zamawiającego.

§ 16
 DYSPONOWANIE ZASOBAMI INNYCH PODMIOTÓW NIEZBĘDNYMI DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
Zgodnie ze złożoną ofertą, przy wykonywaniu przedmiotu Umowy, Wykonawca będzie/nie będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, określonych w pisemnym zobowiązaniu tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych, zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotu Umowy, stanowiącym, załącznik do niniejszej Umowy.

[bookmark: Bookmark4]§ 17
KLAUZULE REGULUJĄCE
1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy, a w szczególności dane go identyfikujące, przedmiot Umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 902) która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy udostępnieniu, o którym mowa w ust. 1, nie będą podlegały informacje wskazane przez Wykonawcę w formie pisemnej przy zawieraniu umowy, stanowiące informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość gospodarczą.

§ 18
KLAUZULA SANKCYJNA
1.	Wykonawca niniejszym oświadcza, że na dzień zawarcia Umowy nie jest oraz zapewnia, że w całym okresie realizacji Umowy nie będzie podlegał wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z 2025 r., poz. 514).
2.	Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o każdej zmianie stanu rzeczy co do którego Wykonawca złożył oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, a w szczególności, że zawiadomi Zamawiającego, jeżeli on lub jego podwykonawca stanie się podmiotem objętym sankcjami opisanymi w ust. 1 lub innymi sankcjami jakie mogą zostać w przyszłości wprowadzone przez właściwe organy z powodu konfliktu zbrojnego w Ukrainie.
3.	Wykonawca dokona zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2 w formie pisemnej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się lub przy dołożeniu najwyższej staranności, powinien dowiedzieć się o zaistnieniu podstaw do dokonania zawiadomienia.
4.	Wykonawca zobowiązany jest ponadto do złożenia oświadczenia, w którym potwierdzi aktualność i prawdziwość oświadczeń, o których mowa w ust. 1 na pisemne wezwanie Zamawiającego, w formie pisemnej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 3 (trzech) dni roboczych od otrzymania wezwania. 
5.	Zamawiający może w terminie 3 miesięcy od powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia, nie później jednak niż do dnia zakończenia obowiązywania Umowy odstąpić od Umowy w każdym z następujących przypadków, tj., gdy:
1) oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy zawarte w niniejszym paragrafie lub oświadczenia jego podwykonawcy, okażą się nieprawdziwe,
2) Wykonawca naruszy zobowiązanie wynikające z ust. 2, 
3) Wykonawca nie dokona zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3, 
4) Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w ust. 4, pomimo ponownego wezwania Wykonawcy do złożenia takiego oświadczenia i wyznaczenia na to dodatkowego terminu nie krótszego niż 3 (trzy) dni robocze.

§ 19
DANE OSOBOWE
1. W związku z realizacją niniejszej Umowy i w celu jej prawidłowego wykonania Strony będą udostępniać sobie nawzajem dane osobowe osób odpowiedzialnych za wykonanie Umowy, tj. osób reprezentujących Strony oraz osób wyznaczonych do kontaktu, stając się tym samym administratorem tych danych.
2. Strony oświadczają, że dane osobowe udostępnione drugiej Stronie w związku z realizacją Umowy przetwarzać będą zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – tzw. RODO).
3. Strony i ich personel zobowiązani są do zachowania w poufności wszelkich danych osobowych, które mogą zostać uzyskane w ramach stosunku umownego, a zobowiązanie to pozostanie w mocy również po rozwiązaniu Umowy.
4. Strony oświadczają, że udostępnione drugiej Stronie, w związku z zawarciem Umowy, dane osobowe osób, za pomocą których wykonywana będzie Umowa:
4.1. będą wykorzystane przez tę drugą Stronę wyłącznie na potrzeby realizacji Umowy i będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania,
4.2. są niezbędne drugiej Stronie oraz będą administrowane przez tę drugą Stronę adekwatnie do wynikających z Umowy potrzeb i zadań.
5. Strony zobowiązują się do wykonania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 oraz 14 RODO wobec wszystkich osób, o których mowa w ust. 1 powyżej, w imieniu drugiej Strony występującej jako administrator danych. Klauzula informacyjna przeznaczona dla pracowników i współpracowników Wykonawcy stanowi Załącznik nr 3. Klauzula informacyjna przeznaczona dla pracowników i współpracowników Zamawiającego stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy.
6. Jeśli na którymś etapie realizacji umowy zajdzie potrzeba powierzenia przetwarzania danych osobowych to Strony zawrą odrębną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, określającą zakres, cel oraz warunki przetwarzania danych osobowych, która zostanie wprowadzona aneksem jako załącznik do niniejszej Umowy.
§ 20
POSTANOWIENIA DODATKOWE
1.  Strony ustalają adresy korespondencyjne:
1)  Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy - ul. Marii Kazimiery 1, 01 – 641 Warszawa
2)  Wykonawca: …..............................................................................
2.  Wszelka korespondencja będzie przekazywana na adres jw. w formie pisemnej. Za skuteczne powiadomienie uznaje się datę potwierdzenia pisma.
3.  Strony na odpowiedź mają 7 dni pod rygorem akceptacji zapytania.
4.  Strony na podstawie art. 353(1) Kodeksu cywilnego zgodnie postanawiają, że pismo przesłane drugiej Stronie listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres określony w Umowie awizowane dwukrotnie i nieodebrane, uznaje się za doręczone w terminie 14 dni od daty pierwszego awiza bądź w dacie odmowy przyjęcia pisma.
5.  Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego.
6.  Zamawiający realizując obowiązek, o którym mowa w art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 14.06.2024 roku o ochronie sygnalistów, oświadcza, że w ZGN w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy funkcjonuje" procedura zgłoszeniowa" umożliwiająca dokonywanie zgłoszeń osobom fizycznym, które uzyskały informacje o naruszeniu prawa polegającego na działaniu lub zaniechaniu niezgodnym z prawem lub mającym na celu obejście prawa, we wszystkich dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1 ww. ustawy. Zgłoszeń można dokonać:
1)  poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sygnalista@zgn.waw.pl,
2)  w postaci pisemnej na adres korespondencyjny: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Marii Kazimiery 1, 00-641 Warszawa z dopiskiem „osoba uprawniona do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych”
7.  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Budowlane i inne przepisy mające związek z przedmiotem niniejszej Umowy.
8.  Prawa i obowiązki (w tym cesja wierzytelności) wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przenoszone przez Wykonawcę na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.
9.  Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.




Załączniki:
Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – oferta wykonawcy wraz z kosztorysem 
Załącznik nr 3 –klauza RODO Zamawiającego
Załącznik nr 4 – klauza RODO Wykonawcy 
Załącznik nr 5 – Wzór protokołu wymiany wodomierzy
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Załącznik Nr 5 A
do umowy Nr ……… z dnia ……………………
PROTOKÓŁ
wymiany wodomierzy

Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Marii Kazimiery 1, 01-641 Warszawa 
Adres budynku …………………………………………………………………………………………………….

Rodzaj pomieszczenia  ………………………………………………………………………………………………………………………..

Data wymiany ………………………………………………………………………………………………………

Wykonawca .………………………………………………………………………………………………………..
                                                                 /nazwa i adres Wykonawcy/

1. Wymiana wodomierza wody zimnej 
  
    wodomierz wody zimnej /zdemontowany/  -  nr fabryczny ……………………………….....stan licznika……………………….
    
    wodomierz wody zimnej /zamontowany nowy/ - nr fabryczny ………………………..……..stan licznika………………………

    nakładka do odczytu radiowego - nr fabryczny ……………………………………………………..

    plomba /zamontowana na wodomierzu nowym/ - nr fabryczny ……………………………………………………

2. Wymiana wodomierza wody ciepłej 

    wodomierz wody ciepłej /zdemontowany/  -  nr fabryczny ………………………………….... stan licznika………………………
    
    wodomierz wody ciepłej /zamontowany nowy/ - nr fabryczny ………………………..……...  stan licznika……………………...

    nakładka do odczytu radiowego - nr fabryczny ……………………………………………………..

    plomba /zamontowana na wodomierzu nowym/ - nr fabryczny ……………………………………………………

Załącznik Nr 5 B
do umowy Nr ……… z dnia ……………………
PROTOKÓŁ
wymiany ciepłomierzy

Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Marii Kazimiery 1, 01-641 Warszawa 
Adres budynku …………………………………………………………………………………………………….

Rodzaj pomieszczenia  ………………………………………………………………………………………………………………………..

Data wymiany ………………………………………………………………………………………………………

Wykonawca .………………………………………………………………………………………………………..
                                                                 /nazwa i adres Wykonawcy/



Wymiana ciepłomierza 

    ciepłomierz /zdemontowany/  -  nr fabryczny ………………………………….... stan licznika………………………
    
    ciepłomierz /zamontowany nowy/ - nr fabryczny ………………………..……...  stan licznika……………………...

    nakładka do odczytu radiowego - nr fabryczny ……………………………………………………..

    plomba /zamontowana na ciepłomierzu nowym/ - nr fabryczny ……………………………………………………
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