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Projekt umowy – zał. Nr 4

UMOWA   Nr: ZP.271.09.2026

Zawarta w dniu: ………………………………. 2026r. w Urzędzie Gminy Rędziny, pomiędzy 
GMINĄ RĘDZINY  

z/s ul. Wolności 87, 42-242 Rędziny

NIP Gminy Rędziny: 949-21-95-728

NIP Urzędu Gminy Rędziny: 949-04-92-959

reprezentowaną przez:

Dr Adam Jaruga   - Wójt Gminy Rędziny;

przy kontrasygnacie: 

mgr Magdalena Kadłubek – Skarbnik Gminy Rędziny

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a ……………………………..

 zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”.

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez prowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „Ustawą Pzp”, sygn. …………………. 

zawarta została umowa o następującej treści: 

§ 1.

Przedmiot umowy

1.  Działając na podstawie wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego  zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający powierza Wykonawcy, a  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych oraz wszelkich innych  robót i czynności niezbędnych   do prawidłowej realizacji i użytkowania przedmiotu umowy.

     Przedmiotem umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.
Wykonanie w trybie: zaprojektuj  i zbuduj zadania inwestycyjnego pn. : 

„Ochrona bioróżnorodności poprzez zagospodarowanie ogólnodostępnej zieleni na terenie 

Gminy Rędziny”   
zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SWZ oraz w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (zwanym dalej PFU), zgodnie z  zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie  przetargowej  stanowiącej  załącznik do  niniejszej umowy. 

2.  Wykonanie zadania polega na realizacji  następujących prac :
a. inwentaryzację, w tym: geodezyjną i fotograficzną terenu opracowania przed wykonaniem projektu i rozpoczęciem robót budowlanych;

b. uzyskanie materiałów wyjściowych do projektowania, w tym map do celów projektowych; 

c. opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu;

d. opracowanie wielobranżowego projektu budowlano – wykonawczego i pozostałych zgodnie    

z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie                

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454). Projekt powinien zostać sporządzony w  stopniu dokładności niezbędnym do prawidłowego         

wykonania robót  budowlanych i ogrodniczych;

e. opracowanie pozostałych dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia,

f. uzyskanie wszystkich wymaganych zaświadczeń, opinii, uzgodnień, decyzji – jeśli będą wymagane prawem;

g. roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, wycięcie samosiejek, w tym gatunków inwazyjnych obcych (np. nawłoć, róża pomarszczona), usunięcie darni i przygotowanie podłoża w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji;

h. rozbiórkę istniejącego ogrodzenia;

i. wykonanie robót budowlanych, w tym: budowy:

                         -  ciągów pieszych z kruszywa łamanego;

                         -  placów rekreacyjnych ze żwirów;

                         -  powierzchni z kostek betonowych;

                   j.  dostawa i montaż małej architektury;

k.  założenie terenów zieleni urządzonej, tj. wykonanie nasadzeń zieleni - składających się z gatunków 

     rodzimych, w tym: drzew, krzewów, bylin, traw ozdobnych, roślin cebulowych), założenie trawnika 
     i łąki  kwietnej;

l.  ściółkowanie terenu korą;

ł.  oznaczenia roślin i zieleni tabliczkami, inne tablice informacyjne. 

- oraz :

· sprawowanie nadzoru autorskiego/projektowego nad realizacją robót;

· opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji geodezyjnej.
3.    Zakres zamówienia obejmuje głównie wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie 
        robót  budowlano- ogrodniczych.

3.1  Zakres  dokumentacji projektowej : 
             a.  mapy do celów projektowych (opracowanie mapy będzie należało do obowiązków Wykonawcy) ;

             b.  projektu budowlanego wraz z niezbędnymi decyzjami, opiniami i uzgodnieniami oraz uzyskaniem  prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamierzenia wykonywania robót  budowlanych. 

             c.  projektu wykonawczego  (projekt techniczny i projekt architektoniczno-budowlany);

             d.  projektu wykonawczego (zakres i forma zgodna z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z  dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
           e.   opracowanie  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - specyfikacja powinna być 

                   wykonana przed przystąpieniem do prac budowlanych, a ponadto uzgodniona i zaakceptowana    przez  Zamawiającego ;

             f.   opracowanie przedmiaru robót  i kosztorysu inwestorskiego;

             g.   dokumentacji powykonawczej ;

             h.   wszelkie niewymienione opracowania konieczne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.  

3.2     Zakres robót budowlanych i ogrodniczych : 

	Wyszczególnienie
	Opis rozwiązania 

	Drzewa
	20-30 drzew, w tym:

- warstwa wyższa (duże drzewa, np. dąb, buk, klon, sosna): 10-15 szt.
- warstwa średnia (mniejsze drzewa, np. jarząb, wierzba, lipa):  10-15 szt.
Drzewa powinny być rozmieszczone w sposób naturalny, aby tworzyć półcieniste i słoneczne strefy.

	Krzewy
	Sadzone jako solitery, w grupach lub jako żywopłoty - przykładowy podział:
· Żywopłot (2-rzędowy)  i grupy krzewów: 500-600 szt.
· Pojedyncze krzewy jako uzupełnienie drzew i rabat:  30-50 szt.

	Pozostałe nasadzenia i rabaty kwiatowe
	~200-250 m²

	Łąka kwietna (rajgrasowa)
	~30-50 m²


	Inne
	- Ścieżki i place mineralne: ~120-180 m²
- Strefa wypoczynku (ławki, pergole, naturalne altany):  ~40-50 m²
- Strefa edukacyjna (tablice, kompozycje kamieni, i inne rozwiązania dla zwierząt): ~50 m²

- Tunel (bindaż) nad ścieżką: ~10-15 m

- Pozostała powierzchnia – trawniki, np. ekstensywny pod drzewami, między ścieżkami i/lub intensywny (w strefie rekreacji).


3.3    Wykonanie  usług i prac dodatkowych :
· zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej inwestycji;  

· pełnienie nadzoru autorskiego;

· uzyskania niezbędnych decyzji, zgłoszeń, opinii i uzgodnień;

· uzyskanie wszelkich niewymienionych opracowań koniecznych do zrealizowania przedmiotu zamówienia;

· zgłoszenie zakończenia robót  w PINB . 
· uzyskanie wszystkich  niezbędnych warunków technicznych przyłączy zewnętrznych;

Szczegółowy  opis  przedmiotu  umowy (OPZ) opisany został w  PFU stanowiącym zał. Nr 2  do SWZ.
4. WYKONAWCA  zobowiązany jest do zrealizowania wszystkich prac składających się na przedmiot 
     umowy i opisanych w SWZ i PFU, oraz  wg opracowanej przez siebie dokumentacji projektowej, na 
     którą składa się kompletny projekt  budowlany, specyfikacja techniczna wykonania  i odbioru robót 
     budowlanych, informacja  dotycząca Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przedmiary robót. 
     Roboty muszą być wykonane zgodnie z  obowiązującymi przepisami, normami a w szczególności z 
     przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

5.  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i oddania przedmiotu niniejszej umowy  Zamawiającemu w   terminie w niej określonym.  
6.  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z opracowanym przez niego (i zatwierdzonym przez Zamawiającego) harmonogramem rzeczowo-terminowo- finansowym, dalej  jako harmonogram.

7.   Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia  Zamawiającemu  w terminie do 7 dni od daty  podpisania umowy  harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego .  
 § 2
Dokumentacja  projektowa 

1. Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z PFU oraz wyjaśnieniami Zamawiającego, zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z Polskimi Normami i rysunkami normatywnymi oraz oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje do wykonania dokumentacji w ramach niniejszej umowy.

2. Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowiązuje się wykonać dokumentację projektową z uwzględnieniem podziału opracowań branżowych zgodnie z wymaganiami określonymi w PFU. 

3. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do:
3.1  Uzyskania wszystkich, niezbędnych dla opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wymaganych prawem i przepisami decyzji administracyjnych, warunków technicznych,uzgodnień, opinii i sprawdzeń dokumentacji. Wszelkie niezbędne materiały, wnioski, uzgodnienia, opinie wymagane dla realizacji prac projektowych, Wykonawca pozyskuje we   własnym zakresie w ramach wynagrodzenia określonego   w złożonej ofercie;

3.2  Zapewnienia, by w opracowaniu projektu uczestniczyły osoby mające uprawnienia budowlane  w odpowiedniej specjalności;

3.3  Zapewnienia koordynacji wszystkich projektów branżowych;

3.4  Uwzględniania na każdym etapie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa  i ochrony 
        zdrowia w procesie budowy;

3.5  Opracowania dokumentacji powykonawczej.

4. W trakcie przygotowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania stałego kontaktu z wyznaczonym pracownikiem (pracownikami) Zamawiającego w celu dokonywania na bieżąco konsultacji co do projektu, wprowadzania korekt, zmian, uwzględniania sugestii. Wszelka korespondencja w tym zakresie powinna odbywać się na piśmie, zaś przebieg spotkań roboczych dotyczących dokumentacji powinien zostać utrwalony w formie protokołu podpisanego przez przedstawicieli obu stron uczestniczących w spotkaniu. Przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym. Zamawiający udzieli pisemnej akceptacji w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia przedłożenia dokumentacji projektowej przez Wykonawcę wraz z wnioskiem o wydanie tej akceptacji. 
5. Wykonawca zobowiązuje się przekazać dokumentację projektową Zamawiającemu  w liczbie i formie opisanych poniżej:

5.1  5 egzemplarzy dokumentacji projektowej (w wersji wydrukowanej);  

5.2  1 egzemplarz w wersji elektronicznej na nośniku CD (w formacie doc. dwg. – do obróbki  z 

        możliwością kopiowania),

5.3  2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej w wersji wydrukowanej ;
Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy w ramach wynagrodzenia opisanego   w § 9 ust. 1 zobowiązany jest również do wykonania dokumentacji projektowej  nie wymienionej w ust. 2, a związanej z  wymaganiami jednostek opiniujących  i uzgadniających uczestniczących w procedurze  
pozwolenia na budowę oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

6.    Dokumentacja projektowa wraz ze wszystkimi jej elementami (m.in.: kosztorysami   i specyfikacjami  technicznymi) winna uwzględniać wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności zasadę  uczciwej konkurencji. Opisując materiały przewidziane do wykorzystania w trakcie realizacji robót  Wykonawca będzie posługiwał się obiektywnymi cechami technicznymi, jakościowymi, a w  szczególności  nie będzie odwoływał się do producenta, typu, marki, znaku handlowego, patentu, itp.  chyba, że jest to  uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu  zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą  wyrazy  „lub równoważny”.  W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest określić zakres równoważności.   Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane  z naruszeniem w/w  zapisów jak i jakichkolwiek  praw patentowych przez Wykonawcę pokryje on z własnych środków.

7.  Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu dokumentacji projektowej niezbędnej  do  uzyskania pozwolenia na budowę w celu uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego.
8.   Przekazana dokumentacja projektowa będzie wewnętrznie skoordynowana technicznie i  międzybranżowo oraz kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane   potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, wymagane opinie,  uzgodnienia, zgody i  pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów a także spis opracowań i  dokumentacji  składających się  na komplet przedmiotu  umowy. 
 W projekcie będą zastosowane   wyroby budowlane (materiały i  urządzenia) dopuszczone do  obrotu  i powszechnego  stosowania. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego stosowania w  budownictwie  będą  mogły być zastosowane w dokumentacji projektowej po uzyskaniu   akceptacji Zamawiającego.

9.  Wykonawca oświadcza, że dokonał oględzin miejsca, którego dotyczą wykonywane prace  projektowe i   nie zgłasza zastrzeżeń.

10.  Po przekazaniu dokumentacji projektowej, Zamawiający ma prawo zgłaszać na piśmie   zastrzeżenia w  zakresie dostrzeżonych wad. Wykonawca zobowiązany jest usunąć dostrzeżone  wady w wyznaczonym   przez Zamawiającego terminie, chyba że usunięcie wady wymagać  będzie dłuższego terminu - w takim przypadku Wykonawca wraz  z Zamawiającym uzgodni termin usunięcia tej wady. Z czynności odbioru  sporządza się protokół odbioru dokumentacji.    

 Nieusunięcie wad w terminie stanowi podstawę :

   10.1  prawa zlecenia przez Zamawiającego tzw.  „wykonawstwa zastępczego” innemu  projektantowi na  koszt i  ryzyko Wykonawcy  opracowania tej części dokumentacji  projektowej, której dotyczą wady, na co Wykonawca  wyraża zgodę;  lub
10.2  do odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w zakresie dotyczącej tej części  dokumentacji,  której dotyczą  wady, jeżeli nie wpływają one na przydatność pozostałej  części dokumentacji, z   odpowiednim zmniejszeniem nagrodzenia, o którym mowa w  § 9 ust. 1.

11.     Zamawiający, po stwierdzeniu istnienia wady w dokumentacji projektowej, wykonując   

           uprawnienia względem Wykonawcy może również:

           11.1  odstąpić od umowy w całości lub w części, bez wyznaczenia terminu do usunięcia wad, gdy  wady mają  charakter istotny i nie dadzą się usunąć, a ze względu na skalę dotychczasowych   uchybień Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza współpraca między Stronami  przebiegała należycie;

           11.2  obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzą się usunąć, lecz nie  mają    charakteru istotnego.

12.    Wykonanie prawa odstąpienia, o którym mowa powyżej, nastąpić może w terminie 20 dni od   dnia  protokolarnego stwierdzenia, w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy,   że:

            12.1  Wady mają charakter istotny i nie dadzą się usunąć, a ze względu na skalę dotychczasowych  uchybień  Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza współpraca między stronami   przebiegała należycie;

            12.2   Wady nie zostały usunięte w terminie.

   13.  W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową, koszt wykonania dokumentacji  uzupełniającej w całości pokryje Wykonawca.
    14.  Mocą niniejszej umowy bez dodatkowego wynagrodzenia  i z chwilą  odbioru przez  Zamawiającego dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie  prawa majątkowe do  dokumentacji  projektowej i wyraża zgodę na wykorzystanie  dokumentacji projektowej przez    Zamawiającego na  następujących polach  eksploatacji: 
14.1 w zakresie utrwalania wszelkimi znanymi technikami, w tym techniką zapisu cyfrowego,

14.2 w zakresie kopiowania, zwielokrotniania techniką cyfrową, a także wszelkimi innymi technikami;

14.3 w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami poprzez użyczenie i najem oryginału lub egzemplarzy, jak  również w zakresie powielania, dystrybucji, emisji publicznej, emisji  w ramach pokazów zamkniętych, jak  też poprzez telewizję, Internet i inne środki masowego przekazu;

14.4  w zakresie wprowadzania do pamięci komputera i gromadzenia danych w formie cyfrowej;

14.5   w zakresie publicznego udostępniania przedmiotu umowy, w taki sposób aby  każdy mógł   mieć do niego       dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
14.6   wykonania wszelkich czynności w celu realizacji robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej.
15.  Wykonawca oświadcza, że w momencie dokonania odbioru dokumentacji projektowej,  

        Zamawiający (bez dodatkowego wynagrodzenia) nabywa również własność wszystkich  
        przekazanych Zamawiającemu egzemplarzy dokumentacji projektowej.

16.  Z chwilą przekazania dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiającego 
       również :
              16.1  prawo do korzystania  i wyrażania zgody na korzystanie z przedmiotu umowy przez inne 
                       podmioty     na polach  eksploatacji, o których  mowa w ust. 14.;

16.2   prawo do wyrażania zgody na  wykonanie zależnych praw autorskich. 


       17. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw  osobistych     

             do  przedmiotu  umowy, według potrzeb Zamawiającego wynikających z przyjętego przez niego 
              sposobu rozpowszechniania przedmiotu umowy dla celów realizacji przedmiotu umowy, 
              informacyjnych, promocyjnych bądź komercyjnych, usuwania wad w  okresie gwarancji,  w 
              szczególności na : 

17.1  decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,

17.2  dokonywanie  zmian i uzupełnień wynikających z potrzeby zmiany rozwiązań projektowych, zastosowania materiałów, ograniczenia wydatków, zmiany obowiązujących przepisów itd. oraz rozpowszechnianie przedmiotu umowy w takiej postaci;

17.3  decydowanie o rozpowszechnianiu całości lub części przedmiotu umowy, samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami.

       18. Czynności i prace, wymienione w ust. 10  (wady dokumentacji) , Wykonawca zrealizuje w 
              ramach wynagrodzenia,  wymienionego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

       19.   Wymagana ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej  oraz jej szczegółowy zakres 
               określone są w PFU.

       20.  Dokumentacja projektowa zawierać będzie następujące  elementy:

a. specyfikację techniczną  wykonania i odbioru robót  budowlanych;

b. plan BIOZ;

c. przedmiary robót;

d. inwentaryzację budowlaną  stanu aktualnego dla działki – w zakresie niezbędnym;

e. wersję elektroniczną;

f. projekt  architektoniczno-budowlany;

g. projekt zagospodarowania terenu 
h. projekt budowlany i projekty wykonawcze;

i. komplet niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji oraz dokumentów formalno-prawnych;

j. mapa do celów projektowych ;

k. kosztorys  inwestorski .
21.  Wykonawca dostarczy dokumentację projektową wraz z wykazem opracowań  i dokumentami, o  
        których mowa w § 2 ust. 5 umowy oraz pisemnymi oświadczeniami, że:

a. jest ona wykonana zgodnie z umową, PFU, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej ;

b. zostanie wydana w stanie kompletnym  z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;

c. zamierzenie budowlane które jest przedmiotem  programu funkcjonalno-użytkowego jest  zgodne z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

     Wyżej wymienione: wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenia, stanowią integralną część    

     przedmiotu umowy. 

22.   W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Wykonawca wyraża zgodę na    

     opracowanie dokumentacji projektowej oraz jej wykorzystanie w zakresie określonym umową przez innego wykonawcę, w oparciu o opracowany przez niego przedmiot umowy lub jego część.

23. Wykonawca zobowiązuje się do ciągłego (na bieżąco) obowiązkowego dokonywania uzgodnień w zakresie akceptacji rozwiązań  projektowych z Zamawiającym.

24 . Wykonawca gwarantuje, że przy wykonywaniu umowy nie będzie naruszać praw,  w szczególności własności intelektualnej Zamawiającego lub osób  trzecich. W przypadku, gdy Zamawiający poinformuje Wykonawcę o roszczeniach zgłaszanych wobec Zamawiającego  w związku z naruszeniem przez Wykonawcę praw przysługujących osobom trzecim, Wykonawca podejmie 
        niezbędne działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszelkie koszty. 
       W szczególności w przypadku wytoczenia w związku z tym przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia praw, Wykonawca wstąpi do postepowania w charakterze strony pozwanej, a wazie braku takiej możliwości wystąpi  z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego.

25.  Jeżeli wskutek orzeczenia sądu Zamawiający nie będzie mógł korzystać z rezultatów prac wykonanych przez Wykonawcę  w ramach umowy na skutek naruszenia przez Wykonawcę prac osób trzecich, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania na swój koszt wymaganych licencji lub nabycia prac bądź dokonania odpowiedniej modyfikacji lub ponownego wykonania prac (prac dodatkowych) pozwalających na takie korzystanie zgodnie z prawem.

26.  Żadne z postanowień ust. 24 i 25 nie wyłącza możliwości  dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

§  3
Nadzór autorski

1.  Wykonawca, w ramach Wynagrodzenia umownego, zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego   przez osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie   zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.   W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się na wezwania Zamawiającego do nadzoru w  toku realizacji inwestycji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych   z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami,  w tym techniczno-budowlanymi i Polskimi   Normami, a ponadto do:

a. niezwłocznego uzupełniania dokumentacji projektowej w terminie zapewniającym terminową realizację Inwestycji (w tym wykonywanie projektów zamiennych, jeśli okażą się niezbędne),
b. wyjaśniania przez projektantów wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji,
c. uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.
 3.    Wykonawca dodatkowo wyraża zgodę, że Zamawiający na swój koszt może skorzystać z usług nadzoru  autorskiego świadczonego przez osoby trzecie posiadające stosowne uprawnienia. Wykonawca nie  ponosi odpowiedzialności za czynności i skutki tych czynności, wykonane przez osoby, którym  Zamawiający powierzył nadzór autorski.

 4.   W przypadku powierzenia wykonania części prac projektowych przez Wykonawcę podwykonawcom,  Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji tych opracowań projektowych wykonanych przez te podmioty oraz zapewnienia sprawowania przez te podmioty nadzoru autorskiego w zakresie   wynikającym z wykonanej dokumentacji na zasadach określonych w niniejszej umowie.
§  4
Sposób  realizacji robót budowlanych

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1.1 Przejęcie terenu robót od Zamawiającego;

1.2 Zabezpieczenie i oznakowanie  terenu robót;

1.3 Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt i ryzyko;

1.4 Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, dokumentów dopuszczających wyroby budowlane do stosowania w budownictwie, o których mowa w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) MR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzenia do obrotu wyrobów wbudowanych i uchylającego Dyrektywę Rady 89/106/EWG oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.   z 2021 r., poz. 1213) i aktach wykonawczych do tej ustawy lub  każdego używanego na budowie wyrobu;

1.5 Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji (o ile będzie konieczna).

1.6 Jako wytwarzający odpady przestrzeganie przepisów prawnych wynikających          

        z następujących ustaw:  

                       - Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021r poz.1973 z późn. 
                           zmianami );

                       - Ustawy z dnia 14.12.2012. o odpadach (Dz.U. z 2022r poz.699 z późn. zmianami ).

                 z  uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego  wskazanych wyżej aktów, które będą miały wpływ na realizację przedmiotu umowy. 

1.7 Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

1.8 Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że  roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową                    i  odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;
1.9 Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiot umowy;

1.10. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami;

1.11. Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

1.12. Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

1.13. Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

1.14. Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę   w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych   w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

1.15. Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie  z przepisami Prawa  budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;

1.16. Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski  w trakcie trwania  robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny 
do ich usunięcia;
1.17. Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem  

         niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

1.18. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)                o problemach  technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;

1.19. Wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową  przez osoby posiadające stosowne  kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane; za ich działania  i zaniechania Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za działania własne. 
2. Do podstawowych zadań Wykonawcy należy również  m.in.:
2.1 wykonanie inwentaryzacji obiektów objętych zamówieniem w stopniu umożliwiającym wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych dla całości przedsięwzięcia; 
2.2 uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji; 
2.3 wykonanie robót zgodnie z przygotowaną przez siebie dokumentacją projektową;
3. Ponadto:

3.1  Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie   Wykonawcy;

3.2  Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 3.1 , w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i  wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający może zaakceptować  taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione  w tym zakresie w  SWZ;

3.3 Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 3.1 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. Odmowa zaakceptowania wskazanych osób powoduje konieczność zaproponowania innych lub też pozostawienie składu wskazanego w ofercie.

3.4  Kierownik budowy i kierownicy robót   działać będą w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.
4. Wykonawca odpowiada za :

4.1  odpowiednie oznakowanie prowadzonych robót ;

4.2  Sporządzenie dokumentów odbiorowych;

4.3  Prowadzenie kompletnej dokumentacji fotograficznej  przez cały okres inwestycji.

§ 5
Oświadczenia Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że: 

a. dysponuje wiedzą, doświadczeniem, środkami finansowymi i technicznymi oraz potencjałem niezbędnym do wykonania całości inwestycji oraz wszystkich obowiązków wynikających z umowy oraz oświadcza, że znany jest mu cel inwestycji, zapoznał się ze wszelkimi uwarunkowaniami formalno-prawnymi związanymi z realizacją inwestycji oraz spełnia wszystkie warunki określone w SWZ;
b. osoby skierowane do realizacji zamówienia posiadają wymagane uprawnienia;

c. przy wykonywaniu umowy zachowa najwyższą staranność wynikającą z zawodowego charakteru świadczonych usług;

d. użyte do realizacji przedmiotu umowy materiały będą fabrycznie nowe i nie będą pochodziły z serii wycofanych lub wycofywanych z produkcji. Zaproponowane urządzenia będą posiadały parametry zgodne z przedstawioną ofertą Wykonawcy i PFU;

e. przed zawarciem umowy uwzględnił wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na należyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym na ustalenie wysokości wynagrodzenia; 

f. zapoznał się ze wszystkimi dokumentami oraz warunkami (i w całości je akceptuje), które są niezbędne i konieczne do wykonania przez niego umowy.

§ 6
Odbiór dokumentacji i robót budowlanych 
1. Każdy etap robót (w tym wykonanie dokumentacji projektowej) będzie podlegał odbiorowi częściowemu i jego rozliczeniu zgodnie z harmonogramem, przy czym termin na opracowanie i przekazanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę (lub zgłoszeniem) ustala się na dzień 31 grudnia 2026r.

2. Wykonawca  przekaże Zamawiającemu w jego siedzibie  dokumentację projektową będącą przedmiotem umowy w celu  weryfikacji i odbioru przez Zamawiającego w terminie zgodnym z uzgodnionym harmonogramem.

3. Zamawiający przystąpi do czynności odbioru przekazanej dokumentacji Projektowej wyłącznie po otrzymaniu kompletu wymaganej dokumentacji projektowej dla przedmiotu umowy.

4. Zamawiający dokona odbioru dokumentacji projektowej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania jej kompletu z wszystkimi oświadczeniami i dokumentami, o których mowa w § 2 ust. 5 umowy.

5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że przedłożona dokumentacja projektowa nie spełnia wymogów określonych Umową, przerwie czynności odbiorowe i pisemnie wezwie Wykonawcę do usunięcia wad z wyznaczeniem terminu na ich usunięcie, nie krótszego niż 7 dni kalendarzowych. 

6. W przypadku stwierdzenia uwag nieistotnych, nie uniemożliwiających dokonania czynności odbiorowych, Zamawiający odbiera przedłożoną dokumentację projektową i wyznacza termin na usunięcie uwag nie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych.

7. Termin wyznaczony na usunięcie Wad/uwag wstrzymuje bieg terminów wyznaczonych Zamawiającemu na dokonanie odbioru dokumentacji projektowej.

8. Protokół odbioru dokumentacji  projektowej jest jednocześnie protokołem częściowym stanowiącym podstawę do wystawienia faktury częściowej przez Wykonawcę. 

9. Odbiór, o którym mowa w ust. 8 nie zwalnia Wykonawcy od usuwania wad w dokumentacji stwierdzonych w okresie rękojmi za wady.

10. Wykonawca zgłasza do odbioru w ramach danego etapu wykonane roboty budowlane.  Zgłoszenia do odbioru dokonuje się zapisem Inspektora Nadzoru  w dzienniku budowy (wewnętrznym) oraz pisemnym, pod rygorem nieważności, zgłoszeniem Zamawiającemu.  
11. Inspektor Nadzoru wyznaczy termin odbioru w terminie  nie dłuższym niż 5 dni od dnia zgłoszenia gotowości robót do odbioru. 
12. Poszczególne  roboty w ramach etapu będą odbierane przez Inspektora Nadzoru na podstawie protokołu odbioru częściowego, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zawierającego wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. Protokół zostanie podpisany przez Wykonawcę, Inspektora Nadzoru  oraz przedstawiciela Zamawiającego.

13. W przypadku dokonania odbioru, za dzień wykonania tego etapu będzie przyjęta data zgłoszenia przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru gotowości do odbioru etapu robót.

14. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad robót, lub robót niezakończonych, albo gdy Inspektor Nadzoru lub Zamawiający stwierdzi, że jakość robót nie odpowiada warunkom wskazanym w umowie, Inspektor Nadzoru lub Zamawiający może odmówić dokonania odbioru. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia stwierdzonych naruszeń we wskazanym przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego terminie , przy czym nie stanowi to podstawy do zmiany terminu, określonego w § 7 ust. 1 umowy, ani do zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 9 ust. 1 umowy.

15. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości robót do odbioru po usunięciu wad lub innych naruszeń, stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 11 - 14 powyżej.

16. Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym terminie nie usunie wad stwierdzonych w toku odbioru robót (lub nie wykona ponownie robót), Zamawiający może powierzyć innemu podmiotowi usunięcie wad lub ponowne wykonanie robót objętych odbiorem na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takiej sytuacji Zamawiający  będzie uprawniony do potrącenia kwoty kosztów usunięcia wad lub ponownego wykonania robót z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

17. Roboty podlegają następującym etapom odbioru w trakcie prowadzenia prac:
· odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

· odbiorowi częściowemu,

· odbiorowi końcowemu.
18. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca  z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
19.  Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (w tym również dokumentacja projektowa). Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.
20.  Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę na piśmie. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez  Zamawiającego zakończenia robót  i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru końcowego robót". 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  w obecności Wykonawcy, o której mowa w § 15 umowy. Komisja  odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie  wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją.

21.  Podczas odbioru końcowego robót  Wykonawca zobowiązany jest przekazać  osobie dokonującej odbioru, za pokwitowaniem segregator (format A4) obejmujący dokumentację powykonawczą, zawierającą m.in.: 

21.1  część opisową;

21.2  rzuty, rysunki i schematy ;

21.3  wymagane prawem oświadczenia;

21.4  karty katalogowe, atesty, deklaracje zgodności i DTR oraz certyfikaty dopuszczenia do 
          użytku zastosowanych  komponentów;

21.5  kartę  gwarancyjną ;
21.6  inwentaryzację geodezyjną powykonawczą  przyjętą do państwowego zasobu geodezyjnego 
          wraz z  geodezyjnym wykazem wykonanych elementów  (w 3 egz.);

21.7  oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową 
          oraz przepisami i obowiązującymi normami;

22.   Wszystkie odbiory częściowe stanowią jedynie potwierdzenie wykonania robót  i nie zwalniają 
         Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonane roboty, do czasu sporządzenia protokołu 
         odbioru końcowego inwestycji.

 § 7
Termin wykonania przedmiotu umowy  

1. Termin wykonania i odbioru robót ustala się następująco:
1.1 rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy: w dniu podpisania umowy – tj.  

……………………………………………………………………….. ; 
1.2 zakończenie całości robót i odbiór:  31 maja  2027r             w tym :
· termin wykonania kompletu dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę    

       ustala się na dzień 31.12.2026r.

2. Za datę  zakończenia  realizacji umowy uważa się datę  złożenia  w siedzibie Zamawiającego uzyskanego przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie  wybudowanego obiektu 
3. Termin ustalony w ust. 1.2  może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających wyłącznie z  następujących elementów : 
3.1. przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;

3.2. działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót;

3.3. wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – fakt ten musi zostać udokumentowany wpisem kierownika robót do dziennika budowy oraz zgłoszony niezwłocznie Zamawiającemu i musi  zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru;

3.4. wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;

3.5. zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, o ile realizacja dodatkowych robót budowlanych wpływa na termin wykonania niniejszej umowy.

3.6. opóźnienia z tytułu okoliczności związanych z wystąpieniem skutków COVID-19 lub skutków transgranicznych i gospodarczych konfliktu zbrojnego w Ukrainie.

4. Opóźnienia, o których mowa w ust. 3 muszą być odnotowane w dzienniku budowy, udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiającego.

5. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub postoju  spowodowanego okolicznościami wymienionymi w ust.3.
§  8
Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1.1 Protokolarne przekazanie Wykonawcy  terenu budowy w terminie do 5 dni licząc od dnia otrzymania uprawomocnionej decyzji o pozwoleniu na budowę ;

1.2  Zapewnienie na swój koszt nadzoru  inwestorskiego;

1.3  Odbiór przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

1.4 Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.  
2. Wykonawca przed zakupem i zastosowaniem jakichkolwiek urządzeń i materiałów przedstawi Inspektorowi Nadzoru źródło ich pochodzenia, karty katalogowe,  deklaracje zgodności, świadectwa badań laboratoryjnych oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uzyska zgodę w formie pisemnej Zamawiającego na ich zakup.
§  9
Wynagrodzenie i zapłata  wynagrodzenia  

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego, w łącznej wysokości  :
· kwota netto:     zł   

( słownie:   )
· podatek VAT :    zł   
(słownie :   )  
· kwota brutto:     zł  
(słownie :   złotych)
        w tym : 

1.1   koszt dokumentacji projektowej :   
· kwota netto:    
· podatek VAT :   
· kwota brutto:    
1.2   koszt robót budowlanych :
·  kwota netto:    
· podatek VAT :   
· kwota brutto:    
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikające wprost  z SWZ i PFU.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1.

4. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy i nie może ulec zmianie poza okolicznościami przedstawionymi w  
§ 10 umowy.

Wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy są to między innymi koszty: 

· Należny podatek VAT ;
· wszelkie roboty przygotowawcze i porządkowe;

· utrzymanie porządku i czystości na  terenie budowy ;

· zorganizowanie, zagospodarowanie i późniejsza likwidacja placu budów;

· utrzymanie zaplecza budowy (naprawa, woda, energie elektryczna, dozorowanie budowy);

· koszty związane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robót;

· ewentualne roboty rozbiórkowe, demontażowe, wykończeniowe, odtworzeniowe;

· wywóz i utylizacja gruzu i materiałów pochodzących z rozbiórki; 

· wywóz nadmiaru gruntu i gruzu z utylizacją;
· wykonanie niezbędnych rusztowań;

· opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

· wykonania wymaganych prób, badań, pomiarów i odbiorów technicznych;

· odtworzenia i odbudowy, naprawy wszelkich zniszczeń i uszkodzeń;

· ubezpieczenia OC budowy na czas realizacji;

· innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia;

· koszty geodezyjnych  inwentaryzacji powykonawczych w zakresie niezbędnym

§  10
Roboty dodatkowe  

1. W sytuacji, gdyby umowa została zmieniona na podstawie  art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art.455 ust.2  ustawy Prawo zamówień publicznych, czyli gdyby Zamawiający zlecił Wykonawcy wykonanie „dodatkowych robót budowlanych”  wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy („zamówienia podstawowego”), to ustala się następujące zasady ich zlecania oraz rozliczania.
2. Rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych”, a więc robót o których mowa w niniejszym paragrafie, może nastąpić po podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół konieczności potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokół ten musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki,  o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art.455 ust.2  ustawy Pzp. Rozpoczęcie wykonywania tych robót musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisującej te roboty. Dokumentacja musi być zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.
3. Rozliczanie „dodatkowych robót budowlanych”, których Zamawiający może udzielić na podstawie  art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art.455 ust.2 ustawy Pzp, czyli robót, o których mowa  w niniejszym paragrafie odbywało się będzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu  (i odebraniu przez inspektora nadzoru), lecz nie częściej niż w okresach miesięcznych. Faktury regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, protokołu odbioru wykonanych robót oraz kosztorysu wykonanego w oparciu  o następujące założenia:

3.1 ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu, o którym mowa w niniejszej  umowie, a ilości wykonanych w tym okresie robót – z książki obmiaru;

3.2 w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie cen jednostkowych, tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z podpunktem 3.1  niniejszego ustępu, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiającego.

4. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

4.1 ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów opracowanych przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej;

4.2 w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w podpunkcie „1”, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD z województwa śląskiego (jako średnie) opublikowanych za kwartał poprzedzający ich wykonanie ;

4.3 podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych  kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych  (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR–ach,  zastosowane zostaną Katalogi Norm  Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez  Zamawiającego.
 §  11
Fakturowanie i warunki płatności 
1.  Rozliczenie płatności będzie następowało za  pośrednictwem mechanizmu podzielonej płatności 

       (tzw. split payment).

2.  Numer rachunku bankowego wskazany przez Wykonawcę na fakturze  VAT będzie numerem właściwym  do dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018r poz. 2174 z późn. zmianami).

3.  Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi i fakturą końcową. 

4.  Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu bez zastrzeżeń przez inspektora nadzoru   danego etapu robót.

5.  Faktury wystawiane będą zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru 

     harmonogramem  rzeczowo-terminowo-finansowym. 

6.  Do każdej faktury częściowej, jak i końcowej, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć (jako załącznik)  dokument o nazwie: „Wykaz podmiotów, które wykonywały roboty, dostawy lub usługi w ramach składanej  faktury,  tj. faktury nr ….  z dnia   ….:.”.                          

      6.1  Wykaz ten musi zawierać: nazwę podmiotu, zakres robót, dostaw lub usług wykonanych przez dany podmiot oraz wartość w złotych należną danemu podmiotowi. 

      6.2  Ogólna wartość środków finansowych należnych poszczególnym podmiotom musi być równa wartości danej faktury. 

      6.3  Załącznik ten musi być złożony w oryginale i podpisany przez wszystkich podwykonawców i dalszych Podwykonawców, bez względu na fakt czy występują w tym wykazie czy też nie, oraz inspektora nadzoru. 

      6.4  Brak wykazu spełniającego powyższe wymagania będzie podstawą do odmowy przyjęcia faktury. 

      6.5  Warunkiem zapłaty następnej faktury, zawierającej także powyższy załącznik, jest udokumentowanie  przez Wykonawcę, że podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy występujący na załączniku złożonym  do poprzedniej faktury otrzymali należne im wynagrodzenie. 

      6.6  Dowodem takiego udokumentowania może być: 

             6.6.1  pisemne oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, że otrzymał należną mu kwotę,

             6.6.2  dokument bankowy potwierdzający przelew środków na konto podwykonawcy;

             6.6.3  inne tego typu podobne dokumenty. 

      6.7  Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, przed datą końcowego rozliczenia z Zamawiającym - najpóźniej na dzień poprzedzający ostateczną zapłatę, oświadczenia, z datą  pewną, podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzającego faktyczne otrzymanie zapłaty od Wykonawcy. 

      6.8  Brak oświadczeń będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy bez żadnych konsekwencji dla Zamawiającego wynikających z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego  Wykonawcy. 

7.  Faktury regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury i 
      protokołu odbioru wykonanych w tym okresie robót.

8.  Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną na 

     podstawie protokołu odbioru końcowego. 

      8.1   Faktura końcowa będzie płatna w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

      8.2   Wartość faktury końcowej zgodnie z zapisami w swz nie może być niższa niż 10% wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

9.   Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 19 umowy będą potrącane z faktur 

      Wykonawcy.

10.  Faktury za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto wskazane przez    

       Wykonawcę na fakturze.
11.  Wykonawca zobowiązany  jest wystawić fakturę zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie faktur ustrukturyzowanych i Krajowego Systemu e-faktur, Wykonawca zobowiązany jest wypełnić element określony we wzorcu faktury ustrukturyzowanej jako Nabywcy i „Podmiotu innego” dotyczącego Odbiorcy.

12.  Faktury wystawiane przez Wykonawcę  powinny być wystawiane w następujący sposób:
Nabywca :
                      Gmina Rędziny

· NIP nabywcy:
        949-21-95-728.

· Adres nabywcy:           ul. Wolności 87, 42-242 Rędziny
Inny Podmiot :                    Urząd Gminy Rędziny 

· NIP odbiorcy :
         949-04-92-959

· Rola (8) :
         JST
13.  Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku wystawienia przez Wykonawcę   faktur niezgodnie z ust. 8niniejszego paragrafu, przewidziane w niniejszej umowie terminy płatności nie  rozpoczynają się do momentu dokonania przez Wykonawcę  korekty błędnie wystawionych  faktur, które to korekty będą uwzględniały zasady, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Nabywca nie jest zobowiązany do dokonania płatności w przypadku faktur wystawionych w sposób nieuwzględniający zasad, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.

14.  Strony zgodnie postanawiają, że załączniki do faktur będą przekazywane:
              a) tradycyjnie drogą papierową lub

              b) drogą e-mail: ug@redziny.pl 

 15.  Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku braku możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej  spowodowanej awarią Krajowego Systemu e-faktur, faktury będą przekazywane zgodnie z  obowiązującymi   przepisami oraz tradycyjnie drogą papierową lub drogą mailową. 

§  12
Umowy o pracę  

1. Na podstawie art. 29 ust. 3a. ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę.  Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót budowlanych.
Wymóg nie dotyczy  między innymi osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych.

2.  W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem wymienionych wyżej osób na umowę o pracę.

3.  W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający może żądać w szczególności:

a)  oświadczenia zatrudnionego pracownika,

b)  oświadczenia  Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

c)  poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika

d)  innych dokumentów zawierających informacje, w dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

4.  Na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć wskazane przez Zamawiającego dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w pkt 1 czynności w trakcie realizacji Zamówienia.

5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego bądź też przedstawienie dokumentów, które nie będą potwierdzać spełnienia wymagań, o których mowa w pkt 3 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę. 

6. Jeżeli na budowie będzie przebywać osoba nie zatrudniona na umowę o pracę (z zastrzeżeniem ust.1 zdanie trzecie) , co zostanie ustalone przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli (personel), osoba taka będzie musiała opuścić plac budowy  a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 1 000,00 PLN za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez przedstawicieli (personel) Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli.

§  13 

Osoby funkcyjne  

1.1  Projektantem w specjalności architektonicznej będzie :   .  
          posiadający uprawnienia do projektowania w w/w specjalności.

          Nr uprawnień:   
   2.  Osobami funkcyjnymi będą : 
    2.1  Kierownik budowy :      - posiadający uprawnienia do kierowania robotami 
           budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej .   
           Nr uprawnień :   
3.  Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednią pisemną zgodą  Zamawiającego.

4.  W przypadku zmiany osoby wyszczególnionej w ust.1 i 2 niniejszego paragrafu, nowa osoba 

      powołana do pełnienia ww. obowiązków musi spełniać wymagania określone w specyfikacji 

      warunków  zamówienia dla danej funkcji.
5.   Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust.1 i 2, jeżeli 
       uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać 
       zmiany tej  osoby w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego.
6.  Funkcję inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego pełnić będzie:           ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……              
Zakres uprawnień inspektora nadzoru wynika z zapisów art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane   
(t.j.   Dz. U.  z 2021 r. poz.2351z późn. zmianami ). Zamawiający upoważnia inspektora nadzoru do kontrolowania rozliczeń budowy.

7.  Do celów bieżącej współpracy, Strony ustanawiają osoby do kontaktów:

     7.1  ze strony Zamawiającego wyznaczeni  zostają:  
     7.2  ze strony Wykonawcy wyznaczeni  zostają: 

8.  Osoby wskazane w ust.7 pkt 1 i 2 niniejszego paragrafu nie są upoważnione do składania i przyjmowania oświadczeń woli, chyba że zostały odrębnie umocowane lub ich uprawnienie wynika z zasad  ogólnych obowiązujących w chwili składania oświadczenia przepisów prawa.

9.  Zmiana osób wyznaczonych do bieżącej współpracy Stron nie stanowi zmiany umowy, lecz wymaga złożenia oświadczenia przez osoby upoważnione do reprezentacji Strony, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

  §  14
Inne ustalenia  

1. Podczas całego okresu trwania robót Wykonawca winien na własny koszt zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji przedmiotu umowy.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:

2.1 Pracowników i osoby trzecie;

3. teren budowy oraz znajdujące się tam przedmioty, materiały budowlane, maszyny, urządzenia, pojazdy, sprzęty budowlane  itp. z chwilą przejęcia placu budowy.

4. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na składowanie  materiałów.

5. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Europejski Bank Inwestycyjny o uzasadnionych zarzutach, skargach czy informacjach o przestępstwach w związku  z realizacją niniejszej umowy.

6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ksiąg i rejestrów wszystkich transakcji finansowych i wydatków w związku z realizacją niniejszej umowy.

7. W przypadku wystąpienia zarzutu przestępstwa Wykonawca upoważnia Europejski Bank Inwestycyjny do analizy ksiąg i rejestrów, o których mowa w ust.5 oraz do wykonania kopii dokumentów w takim zakresie, w jakim jest to prawnie dozwolone.
  §  15
Odbiór techniczny całości przedmiotu umowy  

1.  Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

      1.1  odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

      1.2  odbiory częściowe;

      1.3  odbiór końcowy.
2.   Odbiory  robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów  bezpośrednio inspektorowi nadzoru.  

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego oraz z zapisem w dzienniku budowy.

4. Komisyjny odbiór końcowy całości przedmiotu umowy zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie do 10 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę i potwierdzenia prawidłowości i gotowości wykonanych robót do odbioru przez Inspektora Nadzoru.

5. Komisja zostanie powołana przez Zamawiającego i musi być w niej obecny przedstawiciel Wykonawcy – kierownik budowy.

6. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nie może trwać dłużej niż 5 dni roboczych.                                   Po dokonaniu czynności odbioru końcowego komisja podpisuje protokół odbioru końcowego, którego data jest terminem zakończenia robót. 

7. Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia zadania.

8.    Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu protokołów odbiorów  częściowych i końcowych wykonanych instalacji podpisanych pomiędzy Wykonawcą, Podwykonawcami i dalszymi  Podwykonawcami. W przypadku jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie.

9 .   Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za staranność i estetykę realizacji przedmiotu   umowy.

10.  Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia,  z powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich techniczną złożoność, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego. 

11.  Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady:

        11.1  nadające się do usunięcia, to Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia  w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokólarnie. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty  z tym związane pokryje z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów na zasadach ogólnych;

         11.2  nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

              11.2.1. jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu  zgodnie z jej przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej,  estetycznej i  technicznej; 

              11.2.2   jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów  zgodnie z  przeznaczeniem, to Zamawiający może żądać rozebrania elementów  z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz  ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiający wyznaczy odpowiedni  termin na usunięcie wad, a fakt  usunięcia tych wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

12.  Termin usuwania wad wskazanych przez Zamawiającego wynosi 15 dni od daty powiadomienia 
         Wykonawcy o ich powstaniu.
13.  Dodatkowo wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu  

       następujące dokumenty:
          13.1  oświadczenie własne o  niezaleganiu z płatnościami w stosunku do wszystkich podwykonawców;

          13.2  dowód rozliczenia z podwykonawcami – pisemny dowód podwykonawców o braku zaległości ze strony generalnego wykonawcy – jeżeli występują;

          13.3  dokumenty ( certyfikaty ) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z  art. 10a ustawy Prawo budowlane ( opisane i ostemplowane przez kierownika  budowy), 
          13.4  kompletne dokumentacje  powykonawcze  wraz z ewent. naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,  potwierdzonymi przez kierownika budowy,  inspektora nadzoru i projektanta – 2 komplety; 

         13.5  dziennik  budowy,

         13.6   kartę  gwarancyjną – wg wzoru ZAMAWIAJĄCEGO;

         13.7  oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami zgłoszenia  rozpoczęcia robót  budowę, obowiązującymi i zasadami wiedzy technicznej  

        13.8  pozostałe dokumenty w szczególności autoryzacje i deklaracje zgodności producenta potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia;

       13.9  inwentaryzacja  geodezyjna powykonawcza  - w zakresie niezbędnym ;

       13.10  dokumentacja fotograficzna – udokumentowanie wykonania robót   – płyta CD.;
       13.11  zgłoszenie zakończenia robót..
  §  16
Obowiązki sprawozdawcze i informacyjne Wykonawcy 

1. W toku realizacji inwestycji Wykonawca będzie składał Zamawiającemu do 2 dnia każdego miesiąca raport z postępu w realizacji inwestycji zawierający informacje, do których wskazania wezwał Wykonawcę Zamawiający. W przypadku powstania istotnych odstępstw od ustalonych terminów realizacji inwestycji, Wykonawca zobowiązany jest wraz z raportem przedstawić plan działań naprawczych. 

2. W okresie obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi, Wykonawca zobowiązuje się opracować i dostarczać w formie pisemnej, elektronicznej lub faksem informacje, na każde żądanie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru, zawierające odpowiedzi na pytania Zamawiającego i Inspektora Nadzoru, najpóźniej w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.

3. Wykonawca zobowiązuje się:

3.1 brać udział we wszystkich naradach organizowanych przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru, na każde żądanie;

3.2 niezwłocznie udzielać w formie pisemnej, elektronicznej lub faksem wyjaśnień dotyczących realizacji umowy na każde żądanie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania żądania;

3.3 niezwłocznie informować Zamawiającego i Inspektora Nadzoru o zaistniałych nieprawidłowościach przy realizacji inwestycji, które mogą wpłynąć na dochowanie terminów określonych w umowie lub na realizację Projektu;

3.4 współpracować z Inspektorem Nadzoru  i Zamawiającym przy rozliczaniu Projektu z instytucją  finansującą (jeżeli dotyczy) , a w szczególności udostępniać wszelkie dokumenty związane z przedmiotem umowy  i umożliwić ich kopiowanie w miejscu przechowywania dokumentów;

3.5 współpracować z Inspektorem Nadzoru  i Zamawiającym w przypadku kontroli, której zakres obejmuje Projekt, a w szczególności udostępniać wszelkie dokumenty związane z przedmiotem umowy  i umożliwić ich kopiowanie w miejscu przechowywania dokumentów.

  §  17
Gwarancja i rękojmia   

1.  Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości  i  rękojmi za wady   fizyczne przedmiotu umowy licząc od dnia odbioru końcowego wynosi :    miesięcy.
2.  Wykonawca  w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy złoży Zamawiającemu odrębny dokument – tzw. „kartę gwarancyjną” wg wzoru Zamawiającego i zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.

3.  Wykonawca będzie zobowiązany do udziału w corocznych bezpłatnych przeglądach w okresie gwarancji oraz na miesiąc przed upływem deklarowanego w ofercie przetargowej okresu gwarancyjnego w ramach wynagrodzenia określonego w  § 9 ust.1 umowy.

4.
Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, inspektora nadzoru i Wykonawcy. 
      Z przeglądu gwarancyjnego sporządzony jest protokół przeglądu gwarancyjnego. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie.

5.  Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie jakości wykonanych robót oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.

6.  W terminie do 31 maja 2027r  zostanie wyznaczony przez  Zamawiającego  pierwszy przegląd gwarancyjny z obowiązkowym uczestnictwem Wykonawcy, podczas którego zostaną dokonane  komisyjne sprawdzenia nasadzeń : drzew, krzewów, rabat kwiatowych i innych wykonanych elementów. W przypadku wystąpienia usterek, uszkodzeń, („nie przyjęcia się” nasadzeń), Wykonawca będzie zobowiązany do ich naprawy, wymiany itd. w terminie 30 dni kalendarzowych od stwierdzenia  powyższego faktu.
7.
Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po  uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8.
Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane po przeglądach gwarancyjnych, w okresie rękojmi i okresie gwarancji jakości w ciągu 30 dni przed upływem odpowiednio okresu gwarancji jakości, okresu rękojmi, w celu oceny wykonanych robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.

9.
Odbiory gwarancyjne będą dokonywane komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego i  upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

  10.
Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest protokołem usunięcia wad, sporządzonym po usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi i w okresie gwarancji jakości. 

 11.
Nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi zostanie przeprowadzony odbiór pogwarancyjny.  Odbiór pogwarancyjny  służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi i  gwarancji jakości i potwierdzeniu wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej mowy.  Z Odbioru pogwarancyjnego ostatecznego sporządza się protokół odbioru ostatecznego.

 12.  Jeżeli podczas Odbioru pogwarancyjnego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, co skutkuje niemożliwością użytkowania przedmiotu niniejszej mowy bądź jego części, Zamawiający przerywa Odbiór pogwarancyjny , a  Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć gwarancję w stosunku do całego przedmiotu Umowy na nowy okres. Zamawiający wyznacza nowy (inny) termin odbioru pogwarancyjnego do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady.

13. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego inwestycji.
14. Okres rękojmi za wady fizyczne i prawne wykonanych robót, i materiałów jest równy okresowi gwarancji jakości, zaoferowanemu w ofercie przetargowej przez Wykonawcę.

15. Zamawiający lub Użytkownik jest uprawniony do zawiadomienia Wykonawcy o powstałej wadzie, w trakcie obowiązywania rękojmi lub gwarancji.

16. Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji serwisu, jeżeli wada ujawni się w okresie gwarancji i rękojmi. 

17. Zamawiający dokonuje zgłoszenia faktu zaistnienia zdarzeń objętych gwarancją jakości Wykonawcy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod numer telefonu albo adres e-mail wskazany w dokumentach, o których mowa w § 6 umowy. 

18. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obsługę zgłoszeń gwarancyjnych w języku polskim i utrzymania adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu do zgłoszeń zdarzeń objętych gwarancją, przez cały okres gwarancji, na  warunkach określonych w karcie gwarancyjnej  
19. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie zobowiązania lub nieuznania zgłoszenia gwarancyjnego, Zamawiający może zlecić usunięcie wad innej osobie na koszt Wykonawcy, bez potrzeby uzyskiwania odrębnego upoważnienia sądowego. Koszt ten może zostać pokryty w szczególności z zabezpieczeń należytego wykonania umowy.

20. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, to Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt. W przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady w robotach nie wystąpiły, Wykonawca będzie miał prawo żądać od Zamawiającego zwrotu uzasadnionych kosztów poniesionych z tego tytułu.
21. Usunięcie wad powinno być stwierdzone pisemnym protokołem, pod rygorem nieważności, podpisanym przez Wykonawcę, Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego.

22. Gwarancja jakości nie obejmuje uszkodzeń powstałych z winy Użytkownika. 
23. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót objętych przedmiotem umowy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
  §  18
Odstąpienie od umowy     

1. Poza przypadkami wymienionymi w Kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo 

    odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:
    1.1  w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym  przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości    o powyższych okolicznościach;

   1.2  Wykonawca w terminie 30 dni od daty przekazania terenu budowy nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania  Zamawiającego złożonego na piśmie;

   1.3  Wykonawca przerwał realizację robót (w tym dokumentacje projektową) i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni;

   1.4 Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje  materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego lub też swoim działaniem lub zaniechaniem w jakikolwiek sposób narusza postanowienia niniejszej umowy.

  1.5   Nie dostarczenie dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 5 umowy.

  1.6  W przypadkach określonych w pkt. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5  Zamawiający może odstąpić od umowy                                          w terminie  14  dni od zaistnienia zdarzeń tam określonych.  
2.   Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
   2.1 Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania   w terminie  trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie;

   2.2  Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót (w tym dokumentacja projektowa) lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni  od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności;

  2.3  Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego  

         oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają  następujące obowiązki szczegółowe:
3.1  w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale  Inspektora nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia;

3.2   Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy;

3.3 Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

3.4   Wykonawca zgłosi do dokonania przez Inspektora nadzoru odbioru robót przerwanych oraz robót 

         zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

3.5   Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez  niego dostarczone lub wzniesione.
4.  Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni, do:
4.1  dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane  do dnia odstąpienia od umowy;
4.2  przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
5.   Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy będzie następujący:
 5.1  w przypadku odstąpienia od całego elementu robót (w tym dokumentacja projektowa), nastąpi  dliczenie wartości tego elementu od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia;

      5.2   w przypadku odstąpienia od części robót (w tym dokumentacja projektowa), z danego elementu, obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie  kosztorysów powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez  Inspektora  Nadzoru. 

        Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

         - ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów.  

6.  Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru  zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 5 niniejszego paragrafu.

7.    Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

         - ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów  a ilości wykonanych robót                                      z książki obmiarów.

  §  19
Kary umowne   

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
  1.1   za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia umownego brutto,  o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy ;

  1.2   za zwłokę  w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy  w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia  umownego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1  umowy, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów określonych w § 7 ust. 1.

  1.3   za zwłokę  w oddaniu kompletu dokumentacji projektowych o których mowa w § 2  umowy 

          w wysokości 0,5% łącznego  wynagrodzenia  umownego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1  umowy , za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów określonych w § 7 ust.1
  1.4  za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 1000 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

 1.5 za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany oraz kopii umowy, o której mowa w § 22 ust. 11  -  w wysokości 1000 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany;

  1.6   za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

          podwykonawcom - w wysokości ustawowych odsetek za nieterminową zapłatę;

1.7 za brak zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,5% należnego im wynagrodzenia za każde dokonanie przez Zamawiającego        bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców;

1.8   za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo  w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie - w wysokości 2.000,00 złotych;

1.9  za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub  

       zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca lub dalszy podwykonawca - w wysokości 2% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy;

1.10  za przebywanie na placu budowy osoby, o której mowa w § 12, niezatrudnionej na umowę o pracę – w wysokości 1 000,00 PLN za każdy taki przypadek;

1.11  za zwłokę w usunięciu wad, usterek i braków  (w tym braków dokumentów) stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed upłynięciem okresu  gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień  zwłoki, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie ww. wad, usterek i braków ;

1.12  za nieprzedłożenie Zamawiającemu  (na każde jego wezwanie)  dokumentu (ów)  niezbędnego (ych) przy realizacji przedmiotu umowy – w wysokości 2.000,00 zł za każdy taki przypadek;

1.13  za brak sprawowania bezpośredniego nadzoru na placu budowy przez Kierownika budowy lub inną osobę uprawnioną (w zastępstwie) lub brak obecności Kierownika Budowy na zwołanej radzie budowy w   wysokości  2.000,00 zł za każdą nieuzasadnioną stwierdzoną nieobecność;   

1.14   za brak terminowego udzielenie odpowiedzi na zapytanie Zamawiającego lub brak zastosowania się do poleceń Zamawiającego  w wysokości 2.000.00 PLN (dwa  tysiące zł) za każde pojedyncze  zdarzenie;
1.15  za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu  w terminie wskazanym przez Zamawiającego  wszystkich wymaganych dokumentów o których mowa wyżej w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki – kara umowna płatna jest w przypadku zwłoki w dostarczeniu jakiegokolwiek wymaganego dokumentu;

1.16  za wykonywanie robót budowlanych objętych przedmiotem umowy przez podmiot inny niż  Wykonawca lub inny podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego – karę umowną w wysokości 2%wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 9 ust.1 umowy za każdy przypadek wykonywania takich robót;
1.17  za wykonywanie robót lub usług z naruszeniem postanowień  umowy – karę umowną w wys. 

        1% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 9 ust.1 umowy za każdy stwierdzony pojedynczy 

         przypadek wykonywania takich robót lub  usług – obowiązek zapłaty kary umownej jest niezależny od uprawnienia Zamawiającego do wstrzymania  wykonania danej roboty lub usługi lub odstąpienia od umowy. 
2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, przedstawionej w art. 456 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.  Kary umowne, o których mowa w niniejszej umowie będą potrącane z faktur Wykonawcy.

4.  Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

5.  Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania w pełnej wysokości  na zasadach Kodeksu  Cywilnego,  jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

6.  Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie.

7.  W przypadku pisemnego uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów.
8.  Łączna maksymalna wysokość kar umownych,  których mogą dochodzić strony umowy nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego  brutto, o którym mowa w § 9 ust.1 niniejszej umowy.
   §  20
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy    

1.  Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  5 % ceny oferty brutto, co stanowi kwotę w wysokości:    zł 
2.  Zabezpieczenie zostało wniesione w formie:      
3.  W przypadku niewykonania, nienależytego wykonania przedmiotu umowy  lub nieusunięcia wad przedmiotu  umowy, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

4. W przypadku należytego wykonania robót 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy potwierdzającym jego należyte wykonanie. Pozostała część, tj. 30% zostanie zwrócona lub  zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji, na podstawie protokołu z ostatecznego przeglądu  bez usterek i wad . W przypadku wystąpienia usterek lub wad podstawą do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia będzie protokół ich usunięcia. 

5.  W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 7 ust. 3 niniejszej umowy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub  najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. W  przeciwnym razie Zamawiający ma prawo potrącić wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy  z płatności za wykonanie przedmiotu umowy.

6.  W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na  jedną lub kilka form, o których mowa punkcie 30 w specyfikacji  warunków zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.

   §  21
Ubezpieczenie OC     

1.
Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres realizacji umowy na kwotę w wysokości co najmniej wartość umowy brutto .
2.  Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu kserokopię polisy, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
3.
Wykonawca ma obowiązek, po każdorazowym odnowieniu polisy, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony, przedłożyć Zamawiającemu kserokopię polisy, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, w terminie do 14 dni kalendarzowych.
4.
W przypadku nieodnowienia przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy polisy, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony, Zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.

5.
W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okoliczności wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony, na okres wynikający z aneksu do umowy.

6.  Wykonawca odpowiada za wszelkie ryzyka związane z wykonywaniem robót budowlanych objętych  niniejszą umową, tj. wypadki i szkody zaistniałe w wyniku prowadzonych prac, powstałe na placu budowy lub poza nim, a także przyjmuje na siebie odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich oraz z tytułu zdarzeń losowych, która w pełni zabezpieczy mogące wystąpić roszczenia w pełnej wysokości.
   §  22
Podwykonawcy     

1.  Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług  

     podwykonawcom pod  warunkiem, że  posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2.  Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby  

    Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy-Pzp, w celu    

     wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
     Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 
     w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w 
     trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 462  ust. 7 Ustawy-Pzp).
3.   W przypadku powierzenia wykonania części robót budowlanych, dostaw lub usług  

      podwykonawcom, Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji wykonania tych części umowy i ponosi pełną odpowiedzialność za należyte ich wykonanie. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców lub dalszych  podwykonawców jak za swoje własne.

4.   Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany  w trakcie realizacji niniejszego zamówienia  do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

5.   Przedłożony projekt umowy powinien w szczególności zawierać postanowienia, iż:
      a.  termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od  dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 
b.   przedmiot Umowy o podwykonawstwo musi pozwalać w sposób nie budzący wątpliwości na określenie odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i wynagrodzenia za nie, 

c.   wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy nastąpi na podstawie odbioru końcowego robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 

d.   wykonanie Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, STWiORB oraz SWZ, 

e.   Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo, 

f.   musi zawierać postanowienia w zakresie wypełnienia przez Wykonawcę i Podwykonawcę robót obowiązków związanych z zatrudnieniem na umowę o pracę osób do wykonania czynności określonych przez Zamawiającego. 

g.   musi zawierać postanowienia stwierdzające, iż Zamawiający jest drugim obok Wykonawcy beneficjentem uprawnień z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości udzielanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 

h.   umowa winna zawierać zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami, 

i.    nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy, 

j.   nie może zawierać postanowień uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego, 

k.   umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa  i obowiązki Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym   a Wykonawcą. 

6.   Zamawiający w ciągu 7 (siedem) dni zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności  

      zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
      roboty budowlane, w  szczególności gdy:
 6.1   terminy wykonania umowy o podwykonawstwo wykraczają poza terminy wykonania wskazane  w § 7 umowy, chyba, że jest to konieczne dla zakończenia wykonywania przedmiotu Umowy;

 6.2   umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego (również w sposób pośredni poprzez uzależnienie odbioru robót wykonanych przez podwykonawcę od ich odebrania przez Zamawiającego) lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego;

6.3   umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi  z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisania tych umów od ich akceptacji i zgody Zamawiającego oraz Wykonawcy;

6.4   umowa zawiera postanowienia niezgodne z ust.5 

7.   Nie zgłoszenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności zastrzeżeń do przedłożonego projektu    

      umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w 
      ust. 6 umowy uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
8.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu  

      poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  o podwykonawstwo, 
     której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 (siedem) dni od dnia  jej zawarcia.

9.  Zamawiający w ciągu 7 (siedem) dni zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy                       
     o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa 
      w ust. 7 umowy.

10.  Nie zgłoszenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciwu do przedłożonej 
        podpisanej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 
        określonym w ust. 9  umowy, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

11.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

        za pośrednictwem Wykonawcy, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność  z 
         oryginałem kopię  zawartej pisemnej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
       dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od  dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o   

        podwykonawstwo o wartości brutto mniejszej niż 10.000,00 PLN. Przy tym, pisemne umowy  o 
        podwykonawstwo powinny zostać zawarte przed dostawą towarów lub świadczeniem usług.
12.  W przypadku, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w  ust. 5  lit a 
       umowy, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany 
       tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia 
       o zapłatę kary umownej.

13.  Przepisy ust. od 5 do 12 umowy stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.

14.  W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót, dostaw lub usług podwykonawcy,   

        Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego 
        wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w 
        umowie z podwykonawcą (zgodnych z terminem wskazanym w ust. 5 lit.a  umowy). 
        Ten sam obowiązek dotyczy również podwykonawcy w przypadku powierzenia robót, dostaw 
        lub usług dalszemu podwykonawcy.

15.  Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 14 umowy,          

        Wykonawca wraz z fakturą obejmującą wynagrodzenie za bieżący okres rozliczeniowy         
        zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenia Podwykonawców lub dalszych         
        Podwykonawców potwierdzające dokonanie na ich rzecz zapłaty wynagrodzenia im należnego za 
        roboty, dostawy lub usługi zgłoszone przez Wykonawcę  w poprzednim okres rozliczeniowy wraz 
        ze zrzeczeniem się roszczeń z tego tytułu od Zamawiającego. W przypadku odmowy złożenia przez 
        podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę stosownego oświadczenia Wykonawca może 
        wykazać prawidłowość rozliczenia z odpowiednim zastosowaniem postanowień  ust. 19 i 20  
        umowy.

16.  Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego    

        podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego  
       umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 
       przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
       usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
       podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Zamawiający 
       może również w każdym przypadku, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, dokonać 
       bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub 
      dalszemu podwykonawcy.

17. Wynagrodzenie, o którym mowa w  ust. 16 umowy, dotyczy wyłącznie należności powstałych   

       po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są  
       roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 
       kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

18.  Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

       podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Postanowienia art. 6471 § 3 k.c. stosuje się          
       bezpośrednio.

19.  Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie   

       pisemnych uwag  dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy  

       lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w  ust. 16 umowy. Zamawiający poinformuje   o 
       terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.  W uwagach 
       Wykonawca nie może powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem 
       podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.
20.  W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w  ust. 19 umowy, w terminie wskazanym  przez     

        Zamawiającego, Zamawiający może:

        20.1.  nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 20.2  złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy (wszelkie koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca), albo

        20.3   dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

21. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o    

       których mowa w  ust. 15 umowy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 
        wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

22. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako 
       przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczenia kar 
       umownych lub odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.
23.  Wykonawca, na wniosek Zamawiającego, zapewnia udział podwykonawcy lub dalszego 

       podwykonawcy podczas odbioru robót, które ten wykonał.

24.  Dopuszcza się możliwość zmiany podwykonawcy, o ile taka potrzeba zaistnieje w trakcie realizacji 
        robót. Do zmienionego podwykonawcy stosuje się zasady określone w tym paragrafie. W 
        szczególności dotyczy to obowiązków, o których mowa w  ust. 2  umowy.
25.  Do każdego oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o których mowa w  ust.   

       15  umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, poświadczone za 
        zgodność z oryginałem, dokumenty źródłowe dotycząc rozliczeń z tymi podwykonawcami   (w 
        szczególności: protokoły odbioru robót, faktury VAT wystawione przez podwykonawców oraz 
        potwierdzenia zapłaty wynagrodzenia z danej faktury VAT dokumentujące datę faktycznego 
        otrzymania wynagrodzenia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę).
§  23
Klauzula waloryzacyjna  

1. Stosownie do treści art. 436 ust. 4 lit. b oraz art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych, Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku:

1.1 zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

1.2 zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

1.3 zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych;

1.4 zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

2. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 1–3 każda ze Stron może wystąpić z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, jeżeli wykaże wpływ tych zmian na koszty wykonania zamówienia.

3. Wniosek o zmianę wynagrodzenia powinien zawierać:

3.1 wskazanie podstawy prawnej zmiany;

3.2 szczegółowe wyliczenie proponowanej zmiany wynagrodzenia;

3.3 wykazanie wpływu zmiany przepisów na koszty realizacji zamówienia;

3.4 dokumenty potwierdzające zasadność żądania.

4. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 pkt 1–3, obejmuje wyłącznie tę część wynagrodzenia, która dotyczy niewykonanej części przedmiotu umowy na dzień wejścia w życie przepisów powodujących zmianę kosztów realizacji zamówienia.

5. Strony przewidują waloryzację wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, o której mowa w ust. 1 pkt 4.

6. Podstawą ustalenia zmiany wynagrodzenia będzie wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

7. Waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy oraz nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

8. Strona może wystąpić z wnioskiem o waloryzację wynagrodzenia, jeżeli wskaźnik, o którym mowa w ust. 6, ulegnie zmianie o co najmniej 5% w stosunku do wskaźnika obowiązującego w miesiącu zawarcia umowy.

9. Zmiana wynagrodzenia nastąpi o wartość odpowiadającą 50% wzrostu lub spadku wskaźnika, o którym mowa w ust. 6, w odniesieniu do niewykonanej części przedmiotu umowy.

10. Maksymalna łączna wartość zmian wynagrodzenia dokonanych na podstawie niniejszego paragrafu nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia brutto określonego w § ... umowy.

11. Waloryzacja wynagrodzenia następuje w drodze aneksu do umowy zawartego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

12. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym paragrafem, zobowiązany jest do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia podwykonawców zgodnie z art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli zawarte z nimi umowy spełniają przesłanki określone w tym przepisie.
§  24
Siła wyższa

1. Żadna ze stron umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie  zobowiązań wynikających z umowy, spowodowane przez okoliczności traktowane jako siła wyższa. 

2. Przez „Siłę Wyższą” rozumie się zdarzenia, którego wystąpienie jest niezależne od stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojna, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki.

3.  W przypadku zaistnienia Siły Wyższej strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu  (siedem) dni, powiadomi drugą stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Jednocześnie strony zobowiązane są, jeżeli jest to praktycznie uzasadnione, podjąć alternatywne działania zmierzające do wykonania umowy.

4. Po ustaniu Siły Wyższej, strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swoich obowiązków wynikających z umowy.
  §  25
Zmiany umowy     

1.   Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie  aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 
     2.    Strony umowy przewidują możliwość zmiany istotnych postanowień umowy odnośnie:
2.1 należnego Wykonawcy wynagrodzenia - w przypadku wprowadzenia zmian przez ustawodawcę w zakresie stawek podatku od towarów i usług; przy tym wynagrodzenie może zostać zmienione o zmienioną kwotę podatku VAT  ; 

2.2 terminu realizacji umowy w przypadku:
a) wystąpienia siły wyższej w rozumieniu k.c.; 

b) wystąpienia szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych dla danej pory roku uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną i przyjętymi normami;
c) wystąpienia uzasadnionych okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, np. konieczność przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, konieczność zmiany tymczasowej organizacji ruchu, zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, które utrudniają lub uniemożliwiają prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy;
2.3 przyjętych rozwiązań projektowych lub technicznych w przypadku:

a) zmian przepisów prawa lub norm obowiązujących w budownictwie;

b) konieczności przebudowy uzbrojenia podziemnego lub w związku z uzyskanymi warunkami technicznymi od gestorów sieci lub nieotrzymaniem tych warunków w stosownym czasie;

c) wprowadzenia zmian w realizacji inwestycji spowodowanych nowymi technologiami i postępem technicznym;
2.4. okoliczności określonych w art. 15r ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.) i w zakresie określonym w tej ustawie.

3.    Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia zmiany umowy mogą nastąpić jedynie na 

podstawie okoliczności, o których mowa w art. 455 ustawy Pzp. Zawarcie aneksu do umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp może nastąpić tylko w sytuacji, gdy łączna wartość zmian ceny ofertowej nie przekroczy 15% pierwotnej wartości umowy.
§  26
Korespondencja  

1. Wszelka korespondencja między stronami dotycząca umowy i jej wykonania,   z zastrzeżeniem 
§ 27 ust. 2 umowy, będzie kierowana na adresy wskazane w nagłówku umowy. W przypadku zmiany adresu, strona, której to dotyczy, zobowiązana jest niezwłocznie poinformować o tym drugą stronę na piśmie. Od chwili otrzymania zawiadomienia, korespondencja wysyłana jest na zmieniony adres.

2.   Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, wezwania i uwagi dotyczące realizacji usług, w tym rozliczania wynagrodzenia, mogą być przesyłane pocztą elektroniczną na adresy:

· adres e-mail dla Zamawiającego: inwestycje@redziny.pl,  zamowienia@redziny.pl ; 
· adres e-mail dla Wykonawcy: …………………………………………………….
      na co strony wyrażają zgodę. 

Przy tym przyjmuje się, iż oświadczenia zostały skutecznie złożone drugiej stronie w momencie wysłania e-mail ze skrzynki nadawczej.
§  27
Poufność informacji 

1.   Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie 
      do informacji publicznej.

2.   Wykonawca zobowiązuje się do:

     2.1  nie ujawniania w jakiejkolwiek formie czy postaci informacji dotyczących Zamawiającego 

              uzyskanych  w toku realizacji umowy jakiejkolwiek osobie trzeciej;
     2.2.  udostępnienia swoim pracownikom oraz podwykonawcom informacji dotyczących 

              Zamawiającego tylko w zakresie niezbędnej wiedzy, dla potrzeb wykonania umowy;

     2.3   podjęcia niezbędnych działań mających na celu zachowanie poufności przez pracowników 
              lub podwykonawców.
 3.   Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji ujawnionych publicznie, czy 
       powszechnie znanych i trwa także po wykonaniu umowy.

   §  28
Postanowienia końcowe     

1. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przelewu wierzytelności, cesji wierzytelności   

    oraz podpisywanie wszelkich innych umów przez Wykonawcę, z których treści będzie  wynikało    

    prawo do dochodzenia bezpośrednio zapłaty i roszczeń finansowych od Gminy Rędziny. 
     Wyjątkiem jest cesja na rzecz banku, w którym Wykonawca zaciągnie kredyt,  lub w  którym    

      Wykonawca będzie finansował  wykonanie przedmiotu umowy. Zmiana wierzyciela w  tym 
      przypadku winna być poprzedzona pisemną zgodą Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
     ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi 
     oraz Kodeksu cywilnego.
3. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddają rozstrzygnięciu 
    sądom  powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.
4. Ewentualne spory powstałe w relacjach z Wykonawcą  o roszczenia cywilnoprawne  w sprawach, 
     w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony poddają rozstrzygnięciu mediacjom lub 
     innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przez Sądem Polubownym przy prokuratorii Generalnej 
     RP, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą polubowne rozwiązanie sporu.  

5. Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach - 3 egz. dla Zamawiającego 

     i  1 egz. dla Wykonawcy.

6.  Integralną częścią umowy stanowią  następujące załączniki :

      6.1  oferta Wykonawcy;

      6.2  harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy;

      6.3  program  funkcjonalno-użytkowy  (PFU).
   §  29
  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję Panią/Pana, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rędziny z siedzibą w Urzędzie Gminy w Rędzinach  przy ul. Wolności 87, 42-242 Rędziny. Adres e-mail: ug@redziny.pl, tel. 343279014.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Rędziny, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, które pozostają w jego zakresie działania. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: mgr inż. Dagmara Witczak, tel. 887140650, adres e-mail: dwitczak.iod.dwf@data.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze zgodnie z art. 6 pkt 1 lit. b i c RODO w związku z realizacją umowy zlecenie, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu do którego zostały zebrane.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:                                                                                                          - organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na podstawie przepisów prawa, np. organy kontrolne, sąd, policja. Oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe. W przypadku umów podlegających wpisowi do Centralnego Rejestru Umów dane identyfikujące strony umowy oraz informacje o umowie mogą zostać opublikowane w Centralnym Rejestrze Umów prowadzonym na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. 
6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie czasu niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane. Po spełnieniu celu mogą   być   przechowywane   jedynie   w   celach   archiwalnych,   przez okres czasu wyznaczony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie   organizacji  i zakresu   działania   archiwów   zakładowych, zgodnie z JRWA kategoria archiwalna A, tj. minimum 7 lat od stycznia kolejnego roku po zakończeniu sprawy, następnie przekazane do Archiwum Państwowego, gdzie będą przechowywane wieczyście. Okres przetwarzania może ulec zmianie ze względu na szczegółowe przepisy prawa.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych oraz ograniczenia przetwarzania swoich danych. Niektóre prawa takie jak: prawo do sprzeciwu, przenoszenia lub usunięcia mogą nie mieć zastosowania lub mogą być ograniczone na podstawie Ogólnego Rozporządzenia 2016/679 RODO lub przepisów szczególnych.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych, ul. Moniuszki 1a, 00-193 Warszawa w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się bez podstawy prawnej lub z naruszeniem przepisów Ogólnego Rozporządzenia RODO.
9. Podanie przez Panią/Pana danych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z przepisów prawa. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podpisania umowy zlecenie.  
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
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