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ZP.271.7.2026 


Zamawiający :  
Gmina Małomice 
Pl. Konstytucji 3  Maja 1
67-320 Małomice 

Przedmiot zamówienia: 
„Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Konwaliowej w Małomicach”.

Główny Kod CPV 
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
 
SPECYFIKACJA WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA
zawiera :                           
1. Nazwę i adres Zamawiającego, nr telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony 
 internetowej prowadzonego postepowania, i adres strony internetowej, na której będą udostępniane   
2. Tryb udzielenia zamówienia
3. Informacja o przewidywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością  prowadzenia       
    negocjacji 
4. Opis przedmiotu zamówienia
5. Termin wykonania zamówienia 
6. Warunki udziału w postępowaniu 
7. Podstawy wykluczenia- obligatoryjne
8. Podmiotowe środki dowodowe- Oświadczenia i dokumenty jakie zobowiązani są 
    dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z 
      postepowania oraz potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
8.13. Poleganie na zasobach innych podmiotów.
8.14. informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  
9. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 
    wprowadzone do treści umowy. 
9.3. Dopuszczalne zmiany umowy 
10. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej. 
10.28.Wskazanie osób uprawnionych do  komunikowania się w wykonawcami 
11. Termin związania ofertą
12. Opis sposobu przygotowania oferty
13. Miejsce  oraz termin składania
14. Termin  otwarcia ofert 
15. Opis sposobu obliczenia ceny
16. Opis kryteriów oceny ofert. ( wagi  kryteriów i sposób ich oceny ) 
17. Informacja o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
      zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy.
19. Wymagania w zakresie  zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach 
      określonych w art. 95 ustawy Pzp
20. Wymagania dotyczące wadium 
21. Informacja o wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych 
      lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
22. Informacja o  możliwości ograniczenia lub nie liczby wykonawców, których Zamawiający  
      zaprosi do negocjacji, stosując kryteria oceny ofert. 
23. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
24. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej
25. Informacja dotycząca rozliczenia w walutach obcych. 
26. Informacja o przewidywanym zastosowaniu aukcji elektronicznej.
27. Informacja dotycząca zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
28. Zakończenie postępowania.

Załączniki: 
1. Formularz oferty –zał. nr 1 
2. Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w 
    postępowaniu  - zał. nr 2 
3. Oświadczenie o  udostępnieniu zasobów- zał. nr 3  
4. Oświadczenie o grupie kapitałowej – zał. nr 4 
5. Formularze-wykazy- zał.  nr 5 i zał. nr 6 
6. Projekt umowy- wzór zał. nr 7

1  ZAMAWIAJĄCY: 
Gmina Małomice, Plac Konstytucji 3 maja 1, 67-320 Małomice, tel.+ 48 683769027,   
Adres poczty elektronicznej 
urzad@malomice.pl
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania i  na której udostępnianie  będą zmiany i wyjaśnienia treści SIWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: 
https://ezamowienia.gov.pl
Identyfikator postępowania : ocds-148610-421cb356-10b2-4cb0-a858-b52e2817b4cb
link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-421cb356-10b2-4cb0-a858-b52e2817b4cb 
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
· administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Małomic  pl. Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice;
· z inspektorem ochrony danych osobowych  można się skontaktować:
inspektor@4consul.com.pl  *;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
·  prowadzonym w trybie podstawowym,  poniżej progów unijnych;
· odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art.74 ustawy z dnia 11września  2019 r. – Prawo zamówień publicznych (  t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1320 z późn. zm. ), zwana dalej „ustawą Pzp”;  
· Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność;
· obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  
· w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
· posiada Pani/Pan:
· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;  
· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
· nie przysługuje Pani/Panu:
· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
______________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub   
   podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.


2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, w którym w odpowiedzi  na ogłoszenie o zamówieniu   oferty mogą składać  wszyscy zainteresowani Wykonawcy, 
- na podstawie  art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (  Dz. U. z   2024 r. poz. 1320 z późn.zm. )  zwanej dalej Pzp;  oraz zgodnie z przepisami : 
- Rozporządzenia  Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii  z dnia 23 grudnia  2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych   dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020r.  poz.2415 ), w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 3 sierpnia 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1824); 
  - Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  z dnia 30 grudnia 2020  r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów  elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie ( Dz.U. z 2020 r. poz.2452 ); 
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. 
w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 773).
3. INFORMACJA O PRZEWIDYWANIU WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z 
MOZLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI.

3.1.W celu ulepszenia treści ofert, Zamawiający przewiduje ewentualną  możliwość zaproszenia  do negocjacji wszystkich Wykonawców, którzy złożą oferty w postępowaniu nie polegające odrzuceniu. 
3.2. Ewentualne negocjacje będą dotyczyły wyłącznie elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert tj. Cena oraz Okres Gwarancji. Ewentualne negocjacje będą mały  charakter poufny. 
3.3. Po zakończonych negocjacjach Zamawiający zaprosi Wykonawców do składania ofert dodatkowych, spośród których zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza. 
4. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA
„Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Konwaliowej w Małomicach”.
4.1. Nazwy i kody zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) :
45316110-9  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE ŚCIEŻEK ROWEROWYCH 
45100000-8  INSTALOWANIE URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA DROGOWEGO 
45111200-0   ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE I ROBOTY ZIEMNE
4.2. Przedmiotem zamówienia jest  „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Konwaliowej w Małomicach” Na działkach nr 760, 989, 984 wzdłuż ulicy Konwaliowej planuje się budowę ścieżki rowerowej wraz z utwardzeniem części istniejącego zjazdu z ulicy Bolesława Chrobrego (drogi powiatowej: dz. nr 797) oraz oświetleniem drogowym. Inwestycja składa się z 2 odcinków ścieżki rowerowej o łącznej długości 705,20m oraz utwardzenia części zjazdu z drogi powiatowej. Dla odcinków ścieżki rowerowej przewidziano następujący zakres i parametry:
	
	  odcinek 1
	  odcinek 2

	zakres robót
	budowa ścieżki rowerowej


	długość (m)
	  696,90
	    8,30

	nawierzchnia
	  kostka betonowa
	kostka betonowa

	Szerokość (m)
	4,00
	4,00

	Szerokość pobocza (m)
	w tym od 0+00,00 do 0+30,00
0,85-3,30 (strona lewa)
w tym od 0+00,00 do 0+70,90
0,50 (strona prawa)
w tym od 0+70,00 do 6+96,90
0,85 (strona lewa)
1,00 (strona prawa)
	 -

	Nawierzchnia pobocza
	humus obsiany trawą
	

	Obramowanie ścieżki rowerowej
	krawężnik najazdowy
betonowy 15x22x100
	krawężnik najazdowy
betonowy 15x22x100


Na budowanej ścieżce oraz utwardzeniu części zjazdu projektuje się nawierzchnię jezdni z kostki betonowej. Projektuje się jezdnię o pochyleniu jednostronnym. Dla potrzeb odwodnienia zaprojektowano spadki poprzeczne i podłużne, dzięki czemu woda odprowadzona będzie w tereny zielone, o obrębie pasa drogowego. Pobocza ścieżki rowerowej zaprojektowano z uformowanej i zagęszczonej warstwy humusu obsypanego mieszanką traw.
Zestawienie powierzchni zagospodarowania działek:
-  powierzchnia jezdni ścieżki rowerowej 2795,40 m2,
-  powierzchnia zjazdów ze ścieżki rowerowej w sąsiednie ulice w obrębie „Osiedla      
    Kwiatowego”  54,50  m2,
-  powierzchnia zjazdu z ul. Bolesława Chrobrego 51,60 m2,
-  powierzchnia terenów zielonych (trawnik) 1380,00 m2,
Sieć i instalacja energii elektrycznej
Projektuje się następujące obiekty i urządzenia na terenie objętym opracowaniem:
- Słupy oświetleniowe stawiane na fundamencie wraz z oprawami LED
- Linie kablowe oświetleniowe
- zabezpieczanie rurami osłonowymi istniejącą linię kablową SN
Zasilanie wykonać z istniejącego słupa oświetleniowego na dz. 797.
I. W trakcie robót budowlanych oraz konserwacyjnych należy stosować środki służące redukcji emisji hałasu, kurzu i zanieczyszczeń.
II. Co najmniej 70% (wagowo) innych niż niebezpieczne odpadów z budowy i rozbiórki (wyłączając naturalnie występujące materiały, o których mowa w kategorii 17 05 04 w europejskim wykazie odpadów ustanowionym w decyzji 2000/532/WE) wytwarzanych na placu budowy ma być skierowane do ponownego użycia, recyklingu i innych procesów odzysku materiału (takich jak wypełnianie wyrobisk z wykorzystaniem odpadów zastępujących inne materiały), zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami i Protokołem UE dotyczącym gospodarowania odpadami z budowy i rozbiórki (https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_en).
III. Należy ograniczyć wytwarzanie odpadów w procesach związanych z budową i rozbiórką, zgodnie z Protokołem UE dotyczącym gospodarowania odpadami z budowy i rozbiórki
(https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_en) oraz uwzględniając najlepsze dostępne techniki i stosując selektywną rozbiórkę w celu umożliwienia usunięcia substancji niebezpiecznych i bezpiecznego postępowania z nimi oraz ułatwienia ponownego użycia i wysokiej jakości recyklingu w drodze selektywnego usuwania materiałów z wykorzystaniem dostępnych systemów sortowania odpadów z budowy i rozbiórki.
IV. Do wszystkich tych elementów, które wchodzą w zakres przedsięwzięcia objętego niniejszym zamówieniem, stosować należy Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027, stanowiące załącznik nr 2 do Wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 (https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-dotyczace- realizacji-zasad-rownosciowych-w-ramach-funduszy-unijnych-na-lata-2021-2027-1/). W odniesieniu do obiektów i zasobów modernizowanych stosowanie ww.
Standardów dostępności jest obowiązkowe – o ile pozwalają na to warunki techniczne i zakres prowadzonej modernizacji
Szczegółowy zakres zadania określa Dokumentacją techniczną  sporządzona przez K2 INVEST KONRAD KUBÓW 68-200 Marszów, ul. Leśna 8., który stanowi załącznik do SWZ. 
4.3. Ponadto zakres zamówienia  obejmuje : 
1. wykonanie tymczasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem uzgodnień i opinii,
a) wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu,
b) uwzględnienie wszystkich zjazdów do istniejących nieruchomości,
c) wykonanie obniżenia obrzeża na dojściach do nieruchomości i w miejscach gromadzenia opadów.

4.4. Przedmiary robót załączone do SWZ mają wyłącznie charakter pomocniczy i nie mogą stanowić jedynej podstawy do wyceny oferty. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia  i oszacowania ilości wymaganych robót z dokumentacją techniczną . Z uwagi na to, że umowa na przedmiotowe roboty będzie zawierała  wynagrodzenie  ryczałtowe, w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości obmiarowej określonych robót ujętych w Projekcie w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być to uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. W związku z powyższym Wykonawca nie może powoływać się na jakiekolwiek braki w przedmiarze i w oparciu o nie żądać zwiększenia wynagrodzenia. 
W przypadku dostrzeżenia rozbieżności pomiędzy poszczególnymi elementami Dokumentacji technicznej Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia do Zamawiającego o ich wyjaśnienie przed złożeniem oferty, ponieważ w ramach wynagrodzenia podanego w ofercie Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich niezbędnych robót przewidzianych w którymkolwiek z dokumentów stanowiących załącznik  SWZ. 
Oferta Wykonawcy powinna obejmować wszystkie niezbędne roboty zapewniające wykonanie przedmiotu zamówienia.
4.5. Inne dodatkowe informacje do opisu  przedmiotu zamówienia : 
1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę  
kluczowych części zamówienia;
1) Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie te części zamówienia, oraz o ile są mu znane to  podał nazwy  podwykonawców;
2) Zamawiający nie udziela zamówienia w częściach i  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, gdyż podział zamówienia na części albo dopuszczenie składania ofert częściowych  wiązałby  się z  nadmiernymi trudnościami technicznymi w realizowaniu zadania oraz nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia, a także mógłby zagrozić   terminowości   realizacji całości zamówienia.  
3) Zamawiający nie dopuszcza   możliwości złożenia oferty wariantowej;
4) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia na podstawie art. 214  ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp;
5) Zamawiający oczekuje aby Wykonawca złożył w ofercie oświadczenie, że zapoznał się z terenem robót i dokumentami udostępnionymi przez Zamawiającego i nie wnosi do nich jakichkolwiek  zastrzeżeń.
6) Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021–2027 , Priorytet 3 „Funduszu Europejskie na rozwój mobilności miejskiej w Lubuskiem” Działania 3.3. „Mobilność miejska – IIT”

5. TERMIN WYKONANIA  ZAMÓWIENIA : 
5.1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień przekazania terenu, który  ma nastąpić nie później niż 14 dni  od daty zawarcia (podpisania) umowy. 
5.2. Termin wykonania  wszelkich robót: umownych ustala się na 5 (pięć) miesięcy od dnia podpisania umowy.  Za termin wykonania przedmiotu zamówienia uznaje się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego.  
5.3. W dniu zgłoszenia gotowości odbioru końcowego Wykonawca przedłoży dokumentację powykonawczą pozwalającą Zamawiającemu na ocenę prawidłowości wykonania inwestycji  i umożliwiającą jej odbiór końcowy. 
5.4. Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w terminie do 14 dni licząc od daty potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu robót i przyjęcia przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych do oceny wykonania zamówienia.
5.5. Za dzień wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się dzień przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę o zakończeniu wszelkich robót budowlanych i gotowości do odbioru, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy przez Inspektora Nadzoru.  

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust.1 ustawy  Pzp i w  art. 7 ust. 1ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie: 
1) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca spełni ten warunek  jeżeli wykaże,    że 
     jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej  działalności 
     związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą  jak 300 000 zł. 
[bookmark: _GoBack]     (trzysta  tysięcy złotych);   
2) Zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni ten warunek jeżeli :
     - wykaże się, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest  
     krótszy- w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą
     przebudowę, bądź budowę drogi/ścieżki  rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej  o 
     powierzchni 1400 m2  zł ; 
     - dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia tj.  co najmniej 1 osobą, 
     która będzie  pełnić funkcję : 
     Kierownika Budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
     budowlanymi  bez ograniczeń   w specjalności drogowej lub odpowiadające im 
     uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa:
     Kierownika robót specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń  
     elektrycznych i elektroenergetycznych która posiada uprawnienia w ograniczonym 
     zakresie do kierowania robotami  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
     urządzeń elektrycznych  lub odpowiadające im uprawnienia wydane na  podstawie 
     wcześniej obowiązujących  przepisów prawa

7. POSTAWY WYKLUCZENIA-OBLIGATORYJNE 
7.1. Z  postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust 2 Pzp : 
1) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
       a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 
           popełnienie  przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 
           Kodeksu karnego,
       b) handlu ludźmi, o którym mowa  w art. 189 a Kodeksu karnego, 
       c)  o którym mowa w art.228-230a, art.250a Kodeksu karnego,  art. 46 - 48 ustawy  z 
           dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( Dz.U. z 2023 r. poz. 2048 oraz z 2024 r. poz. 
           1166) , lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r, o refundacji leków, 
           środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 
           medycznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 930), 
       d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 
           165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremnienia lub utrudniania  stwierdzenia 
           przestępstwa pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa 
           w art. 299 Kodeksu karnego,
        e) o charakterze terrorystycznym,  o którym mowa w art. 115 §20 Kodeksu karnego, lub 
            mające na celu popełnienie tego przestępstwa,   
  f)  powierzania wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 
      9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania     
      pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium  
      Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.  z 2021 r. poz.1745),
       g) przeciwko obrotowi gospodarczemu , o którym mowa w art. 296-307 Kodeksu
           karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 
           przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o którym mowa w art. 270-277d 
           Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
       h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 
           skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
           przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
           - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) Jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 
     spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej 
     lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o  
     którym mowa w pkt 7.1 ppkt 1) SWZ; 
3) Wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 
     o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
     zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 
     wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 
     składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 
     ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
     wiążące  porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) Wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne; 
5) Jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 
     Wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie  
     konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej krupy kapitałowej w rozumieniu  
     ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne 
     oferty , oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, chyba  
     że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 
6) Jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust.1, doszło do zakłócenia konkurencji 
     wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który 
     należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
     lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym 
     zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie  
     Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
7) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 
     rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie 
     wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3  
     ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
     przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
     narodowego (Dz. U z 2022 r., poz. 835); 
8) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 
     2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ( Dz.U z 2022 
     r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 
     765/2006 i rozporządzeniu 264/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim   
     beneficjentem rzeczywistym w dniu 24 lutego 2022 r. o ile została wpisana na  listę  na 
     podstawie decyzji  w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o 
     którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy  z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych  rozwiązaniach 
     w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
     bezpieczeństwa narodowego (Dz. U z 2022 r., poz. 835); 
9) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 37 ustawy z 
     dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) , jest
     podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 
     rozporządzeniu 264/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą 
     od  dnia 24 lutego 2022 r. o ile został wpisany na listę  na podstawie decyzji w sprawie 
     wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 
     ustawy  z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
     wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. 
     U z 2022 r., poz. 835); 
7.2. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

8. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE, OŚWIADCZENIA I INNE DOKUMENTY JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY, W CELU POTWIERDZENIA BRAKU  PODSTAW  WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA  WARUNKÓW  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
8.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z Ofertą-zał.  nr 1: 
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu  wykluczeniu oraz  o    
     spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( zgodnie z  art. 125 ust.1 Pzp ) -zał. nr 2  
     SWZ,
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestry Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o 
     Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru- w celu potwierdzenia, że   
     osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.     
     Uwaga! Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli  
     Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 
     danych, i o ile Wykonawca wskazał w ofercie dane umożliwiające dostęp do tych
     dokumentów, 
3) jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie 
     wynika z dokumentów, o których mowa w podpunkcie poprzedzającym :  pełnomocnictwo 
     lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.

8.2.Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:  
1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, o braku 
    przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
    2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów( t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1616 i 2025 r. poz. 
    794 ), z  innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o 
    przynależności do  tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 
    potwierdzającymi  przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do 
    tej samej  grupy  kapitałowej -zał. nr 4 SWZ; 
2) dokument (aktualna polisa lub inny dokument)  potwierdzający, że Wykonawca jest 
     ubezpieczony  od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
     związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą jak 300 000,00 
     zł. ( trzysta tysięcy złotych);  
3)  wykaz robót budowlanych- zał. nr 5 SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie 
     ostatnich  5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest   krótszy – w tym okresie,  
     wraz z podaniem  ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na 
     rzecz  których  roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających  czy 
     te roboty  budowlane  zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, 
     są referencje bądź  inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty  
     budowlane zostały wykonywane,  a jeżeli Wykonawca z przyczyn  niezależnych  od niego 
     nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie  dokumenty;	
4) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji  zamówienia publicznego, w 
     szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z 
     informacjami  na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 
     wykształcenia   niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
     wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 
     tymi osobami -zał. nr 6 SWZ;

8.3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia. 

8.4.Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych  środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 

8.5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.   

8.6.Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

8.7. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibą lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych wyżej- składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę  (równoważne  podmiotowe środki dowodowe). 

8.8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
8.9. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają  przepisy, o których mowa w punkcie 2 tiret 2 i 3.
8.10. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub  oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wezwie  Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia  poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki  unieważnienia postępowania.  Podmiotowe środki dowodowe złożone na wezwanie, powinny być aktualne na dzień ich  złożenia. 
8.11. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do  jego reprezentowania, Zamawiający żąda  od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego  Rejestru Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności  Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że  Zamawiający może je uzyskać  za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, a Wykonawca wskazał  w   ofercie te dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z wymienionych wyżej dokumentów, Zamawiający żąda od Wykonawcy  pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do   reprezentowania  Wykonawcy.
8.12. Podmiotowe środki dowodowe i inne dokumenty oraz oświadczenia sporządza się w postaci elektronicznej,  w formatach plików ogólnodostępnych, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznych lub podpisem zaufanym, w formie pisemnej lub w formie dokumentowej  w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na  podstawie art. 70 ustawy Pzp, w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz  wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  (Dz.U 2020 poz.2452). Wybór określonego formatu musi umożliwiać użycie podpisu elektronicznego oraz jego weryfikację. 
8.13. Poleganie na zasobach innych podmiotów 
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 
    stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na 
    zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów udostępniających zasoby, 
    niezależnie od charakteru  prawnego łączących go z nim stosunków prawnych;
2) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów      
    udostępniających zasoby, przedstawia wraz z ofertą i  oświadczeniem o niepodleganiu  
    wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, także oświadczenie    
    podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego 
    podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w   
    jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (zał. nr 2 SWZ);     
 3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów  
     udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego 
     zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji   
     danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że   
     Wykonawca realizujący  zamówienie, będzie dysponował  niezbędnymi zasobami tych 
     podmiotów (zał. nr 3 SWZ) ; 
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby musi potwierdzać, że stosunek łączący 
     Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do 
     tych zasobów  oraz  powinien określać  w szczególności:  
      a)  zakres dostępnych Wykonawcy zasobów  podmiotu udostępniającego zasoby;
      b)  sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i  wykorzystania przez niego  zasobów 
           podmiotu udostępniającego  te zasoby przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
      c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
      d) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 
          Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
          wykształcenia, kwalifikacji zawodowych  lub doświadczenia,  zrealizuje roboty 
          budowlane,  których wskazane zdolności dotyczą;
5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie 
     potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 
     zachodzą wobec tego podmiotu postawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby   
     Wykonawca w terminie określonym przez  Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym  
     podmiotem  lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w 
     postepowaniu;
6) Wykonawca nie może po upływie terminu składania ofert  powoływać się na zdolności 
     techniczne i zawodowe   podmiotów udostępniających  zasoby, jeżeli na etapie składania  
     ofert  nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach technicznych  zawodowych    
     podmiotów udostępniających zasoby.
8.14. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 1) W ofercie Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia podają nazwy   
     Firm wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie i wskazują 
     Pełnomocnika do ich reprezentacji ; 
2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnieniu warunków udziału w 
     postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
     zamówienia (zał. nr 2 SWZ). Oświadczenie to potwierdza brak podstawy prawnych 
     wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w jakim każdy z 
     Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu;   
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do 
     oferty oświadczenie, z którego wynika, które  roboty budowlane wykonują poszczególni 
     Wykonawcy; 
4) Jeżeli w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia działa
    osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów  Krajowego 
    Rejestru Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji  o działalności  gospodarczej lub 
    innego właściwego rejestru, Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub    
    innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do   reprezentowania Wykonawcy.   

9. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY 

9.1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 
wprowadzone do treści  umowy stanowią załącznik nr 7 SWZ. 

9.2. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej. 
 
9.3. DOPUSZCZALNE ZMIANY UMOWY. 
1. Zamawiający na podstawie art. 455 ustawy Pzp  dopuszcza  możliwość zmiany 
    postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
    wyboru Wykonawcy oraz przewiduje zmiany w umowie  w następujących przypadkach
    zakresie :
1) Zmiana terminu 
     Zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy lub jej części, przy czym zmiana    
     spowodowana może być  okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego 
     lub  okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy 
     skutkującymi koniecznością przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, w 
     przypadku:
1.  nieterminowego przekazania przez Zamawiającego terenu budowy, 
a) opóźnienia w dokonywaniu odbiorów z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
b) zlecenia wykonania zamówienia dodatkowego, którego wykonanie ma wpływ na zmianę terminu realizacji robót objętych niniejszą umową, 
c) gdy Zamawiający poleci Wykonawcy przerwanie wykonywania przedmiotu umowy (niewynikające z winy Wykonawcy), 
d) niesprzyjających warunków atmosferycznych, nietypowych dla danej pory roku, uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy 
technicznej i obowiązujących przepisów – warunkiem jest przedłożenie Zamawiającemu potwierdzenie z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego,
e)  wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, niezależnych od Wykonawcy, a mających istotny wpływ na wydłużenie okresu realizacji umowy, a w szczególności okoliczności siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach jak również działania osób trzecich 
f) uniemożliwiających wykonywanie prac, które działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,
g) wstrzymania prowadzonych robót poprzez akty władzy i administracji publicznej o ile żądanie lub nakaz nie nastąpił z winy Wykonawcy.
Warunki tej zmiany: wpis w Dzienniku Budowy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub przedstawiciela Zamawiającego o braku możliwości prowadzenia robót budowlanych ze wskazaniem przyczyn uniemożliwiających ich prowadzenie. Zmiana terminów wykonania przedmiotu umowy wymaga zmiany i zatwierdzenia przez Zamawiającego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego.     
2) Zmiany w zakresie podwykonawstwa:  Wykonawca może zmienić zakres 
    podwykonawstwa,  podwykonawcę, lub  zrezygnować z Podwykonawcy, z   zastrzeżeniem      
    spełnia warunków określonych w § 13 umowy, a dot. podwykonawstwa.  W przypadku gdy 
    zmiana lub rezygnacja z  Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego  zasoby  
    Wykonawca powoływał się, na  zasadach określonych w art. 118 ust. 1  ustawy  Pzp, w 
    celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest   
    obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany  inny Podwykonawca lub 
    Wykonawca samodzielnie  spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na 
    którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie  postępowania o udzielenie 
    zamówienia, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty wymagane w  ofercie na   
    potwierdzenie tego warunku, z datą nie późniejszą  niż wystąpienie w/w zmian;
3) zmiana w zakresie Personelu Wykonawcy : 
     Zamawiający może żądać zmiany osób pełniących funkcję kierownika budowy/ robót 
     jeżeli uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca 
     zobowiązany jest zmienić wskazaną osobę na inną osobę z wymaganymi uprawnieniami, 
     w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania Zamawiającego. Zmiana osoby pełniącej 
     funkcje kierownika budowy/ robót  może nastąpić poprzez  pisemne oświadczenie 
     złożone drugiej stronie. Zmiana taka nie wymaga do swojej ważności  formy aneksu do  
     niniejszej umowy. 
     Zmiana osoby pełniącej   w/w  funkcję może nastąpić  poprzez pisemne oświadczenie 
     złożone  drugiej stronie. Zmiana taka nie wymaga do swojej ważności formy aneksu do  
     umowy.  Wykonawca jest zobowiązany dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające  
     posiadanie wymaganych uprawnień.   
2. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w punkcie 9.3. jest złożenie wniosku przez 
    stronę inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany. 
      3. Zmiany  postanowień  umownych  nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy.
4. Zmiany dokonane z  naruszeniem  warunków określonych  w punkcie 9.3 SWZ  podlegają 
    unieważnieniu ( z zastrzeżeniem zmian dopuszczonych ustawą Pzp  oraz zmian 
    nieistotnych),  a na miejsce unieważnionych wchodzą  postanowienia umowne w 
    pierwotnym brzmieniu.

10. INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNKACJI ELEKTORNICZNEJ. 

10.1.  W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków  komunikacji  elektronicznej zapewnionych przez  rządową Platformę e-Zamówienia zapewniającą obsługę procesu udzielania 
zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwanej dalej Platformą. Platforma jest dostępna pod adresem :  https://ezamowienia.gov.pl.   
Korzystanie z Platformy przez Wykonawców jest bezpłatne. 

10.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia , dostępny na stronie internetowej http://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. 

10.3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia, ani logowania do Platformy. 

10.4. Sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub  oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w  sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju , Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r, w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.  

10.5. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w paragrafie 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r . w  sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,    z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. 

10.6. Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem  „Formularzy do komunikacji” wynosi 150MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). 

10.7. Preferowane formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 150 MB w formatach : .pdf, doc, .docx, .zip. 

10.8. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1233) Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je  w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliki „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. 

10.9. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja, odbywa się drogą   elektroniczną  za pośrednictwem  formularzy do komunikacji  dostępnych w zakładce „Formularze” 
(„Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się przekazywanie wszelkich wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesłanej informacji ( przycisk „dodaj załącznik”),. 
W przypadku załączników, które są zgodne z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów  elektronicznych opatrzone  jednym z preferowanych podpisów elektronicznych: kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem Wykonawcy, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

10.10. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie.   Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. 

10.11. Warunkiem założenia konta Użytkownik konto uproszczone jest wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Platformy oraz potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Platformy e-Zamówienia. 

10.12. Warunkiem założenia konta Użytkownika jest poświadczenie danych rejestracyjnych podmiotu kwalifikowanym podpisem elektronicznym, kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

10.13. Dbałość o aktualizację danych rejestracyjnych oraz ich poprawność stanowi obowiązek danego podmiotu. Odpowiedzialność za konsekwencje prawne wynikające z nieaktualnych lub błędnych danych rejestrowych podmiotu ponosi tylko i wyłącznie podmiot, którego dane te dotyczą. 

10.14. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w poglądzie postępowania w zakładce „ Komunikacja”.

10.15. Za pośrednictwem posiadanego na Platformie konta „Wykonawcy” odbywa się komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań , wniosków w ramach postępowania. 

10.16. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin 
Platformy e –Zamówienia.

10.17. W celu zapewnienia poprawności działania funkcjonalności udostępnianych na Platformie Zamawiający i Wykonawcy zobligowani są do korzystania jedynie z udostępnianych  na Platformie Formularzy do komunikacji oraz Formularza ofertowego oraz wykonywania poszczególnych czynności zgodnie z komunikatami i poleceniami systemowymi. 

10.18.  Zgodnie z Regulaminem Platformy e – Zamówienia, w przypadku świadomego braku korzystania z udostępnionych na Platformie formularzy do komunikacji oraz formularza ofertowego, użytkownicy przyjmują, że prowadzone postępowania, w którym biorą udział mogą być obarczone błędami merytoryczno-technicznymi i takie działania nie wynikają  z nieprawidłowości w działaniu Platformy. 

10.19. Wykonawca ma możliwość złożenia i wycofania oferty do upływy terminu składania ofert. 

10.20. Po upływie terminu składania i otwarcia ofert, Zamawiający za pośrednictwem Platformy dokonuje czynności automatycznej deszyfracji ofert. 

10.21. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z Modułu Ofert i Wniosków oraz nadawania uprawnień w tym zakresie  dostępne są w Komponencie Edukacyjnym na Platformie w Instrukcji Użytkownika. 

10.22. Elektroniczne Potwierdzenie Przesłania (EPP) jest dokumentem potwierdzającym otrzymanie skrótu kryptograficznego oferty, a tym samym rozpoczęcie procesu składania oferty. Plik EPP będzie miał format PDF, a jego zawartość obejmuje m.in. Identyfikator złożonej oferty, identyfikator postępowania, identyfikator Wykonawcy składającego ofertę, skrót kryptograficzny złożonej oferty, datę i godzinę zakończenia procesu (otrzymania zaszyfrowanego pliku oferty przez Platformę), informację o plikach załączonych do oferty, znacznik czasu, pieczęć Platformy e-Zamówienia. 

10.23. Elektroniczne Potwierdzenie Odebrania (EPO) jest dokumentem potwierdzającym otrzymanie zaszyfrowanej oferty przez Platformę, a tym samym zakończenia procesu składania ofert. Plik EPO ma format XML, a jego zawartość obejmuje m.in. identyfikator złożonej oferty, identyfikator Wykonawcy składającego ofertę, identyfikator postępowania, status złożenia oferty (czy złożona prawidłowo i w terminie), datę i godzinę zakończenia procesu (otrzymania zaszyfrowanego pliku oferty przez Platformę), znacznik czasu, pieczęć Platformy e-Zamówienia. 

10.24. Elektroniczne Potwierdzenie Odebrania (EPW) jest dokumentem potwierdzającym wycofanie oferty przez Wykonawcę. Plik EPW ma format PDF a jego zawartość obejmuje: identyfikator złożonej oferty, Identyfikator Wykonawcy składającego ofertę , identyfikator postępowania,  status złożenia oferty(informujący o wycofaniu oferty), datę i godzinę  zakończenia procesu wycofania oferty, informację o plikach załączonych do oferty, znacznik czasu, pieczęć Platformy e – Zamówienia. 

10.25. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem 
Platformy użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego  poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś 
problem” . 

10.26. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w sytuacji awarii Platformy lub niedostępności Platformy, uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres urzad@malomice.pl (z wyłączeniem możliwości składania ofert).   

10.27. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie  treści SWZ.  Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ  wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.  Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, przedłuża termin składania ofert o  czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych  Wykonawców   z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia oferty.
W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, Zamawiający nie ma obowiązku udzielenia wyjaśnień SWZ  oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ; 



10.28. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
 
Osobą  uprawnioną do komunikowania się z Wykonawcami w zakresie procedury zamówieniowej  jest : Wincenty Chłostowski Sekretarz Gminy Małomice  urzad@malomice.pl   tel +48 683769027 

W zakresie przedmiotu zamówienia : 
Tobiasz Ćwik -  Z-ca Burmistrza  t.cwik@malomice.pl  tel. 68 3769027
Wincnty Chłostowski -  Sekretarz Gminy Małomice  urzad@malomice.pl  tel. 68 3769027 
 
11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

11.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia (data) 6 października  2026 r. 

11.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą 
zwróci  się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 
wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

11.3. Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa w pkt.11. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania oferta.


12. OPIS SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA OFERTY
 
12.1. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na platformie  e-Zamówienia

12.2. Wykonawca przygotowuje ofertę na załączniku nr 1 SWZ (Formularz Oferty)  oraz przy pomocy  interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”. Interaktywny formularz ofertowy posłuży wyłącznie do wprowadzenia i zaciągnięcia danych Wykonawcy składającego ofertę  do systemu elektronicznego,  i nie stanowi Oferty.
12.3. Zalogowany Wykonawca używając przycisku „Wypełnij” widocznego pod interaktywnym „Formularzem ofertowym” zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności danych automatycznie pobranych przez system z jego konta i uzupełnienia pozostałych informacji dotyczących Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Następnie Wykonawca powinien pobrać „Formularz ofertowy” zapisać go na dysku komputera użytkownika, uzupełnić pozostałymi danymi wymaganymi przez Zamawiającego i ponownie zapisać  na dysku komputera użytkownika oraz podpisać odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego. Uwaga: nie należy zmieniać nazwy pliku nadanej przez Platformę e-Zamówienia. Zapisany „Formularz ofertowy” należy zawsze otwierać w programie Adobe Acrobat Reader DC.  
12.4. Oferta (zał. nr 1SWZ) oraz oświadczenie (zał. nr 2 SWZ), o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp oraz inne dokumenty stanowiące ofertę  muszą i być sporządzone w języku polskim, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej-  opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym- elektroniczny dowód osobisty.  
12.5. Wykonawca składa Ofertę za pośrednictwem zakładki  „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.  
12.6. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany interaktywny „w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w Ofercie przez Wykonawcę”) Wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące Ofertę lub składane wraz z Ofertą, w tym obowiązkowo Formularz  Oferty sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym  załącznik nr 1 do SWZ. 
12.7. Jeżeli wraz z Ofertą składane są dokumenty  zawierające  tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je  w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliki „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”. 
12.8. Formularz Ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  Rekomendowanym wariantem podpisu jest typ wewnętrzny. Podpis formularza ofertowego wariantem podpisu w typie zewnętrznym również jest możliwy, tylko w tym przypadku, powstały oddzielny plik podpisu dla tego formularza należy załączyć w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.  Pozostałe  dokumenty wchodzące w skład Oferty lub składane wraz z Ofertą, należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zgodnie z wyborem Wykonawcy. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
12.9. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie podającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym-elektroniczny dowód osobisty, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym- elektroniczny dowód osobisty. 
12.10. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie  informując o tym Wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO).  EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”.
12.11. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz  z ofertą to 250 MB. 
12.12.Uwaga! 
Przekazanie tylko interaktywnego formularza oferty wypełnionego przez Wykonawcę na platformie, dostępnej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl nie stanowi złożenia Oferty zgodnie z wymaganiami SWZ, ale jest zalecane zgodnie z Regulaminem Platformy e-Zamówienia.
12.13. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej jednym z podpisów: kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym  podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art.97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem lub  podpisem zaufanym  mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
13.1  Ofertę wraz z wymaganymi  oświadczeniami i załącznikami należy złożyć elektronicznie, w terminie do dnia: 7 września 2026 r. do godz. 10:00.

13.2. Ofertę należy złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez System dostępny  pod adresem : https://ezamowiena.gov.pl 

13.3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

14.TERMIN OTWARCIA OFERT
14.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 7 września  2026 r., o  godzinie 10:30. 
poprzez ich odszyfrowanie na Platformie e-Zamówienia.   

14.2. W przypadku awarii systemu  powodującej brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym w punkcie 14.1.  otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.  

14.3. Zamawiający, bezpośrednio przed otwarciem ofert, udostępnia  na stronie internetowej prowadzonego postępowania  informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć́ na sfinansowanie zamówienia.

14.4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postepowania informacje o: 
- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte; 
- cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

15. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
15.1. Wykonawca poda cenę Oferty w  Formularzu Oferty stanowiącym Załącznik Nr 1 SWZ, jako cenę brutto zawierającą  podatek od towarów i usług (VAT) i cenę netto.   

15.2. Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe.

15.3. Cena musi być wyrażona w wartości brutto ( z VATem ) w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku.

15.4. Wykonawca określi w Formularzu Oferty- zał. nr 1 SWZ, stawkę podatku od towarów i 
usług (VAT) właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. Określenie ceny ofertowej brutto z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 Pzp w związku z art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp).

15.5. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
 
15.6. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą  z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług , która miały obowiązek rozliczyć.  

15.7. W ofercie Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego, że  wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,  wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego, wskazania wartości  towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez  kwoty podatku, wskazanie stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedza Wykonawcy, będzie miała zastosowanie. 

16. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT (WAGI KRYTERIÓW I SPOSÓB ICH OCENY) 
16.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1.  najniższa cena - 60 %,= 60 pkt 
a)  okres gwarancji  jakości - 40 %= 40 pkt 

a1 ) Oferta z najniższą ceną otrzyma – 60 pkt, każda następna oferta oceniana będzie na podstawie wzoru:
                                       cena najniższa spośród złożonych ofert 
Wartość pkt oferty n  =   -------------------------------------------       x 60 % x 100 
                                       cena oferty badanej  n
Wyliczona punktacja za cenę zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku ; 

b1)  Okres gwarancji jakości  na wykonane roboty budowlane będzie oceniany w następujący sposób : 
Oferta z najdłuższym okresem gwarancji jakości otrzyma 40 pkt, każda następna oferta oceniania będzie na podstawie wzoru :                         
                                            okres gwarancji badanej oferty n    
Wartość pkt oferty n  =    ---------------------------------------------      x 40 % x 100 
                                         najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert 

Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy  (należy podać w liczbie miesięcy). Maksymalny okres gwarancji  wynosi 60 miesięcy.
W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego jak 36  miesięcy lub nie podania  żadnego okresu gwarancji Zamawiający przyjmie minimalny 36 miesięczny okres gwarancji i oferta otrzyma liczbę punktów jak za  36 miesięcy gwarancji, taki okres zostanie przyjęty do umowy w przypadku wyboru oferty. W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy jak 60 miesięcy, oferta otrzyma maksymalną liczbę punktów jak za  60 miesięcy gwarancji i taka wartość zostanie przyjęta do umowy, w przypadku wyboru oferty;  
16.2. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wszystkich kryteriów może osiągnąć oferta   to 100 punktów( 60 punktów za kryterium Cena + 40 punktów za kryterium Okres Gwarancji.

16.3. Zamawiający za najkorzystniejszą ofertę uzna ofertę z największą ilością  uzyskanych  punktów.

16.4. Zamawiający  po sprawdzeniu ofert i stwierdzeniu, że oferty nie podlegają odrzuceniu ale  treść  tych ofert  w zakresie  kryterium oceny ofert wymaga  ulepszenia,  będzie mógł  prowadzić negocjacje treści ofert w ramach kryteriów oceny ofert, a po zakończeniu negocjacji będzie mógł zaprosić Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. 
Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna  w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi  na ogłoszenie o zamówieniu. Jeżeli Zamawiający będzie udzielał zamówienia bez prowadzenia negocjacji, a  złożone oferty otrzymają taką samą liczbę punktów, spośród tych ofert za ofertą najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta z najniższą ceną. Jeżeli będą to oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty - do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

16.5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

16.6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę̨ w terminie związania ofertą określonym w SWZ.

16.7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę̨, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę̨, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty; 

16.8. W przypadku braku zgody, o której mowa w  pkt 16.7 SWZ, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się̨ o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego  oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą̨ przesłanki do unieważnienia postępowania.

17. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 
17.1. Zamawiający zawiera umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 Pzp, w terminie nie krótszym niż̇ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

17.2. Zamawiający może zawrzeć́ umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę̨. 

17.3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

17.4. Wykonawca  ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik Nr 7  SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty. 

17.5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. 

17.6. Przed popisaniem umowy Wykonawca  przedłoży Zamawiającemu Kosztorys Ofertowy  dla celów poglądowych i ewentualnych rozliczeń w przypadku konieczności odstąpienia od umowy.   

17.7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się̨ od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (nie dopełni wszystkich wymaganych przez Zamawiającego warunków) Zamawiający może dokonać́ ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić́ postępowanie. 

18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY. 
18.1. Środki ochrony prawnej przysługują̨ Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść́ szkodę̨ w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy  Pzp.

18.2. Odwołanie przysługuje na: 
1. niezgodną z przepisami ustawy czynność́ Zamawiającego, podjętą w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy, 
a) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający 
      był obowiązany na podstawie ustawy,
b) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.  

18.3. Odwołanie wnosi się̨ do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym, w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz w terminie 10 dni jeżeli informacja ta została przekazana w sposób inny niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

18.4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci  elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie  pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem terminu. 

18.5. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

18.6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sadu. Skargę wnosi się̨ do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

18.7. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp. 

19. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, W OKOLICZNOŚCIACH OKREŚLONYCH W ART. 95.
[bookmark: _Hlk129274969]19.1. Wykonawca (oraz jego podwykonawca i dalsi podwykonawcy) jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polegać będzie na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
19.2. Powyższy obowiązek w szczególności dotyczy zatrudnienia pracowników fizycznych, wykonujących na budowie prace ogólnobudowlane, z wyłączeniem osób kierujących budową, świadczących usługi doradcze, transportowe, najmu sprzętu oraz usługi geodezyjne.

19.3. Wykonawca jest zobowiązany wprowadzić w każdej, zawieranej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności, o których mowa w  punkcie 19.1, 19.2 powyżej.

19.4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w  punkcie 19.1 i 19.2 powyżej. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
1) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
2) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

19.5. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 19.1. i 19. 2 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,
1) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez  adresów, Nr PESEL pracowników). Imiona i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, 
2) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,
3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imiona i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji.

20. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
20.1. Zamawiający  żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł. 
(dziesięciu tysięcy złotych). 
20.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie  do dnia upływu terminu związania ofertą, pod rygorem odrzucenia oferty,  z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust.1 pkt. 2 i 3 oraz ust. 2.ustawy Pzp. 
Z wadium musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Konwaliowej w Małomicach””.
20.3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy  w jednej lub w kilku następujących formach:
1. pieniądzu,
1) gwarancjach bankowych,
2) gwarancjach ubezpieczeniowych,
3) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  Dz.U. z 2019 r. poz. 310. 836 i 1572).
20.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Żaganiu O/Szprotawa  69 9657 0007 0010 0100 3795 0005.
20.5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.  
20.6. Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna Wykonawca wnosi w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy E-zamowienia.  Oryginał dokumentu wadialnego opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (Gwaranta) składny jest przez Wykonawcę  za pośrednictwem Formularza do komunikacji, jako załącznik. Wadium musi zostać wniesione w sposób prawidłowy pod rygorem odrzucenia oferty.
20.7. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1. upływu terminu związania ofertą, 
1) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
2) unieważnienia postepowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynności unieważnienia albo nie upłynął termin do  jego wniesienia.

20.8. Zamawiający, niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku przez Wykonawcę  zwraca wadium Wykonawcy: 
1. który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 
1) którego oferta została odrzucona, 
2) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
3) po unieważnieniu postepowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

20.9. Złożenie wniosku o zwrot wadium, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą  wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, określonych w dziale IX Ustawy Pzp.
20.10. Zamawiający zwraca wadium wniesione z pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
20.11. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. 
20.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli : 
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 128 ust.1 ustawy Pzp z 
    przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub  
    potwierdzających  okoliczności, o których mowa w art. 57  ustawy Pzp, oświadczenia o 
    którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody 
    na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust 2 pkt.3 ustawy Pzp, co spowodowało 
    brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, 
2) wykonawca, którego oferta została wybrana - odmówił podpisania umowy w sprawie 
    zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego 
     zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żądał jego wniesienia,  
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 
     leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

21. INFORMACJA O WYMOGU LUB MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERT W POSTACI KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH LUB DOŁĄCZENIA KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY. 
Zamawiający  nie przewiduje takiej możliwości.

22. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI OGRANICZENIA LICZBY WYKONAWCÓW, KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY ZAPROSI DO EWENTUALNYCH NEGOCJACJI, STOSUJĄC KRYTERIA OCENY OFERT.  
Zamawiający nie przewiduje  możliwości ograniczenia liczby Wykonawców,  w przypadku zaistnienia potrzeby przeprowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści złożonych ofert pod względem  kryteriów  oceny  ofert.

23. INFORMACJE  DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
23.1. Zamawiający  żąda od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za  najkorzystniejszą, wniesienia – przed zawarciem  umowy - zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
23.2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
23.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno  być wniesione, wg wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach tj.:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –    
     kredytowej, z tym że zobowiązanie  kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 
     dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

23.4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego : Bank Spółdzielczy w Żaganiu O/Szprotawa  69 9657 0007 0010 0100 3795 0005.
23.5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o którym mowa w pkt. 23.3 SWZ   
23.6. Zmiana formy zabezpieczenia jest  dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia  i  bez zmniejszenia jego wysokości.
23.7.Jeżeli zabezpieczenie zamówienia wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
23.8. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami  wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,  pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji  bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
23.9. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 
23.10. Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub  gwarancji kwotę nie przekraczającą  30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest  zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.
23.11. Zamawiający nie przewiduje dokonania częściowego zwrotu zabezpieczenia po wykonaniu części zamówienia.
23.12. Z dokumentu stwierdzającego wniesienie zabezpieczenia musi wynikać, że  zabezpieczenie dotyczy należytego wykonania umowy w zakresie przedmiotowego  zamówienia publicznego tj.  „Przebudowa drogi gminnej nr 104642F- ul. Adama Mickiewicza w Żaganiu”.

24. INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej

25. INFORMACJA DOTYCZĄCA  ROZLICZENIA  W WALUTACH  OBCYCH
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą w walucie obcej. Walutą obowiązującą w niniejszym postępowaniu jest: PLN

26. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM  ZASTOSOWANIU  AUKCJI ELEKTRONICZNEJ  
Zamawiający nie przewiduje w przedmiotowym postępowaniu wyboru najkorzystniejszej oferty z  zastosowaniem  aukcji elektronicznej.

27. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
Zamawiający nie przewiduje możliwości  zwrotu kosztów udziału w  postępowaniu. 
 
28. ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
28. 1. Niniejsze postępowanie przetargowe zakończone zostanie z chwilą zawarcia  umowy z wybranym Wykonawcą lub gdy postępowanie zostanie unieważnione. 
28.2. Zamawiający unieważni postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przypadkach określonych w art. 255-259 ustawy Pzp. 
Małomice, dnia 20 sierpnia  2026 r.                                                      
                                                                                                  ZATWIERDZIŁ :    
                                                                                             z up.   BURMISTRZ 
                                                                                               /-/ Tobiasz Ćwik
                                                                                               Z-ca burmistrza
                                                                                     
Sporządziła :                                                                         
Wincenty Chłostowski  
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