Załącznik nr 8 do SWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NR………………… O ROBOTY BUDOWLANE 

zawarta w dniu ………..2026 roku w Myślenicach w rezultacie dokonania wyboru oferty 	
w trybie podstawowym w oparciu o art. 275 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, nr…………………….., pomiędzy:

Województwem Małopolskim, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, NIP: 676-217-83-37 w imieniu którego działa  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Myślenicach, ul. 3-go maja 97b, 32-400 Myślenice, reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka – Agnieszkę Rozkrut
zwanym dalej „Zamawiającym”

a 

……………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

……………………………,

zwanymi dalej łącznie jako „Strony”.

§ 1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający powierza zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia publicznego i ofertą Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje do realizacji następujący przedmiot umowy – wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji zadania pn.: „Modernizacja terenu wokół Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Myślenicach”. Oznaczenie sprawy: SOSW.260.3.2026.
2. Przedmiot umowy swoim zakresem obejmuje przede wszystkim:
1) remont ogrodzenia od frontu tj.: demontaż elementów ogrodzenia, remont słupków i podmurówki, montaż nowych przęseł, bram i furt, montaż nowych daszków na słupkach ogrodzeniowych, montaż nowej bramy przesuwnej
2) rewitalizację terenów zielonych: uprzątnięcie działki, wyrównanie terenu, zasianie trawy
UWAGA:
Pozostałe obowiązki wykonawcy oraz zakres prac określa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 13 do SWZ wraz z pozostałymi dokumentami technicznymi o jakich mowa w ust. 3 poniżej.

3. Opis przedmiotu zamówienia określają następujące dokumenty (dokumentacja techniczna):

1) Projekt architektoniczno – budowlany 				- Załącznik nr 10 do SWZ;
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót     	            - Załącznik nr 11 do SWZ;
3) przedmiar robót (rozbiórka)						- Załącznik nr 12 do SWZ;
4) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia                                  - Załącznik nr 13 do SWZ;

4. Pozycję i ich ilości podane w przedmiarze mają charakter pomocniczy/szacunkowy i służą do ustalenia ceny ofertowej. Rzeczywiste ilości robót w poszczególnych pozycjach zakresu rzeczowego mogą ulec zmianie. Jakakolwiek różnica pomiędzy rzeczywistą ilością wykonanych robót, a podaną w przedmiarze nie będzie podstawą do zmiany ceny ryczałtowej.
5. Zamawiający dopuszcza w trakcie realizacji robót zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji technicznej pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych nie gorszych niż określone w dokumentacji i uprzedniego wyrażenia przez Zamawiającego pisemnej zgody na taką zmianę (materiały zamienne). W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały i urządzenia. W przypadku, gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji, koszty modyfikacji poniesie Wykonawca.
6. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z :
· pozwoleniem na rozbiórkę oraz dokumentacją techniczną;
· specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB);
· warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego aktualnymi w dacie wykonania zamówienia;
· wymaganiami wynikającymi z obowiązujących  norm i aprobat technicznych;
· zasadami rzetelnej wiedzy technicznej;
· z niniejszą umową.
7. Zamawiający zapewnia, że będzie niezwłocznie udzielał wyjaśnień przy zleceniach aktualizacji danych, braku spójności danych lub innych problemów stwierdzonych w trakcie wykonywania prac. 
8. Zamawiający oświadcza, że w celu prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy oraz jego rozliczenia będzie współdziałał z Wykonawcą. 
9. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się przed zawarciem umowy z placem budowy oraz dokumentacją techniczną dla wykonania robót i nie wnosi z tego powodu żadnych zastrzeżeń, potwierdzając jednocześnie możliwość zrealizowania kompletnego przedmiotu umowy w terminie wskazanym w niniejszej umowie.
10. W przypadku rozbieżności pomiędzy poszczególnymi pozycjami w dokumentacji technicznej załączonej do SWZ Wykonawca zobowiązany jest zastosować standard wyższy pod względem jakościowym, ilościowym i zakresowym. Wszelkie informacje przedstawione w przedmiarze robót, a niezawarte w pozostałej dokumentacji technicznej, lub ujęte w dokumentacji technicznej, a nieprzedstawione w przedmiarze robót należy traktować tak, jakby były ujęte wszędzie (w każdym z dokumentów załączonych do SWZ).
11. Wykonawca realizując przedmiot umowy ma na względzie fakt, iż wykonywanie umowy odbywa się w czynnym obiekcie szkoły i winien na bieżąco uzgadniać wykonywanie prac z tym kolidujących z Zamawiającym.  

§ 2. 
TERMIN REALIZACJI 

1. [bookmark: _Ref461002828]Strony ustalają następujący termin realizacji Umowy: dwa miesiące od dnia zawarcia umowy, nie później jednak niż do 15 grudnia 2026 roku.
2. Rozpoczęcie realizacji Umowy przez Wykonawcę nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy, z tym zastrzeżeniem, że rozpoczęcie robót budowlanych nastąpić może dopiero po protokolarnym przejęciu przez Wykonawcę terenu budowy (Placu Budowy) w sposób opisany w § 3 Umowy.
3. W ramach terminu wskazanego w ust. 1 Wykonawca wykona roboty budowlane szczegółowo określone w harmonogramie rzeczowo – finansowym. 
4. Strony uzgadniają, że realizacja Umowy nastąpi w terminach zgodnych Harmonogramem rzeczowo - finansowym (zwanym dalej także  „Harmonogram”). Strony zgodnie uznają, że terminowa realizacja Umowy, w tym dotrzymanie terminów opisanych w Harmonogramie, ma kluczowe znaczenie dla Zamawiającego.
5. W terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego Harmonogram opracowany zgodnie z wytycznymi wskazanymi w niniejszym paragrafie. Zamawiający zobowiązany jest w ciągu 10 dni roboczych zaakceptować Harmonogram lub zgłosić do niego uwagi. W razie bezskutecznego upływu powyższego terminu, Harmonogram jest uważany za zatwierdzony. W przypadku wniesienia uwag, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania poprawek w ciągu 3 dni roboczych. Wykonawca będzie aktualizować Harmonogram na wezwanie Zamawiającego. Zatwierdzony Harmonogram staje się załącznikiem nr 1 do Umowy i stanowi jej integralną część. W razie nieprzedstawienia Harmonogramu w terminie tudzież jego aktualizacji Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na podstawie § 14 Umowy.
6. Zwłoka Wykonawcy w złożeniu i/lub dokonaniu poprawek do Harmonogramu uprawnia Zamawiającego do naliczenia kar umownych w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki.
7. Zaakceptowany przez Zamawiającego Harmonogram będzie stanowił formalną podstawę do określenia czasu realizacji poszczególnych robót budowlanych, jak również prawa naliczania przez Zamawiającego kar umownych określonych w § 10 Umowy oraz prawa do odstąpienia od Umowy określonego w § 14 Umowy. 
8. W razie potrzeby Harmonogram może ulec zmianie tylko za zgodą Zamawiającego. Zmiana w Harmonogramie nie wymaga aneksu do Umowy, jeżeli nie wpływa na główny termin zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy. Zamawiający ma prawo bez uzasadnienia odmówić zgody na zmianę Harmonogramu.
9.  Jeżeli w toku realizacji Umowy, mimo zachowania przez Wykonawcę należytej staranności, Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności dających podstawę do oceny, że Przedmiot Umowy nie zostanie wykonany w terminie określonym w Harmonogramie, niezwłocznie zawiadomi na piśmie Zamawiającego o zagrożeniu, czasie, przyczynach wystąpienia opóźnienia oraz przedstawi, wraz z przewidywalnym terminem zakończenia prac, planowane czynności zaradcze. Zawiadomienie to nie narusza uprawnień Zamawiającego do naliczania kar umownych określonych w § 10 Umowy oraz prawa do odstąpienia od Umowy określonego w § 14 Umowy. Ostateczna decyzja o zmianie terminu realizacji Umowy należy do Zamawiającego.
10.  Harmonogram musi określać w szczególności etapowanie robót, czas w jakim Wykonawca proponuje wykonać roboty oraz odpowiadające tym terminom zakresy dostaw i usług, wartość wykonanych elementów robót, dostaw lub usług. Dodatkowo Harmonogram winien uwzględniać pozostałe wymagania wynikające z niniejszej umowy.
11.  Harmonogram powinien być spójny i w jednoznaczny sposób określać organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót.
12.  Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu na jego żądanie w terminie 5 dni roboczych raporty zawierające zakres prac wykonanych. Raport powinien obrazować charakter i zakres wykonywanych robót, informacje o zakłóceniach w budowie wraz z ich dokumentacją.
13. Zwłoka Wykonawcy w złożeniu i/lub dokonaniu poprawek do dokumentów, o których mowa w ust. 12  uprawnia Zamawiającego do naliczenia kar umownych w wysokości 300,00 zł za każdy dzień zwłoki.

§ 3.
PRZEKAZANIE TERENU PRAC

Zamawiający przekaże Wykonawcy Plac Budowy odpowiednim protokołem przed rozpoczęciem robót, najpóźniej w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy.

§ 4.
OSOBY ODPOWIEDZIALNE

1. Zamawiający powołuje  inspektora nadzoru w zakresie konstrukcyjno-budowlanym:………….. posiadającego uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr…………………………..
W ramach umowy z inspektorem nadzoru zabezpiecza on inspektorów branżowych.

2. Wykonawca powołuje do realizacji robót budowlanych Kierownika Budowy, w osobie: …………………..posiadającego uprawnienia w specjalności konstrukcyjno – budowlanej Nr ……….. jako koordynatora wszystkich czynności organizacyjno-technicznych na budowie. W razie konieczności powołania kierowników robót innych branż, Wykonawca dokonania powołania ich niezwłocznie.
3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. Wykonawca zobowiązuje się, iż kierownik budowy lub kierownik robót będzie przebywać na budowie przez cały czas trwania robót.
4. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby lub osób, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu oraz pozostałych osób przedstawionych w ofercie przetargowej, jeżeli uzna, że którakolwiek z tych osób nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego.

§ 5.
OBOWIĄZKI DODATKOWE

1. Strony deklarują współpracę w celu realizacji Umowy, a Zamawiający jest zobowiązany do współdziałania z Wykonawcą w granicach określonych prawem oraz Umową. W szczególności Strony zobowiązane są do wzajemnego powiadamiania o ważnych okolicznościach, mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie Umowy, w tym na ewentualne opóźnienia.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z zachowaniem najwyższej profesjonalnej staranności, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia zgodności Przedmiotu Umowy z przepisami prawa obowiązującymi w Polsce, wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w SWZ lub Umowie i jej załącznikach, obowiązującymi i zalecanymi do stosowania w Polsce normami i przepisami, a także zasadami współczesnej wiedzy technicznej. Zgodność ta będzie oceniana na moment odbioru Przedmiotu Umowy lub odpowiednio poszczególnych jej części. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia należytego stanu terenu po wykonanych pracach oraz poniesienia wszelkich potrzebnych kosztów w tym celu.
5. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania na żądanie Zamawiającego informacji związanych z Umową, w szczególności informacji dotyczących postępów prac, przyczyn opóźnień lub przyczyn nienależytego wykonywania Umowy. Informacje będą przekazywane w formie pisemnej przedstawicielom Zamawiającego w zakreślonym terminie nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych. 
6. O ile nic innego nie wynika wprost z Umowy, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić wszelkie narzędzia i zasoby potrzebne mu do realizacji Umowy. 
7. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że jeżeli Strony nie zdefiniowały danego działania niezbędnego do prawidłowej realizacji Umowy jako obowiązku Zamawiającego, Stroną zobowiązaną do wykonania takiego działania jest Wykonawca.
8. Wykonawca oświadcza, iż posiada stosowne kwalifikacje i uprawnienia wymagane odpowiednimi przepisami prawa, niezbędne dla prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy. 
9. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na okres realizacji zamówienia: 
1) wykwalifikowany personel o kompetencjach potwierdzonych wymaganymi w postępowaniu poprzedzającym zawarcie Umowy uprawnieniami i doświadczeniem, w szczególności osoby wskazane w Ofercie jako pozostające w dyspozycji Wykonawcy,
2) materiały i zasoby niezbędne do wykonania i utrzymania prac w stopniu, w jakim wymaga tego jakość i terminowość wykonania Przedmiotu Umowy,
3) narzędzia i wyposażenie niezbędne do realizacji zamówienia.
10. Wykonawca ma obowiązek bieżącej konsultacji w zakresie ewentualnych wątpliwości, uwag i zastrzeżeń, co do sposobu wykonania Przedmiotu Umowy z Zamawiającym. 
11. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie uwagi i zalecenia Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że uwagi i zalecenia Zamawiającego stoją w sprzeczności z zasadami wiedzy technicznej, bądź w istotny sposób wpływają na zwiększenie planowanych kosztów prac, bądź zostały przedstawione Wykonawcy w terminie uniemożliwiającym ich uwzględnienie z powodu zagrożenia wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowiązek powiadomić o tym Zamawiającego w formie pisemnej w terminie do 4 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego uwag i zaleceń. Ostateczna ocena czy stwierdzenia Wykonawcy w przedmiocie zgłoszonych uwag i zaleceń są zasadne należy do Zamawiającego.
12. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Materiały i narzędzia powinny odpowiadać normom, aprobatom, specyfikacjom technicznym i systemom odniesienia, o których mowa w art. 101 ust. 1-3 ustawy Pzp. Materiały i urządzenia powinny być oznaczone polskim lub unijnym znakiem bezpieczeństwa. 
13. Materiały budowlane i instalacyjne oraz urządzenia i dostawy przewidziane przez Wykonawcę do wbudowania zatwierdza Inspektor Nadzoru. 
14. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji dokument „Zatwierdzenie materiałowe” przed dokonaniem zamówienia materiałów, urządzeń. Zatwierdzenie to musi zawierać propozycję materiałów, urządzeń i wyposażenia do wbudowania wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami w postaci atestów, aprobat, deklaracji zgodności, itp.
15. Nie później niż 7 dni kalendarzowych przed dostarczeniem i wbudowaniem materiałów  lub urządzeń potrzebnych do wykonywania Przedmiotu Umowy, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru, karty materiałowe z odpowiednimi próbkami w celu ich akceptacji. Jeżeli Wykonawca w czasie 7 dni kalendarzowych nie otrzyma odmowy zaproponowanego materiału lub urządzenia, to uznaje się, że proponowany materiał lub urządzenie zostało zaakceptowane do realizacji.
16. Inspektor Nadzoru dokonuje wszystkich odbiorów robót. Odbiór końcowy nastąpi zgodnie z warunkami szczegółowo opisanymi w § 12 Umowy. Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, niestwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji. 
17. Do zakresu robót i obowiązków Wykonawcy Przedmiotu Umowy w ramach ceny ryczałtowej wchodzić będzie w szczególności:
1) Organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy, budowa dojazdu, doprowadzenie mediów dla potrzeb placu budowy i odprowadzenie ścieków, poniesienie kosztów energii i ogrzewania dla potrzeb budowy, uporządkowania i przywrócenia do stanu pierwotnego terenu Placu Budowy wraz z zapleczem budowy i drogą dojazdową do obsługi budowy i zaplecza budowy;
2) Podczas wykonywania robót rozwiązanie wszelkich kolizji z istniejącymi sieciami i ewentualnie przebudowa istniejącej infrastruktury;
3) Nadzór nad mieniem i ubezpieczenie budowy;
4) Utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkowanie miejsc wykonywania prac oraz terenów przyległych, zanieczyszczonych wskutek działań Wykonawcy;
5) Prowadzenie robót w sposób bezpieczny;
6) Organizowanie rad budowy nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc oraz uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach w celu omówienia spraw związanych z realizacją Przedmiotu Umowy;
7) W przypadku przebudowy sieci uzyskanie bądź aktualizacja przeterminowanych uzgodnień bądź projektów;
8) Zabezpieczenie istniejących obiektów i budowli przed negatywnymi skutkami prowadzenia robót, oraz prowadzenia prac w sposób umożliwiający bezproblemowe korzystanie z tych obiektów;
9) Zgłoszenie i czynny udział w odbiorach przez służby zewnętrzne;
10) Opracowanie i zatwierdzenie u Zamawiającego i w odpowiednim zakresie w starostwie powiatowym projektów lub zmian do projektów obsługi komunikacyjnej placu budowy, organizacji ruchu zastępczego uwzględniającego m.in. inne roboty budowlane prowadzone w pobliżu terenu budowy;
11) Wykonanie niezbędnych prób, badań, uzgodnień, nadzorów i odbiorów z użytkownikami infrastruktury;
      12) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i odbiorowej oraz przekazanie jej
Inspektorowi Nadzoru celem akceptacji w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej i
 elektronicznej w formacie PDF,
13) Natychmiastowe usunięcie w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii spowodowanych
 przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót;
14) W trakcie realizacji robót wszelkie dodatkowe uzgodnienia, ewentualne zmiany i
 aktualizacje uzgodnień leżą w gestii Wykonawcy;
15) Utylizacja odpadów powstałych na budowie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
16) Uzyskanie u właściwego zarządu drogi zgody na zajęcia pasa drogowego i poniesienie z tego tytułu kosztów opłat w sposób opisany w ust. 28 poniżej.
18. Przed przystąpieniem do robót do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie terenu przed dostępem osób trzecich.
19. W przypadku nieprawidłowości i niezgodności wykonanych prac w stosunku do dokumentacji technicznej lub STWIORB, Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić na swój koszt badania sprawdzające, potwierdzające spełnienie wymagań umownych wykonane przez niezależną instytucję wskazaną przez Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru.
20. Do obowiązków Wykonawcy należy także:
1) kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru częściowego lub końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze,
2) zawiadomienie Przedstawiciela Zamawiającego o wykonaniu i gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu,
3) przerwanie robót na żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru oraz zabezpieczenie wykonanych robót przed ich zniszczeniem, 
4) wydanie Zamawiającemu dokumentacji, kart technologicznych, opisów, instrukcji użytkowania i konserwacji, wskazówek dotyczących przeglądów, urządzeń technicznych dostarczonych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy,
5) przeszkolenie osoby wskazanej przez Zamawiającego w zakresie obsługi zamontowanych urządzeń i systemów,
6) przekazanie Zamawiającemu odpisów wszelkich pism i dokumentów uzyskanych bądź składanych w związku z wykonywaniem Umowy, a także pisemne udzielenie odpowiedzi (zajmowanie stanowiska) na wystąpienia Zamawiającego - w każdym z przypadków w terminie nie dłuższym niż 5 dni kalendarzowych,
7) powiadomienie pisemne Zamawiającego o wszelkich trudnościach związanych z realizacją zadania w celu niezwłocznego podjęcia skutecznych działań, niezależnie od dokonanych wpisów w dziennik budowy,
8) przy realizacji robót przestrzeganie warunków zawartych we wszystkich uzgodnieniach,
9) demontaż obiektów tymczasowych i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.
21. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych oraz sztuką budowlaną. Do wbudowania mogą być użyte materiały i urządzenia odpowiadające wymogom dokumentacji technicznej, a ponadto:
1) oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm (PN-EN), z europejską aprobatą techniczną (EAT) lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
2) umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami wiedzy technicznej,
3) wprowadzoną do obrotu lub udostępnioną na rynku zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
22. Wykonawca oświadcza, że nie będzie używał do budowy żadnych materiałów zakazanych przepisami szczegółowymi oraz na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest okazać w stosunku do wykazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z normą lub aprobatę techniczną i niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i wyrobów.
23. Wykonawca winien utrzymać w czystości koła pojazdów wyjeżdżających z placu budowy na ulicę. Jezdnię drogi publicznej należy oczyszczać na bieżąco z błota i ziemi w przypadku zabrudzenia. 
24. Wykonawca oświadcza, że zweryfikował dokumentację techniczną załączoną do SWZ i uzyskał wszystkie konieczne informacje, które mogłyby mieć wpływ na określenie ryzyk związanych z realizacją Inwestycji oraz na prawidłowe ustalenie zakresu prac i wysokość wynagrodzenia umownego.
25. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy został poinformowany przez Zamawiającego, że przedmiot umowy obejmuje prace przy czynnym obiekcie szkolnym, tj. w trakcie prowadzenia przez Wykonawcę prac składających się na przedmiot Umowy, w obiekcie prowadzona będzie działalność statutowa, w związku z tym:
a) Wykonawca zobowiązuje się prowadzić prace na własny koszt i w sposób niekolidujący z funkcjonującą szkoła, tj. w szczególności w taki sposób, aby nie zakłócać/dezorganizować/ograniczać/wstrzymywać jej funkcjonowania, w tym zapewnić ciągłość działania systemów: elektrycznych, sanitarnych, elektrotechnicznych i informatycznych. Strony potwierdzają, iż w sytuacji konieczności prowadzenia prac, które mogą spowodować ograniczenie/zakłócenia pracy szkoły, Wykonawca zobowiązany jest nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed data prac skutkujących ograniczeniem/zakłóceniem jej pracy, poinformować zamawiającego o takiej możliwości. Strony wówczas ustalają termin/sposób prowadzenia prac, mając na uwadze  konieczność zapewnienia możliwości funkcjonowania szkoły,
b) Prace szczególnie uciążliwe należy zaplanować i wykonywać w okresie wakacyjnym.
26. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 50.000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na przedmiot zamówienia, z tym że zastrzeżeniem:
1) przedmiotem ubezpieczenia OC musi być odpowiedzialność cywilna Wykonawcy za szkody na mieniu i na osobie, wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności określonej w umowie ubezpieczenia oraz posiadaniem i użytkowaniem mienia lub odpowiedzialność wobec tych osób za szkody wynikłe w związku z wykonywaniem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem, 
2) Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela w zakresie szkód powstałych wskutek rażącego niedbalstwa Wykonawcy i podwykonawcy lub podwykonawców,
3) Zamawiający może żądać od Wykonawcy rozszerzenia zakresu ubezpieczenia OC o odpowiedzialność Wykonawcy na wypadki ubezpieczeniowe skutkujące powstaniem szkody na osobie lub na mieniu, wyrządzone poszkodowanemu przez podwykonawców, jeżeli Wykonawca powierzy wykonanie zamówienia podwykonawcom.
27. Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, niestwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji. Szczególnie jest odpowiedzialny za: 
1) wykonanie lub aktualizację uzgodnienia organizacji ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót uzgodnionej z Zamawiającym oraz właściwym zarządcą dróg,
2) od dnia wprowadzenia organizacji ruchu zastępczego utrzymywać wprowadzoną organizację ruchu zastępczego w stanie zgodnym z zatwierdzonym projektem, w sposób zapewniający bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz zapewnić nadzór nad oznakowaniem również w dni wolne od pracy,
1) organizację zaplecza i placu budowy z obsługą komunikacyjną budowy uzgodnioną u Zamawiającego, 
2) prowadzenie robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).
28. W przypadku konieczności zajęcia pasa drogi publicznej, Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania we własnym zakresie (na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego), stosownej decyzji od Zarządcy drogi oraz spełnienia wszystkich jej postanowień. Koszty opłat za zajęcie pasa drogowego w okresie realizacji umowy, ponosi Wykonawca. Zwiększone opłaty wynikające z niedopełnienia warunków zajęcia ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć kopie decyzji i potwierdzenie zapłaty Zamawiającemu.

§ 6.
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca powierza podwykonawcy tj.– ……………….wykonanie następujących prac:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
			za kwotę brutto: …………………		
			(słownie złotych: …………………)
1. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy na roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosił na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
1. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Do umowy z dalszym podwykonawcą stosuje się wprost przepisy ust. 4 – 13 niniejszego paragrafu, zaś pozostałe przepisy niniejszej umowy dotyczące umowy z podwykonawcą stosuje się odpowiednio, chyba że z ich treści wynika, że stosuje się je wprost.
1. Umowa Wykonawcy z podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
1. Zlecenie do wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców, jak za własne.
1. Umowy z podwykonawcami muszą być zgodne co do treści z niniejszą umową, z zastrzeżeniem, iż terminy płatności za roboty powierzone przez Wykonawcę przewidziane w umowach z podwykonawcami nie mogą być dłuższe niż terminy płatności wynikające z niniejszej umowy.
1. Zawierający umowę z podwykonawcą ponosi odpowiedzialność za zapłatę
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez tego podwykonawcę.
1. Zmiana podwykonawcy lub wprowadzenie na etapie realizacji zamówienia podwykonawcy niedeklarowanego w ofercie, powierzenie podwykonawcy innej części realizacji zamówienia niż wskazana w ofercie - wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli  ten realizuje roboty w sposób wadliwy, w szczególności niezgodny z § 1.
1. Odmienne uregulowania umów niż zawarte w niniejszym paragrafie, są bezskuteczne
względem Zamawiającego.
1. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego ze wszystkich zobowiązań, jakie ten zaciągnie w związku z obroną przed roszczeniami podwykonawców zgłoszonymi w związku z naruszeniem niniejszego paragrafu. W przypadku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu pełną kwotę.
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych.
1. W przypadku umów, o których mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

§ 7.
WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia, zgodnie z ofertą Wykonawcy wybraną w trybie podstawowym w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jest wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Wynagrodzenie za całość zamówienia ustala się na kwotę:
a)	netto złotych: ………………….
słownie złotych: ……………………
b)	brutto złotych: ………………..
słownie złotych: ……………………
w tym  23% podatku VAT, zwane dalej "wynagrodzeniem umownym brutto".
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy oraz koszty kredytowania inwestycji.
4. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. W szczególności Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace spowodowane usuwaniem wad wykonanych robót. Niedoszacowanie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu.
5. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje również ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu sprawdzenia Umowy wraz z Załącznikami, z uwzględnieniem ewentualnych nieścisłości i niekompletności. Zgłoszenie uwag przez Wykonawcę w tym zakresie po podpisaniu Umowy nie może być podstawą do ubiegania się Wykonawcy o zwiększenie Wynagrodzenia i/lub wydłużenia czasu wykonywania Przedmiotu Umowy.
6. W przypadku, gdy Wykonawca zlecił podwykonawcy wykonanie części prac do każdej faktury VAT Wykonawca będzie dołączał oświadczenia podwykonawców potwierdzające otrzymanie wszystkich należnych im kwot za roboty wchodzące w skład części robót, której faktura dotyczy lub innych dokument potwierdzający te okoliczności. W przypadku nieprzekazania wszystkich wymienionych dokumentów termin zapłaty faktury biegnie od momentu złożenia kompletnej faktury. Niekompletne faktury lub błędnie wypełnione będą zwracane. 
7. W przypadku, gdy podwykonawca robót, świadczący je za zgodą Zamawiającego na podstawie ważnej umowy z wykonawcą, wystąpi do Zamawiającego z roszczeniem o zapłatę za prace podzlecone, Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy do chwili uregulowania tej należności przez Wykonawcę. W przypadku dokonania zapłaty przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy na podstawie art. 647¹ § 5 k.c., Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot wypłaconych z tego tytułu na rzecz Podwykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot wypłaconych przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawców z zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy.
8. Ustala się fakturowanie częściowe – miesięczne, za faktycznie wykonane i odebrane roboty zgodnie z kosztorysem ofertowym według harmonogramu rzeczowo – finansowego. Wykonawca będzie wystawiał faktury częściowe za roboty wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru. Każda część wynagrodzenia zostanie przekazana na konto Wykonawcy wskazane w fakturze VAT, wystawionej po protokolarnym odbiorze robót, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
9. Wykonawca oświadcza, iż kwota wynagrodzenia jest ryczałtowa i w związku z tym zawiera wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji technicznej i prawnej, jak również wprost w niej nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia, tak by w pełni służył swojemu celowi, w tym koszty robót wynikające z obowiązków wykonawcy określonych w przedmiocie zamówienia. 

§ 8.
ZABEZPIECZENIE

0. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, 
tj. kwotę złotych ………………….
		Słownie złotych:…………………...
0. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wniesie w formie
…………………………………..…………………………………..
0. Zabezpieczenie należytego wykonania robót, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone w następujący sposób: 
1) 70% zabezpieczenia zwrócone będzie w ciągu 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę robót budowlanych i przyjęciu ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych;
2) 30% wysokości zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zwrócona zostanie nie później niż w 15 dniu o upływie okresu rękojmi za wady.



§ 9.
ROZLICZENIA MIĘDZY STRONAMI

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur VAT częściowych i końcowej w terminie 30 dni od daty prawidłowo wystawionej i złożonej faktury w siedzibie Zamawiającego wraz z dokumentami rozliczeniowymi: protokół odbioru robót częściowych/końcowy, dowód zapłaty podwykonawcy wraz z jego oświadczeniem o zakresie wykonanych robót na dzień złożenia tegoż oświadczenia /jeżeli dotyczy/).
2. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy o nr………………………...
3. Faktury powinny być wystawiane w KSEF w następujący sposób:				
Podmiot 2 Nabywca:
Województwo Małopolskie
ul. Basztowa 22
31 – 156 Kraków
NIP: 676-217-83-37			
Podmiot 3 Odbiorca:
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
ul. 3-go Maja 97 b 
32-400 Myślenice
Identyfikator wewnętrzny: 6762178337- 10090
4. Końcowe rozliczenie nastąpi fakturą końcową na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, stwierdzającego brak wad tegoż przedmiotu.

§ 10. 
KARY UMOWNE

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne, które będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki; 
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi albo gwarancji w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;
c) za wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto;
d) za niedokonanie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu  podwykonawcy, w wysokości 10% tego wynagrodzenia brutto;
e) za nieterminowe dokonanie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie, liczonych od  kwoty tego wynagrodzenia za cały okres opóźnienia w zapłacie;
f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 1%wynagrodzenia umownego brutto;
g) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5% wartości robót powierzonych podwykonawcy, którego dotyczy ta umowa lub jej zmiana;
h) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, jeśli ta umowa jest niegodna z § 6 ust. 6, w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto;
i) w innych przypadkach określonych w niniejszej umowie;
j) w sytuacji dopuszczenia do wykonywania prac bez wymaganego nadzoru osoby kierującej, w kwocie 5.000,- zł, za każdy ujawniony przypadek, z zastrzeżeniem, że jeżeli podczas kolejnej kontroli ponownie stwierdzona zostanie nieprawidłowość w tym zakresie, karę za każdy ujawniony przypadek ustala się poprzez powiększenie kary umownej o równowartość 50% kary umownej nałożonej ostatnio przez Zamawiającego za takie samo naruszenie;
k) za niedokonanie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 Pzp, w wysokości 3% wynagrodzenia określonego w umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą; 
l) za nieterminowe dokonanie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 Pzp, w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie, liczonych od  kwoty wynagrodzenia określonego w umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą za cały okres opóźnienia w zapłacie
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki;
b) za wypowiedzenie lub odstąpienie umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.
2. Stronom przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wartość zastrzeżonych kar umownych.
3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie przekroczy 25% wynagrodzenia umownego brutto. 
§ 11. 
GWARANCJA  JAKOŚCI  I  RĘKOJMIA

1. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość wykonania Przedmiotu Umowy i udziela gwarancji jakości (zwanej dalej „Gwarancją”) na okres …………….. (zasadniczy okres gwarancji wskazany w formularzu ofertowym),  z wyłączeniem urządzeń o innym okresie gwarancji podanym przez producenta, które będą jednak nie krótsze niż 24 miesiące, liczone od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.
2. Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia w okresie trwania Gwarancji usług serwisowych i konserwacyjnych zainstalowanych urządzeń, systemów i uwzględnia to Wynagrodzenie ryczałtowe za Przedmiot niniejszej Umowy.
3. Niezależnie od Gwarancji, Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu Umowy.
4. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu Gwarancji są niezależne od uprawnień wynikających z tytułu rękojmi. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie Odbioru jako załączniki do Protokołu Odbioru Końcowego.
5. Gwarancja obejmuje:
a) przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej Gwarancji;
b) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedaży, jak i powstałych w okresie Gwarancji;
c) przeglądy gwarancyjne oraz dostawy materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń, których koszty ponosi Wykonawca.
6. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu Gwarancji wady i usterki powstałe wskutek:
a) działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
b) winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji i instrukcjami użytkowania.
7. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez użytkownika wad i usterek w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczególnie uciążliwych, w tym awarii urządzeń i instalacji - w ciągu 48 godzin od zgłoszenia awarii przez Zamawiającego (drogą ustną, mailową, pisemną bądź telefoniczną).
8. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 14 dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane przez Zamawiającego jako odmowa usunięcia wady lub usterki.
9. W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub niewywiązywaniu się z terminów, o których mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiający zleci usunięcie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
10. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem przedstawiciela Wykonawcy i Przedstawiciela Zamawiającego. Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.
11. Jeżeli wada lub usterka fizyczna elementu o dłuższym okresie spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek w obu elementach.
12. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydłużony o okres pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datą ich usunięcia.
13. Przegląd poprzedzający zakończenie okresu gwarancji lub rękojmi (dalej: „Przegląd”) odbędzie się na pisemne wezwanie Zamawiającego, które zostanie przesłane do Wykonawcy na 30 dni przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi. Z Przeglądu zostanie sporządzony protokół.
14. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w trakcie przeprowadzania Przeglądu, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia tych wad lub usterek wykazanych w protokole z Przeglądu w terminie 21 dni od daty przeprowadzenia Przeglądu, o ile będzie to możliwe. Zamawiający umożliwi dostęp do obiektu w celu usunięcia wady lub usterki. W przypadku nie usunięcia tych usterek Zamawiający zleci ich wykonanie innemu podmiotowi i obciąży kosztami Wykonawcę lub potrąci z zabezpieczenia należytego wykonania robót.

§ 12.
ODBIÓR ROBÓT

1. Żadna część wykonanych robót (tzw. roboty zanikające) nie może zostać zakryta lub w inny sposób usunięta z widoku, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiającego.
2. W przypadku wykonania przez Wykonawcę robót ulegających zakryciu, robót zanikających lub częściowych, Wykonawca powiadomi o tym Przedstawiciela Zamawiającego  a Przedstawiciel Zamawiającego przystąpią do ich sprawdzenia nie później, niż w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszonego przez Wykonawcę terminu.
3. Na wniosek Przedstawiciela Zamawiającego Wykonawca odkryje, wykona otwory lub w inny sposób umożliwi inspekcję części robót, które nie zostały odebrane zgodnie z postanowieniami ust. 1 niniejszego paragrafu. W przypadku, gdy roboty zostały wykonane prawidłowo Wykonawca przywróci je do stanu początkowego. W przypadku, gdy roboty zostały wykonane niewłaściwie Wykonawca niezwłocznie wykona je w sposób odpowiadający postanowieniom niniejszej Umowy.
4. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru (w tym również częściowego), jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót, niewłaściwego wykonania robót, nie przeprowadzenia wszystkich prób lub część robót została zakryta lub w inny sposób usunięta z widoku bez uprzedniego protokolarnego jej odbioru.
5. Zamawiający przystąpi do odbioru robót częściowych w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia ich wykonania, odbiór zaś zostanie zakończony w ciągu 5 dni roboczych od jego rozpoczęcia, chyba że Inspektor Nadzoru przedłuży ten termin z uzasadnionych powodów.
6. Przed odbiorem częściowym Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:
a) zestawienie robót wykonanych do dnia odbioru;
b) protokoły z prób jakościowych wykonanych robót.
7. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy określony w § 1 umowy. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego pisemnie w siedzibie Zamawiającego. Termin rozpoczęcia odbioru końcowego budowy wyznaczy Zamawiający w ciągu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia go o gotowości przedmiotu umowy do odbioru.
8. Na 7 dni przed wyznaczonym terminem odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu na podstawie sporządzonej i ponumerowanej listy, następujące dokumenty odbiorowe:
1) Inwentaryzację geodezyjną powykonawcza
2) Oświadczenia kierownika budowy związane z zakończeniem budowy/rozbiórki;
3) Opisane 2 komplety dokumentacji powykonawczej budowy (robót);
4) Oryginały protokołów odbioru robót częściowych i zanikających ( wpisy do dziennika budowy jeśli dotyczy);
5) Certyfikaty, deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne (na materiały 
i wyroby);
6) Karty gwarancyjne producentów zamontowanych wyrobów i urządzeń;
7) Instrukcje użytkowania i eksploatacji (dla wszystkich elementów objętych gwarancją);
8) Wykaz wbudowanych urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych;
9. Końcowe rozliczenie nastąpi fakturą końcową na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy stwierdzającego brak wad tego przedmiotu. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone istotne wady i/lub usterki Przedmiotu Umowy, to znaczy takie wady i/lub usterki, które uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem i/lub istotne braki w Dokumentacji Powykonawczej uniemożliwiające dokonanie stosownych, skutecznych zgłoszeń wymaganych przez przepisy Prawa budowlanego, Zamawiający może odmówić dokonania Odbioru do czasu ich usunięcia.
10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone nieistotne wady i/lub usterki Przedmiotu Umowy, to nie wstrzymują one dokonania Odbioru. W takim przypadku stwierdzone Wady Nieistotne zostaną opisane przez Strony w Protokole Odbioru, a Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Jeżeli stwierdzone przy Odbiorze Wady Nieistotne nie nadają się do usunięcia lub nie zostaną przez Wykonawcę usunięte w terminie wyznaczonym przez  Zamawiającego, ale umożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający może dokonać Odbioru obniżając w odpowiednim stosunku wynagrodzenie Wykonawcy lub potrącić z zabezpieczenia należytego wykonania robót.
11. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą Umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane roboty są niezgodne z Umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§ 13. 
ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY

2. [bookmark: _Hlk64721576]Zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w następujących przypadkach:
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy lub zmiana terminów pośrednich, poprzez ich wydłużenie względnie przesunięcie w sytuacji gdy:
a) wystąpiły opady deszczu lub śniegu w ilości uniemożliwiającej prowadzenie robót budowlanych lub temperatury powietrza utrzymują się poniżej 0 ᵒC uniemożliwiając dotrzymanie wymogów technologicznych co zostanie dodatkowo potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego,
b) wystąpiły klęski żywiołowe i inne stany nadzwyczajne (w tym stany epidemii i zagrożenia epidemicznego), stwierdzone w sposób prawnie określony zgodnie z obowiązującym porządkiem normatywnym,
c) powstała konieczność zrealizowania robót dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia, z tym zastrzeżeniem, iż owa okoliczność winna zostać stwierdzona odpowiednim protokołem;
d) weszły w życie przepisy prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, które wymagają dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji przedmiotu umowy;
e) niemożność dotrzymania pierwotnego terminu realizacji przedmiotu umowy, stanowi konsekwencję działania sił wyższych lub działania organów państwa lub innych podmiotów niezależnych od Wykonawcy (w szczególności strajki, zmiany społeczno – gospodarcze) niezależnych od wykonawcy, niestanowiących jego i podwykonawców problemów organizacyjnych, których nie można było przewidzieć, poza zdarzeniami zwykłymi. Siłą wyższą, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest zdarzenie niezależne od wykonawcy, niestanowiące jego problemów organizacyjnych, którego strony umowy nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogły przeciwdziałać, a które uniemożliwiają wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy,
f) Zamawiający wstrzyma wykonanie robót z powodu okoliczności nieleżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy to wstrzymania robót przez inspektorów nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości spowodowanych przez Wykonawcę),
g) zachodzi konieczność wykonania przez Zamawiającego korekty projektu dla usunięcia wad w dostarczonej dokumentacji technicznej,
h) powstaną przeszkody o charakterze archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych tudzież kolizji z sieciami infrastruktury, utrudniające w stopniu znacznym lub uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy – fakt ten winien być potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,
i) zachodzi konieczność dostosowania prac do działalności placówki oświatowej, w taki sposób iż dane roboty będą mogły być wykonywane jedynie w okresie przerwy w działalności placówki, co wpłynie na termin wykonania pozostałych robót,
j) Zamawiający ze względu na działalność placówki oświatowej zażąda zmian w harmonogramie rzeczowo – finansowym, co wpłynie na wydłużenie terminu realizacji robót ogółem,
k) doszło do zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 lub art. 455 ust. 1 pkt 3) i 4) ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie niezbędnym do realizacji aneksu, zawartego na podstawie wskazanych przepisów. 
l) z powodu przedłużającej się procedury przetargowej, zwłaszcza w przypadku złożenia odwołania od czynności Zamawiającego do KIO doszło do sytuacji braku możliwości wykonania prac do 15 grudnia 2026 roku
Wydłużenie lub przesunięcie w czasie realizacji przedmiotu umowy lub terminów pośrednich nastąpi o czas równy przerwie w prowadzeniu robót budowlanych w związku ze zdarzeniami, o których mowa pod lit. a) – l);
2) zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy pod warunkiem, że osoby zaproponowane na ich miejsce będą posiadały takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie;
3) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, w tym zwłaszcza, iż jeśli dotyczy ona podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 57 ustawy Prawo zamówień publicznych to Wykonawca winien wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
4) konieczności wprowadzenia robót zamiennych w miejsce wymienionych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych bądź dokumentacji technicznej z powodu:
a) aktualizacji lub zmiany rozwiązań projektowych,
b) zaprzestania produkcji materiałów budowlanych, których użycie Zamawiający przewidział przy realizacji przedmiotu umowy,
c) zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego ze względów ekonomicznych lub technologicznych.
Warunkiem zastosowania zmian w zakresie wykonania robót zamiennych o jakich mowa powyżej jest by w wyniku ich przeprowadzenia nie nastąpiło zwiększenie wynagrodzenia określonego w przepisie § 7 ust. 2 niniejszej umowy. Dodatkowo dla zastosowania tej normy sprawujący nadzór autorski projektu (lub w razie jego braku Inspektor Nadzoru) winien w formie opinii ustalić, iż w okolicznościach wymienionych pod lit. a) – c) zaproponowane roboty zamienne są korzystne dla Zamawiającego ze względów ekonomicznych lub technologicznych.  
5) zmiany oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego lub Wykonawcy;
6) zachodzi konieczność rozszerzenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz przedłużenie terminu udzielonej gwarancji w przypadku zaproponowania takiego rozwiązania przez Wykonawcę.
2. Jeżeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji technicznej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – o których mowa w ust. 1 pkt 4  strona inicjującą  przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z informacją o konieczności ewentualnej zmiany pozwolenia na budowę (jeżeli dotyczy) oraz przedmiar robót i niezbędne rysunki. Projekt ten wymaga zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego poprzedzonego opinią sprawującego nadzór autorski projektu (lub w razie jego braku Inspektora Nadzoru).
2. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia (ceny ofertowej): 
1) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT (zwiększenia lub zmniejszenia), przyjętej do określenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, która zacznie obowiązywać po dniu zawarcia przedmiotowej umowy. W takim wypadku strony sporządzą aneks do umowy, w którym wynagrodzenie Wykonawcy brutto ulegnie odpowiedniej zmianie poprzez zastosowanie zmienionej stawki podatku VAT. Zmianie ulegnie jedynie wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonywanie umowy w okresie od dnia obowiązywania zmienionej stawki podatku VAT, przy czym zmiana dotyczyć będzie wyłącznie tej części wynagrodzenia Wykonawcy, do której zgodnie z przepisami prawa powinna być zastosowana zmieniona stawka podatku,
2) w razie rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy (maksymalnie do 20% zamówienia). W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. Jeżeli Wykonawca nie wyrazi zgody na zmianę w tym zakresie umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w tej części zmniejszając wynagrodzenie zgodnie z kryteriami opisanymi w zdaniu poprzedzającym.  
2. W razie konieczności modyfikacji umowy w zakresie ust. 1 – 3 niniejszej jednostki redakcyjnej  Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wniosek w formie pisemnej o dokonanie zmiany umowy. Wniosek ten winien zawierać propozycję zmiany umowy wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem uwzględniania powyższych warunków.
2.  W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 4 Zamawiający wyda pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy. Termin o jaki mowa w zdaniu zd. 1 niniejszego przepisu rozpoczyna bieg od momentu doręczenia wniosku Zamawiającemu wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Zamawiający może przedłużyć termin do zajęcia stanowiska o kolejne 30 dni. Za brak wydania stanowiska przez Zamawiającego strony uznają tym samym niewyrażenie zgody na zmianę umowy w proponowanym zakresie.
2. Wartości robót przyjęte dla kosztorysu robót dodatkowych winny odpowiadać wartościom z kosztorysu ofertowego, a dla robót tam nieprzewidzianych winny opierać się na przyjętych metodach kosztorysowania w oparciu o kwartalne notowania cen i czynników produkcji – wydawnictwa Sekocenbud (za ostatni kwartał, w którym realizowane były roboty), przy założeniu w szczególności że: 
1) stawka r-g jako średnia dla regionu małopolskiego; 
2) narzuty określone procentowo jako średnie Kp (R,S), Zysk (R,S,Kp), Kz (M ogółem) – wg notowań średnich krajowych; 
3) ceny sprzętu jako średnie ceny pracy sprzętu. 
2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
2.  Ponadto Zamawiający dopuszcza następujące zmiany zaistniałe przy realizacji umowy niewymagające jej zmiany: 
1) wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający akceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia wymaganego w niniejszym ogłoszeniu. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa wyżej, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy,
2) zmiana osób upoważnionych do kontaktu, a nie wymienionych w § 4 umowy następuje w drodze powiadomienia drugiej Strony i nie wymaga zmiany niniejszej umowy,
3) w trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia może nastąpić w formie powiadomienia i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy, przy czym musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości. 

§ 14. 
PRAWO ODSTĄPIENIA

1. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie:
a) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – w takim wypadku zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;
b) likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy;
c) zajęcia majątku Wykonawcy;
d) gdy Wykonawca nie podjął się wykonywania obowiązków (robót) wynikających z niniejszej umowy w terminie 7 dni kalendarzowych lub przerwał ich wykonanie bez zgody Zamawiającego i przerwa trwa dłużej niż 7 dni kalendarzowych;
e) w razie konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub w razie konieczności dokonania bezpośrednich zapłata na sumę większą niż 5% wartości umowy;
f) jeśli zwłoka Wykonawcy realizacji umowy w stosunku do terminów pośrednich przewidzianych w Harmonogramie wyniesie co najmniej 14 dni kalendarzowych;
g) nieprzedstawienia Zamawiającemu Harmonogramu w terminie określonym w umowie tudzież jego aktualizacji.
2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Zamawiającego i wyznaczeniu odpowiedniego terminu, jeżeli odmawia on bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót.
3) W razie niewykonania umowy w określonym terminie lub naruszenia przez Wykonawcę innych postanowień umowy, w szczególności, jeśli parametry wykonywanego przedmiotu umowy będą odbiegać od wymaganych przez Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia lub przedmiot umowy realizowany będzie nienależycie albo w sposób sprzeczny z umową lub niestarannie i mimo pisemnego wezwania do wykonania w wyznaczonym terminie lub zaprzestania naruszania wskazanych wyżej postanowień umowy Wykonawca nie zastosuje się do wezwania.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno wskazywać jego przyczynę.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wg stanu na dzień odstąpienia;
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt strony, która odpowiada za odstąpienie od umowy;
3) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru roboty przerwane oraz roboty zanikające;
4) Wykonawca niezwłocznie usunie z terenu budowy swoje urządzenia zaplecza;
5) Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych oraz dokona zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia;
6) Zamawiający przejmie od Wykonawcy pod swój dozór teren budowy protokołem.
W przypadkach opisanych w ust. 1 pkt 1 lit. b-f, oraz w ust. 1 pkt 2-3, właściwa strona umowy ma prawo odstąpić od umowy w terminie 60 dni kalendarzowych od dnia powzięcia informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy.
4.Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych,
2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
3) 	Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

§ 15.
POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW

1. Do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14-u dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy, z tym że w takim przypadku przepis ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. Umowy, o których mowa w ust. 1, powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zamawiający, w terminie czternastu dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub zmiany tego projektu po jego akceptacji, której przedmiotem są roboty budowlane, niespełniające wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub gdy projekt ten przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
3. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, w terminie czternastu dni uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 
4. Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie siedmiu dni od dnia jej zawarcia.
5. Zamawiający, w terminie czternastu dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 2.
6. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie czternastu dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
7. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 7. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
10. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 9, w terminie trzydziestu dni, Zamawiający może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 7, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.
12. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może:
1) powierzyć wykonanie części robót budowlanych podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom,
2) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie,
3) zrezygnować z podwykonawstwa,
4) zmienić podwykonawcę.
13. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1  ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 57 tej ustawy, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 16.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA

1. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wszystkie osoby realizujące przedmiot zamówienia w zakresie określonym w ust. 2 będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę z zachowaniem prawa do minimalnego wynagrodzeniem za pracę określonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jakie zostało obliczone na dzień zawarcia niniejszej umowy. W przypadku zatrudniania pracownika w niepełnym wymiarze czasu pracy, wymóg wysokości minimalnego wynagrodzenia podlega proporcjonalnemu przeliczeniu.
2. Warunek określony w ust. 1 dotyczy wszystkich osób Wykonawcy, wykonujących faktycznie prace i roboty budowlane w terenie na placu budowy w zakresie wszystkich pozycji przedmiaru robót, dołączonych do rzeczonej umowy, z wyjątkiem osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, prowadzących działalność gospodarczą oraz wykonujących prace przy użyciu specjalistycznego sprzętu, do obsługi którego konieczne są stosowne uprawnienia, z tym jednak zastrzeżeniem, że ów sprzęt nie będzie stanowił majątku wykonawcy oraz nie będzie mu oddany przezeń do korzystania w ramach leasingu lub na podstawie innego tytułu prawnego. 
3. Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych, licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia osób wskazanych w ust. 2, a mianowicie wykaz w/w osób (oraz kopię umów o pracę do wglądu na życzenie Zamawiającego), a także oświadczenia tych osób, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Wykaz o jakim mowa w ust. 3 winien zawierać następujące pozycje: imię i nazwisko pracownika, informacje na temat wymiaru czasu pracy, w którym jest zatrudniony, informacje na temat czasu trwania umowy o pracę. Przywołany wykaz winien zostać podpisany przez Wykonawcę.
5. Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia pracowników, o których mowa w ust. 2 oraz oświadczenia zatrudnionych osób o regularnym otrzymaniu pensji. Na żądanie Zamawiającego w tym samym czasie co powyżej Wykonawca przedłoży oryginał zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami ZUS wobec pracowników wymienionych w wykazie zgodnie z ust. 3. Nadto na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi aktualne umowy o pracę pracowników, którzy wymienieni są w wykazie.
6. W przypadku stwierdzenia wykonywania prac zastrzeżonych dla pracowników wskazanych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu przez osoby niezatrudnione w oparciu o umowę pracę lub też w sytuacji naruszenia postanowień ust. 3, 4 i 5 rzeczonego przepisu, za każdy stwierdzony przypadek Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10.000,00 zł.
7. W przypadku dwukrotnego naruszenia obowiązków wynikających z postanowień niniejszego paragrafu, bez względu na ich rodzaj, a także tożsamość naruszenia, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczyć dodatkowo kary umowne wskazane w § 10 umowy.
8. W uzasadnionych przypadkach, możliwe jest zastąpienie wspomnianych wyżej osób innymi osobami z tym jednak warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania.
9. W sytuacji wykonywania jakiejkolwiek części przedmiotu umowy przez podwykonawców, ów przepis stosuje się do nich wprost jak i do dalszych podwykonawców, z tym jednak zastrzeżeniem, że Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za zaniechanie realizacji warunków zatrudnienia przez podwykonawców w zakresie określonym w niniejszym paragrafie.

§ 17.
PRAWO WŁAŚCIWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Prawo budowalne i aktów wykonawczych do niej.


§ 18.
ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Spory wynikłe lub mające wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 19. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1egzemplarz otrzymuje Zamawiający, a 1 egzemplarz otrzymuje Wykonawca.
2. Wszystkie załączniki wskazane w umowie stanowią jej integralną część.
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