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Załącznik nr 12

HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY
	Lp.
	Płatność w roku 2026 r. – po odbiorze dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej stadionu i ukrycia U-1; 

	1
	Przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej: Budowa stadionu w Podegrodziu wraz z zapleczem  sportowo- sanitarnym, trybunami dla widzów oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną
	

	
	Przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej: Budowa miejsca ukrycia U-1 pod budynkiem klubowym oraz trybunami (miejsca ukrycia posiadać będą podwójną funkcje kręglarni, bilardu i tenisa stołowego, sali fitness, siłowni, sali dla grup sportowych wraz z niezbędnym zapleczem sanitarnym)
	

	
	Płatność w roku 2027 r. – po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę obejmującej cały zakres zamówienia,  

	2
	Przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej: Budowa kompleksu Orlik (boisko 30 x 62 m oraz boisko 19 x 32 m) wraz z budynkiem szatniowo-sanitarnym
	

	
	Razem brutto
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