Załącznik nr 5

UMOWA nr …………..    Projekt umowy

zawarta w dniu .................... 2026 roku w Częstochowie pomiędzy:

Domem dla Dzieci „Słoneczny” w Chorzenicach, adres: Chorzenice, ul. Parkowa 1,                                   42-270 Kłomnice, NIP   9492199175, REGON 243705241,  reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

………………………….…………………………………………………………………………………….………………………..
z siedzibą: ……………………………….……………………………….…………., ……………..……………………………,                                                                               NIP: ……………………………………, REGON: ……………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”,

o następującej treści:

Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego  w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.) zwaną w dalszej części ustawą.

§ 1
Przedmiot umowy

- Na warunkach określonych w umowie Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazu z odcinkiem zewnętrznym dla potrzeb hybrydowej kotłowni gazowej w budynku Domu dla Dzieci „Słoneczny” w Chorzenicach wraz z dostawą wszystkich materiałów, urządzeń i osprzętu niezbędnego do realizacji zadania.

Zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy określają:

- Dokumentacja projektowa

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)

- Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ)

- Przedmiary robót

- Kosztorys ofertowy.

- Zamawiający oświadcza, że budynek Domu dla Dzieci „Słoneczny” w Chorzenicach (dalej zwany także obiektem) jest budynkiem użyteczności publicznej i będzie czynny w czasie realizacji Przedmiotu Umowy, a Wykonawca zobowiązuje się do planowania 
i wykonywania prac z uwzględnieniem powyższego i w sposób zapewniający możliwość niezakłóconej pracy Domu dla Dzieci (zwanego dalej Placówką). Prace powodujące przerwy w funkcjonowaniu zasilania będą wykonywane po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za teren robót z chwilą ich rozpoczęcia.

§ 2
Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie placu budowy protokołem przekazania;

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

- organizowanie rad budowy;

- odbiór robót;

- terminowa zapłata wynagrodzenia.

§ 3

Obowiązki Wykonawcy

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), przedmiarem robót, kosztorysem ofertowym;

- zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót oraz zapewnienie bezpieczeństwa przebywających w tym obszarze osób;

- zorganizowanie, utrzymanie oraz likwidacja zaplecza placu budowy,

- wykonanie wszelkich zabezpieczeń;

- poniesienie odpowiedzialności za powstałe szkody,

- prowadzenie robót w sposób nienaruszający interesów Zamawiającego i osób trzecich oraz niezakłócającym w stopniu większym niż jest to niezbędne działania Placówki,

- roboty budowlane kolidujące z funkcjonowaniem Placówki, Wykonawca powinien przeprowadzić w uzgodnieniu z zarządcą budynku,

- zabezpieczenie pracy innych instalacji niezbędnych do normalnego funkcjonowania Placówki,

- przestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 
w szczególności w zakresie BHP i p.poż;

- bieżące utrzymanie czystości ciągów komunikacyjnych wewnątrz i na zewnątrz obiektu,

- przywrócenie terenu robót do stanu pierwotnego po ich zakończeniu,

- zapewnienie obecności kierownika  budowy na terenie budowy,

- wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych i przy użyciu własnego sprzętu, przy uwzględnieniu, że zastosowane materiały, urządzenia i sprzęt muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie i dokumentacji technicznej;

- uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru na zastosowanie materiałów 
i urządzeń przed ich wbudowaniem;

- usuwania odpadów z terenu budowy z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

- przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z ustawą o odpadach;

- ponoszenie odpowiedzialności z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących gospodarkę odpadami;

- nadzór nad pracami wykonywanymi przez podwykonawców i koordynacja tych prac;

- dostarczenie, najpóźniej, w dniu zawiadomienia o zakończeniu robót oraz osiągnięciu gotowości do odbioru 1 kompletu dokumentów wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i niezbędnych do zawiadomienia 
o zakończeniu budowy, a w szczególności zawierającego:

- oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy;

- zestawienie wbudowanych materiałów i urządzeń wraz z aprobatami, certyfikatami i świadectwami, deklaracji zgodności z Aprobatą Techniczną itp. wbudowanych materiałów i urządzeń, dokumentów gwarancyjnych i innych dokumentów wymaganych stosownymi przepisami, kart technicznych urządzeń (jeżeli dotyczy), instrukcji konserwacji i eksploatacji urządzeń i ich otoczenia, innych niezbędnych dokumentów wynikających z obowiązujących przepisów, 
w szczególności Prawa budowlanego

- protokoły pomiarów instalacji gazowej i elektrycznej,

- dokumentację powykonawczą,

- oraz inne wymagane przepisami prawa i urządzeń

- Wyliczenie obowiązków Wykonawcy zawarte w ust. 1, nie ma charakteru zamkniętego i nie może stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę czynności niewymienionych wprost w Umowie, o ile będą one niezbędne do należytego wykonania przedmiotu Umowy.

§ 4

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

- Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę/ Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty instalacyjno-elektryczne. W celu rozwiania wszelkich wątpliwości Zamawiający wskazuje, ze wymóg ten nie dotyczy osób: kierujących budową czy dostawców materiałów oraz wykonujących podobne usługi.

- Wykonawca, w dniu podpisania umowy, przedstawi Zamawiającemu pisemne oświadczenie potwierdzające, że osoby wykonujące pracę zgodnie ze wskazaniem w ust. 1 będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz z listą zatrudnionych osób.

- Na każde żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni licząc od daty pisemnego wezwania, Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób wykonujących czynności określone w ust. 1, tj.: poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę /Podwykonawcę kopii umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy. Udostępnienie dokumentów zawierających dane osobowe nastąpi z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę lub zakres wykonywanych obowiązków i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących wskazane czynności przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego czynności, 
w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

- W przypadku rozwiązania umowy o pracę z osobą wykonującą czynności określone                w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia, w sytuacji zaistnienia takiej potrzeby, niezwłocznie nie później niż w terminie 7 dni od rozwiązania umowy,                  innej osoby spełniającej kryteria, o których mowa w ust. 1.

§ 5

Podwykonawcy

- Wykonawca gwarantuje, że powierzenie, wykonania części robót podwykonawcom następuje pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania (dalej jako „Podwykonawcy").

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

- Umowa z Podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej i stanowić 
w szczególności, że:

- terminy zapłaty wynagrodzenia nie mogą być dłuższe niż 30 dni;

- w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy 
o podwykonawstwo,

- Zmawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia ograniczoną do wynagrodzenia za rzeczywiście wykonane roboty, bez odsetek należnych Podwykonawcy, zgodnie z treścią umowy 
o podwykonawstwie.

- Umowa z Podwykonawcą nie może zawierać postanowień kształtujących prawa 
i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

- uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę;

- uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.

- Wykonawca przed zawarciem umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane ma obowiązek przedłożyć do akceptacji projekt tej umowy do Zamawiającego, natomiast przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę powinno być poprzedzone akceptacją Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

- Wykonawca ma także obowiązek przedłożyć niezwłocznie projekt zmiany umowy 
o podwykonawstwo, oraz poświadczoną za zgodność kopię umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy 
o podwykonawstwo lub zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy lub projekt zmian umowy.

- Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczony za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakże nie później niż przed dniem rozpoczęcia realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę.

- Ponadto, Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu poświadczonego za zgodność z oryginałem odpisu zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości niniejszej Umowy 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy 
w terminach płatności określonych w umowie o podwykonawstwo, nie dłuższym niż 30 dni od daty doręczenia faktury/rachunku.

- Wykonawca przedłoży wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis 
z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy 
z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

- Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

- Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniami należnego mu wynagrodzenia oświadczenia Podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom (Dalszym Podwykonawcom), których termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, należycie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń Podwykonawców wynikających z umów 
o podwykonawstwo.

- Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy odbywa się na zasadach określonych w ustawie prawo zamówień publicznych (art. 465).

- Zasady dotyczące Podwykonawców, w tym w szczególności zasady dotyczące zawierania umów, mają odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawców.

- Jeżeli zobowiązania Podwykonawcy wobec Wykonawcy związane z wykonanymi robotami lub dostarczonymi materiałami, obejmuje okres dłuższy niż okres gwarancyjny ustalony w Umowie, Wykonawca po upływie okresu gwarancyjnego jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego dokonać cesji na jego rzecz korzyści wynikających z tych zobowiązań.

§ 6

Wartość Umowy i warunki płatności

- Wykonawcy za prawidłowe wykonanie całego przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: netto: …………………………………...………… zł

brutto: …………………………………...………. zł

(słownie: ………………………………………...…………………….………………...……………/……złotych).

- Kwota określona w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym koszty bezpośrednie i pośrednie, a także wszelkie inne wydatki niezbędne do należytego wykonania Umowy.

- Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po odbiorze  przedmiotu umowy  na podstawie podpisanego przez obie strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń, w terminie 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT do Kancelarii Ogólnej Zamawiającego lub systemu KSeF, przelewem na konto bankowe Wykonawcy nr ……………………………………….……..……………… .

- Wykonawca oświadcza, że jest/ nie jest czynnym podatnikiem  podatku od towarów i usług (VAT).

- Wykonawca będący czynnym podatnikiem podatku VAT oświadcza, że:

- rachunek bankowy wskazany w ust. 4 należy do Wykonawcy,

- rachunek bankowy wskazany w ust. 4 został zgłoszony w Urzędzie Skarbowym dla celów rozliczeń podatku VAT i figuruje w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. biała lista podatników VAT),

- rozliczy podatek VAT z wystawionej faktury, a fakturę ujmie w ewidencji sprzedaży.

- W przypadku stosowania faktury ustrukturyzowanej, zostanie ona wystawiona 
w systemie KSeF z następującymi danymi Zamawiającego:

Podmiot2:

nazwa: Powiat Częstochowski

NIP nabywcy:  573-27-88-125

adres nabywcy: ul. Jana III Sobieskiego 9

42-217 Częstochowa

Status nabywcy: JST

Podmiot3:

nazwa: Dom dla Dzieci „Słoneczny” w Chorzenicach

NIP nabywcy:    9492199175

adres: Chorzenice, ul. Parkowa 1, 42-270 Kłomnice

rola: odbiorca faktury (JST – „8” - odbiorca)

- Wykonawca jest zobowiązany do wskazania nazwy: Dom dla Dzieci „Słoneczny” w Chorzenicach  jako „Podmiot3” w każdej fakturze ustrukturyzowanej przesyłanej przez KSeF.

- Faktura wystawiona przy użyciu KSeF jest prawidłowa w szczególności, gdy zawiera wskazane w umowie dane o Podmiocie2 i Podmiocie3.

- W przypadku nieprawidłowo wystawionej FV Zamawiający niezwłocznie wzywa Wykonawcę do wystawienia faktury korygującej, a Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o przesłaniu do KSeF korekty faktury ustrukturyzowanej lub dostarcza korektę faktury elektronicznej albo faktury w wersji papierowej.

- W dniu wystawienia faktury ustrukturyzowanej Wykonawca zobowiązany jest do przesłania na adres e-mail: ……………………………….. wizualizacji tej faktury wraz ze specyfikacją/załącznikami do faktury.

- Wykonawca jest uprawniony do przesłania na adres e-mail wskazany w ust. 11 faktur elektronicznych wystawionych na skutek awarii Krajowego Systemu e-Faktur.

§ 7

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ……………… zł (słownie: ……………………………………. złotych), co stanowi 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

- Strony postanawiają, że część zabezpieczenia w wysokości 70% kwoty określonej 
w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostanie zwolniona w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane tj. potwierdzonego protokołem odbioru bez zastrzeżeń. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz roszczeń 
z tytułu gwarancji (30%) zostanie zwolniona nie później niż w 15-tym  dniu po upływie okresu rękojmi za wady i okresu gwarancji.

- Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest wnoszone w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, a odbiór końcowy następuje po terminie, określonym w § 8 ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest bez wezwania ze strony Zamawiającego przedłożyć aneks do udzielonej Zamawiającemu gwarancji, przewidujący przedłużenie jej obowiązywania na cały okres realizacji oraz cały okres rękojmi, udzielonej zgodnie z § 10. Przedłużenie to winno nastąpić w terminie nie późniejszym niż 30 dni przed upływem terminu obowiązywania gwarancji w zakresie zabezpieczenie należytego wykonania, określonego w jej tekście. W przypadku niewykonania obowiązku przedłożenia aneksu do gwarancji, przewidującego przedłużenie jej obowiązywania na cały okres rękojmi w terminie określonym 
w zdaniu poprzednim, Zamawiający będzie uprawniony do wystąpienia do gwaranta 
o wypłatę sumy objętej gwarancją.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana 
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie.

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.

- W okresie realizacji robót, okresu rękojmi za wady i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o:

- zmianie siedziby lub adresu  Wykonawcy,

- zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,

- złożeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,

- ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

§ 8
Termin realizacji Umowy

- Termin realizacji przedmiotu umowy wynosi ……… dni od podpisania umowy.

- O terminie rozpoczęcia robót Wykonawca powiadomi Zamawiającego, przynajmniej dwa dni przed.

§ 9

Odbiór robót

- Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o zakończeniu robót i osiągnięciu gotowości do odbioru na piśmie.

- Zamawiający wyznacza termin odbioru w ciągu 7 dni od dokonania przez Wykonawcę zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1.

- Wykonanie umowy stwierdza się w protokole odbioru podpisanym przez obie strony bez zastrzeżeń.

- Wykonawca ma obowiązek przekazania protokołów z prób szczelności instalacji gazowej oraz dokumentacji powykonawczej przy odbiorze robót.

- Za datę wykonania umowy uznaje się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

- W przypadku ujawnienia się wad przedmiotu umowy w trakcie odbioru, czyni się stosowne adnotacje w protokole odbioru określając w szczególności: rodzaj wad, ich istotność,  możliwość usunięcia, a także termin usunięcia wad.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad w terminie 14-dni, chyba że strony 
w protokole odbioru ustalą inny odpowiedni termin.

- Z usunięcia wad sporządza się protokół według zasad jak dla protokołu odbioru.

§ 10

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca gwarantuje dobrą jakość wykonania przedmiotu umowy i udziela gwarancji jakości, zwanej dalej gwarancją.

- Okres gwarancji na całość przedmiotu umowy tj. na materiały, urządzenia, robociznę 
i sprzęt wynosi 5  lat.

- Niezależnie od gwarancji, w okresie, o którym mowa w ust. 2 Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach ogólnych, przewidzianych w kodeksie cywilnym.

- Bieg gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z chwilą odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji są niezależne od uprawnień wynikających z tytułu rękojmi.

- Gwarancja obejmuje:

- przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej Gwarancji – nie rzadziej niż co 2 lata;

- usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie umowy w dacie odbioru końcowego, jak i powstałych w okresie Gwarancji.

- Nie podlegają uprawnieniom z tytułu Gwarancji wady i usterki powstałe wskutek: działania siły wyższej albo wyłącznie z winy Zamawiającego lub osoby trzeciej, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji i instrukcjami użytkowania.

- W przypadku ujawnienia się wad w okresie gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie nie dłuższym niż 7 dni, chyba że charakter wady wymaga dłuższego terminu, który strony zgodnie ustalą w formie dokumentowej lub pisemnej pod rygorem nieważności.

- Jeżeli usunięcie wady ze względów technicznych lub niezależnych od Wykonawcy  nie jest możliwe w terminie określonym w ust. 6, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, 
z uwzględnieniem okoliczności stanowiących podstawę wydłużenia terminu.

- W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub zwłoki Wykonawcy w tym zakresie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę, bez odrębnego upoważnienia sądowego.

- Usunięcie wad stwierdza się protokolarnie.

- W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydłużony o okres pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datą ich usunięcia.

- Przegląd poprzedzający zakończenie okresu Gwarancji i rękojmi odbędzie się na pisemne wezwanie Zamawiającego, które zostanie przesłane do Wykonawcy na 30 dni przed upływem okresu Gwarancji lub rękojmi. Z Przeglądu zostanie sporządzony protokół.

§ 11

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w wykonaniu umowy w stosunku do terminu określonego w § 8 ust. 1 umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w trakcie odbioru lub w okresie gwarancji w stosunku do terminów określonych odpowiednio w § 9 ust. 7 lub § 10 ust. 6 w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;

- za odstąpienie lub rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1;

- za nieprzedłożenie dokumentów o których mowa w § 4 ust. 3 w terminie określonym przez Zamawiającego w wysokości 1.000,00 zł za każdy przypadek,

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, 
w wysokości 3 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                       o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 3 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
(w sytuacji, kiedy w zawartej umowie o podwykonawstwo lub w projekcie takiej umowy termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej) w wysokości 3 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie lub rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 
w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1.

- Kary umowne podlegają potrąceniu z wynagrodzenia Wykonawcy bez dodatkowego upoważnienia, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- W przypadku,  gdy potrącenie kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia doręczenia noty obciążeniowej.

- Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

- Naliczenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytego wykonania umowy.

- W przypadku, gdy zastrzeżona kara umowna nie pokryje całkowicie szkód spowodowanych niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 12

Zmiany w umowie

- Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Strony dopuszczają możliwość dokonania istotnych zmian w treści umowy, 
w stosunku do złożonej oferty w przypadku zaistnienia przesłanek określonych 
w ustawie z dnia 11 wrzenia 2019 r. prawo zamówień publicznych, a ponadto 
w następujących przypadkach:

- w zakresie terminu wykonania umowy w razie:

- działania siły wyższej;

- wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie robót;

- wystąpienia okoliczności lub przeszkód niezależnych od stron;

- niedostępności sprzętu i urządzeń opisanych w § 1 ust. 1 w hurtowniach lub 
u producenta;

- konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych;

- zmiany sposobu wykonania umowy;

- odpowiednio o czas trwania przesłanki wymienionej w lit. a) – f)

- w zakresie wynagrodzenia w razie:

- ograniczenia zakresu przedmiotu umowy wynikającego z decyzji Zamawiającego potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia.

- konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych;

- zmiany sposobu wykonania umowy;

- w zakresie przedmiotu umowy, w razie zasadności:

- wykonania robót zamiennych;

- wykonania robót dodatkowych;

- zmiany sposobu wykonania umowy;

- ograniczenia zakresu robót;

- konieczności poprawienia oczywistych omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych;

- zmiany przepisów prawa;

- zmiany danych stron;

- w każdym przypadku, gdy zmiany są nieistotne.

- W przypadku zmian umowy wpływających na wysokość wynagrodzenia, Wykonawca złoży do zatwierdzenia Zamawiającemu protokół zawierający rodzaj robót, ich opis, wpływ na termin, cenę wraz z kosztorysem szczegółowym, obejmującym tylko te roboty wraz z pokazaniem skutku wprowadzanych zmian w stosunku do kosztorysu ofertowego. Rozliczenie robót nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego przygotowanego przez Wykonawcę, zweryfikowanego i zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego.

- Kosztorys, o którym mowa w ust. 3 należy sporządzić w formie szczegółowej                                            z zastosowaniem cen jednostkowych ustalonych na podstawie wskaźników kosztów nie wyższych, niż przyjęte dla kosztorysu ofertowego.

- Zaistnienie któregokolwiek zdarzenia lub okoliczności przewidzianych w niniejszym paragrafie upoważnia zarówno Wykonawcę, jak i Zamawiającego do żądania dokonania zmiany umowy, poprzez pisemne powiadomienie o tym drugiej Strony, lecz nie obliguje do zawarcia aneksu do umowy, chyba że wynika to z przepisów prawa. Powiadomienie powinno zawierać opis zdarzenia lub okoliczności 
i uzasadnienie dające podstawę do dokonania zmiany umowy.

- Strona, do której zwrócono się o dokonanie zmian w umowie powinna odnieść się do żądania w terminie 7 dni od jego otrzymania.

- W myśl art. 433 pkt.4) ustawy Pzp Zamawiający nie może ograniczyć zakresu zamówienia poniżej 70%.

§ 13

Odstąpienie od umowy

- Poza przypadkami określonymi w kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy;

- zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczającej 20 dni, pomimo skierowania do Wykonawcy dodatkowego wezwania w formie dokumentowej lub pisemnej do wykonania umowy w ciągu 7-dni od jego doręczenia;

- gdy wysokość naliczonych kar umownych przekroczy 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy;

- naruszenia istotnych postanowień umowy, pomimo skierowania do Wykonawcy dodatkowego wezwania w formie dokumentowej lub pisemnej do prawidłowego wykonania umowy w ciągu 7-dni od jego doręczenia.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności 
w terminie 30 dni od zaistnienia przesłanek do jego dokonania  i zawierać uzasadnienie.

§ 14

Cesja praw i obowiązków

Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15

Postanowienia końcowe

- W kwestiach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

- W razie powstania sporu na tle wykonywania umowy, strony będą dążyły w miarę możliwości do jego polubownego rozwiązania. W przypadku niedojścia do porozumienia, właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie Sąd powszechny miejscowo właściwy według siedziby Zamawiającego.

- Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 
z przeznaczeniem:

- 1 egzemplarz dla Zamawiającego

- 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

- Załącznikami do umowy stanowiącymi jej integralną część są:

- kosztorys ofertowy;

ZAMAWIAJĄCY	          WYKONAWCA