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 Nr postępowania WKI.271.1.28.2026

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych, o których mowa                             w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na:
	
[bookmark: _Hlk149127927][bookmark: _Hlk236656983]„Kompleksową termomodernizację budynków należących do jednostek samorządu terytorialnego na terenie Gminy Tczew”

PODSTAWA PRAWNA:
Postępowanie zostało wszczęte i prowadzone jest zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku (Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w BZP pod nr 2026/BZP 00405662/01 w dniu 25.08.2026 r.


Zatwierdził:

                          WÓJT GMINY
                  (-) Krzysztof Augustyniak

                      





Tczew, dn. 25.08.2026 r.
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SPIS TREŚCI I ZAŁĄCZNIKÓW:

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania

II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia

III. Tryb udzielenia zamówienia

IV. Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji

V. Opis przedmiotu zamówienia

VI. Termin wykonania zamówienia

VII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy

VIII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

IX. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy Pzp

X. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami

XI. Termin związania ofertą

XII. Opis sposobu przygotowania i składania oferty

XIII. Termin otwarcia ofert

XIV. [bookmark: _Hlk173225033]Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy Pzp                  oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r., a także informacje o warunkach udziału                                          w postępowaniu

XV. Sposób obliczenia ceny

XVI. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert

XVII. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

XIX. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych, jeżeli Zamawiający będzie wymagał ich złożenia

XX. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych





XXI. Liczba części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalna liczba części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu Wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części
XXII. Informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie

XXIII. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp

XXIV. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający przewiduje takie wymagania

XXV. Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający przewiduje takie wymagania

XXVI. Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwota, jeżeli Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium

XXVII. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

XXVIII. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów

XXIX. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych

XXX. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot

XXXI. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań, jeżeli Zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy Pzp

XXXII. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej

XXXIII. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną

XXXIV. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp

XXXV. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający je przewiduje





Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz oferty
Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz oświadczenia Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego                    się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
Załącznik nr 3 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego,                      które zostaną wprowadzone do treści umowy
Załącznik nr 4 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I, II i III




































[bookmark: _NAZWA_I_ADRES]
I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ ORAZ STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

Zamawiający Gmina Tczew reprezentowana przez Wójta, z siedzibą w Tczewie (83-110), ul. Lecha 12,               woj. Pomorskie,
tel. (58) 530 51 32, (58) 500 56 43, 
e-mail: zamowienia@gmina-tczew.pl
strona internetowa prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl

II. [bookmark: _TRYB_UDZIELENIA_ZAMÓWIENIA][bookmark: _Toc379971568][bookmark: _Toc420051418][bookmark: _Hlk144893253]ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE                                      Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA – DOTYCZY CZĘŚCI I, II, III

Zmiany i wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia zwanej dalej ,,SWZ’’ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej:  
Link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia: 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8be58249-2b2a-4a3c-b358-79c1d2cb143f
Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk ,,Przeglądaj postępowania/konkursy’’).

III.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA – DOTYCZY CZĘŚCI I, II, III

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych                                                                                       (Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.) zwanej dalej ,,Pzp’’.

IV. INFORMACJA CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY                 Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI – DOTYCZY CZĘŚCI I, II, III 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – DOTYCZY CZĘŚCI I, II, III

[bookmark: _Hlk149224387][bookmark: _Hlk236395703]1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: ,,Kompleksowa termomodernizacja budynków należących do jednostek samorządu terytorialnego na terenie Gminy Tczew’’ dla części:
[bookmark: _Hlk236392759]1)	I: „Kompleksowa termomodernizacja świetlicy wiejskiej i OSP w Dalwinie”;
2)	II: „Kompleksowa termomodernizacja świetlicy wiejskiej i OSP w Małżewie”;
3)	III: „Kompleksowa termomodernizacja świetlicy wiejskiej, biblioteki i OSP w Swarożynie”.

Roboty budowlane powinny być wykonane w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, dokumentacją techniczną oraz wytycznymi Zamawiającego.


Inwestycja jest dofinansowana przez Unię Europejską w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021- 2027. Działanie 2.2. Efektywność energetyczna - ZIT na terenie obszaru metropolitarnego FEP 2021-2027.
[bookmark: _Hlk236901362]Wskazuje się wyraźnie, że naruszenie obowiązku prawidłowego wykonania przedmiotu umowy może skutkować utratą dofinansowania, tj. szkodą, za którą Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność również według zasad ogólnych.

Dla danej części zamówienia objętej umową należy dostarczyć i zamontować tablice (osobna tablica dla każdego budynku). Wykonawca w ramach realizowanego zadania wykona i zamontuje tablice informacyjne o wymiarach 120 cm x 60 cm dotyczące realizacji inwestycji z Funduszów Europejskich. Wzór i parametry tablic zostaną przekazane wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy. Lokalizacja montażu tablic informacyjnych zostanie wskazana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca powinien dbać o stan techniczny tablic informacyjnych i o to, aby informacja była cały czas wyraźnie widoczna. Uszkodzoną lub nieczytelną tablicę Wykonawca powinien wymienić lub odnowić.


Szczegółowy zakres robót/prac dla części I, II i III postępowania, został wskazany w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót, stanowiących załącznik nr 4 do niniejszej SWZ.

[bookmark: _Hlk195862083]1.1 Przedmiotem zamówienia dla części I: „Kompleksowa termomodernizacja świetlicy wiejskiej i OSP w Dalwinie” jest m.in. modernizacja instalacji centralnego ogrzewania poprzez montaż pompy ciepła powietrze-woda wraz z wymianą grzejników oraz montaż na dachu budynku instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,5 kW przyłączonej do wewnętrznej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia; nowa technologia źródła ciepła będzie współpracować z montowaną instalacją fotowoltaiczną.
1.1.1 Jako dodatkowy element należy wycenić wymianę we wszystkich opisywanych budynkach opraw oświetlenia wewnętrznego – z opraw świetlówkowych na energooszczędne oprawy LED-owe.

1.2 Przedmiotem zamówienia dla części II: „Kompleksowa termomodernizacja świetlicy wiejskiej i OSP w Małżewie” jest m.in. modernizacja instalacji centralnego ogrzewania poprzez montaż pompy ciepła powietrze-woda wraz z wymianą grzejników, montaż na dachu budynku instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,0 kW przyłączonej do wewnętrznej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz termomodernizacja stropodachu budynku; nowa technologia źródła ciepła będzie współpracować z montowaną instalacją fotowoltaiczną.
1.2.1 Jako dodatkowy element należy wycenić wymianę we wszystkich opisywanych budynkach opraw oświetlenia wewnętrznego – z opraw świetlówkowych na energooszczędne oprawy LED-owe.

1.3 Przedmiotem zamówienia dla części III: „Kompleksowa termomodernizacja świetlicy wiejskiej, biblioteki i OSP w Swarożynie” jest m.in. modernizacja instalacji centralnego ogrzewania poprzez montaż pompy ciepła powietrze-woda wraz z wymianą grzejników oraz montaż na dachu budynku instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,75 kW przyłączonej do wewnętrznej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia; nowa technologia źródła ciepła będzie współpracować z montowaną instalacją fotowoltaiczną.
1.3.1 Jako dodatkowy element należy wycenić wymianę we wszystkich opisywanych budynkach opraw oświetlenia wewnętrznego – z opraw świetlówkowych na energooszczędne oprawy LED-owe.


2. Dodatkowe ustalenia dla części I, II, III:
2.1 Wymagania środowiskowe dotyczące realizacji robót:
1) zamówienie należy realizować zgodnie z zasadą „nie czyń poważnych szkód” (DNSH) oraz z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska;
2) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób ograniczający negatywny wpływ na środowisko, w szczególności poprzez:
- ograniczenie emisji pyłu, hałasu i spalin,
- racjonalne gospodarowanie energią elektryczną i wodą podczas realizacji robót,
- zapobieganie wyciekom substancji ropopochodnych oraz w przypadku wycieku ich niezwłoczne usuwanie,
- ograniczanie pracy silników na biegu jałowym;
3) odpady budowlane i rozbiórkowe, w tym odpady z obróbek blacharskich, należy zagospodarowywać zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. W pierwszej kolejności należy podjąć działania mające na celu ograniczenie ilości powstających odpadów, następnie należy uwzględnić możliwość poddania przygotowania odpadów do ponownego użycia lub recyklingu, a jedynie odpady, dla których odzysk nie będzie możliwy, należy przekazać do unieszkodliwienia przez uprawnione podmioty. Odpady należy gromadzić selektywnie. Wykonawca w dokumentacji powykonawczej przedłoży dokumenty potwierdzające sposób zagospodarowania odpadów, w szczególności karty przekazania odpadów. Odpady takie jak gruz betonowy i ceglany, jeśli się pojawią zostaną wykorzystane wtórnie np. jako kruszywo w budownictwie drogowym czy rekultywacja terenów;
4) zastosowane urządzenia i materiały muszą być fabrycznie nowe, posiadać wymagane deklaracje zgodności, oznakowanie CE oraz spełniać wymagania efektywności energetycznej określone w dokumentacji projektowej;
5) oferowana pompa ciepła oraz instalacja fotowoltaiczna muszą zapewniać osiągnięcie parametrów energetycznych określonych w projekcie oraz audycie energetycznym;
6) Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym w zakresie udokumentowania spełnienia wymagań środowiskowych i zasady DNSH wynikających z programu dofinansowania.

2.2 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w szczególności:
[bookmark: _Hlk236205652]1) co najmniej 1 osoba, która będzie pełnić funkcję Kierownika budowy, posiadać powinna uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów;
2) co najmniej 1 osoba, która będzie pełnić funkcję Kierownika robót, posiadać powinna uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji                         i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów;
3) co najmniej 1 osoba, która będzie pełnić funkcję Kierownika robót, posiadać powinna uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej                                      lub równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów.


Kierownik budowy/robót powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą                                                                               z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2026 r. poz. 524 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 


Wykonawcy z innych państw członkowskich mogą spełnić niniejsze wymagania posiadając równoważne uprawnienia uzyskane w swoich krajach pochodzenia.

Mając na uwadze obowiązujące w Polsce przepisy prawa krajowego – ustawa Prawo budowlane art. 12 ust. 7 oraz art. 12a, w przypadku osób spoza Polski możliwe jest uzyskanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie, nabytych w państwach członkowskich UE po przeprowadzeniu właściwego postępowania weryfikacyjnego przez właściwy organ w Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2026 r. poz. 166).     

Wykonawca, w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające w/w uprawnienia.

[bookmark: _Hlk236825654]2.3 Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za prace/roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania, zgodnie                                  z technologią robót określoną w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz niniejszej SWZ.

2.4 Wykonawca na własny koszt usuwa ewentualne uszkodzenia infrastruktury znajdującej się w pasie drogowym. W przypadku uszkodzenia podczas robót ziemnych urządzeń melioracyjnych, należy je bezwzględnie odbudować.

2.5 Wykonawca zapewnienia materiały, sprzęt i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę.

2.6 Wykonawca zabezpiecza teren robót mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego                       i własne, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć zdemontowane urządzenia, sprzęt oraz materiały. 

2.7 Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót.

2.8 Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnej i opłaconej polisy OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę nie mniejszą niż kwota złożonej oferty. W przypadku, gdy okres aktualnie posiadanego ubezpieczenia kończy się w trakcie trwania realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia ubezpieczenia OC na warunkach nie gorszych, niż warunki dotychczasowego ubezpieczenia. W przypadku złożenia oferty na kilka części wymagane jest aby wysokość ubezpieczenia OC stanowiła sumę wartości dla części, dla których Wykonawca składa ofertę.

2.9 Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów budowlanych (np. śmieci, gruz i inne), co musi zostać potwierdzone w dokumentacji odbiorowej.

2.10 Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót stanowiących przedmiot zamówienia zainstaluje na własny koszt liczniki zużycia wody i liczniki zużycia energii (jeżeli będzie to konieczne). Rozliczenie Wykonawcy z tytułu zużycia wody i energii nastąpi po odbiorze robót na podstawie wskazań zainstalowanych liczników.

2.11 Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu, jaki był przed rozpoczęciem robót, istniejącą zieleń przydrożną należy odtworzyć.

2.12 Przed rozpoczęciem odbioru końcowego Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą. Wykonawca w celu potwierdzenia prawidłowości wykonania zadania przekaże Zamawiającemu w szczególności niżej wymienione dokumenty:

1) [bookmark: _Hlk236741380][bookmark: _Hlk170214846]oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, dokumentacją projektową, przepisami i normami,
2) oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu technicznego terenu budowy i terenów przyległych,
3) gwarancje i atesty producentów na wbudowane materiały, dostarczone sprzęty oraz niezbędne instrukcje obsługi,
4) protokoły badań i sprawdzeń (jeśli zajdzie potrzeba badań),
5) dziennik budowy (wewnętrzny),
6) w przypadku wystąpienia zmian nieistotnych w projekcie rysunki wchodzące w skład zatwierdzonego projektu z naniesionymi zmianami potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,
7) zaktualizowaną instrukcję bezpieczeństwa pożarowego (dla budynku w Swarożynie),
8) sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej,
9) dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia montowanej instalacji fotowoltaicznej do Państwowej Straży Pożarnej,
10) dokument potwierdzający zgłoszenie zamontowanej instalacji fotowoltaicznej                                   odpowiedniemu (wskazanemu przez Zamawiającego) operatorowi,
11) dokument potwierdzający osiągnięcie zakładanych rezultatów – audyt energetyczny ex-post,
12) dokumenty potwierdzające sposób zagospodarowania odpadów.

Po stronie Wykonawcy jest wykonanie audytu energetycznego ex-post, jako dokumentu                 weryfikującego efekt zrealizowanych prac termomodernizacyjnych. Audyt należy dołączyć do dokumentacji odbiorowej.

2.13 Wykonawca zobowiązany jest ująć w swej wycenie wszelkie koszty związane ze sporządzeniem                          i wykonaniem dokumentacji powykonawczej w 2 egz. (np. atesty, aprobaty, itp). 

2.14 Po wykonaniu przez Wykonawcę robót przewidzianych niniejszą SWZ Zamawiający dokona ich odbioru. Celem odbioru jest sprawdzenie należytego wykonania tych robót.

2.15 Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania ceny za przedmiot zamówienia z należytą starannością w oparciu o dokumentację projektową oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy przy kalkulowaniu ceny.


2.16 Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na swoje roboty na okres minimum 36 miesięcy od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiającego. Gwarancja producenta na zamontowany sprzęt musi obejmować co najmniej rok od dnia odbioru końcowego. W związku z wprowadzeniem dodatkowego kryterium oceny ofert, jakim jest wydłużenie okresu gwarancji ponad wymagane 36 miesięcy, jego ostateczny wymiar zostanie wskazany przez Wykonawcę w interaktywnym Formularzu ofertowym. Zaproponowany przez Wykonawcę okres gwarancji równy będzie okresowi rękojmi.

2.17 W przypadku zatrudnienia podwykonawców Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za działania i zaniechania podwykonawców, jak również za jakość wykonanych przez nich robót zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej SWZ.

[bookmark: _Hlk94091174][bookmark: _Hlk198296446]2.18 Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i z którym zostanie podpisana umowa będzie zobowiązany do sporządzenia i przedłożenia Zamawiającemu w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy szczegółowego kosztorysu ofertowego, na podstawie którego Wykonawca dokonał wyliczenia ceny ofertowej, obejmującego swym zakresem wszystkie rodzaje robót występujące w opisie przedmiotu zamówienia i dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. W szczegółowym kosztorysie ofertowym, Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić również koszt tablic oraz audytu energetycznego ex-post (jako osobny koszt poza dokumentacją powykonawczą). 
2.19 Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, szczegółowy kosztorys jest jedynie dokumentem, który będzie wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z zapisami umowy. Szczegółowy kosztorys nie będzie miał zastosowania na etapie oceny ofert i nie ma obowiązku załączenia szczegółowego kosztorysu do oferty. Obowiązek przedłożenia szczegółowego kosztorysu będzie miał Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą i z którym została podpisana umowa. Cena ofertowa wyliczona musi być zgodna z ceną przedstawioną w ofercie.

2.20 Jeżeli zajdzie potrzeba wykonania dodatkowych bądź zamiennych robót budowlanych, to będą one rozliczane zgodnie ze złożonym szczegółowym kosztorysem, chyba, że szczegółowy kosztorys tych robót nie obejmuje, wówczas roboty zostaną rozliczone na podstawie parametrów cenotwórczych w stawkach średnich aktualnych dla kwartału, w których prowadzone były roboty dodatkowe. Jeśli w trakcie realizacji umowy zajdzie potrzeba rezygnacji z jakichkolwiek elementów wchodzących w skład zadania, kwota                      za roboty niewykonane zostanie odjęta z wynagrodzenia Wykonawcy na takich samych zasadach jak                        w wypadku rozliczenia za roboty dodatkowe bądź zamienne.

2.21 Jeżeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, chyba  że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, to wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny" - Zamawiający, zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności.
· Ilekroć w dokumentach zamówienia, w szczególności w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarach, zestawieniach, opisach lub innych dokumentach stanowiących opis przedmiotu zamówienia, wskazano znak towarowy, producenta, nazwę handlową, patent, pochodzenie, źródło, szczególny proces, normę, europejską ocenę techniczną, aprobatę, specyfikację techniczną lub system referencyjny, wskazanie takie należy rozumieć jako określenie standardu technicznego, jakościowego, funkcjonalnego lub użytkowego wymaganego przez Zamawiającego i każdorazowo należy je odczytywać wraz z wyrazami „lub równoważny”, o ile z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa albo z charakteru danego rozwiązania nie wynika inaczej.
· Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń, wyrobów, technologii i innych rozwiązań równoważnych względem rozwiązań wskazanych w dokumentach zamówienia, pod warunkiem że rozwiązanie równoważne spełnia wymagania Zamawiającego określone w dokumentach zamówienia oraz zapewnia osiągnięcie wymaganych przez Zamawiającego parametrów, właściwości i efektu końcowego robót.
· Przez rozwiązanie równoważne należy rozumieć rozwiązanie, które może różnić się od rozwiązania referencyjnego, w tym w zakresie konstrukcji, technologii, producenta, materiałów składowych lub sposobu osiągnięcia określonego efektu, jednak zapewnia realizację funkcji i celu, dla których przewidziano rozwiązanie referencyjne, przy zachowaniu wymagań mających istotne znaczenie dla Zamawiającego.

2.22 Dokumentacja projektowa, stanowiąca część składową niniejszej SWZ uwzględnia wymagania                              art. 100 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedmiot zamówienia winien być realizowany                                w oparciu o przedmiotową dokumentację projektową.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,                            co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy                                 z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami                                                     (Dz. U. z 2024 r. poz. 1411 z późn. zm.). Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach niniejszego zamówienia następuje, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania.
Brak zapewnienia dostępności, o której mowa powyżej stanowi nienależyte wykonanie zamówienia/umowy.

2.23 Ilekroć w dokumentacji postępowania, w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych lub innych dokumentach stanowiących opis przedmiotu zamówienia, wskazane zostały normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W każdym przypadku użyciu nazwy normy, oceny technicznej, specyfikacji technicznej lub systemu referencji technicznych towarzyszą wyrazy „lub równoważne”, nawet jeżeli nie zostały one wskazane wprost w dokumentacji postępowania.

3. Słownik główny CPV dla części I, II, III

[bookmark: _Hlk161225498]45000000-7 Roboty budowlane;
45332200-5 – Roboty instalacyjne hydrauliczne;
45331100-7 – Instalowanie centralnego ogrzewania;
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne;
45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych;
45260000-7 – Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne;
45320000-6 – Roboty izolacyjne;
45450000-6 – Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe.

4. Klauzula informacyjna dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                               
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia                              27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, Administrator informuje, iż:

4.1 Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tczew, z siedzibą przy ul. Lecha 12,                      83-110 Tczew.

4.2 Inspektor Ochrony Danych
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania swoich danych osobowych                   w zakresie działania Administratora, a także przysługujących uprawnień, można skontaktować                          się z naszym Inspektorem Ochrony Danych – p. Adrianą Głuchowską za pomocą adresu e – mail: iod@gmina-tczew.pl oraz numeru telefonu: 696 011 969. 

4.3 Cel oraz podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, polegającego na kompleksowej termomodernizacji budynków należących do jednostek samorządu terytorialnego na terenie Gminy Tczew, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.

 4.4 Prawa osób, których dane są przetwarzane
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawienia). 
Powyższe żądania można przesłać na adres wskazany w pkt 4.1 niniejszego rozdziału. Ponadto, zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4.5 Okres przechowywania 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 

4.6 Odbiorcy danych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

4.7 Dobrowolność podania danych osobowych
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają                           z ustawy Pzp.

4.8 Profilowanie
Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA – DOTYCZY CZĘŚCI I, II, III

[bookmark: _Hlk118362927]Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 6 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.
Za termin wykonania przedmiotu zamówienia/umowy uważa się podpisanie protokołu odbioru końcowego.

VII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY – DOTYCZY CZĘŚCI I, II, III

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy, określone zostały w załączniku nr 3 do niniejszej SWZ.

VIII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE                            O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA                     I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ – DOTYCZY CZĘŚCI I, II, III

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym                             a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
3. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. 
4. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Pani Joanna Stankiewicz – Główny specjalista ds. zamówień publicznych oraz Pani Iwona Krauze-Grzesiak – Główny specjalista ds. zamówień publicznych, e-mail: zamowienia@gmina-tczew.pl 
5. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8be58249-2b2a-4a3c-b358-79c1d2cb143f

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
6. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-8be58249-2b2a-4a3c-b358-79c1d2cb143f
7. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. 
8. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny                          z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.                   w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych                              dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu                               o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 
10. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r., sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych                      w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności,                             z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. 
W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
11. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r., przekazywane w postępowaniu sporządza                          się w postaci elektronicznej: 
1) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań                          dla systemów teleinformatycznych (i przekazuje się jako załącznik), lub 
2) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
12. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2026 r. poz. 85) Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. 
13. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną                            za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze                    do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze                         do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). 
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub ww. rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument                         z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
14. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie                             e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. 
15. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne                                      są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”. 
16. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). 
17. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy                      e-Zamówienia.
18.  W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy                                e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu: 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
19. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy                              i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@gmina-tczew.pl (nie dotyczy składania ofert w postępowaniu).

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI                     W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ                                     W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI OKREŚLONYCH W ART. 65 UST. 1, ART. 66                 I ART. 69 USTAWY PZP – DOTYCZY CZĘŚCI I, II, III

Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób, niż przy użyciu środka komunikacji elektronicznej, wskazanej w niniejszej SWZ.

X. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI                                      – DOTYCZY CZĘŚCI I, II, III

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Pani Joanna Stankiewicz – Główny specjalista ds. zamówień publicznych oraz Pani Iwona Krauze-Grzesiak – Główny specjalista                   ds. zamówień publicznych, e-mail: zamowienia@gmina-tczew.pl, tel. 585005643.
XI.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ – DOTYCZY CZĘŚCI I, II, III

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia: 08.10.2026 r.
2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w niniejszej SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 2 niniejszego rozdziału, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego (tj.: wyrażonego przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, które można odczytać i powielić) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERTY – DOTYCZY CZĘŚCI I, II, III

1. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
2. Wraz z ofertą, tj.: interaktywnym formularzem oferty Wykonawca zobowiązany jest złożyć                                 za pośrednictwem platformy e-Zamówienia:
1) Oświadczenie Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SWZ,
2) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy)                 w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika (jeżeli dotyczy).
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej musi być złożone w oryginale, tj.: w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
3. Zalogowany Wykonawca używając przycisku „Wypełnij” widocznego pod „Formularzem ofertowym” zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności danych automatycznie pobranych przez system z jego konta i uzupełnienia pozostałych informacji dotyczących Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
4. Następnie Wykonawca powinien pobrać „Formularz ofertowy”, zapisać go na dysku komputera użytkownika, uzupełnić pozostałymi danymi wymaganymi przez Zamawiającego i ponownie zapisać na dysku komputera użytkownika oraz podpisać odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego, zgodnie z pkt 8. 

Uwaga! Nie należy zmieniać nazwy pliku nadanej przez Platformę e-Zamówienia. Zapisany „Formularz ofertowy” należy zawsze otwierać w programie Adobe Acrobat Reader DC.

5. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików. 
6. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) Wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane                     wraz z ofertą.
7. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca,                   w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa                                    jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki                                   i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”. Wykonawca zobowiązany jest wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 w/w ustawy. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp.
8. Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Rekomendowanym wariantem podpisu jest typ wewnętrzny. Podpis formularza ofertowego wariantem podpisu w typie zewnętrznym również jest możliwy, tylko w tym przypadku, powstały oddzielny plik podpisu dla tego formularza należy załączyć w polu „Załączniki                     i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”. 
Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodne z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być zgodnie z wyborem Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
UWAGA: Zgodnie z aktualizacją z 12 stycznia 2026 r. przywrócono możliwość podpisywania Profilem Zaufanym interaktywnych Formularzy ofertowych w formacie PDF pobranych z Platformy                                     e-Zamówienia.
Do podpisania takich dokumentów rekomendowany jest wybór formatu PAdES. Podczas podpisywania interaktywnego pliku PDF za pomocą Profilu Zaufanego w usłudze ePUAP (https://podpis.gov.pl/podpisz-dokument-elektronicznie/) dokument zostanie automatycznie przekształcony do postaci nieedytowalnej. Dzięki temu nie ma już konieczności dokonywania ręcznej konwersji pliku po jego wypełnieniu.
Po podpisaniu pliku w systemie ePUAP zalecana jest weryfikacja dokumentu – należy sprawdzić, czy treść oferty wyświetla się poprawnie (tj. czy wszystkie wypełnione pola Formularza są kompletne i czytelne) oraz czy plik został właściwie podpisany.
9. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym Wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”. 
10. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert, tj.: do dnia 09.09.2026 r., do godz.: 09.00. 
11. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych.
12. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z ustawą PZP i wymaganiami SWZ.
13. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”. 
14. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB. 
15. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
16. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
17. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Regulaminem Platformy e-Zamówienia, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce ,,Formularz do komunikacji).

XIII. TERMIN OTWARCIA OFERT – DOTYCZY CZĘŚCI I, II, III

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.09.2026 r. o godz.: 10.00.
2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego z poziomu platformy (interfejs dostępny dla Zamawiającego).
4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte,
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.


XIV. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 UST. 1 ORAZ ART. 109 UST. 1 PKT 4, 5 i 7 USTAWY PZP I ART. 7 UST. 1 USTAWY Z DNIA 13 KWIETNIA 2022 R., A TAKŻE INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – DOTYCZY CZĘŚCI I, II, III

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1) nie podlegają wykluczeniu.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:  
a) w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,
b) w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
c) w art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;
d) w art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2  i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.
Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności i wskazane przesłanki, o których mowa powyżej są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę                                  i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności                          i wskazane przesłanki, o których mowa powyżej, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wykluczy Wykonawcę.
e) w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie  przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.





2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
       Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie;
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika   to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie;;
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
       Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie;
d) zdolności technicznej lub zawodowej. 
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

XV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY – DOTYCZY CZĘŚCI I, II, III

1. [bookmark: _Toc420051432]Wykonawca określi cenę ryczałtową dla części I i/lub części II i/lub części III. Ceną oferty jest wartość wraz z podatkiem VAT za cały przedmiot zamówienia, podana w interaktywnym Formularzu ofertowym dostępnym na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Cena zamówienia powinna być podana liczbowo i słownie.
2. Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną i jednoznaczną. Winna ona stanowić całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie obowiązków umownych w pełnym zakresie – obejmować łączną wycenę wszystkich elementów przedmiotu zamówienia, wskazanych w niniejszej SWZ.
3. Podstawą do określenia ceny oferty jest zakres robót przedstawiony w opisie przedmiotu zamówienia niniejszej SWZ - dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiarach robót umożliwiający jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania (załączone do niniejszej SWZ przedmiary robót należy traktować jako element pomocniczy, a nie służący do obliczenia ceny oferty). 
4. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. 
5. Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszelkie zobowiązania związane z realizacją przedmiotu zamówienia, wynikające z niniejszej SWZ, w tym musi zawierać wszystkie koszty wynikające                             z dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jak również koszty związane z wykonaniem wszelkich prac, robót wyszczególnionych w umowie o roboty budowlane, a także obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie wynikających z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, które umożliwi należyte zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowania ceny oferty z należytą starannością.
6. Wykonawca powinien zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie ewentualnych rozbieżności                      w opisie przedmiotu zamówienia zawartych w SWZ.
7. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na każdą część postępowania.
8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

XVI. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW, I SPOSOBU OCENY OFERT DLA CZĘŚCI NR I, II, III
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) Cena			60 %
2) Okres gwarancji      	40 %

2. Sposób obliczenia ilości punktów uzyskanych przez Wykonawcę w danym kryterium:

Cena (C) – maks. 60 pkt, przy zastosowaniu następującego wzoru:
         Cena (wartość łącznie z podatkiem VAT) oferty najtańszej
C = ___________________________________________________ x 60 pkt
         Cena (wartość łącznie z podatkiem VAT) oferty ocenianej

Przez cenę (wartość łącznie z podatkiem VAT) oferty najtańszej rozumie się cenę oferty najtańszej spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i złożonych przez Wykonawców, którzy nie podlegali wykluczeniu w danym etapie badania i oceny ofert na daną część postępowania (I-III).

Okres gwarancji (G) – maks. 40 pkt, przy zastosowaniu poniższej punktacji:

1) za udzielenie gwarancji na okres 36 miesięcy Wykonawca otrzyma – 0 punktów;
2) za udzielenie gwarancji na okres 48 miesięcy Wykonawca otrzyma – 20 punktów;
3) za udzielenie gwarancji na okres 60 miesięcy Wykonawca otrzyma – 40 punktów.

Uwaga:
Wykonawca określa okres gwarancji tylko w pełnych miesiącach, tj. 36, 48 lub 60 miesięcy od daty odbioru końcowego dla danej części postępowania (I-III).
W przypadku, gdy Wykonawca wpisze w interaktywnym formularzu oferty okres gwarancji inny niż dopuszczony przez Zamawiającego, Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z warunkami zamówienia, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
W przypadku nie wpisania przez Wykonawcę w interaktywnym formularzu oferty okresu gwarancji będzie to równoważne z udzieleniem gwarancji na okres 36 miesięcy oraz przyznaniem przez Zamawiającego 0 punktów w niniejszym kryterium.

3. Suma punktów (S) - maks. 100 pkt
Oferty dla danej części (I-III) będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie kryterium ceny i kryterium klauzul fakultatywnych, według poniższego wzoru:

S = C + G
gdzie:

S – suma punktów łącznie
C – ilość punktów uzyskana w kryterium ceny (maks. 60 pkt)
G – ilość punktów uzyskana w kryterium okres gwarancji (maks. 40 pkt)
Zamawiający zastosuje zaokrąglenie ostatecznych wyników do dwóch miejsc po przecinku. 
Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą ilość punktów po zsumowaniu wszystkich kryteriów oraz spełni wymagania określone zapisami SWZ oraz ustawy Pzp dla danej części (I-III). 

XVII. [bookmark: _Hlk198218147]INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO – DOTYCZY CZĘŚCI I, II, III

1. O miejscu i terminie podpisania umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo.
2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, z zastrzeżeniem art. 308 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy Pzp.
3. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
4. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zgodnie z art. 263 ustawy Pzp może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY                      – DOTYCZY CZĘŚCI I, II, III

1. Środki ochrony prawnej określone w ustawie Pzp przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa                           w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego podjętą w postępowaniu                               o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy,
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
5. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana  przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia  w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej,
3) w przypadkach innych niż określone w ppkt 1) i 2) w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
6. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
7. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy                  z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Rozdziału 3 ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
8. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej ,,sądem zamówień publicznych’’.
9. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
10. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

XIX. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE WYMAGAŁ ICH ZŁOŻENIA – DOTYCZY CZĘŚCI I, II, III
1. [bookmark: _Hlk103152677]Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2 do SWZ). Oświadczenie to stanowi podmiotowy środek dowodowy, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. W treści oświadczenia Wykonawca wskazuje, czy w niniejszym postępowaniu będzie wykorzystywał certyfikat Wykonawcy zamówień publicznych. Brak informacji o certyfikacie będzie uznany za oświadczenie Wykonawcy, że w niniejszym postępowaniu nie będzie on wykorzystywał certyfikatu.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu w postępowaniu na dzień składania ofert.


3. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia                              w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt. 4 niniejszego rozdziału, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, w zakresie, w jakim nie zostały one zastąpione ważnym certyfikatem Wykonawcy zamówień publicznych.
4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy) oraz podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy)                              z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji                     o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
a) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Dokumenty, o których mowa w pkt 4 ppkt 1 lit. a) niniejszego rozdziału, powinny                                   być sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4 ppkt 1 lit. a) niniejszego rozdziału, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć. Postanowienia ppkt 1 niniejszego rozdziału stosuje się.
5. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w niniejszym rozdziale składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formie pisemnej lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy Pzp.


6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w interaktywnym Formularzu ofertowym, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. wspólników spółki cywilnej, konsorcjum), oświadczenie Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego                             się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2 do SWZ), składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia                                          w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału                               w postępowaniu. 
9. W zakresie nie uregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie                                                (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).
10. W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia Wykonawca zamiast odpowiednich podmiotowych środków dowodowych może złożyć certyfikat potwierdzający udzielenie certyfikacji Wykonawców zamówień publicznych, o którym mowa w art. 124 ust. 2 ustawy Pzp, wyłącznie                            w zakresie, w jakim certyfikat potwierdza brak podstaw wykluczenia w zakresie odpowiadającym wymaganiom określonym w SWZ.
11. Certyfikat nie zastępuje podmiotowych środków dowodowych dotyczących podstaw wykluczenia nieobjętych certyfikacją, w szczególności art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 ustawy                                  z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, a także okoliczności zaistniałych       w toku niniejszego postępowania.
12. Certyfikat zastępuje podmiotowe środki dowodowe wyłącznie w zakresie objętym ważną certyfikacją oraz wskazanym przez Wykonawcę w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. Jeżeli certyfikat obejmuje jedynie część podstaw wykluczenia, Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe w pozostałym zakresie.
13. W zakresie wynikającym z ważnego certyfikatu Zamawiający nie żąda od Wykonawcy innych podmiotowych środków dowodowych.
14. Fakt posługiwania się przez Wykonawcę certyfikatem powinien wynikać z treści oświadczenia,                            o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składanym wraz z ofertą (załącznik nr 2 do SWZ).
15. Jeżeli z oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, wynika, że Wykonawca będzie posługiwał się certyfikatem, oraz Wykonawca podał dane wymagane w art. 273 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający samodzielnie zweryfikuje certyfikat w bazie certyfikacji i nie wezwie Wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych w zakresie, w jakim okoliczności wymagane przez Zamawiającego wynikają z tego certyfikatu, zgodnie z art. 274 ust. 4 ustawy Pzp.
16. Jeżeli certyfikat nie obejmuje wszystkich okoliczności wymaganych przez Zamawiającego, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia podmiotowych środków dowodowych wyłącznie                      w zakresie nieobjętym certyfikacją.
17. Jeżeli dane wskazane przez Wykonawcę nie pozwalają na odnalezienie albo weryfikację certyfikatu w bazie certyfikacji, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub wyjaśnienia tych danych na zasadach określonych w art. 128 ust. 1 lub 4 ustawy Pzp. Jeżeli mimo wezwania Zamawiający nie będzie mógł zweryfikować certyfikatu, certyfikat nie zostanie uwzględniony w zakresie, którego nie można zweryfikować.
18. Jeżeli dane niezbędne do oceny okoliczności potwierdzanych certyfikatem nie zostały ujawnione                     w certyfikacie albo w bazie certyfikacji ze względu na ich prawnie chroniony charakter, Zamawiający może żądać od Wykonawcy udostępnienia tych danych albo wyrażenia zgody na ich udostępnienie Zamawiającemu przez podmiot certyfikujący, na podstawie art. 31 ust. 6 ustawy o certyfikacji Wykonawców zamówień publicznych.
19. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji wskazujących, że Wykonawca wprowadził podmiot certyfikujący w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na udzielenie certyfikacji Wykonawców zamówień publicznych, albo że Wykonawca przestał spełniać warunki udzielenia tej certyfikacji, Zamawiający, na podstawie art. 128a ust. 1 ustawy Pzp, wezwie Wykonawcę do złożenia wyjaśnień                w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania. Jeżeli Zamawiający uzna wyjaśnienia Wykonawcy za niewystarczające, zastosuje art. 128a ust. 2 ustawy Pzp.
20. W przypadku zawieszenia ważności certyfikacji Wykonawców zamówień publicznych w toku postępowania Zamawiający, na podstawie art. 128a ust. 3 ustawy Pzp, wezwie Wykonawcę                             do złożenia, w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych w zakresie, w jakim złożony certyfikat miał potwierdzać brak podstaw wykluczenia na potrzeby niniejszego postępowania. Przepisy art. 128 ust. 2–5 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.
21. W przypadku utraty ważności certyfikatu w całości albo w części w toku postępowania certyfikat nie będzie uwzględniany w zakresie, w jakim utracił ważność. W takim przypadku Zamawiający wezwie wykonawcę do złożenia odpowiednich podmiotowych środków dowodowych w zakresie, w jakim certyfikat miał potwierdzać brak podstaw wykluczenia w niniejszym postępowaniu.

XX. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH – DOTYCZY CZĘŚCI I, II, III
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na część nr I i/lub II i/lub III, tj.:
- część I: „Kompleksowa termomodernizacja świetlicy wiejskiej i OSP w Dalwinie”;
- część II: „Kompleksowa termomodernizacja świetlicy wiejskiej i OSP w Małżewie”;
- część III: „Kompleksowa termomodernizacja świetlicy wiejskiej, biblioteki i OSP w Swarożynie”.
Szczegółowy opis każdej części zamówienia został zawarty w Rozdziale V niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia.
XXI. LICZBA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, NA KTÓRĄ WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ OFERTĘ,                        LUB MAKSYMALNA LICZBA CZĘŚCI, NA KTÓRE ZAMÓWIENIE MOŻE ZOSTAĆ UDZIELONE TEMU SAMEMU WYKONAWCY, ORAZ KRYTERIA LUB ZASADY, MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO USTALENIA, KTÓRE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA ZOSTANĄ UDZIELONE JEDNEMU WYKONAWCY, W PRZYPADKU WYBORU JEGO OFERTY  W WIĘKSZEJ NIŻ MAKSYMALNA LICZBIE CZĘŚCI – DOTYCZY CZĘŚCI I, II, III

Wykonawca może złożyć ofertę na część nr I i/lub część nr II i/lub część nr III postępowania. Zamawiający nie ogranicza liczby części, która może zostać udzielona temu samemu Wykonawcy. Maksymalna liczba części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy: 3 części.

XXII. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT WARIANTOWYCH, W TYM INFORMACJE O SPOSOBIE PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA                                        LUB DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE – DOTYCZY CZĘŚCI I, II, III

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XXIII. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY,                               W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95 USTAWY PZP – DOTYCZY CZĘŚCI I, II, III

1. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp - Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy                                            (Dz. U. z 2025 r. poz. 277 z późn. zm.). 
1) Rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. Wymóg ten dotyczy: osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót dla części (I-III), tj.:
- pracownicy fizyczni,
- osoby obsługujące maszyny i urządzenia.
Wymóg ten nie dotyczy: osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie.
2) Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób.
W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia Wykonawca w odniesieniu do swoich pracowników zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu w terminie do 10 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy, jednego z niżej wymienionych dokumentów, tj. w szczególności:
a) oświadczenia zatrudnionego pracownika,
b) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
d) innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.
3) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań.
a) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający lub Nadzór Inwestorski uprawnieni będą do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Zamawiający lub Nadzór Inwestorski uprawnieni będą w szczególności do: 
- żądania raportu stanu i sposobu zatrudnienia osób w celu potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia  ww. wymogów,
- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
b) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań określonych w niniejszym rozdziale.
- W przypadku nie przedstawienia w terminie do 10 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy jednego z dokumentów, o których mowa w pkt  1.2) ppkt a), b), c), d) oraz pkt 1.3) ppkt a) niniejszego rozdziału Wykonawca będzie każdorazowo płacił Zamawiającemu karę w wysokości 3.000,00 PLN.
- W przypadku niezatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, o których mowa w pkt 1.1) niniejszego rozdziału, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej,                        w wysokości 200 zł, za każdy dzień niezatrudnienia osoby/osób, za każdą z osób oddzielnie, po upływie wyznaczonego terminu na zatrudnienie osoby. 
- W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, możliwe jest zastąpienie ww. osoby lub osób inną/innymi osobą/osobami pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia określonego przez Wykonawcę w ofercie. 

*art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.



XXIV. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W ART. 96 UST. 2 PKT 2 USTAWY PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE TAKIE WYMAGANIA – DOTYCZY CZĘŚCI I, II, III

Zamawiający nie przewiduje wymagań, w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa                                                       w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
XXV. INFORMACJA O ZASTRZEŻENIU MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKONAWCÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 94 USTAWY PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE TAKIE WYMAGANIA – DOTYCZY CZĘŚCI I, II, III

Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.

XXVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM, W TYM JEGO KWOTA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE OBOWIĄZEK WNIESIENIA WADIUM – DOTYCZY CZĘŚCI I, II, III

Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium. 

XXVII. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 UST. 1 PKT 7 I 8 USTAWY PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ – DOTYCZY CZĘŚCI I, II, III

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

XXVIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WIZJI LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIA PRZEZ NIEGO DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 131 UST. 2 USTAWY PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚĆ ALBO WYMAGA ZŁOŻENIA OFERTY                          PO ODBYCIU WIZJI LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIU TYCH DOKUMENTÓW – DOTYCZY CZĘŚCI I, II, III

Zamawiający nie wymaga złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp. Jednak pomimo szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający informuje o możliwości dokonania przed złożeniem oferty wizji lokalnej terenu na którym mają być prowadzone prace/roboty, w celu oszacowania przez Wykonawcę na jego własną odpowiedzialność, kosztów i ryzyk oraz wszelkich danych jakie mogą okazać się niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty. Dokonanie wizji lokalnej nie jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu. Przeprowadzenie ewentualnej wizji lokalnej terenu odbywa się na koszt własny Wykonawcy.

XXIX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH – DOTYCZY CZĘŚCI I, II, III

Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w PLN. 

XXX. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT – DOTYCZY CZĘŚCI I, II, III

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów dla Wykonawców za udział w postępowaniu.



XXXI. INFORMACJE O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ KLUCZOYCH ZADAŃ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE TAKIEGO ZASTRZEŻENIA ZGODNIE Z ART. 60 I ART. 121 USTAWY PZP – DOTYCZY CZĘŚCI I, II, III

Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań, zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy Pzp.

XXXII. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ – DOTYCZY CZĘŚCI I, II, III

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XXXIII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY                                    Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z INFORMACJAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 230 USTAWY PZP, JEŻELI ZAMAWIJĄCY PRZEWIDUJE AUKCJĘ ELEKTRONICZNĄ  – DOTYCZY CZĘŚCI I, II, III

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

XXXIV.  WYMÓG LUB MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERT W POSTACI KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH LUB DOŁĄCZENIA KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W SYTUACJI OKREŚLONEJ W ART. 93 USTAWY PZP – DOTYCZY CZĘŚCI I, II, III

Zamawiający nie przewiduje wymogu oraz możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych oraz dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp.

XXXV. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY JE PRZEWIDUJE – DOTYCZY CZĘŚCI I, II, III
1. [bookmark: _Hlk103254230]Zamawiający wymaga od Wykonawcy wniesienia przed zawarciem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy dla części I-III, w wysokości 5% ceny (kwoty łącznie z podatkiem VAT) podanej w ofercie (na daną część postępowania, na którą Wykonawca złożył ofertę) w niżej wskazanych formach: 
· pieniądzu,
· poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,                  z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
· gwarancjach bankowych,
· gwarancjach ubezpieczeniowych,
· poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Zabezpieczenie będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek Urzędu Gminy      w Tczewie (Bank Spółdzielczy w Tczewie nr rachunku 02 8345 0006 0000 0390 2000 0004).
3. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 
4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż pieniężna będzie ono nieodwołalne, bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie z terminem ważności do dnia planowanego wykonania umowy (z uwzględnieniem 30 dni na zwrot 70 % kwoty zabezpieczenia), od dnia podpisania umowy oraz w przypadku zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji, co najmniej przez okres ich obowiązywania (zgodnie  z oświadczeniem Wykonawcy wskazanym w Formularzu oferty dot. okresu udzielonej gwarancji). Wykonawca zobowiązuje się w sytuacji wydłużenia zakładanego okresu realizacji umowy lub rękojmi za wady lub gwarancji, przedłużać okres ważności wystawionego zabezpieczenia. Zamawiający zwróci Wykonawcy 30% kwoty zabezpieczenia nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 
5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 
6. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi na warunkach określonych w umowie.
[image: ]

[image: ]
7. [bookmark: _WYMAGANIA_DOTYCZĄCE_WADIUM][bookmark: _TERMIN_ZWIĄZANIA_OFERTĄ][bookmark: _Załącznik_nr_1]Przed złożeniem poręczenia lub gwarancji Wykonawca winien przedstawić projekt dokumentu Zamawiającemu w celu uzyskania akceptacji jego treści.
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Załącznik nr 1 do SWZ

Nr postępowania WKI.271.1.28.2026


[bookmark: _Hlk198282878]FORMULARZ OFERTY DLA CZĘŚCI NR I I/LUB II I/LUB III

Dostępny na stronie internetowej prowadzonego postępowania, o której mowa w pkt 5 Rozdziału VIII niniejszej SWZ.





































Załącznik nr 2 do SWZ

Nr postępowania WKI.271.1.28.2026

DOTYCZY CZĘŚCI NR I I/LUB II I/LUB III

Wykonawca:
________________________________
________________________________
________________________________
(pełna nazwa/firma, adres)

Do 
Gmina Tczew  
ul. Lecha 12
83-110 Tczew





Oświadczenia Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia
UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków należących do jednostek samorządu terytorialnego na terenie Gminy Tczew”, prowadzonego przez Gminę Tczew, oświadczam, co następuje:

I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2. [bookmark: _Hlk152156684]Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy Pzp.
3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy Pzp. Jednocześnie oświadczam, że w związku z w/w okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze i zapobiegawcze: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________, (czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, do wykazania rzetelności Wykonawcy, uwzględniające wagę i szczególne okoliczności czynu)
4. Oświadczam, że nie jestem umieszczony na listach i nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 514).

II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE CERTYFIKACJI WYKONAWCÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
1. Oświadczam, że będę posługiwać się / nie będę posługiwać się\* certyfikatem Wykonawcy zamówień publicznych, o którym mowa w art. 124 ust. 2 ustawy Pzp

W przypadku posługiwania się certyfikatem podaję następujące dane:

1) Numer i oznaczenie certyfikatu: __________________________________________
2) Nazwa podmiotu certyfikującego, który wydał certyfikat: __________________________________________
3) Okres ważności certyfikacji: od _________ do _________ __________________________________________
4) Rodzaj certyfikatu: certyfikat dotyczący niepodlegania wykluczeniu __________________________________________(Wykonawca wskaże podstawy wykluczenia, w zakresie których posługuje się certyfikatem)
2. Oświadczam, że:
1) certyfikacja, na którą powołuję się w niniejszym postępowaniu, pozostaje ważna i nie została zawieszona w zakresie, w jakim certyfikat ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia,
2) jestem świadomy, że certyfikat może zastąpić podmiotowe środki dowodowe wyłącznie w zakresie objętym ważną certyfikacją i odpowiadającym wymaganiom określonym w SWZ.
UWAGA!
Wykonawca, który posługuje się certyfikatem, musi ujawnić to już na etapie oświadczenia z art. 125 ust.1 ustawy Pzp.
Brak zaznaczenia opcji dotyczącej posługiwania się/nieposługiwania się certyfikatem zostanie uznany za brak skutecznego powołania się na certyfikat.

III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

[bookmark: _Hlk97877331]__________, dnia ____________ r.
__________________________
Kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty osoby/osób uprawnionej/ych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
* niepotrzebne skreślić

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców.
[bookmark: _Toc379971599][bookmark: _Toc420051452][bookmark: _Hlk149303827]Załącznik nr 3 do SWZ

[bookmark: _Załącznik_nr_8]Nr postępowania WKI.271.1.28.2026

DOTYCZY CZĘŚCI I I/LUB II I/LUB III

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy


zawarta w dniu ____________r. pomiędzy Gminą Tczew, ul. Lecha 12, 83-110 Tczew, NIP: 593-10-04-764
reprezentowaną przez:
1. _____________________________________________________________________________
zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Tczew
a __________________________________________________________________________________
reprezentowanym przez:
1. _____________________________________________________________________________
zwanym dalej WYKONAWCĄ.

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY
1. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie                    art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych                                                          (Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.) Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się na warunkach określonych w niniejszej umowie oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia do wykonania zadania pn.: ,,Kompleksowa termomodernizacja budynków należących do jednostek samorządu terytorialnego na terenie Gminy Tczew’’ dla części:
[bookmark: _Hlk198287145][bookmark: _Hlk236636829]1)	I: „Kompleksowa termomodernizacja świetlicy wiejskiej i OSP w Dalwinie”;*
2)	II: „Kompleksowa termomodernizacja świetlicy wiejskiej i OSP w Małżewie”;*
3)	III: „Kompleksowa termomodernizacja świetlicy wiejskiej, biblioteki i OSP w Swarożynie”.*
2. Inwestycja jest dofinansowana przez Unię Europejską w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021- 2027. Działanie 2.2. Efektywność energetyczna - ZIT na terenie obszaru metropolitarnego FEP 2021-2027. Wskazuje się wyraźnie, że naruszenie obowiązku prawidłowego wykonania przedmiotu umowy może skutkować utratą dofinansowania, tj. szkodą, za którą Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność również według zasad ogólnych.
3. Wykonawca oświadcza, iż został poinformowany przez Zamawiającego, że niedochowanie wyznaczonego w niniejszej umowie terminu wykonania zadania oraz dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury może spowodować utratę dofinansowania, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, co stanowić będzie szkodę Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie z materiałów własnych zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz ofertą z dnia __________ r. Materiały użyte do realizacji zamówienia posiadać będą atesty lub dowody dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. Przed wbudowaniem materiałów należy przedłożyć Inspektorowi nadzoru wniosek o zatwierdzenie materiału. Brak zatwierdzenia wniosku materiałowego uniemożliwi jego wbudowanie.
5. Strony oświadczają, że są należycie umocowane do zawarcia niniejszej umowy oraz, że dane zawarte w dokumentach przedłożonych są aktualne.
6. Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, zaplecze technologiczne, dysponuje zasobami ludzkimi niezbędnymi do prawidłowego, terminowego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
7. Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem niniejszej umowy wykonał niezbędne czynności zmierzające do ustalenia, czy zdolny jest do terminowego wykonania zobowiązań objętych niniejszą umową, z uwzględnieniem szczególnych uwarunkowań wynikających z faktu objęcia zadania inwestycyjnego wspomnianym dofinansowaniem.
§ 2
TERMIN REALIZACJI
1. Termin wykonania zamówienia: do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj.: do dnia ___________. 
2. Wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu fakt zakończenia prac zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane i wymogami § 8 pkt 14 umowy.
3. Podpisanie przez strony Końcowego Protokołu Odbioru uważa się za termin wykonania robót. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną ujawnione wady lub usterki przedmiotu odbioru dające się usunąć, strony wpiszą je do Końcowego Protokołu Odbioru i wyznaczą termin do ich usunięcia. W takiej sytuacji płatność za fakturę końcową będzie wstrzymana do dnia usunięcia tych wad lub usterek.
§ 3
WYNAGRODZENIE
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu dla części:
1) [bookmark: _Hlk198287224][bookmark: _Hlk236637367][bookmark: _Hlk236637214]I: „Kompleksowa termomodernizacja świetlicy wiejskiej i OSP w Dalwinie” w wysokości: _____________ złotych (słownie: __________________________________________ złotych), uwzględniającej należny, aktualny na dzień zawarcia umowy i wymagalny podatek od towarów i usług,
a) kwota netto ww. wynagrodzenia dla części I wynosi: ___________ złotych (słownie: ______________________________________________________________________ złotych),
zaś podatek od towarów i usług to kwota: _____________złotych (słownie:_____________________________________________________________ złotych). *;
2) [bookmark: _Hlk198556792][bookmark: _Hlk236638955]II: „Kompleksowa termomodernizacja świetlicy wiejskiej i OSP w Małżewie” w wysokości: _____________ złotych (słownie: __________________________________________ złotych), uwzględniającej należny, aktualny na dzień zawarcia umowy i wymagalny podatek od towarów i usług,
a) kwota netto ww. wynagrodzenia dla części II wynosi: ___________ złotych (słownie: ______________________________________________________________________ złotych),
zaś podatek od towarów i usług to kwota: _____________złotych (słownie:_____________________________________________________________ złotych). *;
3) [bookmark: _Hlk198556836]III: „Kompleksowa termomodernizacja świetlicy wiejskiej, biblioteki i OSP w Swarożynie” w wysokości: _____________ złotych (słownie: __________________________________________ złotych), uwzględniającej należny, aktualny na dzień zawarcia umowy i wymagalny podatek od towarów i usług,
a) kwota netto ww. wynagrodzenia dla części III wynosi: ___________ złotych (słownie: ______________________________________________________________________ złotych),
zaś podatek od towarów i usług to kwota: _____________złotych (słownie:_____________________________________________________________ złotych). *
3. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za roboty nie ujęte w szczegółowym kosztorysie przygotowanym przez Wykonawcę, a mające odzwierciedlenie w dokumentacji projektowej, opisie przedmiotu zamówienia oraz wynikające z obowiązujących przepisów i sztuki budowlanej.
4. Kwota, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu jest kwotą ryczałtową zawiera również koszty ewentualnych badań, sprawdzeń wytyczenia geodezyjnego i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, prac przygotowawczych, ewentualnych opinii specjalistycznych lub ekspertyz, koszty zabezpieczenia obiektów, drzewostanu, ubezpieczenia placu budowy i budynków niepodlegających budowie oraz ewentualnych kar za uszkodzenie drzew lub zniszczenie drzewostanu, jak również sporządzenie dokumentacji powykonawczej, zgodnie z § 8 pkt 16) niniejszej umowy.
5. Jeżeli zajdzie potrzeba wykonania dodatkowych bądź zamiennych robót budowlanych, to będą one rozliczane zgodnie ze złożonym przez Wykonawcę szczegółowym kosztorysem, chyba, że szczegółowy kosztorys tych robót nie obejmuje, wówczas roboty zostaną rozliczone na podstawie parametrów cenotwórczych w stawkach średnich aktualnych dla kwartału, w których prowadzone były roboty dodatkowe. Jeśli w trakcie realizacji umowy zajdzie potrzeba rezygnacji z jakichkolwiek elementów wchodzących w skład zadania, kwota za roboty niewykonane zostanie odjęta z wynagrodzenia wykonawcy na takich samych zasadach jak w wypadku rozliczenia za roboty dodatkowe bądź zamienne.
[bookmark: _Hlk94095320]§ 4
WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Płatność za przedmiot umowy realizowana będzie jednorazowo (odrębnie dla każdej części zamówienia), jednak nie wcześniej niż w 2027 r.
2. Podstawę do wystawienia faktury (odrębnej dla każdej części zamówienia) stanowić będzie protokół odbioru robót końcowy (odrębny dla każdej części), podpisany przez Nadzór Inwestorski oraz przez przedstawiciela Zamawiającego.
3. Jeśli zadanie będzie realizowane także przez podwykonawców protokół robót końcowy musi zawierać informację o zakresie jaki został w tym czasie wykonany przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.
4. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest przedstawienie przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Dowodem takiego udokumentowania może być: pisemne oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, że otrzymał należną mu kwotę, dokument bankowy potwierdzający przelew środków na konto podwykonawcy i inne tego typu dokumenty. Brak oświadczeń będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy bez żadnych konsekwencji dla Zamawiającego wynikających z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

5. Ustala się termin płatności:
1)  w przypadku faktury wystawianej w Krajowym Systemie e‑Faktur (KSeF) termin płatności wynosi 14 dni od daty nadania fakturze numeru identyfikującego w KSeF, będącej datą jej wystawienia i doręczenia w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług,
2)  w przypadku faktury wystawianej poza KSeF termin płatności wynosi 14 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu. Za datę doręczenia uznaje się: datę wpływu faktury do biura podawczego Zamawiającego w Tczewie przy ul. Lecha 12, lub datę wpływu na adres poczty elektronicznej Zamawiającego: urzad@gmina-tczew.pl,
3)  w przypadku awarii KSeF uniemożliwiającej wystawienie faktury w systemie, Wykonawca wystawia fakturę poza KSeF zgodnie z obowiązującymi przepisami, a termin płatności ustala się zgodnie z pkt 2.
6. Za datę zapłaty należności wynikającej z faktury, uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Fakturę należy wystawić na nabywcę: Gmina Tczew, ul. Lecha 12, 83-110 Tczew, NIP 5931004764 oraz odbiorcę: Urząd Gminy Tczew, NIP 5932389795.
8. Jeżeli podczas odbioru końcowego, w protokole zostaną wpisane wady bądź usterki, dające się usunąć i zostanie wyznaczony termin ich usunięcia, termin płatności za fakturę rozpocznie swój bieg od dnia podpisania protokołu odbioru usunięcia wad bądź usterek.
9. Zamawiający nie przewiduje udzielania Wykonawcy zaliczki ani zadatku.
10. Należność za wykonane prace płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.
11. Wykonawca oświadcza, że rachunek wskazany na fakturze należy do Wykonawcy i został/nie został dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej.
12. Wykonawca oświadcza, że:
1) wskazany rachunek bankowy otwarty jest w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
2) wskazany rachunek bankowy jest wpisany na tzw. białą listę podatników VAT. 
§ 5
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy dla:
1) [bookmark: _Hlk198293486][bookmark: _Hlk236639048][bookmark: _Hlk198293256]części I: „Kompleksowa termomodernizacja świetlicy wiejskiej i OSP w Dalwinie”; w formie ____________________ w wysokości 5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1) umowy, tj.: ______________________ zł;*
2) [bookmark: _Hlk198556894][bookmark: _Hlk236639082]części II: „Kompleksowa termomodernizacja świetlicy wiejskiej i OSP w Małżewie”; w formie ____________________ w wysokości 5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2) umowy, tj.: ____________ zł;*
3) [bookmark: _Hlk198556917][bookmark: _Hlk236639112][bookmark: _Hlk198292713]części III: „Kompleksowa termomodernizacja świetlicy wiejskiej, biblioteki i OSP w Swarożynie”; w formie ____________________ w wysokości 5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 3) umowy, tj.: __________________________ zł.*
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
UWAGA: Jeżeli wykonawca wniesie zabezpieczenie w formie pieniężnej obowiązywać będą zapisy:
3. Zamawiający dla części:
1) I: „Kompleksowa termomodernizacja świetlicy wiejskiej i OSP w Dalwinie”, zwróci 70% kwoty zabezpieczenia, tj.: ____________ zł w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany. Kwota w wysokości 30% zabezpieczenia tj.: ____________ zł pozostawiona na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji;*
2) II: „Kompleksowa termomodernizacja świetlicy wiejskiej i OSP w Małżewie”, zwróci 70% kwoty zabezpieczenia, tj.: ____________ zł w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany. Kwota w wysokości 30% zabezpieczenia tj.: ____________ zł pozostawiona na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji;*
3) III: „Kompleksowa termomodernizacja świetlicy wiejskiej, biblioteki i OSP w Swarożynie”, zwróci 70% kwoty zabezpieczenia, tj.: ____________ zł w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany. Kwota w wysokości 30% zabezpieczenia tj.: ____________ zł pozostawiona na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.*
4. Wykonawca zobowiązuje się w sytuacji wydłużenia zakładanego okresu realizacji umowy lub gwarancji i rękojmi przedłużać okres ważności wystawionego zabezpieczenia.
5. Zamawiający zwróci Wykonawcy dokument stanowiący podstawę złożonego zabezpieczenia po upływie okresu gwarancji oraz rękojmi i usunięciu przez Wykonawcę wszystkich wad i usterek poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia.
§ 6
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca wykona roboty samodzielnie siłami swojego przedsiębiorstwa /* z udziałem podwykonawców w następujących zakresach ______________ (zgodnie z oświadczeniem w ofercie). Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców, odpowiadając za ich działania i za zaniechania jak za własne.
2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców zaangażowanych w roboty budowlane lub usługi, jeżeli są już znani. 
3. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w ust. 2, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.
4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 
5. Zamawiający zastrzega, iż roboty wykonywane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, mogą rozpocząć się dopiero w momencie zaakceptowania przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo. W wypadku zgłoszenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w momencie zakończenia robót przez tego podwykonawcę Zamawiający nie ponosi solidarnej odpowiedzialności z Wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy bądź dalszemu podwykonawcy. 
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
7. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
8. Zamawiający w terminie do 14 dni zgłosi w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku, gdy:
1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia;
2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 7 niniejszego paragrafu;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 4 niniejszego paragrafu.

9. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 8 powyżej, do przedłożonego projektu umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie do 14 dni uważa się za akceptację projektu umowy lub zmiany umowy przez Zamawiającego.
10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, a także jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
11. Zamawiający w terminie do 14 dni, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 8 powyżej. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w niniejszym ustępie do przedłożonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie do 14 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi lub jej zmiany - w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych.
13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 powyżej, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.
14. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 7 powyżej, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
15. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 
16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15 powyżej dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty na warunkach określonych w ust. 15 powyżej Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.
18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17 powyżej, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
19. Bezpośrednia zapłata wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu do zgłaszania przez Wykonawcę pisemnych uwag, o którym mowa w ust. 17 powyżej, a w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę pisemnych uwag, o których mowa w ust. 18 powyżej – w terminie nie dłuższym niż 30 dni od ich zgłoszenia. 
20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
21. Zapisy niniejszego paragrafu stosuje się również do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 

§ 7
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
1. Przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni roboczych od daty podpisania umowy.
2. Przekazanie Wykonawcy druku dziennika budowy (wewnętrznego), chyba że przepisy prawa takiego obowiązku nie nakładają.
3. Przedstawicielem Zamawiającego (upoważnionym również do podpisania protokołów) jest _______________.
4. Nadzór Inwestorski jest upoważniony do przeprowadzania kontroli realizacji robót, dokonywania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i wydawania poleceń w tym zakresie, wynikających z ustawy Prawo Budowlane oraz kontrolowania rozliczeń robót (upoważniony również do podpisywania protokołu).
5. Dokonanie odbioru robót. Zamawiający wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbiór wykonanych robót w ciągu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru. Z czynności odbiorowych będzie spisany protokół.
§ 8
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
Wykonawca zobowiązany jest do:
1) Sporządzenia i przedłożenia Zamawiającemu w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy szczegółowego kosztorysu ofertowego, na podstawie którego Wykonawca dokonał wyliczenia ceny ofertowej, obejmującego swym zakresem wszystkie rodzaje robót występujące w opisie przedmiotu zamówienia i dokumentacji projektowej. W szczegółowym kosztorysie ofertowym, Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić również koszt tablic oraz audytu energetycznego ex-post (jako osobny koszt poza dokumentacją powykonawczą). 
2) Wykonania prac przygotowawczych określonych w art. 41 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.
3) Wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z dostarczonym przez Zamawiającego opisem przedmiotu zamówienia, warunkami postępowania, na podstawie którego dokonano wyboru Wykonawcy, złożoną ofertą, protokołem wprowadzenia na budowę, postanowieniami niniejszej umowy oraz Prawem budowlanym i obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Przed wbudowaniem materiałów należy przedłożyć Inspektorowi nadzoru wniosek o zatwierdzenie materiału. Brak zatwierdzenia wniosku materiałowego uniemożliwi jego wbudowanie.
4) Wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami
i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
5) Zabezpieczenia terenu robót mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego
i własne, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć zdemontowane urządzenia, sprzęt oraz materiały.
6) Ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż kwota złożonej oferty tj. ________________ W przypadku, gdy okres aktualnie posiadanego ubezpieczenia kończy się w trakcie trwania realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia ubezpieczenia OC na warunkach nie gorszych, niż warunki dotychczasowego.                              W przypadku złożenia oferty na kilka części wymagane jest aby wysokość ubezpieczenia OC stanowiła sumę wartości dla części dla których Wykonawca składa ofertę.
7) Zapewnienia na placu budowy należytego ładu, porządku, przestrzeganie przepisów B.H.P. i p.poż. Zamawiający nakłada na Wykonawcę obowiązek wyznaczenia pracownika odpowiedzialnego za utrzymanie porządku i B.H.P. na terenie budowy.
8) Pisemnego powiadomienia Zamawiającego o konieczności dokonania zmian w przedmiocie umowy i uzgodnienie ich wprowadzenia z Zamawiającym i Nadzorem Inwestorskim.
9) Zapewnienia we własnym zakresie wywozu i utylizacji odpadów budowlanych (np. śmieci, gruz i inne), co musi być potwierdzone w dokumentacji odbiorowej.
10) Przed przystąpieniem do wykonywania robót stanowiących przedmiot zamówienia zainstaluje (tam gdzie jest taka konieczność) liczniki zużycia wody i liczniki zużycia energii. Rozliczenie Wykonawcy z tytułu zużycia wody i energii nastąpi po odbiorze robót na podstawie wskazań zainstalowanych liczników.
11) Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym.
12) Pisemnego zawiadomienia przedstawiciela Zamawiającego o robotach zanikających w terminie 3 dni przed ich zakryciem.
13) Zapewnienia Kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, który upoważniony jest również do podpisania protokołu odbioru.
14) Zgłoszenia Zamawiającemu i Nadzorowi Inwestorskiemu pisemnie bądź przy pomocy poczty elektronicznej gotowości do odbioru.
15) Przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy wraz z niezbędną dokumentacją określoną                   w pkt. 16 (dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach (np. atesty, aprobaty itp.). 
16) Wykonawca w celu potwierdzenia prawidłowości wykonania zadania przekaże Zamawiającemu                      w szczególności niżej wymienione dokumenty:
a) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, dokumentacją projektową, przepisami i normami,
b) oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu technicznego terenu budowy i terenów przyległych,
c) gwarancje i atesty producentów na wbudowane materiały, dostarczone sprzęty oraz niezbędne instrukcje obsługi,
d) protokoły badań i sprawdzeń (jeśli zajdzie potrzeba badań),
e) dziennik budowy (wewnętrzny),
f) w przypadku wystąpienia zmian nieistotnych w projekcie rysunki wchodzące w skład zatwierdzonego projektu z naniesionymi zmianami potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,
g) zaktualizowaną instrukcję bezpieczeństwa pożarowego (dla budynku w Swarożynie),
h) sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej,
i) dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia montowanej instalacji fotowoltaicznej do Państwowej Straży Pożarnej,
j) dokument potwierdzający zgłoszenie zamontowanej instalacji fotowoltaicznej                                   odpowiedniemu (wskazanemu przez Zamawiającego) operatorowi,
k) dokument potwierdzający osiągnięcie zakładanych rezultatów – audyt energetyczny ex-post,
l) dokumenty potwierdzające sposób zagospodarowania odpadów.
17) Spełnienia następujących wymagań wynikających z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp:
a) Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277 z późn. zm.). Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót dla części (I-III), tj.:
· pracownicy fizyczni;
· osoby obsługujące maszyny i urządzenia.
Wymóg ten nie dotyczy: osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie. 
b) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający lub Nadzór Inwestorski uprawnieni będą do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt. a) czynności. Zamawiający lub Nadzór Inwestorski uprawnieni będą w szczególności do:
- żądania raportu stanu i sposobu zatrudnienia osób w celu potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów,
- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
c) W związku z powyższym, Wykonawca w odniesieniu do swoich pracowników zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu w terminie do 10 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy, jednego z niżej wymienionych dokumentów, tj. w szczególności:
- oświadczenia zatrudnionego pracownika,
- oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
- innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 
d) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w SWZ czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, w wysokości określonej w § 11 ust. 7 pkt 8). Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego lub Nadzór Inwestorski terminie żądanych przez Zamawiającego lub Nadzór Inwestorski dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności.
e) W przypadku stwierdzenia braku spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób wykonujących określone przez Zamawiającego czynności na podstawie umowy o pracę lub w przypadku braku wykazania lub przedłożenia Zamawiającemu lub Nadzorowi Inwestorskiemu dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane czynności w trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający lub Nadzór Inwestorski wezwie Wykonawcę, w wyznaczonym przez siebie terminie, do usunięcia stwierdzonych naruszeń. Nie narusza to uprawnień Zamawiającego do naliczania kar umownych.
18) Zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1411 z późn. zm.). Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach niniejszej umowy następuje, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania. Brak zapewnienia dostępności, stanowi nienależyte wykonanie umowy.
19) Dla danej części zamówienia objętej umową należy dostarczyć i zamontować tablice (osobna tablica dla każdego budynku). Wykonawca w ramach realizowanego zadania wykona i zamontuje tablice informacyjne o wymiarach 120 cm x 60 cm dotyczące realizacji inwestycji z Funduszów Europejskich. Wzór i parametry tablicy zostaną przekazane wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy. Lokalizacja montażu tablic informacyjnych zostanie wskazana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca powinien dbać o stan techniczny tablic informacyjnych i o to, aby informacja była cały czas wyraźnie widoczna. Uszkodzoną lub nieczytelną tablicę Wykonawca powinien wymienić lub odnowić.
20) Sporządzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej (minimum 10 fotografii) dla wszystkich robót (w tym zanikających) obejmującej etap przed realizacją, w trakcie i po zakończeniu realizacji zadania (nośnik pendrive).
§ 9
ODBIORY
1. Wykonawca zgłasza roboty podlegające zakryciu i roboty zanikające. Nadzór Inwestorski w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia dokonuje ich odbioru. Jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku zgłoszenia robót zanikających zobowiązany jest odkryć roboty niezbędne do oceny wykonanych robót,                         a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.
2. Wykonawca zgłasza do Nadzoru Inwestorskiego oraz do Zamawiającego zgodnie z zapisem                       § 8 pkt 14) umowy, pisemnie bądź za pomocą poczty elektronicznej gotowość do odbioru. Najpóźniej na dzień zgłoszenia gotowości odbiorowej Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą, potwierdzającą prawidłowość wykonanych robót. Zamawiający może odmówić odbioru końcowego w przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji odbiorowej.
3. Nadzór Inwestorski w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbiorowej podejmie decyzję, co do prawidłowości wykonania robót oraz kompletności dokumentacji odbiorowej i zgłosi ją Zamawiającemu na piśmie bądź za pomocą poczty elektronicznej.
4. Zamawiający po potwierdzeniu przez Nadzór Inwestorski w ciągu 7 dni przystąpi do czynności odbiorowych, z których sporządzi protokół. Czynności odbioru nie mogą trwać dłużej niż 5 dni roboczych.
5. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki dające się usunąć Zamawiający wpisze je do protokołu odbioru i wyznaczy termin ich usunięcia.
6. Po usunięciu na koszt Wykonawcy wad i usterek i zgłoszeniu tego faktu Zamawiającemu pisemnie bądź za pomocą poczty elektronicznej, Zamawiający po stwierdzeniu prawidłowości usunięcia wad lub usterek przez Nadzór Inwestorski, dokona ich odbioru.
7. Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzone zostanie, że zamówienie wykonano niezgodnie z dokumentacją projektową lub zasadami wiedzy technicznej bądź wady i usterki są na tyle istotne, że obiekt nie będzie nadawał się do użytkowania to Zamawiający odmówi odbioru robót. W takim wypadku Zamawiający według swego wyboru może odstąpić od umowy lub zażądać ponownego wykonania przedmiotu umowy, w granicach ujawnionych nieprawidłowości w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
8. Po usunięciu przez Wykonawcę nieprawidłowości opisanych w ust. 7 powyżej, Wykonawca ponownie przeprowadzi procedurę zgłoszenia zadania do odbioru na podstawie zapisów niniejszej umowy.
9. Zamawiający w okresie gwarancji i rękojmi za wady może wyznaczyć w formie pisemnej wiążący Wykonawcę termin przeglądu obiektu wraz z całą infrastrukturą, a w razie stwierdzenia wad lub usterek także wyznaczy termin ich usunięcia.
10. Zamawiający może wyznaczyć wiążący Wykonawcę termin odbioru pogwarancyjnego ustalonego w protokole odbioru robót, a w razie stwierdzenia wad lub usterek wyznaczy termin do ich usunięcia.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do usunięcia wad lub usterek w okresie gwarancji i rękojmi na koszt Wykonawcy, jeżeli ten nie przystąpi do ich usunięcia pomimo pisemnego wezwania.
§ 10
GWARANCJE
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres ______ miesięcy (zgodnie z oświadczeniem wskazanym przez Wykonawcę w ofercie) od daty odbioru końcowego.
2. Strony rozszerzają okres rękojmi za wady na przedmiot Umowy, który równy będzie okresowi gwarancji, zgodnie z ust. 1 powyżej.
3. Gwarancja producenta na zamontowany sprzęt musi obejmować co najmniej rok od dnia odbioru końcowego.
4. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia zgłoszonych mu wad lub usterek lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub usterek.
5. Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad lub usterek ujawnionych w okresie gwarancyjnym w terminie uzgodnionym przez strony. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wystąpieniu wad lub usterek na piśmie.
6. Przy ustaleniu terminu do usunięcia wad lub usterek strony będą kierowały się dobrze pojętym interesem użytkowania oraz rozmiarami wad lub usterek oraz możliwościami ich likwidacji.                               W przypadku braku wspólnych ustaleń stron, termin do usunięcia wad lub usterek, zostanie jednostronnie ustalony przez Zamawiającego i będzie wiążący dla Wykonawcy.
7. W przypadku, gdy Wykonawca (lub odpowiednio producent) nie usunie wad lub usterek w terminie uzgodnionym lub jednostronnie ustalonym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 5 i 6 powyżej, Zamawiający bez powiadomienia Wykonawcy ma prawo do usunięcia wad lub usterek we własnym zakresie, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
8. W przypadku obciążenia Wykonawcy kosztami, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia z wynagrodzenia niezapłaconego, a należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy. W przypadku, gdy wynagrodzenie zostało zapłacone Wykonawcy, Zamawiający wystawi notę obciążeniową Wykonawcy, w terminie 7 dni od dnia usunięcia wad lub usterek przez Zamawiającego. 
9. Jeżeli wady lub usterki uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi obciążając dodatkowo Wykonawcę karami umownymi, o których mowa w § 11 umowy.
10. W przypadku wykrycia wady lub usterki Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę o jej powstaniu na piśmie w terminie 14 dni liczonych od jej ujawnienia. 
11. Fakt usunięcia wady lub usterki, strony stwierdzą w protokole odbioru. 
12. Zamawiający może realizować uprawnienie z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 
§ 11
KARY UMOWNE
1. [bookmark: _Hlk198297609]Za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 1% wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 2 pkt 1)-3)* umowy , za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Kara umowna zostanie potrącona z faktury.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za wady, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 2 pkt 1)-3)* umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek.
3. Niezależnie od kar umownych określonych w ustępach powyżej Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia szkód kary te przewyższających, a wynikających z nieterminowego wykonania umowy lub usunięcia wad lub usterek.
4. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% wynagrodzenia umownego określonego                              w § 3 ust. 2 pkt 1)-3)*umowy.
5. Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% wynagrodzenia umownego określonego                              w § 3 ust. 2 pkt 1)-3)*umowy.
6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 30% wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 2 pkt 1)-3)*umowy.
7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 500,00 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;
2) za nieprzedłożenie w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 500,00 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany;
3) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego określonego                                               w § 3 ust. 2 pkt 1)-3)* umowy, za każdą nieterminową zapłatę,
4) za brak zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -                   w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 2 pkt 1)-3)* umowy, za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców;
5) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo                           w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia we wskazanym przez Zamawiającego terminie, zgodnie z art. 464 ust.10 ustawy Pzp - w wysokości 1.000,00 złotych;
6) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca lub dalszy podwykonawca - w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 2 pkt 1)-3)* umowy za każdy przypadek stwierdzony przez Zamawiającego; 
7) w przypadku nieprzedstawienia w terminie jednego z dokumentów, o których mowa w § 8 pkt. 17) lit. c) umowy lub raportu stanu i sposobu zatrudnienia, o którym mowa w § 8 pkt. 17) lit. b) umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3.000,00 zł za każdy przypadek nieprzedstawienia dokumentu;
8) w przypadku niedopełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności                        w zakresie realizacji zamówienia, w wysokości 200 zł, za każdy dzień niezatrudnienia osoby/osób, za każdą z osób oddzielnie, po upływie wyznaczonego terminu na zatrudnienie osoby;
9) w przypadku nieprzedłożenia w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy szczegółowego kosztorysu ofertowego, o którym mowa w § 8 pkt 1) niniejszej umowy –                                  w wysokości 2 000,00 złotych za każdy dzień zwłoki;

10) w przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w § 8 pkt 19) niniejszej umowy – w wysokości 2 000,00 złotych.
7. Kary określone w niniejszym paragrafie nalicza się niezależnie i podlegają one zsumowaniu.

8. Maksymalna łączna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 30% maksymalnego wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1)-3)* umowy.

9. Kary będą potrącane automatycznie z faktury bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.
10. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone powyżej kary umowne, w tym z tytułu utraty dofinansowania, o którym mowa w § 1 ust. 2 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (w szczególności z powodu naruszenia terminów wykonania zadania oraz dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury).

§ 12
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
1) gdy Zamawiający odmówi bez uzasadnionej przyczyny odbioru wykonanych robót,
2) gdy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie wywiązać się z obowiązków wynikających z umowy w zakresie płatności.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
1) gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem przedmiotu zamówienia tak dalece, że nie jest prawdopodobne, że zdoła go ukończyć w terminie umownym, bez wyznaczania terminu dodatkowego,
2) gdy Wykonawca nie będzie realizował postanowień i ustaleń wskazanych w § 8 umowy,
3) zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający odstąpi od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części umowy,
4) gdy Zamawiający będzie dokonywał wielokrotnej bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub gdy wystąpi konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy.
3.  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie ust.1 pkt 1) i 2) oraz ust. 2. pkt 2) i 4) może zostać złożone w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez stronę uprawnioną wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia.
4. Zamawiający może również odstąpić od umowy w następujących przypadkach, tj.:
1)	dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych,
2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,
3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczypospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
5. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona odstępująca od umowy powinna uzasadnić swoją decyzję.
6. W przypadku odstąpienia od umowy strony zobowiązane są do sporządzenia protokołu inwentaryzacji robót w toku. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za rozpoczęte, a nie ukończone roboty stanowiące wydzielony element przedmiotu zamówienia. Protokół stanowić będzie podstawę do rozliczeń finansowych za wykonane roboty.
7. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca zobowiązany jest:
1) zabezpieczyć przerwane roboty w celu ich ochrony przed zniszczeniem i zapewnieniem bezpieczeństwa osób trzecich,
2) usunąć z terenu budowy materiały, urządzenia, zaplecze stanowiące jego własność,
3) udzielić Zamawiającemu gwarancji na wykonane do dnia odstąpienia i odebrane przez Zamawiającego roboty, której zakres i warunki są tożsame z określonymi w § 10 niniejszej umowy.
8. Zamawiający jest zobowiązany do odbioru wykonanych robót i zapłaty wynagrodzenia do dnia odstąpienia od umowy. Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający zastosuje wszelkie kary umowne i odszkodowania z tytułu poniesionej szkody.
§ 13
ZMIANY UMOWY 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, w tym zmiany o charakterze nieistotnym, wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci aneksu.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń w umowie bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli konieczność zmiany umowy, w tym w szczególności zmiany wysokości ceny spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.
3. Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość zmian umowy jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, w przypadku zamówień na usługi lub dostawy, albo 15%, w przypadku zamówień na roboty budowlane, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.
4. Zamawiający dopuszcza również możliwość zmiany ustaleń w umowie w następujących przypadkach: 
1) przedłużenia terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych:
a) warunków geologicznych odmiennych od projektowych (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.) pierwotny termin ulega przedłużeniu maksymalnie o 5 dni roboczych, 
b) wykopalisk archeologicznych - strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania wykopalisk uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,
c) niewybuchów, niewypałów – pierwotny termin ulega przedłużeniu o czas niezbędny na usunięcie niewybuchów, niewypałów przez odpowiednie służby,
d) wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych (opady gradu, śniegu, deszczu wiatry, ujemne temperatury poniżej minus 5o C i wysokie temperatury powyżej 30oC) uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót tj. zgodnie z technologią ich wykonania, trwających nieprzerwanie przez okres 5 dni - wydłużają termin o okres, w którym Wykonawca nie mógł prowadzić robót,
e) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) – wydłużają termin o okres max. 10 dni roboczych,
f) awarii lub katastrofy budowlanej, nie wynikającej z działania lub nieprawidłowego zachowania Wykonawcy - wydłużają termin o okres, w którym Wykonawca nie mógł prowadzić robót,
g) wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę - wydłużają termin o okres, w którym Wykonawca nie mógł prowadzić robót,
h) zmian w dokumentacji projektowej – wydłużają termin o czas niezbędny dla dostosowania się Wykonawcy do takiej zmiany,
i) konieczności wykonania robót dodatkowych – o czas niezbędny na ich wykonanie,
j) siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
· wszystkie zdarzenia (wstrzymanie robót oraz ich wznowienie) muszą być potwierdzone wpisem do dziennika budowy (wewnętrznego) przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz udokumentowane; Wykonawca o zaistniałych zdarzeniach musi także poinformować pisemnie Zamawiającego,
· brak wpisu w dzienniku budowy (wewnętrznym) oraz brak pisemnego powiadomienia Zamawiającego powoduje utratę możliwości zmiany terminu umowy,
· liczba dni w których nastąpiła przerwa zostanie zsumowana i umowa przedłużona o sumę dni roboczych w których nastąpiła przerwa w pracach licząc od pierwotnego terminu zakończenia robót; bieg terminu aneksu zaczyna się następnego dnia po dniu pierwotnego terminu ustalonego w umowie.
2) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy brutto w przypadku:
a) ustawowej zmiany kwoty podatku VAT,
b) odstąpienia od realizacji części robót i związanej z tym zmiany wynagrodzenia na wniosek Zamawiającego.
5. Zmiany, o których mowa w ust. 4, mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzą niżej wymienione okoliczności (lub zachodzi co najmniej jedna) i są one uzasadnione:
1) koniecznością dokonania zmian dokumentacji projektowej wynikającą z sytuacji zaistnienia obiektywnej niemożności wykonania robót, w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą integralną część do umowy, spowodowaną warunkami terenowymi, geologicznymi, hydrogeologicznymi, istniejącymi na placu budowy, bądź innymi wadami dokumentacji projektowej,
2) koniecznością uzyskania niezbędnych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk itp. w celu kontynuowania prawidłowej realizacji robót,
3) zaistnieniem nieprzewidzianych warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie robót,
4) zmianą obowiązujących przepisów prawa,
5) usprawnieniem w trakcie użytkowania obiektu budowlanego,
6) zaprzestaniem produkcji urządzeń lub wyposażenia o przewidzianych w dokumentacji parametrach przed zakończeniem realizacji umowy,
7) śmiercią, chorobą lub innym zdarzeniem losowym,
8) siłą wyższą.
6.  Zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia w przypadku zmian w zakresie powierzonych robót (rezygnacja z części zamówienia oraz roboty dodatkowe) nastąpi po sporządzeniu stosownej kalkulacji w oparciu o szczegółowy kosztorys ofertowy a w przypadku braku pozycji wówczas roboty zostaną rozliczone na podstawie parametrów cenotwórczych w stawkach średnich aktualnych dla kwartału, w których prowadzone były roboty dodatkowe.
7. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 4, wymaga zmiany dokumentacji projektowej, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z informacją                       o konieczności (lub nie), zmiany przedmiaru robót i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego.
8. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 4, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego:
1) opis propozycji zmian,
2) uzasadnienie zmiany,
3) obliczenie kosztów zmiany,
4) opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy.
9. Zamawiający nie przedłuży terminu wykonania umowy, jeżeli zmiana będzie wymuszona uchybieniem lub naruszeniem umowy oraz obowiązujących przepisów przez Wykonawcę.
§ 14
Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią:
1. oferta Wykonawcy wraz z dokumentami wymaganymi przez Zamawiającego, potwierdzającymi niepodleganie wykluczeniu,
1. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ).
§ 15
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
2. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych, handlowych i innych, udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy i do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu niż określony w niniejszej  umowie, a także do zachowania w tajemnicy tych informacji, których ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie ich przez Strony w innym celu niż przedmiot umowy mogłyby narazić interesy Stron w czasie obowiązywania lub po rozwiązaniu niniejszej umowy.
3. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień umowy będą rozpatrywane przez właściwe rzeczowo sądy w miejscu siedziby Zamawiającego.
4. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający jest jednostką sektora finansów publicznych i na podstawie art. 34a ustawy o finansach publicznych ma obowiązek umieścić informacje o niniejszej umowie (w tym imię i nazwisko Wykonawcy, przedmiot umowy oraz jej wartość) w ogólnodostępnym Centralnym Rejestrze Umów.
5. Dane osobowe Wykonawcy (imię i nazwisko) będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikającego z art. 34a ustawy o finansach publicznych, tj. w celu rejestracji umowy w Centralnym Rejestrze Umów (CRU).
6. Strony ustalają, że wszelkie dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)                        (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) ), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.) oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w SWZ i w ofercie Wykonawcy.
7. Wykonawca nie jest upoważniony do dokonywania cesji uprawnień wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
8. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a 2 Zamawiający.


 WYKONAWCA 							    ZAMAWIAJĄCY

_____________________                                                  		_______________________

* w zależności, na którą część postępowania Wykonawca złoży ofertę













Załącznik nr 4 do SWZ

Nr postępowania WKI.271.1.28.2026

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I, II i III
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