„Dostosowanie i poprawa bezpieczeństwa lądowiska przy SOR SPZOZ w Radzyniu Podlaskim”.

Zakres prac inwestycji:

Etap I: Modernizacja pomieszczeń CZP (roboty budowlane, instalacyjne i wykończeniowe)-Etap  Izba Pprzyjęć CZP: roboty rozbiórkowe, zamurowanie nieużywanego otworu drzwiowego, wykonanie konstrukcji ścian wydzielających gabinety, przygotowanie pod posadzki (warstwy podkładowe), wykonanie tras instalacyjnych (sanit., elektr., teletech.), prace tynkarskie i ścienne. O/Psychiatryczny – męski (parter): roboty rozbiórkowe, wykonanie otworowań pod adaptację gabinetów na salę obserwacyjną, przygotowanie pod posadzki i wykładziny, wstępne prace instalacyjne (sanit., elektr., teletech.), prace tynkarskie i ścienne, przygotowanie pod montaż wentylacji w palarni. O/Psychiatryczny –kobiecy (I piętro): roboty rozbiórkowe, przygotowanie pod wymianę posadzek, prace ścienne i wyrównujące, wstępne prace instalacyjne (wentylacja – przygotowanie).

Etap II: IP CZP : montaż sufitów podwieszanych i oświetlenia, wykonanie posadzek i montaż Wykładzin PCV z cokołu, montaż drzwi stalowych i dymoszczelnych, wykonanie 2 łazienek (w tym ON): płatkowanie, hydroizolacja, biały montaż, armatura, wymiana grzejników, wykonanie Depozytu odzieży (ścianka, tynki, posadzka, drzwi, szafy). O/Psychiatrii. M: wykon. magazynu brudnego (ściany, tynki, drzwi), wykon. i montaż went. w palarni, montaż stolarki drzwiowej (w tym dymoszczelne), wykonanie posadzek i wykładzin PCV z cokoł. wymiana sufitu podwieszanego w palarni, modernizacja jadalni: uzupełnienie tynków, zabezpiecz. akro-winyl, malowanie, wykończenia, oświetl. montaż sufitu podwieszanego w jadalni. O/Psychiatrii K: wym. posadzek i wykładzin, montaż sufitu podwieszanego, wymiana drzwi, modernizacja jadalni: tynki, malowanie, zabezpieczenia narożników, odbojnice, oświetl., modern. palarni (went., drzwi, sufit, malowanie), modernizacja pomieszczenia porządkowego. (drzwi, wykładzina).

Etap III: Etap obejmuje dokończenie robót budowlanych montaż pozostałej armatury

sanitarnej (biały montaż) montaż baterii umywalkowych i natryskowych, uszczelnienia i wykończenia stref mokrych, montaż pozostałych punktów oświetleniowych, uszczelnienia i wykończenia stref mokrych.

Etap IV - Zakup urządzeń do prowadzenia monitoringu

Zakres obejmuje zakup i montaż instalacji oraz urządzeń przeznaczonych do prowadzenia monitoringu wizyjnego w pomieszczeniach wymagających szczególnego nadzoru klinicznego w Izbie Przyjęć CZP. System stanowi uzupełnienie wykonanych w ramach przedsięwzięcia prac instalacyjnych (elektrycznych i teletechnicznych) oraz ma na celu poprawę bezpieczeństwa pacjentów i personelu podczas udzielania świadczeń psychiatrycznych w szczególności w . gab. badań pacjenta spokojnego, gab. badań pacjenta pobudzonego, sala obserwacyjna (2 łóżka).

Zakres prac obejmuje: montaż kamer oraz urządzeń rejestrujących, podłączenie do wcześniej wykonanej infrastruktury teletechnicznej, uruchomienie i konfig. syst wizyjnego,integrację z wewnętrzną infrastrukturą szpitalną.

Zakres prac budowlanych:

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie kompleksowych robót budowlanych, instalacyjnych, adaptacyjnych w Budynku Psychiatrii, zlokalizowanym na działce nr 129/25 przy ul. Wisznickiej 111 w Radzyniu Podlaskim. Obiekt o powierzchni 4 462,00 m² jest budynkiem wieloletnim, w którym stwierdzono zaawansowane zużycie elementów wykończeniowych i instalacyjnych, w tym posadzek, tynków, stolarki, instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych. W aktualnym stanie technicznym pomieszczenia nie spełniają wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r., co bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo pacjentów, warunki prowadzenia diagnostyki i terapii oraz jakość organizacji opieki psychiatrycznej. Modernizacja obejmuje trzy kluczowe części budynku:

Izba Przyjęć CZP – 75 m², Oddział Psychiatryczny – męski (parter) – 112 m²,

Oddział Psychiatryczny –kobiecy (I piętro) – 99 m².

Celem przedsięwzięcia jest przywrócenie pełnej funkcjonalności, poprawa bezpieczeństwa użytkowego oraz dostosowanie pomieszczeń do współczesnych standardów technicznych, sanitarnych, przeciwpożarowych i dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, umożliwiając realizację świadczeń psychiatrycznych w warunkach zgodnych z obowiązującymi przepisami. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia Modernizacja pomieszczeń Centrum Zdrowia Psychicznego (roboty budowlane, instalacyjne i wykończeniowe) – etap 1 Etap obejmuje roboty rozpoczynające modernizację wszystkich trzech części: Izby Przyjęć CZP, Oddziału Psychiatrycznego (męski) i Oddziału Psychiatrycznego (kobiecy), zgodnie z kolejnością technologii. Izba Przyjęć CZP – zakres etapu I roboty rozbiórkowe, zamurowanie nieużywanego otworu drzwiowego, wykonanie konstrukcji ścian wydzielających gabinety, przygotowanie pod posadzki (warstwy podkładowe), wykonanie tras instalacyjnych (sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych), prace tynkarskie i ścienne. Oddział Psychiatryczny – męski (parter) – zakres etapu I roboty rozbiórkowe, wykonanie otworowań pod adaptację gabinetu na salę obserwacyjną, przygotowanie pod posadzki i wykładziny, wstępne prace instalacyjne (sanitarne, elektryczne, teletechniczne), prace tynkarskie i ścienne, przygotowanie pod montaż wentylacji w palarni.

Oddział Psychiatryczny –kobiecy (I piętro) – zakres etapu I roboty rozbiórkowe, przygotowanie pod wymianę posadzek, prace ścienne i wyrównujące, wstępne prace instalacyjne (wentylacja – przygotowanie).

Modernizacja pomieszczeń Centrum Zdrowia Psychicznego (roboty budowlane, instalacyjne i wykończeniowe) – etap II Etap obejmuje kontynuację i zakończenie głównych prac budowlanych we wszystkich trzech obszarach modernizowanych pomieszczeń.), Izba Przyjęć CZP – zakres etapu II: montaż sufitów podwieszanych i oświetlenia, wykonanie posadzek i montaż wykładzin PCV z cokołem, montaż drzwi stalowych i dymoszczelnych, wykonanie dwóch łazienek (w tym ON): płytkowanie, hydroizolacje, biały montaż, armatura, wykonanie depozytu odzieży (ścianka, tynki, posadzka, drzwi, szafy).

Oddział Psychiatryczny – męski – zakres etapu II: wykonanie magazynu brudnego (ściany, tynki, drzwi), wykonanie i montaż wentylacji w palarni, montaż stolarki drzwiowej (w tym dymoszczelnej), wykonanie posadzek i wykładzin PCV z cokołem, modernizacja jadalni: uzupełnienie tynków, zabezpieczenia akro-winyl, malowanie, wykończenia, oświetlenie. Oddział Psychiatryczny – kobiecy – zakres etapu II: wymiana posadzek i wykładzin, montaż sufitu podwieszanego, wymurowanie nowej ścianki, wymiana drzwi, modernizacja jadalni: tynki, malowanie, zabezpieczenia narożników, odbojnice, oświetlenie, modernizacja palarni (wentylacja, drzwi), modernizacja pomieszczenia porządkowego (drzwi, wykładzina).

Modernizacja pomieszczeń Centrum Zdrowia Psychicznego (roboty instalacyjne i wykończeniowe) – etap III Etap obejmuje dokończenie robót budowlanych montaż pozostałej armatury sanitarnej (biały montaż) montaż baterii umywalkowych i natryskowych, uszczelnienia i wykończenia stref mokrych, montaż pozostałych punktów oświetleniowych, uszczelnienia i wykończenia stref mokrych.

Realizacja przedsięwzięcia jest uzasadniona koniecznością dostosowania Izby Przyjęć CZP oraz pomieszczeń oddziału psychiatrycznego (części męskiej i kobiecej) do aktualnych standardów organizacji opieki psychiatrycznej, wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, epidemiologicznych oraz zasad dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Pomieszczenia objęte zakresem prac wykazują znaczący stopień wyeksploatowania, obejmujący uszkodzenia posadzek, tynków, stolarki drzwiowej oraz elementów instalacyjnych. Istniejący układ funkcjonalny nie zapewnia właściwych warunków prowadzenia diagnostyki, obserwacji i terapii pacjentów, w szczególności osób w kryzysie psychicznym lub wymagających całodobowego nadzoru klinicznego. Izba Przyjęć CZP wymaga wyodrębnienia gabinetów dla pacjentów spokojnych i pobudzonych oraz wykonania łazienek dostosowanych do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. W oddziałach męskim i kobiecym konieczna jest modernizacja pomieszczeń jadalni, palarni, węzłów sanitarnych oraz wykonanie przestrzeni obserwacyjnych i pomocniczych zgodnie z wymaganiami rozporządzenia. Zakres robót obejmuje również uporządkowanie i modernizację instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych oraz wentylacyjnych, co jest kluczowe dla zapewnienia właściwych warunków sanitarnych, epidemiologicznych i bezpieczeństwa pożarowego.

Zakres prac w zakresie prowadzenia monitoringu:

Zakres obejmuje zakup i montaż instalacji oraz urządzeń przeznaczonych do prowadzenia monitoringu wizyjnego w pomieszczeniach wymagających szczególnego nadzoru klinicznego w Izbie Przyjęć CZP. System stanowi uzupełnienie wykonanych w ramach przedsięwzięcia prac instalacyjnych (elektrycznych i teletechnicznych) oraz ma na celu poprawę bezpieczeństwa pacjentów i personelu podczas udzielania świadczeń psychiatrycznych. Monitoring zostanie zainstalowany w trzech lokalizacjach kluczowych dla procesu diagnostyczno-obserwacyjnego:  CZP OM, CZP OK, CZP IŻ w tym: gabinet badań pacjenta spokojnego,  gabinet badań pacjenta pobudzonego, sala obserwacyjna (2 łóżka). Zakres prac obejmuje: montaż kamer oraz urządzeń, rejestrujących,  podłączenie do wcześniej wykonanej infrastruktury teletechnicznej, uruchomienie i konfigurację systemu wizyjnego, integrację z wewnętrzną infrastrukturą szpitalną. Realizacja zadania zapewni możliwość prowadzenia bezpiecznej diagnostyki, obserwacji i interwencji w pomieszczeniach o podwyższonym ryzyku klinicznym. Wykonanie monitoringu odbędzie się z uwzględnieniem zasad ochrony danych osobowych, poszanowania prywatności pacjentów oraz obowiązujących standardów organizacji opieki psychiatrycznej.

Cel szczegółowy inwestycji:

Celem Przedsięwzięcia jest poprawa jakości świadczeń psychiatrycznych poprzez kompleksową modernizację i doposażenie infrastruktury Centrum Zdrowia Psychicznego, co bezpośrednio przyczynia się do realizacji celu projektu grantowego – zwiększenia dostępności świadczeń z zakresu psychiatrii dla dorosłych oraz poprawy funkcjonalności i komfortu przebywania pacjentów w CZP. W 2024 r. w strukturze CZP i opieki środowiskowej udzielono łącznie 7174 świadczenia, co potwierdza znaczną skalę zapotrzebowania i potrzebę wzmocnienia bazy infrastrukturalnej obsługującej proces diagnostyczno-terapeutyczny.

Zakres Przedsięwzięcia obejmuje modernizację kluczowych pomieszczeń Izby Przyjęć CZP oraz oddziału psychiatrycznego (część męska i kobieca), w tym wydzielenie dwóch gabinetów badań dla pacjentów spokojnych i pobudzonych, modernizację sali obserwacyjnej, wykonanie nowych łazienek, modernizację jadalni, holu i pomieszczeń pomocniczych oraz wymianę zniszczonej stolarki. Realizacja prac umożliwi prowadzenie diagnostyki, obserwacji i interwencji kryzysowych w warunkach zgodnych z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa, sanitarnymi i organizacyjnymi.

Przedsięwzięcie obejmuje również montaż systemu monitoringu w pomieszczeniach wymagających szczególnego nadzoru klinicznego oraz doposażenie jadalni w bezpieczne krzesła i stoły, co zwiększy bezpieczeństwo i komfort pacjentów. Zakup laptopów dla gabinetów medycznych umożliwi sprawne prowadzenie dokumentacji elektronicznej oraz usprawni proces diagnostyczno-terapeutyczny.

Modernizacja instalacji sanitarnych, wentylacyjnych, elektrycznych i teletechnicznych poprawi funkcjonalność przestrzeni, podniesie ergonomię i zwiększy bezpieczeństwo pracy personelu.

Przedsięwzięcie znacząco poprawi warunki przebywania pacjentów w CZP, zwiększy dostępność do świadczeń psychiatrycznych oraz zapewni odpowiednie warunki udzielania świadczeń, w pełni realizując cel projektu grantowego.

zakresy CZP:

1. piętro:

A.  posadzki - ciągi komunikacyjne wraz z jadalnią:

- demontaż istniejącej wykładziny w ciągach komunikacyjnych

- czyszczenie podłoża, wyrównanie ubytków podłoża

- wykonanie warstwy samopoziomującej

- montaż wykładziny PCV z wywinięciem cokołu na ściany

B.  demontaż istniejącego wydzielenia korytarza wraz ze stolarką stalową , rezygnacja z projektowanego podziału korytarza wraz z otworowaniem drzwiowym (ściana murowana) –na to konto dociągnięcie sufitu podwieszanego i wymienianej wykładziny do końca oddziału i wymiana drzwi na klatę schodową.

C. Jadalnia - naprawa uszkodzonych tynków, narożników, malowanie pomieszczenia, zabezpieczenie narożników kątownikami z akro-winylu, sufit podwieszany

D. wymiana stolarki drzwiowej do wszystkich sal oddziału, dla sal łóżkowych powiększenie otworowania, ciągi komunikacyjne do wymknięcia drzwiami aluminiowymi; drzwi z wkładkami

E. demontaż poręczy drewnianych w ciągach komunikacyjnych, malowanie ciągów komunikacyjnych

D. Bezpieczeństwo pożarowe: wymiana drzwi stalowych na klatkę schodową na drzwi dymoszczelne aluminiowe w klasie odporności ogniowej

E. Wymiana szafek depozytowych w korytarzu

F. Wykonanie sufitów podwieszanych w ciągach komunikacyjnych

G, adaptacja istniejącego pomieszczenia na palarnię wraz z wykonaniem wentylacji wyciągowej

H. Adaptacja pomieszczeń na pomieszczenia funkcyjne (porządkowe, magazyn) - demontaż prysznica, zaślepienie kanalizacji, zakup regałów, montaż zlewu gospodarczego, montaż wentylacji, malowanie pomieszczeń

Montaż sufitu podwieszanego na korytarzu, jadalni, palarni.

parter oddział,  Izba przyjęć

A. HOL wejściowy:

a.1)  posadzki - demontaż istniejącej wykładziny w ciągach komunikacyjnych, wyrównanie ubytków podłoża, wykonanie warstwy samopoziomującej, montaż wykładziny PCV z wywinięciem cokołu na ściany

a.2) zamurowanie otworowania - tylnych drzwi od dziedzińca, wymiana grzejników, zabezpieczenie narożników akro-winylem

a.3) wydzielenie dwóch pomieszczeń na gabinety badań - izba przyjęć z podziałem na gabinety dla pacjentów spokojnych i niespokojnych wraz z monitoringiem, instalacją sanitarną (wentylacja, umywalki) oraz elektryczną i teletechniczną

a.4) wymiana drzwi stalowych z doświetlami (przedsionek od holu, drzwi na dzienny pobyt) na alu, drzwi na pobyt dzienny dymoszczelne

a.5) montaż sufitów podwieszanych, montaż odbojnic z wykładziny PCV, malowanie, naprawa ubytków na korytarzu.

B. przy holu wejściowym - wydzielenie pomieszczenia depozytu ubrań (posadzka, wyrównanie tynków, wymurowanie ścianki, montaż drzwi. montaż szafy, głębokość 60 cm, półki,drażki)

C. wykonanie w holu łazienki dla pacjentów - jedna łazienka zwykła, druga lazienka NP z miejscem do mycia pacjenta w pozycji leżącej. możliwość stosowania wózko-wanna (prysznic bezbrodzikowy,) instalacje, wymiana grzejników

D. Adaptacja istniejącego gabinetu badań na salę obserwacyjną - 2 łóżka , wykonanie otworowania, montaż drzwi, instalacje elektryczne i teletechniczne (monitoring), wykonanie otworowania wraz z osadzeniem stolarki drzwiowej

E. Wykonanie magazynu brudnego (ściana murowana, tynkowania dwustronnie, malowana. z drzwiami)

F. zamontowanie wyciągu  ściana/ stropodachu wymiana drzwi od przedsionka na szczelne, sufit podwieszany, malowanie.

G. wymiana stolarki drzwiowej w całości ciągów komunikacyjnych z wymianą zniszczonych drzwi, drzwi na klatkę schodową wykonać jako dymoszczelne w klasie ppoż, zabezpieczenie narożników akro-winylem na korytarzu

H. Adaptacja pomieszczenia łóżkowego na pomieszczenie zabiegowe (prace sanitarne)

I - jadalnia - naprawa tynków, malowanie, szczególnie zabezpieczenie odsłoniętych metalowych kątowników, zabezpieczenie narożników akro-winylem.

J – korytarz oddziału męskiego: malowanie, naprawa ubytków w ścianach, montaż narożników.