Zamawiający: Gmina Malbork 
Znak sprawy: RI.271.9.2026.KP

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie Nowa Wieś – Sołectwo Wielbark Poligon, gmina Malbork – pod budowę III etapu drogi”


UMOWA NR ……………
zawarta w Malborku dnia ……………………..
pomiędzy:
Gminą Malbork, z siedzibą 82-200 Malbork, ul. Ceglana 7, NIP: 5792071098, Regon: 170747856
Reprezentowaną przez Wojciech Łukasiewicz – Wójt Gminy Malbork
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Malbork Haliny Redlin
zwaną dalej „Zamawiającym”, 
…………………………………………………. z siedzibą w ……………………………………………, NIP: ………………………., REGON: …………………………, będącym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą …………………………………………………,
lub
…………………………………………………… z siedzibą w ……………, przy 
ul. ……………………, ………………………….., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego w ……………., ……………………. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …………………………., NIP: ………………………, REGON …………………, kapitał zakładowy ……………………….. zł, 

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:                      
…………………………………………………………………………………….

§1
PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA
1. Na podstawie rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, o wartości nieprzekraczającej progów unijnych, pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie Nowa Wieś – Sołectwo Wielbark Poligon, gmina Malbork – pod budowę III etapu drogi”. 
2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszej umowy (dalej: „Przedmiot umowy”). 
3. Przedmiot umowy obejmuje realizację robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej                   w obrębie Nowa Wieś – Sołectwo Wielbark Poligon, gmina Malbork, w zakresie objętym niniejszym postępowaniem, w szczególności: 
a) budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
b) budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej,
c) wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.
4. Zakres robót obejmuje w szczególności: 
a) wykonanie robót przygotowawczych, pomiarowych i geodezyjnych,
b) wykonanie wykopów liniowych wraz z ich zabezpieczeniem,
c) wykonanie podłoża, podsypek i obsypek pod rurociągi,
d) wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, w tym:
– montaż kanalizacji z rur Ø200 mm PVC,
– montaż kanalizacji z rur Ø225 mm PP,
– wykonanie studni rewizyjnych,
e) wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, w tym:
– montaż rurociągu tłocznego Ø110 mm PE SDR17 PE100RC,
– wykonanie połączeń rur PE metodą zgrzewania,
– wykonanie kształtek i zmian kierunku rurociągu,
– wykonanie przejść rurociągu w rurach ochronnych wraz z ich uszczelnieniem,
– wykonanie studni rozprężnej,
– wykonanie elementów związanych z neutralizacją odorów,
– wykonanie bloków oporowych,
f) wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø160 mm wraz z ich zakończeniem korkami kanalizacyjnymi,
g) wykonanie niezbędnych przejść, zabezpieczeń oraz robót związanych z kolizjami z istniejącym uzbrojeniem terenu,
h) wykonanie wymiany gruntu pod drogami w zakresie przewidzianym w przedmiarze robót,
i) wykonanie zasypki i zagęszczenia wykopów,
j) wykonanie prób szczelności oraz prób ciśnieniowych,
k) wykonanie inspekcji telewizyjnej wykonanej sieci kanalizacyjnej w zakresie przewidzianym w przedmiarze,
l) oznakowanie trasy rurociągu tłocznego,
m) wykonanie niezbędnych podwieszeń istniejących rurociągów i kabli w miejscach kolizji,
n) uporządkowanie i odtworzenie terenu po zakończeniu robót,
o) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
p) wykonanie wszelkich innych robót i czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy.
5. Szczegółowy zakres Przedmiotu umowy określają w szczególności: 
a) dokumentacja projektowa dotycząca budowy kanalizacji sanitarnej, obejmująca zakres szerszy niż zakres objęty niniejszym postępowaniem,
b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB),
c) przedmiar robót, dedykowany zakresowi robót objętemu niniejszym postępowaniem,
d) SWZ wraz z załącznikami,
e) oferta Wykonawcy.
6. Strony zgodnie potwierdzają, że: 
a) dokumentacja projektowa oraz STWiORB stanowią podstawę określenia technologii i sposobu wykonania robót,
b) przedmiar robót został opracowany jako przedmiar dedykowany zakresowi robót objętemu niniejszym postępowaniem,
c) dokumentacja projektowa może obejmować zakres szerszy niż zakres objęty niniejszą umową, dlatego Wykonawca zobowiązany jest do wyceny i realizacji wyłącznie zakresu odpowiadającego niniejszemu postępowaniu, określonego                    z uwzględnieniem całej dokumentacji projektowej, STWiORB oraz przedmiaru robót stanowiącego załącznik do SWZ.,
d) przedmiar robót ma charakter pomocniczy w zakresie kalkulacji ceny, z zastrzeżeniem, że został sporządzony dla zakresu robót objętego niniejszym postępowaniem.
7. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i obejmuje całość robót niezbędnych do realizacji Przedmiotu umowy,              w tym robót wynikających z dokumentacji projektowej i STWiORB, a także robót koniecznych do osiągnięcia kompletnego i zgodnego z przeznaczeniem efektu użytkowego. 
8. Wykonawca oświadcza, że: 
a) zapoznał się z dokumentacją projektową, STWiORB, SWZ wraz z załącznikami oraz warunkami realizacji zamówienia,
b) dokonał analizy zakresu robót objętego niniejszym postępowaniem i uwzględnił w ofercie wszystkie koszty niezbędne do wykonania Przedmiotu umowy,
c) uwzględnił w cenie oferty wszystkie warunki realizacyjne, które doświadczony wykonawca mógł i powinien przewidzieć,
d) ponosi ryzyko związane z prawidłowym skalkulowaniem wynagrodzenia ryczałtowego,
e) nie będzie dochodził od Zamawiającego roszczeń z tytułu pominięcia w kalkulacji robót, które wynikają z dokumentacji projektowej, STWiORB lub są niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy.
9. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na roboty dodatkowe ani uzupełniające, a zmiana zakresu Przedmiotu umowy może nastąpić wyłącznie w przypadkach dopuszczonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami niniejszej umowy. 
10. Roboty muszą być prowadzone w sposób ciągły i skoordynowany, z uwzględnieniem istniejącego uzbrojenia terenu oraz warunków prowadzenia robót.
§2
REALIZACJA PRZEDMIOTU UMOWY
1. Przedmiot umowy realizowany będzie jako jedno zadanie inwestycyjne obejmujące wykonanie robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie określonym w niniejszej umowie                   oraz dokumentacji stanowiącej jej integralną część. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całości Przedmiotu umowy w sposób zapewniający jego kompletne                 i prawidłowe wykonanie oraz osiągnięcie zamierzonego efektu użytkowego. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób skoordynowany, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dokumentacją projektową, STWiORB, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami niniejszej umowy. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do takiej organizacji robót, aby zapewnić ich zakończenie w terminie określonym              w §3 umowy. 
5. Zamawiający nie przewiduje rozliczania Przedmiotu umowy w częściach. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie rozliczone jednorazowo, po wykonaniu całości Przedmiotu umowy i dokonaniu odbioru końcowego, na zasadach określonych w §8 umowy. 
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwą organizację i koordynację robót oraz za zapewnienie ciągłości ich realizacji w zakresie niezbędnym do terminowego wykonania Przedmiotu umowy.
§3
TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
1. Termin rozpoczęcia realizacji Przedmiotu umowy ustala się na dzień zawarcia niniejszej umowy. 
2. Termin zakończenia realizacji Przedmiotu umowy ustala się do dnia 23 grudnia 2026 r. 
3. Za dzień zakończenia realizacji Przedmiotu umowy uznaje się dzień podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego bez uwag oraz przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji odbiorowej,                          w tym w szczególności: 
a) dokumentacji powykonawczej,
b) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
c) wymaganych badań, prób, atestów i protokołów,
d) protokołów prób szczelności oraz próby ciśnieniowej,
e) wyników inspekcji telewizyjnej wykonanej sieci kanalizacyjnej, w zakresie przewidzianym dokumentacją i przedmiarem.
4. Termin, o którym mowa w ust. 2, może ulec zmianie wyłącznie w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie oraz dopuszczonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 
5. Niedotrzymanie terminu realizacji Przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy stanowi podstawę do naliczenia kar umownych na zasadach określonych w niniejszej umowie. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia robót budowlanych w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy. 
7. Brak rozpoczęcia robót w terminie, o którym mowa w ust. 6, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, stanowi nienależyte wykonanie umowy i może skutkować naliczeniem kar umownych na zasadach określonych                          w niniejszej umowie.
§4
KOORDYNACJA, NADZÓR I KIEROWNICTWO
1. Koordynację i nadzór nad realizacją Przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego sprawować będą: 
1) Pani Klaudia Piotrzkowska – koordynator inwestycji / upoważniony przedstawiciel Zamawiającego, uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane, 
2) Pani Małgorzata Kozikowska – zastępca koordynatora inwestycji / upoważniony przedstawiciel Zamawiającego, uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane, 
3) Pan/Pani ………………………………… – inspektor nadzoru inwestorskiego, uczestnik procesu budowlanego                             w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane. 
2. Ze strony Wykonawcy funkcję w procesie realizacji zamówienia pełnić będzie: 
1) kierownik robót sanitarnych – Pan/Pani …………………………………, posiadający/a wymagane uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 
3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obecność kierownika robót sanitarnych na terenie budowy w zakresie                 i w czasie niezbędnym do prawidłowego prowadzenia robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
4. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do: 
1) kontroli jakości wykonywanych robót oraz wbudowanych materiałów, 
2) kontroli zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, STWiORB oraz postanowieniami niniejszej umowy, 
3) wydawania poleceń dotyczących usunięcia stwierdzonych wad i nieprawidłowości, 
4) wstrzymania robót w przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa lub wykonywania robót niezgodnie                   z dokumentacją, przepisami prawa lub postanowieniami niniejszej umowy. 
5. W przypadku stwierdzenia niewłaściwej jakości robót lub materiałów Inspektor nadzoru inwestorskiego może nakazać: 
1) wstrzymanie robót, 
2) usunięcie wadliwych materiałów, 
3) rozbiórkę wadliwie wykonanych elementów i ich ponowne wykonanie zgodnie z wymaganiami. 
Wszelkie koszty związane z wykonaniem powyższych czynności ponosi Wykonawca.
6. Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego przedłożyć dokumenty potwierdzające jakość stosowanych materiałów, w szczególności atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności i inne dokumenty wymagane przepisami prawa, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od wezwania. 
7. Kontrola wykonywanych robót przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy                                      z odpowiedzialności za należyte wykonanie Przedmiotu umowy oraz za wady ujawnione w trakcie realizacji                    lub po jej zakończeniu. 
8. Wszelkie ustalenia, polecenia i decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wymagające utrwalenia dokonywane będą w dzienniku budowy lub w formie pisemnej albo elektronicznej, z zastrzeżeniem przypadków, w których przepisy prawa wymagają określonej formy. 
9. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wykonywania poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego wydanych w ramach jego uprawnień. 
10. Wykonawca przed rozpoczęciem robót dostarczy Zamawiającemu: 
1) oświadczenie kierownika robót sanitarnych o przyjęciu obowiązków, 
2) kopię uprawnień budowlanych kierownika robót sanitarnych oraz dokument potwierdzający jego aktualne członkostwo we właściwej izbie samorządu zawodowego, jeżeli jest wymagany, 
3) plan BIOZ – jeżeli jest wymagany przepisami prawa. 
11. Zmiana osoby pełniącej funkcję kierownika robót sanitarnych wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego,                     z zastrzeżeniem przypadków wynikających z przepisów prawa. Osoba zastępująca musi spełniać wymagania określone w SWZ dla tej funkcji. 
12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców jak za działania własne. 
13. Wszelka korespondencja dotycząca realizacji umowy prowadzona będzie w formie pisemnej lub elektronicznej.
§5
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje, wiedzę, doświadczenie oraz potencjał techniczny i osobowy niezbędny do prawidłowego i terminowego wykonania Przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać Przedmiot umowy zgodnie z: 
a) SWZ i jej załącznikami,
b) dokumentacją projektową,
c) ofertą Wykonawcy,
d) obowiązującymi przepisami prawa,
e) zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
f) przepisami BHP i ochrony przeciwpożarowej,
g) poleceniami Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego, wydawanymi w ramach ich uprawnień.
3. Wykonawca oświadcza, że: 
a) zapoznał się z dokumentacją projektową, SWZ oraz warunkami realizacji zamówienia i nie wnosi do nich zastrzeżeń,
b) uwzględnił w wynagrodzeniu ryczałtowym wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia,
c) ponosi ryzyko związane z prawidłowym oszacowaniem kosztów realizacji Przedmiotu umowy,
d) nie będzie dochodził dodatkowego wynagrodzenia z tytułu robót, które nie zostały ujęte w przedmiarze, jeżeli ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowej realizacji Przedmiotu umowy i wynika z dokumentacji projektowej, STWiORB lub obowiązujących przepisów.
4. W ramach realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 
a) zapewnienia kierownika robót sanitarnych posiadającego wymagane przepisami prawa uprawnienia,
b) opracowania planu BIOZ – jeżeli jest wymagany przepisami prawa,
c) uzyskania wymaganych uzgodnień i zezwoleń związanych z organizacją robót, w zakresie obowiązków Wykonawcy,
d) realizacji robót zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB,
e) zapewnienia materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, posiadających wymagane przepisami prawa dokumenty dopuszczające je do stosowania w budownictwie,
f) wykonania wszelkich wymaganych prób, badań, pomiarów i odbiorów,
g) wykonania prób szczelności sieci kanalizacji sanitarnej,
h) wykonania inspekcji telewizyjnej wykonanej kanalizacji, w zakresie przewidzianym dokumentacją                                    i przedmiarem,
i) wykonania geodezyjnego wytyczenia robót oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
j) utrzymania terenu budowy w należytym stanie i porządku,
k) właściwego gospodarowania odpadami oraz ich zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami,
l) zabezpieczenia terenu budowy oraz właściwego oznakowania prowadzonych robót,
m) zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w związku z prowadzonymi robotami,
n) zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia terenu oraz infrastruktury znajdującej się w rejonie prowadzonych robót,
o) niezwłocznego informowania Zamawiającego o zagrożeniach dla prawidłowej realizacji robót, ich jakości                    lub terminu wykonania,
p) uczestnictwa w naradach i spotkaniach roboczych organizowanych przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego,
q) zgłaszania robót zanikających i ulegających zakryciu do odbioru,
r) naprawy szkód powstałych w związku z realizacją robót na własny koszt.
5. Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego przedłożyć dokumenty potwierdzające jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, w szczególności atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności oraz inne dokumenty wymagane przepisami prawa, w terminie                        nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia wezwania. 
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją robót, w tym wobec osób trzecich, oraz za uszkodzenia istniejącej infrastruktury technicznej. 
7. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, urządzeń, istniejącej infrastruktury lub mienia w związku                        z realizacją Przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt. 
8. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia wstępu na teren budowy przedstawicielom organów administracji, organów nadzoru budowlanego oraz innych uprawnionych podmiotów, a także do udostępnienia wymaganych dokumentów. 
9. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usuwania wad stwierdzonych w trakcie realizacji robót, czynności odbiorowych oraz w okresie gwarancji i rękojmi, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli obowiązek ich usunięcia wynika z odpowiedzialności Wykonawcy. 
10. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy oraz przekazać                                    go Zamawiającemu w stanie należytym, najpóźniej w dniu odbioru końcowego. 
11. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego potencjału sprzętowego, materiałowego                             i kadrowego, umożliwiającego terminową i prawidłową realizację Przedmiotu umowy. 
12. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób uwzględniający istniejące zagospodarowanie terenu oraz istniejącą infrastrukturę techniczną, w szczególności sieci i urządzenia znajdujące się w rejonie prowadzonych robót. 
13. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia terenu przed uszkodzeniem                             oraz do prowadzenia robót w sposób zapewniający jego ochronę. 
14. W przypadku uszkodzenia istniejącej infrastruktury Wykonawca zobowiązany jest do: 
a) niezwłocznego poinformowania Zamawiającego,
b) zabezpieczenia miejsca uszkodzenia,
c) podjęcia niezbędnych działań w celu ograniczenia skutków uszkodzenia,
d) przywrócenia uszkodzonej infrastruktury do stanu poprzedniego lub stanu zgodnego z wymaganiami                          jej właściciela lub zarządcy,
e) pokrycia kosztów naprawy, jeżeli uszkodzenie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki prowadzenia robót w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, STWiORB, przepisami prawa lub zasadami wiedzy technicznej.
16. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy, osób wykonujących w ramach realizacji Przedmiotu umowy czynności polegające na wykonywaniu robót budowlanych, w szczególności robót ziemnych i montażowych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy.
17. Obowiązek, o którym mowa w ust. 16, obejmuje cały okres realizacji Przedmiotu umowy i dotyczy zarówno Wykonawcy, jak i Podwykonawców.
18. Wykonawca zobowiązany jest, na każde żądanie Zamawiającego, przedłożyć dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób wykonujących czynności objęte obowiązkiem zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,                  w zakresie i na zasadach określonych w SWZ oraz przepisach prawa.
§6
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
1. Zamawiający zobowiązany jest do: 
a) zapewnienia nadzoru inwestorskiego oraz bieżącego nadzoru nad realizacją Przedmiotu umowy,
b) przekazania Wykonawcy terenu budowy protokołem przekazania, w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, o ile przekazanie terenu budowy będzie możliwe w tym terminie,
c) współdziałania z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Przedmiotu umowy, w granicach obowiązujących przepisów prawa,
d) wyznaczenia terminów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego Przedmiotu umowy,
e) dokonania odbioru wykonanych robót, jeżeli zostały wykonane zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dokumentacją projektową, STWiORB oraz obowiązującymi przepisami prawa,
f) zapłaty wynagrodzenia umownego zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej umowie,
g) udostępnienia Wykonawcy posiadanej dokumentacji i informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji Przedmiotu umowy,
h) podejmowania czynności pozostających po stronie Zamawiającego, niezbędnych do prawidłowej realizacji Przedmiotu umowy.
2. Zamawiający zobowiązany jest do współdziałania z Wykonawcą w zakresie, w jakim jest to niezbędne                              do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy.
§7
ZASADY PODWYKONAWSTWA
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części Przedmiotu umowy Podwykonawcom, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z SWZ oraz obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca zobowiązany jest do osobistego wykonania kluczowych części zamówienia, obejmujących roboty związane                        z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej.
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania Podwykonawców, jak za działania i zaniechania własne. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby Podwykonawcy posiadający odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie wykonywali powierzone im roboty zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB, niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami prawa. 
4. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, powinna określać w szczególności: 
a) zakres robót powierzonych Podwykonawcy,
b) termin realizacji powierzonych robót,
c) wysokość wynagrodzenia należnego Podwykonawcy,
d) zasady i termin zapłaty wynagrodzenia.
5. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projekt jej zmiany, zgodnie z terminami i zasadami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej umowie. 
6. Zamawiający może zgłosić zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany                            w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, w szczególności, gdy przewidziany w niej termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy jest dłuższy niż dopuszczalny przepisami prawa. 
7. Po zawarciu umowy o podwykonawstwo Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii tej umowy oraz jej zmian, w terminie i na zasadach określonych                 w ustawie Prawo zamówień publicznych. 
8. Zamawiający może zgłosić sprzeciw wobec umowy o podwykonawstwo w przypadkach i w terminie określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. 
9. Do zmian umów o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące ich zawierania. 
10. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż termin określony w ustawie Prawo zamówień publicznych. 
11. Wykonawca zobowiązany jest do terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. 
12. Wykonawca zobowiązany jest, na żądanie Zamawiającego, przedstawić dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w szczególności oświadczenia Podwykonawców o otrzymaniu należnego wynagrodzenia. 
13. W przypadku wystąpienia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z żądaniem bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego należnego mu wynagrodzenia, Zamawiający postępuje zgodnie z zasadami określonymi                    w ustawie Prawo zamówień publicznych. 
14. W przypadku dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, kwota wypłacona przez Zamawiającego zostanie potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. 
15. Umowy o podwykonawstwo powinny przewidywać odpowiedzialność Podwykonawcy za jakość wykonanych przez niego robót oraz za wady tych robót, na zasadach odpowiadających odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego. 
16. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, powinna zostać zawarta w formie wymaganej przez obowiązujące przepisy prawa. 
17. Wykonawca zobowiązany jest do koordynowania prac Podwykonawców oraz ponosi odpowiedzialność                            za ich właściwe wykonanie. 
18. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania Zamawiającemu Podwykonawców oraz zakresu powierzonych                     im robót zgodnie z wymaganiami SWZ i przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 
19. Wykonywanie robót przez Podwykonawcę z naruszeniem obowiązków określonych w niniejszej umowie                         lub przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych może skutkować zastosowaniem przez Zamawiającego uprawnień przewidzianych w umowie oraz obowiązujących przepisach prawa.
20. W przypadku wykonywania robót przez Podwykonawcę z naruszeniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może wezwać Wykonawcę                             do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
21. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zaprzestania powierzania robót Podwykonawcy, jeżeli                           ich wykonywanie odbywa się z naruszeniem postanowień niniejszej umowy lub przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na żądanie Zamawiającego.
22. Wykonanie robót przez Podwykonawcę z naruszeniem obowiązków dotyczących zgłoszenia, przedłożenia                    lub akceptacji umowy o podwykonawstwo nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłową realizację Przedmiotu umowy.
23. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wykonywania robót przez Podwykonawcę z naruszeniem postanowień niniejszej umowy lub przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
24. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do dalszych Podwykonawców.
§8
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Strony ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy, zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy. 
2. Wynagrodzenie obejmuje całość robót, dostaw i czynności niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy, niezależnie od ich faktycznego zakresu i kosztów poniesionych przez Wykonawcę. 
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie całego Przedmiotu umowy wynagrodzenie w wysokości: 
netto …………………… zł (słownie: ……………………………………………),
plus podatek VAT …………………… zł (słownie: …………………………………………),
co stanowi kwotę brutto ……………………… zł (słownie: …………………………………………).
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie koszty związane                             z realizacją Przedmiotu umowy, w szczególności: 
a) koszty robót budowlanych, materiałów i urządzeń,
b) koszty robocizny, transportu, sprzętu i organizacji robót,
c) koszty zabezpieczenia terenu budowy i organizacji zaplecza,
d) koszty wykonania badań, prób i odbiorów,
e) koszty usunięcia odpadów i uporządkowania terenu,
f) wszelkie inne koszty niezbędne do wykonania zamówienia zgodnie z umową.
5. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia z tytułu: 
a) niedoszacowania robót,
b) błędów w kalkulacji ceny,
c) nieujęcia robót w przedmiarze, jeżeli ich wykonanie wynika z dokumentacji projektowej, STWiORB                               lub jest niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy,
d) wzrostu cen materiałów, robocizny lub usług,
e) zmiany warunków realizacji, które można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności wymaganej od profesjonalnego wykonawcy.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na roboty dodatkowe ani uzupełniające, z zastrzeżeniem przypadków dopuszczonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 
7. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zapłacone jednorazowo, po wykonaniu całości Przedmiotu umowy                           i dokonaniu odbioru końcowego. 
8. Podstawą wystawienia faktury jest: 
a) wykonanie całości Przedmiotu umowy,
b) podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego bez uwag,
c) przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji odbiorowej i powykonawczej,
d) potwierdzenie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego prawidłowego wykonania robót,
e) przedłożenie oświadczeń podwykonawców o uregulowaniu należności wobec nich – jeżeli dotyczy.
9. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, w terminie określonym                  w niniejszej umowie, po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 8. 
10. W przypadku wystąpienia podwykonawców lub dalszych podwykonawców zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi z uwzględnieniem zasad dotyczących bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, określonych w §7 niniejszej umowy.
§9
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust. 3, tj. …………………… zł (słownie: ………………………………………), w formie: ……………………………………………………………, najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 
2. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub kilku formach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych. 
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji lub poręczenia musi obejmować okres niezbędny do zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz okres, na jaki ustanowiono zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 
4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, dokument ten musi: 
a) mieć charakter nieodwołalny i bezwarunkowy,
b) być płatny na pierwsze żądanie Zamawiającego,
c) nie zawierać postanowień ograniczających odpowiedzialność gwaranta lub poręczyciela w sposób sprzeczny                   z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,
d) obejmować odpowiedzialność za należyte wykonanie umowy oraz zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi                  za wady.
5. Strony postanawiają, że 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 
6. Pozostałe 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi                  za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 
7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszonymi o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 
8. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może zaspokoić swoje roszczenia        z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. 
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności art. 449–453.
§10
PŁATOŚCI
1. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypłacone jednorazowo, zgodnie z §8 niniejszej umowy, po wykonaniu całości Przedmiotu umowy i dokonaniu odbioru końcowego. 
2. Podstawą wystawienia faktury końcowej jest: 
a) podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru końcowego bez uwag,
b) przekazanie kompletnej dokumentacji odbiorowej i rozliczeniowej,
c) przedłożenie oświadczeń podwykonawców o uregulowaniu należności (jeżeli dotyczy).
3. Wykonawca zapewnia finansowanie realizacji inwestycji w części niepokrytej środkami Zamawiającego do czasu wypłaty środków z dofinansowania. 
4. Należność Wykonawcy płatna będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi dokumentami. 
5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
6. W przypadku realizacji robót przy udziale podwykonawców, warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy                  jest przedłożenie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 
7. W przypadku braku zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcom, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty na zasadach określonych w umowie oraz przepisach Pzp, z jednoczesnym potrąceniem                  tej kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy. 
8. Płatność nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy ujawniony w wykazie podatników VAT prowadzonym                  przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 
9. W przypadku braku ujawnienia rachunku bankowego Wykonawcy w wykazie, Zamawiający jest uprawniony                   do wstrzymania płatności do czasu wskazania prawidłowego rachunku. 
10. Wstrzymanie płatności z przyczyn, o których mowa w ust. 9, nie stanowi podstawy do naliczania odsetek                 ani innych roszczeń wobec Zamawiającego. 
11. Strony dopuszczają możliwość polubownego rozwiązywania sporów, w szczególności w drodze mediacji. 
12. Strony będą wystawiać i otrzymywać faktury przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) od dnia, w którym stosowanie KSeF stanie się obowiązkowe zgodnie z przepisami prawa. Do tego czasu dopuszcza się wystawianie faktur poza KSeF. 
13. W przypadku niedostępności systemu KSeF lub braku technicznej możliwości wystawienia faktury w tym systemie dopuszcza się wystawienie faktury w trybie awaryjnym. 
14. Faktury wystawione w KSeF będą płatne w terminie określonym w ust. 5, liczonym od dnia, w którym faktura stała się dostępna Zamawiającemu w systemie KSeF, nie wcześniej jednak niż od dnia otrzymania przez Zamawiającego informacji o jej wystawieniu. 
15. W przypadku wystawienia faktury poza KSeF (tryb awaryjny) płatność nastąpi w terminie określonym w ust. 5, liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu wizualizacji faktury w formie elektronicznej lub papierowej. 
16. Wizualizacja faktury powinna zostać: 
a) przesłana na adres e-mail: ksiegowosc1@gmina.malbork.pl, albo
b) dostarczona w formie papierowej do siedziby Zamawiającego.
17. Dane do faktury: 
Nabywca:
Gmina Malbork
ul. Ceglana 7
82-200 Malbork
NIP: 5792071098
Odbiorca:
Urząd Gminy w Malborku
ul. Ceglana 7
82-200 Malbork
NIP: 5791003249
§11
ODBIÓR/ODBIORY PRZEDMIOTU UMOWY
1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiór końcowy,
c) odbiór pogwarancyjny.
2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
3. Odbioru końcowego dokonują przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy przy udziale Inspektora nadzoru                      i Kierownika robót sanitarnych, w formie protokołu odbioru końcowego. 
4. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru końcowego na piśmie, po faktycznym wykonaniu całości robót objętych Przedmiotem umowy. 
5. Podstawą zgłoszenia gotowości do odbioru jest faktyczne wykonanie całości robót oraz ich potwierdzenie przez Inspektora nadzoru. 
6. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru końcowego w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru. 
7. Najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kompletną dokumentację odbiorową, w szczególności: 
a) dokumentację powykonawczą,
b) dokumentację geodezyjną powykonawczą,
c) oświadczenie Kierownika robót sanitarnych,
d) wyniki badań i sprawdzeń,
e) deklaracje zgodności i certyfikaty materiałów,
f) dziennik budowy,
g) dokumenty rozliczeniowe z podwykonawcami – jeżeli dotyczy,
h) karty gwarancyjne,
i) inne dokumenty wymagane przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszej umowy.
8. Brak kompletnej dokumentacji, o której mowa w ust. 7, uprawnia Zamawiającego do odmowy rozpoczęcia czynności odbioru końcowego. W takim przypadku zgłoszenie gotowości do odbioru uważa się za nieskuteczne. 
9. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady: 
a) nadające się do usunięcia – Zamawiający wyznaczy termin ich usunięcia,
b) nienadające się do usunięcia:
– jeżeli nie uniemożliwiają użytkowania Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – Zamawiający może, na zasadach określonych w przepisach prawa, odpowiednio obniżyć wynagrodzenie,
– jeżeli uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – Zamawiający może odmówić dokonania odbioru końcowego, z zastrzeżeniem uprawnień wynikających z przepisów prawa.
10. Zamawiający ma prawo odmówić dokonania odbioru końcowego do czasu usunięcia wad istotnych. 
11. W przypadku stwierdzenia wad istotnych Zamawiający może przerwać czynności odbiorowe do czasu                              ich usunięcia. 
12. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego                                     oraz do ponownego zgłoszenia Przedmiotu umowy do odbioru końcowego. 
13. Odbiór pogwarancyjny zostanie przeprowadzony w terminie 30 dni od upływu okresu gwarancji i będzie polegał na ocenie stanu technicznego wykonanych robót. 
14. Wszystkie czynności odbiorowe wymagają sporządzenia protokołu podpisanego przez Strony. 
15. Dokonanie odbioru końcowego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady ujawnione po odbiorze,                   na zasadach określonych w niniejszej umowie oraz przepisach prawa.
§12
UBEZPIECZENIE
1. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem Umowy, potwierdzonej polisą lub innym dokumentem ubezpieczenia, ważnym przez cały okres wykonywania Przedmiotu Umowy, na sumę gwarancyjną nie mniejszą   niż 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100).
2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności: 
a) odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim,
b) odpowiedzialność za szkody w mieniu powierzonym,
c) odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podwykonawców.
3. W przypadku wygaśnięcia lub zmiany zakresu ubezpieczenia w trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ciągłości ochrony ubezpieczeniowej oraz przedłożenia Zamawiającemu aktualnej polisy                   lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie, nie później niż w terminie 7 dni przed upływem ważności poprzedniego ubezpieczenia. 
4. W przypadku nieprzedłożenia dokumentu, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający ma prawo: 
a) wstrzymać płatności do czasu przedłożenia ważnej polisy,
b) naliczyć kary umowne,
c) zawrzeć ubezpieczenie na koszt Wykonawcy.
5. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich szkód nieobjętych ochroną ubezpieczeniową, w tym udziałów własnych, franszyz oraz kwot przekraczających sumę gwarancyjną. 
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w związku z realizacją umowy, niezależnie od posiadanej ochrony ubezpieczeniowej. 
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy znajdujące się na terenie budowy.
§13
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
2. a) za zwłokę w:
– przejęciu terenu budowy – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,
– wykonaniu Przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,
– usunięciu wad – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto,
c) za nieprzedłożenie projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 1% wynagrodzenia brutto,
d) za nieprzedłożenie kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,
e) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,
f) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,
g) za nienależyte wykonywanie obowiązków umownych, pomimo uprzedniego dwukrotnego wezwania Zamawiającego – w wysokości 500 zł za każde stwierdzone naruszenie,
h) za powierzenie wykonania robót podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu zgodnie                               z postanowieniami niniejszej umowy – w wysokości 1% wynagrodzenia brutto za każde stwierdzone naruszenie,
i) za zwłokę w rozpoczęciu robót budowlanych w terminie określonym w §3 ust. 6 – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,
j) za nieprzedłożenie aktualnej polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego zachowanie ciągłości ochrony ubezpieczeniowej w terminie określonym w §12 ust. 3 – w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki,
k) za nieuzasadnione przerwanie prowadzenia robót na okres dłuższy niż 3 dni, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto za każdy dzień przerwy.
l) za niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w §5 ust. 16 – w wysokości 500 zł za każdą osobę, w stosunku                do której stwierdzono naruszenie, za każdy przypadek naruszenia.
ł) za nieprzedłożenie, na żądanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w terminie wskazanym przez Zamawiającego – w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki.
3. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie i podlegają łączeniu, z zastrzeżeniem, że nie mogą dotyczyć tego samego naruszenia lub tego samego okresu zwłoki. 
4. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust. 3. 
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia, z zastrzeżeniem przypadków, w których przepisy prawa wymagają odrębnego trybu dochodzenia należności. 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych,                na zasadach ogólnych. 
7. Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych w uzasadnionych przypadkach. 
8. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający utraci w całości lub części dofinansowanie, Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia szkody poniesionej przez Zamawiającego                              do wysokości utraconych środków. 
9. Jeżeli w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy przez Wykonawcę powstanie obowiązek zwrotu całości lub części dofinansowania wraz z odsetkami lub zostaną naliczone przez Wojewodę kary umowne, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody Zamawiającego w pełnej wysokości, obejmującej w szczególności kwoty przekazane na rachunki Funduszu zgodnie z umową o dofinansowanie.
§14
GWARANCJA
1. Strony ustalają, że okres gwarancji na cały Przedmiot umowy wynosi ………………… miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wszelkie wady Przedmiotu umowy ujawnione                       w okresie gwarancyjnym, niezależnie od ich charakteru i przyczyny, o ile wynikają one z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad na własny koszt. 
4. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o stwierdzonej wadzie w formie pisemnej lub elektronicznej. 
5. Wykonawca zobowiązany jest: 
a) przystąpić do usunięcia wady w terminie:
– 24 godzin w przypadku wad zagrażających bezpieczeństwu, powodujących ryzyko awarii sieci                                        lub uniemożliwiających prawidłowe użytkowanie Przedmiotu umowy,
– 3 dni roboczych w pozostałych przypadkach,
licząc od chwili otrzymania zawiadomienia o wadzie,
b) usunąć wadę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, uwzględniającym charakter i zakres wady                 oraz technologię jej usunięcia.
6. W przypadku nieusunięcia wady w wyznaczonym terminie Zamawiający może zlecić jej usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania dodatkowej zgody Wykonawcy. 
7. W przypadku usunięcia wady przez Wykonawcę okres gwarancji dla elementu Przedmiotu umowy, którego wada dotyczyła, biegnie od nowa od dnia potwierdzenia usunięcia wady. 
8. Wykonawca odpowiada również za wady powstałe wskutek użycia niewłaściwych materiałów, zastosowania materiałów niezgodnych z dokumentacją projektową lub wykonania robót niezgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB albo zasadami wiedzy technicznej. 
9. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie wyłączają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady. 
10. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji niezależnie od tego, czy wada została ujawniona przed czy po odbiorze końcowym, o ile została ujawniona w okresie obowiązywania gwarancji.
§15
RĘKOJMIA
1. Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu umowy na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego. 
2. Okres rękojmi wynosi …………………… miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad ujawnionych w okresie rękojmi na własny koszt i ryzyko. 
4. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień z tytułu gwarancji nie wyłącza możliwości wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi. 
5. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o ujawnieniu wady w formie pisemnej lub elektronicznej, bez zbędnej zwłoki od dnia jej stwierdzenia. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, uwzględniającym charakter i zakres wady, z zastrzeżeniem terminów określonych w §14 ust. 5 niniejszej umowy, jeżeli wada jest jednocześnie objęta gwarancją. 
7. W przypadku nieusunięcia wady w wyznaczonym terminie Zamawiający może, niezależnie od innych przysługujących mu uprawnień, zlecić usunięcie wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
8. Usunięcie wady powinno zostać potwierdzone protokolarnie. 
9. Uprawnienia z tytułu rękojmi przysługują Zamawiającemu niezależnie od dokonania odbioru Przedmiotu umowy.
§16
ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWNYCH
1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie w przypadkach określonych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w zakresie przewidzianym w niniejszej umowie. 
2. Nie przewiduje się zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wzrostu kosztów realizacji Przedmiotu umowy, w szczególności wzrostu cen materiałów, robocizny, usług, kosztów transportu lub innych kosztów związanych z realizacją zamówienia, z zastrzeżeniem zmian wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 
3. Dopuszcza się zmianę sposobu realizacji umowy w przypadku zmiany przepisów prawa wpływających na realizację Przedmiotu umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania sposobu realizacji umowy do tych zmian. 
4. Dopuszcza się zmianę podmiotu trzeciego, na którego zasobach polega Wykonawca, na zasadach określonych                  w art. 118–123 ustawy Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem spełnienia przez nowy podmiot wymagań określonych w ustawie oraz SWZ. 
5. Dopuszcza się zmianę terminu realizacji umowy wyłącznie w przypadku wystąpienia okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności na etapie składania oferty, a które mają bezpośredni wpływ na możliwość terminowego wykonania Przedmiotu umowy, w szczególności w przypadku: 
a) działania siły wyższej,
b) wstrzymania realizacji robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
c) wystąpienia okoliczności wynikających z działania lub zaniechania organów administracji publicznej, jeżeli okoliczności te mają bezpośredni wpływ na możliwość terminowego wykonania Przedmiotu umowy,
d) wystąpienia innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, jeżeli                       ich wystąpienie uniemożliwia lub istotnie utrudnia terminową realizację Przedmiotu umowy.
6. Zmiana terminu realizacji umowy nie może prowadzić do naruszenia warunków umowy o dofinansowanie,             w szczególności nie może skutkować utratą lub zmniejszeniem dofinansowania. 
7. Zmiana terminu realizacji umowy nie może wynikać z przyczyn organizacyjnych, finansowych, kadrowych, sprzętowych lub technologicznych leżących po stronie Wykonawcy, ani z niedochowania przez Wykonawcę należytej staranności przy organizacji realizacji Przedmiotu umowy. 
8. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem przypadków, dla których przepisy prawa lub umowa nie wymagają zawarcia aneksu. 
9. Nie stanowią zmiany umowy: 
a) zmiana danych teleadresowych,
b) zmiana osób reprezentujących Strony,
c) zmiana danych rejestrowych,
d) zmiana osób wskazanych do kontaktu lub osób pełniących funkcje techniczne, jeżeli zmiana taka                                 jest dokonywana zgodnie z postanowieniami umowy i przepisami prawa.
10. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie na uzasadniony wniosek Strony, zawierający opis proponowanej zmiany, jej uzasadnienie oraz wskazanie podstawy prawnej. 
11. Zamawiający nie jest zobowiązany do wyrażenia zgody na zmianę umowy, jeżeli zmiana nie znajduje podstawy               w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych lub postanowieniach niniejszej umowy.
§17
ODSTĄPIENIE OD UMOWY / ROZWIAZANIE UMOWY
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części w przypadkach określonych                  w przepisach prawa oraz w niniejszej umowie. 
2. Zamawiający może odstąpić od umowy bez obowiązku zapłaty kar umownych w szczególności w przypadku: 
a) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy lub jej części nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,
b) ogłoszenia upadłości, likwidacji lub rozwiązania działalności Wykonawcy,
c) nierozpoczęcia robót w terminie określonym w §3 ust. 6 albo przerwania realizacji robót na okres dłuższy niż 7 dni bez uzasadnionej przyczyny zaakceptowanej przez Zamawiającego,
d) prowadzenia robót w sposób powodujący istotne zagrożenie dla dotrzymania terminu realizacji Przedmiotu umowy, pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do podjęcia działań naprawczych,
e) realizacji robót w sposób sprzeczny z umową, dokumentacją projektową lub przepisami prawa, pomimo uprzedniego wezwania do zmiany sposobu realizacji,
f) konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośrednich płatności na rzecz podwykonawców lub dokonania takich płatności na łączną kwotę przekraczającą 5% wynagrodzenia umownego brutto,
g) nieprzedłożenia lub utraty ważności ubezpieczenia, o którym mowa w §12,
h) rażącego naruszenia postanowień umowy,
i) stwierdzenia, że Wykonawca nie zapewnia potencjału kadrowego, sprzętowego lub organizacyjnego niezbędnego do terminowej realizacji Przedmiotu umowy, pomimo wezwania Zamawiającego do uzupełnienia tego potencjału.
3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej wraz z uzasadnieniem. 
4. W przypadku odstąpienia od umowy: 
a) Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy teren budowy oraz wykonane roboty,
b) sporządzony zostanie protokół inwentaryzacji robót wykonanych do dnia odstąpienia,
c) Zamawiający dokona odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia, o ile nadają się one do odbioru,
d) wynagrodzenie przysługuje wyłącznie za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Zamawiającego,
e) Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację dotyczącą wykonanych robót oraz inne dokumenty niezbędne do dalszej realizacji inwestycji,
f) Wykonawca usunie z terenu budowy materiały, sprzęt i urządzenia stanowiące jego własność oraz uporządkuje teren w zakresie określonym przez Zamawiającego.
5. Odstąpienie od umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa do naliczania kar umownych oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach określonych w umowie i przepisach prawa. 
6. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za koszty i szkody poniesione przez Zamawiającego w związku z koniecznością zabezpieczenia wykonanych robót, inwentaryzacji, a także dalszej realizacji niewykonanej części Przedmiotu umowy, na zasadach określonych w przepisach prawa.
§18
CESJE
1. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających                   z niniejszej umowy na osoby trzecie. 
1. Przeniesienie wierzytelności dokonane bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie wywołuje skutków prawnych wobec Zamawiającego. 
1. Postanowienia ust. 1 nie dotyczą przypadków bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom dokonywanej przez Zamawiającego na zasadach określonych w umowie oraz przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych. 
1. Wykonawca zobowiązuje się nie ustanawiać zabezpieczeń ani nie obciążać wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
§19
SPORY
1. Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania sporów wynikających z realizacji niniejszej umowy,                       w szczególności w drodze bezpośrednich rozmów i uzgodnień.
2. W przypadku braku porozumienia Zamawiający przewiduje możliwość poddania sporu mediacji lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu, w szczególności przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, mediatorem lub inną osobą prowadzącą postępowanie polubowne.
3. Strona zgłaszająca roszczenie zobowiązana jest do przedstawienia go drugiej stronie w formie pisemnej.
4. Strona, do której skierowano roszczenie, zobowiązana jest do ustosunkowania się do niego w terminie 14 dni                 od dnia jego otrzymania.
5. W przypadku braku odpowiedzi w terminie lub odmowy uznania roszczenia, strona uprawniona                                      jest do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
6. Właściwym do rozpoznania sporów wynikających z niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy miejscowo         dla siedziby Zamawiającego, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.
§20
ODNIESIENIE PRAWNE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają w szczególności przepisy: 
a) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.),
b) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 795 z późn. zm.),
c) ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 468 z późn. zm.),
d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 524 z późn. zm.),
e) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z późn. zm.).
§21
ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY
1. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:
1) ZAŁĄCZNIK NR 1: SWZ
2) ZAŁĄCZNIK NR 2: Oferta Wykonawcy
§22
EGZEMPLARZE UMOWY
1. Niniejszą umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze dla Zamawiającego oraz 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
lub 
Umowa została zawarta w formie elektronicznej i podpisana kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi przez Strony.
        
ZAMAWIAJĄCY:	                                                                                                  WYKONAWCA:





4

