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Załącznik nr 1 do Umowy


Warunki dostaw i montażu kinkietów ozdobnych do sali kinowej 
na terenie Inwestycji pn. : „Rozbudowa Opery Nova  Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową”(dalej: „Warunki”)


Zważywszy, że:

· BUDIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Generalny Wykonawca) zawarł w dniu 12.01.2023 roku z Operą Nova w Bydgoszczy (dalej: „Inwestor”) umowę (dalej: „Umowa”), której przedmiotem jest: „Rozbudowa Opery Nova  Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową” (dalej: „Inwestycja”); 

· Przedmiot Umowy z Inwestorem nie obejmuje dostawy kinkietów ozdobnych do Sali kinowej w IV kręgu Opery
· Inwestor prowadzi postępowanie (dalej: „Postępowanie”) o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2024 poz. 1320 z późn. zm.), którego przedmiotem jest „Dostawa z montażem kinkietów ozdobnych do sali kinowej w IV kręgu Opery”;

· Dostawy i montaż realizowane przez Wykonawców/Dostawców Inwestora odbywać się będą w trakcie realizacji robót prowadzonych na terenie Inwestycji przez Generalnego Wykonawcę, 

· Wykonawcy/Dostawcy Inwestora przed złożeniem oferty zobowiązani są do dokonania z Generalnym Wykonawcą uzgodnień określających warunki realizacji dostaw/robót na terenie budowy IV kręgu Opery oraz warunków zobowiązań finansowych Wykonawców/Dostawców Inwestora wobec Generalnego Wykonawcy’


Generalny Wykonawca niniejszym informuje, że:

1. ustanowił warunki realizacji dostaw i robót budowlanych przez Wykonawców/Dostawców Inwestora na obszarze Inwestycji których do których przestrzegania Wykonawca/Dostawca jest zobowiązany.

2. Wykonawca/Dostawca Inwestora dokona na rzecz Generalnego Wykonawcy zapłaty zryczałtowanej kwoty w wysokości 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) netto tytułem kosztów wynikających z realizacji przez Generalnego Wykonawcę na rzecz Wykonawców/Dostawców Inwestora usług niezbędnych do wykonania przez Wykonawcę przedmiotu Postępowania (z zastrzeżeniem pkt. 3), to jest kosztów:

1) mediów (energii elektrycznej/cieplnej, zużytej wody do celów bytowych/technologicznych, wywozu odpadów komunalnych),
2) koordynacji międzybranżowej wyłącznie na styku prac prowadzonych przez Wykonawców Inwestora 
z robotami wykonywanymi przez Generalnego Wykonawcę i wyłącznie dla tego zakresu zapewnienie:

a. Kierownika robót branży konstrukcyjno-budowlanej
b. Kierownika robót branży sanitarnej
c. Kierownika robót branży elektrycznej 
d. Inżynierów robót

3) ochrony placu budowy, z zastrzeżeniem, że Generalnego Wykonawcy nie odpowiada za mienie pozostawione przez Wykonawców Inwestora,

4) szkolenia BHP przed wejście na teren placu budowy,

5) wynajęcia toalet typu TOI-TOI wraz z wywozem nieczystości. 




3. w/w koszt nie obejmuje usługi najmu kontenerów socjalnych na zapleczu budowy. W związku z brakiem możliwości zorganizowania dodatkowego zaplecza budowy Generalny Wykonawca, w zależności od dostępności kontenerów na zapleczu, dopuszcza możliwość wynajmu przez Wykonawców od Generalnego Wykonawcy kontenerów w cenie 1 500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100) miesięcznie za wynajem 1 kontenera. Koszt ten rozliczany będzie w drodze bezpośredniej zapłaty przez Wykonawcę/Dostawcę Inwestora na rzecz Generalnego Wykonawcy.

4. zapłata kosztów wskazanych w pkt. 2 nastąpi przed terminem udostępnienia pomieszczeń dla zrealizowania dostaw i montażu wskazanych w umowie pomiędzy Wykonawcą/Dostawcą Inwestora a Inwestorem, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Generalnego Wykonawcę, w terminie 14 dni od jej otrzymania, na rachunek Generalnego Wykonawcy

5. Przed zawarciem umowy z Inwestorem, Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia porozumienia z Generalnym Wykonawcą. Porozumienie to będzie miało na celu usankcjonowanie uzgodnień wynikających z niniejszych Warunków, w tym w szczególności określenie zasad rozliczenia kosztów wskazanych w pkt 2.






	……………………………………………………………………
	Podpis przedstawiciela Generalnego Wykonawcy





……………………………………………………………………………………………..
Czytelny podpis Wykonawcy/Dostawcy Inwestora wraz z pieczęcią firmową
potwierdzający przyjęcie i akceptację powyższych Warunków
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