# Załącznik nr 1 do SWZ

# OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z wykonaniem zadania pn.: „Wykonaniu projektu oraz rozbudowa drogi krajowej nr 92 na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki”.

## Przedmiot zamówienia dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Wykonaniu projektu oraz rozbudowa drogi krajowej nr 92 na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki”. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wymagane jest w szczególności wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego obejmującego wszystkie branże (specjalności) w zakresie określonym w Art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, nad realizacją robót budowlanych obejmujących realizację zadania pn. „Wykonaniu projektu oraz rozbudowa drogi krajowej nr 92 na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki”. Całość zadania inwestycyjnego realizowana będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Program Funkcjonalno-Użytkowy na podstawie którego zostanie wykonana dokumentacja stanowi załącznik do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

W ramach zamówienia należy objąć Nadzorem Inwestorskim całość działań pozwalających na przygotowaniu i realizacji inwestycji a także wykonanie robót wraz z odbiorami pozwalającymi na użytkowanie do momentu przekazania dokumentacji powykonawczej przez Wykonawcę robót.

Zamawiający informuje, iż pozyskał środki zewnętrzne z Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach umowy o dofinansowanie FEMA.03.02-IP.01-02JI/24-00 z dnia 8.08.2025 r. ,- Projektu pn.  „Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki – etap II” w ramach Priorytety III „Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu” Działania 3.2 „Mobilność miejska w ZIT”, program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Zamówienie obejmuje pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach budowlanych (specjalności) wynikających z zakresu działania inwestycyjnego. Inwestycja pn. „Wykonaniu projektu oraz rozbudowa drogi krajowej nr 92 na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki” zgodnie z załączonym Programem Funkcjonalno-Użytkowym.

Wartość umowy z Wykonawcami kontraktu na realizację całości przedmiotu umowy to 34.384.508,20 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiem złotych 20/100).

Inspektorzy nadzoru są uprawnieni, jeżeli jest to niezbędne, dla prawidłowego oraz zgodnego 
z umową, dokumentacją przetargową i opracowaną dokumentacją projektową wykonania przedmiotu umowy, do wydania Wykonawcy polecenia dokonania takich zmian jakości i ilości lub ich odpowiednich części, które uzna za niezbędne.

Inspektorzy nadzoru, oprócz obowiązków opisanych w Art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., odpowiedzialni będą za:

- kontrolowanie prawidłowości wykonania prac projektowych oraz robót budowlanych, 
w szczególności ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym, koncepcją uzgodnioną z Zamawiającym, jakości, terminowości oraz użycia właściwych rozwiązań technicznych i materiałów,

- zgłaszania zastrzeżeń i żądania od Wykonawcy dokonania poprawek oraz uzupełnień do opracowanej dokumentacji projektowej w celu dostosowania jej do wymagań określonych w PFU, koncepcji uzgodnionej z Zamawiajacym, przepisów prawa i norm właściwych dla przedmiotu zamówienia,

- zgłaszania zastrzeżeń i żądania od Wykonawcy usunięcia z terenu budowy osoby lub osób, które jego zdaniem nie posiadają wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadań, lub których obecność z innych względów jest uznana przez niego za niepożądaną.

Zgodnie z Art. 27 ustawy P.b. dla zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego ustalony zostanie koordynator, który oprócz obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego odpowiedzialny będzie za organizowanie narad, odbiorów oraz będzie reprezentował Zamawiającego przed Wykonawcą robót i organami administracji. Odpowiedzialny będzie również za wykonanie robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Inspektorzy Nadzoru zobowiązani będą do uczestnictwa w naradach i odbiorach oraz będą czynnie uczestniczyć w działaniach przy realizacji inwestycji w tym weryfikować przekazywane materiały czy dokumentacje.

- W ramach realizacji zadania pn. „Wykonaniu projektu oraz rozbudowa drogi krajowej nr 92 na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki” ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:

  - odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

  - odbiór częściowy,

  - odbiór techniczny po zakończeniu robót budowlanych

  - odbiór robót końcowy (po zyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zaświadczenia o braku sprzeciwu po dokonaniu zawiadomienia o zakończeniu budowy).

Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, a także odbioru częściowego i technicznego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na wniosek Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie udział w tych odbiorach również innych przedstawicieli Zamawiającego. Przedmiotem odbioru końcowego będzie całość przedmiotu umowy.

## Nadzór inwestorski obejmuje:

  - usługi pełnienia nadzoru projektowego /inwestorskiego w branży inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń,

  - usługi pełnienia nadzoru projektowego /inwestorskiego w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,

  - usługi pełnienia nadzoru projektowego /inwestorskiego w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych bez ograniczeń,

  - usługi pełnienia nadzoru projektowego /inwestorskiego w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń,

  - usługi pełnienia nadzoru projektowego /inwestorskiego w branży inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń.

- Termin realizacji zamówienia należy wykonać od dnia zawarcia umowy do dnia 30.09.2029 r.

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, które będą objęte nadzorem w ramach niniejszego zamówienia, a także zakres robót, zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy dołączony opisu przedmiotu zamówienia.

- Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:

# NA ETAPIE PRZED ROZPOCZĘCIEM BUDOWY:

    - dokonanie sprawdzenia dokumentacji projektowej dla robót budowlanych związanych 
z realizacją zadania pn. „Wykonanie projektu oraz rozbudowa drogi krajowej nr 92 na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki”

    - weryfikacja dokumentacji (wszystkie branże) w terminie 3 dni od przekazania przez Wykonawcę.

# NA ETAPIE BUDOWY:

    - wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego: „Wykonanie projektu oraz rozbudowa drogi krajowej nr 92 na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki”,

    - kontrola i nadzór nad stosowaniem zasad DNSH przez Wykonawcę.

    - stwierdzanie, w toku wykonywania robót budowlanych zgodności wykonywania robót budowlanych z rozwiązaniami technicznymi, materiałowymi i użytkowymi, określonymi dokumentacją projektową, przepisami techniczno-budowlanymi oraz Polskimi Normami, przepisami dotyczącymi ochrony przyrody oraz ochrony zabytków,

    - udzielanie wyjaśnień wykonawcy robót budowlanych odnośnie wszelkich wątpliwości dotyczących projektu budowlanego powstałych w toku wykonywania robót budowlanych,

    - uzgadnianie i ocenę zasadności wprowadzenia zamiennych rozwiązań projektowych, materiałów lub urządzeń w stosunku do przewidzianych w projekcie, a zgłaszanych przez Zamawiającego lub wykonawcę robót w toku prowadzonych prac,

    - bieżące sporządzanie rysunków oraz opisów dotyczących zmian stanowiących nieistotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego,

    - uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących wartości i zakresu nadzorowanych robót,

    - informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych nieprzewidzianych umową zawartą przez Zamawiającego jako inwestora z wykonawcą robót budowlanych,

    - udział w czynnościach odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego,

    - reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami prawa, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, warunkami uzyskanych pozwoleń 
i decyzji oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z umową zawartą przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych,

    - nadzorowanie budowy w takich odstępach czasu, aby zapewniona była skuteczność nadzoru zależnie od potrzeb Wykonawcy i Zamawiającego nie rzadziej jednak niż 2 razy w tygodniu, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, bądź sporządzoną notatką ze spotkania przesłaną do Zamawiającego w tym samym dniu – Zamawiający oczekuje bieżącego fotografowania dziennika budowy bądź sporządzanych notatek oraz postępu robót i udostępniania w formie elektronicznej na serwerze/w chmurze danych/dysku posiadającym możliwość dostępu online,

    - organizowanie oraz prowadzenie cyklicznych narad koordynacyjnych 2 razy w miesiącu, dotyczących postępu robót lub rozstrzygnięć technicznych spraw budowy w toku jej realizacji, w których udział biorą przedstawiciele zaangażowanych 
w realizację zadania stron (Wykonawca robót, przedstawiciele Zamawiającego, Projektant (w razie konieczności)), sporządzanie protokołów z narad i przekazywanie ich Zamawiającemu w terminie do 3 dni roboczych,

    - stała kontrola i fachowe doradztwo oraz zabezpieczanie interesów Zamawiającego 
w ramach bieżącego zadania inwestycyjnego zgodnie z celem i funkcją oraz charakterem świadczonych usług nadzoru inwestorskiego,

    - monitorowanie postępu robót poprzez weryfikację ich rzeczywistego zaawansowania w stosunku do obowiązującego harmonogramu robót, podejmowanie działań umożliwiających prawidłową realizację prac przy zachowaniu terminu realizacji,

    - bieżące informowanie Zamawiającego o wszelkich problemach związanych 
z realizacją inwestycji oraz przygotowywanie na każde żądanie Zamawiającego informacji o stanie zaawansowania prac w formie tekstowej i graficznej w terminie do dwóch dni roboczych,

    - podejmowanie działań, udzielanie wyjaśnień celem terminowego oraz należytego wykonania robót budowlanych oraz niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zajętym stanowisku,

    - wskazywanie ewentualnych błędów w dokumentacji projektowej oraz w innych dokumentach dotyczących kwestii finansowych i prawnych dostrzeżonych w trakcie realizacji robót, wnioskowanie do Zamawiającego (składanie propozycji korekty rozwiązań projektowych w sprawach dotyczących niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej, przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych, analizy ewentualnych kosztorysów zamiennych w tym zakresie oraz uzyskanie zgody Projektanta na zmiany),

    - uzyskiwanie od Projektanta wyjaśnień dotyczących wątpliwości związanych 
z projektem i zawartych w nim rozwiązań,

    - kontrola należytego zabezpieczenia oraz organizacji terenu budowy, zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu (jeśli dotyczy),

    - wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości, dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót wyznaczając termin ich wykonania oraz powiadamiania o nich Inwestora oraz Projektanta, przy czym, ilekroć jest mowa o Inwestorze należy przez to rozumieć Zamawiającego,

    - wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, kiedy ich kontynuacja może wywołać zagrożenie, spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub warunkami decyzji PnB/ zaświadczeniami o niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych dla zamierzenia budowlanego, bądź narazić Inwestora na jakiekolwiek straty, oraz w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z umową i obowiązującymi przepisami,

    - w wypadku odkrycia niezinwentaryzowanych obiektów zabytkowych, ich zabezpieczenie i niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego oraz właściwego konserwatora zabytków,

    - kontrola jakości wykonywanych robót budowlanych oraz prac agrotechnicznych, użytych materiałów, wbudowanych wyrobów budowlanych oraz materiałów organicznych, a w szczególności zapobieganie stosowaniu materiałów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

    - kontrola atestów używanych urządzeń i sprzętu budowlanego,

    - kontrola urządzeń dostarczonych i montowanych w miejscu przeznaczenia,

    - stwierdzenie gotowości do odbiorów częściowych i końcowego wraz z przekazaniem wymaganej dokumentacji w ciągu 3 dni roboczych po zgłoszeniu przez kierownika budowy gotowości do odbioru robót,

    - kontrola i odbiór robót częściowych, zanikających lub ulegających zakryciu w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia ich wykonania oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficznej,

    - przygotowanie oraz udział w czynnościach odbiorów częściowych i końcowego, zgłoszenia zakończenia robót budowlanych lub oddawania obiektu do użytkowania, 
w tym przeprowadzenie odbioru robót wraz z opracowaniem protokołów wg wzorów opracowanych przez Zamawiającego,

    - składanie Zamawiającemu nie rzadziej niż raz na 3 miesiące raportów z prowadzenia nadzoru robót oraz z realizacji inwestycji wraz z dokumentacją zdjęciową, przy czym

„Raport” należy dostarczyć Zamawiającemu do 5 dni roboczych po zakończeniu etapu i powinien on zawierać:

      - opis postępu robót w stosunku do przyjętego harmonogramu,

      - nakłady finansowe poniesione na roboty w powiązaniu z przyjętym harmonogramem,

      - plan robót i finansowania na kolejne miesiące,

      - opis powstałych problemów i zagrożeń oraz działań podjętych w celu ich usunięcia,

      - fotografie dokumentujące postęp robót – zdjęcia należy udostępniać 
w formie elektronicznej na serwerze/w chmurze danych/dysku posiadającym możliwość dostępu online,

      - wykaz zmian w dokumentacji projektowej,

    - w razie konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, działając 
w porozumieniu z Zamawiającym, sporządzenie z kierownikiem budowy protokołu konieczności, podając przybliżony koszt robót i wystąpienie z wnioskiem do Zamawiającego w sprawie ich wykonania oraz opracowania, dla tych robót niezbędnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (w razie konieczności),

    - weryfikacja poprawności i kompletności umów wraz z załącznikami oraz oświadczeń składanych przez Podwykonawców,

    - weryfikacja kompletności i poprawności wykonania przez Wykonawcę robót dokumentacji powykonawczej zawierającej pozwolenia administracyjne, dziennik budowy, odbiory cząstkowe i końcowe oraz rysunki techniczne, tworzące dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami, jakie wystąpiły w toku prac, a także karty utrzymania poszczególnych elementów w liczbie i zakresie jaki wynika z przepisów prawa budowlanego,

    - weryfikacja kompletności i poprawności wykonania inwentaryzacji powykonawczej zagospodarowania terenu, nawierzchni i innych elementów wytworzonych,

    - weryfikacja i poprawność działania za właściwą realizacją zadania przez Wykonawcę zasady DNSH przy realizacji zamówienia,

    - przekazanie Zamawiającemu w spiętym zbiorze kompletu dokumentów (wersje oryginalne z podpisami) kompleksowo prowadzonej dokumentacji technicznej wykonanych robót, w tym kart zatwierdzeń materiałów oraz zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbioru zgodnie z wymogami obowiązującego prawa w tym zakresie oraz innymi wymogami stawianymi w trakcie realizacji inwestycji.

# ETAP RĘKOJMI I GWARANCJI:

    - dokonanie ostatecznego odbioru gwarancyjnego na miesiąc przed upływem okresu gwarancji ustalonego w umowie z Wykonawcą robót budowlanych,

    - udział w każdorazowych przeglądach gwarancyjnych oraz nadzór nad usuwaniem ewentualnych usterek (w razie konieczności),

    - wykonywanie innych obowiązków zleconych przez Inwestora dotyczących przedmiotu inwestycji w okresie rękojmi i gwarancji wykonanych robót budowlanych.

  - W ramach realizacji przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia ryczałtowego brutto za wykonanie całego przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest również do:

    - przedstawiania na żądanie Zamawiającego raportu o stanie zaawansowania prac 
w terminie do 3 dni od dnia otrzymania żądania,

    - niezwłocznego raportowania za pośrednictwem poczty elektronicznej przedstawicielowi Zamawiającego o podejmowaniu kluczowych działań w imieniu Zamawiającego poprzez przesyłanie kolorowych skanów: złożonych wniosków, otrzymanej korespondencji urzędowej, pism, postanowień, uzgodnień i decyzji administracyjnych,

    - uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiającego, związanych 
z realizacją przedmiotu umowy,

    - w przypadku wykazania braków przez organ wydający decyzje formalnoprawne 
w trakcie prowadzonego przez niego postępowania – do wprowadzenia stosownych zmian i uzupełnień w terminie wskazanym przez ten organ.