SWZ

Zawiera 79 kolejno

ponumerowane karty

(Załącznik Nr 1 nie podlega numeracji)

RZP.271.34.2026

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

POSTĘPOWANIE PROWADZONE

W TRYBIE PODSTAWOWYM

Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA NEGOCJACJI

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ PROGÓW UNIJNYCH

na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2026 r., poz. 793 ze zm.)

w zadaniu na:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania

„Wykonanie projektu oraz rozbudowa drogi krajowej nr 92 na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki”

Termin składania ofert: 09.09. 2026 r. do godz. 11.00

Termin otwarcia ofert: 09.09. 2026 r. o godz. 12.00

Zatwierdzam:

Burmistrz

Paweł Kanclerz

Ożarów Mazowiecki 01 – 09 -2026 r.

SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1.	Dane Zamawiającego	3

2.	Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:	3

3.	Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami	3

4.	Przedmiot zamówienia – opis oraz informacje ogólne	3

5.	Termin wykonania zamówienia.	7

6.	Tryb udzielenia zamówienia	8

7.       Przewidywane negocjacje treści ofert.	8

8.	Opis sposobu przygotowania oferty.	9

9.	Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, przekazywania    oświadczeń lub dokumentów, w tym o wymaganiach technicznych i organizacyjnych, dotyczących korespondencji elektronicznej oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami	12

10.	Warunki udziału w postępowaniu.	16

11.	Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych z ofertą, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, inne dokumenty wynikające z treści SWZ, w tym przedmiotowe środki dowodowe.	19

12.	Informacja o podmiotowych środkach dowodowych - wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego	21

13.	Warunki zawarcia umowy oraz jej dopuszczalnych zmian.	27

14.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.	28

15.	Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, którymi Zamawiający będzie się kierował w celu ograniczenia liczby wykonawców, których zaprosi do negocjacji w celu ulepszenia treści ofert oraz  przy wyborze najkorzystniejszej oferty	28

16.	Opis sposobu obliczenia ceny oferty.	31

17.	Wymagania dotyczące wadium	33

18.	Sposób oraz termin składania ofert.	34

19.	Termin związania ofertą.	35

20.	Tryb udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na zapytania w postępowaniu.	35

21.	Termin otwarcia ofert.	36

22.	Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania, odrzucenia oferty Wykonawcy	37

23.	Tryb ogłoszenia wyników postępowania, informacje dla wykonawców (w tym o ewentualnych negocjacjach) oraz formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.	39

24.	Ochrona prawna wykonawców – pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postepowania o udzielenie zamówienia.	41

25.	Informacje o podwykonawstwie.	42

26.	Postanowienia końcowe	42

# Dane Zamawiającego

Gmina Ożarów Mazowiecki

ul. Kolejowa 2

05-850 Ożarów Mazowiecki

tel.: (22) 731-22-00

NIP: 118-17-66-202

REGON: 013271269

e-mail: um@ozarow-mazowiecki.pl,

e-mail: zampub@ozarow-mazowiecki.pl,

www.ozarow-mazowiecki.pl

# Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

- Zamawiający zamieszcza informacje dotyczące postępowania, (w szczególności SWZ wraz z załącznikami) na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl.

- Ponadto Zamawiający informuje, iż na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ożarów Mazowiecki w części: zamówienia publiczne „tryb podstawowy - art 275 pkt 2” – lista postępowań pod adresem:

https://bip.ozarow-mazowiecki.pl/m,23700,tryb-podstawowy-art-275-pkt-2-ustawy-pzp.html

znajduje się przekierowanie do Platformy e-Zamówienia gdzie umieszczone zostały dokumenty postępowania.

# Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami

Zamawiający informuje, że będzie się komunikować z Wykonawcami wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, przy czym szczegółowe informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej w tym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odbywać będą na zasadach określonych w rozdziale 9 SWZ.

# Przedmiot zamówienia – opis oraz informacje ogólne

  - Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dotyczących pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2026 r. poz. 524 ze zm.), obowiązującymi standardami oraz zasadami sztuki budowlanej dla nadzoru nad realizacją robót budowlanych, obejmujących realizację zadania pod nazwą „Wykonanie projektu oraz rozbudowa drogi krajowej nr 92 na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki”

Całość zadania inwestycyjnego realizowana będzie w formule: zaprojektuj i wybuduj.

  - Przedmiot zamówienia finansowany jest z Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach umowy o dofinansowanie FEMA.03.02-IP.01-02JI/24-00 z dnia 8.08.2025 r., - Projektu pn. „Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki – etap II” w ramach Priorytety III „Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu” Działania 3.2 „Mobilność miejska w ZIT”, program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

  - Zamówienie obejmuje pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach budowlanych (specjalności) wynikających z zakresu zadania inwestycyjnego.

Program Funkcjonalno-Użytkowy na podstawie którego zostanie wykonana dokumentacja stanowi załącznik do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

  - Inspektorzy nadzoru, oprócz obowiązków opisanych w Art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., odpowiedzialni będą za:

- kontrolowanie prawidłowości wykonania prac projektowych oraz robót budowlanych, w szczególności ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym, koncepcją uzgodnioną z Zamawiającym, jakości, terminowości oraz użycia właściwych rozwiązań technicznych i materiałów,

- zgłaszania zastrzeżeń i żądania od Wykonawcy dokonania poprawek oraz uzupełnień do opracowanej dokumentacji projektowej w celu dostosowania jej do wymagań określonych w PFU, koncepcji uzgodnionej z Zamawiającym, przepisów prawa i norm właściwych dla przedmiotu zamówienia,

- zgłaszania zastrzeżeń i żądania od Wykonawcy usunięcia z terenu budowy osoby lub osób, które jego zdaniem nie posiadają wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadań, lub których obecność z innych względów jest uznana przez niego za niepożądaną

  - Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

- pełnienie nadzoru projektowego i inwestorskiego w specjalnościach:

- inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń,

- sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,

- sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,

- sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń

- mostowej bez ograniczeń

- weryfikacji i oceny dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podczas realizacji zadania inwestycyjnego (w zakresie opisanym w zał. nr 1 do SWZ)

- Wykonawca zobowiązuje się do współpracy przy przeglądach gwarancyjnych w czasie trwania okresu rękojmi/gwarancji inwestycji. Zamawiający przewiduje zrealizowanie min. 2 wizyt w okresie rękojmi i gwarancji.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania powierzonych mu czynności od dnia przekazania zlecenia na pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego do dnia końcowego odbioru robót budowlanych każdego z zadań/inwestycji, z zastrzeżeniem obowiązku współpracy przy przeglądach gwarancyjnych, o czym mowa w ust. 3

- Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do kontrolowania zapisów dziennika budowy tak, by wpisy w nim dokonywane odzwierciedlały wszystkie wydarzenia, które wpływają na prawidłowość wykonania robót. Wpisy powinny być dokonywane sukcesywnie z zachowaniem terminowości, tak by wynikało z nich w jakiej kolejności następowały poszczególne zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem zdarzeń takich jak: roboty dodatkowe, zamienne, zaniechanie robót, robót polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zmiana terminu realizacji zamówienia, zmiana zakresu przedmiotu zamówienia wraz z ewentualną zmianą wysokości wynagrodzenia

- Inspektor zobowiązuje się stawiać się na terenie budowy bez dodatkowego wezwania na czas wykonywania robót wymagających  jego nadzoru, nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu, i dokumentować swoje wizyty wpisem do dziennika budowy, z podaniem zakresu robót, które zostały przez niego sprawdzone bądź sporządzoną notatką ze spotkania przesłaną do Zamawiającego w tym samym dniu – Zamawiający oczekuje bieżącego fotografowania dziennika budowy bądź sporządzanych notatek oraz dokumentowania postępu robót i udostępniania w formie elektronicznej na serwerze/w chmurze danych/dysku posiadającym możliwość dostępu online

- Inspektorzy Nadzoru zobowiązani będą do uczestnictwa w naradach i odbiorach oraz będą czynnie uczestniczyć w działaniach przy realizacji inwestycji w tym weryfikować przekazywane materiały czy dokumentacje

- organizowanie oraz prowadzenie cyklicznych narad koordynacyjnych 2 razy w miesiącu, dotyczących postępu robót lub rozstrzygnięć technicznych spraw budowy w toku jej realizacji, w których udział biorą przedstawiciele zaangażowanych w realizację zadania stron (Wykonawca robót, przedstawiciele Zamawiającego, Projektant (w razie konieczności)), sporządzanie protokołów z narad i przekazywanie ich Zamawiającemu w terminie do 3 dni roboczych

- Zgodnie z Art. 27 ustawy Prawo budowlane dla zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego ustalony zostanie koordynator, który oprócz obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego odpowiedzialny będzie za organizowanie narad, odbiorów oraz będzie reprezentował Zamawiającego przed Wykonawcą robót i organami administracji. Koordynator odpowiada za bieżące monitorowanie postępu realizacji robót w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo-finansowego, identyfikowanie zagrożeń dla terminowej realizacji inwestycji oraz niezwłoczne informowanie Zamawiającego o stwierdzonych opóźnieniach lub ryzyku ich wystąpienia

- Koordynator odpowiedzialny będzie za organizowanie oraz prowadzenie cyklicznych narad koordynacyjnych 2 razy w miesiącu, dotyczących postępu robót lub rozstrzygnięć technicznych spraw budowy w toku jej realizacji, w których udział biorą przedstawiciele zaangażowanych w realizację zadania stron (Wykonawca robót, przedstawiciele Zamawiającego, Projektant (w razie konieczności)), sporządzanie protokołów z narad i przekazywanie ich Zamawiającemu w terminie do 3 dni roboczych

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwołania i zorganizowania narady koordynacyjnej w każdym czasie, w szczególności w przypadku wystąpienia potrzeby omówienia istotnych kwestii dotyczących realizacji zadania. W przypadku narady zwołanej przez Zamawiającego Koordynator zobowiązany jest do udziału w naradzie, jej prowadzenia, o ile Zamawiający nie postanowi inaczej, oraz sporządzenia protokołu i przekazania go Zamawiającemu w terminie do 3 dni roboczych od dnia odbycia narady

- Inspektor Nadzoru ma prawo i obowiązek wnioskować do Zamawiającego o wezwanie Projektanta do osobistego stawiennictwa na terenie budowy w celu wyjaśnienia wątpliwości projektowych, uzgodnienia rozwiązań zamiennych lub dokonania niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej.

- Inspektor Nadzoru koordynuje obecność Projektanta na budowie oraz potwierdza wpisem do Dziennika Budowy (lub w systemie Elektronicznego Dziennika Budowy) fakt, termin oraz cel pobytu Projektanta w ramach sprawowania nadzoru autorskiego

  - W ramach realizacji zadania pn. „Wykonaniu projektu oraz rozbudowa drogi krajowej nr 92 na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki” ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

2) odbiór częściowy,

3) odbiór techniczny po zakończeniu robót budowlanych

4) odbiór robót końcowy (po zyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zaświadczenia o braku sprzeciwu po dokonaniu zawiadomienia o zakończeniu budowy)

  - Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Wykonawcą zadania inwestycyjnego/ robót budowlanych (Projektantem), wyłonionym w osobnym postępowaniu w formule „zaprojektuj i buduj” pn. „Wykonanie projektu oraz rozbudowa drogi krajowej nr 92 na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki”

  - Inspektor Nadzoru nie jest uprawniony do samodzielnego wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej ani do zwalniania Projektanta z obowiązków wynikających z pełnienia nadzoru autorskiego

  - W przypadku stwierdzenia wad, błędów lub niekompletności w dokumentacji projektowej, Inspektor Nadzoru ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od ich ujawnienia, wezwać Projektanta (za pośrednictwem Zamawiającego) do ich usunięcia i podać rekomendowany sposób postępowania

  - Szczegółowy opis zakresu przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku Nr 1 do SWZ.

  - Zadanie zapisane jest w budżecie Gminy na 2026 r. w części „Plan wydatków majątkowych na rok 2026” Dział:  600, Rozdział: 60016,  Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój siei dróg rowerowych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki

CPV: 71.24.70.00-1 Nadzór nad robotami budowlanymi,

71.52.00.00-9 Usługi nadzoru budowlanego

  - Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7  ustawy Pzp,

  - Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.

  - Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  - Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

  - Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, mających status zakładów pracy chronionej, spółdzielni socjalnych oraz innych Wykonawców, których głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych,

  - Zgodnie z art. 310 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający może unieważnić przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

  - Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277 ze zm.) – nie dotyczy w niniejszym postępowaniu

  - Realizując zamówienie Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia – w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia i jego właściwościom - dostępności (architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej) osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

  - Wykonawca zobowiązany jest, w ramach świadczenia usługi nadzoru inwestycyjnego, do kontrolowania, weryfikowania i egzekwowania realizowanego zadania inwestycyjnego pod kątem zgodności z zasadą DNSH (z ang. „Do No Significant Harm” – „nie czyń poważnych szkód”) Wykonawca zapewnia, że wszelkie działania na placu budowy są monitorowane pod kątem ich wpływu na środowisko, a wyniki tych kontroli oraz potwierdzenie spełnienia zasady DNSH zostaną jednoznacznie odzwierciedlone w sporządzanej dokumentacji nadzorczej i odbiorowej

  - Zamawiający stosuje zasadę DNSH obowiązującą na podstawie zapisów w poniższych dokumentach:

-Rozporządzenie w sprawie taksonomii:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Tekst mający znaczenie dla EOG),

- ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 poprzez ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu lub w adaptację do zmian klimatu, a także określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych.

# Termin wykonania zamówienia.

  - Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z datą zadania inwestycyjnego tj. do dnia 30.09.2029 r.

  - Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy odnośnie wydłużenia terminu realizacji z pkt 5.1 SWZ:

- W razie wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych, których nie można było przewidzieć i nie są typowe dla danej pory roku, w szczególności występujące w dłuższym okresie czasu (ponad 3 kolejne dni). Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie wniosek Wykonawcy robót budowlanych, potwierdzony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego/ lub przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Z uwagi na masowe występowanie choroby zakaźnej ludzi mające bezpośredni lub pośredni wpływ na terminową realizację robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim.

- Z powodu działania siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach.

- Przeszkód technicznych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy na roboty budowlane objęte nadzorem inwestorskim, potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Z przyczyn zależnych i niezależnych od Zamawiającego, których nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy w tym w szczególności z powodu działań związanych z agresją Rosji na Ukrainę.

- W razie wstrzymania realizacji zamówienia:

- Na pisemne polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wstrzyma realizację robót w taki sposób i na taki okres, jaki inspektor nadzoru inwestorskiego uzna za konieczny.

Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wykonane roboty zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela Zamawiającego.

–  Jeżeli wstrzymanie realizacji robót nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, termin wykonania robót a tym samym usług nadzoru inwestorskiego ulegnie przedłużeniu maksymalnie o okres wstrzymania robót.

- Z uwagi na ewentualne zakłócenia w łańcuchach dostaw w gospodarce, spowodowane sytuacją w kraju i/lub na świecie, mające wpływ na terminowe dostawy, pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę robót budowlanych Zamawiającemu stosownych dowodów.

- Zamawiający wydłuży termin realizacji zadania, jeżeli opóźnienie nie będzie wynikało z przyczyn leżących po stronie wykonawcy robót. Wydłużenie to nie będzie wynikało z winy wykonawcy tj. np. niekompletność dokumentów, jego niedbalstwa i udowodni, że dokonał wszelkich starań składając komplety dokumentów w celu uzyskania  uzgodnień, opinii, warunków technicznych lub innych aktów w celu  wydania  ostatecznych decyzji administracyjnych.

  - Zmiana terminu realizacji zamówienia wynikająca z ewentualnych powyższych przesłanek zostanie wprowadzona w formie aneksu do umowy.

# Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zostanie wybrany w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjowania treści ofert w celu ich ulepszenia, określonym w art. 275 pkt 2 ustawy Pzp zgodnie z:

- przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 793 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pz Pzp,

- postanowieniami niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia zwanej dalej ,,SWZ’’.

# 7. Przewidywane negocjacje treści ofert.

  - Zamawiający na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp przewiduje możliwość przeprowadzenia poufnych negocjacji w zakresie kryteriów oceny ofert.

  - W przypadku podjęcia decyzji o prowadzeniu negocjacji, Zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o Wykonawcach, których oferty:

- nie zostały odrzucone oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji

- zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  - Zamawiający na podstawie art. 288 ustawy Pzp ogranicza liczbę wykonawców zapraszanych do negocjacji ofert do 3 wykonawców, stosując kryteria oceny ofert opisane w pkt 15 niniejszej SWZ.

  - Jeżeli liczba wykonawców, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, jest mniejsza niż 3, zamawiający kontynuuje postępowanie.

  - Ofertę wykonawcy niezaproszonego do negocjacji uznaje się za odrzuconą.

  - Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskaże miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji oraz kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu ulepszenia treści ofert.

  - Negocjacje, o których mowa powyżej w pkt 7.1 nie mogą prowadzić do zmiany treści SWZ oraz będą dotyczyły wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.

  - Zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich wykonawców, których oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nie zostały odrzucone, o zakończeniu negocjacji oraz zaprosi ich do składania ofert dodatkowych w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert dodatkowych, wskazując m. in. sposób i termin składania ofert dodatkowych oraz język lub języki, w jakich muszą one być sporządzone, oraz termin otwarcia tych ofert.

  - Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji. Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. Oferta przestaje wiązać wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji. Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, podlega odrzuceniu.

# Opis sposobu przygotowania oferty.

  - Ofertę sporządza się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

  - Do oferty należy załączyć wszystkie oświadczenia i dokumenty, których złożenia żąda Zamawiający w pkt 11 niniejszej SWZ. Zamawiający zastrzega konieczność wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, o ile są już znani.

  - Warunki formalne sporządzenia oferty:

- Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy systemowego interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia (https://ezamowienia.gov.pl) i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”. Po pobraniu ten dokument ma format PDF.

- zalogowany Wykonawca używając przycisku „Wypełnij” widocznego pod „Formularzem ofertowym” zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności danych automatycznie pobranych przez system z jego konta i uzupełnienia pozostałych informacji dotyczących Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- następnie Wykonawca powinien pobrać „Formularz ofertowy”, zapisać go na dysku komputera użytkownika, uzupełnić pozostałymi danymi wymaganymi przez Zamawiającego i ponownie zapisać na dysku komputera użytkownika oraz podpisać odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego, zgodnie z pkt 7) Uwaga! Nie należy zmieniać nazwy pliku nadanej przez Platformę e-Zamówienia. Zapisany „Formularz ofertowy” należy zawsze otwierać w programie Adobe Acrobat Reader DC. Wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego nie należy przetwarzać dalej innymi programami.

- Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików,

- Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) Wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą,

- jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”,

- formularz ofertowy (PDF) podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Rekomendowanym dla pliku PDF formatem podpisu jest PADES. Można także podpisać typem podpisu wewnętrznym (otaczającym). Podpis formularza ofertowego wariantem podpisu w typie zewnętrznym również jest możliwy - w tym przypadku, powstały oddzielny plik podpisu dla tego formularza należy załączyć w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”. Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodne z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452), dalej w treści jako: ,,Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych’’ opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być zgodnie z wyborem Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego (otaczającego). W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji (np. archiwum zip, 7z), opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,

UWAGA – wśród niepodpisanych plików stanowiących zawartość archiwum nie może być plików tajemnicy przedsiębiorstwa. W „archiwum” można umieścić także uprzednio podpisane pliki.

- system sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym Wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”,

- oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert,

- Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”,

- maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.

  - Rekomendacje i uwagi Zamawiającego:

- Zaleca się sporządzenie oferty i oświadczeń w formacie PDF i podpisanie podpisem w formacie PAdES.

- Nie zaleca się stosowania podpisu zewnętrznego XADES (2 pliki do przekazania)

- Wykonawca powinien stosować znacznik czasu (wariant podpisu „T”), nie jest rekomendowany wariant podpisu „BES”.

- Pełnomocnik nie może poświadczać za zgodność skanu swojego pełnomocnictwa.

- Po podpisaniu pliku a przed jego wysłaniem do Platformy wykonawca powinien upewnić się, że plik jest prawidłowo podpisany a jego weryfikacja jest pozytywna.

- Wiele różnych niepodpisanych dokumentów w formacie PDF można scalić w jeden plik PDF a następnie go podpisać jednym podpisem w formacie PADES.

- Wykonawca nie powinien najpierw drukować formularzy, podpisywać ich ręcznie, a następnie skanować i na końcu podpisywać elektronicznie. Wystarczy od razu wypełnić elektronicznie, zapisać jako PDF i podpisać wymaganym podpisem elektronicznym. Systemowy Formularz ofertowy musi być wypełniony elektronicznie.

- W przypadku stosowania przez wykonawcę podpisu zaufanego, plik po podpisaniu nie może być większy niż 10Mb.

- Podpis osobisty to nie jest podpis odręczny. To podpis oparty o warstwę elektroniczną dowodu osobistego.

# Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, przekazywania oświadczeń lub dokumentów, w tym o wymaganiach technicznych i organizacyjnych, dotyczących korespondencji elektronicznej oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

  - W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

  - Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

  - Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami:

- Referat Zamówień Publicznych

–  Piotr Manarczyk, Monika Michalska, Joanna Sierpińska, Agnieszka Pawluk

(wyjaśnienia w sprawie procedury przetargowej)

email: zampub@ozarow-mazowiecki.pl,

- Wydział Inwestycji i Remontów

– Łukasz Czyż,  Michał Toruszewski

(wszelkie sprawy techniczne wykonania przedmiotu zamówienia)

email: zampub@ozarow-mazowiecki.pl,

W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na ściśle określony adres e-mail: zampub@ozarow-mazowiecki.pl (nie dotyczy składania ofert w postępowaniu).

Skorzystanie z tego adresu w sytuacji, gdy platforma działa poprawnie spowoduje zignorowanie przesłanej wiadomości.

  - Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia) stanowi załącznik do niniejszej SWZ.

  - Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

  - Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia stanowi załącznik do niniejszej SWZ.

  - Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

  - Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.

  - Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) i poświadczania za zgodność musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.

    - Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 23 grudnia 20220 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. 2020 poz. 2415)

Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, których wykaz dla przedmiotowego postępowania jest podany w rozdziale 11, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki do formularzy komunikacyjnych.

  - W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacji nie będą miały bezpośredniego zastosowania, (o ile dotyczy).

  - Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:

- w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub

- jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).

  - Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2026 r. poz. 85), dalej w treści jako: ,,ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji’’ Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.

W przypadku gdy Wykonawca nie wyodrębni i nie zabezpieczy w ten sposób poufności informacji, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne ujawnienie ich treści razem z informacjami jawnymi.

  - Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem dedykowanych formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są, zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym (otaczającym). W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

  - Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.

  - Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.

  - Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

  - Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. Zaleca się stosowanie aktualnie wspieranych wersji oprogramowania.

  - W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

  - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń teleinformatycznych Wykonawcy.

  - Wykonawca ma obowiązek śledzić informacje na Platformie e-Zamówienia. Podstawowym źródłem informacji jest Platforma e-Zamówienia, wszelkie fakultatywne powiadomienia za pomocą poczty e-mail obciążone są ryzykiem błędów związanych z działaniem serwerów pocztowych, na których działanie zamawiający nie ma wpływu.

  - Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie obwiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. art. 514 ust.2 i 3 ustawy Pzp)

# Warunki udziału w postępowaniu.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki, o których mowa w art. 112 ust.2 ustawy, którzy:

    - nie podlegają wykluczeniu (na podstawie zapisów w pkt 22 niniejszej SWZ, dotyczących podstaw wykluczenia)

    - spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,

(Zamawiający nie precyzuje tego warunku);

- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

(Zamawiający nie precyzuje tego warunku);

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej*

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie min. 20.000,00 zł

- zdolności technicznej lub zawodowej**

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:

- wykazał, że wykonał min. 2 zamówienia/umowy polegające na nadzorowaniu lub kierowaniu robotami budowlanymi, przy czym obejmowały one nadzory w szczególności w specjalnościach: inżynieryjnej drogowej, sieci i instalacji ciepłowniczych i wentylacyjnych, sieci i instalacji wodno – kanalizacyjnych, sieci i instalacji gazowych, sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, mostowej, sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych

Zamawiający zastrzega, iż:

- mając na uwadze treść art. 117 ust. 1 ustawy Pzp, w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, warunek o którym mowa powyżej musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia

- skierował do realizacji zamówienia publicznego n/w osoby:

- min 1 osobę na stanowisko Koordynatora Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, posiadającą uprawnienia w branży budowlanej do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2026 r. poz. 524 ze zm.), dalej w treści jako: ,,ustawa Prawo budowlane’’ lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie odrębnych przepisów. Osoba ta winna posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (liczone począwszy od dnia wyznaczonego jako dzień złożenia oferty w tym postępowaniu), z okresu po uzyskaniu decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych, w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót drogowych oraz nadzorował w przeciągu ostatnich 5 lat przynajmniej 3 obiekty budowlane o łącznej wartości minimum 9.000.000,00 zł;

- min. 1 osobę posiadającą uprawnienia w branży budowlanej do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie odrębnych przepisów. Osoba ta winna posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (liczone począwszy od dnia wyznaczonego jako dzień złożenia oferty w tym postępowaniu), z okresu po uzyskaniu decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych, w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót sanitarnych oraz nadzorował w przeciągu ostatnich 5 lat przynajmniej 3 obiekty budowlane o łącznej wartości minimum 3.000.000,00 zł;

- min 1 osobę posiadającą uprawnienia w branży budowlanej do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie odrębnych przepisów. Osoba ta winna posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (liczone począwszy od dnia wyznaczonego jako dzień złożenia oferty w tym postępowaniu), z okresu po uzyskaniu decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych, w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych i elektroenergetycznych oraz nadzorował w przeciągu ostatnich 5 lat przynajmniej 3 obiekty budowlane o łącznej wartości minimum 3.000.000,00 zł;

- min 1 osobę posiadającą uprawnienia w branży budowlanej do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie odrębnych przepisów. Osoba ta winna posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (liczone począwszy od dnia wyznaczonego jako dzień złożenia oferty w tym postępowaniu), z okresu po uzyskaniu decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych, w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót mostowych oraz nadzorował w przeciągu ostatnich 5 lat przynajmniej 3 obiekty budowlane o łącznej wartości minimum 3.000.000,00 zł;

- min 1 osoba posiadającą uprawnienia w branży budowlanej do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie odrębnych przepisów. Osoba ta winna posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (liczone począwszy od dnia wyznaczonego jako dzień złożenia oferty w tym postępowaniu), z okresu po uzyskaniu decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych, w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót telekomunikacyjnych oraz nadzorował w przeciągu ostatnich 5 lat przynajmniej 3 obiekty budowlane o łącznej wartości minimum 3.000.000,00 zł;

- min 1 osobę posiadającą uprawnienia w branży budowlanej do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie odrębnych przepisów. Osoba ta winna posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (liczone począwszy od dnia wyznaczonego jako dzień złożenia oferty w tym postępowaniu), z okresu po uzyskaniu decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych, w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót drogowych.

- min 1 osobę posiadającą uprawnienia w branży budowlanej do projektowania w specjalności instalacyjnej zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie odrębnych przepisów. Osoba ta winna posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (liczone począwszy od dnia wyznaczonego jako dzień złożenia oferty w tym postępowaniu), z okresu po uzyskaniu decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych, w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót sanitarnych.

- min 1 osobę  posiadającą uprawnienia w branży budowlanej do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie odrębnych przepisów. Osoba ta winna posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (liczone począwszy od dnia wyznaczonego jako dzień złożenia oferty w tym postępowaniu), z okresu po uzyskaniu decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych, w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych i elektroenergetycznych.

- min 1 osobę  posiadającą uprawnienia w branży budowlanej do projektowania w specjalności instalacyjnej inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie odrębnych przepisów. Osoba ta winna posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (liczone począwszy od dnia wyznaczonego jako dzień złożenia oferty w tym postępowaniu), z okresu po uzyskaniu decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych, w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót mostowych.

- min 1 osobę  posiadającą uprawnienia w branży budowlanej do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie odrębnych przepisów. Osoba ta winna posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (liczone począwszy od dnia wyznaczonego jako dzień złożenia oferty w tym postępowaniu), z okresu po uzyskaniu decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych, w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót telekomunikacyjnych

Zamawiający zastrzega, że dopuszcza możliwość łączenia stanowisk w posiadania przez 1 osobę więcej niż jednej specjalności/uprawnień. W związku z powyższym nie określa się minimalnej, wymaganej ilości osób skierowanych do realizacji zamówienia. Zamawiający zweryfikuje, czy w przedstawionym wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia, są zawarte w ich uprawnieniach wszystkie wymagane uprawnienia budowlane.

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych tj. m.in. w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334 ze zm.) oraz w rozumieniu art. 20 a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 551.

Zamawiający zastrzega, iż:

Zamawiający zastrzega, że warunki udziału w postępowaniu mogą zostać potwierdzone:

      - podmiotowymi środkami dowodowymi wskazanymi w Rozdziale 12.7 pkt 2,3,4 SWZ, składanymi na wezwanie zamawiającego na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp

albo;

      - ważnym certyfikatem Wykonawcy w zakresie określonym w Rozdziale 12.7 pkt 4, jeżeli z treści certyfikatu wynika potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie wymaganym przez zamawiającego, a dane zawarte we wstępnym oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składanym wraz z ofertą, umożliwiają zamawiającemu identyfikację certyfikatu oraz jego samodzielne uzyskanie.

  - Udział innych podmiotów w realizacji zamówienia

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu o konkretnego zamówienia lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (zgodnie z art. 118 ustawy Pzp).

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa waz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej, powinno potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

- Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

- Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

  - Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja).

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 58 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są dołączyć do oferty dokument (pismo, oświadczenie) wskazujący ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument ten musi być wystawiony zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisany przez prawnie upoważnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Zgodnie z art. 445 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

- Jeśli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia to:

a) warunek określony w  pkt 10.1.2) lit. d. tiret 1 musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców (Partnerów) składających ofertę wspólną,

b) pozostałe warunki określone powyżej musi spełniać co najmniej jeden z Partnerów składających ofertę wspólną lub Partnerzy składający ofertę wspólną spełniają łącznie.

- W wypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do których realizacji te zdolności są wymagane. W takim wypadku należy złożyć Zamawiającemu oświadczenie do oferty, z którego wynika które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy składający ofertę wspólnie – o ile dotyczy.

- W przypadku wykonawców wspólnie realizujących zamówienie (w tym konsorcjum) Zamawiający dokonywać będzie bezpośrednich rozliczeń tylko z liderem konsorcjum.

# Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych z ofertą, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, inne dokumenty wynikające z treści SWZ, w tym przedmiotowe środki dowodowe.

  - Wykonawca może złożyć jedną ofertę z zastosowaniem wytycznych zwartych w rozdziale 8 pkt 8.3 SWZ, przy czym ofertę sporządza się w języku polskim, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp, odnośnie podpisu elektronicznego.

  - Do oferty Wykonawca dołącza:

- aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa powyżej, tymczasowo zastępują wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. W treści oświadczenia wykonawca wskazuje, czy w niniejszym postępowaniu będzie wykorzystywał certyfikat. Brak informacji o certyfikacie będzie uznany za oświadczenie Wykonawcy, że w niniejszym postępowaniu nie będzie on wykorzystywał certyfikatu

Dokument ten będzie załącznikiem Nr 1 do oferty.

(Uwagi do załącznika do oferty nr 1):

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, o którym mowa powyżej składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków działu w postępowaniu (o ile dotyczy).

- W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby wykonawca przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa powyżej oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

- Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, o ile są już znani.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:

    - oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub

    - zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

oraz inne dokumenty wynikające z treści SWZ, w tym przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli są wymagane), które należy dołączyć do oferty:

- *Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)

Dokument ten będzie załącznikiem Nr 2 do oferty.

- Dowód wpłacenia wadium: 6.000,00 zł

Wadium może być wnoszone wg wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach zgodnie z art. 97 ust. 7 pkt 1-4 ustawy Pzp. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna dowód wpłacenia wadium należy złożyć w oryginale w postaci elektronicznej.

Dokument ten będzie załącznikiem Nr 3 do oferty.

- *Zobowiązanie podmiotów, na których zdolnościach technicznych, zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia podpisane: kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym podmiotu udostępniającego zasoby. (*jeżeli dotyczy)

Dokument ten będzie załącznikiem Nr 4 do oferty.

- *Oświadczenie, z którego wynika które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy składający ofertę wspólnie, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (*jeżeli dotyczy) – w niniejszym postępowaniu na dostawę nie jest wymagane.

Dokument ten będzie załącznikiem Nr 5 do oferty.

# Informacja o podmiotowych środkach dowodowych - wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego

  - Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

- Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na każdym etapie postępowania, w tym na etapie składania ofert podlegających negocjacjom lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwie wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

- Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, zamawiający w każdym czasie wezwie wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

    - Zamawiający zgodnie z art. 274 ust. 4 ustawy Pzp nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

    - Wykonawca zgodnie z art. 127 ust. 2 ustawy Pzp nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

Wykonawca wskaże także postępowanie, w którym wymagane dokumenty znajdują się w posiadaniu Zamawiającego.

  - Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dopuszczonych w SWZ, w zakresie i sposób określony w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 70 Pzp, tj. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 r. poz. 2452).Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające mocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zostały wystawione jako dokument elektroniczny przez upoważnione podmioty inne niż: wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, przekazuje się ten dokument w formie w jakiej został wystawiony.

  - W przypadku gdy dokumenty, o których mowa w pkt. 12.4 SWZ zostały wystawione przez upoważnione podmioty (inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca) jako dokumenty w postaci papierowej przekazuje się cyfrowe odwzorowanie dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

Powyższe nie dotyczy dokumentów potwierdzających mocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach

  - Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa ust. 12.5 SWZ dokonuje w przypadku podmiotowych środków dowodowych

  - Wykaz oświadczeń i dokumentów – podmiotowych środków dowodowych, wymaganych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wskazujących brak podstaw do wykluczenia.

*** Uwaga ***

(Niżej wymienionych dokumentów nie należy dołączać do oferty.

Składane są tylko przez wezwanego Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego)

- odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

*Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,   zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument  miał dotyczyć nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument  miał dotyczyć.

Zastępczy dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składają wymagane przez Zamawiającego dokumenty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415)

- wykaz usług wykonanych nie wcześniej  niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres  prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie potwierdzający wykonanie minimum 2 zamówienia/umowy polegające na nadzorowaniu lub kierowaniu robotami budowlanymi, przy czym obejmowały one nadzory w szczególności w specjalnościach: inżynieryjnej drogowej, sieci i instalacji ciepłowniczych i wentylacyjnych, sieci i instalacji wodno – kanalizacyjnych, sieci i instalacji gazowych, sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, mostowej, sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.

Dowodami w przypadku zamówień na roboty budowlane są:

– referencje,

– inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w  stanie uzyskać tych dokumentów to inne odpowiednie dokumenty),

Uwaga! W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy od daty składnia ofert.

- wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami:

- skierował do realizacji zamówienia publicznego n/w osoby:

- min 1 osobę na stanowisko Koordynatora Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, posiadającą uprawnienia w branży budowlanej do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2026 r. poz. 524 ze zm.), dalej w treści jako: ,,ustawa Prawo budowlane’’ lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie odrębnych przepisów. Osoba ta winna posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (liczone począwszy od dnia wyznaczonego jako dzień złożenia oferty w tym postępowaniu), z okresu po uzyskaniu decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych, w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót drogowych oraz nadzorował w przeciągu ostatnich 5 lat przynajmniej 3 obiekty budowlane o łącznej wartości minimum 9.000.000,00 zł;

- min. 1 osobę posiadającą uprawnienia w branży budowlanej  do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie odrębnych przepisów. Osoba ta winna posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (liczone począwszy od dnia wyznaczonego jako dzień złożenia oferty w tym postępowaniu), z okresu po uzyskaniu decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych, w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót sanitarnych oraz nadzorował w przeciągu ostatnich 5 lat przynajmniej 3 obiekty budowlane o łącznej wartości minimum 3.000.000,00 zł;

- min 1 osobę posiadającą uprawnienia w branży budowlanej do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie odrębnych przepisów. Osoba ta winna posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (liczone począwszy od dnia wyznaczonego jako dzień złożenia oferty w tym postępowaniu), z okresu po uzyskaniu decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych, w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych i elektroenergetycznych oraz nadzorował w przeciągu ostatnich 5 lat przynajmniej 3 obiekty budowlane o łącznej wartości minimum 3.000.000,00 zł;

- min 1 osobę posiadającą uprawnienia w branży budowlanej do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie odrębnych przepisów. Osoba ta winna posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (liczone począwszy od dnia wyznaczonego jako dzień złożenia oferty w tym postępowaniu), z okresu po uzyskaniu decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych, w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót mostowych oraz nadzorował w przeciągu ostatnich 5 lat przynajmniej 3 obiekty budowlane o łącznej wartości minimum 3.000.000,00 zł;

- min 1 osoba posiadającą uprawnienia w branży budowlanej do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie odrębnych przepisów. Osoba ta winna posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (liczone począwszy od dnia wyznaczonego jako dzień złożenia oferty w tym postępowaniu), z okresu po uzyskaniu decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych, w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót telekomunikacyjnych oraz nadzorował w przeciągu ostatnich 5 lat przynajmniej 3 obiekty budowlane o łącznej wartości minimum 3.000.000,00 zł;

- min 1 osobę posiadającą uprawnienia w branży budowlanej do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie odrębnych przepisów. Osoba ta winna posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (liczone począwszy od dnia wyznaczonego jako dzień złożenia oferty w tym postępowaniu), z okresu po uzyskaniu decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych, w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót drogowych.

- min 1 osobę posiadającą uprawnienia w branży budowlanej do projektowania w specjalności instalacyjnej zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie odrębnych przepisów. Osoba ta winna posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (liczone począwszy od dnia wyznaczonego jako dzień złożenia oferty w tym postępowaniu), z okresu po uzyskaniu decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych, w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót sanitarnych.

- min 1 osobę  posiadającą uprawnienia w branży budowlanej do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie odrębnych przepisów. Osoba ta winna posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (liczone począwszy od dnia wyznaczonego jako dzień złożenia oferty w tym postępowaniu), z okresu po uzyskaniu decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych, w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych i elektroenergetycznych.

- min 1 osobę  posiadającą uprawnienia w branży budowlanej do projektowania w specjalności instalacyjnej inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie odrębnych przepisów. Osoba ta winna posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (liczone począwszy od dnia wyznaczonego jako dzień złożenia oferty w tym postępowaniu), z okresu po uzyskaniu decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych, w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót mostowych.

- min 1 osobę  posiadającą uprawnienia w branży budowlanej do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie odrębnych przepisów. Osoba ta winna posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (liczone począwszy od dnia wyznaczonego jako dzień złożenia oferty w tym postępowaniu), z okresu po uzyskaniu decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych, w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót telekomunikacyjnych

- informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w kwocie min. 20.000,00 zł, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem,

* W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, na zasoby innych podmiotów należy złożyć informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu w kwocie min. 20.000,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego powyższych dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 12.7 lit. c) SWZ, wykonawca składa inne dokumenty, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

- oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2025 r. poz. 1714), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę/ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty/oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

- oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego w pkt 22 SWZ, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 7 oraz § 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020 r. poz. 2415)

  - W przypadku gdy Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:

- oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub

- zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

12.9 Niepodleganie wykluczeniu przez Wykonawcę w zakresie następujących podstaw wykluczenia:

- art. 108 ust. 1 pkt 1–5 ustawy Pzp,

- art. 109 ust. 1 pkt 1, 4 ustawy Pzp

może zostać potwierdzone:

- podmiotowymi środkami dowodowymi wskazanymi w punkcie 12.7 pkt 1, 5, 6 SWZ, składanymi na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp;

- ważnym certyfikatem wykonawcy, jeżeli z treści certyfikatu wynika potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu w zakresie danej podstawy wykluczenia, a dane zawarte we wstępnym oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składanym wraz z ofertą, umożliwiają Zamawiającemu identyfikację certyfikatu oraz jego samodzielne uzyskanie.

Niepodleganie wykluczeniu przez Wykonawcę w zakresie następujących podstaw wykluczenia:

- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,

- art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

może zostać potwierdzone podmiotowymi środkami dowodowymi wskazanymi w Rozdziale 12.7 SWZ, tj.:

- odpowiednio do pkt 1) powyżej – oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp.,

- dla pkt 2) powyżej wyłącznie oświadczenie składane w treści oświadczenia wstępnego, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składanego wraz z ofertą.

  - Podmiotowe środki dowodowe wskazane powyżej mogą zostać zastąpione ważnym certyfikatem wykonawcy zamówień publicznych, o którym mowa w art. 124 ust. 2 ustawy Pzp, wyłącznie w zakresie, w jakim certyfikat potwierdza brak podstaw wykluczenia albo spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie odpowiadającym wymaganiom określonym w SWZ. Certyfikat nie zastępuje podmiotowych środków dowodowych dotyczących podstaw wykluczenia nieobjętych certyfikacją, w szczególności art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

  - Certyfikat zastępuje podmiotowe środki dowodowe wyłącznie w zakresie objętym ważną certyfikacją oraz wskazanym przez wykonawcę w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. Jeżeli certyfikat obejmuje jedynie część podstaw wykluczenia albo część warunku udziału w postępowaniu, albo potwierdza spełnianie warunku na poziomie niższym niż wymagany w SWZ, wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe w pozostałym zakresie.

  - W zakresie wynikającym z ważnego certyfikatu zamawiający nie żąda od wykonawcy innych podmiotowych środków dowodowych, z zastrzeżeniem art. 124 ust. 4 ustawy Pzp oraz art. 31 ust. 6 ustawy o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych.

  - Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający, przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych wskazanych w pkt 12.7, w zakresie, w jakim nie zostały one zastąpione ważnym certyfikatem wykonawcy zamówień publicznych, z uwzględnieniem pkt 12.14 – 12.20 poniżej.

  - Jeżeli z oświadczenia wstępnego, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, wynika, że wykonawca będzie posługiwał się certyfikatem, oraz wykonawca podał dane wymagane w art. 273 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający samodzielnie zweryfikuje certyfikat w bazie certyfikacji i nie wezwie wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych w zakresie, w jakim okoliczności wymagane przez zamawiającego wynikają z tego certyfikatu, zgodnie z art. 274 ust. 4 ustawy Pzp.

  - Jeżeli certyfikat nie obejmuje wszystkich okoliczności wymaganych przez zamawiającego, zamawiający wezwie wykonawcę do złożenia podmiotowych środków dowodowych wyłącznie w zakresie nieobjętym certyfikacją.

  - Jeżeli dane wskazane przez wykonawcę nie pozwalają na odnalezienie albo weryfikację certyfikatu w bazie certyfikacji, zamawiający może wezwać wykonawcę do złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub wyjaśnienia tych danych na zasadach określonych w art. 128 ust. 1 lub 4 ustawy Pzp. Jeżeli mimo wezwania zamawiający nie będzie mógł zweryfikować certyfikatu, certyfikat nie zostanie uwzględniony w zakresie, którego nie można zweryfikować.

  - Jeżeli dane niezbędne do oceny okoliczności potwierdzanych certyfikatem nie zostały ujawnione w certyfikacie albo w bazie certyfikacji ze względu na ich prawnie chroniony charakter, zamawiający może żądać od wykonawcy udostępnienia tych danych albo wyrażenia zgody na ich udostępnienie zamawiającemu przez podmiot certyfikujący, na podstawie art. 31 ust. 6 ustawy o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych.

  - W przypadku powzięcia przez zamawiającego informacji wskazujących, że wykonawca wprowadził podmiot certyfikujący w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na udzielenie certyfikacji wykonawców zamówień publicznych, albo że wykonawca przestał spełniać warunki udzielenia tej certyfikacji, zamawiający, na podstawie art. 128a ust. 1 ustawy Pzp, wezwie wykonawcę do złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania. Jeżeli zamawiający uzna wyjaśnienia wykonawcy za niewystarczające, zastosuje art. 128a ust. 2 ustawy Pzp.

  - W przypadku zawieszenia ważności certyfikacji wykonawców zamówień publicznych w toku postępowania zamawiający, na podstawie art. 128a ust. 3 ustawy Pzp, wezwie wykonawcę do złożenia, w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych w zakresie, w jakim złożony certyfikat miał potwierdzać brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu na potrzeby niniejszego postępowania. Przepisy art. 128 ust. 2–5 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.

W przypadku utraty ważności certyfikatu w całości albo w części w toku postępowania certyfikat nie będzie uwzględniany w zakresie, w jakim utracił ważność. W takim przypadku zamawiający wezwie wykonawcę do złożenia odpowiednich podmiotowych środków dowodowych w zakresie, w jakim certyfikat miał potwierdzać brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu

# Warunki zawarcia umowy oraz jej dopuszczalnych zmian.

  - Umowa, która zostanie zawarta z wybranym wykonawcą jest załącznikiem Nr 2 do niniejszej SWZ.

Zamawiający wymaga zawarcia umowy o przedstawionej treści i na przedstawionych warunkach.

  - Zamawiający wymaga także od wybranego wykonawcy podpisania umowy w miejscu i w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

  - Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile zachodzą okoliczności wymienione w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

  - Zamawiający informuje, że wynagrodzenie Wykonawcy (na jego wniosek) ulegnie zmianie w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie

- z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2026 r. poz. 192),

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

13.5 Zamawiający dopuszcza waloryzację cen zawartych w ofercie Wykonawcy w trakcie realizacji umowy, zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy:

Niezależnie od zmian o których mowa powyżej w pkt. 13.4 wprowadza się zasady dokonywania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, zgodnie z art. 439 ustawy Pzp:

1) zmiana wynagrodzenia zostanie określona w oparciu o miesięczny „Wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej” publikowany w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych określający zmianę ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z miesiącem, w którym zawarta zostanie umowa, podanego dla pierwszego miesiąca kalendarzowego przypadającego po upływie 6 m-cy od daty zawarcia Umowy;

2) wartość publikowanego wskaźnika przekraczająca 3,0% uprawnia Strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia, przy czym początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia przypada po upływie 6 m-cy od daty zawarcia Umowy;

3) zmiana wysokości wynagrodzenia  dotyczy tylko tej części wynagrodzenia, która przysługuje Wykonawcy za wykonanie tej części Przedmiotu umowy, której odbiór przypadł po upływie 6 m-cy od daty zawarcia Umowy;

4) maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia wynosi 5%.

13.6. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z pkt. 13.5 zobowiązany jest (jeżeli zachodzą przesłanki z art. 439 ust. 5 Pzp) do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

13.7 Zmiana cen na skutek waloryzacji wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

13.8 Wszelkie zmiany do umowy wprowadzone zostaną na podstawie aneksu do umowy.

# Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Nie dotyczy

# Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, którymi Zamawiający będzie się kierował w celu ograniczenia liczby wykonawców, których zaprosi do negocjacji w celu ulepszenia treści ofert oraz przy wyborze najkorzystniejszej oferty

  - Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował niżej podanymi kryteriami i ich wagami:

A) Cena – waga kryterium – 60 %

Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów, a każdej następnej ofercie przyporządkowana zostanie liczba punktów proporcjonalnie mniejsza stosując wzór:

najniższa cena z rozpatrywanych ofert

Wartość punktowa ceny = ----------------------------------------------------------------- x 60

cena badanej oferty

W ramach wyżej wymienionego kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt.

B) Dodatkowe doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia – w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestycyjnego posiadającą uprawnienia w branży budowlanej do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej - 20 pkt.

Zamawiający przyzna dodatkowe punkty na zasadach określonych poniżej:

| Dodatkowe doświadczenie w pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego nadzoru posiadającą uprawnienia w branży budowlanej do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej | Liczba punktów przyznawana ofercie Wykonawcy |
| --- | --- |
| min. 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego posiadającą uprawnienia w branży budowlanej do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej | 0 pkt. |
| od 6 lat do 10 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego posiadającą uprawnienia w branży budowlanej do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej | 10 pkt. |
| powyżej 10 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego posiadającą uprawnienia w branży budowlanej do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej | 20 pkt. |

Zamawiający zastrzega, że w sytuacji, gdy Wykonawca w treści oferty:

- niewskazania w treści oferty okresu doświadczenia inspektora nadzoru w w/w specjalności Zamawiający nie przyzna Wykonawcy dodatkowych punktów w tym kryterium,

- wskazania okresu doświadczenia w niepełnych latach Zamawiający przyzna punkty dokonując zaokrąglenia w dół np. w przypadku wskazania 5 lat i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego Zamawiający nie przyzna dodatkowych punktów,

- wskazania w treści oferty doświadczenia zawodowego krótszego nim minimalny okres wówczas Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jako niezgodną z SWZ.

C) Dodatkowe doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia – w pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego (posiadającą uprawnienia w branży budowlanej do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń) - 20 pkt. Zamawiający przyzna dodatkowe punkty na zasadach określonych poniżej.

| Dodatkowe doświadczenie w pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego posiadającą uprawnienia w branży budowlanej do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej | Liczba punktów przyznawana ofercie Wykonawcy |
| --- | --- |
| min.5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego posiadającą uprawnienia w branży budowlanej do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń | 0 pkt. |
| od 6 lat do 10 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego posiadającą uprawnienia w branży budowlanej do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń | 10 pkt. |
| powyżej 10 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego posiadającą uprawnienia w branży budowlanej do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń | 20 pkt. |

Zamawiający zastrzega, że w sytuacji, gdy Wykonawca w treści oferty:

- niewskazania w treści oferty okresu doświadczenia inspektora nadzoru w w/w specjalności Zamawiający nie przyzna Wykonawcy dodatkowych punktów w tym kryterium,

- wskazania okresu doświadczenia w niepełnych latach Zamawiający przyzna punkty dokonując zaokrąglenia w dół np. w przypadku wskazania 5 lat i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego Zamawiający nie przyzna dodatkowych punktów,

- wskazania w treści oferty doświadczenia zawodowego krótszego nim minimalny okres wówczas Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jako niezgodną z SWZ.

  - Zamawiający dokona oceny kryterium ceny, dodatkowego doświadczenia Inspektora nadzoru posiadającą uprawnienia w branży budowlanej do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej oraz dodatkowego doświadczenia Inspektora nadzoru posiadającą uprawnienia w branży budowlanej do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami matematycznymi..

  - Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą  spośród nieodrzuconych ofert na podstawie kryterium ceny, dodatkowego doświadczenia Inspektora nadzoru posiadającą uprawnienia w branży budowlanej do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej oraz dodatkowego doświadczenia Inspektora nadzoru posiadającą uprawnienia w branży budowlanej do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej.

  - Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, stanowiących sumę punktów przyznanych w każdym kryterium z uwzględnieniem wagi procentowej danego kryterium.

# Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

  - Wykonawca wypełnia pozycje w zestawieniu kosztowym usług objętych przedmiotem zamówienia na podstawie własnej kalkulacji.

  - Do obliczonej ceny ofertowej Wykonawca dodaje podatek VAT wg obowiązujących stawek. Prawidłowe ustalenie podatku VAT, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług należy do obowiązków Wykonawcy.

  - W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku   podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, Zamawiający, w celu oceny takiej oferty,  do przedstawionej w niej ceny dolicza podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć  zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając taką ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór  oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę  (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz  wskazuje ich wartość bez kwoty podatku – tj. kwotę netto.  ( art. 225 ustawy Pzp )

  - Zamawiający nie dopuszcza stosowania jakichkolwiek rabatów i upustów po obliczeniu cen ofertowych brutto.

  - Do obliczonej/ych cen/y ofertowej/ych wykonawca dodaje podatek VAT wg obowiązujących stawek. Prawidłowe  ustalenie podatku VAT, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług należy do obowiązków  wykonawcy.

  - Na cenę/y przedmiotu zamówienia, powinny składać się wszystkie elementy opisane w pkt 4 SWZ. Całkowita/e cena/y ofertowa/e powinna/y obejmować wszystkie koszty wykonawcy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

  - Tak wyliczone ceny z podatkiem VAT Wykonawca zamieszcza w ofercie. Cena brutto musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Całkowita cena ofertowa brutto będzie brana pod  uwagę przez Komisję Przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

Cena oferty powinna wynikać z opracowanego przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego uproszczonego, będącego załącznikiem nr 6 do oferty.

  - Zaoferowane ceny jednostkowe brutto wynikające zestawienia cenowego będą cenami ryczałtowymi. Nie mogą one ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.2026 poz. 795) w art. 632 określa ten rodzaj wynagrodzenia następująco: „Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiarów lub kosztów tych prac.”). Z zastrzeżeniem zapisów pkt 13.8 SWZ.

  - Końcowe rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym na podstawie zaoferowanych cen jednostkowych brutto.

  - Zamawiający nie dopuszcza stosowania jakichkolwiek rabatów i upustów po obliczeniu cen ofertowych.

  - Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

  - Zmawiający informuje, że w przypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie o kwotę wynikającą ze zmienionej stawki tego podatku obowiązującej w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy.

# Wymagania dotyczące wadium

  - Zamawiający ustala wadium w wysokości: 6.000,00 zł

  - Wadium należy wnieść w jednej z form podanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

17.3.1 Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek Zamawiającego w banku:

PKO BP S.A. XVIII O/Warszawa; Nr konta: 15 10201185 0000 4602 0019 2351

z adnotacją: ”Wadium   RZP.271.34.2026”

17.3.2 Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej (przelewem) zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

17.4 Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa a art. 97 ust 1 pkt 2 – 4 ustawy Pzp Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.

17.5 Postanowienia pkt 11 SWZ odnośnie wadium są dla Wykonawców wiążące.

17.6 Zwrotu wpłaconego wadium wykonawcom Zamawiający dokona w trybie art. 98 ust.1 i 2 ustawy Pzp.

17.7 Oferta wykonawcy, który nie wniesie lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt 14 ustawy Pzp.

17.8 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2–4, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej (art. 98 ust. 6 pkt 1 ustawy Pzp)

Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 pkt 2 i 3 ustawy Pzp; tj. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

  - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

  - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile dotyczy);

  - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

17.9 Jeżeli wadium jest wniesione w jednej z form określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, oprócz pieniężnej to wykonawca winien uwzględnić w nim wszystkie zapisy z ustawy Pzp dotyczące zatrzymania wadium.

17.10 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).

# Sposób oraz termin składania ofert.

18.1 Wykonawca składa ofertę, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

18.2 Sposób złożenia oferty, miejsce i szczegółowe zasady zostały określone w rozdziale 8 SWZ.

18.3 Termin składania ofert upływa w dniu 09.09.2026 r. o godz. 11.00.

Za datę przekazania oferty oraz innych dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę e-Zamówienia.

18.4 Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

18.5 Wykonawca nie może skutecznie wycofać oferty ani wprowadzić zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

18.6 Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę przez Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty zgodnie z instrukcją Regulaminu Platformy e-Zamówienia.

# Termin związania ofertą.

19.1 Wykonawcy pozostają związani ofertą w niniejszym postępowaniu przez okres 30 dni, tj. do dnia 08.10.2026 r., przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

19.2 W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

19.3 Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa powyżej, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

19.4 W przypadku, gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa powyżej, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

# Tryb udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na zapytania w postępowaniu.

20.1 Zainteresowani złożeniem oferty Wykonawcy mogą składać Zamawiającemu zapytania na zasadach określonych w rozdziale 9 SWZ.

Zamawiający prosi o przekazywanie pytań za pomocą środków elektronicznych również w wersji edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień.

20.2 Jeżeli zapytanie - wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia wpłynie do   Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert albo ofert podlegających negocjacjom. (art. 284 ust. 2 ustawy Pzp).

20.3 Treść zapytań oraz wyjaśnienia Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania na Platformie e-zamówienia. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa powyżej, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiednio wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom.

20.4 Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wykonawców.

20.5 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść   SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ udostępnia na stronie internetowej Platformy e-zamówienia. W przypadku gdy zmiana treści odpowiednio SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Platformy e- zamówienia ogłoszenie, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp.

20.6 Zamawiający informuje Wykonawców o przedłużonym terminie składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Platformy e- zamówienia, na której została odpowiednio udostępniona SWZ.

20.7 Informację o przedłużonym terminie składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom zamawiający zamieszcza w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp.

# Termin otwarcia ofert.

21.1 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.09.2026r. o godz. 12.00. *(z zastrzeżeniem pkt 21.2 SWZ)

21.2 Otwarcie ofert przez ich odszyfrowanie i otwarcie następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

21.3 Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

21.4 W przypadku awarii systemu, przy użyciu którego następuje otwarcie ofert, która to awaria powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej Platformy e-zamówienia.

21.5.Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie platformy e-Zamówienia informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte

- ceny ofert

21.5.2 W przypadku ofert, które podlegają negocjacjom, zamawiający udostępnia informacje, o których mowa powyżej, niezwłocznie po otwarciu ofert ostatecznych albo unieważnieniu postępowania

21.6.Protokół postępowania jest jawny i udostępniany na wniosek (art.74 ust.1 ustawy Pzp)

21.6.Załączniki do protokołu postępowania udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty wraz z załącznikami udostępnia się niezwłocznie po otwarciu ofert, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert, z uwzględnieniem art. 166 ust. 3 lub art. 291 ust. 2 zdanie drugie ustawy Pzp – przy czym nie udostępnia się informacji, które mają charakter poufny, w tym przekazywanych w toku negocjacji.

# Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania, odrzucenia oferty Wykonawcy

22.1 Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, w stosunku do którego zaistnieją przesłanki wymienione w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp)

oraz

określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 514).

22.2 Zamawiający wyklucza także z postępowania o udzielenie zamówienia (na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 -9 ustawy Pzp) Wykonawcę:

- w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury

- który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;

- jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2 ustawy Pzp, którego nie można skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy

- który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;

- który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;

- który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

22.3 Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

22.4 Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie: z art. 111 ustawy Pzp oraz z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

22.5 Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

22.6 Ofertę wykonawcy, który został wykluczony z postępowania uznaje się za odrzuconą zgodnie z dyspozycją   art. 226 ust. 1 pkt 2a ustawy Pzp i nie jest rozpatrywana w trakcie oceny ofert.

22.7 Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę jeżeli wystąpią przesłanki wynikające z treści art. 226 ustawy Pzp.

# Tryb ogłoszenia wyników postępowania, informacje dla wykonawców (w tym o ewentualnych negocjacjach) oraz formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

23.1.1 W przypadku, gdy Zamawiający zaprosi Wykonawców do negocjacji i składania ofert dodatkowych, zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich wykonawców, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożyli oferty, o wykonawcach:

- których oferty nie zostały odrzucone, oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji,

- których oferty zostały odrzucone,

- którzy nie zostali zakwalifikowani do negocjacji, oraz punktacji przyznanej ich ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji, w przypadku, o którym mowa w art. 288 ust. 1 ustawy Pzp

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

23.1.2 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty o:

– wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z dyspozycją art. 253 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację

– wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

23.2 Zamawiający na podstawie art. 260 ust.1 ustawy Pzp informuje także równocześnie wykonawców o:

- unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, którzy złożyli oferty w postępowaniu – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

23.3 Zamawiający udostępnia informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu     postępowania na stronie internetowej platformy e-Zamówienia zgodnie dyspozycją art. 253 ust 2 lub art. 260 ust. 2 ustawy Pzp.

23.4 Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej, zgodnie z art. 432 ustawy Pzp.

23.5 Wykonawca jest zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i czasie wskazanym przez zamawiającego.

23.6 Wybrany wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie powiadomiony odrębnym pismem akceptacyjnym z podaniem terminu zawarcia umowy na przedmiot zamówienia i koniecznych formalnościach jakie musi dopełnić najpóźniej na 1 dzień roboczy przed dniem podpisania umowy:

- Wykonawcy, którzy prowadzą działalność jako wspólnicy spółki cywilnej zobowiązani są przed podpisaniem umowy przedstawić Zamawiającemu umowę spółki cywilnej,

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy zobowiązani są do przedstawienia Zamawiającemu umowy regulującej współpracę tych wykonawców,

- dla osób wskazanych w Rozdziale 10.1 pkt 2 lit. d SWZ dokumenty potwierdzające wskazane przez Zamawiającego uprawnienia

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (np. opłacona polisa OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia   na okres obowiązywania umowy, na sumę gwarancyjną w wysokości minimum: 100.000,00 zł, (słownie: sto tysięcy złotych) (o ile opłacona składka OC nie wynika z dokumentu (np. polisy) należy załączyć ksero dowodu wpłaty.

Uwaga: Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (np. opłacona polisa OC) powinien obejmować cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca ma prawo przedłożyć dokument/polisę, której ważność upływa przed planowanym terminem odbioru końcowego realizowanego zadania. W takim jednak przypadku musi być zachowana ciągłość ubezpieczenia na czas realizacji przedmiotu zamówienia poprzez aneks do posiadanego dokumentu/polisy lub zawarcie nowego/ej dokumentu/polisy. Wykonawca w tym przypadku zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, z którego treści wynikać będzie: zachowanie ciągłości ubezpieczenia OC oraz dostarczenie i przedstawienie Zamawiającemu aneksu lub nowego dokumentu/polisy.

- oświadczenie dot. stosowania zasady DNSH

23.6.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa powyżej została wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

23.7 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. (art. 308 ust. 2 ustawy Pzp)

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa powyżej, zgodnie z dyspozycją art. 308 ust. 3 pkt 1a) ustawy Pzp, jeżeli złożono tylko jedną ofertę.

23.8 Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. (art. 263 ustawy Pzp)

# Ochrona prawna wykonawców – pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postepowania o udzielenie zamówienia.

24.1 Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

24.2 Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie obwiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. (art. 514 ust.2 i 3 ustawy Pzp).

24.3 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby zgodnie z art. 514 ust 1 ustawy Pzp. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

24.4 Zgodnie z art. 513 ustawy Pzp w niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje na:

- niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

- zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

- zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

24.5 Zamawiający wykonuje ciążące na nim obowiązki z tytułu wniesienia odwołania w zakresie przewidzianym w Dziale IX ustawy Pzp.

# Informacje o podwykonawstwie.

  - Umowa o podwykonawstwo zgodnie z art. 7 pkt 27 ustawy Pzp - należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, zawartą między wykonawcą a podwykonawcą, a w przypadku zamówienia na roboty budowlane innego niż zamówienie w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami, na mocy której odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowiązuje się wykonać część zamówienia.

  - Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom (art. 462 ust. 1 ustawy Pzp). Zamawiający zgodnie z art. 121 ustawy Pzp nie robi zastrzeżeń w tym zakresie. Powyższe zostało uregulowane w § 2 wzoru umowy do niniejszego postępowania.

  - Zamawiający na podstawie art. 462 ust. 2 i 3 ustawy Pzp może żądać wskazania przez wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.

  - Zamawiający na podstawie art. 462 ust. 2 ustawy Pzp może żądać wskazania przez wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.

  - W przypadku, o którym mowa w pkt 25.3 SWZ, zamawiający może zbadać, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i art. 109 ustawy Pzp. Wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego podwykonawcy.

  - W przypadku, o którym mowa w pkt 24.4 SWZ, jeżeli wobec podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił tego podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji części zamówienia.

  - Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.

  - Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

  - W przypadku, o którym mowa w pkt 25.3 SWZ, jeżeli wobec podwykonawcy zachodzą podstawy wy-kluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił tego podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji części zamówienia.

  - Ewentualna zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy zostanie wprowadzona do umowy stosownym aneksem.

  - Informacja o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania  zamawiającemu.

Zgłoszeniu nie podlegają umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi o  wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, przy czym wyłączenie to  nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł.

# Postanowienia końcowe

26.1 Postępowanie niniejsze, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się pisemnie w języku polskim. (art. 20 ust 1 i 2 ustawy Pzp)

26.2 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. (art.18 ust. 1 ustawy Pzp)

Protokół wraz z załącznikami jest jawny i udostępniany na wniosek. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty wraz z załącznikami udostępnia się niezwłocznie po otwarciu ofert, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert, z uwzględnieniem art. 166 ust. 3 ustawy Pzp.

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2026 r. poz. 85), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

26.3 Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jeżeli wystąpią przesłanki wynikające z treści art. 255 ustawy Pzp.

26.4 O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców zgodnie z dyspozycją art. 260 ust.1 i 2 ustawy Pzp, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

26.5 Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie przewiduje:

- zawarcia umowy ramowej,

- wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,

- zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

26.6 Realizując obowiązek, o którym mowa w art. 24 ust. 6 u.o.s., informujemy, że w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim funkcjonuje „procedura zgłaszania naruszeń prawa w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim”.

Celem jej wprowadzenia jest umożliwienie dokonywania zgłoszeń osobom fizycznym, które uzyskały informacje o naruszeniu prawa w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim w kontekście związanym z pracą. Celem dokonania rzetelnego zgłoszenia jest wykrycie ewentualnych naruszeń prawa oraz podjęcie czynności zmierzających do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim. Informacje dotyczące sposobów dokonywania zgłoszeń wewnętrznych oraz funkcjonowania procedury dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim pod adresem:

https://bip.ozarow-mazowiecki.pl/m,23433,ochrona-sygnalistow.html

----------------------------------------------------------------*ZP*----------------------------------------------------------