ZP.26.1.5.2026

„Przebudowa pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie na pokój dziennego pobytu świetlica”.

Załącznik nr 11 do SWZ

Projekt Umowy

UMOWA NR ……/2026 r.

na przebudowę pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie 
na pokój dziennego pobytu świetlica

zawarta w dniu …………… 2026 r. w Skrzynnie/ w formie elektronicznej* pomiędzy:

Powiatem Wieluńskim z siedzibą Pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń, NIP 832-17-93-787, w imieniu, którego działa Dom Pomocy Społecznej w Skrzynnie, z siedzibą 
w: Skrzynno 13, 98-311 Ostrówek, zwany dalej Zamawiającym, reprezentowany przez Dyrektora – Emilię Łaniewską,

a

*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:

spółką pod firmą „…………..” z siedzibą w ………….., ul. ………., ………………., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …………. –, NIP ……………….., REGON …………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez ...........................................

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:

Panią/Panem ………., prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…………..…” 
z siedzibą w ………………., ul. ……………….., NIP ……………, REGON ……………., zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez …….,

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”.

Podstawa zawarcia umowy

Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego i wyboru oferty Wykonawcy 
w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 793, zwanej dalej ustawą Pzp) - znak sprawy ZP.26.1.5.2026.

§ 1
Przedmiot umowy

- Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie na pokój dziennego pobytu – świetlica”.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

- roboty związane z dachem w części budynku nr 1 (część strychowa, skosy i stropy), 
w tym m.in. docieplenie dachu wełną mineralną, wykonanie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych o klasie odporności ogniowej zgodnie z dokumentacją projektową;

- roboty rozbiórkowe i murarskie;

- roboty sanitarne;

- roboty elektryczne;

- roboty budowlane i wykończeniowe, w tym w szczególności wykonanie ścianek działowych oraz obudów elementów konstrukcyjnych z płyt gipsowo-kartonowych 
o klasie odporności ogniowej zgodnie z dokumentacją projektową oraz wykonanie posadzek.

- Szczegółowy zakres robót budowlanych będących przedmiotem umowy określa:

- dokumentacja projektowa;

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB);

- przedmiary robót;

- Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ);

- Oferta Wykonawcy.

Wyżej wymienione dokumenty stanowią integralną część niniejszej umowy.

- W przypadku wystąpienia rozbieżności lub sprzeczności pomiędzy dokumentami wskazanymi w ust. 2 powyżej, pierwszeństwo ma dokument znajdujący się wyżej 
w określonej powyżej kolejności, z zastrzeżeniem zmian i modyfikacji określonych 
w Uwadze w pkt. 3 OPZ. W zakresie objętym zmianami lub modyfikacjami określonymi 
w Uwadze w pkt 3 OPZ, postanowienia OPZ mają pierwszeństwo przed odpowiednimi postanowieniami dokumentacji projektowej oraz przedmiarów robót.

- Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z treścią SWZ oraz wszystkimi załącznikami, 
w szczególności z dokumentacją projektową, nie wnosi do nich zastrzeżeń i uznaje je za podstawę wystarczającą do realizacji robót budowlanych, będących przedmiotem niniejszej umowy oraz oświadcza, że jego cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty wynikające 
z dokumentacji projektowej, STWiORB oraz zapisów SWZ i opisu przedmiotu zamówienia, jak również ewentualnych ustaleń dokonanych podczas wizji lokalnej.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy.

- Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (np. roboty zaniechane), w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy.  Zasady rozliczenia tych robót znajdują się w § 5 ust. 4 umowy.

- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów przedstawionych w kosztorysie ofertowym, pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to np. okoliczności:

- powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy;

- powodujące poprawienie parametrów technicznych;

- wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.

Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów przedstawionych w kosztorysie ofertowym, pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów.

- Zmiany, o których mowa w ust. 6, 7 i 8, muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego w porozumieniu z projektantem.

- Zmiany, o których mowa w ust. 6 i 8, nie spowodują zwiększenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

- Na dzień wszczęcia postępowania decyzja o pozwoleniu na budowę nie została jeszcze wydana. Zamawiający prowadzi postępowanie zmierzające do jej uzyskania. Roboty będą mogły rozpocząć się dopiero po uzyskaniu wymaganej decyzji. Decyzja zostanie przekazana Wykonawcy przed rozpoczęciem robót.

§ 2

Obowiązki stron

- Obowiązki Zamawiającego:

- dostarczenie w 1 egzemplarzu dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowę oraz Dziennika budowy w terminie do 7 dni od daty przedłożenia przez Wykonawcę kopii oświadczenia kierownika budowy o podjęciu obowiązków;

- przekazanie placu budowy w terminie do 7 dni od daty przedłożenia przez Wykonawcę kopii oświadczenia kierownika budowy o podjęciu obowiązków;

- w razie potrzeby wyznaczenie miejsca na zaplecze socjalne bądź miejsca, w którym Wykonawca będzie mógł składować swoje sprzęty i urządzenia;

- zapewnienie dostępu do niezbędnych mediów, tj. wody i energii elektrycznej oraz wskazanie punktów poboru energii elektrycznej i wody dla celów realizacji niniejszej umowy i potrzeb socjalnych;

- zapewnienie na własny koszt utylizacji odpadów powstałych z wykonywanych robót;

- dokonanie odbiorów wykonanych prac na zasadach określonych w § 4 niniejszej umowy;

- zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego i autorskiego obejmującego przedmiot umowy;

- dokonywanie i potwierdzanie zapisów w Dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawcę;

- dokonanie zapłaty za wykonane i odebrane roboty.

- Obowiązki Wykonawcy:

- prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami wykonania oraz z aktualnie obowiązującymi normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami;

- opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 1 (jednym) egzemplarzu i przekazanie jej Zamawiającemu w terminie co najmniej 3 dni przed dniem odbioru końcowego całego przedmiotu umowy oraz dostarczenie Zamawiającemu niezbędnego dokumentu gwarancyjnego w dacie odbioru końcowego przedmiotu umowy;

- zorganizowanie placu budowy i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować teren budowy (w tym tablica informacyjna) uwzględniając klasyfikację zagrożenia ludzi określoną jako ZL II oraz typ domu ze względu na przeznaczenie: Dom dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili podpisania protokołu przekazania placu budowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego zadania;

- utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji robót;

- usunięcie na koszt Wykonawcy w trybie natychmiastowym wszelkich szkód 
i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót;

- uczestniczenie w organizowanych przez Zamawiającego naradach i spotkaniach osób niezbędnych do realizacji niniejszej umowy, np. kierowników robót i innych osób upoważnionych do współpracy z Zamawiającym, itp.

- prowadzenie Dziennika budowy i udostępnianie go Zamawiającemu celem dokonywania wpisów i potwierdzeń;

- przygotowanie pomieszczeń i wymaganych dokumentów łącznie z dokumentacją powykonawczą do dokonania odbioru robót przez Zamawiającego;

- zgłaszanie robót podlegających zakryciu do odbioru;

- przestrzeganie przepisów BHP oraz przepisów ppoż. oraz innych obowiązujących przepisów prawa;

- zabezpieczenie na terenie budowy materiałów i urządzeń, a także prac już wykonanych przed zniszczeniem uszkodzeniem, kradzieżą,

- zatrudnienie przy budowie odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracowników wykwalifikowanych w zakresie niezbędnym do odpowiedniego i terminowego wykonania robót;

- zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych;

- stosowanie nowych materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz posiadających odpowiednie atesty, deklaracje, świadectwa jakości, aprobaty. Dokumenty wymagane w tym zakresie przepisami prawa, będą przechowywane na terenie budowy i udostępniane Zamawiającemu na każde żądanie, a po zrealizowaniu Przedmiotu umowy, oddane w komplecie Zamawiającemu;

- likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu prac, lecz nie później niż do dnia odbioru końcowego;

- realizacja przedmiotu umowy w ścisłej współpracy z kierownikiem budowy, inspektorem nadzoru budowlanego, projektantem;

- najpóźniej 3 dni przed podpisaniem umowy złożenie kosztorysu ofertowego, na podstawie, którego Wykonawca dokonał wyliczenia ceny ofertowej. Stanowi on załącznik do niniejszej umowy. Kosztorys ofertowy winien być wydrukowany i przedłożony w opcji „Kalkulacja szczegółowa”. Wyliczone w kosztorysie ceny poszczególnych elementów, jak również cena całkowita muszą być zgodne
z ceną przedstawioną w ofercie Wykonawcy. Tak opracowany kosztorys będzie podstawą do rozliczania dodatkowych robót budowlanych, zaniechanych, niewykonanych wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia podstawowego w sytuacji, gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp;

- składowanie gruzu oraz pozostałych odpadów z rozbiórki w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego;

- przestrzeganie przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach;

- wykonanie i przedłożenie Zamawiającemu, w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy, Harmonogramu rzeczowo-finansowego, uwzględniającego wykonanie wszystkich robót objętych przedmiotem umowy. Harmonogram musi zawierać wszelkie prace składające się na przedmiot umowy z ich podziałem na poszczególne etapy podlegające odbiorom częściowym z uwzględnieniem terminów realizacji, wartości każdego z tych etapów. Harmonogram wymaga akceptacji Zamawiającego;

- Wykonawca obowiązany jest przygotować do akceptacji Zamawiającego wzór umowy z podwykonawcą (w przypadku ustanowienia podwykonawstwa).

#### 3. Wykonawca:

- odpowiada za całokształt realizacji przedmiotu zamówienia, w tym za jego prawidłowy przebieg, terminowe wykonanie, jakość oraz zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi w dokumentacji zamówienia;

- zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w pełnym zakresie określonym 
w dokumentach zamówienia, z należytą starannością wymaganą od profesjonalisty prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, zgodnie dokumentacją projektową, STWiORB, przedmiarami robót, OPZ, ofertą Wykonawcy obowiązującymi przepisami prawa, właściwymi normami, zasadami wiedzy technicznej, przepisami BHP i ochrony przeciwpożarowej oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego wydanymi w granicach jego uprawnień;

- powinien posiadać odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz środki finansowe 
i techniczne niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

§ 3
Termin wykonania umowy

- Termin wykonania przedmiotu umowy: 80 dni od daty zawarcia umowy, nie dłużej jednak niż do dnia 28.12.2026 r.

- Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych niezwłocznie po przekazaniu terenu budowy przez Zamawiającego.

- Terminy wykonania poszczególnych etapów, które mogą stanowić osobny przedmiot odbioru częściowego, określa Harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 20 niniejszej umowy.

§ 4

Odbiory

- Strony ustalają, że przedmiotem odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego będzie bezusterkowe wykonanie poszczególnych etapów i całego przedmiotu umowy objętego niniejszą umową, potwierdzone odpowiednio protokołami odbiorów częściowych i protokołem odbioru końcowego. Data podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy.

- Odbiorom częściowym będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu oraz poszczególne etapy robót określone w Harmonogramie.

- Odbiory częściowe, o których mowa w ust. 2, Wykonawca każdorazowo zgłosi Zamawiającemu, na minimum 3 dni przed odbiorem.

- W przypadku niezgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub w przypadku dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.

- Zamawiający rozpocznie procedurę związaną z odbiorem częściowym lub końcowym 
w terminie nie dłuższym niż w 3 dni robocze po dostarczeniu przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: Dziennik budowy, dokumenty zastosowanych materiałów (świadectwa jakości, certyfikaty, atesty), deklaracje właściwości użytkowych, instrukcje, protokoły z przeprowadzonych prób, badań, pomiarów, sprawdzeń w tym prób szczelności wykonanych instalacji sanitarnych w tym w szczególności: instalacji grzewczych i wentylacyjnej, pomiarów i badań instalacji elektrycznych oraz sporządzenie protokołów z tych pomiarów oraz oświadczenie Kierownika budowy oraz kierowników robót o zakończeniu robót budowlanych oraz wykonaniu robót zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami.

- W czynnościach odbioru częściowego/ końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy.

- Nieobecność Wykonawcy podczas odbioru częściowego/ końcowego nie wstrzymuje czynności odbioru. Wykonawca traci jednak prawo do zgłoszenia swoich zastrzeżeń 
i zarzutów w stosunku do wyniku odbioru.

- Z czynności odbioru częściowego/ końcowego zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia poczynione w trakcie odbioru.

- Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego, pomimo zgłoszenia gotowości do odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy.

- Z dniem protokolarnego odbioru końcowego na Zamawiającego przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady:

- nadające się do usunięcia, to Zamawiający zażąda ich usunięcia, wyznaczając odpowiedni termin, fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie;

- nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

- jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać w wyznaczonym terminie wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych 
i odszkodowań na zasadach określonych w § 9 niniejszej umowy,

- odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w przypadku niewykonania po raz drugi przedmiotu umowy w ustalonym terminie, o którym mowa w pkt 2b niniejszego ustępu.

- Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli 
w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§ 5

Wynagrodzenie

- Strony ustalają wynagrodzenie netto w wysokości ………… zł (słownie: ………………), podatek VAT w wysokości ……. % co stanowi kwotę ………… zł (słownie: …….…….……), brutto w wysokości …..……. zł (słownie: ………………….).

- Wynagrodzenie, określone w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu 
w ofercie Wykonawcy i jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Wynagrodzenie ryczałtowe, 
o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych 
z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić wysokości wynagrodzenia przedstawionego
 w ust. 1, z wyjątkiem zaistnienia okoliczności wskazanych w § 10 ust. 5 i ust. 6 oraz § 18.

- W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (np. roboty zaniechane) sposób obliczenia kwoty, o którą zostanie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy, będzie następujący:

- w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w kosztorysie ofertowym nastąpi odliczenie wartości tego elementu od ogólnej wartości przedmiotu umowy;

- w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w kosztorysie ofertowym, obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę procentowego stosunku niewykonanych robót i odliczone od ogólnej wartości przedmiotu umowy, w przypadku gdy ten sposób wyliczenia byłby za bardzo niedokładny, dopuszcza się także możliwość obliczenia niewykonanej części danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę w oparciu o KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiałów, robocizny oraz sprzętu, a zatwierdzonego przez Zamawiającego;

- ograniczenie zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane) nie może prowadzić do obniżenia wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy poniżej 80% wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 6

Warunki płatności

- Rozliczanie robót będzie się odbywało na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej za wykonane etapy robót ujęte w Harmonogramie rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez Zamawiającego.

- Faktury częściowe wystawione będą po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora nadzoru danego etapu robót określonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, na podstawie protokołu odbioru częściowego wykonanego etapu robót, podpisanego bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.

- Wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 80 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1.

- Ostateczne rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w oparciu 
o fakturę końcową, wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego podpisanego bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.

- Faktury częściowe i faktura końcowa regulowane będą w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Faktura VAT winna obowiązkowo zawierać następujące dane:

Nabywca:

NIP: 8321793787

Nazwa: Powiat Wieluński

Adres: Plac Kazimierza Wielkiego 2

98-300 Wieluń

Polska

Faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST: TAK

Faktura dotyczy członka grupy GV: NIE

Podmiot inny 1 (Odbiorca)

NIP: 8321072295

Nazwa: Dom Pomocy Społecznej w Skrzynnie

Rola: Jednostka samorządu terytorialnego - odbiorca

Adres: Skrzynno 13

  - Ostrówek

Polska

- W przypadku awarii KSeF, Wykonawca dostarczy fakturę w postaci pliku PDF, przesyłając ją na adres mailowy: finanse@dpsskrzynno.pl, lub w formie papierowej, co będzie traktowane jako doręczenie faktury ustrukturyzowanej. W takim przypadku termin płatności faktury biegnie od dnia doręczenia w pliku PDF lub formie papierowej.

- Wykonawca oświadcza, że jest*/nie jest* zarejestrowany w Wykazie Podatników VAT prowadzonym przez Krajową Administrację Skarbową Ministerstwa Finansów.

§ 7

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto podanego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwotę: ………..……… zł (słownie: ……..……………) w formie ………………….………

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp 
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu dokonanie niniejszej zmiany na piśmie. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- Zwrot zabezpieczenia w wysokości 70 % jego wartości nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości wynosi 30 % wartości zabezpieczenia i zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub okresu gwarancji. Zamawiający zastrzega, że jeżeli okres rękojmi za wady jest dłuższy niż okres gwarancji bądź okres gwarancji jest dłuższy niż okres rękojmi za wady, powyższa kwota jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie dłuższego z nich.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zabezpieczenie zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami będzie wykorzystane przez Zamawiającego do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

- Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

- W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego 
w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie 
w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

- Wypłata, o której mowa w ust. 9, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

- W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 10 ust. 2 i 3 niniejszej umowy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiający ma prawo potrącić wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy z płatności za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 8

Rękojmia i gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres……. miesięcy oraz rękojmi na okres 5 lat.

- Bieg okresu rękojmi oraz gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń Zamawiającego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu udzielonej gwarancji/rękojmi, również za tę część przedmiotu umowy, którą wykonuje przy pomocy podwykonawców.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

- Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument gwarancyjny w dacie odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Gwarancja w żaden sposób nie wyłącza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.

- W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni roboczych licząc od daty pisemnego (listem lub e-mailem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie.

§ 9

Kary umowne

- Poza przypadkami określonymi w innych paragrafach umowy Wykonawca zapłaci karę umowną:

- za odstąpienie od umowy w całości lub niewykonanej części przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20 % wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy;

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu końcowego wskazanego w § 3 ust. 1 umowy w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki,

- za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy dłuższej niż 10 dni – w wysokości 500 zł za każdy dzień przerwy;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

- za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca – w wysokości 5000 zł za każdy stwierdzony przypadek;

- za uniemożliwianie przeprowadzenia czynności kontrolnych lub niezłożenie dokumentów o których mowa w § 13 ust. 3 i 4 niniejszej umowy – w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;

- w przypadku stwierdzenia, iż na placu budowy przebywa osoba nie zatrudniona na podstawie umowy o pracę, o której mowa w § 13 ust. 1, Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia takiej osoby z placu budowy i do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 1.000 zł za każdy przypadek takiego naruszenia;

- za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu do akceptacji Harmonogramu rzeczowo – finansowego – w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu, o którym w § 2 ust 2 pkt 20;

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 20 % wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 20 % wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przewidzianej w art. 456 ustawy Pzp.

- Kary umowne, do których naliczenia na podstawie niniejszej umowy uprawniony jest Zamawiający, podlegają sumowaniu. Łączna wysokość kar umownych dochodzonych od każdej ze stron na podstawie umowy nie może być wyższa niż 30 % wynagrodzenia całkowitego netto określonego w § 5 ust. 1.

- Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy zapłaty kar umownych określonych powyżej w ust. 1 pkt 2-9 także w przypadku odstąpienia od umowy.

- W przypadku uzgodnienia zmiany terminów wykonania przedmiotu umowy, kara umowna będzie naliczana w przypadku nie dotrzymania nowych terminów.

- Należności z tytułu kar, o których mowa w ust. 1 pkt 1, płatne będą na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Wykonawcę, na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego.

- Strony postanawiają, że w przypadku, gdy kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody lub straty powstałej z przyczyn, dla których kar umownych nie zastrzeżono, każda ze Stron może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych 
w Kodeksie cywilnym.

§ 10

Zmiana umowy

- Przewiduje się możliwość dokonania zmiany kluczowych specjalistów:

- Wykonawca może dokonywać zmiany kluczowych specjalistów, przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego kluczowego specjalistę. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kluczowych specjalistów w następujących przypadkach:

- śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych kluczowego specjalisty,

- niewywiązywania się kluczowego specjalisty z obowiązków wynikających z umowy,

- jeżeli zmiana kluczowego specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji);

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany kluczowego specjalisty, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy;

- w przypadku zmiany kluczowego specjalisty, nowy kluczowy specjalista musi spełniać wymagania określone dla danego specjalisty;

- Wykonawca obowiązany jest zmienić kluczowego specjalistę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego.

- Wykonawca może żądać przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia Zamawiającego, jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w wykonaniu następujących zobowiązań:

- Przekazania terenu budowy;

- przekazania dokumentów budowy (pozwolenia na budowę, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, innych dokumentów wymaganych przepisami, do których Zamawiający jest zobowiązany);

- przekazania dokumentów zamiennych budowy lub usunięcia wad w dostarczonej dokumentacji;

- zmiany terminu dokonania odbiorów przewidzianych w umowie.

- Wykonawca może żądać przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w przypadku:

- konieczności zmian dokumentacji projektowej dokonanych na wniosek Zamawiającego, w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu realizacji umowy;

- konieczności zmiany wydanych decyzji administracyjnych, pozwoleń lub wystąpienia koniecznych zmian, które spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego;

- koniecznością wykonania robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego lub innych zamówień powiązanych, których udzielenie i wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na termin realizacji niniejszego zamówienia;

- działania osób trzecich, na które Wykonawca nie miał wpływu, uniemożliwiających lub utrudniających realizację umowy;

- wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

- Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu wykonania umowy, jeżeli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Przewiduje się możliwość dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia – 
w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) – w takim przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku i nastąpi w formie aneksu do umowy sporządzanego przez Zamawiającego bez uprzedniego wezwania Wykonawcy.

- Wynagrodzenie może ulec zmniejszeniu w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron w całości lub w niewykonanej części. Zmiana wynagrodzenia będzie obliczona na zasadach określonych w § 5 ust. 4 ppkt 1 i 2.

- Dopuszczalna jest zmiana poszczególnych etapów realizacji prac objętych Harmonogramem rzeczowo-finansowym, niepowodująca zmiany ostatecznego terminu wykonania umowy. Zmiany te wymagają akceptacji Zamawiającego. Zmiana Haromonogramu rzeczowo-finansowego wymaga konieczności sporządzenia aneksu do umowy.

- Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy Pzp oraz za pisemną zgodą Zamawiającego może zmienić Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy lub zmienić część zakresu wykonywania umowy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.

- Strony przewidują możliwość dokonania zmiany zawartej umowy spowodowanej zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego.

- Strony dopuszczają możliwość dokonania zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej, kryzysu gospodarczego, klęski żywiołowej.

- W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się za zgodą Zamawiającego możliwość wykonania robót budowlanych w inny sposób niż określono to w dokumentacji projektowej (tj. wykonania tzw. robót zamiennych). Przedmiotowe zmiany muszą być korzystne dla Zamawiającego (zamiany na materiały, urządzenia, sprzęt posiadające co najmniej takie parametry techniczne, jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty) i nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. Zmiana sposobu wykonania robót, o której mowa powyżej, może być dokonana jedynie za zgodą Zamawiającego i może nastąpić na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami:

- niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,

- pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

- pojawienie się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji

- konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych czy technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

- stały się konieczne na skutek ujawnienia błędów w dokumentacji projektowej,

- pozwolą osiągnąć obniżenie kosztów eksploatacji, lepsze parametry techniczne, użytkowe, estetyczne od przyjętych w dokumentacji projektowej,

- są korzystne dla Zamawiającego na etapie realizacji umowy i przyniosą korzystne skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia,

- wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego 
z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy.

- Roboty zamienne będą opisane w odrębnym protokole i nie będą skutkowały podwyższeniem ceny ofertowej.

- W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się za zgodą Zamawiającego konieczność wykonania robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego lub innych zamówień powiązanych, których udzielenie i wykonanie stało się konieczne lub celowe.

- Zmiana postanowień Umowy wymaga formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w przypadkach określonych w art. 455 ustawy Pzp.

§ 11

Cesja wierzytelności

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji umowy, na osoby trzecie.

§ 12

Przedstawiciele stron

- Wykonawca wyznacza:

- …………………… jako kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane 
w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń;

- ……………………. jako kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych bez ograniczeń;

- ………………………………jako kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych bez ograniczeń;

- lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

- Dodatkowo Wykonawca wyznacza swojego przedstawiciela do kontaktu 
z Zamawiającym w sprawie realizacji niniejszej umowy w osobie: …………………………….  telefon: …………………..

- Zamawiający wyznacza:

- Inspektora Nadzoru Inwestorskiego posiadającego uprawnienia budowlane 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń: ……………………, tel.……..;

- Inspektora Nadzoru Inwestorskiego posiadającego uprawnienia budowlane 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń ………………………………………………..……, tel. ……………………..;

- Inspektora Nadzoru Inwestorskiego posiadającego uprawnienia budowlane 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych bez ograniczeń: ………………………………………………..…, tel. ……………………..;

- przedstawiciela Zamawiającego: ………………………………………..…, tel. …………………...

- Strony ustalają, że w przypadku konieczności zmiany upoważnionych przedstawicieli wymienionych w ust. 1, 2 oraz 3, nie jest wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie.

- Przedstawiciele Zamawiającego są uprawnieni do:

- bieżących ustaleń z Wykonawcą w czasie realizacji umowy,

- monitorowania prawidłowości i terminowości przebiegu robót,

- informowania Zamawiającego o zauważonych nieprawidłowościach,

- kontroli kompletności dokumentów dostarczanych przez Wykonawcę,

- określania sposobu oraz terminu usunięcia wad lub usterek ujawnionych w toku realizacji i odbioru przedmiotu umowy.

§ 13

Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności

      - Wykonawca zobowiązuje się, że wykonywane bezpośrednio na placu budowy fizyczne prace obejmujące roboty budowlane w tym roboty rozbiórkowe, murarskie, budowlano-wykończeniowe, sanitarne i elektryczne będą wykonywane przez cały okres ich trwania, przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 277 ze zm.). Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy m.in. następujących osób: kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych.

      - W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

      - Wraz z każdą fakturą Wykonawca złoży oświadczenie w formie pisemnej, odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy, że osoby, które wykonywały czynności, o których mowa w ust. 1, były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie zawierać będzie dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, liczbę osób, które wykonywały te czynności, imiona i nazwiska tych osób, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

      - Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu:

- oświadczenie zatrudnionego pracownika,

- oświadczenie, o którym mowa w ust. 3,

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781 t.j.) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika, nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania,

- inne dokumenty

- zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

      - Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 3-4 
w terminie określonym w umowie, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w ust. 1.

      - W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 14

Podwykonawcy

- Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

- Powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy części przedmiotu umowy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego w zakresie zleconej części robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jak za własne działanie i zaniechanie.

- Umowa Wykonawcy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą będzie zgodna, co do treści z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Odmienne postanowienia są nieważne.

- Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób nienależyty, wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, 
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca powinien uczestniczyć w czynnościach odbioru końcowego.

- Roboty wykonywane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę odbierane będą w obecności umocowanego przedstawiciela Wykonawcy.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, przedłoży Zamawiającemu w trakcie realizacji zamówienia, projekt umowy oraz projekt aneksu do umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy/aneksu o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

- Zamawiający, w terminie 10 dni, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo w przypadku, gdy:

- nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia;

- przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 9;

- zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp, tj. zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczące warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób mniej korzystny dla Podwykonawcy niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

- Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 10, do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 10 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz kopie aneksu do tej umowy – w terminie 7 dni od dni od ich zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 10 dni, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w przypadkach, o których mowa w ust. 10.

- Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 13, do zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- W przypadku umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości wynagrodzenia netto, 
o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, 
o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości przekraczającej 50 000 złotych.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 15, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 16, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 9, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Przepisy ust. 8–17 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi – w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 19, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić Wykonawcy pisemne zgłoszenie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający informuje 
o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 
W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 22, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu:

- braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w wysokości 500 zł, za każdy stwierdzony przypadek;

- nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w wysokości 200 zł, za każdy dzień zwłoki;

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 500 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500 zł za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany;

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym mowa w ust. 9, w wysokości 200 zł, za każdy stwierdzony przypadek.

- Powierzenie robót Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może zwiększyć wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. Za dowód zapłaty Zamawiający uzna również złożenie pisemnego oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawcę należnego wynagrodzenia za roboty objęte fakturą lub rachunkiem.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodu zapłaty, o którym mowa w ust. 28, Zamawiający wstrzymuje kwotę należnego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrany przedmiot umowy. Płatność będzie wstrzymana do czasu przedłożenia dowodu zapłaty lub dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w ust. 19. W takim przypadku nie biegnie termin określony na zapłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy, a Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu odsetek za opóźnienie w uregulowaniu faktury.

- Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

§ 15

Odstąpienie od umowy

- Poza przypadkami wymienionymi w Kodeksie cywilnym stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – odstąpienie od umowy w takim przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 14 dni od dnia przekazania placu budowy przez Zamawiającego bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni po upływie wyznaczonego terminu bez dodatkowych wezwań,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni, pomimo wezwania przez Zamawiającego do kontynuacji robót złożonego na piśmie – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni po upływie wyznaczonego terminu bez dodatkowych wezwań;

- wykonywania przedmiotu umowy niezgodnie z warunkami niniejszej umowy, przepisami prawa, bhp, a także przepisami przeciwpożarowymi,

- we wszystkich innych przypadkach określonych w niniejszej umowie;

- gdy dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp,

- gdy Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp,

- gdy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót częściowych, ulegających zakryciu, czy odbioru końcowego - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić 
w terminie 14 dni od powiadomienia o odbiorze.

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia;

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy;

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego;

- Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu realizacji robót urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia;

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu realizacji robót;

- odkupienia materiałów, określonych w ust. 3 pkt 4, po cenach przedstawionych w ofercie;

- przejęcie od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 16

Ubezpieczenie

- Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres obowiązywania umowy ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

- Wykonawca oświadcza, że posiada aktualny na dzień zawarcia umowy dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności stanowiący załącznik do niniejszej umowy.

- W przypadku upływu terminu ważności ubezpieczenia w trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się bez wezwania Zamawiającego do przedłożenia Zamawiającemu polisy obejmującej dalszy okres ubezpieczenia. W przeciwnym wypadku Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie natychmiastowym i naliczania kar umownych określonych w § 9 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach treści zawartej umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia ich wejścia w życie.

§ 17

Bezpieczeństwo i higiena pracy

- Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania wszelkich środków zapobiegania wypadkom, przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa, włącznie 
z zapewnieniem środków ochrony osobistej pracowników.

- Wykonawca zobowiązuje się działać zgodnie z wszelkimi obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, a nadto zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP 
i ppoż. obowiązujących na terenie zakładu Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z ryzykiem związanym z realizacją robót, które wykonywać będą jego pracownicy i osoby mu podległe, a co za tym idzie, zwalnia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności za wypadki przy pracy, którym mogą ulec ww. osoby.

- Wykonawca przyjmuje wszelką odpowiedzialność za każdego rodzaju wypadek, który wydarzy się podczas i w związku z wykonywaniem prac mu powierzonych, ponosząc całkowite ryzyko, kary i sankcje za naruszenie przepisów bezpieczeństwa pracy, odnotowanych po wizytach i inspekcjach jakichkolwiek organów lub instytucji.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim w miejscu wykonania prac i na terenie przyległym do niego 
w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego, chyba że zostały one spowodowane przez Zamawiającego lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność.

§ 18

Dodatkowe roboty budowlane

W przypadku zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, czyli w przypadku zlecenia przez Zamawiającego Wykonawcy wykonania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy („zamówienia podstawowego”), ustala się następujące zasady ich zlecania oraz rozliczania:

- rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych” może nastąpić po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół konieczności zatwierdzony przez Strony. Protokół konieczności musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, 
o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Rozpoczęcie wykonywania tych robót musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisującej te roboty, o ile jest wymagana. Dokumentacja musi być zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz 
z jego aktami wykonawczymi;

- rozliczanie „dodatkowych robót budowlanych” odbywało się będzie na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej, po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora nadzoru danego etapu robót, a regulowane w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru częściowego lub końcowego wykonanego etapu robót, podpisanego bez zastrzeżeń przez Zamawiającego oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o następujące założenia:

- ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z Kosztorysu ofertowego, który Wykonawca opracował i złożył przed podpisaniem umowy, a ilości wykonanych robót – zgodnie z dokonanymi obmiarami;

- w przypadku, gdy wystąpią roboty, dla których nie określono w „kosztorysie ofertowym” cen jednostkowych, tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie 
z ppkt a), roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

- ceny składników cenotwórczych, tj. stawki roboczogodziny (R), ceny jednostkowe materiałów (M), cena najmu sprzętu (S), wskaźnik kosztów ogólnych (Ko) oraz wskaźnik zysku (Z) zostaną przyjęte z kosztorysów opracowanych przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej;

- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu 
o zapisy w tirecie pierwszym, brakujące ceny materiałów (M) i sprzętu (S) zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania;

- podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR, zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, 
a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego.

§ 19

Ochrona danych osobowych

- Każda ze Stron oświadcza, że jest administratorem danych osobowych osób wskazanych w umowie jako osoby reprezentujące Stronę, osoby do kontaktu lub odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań wynikających, a także przydzielonych do realizacji Umowy i udostępnia je drugiej stronie w zakresie: imienia, nazwiska, pełnionej funkcji lub stanowiska, służbowych danych kontaktowych.

- Każda ze Stron oświadcza, że udostępnienie przez nią danych osobowych nie narusza przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przepisów w rozumieniu przepisów rozporządzenia PEiR (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”.

- Strony zobowiązują się do wzajemnego wspierania w realizowaniu praw osób, których dane dotyczą, w szczególności poprzez ich przekazywanie od osoby, której dane dotyczą drugiej Stronie niniejszej Umowy.

- Każda ze Stron zobowiązuje się przekazać osobom, których dane udostępnia niezwłocznie niezbędne informacje o zasadach przetwarzania ich danych przez drugą Stronę w celu realizacji niniejszej Umowy, a także zobowiązuje się do udzielenia tym osobom wszelkich wymaganych przepisami art. 14 RODO informacji dotyczących przetwarzania danych.

§ 20

Postanowienia końcowe

- Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane i ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

- Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

- Integralną część Umowy stanowią następujące Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

- Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy.

- Załącznik nr 3 –Klauzula informacyjna Zamawiającego.

- Załącznik nr 4 – Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy.

- Załącznik nr 5 – Kosztorys ofertowy.

- Załącznik nr 6 –Harmonogram rzeczowo – finansowy.

ZAMAWIAJĄCY					WYKONAWCA

Uwaga: w przypadku wyboru Wykonawcy nie będącego płatnikiem podatku VAT, zapisy 
w umowie ostatecznej dotyczące wynagrodzenia (wynagrodzenie netto, VAT, wynagrodzenie brutto/wynagrodzenie) i jego płatności (faktura/rachunek) oraz kar (wynagrodzenie brutto/wynagrodzenie) zostaną odpowiednio dostosowane.