# Załącznik Nr 10 do SWZ

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zamówienia na usługi zarządzania projektem i doradztwa finansowego (eksperckie usługi finansowe) dla projektu Projekt modernizacji i remontu obiektu Ząbkowickiego Centrum Kultury i Turystyki wraz ze zmianą funkcji obiektu nr FENX.07.01-IP.04-0059/25 w ramach działania FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej priorytet FENX.07 Kultura Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027

Kody CPV:

72224000-1 - Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektami

79412000-5 - Usługi doradcze w zakresie zarządzania finansami

66171000-9 - Doradztwo finansowe

Do zadań Wykonawcy należeć będzie zarządzanie projektem oraz świadczenie kompleksowych usług doradztwa finansowego w obszarze rozliczania projektu i dofinansowania ze środków Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027, działanie FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej.

W ramach świadczenia usług doradztwa finansowego Wykonawca zobowiązany będzie do realizowania kompleksowych czynności związanych z doradztwem finansowym dla projektu w tym rozliczeń oraz sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi. Powołanie zespołu projektowego po stronie Wykonawcy i zarządzanie projektem w zakresie wynikającym z realizacji zapisów Umowy o Dofinansowanie (UoD).

Projekt przewiduje partnerstwo z partnerem z innego państwa, który zgodnie z wytycznymi MKiDN przekazywanymi na etapie oceny formalnej jest realizatorem projektu w zakresie działań miękkich w projekcie. Jest to „partner z innego państwa” w myśl definicji zawartej w Metodyce i horyzontalnych kryteriach wyboru projektów kryteriów oceny.

W szczególności zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1. Zarządzanie i monitoring zakresu i kosztów projektu

- Monitorowanie, czy realizowane prace i działania są zgodne z umową o dofinansowanie i dokumentacją aplikacyjną.

- Weryfikacja zakresu prac i usług wykonanych przez wykonawców zadań w projekcie z dokumentacją aplikacyjną.

- Analiza harmonogramów wszystkich wykonawców zadań w projekcie i konsolidacja ich w jeden harmonogram projektu, służący do zarządzania finansowego.

- Weryfikacja harmonogramów pod względem formalnym i finansowym, spójności logicznej oraz realności założeń czasowych.

- Bieżące monitorowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego pod kątem oszczędności i niedoborów budżetowych, w celu zapobiegania powstawaniu kosztów niekwalifikowanych w projekcie.

- Monitorowanie i weryfikacja osiągania wskaźników produktu i rezultatu zgodnie z umową o dofinansowanie.

- Sprawdzanie zgodności realizacji projektu z zasadami horyzontalnymi: równość szans, niedyskryminacja, dostępność, zrównoważony rozwój, zasada DNSH.

- Rozliczanie wykonawców zadań w projekcie ze spełnienia obowiązków sprawozdawczych w zakresie dostępności, DNSH, ochrony środowiska i przyrody w procesie realizacji robót.

- Zarządzanie realizacją części miękkiej projektu: nadzorowanie i koordynacja działań nieinfrastrukturalnych (szkoleń i promocji).

- Weryfikacja działań informacyjno-promocyjnych pod kątem zgodności z wytycznymi programowymi, w tym prawidłowości oznakowania projektu.

- Weryfikacja poprawności wykonywania zadania szkoleń w ramach projektu oraz założeń współpracy z partnerem projektu z innego państwa.

2. Bieżąca obsługa spraw projektu, zarządzanie komunikacją, w tym z instytucjami finansującymi

- Wspomaganie zespołu projektowego Zamawiającego odpowiedzialnego za realizację i wdrożenie Projektu w aspekcie przestrzegania wytycznych związanych z dofinansowaniem Projektu ze środków Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027, działanie FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej, pomoc w stosowaniu wytycznych

- Kompleksowa obsługa systemu CST2021 w pełnym zakresie funkcjonalności.

- Stały kontakt z Zamawiającym: mailowy, telefoniczny i osobisty w siedzibie Zamawiającego lub miejscu realizacji projektu.

- Stały kontakt z opiekunami projektu po stronie MKiDN (finansowym, merytorycznym, promocji i ds. kontroli zamówień); przygotowywanie odpowiedzi na pytania.

- Organizacja spotkań roboczych i sporządzanie notatek ze spotkań.

- Identyfikacja, analiza i monitorowanie ryzyk projektowych; proponowanie działań zaradczych i informowanie Zamawiającego o zagrożeniach.

- Przygotowywanie pism i wyjaśnień do instytucji pośredniczącej związanych z realizacją projektu.

- Opracowywanie ekspertyz, opinii i analiz niezbędnych do prawidłowego rozliczenia dofinansowania i realizacji projektu.

3. W zakresie monitorowania i zarządzania postępowaniami o zamówienie w projekcie

- Monitorowanie planu i harmonogramu postępowań (kolejności, terminów planowanego ogłoszenia). Zgłaszanie potrzeb w zakresie zamówień w projekcie.

- Informowanie Zamawiającego o obowiązkach związanych z przygotowaniem Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) zgodnie z wymogami programowymi i wytycznymi kwalifikowalności.

- Przed wszczęciem postępowania weryfikacja Opisów Przedmiotu Zamówienia pod kątem zgodności z dokumentacją aplikacyjną projektu (zgodność zakresu, czasowa i finansowa).

- Weryfikacja planowanych środków finansowych (kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia z budżetem projektu), terminów i wymaganych decyzji administracyjnych w planowanych postępowaniach.

- Po zakończeniu postępowania zamieszczanie dokumentacji postępowań o zamówienie publiczne w systemie CST2021.

- Zamieszczanie Harmonogramów Płatności w systemie CST2021.

- Prowadzenie i bieżąca aktualizacja wykazu postępowań.

- Bieżące przekazywanie aneksów zawieranych z wykonawcami do kontroli instytucji finansującej.

4. Zarządzanie płatnościami i rozliczaniem

- Konsultowanie i weryfikacja kwalifikowalności wydatków w projekcie.

- Kompletowanie dokumentów do przygotowania Wniosków o Płatność (WoP) (kontrakt, protokoły odbioru, faktury, potwierdzenia płatności, etc).

- Weryfikacja dokumentacji rozliczeniowej: faktur, protokołów odbioru i potwierdzeń przelewów pod kątem zgodności z umowami z wykonawcami i wymogami programu.

- Przygotowanie opisów dokumentów finansowych na potrzeby rozliczania płatności z FEnIKS.

- Rozliczanie kosztów pośrednich metodą uproszczoną oraz konsultowanie zakresu wydatków kwalifikujących się do tego rozliczenia.

- Planowanie płatności zaliczkowych;

- Obsługa procedury zwrotu niewykorzystanych zaliczek do BGK i MKiDN.

- Przygotowanie i składanie wniosków o płatność w systemie CST2021.

- Monitorowanie płynności finansowej projektu i przepływów na projektowym rachunku bankowym/rachunkach bankowych.

- Przygotowywanie zestawień finansowych i informacji o planowanych płatnościach (z podziałem na źródła finansowania) dla komórki finansowej Zamawiającego.

- Pozyskiwanie danych i dokumentów oraz odpowiadanie na uwagi instytucji pośredniczącej do złożonych Wniosków o Płatność.

- Obsługa rozliczeń z instytucją zapewniającą wkład własny: przygotowywanie sprawozdań, uwzględnianie zaleceń na opisach faktur, opracowanie planów płatności, raporty miesięczne, pisma, wnioski o zwiększenie środków oraz wnioski o wypłatę środków.

- Współpraca z instytucjami finansującymi w zakresie harmonogramów płatności oraz zapotrzebowania na środki.

- Przygotowywanie zestawień do rezerwy celowej dla MKiDN (jeśli dotyczy).

- Przygotowywanie dokumentów i formularzy wynikających z przepisów dotyczących noty budżetowej (rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie materiałów do projektu ustawy budżetowej) (jeśli dotyczy).

5. Zarządzanie zmianami w projekcie

- Przygotowanie pism informujących instytucję pośredniczącą o zmianach w projekcie.

- Składanie wniosków o zmiany w systemie CST2021 wraz z wymaganymi załącznikami.

- Aktualizacja załączników do umowy o dofinansowanie (harmonogramów, studium wykonalności) wynikająca ze zmieniających się warunków realizacji projektu.

- Analiza odchyleń od harmonogramu i budżetu; rekomendowanie działań naprawczych i korygujących.

- Bieżące śledzenie zmian w wytycznych i przepisach; informowanie Zamawiającego o konsekwencjach dla projektu i wdrażanie zmian.

- Bieżące konsultowanie wszelkich zagadnień dotyczących projektu: zmian zakresu, prac dodatkowych, zamówień, wskaźników itp.

6. Doradztwo przy kontrolach i audytach projektu

- Uczestnictwo w kontrolach i audytach prowadzonych przez uprawnione instytucje w trakcie realizacji projektu.

- Analiza informacji pokontrolnych, zaleceń i zarzutów stawianych Zamawiającemu przez organy kontroli.

- Przygotowywanie odpowiedzi na pytania, wnioski i zarzuty organów kontroli w zakresie w jakim wynikają z innych usług doradczych.

- Informowanie Zamawiającego o ryzyku nałożenia korekty finansowej lub stwierdzenia nieprawidłowości oraz o obowiązkach i trybie postępowania wynikających z procedury odwoławczej wobec instytucji finansującej.

- Pomoc w przygotowaniu oszacowania ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych oraz opracowaniu skutecznych środków zapobiegawczych.

- Pomoc w przygotowaniu informacji na stronę internetową Zamawiającego dotyczącej mechanizmu sygnalizowania nieprawidłowości lub nadużyć finansowych.

- Pomoc w przygotowaniu informacji na stronę internetową Zamawiającego dotyczącej możliwości zgłoszenia niezgodności projektu z KPON lub KPP.

7. Doradztwo w zamknięciu projektu

- Przygotowanie końcowego wniosku o płatność.

- Kompletowanie dokumentacji końcowej projektu.

- Przygotowanie wymaganych sprawozdań potwierdzających realizację projektu, w tym sprawozdania z zasady DNSH.

- Wsparcie w formalnym zamknięciu projektu wobec instytucji finansujących.

- Informowanie Zamawiającego o obowiązkach związanych z zachowaniem trwałości oraz wymaganiach archiwizacyjnych wynikających z umowy o dofinansowanie, w tym o zakresie, formie i minimalnym okresie przechowywania dokumentacji projektowej.

8. Zarządzanie partnerstwem zagranicznym

- Koordynacja udziału partnera zagranicznego w projekcie, w tym organizacja konsultacji i spotkań z jego udziałem.

- Nadzór nad prawidłową realizacją Umowy Partnerskiej, w tym kontrola wywiązywania się partnera z przyjętych zobowiązań.

- Pomoc Zamawiającemu w organizacji wspólnych działań z partnerem: warsztatów, konferencji i spotkań projektowych.

- Organizacja transferu wiedzy oraz budowanie relacji i wymiany doświadczeń pomiędzy Zamawiającym a partnerem zagranicznym.

- Weryfikacja dokumentacji partnera zagranicznego pod kątem zgodności z wymogami programowymi i postanowieniami Umowy Partnerskiej.

Przez „instytucje finansujące” rozumie się: Instytucję Pośredniczącą - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w zakresie dotacji FEnIKS) oraz instytucje zapewniające finansowanie wkładu własnego w częściach kwalifikowanej i niekwalifikowanej.

W ramach realizacji przedmiotowego zamówienia, co najmniej jedna z osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji czynności w ramach zamówienia będzie dostępna i wykonywała czynności na miejscu w siedzibie Zamawiającego nie mniej niż 32 godzin miesięcznie, w czasie ustalonym z Zamawiającym.

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do bieżącej współpracy z Zamawiającym, polegającej m.in. na kontaktach bezpośrednich (pisemnie, telefonicznie, mailowo, osobiście w siedzibie Zamawiającego lub miejscu realizacji projektu). Przedstawiciel Wykonawcy powinien być dyspozycyjny na każde wezwanie Zamawiającego. Wszelkie czynności podjęte przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu umowy będą wykonywane w sposób zapewniający zachowanie żądanego odnośnie rozliczeń dofinansowania zgodnie z postanowieniami Umowy o Dofinansowanie oraz mającymi zastosowanie w tym zakresie aktualnymi na dzień podejmowania przez Wykonawcę czynności wytycznymi.