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       Załącznik Nr 2 do SWZ                                                                                                                                        
Wykonawca:

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  MODERNIZACJA MAGAZYNU OBRONY CYWILNEJ W SUŁKOWICACH- ZP.271.21.2026, prowadzonego przez  GMINĘ SUŁKOWICE oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …….. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze i zapobiegawcze: ……………………… (   UWAGA:  wypełnić jeżeli dotyczy ).
3. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2025 poz. 514 )
. 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
UWAGA: stosuje tylko wykonawca/ wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie]

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w     ROZDZIALE VIII PUNKT 2  SWZ. 
UWAGA: stosuje tylko wykonawca/ wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie, który polega na zdolnościach lub sytuacji  podmiotów udostepniających zasoby, a jednocześnie samodzielnie w pewnym zakresie wykazuje spełnianie warunków]
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w    …………..…………………………………………………..………………………………………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu) w  następującym zakresie: 

 …………..…………………………………………………..…………………………………………...
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTÓW UDOSTEPNIAJĄCYCH ZASOBY: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego/ych podmiotu/ów udostępniających zasoby: (wskazać nazwę/y podmiotu/ów)………………… ………………………..……………………………………………… w następującym zakresie: ……………………………………………………………………. 

(określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu). 
INFORMACJA O POSŁUGIWANIU SIĘ CERTYFIAKTEM WYKONAWCY
(Sekcja wypełniana wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca wykazuje brak podstaw wykluczenia lub spełnienia warunków udziału w postępowaniu za pomocą ważnego certyfikatu)
Zgodnie z art. 273 ustawy Pzp oświadczam, że w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia lub spełnienia warunków udziału w postępowaniu, posługuję się certyfikatem i wskazuję jego dane:

zakres objęty certyfikatem (  np. brak podstaw wykluczenia, spełnienia warunków udziału w postepowaniu): …………………………………………………………………………………………
numer/ oznaczenie certyfikatu: ………………………………………………………………………
nazwa podmiotu certyfikującego (nazwa i adres): …………………………………………………

okres ważności certyfikatu ……………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, o którym mowa w Rozdziale X punkt 3  …………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)
2) .......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji







……………………………………….





Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty
Załącznik Nr 2A do SWZ                                                                                                                                       
Podmiot:

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby
składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: MODERNIZACJA MAGAZYNU OBRONY CYWILNEJ W SUŁKOWICACH- ZP.271.21.2026,  prowadzonego przez  GMINĘ SUŁKOWICE oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:

1. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie  art. 108 ust 1 ustawy Pzp.

2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2025 poz. 514)
. 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w    …………..…………………………………………………..………………………………………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu) w  następującym zakresie: ………………………………………………………………………………… 

……..…………………………………………………..………………………………………….................
INFORMACJA O POSŁUGIWANIU SIĘ CERTYFIAKTEM WYKONAWCY

(Sekcja wypełniana wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca wykazuje brak podstaw wykluczenia lub spełnienia warunków udziału w postępowaniu za pomocą ważnego certyfikatu)
Zgodnie z art. 273 ustawy Pzp oświadczam, że w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia lub spełnienia warunków udziału w postępowaniu, posługuję się certyfikatem i wskazuję jego dane:

zakres objęty certyfikatem (  np. brak podstaw wykluczenia): …………………………………….
numer/ oznaczenie certyfikatu: ………………………………………………………………………
nazwa podmiotu certyfikującego (nazwa i adres): …………………………………………………

okres ważności certyfikatu ……………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1) ......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)
2) .......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)






……………………………………….





Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty 

UWAGA – niniejsze oświadczenie podpisuje podmiot udostępniający zasoby lub jego pełnomocnik. Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
 Załącznik nr 3  do SWZ

………………………………………………………..
Nazwa i adres Wykonawcy








ZOBOWIĄZANIE INNYCH PODMIOTÓW 

DO ODDANIA WYKONAWCY DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW

MODERNIZACJA MAGAZYNU OBRONY CYWILNEJ W SUŁKOWICACH-ZP.271.21.2026,
Ja niżej podpisany(a) .......................................................................................................................................................

działający w imieniu podmiotu 

………………………………………………………….……………..…………………………

 (nazwa i adres podmiotu)

Oświadczam, że 

......................................................................................................................................................

(nazwa i adres wykonawcy)

1. Udostępniam Wykonawcy nasze zasoby w zakresie:

…………………………………………………………………………………………

określenie zasobu – osoby (potencjał kadrowy)

………………………………………………………………………………………

(należy podać informacje umożliwiające ocenę spełnienia warunków w rozdziale VIII punkt 2 specyfikacji warunków zamówienia)
2. Sposób korzystania udostępnionych przeze mnie zasobów przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

…………………………………………………………………………………………

3. Zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

…………………………………………………………………………………………

4. Będę realizował roboty budowlane, których dotyczą udostępniane zasoby, odnoszące się do warunków udziału dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia na których polega Wykonawca:

…………………………………………………………………………………………

* niepotrzebne skreślić
UWAGA: *załącznik dotyczy wyłącznie wykonawców korzystających z zasobów innych podmiotów      
Załącznik nr 4 do SWZ
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

...............................................................................................

...............................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:

NIP/PESEL,KRS/CEiDG)

Zamawiający :

Gmina Sułkowice









32-440 Sułkowice, Rynek 1
Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. MODERNIZACJA MAGAZYNU OBRONY CYWILNEJ W SUŁKOWICACH- ZP.271.21.2026, prowadzonego przez Gminę Sułkowice, oświadczam że:
· Wykonawca....................................................................................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje następujące roboty budowlane:
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
· Wykonawca.................................................................................................................................... 
(nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje następujące roboty budowlane:
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
…………………………………, dnia …………………..

                  (miejscowość, data) 
UWAGA - Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
                                                                                                                           Załącznik nr 5  do SWZ
UMOWA NR …………/2026

zawarta w dniu …………….. w Sułkowicach pomiędzy: Gminą Sułkowice z siedzibą Rynek 1, 
32-440 Sułkowice, NIP 681-10-36-147 reprezentowaną przez Artura Grabczyka – Burmistrza Gminy Sułkowice przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Sułkowice – Doroty Hodurek zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, 

a 

………………………………………. z siedzibą ………………………. zarejestrowanym 
w ……………………………………………….. NIP: ………………………..; REGON: …………….

reprezentowanym przez ………………………………. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, została zawarta umowa o następującej treści:

Podstawą zawarcia umowy jest przeprowadzone postępowanie w trybie podstawowym wariant I art. 275 pkt 1, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2026 poz. 793 tekst jednolity).
§ 1

1.Przedmiotem umowy jest wykonanie zamówienia na wykonanie robót budowlanych pn.: „MODERNIZACJA MAGAZYNU OBRONY CYWILNEJ W SUŁKOWICACH”.

2.Charakterystykę oraz szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ), dokumentacja z postępowania, dokumentacja projektowa, przedmiary robót, decyzje administracyjne oraz przyjęta przez Zamawiającego oferta Wykonawcy, stanowiące załączniki do umowy i będące jej integralną częścią. Wyżej wymienione dokumenty mają być traktowane jako wzajemnie uzupełniające się.

3.Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy.

4.Przedmiot niniejszej umowy musi być oddany Zamawiającemu w stanie nadającym się bezpośrednio do użytkowania, po dokonaniu wszystkich odbiorów technicznych w obecności Zamawiającego.

§ 2

1.Zamawiający dopuszcza zlecenie części robót podwykonawcom w zakresie, jaki został wskazany w ofercie Wykonawcy odnośnie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.  
2. Zakres rzeczowy robót, który Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom: ………………..
3.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

4.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

5.Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

6. Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo zgłasza do niej w formie pisemnej zastrzeżenia w sytuacji, gdy zawiera ona zapisy niezgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych lub pozostające w sprzeczności z zapisami niniejszej umowy, a w szczególności, gdy: 
a) umowa o podwykonawstwo nie określa zakresu robót, które ma wykonać podwykonawca, 

b) przedmiot umowy o podwykonawstwo nie odpowiada części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

c) do umowy o podwykonawstwo nie dołączono części dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub nie wskazano tej części dokumentacji,

d) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy,

e) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wynagrodzenia pieniężnego należnego podwykonawcy oraz terminu rozliczenia pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą oraz gdy wynagrodzenie należne podwykonawcy przekracza kwotę wynagrodzenia wykonawcy,

f) termin realizacji robót budowlanych określonych umowa o podwykonawstwo jest dłuższy niż termin przewidywany niniejszą umową dla tych robót,

g) przewidywany termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

h) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 pzp.
7.Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

8.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
9.Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo zgłasza do niej w formie pisemnej sprzeciw w przypadkach określonych w ust. 6.

10.Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy. Wskazane zasady zawierania umów o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio do umów z dalszymi podwykonawcami. 
13.W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 5, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

14.Przepisy ust. 4 - 13 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

§ 3 
1.Termin wykonania Przedmiotu Umowy: 12 tygodni od dnia podpisania umowy.
2. Harmonogram rzeczowo- finansowy realizacji Inwestycji, obejmujący oznaczenie poszczególnych robót, których odbiór upoważnia do wystawienia faktur zgodnie z treścią niniejszej umowy, stanowi załącznik do Umowy. Przedstawiony przez Wykonawcę harmonogram musi uwzględniać planowane środki finansowe przez Zamawiającego w poszczególnych latach budżetowych oraz etapowanie robót wraz z dokładnym określeniem zakresu robót, wartości wykonanych robót oraz czasu, w jakim Wykonawca proponuje wykonać roboty. Harmonogram ma obrazować fakturowanie z uwzględnieniem zapisów § 6 i § 7. Wykonawca zobowiązany jest do terminowego wykonania robót, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.

3. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w ust. 2 do akceptacji Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

4. Za termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy strony przyjmują datę powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru końcowego, zgodnie z § 9 ust.9.
5. Za termin zgłoszenia gotowości do odbioru, uważa się datę wpływu zawiadomienia do Urzędu Miejskiego w Sułkowicach w godzinach jego urzędowania tj.: poniedziałek 8:00-17:00, wtorek-czwartek 7:30-15:30, piątek 7:30-14:30.
§ 4

Zamawiający zobowiązuje się do:

1)
przekazania Wykonawcy placu budowy;

2)
przekazania najpóźniej w dniu przekazania placu budowy następujących dokumentów:

a)
dokumentacji projektowej (OPZ), 

b)
zgłoszeń robót-jeśli wymagane
3)
zapewnienia nadzoru inwestorskiego -jeśli wymagane;

4)
dokonania odbioru przedmiotu umowy;

5)
zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

§ 5

Wykonawca zobowiązuje się:

1. Wykonać przedmiot umowy zgodnie z:

a) dokumentacją projektową/opisem przedmiotu zamówienia;

b) warunkami decyzji administracyjnych;

c) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów, w tym ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

d) specyfikacją warunków zamówienia,

e) ofertą,

f) obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.

2. Wykonawca zabezpieczy teren budowy wraz z urządzeniami technicznymi zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, dokumentacją projektową, swz, w tym przepisami BHP i wytycznymi dla tego typu prac i na czas robót zapewni organizację budowy zgodnie z przepisami BHP i ppoż, przepisami prawa budowlanego, oraz ochronę mienia i ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe i wynikłe na terenie budowy poniesione przez pracowników.

3. Umożliwić wstęp na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą,

4. Wykonać przedmiot umowy z materiałów odpowiedniej jakości i posiadających wymagane prawem budowlanym dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi właściwe certyfikaty i dopuszczenia,
5. Zapewnić właściwą koordynację organizacji robót wszystkich branż oraz prowadzić dokumentację zgodnie z właściwymi przepisami,

6. Brać udział we wszystkich spotkaniach i naradach organizowanych przez Zamawiającego,

7.  Zorganizować plac budowy na własny koszt bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

8. Zabezpieczyć oraz oznakować roboty i teren budowy (zgodnie z obowiązującymi przepisami) przez cały czas trwania realizacji zadania oraz ponosić pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili jego przejęcia do końcowego odbioru robót przez Zamawiającego. 
9. Zorganizować w estetyczny sposób własne zaplecze budowy, w zakresie niezbędnym do realizacji robót wynikających z niniejszej umowy (zawierające obiekty socjalne dla pracowników oraz magazynowe dla potrzeb własnych), bieżącego utrzymywania porządku na terenie budowy oraz likwidacji zaplecza niezwłocznie po zakończeniu wszystkich robót.
10. Utrzymywać teren budowy w należytym porządku, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, a w szczególności:
a) na własny koszt i we własnym zakresie zapewnić kontener na składowanie odpadów, gruzu i śmieci z placu budowy i na własny koszt zapewnić jego wywóz,

b) oznakować teren budowy, zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób trzecich, zapewnić wykonanie odpowiednich zabezpieczeń w rejonie prowadzonych robót oraz usuwać awarie związane z prowadzeniem budowy,
c) w przypadku spowodowania uszkodzeń w trakcie prowadzenia robót Wykonawca zobowiązuje się do ich naprawy własnym kosztem i staraniem.

11.Chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez siebie roboty i materiały przeznaczone do wykonania robót oraz urządzenia przeznaczone do wbudowania, a powstałe w tych robotach, materiałach lub urządzeniach uszkodzenia jest zobowiązany naprawić na własny koszt.

12. Uprzątnąć plac budowy po zakończeniu wszystkich prac i doprowadzić go do należytego stanu najpóźniej w terminie odbioru końcowego.

§ 6

Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą w wysokości ……………………….. zł netto + obowiązujący podatek VAT w wysokości ……………………. zł, co stanowi łącznie ………………….zł brutto (słownie: ……………………………………….złotych).

2. Wynagrodzenie obejmuje całość nakładów niezbędnych do wykonania zadania, w tym w szczególności: roboty budowlane, wykonanie dokumentacji powykonawczej, kompleksową obsługę geodezyjną wraz z inwentaryzacją geodezyjną, zabezpieczenie terenu, koszty wykonania i likwidacji zaplecza robót, koszty materiałów i urządzeń, pracy sprzętu i transportu, a także wszelkie prace i wydatki dodatkowe bądź inne, określone w umowie lub nie, które są nieodzowne w celu wykonania i ukończenia Przedmiotu Umowy.

§ 7

Warunki płatności, rozliczenie 

1.Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot umowy zgodnie harmonogramem rzeczowo-finansowym - stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
2.Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy i wypłata wynagrodzenia Wykonawcy będą dokonywane na podstawie faktury VAT.
3. Podstawą wystawienia faktury jest wykonanie przedmiotu umowy potwierdzone protokołem odbioru końcowego przedmiotu umowy.

4. Wynagrodzenie będzie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, po wykonaniu inwestycji zgodnie z ust. 3.

5. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest (niepotrzebne skreślić) podatnikiem podatku VAT.

6. Dniem płatności jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

7. Na fakturze Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć elementy wymagane ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wybór właściwego sposobu dostarczenia faktury Zamawiającemu.

9. W przypadku, gdy Wykonawca nie ma obowiązku wystawienia faktury ustrukturyzowanej przy użyciu KSeF, wystawi fakturę na następujące dane:

a) NABYWCA Gmina Sułkowice, Rynek 1, 32-440 Sułkowice, NIP: 681 10 36 147, 

ODBIORCA Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440 Sułkowice, NIP: 681 20 53 828. 

b) faktura powinna zostać dostarczona na adres: Gmina Sułkowice, Rynek 1, 32-440 Sułkowice lub na adres do e-doręczeń: AE:PL-88784-17795-UWFGU-17 lub na adres e-mail: sulkowice@sulkowice.pl. 

c) możliwy jest wybór tylko jednej formy doręczenia ze wskazanych w pkt 9 pkt b).

10. Wykonawca może również wystawić ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną i wysłać ją za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (PEF). 

a) w takim przypadku jako Jednostkę odbierającą należy wskazać Urząd Miejski w Sułkowicach, PEF 6812053828

b) terminem otrzymania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest data dostępności faktury na platformie PEF.

11. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury ustrukturyzowanej w postaci elektronicznej przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) stosuje się przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 12 grudnia 2025 r. w sprawie korzystania z Krajowego Systemu 

e-Faktur:

a) faktura musi zawierać poprawne dane Zamawiającego, zgodnie z obowiązującą strukturą logiczną e-Faktury.

NABYWCA (w KSeF występujący w pozycji: Podmiot 2) Gmina Sułkowice, Rynek 1, 32-440 Sułkowice, NIP:  681 10 36 147, 

ODBIORCA (w KSeF występujący w pozycji: Podmiot Inny Podmiot 3) Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440 Sułkowice, NIP: 681 20 53 828.

b) dla faktur wystawionych w KSeF za datę otrzymania faktury uznaje się dzień jej przesłania do KSeF, tj. dzień w którym faktura otrzymała numer identyfikujący (KSeF ID), zgodnie z przepisami ustawy o VAT.

c) w przypadku wystawienia faktury korygującej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, bieg terminu płatności rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Zamawiającego skorygowanej faktury ustrukturyzowanej.

d) w sytuacji niedostępności lub awarii KSeF i wystawienia faktury w trybie offline, Wykonawca zobowiązuje się do jej przesłania do KSeF niezwłocznie, jednakże nie później niż w kolejnym dniu roboczym po ustaniu niedostępności lub usunięciu awarii. Wykonawca zobowiązuje się równocześnie przekazać Zamawiającemu wizualizację faktury opatrzonej kodem QR na adres mailowy sulkowice@sulkowice.pl. Przekazanie wizualizacji nie jest równoznaczne z prawnym doręczeniem faktury ustrukturyzowanej. 

e) w przypadku niedochowania terminu przesłania faktury offline do KSeF skutki takiego opóźnienia obciążają Wykonawcę.

f) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody, kary, odsetki nałożone na Zamawiającego w wyniku nieprawidłowego lub opóźnionego wystawienia faktury ustrukturyzowanej w KSeF, w tym w wyniku podania błędnego NIPu lub braku uwierzytelnienia w systemie. 

g) Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wszelkich awariach, które uniemożliwiają mu terminowe wystawienie i przesłanie do KSeF faktury.

12. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą, nie dłuższych jednak niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury, potwierdzającej wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

13. Wykonawca wraz z fakturą za wykonane roboty przedstawi Zamawiającemu dowód potwierdzający zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, co stanowi warunek wypłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy.

14. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę niniejszego zamówienia.

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 14. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17 w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty w terminie 14 dni od daty zgłoszenia uwag przez Wykonawcę lub upływu terminu na ich zgłoszenie.

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 14. Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

20. Zamawiający może odstąpić od umowy z Wykonawcą, jeżeli:

a) zaistnieje konieczność co najmniej dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 14,

b) zaistnieje konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na kwotę większą niż 5 % wartości umowy (brutto) w sprawie zamówienia publicznego, o której mowa w § 6 ust 1.

21. Wykonawca nie może, pod rygorem nieważności, dokonać cesji wierzytelności powstałych 
w związku z realizacją Umowy (należności głównej oraz odsetek) bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej.

§ 8

1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy określony w § 1 z materiałów, których jakość winna odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom dokumentacji projektowej (atesty należy dostarczyć Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót). Nie dopuszcza się stosowania materiałów zamiennych bez pisemnej zgody Zamawiającego.

2. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek przedstawić świadectwo jakości materiału, certyfikat bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub odpowiednie.

3.Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, w tym także ruch pojazdów mechanicznych, powstałe w trakcie prowadzenia robót.

4.Ponadto Wykonawca:

1) pokryje wszystkie koszty i opłaty konieczne do wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności za energię elektryczną, wodę, gaz, ogrzewanie oraz z tytułu korzystania z linii telefonicznej, itp.;

2) pokryje koszty związane z organizacją ruchu w rejonie wykonywanych robót;

3) zapewni obsługę geodezyjną przedmiotu umowy wykonywaną przez osoby posiadające stosowne uprawnienia; 

4) z wyprzedzeniem wymaganym przepisami, zawiadomi właściwy organ nadzoru budowlanego, zarządcę drogi oraz Zamawiającego o rozpoczęciu i zakończeniu robót objętych zamówieniem;

5) oświadcza, że wszystkie stosowane materiały budowlane i wykończeniowe posiadają wymagane certyfikaty i atesty;

6) oświadcza, że wszystkie prace będzie wykonywać zgodnie z sztuką budowlaną, przy zachowaniu przepisów BHP i p.poż.;

7) dostarczy wszystkie niezbędne zezwolenia.

5.Do obowiązków Wykonawcy w zakresie realizacji zamówienia należy także:

1) sporządzenie przed przystąpieniem do budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

2) prowadzenie dziennika budowy i udostępnianie go na każde żądanie Inspektorom Nadzoru, Projektantowi, przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego i innym upoważnionym do tego osobom;

3) pełnienie nadzoru nad odebranymi branżowo elementami przedmiotu umowy;

4) ponoszenie kosztów wykonania i bieżącego utrzymywania dróg wewnętrznych i ogrodzenia, a także doprowadzenia wody, energii elektrycznej, łączności itp. dla potrzeb budowy;

5) utrzymanie ogólnego porządku na budowie poprzez:

a)
ochronę mienia,

b)
nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy,

c)
zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego,

d)
wykonanie zabezpieczeń w rejonie prowadzonych robót,

e)
organizację zaplecza;

6) zabezpieczenie we własnym zakresie i na własny koszt warunków socjalnych i innych przepisanych prawem warunków i świadczeń dla swoich pracowników;

7) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego;

8) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy.

6.Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za:

1) szkody lub następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników lub osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót, jeżeli przyczyna ich powstania leży po stronie Wykonawcy lub jeżeli Wykonawca jest za nie odpowiedzialny;

2) szkody za powstanie których odpowiedzialność ponosi Wykonawca, dotyczące zniszczenia, uszkodzenia lub innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia, związane z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy.

7.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy osobiście lub przy udziale podwykonawców w sposób określony w niniejszej umowie.

§ 9

Warunki odbioru

1. Zamawiający dokona odbioru robót zgodnie z umową, z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz zgodnie z dokumentacją projektową. 

2. Strony będą dokonywać odbiorów w sposób przewidziany w niniejszym paragrafie, w tym:

1) odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,

2) odbioru końcowego.

3.Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu.
4.Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 

5.Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru.

6.Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 2-ch dni roboczych od zgłoszenia. 

7.W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni. 

8.Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez wykonawcę całości robót składających się na przedmiot umowy.

9. Wykonawca zgłosi zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego, z zastrzeżeniem § 3 ust. 5 niniejszej umowy. 

10. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie odbioru końcowego należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu w dacie odbioru dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności:

a) decyzje pozwolenia na użytkowanie/zaświadczenie, że organ przyjmujący zawiadomienie nie zgłosił sprzeciwu w sprawie przystąpienia do użytkowania – jeżeli wymagane,
b) certyfikaty i atesty na wbudowane materiały;

c) deklaracje zgodności na wbudowane materiały;

d) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;

e) oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy;  

f) instrukcję konserwacji i eksploatacji zabudowanych materiałów, urządzeń;

g) inne wymagane przepisami prawa w zakresie przedmiotu zamówienia.

11. Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru. Wykonawca obowiązany jest zawiadomić o terminie odbioru także podwykonawców, przy których pomocy wykonał przedmiot odbioru.

12. Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone, przedmiot umowy nie zawiera istotnych wad i usterek i Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń, co do kompleksowości i prawidłowości dokumentacji powykonawczej strony podpisują protokół końcowego odbioru robót.

13. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone, przedmiot umowy zawiera istotne braki, wady lub usterki lub będzie miał zastrzeżenia, co do kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej, wówczas nie dokonuje odbioru i wyznacza termin usunięcia braków, wad lub usterek bądź zakończenia robót.

14. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o usunięciu stwierdzonych braków, wad lub usterek bądź terminie zakończenia robót i informuje o gotowości do odbioru końcowego. Zamawiający ustala termin odbioru końcowego robót, nie dłuższy niż 7 dni od daty zawiadomienia. Ustęp 13 stosuje się odpowiednio.

15. W przypadku, gdy przedmiot umowy nadal zawiera istotne wady lub usterki lub roboty nie zostały w pełni zakończone, zamawiający może usunięcie wady zlecić osobie trzeciej i obciążyć wykonawcę pełnymi kosztami usunięcia wady lub - jeżeli wady nie da się usunąć - zastosować stosowne przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 10
Zatrudnienie na podstawie umów o pracę

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę w trakcie realizacji niniejszego zamówienia na podstawie umowy o pracę – osób, z wyłączeniem kadry kierowniczej, wykonujących czynności w zakresie:
- osoby zajmujące się operowaniem sprzętem budowlanym,
- osoby wykonujące prace fizyczne,
jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).  
2. Dla udokumentowania zatrudnienia wskazanych wyżej osób na podstawie umowy o pracę wykonawca (podwykonawca) w terminie 14 dni od daty podpisania niniejszej umowy przedłoży zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, zawierający imię i nazwisko osoby wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać.
W przypadku zmiany lub zatrudnienia nowego pracownika Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznej aktualizacji przedmiotowego wykazu. Wskazani pracownicy świadczyć będą pracę na podstawie umowy o pracę w okresie obowiązywania niniejszej umowy. 
3. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
4.W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) oświadczenie zatrudnionego pracownika,

2) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

3) poświadczona za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

4) inne dokumenty 

- zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.
§ 11

 Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy 

1. Przedstawicielem Wykonawcy nadzorującym przebieg realizacji przedmiotu umowy będzie/będą:

1) …………………………….
2. Przedstawicielem Zamawiającego kontrolującym przebieg realizacji przedmiotu umowy będzie:

1) Inspektor/zy Nadzoru Inwestorskiego ustanowieni przez Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany swojego przedstawiciela kontrolującego przebieg realizacji przedmiotu umowy, o czym Wykonawca zostanie powiadomiony.
§ 12
Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonany przedmiot umowy … miesięcznej gwarancji za wady przedmiotu umowy. Okres rękojmi za wady fizyczne jest równy okresowi gwarancji.

2. Bieg terminu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy. Jeżeli wykonawca zatai podstępnie wady wykonanego zadania, upływ terminów określonych w ust. 1 nie następuje.

3. Zarzut z tytułu gwarancji i rękojmi może być podniesiony także po upływie terminu określonego w ust. 1, jeżeli przed jego upływem zamawiający zawiadomił wykonawcę o wadzie.

4. O wykryciu wady w okresie gwarancji i rękojmi zamawiający jest zobowiązany zawiadomić wykonawcę na piśmie listem poleconym w terminie jednego miesiąca od jej wykrycia.

5. W przypadku nie usunięcia wady w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, zamawiający może naliczyć kary umowne zgodnie z postanowieniami § 13 lub usunięcie wady zlecić osobie trzeciej i obciążyć wykonawcę pełnymi kosztami usunięcia wady.

6. Gwarancja obejmuje:

a) przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej Gwarancji- realizowane na koszt Wykonawcy;

b) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie umowy w momencie odbioru przez Zamawiającego, jak i powstałych w okresie Gwarancji - realizowane na koszt Wykonawcy.

7. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu Gwarancji wady i usterki powstałe w skutek:

a) działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

b) winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji i instrukcjami użytkowania.

8. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez użytkownika wad i usterek w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczególnie uciążliwych, -w ciągu 2 dni od zgłoszenia awarii przez Zamawiającego (drogą mailową bądź pisemną).

9. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 14 dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych i sztuki budowlanej. 

10. W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy, Zamawiający zleci usunięcie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę.

11. W przypadku nie wywiązywania się z terminów, o których mowa w niniejszym paragrafie (§ 12 ust 8 i 9) zastosowanie ma § 13 ust. 1 b).

12. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem przedstawiciela Wykonawcy i Przedstawiciela Zamawiającego. Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.

13. Po usunięciu wady lub usterki stwierdzonego podpisanym protokołem, o którym mowa w ust. 12, termin gwarancji w odniesieniu do części przedmiotu umowy, którego dotyczyła usunięta wada lub usterka biegnie na nowo od chwili podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 12, art. 581 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio.

§ 13
Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne w następujących okolicznościach:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,01 % wartości brutto wynagrodzenia, ustalonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki,

b) za nieterminowe usunięcie wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,01 % wartości brutto wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki,

c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wartości brutto wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust. 1,

d) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,1% wartości brutto wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust. 1, za każdy przypadek;

e) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 1 000,00 zł za każdy przypadek stwierdzenia powyższego uchybienia.

f) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 1 000,00 zł za każdy przypadek stwierdzenia powyższego uchybienia.

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 Pzp - w wysokości 1 000,00 zł za każdy przypadek stwierdzenia powyższego uchybienia.

h) za nieprzedstawienie Zamawiającemu wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w terminie, o którym mowa § 10 ust. 2 (lub jego aktualizacji) oraz dokumentów z § 10 ust. 4 w wysokości 0,01 % wartości brutto wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,

i) za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników wykonujących roboty na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy - w wysokości 1 000,00 zł za każdy przypadek stwierdzenia powyższego uchybienia w stosunku do pojedynczego pracownika.

2. Zamawiający potrąci naliczone kary umowne z kwot należnych Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy bez wcześniejszego wezwania do ich zapłaty.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:

a) zwłoki w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,01% wartości brutto wynagrodzenia, określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, 

4. Strony mogą dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych, określonych w niniejszym paragrafie, na zasadach ogólnych.

5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych których mogą dochodzić strony wynosi 40 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1. 
§ 14
Odstąpienie od Umowy

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub części w następujących sytuacjach:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie, który uniemożliwia wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy,

c) Wykonawca nie rozpoczął, porzucił, jest w zwłoce z realizacją robót, realizuje niezgodnie z harmonogramem rzeczowo –finansowym, kiedy faktyczny postęp pracy jest zbyt wolny, dający podstawę do uzasadnionego przewidywania, że zakończenie robót nie nastąpi w ustalonym terminie i pomimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do terminowej realizacji nie nastąpiła poprawa, chyba że zwłoka nie nastąpiła z winy Wykonawcy,

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

3. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust.1 pkt b-c powinno nastąpić w ciągu 30 dni od zaistnienia określonego zdarzenia lub uzyskania przez Zamawiającego informacji o wystąpieniu przesłanki uzasadniającej odstąpienie od umowy.

4. W razie zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. b Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego na piśmie w terminie 7 dni od zaistnienia tego zdarzenia.

5. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia.

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy, a w przypadku, gdy odstąpienie nastąpiło bez winy którejkolwiek ze stron -koszty zabezpieczenia przerwanych prac ponosić będzie ta strona, która od umowy odstąpiła.

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

d) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu możliwość dokonania odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, a Zamawiający dokona ich odbioru w ciągu 14 dni roboczych.

e) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza technicznego przez niego dostarczone lub wzniesione.

§ 15
Zmiany Umowy

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:

1) wysokości wynagrodzenia w przypadku:

-w przypadku występowania rozwiązań zamiennych, o których mowa w § 16 umowy. Zakres zmiany wynagrodzenia Wykonawcy określony zostanie na podstawie obmiaru i średnich cen z SEKOCENBUDu obowiązujących na dzień, w którym kalkulacja jest sporządzana,

2) terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ona spowodowana:  

a) siłą wyższą –rozumianą jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w części lub całości, a w szczególności epidemią stwierdzoną przez uprawnione do tego organy lokalne lub państwowe, klęską żywiołową, strajkiem lub stanem wyjątkowym,

b) warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi wykonywanie prac zewnętrznych (np. intensywne opady atmosferyczne, powodzie, wysokie lub niskie temperatury),

c) zmianą zakresu prac objętych niniejszą umową z powodu konieczności wykonania prac zamiennych spowodowanych np.  zmianą projektu,

d) następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, takich jak: utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu, 

e) koniecznością wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu stron, aktualizacją rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, 

f) koniecznością wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub uzupełniających wpływających na termin wykonania robót objętych niniejszą umową podstawową, 

g) następstwem działania organów administracji lub innych podmiotów, związanych z przekroczeniem obowiązujących terminów wydawania lub odmowy wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień,

h) następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,

3) jakości lub innych parametrów materiałów, urządzeń, przy czym zmiana taka może być spowodowaną:

a) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem albo wadliwym lub nieterminowym wykonaniem przedmiotu umowy;

b) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

c) zmianami rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych ujętych w dokumentacji projektowej, spowodowanymi koniecznością wprowadzenia modyfikacji dokumentacji projektowej podyktowanymi koniecznością racjonalizacji konkretnych rozwiązań zwiększających walory użytkowe obiektu, będącego przedmiotem umowy, o ile ta modyfikacja nie zmieni parametrów inwestycji;

d) koniecznością wykonania robót zamiennych;

4) osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały co najmniej takie same kwalifikacje i doświadczenie jak osoby wskazane w umowie.

5) podwykonawcy, jeżeli podwykonawca nie wykonuje prac z należytą starannością, uległ likwidacji, doszło do rozwiązania umowy łączącej go z Wykonawcą.

6) zmiany zakresu części prac powierzonych podwykonawcy lub wprowadzenie podwykonawcy w przypadku, gdy:

 - konieczność powierzenia przez Wykonawcę prac podwykonawcy spowodowana jest rozwiązaniem umów o pracę z pracownikami wykonującymi pracę w danej branży w takiej liczbie, która uniemożliwia realizację prac przez Wykonawcę,

- wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepszą realizację danej części zamówienia,

- konieczność powierzenia prac podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robót lub materiałów,

-  w przypadku opóźnień wprowadzenie podwykonawcy zapewni terminową realizację przedmiotu umowy,

3. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę.

4. Zmiana lub rezygnacji z podwykonawcy, jeśli dotyczy ona podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu,  może nastąpić w wypadku wykazania przez Wykonawcę Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

5. Wprowadzenia, zmiany lub rezygnacji z innego Podwykonawcy niż ten, o którym mowa w ust. 4 wymaga dokonania czynności określonych w §2 umowy.

6. Warunkiem dokonania zmian, jest podpisanie aneksu, poprzedzonego złożeniem wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającym: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie kosztów zmian, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy (w przypadku wystąpienia robót zamiennych) i termin wykonania umowy. 

7. Podstawę obliczenia kosztów zmiany mającej wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie zatwierdzony przez Zamawiającego:

a) projekt zamienny lub protokół nadzoru autorskiego, jeżeli wynika ona ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

b) kosztorys ofertowy sporządzony z zastosowaniem cen jednostkowych ustalonych na podstawie wskaźników kosztów nie wyższych niż przyjęte w kosztorysie inwestorskim, a w przypadku ich braku wg cen materiałów i sprzętu nie wyższych od średnich cen ustalonych wg „SEKOCENBUD” na dzień, w którym kalkulacja jest sporządzana i nakładów rzeczowych ustalonych wg KNR;

8. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 pkt. 2) termin zakończenia robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
9. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 
w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, każdorazowo w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
10. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku o którym mowa w ust. 9, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów 
i usług oraz podatku akcyzowego oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

11. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 9, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, 
a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

§ 16
1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecać Wykonawcy wykonanie rozwiązań zamiennych (robót zamiennych obejmujących np.: zmianę materiałów, technologii wykonania, zaniechania wykonania części robót, itp.) w stosunku do przyjętych w projekcie, jeżeli nie stanowią istotnej zmiany zatwierdzonego projektu. 

2. Wydanym przez Zamawiającego poleceniem, o którym mowa w ust. 1, jest zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego protokół konieczności, który nie unieważnia w jakiejkolwiek mierze umowy, ale może stanowić podstawę do zmiany –na wniosek Wykonawcy –terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 3 ust. 1, o czas niezbędny na wykonanie robót zamiennych oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 15 ust. 2 pkt 1) umowy.
§ 17
Klauzula salwatoryjna

W razie, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej umowy okaże się nieważne wskutek niezgodności z przepisem powszechnie obowiązującego prawa, umowa wiąże strony w pozostałym zakresie. 
§ 18
Postanowienia końcowe
1.W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
2. W przypadku powstania sporu pomiędzy stronami w związku z realizacją niniejszej umowy o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony będą dążyły do polubownego uregulowania sporu i zobowiązują się do poddania rozstrzygnięcia sporu mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

3.Spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

4. Wykonawca realizując umowę jest obowiązany do zapewnienia warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 4 ust. 3, art. 6 i art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1411).

5. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach: 3 egz. dla Zamawiającego oraz 1 egz. dla Wykonawcy.

Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące załączniki: 
1. Specyfikacja Warunków Zamówienia,

2. Przedmiar robót
3. Harmonogram rzeczowo-finansowy,

4. Oferta Wykonawcy,

5. Klauzula informacyjna RODO

6. Oświadczenie o zapoznaniu się z Procedurą dokonywania zgłoszeń wewnętrznych oraz ochrony sygnalistów w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach, a także z Procedurą przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa oraz podejmowania działań następczych w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach

         WYKONAWCA






ZAMAWIAJĄCY

KLAUZULA INFORMACYJNA - UMOWY (RODO + CRU JSFP)
Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Sułkowice reprezentowana przez Burmistrza Gminy Sułkowice, 32-440 Sułkowice, Rynek 1 (dalej „Administrator”).
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw z tym związanych, na adres e-mail: iodo@sulkowice.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu zawarcia i wykonania umowy zawartej z Administratorem - art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
b) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających m.in. z przepisów o finansach publicznych, rachunkowości, archiwizacji, podatkach oraz zamówieniach publicznych - art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
c) w celu udostępnienia i aktualizacji informacji o zawartej umowie w Centralnym Rejestrze Umów Jednostek Sektora Finansów Publicznych (CRU JSFP) - o ile umowa podlega temu obowiązkowi - art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 34a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
d) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora).
4. Administrator będzie przetwarzał w szczególności: dane identyfikacyjne (m.in. imię, nazwisko, firma, NIP, REGON, a w razie potrzeby PESEL), dane adresowe, dane kontaktowe (telefon, e-mail), dane dotyczące reprezentacji i umocowania oraz dane dotyczące realizacji umowy (m.in. numer rachunku bankowego, informacje o wykonaniu świadczeń).
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy i podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (m.in. organy kontroli, organy podatkowe), w tym osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie art. 18, art. 74 i art. 269 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych;
b) podmioty wspierające Administratora na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych (m.in. dostawcy systemów informatycznych, usług hostingu, obsługi prawnej);
c) banki i operatorzy płatniczy - w związku z realizacją płatności;
d) nieograniczony krąg odbiorców - poprzez Centralny Rejestr Umów JSFP, tj. jawny, publicznie dostępny rejestr prowadzony w systemie teleinformatycznym zapewnianym przez Ministra Finansów (rejestrumow.gov.pl), z którego informacje udostępniane są każdemu bez konieczności składania wniosku o dostęp do informacji publicznej - o ile umowa podlega obowiązkowi ujawnienia; w rejestrze udostępnia się wyłącznie ustawowo określony zakres informacji o umowie, z zachowaniem zasady minimalizacji danych.
6. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
a) przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji, finansach publicznych oraz przepisów podatkowych i rachunkowych - zgodnie z właściwą kategorią archiwalną dokumentacji umów cywilnoprawnych, w tym do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z umową;
b) w zakresie informacji ujawnionych w Centralnym Rejestrze Umów JSFP - przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym umowa przestała obowiązywać, po czym są one z rejestru usuwane.
8. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy. Odmowa podania danych niezbędnych do zawarcia umowy uniemożliwi jej zawarcie i realizację. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych wynika z przepisów prawa, podanie danych jest również wymogiem ustawowym, a odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości prawidłowego wykonania obowiązków przez Administratora.
9. W granicach przewidzianych prawem przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, żądania sprostowania danych, żądania ograniczenia przetwarzania, prawo żądania usunięcia danych - w przypadkach przewidzianych w RODO - oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, w rozumieniu art. 22 RODO.
Sułkowice, dnia ……………………

Oświadczenie o zapoznaniu się z Procedurą dokonywania zgłoszeń wewnętrznych oraz ochrony sygnalistów w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach, a także z Procedurą przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa oraz podejmowania działań następczych w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach

Oświadczam, że zapoznałem się / zapoznałam się z Procedurą dokonywania zgłoszeń wewnętrznych oraz ochrony sygnalistów wprowadzoną Zarządzeniem nr 120/13/2024 Burmistrza Gminy Sułkowice  z dnia 17 września 2024 r., a także z Procedurą przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa oraz podejmowania działań następczych wprowadzoną Zarządzeniem Nr 151/2024 Burmistrza Gminy Sułkowice z dnia 24 grudnia 2024 r. i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

          …………………………

                       (podpis)

� Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:


1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;


2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;


3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.





.


� Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:


1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;


2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;


3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.












