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GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI W DĄBROWIE BISKUPIEJ
Załącznik nr 4 do SWZ
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
Umowa dostawy, montażu, konfiguracji i uruchomienia
Modernizacja infrastruktury technicznej dla podniesienia jakości wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych • nr referencyjny: ZAM.1.2026
PROJEKT UMOWY WEDŁUG STANU NA 29 LIPCA 2026 R. Datę zawarcia umowy i dane wybranego wykonawcy uzupełnia się po zakończeniu postępowania.
zawarta w dniu	r. w Dąbrowie Biskupiej pomiędzy:
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej, ul. Długa 48, 88-133 Dąbrowa Biskupia, NIP 556-273-05-74, REGON 340852659, reprezentowanym przez:
…	, zwanym dalej
„Zamawiającym”,
a
nazwa / firma: …………………………………………………………………………………………………………………………… adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… NIP / KRS / CEIDG: …………………………………………………………………………………………………………………… reprezentowanym przez: ……………………………………………………………………………………………………………… zwanym dalej „Wykonawcą”, a łącznie z Zamawiającym „Stronami”.
§ 1. Podstawa zawarcia i przedmiot umowy
1. Umowę zawiera się po przeprowadzeniu postępowania nr ZAM.1.2026 w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp.
2. Przedmiotem umowy jest kompletna dostawa, transport, wniesienie, montaż, konfiguracja, uruchomienie, strojenie i wykonanie testów sprzętu nagłośnieniowego, oświetleniowego, multimedialnego oraz wyposażenia wspierającego dostępność, zgodnie z dokumentami zamówienia i ofertą Wykonawcy.
3. Zakres umowy stanowi zamknięty katalog 37 pozycji wskazanych w Załączniku nr 1A oraz Załączniku nr 5. Umowa nie obejmuje mikrofonów typu shotgun ani innych urządzeń, usług lub kosztów niewystępujących w zatwierdzonych dokumentach.
4. Umowa służy realizacji zadania „Modernizacja infrastruktury technicznej dla podniesienia jakości wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych”, objętego umową dotacyjną nr 118893/26/FPK/NCK w ramach programu „Infrastruktura domów kultury 2026”, finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
5. Integralną treść zobowiązania tworzą łącznie: niniejsza umowa, wyjaśnienia i zmiany SWZ, SWZ, ostateczna opublikowana wersja Załącznika nr 5, oferta Wykonawcy wraz z Załącznikiem nr 1A oraz dokumenty techniczne złożone z ofertą.
6. Dokumenty należy odczytywać łącznie. Wykonawca nie może samodzielnie rozstrzygać sprzeczności ani wykorzystywać ich do ograniczenia zakresu lub żądania dodatkowego wynagrodzenia. Stwierdzoną rozbieżność zgłasza Zamawiającemu przed wykonaniem danej czynności. Wyjaśnienie lub zmiana po zawarciu umowy musi być zgodna z Pzp oraz dokumentami dotacyjnymi.

§ 2. Obowiązki Wykonawcy
1. dostarczenie urządzeń fabrycznie nowych, nieużywanych, kompletnych, wolnych od wad oraz zgodnych co do producenta, modelu, wersji, ilości i parametrów z ofertą i Załącznikiem nr 1A;
2. zapewnienie wszystkich akcesoriów, przewodów i licencji wprost przypisanych do 37 pozycji, bez dodawania odrębnych urządzeń albo kosztów;
3. zapewnienie kompatybilności i interoperacyjności podsystemów oraz stabilnej jednoczesnej pracy urządzeń w warunkach określonych w OPZ;
4. wykonanie projektu połączeń, konfiguracji sieci audio, DSP i limiterów, koordynacji częstotliwości RF, konfiguracji DMX, strojenia i testów odbiorowych;
5. zabezpieczenie miejsca dostawy i montażu oraz naprawienie na własny koszt szkód wyrządzonych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub osób, którymi się posługuje;
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6. przekazanie dokumentacji określonej w § 6, instrukcji, kart gwarancyjnych i dokumentów zgodności wymaganych dla danego produktu;
7. niezwłoczne informowanie o ryzyku opóźnienia, niedostępności zaoferowanego modelu, konflikcie parametrów lub przeszkodzie w zapewnieniu zgodności systemu;
8. przeprowadzenie podczas odbioru demonstracji bezpiecznej obsługi urządzeń; demonstracja nie stanowi odrębnego szkolenia finansowanego w ramach umowy.

§ 3. Termin i harmonogram
1. Wykonawca wykona cały przedmiot umowy nie później niż do 31 października 2026 r. Termin obejmuje odbiór bez wad istotnych oraz przekazanie kompletnej dokumentacji odbiorowej.
2. W terminie 5 dni od zawarcia umowy Wykonawca przekaże harmonogram dostaw, montażu, konfiguracji i testów oraz dokumenty robocze wymagane w OPZ. Akceptacja harmonogramu nie zmienia terminu końcowego ani zakresu umowy.
3. Za datę wykonania umowy uznaje się dzień podpisania końcowego protokołu odbioru bez wad istotnych i po przekazaniu kompletnej dokumentacji odbiorowej.
4. Zmiana terminu jest dopuszczalna wyłącznie na zasadach § 13. Termin realizacji musi umożliwiać odbiór, wystawienie prawidłowej faktury i zapłatę w okresie kwalifikowalności wynikającym z umowy dotacyjnej.

§ 4. Miejsce i zasady dostawy
1. Miejscem wykonania jest siedziba Zamawiającego: ul. Długa 48, 88-133 Dąbrowa Biskupia, oraz wskazane przez Zamawiającego pomieszczenia w tym obiekcie.
2. Termin każdej dostawy lub prac wymagających dostępu do obiektu Wykonawca uzgodni co najmniej 2 dni robocze wcześniej. Dostawy odbywają się w dni robocze, co do zasady w godzinach 8:30–14:00, chyba że Strony uzgodnią inaczej.
3. Transport, ubezpieczenie transportu, rozładunek, wniesienie, opakowania, montaż i usunięcie odpadów opakowaniowych obciążają Wykonawcę. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia pozostaje po stronie Wykonawcy do chwili odbioru.
4. Wykonawca przestrzega zasad BHP, ochrony przeciwpożarowej, instrukcji producentów i zasad bezpiecznego montażu, w szczególności w odniesieniu do kratownicy oraz urządzeń podwieszanych.

§ 5. Wynagrodzenie
1. Za należyte wykonanie całego przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe: netto
……………………… zł, VAT ……………………… zł, brutto	zł (słownie brutto:
………………………………………………………………………………………………………………………).
2. Wynagrodzenie oraz ceny jednostkowe 37 pozycji są zgodne z ofertą i Załącznikiem nr 1A. Ceny jednostkowe są wiążące przy ustalaniu wartości niewykonanej lub wadliwej części świadczenia, obniżeniu ceny oraz rozliczeniu zmiany dopuszczonej przepisami i umową.
3. Wynagrodzenie obejmuje wyłącznie wszystkie koszty konieczne do wykonania zakresu opisanego w dokumentach zamówienia, w tym przypisane do pozycji: transport, wniesienie, montaż, konfigurację, strojenie, testy, dokumentację, licencje i gwarancję. Nie obejmuje urządzeń ani odrębnych kosztów niewystępujących w tych dokumentach.
4. Nie dopuszcza się ceny zerowej, przenoszenia ceny danej pozycji do innej pozycji ani zmiany liczby lub rodzaju pozycji poprzez rozliczenie umowy. Zestawienie do faktury musi umożliwiać Zamawiającemu identyfikację i rozliczenie każdej pozycji zgodnie z zatwierdzoną kalkulacją kosztów.
5. Wynagrodzenie jest stałe, z wyjątkiem zmian wyraźnie dopuszczonych w § 13 lub wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów.
6. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 6. Dokumentacja i odbiór
1. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru co najmniej 3 dni robocze wcześniej. Najpóźniej przy zgłoszeniu przekaże zestawienie producentów, modeli, wersji, ilości i numerów seryjnych oraz komplet dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia testów.
2. Dokumentacja odbiorowa obejmuje co najmniej:
a) instrukcje obsługi i konserwacji w języku polskim; jeżeli producent nie udostępnia polskiej wersji, Wykonawca przekazuje oryginał oraz rzetelne polskie tłumaczenie zakresu potrzebnego do bezpiecznej obsługi i konserwacji;
b) karty gwarancyjne, deklaracje zgodności UE/CE oraz inne dokumenty wymagane prawem dla danego produktu;
c) schematy audio, zasilania, sieci i routingu, tabelę DSP i limiterów, plan częstotliwości RF, patch-listę oraz schemat DMX;
d) kopie plików konfiguracji miksera, DSP, sieci audio, urządzeń RF i konsoli DMX;
e) tabelę doboru wzmacniaczy, impedancji, presetów i zabezpieczeń oraz dokumenty bezpieczeństwa i obciążeń kratownicy;
f) protokół własnych testów Wykonawcy i wykaz licencji potrzebnych do pełnego korzystania z funkcji opisanych w OPZ.

3. Odbiór obejmuje sprawdzenie wszystkich 37 pozycji, producentów, modeli, wersji, ilości, numerów seryjnych, parametrów, kompletności, bezpieczeństwa montażu, dokumentacji oraz testy funkcjonalne określone w OPZ, w szczególności systemu audio i sieci, ośmiu kanałów mikrofonowych, czterech systemów IEM, DSP, DMX, wszystkich opraw i pętli indukcyjnych.
4. Za wadę istotną uważa się w szczególności brak pozycji lub dokumentu niezbędnego do legalnego albo bezpiecznego używania, niezgodność producenta, modelu, ilości lub parametru z ofertą i OPZ, brak wymaganej kompatybilności albo niespełnienie wyniku testu odbiorowego. W razie wady istotnej Zamawiający odmawia odbioru i wyznacza odpowiedni termin usunięcia.
5. Wada nieistotna, która nie uniemożliwia bezpiecznego i zgodnego z przeznaczeniem korzystania z przedmiotu umowy, może zostać wpisana do protokołu wraz z terminem jej usunięcia. Przyjęcie z wadą nieistotną nie ogranicza prawa do jej usunięcia, kar umownych ani innych uprawnień Zamawiającego.
6. Koszty ponownego odbioru spowodowanego wadami lub brakami leżącymi po stronie Wykonawcy ponosi Wykonawca. Podpisanie protokołu nie wyłącza odpowiedzialności za wady ukryte ani uprawnień z gwarancji i przepisów Kodeksu cywilnego.
7. Zamawiający może, na wniosek Wykonawcy, przeprowadzić odbiór częściowy wyodrębnionej funkcjonalnie części zamówienia obejmującej pełne pozycje Załącznika nr 1A. Do odbioru częściowego stosuje się odpowiednio ust. 1–4 w zakresie możliwym na danym etapie. Protokół odbioru częściowego wskazuje odebrane pozycje i ich wartości oraz nie zastępuje odbioru końcowego.

§ 7. Faktura i płatność
1. Rozliczenie wynagrodzenia może nastąpić na podstawie maksymalnie dwóch faktur częściowych i jednej faktury końcowej. Zamawiający nie przewiduje zaliczek.
2. Podstawą wystawienia faktury częściowej jest podpisany przez Strony protokół odbioru częściowego bez wad istotnych, obejmujący przewidzianą w zaakceptowanym harmonogramie, wyodrębnioną funkcjonalnie część zamówienia oraz pełne pozycje wskazane w Załączniku nr 1A. Odbiór częściowy może nastąpić wyłącznie po dostarczeniu tych pozycji, przekazaniu dotyczących ich dokumentów oraz wykonaniu testów możliwych na danym etapie.
3. Łączna wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 70% wynagrodzenia brutto. Każda faktura częściowa odpowiada wartości odebranych pozycji według Załącznika nr 1A; faktura końcowa obejmuje pozostałą część wynagrodzenia, nie mniejszą niż 30% wynagrodzenia brutto.
4. Odbiór częściowy i zapłata faktury częściowej nie stanowią odbioru końcowego, nie potwierdzają zgodności całego zintegrowanego systemu i nie ograniczają odpowiedzialności Wykonawcy za kompletność, kompatybilność, integrację, wady ani osiągnięcie wszystkich wyników odbiorowych.
5. Podstawą wystawienia faktury końcowej jest podpisany końcowy protokół odbioru bez wad istotnych oraz przekazanie kompletnej dokumentacji. Faktura końcowa uwzględnia kwoty prawidłowo zafakturowane wcześniej.
6. Każda faktura jest płatna przelewem w terminie 30 dni od dnia jej prawidłowego doręczenia wraz z wymaganymi dokumentami. Do faktury Wykonawca dołącza zestawienie objętych nią pozycji Załącznika nr 1A i ich wartości. Faktury wystawia się i doręcza zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur, jeżeli obowiązek taki ma zastosowanie.
7. Faktura pro forma ani inny dokument niebędący fakturą w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług nie stanowią podstawy zapłaty. Błąd faktury lub brak wymaganego zestawienia albo protokołu wstrzymuje bieg terminu płatności do czasu doręczenia prawidłowych dokumentów, o czym Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę.
8. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Zapłata nastąpi na rachunek rozliczeniowy wskazany na fakturze i znajdujący się w wymaganym prawem wykazie, jeżeli obowiązek taki ma zastosowanie.

§ 8. Gwarancja i serwis
1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na cały przedmiot umowy na okres	miesięcy, zgodny z ofertą i nie
krótszy niż 24 miesiące, liczony od dnia końcowego odbioru.
2. Gwarancja obejmuje urządzenia, akcesoria, okablowanie, montaż, konfigurację, presety, integrację i inne czynności wykonane przez Wykonawcę. Warunki gwarancji producenta nie ograniczają zobowiązań Wykonawcy wynikających z umowy.
3. Zgłoszenia będą przekazywane na adres e-mail Wykonawcy:	Wykonawca potwierdzi
przyjęcie zgłoszenia do końca następnego dnia roboczego i rozpocznie diagnozę nie później niż w ciągu 2 dni roboczych.
4. Wada zostanie usunięta albo urządzenie wymienione w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od zgłoszenia. Jeżeli z udokumentowanych przyczyn obiektywnych termin jest niemożliwy, Strony pisemnie uzgodnią termin zastępczy. Jeżeli brak urządzenia uniemożliwia korzystanie z istotnej funkcji systemu, Wykonawca zapewni – gdy jest to technicznie możliwe – urządzenie zastępcze o nie gorszej funkcjonalności.
5. Wszystkie koszty diagnozy, transportu, demontażu, naprawy, wymiany, ponownego montażu i konfiguracji w okresie gwarancji ponosi Wykonawca. Okres gwarancji danego elementu przedłuża się o czas, w którym nie można było z niego korzystać. Dla elementu wymienionego na nowy okres gwarancji biegnie od dnia jego odbioru.
6. Uprawnienia z gwarancji nie wyłączają ani nie ograniczają innych uprawnień Zamawiającego wynikających z Kodeksu cywilnego.

§ 9. Podwykonawcy
1. Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie / przy udziale następujących podwykonawców i w następującym zakresie:
………………………………………………………………………………………………………………… .
2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców oraz innych osób, którymi się posługuje, jak za własne działania i zaniechania.
3. Zmiana lub wprowadzenie podwykonawcy nie może prowadzić do niespełnienia warunku udziału, obniżenia zasobów wykazanych w postępowaniu, zmiany oferowanych urządzeń ani rozszerzenia zakresu lub wynagrodzenia. Jeżeli zdolności podmiotu były podstawą spełnienia warunku, jego zastąpienie wymaga wykazania wymaganych zdolności przez nowy podmiot albo Wykonawcę.

§ 10. Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu całego przedmiotu umowy – 0,1% wynagrodzenia brutto;
b) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze lub w okresie gwarancji – 0,05% wartości brutto pozycji dotkniętej wadą, a jeżeli wartości tej nie można wyodrębnić – 0,05% wynagrodzenia brutto;
c) za odstąpienie od umowy albo jej części przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 10% wynagrodzenia brutto odpowiednio całej umowy albo niezrealizowanej części;
d) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego – 10% wynagrodzenia brutto niezrealizowanej części umowy.
2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie umowy nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto.
3. Kary nalicza się wyłącznie za okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Nie nalicza się ich za okres spowodowany wyłącznie działaniem lub zaniechaniem Zamawiającego.
4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar na zasadach ogólnych. Potrącenie kary z wynagrodzenia następuje po przekazaniu Wykonawcy noty i uzasadnienia, z uwzględnieniem przepisów bezwzględnie obowiązujących.

§ 11. Odpowiedzialność i siła wyższa
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody pozostające w normalnym związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy z przyczyn, za które odpowiada.
2. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie zewnętrzne, nadzwyczajne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia mimo zachowania należytej staranności. Strona powołująca się na siłę wyższą niezwłocznie zawiadomi drugą Stronę, udokumentuje wpływ zdarzenia i podejmie działania ograniczające jego skutki.
3. Siła wyższa nie powoduje automatycznej zmiany terminu ani wynagrodzenia. Ewentualna zmiana wymaga wykazania rzeczywistego wpływu i zastosowania § 13.

§ 12. Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych Pzp i Kodeksem cywilnym, a także gdy Wykonawca mimo wezwania i wyznaczenia odpowiedniego terminu w sposób istotny narusza umowę, dostarcza urządzenia niezgodne z ofertą albo pozostaje w zwłoce zagrażającej dotrzymaniu końcowego terminu.
2. Wezwanie do usunięcia naruszenia nie jest wymagane, gdy naruszenie jest nieusuwalne, dalsze wykonywanie zagraża bezpieczeństwu albo z okoliczności wynika, że wyznaczenie terminu byłoby bezcelowe.
3. Oświadczenie o odstąpieniu wymaga formy pisemnej i uzasadnienia. Po odstąpieniu Strony sporządzą inwentaryzację prawidłowo wykonanej części i dokumentacji. Zamawiający zapłaci wyłącznie za część przydatną i zgodną z umową, bez ograniczenia prawa do kar i odszkodowania.
4. Umowne prawo odstąpienia z przyczyn wskazanych w ust. 1 może zostać wykonane w terminie 30 dni od bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu, a gdy wezwanie nie jest wymagane – od dnia uzyskania wiadomości o podstawie odstąpienia, nie później jednak niż w ciągu 60 dni od umownego terminu wykonania. Terminy ustawowych praw odstąpienia pozostają bez zmian.

§ 13. Dopuszczalne zmiany umowy
1. Zmiana treści umowy wymaga formy pisemnej albo elektronicznej opatrzonej kwalifikowanymi podpisami, pod rygorem nieważności, oraz musi spełniać przesłanki art. 454–455 Pzp.
2. Strony przewidują możliwość:
a) przedłużenia terminu o udokumentowany okres rzeczywistego wpływu siły wyższej, awarii obiektu, opóźnienia lub przeszkody po stronie Zamawiającego, decyzji właściwego organu albo instytucji finansującej – bez automatycznej zmiany wynagrodzenia;

b) zastąpienia zaoferowanego modelu, jeżeli po złożeniu oferty producent zakończył produkcję, wycofał model albo wystąpiła obiektywna i niezawiniona przez Wykonawcę niedostępność; zamiennik musi być fabrycznie nowy, spełniać wszystkie zatwierdzone wymagania, zapewniać pełną kompatybilność, nie pogarszać gwarancji i nie powodować zwiększenia ceny;
c) zmiany konfiguracji technicznej lub okablowania, jeżeli jest konieczna do integracji i nie zmienia oferowanych urządzeń, nie obniża funkcji, nie zwiększa wynagrodzenia oraz mieści się w istniejących 37 pozycjach;
d) zmiany wynagrodzenia wynikającej z ustawowej zmiany stawki VAT w zakresie świadczeń wykonanych po wejściu zmiany w życie, bez zmiany wartości netto;
e) dostosowania sposobu wykonania do bezwzględnie obowiązujących przepisów, w tym zasad korzystania z częstotliwości radiowych, o ile nie zmienia to ogólnego charakteru umowy;
f) zmiany danych adresowych, osób kontaktowych lub rachunku bankowego, która nie wpływa na zakres zobowiązania i nie wymaga aneksu, lecz wymaga zawiadomienia drugiej Strony.
3. Wniosek o zmianę modelu zawiera porównanie wszystkich parametrów, dokumenty producenta, uzasadnienie przyczyny i potwierdzenie dostępności. Wykonawca nie może dostarczyć zamiennika przed uzyskaniem zgody Zamawiającego i podpisaniem aneksu, jeżeli jest wymagany.
4. Zmiana nie może dodawać urządzeń lub kosztów spoza zatwierdzonego zakresu, przenosić wartości między pozycjami w sposób utrudniający rozliczenie, obniżać parametrów ani naruszać warunków dofinansowania. Jeżeli umowa dotacyjna wymaga zgody NCK lub aneksu, zmiana może wejść w życie dopiero po uzyskaniu wymaganej akceptacji.

§ 14. Dokumentacja, konfiguracje i licencje
1. Wykonawca zapewni legalne licencje umożliwiające pełne i bezterminowe używanie wszystkich funkcji wymaganych w OPZ, bez obowiązkowych opłat okresowych niewskazanych w ofercie.
2. Z chwilą zapłaty Wykonawca udziela Zamawiającemu, w zakresie praw, którymi dysponuje, niewyłącznego i bezterminowego prawa do używania, kopiowania, archiwizowania i modyfikowania przekazanych ustawień, presetów, schematów i dokumentacji powykonawczej na potrzeby eksploatacji, serwisu i rozwoju posiadanego systemu.
3. Wykonawca odpowiada za to, że korzystanie z dostarczonych urządzeń, licencji i opracowanej przez niego dokumentacji w zakresie umowy nie narusza praw osób trzecich.

§ 15. Cesja wierzytelności
1. Przeniesienie przez Wykonawcę wierzytelności wynikającej z umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, z wyjątkiem przypadków, w których bezwzględnie obowiązujące przepisy wyłączają wymóg zgody.
2. Zamawiający może odmówić zgody z uzasadnionej przyczyny związanej z prawidłowym rozliczeniem zamówienia, ochroną środków publicznych lub obowiązkami wynikającymi z dofinansowania.

§ 16. Dane osobowe i poufność
1. Każda ze Stron jest odrębnym administratorem danych osób reprezentujących i kontaktowych i przetwarza je w zakresie niezbędnym do zawarcia oraz wykonania umowy.
2. Dokumentacja postępowania i umowy podlega zasadom jawności wynikającym z Pzp i przepisów o dostępie do informacji publicznej, z uwzględnieniem prawidłowo zastrzeżonej tajemnicy przedsiębiorstwa i innych tajemnic ustawowo chronionych.
3. Jeżeli realizacja umowy będzie wymagała powierzenia przetwarzania danych osobowych, Strony zawrą odrębną umowę powierzenia przed rozpoczęciem takiego przetwarzania.

§ 17. Postanowienia końcowe
1. Osobami do kontaktu są: ze strony Zamawiającego	, e-mail
……………………………………………………; ze strony Wykonawcy	, e-mail
…	Zmiana osoby kontaktowej nie wymaga aneksu i jest skuteczna po
zawiadomieniu drugiej Strony.
2. W sprawach nieuregulowanych stosuje się Pzp, Kodeks cywilny oraz inne właściwe przepisy.
3. Strony w pierwszej kolejności podejmą próbę polubownego rozwiązania sporu. W razie braku porozumienia właściwość sądu określają przepisy powszechnie obowiązujące.
4. Umowę sporządzono w formie …………………………………………………………………………………… .
5. Integralnymi załącznikami do umowy są:
a) Załącznik nr 1 – Formularz oferty Wykonawcy;
b) Załącznik nr 1A – Formularz rzeczowo-cenowy i wykaz oferowanych urządzeń;
c) Załącznik nr 5 – ostateczny Opis przedmiotu zamówienia i wykaz minimalnych wymagań;
d) SWZ wraz z wyjaśnieniami i zmianami oraz wymagane dokumenty techniczne złożone z ofertą.
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