


Załącznik nr 5 do SWZ- Wzór Umowy
UMOWA 

W dniu ….  w Sopocie, pomiędzy:

GMINĄ MIASTA SOPOTU:
z siedzibą 81-704 Sopot, ul. Kościuszki 25/27, nr  NIP	585-14-11-941;  nr  REGON 191675563
w imieniu i na rzecz, której działa Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sopocie przy ul. Bitwy pod Płowcami 67 c, 81-731 Sopot
reprezentowany przez :

….

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM
a
…
reprezentowane przez:

….

zwanym dalej WYKONAWCĄ 

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania nr …..

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1
PODSTAWA PRAWNA
Zamawiający, dokonał wyboru oferty Wykonawcy, na podst. art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych. 
§ 2
DEFINICJE
Ilekroć w niniejszej Umowie jest mowa o:
1. Umowie - należy przez to rozumieć niniejszą Umowę, na której treść składają się postanowienia zawarte w następujących dokumentach, według kolejności ich pierwszeństwa dla celów interpretacyjnych:
1) Akt Umowy,
2) SWZ, wraz z załącznikami,
3) Oferta Wykonawcy, wraz z załącznikami,
4) Inne dokumenty wskazane w Akcie Umowy.
2. Rozpoczęcie Robót – należy przez to rozumieć faktyczne rozpoczęcie przez Wykonawcę robót budowlanych. 
3. Zamówieniu - należy przez to rozumieć zamówienie publiczne udzielone Wykonawcy.
4. SWZ - należy przez to rozumieć specyfikację warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5. Ofercie Wykonawcy - należy przez to rozumieć ofertę Wykonawcy złożoną w postępowaniu  o udzielenie Zamówienia, którą wybrał Zamawiający.
6. Robotach - należy przez to rozumieć roboty budowlane składające się na Zamówienie, których przedmiot został wyznaczony łącznie treścią:
a) Umowy,
b) SWZ,
c) odpowiadającej treści SWZ Oferty Wykonawcy, wraz z załącznikami.
7. Placu budowy - należy przez to rozumieć miejsce wykonywania Robót – przekazane Wykonawcy na czas wykonywania robót na warunkach określonych w SWZ 
8. Ustawie Prawo zamówień publicznych (dalej również: „ustawa Pzp”) - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
9. Ustawie Prawo budowlane - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zmianami )).
10. Podwykonawcy - należy przez to rozumieć podmiot wyznaczony jako podwykonawca, dla wykonania części Robót oraz prawnych następców każdego z tych podmiotów, w trybie określonym Umową.
11. wady istotne Robót – należy przez to rozumieć wady Robót, które powstały w wyniku wykonana Robót niezgodnie z SWZ, sztuka budowlaną
§ 3
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie trzech szczelnych podziemnych pojemników na odpady w Sopocie wraz ze wskazanym w SWZ wyposażeniem zgodnie z ofertą z dnia … .
2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z SWZ wraz z załącznikami, zgodnie  hierarchią dokumentów określoną w SWZ „dokumentacja w postępowaniu”.

§ 4
TERMINY
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy w terminie do  …..
2. Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy Plac budowy (na warunkach określonych w SWZ). 

§ 5
WYNAGRODZENIE
1. Za prawidłowe wykonanie Umowy strony ustalają nie podlegające waloryzacji wynagrodzenie umowne ryczałtowe w kwocie brutto (zawierającej podatek VAT) … (słownie: … ), zgodnie z ofertą wykonawcy stanowiącą załącznik nr 4 do Umowy.
2. Wynagrodzenie obejmuje pełen zakres Robót objętych Umową, w tym nieprzewidzianych wprost a koniecznych do wykonania Umowy, a także wszelkie koszty związane z prawidłowym i zupełnym wykonaniem Umowy, w tym odebraniem przedmiotu Umowy przez Zamawiającego po jej wykonaniu przez Wykonawcę, 
3. Wynagrodzenie płatne jest wg zasad opisanych w § 6, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na prawidłowo wystawionej fakturze .
4. W związku z zapisami Ustawy z dnia 09 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym Wykonawca jest uprawniony do wystawiania faktur za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. W takim przypadku zapisy Umowy stosuje się odpowiednio.
5. W przypadku, gdy Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (podatku VAT), Zamawiający zastrzega prawo odmowy zapłaty, jeżeli wskazany do zapłaty rachunek bankowy nie znajduje się na udostępnionym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wskazać pisemnie kolejny numer rachunku bankowego, który będzie zgodny z rachunkiem wskazanym w wykazie MF - zapisy zdania pierwszego stosuje się odpowiednio.

§ 6
FINANSOWANIE I ROZLICZENIE
1. Zapłata wynagrodzenia rozliczone będzie po wykonaniu robót budowlanych oraz po wykonaniu każdej usługi serwisowej potwierdzonym każdorazowo protokołem odbioru przez Zamawiającego. 
2. Zamawiający dokonywać będzie zapłaty w terminie do 30 dni od daty  doręczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.
Faktury będą wystawione na nabywcę: Gmina Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, NIP: 585 14 11 941. Odbiorcą faktur i płatnikiem będzie: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sopocie , ul. Bitwy pod Płowcami 67C, 81-731 Sopot, NIP: 585 000 11 70.
Adresem dla doręczenia Zamawiającemu wizualizacji faktury VAT (w pdf) jest: faktury@mosir.sopot.pl    oraz jej wysyłka zgodnie z przepisami ksef.
3. Należności wynikające z prawidłowo wystawionych faktur płatne będą przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie 30 dni od daty jej doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi do siedziby Zamawiającego. W przypadku opóźnienia ze strony Wykonawcy w dostarczeniu wszystkich dowodów zapłaty podwykonawcom, termin zapłaty ulega przedłużeniu o odpowiednią liczbę dni tego opóźnienia.
4. W przypadku wykonania robót budowlanych, dostaw lub usług przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, zatrudnionych przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu, w wraz z przedłożeniem Zamawiającemu faktury, dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,  których wierzytelności są częścią składową wystawionej przez Wykonawcę faktury. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę ww. dowodów zapłaty, Zamawiający wstrzyma wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy. Od zatrzymanej kwoty nie przysługują odsetki. Nieprzedłożenie dowodów zapłaty w terminie 15 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu faktury będzie traktowane jako brak zapłaty. Dowodem zapłaty jest uwierzytelniona kopia faktury lub rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wraz z oryginałem oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Do oświadczenia Wykonawca zobowiązany jest załączyć protokół odbioru prac wykonanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, zawierający zakres oraz wartość wykonanych robót, dostaw i usług będących częścią składową wystawionej przez Wykonawcę faktury.
5. W przypadku braku zapłaty lub uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Zamawiający zgodnie z art. 465 PZP potrąci z wystawionej przez Wykonawcę faktury część wynagrodzenia odpowiadającego wartości robót, dostaw i usług wykonywanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, których wierzytelności są częścią składową wystawionej przez Wykonawcę faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
6. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty potrąconego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
8. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Wynagrodzenie, dotyczące danej roboty, dostawy bądź usługi, nie może przekraczać kwoty jaka została przedstawiona przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym.  
9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 5. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
10. W przypadku zgłoszenia uwag,  w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 
a. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
b. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 
c. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
11. Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień obciążenia konta przelewu w banku przez Zamawiającego.
12. Wszelkie konsekwencje wynikające z wadliwego wystawienia faktury obciążają wyłącznie Wykonawcę i nie mogą być powodem dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez Wykonawcę.
13. Jeżeli po zapłacie na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia powstanie po stronie Zamawiającego obowiązek zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia wynikającego z zawartej z Wykonawcą umowy, zaakceptowanej przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy całości zapłaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia.
14. Strony ustalają, iż Zamawiający uprawniony będzie do uiszczania, na wniosek Wykonawcy, wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawców, bezpośrednio na rzecz podwykonawców. Kwota uiszczonego wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy zmniejszy odpowiednio wynagrodzenie należne Wykonawcy. Wobec wynagrodzenia uiszczanego przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy odpowiednie zastosowanie znajdą stosowne postanowienia Umowy dotyczące wynagrodzenia Wykonawcy (w szczególności w zakresie wymagalności),

§7
1. Wykonawca może powierzyć podwykonawcy/com wykonanie części zamówienia wchodzących w skład przedmiotu umowy.
2. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania starannego wyboru Podwykonawców spośród podmiotów mających odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje. Zatrudnienie Podwykonawcy nie zwolni Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie czynności powierzonych Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany sprawować stały nadzór nad realizacją robót przez Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców i ponosi pełną odpowiedzialność za ich działania lub zaniechania, w tym w szczególności za szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim działaniami lub zaniechaniami Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.* 
3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca Zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, jest obowiązany, w trakcie realizacji Zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo. 
4. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Robót, dostawy lub usługi.
5. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty:
1) niespełniającej wymagań określonych w  SWZ;
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4
3) gdy wartości poszczególnych robót są wyższe od wartości tych robót wyliczonych przez Wykonawcę w kosztorysie szczegółowym, 
6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca Zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.*
8. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty.
9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.*
10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na Roboty przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy.*
11. W przypadku zawarcia kilku umów o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, ust. 10 stosuje się odpowiednio, gdy suma wartości tych umów spełnia wymogi określone w ust. 10.*
12. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.*
13. Procedura opisana powyżej ma zastosowanie odpowiednio wszystkich zmian, uzupełnień oraz aneksów do umów z Podwykonawcami, a także do umów zawieranych przez Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami oraz wprowadzania do nich zmian. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stosowanie przez Podwykonawców powyższej procedury przy zawieraniu umów z dalszymi Podwykonawcami.*
14. Zmiana Podwykonawcy, na którego zasobach polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 36a ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, wskazując w ofercie spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 
15. Podwykonawca przejmujący wykonywanie robót w miejsce Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 14 musi spełniać takie same warunki, określone w  SWZ jak Podwykonawca pierwotny i przejmie obowiązki na takich samych zasadach jak Podwykonawca pierwotny.*
16. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę  z Podwykonawcą umowy o roboty budowlane, dostawy lub usługi, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, których wierzytelności są częścią składową wystawionej przez Wykonawcę faktury, w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą 
17. Każda umowa o Roboty zawarta z Podwykonawcą i dalszym Podwykonawcą musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności oraz winna zawierać w szczególności:
1) tryb udzielania zgody na zawarcie umowy z dalszym Podwykonawcą, zgodnie z treścią niniejszego paragrafu oraz wprowadzania do nich zmian;
2) szczegółowy zakres Robót powierzony Podwykonawcy, tj. wskazanie jakie Roboty składające się na dany element Robót będzie realizował dany Podwykonawca;
3) wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy za realizację wskazanego elementu Robót, które nie może być wyższe niż wartość tego elementu Robót określona w  kosztorysie szczegółowym Wykonawcy;
4) termin wykonania Robót przez Podwykonawcę, który nie może być późniejszy niż termin zakończenia Robót określony niniejszą Umową i musi gwarantować zakończenie przedmiotu Umowy w terminie umownym;
5) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconych Podwykonawcy Robót;
6) zakaz dokonywania potrąceń i kompensat pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą lub dalszymi Podwykonawcami, w szczególności wynikających ze stosunków prawnych niezwiązanych z realizacją niniejszej Umowy. Zamawiający dopuszcza tworzenie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zawartej z Podwykonawcą w formie pieniądza poprzez potrącenie przez Wykonawcę kwoty zabezpieczenia z wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy oraz dopuszcza potrącenie kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy pod warunkiem przedłożenia Zamawiającemu, wraz z projektem umowy, oświadczenia Podwykonawcy, iż w przypadku dokonania tych potrąceń kwoty te nie będą stanowiły części przysługującego mu wynagrodzenia, oraz że w przyszłości nie będzie dochodził od Zamawiającego zwrotu tych kwot.
7) Okres gwarancji i rękojmi musi być równy okresowi zaoferowanemu przez Wykonawcę. 
18. Podstawę rozliczenia wykonanych przez Podwykonawcę Robót będą stanowiły protokoły odbioru potwierdzone przez kierownika budowy  Wykonawcy i Nadzór Inwestorski Zamawiajacego.*
19. Podstawę rozliczenia wykonanych przez dalszego Podwykonawcę Robót będą stanowiły protokoły odbioru potwierdzone przez kierownika budowy  Wykonawcy, Podwykonawcę oraz Nadzór Inwestorski Zamawiającego.*
20. Bez zgody Zamawiającego oraz bez przeprowadzenia procedury opisanej w ust. 9-17, Wykonawca nie jest uprawniony do umożliwienia Podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy poczytywane będzie za nienależyte wykonanie Umowy.*
21. W przypadku stwierdzenia naruszeń w zakresie umów o podwykonawstwo Zamawiający naliczy kary umowne określone w §13 niniejszej umowy.*
22. Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zostać zawarta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu. Załącznik do Umowy stanowi wyrażona na piśmie zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.*
* niepotrzebne skreślić

§ 8
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Nie ustanawia się zabezpieczenia należytego wykonania umowy
§ 9
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca wykona Umowę zgodnie z SWZ, przepisami i normami obowiązującymi w budownictwie oraz zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego  oraz z zachowaniem należytej staranności.
2. Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji na placu budowy i w miejscu zleconych prac oraz pozyskał niezbędne informacje i zapoznał się z technicznymi i organizacyjnymi warunkami organizacyjnymi prac, w tym wszelkimi okolicznościami lokalizacji i stanem placu budowy, dróg dojazdowych, uzbrojeniem terenu, cechami szczególnymi projektu i terminami, przeznaczeniem obiektów i innymi danymi, które mogły by mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji umowy, w tym posiada wiedzę, że teren Mola będzie użytkowany w trakcie realizacji prac i nie wnosi żadnych zastrzeżeń;
3. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania pisemnej akceptacji przedstawiciela Zamawiającego oraz  zatwierdzenia przez Zamawiającego planowanych do użytych materiałów, przed ich wbudowaniem. 
W tym celu Wykonawca przekaże przedstawicielowi Zamawiającego wniosek materiałowy (w dwóch egzemplarzach – jeden dla Wykonawcy, jeden dla przedstawiciela Zamawiającego) wg wzoru, który stanowi załącznik nr 4 do Umowy z podaniem nazwy materiału lub urządzenia, miejsca jego użycia z dołączonymi do wniosku wymaganymi dokumentami (atestami, certyfikatami, deklaracjami zgodności, itp.). Zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiającego wnioski materiałowe Wykonawca dołączy do Dokumentacji Powykonawczej.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe i zupełne wykonanie Umowy z uwzględnieniem ustaleń zawartych w ust. 7 niniejszego paragrafu.
5. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia wszelkich  działań dla ochrony środowiska naturalnego na Placu budowy i poza nim oraz uniknięcia jakichkolwiek szkód lub uciążliwości dla osób lub mienia lub innych skutków wynikających z przyjętego sposobu wykonania Umowy.
6. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót zamiennych.
7. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
1) Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie i na własny koszt: dostawę energii elektrycznej, wody (i odprowadzenie ścieków) i innych niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy mediów,
2) Utrzymywania Placu budowy w należytym porządku.
3) Zabezpieczenia i stałego dozoru Placu budowy i zaplecza budowy. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć wykonane przez siebie roboty oraz wykorzystywane urządzenia, sprzęt, materiały przed uszkodzeniem i kradzieżą, aż do momentu zakończenia Robót. Wykonawca zobowiązany jest także zabezpieczyć wykonane Roboty oraz urządzenia sprzęt i materiały przed szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych.
4) W czasie realizacji robót zapewnienie własnych pojemników lub worków na własne odpady i śmieci; bieżące ich wywożenie/usuwanie pełnych opakowań; utrzymywanie terenu w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz składowanie urządzeń w określonym miejscu, usuwanie śmieci, zbędnych materiałów, odpadów, itp. Dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających wywóz na koszt Wykonawcy, materiałów z rozbiórki oraz nadmiaru ziemi oraz wszelkich odpadów na legalne wysypisko zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5) Naprawy na własny koszt wszystkich elementów ulegną uszkodzeniu w czasie wykonywania Zamówienia. 
6) Dbałość o istniejące środowisko przyrodnicze. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie wymagań ochrony środowiska na terenie budowy w ramach realizacji robót, objętych niniejszą Umową w stopniu zwalniającym Zamawiającego od odpowiedzialności.
7) Uporządkowania Placu budowy po wykonaniu Umowy
8) Wykonania na własny koszt prac w okresie gwarancji i rękojmi. 
9) Poddania, na własny koszt, na żądanie Zamawiającego, wskazanych przez niego materiałów  badaniom potwierdzającym ich jakość i zgodność  z SWZ.
10) Dostarczenia własnym staraniem i na własny koszt urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy. 
7. Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej Placu budowy, aby tą drogą uzyskać informacje konieczne lub użyteczne do zupełnego i prawidłowego wykonania Zamówienia i nie składa w tym zakresie zastrzeżeń. 
8. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o wadach dokumentacji projektowej uniemożliwiających realizację inwestycji lub też o tym, że realizacja dostarczonej dokumentacji projektowej spowoduje powstanie obiektu wadliwego. Wykonawca oświadcza, że stosownie do treści SIWZ, zbadał Dokumentację projektową i nie zgłasza wobec jej treści zastrzeżeń. Wykonawcy nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia o przedłużenie terminu wykonania Zamówienia lub roszczenia o jakąkolwiek płatność z tytułu jakiegokolwiek braku lub nieprawidłowości Dokumentacji projektowej, chyba że Wykonawca powiadomił Zamawiającego o takim braku lub nieprawidłowości przed terminem składania ofert, a Zamawiający braku tego nie uzupełnił lub nie usunął nieprawidłowości w terminie lub zakresie wymaganym do prawidłowego wykonania Zamówienia.
9. Wykonawca ponosi, od dnia przejęcia Placu budowy, pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku lub w związku z realizacją Umowy poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie, w tym w szczególności za szkody na zdrowiu lub życiu. Od dnia przejęcia Placu budowy Wykonawca ponosi pełne ryzyko zniszczenia, pogorszenia lub uszkodzenia wykonywanych Robót, a także ryzyko zniszczenia, pogorszenia, uszkodzenia lub utraty znajdujących się na terenie Placu budowy urządzeń, sprzętu, materiałów budowlanych lub innych przedmiotów. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia istniejących na Placu budowy instalacji lub urządzeń podziemnych. W przypadku gdyby osoba trzecia zwróciła się do Zamawiającego z roszczeniami związanymi z wykonaniem Umowy, Wykonawca zobowiązuje się, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, przejąć odpowiedzialność za przedmiotowe roszczenia i w przypadku gdyby okazały się zasadne, zaspokoić te roszczenia.   
10. Wszystkie wymagane przez urzędy odbiory elementów wykonywanych przez Wykonawcę wraz ze wszystkimi opłatami należą do zakresu świadczeń Wykonawcy. Rezultaty należy niezwłocznie przedstawić Zamawiającemu, najpóźniej jednak przy zgłoszeniu do odbioru końcowego przedmiotu Umowy.
11. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu Umowy przy użyciu i z materiałów oraz urządzeń własnych. Wykonawca zobowiązany jest stosować wyłącznie materiały zgodne z dokumentacją techniczną, obowiązującymi normami technicznymi oraz posiadające odpowiednie atesty i sprawdzenia /aprobaty techniczne lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie/. Dokumentacja, atesty i sprawdzenia podlegają przekazaniu na rzecz Zamawiającego w chwili zgłoszenia przedmiotu Umowy do odbioru końcowego.
12. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, tak jakby to były działania lub uchybienia Wykonawcy. Wykonawca zawrze umowy o roboty budowlane z Podwykonawcami wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną pod rygorem nieważności na piśmie. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekty umów z Podwykonawcami. Wszelkie zmiany umów o roboty budowlane zawartych przez Wykonawcę z Podwykonawcami wymagają zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie. W przypadku uzyskania przez Zamawiającego informacji o jakichkolwiek opóźnieniach w dokonywaniu przez Wykonawcę płatności na rzecz podwykonawców Zamawiający będzie uprawniony dokonać zapłaty danej części wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy albo wstrzymać dokonanie wpłaty do czasu przedstawienia mu wspólnego pisemnego stanowiska Wykonawcy i podwykonawcy, wskazującego przyczyny opóźnienia oraz sposób postąpienia ze wstrzymaną kwotą. 
13. Wykonawca, w terminie 7 dni od zawarcia niniejszej Umowy, zobowiązany jest okazać Zamawiającemu oryginał i doręczyć kopię polisy ubezpieczeniowej obejmującej swym zakresem:
1) Ubezpieczenie Robót;
2) Ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej w zakresie prowadzonej przez Wykonawcę działalności gospodarczej (związanej z realizacją Umowy).
Suma ubezpieczenia winna być nie niższa niż po 100 000 zł (słownie sto tysięcy złotych zł) dla  każdego z powyżej wskazanych tytułów. 
Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać powyżej wskazane ubezpieczenie do dnia wykonania Umowy.
14. W przypadku niespełnienia powyższego obowiązku lub zaprzestania utrzymywania ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania Umowy Zamawiający może zawrzeć na rzecz Wykonawcy stosowne umowy ubezpieczenia, tj., Ubezpieczenie Robót Budowlano Montażowych i Ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej w wybranym przez siebie zakładzie ubezpieczeń,  a kosztami tego ubezpieczenia obciążyć Wykonawcę.
15. Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1040 ze zm.), osób wykonujących  czynności określone w SWZ.
16. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 3 dni, na każde żądanie Zamawiającego do przekazania oświadczenia o zatrudnieniu osób i poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii zanonimizowanych umów/umowy o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy powyższe oświadczenie Wykonawcy i podwykonawcy. W zakresie umowy imię i nazwisko oraz data zawarcia, rodzaj umowy i wymiar etatu powinny być możliwe do identyfikacji, natomiast zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 24 maja 2018 r. poz. 1000).  

§ 10
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:
1) Udostępnić teren budowy w stanie umożliwiającym realizacje Przedmiotu Umowy w terminie od …. 
2) zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane Roboty.
3) przeprowadzanie odbiorów
2.  Przedstawicielem Zamawiającego w sprawach Umowy (upoważnionym do odbioru oświadczeń i innych dokumentów) jest: …………………

§ 11
ODBIORY
1. Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. 
2. Protokół odbioru elementów Robót stanowi potwierdzenie ich wykonania bez wad istotnych. Protokół odbioru końcowego Robót stanowi potwierdzenie wykonania Umowy, w tym Robót bez wad istotnych.
3. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady istotne Robót , Zamawiający może:
1) odmówić  odbioru do czasu usunięcia wad - jeżeli wady nadają się do usunięcia, bez pogorszenia właściwości przedmiotu Umowy (Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą) może wyznaczyć termin ich usunięcia,
2) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy o wartość nienależycie wykonanych robót - jeżeli wady  nie nadają się do usunięcia bez pogorszenia właściwości przedmiotu Umowy,
3) zlecić wykonanie zastępcze Robót na koszt Wykonawcy - jeżeli Wykonawca uchyla  się od obowiązku usunięcia wad lub nie usuwa ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
4) odstąpić od Umowy, jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu Umowy, zgodnie z założeniami Zamawiającego. 
4. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nieistotne Robót, Zamawiający może:
1) odebrać Roboty i wyznaczyć termin usunięcia wad nieistotnych, wstrzymując do czasu usunięcia tych wad wypłatę części wynagrodzenia Wykonawcy w wysokości zaproponowanej przez Zamawiającego i uzgodnionej z Wykonawcą.
2) odmówić dokonania odbioru Robót, do czasu usunięcia wad, w sytuacji nieuzgodnienia przez Wykonawcę terminu i wysokości kwoty wstrzymania części wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1). 
5. Skorzystanie przez Zamawiającego z ww. uprawnień nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady i usterki mogące wystąpić w okresie gwarancji lub rękojmi oraz odpowiedzialności za prawidłowe i zupełne wykonanie Umowy.
6. Zamawiający może odmówić przystąpienia do odbioru końcowego w przypadku stwierdzenia, że jego przedmiot nie został zakończony, albo dotknięty jest wadami albo, gdy brak stosownych dokumentów. W takim przypadku Zamawiający informuje Wykonawcę o przyczynach odmowy przystąpienia do odbioru końcowego. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do ponownego zgłoszenia do odbioru końcowego Robót po usunięciu przyczyny odmowy przystąpienia przez  Zamawiającego do odbioru końcowego.
7. Na 7 dni przed planowanym odbiorem Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) Dokumentację odbiorową zgodnej z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane, (Oryginał dziennika budowy, Projekt techniczny z uwzględnieniem ewentualnych zmian, Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem i przepisami. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (mapę od geodety).Protokoły badań i sprawdzeń);
2) Kartę Gwarancyjną;
3) Dowód opłaconej aplikacji na okres równy udzielonej gwarancji (dotyczy elektroniki);
4) Certyfikaty, atesty,
5) Instrukcje obsługi.
§ 12
GWARANCJA
1.  Wykonawca udzieli na wykonany przedmiot Zamówienia: … miesięcy gwarancji jakości na przedmiot Zamówienia – zgodnie ze złożoną ofertą -, liczony od dnia bezusterkowego odbioru końcowego Robót (dalej: „okres gwarancji), oraz w okresie wskazanym w OPZ/SWZ.
2. Gwarancja jakości obejmuje wszelkie wady fizyczne przedmiotu Umowy powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie Umowy oraz w wyniku prawidłowego używania przedmiotu Umowy (zwykłe zużycie).
3. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
4. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usuwania zgłoszonych wad niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia i usunąć je w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia wady lub niezwłocznie w terminie uzgodnionym przez Strony, uwzględniającym możliwości techniczne wykonania niezbędnych Robót. Jeżeli Strony wspólnie nie ustalą takiego terminu, termin wyznaczy Zamawiający.
5. W przypadku nieuzasadnionej odmowy usunięcia zgłoszonej wady, nie przystąpienia Wykonawcy do usuwania wad lub ich nie usunięcia w wyznaczonym terminie, Zamawiający może, na koszt i ryzyko Wykonawcy bez upoważnienia sądu, usunąć wadę własnym staraniem lub zlecić jej usunięcie wykonawcy zastępczemu.
6. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.
 

§ 13
KARY
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu: 
1) przekroczenia terminu zakończenia wykonania Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w kwocie stanowiącej 2% wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 niniejszej Umowy,
2) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – każdorazowo w wysokości 2.000 zł, słownie: dwa tysiące złotych;
3) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – każdorazowo w wysokości 1.000 zł, słownie: jeden tysiąc złotych;
4) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – każdorazowo w wysokości 1.000 zł, słownie: jeden tysiąc złotych;
5) odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w kwocie stanowiącej 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 Umowy,
6) zwłoka w usunięciu wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji za każdy rozpoczęty dzień zwłoki – w kwocie stanowiącej 1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 Umowy, od dnia ustalonego na usunięcie wady (lub dnia wyznaczonego przez Zamawiającego) do dnia usunięcia wady przez Wykonawcę lub wykonawcę zastępczego. 
7) braku posiadania ubezpieczenia, o którym mowa w § 9 ust. 13  oraz niedoręczenia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 6 pkt 7, w kwocie 1. 000 zł za każdy rozpoczęty dzień występowania przedmiotowej nieprawidłowości.
8) Za brak potwierdzenia zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących w wysokości 1.000 zł, słownie: jeden tysiąc złotych za każdy taki przypadek.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w kwocie stanowiącej 10% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 Umowy, za wyjątkiem odstąpienia od Umowy z przyczyn, o których mowa w § 14 Umowy oraz art. 145 uPzp.
3. Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej od każdej płatności należnej lub jaka będzie się należeć Wykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie potrąceń kar naliczonych przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Kary umowne płatne są w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania do ich zapłaty.
Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary umownej z płatności należnej lub jaka będzie się należeć Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia Robót lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z Umowy.
4. We wszystkich przypadkach, gdy Zamawiającemu należna jest kara umowna, Zamawiający niezależnie od uprawnienia do dochodzenia kary umownej może dochodzić naprawienia szkody na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, w zakresie, w jakim szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej.
5. Obowiązek zapłaty kar umownych przez Wykonawcę nie ogranicza Zamawiającego w możliwości skorzystania z innych uprawnień przewidzianych w Umowie. Obowiązek zapłaty kary umownej na jednej z podstaw Umowy, nie wyklucza dochodzenia kary umownej na innych podstawach. 
6. Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy nie przekroczy 20% Wynagrodzenia, o którym mowa w par.5.
§ 14
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiający poza przypadkami określonymi w kodeksie cywilnym ma prawo odstąpić od Umowy:
1) w przypadku, gdy Wykonawca jest w zwłoce z rozpoczęciem Robót lub zakończeniem wykonania Umowy  co najmniej o 30 dni, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie kolejnych 60 dni;
2) w przypadku gdy Wykonawca przerwał wykonywanie Robót z przyczyn niezależnych od Zamawiającego na okres dłuższy niż 5 dni, Zamawiający (po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do kontynuowania wykonywania Robót) może odstąpić od Umowy w terminie 60 dni od stwierdzenia tego faktu przez Zamawiającego;
3) w przypadku, gdy Wykonawca dopuścił się odstępstw od warunków Umowy bez uzgodnień z Zamawiającymi, nie usunął naruszeń w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie kolejnych 30 dni od terminu wyznaczonego na usunięcie naruszeń;
4) w razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia takiej okoliczności przez Zamawiającego;
2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.
3. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od Umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt własny,
2) Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego Roboty przerwane i zabezpieczające,
3) W terminie 2 dni od oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy Wykonawca usunie z Placu budowy wszelkie urządzenia zaplecza budowy przez Wykonawcę dostarczone.
4. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy, Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie  z tytułu wykonania części Umowy w zakresie odebranych Robót.
5. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

§ 15
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zmiana Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje, że wprowadzenie zmian do zawartej umowy możliwe będzie w przypadkach określonych w uPzp oraz  w sytuacjach, w następujących przypadkach: 
1) konieczności zmiany terminu, wartości wynagrodzenia, zakresu Przedmiotu Umowy z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę spowodowanych w szczególności: 
a/ wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych przy których niemożliwe jest prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, o ile Wykonawca wykaże, że okoliczności te miały bezpośredni wpływ na niemożliwość realizacji świadczenia, 
b/ w przypadku nieudostępnienia Wykonawcy z winy Zamawiającego terenu budowy w terminie określonym w Umowie;
c/ w przypadku wystąpienia odmiennych niż wynika to z dokumentacji projektowej warunków gruntowych;
d/ wystąpieniem okoliczności siły wyższej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej oraz usuwania jej skutków. 
Za siłę wyższą należy rozumieć zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności stron. 
Za przejawy siły wyższej strony uznają w szczególności: 
· klęski żywiołowe, w tym: trzęsienie ziemi, huragan, powódź oraz inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne obejmujące swoim działaniem plac budowy; 
· akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, stan zagrożenia epidemicznego, itd.; 
· działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu, 
· strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje mające wpływ na wykonanie przedmiotu umowy. 
2) w przypadku między innymi zmiany przez strony terminu lub zmiany sposobu wykonania umowy możliwe będzie wprowadzenie odbiorów i rozliczeń częściowych, 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Kodeks cywilny, przepisy ustawy Prawo Budowlane, przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
4. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania obowiązków wynikających z treści Umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie. 
6. Ewentualne roboty podobne lub zamienne będą realizowane wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Roboty te będą rozliczane na podstawie kosztorysu sporządzonego na podstawie KNR w oparciu o ogólnodostępny informator cen: Sekocenbud z zastosowaniem średnich cen dla Województwa Pomorskiego, za kwartał poprzedzający wykonanie robót. Za roboty, które Wykonawca wykonał bez aneksu do umowy, Wynagrodzenie nie przysługuje Wykonawcy.
7. Umowa została sporządzona w trzech egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, z których jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający.

§18
ZAŁĄCZNIKI
Załącznikami do Umowy są:
1. swz wraz z załącznikami.
2. Dokumentacja projektowa.
3. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami
4. Wzór Wniosku Materiałowego. 
5. Wzór oświadczenia podwykonawców.
6. Wzór oświadczenia końcowego podwykonawców.
7. Klauzula RODO


Zamawiający:				                                                                                 Wykonawca:








Załącznik nr 4 do umowy

	ZAMAWIAJĄCY:                                        Gmina Miasta Sopotu, 

	PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO:  ……………………………….., MOSIR, ul. Bitwy pod Płowcami 67c, 81-731 Sopot

	WYKONAWCA:                      

	NADZÓR INWESTORSKI:     

	DATA ROZPOCZĘCIA:    
	DATA ZAKOŃCZENIA:    



WNIOSEK MATERIAŁOWY WYKONAWCY
	Wniosek nr: 
	Data:



	LP
	MATERIAŁ
	PRODUCENT
	PRZEDŁOŻONE DOKUMENTY 
(załącznik do wniosku)
	MIEJSCE UŻYCIA 
(element, oznaczenie rysunku)
	AKCEPTACJA/ NIEAKCEPTACJA*  PRZEZ NADZÓR INWESTORSKI

	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Działając zgodnie z Umową (§9 ust 3 Umowy z dnia …..) zwracam się z prośbą o zatwierdzenie następującego materiału do użycia w robotach lub przy nich:

UWAGI:   ……………………………………………………………………………………………………………………………………
    …………………………………………………………………………………………………………………………………   
WYSTAWIŁ:                                 ZAAKCEPTOWAŁ	                                                         ZATWIERDZIŁ
                                                 /NIEZAAKCEPTOWAŁ*:                                                  /NIEZATWIERDZIŁ*:
Kierownik Budowy:                                Nadzór Inwestorski:                                                                        przedstawiciel Zamawiającego: 



	NADZÓR INWESTORSKI
……….:
Otrzymałem dokument do akceptacji

dnia…………………

Podpis: ……………………. 
	PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO:
Otrzymałem dokument zaakceptowany /do zatwierdzenia * 

dnia: ………………

Podpis: ………………….
	NADZÓR INWESTORSKI
……….:
Otrzymałem dokument zatwierdzony/ niezatwierdzony *

dnia…………..…….

Podpis: …………………….



	PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY:
Otrzymałem dokument zaakceptowany/niezaakceptowany*, zatwierdzony/niezatwierdzony*

dnia: ………………….

Podpis: …………………………..


UWAGA:  Wykonawca przekazuje wniosek w 2 egz. (załączniki – aprobaty techniczne, deklaracje zgodności itp. po 2 egz.) Koordynatorowi Nadzoru   Inwestorskiego.
 * Niepotrzebne skreślić. Wniosek nie zaakceptowany przez Nadzór Inwestorski nie jest przekazywany Przedstawicielowi  Zamawiającego do zatwierdzenia.





Załącznik nr 5 do umowy


_______________, dnia _____________



O Ś W I A D C Z E N I E

Działając w imieniu ……………….., która to firma występowała, jako podwykonawca ………………... z siedzibą w ……………….., przy realizacji robót budowlanych w Sopocie przy ………………, oświadczam, że roboty budowlane, jakie nasza firma wykonywała przy realizacji wyżej wskazanej inwestycji w okresie rozliczeniowym od….. do……. zostały wykonane, a wynagrodzenie za wykonanie tych robót w całości zapłacone.














Załącznik nr 6 do umowy


_______________, dnia _____________



O Ś W I A D C Z E N I E

Działając w imieniu ____________________, która to firma występowała, jako podwykonawca ………………... z siedzibą w ……………….., przy realizacji robót budowlanych w Sopocie przy ………………, oświadczam, iż wszystkie roboty, jakie nasza firma wykonywała przy realizacji wyżej wskazanej inwestycji zostały wykonane, a wynagrodzenie za wykonanie tych robót w całości zapłacone. 
W związku z powyższym oświadczam, iż nie będę kierował, na podstawie art. 647  z ze znakiem 1 Kodeksu cywilnego i/ lub art. 465 ust. 1 i 2 PZP  , jakichkolwiek roszczeń wobec Gminy Miasta Sopotu, jako inwestora przedmiotowej budowy, związanych z wykonanymi robotami.  
Potwierdzam moją wiedzę w zakresie tego, iż przedmiotowe oświadczenie stanowić będzie podstawę wypłaty przez Gminę Miasta Sopotu wynagrodzenia na rzecz ………………. z siedzibą w ………………..  









Załącznik nr 7 do umowy

KLAUZULA RODO

1.	W związku z rozpoczęciem obowiązywania od dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. L 119 z 04.05.2016), Zamawiający informuje, iż:  Administratorem Pani/ Pana/ osoby, o której jest mowa w Umowie i związanych z wykonaniem umowy* danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sopocie z Siedzibą w Sopot przy ul. Bitwy pod Płowcami 67C  Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres mailowy: iod@mosir.sopot.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora. 
2.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na podstawie art. 275 ust. 2 uPzp.
1)	odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 uPzp.
2)	Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 uPzp. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
3)	obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych uPzp związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
4)	w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
5)	posiada Pani/Pan:
a)	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b)	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z uPzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c)	na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d)	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  
6)	nie przysługuje Pani/Panu:
a)	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b)	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c)	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 
7)	przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.




	
