Załącznik nr 4 do SWZ - część 2

„PROJEKT” UMOWY

zawarta w dniu …………… 2026 roku w Dukli pomiędzy:

- Gminą Dukla, Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla,

NIP: 684-236-44-50, Regon: 370440531,

którą reprezentuje Krystyna Andruch – Burmistrz Dukli,

przy kontrasygnacie Skarbnika – Agnieszki Jastrząb

zwaną w dalszej części Umowy Zamawiającym,

a

- …………………………………, NIP:…...……., Regon: …………

reprezentowanym przez:

- ………………………………………	- ……………………..

zwanym w dalszej części Umowy Wykonawcą,

łącznie dalej zwanych także „Stronami” lub każde z osobna „Stroną”,

o następującej treści:

W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (znak: …………….), przeprowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą Pzp, została zawarta umowa dla zadania pn.: „Budowa pomnika oraz budowa muru oporowego w ramach zadania budowy skweru wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 9/6, 9/1 w Dukli – zakres I.”

Zadanie jest realizowane ze środków pieniężnych przekazanych przez Republikę Czeską – Ministerstwo Obrony.

# § 1
Przedmiot umowy

- Przedmiot umowy obejmuje zadanie: „Budowa pomnika oraz budowa muru oporowego w ramach zadania budowy skweru wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 9/6, 9/1 w Dukli – zakres I”, prace polegające na wykonaniu pomnika w kształcie stalowego cylindra o wysokości 3,50 metra, średnicy 1,50 cm składającego się z dwóch części (łuków), wykonanych ze stali nierdzewnej typu Corten o grubości 15 mm, na którym znajdują się wycięte na wylot imiona i nazwiska czechosłowackich żołnierzy poległych w Operacji Karpacko-Dukielskiej oraz wygrawerowany znak graficzny z napisem, i dostarczenie go do miejsca montażu w Dukli, na dz. nr 9/6 oraz montaż na przygotowanym fundamencie. Dostarczone i zamontowane elementy będą fabrycznie nowe, nieużywane i nieuszkodzone.

- Szczegółowy zakres i opis przedmiotu umowy zawiera dokumentacja techniczna (zwana dalej zamiennie – projekt techniczny, dokumentacja projektowa) oraz Specyfikacja Wykonania Zamówienia (SWZ), przedmiary robót, decyzja o pozwoleniu na budowę – stanowiące integralne części umowy.

- Wykonawca ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w realizacji etapu prac i odbiorze fundamentu żelbetowego pod pomnik wykonywanego na podstawie odrębnej umowy, pod rygorem braku możliwości zgłaszania późniejszych uwag dotyczących wad tego fundamentu. Wymaga to pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu na odpowiednim etapie prac wykonawczych tej części zadania inwestycyjnego.

- Wykonawca oświadcza i zapewnia, że przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, zgodnie z podwyższonymi standardami staranności wynikającymi z zawodowego charakteru wykonywanej działalności, obowiązującymi przepisami prawa, najlepszą wiedzą Wykonawcy.

- Jeżeli rodzaj wykonywanej pracy czy stopień zagrożeń związanych z warunkami pracy lub jej przebiegiem jest tak znaczny, że wskazane jest, aby nawet do doraźnego wykonywania tych prac lub przebywania w tych warunkach były dopuszczane wyłącznie osoby fizyczne mające odpowiedni stan zdrowia i przeszkolone w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, to na wykonującym przedmiot niniejszej umowy (dotyczy także ewentualnych podwykonawców i dalszych podwykonawców) ciąży obowiązek poddawania się samemu i zatrudnionym przez niego pracownikom, bez względu na podstawę zatrudnienia (umowa cywilno-prawna i umowa o świadczenie usług), wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim oraz szkolenia, jak również stosowanie się do wskazań lekarskich z tym związanych.

- Przedmiot umowy ma spełniać warunki służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z uwzględnieniem minimalnych wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

§ 2

# Termin wykonania

Przedmiot umowy zostanie zrealizowany (zakończony) w terminie do 3 miesięcy od zawarcia niniejszej umowy.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- protokolarne przekazanie terenu Wykonawcy, które nastąpi w terminie do 7 dni licząc od daty podpisania umowy,

- terminowe regulowanie płatności na podstawie rozliczeń finansowych,

§ 4

### Obowiązki Wykonawcy

- W ramach realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

  - dostarczenia elementów pomnika transportem własnym ze wszystkimi materiałami potrzebnymi do wykonania jego montażu,

  - montaż na fundamencie (fundament nie obejmuje zakresu tej umowy, będzie przygotowany w ramach zakresu II zadania)

- Do obowiązków Wykonawcy należy też:

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

- uzyskanie wszelkich danych i materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,

- uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach w celu omówienia spraw związanych z realizacją przedmiotu umowy (o ile zajdzie taka konieczność),

- wykonanie umowy z dołożeniem należytej staranności,

- przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz.U.2021.779 ze zm.) - wywóz odpadów powstałych w związku z wykonaniem umowy i składowanie ich na zorganizowanym wysypisku odbywa się na koszt Wykonawcy,

- zapewnienie na własny koszt materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw niezbędnych do wykonania prac objętych umową - wszystkie użyte materiały i urządzenia materiały muszą odpowiadać normom oraz posiadać stosowne atesty,

- niezwłoczne sygnalizowanie Zamawiającemu zaistnienia istotnych problemów, których Wykonawca, mimo dołożenia należytej staranności nie będzie w stanie rozwiązać we własnym zakresie. Zamawiający zastrzega jednak, że nie będzie wykonywał za Wykonawcę działań, do których Wykonawca zobowiązał się na podstawie zawartej umowy,

- zapewnienie stałego wykwalifikowanego i doświadczonego personelu do realizacji przedmiotu umowy,

- urządzenie terenu prac i zaplecza prac,

- zapewnienie możliwości przejazdu (służby komunalne, służby ratownicze) oraz dojazdu i dojścia do wszystkich obiektów zlokalizowanych w rejonie prac,

- ochrona mienia, przestrzeganie przepisów BHP, utrzymanie ogólnego porządku na terenie prowadzonych prac,

- przestrzeganie w czasie prowadzenia prac wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego

- naprawienie wszelkich szkód powstałych z winy Wykonawcy w trakcie realizacji prac oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu prac,

- uporządkowanie terenu oraz zaplecza po zakończeniu prac,

- w przypadku konieczności dodatkowego (poza ustalonym już terenem) zajęcia terenu, Wykonawca powinien ten fakt wyprzedzająco uzgodnić z Zamawiającym,

- przekazanie Zamawiającemu dokumentacji wykonanego montażu najpóźniej w dniu odbioru końcowego.

- uczestnictwo w kontroli pomontażowej,

- informowanie Przedstawiciela Zamawiającego o wszystkich przeszkodach, które miałyby wpływ na przebieg prac,

- naprawienie wszelkich szkód osobowych i rzeczowych, które Wykonawca wyrządzi Zamawiającemu lub osobom trzecim, w związku lub przy wykonywaniu niniejszej umowy. W szczególności w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiającego lub osób trzecich w toku realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się doprowadzić go do stanu pierwotnego i naprawić szkodę na własny koszt, do czasu przedawnienia roszczeń majątkowych z tym związanych,

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren prac z chwilą jego przejęcia, jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

  - ustawy - Prawo ochrony środowiska,

  - ustawy o odpadach,

- Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną nie niższą niż…………… [wpisać wartość umowy brutto] zł. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania nieprzerwanego ubezpieczenia przez cały okres realizacji umowy i przedstawi Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię polisy w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

§ 5

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe:

  - netto: ……………………………….. (słownie: ……………………………………)

  - podatek VAT: ……………………………….. (słownie: ……………………..……)

  - brutto: ……………………………….. (słownie: ……………………………………)

- Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 uwzględnia wszelkie koszty wynikające z dokumentów i danych udostępnionych przez Zamawiającego oraz oświadcza, że zapoznał się z wszelkimi warunkami i okolicznościami na placu zabaw mającymi wpływ na finansową, rzeczową i terminową realizację zadania. Nieuwzględnienie przez Wykonawcę prac, które można było przewidzieć, obciąża wyłącznie Wykonawcę, który nie może – z tytułu ewentualnego zwiększenia ich ilości – żądać od Zamawiającego zwiększenia wynagrodzenia. Wykonawca oświadcza, że w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 będzie realizował swoje obowiązki wynikające z udzielonej gwarancji i rękojmi.

- W trakcie obowiązywania umowy wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega zmianie, z wyjątkiem przypadków przewidzianych ustawą Pzp i niniejszą umową. Zgodnie z zasadą wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Oznacza to, że Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac i czynności koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy niezależnie od tego, czy zostały one przewidziane na dzień złożenia oferty (art. 632 Kodeksu cywilnego).

§ 6

### Warunki płatności wynagrodzenia

- Wypłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy następować będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

- Wykonawca oświadcza, że posiada rachunek bankowy umożliwiający dokonanie płatności w ramach MPP, znajdujący się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług, o nr: ……………………………

- Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany w ust. 3 i na fakturach wystawionych w związku z realizacją niniejszej umowy, jest numerem właściwym dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielnej płatności (split payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zapłata wynagrodzenia będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT, ujawniony w „Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT”, tzw. Biała lista, W przypadku, gdy dany rachunek bankowy nie będzie ujawniony na w/w wykazie, zapłata na nieujawniony rachunek będzie wiązała się ze złożeniem zawiadomienia o zapłacie należności do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu.

- Należności płatne będą przelewem na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3 wskazany również w wystawionej fakturze, w terminie do 30 dni od dnia wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego.

- W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy lub wykonywania go w sposób wadliwy bądź sprzeczny z umową, Zamawiający może, zgodnie z art. 455 ust.1 pkt 2 lit a po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do podjęcia lub kontynuowania prac w wyznaczonym, odpowiednim terminie i po bezskutecznym upływie tego terminu, powierzyć wykonanie zastępcze innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania upoważnienia sądowego. W takim przypadku Zamawiający ma prawo potrącić koszty wykonawstwa zastępczego z wynagrodzenia Wykonawcy.

- W przypadku niewykonania części umowy za zgodą Zamawiającego wyrażoną aneksem do umowy, strony przewidują, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartość prac niewykonanych. Zgodnie z wymogami art. 433 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający wskazuje, że minimalna wielkość świadczenia będzie nie mniejsza niż 90% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1.

- Do faktury należy dołączyć podpisany przez obie strony protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- W przypadku gdy Wykonawca został objęty obowiązkiem fakturowania poprzez Krajowy System e-Faktur (KSeF), od dnia wejścia w życie obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem KSeF, wszelkie faktury dokumentujące transakcje realizowane na podstawie niniejszej umowy będą wystawiane i doręczane w formie faktury ustrukturyzowanej w KSeF.

- Wykonawca, na którego przepisy nakładają obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, gdzie w treści jako:

      - w polu „Podmiot2” wpisany będzie nabywca:

Gmina Dukla, Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla, NIP  6842364450

      - w polu JST podana była wartość „1” (tzn. faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST)

      - w polu „Podmiot 3” wpisana będzie jednostka organizacyjna JST tj.:

Urząd Miejski w Dukli, Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla, NIP 6841782033

      - wskazanie w polu Rola wartości „8” (oznaczającej rolę: JST – odbiorca).

- Faktura wystawiona przez Wykonawcę, który objęty został obowiązkiem fakturowania poprzez Krajowy System e-Faktur wystawiona niezgodnie z postanowieniami ust. 10 może skutkować opóźnieniem w terminowym regulowaniu płatności wynagrodzenia z uwagi na konieczność identyfikacji odbiorcy za co Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.

- Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że w przypadku otrzymania nieterminowej zapłaty za fakturę wystawioną niezgodnie z postanowieniami ust. 10 nie będzie naliczał Zamawiającemu odsetek.

- Za datę doręczenia faktury ustrukturyzowanej przyjmuje się dzień nadania numeru KSeF, ujawniony w UPO jako „data przyjęcia dokumentu do systemu MF”. Termin płatności rozpoczyna bieg od dnia następnego po tym dniu.

- W przypadku wystawienia faktury poza KSeF w trybie offline lub w okresie niedostępności systemu, termin płatności biegnie od dnia następnego po dniu nadania numeru KSeF, po obowiązkowym dosłaniu dokumentu do systemu. Przekazy informacyjne poza KSeF nie inicjują rozpoczęcie biegu terminu, do czasu nadania numeru KSeF.

- Strony zobowiązują się do współdziałania w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wystawiania, otrzymywania i rozliczania faktur w KSeF, w szczególności do przekazania sobie nawzajem aktualnych danych identyfikacyjnych, numerów NIP oraz informacji wymaganych do obsługi faktur ustrukturyzowanych.

- Każda ze Stron zobowiązana jest niezwłocznie poinformować drugą Stronę o wszelkich zmianach w zakresie danych wymaganych do prawidłowej obsługi faktur w KSeF.

- W przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa dotyczących zasad wystawiania faktur w KSeF lub wprowadzenia dodatkowych wymagań technicznych, Strony zobowiązują się do niezwłocznego dostosowania procedur fakturowania do nowych wymogów; wszelkie zmiany w sposobie fakturowania wynikające wyłącznie ze zmiany przepisów nie wymagają aneksowania niniejszej Umowy.

- Za dzień zapłaty faktury przyjmuje się dzień wpływu środków finansowych na rachunek bankowy drugiej Strony.

- Ewentualne załączniki do faktury KSeF, stanowiące np. cenniki, protokoły odbioru, gwarancje itp. będą przesyłane drugiej Stronie poza systemem KSeF na adres e-mail: bbelczyk@dukla.pl  (format PDF, JPG) równocześnie z przesłaną fakturą ustrukturyzowaną.

§ 7

### Kary umowne

    - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 20,00 % wartości wynagrodzenia brutto przewidzianego w § 5 ust. 1.

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,20 % wynagrodzenia brutto przewidzianego w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad i usterek przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,25 % wynagrodzenia brutto przewidzianego w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek,

- za zwłokę w usunięciu wad i usterek przedmiotu umowy stwierdzonych w trakcie jego użytkowania w okresie trwania rękojmi lub gwarancji - w wysokości 0,30 % wartości wynagrodzenia brutto przewidzianego w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki powyżej 14 dni kalendarzowych od momentu zgłoszenia wad/awarii.

    - Łączna maksymalna wysokość kar umownych, jaką każda ze stron może dochodzić, nie może być większa niż 30% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1umowy.

    - Kwota odpowiadająca wysokości naliczonych kar umownych może być sumowana z poszczególnych tytułów i zostać potrącona z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy lub wierzytelności Zamawiającego wobec Wykonawcy.

    - Stronom przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody w szczególności utraty dotacji z tytułu nieterminowego wykonania zadania.

§ 8

Odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje, oprócz przypadków określonych w kodeksie cywilnym, prawo do odstąpienia od umowy w terminie do 30 dni, licząc od dowiedzenia się o danej okoliczności:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy,

- gdy zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy, odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić po powzięciu wiadomości o powyższych okolicznościach,

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić po powzięciu wiadomości o powyższych okolicznościach,

- gdy Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn i zwłoka przekracza 10 dni lub przerwał prace przez okres co najmniej 5 dni i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić po powzięciu wiadomości o powyższych okolicznościach,

- gdy Wykonawca nie wykonuje prac zgodnie z umową albo wadliwie wykonuje swoje zobowiązania umowne, odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić po powzięciu wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
i zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 10 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy przerwane prace w niezbędnym zakresie na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych prac nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, do akceptacji Zamawiającego

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru przerwanych prac jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej niż w terminie 7 dni od dnia odstąpienia 
i zgłoszenia przerwania prac, usunie z placu zabaw urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za dostawy, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 4 pkt 3 niniejszego paragrafu umowy,

- przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

- W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust. 1 pkt 5, Zamawiającemu przysługuje prawo powierzenia, poprawienia lub dalszego wykonywania przedmiotu umowy innej osobie, na koszt Wykonawcy.

§ 9

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 452 ust 2 Pzp, Wykonawca składa zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% określonego w § 8 ust .1 wynagrodzenia brutto, tj. kwotę .... zł (słownie: .......), w formie .........................

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr ……………………………………. do dnia zawarcia umowy.

- Zamawiający zwróci Wykonawcy 70 % kwoty, o której mowa w ust. 1, tj.: ...................zł (słownie: ..........) w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości wyniesie 30 % kwoty, o której mowa w ust. 1, tj.: .......	zł (słownie: ......	) 
i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

§ 10

Odbiory i procedury

  - Wykonany przedmiot umowy zostanie odebrany protokołem odbioru końcowego.

  - Wykonawca, pisemnie zawiadomi Zamawiającego, z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem o dacie planowanego odbioru przedmiotu umowy. Zamawiający zobowiązuje się do przystąpienia do odbioru przedmiotu Umowy w wyznaczonym terminie oraz wskaże osoby, które zostaną przeszkolone przez Wykonawcę w ramach ceny określonej w § 5 ust. 1 umowy.

  - Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający może odmówić odbioru końcowego do czasu ich usunięcia, wyznaczając równocześnie termin usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia Zamawiający może:

  - odstąpić od umowy lub zażądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, jeżeli wady te uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

  - powierzyć poprawienie lub wykonanie części przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio wadliwie wykonanych prac i zamontowanych urządzeń.

§ 11

Gwarancja jakości i rękojmia za wady

  - Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonane prace objęte umową, w tym użyte oraz dostarczone i zamontowane elementy, na okres 60 miesięcy licząc od daty przekazania przez Wykonawcę przedmiotu umowy i przejęcia go przez Zamawiającego jako należycie wykonanego na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez strony umowy.

  - Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady urządzeń i użyte materiały zostaje rozszerzona na okres równy okresowi udzielonej w ust. 1 gwarancji.

  - Realizacja uprawnień z tytułu gwarancji jakości odbywać się będzie według zasad określonych w artykułach 577 do 581 Kodeksu Cywilnego.

  - Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań w celu usunięcia wad/awarii przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia, natomiast czas naprawy nie powinien przekraczać 21 dni kalendarzowych od momentu zgłoszenia.

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją warunków gwarancji (tj. koszty napraw lub wymiany wadliwego przedmiotu umowy na nowy wolny od wad – w tym koszty robocizny i części zamiennych).

  - Jeśli po trzech naprawach gwarancyjnych tego samego elementu będzie nadal wadliwy, Wykonawca zobowiązany jest wymienić element na nowy wolny od wad.

§ 12

Zmiana umowy

- Zmiana umowy może nastąpić w przypadkach:

- określonych ustawą Pzp;

- przewidzianych w niniejszej umowie.

- Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę

- Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 2) mogą dotyczyć:

- zastosowania innych niż przewidziane w dokumentach zamówienia technologii, materiałów, urządzeń oraz rozwiązań funkcjonalnych,

- aktualizacji rozwiązań technologicznych i funkcjonalnych z uwagi na postęp technologiczny,

- zmiany w kolejności i terminach wykonywania prac lub dostaw,

- rezygnacji z wykonania części prac lub dostaw,

- terminu realizacji umowy.

- W przypadku gdy zmiany, o których mowa w ust. 3, proponuje Wykonawca, warunkiem ich dokonania jest złożenie przez Wykonawcę wniosku zawierającego:

- opis propozycji zmiany;

- uzasadnienie zmiany;

- obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy;

- opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy.

- Zmiany, o których mowa w ust. 3 mogą zostać dokonane, jeżeli uzasadniają to zaistniałe niżej wymienione okoliczności:

- korzyści materialne, organizacyjne, funkcjonalne lub eksploatacyjne skutkujące obniżeniem kosztu wykonania prac lub dostaw, obniżeniem kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu lub podniesieniem wydajności urządzeń oraz usprawnieniami w trakcie użytkowania obiektu;

- zmiana obowiązujących przepisów, która nastąpiła w trakcie realizacji zamówienia mająca wpływ na wykonanie przedmiotu umowy;

- opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia prac lub dostaw lub przeszkody spowodowane przez Zamawiającego lub innego Wykonawcę zatrudnionego przez Zamawiającego na terenie tej samej budowy.

- zaistnienie nieprzewidzianych warunków uniemożliwiających realizację umowy, tj. niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak zbyt niskie temperatury, nagłe i intensywne opady śniegu, deszczu, gradu, porywiste wiatry, zanieczyszczenie powietrza, uniemożliwiające prowadzenie prac i realizację dostaw,

- działanie siły wyższej (np. stan klęski żywiołowej, nadzwyczajnej zmiany stosunków prawnych lub cen materiałów).

- W przypadkach, gdy zmiana umowy dotyczy terminu wykonania umowy lub wpływa na termin wykonania umowy Strony ustalą nowy termin, z tym, że co do zasady okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy, postoju lub wykonania prac wynikających ze zmiany umowy.

- Strony przewidują możliwość zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania dostaw dodatkowych, nieobjętych pierwotnym zamówieniem na zasadach określonych w art. 454-455 ustawy Pzp za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie może wykonywać świadczeń nieobjętych dostaw bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiającego - pod rygorem odmowy zapłaty za wykonane prace.

- Ewentualne dostawy dodatkowe, realizowane będą w wyniku zmiany umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

- Rozpoczęcie wykonywania dostaw dodatkowych, o których mowa w ust. 7, może nastąpić jedynie na podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego pisemnie przez Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy – pod rygorem odmowy zapłaty za wykonane dostawy.

- Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres dostaw stanowić będzie podstawę do zawarcia aneksu do umowy.

- Dokonanie zmian wymaga podpisania każdorazowo akceptacji Zamawiającego i pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.

- Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy.

- W okresie obowiązywania umowy, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu albo w przypadku jakiegokolwiek ustania umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach ogólnych uregulowanych w Kodeksie cywilnym, poza zasadami przyjętymi niniejszą umową, za wszelkie wady (wydatki, koszty postępowań itp.) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z działań Wykonawcy lub jego Podwykonawców, przy wykonywaniu przedmiotu niniejszej umowy.

§ 13

Ochrona danych osobowych (RODO)

- Strony zgodnie oświadczają, że informacje i dane, które są przekazywane w związku z realizacją niniejszej umowy mają charakter poufny i nie mogą być udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem uczestników procesu inwestycyjnego w zakresie, który jest niezbędny do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca, jego personel oraz inne osoby, które występują po stronie Podwykonawcy przy realizacji niniejszej umowy są zobowiązane do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Wykonawcy i Zamawiającego uzyskanych w trakcie realizacji umowy oraz po jej zakończeniu, chyba że uzyskają na to uprzednio pisemną zgodę Wykonawcy lub Zamawiającego.

- Wykonawca, jego personel oraz inne osoby, które występują po jego stronie przy realizacji niniejszej umowy są zobowiązane stosować środki techniczne i organizacyjne Wykonawcy zapewniające ochronę przetwarzanych przez Wykonawcę danych osobowych odpowiednią do zagrożeń.

- Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, Zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Podwykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

- Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się:

- przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą,

- do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia,

- dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

- do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

- zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.

- Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa/zwraca Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

- Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32 - 36 Rozporządzenia.

- Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

- Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

- Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

- Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

- Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca, winien spełniać gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na niego w związku z wykonywana umową.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).

- Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia.

§ 14

Postanowienia końcowe

- Zamawiający oświadcza, że nie wyraża zgody na przenoszenie przez Wykonawcę praw, obowiązków i wierzytelności Wykonawcy na rzecz osób trzecich, w tym w formie przelewu (cesja) czy przekazu.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej - aneksu do umowy, pod rygorem ich nieważności.

- Ilekroć w niniejszej umowie mówi się o dniach roboczych, za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Wykonawca ma obowiązek informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej działalności, a także o zmianie firmy, adresu oraz informowaniu o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.

- Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku braku porozumienia spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu wykonania niniejszej umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego i zobowiązuje się do wypełnienia niniejszego obowiązku również wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyska w celu wykonania niniejszej umowy w trakcie jej realizacji.

- W przypadku, gdy niniejsza umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, przekazywanie informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie i dostarczane (przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem) lub wysłane pocztą w placówce operatora pocztowego wyznaczonego.

- Korespondencję i oświadczenia woli pomiędzy stronami kierowaną pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za skutecznie doręczoną, zgodnie z przepisami ustawy Prawo pocztowe; a to w przypadku awizowania przesyłki pod nieobecność adresata uznaje się doręczenie za dokonane w pierwszym dniu pierwszego awizowania. O zmianie adresu swojej siedziby Strony zobowiązane są wzajemnie informować siebie na piśmie.

- Z uwzględnieniem art. 58 § 3 K.c., w przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie umowy okaże się lub stanie się niezgodne z prawem bądź nieważne, nie wpłynie to, ani nie ograniczy zgodności z prawem ważności ani wykonalności pozostałych postanowień. Strony umowy zobowiązują się w takim przypadku, na pisemny wniosek którejkolwiek ze Stron, niezwłocznie podjąć i prowadzić w dobrej wierze przez okres jednego miesiąca negocjacje, celem uzgodnienia w miejsce postanowień niezgodnych z prawem, bądź nieważnych, takich postanowień, które będą odpowiadać znaczeniu i celowi postanowień niezgodnych z prawem, bądź nieważnych.

- We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych; wszystkie z przepisami wykonawczymi.

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, trzy egzemplarze dla Zamawiającego.

WYKONAWCA:	ZAMAWIAJĄCY: