Załącznik nr 2 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy

UMOWA NR ……………….

zawarta dnia ............................... 2026 r. w Lubrzy

pomiędzy:

Gminą Lubrza, Osiedle Szkolne 13, 66-218 Lubrza, NIP: 927-18-88-775, REGON 970770468,

reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Lubrza – Ryszarda Skonieczek

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Anny Osuch

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

(*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego): …………………… z siedzibą przy ul. ………………………….., ……………………………….., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd …………….., pod numerem KRS: ………………………..,

NIP …………………..  REGON ………………………..

w imieniu, którego działa:

……………………………………………..

(*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą): ……………….., prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod nazwą ……………………………

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2026 r. poz. 793) zwanej dalej „ustawą Pzp”, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1
Przedmiot Umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn: Opracowanie, wykonanie, publikacja i montaż materiałów promujących gm. Lubrza w zakresie zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, zgodnie z Umową i dokumentami zamówienia.

2. Przedmiot Umowy obejmuje dwa zadania. Wykonawca jest zobowiązany wykonać oba zadania w ramach jednej Umowy:

1) Zadanie nr 1 – „Lubrza – wspólna przestrzeń turystyczna pogranicza” (projekt nr 77/25), obejmujące w szczególności:

opracowanie i wdrożenie identyfikacji promocyjnej, w tym logo promocyjnego;

opracowanie i uruchomienie podstrony turystycznej kompatybilnej z serwisem internetowym Gminy Lubrza i spełniającej wymagania dostępności cyfrowej;

opracowanie i publikację materiałów promocyjnych w mediach społecznościowych;

produkcję filmu promocyjnego wraz z krótkimi materiałami wideo przeznaczonymi do mediów społecznościowych;

opracowanie tekstów, fotografii, map, grafik i tłumaczeń na język niemiecki i angielski;

opracowanie, wykonanie i dostawę materiałów drukowanych, w tym folderów i ekspozytorów;

opracowanie, wykonanie, dostawę oraz ustawienie w terenie witaczy, tablic informacyjnych i historycznych, głównej tablicy turystycznej, banerów tematycznych oraz stelaża do ich prezentacji;

wykonanie wszystkich prac transportowych, montażowych, porządkowych i odtworzeniowych wymaganych do prawidłowego ukończenia zadania.

2) Zadanie nr 2 – „Lubrzańskie szlaki turystyczne na pograniczu” (projekt nr 79/25), obejmujące wyznaczenie, opracowanie, oznakowanie i wyposażenie pięciu szlaków turystycznych:

Szlaku Nenufarów;

Szlaku Spływów Kajakowych;

Szlaku Młynów Wodnych;

Szlaku Kopalni Węgla Brunatnego;

Szlaku Bunkrów i Nietoperzy.

3. W ramach Zadania nr 2 Wykonawca wykona w szczególności: wyznaczenie przebiegu szlaków w terenie i na mapach, opracowanie materiałów graficznych i tekstowych w wersjach PL/DE/EN, przygotowanie i druk folderów, wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych, znaków i strzałek kierunkowych, wykonanie oznakowania szlaku wodnego, dostawę i montaż ławek oraz odnowienie istniejących tablic – w zakresie i ilościach określonych w OPZ.

4. Szczegółowy zakres, parametry, ilości, standard wykonania, wymagania materiałowe i funkcjonalne oraz przykładowe rozwiązania określają Opisy Przedmiotu Zamówienia stanowiące Załączniki nr 1 i nr 2 do Umowy.

5. Przedmiot Umowy obejmuje wszystkie czynności i koszty niezbędne do uzyskania kompletnego, zgodnego z przeznaczeniem rezultatu, w tym prace koncepcyjne, redakcyjne, graficzne, fotograficzne, filmowe, kartograficzne, tłumaczeniowe, drukarskie, produkcyjne, programistyczne, transportowe, montażowe, instalacyjne, porządkowe, uzgodnieniowe oraz przeniesienie praw, licencji i nośników wymaganych do korzystania z rezultatów Umowy.

6. Materiały i elementy wykonane w ramach obu zadań mają tworzyć spójny wizualnie i funkcjonalnie system informacji i promocji turystycznej Gminy Lubrza.

# § 2
Dokumenty Umowy i zasady interpretacji

1. Integralną część Umowy stanowią, w szczególności:

1) Opis Przedmiotu Zamówienia dla Zadania nr 1 – „Lubrza – wspólna przestrzeń turystyczna pogranicza”;

2) Opis Przedmiotu Zamówienia dla Zadania nr 2 – „Lubrzańskie szlaki turystyczne na pograniczu”;

3) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami i zmianami;

4) oferta Wykonawcy wraz z formularzem cenowym;

5) zatwierdzony harmonogram rzeczowo-terminowy.

2. W razie rozbieżności pomiędzy dokumentami Strony stosują następującą kolejność pierwszeństwa: Umowa, wyjaśnienia i zmiany dokumentów zamówienia, SWZ, OPZ, oferta Wykonawcy – z zastrzeżeniem, że oferta wiąże Wykonawcę w zakresie zaoferowanych warunków korzystniejszych dla Zamawiającego.

3. Stwierdzone rozbieżności nie uprawniają Wykonawcy do ograniczenia zakresu świadczenia. Wykonawca niezwłocznie wystąpi do Zamawiającego o wiążącą interpretację przed wykonaniem czynności, której dotyczy rozbieżność.

# § 3
Koncepcje, uzgodnienia i zatwierdzenia

1. Dla każdej pozycji wymagającej opracowania treści, grafiki, mapy, projektu, scenariusza, filmu, materiału drukowanego, elementu oznakowania albo rozwiązania technicznego Wykonawca sporządzi koncepcję i przedstawi ją Zamawiającemu do zatwierdzenia przed rozpoczęciem produkcji, publikacji, zakupu materiałów lub montażu.

2. Żaden produkt nie może zostać opublikowany, skierowany do druku lub produkcji, zakupiony ani ustawiony w terenie bez uprzedniego zatwierdzenia przez Zamawiającego jego ostatecznej treści, formy, parametrów i lokalizacji.

3. Koncepcje będą przekazywane w formacie umożliwiającym ich ocenę, a na żądanie Zamawiającego również w formacie edytowalnym. Wykonawca wyraźnie wskaże elementy pochodzące od osób trzecich oraz warunki ich licencjonowania.

4. Zamawiający przekaże akceptację albo uwagi, co do zasady, w terminie 5 dni roboczych od otrzymania kompletnego materiału. Brak odpowiedzi nie oznacza akceptacji.

5. Wykonawca uwzględni uwagi Zamawiającego i przekaże poprawioną wersję, co do zasady, w terminie 3 dni roboczych, chyba że zakres zmian obiektywnie wymaga dłuższego terminu uzgodnionego przez Strony.

6. Zatwierdzenie koncepcji lub produktu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za zgodność z Umową, OPZ, prawem, zasadami wiedzy technicznej, poprawność merytoryczną i językową ani za naruszenie praw osób trzecich.

7. Uzgodnienia operacyjne, zatwierdzenia koncepcji i lokalizacji mogą być dokonywane pocztą elektroniczną przez osoby wskazane w § 18, o ile nie prowadzą do zmiany istotnych postanowień Umowy.

# § 4
Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę z należytą starannością zawodową, zgodnie z aktualną wiedzą techniczną i projektową, przepisami prawa, zasadami bezpieczeństwa, wytycznymi programu dofinansowania oraz wskazówkami Zamawiającego zgodnymi z Umową.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1) wykonanie kompletnej dokumentacji koncepcyjnej, projektowej i produkcyjnej;

2) pozyskanie i legalne wykorzystanie zdjęć, materiałów archiwalnych, map, podkładów kartograficznych, muzyki, nagrań, fontów, grafik i innych elementów chronionych;

3) weryfikacja merytoryczna i językowa treści oraz zapewnienie poprawnych tłumaczeń na język niemiecki i angielski;

4) zapewnienie spójności identyfikacji wizualnej we wszystkich kanałach i materiałach;

5) zapewnienie zgodności podstrony internetowej z obecnym serwisem Gminy i obowiązującymi wymaganiami dostępności cyfrowej;

6) realizacja zdjęć filmowych, w tym ujęć z drona, zgodnie z przepisami i po uzyskaniu wymaganych zgód;

7) zapewnienie jakości, trwałości, stabilności i bezpieczeństwa elementów ustawianych w terenie, z uwzględnieniem warunków atmosferycznych oraz sposobu użytkowania;

8) zabezpieczenie terenu prac, ochrona istniejącej infrastruktury i zieleni oraz przywrócenie terenu do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem prac;

9) bieżące informowanie Zamawiającego o ryzykach dla terminu, jakości lub zgodności realizacji;

10) przekazanie kompletu plików źródłowych i edytowalnych, danych dostępowych, dokumentacji, instrukcji i licencji;

11) sporządzenie dokumentacji fotograficznej każdego elementu ustawionego w terenie, ze wskazaniem lokalizacji;

12) usunięcie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i rękojmi.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, którymi posługuje się przy realizacji Umowy, jak za działania i zaniechania własne.

4. Wykonawca zapewni, że osoby wykonujące prace specjalistyczne posiadają wymagane kompetencje, uprawnienia i doświadczenie.

5. Wykonawca nie może wykorzystywać nazw, znaków, materiałów ani rezultatów projektu do własnej promocji bez uprzedniej zgody Zamawiającego, z wyjątkiem obowiązków wynikających z prawa.

# § 5
Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do należytej realizacji Umowy.

2. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

1) przekazanie posiadanych materiałów źródłowych, logotypów i wytycznych dotyczących oznakowania projektu;

2) wskazanie i uzgodnienie lokalizacji elementów ustawianych w terenie;

3) zapewnienie prawa do dysponowania wskazanymi lokalizacjami oraz uzyskanie zgód właścicieli lub zarządców, jeżeli z uwagi na status Zamawiającego tylko on może o takie zgody wystąpić;

4) zapewnienie dostępu do serwisu internetowego i kanałów komunikacji w zakresie potrzebnym do wdrożenia zatwierdzonych materiałów;

5) terminowe dokonywanie uzgodnień i zatwierdzeń;

6) udział w odbiorach i zapłata prawidłowo wystawionych faktur.

3. Wykonawca przygotuje, na żądanie Zamawiającego, dokumenty i materiały techniczne wymagane do uzyskania zgód, zezwoleń lub uzgodnień dotyczących montażu i ustawienia elementów w terenie.

# § 6
Termin realizacji i harmonogram

1. Wykonawca zrealizuje cały przedmiot Umowy w terminie do 100 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, nie później niż do dnia 14 grudnia 2026 r. Wskazanie daty końcowej wynika z harmonogramu i zasad finansowania projektu współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Interreg VI A Brandenburgia–Polska 2021–2027.

2. Termin, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wykonanie obu zadań, przeprowadzenie odbiorów, usunięcie wad ujawnionych przy odbiorze oraz przekazanie wszystkich dokumentów, plików, praw i danych dostępowych wymaganych Umową.

3. W terminie 7 dni od zawarcia Umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu szczegółowy harmonogram rzeczowo-terminowy obejmujący co najmniej: opracowanie koncepcji, uzgodnienia, produkcję, druk, wdrożenia cyfrowe, dostawy, montaż, odbiory częściowe oraz termin na usuwanie wad.

4. Harmonogram wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. Jego zmiana nie może prowadzić do przekroczenia terminu końcowego bez zmiany Umowy dokonanej zgodnie z § 15.

5. Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od powzięcia informacji, zawiadomi Zamawiającego o zdarzeniu mogącym wpłynąć na termin realizacji, wskazując przyczynę, przewidywane skutki i proponowane działania naprawcze.

# § 7
Odbiory

1. Odbiorowi podlegają poszczególne produkty, każde z Zadań oraz cały przedmiot Umowy.

2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru pocztą elektroniczną, przekazując jednocześnie kompletny wykaz wykonanych świadczeń i dokumentów odbiorowych.

3. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru Wykonawca przekaże – odpowiednio do zakresu – w szczególności:

1) produkty materialne w wymaganych ilościach i lokalizacjach;

2) pliki finalne oraz pliki źródłowe i edytowalne, w tym otwarte pliki graficzne, mapy, teksty, materiały filmowe, projektowe i produkcyjne;

3) dane dostępowe, kopie zapasowe, instrukcje i dokumentację podstrony internetowej;

4) wykaz wykorzystanych materiałów osób trzecich wraz z podstawą prawną ich wykorzystania;

5) oświadczenie o posiadaniu praw i braku naruszeń praw osób trzecich;

6) dokumentację fotograficzną i lokalizacyjną elementów ustawionych w terenie;

7) dokumenty gwarancyjne, certyfikaty, deklaracje, atesty i instrukcje, jeżeli są wymagane;

8) uporządkowany wykaz rezultatów i nośników przekazanych Zamawiającemu.

4. Zamawiający dokona sprawdzenia przedmiotu odbioru, co do zasady, w terminie 5 dni roboczych od otrzymania kompletnego zgłoszenia. W przypadku materiałów wymagających dodatkowej weryfikacji Strony mogą uzgodnić dłuższy termin.

5. Z odbioru sporządza się protokół:

1) odbioru częściowego produktu – jeżeli Zamawiający uzna to za potrzebne;

2) odbioru Zadania nr 1;

3) odbioru Zadania nr 2;

4) odbioru końcowego całego przedmiotu Umowy.

6. W przypadku stwierdzenia wad lub braków Zamawiający może:

1) odmówić odbioru – jeżeli wady uniemożliwiają korzystanie z produktu zgodnie z przeznaczeniem, naruszają wymagania OPZ, bezpieczeństwo, oznakowanie projektu lub prawa osób trzecich;

2) dokonać odbioru warunkowego i wyznaczyć termin usunięcia wad – jeżeli wady nie uniemożliwiają korzystania z produktu.

7. Wykonawca usunie wady i uzupełni braki w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze, chyba że charakter wady wymaga innego terminu uzgodnionego przez Strony.

8. Za datę wykonania danego Zadania uznaje się datę podpisania protokołu jego odbioru bez wad istotnych. Za datę wykonania całej Umowy uznaje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego.

9. Podpisanie protokołu nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za wady ukryte, naruszenia praw osób trzecich ani obowiązków gwarancyjnych i z tytułu rękojmi.

# § 8
Wynagrodzenie i płatności

1. Za należyte wykonanie całego przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

| Zakres | Kwota netto | VAT | Kwota brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadanie nr 1 | …………………... zł | ………... zł /….....% | ………………..…… zł |
| Zadanie nr 2 | ………….……….. zł | ………... zł /….....% | …………………..… zł |
| Razem | ……………….. zł | ………. zł /…...% | ………………… zł |

2. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty i ryzyka związane z realizacją Umowy, w tym wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich i praw zależnych, licencje, tłumaczenia, materiały, urządzenia, produkcję, druk, transport, ubezpieczenie przewozu, montaż, prace ziemne i odtworzeniowe, zabezpieczenie terenu, uzgodnienia, podatki i opłaty.

3. Niedoszacowanie, pominięcie lub nierozpoznanie przez Wykonawcę zakresu prac nie stanowi podstawy do podwyższenia wynagrodzenia, z zastrzeżeniem zmian dopuszczalnych na podstawie Umowy i przepisów prawa.

4. Rozliczenie nastąpi w dwóch częściach:

1) po odbiorze Zadania nr 1 – do wysokości wynagrodzenia brutto przypisanego temu Zadaniu;

2) po odbiorze Zadania nr 2 – do wysokości wynagrodzenia brutto przypisanego temu Zadaniu.

5. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru danego Zadania bez wad istotnych. Faktura wystawiona przed powstaniem podstawy do jej wystawienia może zostać zwrócona bez księgowania.

- Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT oraz potwierdza, że nazwa firmy, adres prowadzenia działalności, NIP oraz nr rachunku bankowego podany na fakturze są zgodne z wykazem podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

- Faktury VAT, na których będzie figurował rachunek bankowy spoza „Białej listy”, będą traktowane, jako faktury nieprawidłowe, niepodlegające zapłacie do czasu dokonania stosownych korekt. W przypadku, gdy pomiędzy wystawieniem faktury VAT, a terminem płatności Wykonawca dokona zmiany rachunku bankowego w „Białej liście” i na dzień zapłaty nie dokona on stosownej korekty, taka faktura VAT również będzie uznana za nieprawidłową, co skutkować będzie wstrzymaniem płatności. Żaden z powyższych przypadków nie stanowi opóźnienia uprawniającego Wykonawcę do odsetek ustawowych za opóźnienie lub jakichkolwiek innych.

- Jeżeli w momencie zapłaty przez Zamawiającego numer rachunku bankowego wskazany przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w fakturze VAT nie jest numerem rachunku bankowego Wykonawcy wskazanym w "Białej liście" podatników VAT, Zamawiający wstrzyma się z płatnością na rzecz Wykonawcy, bez konsekwencji wynikających z niewykonania zobowiązania lub opóźnienia w zapłacie, do momentu, w którym numer rachunku bankowego wskazany w fakturze VAT i tzw. „Białej liście” podatników VAT będą zgodne.

- W tym miejscu Strony określają dane potrzebne do wystawienia faktury VAT:

NABYWCA,                                                 ODBIORCA:

Gmina Lubrza                                            Urząd Gminy w Lubrzy

Os. Szkolne 13                                           os. Szkolne 13

66-218 Lubrza                                           66-218 Lubrza

927-18-88-775                                          927-14-51-788

- Od dnia, w którym stosowanie faktur ustrukturyzowanych stanie się dla Wykonawcy obowiązkowe, faktury będą wystawiane i doręczane przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (dalej „KSeF”) z uwzględnieniem postanowień określonych poniżej. Zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy będzie następować na podstawie prawidłowo wystawionej i otrzymanej faktury ustrukturyzowanej, z zastrzeżeniem ust. 15.

- Faktury ustrukturyzowane wystawiane przez Wykonawcę będą zawierać następujące dane Zamawiającego (w ramach struktury logicznej faktury ustrukturyzowanej):

- w polu „Podmiot2”:

Nazwa nabywcy: Gmina Lubrza

Adres nabywcy: os. Szkolne 13, 66-218 Lubrza

NIP nabywcy: 927-18-88-775

- w polu „Podmiot3”:

Nazwa odbiorcy: Urząd Gminy w Lubrzy

Adres odbiorcy: os. Szkolne 13, 66-218 Lubrza

NIP odbiorcy: 927-14-51-788

wraz z oznaczenie roli, w jakiej występuje „Podmiot3”, tj.: odbiorca faktury.

      - Zamawiający zobowiązany jest zapłacić wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury ustrukturyzowanej.

            - Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury ustrukturyzowanej w sposób nieuwzględniający zasady wskazanej w ust. 11, przewidziany terminy płatności nie rozpoczyna się do momentu dokonania przez Wykonawcę korekty błędnie wystawionej faktury ustrukturyzowanej i jej otrzymania przez Zamawiającego.

      - W przypadku, gdy po wystawieniu przez Wykonawcę faktury ustrukturyzowanej oraz przydzieleniu tej fakturze numeru identyfikującego w KSeF wystąpi:

- niedostępność KSeF zgodnie z art. 106nh ust. 1 oraz art. 106ne ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,

- awaria KSeF zgodnie z art. 106nf ust. 1 oraz art. 106ne ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,

- awaria całkowita KSeF zgodnie z art. 106ng oraz art. 106ne ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,

- termin płatności wynagrodzenia przez Zamawiającego ulega wydłużeniu o czas (okres) niedostępności KSeF, awarii KSeF lub awarii całkowitej KSeF, przy czym okres ten zaokrągla się wzwyż do pełnego dnia kalendarzowego.

      - W przypadku, gdy ze względu na wystąpienie sytuacji, o których mowa w ust. 14 Wykonawca nie będzie miał możliwości wystawienia i doręczenia faktury przy użyciu KSeF, faktury będą wystawiane zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi skutki wystąpienia takich sytuacji. W takim przypadku faktury (wizualizacje faktur) będą doręczane na adres poczty elektronicznej e-mail Zamawiającego: …………………………...

      - Termin płatności w odniesieniu faktur, o których mowa w ust. 15, liczony jest od dnia otrzymania faktury (wizualizacji faktury) przez Zamawiającego przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej e-mail pod warunkiem, że faktura zawiera dane Zamawiającego, o których mowa w ust. 11. W przeciwnym wypadku termin płatności nie rozpoczyna się do momentu dokonania przez Wykonawcę korekty wystawionej faktury, która to korekta będzie uwzględniać dane Zamawiającego wskazane w ust. 11.

      - W przypadku realizacji części Umowy przez podwykonawców Zamawiający może przed zapłatą zażądać dowodów uregulowania wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcom za zakres objęty fakturą.

# § 9
Gwarancja, rękojmia i serwis

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu:

1) 36-miesięcznej gwarancji jakości na elementy materialne ustawione lub zamontowane w terenie, w szczególności konstrukcje, stelaże, tablice, witacze, znaki, strzałki i ławki;

2) 24-miesięcznej gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie podstrony internetowej oraz usunięcie błędów technicznych w przekazanych materiałach cyfrowych;

3) gwarancji zgodności pozostałych materiałów z zaakceptowanymi projektami i OPZ, obejmującej wady ujawnione po odbiorze, które istniały w chwili wydania.

2. Okres gwarancji rozpoczyna bieg od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez wad istotnych. W odniesieniu do elementu wymienionego albo poddanego istotnej naprawie okres gwarancji biegnie na nowo od dnia jego odbioru po naprawie.

3. Wykonawca przystąpi do diagnozy zgłoszonej wady nie później niż w terminie 2 dni roboczych i usunie ją w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych, chyba że Strony uzgodnią inny termin ze względu na charakter wady lub technologię naprawy.

4. Jeżeli wada zagraża bezpieczeństwu osób lub mienia, Wykonawca podejmie działania zabezpieczające niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia.

5. W razie bezskutecznego upływu terminu usunięcia wady Zamawiający może, po dodatkowym wezwaniu, usunąć wadę na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty uprawnień z gwarancji i rękojmi.

6. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających wyłącznie z wandalizmu, kolizji, działania osób trzecich, niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania albo siły wyższej, o ile Wykonawca wykaże tę przyczynę.

7. Uprawnienia z gwarancji nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Zamawiającego z rękojmi.

# § 10
Prawa autorskie, prawa zależne i materiały źródłowe

1. Wykonawca oświadcza, że rezultaty przekazywane Zamawiającemu będą oryginalne albo Wykonawca będzie posiadał pełne prawa i zgody niezbędne do ich wykorzystania zgodnie z Umową, bez naruszania praw osób trzecich.

2. Z chwilą odbioru danego rezultatu i zapłaty przypadającej na niego części wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, całość autorskich praw majątkowych do utworów powstałych w wykonaniu Umowy, na wszystkich znanych w dniu zawarcia Umowy polach eksploatacji potrzebnych do realizacji zadań publicznych, promocji, informacji, edukacji, sprawozdawczości i archiwizacji, w szczególności:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym drukarską, reprograficzną, fotograficzną, cyfrową, audiowizualną i zapisu magnetycznego;

2) wprowadzanie do pamięci komputera, serwerów, systemów informatycznych, baz danych, chmur i urządzeń mobilnych;

3) wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem, przekazywanie i rozpowszechnianie egzemplarzy;

4) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, prezentowanie i wykorzystanie w przestrzeni publicznej, na wydarzeniach, targach i ekspozycjach;

5) nadawanie, reemitowanie, webcasting, simulcasting oraz udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie, serwisach społecznościowych, aplikacjach i usługach VOD;

6) publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej, serwisach Zamawiającego, partnerów projektu, instytucji finansujących i mediów;

7) wykorzystywanie w materiałach drukowanych, elektronicznych, multimedialnych, promocyjnych, informacyjnych, edukacyjnych i urzędowych;

8) łączenie z innymi utworami, znakami, logotypami, napisami, tłumaczeniami, dźwiękiem i obrazem;

9) dokonywanie zmian, skrótów, aktualizacji, adaptacji, tłumaczeń, korekt, przeróbek, zmiany formatu i układu oraz korzystanie z powstałych opracowań;

10) archiwizowanie, digitalizacja i udostępnianie w otwartych repozytoriach oraz w ramach kontroli, audytów i trwałości projektu.

3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz upoważnia Zamawiającego do dokonywania i zlecania opracowań, zmian, adaptacji i tłumaczeń oraz rozporządzania nimi.

4. Wykonawca zapewni, że twórcy nie będą wykonywać autorskich praw osobistych w sposób utrudniający korzystanie z rezultatów przez Zamawiającego, oraz upoważni Zamawiającego do decydowania o pierwszym udostępnieniu, oznaczeniu autorstwa, integralności, nadzorze nad sposobem korzystania i dokonywaniu zmian, w zakresie dopuszczalnym prawem.

5. Wynagrodzenie określone w § 8 obejmuje wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich, praw zależnych, własności nośników i egzemplarzy oraz udzielenie wszelkich licencji i zezwoleń wymaganych Umową.

6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne, uporządkowane i możliwe do dalszej edycji pliki źródłowe, w tym pliki graficzne, składu, map, zdjęć, filmów, napisów, tekstów, tłumaczeń, podstrony internetowej i dokumentacji technicznej, wraz z opisem użytych formatów i komponentów.

7. W odniesieniu do komponentów, których praw nie można przenieść, w szczególności standardowego oprogramowania, fontów, bibliotek, materiałów stockowych lub komponentów open source, Wykonawca:

1) przed ich użyciem uzyska zgodę Zamawiającego;

2) zapewni Zamawiającemu licencję o zakresie, czasie i terytorium pozwalającym na niezakłócone korzystanie z rezultatu zgodnie z Umową;

3) przekaże wykaz komponentów, warunki licencyjne i informacje o obowiązkach wynikających z licencji;

4) nie zastosuje komponentu wymagającego dodatkowych, okresowych opłat Zamawiającego bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

8. W przypadku zgłoszenia roszczeń osób trzecich Wykonawca, na własny koszt, podejmie działania w celu ochrony Zamawiającego, zaspokoi prawomocnie zasądzone lub uzgodnione roszczenia i zapewni Zamawiającemu możliwość dalszego korzystania z rezultatów albo zastąpi kwestionowany element rozwiązaniem równoważnym, wolnym od wad prawnych.

# § 11
Informacja, promocja i oznakowanie dofinansowania

1. Zamówienie jest współfinansowane z Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprewa–Nysa–Bóbr” w ramach Programu Współpracy Interreg VI A Brandenburgia–Polska 2021–2027, w celu szczegółowym 4.6 dotyczącym wzmocnienia roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych.

2. Wykonawca zastosuje na wszystkich właściwych materiałach logotypy, znaki, informacje o współfinansowaniu i inne elementy widoczności przekazane lub wskazane przez Zamawiającego, zgodnie z aktualnymi wytycznymi programu.

3. Materiały niespełniające wymagań widoczności, oznakowania lub akceptacji Zamawiającego zostaną poprawione albo wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

4. Wykonawca będzie przechowywał dowody wykonania obowiązków informacyjnych i promocyjnych oraz udostępni je Zamawiającemu na potrzeby rozliczenia, kontroli i trwałości projektu.

# § 12
Podwykonawcy

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części Umowy podwykonawcom w zakresie zgodnym z ofertą i dokumentami zamówienia, z zachowaniem odpowiedzialności za całość realizacji.

2. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o nazwach i danych kontaktowych podwykonawców oraz o powierzonym im zakresie przed rozpoczęciem przez nich prac, a także o każdej zmianie tych danych.

3. Powierzenie prac podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapewnienia praw autorskich, jakości, terminowości, poufności i zgodności z zasadami programu.

4. Wykonawca terminowo reguluje wynagrodzenie podwykonawców i na żądanie Zamawiającego przedkłada dowody zapłaty za zakres objęty rozliczeniem.

# § 13
Kary umowne i odpowiedzialność

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za zwłokę w wykonaniu całego przedmiotu Umowy – 0,10% łącznego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

2) za zwłokę w wykonaniu danego Zadania względem terminu wynikającego z zatwierdzonego harmonogramu, jeżeli zwłoka zagraża terminowi końcowemu – 0,05% wynagrodzenia brutto tego Zadania za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji – 0,05% wynagrodzenia brutto odpowiedniego Zadania za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

4) za skierowanie produktu do publikacji, druku, produkcji, zakupu albo montażu bez wymaganej akceptacji Zamawiającego – 1% wynagrodzenia brutto odpowiedniego Zadania za każdy przypadek;

5) za nieprzekazanie wymaganych plików źródłowych, danych dostępowych, licencji lub dokumentacji – 1% łącznego wynagrodzenia brutto za każdy stwierdzony przypadek, po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu;

6) za naruszenie obowiązków dotyczących praw autorskich, praw do wizerunku, licencji lub wykorzystania materiałów osób trzecich – 5% łącznego wynagrodzenia brutto za każdy przypadek;

7) za odstąpienie od Umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 10% łącznego wynagrodzenia brutto.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, z wyjątkiem przypadków odstąpienia lub rozwiązania przewidzianych przepisami Prawa zamówień publicznych, interesem publicznym, brakiem finansowania niezawinionym przez Zamawiającego albo naruszeniem Umowy przez Wykonawcę.

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić każda ze Stron ze wszystkich tytułów, nie może przekroczyć 20% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1.

4. Kary mogą być naliczane niezależnie, jeżeli dotyczą różnych naruszeń, z zastrzeżeniem limitu określonego w ust. 3.

5. Zamawiający może potrącić naliczone kary z wynagrodzenia Wykonawcy po przekazaniu noty obciążeniowej i podstawy naliczenia, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

6. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

7. Kary za opóźnienie lub zwłokę nie są naliczane w zakresie, w jakim niewykonanie terminu wynika z okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, siły wyższej lub prawidłowo udokumentowanych przesłanek zmiany terminu określonych w § 15.

# § 14
Odstąpienie, rozwiązanie i wykonanie zastępcze

1. Niezależnie od przypadków przewidzianych prawem Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w niewykonanej części, jeżeli Wykonawca:

1) nie rozpoczął realizacji albo przerwał ją bez uzasadnienia i nie podjął prac w terminie 5 dni roboczych od wezwania;

2) realizuje Umowę w sposób sprzeczny z dokumentami zamówienia lub zatwierdzonymi koncepcjami i nie zmienia sposobu wykonania w wyznaczonym terminie;

3) pozostaje w zwłoce, która uzasadnia ocenę, że dotrzymanie terminu końcowego nie jest możliwe;

4) publikuje, produkuje lub montuje materiały bez wymaganej akceptacji pomimo wezwania;

5) narusza prawa osób trzecich albo nie zapewnia Zamawiającemu praw wymaganych Umową;

6) nie usuwa wad istotnych w dodatkowym terminie;

7) powierzył zasadniczy zakres prac innemu podmiotowi w sposób sprzeczny z ofertą lub dokumentami zamówienia.

2. Przed odstąpieniem z przyczyn możliwych do usunięcia Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni dodatkowy termin, nie krótszy niż 3 dni robocze, z zagrożeniem odstąpienia. Wezwanie nie jest wymagane w przypadku naruszenia nieusuwalnego albo zagrażającego bezpieczeństwu lub utracie dofinansowania.

3. W przypadku odstąpienia Wykonawca zabezpieczy wykonane prace, przekaże Zamawiającemu wszystkie dotychczasowe rezultaty i pliki źródłowe oraz sporządzi inwentaryzację wykonania. Zamawiający zapłaci wyłącznie za należycie wykonany, przydatny i odebrany zakres, z uwzględnieniem potrąceń i roszczeń.

4. Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązku zabezpieczenia, usunięcia wady lub innej czynności w dodatkowym terminie, Zamawiający może zlecić wykonanie zastępcze na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim zawiadomieniu, bez konieczności uzyskania odrębnego upoważnienia sądu.

# § 15
Zmiany Umowy

1. Zmiana Umowy jest dopuszczalna w przypadkach przewidzianych przepisami Prawa zamówień publicznych oraz w zakresie opisanym w niniejszym paragrafie, pod warunkiem że nie zmienia ogólnego charakteru Umowy.

2. Strony przewidują możliwość zmiany terminu realizacji w przypadku:

1) siły wyższej lub nadzwyczajnych zdarzeń zewnętrznych, których Strona nie mogła przewidzieć i którym nie mogła zapobiec;

2) warunków atmosferycznych obiektywnie uniemożliwiających bezpieczne albo prawidłowe wykonanie prac terenowych lub montażowych, potwierdzonych dokumentacją;

3) opóźnienia w uzyskaniu zgód, zezwoleń, uzgodnień lub dostępu do lokalizacji, mimo terminowego i należytego działania Wykonawcy;

4) braku możliwości wykorzystania wskazanej lokalizacji z przyczyn prawnych, technicznych, środowiskowych lub własnościowych;

5) opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu materiałów, decyzji, lokalizacji, dostępu lub akceptacji ponad terminy przyjęte w harmonogramie;

6) konieczności wprowadzenia zmian do zatwierdzonych materiałów na żądanie Zamawiającego, wynikających z nowych okoliczności, zmian wytycznych instytucji finansującej lub wymogów kontroli;

7) zmiany przepisów prawa, wytycznych programu lub wymagań instytucji finansującej wpływającej na sposób lub termin wykonania;

8) udokumentowanej niedostępności materiałów albo komponentów wskazanych w OPZ, której nie można było racjonalnie przewidzieć, jeżeli konieczne jest zatwierdzenie rozwiązania zamiennego;

9) wstrzymania realizacji przez uprawniony organ lub Zamawiającego z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.

3. Zmiana terminu może obejmować okres odpowiadający rzeczywistemu wpływowi zdarzenia na realizację, wraz z niezbędnym czasem na wznowienie prac. Wykonawca ma obowiązek ograniczać skutki zdarzenia i realizować zakres, którego wykonanie pozostaje możliwe.

4. Strony przewidują możliwość zmiany sposobu wykonania, parametrów technicznych lub lokalizacji, jeżeli:

1) zaproponowane rozwiązanie jest równoważne lub korzystniejsze funkcjonalnie, jakościowo albo eksploatacyjnie i nie prowadzi do obniżenia wymaganych rezultatów;

2) materiał lub komponent został wycofany, jest niedostępny albo jego użycie stało się niecelowe lub niezgodne z prawem;

3) zmiana lokalizacji w granicach Gminy Lubrza jest wymagana ze względów własnościowych, technicznych, bezpieczeństwa, ochrony przyrody albo organizacji ruchu turystycznego;

4) zmiana jest konieczna do zapewnienia spójności obu zadań, dostępności, bezpieczeństwa, trwałości lub zgodności z wytycznymi programu.

5. Zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w szczególności w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego – w zakresie wynikającym z tej zmiany;

2) zmiany zakresu lub wykonania dodatkowych świadczeń dopuszczonych na podstawie Prawa zamówień publicznych, po uprzednim ustaleniu zasad wyceny;

3) zastosowania rozwiązania zamiennego powodującego udokumentowaną zmianę kosztu, o ile zmiana ceny jest dopuszczalna na podstawie przepisów i została zaakceptowana przed realizacją.

6. Dopuszczalna jest zmiana osób do kontaktu, podwykonawców, danych adresowych, rachunku bankowego i harmonogramu operacyjnego, jeżeli nie wpływa na istotne postanowienia Umowy. Zmiana osób do kontaktu nie wymaga aneksu i jest skuteczna po pisemnym lub elektronicznym zawiadomieniu.

7. Strona występująca o zmianę przedstawi jej opis, podstawę, wpływ na termin, koszt i zakres oraz dokumenty potwierdzające. Samo wystąpienie nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania prac ani zastosowania zmienionych warunków przed ich zatwierdzeniem.

8. Zmiany wymagające modyfikacji istotnych postanowień Umowy są dokonywane w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

# § 16
Siła wyższa

1. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie zewnętrzne, nadzwyczajne, niemożliwe do przewidzenia przy zachowaniu należytej staranności i niemożliwe do uniknięcia, w szczególności katastrofę naturalną, pożar o znacznym zasięgu, wojnę, działania zbrojne, zamieszki, akt terrorystyczny, powszechną awarię infrastruktury albo wiążące działanie władz uniemożliwiające realizację.

2. Strona powołująca się na siłę wyższą zawiadomi drugą Stronę niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od uzyskania możliwości zawiadomienia, opisując zdarzenie, jego wpływ i przewidywany czas trwania.

3. Strony podejmą działania zmierzające do ograniczenia skutków siły wyższej. Brak zawiadomienia powoduje utratę prawa powołania się na siłę wyższą w zakresie szkód, których można było uniknąć dzięki terminowej informacji.

# § 17
Poufność, dane i bezpieczeństwo

1. Wykonawca zachowa w poufności informacje niepubliczne uzyskane w związku z realizacją Umowy i wykorzysta je wyłącznie do jej wykonania. Obowiązek nie dotyczy informacji, których ujawnienie wynika z prawa, kontroli, zasad finansowania albo zgody Zamawiającego.

2. Wykonawca zastosuje odpowiednie środki organizacyjne i techniczne chroniące materiały, konta, dane dostępowe i systemy Zamawiającego przed utratą, nieuprawnionym dostępem lub modyfikacją.

3. Dane dostępowe nie mogą być przekazywane osobom niezaangażowanym w realizację, a po wykonaniu prac Wykonawca usunie ich kopie i potwierdzi tę czynność na żądanie Zamawiającego.

4. Jeżeli wykonanie Umowy będzie wymagało przetwarzania danych osobowych w imieniu Zamawiającego, Strony zawrą przed rozpoczęciem takiego przetwarzania odrębną umowę powierzenia. Do tego czasu Wykonawca nie jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych w imieniu Zamawiającego.

5. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Umowa i informacje o jej realizacji mogą podlegać udostępnieniu na zasadach jawności finansów publicznych i dostępu do informacji publicznej, z uwzględnieniem prawnie chronionych tajemnic.

# § 18
Przedstawiciele Stron i komunikacja

1. Do bieżącej koordynacji realizacji Umowy Strony wyznaczają:

| Strona | Osoba | Telefon | E-mail |
| --- | --- | --- | --- |
| Zamawiający |  |  |  |
| Wykonawca |  |  |  |

2. Osoby wskazane w ust. 1 są uprawnione do uzgodnień operacyjnych, przekazywania uwag, zatwierdzania koncepcji i podpisywania protokołów w zakresie udzielonego umocowania. Nie są uprawnione do zmiany Umowy, zaciągania dodatkowych zobowiązań finansowych ani rezygnacji z roszczeń, chyba że posiadają odrębne umocowanie.

3. Zawiadomienia dotyczące odstąpienia, rozwiązania, naliczenia kar, roszczeń i zmian Umowy wymagają formy pisemnej lub kwalifikowanej formy elektronicznej, chyba że przepisy wymagają formy surowszej.

4. Zmiana danych kontaktowych jest skuteczna od dnia doręczenia zawiadomienia drugiej Stronie i nie wymaga aneksu.

# § 19
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne właściwe przepisy.

2. Strony zobowiązują się w pierwszej kolejności podjąć próbę polubownego rozwiązania sporu. W razie braku porozumienia spór rozstrzygnie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

3. Nieważność lub bezskuteczność pojedynczego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień. Strony zastąpią je postanowieniem zgodnym z prawem i możliwie najbliższym celowi gospodarczemu pierwotnego zapisu.

4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy / Umowę zawarto w postaci elektronicznej.

5. Załączniki do Umowy:

1) Załącznik nr 1 – OPZ: Zadanie nr 1 „Lubrza – wspólna przestrzeń turystyczna pogranicza”;

2) Załącznik nr 2 – OPZ: Zadanie nr 2 „Lubrzańskie szlaki turystyczne na pograniczu”;

3) Załącznik nr 3 – oferta Wykonawcy wraz z formularzem cenowym;

5) Załącznik nr 4 – zatwierdzony harmonogram rzeczowo-terminowy (po jego uzgodnieniu).

| ZAMAWIAJĄCY ........................................................ | WYKONAWCA ........................................................ |
| --- | --- |